中西區區議會

二零零四至零五年度

交通及運輸委員會

第四次會議紀錄

日　期：二零零四年六月十日

時　間：下午二時三十分

地　點：香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓14樓區議會會議室

出席者：主席

黎國雄博士*

委員

陳捷貴先生, JP（下午2時40分至6時55分）
陳財喜先生（下午2時30分至5時40分）

陳特楚先生, MH*

鄭麗女士（下午2時45分至6時55分）

鍾蔭祥先生*

何俊麒先生（下午4時06分至5時15分）

甘乃威先生*

郭家麒先生（下午3時50分至6時35分）

林乾禮先生*

戴卓賢先生（下午2時30分至3時34分）

胡楚南先生, JP（下午2時40分至5時55分）

楊浩然先生（下午2時30分至5時30分）

楊位款先生, MH（下午2時30分至5時28分）

楊少銓先生（下午2時30分至6時40分）

阮品強先生*

註：	*	出席整個會議的委員

( )	委員出席時間

增選委員

莊榮輝先生

羅煌楓先生

呂展勤女士

黃美卿女士

|  | 嘉賓 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第4項 |  |
|  | 廖秉成先生 林偉健先生 鄭祖良先生 蔣志威先生 韋軍先生 巫一鳴先生 劉君濠先生 鄧家驅先生 | 拓展署高級工程師 拓展署工程師 安建顧問有限公司高級駐地盤工程師 安建顧問有限公司助理駐地盤工程師 宏記建築有限公司項目經理 宏記建築有限公司地盤總監 宏記建築有限公司交通顧問 巨集記建築有限公司工程主管 |
|  | 第5及6項 |  |
|  | 曾啟亮先生 劉慧女士 | 城巴有限公司策劃及發展經理 城巴有限公司公眾事務經理 |
|  | 第7項 |  |
|  | 徐永勝先生 蕭鏡泉先生 易志明先生 余禮乾先生 鄧盈慧小姐 | 環境保護署高級環境保護主任(香港島)1 路政署高級區域工程師(港島西北區) 香港電車有限公司董事兼總經理 九龍倉集團副總經理 香港電車有限公司高級廣告及傳訊主任 |
|  | 第8及13項 |  |
|  | 陸永昌先生 | 運輸署高級工程師/中西區 |
|  | 第9項 |  |
|  | 龐婉儀女士 | 市區重建局地區發展總經理 |
|  | 第10項 |  |
|  | 徐偉祥先生 霍尚聰先生 吳茂新先生 劉冬麗小姐 | 路政署總工程監督(中區) 水務署工程師 茂盛-偉信聯營駐地盤工程師 茂盛-偉信聯營公共關係主任 |
|  | 第11項 |  |
|  | 陸永昌先生 陳展榮先生 李惠光先生 | 運輸署高級工程師/中西區 運輸署高級工程師/行人設施 渠務署工程師/工程管理 |

列席者：

黃保華先生， JP	民政事務總署中西區民政事務專員

羅嘉穎小姐	民政事務總署中西區民政事務助理專員

唐芷茵女士	民政事務總署中西區高級行政主任(區議會)

何永盛先生	民政事務總署中西區高級行政主任(地區管理)

陳志堅先生	運輸署高級運輸主任(中西區)

陳子達先生	運輸署交通工程師(中區)一

梁國祥先生	運輸署交通工程師(中區)二

陳仲英先生	運輸署交通工程師(西區)

廖秉成先生	拓展署港島及離島拓展處高級工程師

谷威基先生	香港警務處中區交通隊主管

陳偉佳先生	香港警務處西區交通隊主管

秘書

蘇冠群先生	民政事務總署中西區行政主任(區議會)

因事缺席者：

何秀蘭議員*

林文傑先生， JP

梁耀祖先生

李偉強先生

葉永成先生， MH

主席歡迎各委員及政府部門代表 主席歡迎各委員及政府部門代表出席二零零四至零五年度交通及運輸委員會第四次會議。

第1項： 通過會議議程 2. 由於議程第5項「強烈要求5A及1號巴士路線合併後，統稱為『5A』」(中西區交運會文件第34/2004號)及議程第6項「要求恢復5X路線全日及雙向行駛及改善巴士重組的宣傳不足」(中西區交運會文件第35/2004號)，均與本年五月三十一日實施的一系列巴士路線重整計劃有關，主席建議將兩項議題合併討論。 3. 委員並無其他意見，會議議程獲得通過。

第2項：通過二零零四年四月十五日交運會第三次會議紀錄 4. 委員並無修改建議，會議紀錄獲得通過。

第3項：主席報告 (下午2時39分至2時41分) 5. 主席有三件事項向委員報告： 秘書已安排委員於本年五月二十一日上午與有關部門實地視察雲咸街的交通情況，而委員會轄下的中區交通及行人天橋系統工作小組亦於本年六月一日中午進行了另一次實地事察，並於六月四日的小組會議上討論該事項。委員可參閱議程第15項的「續議事項查察表」(中西區交運會文件第36/2004號)及議程第18項的「工作小組報告」。 關於城巴5A及1號巴士路線合併後應該採用的名稱，城巴有限公司曾經聯絡主席及部分區議員商討，主席亦已安排將該事項在議程第5項「強烈要求5A及1號巴士路線合併後，統稱為『5A』」（中西區交運會文件第34/2004號）中作出討論。 立法會交通事務委員會曾於本年五月二十八日的會議上，討論有關西港島線鐵路、南港島線鐵路及四號幹線（前稱七號幹線）的發展；中西區區議會主席陳特楚先生及交運會主席一同代表中西區區議會出席該會議，表達中西區區議會及交運會一直支援興建西港島線及南港島線的立場。

第4項：合約編號HK 16/03中環填海計劃第III期 - 腹地排水改善工程康樂廣場的臨時交通改道措施 (中西區交運會文件第25/2004號) (下午2時41分至3時10分) 6. 拓展署廖秉成先生指該署已於去年二月向食物環境生及工務委員會介紹工程的內容，並於本年二月就工程的臨時交通管理措施計劃1諮詢交運會；該計劃將近完成，承建商宏記建築有限公司已為餘下的工程草擬了新的臨時交通管理措施，務求將對交通的影響減至最低。該署的駐地盤工程師會加強監督承建商，確保工程期間有充足的安全設備、照明設施及指示標誌。 7. 宏記建築有限公司鄧家驅先生表示，整項工程包括鋪設地下箱型雨水渠、雨水排水渠、污水渠及清水渠，主要在交易廣場、怡和大廈及郵政總局之間的一段康樂廣場內進行。鄧先生又向委員介紹將於交易廣場對開一段康樂廣場實施的臨時交通管理措施（即臨時交通改道措施計劃2）： 交通管理聯絡小組已就有關措施達成共識，預計會於本年十月至明年十二月期間實施； 現正實施的臨時交通管理措施計劃1已將交易廣場東面的康樂廣場部分行人路改建為臨時行車線，該段臨時行車線在餘下的工程期間將會繼續開放使用。該段康樂廣場餘下的工程共分九階段進行，每階段最多只會封閉一條行車線，以維持康樂廣場原有的交通容量； 位於道路交匯處的工程（包括階段4、5及6的部分工程）會於夜間進行，以免影響日間的交通；及 在實施有關措施期間，行人過路設施會維持開放。由於該段康樂廣場沒有巴士站，故不涉及任何搬站的安排，但承建商會確保路面維持足夠闊度供巴士通過。 8. 宏記建築有限公司劉君豪先生向委員介紹將於怡和大廈及郵政總局之間的一段康樂廣場實施的臨時交通管理措施（即臨時交通改道措施計劃4）： 交通管理聯絡小組已就有關措施達成共識，預計會於本年六月至二零零六年二月期間實施； 在實施有關措施前，該段康樂廣場會進行臨時道路擴闊工程，由現時兩條行車線改為三條行車線。然後工程會分八階段進行，每階段最多只會封閉一條行車線，以維持該段康樂廣場現時的交通容量； 位於道路交匯處及郵政總局東閘外的工程（包括階段3, 6及8的工程）會於夜間進行，以免影響日間的交通及郵政總局的運作； 在實施有關措施期間，行人過路設施及郵政總局門外的上落客貨區會維持開放，行車路面亦會保留足夠闊度供巴士通過；及 在階段7實施期間，承建商會沿工程範圍每隔十米放置一塊三米闊的鋼板，以供行人橫過工程範圍進出上落客貨區。 9. 安建顧問有限公司鄭祖良先生回應委員的提問如下： 將位於同一條行車線的工程分階段進行，是為了保留足夠的路面空間供駕駛人士切換行車線。 （回應楊少銓先生） 於夜間進行工程雖可減低對交通的影響，但保障工程安全上較因難，而附近的文華酒店又屬於噪音感應強的地方，環境保護署一般只會在沒有其他施工辦法時才會批出進行夜間工程的噪音許可證。此外，由於巴士服務於晚上十二時後才停止，夜間工程須於淩晨一時展開，加上每次動工前後均需搬移覆蓋路面的鋼板，真正可進行工程的時間實際上只有兩三小時，施工日期會因此延長，而成本亦會增加。故在平衡利弊後，部門認為應盡量避免於夜間施工，以便盡快完成整項工程。 （回應鍾蔭祥先生及楊位款先生） 10. 委員主要就臨時交通改道措施計劃2提出了以下意見： 楊少銓先生指出該路段沒有民居，晚上行人亦甚少，故認為工程應盡量於夜間進行，以減少對行人、郵政總局及附近商業機構的影響。 楊位款先生指計劃2階段5及6的日間工程範圍位於中央的行車線，由於現時有很多汽車及巴士由多個方向轉入該路段，故擔心封閉路面會引至交通擠塞，因此他建議將該兩項工程改為夜間進行。 甘乃威先生指康樂廣場日間的交通流量很高，建議全部工程於夜間進行，承建商應與巴士公司商討修改晚間的巴士路線，然後將工程的時間提早至晚上八時開始；甚至可考慮日夜施工，以加快工程進度，從而將影響減至最低。甘先生又要求承建商制訂緊急應變措施，以便有需要時馬上開放封閉的路面供車輛使用。 11. 安建顧問有限公司鄭祖良先生強調，臨時交通改道措施計劃2動工時，臨時交通改道措施計劃1實施期間封閉的行車線已重新開放，故交通容量應與現時大致相同，而計劃1的臨時交通管理措施實施至今並未引起任何投訴。鄭先生又表示，既然委員集中要求將計劃2中階段5及6的日間工程改為夜間進行，承建商會再與有關部門商討，但希望委員同意如期進行其他階段的工程，以銜接計劃1的工程，避免影響整項工程的進展。 12. 拓展署廖秉成先生補充說，臨時交通改道措施計劃2及4已包括增設一段臨時的行車線，該段康樂廣場的交通容量實際上與工程展開前大致相同，因此相信有關的工程不會引起交通擠塞。 13. 陳特楚先生表示，既然有多位委員提出將計劃2階段5及6的全部工程改為夜間進行，拓展署應再認真考慮，即使發現不可行亦必須向委員會清楚解釋。 14. 主席總結委員的意見，除了臨時交通改道措施計劃2的階段5及6外，委員會對拓展署是次提出的臨時交通管理措施並無異議。主席促請拓展署仔細考慮於夜間進行計劃2階段5及6的全部工程，然後再將決定知會委員會，如有需要亦可於下次會議中再作討論。

第5項：強烈要求5A及1號巴士路線合併後，統稱為『5A』 (中西區交運會文件第34/2004號) 及 第6項：要求恢復5X路線全日及雙向行駛及改善巴士重組的宣傳不足 (中西區交運會文件第35/2004號) (下午3時10分至3時54分) 1及5A號巴士路線合併後的號碼 15. 運輸署陳志堅先生指合併1及5A號路線可以為居民提供更頻密及廉價的巴士服務，例如以往乘搭1號往跑馬地收5.1元，合併後則只需支付5A號的原有收費3.4元。為了早日讓乘客受惠，巴士公司申請提前實施該合併計劃，而運輸署鑒於建議對乘客的益處亦批准了有關申請，但卻引起了巴士號碼上的爭議及宣傳時間短促的問題。現時採取由1號及5A號車輛交替行走該路線的做法，只為了方便乘客適應，運輸署會考慮委員提出暫時改用同時包含「1」及「5A」的號碼的建議。至於有委員建議將5A及18P號的總站由卑路乍灣臨時巴士總站遷往西寧街的堅尼地城巴士總站，巴士公司已向運輸署提出同樣的計劃，但由於堅尼地城巴士總站未必能同時容納兩條路線的車輛，故該署須與巴士公司再作研究。 （回應甘乃威先生） 16. 委員就1及5A號巴士路線合併後的號碼發表意見如下： 陳特楚先生指灣仔區議會在路線重整計劃實施後，迅速接獲市民投訴1號的班次削減了一半，因此聯絡他希望安排與中西區區議會相討對策，最後出席的兩區區議員達成共識，建議暫時使用「1-5A」的號碼，以避免居民誤會，而運輸署及巴士公司則應進一步收集市民的意向，然後決定最終採用的號碼。陳先生希望運輸署及巴士公司能吸取教訓，今後小心處理涉及跨區域的問題。 楊位款先生認為暫時使用「1-5A」號碼的建議可以接受，但希望運輸署及巴士公司日後推行巴士路線重整計劃時不要再犯同類錯誤。楊先生又指現時該路線將總站設於卑路乍灣臨時巴士總站，令來回程均需駛經繁忙的卑路乍街，浪費乘客的時間之餘亦進一步加重卑路乍街的交通負荷，因此他同意將總站遷移。若堅尼地城巴士總站沒有足夠空間，巴士公司可將5A號的總站遷回摩星嶺。該處與堅尼地城巴士總站之間的道路一向暢順，相信對車程影響輕微，更可服務摩星嶺的居民。 莊榮輝先生歡迎巴士公司提出將總站遷往西寧街堅尼地城巴士總站的建議，並表示進行問卷調查期間居民亦提出過同樣的要求，加上5號路線已不再使用該站作為終點站，相信應有空間容納5A號路線。 17. 城巴有限公司曾啟亮先生對於兩個區議會已就路線的號碼達成共識表示高興，但同時指出「1-5A」共有四個字元，巴士車頭傳統的手動號碼顯示裝置卻只有三個字元，而新款的電子顯示屏雖可顯示四個字元，卻不能顯示「-」符號，全部巴士側面及車尾的號碼顯示器亦不能顯示「1-5A」。事實上，該公司在早前得悉有關「1-5A」的建議後，已嘗試聯絡電子顯示屏的承辦商，但至今未獲回覆，不過，巴士公司會繼續跟進及考慮其他可行的方法，務求盡快落實「1-5A」的方案。至於該路線最終的號碼，巴士公司歡迎委員提出意見。 18. 曾啟亮先生又指由於試車後發現巴士不能按照路線發展計劃中的原建議繞經北街，合併後的路線須改經加多近街，因而令車程加長，加上卑路乍街的擠塞問題，故巴士公司亦計劃將該路線的總站遷往西寧街的堅尼地城巴士總站。 19. 主席總結委員的意見謂，委員會同意巴士公司提出將「1-5A」號路線的總站遷往西寧街堅尼地城巴士總站的建議。 要求恢復5X號巴士路線全日雙向行駛 20. 運輸署陳志堅先生表示，5X號路線由山道改經水街，車程只增加了橫跨嘉安街一個街口約350米的距離，故行車時間只相差1-2分鐘。由於5X號路線的乘客量偏低，特別是在非繁忙時間，加上西區居民希望開設前往東區的快速路線，而18P號的特快班次設立後又廣受歡迎，故巴士公司提出有關5X及18P號等一組路線的重整建議，當中包括將5X改為繁忙時間單向服務，以配合乘客的實際需求，而市民在非繁忙時間仍可使用10、18及18P號巴士路線或5號組別的巴士路線往返西區及東區。至於委員指18P號的車費較5X昂貴，其實運輸署及巴士公司在釐訂車費時已考慮到整體巴士服務的需求，在重整前由西區往東區的特快服務只有A12號，收費8元，但重整後乘坐18P號特快服務由西區往東區只需4.9元。事實上，據該署及巴士公司觀察所得，路線重整後早上繁忙時間A12號的乘客量確實有流向18P號路線。 （回應莊榮輝先生） 21. 城巴有限公司曾啟亮先生表示，該公司在設計巴士路線重整建議前亦曾進行過調查，發現5X號路線非繁忙時間來回程的乘客量均偏低，每班車只有十數名乘客，而整日的乘客量分佈亦很集中，早上繁忙時間主要由堅尼地城前往灣仔，傍晚繁忙時間則由灣仔返回堅尼地城，該公司因此提出將該路線改為繁忙時間單向服務的建議。 （回應甘乃威先生） 22. 委員就恢復5X號巴士路線全日雙向行駛發表意見如下： 陳特楚先生表示，個人一直認為5X號路線有存在價值，但為了改善長久以來過多巴士導致路面擠塞的情況，故接受了巴士公司提出的路線重整建議，而巴士公司亦是因應委員會的決議去推行有關計劃，因此他認為不適宜於實施初期便要求恢復原有的班次安排，而應該要求運輸署及巴士公司訂立檢討的時間表。陳先生又指非繁忙時間往返灣仔及堅尼地城的乘客仍可使用5號組別的巴士路線及54號專線小巴路線，故相信將5X改為繁忙時間服務的影響輕微。 甘乃威先生表示，雖然5X號在嘉安街加站受到西營盤居民的歡迎，但亦因繁忙時間有很多乘客上落而令行車時間大大加長，絕非如運輸署所說只相差1-2分鐘，而堅尼地城的居民如選擇乘搭18P號，則須付出較昂貴的車費。甘先生又認為有關建議雖然在本年三月得到委員會的同意，但既然實施後出現問題，議會亦有責任向運輸署及巴士公司反映，希望運輸署重新考慮如何照顧繁忙時間由灣仔往堅尼地城的乘客的需要，例如香港專業教育學院堅尼地城教育中心的學生。 莊榮輝先生指出，早前進行的問卷調查只查詢居民對整體巴士服務的意見，並沒有針對5X號路線，但在進行調查的三天內卻有過千名市民主動提出恢復5Ｘ號全日雙向行車的要求。 楊少銓先生支持藉重整巴士路線改善交通擠塞，希望委員能給予運輸署及巴士公司更多時間去試驗及觀察計劃的成效，若最終確定有問題才回復原有的路線安排，委員會反而應集中監察路線重整建議有否加重乘客的車費負擔。楊先生又指所有改變難免會受到既得利益者的反對，故進行調查時應兼顧5X號乘客以外的其他對象，例如整個區域甚至跨區域的巴士乘客、駕駛人士及其他道路使用者等，這樣調查才夠全面，運輸署及巴士公司亦可考慮進行類似的調查。 23. 運輸署陳志堅先生表示，該署可因應乘客的需求與巴士公司商討調整5X號路線的班次，但對於全面恢復該路線全日雙向行駛則有保留，因為這樣會令5X及18P號的服務嚴重重疊。 24. 陳財喜先生建議委員會於三個月後再全面檢討本年度各項巴士路線重整計劃，希望運輸署及巴士公司屆時能提供有關重整計劃對乘客量、班次及交通流量等各方面的影響的資料，以便委員會一一檢討各有關路線，在有需要時才要求恢復個別路線的原有安排。 25. 主席指出，由於未來三個月正值暑假，可能會影響巴士服務的使用情況，故建議運輸署及巴士公司收集九月學校開課後的數據，然後提交委員會討論。屆時亦可一併決定「1-5A」號路線最終的號碼，以及檢討5X號路線的重整及遷站是否適當。如有需要，可按照陳特楚先生的建議，於十月召開特別會議，專題討論有關巴士路線發展的各種問題。

第7項：關注電車站密封式廣告板對車站結構造成的影響 (中西區交運會文件第26/2004號) (下午3時54分至4時49分) 26. 陳特楚先生向委員展示安裝了大型廣告燈箱的電車站的照片，並表示曾多次接獲一名市民的投訴，指電車站頂部的燈箱廣告及車站背部密封式的廣告橫額，阻礙乘客及候車人士的視線及車站的空氣流通；而且裝設了類似廣告的電車站越來越多，除了中環及金鐘外，在銅鑼灣亦相繼出現這些廣告燈箱。投訴人甚至指電車上層的乘客伸手可以觸摸到車站頂的燈箱，令陳先生擔心會構成危險。 27. 香港電車有限公司易志明先生向委員講解電車站的新廣告展示格式： 新格式只改變了展示廣告的形式，完全沒有超出運輸署過去批准在電車站設置四片式廣告燈箱所定下的安全標準，包括與行車道及電車軌分別保持最少200mm及130mm的距離，上蓋廣告的高度不得超過800mm，以及靠近行人過路處的廣告板必須透明等，而在每次安裝前電車公司均會先將設計交由一位註冊結構工程師審批； 電車公司於1998年開始於部分車站設置廣告，而現時共有25個車站設有廣告。該公司最初提出有關建議時得到區議會及運輸署支持，認為可以阻擋塵埃及廢氣進入車站，亦可在下雨天提供更佳的遮擋效果，甚至有議員要求於全線電車站安裝，但礙於資金所限公司只能承諾會逐步進行； 廣告收益約佔電車公司整體收入的15%，對穩定票價非常重要。電車服務的車票收入除了去年非典型肺炎疫症期間大幅下跌外，過去幾年均大致穩定，但若扣除廣告收益，公司則年年虧損。縱觀目前地鐵站、巴士站及大廈外牆的廣告設計，變化層出不窮，規模亦越來越大，若電車公司繼續依賴四片式廣告燈箱，估計廣告收入會大副下跌。事實上，由於過去廣告方面的業務是外判給其他公司承包，因此間接由承辦商承擔了有關虧損，但隨電車公司本年度開始自行管理廣告業務，公司有必要提昇廣告的展示格式，以維持在市場上的競爭力，否則便有必要提出加價； 新的廣告展示格式包括懸掛一幅橫跨車站背部的廣告橫額，以及兩種車站上蓋的廣告設計模式 － 金字塔型燈箱及外置照明廣告牌，而在車站背部懸掛橫額絕對不會令車站內候車的空間減少； 電車公司進行的調查顯示，安裝了新廣告展示格式的車站，內部一氧化碳等污染物含量大大降低，空氣質素有顯著改善； 電車公司委託中文大學進行問卷調查顯示： 74%乘客認為新的展示格式改善了車站的整體舒適度； 71%乘客認為新的展示格式改善了車站的照明； 81%乘客表示較喜歡新的展示格式； 75%乘客認為新的展示格式改善了車站週遭的景觀； 82%乘客認為新的展示格式不會構成危險或不便； 60%乘客相信新的展示格式有助阻擋污染物及雨水； 62%駕駛者相信道路上的廣告不會分散他們的注意力，增加交通意外的機會。 此外，美國Virginia Tech’s Transportation Institute (VTTI)於本年一月進行的研究亦顯示廣告牌對駕駛不會構成可量度的影響；及 部分車站的新式廣告已安裝近三個月，但電車公司至今未有收到任何有關的意外報告或投訴。 28. 委員發表意見如下： 楊少銓先生並不反對使用大型廣告，但認為路旁的巴士站及建築物與位於道路中心的電車站情況有所不同，希望電車公司在車站背部的廣告橫額上預留一些空隙，以改善候車乘客的視野。 鍾蔭祥先生對大型車站廣告並不欣賞，亦質疑展示廣告的範圍是否屬於電車公司的財產，否則便有利用公眾資源賺取收入之嫌。鍾先生又指政府容許電車公司未有申請便更改廣告的展示格式，在監管上過份寬鬆。 陳財喜先生欣賞電車公司積極利用廣告收益穩定票價，但認為長遠必須設法提升電車的服務去吸引乘客，例如使用設有茶座的拖卡車廂，以增加營運的收入。 甘乃威先生認為電車站廣告的安全是首要考慮，電車公司應提供更多數據證明新的廣告展示格式符合客觀的安全標準。 黃美卿女士指廣告收益雖有助穩定票價，但越來越跨張的廣告會對市民造成不良影響，電車公司必須作出平衡，以及尋求其他增加收入的方法；而政府隨了訂定安全標準外，對廣告內容亦應作出適當監管。 羅煌楓先生在聽取過電車公司的解釋後，認為新的廣告展示格式值得支持，既可以幫助穩定票價，又可以美化市容及改善車站的空氣質素，並認為委員會應集中關注新展示格式是否安全。 陳特楚先生認為電車公司應該按照法定的程序，先向「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」提出更改車站廣告展示格式的申請，然後再由運輸署徵詢其他部門的意見，以決定新格式是否安全及合適。運輸署絕不應容許既定的程序被漠視，否則其他公共事業機構爭相仿效，不斷擴展它們的廣告，便會對市容構成嚴重影響。 郭家麒先生認為，倘若因限制廣告的展示格式而導致電車票價增加，可能會引起市民的反對，但既然有市民投訴廣告造成阻礙，電車公司應在對收入影響最低的情況下，與廣告商研究將廣告縮小的可行方案。 楊位款先生對電車公司過去幾年在沒有加價的情況下對服務作出了顯著的改善表示欣賞，但他指現時巴士公司在更改巴士站的廣告設計時亦會諮詢區議員的意見，故建議電車公司應仿傚巴士公司的做法。 29. 香港電車有限公司易志明先生回應委員的意見如下： 政府自1998年起總共批准於25個電車站展示廣告，但現時只有其中9個採用了新的展示格式。鑒於委員較關注金字塔型燈箱對乘客安全的影響，電車公司會考慮以外置照明廣告牌代替，並會就整套新展示格式再作檢討。 （回應陳特楚先生） 倘若要在車站背部的橫額上加上空隙，恐怕會影響創作空間及廣告收益，但電車公司會再考慮有關建議。 （回應楊少銓先生） 電車公司亦同意不應過份依賴廣告收入去穩定票價，但公司實在面對很大的加價壓力。員工的薪酬佔總開支七成，而公司由1998年起已沒有給員工加薪，故實在難以再進一步縮減開支。事實上，電車公司過去幾年的營運開支並沒有增加，反而盡量藉內部研發，以最少的資源完成了96年向立法會作出全面將電車服務現代化的承諾。 （回應陳財喜先生及黃美卿女士） 電車公司每次批准廣告商在車站展示廣告前均會預先審核其設計，確保內容合適，而且每次安裝前亦必先得到註冊工程師審批，確保廣告的結構安全。 （回應甘乃威先生及黃美卿女士） 30. 環境保護署徐永勝先生指電車站背部的廣告橫額雖有助阻擋污染物進入車站，但同時會阻礙附近的空氣流通，建議電車公司考慮於橫額的頂部預留一些空隙。對於電車公司聲稱安裝廣告板後車站內一氧化碳等空氣污染物含量大大降低，徐先生表示有保留，要求電車公司會後提交詳細資料參考。 31. 運輸署陳志堅先生回應委員的提問如下： 運輸署在收到電車公司提出更改廣告展示格式的申請後，會徵求各有關部門的意見，當中包括由專業的工程師審核有關設計，確保在結構上及對乘客及駕駛人士等均屬安全。 （回應陳特楚先生） 電車站的土地屬政府所有，但車站及上蓋則由電車公司斥資興建。 （回應鍾蔭祥先生） 電車公司在1998至2002年期間確實有就各個電車站安裝四片式廣告燈箱向運輸署提出申請，並得到路政署轄下「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」及各有關部門審核及批准。但由於電車公司未有就新的廣告展示格式提出申請，運輸署已去信要求該公司將有關的電車站還原已核准的設計。倘若電車公司不作出跟進，運輸署會交由有關部門考慮是否需要由政府先行拆卸該批廣告。 （回應楊位款先生及楊少銓先生） 32. 香港電車公司易志明先生表示，由於新的廣告展示格式完全沒有超出運輸署批准的安全系數，故該公司誤以為無須另作申請，但在接獲運輸署的通知後，已馬上將新展示格式提交「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」審批。運輸署亦已定出限期，若電車公司未能在限期屆滿前獲得該委員會的批准，便必須將車站還原。易先生多謝各委員提出意見，並承諾會於「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」會議前，因應委員的意見修改新的廣告展示格式，以便盡快完成審批程序。

第8項：強烈要求在山市街設立行人扶手電梯或升降機 (中西區交運會文件第28/2004號) (下午4時49分至5時10分) 33. 運輸署陸永昌先生指在山市街興建升降機或行人扶手電梯涉及環境運輸及工務局、運輸署及規劃署等多個部門，而各部門有不同的考慮因素，例如運輸署會以行人流量及安全作為優先考慮，規劃署則必須顧及全盤的規劃、資源分配及效益，而環境運輸及工務局在回覆中指現時山市街的石級已能為居民提供安全且足夠的行人通道，因而暫時無需興建升降機或電梯，是歸納了各部門的考慮後作出的決定。倘若山市街石級確實存在安全問題而有迫切需要興建升降機或電梯，有關部門必定會優先處理。 （回應楊浩然先生及甘乃威先生） 34. 陸永昌先生又指半山有許多地方有類似山市街石級的情況，而各部門亦已積極作出改善。事實上，在收到委員有關山市街的建議後，運輸署已即時委託路政署研究可行的方案，而路政署亦提供了興建升降機及電梯的初步設計及估價，但在有效分配資源的前題下，政府必須考慮各項工務工程的迫切性，故暫時未能落實有關建議。 35. 委員發表意見如下： 楊浩然先生認為環境運輸及工務局以山市街石級能提供安全及足夠的通道為理由，拒絕興建升降機或扶手電梯是決策失當。他指石級對長者而言並不安全，而提出加設升降機或電梯亦並非因為石級的闊度不足，而是希望提供真正方便居民的設施。楊先生強調現時並沒有汽車通道可抵達山市街五台，居民被迫依賴該石級出入，對長者及傷殘人士構成極大不便，因此絕對有迫切需要興建升降機或電梯。局方漠視傷殘人士的需要，實有違反《殘疾歧視條例》之嫌。 甘乃威先生指過去政府曾研究於港島不同地點興建多條行人扶手電梯，而類似的設施正好能滿足市民的實際需要，政府應優先將資源投放在這類設施上，而非舉辦其他文娛康樂活動，相信這樣做會較受廣大市民歡迎。甘先生又認為部門不應再以山市街石級安全為理由，而拒絕興建升降機或扶手電梯。 鄭麗女士希望政府能體諒山市街五台沒有車輛可以到達的特殊因素，積極考慮興建升降機或扶手電梯，並建議採用類似房屋協會於觀龍樓興建的升降機，設計簡單而且佔地少，相信會較易落實。鄭女士又促請運輸署研究能否透過擴闊或改建部分現有的道路，提供可以連接山市街五台的汽車通道。 36. 運輸署陸永昌先生回應委員的意見如下： 山市街興建升降機或電梯的迫切性，須與其他工務工程比較來決定，運輸署明白山市街五台的特殊需要，但政府亦必須在有限的資源下作出抉擇。事實上，政府一直積極改善類似的行人通道，例如正街的行人扶手電梯，政府在與地鐵公司多次商討後，初步已取得地鐵公司同意在車站出入口的設計上作出配合，部門亦積極爭取資源希望盡快落實工程。政府今後會繼續努力，逐步改善其他地方的行人設施。 （回應楊浩然先生） 據路政署的初步估計，於山市街興建扶手電梯的造價約1200萬元，每年的營運及保養開支約22萬元；興建升降機則約需要500萬元，而每年的營運及保養約需50萬元。此外，政府各部門每年均會向環境運輸及工務局提交工務工程項目的建議，因應資源分配的情況及各項目的迫切性，決定落實的優先次序，但運輸署需先確認是否適宜向委員公佈有關的優先次序，會後再回覆委員會。 （回應甘乃威先生） 37. 經討論後，委員會通過以下由楊浩然先生及甘乃威先生提出的動議： 「中西區區議會交通及運輸委員會強烈要求政府立刻在山市街設立行人扶手電梯或升降機。」

第9項：強烈要求擴闊正街及第二街近西營盤街市的行人路 (中西區交運會文件第29/2004號) (下午5時10分至5時28分) 38. 甘乃威先生指西營盤街市旁邊的一段正街雖然已較少出現非法佔用行人路的情況，但在繁忙時間不少行人仍需在行車道上行走，尤其是在西營盤街市行人電梯有故障的時候，因此他多次要求運輸署將正街的行人路邊緣由中國銀行對開位置開始拉直，以擴闊由皇后大道西起整段正街包括西營盤街市旁邊的行人路，並於會前向運輸署提交了圖則，質疑該署為何遲遲未落實有關建議。甘先生又指去屆委員會要求運輸署擴闊第二街西營盤街市入口處的行人路至今仍未見落實，因此提出了譴責運輸署漠視區議會的動議。 39. 運輸署陳仲英先生指委員會在去年9月25日要求擴闊第二街西營盤街市入口處的行人路後，該署已隨即安排於10月16日與甘乃威先生及梁耀祖先生進行實地視察，並同意將第二街與正街交界處的行人路擴闊，以提供較多空間方便市民使用街市的扶手電梯，其後亦已於12月3日委託路政署進行有關工程。但由於該地點正進行另一項公共服務工程，以致擴闊行人路的工程至今仍未能展開。 40. 至於委員是次要求擴闊正街的行人路，陳仲英先生表示會前已與甘乃威先生進行實地視察，但由於市區重建局即將在第二街進行工程，屆時會有長度超過12米的工程車輛需要由第二街經正街進入皇后大道西，因此運輸署認為暫時不適宜收窄該段路面，以免影響車流及道路安全。此外，運輸署認為正街的行人路基本上已足夠應付該路段的人流，只是由第二街至皇后大道西一段在正義樓對開較為狹窄，約只有1米多的闊度，運輸署亦已研究擴闊該小段行人路的可行性。由於該段行車路面闊7.7米，而最低的要求為6.75米，運輸署可考慮將行人路擴闊約1米，既可維持足夠闊度供大型工程車輛通過，又可增加行人等候過馬路的空間；但此建議與原先擴闊第二街近西營盤街市入口位置行人路的建議只可取其一，以確保有足夠的行車路面供大型車輛使用。 41. 楊少銓先生認為運輸署於去年九月的會議後，似乎已按照委員會的要求研究擴闊第二街行人路的可行方案，故希望提出譴責該署漠視區議會的委員詳細解釋動議的理據，以便其他委員考慮是否支持。 42. 運輸署陳仲英先生強調該署於去年九月的會議後已迅速安排在十月與委員進行視察及將方案向各部門傳閱，並於十二月委託路政署安排施工。而工程出現延誤可能是由於正值路政署更換承建商，或受到該地點進行其他掘路工程的影響，但在未清楚真正原因前，譴責任何一方似乎亦非公平。 43. 運輸署陸永昌先生補充，有關地點現正進行渠務工程，預計會於本年九月完成，相信路政署因此需等待渠務工程完成，才可以展開擴闊行人路的工程。 44. 甘乃威先生接受運輸署的解釋，決定收回有關譴責該署漠視區議會的動議，並得到一起提出該動議的主席同意。但甘先生強調部門日後在作出跟進期間若遇上任何困難，應馬上向委員會匯報，並希望運輸署盡快落實他是次提出擴闊正街行人路的建議。 45. 經討論後，委員會通過以下由梁耀祖先生、甘乃威先生及黎國雄先生提出的動議： 「強烈要求運輸署： 立刻將正街界乎大道西至第三街的行人路擴闊 立刻將第二街近西營盤街市兩旁的行人路擴闊」

第10項：要求立刻改善文咸東街及蘇杭街地磚破爛 (中西區交運會文件第30/2004號) (下午5時28分至5時46分) 46. 主席更正指該份討論文件的提交者名單次序應該以阮品強先生為首，以符合每位委員只可提交一份討論文件的規定。 47. 水務署霍尚聰先生首先就承建商因施工前勘測地下水管路線及附近的地下公用設施，塗污了文咸東街及蘇坑街的行人地磚致歉；並表示一般情況下，由於進行勘測後很快會開始挖掘，地面上的標記因此亦被一併清除，但上址部分路段將採用無坑挖掘的方法，這些勘測標記因此相對會保留較長時間。水務署已要求承建商改變繪畫標記的方法，以免日後再出現類似的情況。 48. 路政署徐偉祥先生指地磚破爛主要是由於附近商戶的貨車駛上行人路停泊引起。行人地磚的設計主要是供行人使用，因此無法承受這些滿載貨物的車輛的重量，路政署亦曾嘗試其他解決方法，例如改用較厚的地磚及較硬的物料作地基，初期略見成效，但一段時間後地磚依然被貨車的壓力破壞。事實上，車輛佔用行人路令行人被迫於馬路上行走，對行人構成危險，路政署已致函運輸署及警方，要求提供防止車輛駛上行人路的方法。 49. 委員就地磚破爛的問題發表意見如下： 陳特楚先生指車輛破壞行人地磚的情況除了文咸東街及蘇坑街外，在西區其他地點亦有發生，故建議路政署考慮向有關車輛的司機追討重鋪地磚的費用，以收阻嚇作用。 楊少銓先生同意警方可加強在蘇杭街檢控停泊在行人路上的車輛，但在文咸東街的車輛大多數並非在行人路上停泊，而是將車停在馬路旁的過程中短暫將車輪壓上行人路，故相信警方亦較難作出檢控。楊先生又指據他觀察所得，文咸東街的地磚有一半以上曾經更換，因此要求路政署切勿於中西區內其他地點採用同類地磚進行美化工程。 甘乃威先生亦指文咸東街的車輛並非在行人路上停泊，並認為美化街景的設計既然由路政署提出，該署便有責任配合社區的環境提出技術上可行的解決方法。甘先生又認為路政署提出加設欄杆防止車輛駛上行人路的建議必定會遭商戶反對，故此並不可行。他要求路政署在找到防止地磚破爛的辦法前，切勿在永樂街或其他街道鋪設相同的地磚。 50. 路政署徐偉祥先生回應委員的意見如下： 就委員建議向破壞地磚的貨車司機追討維修費用，路政署並非負責執行檢控的部門，但會與警方研究建議的可行性。 （回應陳特楚先生） 在蘇坑街及文咸東街鋪設的行人地磚，與金鐘正義道及法院道所採用的相同，但可能由於後者的路面寬闊或上落客貨的需求不同，很少需要進行維修，證明該種地磚的設計及質料應該適合。但路政署日後在類似蘇坑街及文咸東街的街道進行改善工程時會以耐用為原則，考慮鋪設其他類型的地磚，甚至採用混凝土結構。 （回應楊少銓先生及甘乃威先生） 51. 水務署工程顧問茂盛 - 偉信聯營吳茂新先生表示，採用無坑挖掘法是為了將工程對行人過路及商戶的影響減至最低，但事前必須準確了解各種地底設施的位置，加上該項工程規模龐大，故影響的範圍亦較廣。顧問公司已要求承建商在繪畫堪測記號時使用水溶性筆代替噴漆，並於堪察完成後馬上清除所有標記。 （回應甘乃威先生） 52. 經討論後，委員會通過以下由阮品強先生及甘乃威先生提出的動議： 「強烈要求政府立刻改善文咸東街及蘇杭街一帶破爛的地磚。」

第11項：強烈要求政府改善中環德己立街與威靈頓街交界的行人過路設施 (中西區交運會文件第31/2004號) (下午5時46分至6時28分) 53. 主席指早前曾收到中環及半山分區委員會就改善德己立街及威靈頓街的交通情況提出的建議，要求交運會與有關部門研究。主席會前已將有關建議向運輸署轉達，並作為討論文件的附件。 54. 運輸署陸永昌先生表示，因應早前委員會有關收窄雲咸街皇后大道中路口的討論，以及五月十四日在德己立街與威靈頓街交界發生的交通意外，該署正計劃改善蘭桂坊一帶的整體交通情況，特別是行人環境及上落客貨的安排。 55. 陸永昌先生指出，由德己立街至威靈頓街一段是整條雲咸街最窄的部分，闊度只有約5米，卻經常有車輛上落客貨，以至該段以南的雲咸街及其他道路出現嚴重擠塞；而沿該段雲咸街進入威靈頓街後，由於同時有電單車停泊位、專線小巴站及上落客貨活動，導致交通比較混亂，繁忙時間更往往出現擠塞。至於鏞記大廈對開的一段威靈頓街，由於長期有的士及其他車輛停泊等候，令原本兩條行車線實際上只維持單線行車。為了解決上述的交通問題，運輸署草擬了一系列交通改善措施，現正檢討它們的可行性，並希望藉是次會議預先收集委員的意見： 將德己立街至威靈頓街一段雲咸街劃為禁止上落客貨區，確保該段雲咸街能保持兩線暢通； 向南延長雲咸街近威靈頓街路口的雙白線，及早將由雲咸街往威靈頓街及皇后大道中的兩線車輛分流，並按照中環及半山分區委員會的建議，在兩線分別加上前往威靈頓街及前往皇后大道中的路面標記； 為彌補上述措施(i)所減少的上落客貨位置，建議將現時威靈頓街威靈頓公爵大廈外的電單車停泊位遷往安蘭街，以騰出路面空間建造一個上落客貨灣，供附近商戶的上落客貨，而現時位於威靈頓街至皇后大道中一段雲咸街的上落客貨灣亦會保留。由於建造上落客貨灣會間接擴闊了該段威靈頓街兩端路口位置的南面行人路及令路口收窄，行人過路時亦會更安全；及 擴闊德己立街以西數十米的一段威靈頓街的南面行人路，以改善行人環境，並於鏞記大廈外建造上落客貨灣，既可提供適當的上落客貨位置，亦可收窄德己立街交界位置的威靈頓街路口，提升行人過路安全。 56. 但陸永昌先生表示，實施上述建議必須面對幾個問題： 由於收窄了部分路口的灣位，故必須禁止長度超過10米的車輛進入該區域。運輸署正研究搬遷德己立街的巴士站及相關的巴士路線改道安排，暫時未有確實的方案； 附近商戶可能會反對禁止在德己立街至威靈頓街一段雲咸街上落客貨，但藉建議於威靈頓街加設的兩個上落客貨灣，以及附近多處可供上落客貨的區域，運輸署相信已足以應付他們的實際需求； 搬遷電單車停泊位的建議可能會遭安蘭街的停車場及商戶反對，但就改善附近一帶的整體交通而言，運輸署認為必須作出取捨； 57. 運輸署陳展榮先生指出，在本年五月二十一日及六月一日與委員進行的實地視察中，均未有發現雲咸街皇后大道中路口出現擠塞，反而往往出現綠燈時段沒有車輛由雲咸街轉入皇后大道中的情況。事實上，運輸署在該路口已埋藏了感應器二十四小時監察交通流量，發現大部分時間車流約每小時300架次，以該路口交通燈每小時30次綠燈時段，每次容可許12至14架車輛通過計算，每小時應可讓360至420架次的車流通過，若皇后大道中沒有擠塞，應足以應付需求。另一方面，在皇后大道中北面的行人路擴闊後，該路口已沒有足夠空間同時讓兩架較大型的車輛由雲咸街兩線轉入皇后大道中，否則便需先將娛樂行對開的行人路大幅收窄去提供足夠的路面空間。運輸署在考慮對道路安全及行人環境的影響後，認為不適宜將威靈頓街至皇后大道中的一段雲咸街回復雙線行車。 58. 委員就運輸署提出的交通改善建議發表意見如下： 林乾禮先生對於在鏞記大廈外設上落客貨灣有保留。他指現時有來自三個方向的車輛進入該段威靈頓街，擔心設上客貨灣會影響車流的暢順，反而建議盡量將該路口以西的威靈頓街劃為全日禁區，確保進入該段威靈頓街後的車流暢順。 郭家麒先生建議將現時德己立街的巴士站遷往擬於鏞記大廈外建造的上落客貨灣，既可暢順德己立街的車流，乘客上落車亦較安全。 陳特楚先生建議先以試行方式盡快實施各項措施，然後於本年十月召開特別會議檢討成效。但他認為既然雲咸街已設有上落客貨灣，擬於威靈頓公爵大廈外建造的上落客貨灣可集中供上落客之用；而鏞記大廈外擬建的上落客貨灣則應向西移，以免影響由德己立街轉入威靈頓街的車輛。陳先生又指娛樂行對開的行人路過去是因應行人環境調查的結果而擴闊的，而據他觀察在繁忙時間亦確實有很多行人等候過路，因此對收窄該段行人路以恢復雲咸街路口雙線行車的做法有保留。 陳捷貴先生指實地視察期間確實發現雲咸街皇后大道中路口的交通燈號有剩餘的綠燈時間，在德己立街至威靈頓街一段雲咸街則有車輛停泊導致擠塞，而威靈頓公爵大廈外的一段威靈頓街，貨車及小巴上落客貨亦造成阻礙，而且有很多車由雲咸街進入威靈頓街，因此他支持中環及半山分區委員會提出加設路面標誌的建議，以及運輸署提出的其他交通改善措施，希望委員會同意讓運輸署以試行方式盡快實施。 甘乃威先生對於將德己立街至威靈頓街一段雲咸街劃為禁區，並將上落客貨活動遷往擬設於威靈頓街的兩個上落客貨灣的做法有保留，擔心車輛會因等候進入上落客貨灣而阻礙後面的車流，反而會令交通情況惡化，這亦是他一直堅持要將威靈頓街至皇后大道中一段雲咸街的上落客貨灣還原為行車線的理由。 59. 運輸署陸永昌先生表示，由於禁止了長度超過十米的車輛進入該區域，車流亦會因而減少，相信即使在鏞記大廈外設置上落客貨灣，餘下的一線行車亦應該足夠。此外，大部分建議只涉及路面標誌的修改，有需要時可以還原，故亦適宜試行。 （回應林乾禮先生及陳特楚先生） 60. 運輸署陳展榮先生補充說，將德己立街至威靈頓街一段雲咸街劃為禁區，是為了維持該段雲咸街兩線行車，然後於接近威靈頓街路口的位置將兩條行車線的車輛分別引入威靈頓街及餘下的一段接駁皇后大道中的雲咸街。由於分流後原本兩線的車流已變成一線，威靈頓街及餘下的一段雲咸街實際上只需一條行車線，故可利用另外的一條行車線建造上落客貨灣。此外，運輸署會將雲咸街皇后大道中路口的車流數據交予秘書，以便委員參考；如有需要，該署亦樂意與委員再次到現場視察。 （回應甘乃威先生） 61. 陳展榮先生又表示，由於需要就禁止10米以上車輛進入該區域等措施向業界及附近商戶等多方面進行諮詢，相信較難於九月的委員會會議前落實全部措施。此外，運輸署亦需等待己連拿利現正進行的渠務工程完成後才可開始試行，以免工程影響交通及試行的結果。 62. 林乾禮先生認為像雲咸街一帶的市中心區域，由於已有良好的公共交通接駁，故行人的道路使用權應該較車輛優先，委員會應該先就這原則達成共識，以決定是否接納運輸署提出的建議。 63. 甘乃威先生認同意行人優先的原則，但強調並不接納運輸署提出的建議，並要求運輸署必須進行充分諮詢後才開始試行。 64. 陳特楚先生指所有的改變難免會遭到既得利益者反對，但為了整個區域的利益著想，運輸署應盡快開始試行有關的交通改善措施。 65. 陸永昌先生表示會仔細考慮各委員提出的意見，並於試行的過程中多向委員匯報進展，增加透明度，希望藉此加快落實各項措施。 66. 主席促請運輸署盡快開始試行各項建議，並於九月的委員會會議上匯報進展。主席同意視乎試行的進展，有需要時可於十月召開特別會議再作討論。 67. 經討論後，委員會通過以下由阮品強先生、何俊麒先生、甘乃威先生及郭家麒先生提出的動議： 「中西區區議會交通及運輸委員會強烈要求政府立刻改善德己立街與威靈頓街交界的行人過路設施，提升行人的過路安全。」

第12項：請用積極態度回應市民訴求 (中西區交運會文件第27/2004號) (下午6時28分至6時38分) 68. 主席在回應陳捷貴先生的查詢時指出，根據慣例，委員會會將需要邀請嘉賓出席的事項在會議中優先討論，以免因會議延誤而令嘉賓久候，而由於該份討論文件只涉及運輸署的常設代表，因此被安排於議程較後的位置討論。 69. 陳捷貴先生表示，在西營盤社區綜合大樓出入口加設橫過般咸道的行人過路燈並非他個人的想法，過去中西區區議會轄下長者服務工作小組安排區議員探望區內各長者服務單位時亦多次有長者提出，而其後復康事務工作小組及西營盤社區綜合大樓管理委員會也有相同的建議。此外，該大樓內有安老院、幼兒中心、展能中心及單身人士宿舍，長者、幼兒、智障人士及他們的家人等出入的人很多，絕非如運輸署書面回覆所述只有少數人利用大樓的升降機來往高街及般咸道。陳先生指多次遭運輸署拒絕仍反覆提出該要求，是鑒於居民有實際的訴求，並建議該署安裝按鈕式交通燈。 70. 運輸署陳仲英先生表示，明白陳捷貴先生提出加設行人過路燈是出於好意，該署亦曾考慮多個安裝位置，但由於受附近的建築物阻礙，全部位置的視距均與政府指引中的70米安全標準（雙方向）相差很遠，部份位置只能滿足一個方向的視距要求，這會影響過路安全，尤其是對長者及傷殘人士，因此該署最終認為不適宜加設行人過路燈。 71. 經討論後，委員會同意陳特楚先生的建議，由運輸署與陳捷貴先生於會後進行實地視察及跟進。

第13項：掌握數據、瞭解情況、改善交通 (中西區交運會文件第32/2004號) (下午6時38分至6時39分) 72. 就運輸署提供的交通調查數據，陳捷貴先生轉述了陳財喜先生提出的七項建議： 就「中區策略性交通研究」向委員會提供更詳細資料； 定期向委員會提供有關的數據以便作出比較； 向委員會提供各項交通改善措施的實施時間表及優先次序； 引入電子道路收費計劃； 將部分位於畢打街的巴士站遷往其他地點； 限制貨車上落貨的時間；及 將部分西行的巴士路線改經德輔道中。 73. 主席請運輸署詳細考慮委員的建議。

第14項：強烈要求政府在荷李活道界乎水坑口街至樓梯街一段道路加設行人過路設施 (中西區交運會文件第33/2004號) (下午6時39分至6時42分) 74. 甘乃威先生指該段荷李活道在繁忙時間車流頻密，行人過路很困難，因此居民亦多次要求在荷李活道／水坑口街交界或荷李活道／樓梯街交界加設行人過路設施；而警方的回覆亦顯示該段道路的交通意外數字頗高，因此希望運輸署慎重考慮加設行人過路設施的建議，而非單單修改道路指示標誌。 75. 經討論後，委員會通過以下由何俊麒先生、甘乃威先生及阮品強先生提出的動議： 「強烈要求運輸署在荷李活道界乎水坑口街至樓梯街一段道路加設行人過路設施。」

第15項：續議事項查察表 (中西區交運會文件第36/2004號) (下午6時42分至6時50分) 從速改善道／羅便臣道的行人路 76. 路政署提供的回覆中指有關工程預計可於本年年尾展開，並於明年年初完成，陳捷貴先生希望路政署能提前進行有關工程，早日改善羅便臣道的行人安全。經討論後，委員會同意將事項交由中西區地區管理委員會跟進。 要求開辦經西區往機場、九龍及新界的巴士 77. 主席表示已於上次會議後致函邀請運輸署署長會面，但署長因離港工幹而未能出席，但該署表示已邀請巴士公司研究開辦連接西區及機場的路線，並打算在來年的巴士路線發展計劃中諮詢委員會。 78. 運輸署陳志堅先生回應委員的提問如下： 「2004/05年度巴士路線發展計劃」的諮詢工作因受到去年年尾的區議會選舉影響，以至延遲至本年三月才提交委員會討論，但「2005/06年度巴士路線發展計劃」的諮詢安排將回復正常，運輸署會於本年十二月至明年一月將計劃提交委員會討論。運輸署亦已就開辦連接西區及機場的路線發信邀請各巴士公司提交建議，但由於該路線較長，所需資源亦較多，運輸署相信各巴士公司需要較長時間研究如何於其他路線調配資源，以及評估新路線對其他路線的影響，因此認為適宜將建議包括在「2005/06年度巴士路線發展計劃」之內。 （回應甘乃威先生） 過去個別巴士公司也曾提交連接西區及機場的路線建議，但運輸署並不贊成有關的建議；但鑒於過去一年分別收到中西區及南區區議會的要求，運輸署在考慮兩區最新的發展及對機場巴士的需求後，已主動邀請各巴士公司提交建議，因此不同意委員指該署在處理上有欠積極。 （回應楊浩然先生） 79. 主席建議運輸署將巴士公司就開辦該條路線提交的初步建議，提早在「2005/06年度巴士路線發展計劃」的諮詢前提交委員會討論，好讓該署及巴士公司早日收集委員的意見及作出適當修改，然後在明年初討論巴士路線發展計劃後迅速落實。 80. 委員備悉該份續議事項查察表。

第16項：書面問題 長者提出有關交通及運輸的意見 (中西區交運會書面問題第5/2004號) 及 要求增加54號專線小巴的班次或增設中西區往瑪麗醫院的巴士服務 (中西區交運會書面問題第6/2004號) 及 要求擴闊永樂街及禧利街交界行人路 (中西區交運會書面問題第7/2004號) 及 要求延長威利麻街雙黃線 (中西區交運會書面問題第8/2004號) (下午6時50分至6時54分) 81. 主席表示運輸署已就長者提出有關交通及運輸的意見逐一回覆，委員如欲就個別項目再作跟進，可另行提交討論文件。 82. 就委員要求擴闊永樂街及禧利街交界行人路，甘乃威先生要求運輸署提供永樂街南面行人路擴闊工程的圖則，供各委員參閱。 83. 至於要求延長威利麻街樂基商業中心對開的雙黃線，主席指該處的行人路實在非常狹窄，而路旁停泊的車輛許多都並非真正上落貨，而是違例停泊等候，希望運輸署能積極考慮將雙黃線延長，方便居民出入。

第17項：工作小組報告 84. 「中區交通及行人天橋系統工作小組」的報告已於會前寄交各委員，委員備悉該份小組報告。

第18項：其他事項 85. 沒有其他事項討論。

第19項：下次會議日期 86. 主席告知委員，下次會議日期為二零零四年九月十六日，截交文件日期為二零零四年九月三日，政府文件則須於二零零四年八月三十日前提交。

87. 會議於下午六時五十五分結束。

會議紀錄於　　　　年          月              日通過

主席：黎國雄博士

秘書：蘇冠群先生

中西區區議會秘書處

二零零四年九月

二零三

# Text boxes

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

拓展署

運輸署

運輸署