西貢區議會

文化、康樂及體育委員會

二○○六至○七年度第二次會議記錄

日期︰二○○六年六月十三日（星期二）

時間︰下午二時三十分

地點︰西貢區議會會議室

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (下午) | (下午) |  |
| 邱 全先生，MH（主席） |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 劉慶基先生（副主席） |  | 二時三十分 | 四時二十五分 |  |
| 吳仕福，BBS，太平紳士 |  | 二時三十分 | 四時○五分 |  |
| 周賢明先生，MH |  | 二時三十分 | 五時二十五分 |  |
| 張鎮海先生，MH |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 范國威先生 |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 邱戊秀先生 |  | 二時三十分 | 四時四十分 |  |
| 何民傑先生 |  | 二時四十分 | 五時二十分 |  |
| 林咏然先生 |  | 二時三十分 | 四時十五分 |  |
| 陸平才先生 |  | 二時五十分 | 五時三十五分 |  |
| 伍炳耀先生 |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 柯耀林先生 |  | 二時三十分 | 四時三十五分 |  |
| 溫悅昌先生 邱志雲先生 朱國威先生，MH |  | 二時三十分 二時三十分 二時三十分 | 五時三十五分 五時三十五分 五時正 |  |
| 張寶合先生 |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 江永泉先生 |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 林培明先生 |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 駱水生先生 |  | 二時三十分 | 五時二十五分 |  |
| 石堅華先生 |  | 二時三十分 | 五時三十五分 |  |
| 黃耀榮先生 任振強先生 |  | 二時三十分 二時三十分 | 五時三十五分 四時五十五分 |  |
| 王珮琳女士（秘書） | 西貢民政事務處行政主任（區議會）1 |  |  |  |
| 列席者： |  |  |  |  |
| 蔡孝欣女士 | 西貢民政事務助理專員 |  |  |  |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任（區議會） |  |  |  |
| 周志成先生 | 西貢民政事務處一級行政主任（區議會） |  |  |  |
| 陳志明先生 | 康樂及文化事務署文化事務經理(新界東)市場推廣及地區活動 |  |  |  |
| 王佩玲女士 | 康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理1 |  |  |  |
| 劉銘德先生 | 康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）3 |  |  |  |
| 曾巧儀女士 | 康樂及文化事務署高級行政助理（策劃事務）3 |  |  |  |
| 袁雪霏女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(策劃及發展) |  |  |  |
| 馮永基先生 | 建築署高級建築師 |  |  |  |
| 陳解頤女士 | 建築署建築師 |  |  |  |

缺席致歉者

林麗強先生

（一）	歡迎詞

主席歡迎各位委員和部門代表出席西貢區議會(下稱“區議會”)文化、康樂及體育委員會(下稱“委員會”)二○○六至○七年度第二次會議，特別是﹕

新加入委員會的增選委員張寶合先生；

康樂及文化事務署文化事務經理(新界東)市場推廣及地區活動陳志明先生；

康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)劉銘德先生；

康樂及文化事務署高級行政助理(策劃事務)曾巧儀女士；及

康樂及文化事務署圖書館高級館長(策劃及發展)袁雪霏女士。

- 委員備悉，會議常規第42(1)條規定，任何委員如未能出席會議，必須在該次會議舉行之前，以書面把未能出席的原因通知秘書處，以待委員會決定是否同意其缺席。會議常規第15(3)條規定，在會議進行期間，所有出席或旁聽會議人士必須關掉響鬧裝置及不得使用電訊器材通話。此外，會議常規第7(3)條規定，委員抵達及離開會議的時間將予以記錄。因此，當委員離開會議時，須通知主席或秘書。

3.	主席報告，林麗強先生因事未能出席是次會議，並已於會前請假。委員一致同意上述人士的缺席申請。

- 委員備悉，根據會議常規第7(1)條規定及為方便會議有效進行，每位委員就某一議題參與討論或辯論的最高次數為兩次，而每次發言的時限為一分鐘。

（二）	通過上次會議記錄

5.	委員一致通過委員會二○○六至○七年度第一次會議記錄。

（三）	報告事項

獲財務及行政委員會撥款的文康體活動

[SKDC(CRS)文件第13/06-07號]

6.	主席報告，截至二○○六年五月三十日為止，財務及行政委員會共撥款1,555,611元資助各項文康及體育活動。

西貢區文化活動匯報

[SKDC(CRS)文件第14/06-07號]

- 陳志明先生介紹文件內容。

8.	吳仕福先生查詢，康樂及文化事務署(下稱“康文署”)會否在西貢區舉辦香港回歸九周年慶祝活動。陳志明先生回應，據他了解，康文署沒有計劃舉辦香港回歸九周年慶祝活動；如委員有任何建議，他可轉達予署方有關組別考慮。

西貢區康體活動及設施管理匯報

[SKDC(CRS)文件第15/06-07號]

9.	王佩玲女士介紹文件內容。她表示，由於正值夏季，康文署除了開辦多個游泳訓練班外，還安排正確使用健身室簡介會，講解如何正確使用健身室設施，以提高健身室的使用率。吳仕福先生在上次會議表示，他希望康文署提供水上活動的資料。因此，她在是次會議向委員派發了水上活動資料套，當中包括介紹康文署轄下五個水上活動中心(即黃石水上活動中心、大美篤水上活動中心、創興水上活動中心、聖士提反灣水上活動中心和赤柱正灘水上活動中心)的資料小冊子、光碟、課程簡介宣傳單張、每月訓練班宣傳單張、報名表及水上活動安全指引。市民除了可親臨康文署十八區分區辦事處索取每月訓練班宣傳單張外，也可通過互聯網瀏覽有關資料。康文署的水上活動中心除了開辦不同類型的訓練班外，還為市民特別設計訓練計劃，並提供水上活動設施供市民租用。

10.	周賢明先生查詢，康文署有否為興建和製造卵石路釐訂安全標準，例如療效、卵石大小、尖幼和疏密等等。他並查詢，康文署除了在水上活動中心舉辦水上活動訓練班外，會否計劃在區內現有游泳池開辦韻律泳、水球等訓練班。另外，他說，在六月六日的區議會全體會議上，區議會爭取成為試點，率先推行民政事務局建議的地區設施管理模式。他查詢，在建議實落後，康文署會否向區議會報告康體活動及設施管理的機制。

11.	溫悅昌先生說，據悉康文署於四月至八月期間，在明德邨開辦的太極拳訓練班頗受歡迎，45個名額迅速額滿，他請康文署考慮把名額增至55個或以上。

12.	范國威先生說，今年年初，將軍澳寶康公園內一個兒童嬉戲架遭年青人留下的煙蒂燒毁，事後康文署更換了被燒毁的軟墊，但沒有維修嬉戲架。他問康文署何時進行維修。另外，他表示，過去有兒童在泳池內嘔吐或便溺，泳池須關閉數小時才清理妥當。近月，康文署推出以卡通人物“麥嘜”和“麥兜”為主題的宣傳計劃，傳遞保持泳池清潔的信息。他詢問，這項宣傳計劃推出後，兒童在泳池內嘔吐或便溺的情況有否改善。

13.	王佩玲女士回應說，每條卵石徑旁均會豎立指示牌，列明安全使用守則，例如提醒使用者穿著襪子、患有糖尿病或心臟病等人士不宜使用等指引。康文署管理的卵石徑由建築署負責建造，會後她會向該署查詢建造卵石路的安全標準。至於韻律泳和水球訓練班，地區辦事處暫時未有考慮安排這些活動，現時康文署轄下的體育資助及發展組分別會資助體育總會舉辦不同類型的游泳活動，包括韻律泳和水球等活動。當民政事務局建議的地區設施管理模式落實後，康文署在舉辦活動前會諮詢有關委員會，在收集意見後才正式推出活動。另外，康文署會定期檢討各類訓練班的需求，並在有需要時調整名額；該署會檢討明德邨太極拳訓練班的報名情況，以決定會否增加名額。康文署計劃在本年八月更換寶康公園內損毀的兒童嬉戲架。由於以卡通人物“麥嘜”和“麥兜”為主題的保持泳池清潔宣傳計劃推出時間尚短，暫時仍未清楚計劃的成效。

14.	張寶合先生查詢，市民可到哪裡索取介紹水上活動中心的光碟。康文署在是次會議派發的資料在二○○一年印製，內容可能已過時失實，希望康文署更新內容。

15.	吳仕福先生查詢水上活動中心的使用率。他建議康文署研究開辦其他水上活動訓練班供市民參加。舉例來說，一年一度龍舟競渡廣受市民歡迎，康文署可考慮開辦龍舟訓練班。

16.	江永泉先生支持康文署在暑期較平日開辦更多訓練班，但指出部分較冷門的訓練班參加人數較少，因此詢問康文署會否訂定訓練班的參加人數下限，以免浪費資源。

17.	邱志雲先生表示，康文署在四月及五月只分別開辦一個初級和一個中級社交舞訓練班，班數實在太少。再者，康文署從未在西貢鄉郊開辦社交舞訓練班，西貢分區委員會每年都在西貢賽馬會大會堂舉行除夕舞會，反應熱烈。因此，他建議康文署在西貢區進一步推廣社交舞，以配合區內人士的愛好。

18.	林咏然先生請康文署提供度假村宿營和日營營地的使用率。他得悉，創興水上活動中心的使用率一直高企，康文署有計劃在該中心進行擴建計劃，他請康文署告知委員有關擴建計劃的最新進展。

19.	王佩玲女士回應說，水上活動的資料由康文署轄下的戶外活動中心小組提供。由於印刷課程資料的成本頗高，相信該小組每隔數年才會印製一次，但市民可通過互聯網瀏覽最新資料。康文署各分區辦事處及水上活動中心均備存光碟及課程資料，供市民索閱，康文署並會把光碟和課程資料郵寄給社會服務團體。另外，康文署轄下的戶外活動中心小組暫時只有彩艇供市民租用。她續說，如訓練班的報名人數少於預計名額的一半，訓練班便會取消。康文署一直在將軍澳體育館開辦社交舞班及一年一度的社交舞晚會，今年的晚會將安排在聖誕節舉行。此外，她表示會後會向林咏然先生提供度假村宿營和日營營地的使用率，以及創興水上活動中心擴建計劃的資料。

負責人﹕康文署

20.	吳仕福先生表示，龍舟競渡是一項國際盛事，最初由西貢推廣至全港各區，其後更從香港傳揚至世界各地。因此，康文署應重視這項體育運動的培訓工作，以配合其發展；西貢的地區人士也可聘請龍舟教練和舉辦國際龍舟比賽。假如康文署不舉辦有關活動，實在是不能與時並進。

21.	劉慶基先生建議康文署配合西貢區天時地利的優勢，把龍舟競渡推廣為本土體育運動之一，以吸引遊客。

22.	王佩玲女士表示，她會把委員的意見轉達戶外活動中心小組。

23.	吳仕福先生建議邀請戶外活動中心小組的代表出席委員會下次會議，介紹水上活動的發展路向。

負責人﹕秘書處

（四）	新議事項

將軍澳第二所分區圖書館

[SKDC(CRS)文件第20/06-07號]

24.	主席表示，委員已於六月二日參觀將軍澳公共圖書館，了解分區圖書館的規模和運作。

25.	劉銘德先生介紹文件內容，並請委員就擬建圖書館的選址及發展範圍提供意見。

26.	林咏然先生表示，將軍澳公共圖書館的使用率很高，特別是自修室，每逢考試季節都座無虛席。由於擬建圖書館座落於將軍澳南，該區人口以年青人居多，而且多屬低下階層，對自修室的需求很大，因此建議康文署加強擬建圖書館的自修室服務。

27.	柯耀林先生查詢，擬建的圖書館是獨立興建，還是與擬建的體育館設於同一建築物內。由於在將軍澳第74區將會興建職業訓練局(下稱“職訓局”)新校園，計劃興建的休憩公園的面積也會相應減少，最近有消息指該休憩公園的面積會進一步減少，他查詢康文署可否提供相關資料。

28.	范國威先生表示，康文署建議在擬建的圖書館內開設咖啡閣，他詢問全港共有多少間公共圖書館設有咖啡閣。

29.	何民傑先生表示，興建第二間分區圖書館是好消息，但還不是鳴謝康文署的時間，因為一年前康文署計劃在將軍澳第74區興建休憩公園，但後來該幅土地的規劃竟有重大轉變，因此，單憑康文署在次會議提交的討論文件而論，不足以讓他有信心。他查詢，興建第二間分區圖書館所需的時間、工程造價，以及興建過程中可能出現的變數。另外，他說，上星期有學者舉行了地方行政改革講座，他獲邀為講者，並以“睡房社區的苦悶”為題，指出調景嶺的康樂設施匱乏，沒有供居民娛樂的足夠空間。

30.	邱戊秀先生查詢擬建的圖書館將於何時落成啓用。張鎮海先生建議在擬建的圖書館設施中加入剪紙藝術的元素。

31.	溫悅昌先生歡迎在將軍澳南興建公共圖書館。他表示，坑口區的人口約10萬，區內居民到將軍澳南或北的路程頗遠，將軍澳第44區綜合大樓將設立一間閱讀室，因此他建議康文署把該閱讀室改作小型圖書館，並關閉明德邨和厚德邨的流動圖書車，以減省資源。

32.	吳仕福先生表示，擬建圖書館的面積只有2 900平方米，應該擴大以配合將軍澳南的發展。西貢公共圖書館和將軍澳公共圖書館的設計已過時，他認為各區設施採用劃一的設計並不可取，因此建議康文署不要墨守成規，應參考本地大學和世界各地的圖書館的時尚設計，令新圖書館成為為將軍澳的地標。

33.	陸平才先生表示，他不反對在將軍澳第74區興建第二間地區圖書館，但希望規劃署和土木工程拓展署就將軍澳第67區和第74區作出完善規劃，避免兩區的發展出現矛盾。他指出，將軍澳南的居民比較年輕，而且區內學校林立，因此希望康文署加強擬建圖書館的學生自修室和多媒體圖書館的服務。

34.	劉銘德先生回應表示，規劃署已建議預留將軍澳第67區部分土地作休憩用地之用，以彌補第74區因興建職訓局新校園而減少的休憩用地面積。有關將軍澳第二間分區圖書館擬由第67區遷往第74區的建議，康文署已諮詢有關部門。規劃署原則上支持有關建議。如委員會支持把將軍澳第二間分區圖書館的選址由第67區改為第74區，康文署會向規劃署反映；以便規劃署在將軍澳分區計劃大綱圖落實有關改動。康文署理解將軍澳南居民對自修室的需求殷切，但同時要考慮眾多影響圖書館各項設施面積規範的因素，包括資源投放、維修保養及使用率等。不過，康文署會積極考慮委員就學生自修室面積提出的意見，以配合當區的實際情況。劉先生續說，擬建圖書館與第74區的休憩公園和體育館會整體以一個工程項目處理，讓建築署靈活設計，按其專業知識判斷圖書館是否適宜獨立興建，還是與擬建體育館建於同一幢建築物內。康文署會盡快就第74區休憩公園和體育館的發展範圍諮詢區議會，以進行進一步的籌劃工作。有關計劃經民政事務局審批後，建築署便會進行可行性研究、評估造價、制訂施工時間表，以便申請預留撥款。一般圖書館的建築期約為32個月，但需視乎地盤是否存在其他技術問題，因此暫時仍未確定工程的時間表及造價。如委員要求圖書館採用較時尚和先進的設計，康文署可要求建築署在設計時加以考慮。待草擬設計方案後，康文署會聯同建築署諮詢區議會意見。此外，康文署樂意配合推廣剪紙藝術活動，但暫時未有考慮在擬建圖書館內闢設以剪紙藝術為主題的永久設施，署方其他場地亦設有多用途活動室可供舉辦有關活動。康文署在參考地區人士及區議會的意見後，將於將軍澳第44區綜合大樓的體育館內闢設一間閱讀室，民政事務局最近已批准有關建議。

35.	袁雪霏女士回應，現時公共圖書館內最大規模的咖啡閣設於香港中央圖書館。康文署得到民政事務局的批准，在分區圖書館會內設置咖啡閣，以配合圖書館的休閒氣氛。二○○○年後興建的大埔公共圖書館和馬鞍山公共圖書館均設有面積約15平方米的咖啡閣。根據現時的策劃，分區圖書館的面積為2 900平方米，如須附設流動圖書車辦公室，則圖書館面積需為3 100平方米。隨着將軍澳的人口不斷增加，現時採用流動圖書車提供服務，並非滿足市民對圖書館服務需求的最佳方法，因此需要在區內興建多一間分區圖書館。

36.	劉慶基先生表示，將軍澳南居民中有很多學生，對圖書館服務的需求比其他地區大，因此建議康文署盡量擴大擬建圖書館的面積。

37.	張寶合先生查詢，每20萬人口興建一間分區圖書館的標準於何時訂立；他指出，前行政長官鼓勵市民持續進修，但有關標準卻未能配合實際需要。擬建圖書館落成後，將軍澳南和將軍澳北都設有圖書館，但將軍澳中卻沒有圖書館，居民仍需使用流動圖書車；假如第44區不會興建小型圖書館，則絶不能關閉明德邨的流動圖書車。他建議把圖書館的面積分為大、中、小三級，因應不同地區的需求設立不同等級的圖書館。

38.	溫悅昌先生促請康文署研究，是否可把將軍澳第44區綜合大樓內擬建的閱讀室改為小型圖書館。他說，除非康文署在該大樓闢設小型圖書館，否則不贊成關閉明德邨的流動圖書車。

39.	范國威先生表示，雖然現時將軍澳圖書館的規模不及香港中央圖書館，但其外觀別具特色，如擬建圖書館的外觀媲美現有圖書館，他已感到滿意。將軍澳圖書館早於二○○一年七月開幕，當時將軍澳的人口已達28萬，顯示該圖書館剛開幕時的使用情況已接近飽和。將軍澳南的人口結構年輕，學生特別多，因此自修室的面積須盡量擴大。他並認為，如圖書館的整體面積擴大，則毗鄰休憩公園的面積便應相對縮小，建築署在設計時須取得平衡。

40.	周賢明先生支持把將軍澳第二間分區圖書館的選址由第67區改在第74區。他建議主席請各委員就此事表決，讓各有關部門盡早規劃。他也促請由吳仕福先生領導的第74區發展工作小組盡快開會，密切監察職訓局新校園的面積是否超逾諮詢區議會時所提出的面積。他表示，康文署與政府產業署曾研究增加分區圖書館的面積，因此，他查詢最新修訂的2 900平方米面積標準比以往增加了多少。他建議爭取在擬建圖書館附設流動圖書車停泊處，並在設計時預留地方供圖書館服務日後發展，例如集體借書服務和資訊科技推廣活動等。將軍澳游泳池的餐廳關閉多時，康文署現時利用該處擺放貨物，實在浪費資源，因此建議署方在有需要時改變餐廳的用途，發展圖書館服務。

41.	何民傑先生表示，將軍澳第二間分區圖書館最快也須在五至八年後才落成，屆時區內的人口結構也會改變，學生人數未必如現時般眾多。他指出，圖書館的設計較面積更重要，香港各區圖書館的設計千篇一律，遠遜於本地大學和外國的圖書館。他建議在擬建的圖書館內設置無線上網系統，方便市民使用。他希望康文署和有關部門能與職業訓練局認真溝通，緊密合作，例如康文署和職業訓練局可考慮把兩間擬建的圖書館整合，從而更有效地運用空間。

42.	劉銘德先生回應表示，規劃署的準則是每20萬人口興建一間分區圖書館。香港各區分區圖書館的面積介乎1 500至2 200平方米之間。康文署現時計劃盡量擴大將軍澳第二間分區圖書館的面積，以達到現有標準的上限，即2 900平方米，有關面積要求仍有待政府內部審批。現階段若要進一步爭取額外面積的機會不大。至於圖書館的設計概念，則需待工程成功爭取預留撥款後，由建築署擬備設計時作出研究。

43.	主席請委員就是否同意把將軍澳第二間分區圖書館的選址由第67區改在第74區一事進行表決。在無人反對的情況下，委員會通過康文署提交的文件，支持把將軍澳第二間分區圖書館的選址由第67區改在第74區及促請署方盡快推行有關工程計劃。

(議事完畢，袁雪霏女士先行離席。)

西貢萬宜遊樂場及沙咀遊樂場翻新工程

[SKDC(CRS)文件第16/06-07號]

44.	主席歡迎建築署高級建築師馮永基先生及建築師陳解頤女士出席是次會議。

45.	馮永基先生說，數年前，建築署曾向西貢區議會承諾在西貢興建一條視覺走廊，以天后廟為起點，連接萬宜遊樂場和沙咀遊樂場，最後以西貢碼頭為終點。馮先生簡介上述文件的內容。他說，由於萬宜遊樂場和沙咀遊樂場翻新工程的規模不大，因此無須就每期工程諮詢區議會，但建築署在進行第一期工程前曾諮詢區議會。不過，其後仍有不少居民不滿遊樂場的設計，包括物料不夠耐用、涼亭數目不足等，所以署方會就工程其餘部分的設計諮詢區議會。馮先生接着以投影片介紹遊樂場翻新工程的詳情︰

      - 有關第一期翻新工程，有居民認為綠化部分不足，而且涼亭太接近餐廳。事實上，這是設計的原意，即刻意在萬宜遊樂場少種植樹木，而沙咀遊樂場的樹木則較多，造成兩者的對比；而涼亭設於餐廳旁邊，是希望把涼亭與籃球場兩種靜態和動態的設施分隔。雖然第一期工程已竣工，但建築署仍然希望委員就以上項目提供意見，以便進行檢討；

      - 第二期工程包括沙咀遊樂場和萬宜遊樂場籃球場。兩期工程會採用的物料相同；由於木製設施須較頻密維修，因此較少使用木材；

      - 沙咀遊樂場的翻新工程，會把現時位於遊樂場入口的牌坊會移至遊樂場側面。牌坊雖然有一定傳統意義，但並非極具歷史價值的古迹，遷置牌坊可騰出更多空間興建涼亭，以及在四周多種植樹木；

      - 萬宜遊樂場籃球場的工程包括把籃球場移置九十度，以解決籃球架貫穿風水線上其中兩個鐘的問題，並可騰出空間興建兩個涼亭；另外，還包括拆除電錶房，種植樹木遮掩電機房，以及填平沙井，方便團體搭建舞台作表演之用等多項工程。

46.	主席請委員發表意見，並建議建築署參考委員的意見更新設計圖。主席也建議委員會召開特別會議，邀請萬宜村和沙咀村的居民代表出席。

47.	范國威先生首先恭賀建築署興建的天水圍濕地公園獲香港建築師學會頒發二零零五年全年建築大獎。至於上述遊樂場翻新工程，他認為，遷置沙咀遊樂場入口的牌坊和移置萬宜遊樂場籃球場的影響不大，相信居民會接受方案。他同意舉行特別會議討論有關事項，並希望翻新工程可盡快完成。

48.	張鎮海先生認為，萬宜遊樂場的空間大，即使籃球架貫穿風水線也無須移置籃球場。他續說，萬宜遊樂場的涼亭翻新工程相當順利。另外，他認為視覺走廊落成後將成為西貢區的一大特色。

49.	柯耀林先生表示，委員會和建築署在徵詢居民的意見時，可諮詢居民是否希望保留籃球場；如居民認為無此必要，當局可考慮在籃球場原址興建其他設施。

50.	主席表示，建築署進行翻新工程時，會保留現有的設施，不會無故拆除。委員會將召開特別會議，邀請萬宜村和沙咀村的居民代表出席，並進行實地視察。

負責人︰建築署、秘書處

51.	馮永基先生說，在第一期工程進行期間，有不少外籍人士提出意見，因此建議邀請他們出席委員會的特別會議。此外，由於冬季時，萬宜遊樂場會舉行年宵市場和神功戲，因此希望工程可於冬季前完成。

(議事完畢，馮永基先生和陳解頤女士先行離席。)

促請康文署在將軍澳第74區公園內放置公眾藝術品

[SKDC(CRS)文件第17/06-07號]

52.	范國威先生簡介上述文件的內容。他表示，數年前康文署轄下的藝術推廣辦事處曾與房屋署合辦藝術品設計比賽，得獎作品被製成實物擺放在東涌逸東邨供市民欣賞。雖然這些藝術品的製作和維修花費不菲，但既可令公眾有機會更接近藝術，又能為公園增添特色，實在物有所值。將軍澳第74區將興建康文署的圖書館和體育館，以及職業訓練局的設計學院，在區內擺放公眾藝術品，定能令第74區倍添藝術氣息。

53.	劉銘德先生回應表示，在新市鎮加添藝術及文化元素，可以令社區更活潑多姿，也可提升公共設施的質素。將軍澳第74區日後有職業訓練局的設計學院，相信該區將別具特色；康文署對於是否在該區擺放公眾藝術品持開放態度，如藝術推廣辦事處認為方案可取，會考慮在區內的公園預留地方，讓建築署興建放置藝術品的地台。劉先生表示，第74區休憩公園工程尚未進入設計階段，仍有討論空間，有關建議可由各有關單位，包括藝術推廣辦事處進一步考慮。

54.	動議在無人反對下獲得通過。主席請秘書處去信康文署藝術推廣辦事處，表達委員會的意見。

負責人﹕秘書處

(五)	續議事項

將軍澳第40A區地區休憩用地

（上次會議記錄第107段）

55.	曾巧儀女士表示，上述工程已分別於四月七日和四月底提交立法會民政事務委員會和財務委員會工務小組委員會審批，並於五月十九日獲立法會財務委員會通過撥款。工程已提升為甲級工務工程，建築署現正籌備招標工作，如一切順利，工程將於本年年底動工。

56.	周賢明先生指出，地盤出入口位於常寧路公園，該處早上交通繁忙，附近更有一所幼稚園，因此促請康文署、運輸署和警務處提高警覺，採取適當措施以確保交通安全。

將軍澳第44區臨時休憩處

要求把將軍澳第44b及44c區修建為臨時公園

（上次會議記錄第95-103段）

57.	曾巧儀女士說，鑑於上次會議有委員表示關注將軍澳第44區社區苗圃和臨時休憩處的造價，康文署遂於會後向土木工程拓展署查核有關資料。根據土木工程拓展署提供的資料，社區苗圃的造價為150萬元，而臨時休憩處的最新估價則由原定的200萬元下調至190萬元，可見社區苗圃和臨時休憩處的造價差別不大。

58.	王佩玲女士表示，社區苗圃計劃第一至第四期的申請人數分別為260人、93人、237人和200人。

將軍澳第45區擬建康樂設施

（上次會議記錄第108-120段）

59.	劉銘德先生表示，康文署與建築署在上次會議向委員會詳細介紹將軍澳運動場的設計並徵詢委員會的意見。當局其後於六月十二日邀請立法會民政事務委員會議員出席工程的簡報會，並於同日召開記者招待會，宣布將軍澳運動場動工興建，預計於二○○九年四月落成用。運動場的動土典禮將於六月十七日下午舉行，由於將軍澳運動場工程屬於重點工程項目，東亞運動會多個參賽地區的代表亦會出席動土典禮。康文署已向委員發出邀請卡，誠邀委員出席，見證這個重要時刻。在運動場施工期間，康文署與建築署將與各有關方面，包括當地居民保持緊密聯絡，加強溝通，希望工程順利如期完成。

60.	主席表示，將軍澳運動場動土典禮將於六月十七日下午三時三十分在將軍澳寶康路工程地盤舉行，他呼籲委員抽空出席。

61.	溫悅昌先生指出，運動場的工程獲得各大報章廣泛報道。不過，他請當局特別注意運動場的廣播聲量，以免出現如香港大球場、將軍澳寶翠公園和西貢鄧肇堅運動場的噪音問題。此外，他表示會出席動土典禮。

62.	陸平才先生是富康花園業主立案法團主席。他指出，富康花園鄰近將軍澳運動場，但法團至今仍未收到康文署有關將軍澳運動場的諮詢文件。運動場經常會出現噪音問題，運動會舉行時問題尤其嚴重。東亞運動會是一項國際性比賽，賽事極有可能於晚間舉行，他促請康文署務須注意，賽事會否對附近居民造成滋擾。另外，他也要求有關部門注意區內的交通配套問題。

63.	劉銘德先生表示，建築署在上次會議已經以投影片詳細介紹將軍澳運動場的設計，他建議秘書處在會後把有關資料交給陸平才先生參閱。他表示，運動場與民居大致相距一百多米，最短的距離也有五十多米，其中以副場與民居最接近，但副場的音響要求較低，通常會採用多個揚聲器，而不會只集中使用數個高能量揚聲器。承辦商曾利用電腦模擬副場的噪音分布情況，以確保音量符合環境保護署(下稱“環保署”)的規定。此外，運動場的設計非常重視燈光控制，以免產生強光滋擾附近居民。將軍澳運動場主要會作體育用途，至於舉辦小型聚會和節慶活動等的租用申請，康文署會按個別情況考慮是否適宜於該運動場舉行。

負責人﹕秘書處

盡速興建第56區休憩公園

（上次會議記錄第86-94段）

64.	曾巧儀女士表示，康文署與地鐵公司（下稱“地鐵”）於上次會議曾就將軍澳第56區休憩公園的擬建設施諮詢委員會。地鐵最近向康文署提交了公園的初步設計概念圖，康文署正進行研究，稍後會向地鐵反映意見。此外，康文署亦建議地鐵盡快就公園的設計方案諮詢委員會。

設立香港足球總會訓練中心

（上次會議記錄第106段）

65.	主席說，規劃署在三月三十日實地視察第77區時提供的介紹圖表已由秘書處於四月二十七日發給各委員。

66.	周賢明先生表示，六月六日的區議會全體會議通過了動議，促請政府發展將軍澳第77區餘下土地，他詢問有關部門的跟進情況。此外，他查詢有關環保署發牌予香港足球總會(下稱“足總”)興建足球訓練中心的進展。規劃署一直強調第77區有足夠空間興建水上活動設施，但所指的空間是面向大海，而適合進行龍舟和划艇活動的水道旁邊的土地則會用作興建足球訓練中心。

67.	劉銘德先生回應表示，環保署曾要求康文署就興建足球訓練中心一事提供意見，康文署已把意見告知環保署。據他了解，規劃署已備悉區議會有關規劃發展將軍澳第77區土地的意見，相信該署在制訂將軍澳分區計劃大綱圖時會加以考慮。

促請政府發展將軍澳77區餘下土地為多元化康樂用地

（上次會議記錄第54-71段）

68.	主席表示，六月六日的區議會全體會議通過了動議，把將軍澳第77區餘下土地發展為多元化康樂用地，由於該動議尚未交給本委員會跟進，因此委員會暫時不就有關議題進行討論。

政府實踐承諾，將軍澳74區興建體育館及保留原有休憩用地面積

（上次會議記錄第72-85段）

69.	主席表示，區議會全體會議成立的工作小組將跟進第74區的發展事宜。

70.	何民傑先生說，因為要參加考試而缺席上次會議。他不滿委員會上次會議沒有正式處理其動議，他不能接受和十分遺憾。他認為議會有既定的程序及慣例，處理不同問題時應採用一致的原則。他早於一月十七日提出有關動議，但主席決定不派發動議文件，也不就動議進行討論；四月四日的區議會全體會議通過了職訓局興建新校園的方案；四月十九日的委員會會議也沒有處理其動議。事實上，即使遭區議會全體會議否決的動議，委員會也可重新討論，例如調整巴士收費事宜，就由區議會全體會議和交通及運輸委員會同時跟進。他不明白為何委員會認為不應處理其動議，至今已接近半年。第74區的發展影響將軍澳四分一的人口，但有議員卻表示因資料不足而不表態；他認為主席不應運用酌情權破壞議會的秩序。四月四日的區議會全體會議成立工作小組，至今已兩個多月，但工作小組尚未召開會議。在這段期間，他個人曾去信教育統籌局、規劃署及康文署等部門，並聯絡行政會議和立法會，要求各方正視有關事件，但區議會卻毫不關心，不容許委員會討論。如果工作小組召集人沒有履行職務，便應該撤換。拖延不能解決問題，這是對市民不負責任的表現。區議會沒有認真處理其動議，動議程序千瘡百孔，他會把區議會處理第74區發展事宜，由一月至今的情況，向民政事務局反映。

71.	主席表示，他基於上次會議委員表達的意見，以及區議會全體會議已成立工作小組跟進第74區的發展事宜，因此決定不就何民傑先生的動議進行表決和討論。何先生也是該工作小組的成員，他可以在工作小組的會議上提出意見。

72.	范國威先生建議，區議會全體會議成立的工作小組在十至十四天內舉行會議，除邀請相關部門、職訓局及區議員出席外，也邀請本委員會的增選委員，以及關注事件的居民團體代表出席。

73.	何民傑先生表示，他對事不對人，絶非針對任何人。他認為，身為區議員必須向選民負責，爭取改善社區的設施。既然區議會全體會議成立的工作小組沒有運作，本委員會便應接手處理。有關職訓局興建新校園的計劃，規劃署尚未完成法定圖則，行政會議尚未通過有關方案，立法會也未通過工程撥款，因此，有需要進行討論。他認為，秘書處須檢討，根據動議程序提出建議的方式。

74.	周賢明先生表示，他在上次會議贊成無需討論何民傑先生的動議，原因是有關動議文件於一月撰寫，至上次會議於四月舉行時，事件已有很大變化，因此認為，提出動議者應為動議文件補充資料，不應把一月撰寫的文件在不經修改下提交四月的會議討論。主席認為動議已過時，所以決定不作表決是合理的，因為無論動議最終獲通過或否決均屬不恰當的，加上多數委員也認為無需就何先生的動議進行表決。他同意區議會全體會議成立的工作小組須盡快開會，據他所知，有關會議暫定於六月二十八日上午舉行。

75.	主席表示，他沒有濫用酌情權，阻撓委員會討論第74區的問題，他不認為自己在上次會議作出的決定是錯誤的，因此認為何民傑先生對他的指責略為過分。委員會可以促請區議會全體會議成立的工作小組盡快舉行會議，但無法控制其開會日期。

76.	何民傑先生表示，關於第74區的交通配套、人流控制、天橋接駁，以及學院如何與社區整合等問題，有關部門多月來仍未提供進一步資料，因此，他認為其動議沒有過時。區議會不應在不同議題上採用雙重標準。他只是要求對話，而不是對立，他對於以“技術方法”遏止個別議題的討論感到不滿，並認為這個做法只會令問題惡化。

77.	周賢明先生表示，委員會沒有遏止個別議題的討論，委員可自由表達意見。他在四月四日的區議會全體會議上沒有就職訓局興建新校園的計劃表態，是由於他認為，當時所得的資料不足。當時他曾清楚表明，如有充足資料，他會支持有關計劃。

78.	范國威先生認為，問題始終需要解決，為免委員再就瑣碎的事情爭拗，他促請區議會全體會議成立的工作小組盡快開會。伍炳耀先生也認為，委員會應敦請工作小組盡快開會。

79.	主席表示，委員會並非不處理第74區的問題，只是交由區議會全體會議成立的工作小組跟進，因為無論委員會通過或否決何民傑先生的動議，有關事項仍會由該工作小組跟進。他認為，提出動議者在上次會議缺席，卻在今次會議指責委員會於上次會議作出的決定不正確，這是不能接受的；希望何先生提出實據才責怪他。他續說，委員會將促請區議會全體會議成立的工作小組盡快開會，跟進第74區的發展發宜。

在西貢區興建狗公園

（上次會議記錄第121-122段）

80.	蔡孝欣女士表示，關於在惠民路公園部分使用率較低的範圍設置狗公園設施一事，西貢民政事務處(下稱“民政處”)已諮詢居民的意見，當中有人贊成，也有人持保留態度。處方現正整理居民的意見，稍後會與康文署討論和跟進。

81.	范國威先生表示，興建狗公園是極具爭議的，居民的意見必然有正反兩面。他希望能夠參與民政處及康文署就有關事宜舉行的工作會議，藉此了解居民反對興建狗公園的原因，以及是否可以從硬件設計和管理方法上釋除居民的疑慮。至於選址方面，如運輸署決定不在將軍澳第26區設置巴士廠， 該區部分遠離民居的地方有足夠條件劃為狗公園。

將軍澳第86區發展項目內社區會堂興建計劃簡介

（上次會議記錄第30-53段）

82.	主席建議並獲委員同意，委員會下次會議議程刪除此項議題，待有最新進展時再行討論。

促請政府在將軍澳規劃建設完善的緩跑徑鼓勵和推動緩跑運動

[SKDC(CRS)文件第18/06-07號]

（上次會議記錄第123段）

83.	主席表示，委員會已去信規劃署，促請政府在將軍澳規劃和建設完備的緩跑徑，以鼓勵和推動緩跑運動。委員備悉規劃署的覆函。主席建議並獲委員同意，委員會下次會議議程刪除此項議題，待有最新進展時再行討論。

新界單車徑網絡的可行性研究─西貢區之單車徑計劃

促請政府闢設一條由西貢市通往泥涌及北潭涌的單車徑

[SKDC(CRS)文件第19/06-07號]

（上次會議記錄第104-105段）

84.	主席表示，委員會已去信土木工程拓展署，促請政府闢設一條由西貢市通往泥涌及北潭涌的單車徑，並查詢制訂發展西貢區單車徑的時間表的進展。委員備悉土木工程拓展署的覆函。主席建議並獲委員同意，委員會下次會議議程刪除此項議題，待有最新進展時再行討論。

西貢區節日慶典籌備工作小組

（上次會議記錄第124段）

85.	伍炳耀先生報告，工作小組將於本年七月一日（星期六）聯同民政處、將軍澳文化康樂中心及西貢文娛康樂促進會，在將軍澳體育館及西貢賽馬會大會堂舉行“西貢區慶祝香港特別行政區成立九周年綜合表演”，表演者除區內的團體和學校外，還有中國桂林雜技團。此外，工作小組與民政處將於本年十月一日(星期日)上午在西貢賽馬會大會堂舉行“西貢區慶祝中華人民共和國成立五十七周年酒會”，酒會和典禮分別於上午十一時三十分及正午十二時開始。伍先生感謝康文署借出將軍澳體育館舉行上述活動，以及提供花卉盆栽裝飾表演場地。

（六）其他事項

86.	主席表示，他本人和何民傑先生已於六月二日與房屋署及康文署代表舉行工作會議，討論將軍澳第73b區休憩公園的設施。房屋署稍後會經秘書處把休憩公園的設計圖轉交各委員閱覽。

87.	主席說，西貢區議會曾去信足總，表示有意參加來年的丙組賽事。足總將於六月十六日舉行會議，決定是否邀請西貢區派隊參賽。待有進一步消息，再通知各委員。

88.	張寶合先生表示，由於第一次出席本委員會會議，因此不了解將軍澳各分區的分界和位置，希望秘書處提供簡單的分界圖。主席請秘書處各委員派發將軍澳的分區分界圖。

負責人﹕秘書處

（七）下次開會日期

89.	主席說，二○○六至○七年度第二次會議定於二○○六年十月十日下午二時三十分舉行。議事完畢，會議於下午五時三十五分結束。

西貢區議會

文化、康樂及體育委員會

二○○六年六月