西貢區議會

地區設施管理委員會

地區工程小組

二○○七年第五次會議記錄

日期：二○○七年七月十六日(星期一)

時間：上午十時三十分

地點：西貢區議會會議室

出席者

溫悅球先生，JP(召集人)

柯耀林先生

吳仕福SBS太平紳士

周賢明先生，MH

范國威先生

邱戊秀先生

劉偉章先生

陸平才先生 陸惠民先生

彭淑儀女士

石志強先生

成漢強先生，MH

溫悅昌先生

周志成先生(秘書)

列席者

| 陳炳輝先生，JP | 西貢民政事務專員 |
| --- | --- |
| 蔡君強先生 | 西貢民政事務助理專員 |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 黃錦樟先生 | 西貢民政事務處工程督察 |
| 王珮琳小姐 | 西貢民政事務處行政主任(區議會)1 |
| 陳依雯小姐 | 西貢民政事務處行政主任(區議會)6 |
| 黃樹恩先生 | 康樂及文化事務署西貢區康樂事務經理 |
| 王佩玲女士 | 康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理(分區支援) |
| 李子俊先生 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(西貢) |
| 李百怡女士 | 民政事務總署建築師(工程) |
| 余世安先生 | 馬海(建築顧問)有限公司高級設計師 |
| 陶若麟先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| 黃錦賓博士 | 香港大學社會工作及社會行政學系首席研究員 |
| 楊陳素端博士 | 香港大學社會工作及社會行政學系研究主任 |

缺席者(已獲同意)

陳國旗先生

何民傑先生

林咏然先生

(一)	歡迎詞

- 召集人歡迎各議員和部門代表出席二○○七年西貢區議會地區設施管理委員會地區工程小組(下稱工作小組)第五次會議，特別是：

香港大學社會工作及社會行政學系研究主任楊陳素端博士；

馬海(建築顧問)有限公司建築助理陶若麟先生；以及

西貢民政事務處工程督察黃錦樟先生。

- 召集人宣布，陳國旗先生、何民傑先生和林咏然先生因事未能出席是次會議，他們並已於會前向秘書處請假。召集人表示，任何委員如未能出席會議，必須在該次會議舉行前，通知秘書處缺席的原因。由是次會議開始，所有本工作小組的錄音將會上載西貢區議會網頁，所以請委員待召集人叫出委員或部門代表的姓名後才發言，使聽眾能夠清楚知道發言者的身份。

(二)	通過上次會議記錄

- 召集人查詢各委員對二○○七年第四次會議記錄有沒有任何修訂建議。

- 召集人表示，因委員沒有提出任何修訂建議，本會通過上次的會議記錄。

(三) 	新議事項

坑口田下灣天后廟前空地改善工程(DWWG文件第27/07號)

- 成漢強先生介紹DWWG文件第27/07號。

- 劉偉章先生補充，坑口村鄉公所在一九九九年提交是項計劃的申請，有關工程原訂於二○○七年動工，但由於本區成為區議會檢討的先導計劃區，食物環境委員會的環境改善小工程在本年度取消，以致工程進度延誤。劉先生期望，本工作小組能儘快美化天后廟前的兩幅空地。

- 召集人表示，若委員不反對，他建議將是項工程列為高優次工程。

- 黃錦樟先生表示，由於民政事務處工程部的繁重工作，他擔心上述工程未能於本年內開展。

- 召集人表示，工程部可按落實工程的先後次序來決定動工日期，不需趕及於本年內動工。

- 邱戊秀先生贊成將是項建議列為高優次工程。

- 柯耀林先生查詢，工程部是否因為資源短缺，才引致到人手不足的問題。

- 黃錦樟先生回應，因人手不足的問題，工程部未能於本年內開展是項工程。工程部除了負責地區設施管理委員會落實的工程外，亦需負責鄉郊小工程和鄉村小工程，而過往食物環境衞生委員會的環境改善小工程的撥款約為每年一百五十萬，但今年的本委員會交予工程部進行的工程開支已超過二百萬。

- 成漢強先生查詢，是項建議是否列為明年的高優次工程。

- 黃錦樟先生回應，工程部現已釐清有關地段的地權以及諮詢有關政府部門的意見，所以工程部可以隨時開始動工。黃先生期望，是項工程可於明年初動工。

- 召集人表示，由於委員不反對，本工作小組通過將是項建議列為高優次工程。

要求於孟公屋坑尾頂村48號對出建康樂及休憩設施及於圍心村48號對出空地加設休憩座椅(DWWG文件第28/07號)

- 劉偉章先生介紹DWWG文件第28/07號。

- 黃錦樟先生回應，西貢民政事務處工程部曾派員視察坑尾頂村48號，但由於該處樹木茂盛，工程部不建議設置大型的康樂設施。黃先生表示，待與劉偉章先生共同視察坑尾頂村和圍心村後，才決定是否落實是項建議。

- 召集人表示，由於委員不反對，本工作小組通過將是項建議列為高優次工程。

改善蓮苑徑設施工程建議書(DWWG文件第29/07號)

- 溫悅昌先生介紹DWWG文件第29/07號。

- 黃錦樟先生回應，待視察蓮苑徑後，才決定是否落實是項建議。

- 石志強先生表示有興趣參與實地視察。他表示，由翠林邨上山的路徑不多，故建議水務署開放在前工程遺留下來的路徑，供居民使用。

- 召集人表示，待委員和工程部人員實地視察後，本工作小組才決定是否落實是項建議。

建議於靈實路口車閘位至接近靈康路行人隧道一段興建通過路及行人路上蓋(DWWG文件第32/07號)

- 秘書介紹DWWG文件第32/07號。

- 劉偉章先生表示，有關路段經常有病人、探訪人士和職員使用，故他對是項建議表示贊成。

- 黃錦樟先生回應，由於有部分路段要橫越行車道，故建議的部分上蓋應最少高五點五米，難以提供避雨的作用。另外，有關工程在技術上有一定的難度，待工程部研究後，才決定是否落實是項建議。

- 召集人表示，待工程部就是項建議研究後，本工作小組才決定是否落實是項建議。

(四) 	高優次地區工程建議(DWWG文件第30/07號)

- 召集人請委員參閱會上提交的DWWG文件第30/07號。

在將軍澳第56區設置臨時休憩設施

- 余世安先生以電腦簡報介紹有關更新設計及其修訂撥款。他補充：

(a)	按西貢地政處的要求，位於將軍澳第56區臨時休憩公園的面積增加約四分一；馬海(建築顧問)有限公司(下稱馬海)建議，在沒有增加設施數量的情況下，將舊有的設計按比例擴大；

(b)	公園將設有長者的健身角、兒童遊樂設施、壁畫牆、燈柱、蔭棚、長椅、垃圾桶和欄杆。長者健身設施方面，他建議使用站立臂撐、手臂轉板和初階的踏級練習設備；

(c)	馬海與康樂及文化事務署(下稱康文署)商討後，決定種植大葉草、卷葉洒金榕、琴葉珊瑚花、爪畦龍船和軟枝黃蟬等的植物；以及

(d)	是項計劃的成本約二百三十九萬元。

- 范國威先生提出以下的意見：

(a)	查詢西貢地政處的批地程序；

(b)	查詢為何西貢地政處會多批土地；以及

(c)	建議將四幅壁畫合併為一。

- 蔡君強先生表示，為了方便管理額外的土地，西貢地政處建議在可行的情況下，擴建將軍澳第56區的臨時休憩公園。

- 范國威先生再次查詢，為何西貢地政處會額外批撥土地。

- 蔡君強先生表示，額外的土地亦屬於日後興建的公立診所範圍。

- 黃樹恩先生表示，在初步視察場地時，原以為現時鐵絲網範圍屬日後的公立診所範圍，但後經西貢地政處查證，才得悉未來診所整體用地較鐵絲網範圍多出近四分一。

- 召集人補充，額外的位置原設有臨時建築物，有關建築物現已拆卸。

- 余世安先生表示，由於不同的團體會獲邀參與畫壁畫的活動，故馬海才採用設有四幅壁畫牆的設計，余先生補充，每一幅壁畫牆均提供足夠的空間，讓團體們自由發揮。

- 柯耀林先生提出以下意見：

(a)	查詢照明系統的數量有否增加；以及

(b)		建議使用直柱式的欄杆。

- 吳仕福先生贊成通過馬海的修訂設計。

- 召集人表示，由於委員沒有反對，本工作小組通過有關設計及其修訂撥款。

- 范國威先生表示，香港的公園大多數沒有一望無際的景色，他建議將四幅壁畫合併為一，不但提供連貫的視覺感觀效果，而且帶出公園的主題，吸引多些居民遊覽。

- 召集人查詢，若馬海將四幅壁畫合併為一，其撥款和工程時間表會否不同。

- 余世安先生回應，若四幅壁畫合併為一，馬海需重新設計花圃、花盆和壁畫牆，其撥款會有所改變，而施工時間則因須再次給委員審批而延誤，趕不及在九月底或十月初動工。

- 周賢明先生建議，馬海可按范國威先生的建議修改圖則，然後在本年八月七日舉行的地區設施管理委員會第四次會議上介紹其修訂設計和撥款。周先生認為，修訂撥款的差異應不多於10%。

- 召集人擔心，以上的改動會令工程的造價再次上升，遠超過本工作小組的財政預算。他認為本工作小組應儘快落實是項工程。

- 范國威先生提出以下意見：

(a)		期望是項工程與馬海的專業知識結合，從而提高居民對休憩公園的認受性；

(b)	建議將四幅壁畫牆合併為一，然後沿著壁畫牆增設一條行人路。他指本工作小組只需進行上述的微調，便可營造較理想的效果；

(c)	表示本委員會在能力上、財政上和技術上均可進行上述的微調；況且，由於花圃和花盆的面積縮減，是項工程的造價未必增加；以及

(d)		建議先開展近唐俊街的工程，待本委員會通過近壁畫牆的地方的設計後，才開展餘下的。

- 柯耀林先生查詢，馬海能否在本年八月七日前按本工作小組的要求修改圖則。

- 余世安先生回應，馬海固然可配合范國威先生的建議，但由於委員通過休憩公園的設計後，馬海仍需諮詢有關政府部門的意見以及準備招標文件，故其動工日期會隨著通過有關設計的日期改變而有所延誤。余先生預計，若是項計劃的設計在本年八月七日通過，其動工日期將由九月底延至十月底。

- 柯耀林先生期望將軍澳第56區休憩公園可儘快落成，讓香港大學先導計劃評估研究小組對是項計劃進行評估研究。

- 范國威先生建議，馬海可在招標文件中列明，近壁畫牆的地方將有兩個不同的設計，然後在原訂的日子進行招標工作。待本工作小組在本年八月七日通過臨時休憩公園的整體設計以及完成招標工作後，才開展是項工程。

- 周賢明先生建議，本工作小組可在先導計劃期內修改招標的程序，例如縮減諮詢委員和有關政府部門的時間，以期在原訂的日子進行招標。

- 黃樹恩先生表示，若按照范國威先生的建議，有關圖則將會作出以下改動：

(a)	位於壁畫牆附近的四個花圃將會改為四個出入口；以及

(b)	四幅壁畫牆合併為一，並沿著壁畫牆增設一條行人路。

- 余世安先生回應，更新設計中，壁畫牆沿土地範圍設置，壁畫牆後為另一土地範圍；若按照范國威先生的建議，可將四幅壁畫牆合併為一，並沿著壁畫牆前方設置行人路。

- 黃樹恩先生建議，若委員贊成有關改動，馬海將按照委員的意見修改公園的設計。另外，他請委員通過公園的其餘部分的設計，以及建議工程造價的上下限。若馬海的設計和報價合乎委員會列出的所有要求，便無須等待委員們通過有關設計，在修改圖則後直接進行招標的工作。

- 召集人表示，本工作小組通過是項工程造價的上限為二百四十萬元。他表示，本工作小組將採用黃樹恩先生的建議，若是項工程的造價不超過二百四十萬元，而又按照黃先生所述的進行修改圖則，馬海便可在修改圖則後直接進行招標的工作。

開放將軍澳第77區作休憩用途

- 余世安先生以電腦簡報介紹有關設計。

- 柯耀林先生提出以下意見：

(a)	為了減輕居民對寵物樂園的反感，本工作小組決定把將軍澳第77區的休憩用地分為兩部分，其中一部分為普通的休憩公園，只讓居民進入；而另外一部分則可同時讓居民和狗隻進入；

(b)	建議馬海不要用「寵物樂園」的字眼，只需指出該公園可讓狗隻進入便可；以及

(c)	認為可讓狗隻進入的部分應遠離民居。

- 彭淑儀女士提出以下意見：

(a)		認為可讓狗隻活動的地方太小，加上公園的位置偏僻，未能吸引居民帶同狗隻到公園玩耍；以及

(b)	初時認為興建寵物樂園是一個好主意。及後，本工作小組為了減輕居民的反感，將其中一部分改建為普通的休憩公園，由於可讓狗隻進入的範圍只佔整個公園的面積的三分一，故有喧賓奪主的感覺。

- 召集人查詢整個公園的面積。

- 余世安先生表示，整個公園佔地一點二公頃。

- 召集人表示，由於可讓狗隻進入的範圍佔地零點四公頃，故該處的面積不算小。

- 周賢明先生提出以下意見；

(a)	建議帶出公園的主題，例如，該公園除了可讓狗隻進入外，居民還可以放風箏和玩模型飛機；

(b)		由於當局將在近東水道的地方興建水上活動中心，他建議設置一個可讓所有遊玩人士共同使用的停車場；以及

(c)	建議與興建足球訓練中心的工程互相配合。

- 彭淑儀女士贊成周賢明先生的意見，認為應帶出公園的主題，以吸引更多居民使用公園。

- 周賢明先生建議，為了是項工程與其他工程互相配合，本工作小組應在搜集其他工程的資料後，才討論興建公園的細節。

- 召集人查問，委員對公園的位置是否有意見。

- 周賢明先生表示，由於將軍澳第77區將有其他的工程展開，他建議搜集其他工程的資料，例如道路的編排、停車場的位置等，才計劃是項工程的細節。

- 召集人表示，待收集更多資料後，才再次討論是項工程的細節。

美化／綠化將軍澳區內的中央分隔欄及路旁

- 余世安先生介紹有關花盆的更新設計。

- 秘書表示：

(a)		維景灣畔業主立案法團於會前去信本委員會，要求在地點F，即維景灣畔對出的位置，設置綠色和藍色的花盆，以配合該屋苑的主題顏色；以及

(b)	有議員建議在地點D和E，即將軍澳常寧路和培成路路段，設置花槽以取代花盆，從而減少違例停泊單車的情況。

- 召集人建議，有關花盆改為花槽的工程轉交馬海負責。

- 余世安先生表示，馬海可使用不同顏色的紙皮石來製造花盆的外層。他查問，設於地點F和G的花盆顏色是否均要改為綠色和藍色。

- 召集人回應，只有位於地點F的花盆顏色改為綠色和藍色。

- 周賢明先生表示，由於花盆設於不同的屋苑外，而每個屋苑均有不同的主題顏色，本工作小組不應只順從某個屋苑的要求，他建議馬海儘量選擇一種配合所有屋苑的花盆顏色。

- 范國威先生認為花盆的設計十分好。

- 彭淑儀女士提出以下的意見：

(a)	贊成馬海使用三款不同的花盆以代表將軍澳南、坑口和寶林區；

(b)		表示若位於將軍澳南區的花盆顏色和款式均不同，便看不到花盆的一致性，以及不能代表將軍澳南區。她建議馬海在將軍澳南區設置同款但不同色的花盆，以表現其一貫性；以及

(c)	建議馬海選擇種植開花的植物。

- 柯耀林先生建議使用通用的紙皮石，以方便在維修時訂購材料。

- 陸平才先生提出以下意見：

(a)	本工作小組未曾就花盆的設計諮詢居民的意見；

(b)	建議統一花盆的顏色，以方便在維修時訂購材料；以及

(c)	維景灣畔外的街道屬於政府通道，而附近又設有很多不同的屋苑，故沒有必要只順應維景灣畔的要求。而且，若其他屋苑均提出相似的要求，便難以處理。

- 召集人建議，若本工作小組有能力滿足任何團體的要求，便應儘量配合。

- 陸平才先生表示，本工作小組應先諮詢附近居民的意見，才決定是否在地點F設置綠色和藍色的花盆，以免居民誤解本工作小組偏袒維景灣畔。

- 秘書表示，本工作小組未曾就花盆的設計諮詢任何屋苑的意見。至於為何只有維景灣畔業主立案法團就花盆的設計表達意見，這是因為該會經常致函本委員會，查問是項計劃的進展。

- 召集人澄清，本工作小組沒有就花盆的設計主動諮詢維景灣畔業主立案法團的意見。

- 吳仕福先生提出以下意見：

(a)		本工作小組應尊重顧問公司的設計；以及

(b)	由於花盆應配合整區的環境，而非單一的屋苑，他建議通知維景灣畔業主立案法團，本工小組已備悉有關的意見。

- 柯耀林先生提出以下意見：

(a)	贊成配合屋苑的意見，但首先應以能否訂配有關紙皮石為著眼點。據了解，在一般的維修保養工程中，建築公司均難以訂購同款同色的紙皮石。他建議，本工作小組應儘量選用通用的紙皮石；以及

(b)	尊重馬海的花盆設計，並贊成由馬海選擇花盆的顏色。

- 陸平才先生澄清，他並不是追查為何只有維景灣畔業主立案法團發表意見，他只想反映，本工作小組應配合整區的環境，而非只配合單一的屋苑意見。

- 陳炳輝先生查詢植物的大小，以及該植物是否已成長的植物。

- 余世安先生表示，每盆花盆將種有一高一矮的植物，高身的植物高約二米，而矮身的植物將圍繞花盆邊。有關承辦商將會負責種植植物，以及承擔一年的維修保養開支。

- 黃樹恩先生表示，陳炳輝先生所查詢的應是植物的粗度，而非高度。他指出，一般已成長的植物粗約四至六寸，他建議就植物的粗度向有關承辦商提出要求。

- 召集人查詢，委員是否贊成在地點D和E設置花槽以取代花盆。

- 周賢明先生表示支持有關更改建議。

- 陸平才先生回應，若情況許可，本工作小組應儘可能以花槽來取代花盆。

- 召集人請馬海跟進有關花盆改為花槽的工程。

要求於74區增設臨時單車公園設施(DWWG文件第31/07號)

- 余世安先生報告，馬海現正準備有關的招標文件，並就單車公園的設計諮詢民政事務處的意見。馬海預期，是項工程將於二○○七年九月底動工，二○○八年一月完工。

研究把欄杆改為花槽，並設置防撞作用的安全島

- 黃錦樟先生表示，西貢民政事務處與運輸署初步達成共識，工程部已就花槽和安全島的設計諮詢有關政府部門的意見。

- 召集人建議把早前溫悅昌先生建議於坑口交通交匯處外培成路行人路、培成路通往東港城橋底及銀澳路102B小巴總站旁設置花槽的工程交給工程顧問公司負責。

- 秘書表示，早前陳國旗先生和温悅昌先生建議了數個增設花糟的地點，有關位置已分別列載於DWWG文件第33/07號和第34/07號。他查詢委員是否贊成在有關位置上設置花槽，並將是項工程轉交馬海負責。

- 召集人表示，由於沒有委員反對，本工作小組通過將上述工程轉交馬海負責。

美化西貢海旁

- 召集人報告，經濟發展委員會旅遊發展工作小組舉辦的西貢海旁美化計劃設計方案作品展覽會已於七月十四至十五日假西貢大會堂舉行，有關展覽會收集居民對西貢海旁美化計劃的意見。待該委員會整理所收集的意見後，本委員會可以開展西貢海旁美化計劃的工作。

- 蔡君強先生表示：

(a)		是次計劃內，西貢海旁分為三個區域：A區為巴士總站至新碼頭；B區為新碼頭至海鮮街牌樓的位置；而C區為海鮮街牌樓至漁市場及市場街。他表示，B區和C區的美化工程將分別由民政事務處和房協負責，上述機構亦會參考於展覽會內所收集的意見。至於A區的設計，將會配合B區和C區的；以及

(b)	他曾就美化西貢舊墟工程和房協的代表商討，房協表示會於下次的地區設施管理委員會會議上提交美化西貢舊墟工程的設計圖，並收集委員對設計的意見。

- 召集人表示，待是項計劃有進展時，才再作討論。

區內增闢婚禮場地

- 黃樹恩先生提出以下意見：

(a)	建築署十分關注如何安排婚禮場地的維修保養工作；以及

(b)		建議由馬海負責設計婚禮場地，建築署則負責日後的維修保養工作。

- 范國威先生表示，不反對由馬海設計婚禮場地，他查詢是項計劃的工程時間表。

- 黃樹恩先生表示，馬海會配合原先的工作進度，設計不同式樣的婚禮場地供委員選擇。

- 范國威先生提出以下意見：

(a)	贊成婚禮場地的佈置可依賴公園內的硬件配套，例如花圃、座椅及水池等；

(b)	認為該署只需稍為美化燈柱，便會很美觀；以及

(c)		認為該署早前提交的橫額設計和布置均不合時宜，建議馬海重新設計，以提供一個既可舉辦婚禮又可遊覽欣賞的公園。

- 柯耀林先生表示，康文署於上次會議上提供的設計，只是用作參考。他請康文署和馬海繼續跟進有關工程，待有進展時向委員報告。

於將軍澳水道附近 (近碼頭附近) 增設座椅供市民休憩用及近碼頭附近增設釣魚設施

- 黃錦樟先生報告：

(a)		西頁民政處計劃在將軍澳水道附近增設七套蔭棚座椅和四個救生圈，有關工程將於九月動工；

(b)	該處計劃在第一套和第七套蔭棚座椅上設置印有「西貢區議會地區設施管理委員會撥款興建」的標誌，有關標誌的設計列載於DWWG文件第35/07號，他請委員就有關標誌發表意見；以及

(c)	該處亦會於每一張座椅上設置印有「西貢區議會」圖案的標誌。

- 周賢明先生建議只在其中一張座椅上設置印有「西貢區議會」圖案的標誌，至於印有「西貢區議會地區設施管理委員會撥款興建」的標誌，他則建議增設一個便足夠。

- 柯耀林先生表示，西貢區議會在本年推行區議會檢討先導計劃，才成立地區設施管理委員會，由於未能確定該委員會是否於來年繼續設立，故建議將「西貢區議會地區設施管理委員會撥款興建」改為「西貢區議會撥款興建」。

- 召集人表示，由於委員沒有反對，本工作小組一致通過設置印有「西貢區議會撥款興建」的標誌。

重新檢討已發展地區之單車徑連貫性問題、加設單車停泊處及設置數個觀景點，供踏單車人士休憩

- 黃錦樟先生表示，西貢民政處計劃在單車徑上增設四套蔭棚座椅，現正就是項計劃諮詢政府部門的意見，待收到答覆後，該處會繼續跟進。

白沙灣區建設蔭棚及座椅

- 黃錦樟先生表示，西貢民政處現正釐清有關地段的地權，以及張貼告示以收集居民對設置蔭棚座椅的意見，該處預計有關工程將於本年八月底招標。

將軍澳鴨仔山增建設施及改善工程

- 黃錦樟先生表示，上述工程將於本年八月動工並於十二月竣工。

西貢大會堂外建造避雨亭

- 黃錦樟先生表示，西貢民政事務處現正招標挖掘探孔以檢視在有關路段下的公共設施，從而決定建造避雨亭的位置。

西貢建造7座T型蔭棚連座椅工程

- 黃錦樟先生表示，西貢民政處現正釐清有關地段的地權，以及張貼告示以收集居民對設置蔭棚座椅的意見，該處預計有關工程將於本年八月底招標。

將軍澳調景嶺食水配水庫山坡增建晨運健康徑

- 黃錦樟先生表示，西貢民政處建議了三個蔭棚設置的位置，現正就是項計劃諮詢政府部門的意見。

西貢蠔涌中心小學外設置蔭棚及座椅

- 黃錦樟先生表示，煤氣公司現正在西貢蠔涌中心小學外鋪設煤氣管，西貢民政處將向煤氣公司查詢交還有關地段的日期，從而決定是項工程於何時招標。

- 邱戊秀先生表示，據了解煤氣公司已完成鋪設煤氣管的工程，有關路段將會儘快交還西貢民政處。

安寧花園區議會告示牌重建工程

- 黃錦樟先生表示，上述工程將於本年七月十六日招標，預計同年十月竣工。

改善康盛花園巴士總站之休閑設施

- 黃錦樟先生表示，由於有關路段屬於路政署所管轄的範圍，上述建議將轉交路政署跟進。

於康盛花園外之小巴站附近興建避雨亭

- 黃錦樟先生表示，西貢民政處現正釐清有關地段的地權，並就是項工程諮詢政府部門的意見。

於景嶺書院鄰近之官地上興建公園及休閑設施

- 黃錦樟先生表示，西貢民政處現正釐清有關地段的地權，並就是項工程諮詢政府部門的意見。

於康盛花園外之天橋底增設座椅

- 黃錦樟先生表示，西貢民政處現正釐清有關地段的地權，並就是項計劃諮詢鄰近屋苑的業主立案委員會的意見。

(五) 其他地區工程建議(DWWG文件第30/07號)

- 召集人請委員繼續參閱DWWG文件第30/07號的中低優次及再作研究項目。

在將軍澳游泳池場館增設溫習/活動室及咖啡室

- 黃樹恩先生報告，康文署已就上述建議諮詢產業署的意見，產業署原則上不反對改建餐廳為温習室和活動室。待解答產業署對是次計劃所提出的疑慮後，該署會向建築署提出報價的要求。

美化／綠化將軍澳區內有待發展的空置用地

- 蔡君強先生表示，西貢民政事務處一向積極檢視將軍澳區內待發展的政府空置用地，特別是將軍澳南區。蔡先生表示，土木工程拓展署將於將軍澳南區展開大型的基建項目，該處會儘量配合土木工程拓展署，以提供合適的綠化設施。

開放66區或65區土地，作單車公園或其他短期康樂設施

- 蔡君強先生表示，西貢民政事務處現計劃於將軍澳第74區興建臨時單車公園。至於增設其他短期康樂設施的建議，該處尚在研究其可行性，待有進展時才向委員報告。

- 范國威先生表示，將軍澳南的居民於早前收到民政事務處代地政處發出的諮詢文件，文件內建議在將軍澳南沿海的地方興建高爾夫球場。范先生認為，興建高爾夫球場較增設其他短期康樂設施還要好，若公眾和政府部門均支持是項建議，他亦贊成興建高爾夫球場。

- 蔡君強先生回應，據了解西貢地政處尚未落實興建高爾夫球場的建議。

- 范國威先生查詢，西貢地政處會如何諮詢公眾的意見。

- 陳炳輝先生表示，西貢民政事務處曾就興建高爾夫球場與西貢地政處商討，該處會繼續向西貢地政處跟進。

- 召集人表示，西貢地政處原計劃在將軍澳第77區興建高爾夫球場，但有關計劃現已擱置。召集人表示，待是項計劃有進展時，才再次討論是項建議。

建議把將軍澳南填海區的鐵絲網改為鋁板或加建橫狀鐵枝

- 蔡君強先生表示，有關計劃將與將軍澳美化/綠化工程一併考慮。

於翠林邨晨運徑加置街燈，欄杆及進行修補

- 召集人報告，有關建議正由路政署路燈組跟進中，當有進展便會向委員作出報告。

佳景路行人道增建長廊避雨蔭棚建議

- 召集人表示，西貢民政事務處已將有關建議交予運輸署和路政署考慮，請有關部門從交通運輸角度提供意見。待有關部門回覆後，便會向小組報告。

整理富寧花園與港澳信義會小學間荒廢公眾小巷

- 蔡君強先生表示，西貢民政事務處正從有關政府部門了解該荒廢公眾小巷的情況，並考慮動用該處工程部的資源，進行是項工程。待是項計劃有進展時，該處會向委員報告。

大埔仔村足球場加設圍網

- 黃錦樟先生表示，由於足球場並非由民政事務處興建和維修，該處現正釐清有關地段的地權。待是項計劃有進展時，才向委員報告。

(五)	其他事項

- 范國威先生提出以下意見：

(a)		在上次會議上，本工作小組將「在將軍澳公園放置公眾藝術品」的議題轉交文化、康樂及體育委員會(下稱文康體會)跟進，由於康文署的代表列席本工作小組會議，本工作小組絕對有能力處理是項建議，故他對轉交給其他委員會跟進的做法有所保留；

(b)	表示地區設施管理委員會只著重發展實用和具功能的項目，卻忽略了本地的藝術發展。他建議本委員會或工作小組平均分布資源，在改善環境的同時，協助推動本土藝術；以及

(c)	表示是項計劃在文康體會上沒有進展，故建議交回本工作小組跟進。

- 召集人表示，若本工作小組和文康體會同時跟進以上事項，會造成行政上的浪費，他建議由文康體會繼續跟進以上事項。

- 秘書表示，文康體會已設立了藝術發展工作小組，該工作小組成功邀請藝術推廣辦事處的代表出席會議，就「在將軍澳公園放置公眾藝術品」的議題深入討論。秘表表示，若該工作小組需要資源以進行有關工程，可向本工作小組申請撥款。

- 范國威先生提出以下意見：

(a)	的而且確，藝術推廣辦事處館長曾出席藝術發展工作小組的會議，但該工作小組在召開第一次會議後，便再沒有召開會議，故是項建議的進展緩慢；

(b)	指本工作小組在轉交議題給其他委員會或工作小組後，便再沒有查詢有關建議的進度；以及

(c)	「在將軍澳公園內放置公眾藝術品」比其他先導計劃的工程規模小，本工作小組只需在公園找尋合適的位置，並要求藝術推廣辦事處提交藝術家名單，便可成事。他不贊成本工作小組只著重發展務實的項目。

- 吳仕福先生建議在八月九日舉行的文康體會會議上討論是項議題。若文康體會有落實的建議，可向本工作小組申請撥款。

- 范國威先生表示，設置一個公眾藝術品的費用為二十至四十萬，而該公眾藝術品的維修保養費用需由康文署承擔。為了儘快推行是項計劃，他建議本工作小組預留資源。

- 召集人表示，本年地區設施管理委員會的開支已超出預算，他建議於明年推行是項計劃。

- 吳仕福先生表示，若西貢區議會議員們同意落實是項計劃，他建議運用區議會的資源，在將軍澳的公園放置公眾藝術品。

- 范國威先生提出以下意見；

(a)	他期望本委員會在本年底舉行的先導計劃檢討會匯報，西貢區議會除了著重務實的項目外，還積極引入社區藝術，故他堅持使用先導計劃的撥款來推行是項計劃；以及

(b)	若本工作小組已預留資源，便可直接向藝術推廣辦事處提出增設藝術品的要求，讓該處代為安排。

- 柯耀林先生提出以下意見：

(a)		認為不應在未了解是項計劃的進展時，批評藝術發展工作小組辦事不力，他建議秘書處於會後與該工作小組的召集人商討，以及查詢是項計劃的進度；以及

(b)		不贊成預留資源以推行是項計劃，建議繼續採用先到先得的方法作批撥款項。

- 范國威先生提出以下意見：

(a)	不贊成採用柯耀林先生的建議；

(b)	表示專重藝術發展工作小組；以及

(c)	不贊成在沒有充分的理由下，將議題由一個委員會/工作小組轉交其他委員會/工作小組，上述的做法只會延誤推行計劃的時間。

- 温悅球先生認為：

(a)	委員無須介意是項計劃是否由地區設施管理委員會批撥款項，他指出最重要的應是該項計劃得以開展；

(b)	由於是項計劃已交由文康體會跟進，故暫時不會要求該會交回是項議題；以及

(c)	本工作小組已備悉范國威先生的意見。

- 吳仕福先生亦認為：

(a)	區議會的工作量繁多；以及

(b)		不贊成將所有議題交由地區設置管理委員會或轄下的工作小組跟進，否則所有計劃的效果將會不理想。

- 范國威先生提出以下意見：

(a)	表示他關注居民的利益，而非並先導計劃的成果；以及

(b)		不反對將議題由一個委員會/工作小組轉交其他委員會/工作小組跟進，但由於是項計劃進展緩慢，故建議將是項計劃交回本工作小組。

- 吳仕福先生不贊成委員因沒有出席上次的會議，而推翻有關決定。

- 范國威先生指上次的會議決定涉及判斷的問題，他認為本工作小組不重視本地藝術的發展。

- 召集人表示，委員均期望儘快落實是項建議，他希望范國威先生不要批評文康體會和其轄下的藝術發展工作小組。

- 范國威先生批評，本工作小組召集人沒有跟進是項建議，以及沒有邀請藝術推廣辦事處的代表就是項議題出席會議。

- 周賢明先生相信藝術發展工作小組的召集人沒有刻意拖慢是項計劃的進度。

- 召集人表示，待本會議結束後，他和柯耀林先生會向藝術發展工作小組的召集人和文康體會的主席了解是項計劃的進展。

- 吳仕福先生建議下次會議的舉行時間為早上十時正。召集人表示，由於沒有委員反對，下次會議的舉行時間將改為早上十時正。

(六)	下次開會日期

- 召集人表示，下次會議的日期及時間為九月十二日(星期三)上午十時，地點為西貢區議會會議室。

(會後備註：下次會議日期改為九月十一日(星期二)，時間及地點則不變。)

西貢區議會

地區設施管理委員會

地區工程小組

二○○七年八月