西貢區議會

地區設施管理委員會

地區工程小組

二○○七年第六次會議記錄

日期：二○○七年九月十一日(星期二)

時間：上午十時正

地點：西貢區議會會議室

出席者

溫悅球先生，JP(召集人)

柯耀林先生

吳仕福SBS太平紳士

周賢明先生，MH

陳國旗先生

范國威先生

邱戊秀先生

何民傑先生

劉偉章先生

陸惠民先生 石志強先生

溫悅昌先生

王珮琳小姐(秘書)

列席者

| 陳炳輝先生，JP | 西貢民政事務專員 |
| --- | --- |
| 蔡君強先生 | 西貢民政事務助理專員 |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 潘明先生 | 西貢民政事務處高級工程督察 |
| 陳依雯小姐 | 西貢民政事務處行政主任(區議會)6 |
| 黃樹恩先生 | 康樂及文化事務署西貢區康樂事務經理 |
| 王佩玲女士 | 康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理(分區支援) |
| 李子俊先生 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(西貢) |
| 李百怡女士 | 民政事務總署建築師(工程) |
| 梁志雄先生 | 馬海(建築顧問)有限公司高級建築助理 |
| 王忠仁先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |
| 陶若麟先生 | 馬海(建築顧問)有限公司建築助理 |

缺席者(已獲同意)

陸平才先生

彭淑儀女士

成漢強先生，MH

林咏然先生

(一)		歡迎詞

召集人歡迎各議員和部門代表出席二○○七年西貢區議會地區設施管理委員會地區工程小組(下稱小組)第六次會議，特別是：

馬海(建築顧問)有限公司建築助理王忠仁先生；以及

小組秘書王珮琳女士。

- 召集人宣布，陸平才先生、彭淑儀女士、成漢強先生和林咏然先生因事未能出席是次會議，他們並已於會前向秘書處請假。召集人表示，任何委員如未能出席會議，必須在該次會議舉行前，通知秘書處缺席的原因。

(二)	通過上次會議記錄

- 召集人查詢各委員對二○○七年第五次會議記錄有沒有任何修訂建議。

- 召集人表示，因沒有委員提出修訂建議，本會通過上次的會議記錄。

(三)	新議事項

要求於培成路海悅豪園商場門口至交通燈位地點設置花槽 (DWWG文件第36/07號)

- 召集人表示，溫悅昌先生在上次地區設施管理委員會提交上述動議，有關動議已轉交小組和馬海工程顧問有限公司(下稱馬海)跟進。此外，委員在上次會議同意在將軍澳常寧路和培成路路段，設置花槽以取代花盆，從而減少違例停泊單車的情況，有關工程亦交由馬海負責。

- 召集人請馬海介紹有關花槽的設計及財政預算。

- 王忠仁先生表示，委員早前建議在坑口區十三個地點設置花槽，馬海已完成可行性研究，有關結果撮要如下：

(a)	由於地點二部份地段(常寧路)屬消防通道，而地點九(名成街)設有防火閘，故不能在該處設置花槽；

(b)	由於地點四(培成路)均設有井蓋，而地點八(名成街)的面積太小(闊度少於1.1米)，故不建議在該處設置花槽；

(c)	在其他建議地點(培成路、常寧路、名成街及銀澳路)設置花槽是可行的；

(d)	現提供兩種花槽設計供委員選擇，兩者的分別在於是否設有膠圍欄，方案一沒有設置膠圍欄，造價約為二十三萬元，方案二會設置膠圍欄，造價約為三十萬元；以及

(e)	在植物的選擇方面，若新設的花槽與舊有的相距不遠，可在該新設的花槽種植相同品種或顏色的植物，而在其他新設的花槽上則種植色彩鮮艷的植物，以加強視覺效果。

- 周賢明先生贊成採用方案二的設計，同時支持馬海只在可行的地點設置花槽。

- 陳國旗先生贊成採用方案二的設計。此外，陳先生建議馬海在安寧花園對出的安全島上設置花槽，以防止居民在完成上述工程後，集中在剩餘的鐵欄附近停泊單車。

- 柯耀林先生查詢，擬設於地點十和十一的花槽會否阻礙駕駛人士的視線，增加發生交通意外的機會。他建議馬海在展開工程前，諮詢運輸署的意見。

- 梁志雄先生回應表示，馬海已致函運輸署、路政署及其他相關機構，諮詢它們對是項工程的意見，預計於九月底可收集所有回覆。

- 召集人查詢在安寧花園對出安全島設置花槽的造價。周賢明先生表示，該處的面積較小，不適宜設置花槽，他建議先落實已完成可行性研究的地點的工程。陳國旗先生贊成周先生的建議。

- 召集人表示，由於沒有委員反對，本會通過採用方案二的設計及其撥款。

在西貢海旁加設座椅，以應市民之需求 (DWWG文件第37/07號)

- 召集人表示，陳權軍先生在上次地區設施管理委員會提交上述動議，有關動議已轉交小組跟進。召集人建議把有關項目列為高優次工程。

- 潘明先生建議小組先行向路政署查詢，以了解該署會否跟進上述事項，如該署不會跟進，民政事務處工程部(下稱工程部)便會跟進上述工程。

在將軍澳公園放置公眾藝術品 (DWWG文件第40/07號)

- 召集人表示，有關議題早前交由文化、康樂及體育委員會(下稱文康體會)跟進，該會已進行實地視察及與部門研究，現提交建議書。召集人請范國威先生介紹以上文件。

- 范國威先生以電腦簡報介紹上述計劃，內容撮要如下：

(a)	文康體會和藝術推廣辦事處早前視察將軍澳的公園，經商議後，建議在寶翠公園7號網球場入口、將軍澳游泳池旅遊車停泊處旁的牆壁、寶康公園3號遊樂設施外的花床及滾軸溜冰場向運隆路外牆設置藝術品；以及

(b)	在文康體會藝術發展工作小組第一次會議上，陳權軍先生建議，除了在將軍澳的公園放置藝術品外，也於西貢的公園設置藝術品，有關建議得到該小組委員的支持。在該次會議後，委員視察西貢的公園，並建議於萬宜公園放置一件公眾藝術品。

- 吳仕福先生贊成范國威先生的建議。

- 召集人查詢申請撥款總額是否包括運輸等雜費。

- 范國威先生回應表示，據了解，設置一件公眾藝術品的總成本約為二十至四十萬元，當中包括邀請藝術家、建造藝術品、運輸及安裝等費用。現向小組申請一百六十萬元撥款進行有關工程，如實際工程造價超過一百六十萬元，藝術推廣辦事處會承擔其餘開支。至於維修保養的開支，他建議由康樂及文化事務署(下稱康文署)負責。他續表示，文康體會同意有關藝術品的業權歸藝術推廣辦事處所有。

- 黃樹恩先生回應表示，由於建築署不會負責藝術品的保養維修工作，他建議藝術家自行提供有關服務。維修保養的支出受藝術品所用物料所影響，例如由青銅或石製的藝術品的使用期會較玻璃纖維或膠製造的為長，維修次數亦會較少。他贊成推行是項計劃，但有關藝術品的業權、如何維修保養及費用開支誰付等的細節有待釐清。

- 召集人建議要求藝術推廣辦事處採用較耐用的物料。

- 陳國旗先生提出以下意見：

(a)	贊成推行是項計劃，藝術品平均分佈於區內不同地點，讓更多居民欣賞；

(b)	建議部門在將來興建公園時，預留位置設置藝術品；以及

(c)		建議採用耐用的物料。

- 召集人表示，由於沒有委員反對，本會把是項工程列作高優次工程。

- 范國威先生查詢，委員會是否通過有關的申請撥款。

- 召集人表示，由於地區工程撥款已達承擔額上限，因此建議下屆區議會正式批核撥款。

建議在寶邑路與翠嶺路之間興建單車徑

- 召集人表示，是項建議由交通及運輸委員會單車事宜工作小組提交本小組討論。召集人請周賢明先生介紹。

- 周賢明先生表示，將軍澳第74區臨時單車公園將於明年啟用，但由於將軍澳南的單車徑欠缺連貫性，例如將軍澳中心旁的寶邑路及翠嶺路，只得行人路而沒有單車徑，因此建議利用先導計劃的資源，於寶邑路及翠嶺路修築單車徑，以便居民利用單車前往日後啟用的單車公園。

- 陳炳輝先生表示，土木工程拓展署目前正檢視將軍澳南現有的單車徑網絡，待有初步的結果便會諮詢區議會的意見。

- 陳國旗先生期望儘早連貫有關單車徑。

- 召集人表示，將軍澳第74區臨時單車公園的使用期約為一年半，之後相關土地將發展為體育館和圖書館，故委員需考慮擬修築的單車徑的使用期。

- 周賢明先生表示，寶順路的單車徑建於百歲磚上，而現時寶邑路及翠嶺路的行人路由百歲磚鋪設而成，並有足夠的寬度，故只需在地面髹上油漆便可成為單車徑。

- 陳炳輝先生建議，區議會可待土木工程拓展署檢視完畢後，運用該署的資源修築單車徑，毋須動用區議會的撥款。

- 周賢明先生表示，由於土木工程拓展署擬展開的工程尚未落實，即使落實，也要數年後才啟用，故委員會不應只等待該署的回覆。

- 召集人表示，由於沒有委員反對，本會把是項工程列作高優次工程。

(四) 高優次地區工程建議 (DWWG文件第38/07號)

- 召集人請各委員參閱DWWG文件第38/07號。

在將軍澳第56區設置臨時休憩設施

- 陶若麟先生表示，馬海現正諮詢相關部門的意見，預計上述工程可於十月底展開。此外，陶先生查詢將軍澳第56區臨時休憩設施的命名。

- 召集人建議，秘書處於會議後發信收集委員對於休憩公園命名的意見，並把有關意見提交於九月二十日舉行的地區設施管理委員會特別會議上討論。

- 陳國旗先生表示，西貢區議會自推行區議會檢討先導計劃以來，落實興建的首個公園便是上述休憩設施，故他建議把上述休憩設施命名為「先導公園」。

- 范國威先生補充表示，大部份公園的命名均與鄰近的主要街道名稱相關。

開放將軍澳第77區作休憩用途

- 陶若麟先生報告是項計劃的進展。

- 黃樹恩先生提出以下意見：

(a)	他和周賢明先生早前與清水灣半島業主立案法團主席視察將軍澳第77區，並商討上述工程。該屋苑法團最關注的是容許狗隻進入該休憩場地會否為該屋苑引起環境衞生和噪音問題；

(b)	為了減低對清水灣半島居民的滋擾，公園朝水道方向會修築圍欄以及不設出入口；及

(c)	建議本委員會正式進行地區諮詢。

- 何民傑先生建議儘早增設一條安全的行人通道，讓居民從陸路步行前往擬建休憩設施。此外，何先生查詢停車場的租借安排。

- 周賢明先生表示，居民可經環保大道前往將軍澳第77區休憩設施。

- 召集人查詢委員是否同意公園的設計，如果同意，請馬海展開地區諮詢。

- 范國威先生表示，位於清水灣半島附近的行人吊橋將於數年後落成，屆時居民會行經該橋前往休憩公園。范先生建議本委員會在展開地區諮詢時，通知居民上述事宜。

- 陳國旗先生建議在休息公園內增設涼亭、蔭棚等避雨設施。此外，陳先生查詢居民能否在草地上行走。

- 黃樹恩先生表示，居民可以在山頂較平坦的草地上行走，至於其他位置的草地，康文署和環境保護署(下稱環保署)會根據斜坡的斜度來決定是否開放予居民使用。

- 陳國旗先生表示，即使部份草地因斜度問題而不能開放，居民仍然會在該草地上行走，因此他建議在有關斜坡上種植杜鵑。

- 何民傑先生表示，整個休憩設施耗資六百萬元興建，但居民不能攜帶寵物步行前往，而目前很多交通工具都不容許寵物上車，因此只有駕車人士才可到達擬建休憩設施。何先生擔心公園使用人士不多，浪費資源。

- 陳炳輝先生表示，由於將軍澳第77區休憩設施是建於已修復的堆填區內，環保署計劃承擔部分費用，以設立環保教育閣、停車場及加固圍欄安全裝置等設施，費用約為三百五十萬元。另外，横跨東水道的行人吊橋將於數年後落成，屆時休憩設施的使用率會有所提升。

- 召集人表示，除了工程費用六百萬元之外，每年的日常管理、維修保養等開支對區議會造成一定的財政負擔。他查詢是項工程能否列作政府的工務工程。

- 陳炳輝先生回應表示，是項工程若按工務工程計劃處理，需與其他項目計劃競逐資源，未能按現時的時間表推展。

- 陳國旗先生表示，由於休憩設施的面積達一萬二千平方米，故六百萬元的工程造價尚算合理。此外，陳先生建議由康文署負責休憩設施的維修保養工作。

- 柯耀林先生表示，有關設施的營運開支每年高達七十萬元，因此委員需慎重考慮是否落實有關工程。

- 陳炳輝先生回應表示，民政事務總署將額外批撥款項予各區議會，以支付因區議會檢討而衍生的經常性開支。

- 范國威先生提出以下意見：

(a)	灣仔區議會早前斥資七百多萬元，在灣仔海旁興建臨時寵物公園，由於香港沒有永久而合法的寵物公園，故第77區休憩公園的計劃值得支持；以及

(b)	若休憩公園的使用率不太理想，環保署可考慮增設環保教育閣。

- 周賢明先生贊同范國威先生的意見。

- 召集人請李百怡女士簡介工程分階段的情況及相關財政預算。

- 李百怡女士表示，工程顧問工作的第一階段為可行性研究，第二階段為初步設計及諮詢。由於馬海即將完成首兩階段的工作，因此請委員決定是否同意批撥81,600元，作為有關的工程顧問費用。

- 委員通過批撥81,600元作為首兩階段的工程顧問費。

美化／綠化將軍澳區內的中央分隔欄及路旁

- 陶若麟先生表示，馬海現正諮詢有關部門的意見，預計上述工程將於十一月展開。

要求於74區增設臨時單車公園設施

- 陶若麟先生表示，馬海現正諮詢有關部門的意見，預計上述工程將於十月底展開。此外，陶先生查詢將軍澳第74區臨時單車公園的命名。

- 召集人建議，秘書處於會議後發信收集委員對於單車公園命名的意見，並把有關意見提交於九月二十日舉行的地區設施管理委員會特別會議上討論。

美化西貢海旁

- 召集人表示，有關事項交由來屆區議會跟進。

區內增闢婚禮場地

- 陶若麟先生以電腦簡報介紹寶康公園婚禮場地的設計及其撥款，其撮要如下：

(a)	現提供兩種設計供委員選擇，兩者的主要分別在於會否在燈塔外設置矮圍牆，方案一沒有設置矮圍牆，造價約為四十五萬元，方案二會設置矮圍牆造價約為四十三萬元；以及

(b)	是項工程的施工期約為五個月。

- 范國威先生贊成採用方案一的設計。

- 柯耀林先生建議把設於婚禮場地入口正中間的燈柱移往兩邊，以提供一條完整的行人路予市民舉行婚禮。另外，他建議用纖維座椅取代金屬座椅。

- 范國威先生贊成柯耀林先生的建議。

- 陶若麟先生作出以下回應：

(a)	受到工程範圍所限，只能移動最接近婚禮場地入口的一支燈柱；以及

(b)	會考慮把唯一的金屬座椅改為由其他物料製造的座椅。

- 黃樹恩先生作出以下回應：

(a)		康文署不反對設置搖椅，但有關設施只供在舉辦婚禮時使用；

(b)	 康文署同意遷移最接近婚禮場地入口的一支燈柱往旁邊，但為了提供足夠的燈光，需同時在入口的另一端增設一支燈柱。

- 柯耀林先生建議拆除原有的燈柱，然後於入口的左右兩邊設置較矮小的燈柱，以減省成本。

- 袁國章先生表示，柯耀林先生的建議在技術上是可行的，可是，如原有的電線太短以致未能延伸至左右兩邊，便需重新鋪設電線，費用亦較高。

- 范國威先生建議，馬海根據委員的意見修訂婚禮場地的設計及其財政預算。

- 何民傑先生認為有必要將所有設於入口正中間的燈柱移往兩邊，以讓租借場地的人士按自己的喜好佈置場地。

- 黃樹恩先生表示，由於婚禮場地入口的通道為寶康公園的主要通道，除了最接近婚禮場地入口的一支燈柱外，租借場地的人士不可佈置其他燈柱。

- 范國威先生相信租借場地的人士與一般公園使用者不會發生衝突。

- 召集人表示，委員通過採用方案一的設計，但馬海需根據委員的意見修訂婚禮場地的設計及其財政預算，並於九月二十日的地區設施管理委員會特別會議再作討論。

研究把欄杆改為花槽，並設置防撞作用的安全島 及

整理富寧花園與港澳信義會小學間荒廢公眾小巷

(DWWG文件第39/07號)

- 潘明先生簡介DWWG文件第39/07號。

- 召集人查詢各委員是否同意分別批撥170,000元及60,000元，以進行坑口將軍澳區安全島花圃建造工程及坑口於港澳信義會小學及富寧花園之間小巷改善工程。

- 何民傑先生查詢，工程部如何釐訂落實工程的先後次序。

- 潘明先生回應表示，大部分落實的工程建議均由委員提出，並由委員會通過及列作高優次。蔡君強先生補充表示，在委員通過撥款後，工程部才會展開有關工程。

- 何民傑先生表示，土木工程拓展署已拆掉將軍澳區內部分欄杆，並在原址設置花槽，他查詢DWWG文件第38/07號提出的改設花槽地點，是否包括所有土木工程拓展署沒有跟進的改設花槽的位置。

- 蔡君強先生回應表示，工程部已完成跟進其他委員會提出的改設花槽建議，現根據本委員會提交的建議，研究在其他地點改設花槽的可行性。DWWG文件第38/07號所提及的改設花槽地點已包括了所有委員提出的可行性地點，如委員建議於更多位置改設花槽，可於新一屆區議會提出。

- 何民傑先生表示，食物環境衞生委員會轄下的環保及綠化工作小組早前曾就改設花槽的地點提出建議。如本委員會不跟進有關建議，便白白浪費委員及地區人士的意見。他認為工程部不應偏袒任何地區人士。

- 陳炳輝先生表示，本委員會已跟進環保及綠化工作小組通過的改設花槽建議，是項工程建議由本委員會委員提出。如何先生發現有任何遺漏，他樂意隨時跟進。

- 何民傑先生表示，在委員會通過批撥款項前，秘書處或工程部應提交相關文件供委員參考。

- 召集人回應表示，何民傑先生提及的資料早已派發給各委員參考。潘明先生補充表示，工程部同事早前已把有關資料交給何民傑先生的助理。如委員需要工程部再次提供相關資料，可直接向他索取。

- 陳炳輝先生表示，如委員因缺席而未能取得工程資料，工程部可將所有工程資料補發給委員。

- 召集人表示，由於沒有委員反對，上述兩項撥款獲得通過。

於將軍澳水道附近 (近碼頭附近) 增設座椅供市民休憩用及近碼頭附近增設釣魚設施

- 潘明先生表示，有關工程已於本年八月二十二日展開。

白沙灣區建設蔭棚及座椅

- 潘明先生表示，工程部現正準備招標文件，預計於十月展開上述工程。

將軍澳鴨仔山增建設施及改善工程

- 潘明先生表示，有關工程已於本年八月二十二日展開。

西貢大會堂外建造避雨亭

- 潘明先生表示，探土工程已於本年九月六日展開。

西貢建造7座T型蔭棚連座椅工程

- 潘明先生表示，工程部現正準備招標文件，預計於十月展開上述工程。

西貢蠔涌中心小學外設置蔭棚及座椅

- 潘明先生表示，工程部將於十月展開上述工程。(註：白沙灣區建設蔭棚及座椅與此項工程合併)

安寧花園區議會告示牌重建工程

- 潘明先生表示，有關工程已於本年八月二十二日展開。

- 委員同意以下工程留待來屆區議會跟進﹕

    - 重新檢討已發展地區之單車徑連貫性問題、加設單車停泊處及設置數個觀景點，供踏單車人士休憩；

    - 將軍澳調景嶺食水配水庫山坡增建晨運健康徑；

    - 改善康盛花園巴士總站之休閑設施；

    - 於康盛花園外之小巴站附近興建避雨亭；

    - 於景嶺書院鄰近之官地上興建公園及休閑設施；

    - 於康盛花園外之天橋底增設座椅；

    - 坑口田下灣天后廟前空地改善工程；

    - 要求於孟公屋坑尾頂村48號對出建康樂及休憩設施及於圍心村48號對出空地加設休憩座椅；以及

    - 佳景路行人道增建長廊避雨蔭棚建議。

(五) 其他地區工程建議 (DWWG文件第38/07號)

- 委員同意以下工程留待來屆區議會跟進﹕

    - 在將軍澳游泳池場館增設溫習/活動室及咖啡室；

    - 美化／綠化將軍澳區內有待發展的空置用地；

    - 開放66區或65區土地，作單車公園或其他短期康樂設施；

    - 建議把將軍澳南填海區的鐵絲網改為鋁板或加建橫狀鐵枝；

    - 於翠林邨晨運徑加置街燈，欄杆及進行修補；

    - 大埔仔村足球場加設圍網；

    - 改善蓮苑徑設施工程建議書；以及

    - 建議於靈實路口車閘位至接近靈康路行人隧道一段興建通過路及行人路上蓋。

(六)	其他事項

- 陳炳輝先生表示，民政事務處、警務處及運輸署正探討在西貢區的迴旋處增設電子告示牌的可行性。

- 召集人表示，委員大致贊成增設電子告示牌的建議，有關建議交由來屆區議會跟進。

- 召集人表示，香港大學先導計劃評估研究小組早前曾向各議員發放問卷，請尚未交回問卷的議員於九月十二日前把填妥的問卷交回該研究小組。

(七)	下次開會日期

- 召集人表示，地區設施管理委員會第二次特別會議將於九月二十日在區議會會議室舉行，他請各委員準時出席。召集人續表示，小組本年度所有會議結束，感謝委員的參與。

西貢區議會

地區設施管理委員會

地區工程小組

二○○七年十月