西貢區議會

交通及運輸委員會

二○○七年度第三次會議記錄

日期︰二○○七年八月十四日（星期三）

時間︰下午二時三十分

地點︰西貢區議會會議室

| 出席者 | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- |
|  | (下午) | (下午) |
| 周賢明先生，MH(主席) | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 陳國旗先生(副主席) | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 區能發先生 | 二時三十分 | 五時正 |
| 范國威先生 | 二時三十分 | 六時二十分 |
| 邱戊秀先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 劉慶基先生 | 二時四十五分 | 七時二十五分 |
| 劉偉章先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 羅祥國博士 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 凌文海先生，MH | 三時○五分 | 七時二十五分 |
| 陸平才先生 | 二時四十分 | 七時二十五分 |
| 柯耀林先生 | 二時三十分 | 五時四十五分 |
| 彭淑儀女士 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 石志強先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 溫悅昌先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 歐作霖先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 鄭永權先生 | 二時三十分 | 四時二十分 |
| 崔定邦先生 | 二時五十分 | 四時二十五分 |
| 高永聯先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 林少忠先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 冼振興先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 譚領律先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 曾天送先生 | 二時三十分 | 七時二十五分 |
| 呂德儀女士(秘書) | 西貢民政事務處行政主任（區議會）2 |
| 列席者： |  |
| 陳炳輝先生，JP | 西貢民政事務處民政事務專員 |
| 蔡君強先生 | 西貢民政事務處民政事務助理專員 |
| 楊康材先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 周志成先生 | 西貢民政事務處一級行政主任(區議會) |
| 吳錦嫺女士 | 運輸署高級運輸主任／西貢 |
| 陳錦亮先生 | 運輸署署理高級工程師／房屋及策劃／新界東 |
| 何嘉俊先生 | 運輸署工程師／行人區改善計劃 |
| 劉偉傑先生 | 路政署區域工程師(將軍澳) |
| 吳振標先生 | 香港警務處行動支援小隊指揮官(將軍澳分區) |
| 蘇成輝先生 | 香港警務處觀塘區交通隊主管 |
| 葉逸廉先生 | 香港警務處西貢分區巡邏小隊指揮官2 |
| 鮑偉良先生 | 香港警務處西貢分區行動及支援小隊隊長 |
| 蔡志信先生 | 土木工程拓展署高級工程師／將軍澳2 |
| 陸茂根先生 | 路政署高級工程師／新界(2) |
| 譚文興先生 | 路政署工程師／新界2-2 |
| 胡國源先生 | 路政署工程師／K2-2 |
| 黃志偉先生 | 邁進基建環保工程顧問有限公司主任工程師 |

缺席致歉者

林咏然先生

何民傑先生

唐永年先生

楊兆海先生

張偉業先生

李宛蓉女士

邱志雲先生

(一)	歡迎詞

主席歡迎各位委員和部門代表出席西貢區議會(下稱“區議會”)交通及運輸委員會(下稱“委員會”)二○○七年度第三次會議，特別是︰

路政署高級工程師陸茂根先生

路政署工程師(新界)2-2譚文興先生

邁進基建環保工程顧問有限公司主任工程師黃志偉先生

土木工程拓展署高級工程師／將軍澳(2)蔡志信先生

香港警務處巡邏小隊指揮官2(西貢分區)葉逸廉先生

- 委員備悉，會議常規第42(1)條規定，任何委員如未能出席會議，必須在該次會議舉行之前，以書面把未能出席的原因通知秘書處，待委員會決定是否同意缺席。會議常規第15(3)條規定，在會議進行期間，所有出席或旁聽會議人士必須關掉響鬧裝置及不得使用電訊器材通話。此外，會議常規第7(3)條規定，委員抵達及離開會議的時間將予以記錄。因此，當委員離開會議時，須通知主席或秘書。

3.	主席報告，何民傑先生、邱志雲先生、張偉業先生、李宛蓉女士、楊兆海先生、唐永年先生及林咏然先生因事未能出席是次會議，並已於會前請假。委員一致同意上述人士的缺席申請。

- 委員備悉，根據會議常規第7(1)條規定及為方便會議有效進行，每位委員就某一議題參與討論或辯論的最高次數為兩次，而每次發言的時限為一分鐘。

- 主席表示，由是次會議開始，委員會的會議錄音將會上載西貢區議會網頁。

  - 通過上次會議記錄

- 主席可請委員參閱上述文件，秘書處於會前未收到委員對本委員會二○○七年度第二次會議記錄的修訂建議。

- 劉偉章先生建議於會議紀綠第13頁73段第二行“...但反應未如理想。”修訂為 “…因試開始辦日期較遲，故反應未如理想。”

- 委員一致通過本委員會經修訂後的上次會議記錄。

(三) 討論及續議事項

清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程[SKDC(TT)文件第44／07號]（上次會議記錄第113-114段）

- 主席請陸茂根先生及黃志偉先生介紹上述文件。

- 陸茂根先生表示，路政署曾於本年年初就這項工程向區議會進行諮詢，其後亦向西貢鄉事委員會及西貢分區委員會收集意見，並已修訂設計，現向委員會就修訂建議進行諮詢。

- 黃志偉先生介紹上述工的最新進展，內容要如下：

        - 工程分為兩部份，第一部份為嘉林別墅段，第二部份為匡湖居段；

        - 嘉林別墅段的工程包括在清水灣道附近的現有西貢公路旁興建一條長約720米的雙線下山行車道。西貢公路現有的三條行車線將會保留，並改為往九龍/清水灣方向的上山行車道。此外，亦將在該路段的中央預留帶興建掉頭設施；

        - 匡湖居段的工程包括把介乎南邊圍迴旋處與近北圍公眾停車場之間一段西貢公路的路線改善，並把該路段由雙線不分隔車道擴闊為雙線雙程分隔車道。本路段也包括提供一條雙線雙程新通道，以連接蠔涌路(近亞洲電視)及西貢公路(近鹿尾村路路口)。此外，介乎於新通道和西貢公路之間一段蠔涌路將擴闊為雙線雙程行車。建議亦包括從九龍往匡湖居的車輛只能以北閘進入；由匡湖居往九龍的車輛可由北及南閘離開，但由匡湖居往西貢的車輛只能經南閘離開。此安排的目的旨在提供一個有系統的交通運作模式。為免匡湖居出入口一帶的道路出現擠塞，署方建議將擴闊西貢公路的範圍延伸250米至北圍，並於北圍增設一個迴旋處。

        - 建議西貢公路設3個行人過路位置，包括：匡湖居南閘的地面行人過路處；蠔涌路與西貢公路交界處有交通燈號管制的地面行人過路處，及南邊圍迴旋處的行人天橋。

- 邱戊秀先生提出以下意見﹕

- 建議於壁屋近配水庫位置增設大型車輛避車處；

- 車輛從九龍轉入匡湖居只能使用北閘的安排，或會引起居民不滿；

- 建議西貢公路近匡湖居南閘行人過路處往北移；以及

- 認為建議重置的公廁位置並不合適。

- 副主席提出以下意見﹕

- 蠔涌路的雙線雙程設計理想；

- 促請運輸署於西貢公路增設避車處；

- 建議於西貢公路與蠔涌路交界設置迴旋處，取代交通燈號管制；以及

- 蠔涌路與西貢公路交界處應採用行人天橋或隧道為過路設施，以增加車輛流量。

- 劉偉章先生表示，鹿尾村居民曾向他表達對上述工程的意見，希望有關部門再次向居民進行詳細的諮詢。

- 陸茂根先生就委員的意見，作出以下回應﹕

- 路政署將積極跟進委員提出的意見；

- 路政署曾諮詢鹿尾村居民對工程計劃的意見，日後亦會透過民政事務處向居民繼續進行諮詢工作。

- 主席總結委員的意見如下﹕

- 委員就嘉林別墅段，往碧水新村及鄭植之中學加設調頭處提出意見；

- 委員建議於西貢公路上半段增設避車處；以及

- 西貢區潮洲同鄉會曾對近鹿尾村空地的用途提出意見。

- 蔡君強先生表示，西貢民政處於7月中收到西貢區潮洲同鄉會的信件，提出撤回有關在近鹿尾村空地興建休憩設施的反對意見。

- 黃志偉先生就委員的意見，作出以下回應﹕

- 西貢公路近蠔涌的擠塞問題主要是由於現時為單線行車。工程完成後，該段道路將改為雙線行車，應可滿足該區未來的交通流量；

- 在蠔涌路與西貢公路交界處設地面行人過路設施會對長者較為方便。若興建行人隧道或行人天橋，反而會增加道路使用者非法橫過馬路的風險，故建議保留地面行人過路設施；以及

- 匡湖居的居民對於上述工程建議持反對的意見，路政署將再收集住戶意見。

- 主席查詢是項工程預算刊憲及施工日期。

- 陸茂根先生回應表示，如公眾諮詢的進度理想，預算可於二零零八年年初將工程項目刊憲。

- 陳炳輝先生表示，西貢公路匡湖居段的燈光照明不足，他查詢在進行上述工程時會否同時進行改善。此外，他表示該處的車輛車速頗快，故查詢路面行人過路設施是否足夠應付現時的行人流量。

- 黃志偉先生表示，曾建議於近匡湖居巴士站興建行人天橋，但有意見認為興建行人天橋會影響環境及住戶私隱。至於地面的行人過路處，由於擬擴闊西貢公路將設有中央預留位置，行人在過路時可於中央預留位置稍作停留，待看清路面情況及在安全情況下才橫過馬路。

- 主席表示，上述工程建議於北圍設迴旋處，他查詢該處的車輛及行人設施的安排。

- 黃志偉先生回應表示，北圍現有的巴士站將予以保留，同時將會於適當位置興建路旁停車處。

- 邱戊秀先生表示，村民均希望可尋找適合位置重置受影響神龕，以保祐村民的平安。此外，他希望在工程進行期間，可保持西貢公路雙線行車，以免影響居民出入。

- 陸茂根先生回應表示，在施工期間西貢公路將維持兩條行車線。

- 劉偉章先生認為路政署在是次會議後，盡快就修改的工程建議諮詢居民的意見，以便工程順利推行。

- 邱戊秀先生查詢西貢公路改善工程第二期的初步時間表。

- 陸茂根先生表示，西貢公路改善工程第二期正進行顧問公司揀選的程序，待選出顧問公司後，將會擬定工程的時間表。

- 主席總結如下﹕

- 委員會支持上述工程項目；

- 請路政署留意委員提出個別意見，例如增加避車處及行人天橋的建議；

- 請路政署在修訂上述工程項目建議後再向委員及村民諮詢；以及

- 查詢上述工程是否需要進行環境影響評估。

- 陸茂根先生回應指是項工程項目未有需要根據環評條例進行環境影響評估，但路政署會進行適當的環境影響評估。

(議事完畢，陸茂根先生、譚文興先生及黃志偉先生先行離席。)

將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人道

[SKDC(TT)文件第43／07號]（上次會議記錄第8-27段）

- 主席請胡國源先生介紹上述工程項目。

- 胡國源先生介紹上述工程，內容如下﹕

- 路政署曾就上述工程項目向委員會提交建議，並於二零零七年六月二十日進行諮詢；

- 擬建議的修訂方案總平面圖及內容詳載於SKDC(TT)文件第43／07號；

- 擬修訂建議包括設置一部升降機於唐德街行人道出口，取代擬於唐賢里附近設置的一條樓梯和一條斜路；

- 將高架行人道與學校兩者之間的距離拉闊至最少4米；

- 唐德街的樓梯闊度建議為2.5米；

- 工程預計於2009年年初展開，並可於2010年中完成；以及

- 根據地鐵有限公司提供的資料，興建於上址休憩用地的工程預計於上述工程完成後十八個月完成。

- 柯耀林先生建議於唐明街設置一部升降機，以便傷健人士使用上述擬建高架行人道。

- 副主席就上述議題，提出以下意見﹕

- 建議於尚德商場外加設扶手電梯連接上述擬議高架行人道；

- 同意柯耀林先生的建議，認為建議可在上址騰出地面空間，可擴建單車停泊處；以及

- 建議路政署與地鐵公司配合工程進度，以盡快展開工程。

- 范國威先生就上述議題，提出以下意見﹕

- 對領匯管理有限公司覆函內容(載於SKDC(TT)文件第41/07號)存疑；

- 認為應關注高架行人道與將軍澳第56區發展項目設計上的配合；

- 建議整合休憩用地與高架人道的工程，並建議路政署提供詳盡的高架行人道設計；

- 建議綠化高架行人道，並設置畫廊，吸引行人使用；以及

- 查詢路政署有否就上述修訂建議向鄰近學校進行諮詢。

- 彭淑儀女士就上述議題，提出以下意見﹕

- 感謝路政署就議員提出的意見，作出迅速的回應；以及

- 同意柯耀林先生的建議。

- 陸平才先生就上述議題，提出以下意見﹕

- 認為於唐明街設置升降機是可行的建議

- 同意取消現有的行人斜道，以擴充休憩用地的使用面積；

- 認為將高架行人道與學校兩者之間的距離拉闊至4米，仍未能有效解決問題；以及

- 促請路政署就上次委員提議於擬建高架行人道設置社區畫廊及進行綠化的回應。

- 胡國源先生就委員的意見，作出以下回應﹕

- 根據現有的高架行人道設計，同時設有行人斜道及升降機的情況並不常見；

- 根據修訂方案，除了使用行人斜道，市民亦有其他途徑(如使用現有地面過路處或行經將來的地區休憩用地)來往行人斜道旁的巴士站；

- 路政署並沒有研究於尚德商場對出的唐明街行人道設置升降機的技術可行性。 考慮到可能有大量地下公用設施需要改道，於該處興建升降機或會對居民造成影響。；

- 路政署、地鐵公司及各相關部門已召開上述工程項目的工作會議，以配合整體的工程進度；

- 路政署己與鄰近學校聯絡，有關校方亦有是次文件的副本，路政署計劃當委員會通過修訂方案後，會同教育局及警方與校方商討校方關注的事項；以及

- 高架行人道的設計將包括綠化橋面的工程。

- 柯耀林先生就上述的議題，提出以下意見﹕

- 重申要求於唐明街興建升降機的建議，認為升降機可取代行人斜道；以及

- 建議避免使用透明膠片作為興建高架行人道上蓋的物料。

- 主席就委員的意見，作出初步總結如下﹕

- 建議要求領匯管理有限公司解釋於SKDC(TT)文件第41/07號載述的二十四小時行人通道的詳細路線；

- 委員對高架行人道的闊度提出意見，要求考慮學校視覺上安全及綠化等問題；

- 委員建議於唐明街設置升降機；以及

- 向運輸署查詢於上述工程完成後，預算的行人流量的數據。

- 陳錦亮先生就委員提出的意見，作出以下回應﹕

- 運輸署鼓勵市民使用集體運輸工具，故上址的高架行人道工程期望可方便步行往返地鐵站的巿民；相信上述行人設施的使用量會相應增加；以及

- 運輸署將會因應委員需要，就上述路段的行人使用情況作出評估。

- 副主席就上述議題，提出以下意見﹕

- 重申於尚德商場外興建扶手電梯，將會吸引更多居民使用；以及

- 認為高架行人道的闊度應擴展至6米，並設藝術走廊，供地區團體放置展品作展覽用途之餘，平台可供團體舉辦活動之用。

- 林咏然先生表示，由於尚德商場設有地鐵特惠站，吸引巿民進入尚德商場，因此建議將地鐵特惠站遷移到行人天橋，以吸引巿民使用行人天橋。

- 陸平才先生就上述議題，提出以下意見；

- 認為使用擬建高架行人道的巿民主要來自尚德邨、廣明苑及寶明苑；

- 預計上述高架行人道將會吸引唐明苑及富康花園的居民使用，認為高架行人道使用量將會相對提高；以及

- 同意於尚德商場外加設扶手電梯接駁高架行人道。

- 范國威先生就上述議題，提出以下意見﹕

- 認為於尚德商場內的地鐵特惠站，並不足以吸引巿民經尚德商場使用擬建高架行人道；以及

- 預計下班時間的行人使用量將較早上的使用量為。

- 陳錦亮先生回應表示，運輸署預計將有超過一半使用唐俊街及唐明街地面過路設施的巿民，使用新的高架行人道。

- 主席就上述議題，提出以下意見﹕

- 認為若未能於尚德商場外加設扶手電梯，相信並不足以吸引市民使用上述高架行人道；以及

- 認為可再考慮將高架行人道的闊度以配合設置藝術走廊。

- 范國威先生要求路政署將高架行人道的設計轉交各委員參考。

- 柯耀林先生就上述議題，提出以下意見﹕

- 大部份廣明苑、尚德邨尚禮樓及尚智樓的居民會行經唐明街及唐俊街的過路處前往將軍澳地鐵站；以及

- 寶明苑及其他尚德邨的居民會經過尚德商場，然後才使用唐俊街過路處，因此認為在尚德商場外加設扶手電梯吸引居民使用是恰當的建議。

- 陳錦亮先生就委員的意見，作出以下的回應﹕

- 高架行人道的實際闊度為5米，已經足夠應付人流的往返；

- 運輸署曾就加設升降機的建議向路政署諮詢意見，署方指出，現時在各項公共基礎建設中，不會同時建設升降機與行人斜道；

- 是項工程中的現有行人斜道已合符標準，並較升降機更有效控制人流，加上興建升降機涉及維修問題，署方並不考慮在該處同時建設升降機與行人斜道；以及

- 運輸署將會要求路政署研究在尚德商場外加設升降機的可行性。

- 胡國源先生就委員提出的意見，作出以下回應﹕

- 曾到灣仔區連接灣仔地鐵站與稅務大樓的行人天橋視察；以及

- 路政署對於在天橋上放置展覽物品的位置並無意見，不過需要相關的政府部門負責管理工作。

- 副主席就上述議題，提出以下意見﹕

- 要求於尚德商場外增設扶手電梯，以吸引居民使用擬建高架行人道；

- 要求將天橋擴闊至6米，以提供場地給地區團體舉辦活動；以及

- 認為使用高架行人道的斜道使用量較升降機低，因此建議以升降機取代斜道。

- 主席促請運輸署及路政署就委員會的意見作出修訂，並就修訂向委員會作出諮詢。

(議事完畢，胡國源先生先行離席。)

(四) 新議事項

由議員提出的兩個議案

盡快改善西貢公路近蠔涌路地下公共設施

- 主席請委員參閱上述由邱戊秀先生動議，凌文海先生和議的文件，並請動議人邱戊秀先生作出介紹，以及請委員提供意見。

- 邱戊秀先生補充，西貢公路近蠔涌路路段是西貢公路中最狹窄的一段，據了解，自7月中發生路陷事件後，路面下的沙泥已被沖走。他認為有關部門應盡快作出檢查，避免再次出現路面下陷的意外。

- 劉偉傑先生就上述議題，作出以下回應﹕

- 路政署為盡快恢復西貢公路的雙程行車，故於意外發生當日在該處進行臨時修復工程；

- 該署將與運輸署及警務處商討永久復修工作；以及

- 由於當日的臨時工程的施工時間不足，新鋪設的瀝青未有足夠時間凝固導致路面出現凹凸不平的情況，該署每天派員到上址視察，並配合7個測量站以檢查路面情況。

- 邱戊秀先生促請路政署提出具體的永久復修工程時間表。此外，他表示於白沙灣往漁民新村及萬基台的路面均出現下陷情況，希望有關部門跟進。

- 委員會一致通過上述動議。

(五) 討論及續議事項(續)

要求當局興建行人天橋貫通厚德商場西翼二樓與坑口地鐵站連理街

(上次會議記錄第148-149段)

- 主席建議將是項議題提前討論，委員並未有提出反對的意見。

- 蔡志信先生表示，土木工程拓展署於多年前與運輸署一同就興建行人天橋的建議進行研究。經研究後，運輸署認為該處的路面行人設施足夠應付現時及未來的人流量，因此暫時擱置計劃。

- 何嘉俊先生回應表示，根據較早時運輸署進行的人流統計結果顯示，現有的過路設施足以應付該處的人流量，暫未有支持在該處興建天橋的理據，運輸署認為沒有興建天橋的需要。

- 主席表示，地鐵公司及領匯管理有限公司曾就興建上址行人天橋進行討論，雙方均表示願意興建行人天橋，但需要配合有關部門的設計。不過，因運輸署認為未有興建上址行人天橋的需要，主席建議有關部門與地鐵公司及領匯管理有限公司再行商討有關事宜。

- 何嘉俊先生請委員參閱SKDC(TT)文件第39/07號，並表示如行人天橋只連接兩個商場，而不涉及公用設施的概念，運輸署現階段未有任何意見。

- 主席總結表示，當年已有規劃興建上址行人天橋，希望上述事宜可於新一屆區議會上繼續討論。

(六) 新議事項(續)

坑口村收費停車場延長收費時段、限制重型車輛進入村中及於村中設禁區位置 [SKDC(TT)文件31／07號]

- 主席請委員參閱上述由劉偉章先生動議，成漢強先生和議的文件並請動議人劉偉章先生作出介紹，以及請委員提供意見。

- 劉偉章先生表示，坑口村內設有多間食肆，吸引不少巿民駕車到上址用膳，惟現時村內的停車場收費時段為早上八時至晚上八時，不少村內居民下班後只須繳付一至兩小時的費用，便將車輛停泊至翌日，使駕車到村內食肆用膳的巿民將車輛停泊於路邊，造成交通阻塞。他曾經向警務處反映問題，警務處也曾到上址加強執法，但仍未能有效根治違法泊車的問題。他希望有關部門提供一個長遠解決問題的方法。

- 何嘉俊先生就委員的意見，作出以下回應﹕

- 運輸署曾向區議會提出全面更改區內所有收費停車位收費時段的建議，但建議並未獲得通過；以及

- 該處的設計可供重型車輛進入，但上址的泊車位並非供重型車輛使用，若出現非法使用停車位或違例泊車的問題，便需交由警務處跟進。

- 蘇成輝先生表示，警務處已於上址加強檢控工作，惟單靠執法並未能有效根治上述問題。此外，他表示警方對延長停車場收費時段沒有意見。

- 邱戊秀先生對運輸署以整個西貢區為單位檢討停車場收費時間有所保留，認為將個別地區的收費時段作出調整較為恰當。

- 主席就上述議題，提出以下意見﹕

- 認為可參考區內某些鄉村，於公共停車場外列明只供私家車使用；

- 建議把寓安里及庭和里設為禁區，禁止大型車型進入村內；以及

- 為加強車輛的流動性，贊同延長停車場的收費時段。

- 蘇成輝先生重申，單靠警方的執法行動並未能有效地解決問題，認為運輸署應考慮改善方案，以配合警方執法。

- 劉偉章先生重申，延長上址停車場收費時段可有效解決坑口村交通阻塞及違法泊車的問題。

- 冼振興先生表示，有客貨車司機於日間將車輛駛離停車位後，安排另一輛汽車停泊於車位內，令其他車輛未能使用該泊車位。他認為延長停車場的收費時段的做法能有效改善上述情況。

- 副主席支持是項動議，認為上址如果出現交通擠塞時，汽車響號聲音會對富寧花園的居民造成滋擾。

- 林少忠先生表示，跑馬地成和道的停車位只供私家車使用，認為可以此為參考。此外，他建議將入錶時間更改，由兩小時一次縮短至三十分鐘至一小時。

- 經投票後，二十票贊成、一票反對通過上述動議。

- 主席就上述議題，提出以下意見﹕

- 建議延長停車場的收費時段，由早上八時至晚上十時；

- 將坑口村內的停車場車位劃為只供私家車使用；以及

- 將村內的多個地點劃為限制區(禁區)，限制重型車輛進入村內。

- 劉偉章先生表示，村民提出於坑口村牌樓豎立限制重型車輛進入村內的指示牌，並將村內劃為禁區。他表示可安排村民與運輸署及警方進行視察。

- 劉慶基先生對上述建議並沒有特別意見，不過新界區停車咪錶收費時段是上午八時至下午八時，若只更改上址的收費時段，擔心會對居民造成不便。

- 主席表示，本港其他地區的停車泊位收費時段及收費並不一致，因此認為不需要劃一全區的收費時段。

- 邱戊秀先生建議將收費時段延至凌晨零時，並建議禁止重型車輛進入村內，避免違泊於車輛阻塞緊急車輛進出坑口村。

- 歐作霖先生擔心，若將村內劃為重型車輛禁區，對村民搬運大型貨物造成不便。

- 主席總結時表示，田下灣村也將村內劃為重型車輛禁區，重型車輛進出該村需辦理申請手續。主席促請運輸署詳細考慮委員提出的各項建議，並在有需要時，聯絡村民進行視察。

負責人﹕運輸署

由區議會全體會議轉介議題

安裝固定的超速攝錄機設備[SKDC(TT)文件第32／07號]

- 主席請委員參閱上述由西貢區議會全體會議轉介至本委員會，由邱戊秀先生動議，邱全先生及陳權軍先生和議的議題。

- 陳錦亮先生就上述議題，作出以下回應﹕

- 運輸署安裝固定的超速攝錄機設備須考慮擬定地點的意外數字、警方在執法上的技術性問題及資源分配等；

- 由於建議地點的時速限制為50公里，在考慮設置超速攝錄機時的次序會較低；以及

- 該署於最近兩年內都沒有安裝新的超速攝錄機設備，現時正準備向立法會申請撥款，於全港各地加裝約二十部攝錄機。

- 邱戊秀先生表示，清水灣道近打鼓嶺新村的一段於天雨時常有交通意外發生，但自從警方加強設置路障的執法行動後，意外數字已經大減。他希望運輸署考慮上述建議。

- 主席相信增設超速攝錄機可減低意外發生，促請運輸署考慮委員的意見。

強烈要求改善寶琳北路將軍澳賽馬會診所過路設施

[SKDC(TT)文件第33／07號]

- 主席請委員參閱上述由西貢區議會全體會議轉介至本委員會，由伍炳耀先生動議，陳國旗先生和議的議題。

- 何嘉俊先生回應表示，該署認為加設過路處的建議是可行的，但地區人士不同意該署建議的位置，故現時未有實際的工程計劃。

- 副主席表示，由於該處設有診所，長者及病人經常於該處過路，增設地面過路處可方便行人，希望運輸署考慮上述建議。

- 林咏然先生表示，過路處可方便使用診所的人士及在該處巴士站下車的乘客。

- 主席總結時表示，由於議題內建議的地點已設有行人隧道，因此該署未能在上址加設路面過路處。他促請運輸署提供建議興建過路處的設計圖給委員參閱。

負責人﹕運輸署

要求改善寶豐路與欣景路交界行人過路燈之燈號時間不足

[SKDC(TT)文件第34／07號]

- 主席請委員參閱上述由西貢區議會全體會議轉介至本委員會，由伍炳耀先生動議，陳國旗先生和議的議題。

- 何嘉俊先生回應表示，運輸署已就議員的要求，延長上址的行人過路燈時間，於繁忙、非繁忙及閃燈的時間分別是14秒、8秒及6秒。運輸署將再次考慮委員意見，但相信調整的空間不多，因會縮短車輛的綠燈時間。

- 副主席表示，上址的交通燈號的綠燈時間實在太短，希望可考慮有關意見。

(會後註﹕運輸署於會後已調整該處的行人過路燈時間。於繁忙時間，行人綠燈時間由14秒延長至16秒；行人綠燈閃動時間由6秘延長至8秒。)

要求位於將軍澳南區各交通交匯處設過海的士站，以配合將軍澳南區發展及人口的增加[SKDC(TT)文件第35／07號]

- 主席請委員參閱上述由西貢區議會全體會議轉介至本委員會，由邱全先生動議，陸惠民先生和議的議題。

- 吳錦嫺女士就上述議題，作出以下回應﹕

(a)  運輸署曾於寶琳公共交通交匯處設置試驗性質的過海的士站，由於使用量低，因此計劃已於本年7月終止；

(b)  該署正於區內尋找合適的試點，並計劃在巿區的士例會上與業界人士相討有關議題；以及

(c)  該署將收集各界人士的意見後，轉交至委員會備悉。

- 高永聯先生申報為的士從業員。高先生認為，運輸署只著重向業界及商會諮詢意見並不全面，認為考慮將軍澳的實際情況比諮詢業界更為重要。

- 主席查詢運輸署何時推行新試點，以及新試點的地點安排。

- 吳錦嫺女士回應表示，新試點建議設於尚德邨巴士站內。運輸署會在同日下午舉行的市區的士事務會議上就建議諮詢的士業界的意見。

- 副主席認為地點理想及可行，可吸引巿民使用。

- 主席建議運輸署考慮於將軍澳彩明商場設置過海的士站試點。

(七) 討論及續議事項(續)

將軍澳設立單車位事宜[SKDC(TT)文件第36／07號](上次會議記錄第55段)

- 主席請蔡君強先生介紹文件[SKDC(TT)文件第36／07號]，並請委員提供意見。

- 蔡君強先生補充，單車事宜工作小組就區內單車停泊處及單車徑提出的意見，已交由各相關部門跟進。

單車事宜工作小組

- 主席報告工作小組進度如下﹕

- 七月十三日及八月九日舉行了本年度第三及第四次會議，並於七月五日前往將軍澳坑口及寶琳區進行檢視單車徑連貫問題的實地視察；

- 會議主要為討論單車徑連貫問題、加設單車徑附近的休憩景點、增設及改善單車停泊處等問題；

- 會上委員提出各項的意見已轉交各相關的政府部門跟進；以及

- 若單車徑連貫性的問題仍未有進展的話，工作小組將轉交是項議題轉交至地區設施管理委員會跟進，使區內的單車徑得以連貫。

- 副主席支持由地區設施管理委員會調撥資源，以跟進區內單車徑連貫的問題。

- 陳炳輝先生就單車徑連貫問題，作出以下回應﹕

- 地區管理委員會轄下工作小組的會議上，均全面、詳細及審慎地討論委員所提出各項的建議，並會向區議會提交工作小組報告；

- 政府部門對區內單車徑連貫的問題表示關注；

- 將軍澳的道路系統仍處於規劃階段，各部門已進行探討，使道路系統及單車徑相互配合發展；以及

- 同意運用地區設施管理委員會的資源，興建臨時性的設施，以迅速回應居民的需要。長遠而言，單車徑的規劃需要與道路系統相互配合。

- 冼振興先生建議運輸署連接彩明苑一帶的單車徑，以方便居民使用單車代步。

- 主席建議將是項議題轉介至地區設施管理委員會跟進。委員一致同意上述決定。

- 范國威先生希望各部門能於區議會休會期間繼續積極跟進是項議題。

西貢區公共交通服務的跟進情況及更改措施 [SKDC(TT)文件第37／07號] [SKDC(TT)文件第38／07號][SKDC(TT)文件第45／07號]（上次會議記錄第70段）

- 主席請委員參閱SKDC(TT)文件第37／07號 “運輸署新界運輸管理部回應西貢區議會交通及運輸委員會二○○七年度第二次會議記錄討論事項的跟進情況”及SKDC(TT)文件第38／07號“運輸署匯報西貢區各項公共交通服務的更改措施”，並請委員提供意見。

          - 797M/797R號巴士線(上次會議記錄第89段)

- 劉偉章先生認為，運輸署試辦797R號路線的建議時間太短，應將試行日期延長，讓巿民得悉巴士公司提供上述路線的試辦服務。

- 吳錦嫺女士就上述議題，作出以下回應﹕

- 巴士公司為上述路線進行試行計劃的行走時間為逢星期日上午11時30分至下午4時30分，班次為每30分鐘一班；

- 根據統計數字，7月22日至8月5日期間，最高乘客量的一日為94人次，乘客量偏低；以及

- 該署會密切留意該號路線的乘客量。

- 主席促請各委員向區內居民宣傳該巴士路線試辦服務。

          - 要求寶康路(富康花園外)增設巴士站(上次會議記錄第28-40段)

- 委員未有提出任何意見。

          - 在星期一至六上午8:00及9:00時段，292P增開兩班特別班次，由白沙灣區上車至九龍區彩虹巴士站(SKDC(TT)文件第45／07號)(上次會議記錄第50-54段)

- 吳錦嫺女士表示，根據統計數字顯示，上述路線的乘客量並不足以要求巴士公司增開班次。若調整現時班次的開車時間，或會對現有的乘客造成不便。

- 邱戊秀先生認為調查於暑假期間進行，未能充分反映實際情況。

- 主席促請運輸署於暑假後再次進行調查。

負責人﹕運輸署

          - 增設「九巴」更多巴士路線及增加小巴路線，服務調景嶺區居民及改善來往靈實醫院交通服務(上次會議記錄第76-83段)

- 委員未有提出任何意見。

          - 要求298E及797M巴士於上落班的繁忙時段增加班次(上次會議記錄第84段)

- 吳錦嫺女士表示，九巴認為298E號路線的乘客量雖有所增加，但現時的服務仍足夠應付需求，運輸署將繼續留意情況。

- 范國威先生表示，現時有違規的村巴於將軍澳工業村內營運，並由有背景人士向該等車輛收取入線費。

- 吳錦嫺女士就委員的意見，作出以下回應﹕

- 運輸署曾經派員調查非法巴士服務事宜，並已將證據交由運輸署的檢控組跟進；以及

- 運輸署會對巴士牌照持有人作出研訊，並將所搜集的資料交由運輸署署長處理。若情況屬實，可考慮暫停或吊銷其巴士的客運營業證。

- 蘇成輝先生回應表示，交通部只負責巡查村巴有否違反交通條例，至於是否有黑社會操縱村巴營運的問題，已交由東九龍反黑組調查。

- 吳錦嫺女士表示，運輸署已與警務處密切聯絡，但運輸署在搜集證據上出現困難，主要因為村巴會進入地盤範圍接載乘客，該署人員未能入內搜集證據。

- 副主席建議運輸署可知會地盤的發展商，表達政府於事件上出現執法困難的問題，希望發展商可配合查詢或執法。運輸署應加杜絕及打擊非法炒賣村巴牌照的情況。

- 范國威先生查詢現時政府有否相關的政策，鼓勵村巴服務轉營，改為以類似廠車的形式經營。

- 吳錦嫺女士回應表示，非專營巴士的種類包括﹕僱員巴士服務。如果此項服務費用由僱主全數支付，運輸署一定會發出牌照予承辦商；若服務費用並非由僱主全數支付，而是由僱主及僱員合資，運輸署於審批時會評估有關服務會否對現有的公共交通服務出現抵觸，因此，有關人士仍可向運輸署提出僱員巴士服務的申請。

- 主席總結表示，有關經營非法村巴的問題，相信撲滅罪行委員會將會密切跟進及討論。

          - 2007-2008年度西貢區巴士路線發展計劃(上次會議記錄第71-75段)

- 彭淑儀女士指，運輸署報告796b路線精簡計劃已於6月10日完成，並計劃於暑假後再次進行乘客量調查。彭女士查詢，若796B號巴士線精簡計劃失敗，運輸署日後會如何安排該線的服務。

- 吳錦嫺女士回應表示，運輸署是希望透過精簡路線，而提升客量。據了解，精簡路線初期出現客量下降的趨勢，運輸署會密切注視該線乘客，並請巴士公司考慮保留該路線。

- 主席建議下次會議刪除上述議題。

          - 要求盡快安排兩間巴士公司的將軍澳臨時車廠遷入永久巴士

(上次會議記錄第85段)

- 羅祥國博士表示，在日前將軍澳(北)分區委員會會議上，委員通過動議「反對政府於26區興建巴士廠」的動議。他希望運輸署進行環境評估報告時，考慮居民的意見，提供充足的資料給相關人士備悉。

- 范國威先生表示，將軍澳第26區並未能提供足夠空間給兩間巴士公司興建巴士廠，希望有關部門可就將軍澳第137區興建巴士廠的可行性進行研究。

- 副主席表示，將軍澳第26區的面積並不足夠興建巴士廠，而且對鄰近的居民造成影響。他建議將現時位於將軍澳工業邨的臨時巴士廠改為永久性用途，以解決上述問題。

- 陳炳輝先生就委員的意見，作出以下回應﹕

- 西貢民政處去年年底曾與相關部門舉行聯席會議，就巴士廠選址的問題進行討論；

- 政府得悉居民關注於將軍澳第26區興建巴士廠的問題，但鄰近臨時巴士廠位置的住宅項目即將完成，原址保留巴士廠的建議並不可行，故此有關部門正尋找其他合適位置；以及

- 委員建議永久巴士廠選址於第137區，政府部門擔心該處的配套及基建設施未能應付巴士廠的需要。因此，有關部門將在9月初的聯席會議上再次討論是項議題。

- 吳錦嫺女士就委員的意見，作出以下回應﹕

- 規劃署或會於臨時土地使用日期屆滿後將土地轉為其他用途，故此將位於第85區臨時巴士廠轉為永久用途有困難；以及

- 環保署現時給予巴士公司在第85區設立巴士廠的許可證，在許可證日期屆滿後，將不會延續。

- 劉慶基先生希望永久巴士廠遷入工業邨，以解決巴士廠對民居造成的空氣及噪音污染。

- 主席總結是項議題如下﹕

- 是項議題在區議會會議上已討論多時，但至今仍未有解決方案，對此表示遺憾；

- 認為政府應盡快決定選址，建議選址於將軍澳工業邨，並建議有關部門應在第86區住宅項目尚未入伙前，在該處附近的道路加設隔音屏障，以徹底解決興建巴士廠所帶來的噪音問題；以及

- 促請有關部門盡快進行研究，並將結果通知本委員會。

          - 馬遊塘入將軍澳巴士站建上蓋動議 (上次會議記錄第86段)

- 主席建議在下次會議刪除是項議題。

          - “促請政府於寶康路近富麗花園加設E22A巴士站”及“促請政府於寶康路近茵怡花園設過路設施以方便茵怡花園居民出入該區”(上次會議記錄第87段)

- 吳錦嫺女士補充，運輸署已接納減慢車速的建議，署方亦已就增加巴士站及過路設施的建議發出諮詢文件。

- 主席請運輸署提供上述諮詢文件給委員參考。

負責人﹕運輸署

          - 要求在將軍澳區設置過海的士站事宜(上次會議記錄第90-96段)

- 與 “要求位於將軍澳南區各交通交匯處設過海的士站，以配合將軍澳南區發展及人口的增加”議題相關。

          - 將105號小巴翠林邨上落客站遷往將軍澳體育館門外(上次會議記錄第98段)

- 主席建議在下次會議刪除是項議題。

          - 修改九巴296M號路線繞經調景嶺區(上次會議記錄第100-108段)

- 主席建議在下次會議刪除是項議題。

          - 改善坑口公共交通交匯處通風設施(上次會議記錄第163-164段)

- 溫悅昌先生建議有關部門派員量度上址空氣流通的情況。

- 吳錦嫺女士就委員提出的意見，作出以下回應﹕

- 運輸署每年年尾均會安排機電工程署，輪流為全港所有公共交通交匯處進行空氣質素測試；

- 運輸署已於2005年10月調整於繁忙時間，坑口公共交通交匯處的通風設施；以及

- 已於同年12月再次進行測試，顯示上址的空氣污染情況合乎環保署的標準。

- 主席表示，上址的通氣設施仍以感應器控制。主席認為應全日運作，以解決問題。

- 吳錦嫺女士表示，該處的通氣設施只在繁忙時間長期啟動，運輸署正研究於上午10時至下午4時長期運作。不過，由於該系統的電力費用是由路政署支付，該署須視乎資源能否調配，以應付額外的電費開支。

- 溫悅昌先生建議，運輸會將測試空氣質素的報告結果呈交委員參閱。

          - 有關於坑口區及寶琳區通宵公共交通事宜(上次會議記錄第88段)

- 主席建議在下次會議刪除是項議題。

          - 西貢鄧肇堅運動場交通管理安排事宜(上次會議記錄第169-173段)

- 主席促請運輸署在決定上述事宜的安排後，通知委員會。

負責人﹕運輸署

道路工程／設施(SKDC(TT)文件第39／07號)(SKDC(TT)文件第39／07a號)

(SKDC(TT)文件第40／07號)(SKDC(TT)文件第41／07號)

(SKDC(TT)文件第42／07號)

- 有關西貢區道路工程／設施的跟進情況

- 主席請委員參閱[SKDC(TT)文件第39／07號]，有關西貢、將軍澳及清水灣道道路工程進度的報告文件及[SKDC(TT)文件第42／07號]，有關路政署西貢區於過去兩個月內完成及未來六個月的交通改善項目及時間表。

- 主席請委員備悉[SKDC(TT)文件第40／07 號]，運輸署就有關行人閃動綠燈倒數器試驗計劃提交的檢討文件，供委員參考。

西貢區

  - 要求斬竹灣抗日英雄紀念碑附近加設旅遊巴士停車灣

(上次會議記錄第111-112段)

- 委員未有提出任何意見。

  - 要求擴闊菠蘿輋路段，開闢為雙程分隔行車道

(上次會議記錄第115-116段)

- 陳錦亮先生報告，波蘿輋路的擴闊工程將於十月正式展開，並會在工程進行期間實施臨時交通管理措施。

- 邱戊秀先生查詢，澳朗村的山坡會否進行加建擋土牆的工程。

- 陳錦亮先生回應表示，土木工程拓展署就上述地點興建擋土牆的建議進行研究，現時運輸署正待路政署考慮興建擋土牆的工程項目，暫未有最新進展。

  - 西貢公路的交通改善措施(上次會議記錄第165段)

- 陳錦亮先生表示，委員於上次會議的建議將會與西貢公路擴闊工程一併考慮，並會就遷移巴士站一事向區議會進行諮詢。

- 邱戊秀先生促請有關部門盡快於南邊圍迴旋處的行人路邊加設石柱，以保障在該處巴士站候車的巿民。

- 主席查詢在上述路段的交通意外數字。

- 陳錦亮先生就委員的意見，作出以下回應﹕

- 運輸署道路安全組曾就南邊圍迴旋處的安全問題進行檢討；

- 據資料顯示，最近兩年在該處發生的交通意外數字約13宗；以及

- 交通意外並不涉及白線或虛線，但該署正計劃將該段白線及虛線的長度加長，並於上址加設慢駛路面標記及告示牌。

- 陳炳輝先生表示，曾目睹車輛從九龍高速駛往西貢方向，並且有不少車輛從該路的白線及虛線切入，認為該處路面存在改善空間

- 葉逸廉先生表示，據資料顯示去年於上址發生的交通意外數字為2宗，情況並不嚴重。

- 高永聯先生認同該迴旋處的設計有潛在危險，有不少車輛在該段白線及虛線的快線切入慢線。

- 主席總結時表示，運輸署應在新西貢公路加設指示牌，通知駕駛者以慢線駛往西貢。

清水灣道

  - 布袋澳村村口增設迴旋處(上次會議記錄第117-119段)

- 委員未有提出任何意見。

將軍澳區

  - 在將軍澳區興建道路交通安全公園

(SKDC(TT)文件第46／07號)(上次會議記錄第41-45段)

- 委員未有提出任何意見。

  - 要求政府有關部門改善彩明苑往來唐明苑通道設施

(上次會議記錄第46-49段)

- 吳振標先生表示，現時未有足夠理據支持於上址增設魚眼鏡的建議。

  - 政府應正視單車為公共交通工具，並全面連接將軍澳區內單車  徑及提供足夠交通配套(上次會議記錄第59-69段)

- 主席建議於下次會議刪除上述議題。

  - “要求影業路(迴旋處)加設紅綠燈及行人隧道”及“要求於集福路與影業路交界加建交通燈設施”(上次會議記錄第121-127段)

- 主席建議於下次會議刪除上述議題。

  - 要求政府於一個月內落實改善翠琳路道路安全方案及要求改善翠琳路至翠林體育館附近的行人設施(上次會議記錄第128-130段)

- 羅祥國博士表示，根據SKDC(TT)文件第42/07號提及上述工程的展開日期為9月，他查詢確實的施工日期。

- 劉偉傑先生回應表示，9月將展開搬遷公用設施的工程，並預計於12月實施新的過路設施安排。

- 石志強先生查詢，重型車輛的改動安排將於何時落實。他並表示，有關部門曾承諾向該處一帶的居民發放上述工程的資料，但居民迄今仍未收到任何相關資料。

- 陳錦亮先生回應表示，運輸署正製作小冊子並透過民政事務處及教育局派發。至於晚間停車位，將於新的交通安排實施後才取消。

  - “就政府計劃於調景嶺區增加逾一萬名流動人口，促請各部門應儘快公佈相關路線增加和交通設施配套的準備計劃”及”要求運輸署盡速重組將軍澳南的巴士路線或在翠嶺路加設巴士落客站”(上次會議記錄第137-143段)

- 彭淑儀女士表示，立法會上已要求工務局就上址的交通流量評估由2011年延至2016年，但她認為藍田-將軍澳隧道接駁P2路往調景嶺的道路項目，將影響該處的汽車流量，但上述評估的日期屆滿時，該段隧道仍未通車。她認為應延長交通流量評估的時間。此外，她查詢運輸署對是項建議的取態。

- 陳錦亮先生回應表示，運輸署尚未收到職業訓練局就知專設計學院附近道路的交通流量評估報告，因此署方對興建天橋的暫時未有實質意見。此外，該署會就有關的交通評估年期再作研究。

- 主席總結時促請運輸署就是項建議的回應及職業訓練局的意見以書面形式知會本委員會。

負責人﹕運輸署

  - 要求在寶寧路明德邨與將軍澳醫院之間的通道加裝行人輔助線及安裝紅綠燈(上次會議記錄第132-135段)

- 委員未有提出任何意見。

  - 於寶順路設置的士上落客站事宜(上次會議記錄第147段)

- 委員未有提出任何意見。

  - 要求當局興建行人天橋貫通厚德商場西翼二樓與坑口地鐵站連理街                  (上次會議記錄第148-149段)

- 何嘉俊先生就上述議題，作出以下回應﹕

- 根據較早時運輸署進行的人流統計結果顯示，現有的過路設施足以應付該處的人流量，暫未有支持在該處興建天橋的理據，運輸署認為沒有興建天橋的需要；以及

- 如行人天橋只連接兩個商場，並不涉及公用設施的概念，運輸署現階段未有任何意見。

- 凌文海先生就上述議題，提出以下意見﹕

- 領匯管理有限公司及地鐵公司對興建上述行人天橋並無任何意見；

- 翻查記錄，發現在發展大綱圖中曾規劃興建上述行人天橋；

- 希望有關部門詳細查閱有關的資料，了解現時取消興建行人天橋的規劃建議。

- 副主席表示，上述行人天橋於九十年代的將軍澳規劃大綱圖規劃興建，他查詢運輸署基於甚麼原因而否決興建上述行人天橋的建議。

- 何嘉俊先生回應表示，在較早時進行的行人流量調查顯示上述地點的地面行人過路設施已足夠應付行人需要，故運輸署不會考慮興建行人天橋。

- 凌文海先生促請運輸署提供相關的資料及數據，並建議是項議題留待下屆委員會繼續跟進。

負責人﹕運輸署

  - 的士於常寧路近坑口地鐵站A出口的上落客貨灣位停泊

[SKDC(TT)文件第39／07a號](上次會議記錄第154-157段)

- 委員未有提出任何意見。

  - 將軍澳銀澳路與培成路交界連接坑口地鐵站的行人天橋計劃

(上次會議記錄第158-162段)

- 何嘉俊先生回應表示，有委員要求運輸署更改培成路左轉銀澳路的欄杆設計一事，經運輸署考慮後，認為現時未有急切更換的需要。不過有關的建議將會於興建銀澳路天橋時一併考慮。

- 劉偉傑先生表示，路政署於7月與居民代表及本會委員就興建天橋一事再次進行磋商。海悅豪園代表已表明不會撤回已提交的反對意見書。此外，新寶城於諮詢期後亦提交了反對意見書，該署已就意見書的有效性徵詢法律意見。如一切順利，局方將於本年9月向行政會議提交是項工程的計劃書。

  - 寶琳北路行人違例過路事宜(上次會議記錄第166-168段)

- 高永聯先生表示，許多晨運人士於鴨仔山外跨越中間分隔欄橫過寶琳北路，建議有關部門延長中間分隔欄的長度。

- 主席請運輸署跟進委員的建議，並建議在下次會議刪除是項議題。

  - 坑口道近水邊村出九龍方向建造巴士彎位(上次會議記錄第 136段)

- 劉偉傑先生表示，由於涉及斜坡鞏固工程，因此土力工程處仍就建議進行研究。

西貢區道路安全運動工作小組

- 主席請工作小組召集人凌文海先生報告工作進度。

- 凌文海先生報告，工作小組與香港警務處東九龍總區交通部及基督教靈實協會「西貢健康安全城市」統籌辦事處合辦的「2007年度單車安全推廣活動」已於本年七月七日(星期六)下午2:00於尚德商場舉行。此外，工作小組原定在暑假期間舉辦的道路安全講座，惟因參與人數不足而取消。

- 主席建議工作小組製作單車安全指示牌，以指示單車使用者正確駕駛單車的方法。

(八) 其他事項

將軍澳新都城商場二期公共交通交匯處

- 主席表示，由於該處於日前發生致命的交通意外，因此他本人與警務處及運輸署曾前往上述地點進行視察，並提出相關的改善建議。他促請運輸署在考慮有關的建議後，以書面形式向委員會報告。

負責人﹕運輸署

改善常寧路及影業路迴旋處交通建議

- 副主席表示，常寧路及影業路迴旋處經常發生交通意外，他建議在常寧路左轉寶琳北路加設慢線。

- 何嘉俊先生回應表示，運輸署已要求申請發展清水灣製片廠為住宅項目的發展商負責上述的工程，但由於該發展項目仍未獲批，故該署會視乎情況，考慮進行改善工程的可行性。

- 凌文海先生表示，上址交通意外數字頗高，要求運輸署重新評估該迴旋處的安全性。

- 主席表示，他曾去信城市規劃委員會(下稱﹕城規會)就該發展商提交的發展項目提出相關意見，惟是項計劃未獲城規會接納。他表示上述地點已完成劃上虛實線的改善工程。

- 劉慶基先生認為，駕駛者對迴旋處的行車方向並不熟悉，希望有關部門加設指示，並教育駕駛者安全駕駛。

- 主席建議道路安全運動工作小組與有關部門合作，向駕駛者宣傳於迴旋處安全駕駛的信息。

- 凌文海先生表示樂意與有關部門合作。此外，他指有巿民向他表示，設立於迴旋處的「西貢健康安全城巿」宣傳牌影響駕駛者視線。

- 何嘉俊先生表示，運輸署在設置「西貢健康安全城巿」宣傳牌前曾作出評估，認為宣傳牌並不會影響駕駛者視線。

於寶康路加設行人欄杆

- 羅祥國博士表示，曾向運輸署反映於怡心園外的中間分隔欄並不連貫，許多巿民於該處空隙橫過馬路。此外，他表示基德小學外的行人路太過狹窄，建議有關部門擴闊行人路。

- 劉偉傑先生已將上述地點的空隙填補，避免巿民於該處橫過馬路。

- 何嘉俊先生回應表示，就有關遷移花槽以擴闊行人路一事，透過民政事務處進行諮詢，並向康樂及文化事務署收集意見。

- 陸平才先生就區內的交通問題，提出以下意見﹕

- 路政署正於唐俊街及唐德街交界進行路磚重鋪工程；

- 詢問現時政府會否將再次考慮於西貢區進行路磚重鋪的計劃；

- 寶盈花園對取消該處附近的行人閃動綠燈倒數器表示反對；以及

- 建議運輸署通知試點附近的居民取消上述計劃的原因。

- 主席促請運輸署通知附近屋苑，有關行人閃動綠燈倒數器試驗計劃的結果。

負責人﹕運輸署

(九) 下次開會日期

- 主席表示，是次會議為二○○七年最後一次會議，並向各委員致謝。

(十)	散會時間

- 會議於下午七時二十五分結束。

西貢區議會

交通及運輸委員會

二○○七年八月