第二屆深水區議會交通委員會

第十七次會議記錄

日期：二零零六年十一月二日(星期四)

時間：下午二時十五分

地點：深水區議會會議室

出席者

主席

林家輝先生

議員

陳鏡秋先生

陳　東博士, SBS, JP(於下午二時三十分出席，五時十分離席)

陳偉明先生

覃德誠先生		(於下午三時二十分出席)

郭振華先生, MH		(於下午二時二十分出席，五時十五分離席)

官世亮先生		(於下午二時二十分出席)

黎慧蘭女士		(於下午四時二十分出席)

梁錦滔先生		(於下午三時十五分出席)

梁　欐先生

梁有方先生		(於下午三時二十五分出席，五時四十五分離席)

李漢雄先生, MH		(於下午二時四十五分出席)

吳　美女士		(於下午五時三十分離席)

譚國雄先生		(於下午六時十五分離席)

譚國僑先生, MH, JP	(於下午二時二十五分出席)

煥南先生

黃鑑權先生, MH

王桂雲女士		(於下午五時正離席)

王德全先生		(於下午二時三十分出席)

增選委員

鄭木林先生		(於下午四時二十分離席)

譚俊達先生

黃志勇先生

秘書

楊麗萍女士	民政事務總署行政主任(區議會)2/深水埗

列席者

文嘉琪女士	民政事務總署深水民政事務助理專員

黎耀祖先生	房屋署房屋事務經理/租約(深水二)(二)

王  臻先生	土木工程拓展署九龍拓展處工程師(四)

林惠健先生	警務處深水區交通組主管

戰  勝先生	警務處深水埗警區助理區行動主任

張寶琪先生	運輸署高級運輸主任(深水)

陳健信先生	運輸署工程師(深水)

曾慶華先生	運輸署高級工程師(車輛規例及標準)

何建成先生	運輸署高級工程師(道路安全)

吳嘉慧女士	運輸署工程師/策劃1

錢樹庸先生	房屋署土木工程師(16)/發展及建築處工務分處(一)

劉志明先生	水務署高級工程師/工程管理(3)

莊賢偉先生	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司高級工程師

梁端吾先生	茂盛(亞洲)工程顧問有限公司駐地盤工程師

黃錦庭先生	新福港(土木)有限公司地盤工程師

胡潤霖先生	新福港(土木)有限公司項目經理

鄧家昌先生	里里通交通顧問有限公司高級交通工程師

黃偉基先生	阿特金斯顧問有限公司駐工地總工程師

陸泰萊先生	阿特金斯顧問有限公司駐工地工程師

何倩芝女士	阿特金斯顧問有限公司駐工地工程師

鄧恩施女士	阿特金斯顧問有限公司駐工地聯絡主任

因事未能出席者

鄭爾賓女士(增選委員)

侯鎮球先生(增選委員)

李健楷先生(增選委員)

缺席者

莊志達先生

甄啟榮先生

歡迎詞

主席歡迎各委員、政府部門代表及機構代表出席是次會議。

- 委員會知悉鄭爾賓女士、李健楷先生及侯鎮球先生的告假申請，以及由王臻先生代替鍾錦明先生代表土木工程拓展署出席會議。

議程第一項：通過二零零六年九月十四日第十六次會議記錄

- 委員會通過上述會議記錄，無須修訂。

議程第二項：討論事項

- 工務計劃編號90WC更換及修復深水水管工程第一階段第一期工程進度報告(2006年11月)(交通委員會文件58/06)

- 文件由水務署提交。劉志明先生介紹文件。

- 劉先生表示，該署曾就上述計劃，於二零零零年十二月、二零零二年六月及二零零四年七月在深水區議會及轄下的交通委員會上諮詢各委員，並得到支持。上述計劃的工程合約編號為22/WSD/02和23/WSD/02，包括在深水區內更換及修復約17公里的食水管和12公里的海水管，有關工程已於二零零四年六月展開，預計在二零零八年完成。

- 何倩芝女士報告編號23/WSD/02的工程。工程覆蓋區內的街道及後巷，範圍主要在欽州街、通州街、界限街、長沙灣道、大埔道近石硤尾街一段、大埔道近福華街一段及大坑東道一段。

- 編號23/WSD/02工程前期的施工地點大多在後巷。為解決施工期間遇到地下設施密集及地下水管老化的問題，承建商在後巷路面鋪設臨時水管接駁水源後，才開掘路面，這可減低因修復工程而引致的臨時緊急維修需要。承建商並會在鋪設臨時水管時，確保各大廈出入口暢通無阻。

- 編號23/WSD/02工程後期的施工地點大多在主要街道。承建商考慮到工程期間對交通、附近行人及商舖的影響，所以工程採用的挖掘技術，是在喉管兩端開闢兩個工作井，清洗喉管後再套上膠喉，以達到修復水管的目的，並盡量減少對交通及環境的滋擾；有關技術並會應用在基隆街及鴨寮街的工程。

- 陸泰萊先生報告編號22/WSD/02工程的進度。工程覆蓋範圍主要在a)大窩坪、澤安道南、歌和老街及龍翔道；b)達之路及澤安邨之間；c)青山道、長沙灣道、東京街及順寧道一帶；d)興華街至發祥街附近。

- 至於介乎通州街、黃克競工業學院及長沙灣道一帶的工程，主要是在該區鋪設一條直徑七百毫米的鋼管及臨時水管，以保持工程期間的鹹水及食水供應，然後進行有限度的隱蔽喉管工序，減少開掘路面，並會採用隧道挖掘的形式，減低對附近交通的影響。承辦商會依照路政署的標準，放置欄杆及交通指示牌；為與區內居民及議員保持聯絡，承辦商會在工程期間向商戶派發開工紙，讓他們知道工程的負責人及相關資料，並會設立電話熱線供市民查詢及投訴。

- 吳美女士表示，她發現大窩坪近澤安道南附近的實際施工時間，與會上提交文件的時間表有所出入。事實上，探測地下設施的工序在十一月中才開展，而施工位置是入邨的彎位，她詢問工程會否導致車輛轉彎時發生意外。至於在歌和老街更換渠道的工程，接獲不少投訴，指早上六至七時上班時間，該處發出臭味，她已去信有關部門，查詢發出臭味的原因。

- 譚國雄先生表示，興華街施工已有一段長時間，可否加快進度；因工程關係，興華街至海麗邨改為單線行車，他希望盡快完成工程，以恢復該段路雙線行車。興華街的工程於二零零四年十月開始，佔去大半條馬路，現在亦不見施工，看來已完成工程；但根據工程時間表，至二零零七年六月才完工，他建議如工程已完成，應早日重開興華街的路段。

- 黃鑑權先生指出，楓樹街一段路交通繁忙，而後半路段工程至二零零七年十一月才完成，他詢問在工程期間會否逐步縮小施工範圍，以及可否縮短施工期。他表示工程完成後，希望有關方面盡快開放佔用的範圍，以紓緩交通。

- 主席表示，委員希望在完成部分工程後，工地範圍縮小時，加設路牌，恢復一般運輸的用途，例如供楓樹街附近的布疋行裝卸貨物。

- 郭振華先生查詢，在工程期間有否收到投訴；如有，他想了解投訴的數字，並建議評估有關投訴是否合理，以及可否就已處理的投訴向委員會作定期報告。

- 梁欐先生要求提供在施工期間受影響地區的確實地點，即施工的起訖路段及需要封閉的路段。

- 陳鏡秋先生詢問，工程由動工至竣工的時間頗長，可否提前完工，縮短施工期。

- 陸泰萊先生回應有關編號22/WSD/02工程的提問：

    - 在澤安道近歌和老街一帶，承辦商會根據與機電工程署相關的法例，在施工前減少對地下設施的損毀，所以在十一月才會進行探測工序。此外，澤安道近歌和老街一帶鋪設的是聚乙烯喉管，屬於乾喉管；至於該區發出臭味，可能與雨水及臭水渠滲漏有關，他們會聯絡相關部門跟進。

    - 興華街的施工進度分三部分：a)近黃克競工業學院路段已完成及重開；b)幸祥街至幸福道交界的路段已於八月完工及重開；c)興華街近長沙灣道及交易廣場附近路段，將於二零零七年中至下旬完成及重開。為避免影響鄰近商廈停車場的運作，部份工程需改為隧道挖掘的形式進行，他們現正就此修改有關設計。

- 陳健信先生補充，有關興華街改為雙程行車的方案，已完成諮詢傳閱；待水務署完成工程，會決定需否再作諮詢傳閱，如不需要，將會聯絡路政署，進行把該段興華街改為雙程行車的工程。

- 何倩芝女士回應有關楓樹街工程的提問，她指出該工程分四至五個階段進行，每段工程長約一百米及需時約兩個月完成。因工程涉及接駁後巷的水管，故此需要較長時間才能完成。待工程完成後，即可重開路面，以減少對交通的影響。

- 何女士回應縮小工地範圍的事宜，她指出因工程需要，須開闢工作井，工作井約兩米乘三米；為配合其他未完成的工程，部分已完工的路段仍須蓋板。例如欽州街近通州街一段便須蓋板，待日後接駁水管、試壓及消毒完成後，才能解封；而基隆街、楓樹街至黃竹街一段已開放不少停車位。他們會繼續督促承建商把圍封的工地範圍縮小。

- 黃偉基先生回應如下：

    - 地盤聯絡小組設有熱線供市民投訴，他們亦會接受來自水務署及路政署轉介的投訴；地盤聯絡小組及工程師會即時處理有關投訴，並聯絡投訴人，以期盡快處理有關問題。通常在接到投訴一個星期內，會提交正式的報告予水務署，列明解決投訴的方法，然後每月製成簡報。

    - 他表示可於會後以書面形式提交較詳細的施工圖則及有關投訴的報告予委員會，內容包括兩年內所收到投訴的數字、普遍投訴的性質及處理辦法，並會將投訴按合理與否分類。

    - 由於施工期間須考慮地下設施的處理，所有預計完工時間會較實際為長。據估計，平均兩至三個月便可完成一個工地的工程，他們亦會督促承建商早日完成工程。

    - 因過往兩年的工程多在後巷進行，而現在施工地點轉移至街道上，他們會盡量以有限度挖掘的方法，去縮減佔用路面的範圍。

- 主席總結，有關方面將在會後提交較清楚的圖則及投訴報告予秘書處，以便分發委員。

- 簡介連接九巴車廠綜合重建區及美孚巴士總站的行人天橋(荔枝角行人天橋)橋柱建造的臨時交通管理計劃(交通委員會文件61/06)(修訂版本於會上提交)

- 文件由茂盛亞洲工程顧問有限公司提交。梁端吾先生介紹文件。

- 梁先生介紹如下：

    - 荔枝角行人天橋全長約四百米，由九個橋柱支撐：橋柱一坐落於寶輪街行人路，橋柱二坐落於荔枝角行人路，橋柱三、四、五、六及七坐落於長沙灣道行人路，橋柱八坐落於美荔道小巴站旁，橋柱九則坐落於美孚巴士總站。

    - 荔枝角行人天橋連接九巴車廠綜合重建區及三個行人天橋上落處，包括青山道休憩處，美荔道中電變壓站旁和美孚巴士總站。工程期間，在美荔道中電變壓站旁的行人天橋上落處，承建商會興建樓梯及升降機；而在美孚巴士總站的行人天橋上落處，將會興建樓梯、扶手電梯及升降機。

    - 建造橋柱期間，部分行人路將臨時收窄，承建商會提供最少闊1.2米的臨時行人通道，完成所有工程後，將會重開臨時收窄的行人路，以減低對公眾的影響。

- 胡潤霖先生介紹如下：

    - 就臨時交通計劃D的安排而言，改道主要在行人路，基本上對行車路沒有影響；只須在青山公路封路，把行車線由兩條改為一條，以停放起重機等器械。

    - 在建造橋柱一及二時，行人仍可在工程範圍外行走；在建造橋柱三、四及五時，將會為行人安排兩個改道方案：a)行人可使用長沙灣道一段行人路，然後轉用一條連接長沙灣道至青山公路的臨時樓梯；b)行人可使用橋柱五附近的樓梯經青山公路到達長沙灣區。

    - 建造橋柱三時，工程面積已接近行人路邊，所以未能提供臨時行人通道；建造橋柱四及五時，因工程範圍貼近山坡，可保留較多位置，因此可提供闊1.2米的臨時行人通道；建造橋柱六及八時，可提供闊1.5米的臨時行人通道；建造橋柱七只可提供闊1.2米的臨時行人通道；建造橋柱九時，由於是在九巴車廠範圍內，承建商會與九巴再作商討。

    - 承建商會在完成建造橋柱一至七後，開放闊1.5米的行人通道；完成橋柱八後，大部分的施工位置會開放；完成橋柱九後，由於行人天橋上落處屬永久設施，有關位置將設有扶手電梯、樓梯及升降機，因此不會開放給公眾，並會維持施工狀態。

- 譚國雄先生回應如下：

    - 對承建商在施工期間的臨時交通安排表示歡迎。因在今次會議前，承建商還沒有提出上述臨時交通管理計劃。早前的方案是封閉行人路，市民須繞經青山道到長沙灣區，他對此方案表示反對。與承建商磋商後，對方亦已停止有關封路措施。有見及此，譚先生在會上提交交通委員會文件63/06，要求曼克頓山行人天橋工程在封閉行人路施工前，加裝臨時樓梯，方便市民。

    - 希望承建商繼續跟進設置扶手電梯接駁美孚地鐵站A出口的事宜。

    - 承建商會否對使用手推車往來長沙灣道至青山道的人士提供改道指示，以及可否提供往來的人數。

- 主席表示，因承建商提交的交通委員會文件61/06中的臨時交通管理計劃，已回應了交通委員會文件63/06要求曼克頓山行人天橋工程在封閉行人路施工前加裝臨時樓梯方便市民的訴求，兩份文件將一併討論。

- 王德全先生就交通委員會文件61/06提出下列問題：

    - 上述工程是否二十四小時施工。

    - 闊1.2米的臨時行人通道能否應付長沙灣道的人流；在橋柱二預留闊1.2米的臨時行人路是否足夠；橋柱六及七附近是巴士站，有不少人在等候巴士，承建商可否安排較多位置作臨時行人路。

    - 圖則上繁忙時間的定義。

    - 裝卸貨物的時間。

    - 臨時行人通道左邊貼近馬路的位置，會否加設欄杆以保障行人安全。

- 梁欐先生表示，在臨時行人路上加設鐵馬，會佔去不少位置，而且容易搖晃，他建議改用欄杆。

- 郭振華先生詢問，工程期間會否在晚上提供照明。在興建橋柱三時，可否提供封路及重開的時間表。

- 主席詢問在興建橋柱三時，封閉一條行車線後，會否造成塞車，以及可否提供有關的交通評估。

- 吳嘉慧女士建議承建商提供興建每條橋柱的施工時間表。

- 莊偉賢先生首先感謝譚國雄先生對施工期間的臨時交通安排提供意見，至於設扶手電梯接駁地鐵站A出口的事宜，他們正在跟進中。

- 胡潤霖先生就有關問題作答如下：

    - 交通委員會文件61/06上列明的二十四小時，是指擺放工程設施的時間，至於施工時間是跟從環保署的指引，由早上七時至晚上七時。

    - 預留闊1.5米的臨時行人通道是普遍的做法，但因位置上的限制，有些橋柱只能預留闊1.2米的臨時行人路。

    - 橋柱二的臨時行人路如由1.2米擴展至1.5米闊，將會影響荔枝角道的行車線。

    - 承建商會在橋柱六附近提供闊1.5米的臨時行人路，橋柱七附近提供闊1.2米的臨時行人通道。

    - 長沙灣道的非繁忙時間是由早上十時至下午三時，承建商會在非繁忙時間，在橋柱三、四及五搬運建築材料，完成後便會即時開放長沙灣道。

    - 承建商會在興建橋柱四及五的位置加設欄杆。

    - 承建商會在晚上提供足夠照明系統，以保障行人安全。

    - 興建橋柱三時須實施封路措施，初步預計會在二零零七年七月重開有關路段。

    - 因工程關係，青山公路將封閉一條行車線，承建商與警方交通部早前曾就此試驗行車，效果大致可接受。

    - 承建商將在橋柱三及七的首尾位置放置告示牌，指導使用手推車的人士改道的方向，如有需要，承建商會提供協助。

    - 工程分兩個階段，第一階段，會先建造橋柱三至七，由今年十一月起動工，至二零零七年七月竣工，為期八個月；第二階段，將建造橋柱一、二、八及九，承建商預計整個工程會在二零零八年四至五月完成。

- 吳嘉慧女士補充，臨時行人路闊度的最低標準是1.5米，但因應特殊環境，闊1.2米的臨時行人路仍可接受。

- 戰勝先生表示，警方會在工程期間加強巡邏。

- 主席總結，委員會知悉建造荔枝角行人天橋的橋柱設計及工程時段。

- 要求改善大坑東道轉入達之路彎位過窄的問題(交通委員會文件59/06)

- 文件由郭振華先生、陳東先生、李漢雄先生及陳鏡秋先生提交。郭振華先生介紹文件。

- 郭先生表示，重型車輛在大坑東道左轉入達之路時，遇到彎位過窄的問題。

- 陳健信先生就交通委員會文件59/06回應如下：

    - 因渠務署在達之路進行無坑挖掘工程，所以施行臨時交通安排措施，工程現已完成大部分，約於今年年底全部完成。

    - 建議在大坑東道轉入達之路的路邊加設臨時黃線。如無反對，將與渠務署商量實施安排。

    - 建議在達之路伸延現有欄杆至街燈的位置。

    - 建議劃上白線，引導車輛延緩轉彎。如委員們不反對，稍後將與渠務署商量實施安排。

    - 大坑東道北行方向已有大路牌、大白線及箭咀等路面指示，應已有足夠指示給駕駛者；但如委員們想增加其他路面指示，運輸署可與委員們進行實地視察研究，以決定增添那些路面指示。

    - 以上交通措施雖屬臨時性質，但渠務工程完成後於該處會有修復還原工程，屆時會考慮把一些措施改為長遠安排。

- 李漢雄先生表示，有不少車輛在大坑東道轉入達之路的位置讓乘客上下車，有一定的潛在危險，他詢問該處所劃的雙黃線是臨時還是永久性質。

- 李先生表示，在渠務署進行工程前，車輛在大坑東道轉入達之路彎位時，已存在過窄的問題，他建議將現有交通燈向達之路方向前移，以增加車輛轉彎的位置。

- 梁錦滔先生表示，現在已有行人非法橫過大坑東道的問題，如將現有交通燈向達之路方向前移，市民便須繞道過馬路，這將會加重非法橫過馬路的問題，他建議將大坑東道左轉向界限街的兩排行車線向後擴闊。

- 郭振華先生建議將達之路路口的停車等候區後移二至三米，因不少車輛已在達之路路口的停車等候區自動後移二至三米，現時建議立例規定後移二至三米，是為了讓駕車人士的做法統一。

- 譚國僑先生詢問，大坑東道至達之路一帶學校的學生在哪裏上下校車。

- 吳美女士詢問，運輸署在延長雙黃線前，會否刊登憲報以作地區諮詢。

- 陳健信先生作出以下回應：

    - 渠務署興建的推進井已佔去達之路不少位置，如停車等候區在現階段後移二至三米，會進一步減低可用路面，引致交通阻塞；故建議在計劃收復還原工程時再考慮可否後移二至三米。

    - 梁錦滔先生的建議是會在計劃收復還原工程時考慮的。

    - 現時建議的延長雙黃線屬於臨時交通安排措施，須刊登憲報。如將來改為永久交通措施，會作諮詢。

    - 為改善行人非法橫過大坑東道的問題，在計劃收復還原工程時會考慮延長現有欄杆，避免行人非法橫過馬路。

- 主席總結：以上的臨時交通改道措施只維持兩個月，他較為關注的是渠務工程完成後，整個路口的設施還原的情況，希望運輸署再向委員會匯報在渠務工程完結後，整個T字路口的收復還原工程計劃。

- 要求改善重型車輛倒車的問題(交通委員會文件60/06)

- 文件由陳鏡秋先生、陳東先生、郭振華先生及李漢雄先生提交。陳鏡秋先生介紹文件。

- 陳先生表示:

    - 本港接連發生重型車輛倒車撞斃途人的意外，而深水區道路亦較為狹窄，有不少重型車輛裝卸成衣製品，可見在重型車輛倒車問題上，本區有一定的潛在危險。

    - 他詢問運輸署，現行交通條例對於重型車輛倒車有什麼規管措施，警方有沒有關於違例檢控的數字及有何方法改善上述問題。

    - 建議政府立法規定重型車輛必須安裝倒車警報器及閉路電視，並加重危險駕駛引致他人死亡的罰則，以及多派警員巡邏裝卸貨頻密的地點，以及加強有關的宣傳。

- 曾慶華先生表示，自從二零零零年開始，政府已立法規定貨車必須安裝倒車警報器。運輸署現正研究各種倒車安全裝置，例如倒後感應器及車尾影像凸鏡，現正計劃向公眾發出設計及安裝指引，並與汽車代理商及製造廠探討各類車輛在原廠及銷後補裝上述裝置的可行性，同時留意先進國家有關裝置的趨勢；待探討安裝上述輔助設施的可行性後，將考慮是否有立法的需要。

- 何健成先生表示，現正檢討加重危險駕駛引致他人死亡的罰則，完成檢討後，便會諮詢公眾。

- 林惠健先生回應如下：

    - 根據西九龍交通部提供警方有關違例檢控的數字，由二零零五年至二零零六年九月中，重型、中型及輕型貨車因不小心倒車引致交通意外，導致有人傷亡的，共有一百四十四宗；在深水區，輕型貨車的同類意外有兩宗、輕型客貨車九宗、中型貨車五宗。

    - 根據中央交通檢控科提供的數字，在二零零五年，貨車沒有安裝倒後警報器而遭檢控的有八十六宗，而截至二零零六年九月為止，貨車沒有安裝倒後警報器而遭檢控的有三十三宗。

    - 本港現時沒有因倒車引致意外的針對性法例，而是引用有關的交通條例，即一個合理及合格的駕駛者沒有適當地顧慮其他道路使用者，警方便會引用不小心或危險駕駛引致他人死亡的罰則作出檢控。

    - 警方現時有交通部的軍裝警員巡邏，監管道路上的駕車人士，留意他們的駕駛態度是否正確，如駕車人士不適當地倒車，便會引用適當條例控告；警方並會在道路上檢查車輛，轉介有關車輛予運輸署檢查是否裝有倒後警報器。

    - 西九龍交通安全部印製有關宣傳單張，提醒駕車人士在倒車時需要注意的事項，如倒車時須留意後面的情況及確保車後沒有人；稍後並會針對倒車安全問題舉辦一些宣傳活動。

- 王德全先生建議早日制定時間表以加強立法。

- 郭振華先生表示，香港道路較窄，與其他先進國家的情況不同，他希望政府早日立法，讓駕車人士有所警惕；此外，可列出某些較狹窄的路段，以限制重型車輛不可駛進那些區域。他並建議重型車輛除司機外，須增加一名跟車工人。

- 梁有方先生表示，希望運輸署列出深水區非法停泊、倒車及開快車的高危地方，並與路政署與地政處商討，以限制重型車輛進入某些路段，加強執法。

- 譚國僑先生表示，香港道路較窄，除倒車問題外，亦須關注重型車輛掉頭的問題。除要求重型車輛安裝倒後警報器外，亦可效法長途旅遊車安裝倒車閉路電視，希望有關方面早日研究。

- 梁錦滔先生建議致函行政長官辦公室，表達委員對有關議題的訴求。

- 曾慶華先生作出以下回應：

    - 因各種車輛有不同特性，對於在車輛上加裝倒後鏡、倒後感應器及閉路電視等，他們會詳細了解有關的可行性，再考慮立法事宜。

    - 至於歐盟及美加等先進國家，除美國曾就倒車裝置作諮詢外，其他國家並沒有立法硬性規定安裝倒車裝置。

    - 運輸署現階段將與業界、製造商及貨車司機再作商討。

- 何健成先生回應如下：

    - 運輸署人員會儘快在區內進行視察，以找出及考慮那些盡頭路段是否須要限制重型車輛不可駛進。

    - 在宣傳教育方面，該署現正加強電台的廣播宣傳，並印發有關倒車安全的宣傳單張。

    - 透過在長者中心及學校舉辦講座，以喚起市民對重型車輛倒車問題的關注。

- 主席總結如下：

    - 各委員對倒車問題引致的交通意外及傷亡，深表關注。

    - 要求立法加裝閉路電視等倒車安全裝置及增加一名跟車工人。

    - 運輸署研究區內那些路段須特別關注倒車問題，搜集有關資料後，再提交委員會。

    - 委員會建議致函行政長官辦公室及運輸署，反映委員對倒車意外的關注及表達盡快立法的意願。

- 要求將又一村內街道旁咪錶停車位更改為只准私家車停車位(交通委員會文件66/06)

- 文件由梁錦滔先生、王桂雲女士、譚國僑先生、梁欐先生及吳美女士提交。梁錦滔先生介紹文件。

- 梁先生表示：

    - 又一村內街道旁咪錶停車位容許貨車停泊，但貨車一旦停泊在路邊，便會阻隔行人路與馬路，警車巡邏的效果亦相應減弱，對治安構成一定的影響。

    - 運輸署早年表示，因深水區內貨車停泊位不足，所以不能撤銷又一村內街道的貨車停泊位。但根據運輸署的全港泊車位報告顯示，深水區路旁及停車場的貨車位均出現供過於求的情況。

    - 建議除村內公園、俱樂部附近及不屬居民回家必經的街道外，又一村內街道旁咪錶只准私家車停泊。

- 陳健信先生回應如下：

    - 深水區內貨車停車位供求未能配對的原因，是區內某些地方車位供過於求，某些地方卻求過於供，才會形成供求不平均的情況。

    - 就又一村內街道旁咪錶停車位的情形來說，貨車位的需求不大，在安全及治安的考慮下，他同意可把又一村近民居及路口的咪錶停車位改為只准私家車停泊。

    - 他就運輸署的全港泊車位報告補充，深水區內的私家車與貨車的停車位出現過剩情況，但電單車與旅遊車的停車位卻有短缺的問題。

    - 建議村內接近路口及容易進入民居的車位改為停泊電單車的車位，因對改善視野有一定幫助。

    - 至於具體落實區內那些路段的咪錶停車位只適宜私家車、校車或電單車停泊，或應取消有關停車位以擴充行人路，他建議各委員們可與運輸署人員實地視察研究。

- 郭振華先生表示：

    - 區內貨車位充足與經濟轉型有莫大關係，因南山人口逐漸老化，所以區內貨車位的需求亦相應減少。

    - 他認為又一村俱樂部鄰近民居，居民經常出入，所以不宜改為貨車停泊位。

    - 不少校車中午時分會在區內停泊，如轉為私家車車位，會對校車的停泊造成影響，他建議在劃分停車位時應彈性處理，如在海棠路及牡丹路等位置，區內校車仍可在中午時分停泊，他提議先與學校溝通，以了解校車停泊的位置。

- 譚國僑先生建議，在劃分停車位的問題上，可分兩部分處理，因內街大多接近民居，所以可先作改動，只准私家車停泊；而內街以外的區域，可作實地視察，另外，重型貨車應集中停泊在一處，如停車場內。

- 李漢雄先生表示，據他觀察所得，晚上約有六架貨車停泊在村內。他詢問如貨車佔一個半的停車位，應以一個還是兩個咪錶停車位計算收費。

- 陳健信先生回應如下：

    - 對於內街近住宅範圍只准私家車停泊的建議，應可考慮先進行諮詢。

    - 貨車佔一個半的停車位，已是違法的行為。

    - 多用途車輛及輕型貨車亦可使用私家車停車位。

    - 建議把近民居及路口的停車位改為電單車停車位。

- 梁錦滔先生表示，對於在區內路口劃分電單車位的建議有所保留。如劃分特定的位置作為電單車停車位，反為使用者帶來不便，他建議應先了解使用者在那裏停泊電單車較為方便，才決定劃分的位置。

- 主席總結如下：

    - 委員達成共識，同意先處理又一村內街道旁咪錶停車位，改為只准私家車停泊。

    - 至於其他車位的安排，先由運輸署作初步計劃，稍後安排委員們實地視察，然後才決定又一村內各停車位如何重新編配，再在區內進行諮詢。

議程第三項：跟進事項(交通委員會文件64/06)

(a)要求加設欄杆防止交通意外

- 主席已透過秘書處在本年十月十三日去信地政總署九龍西地政處地政專員，要求同意收回窩仔街的石油氣站用地，並在十月二十七日收到九龍西地政處地政專員的回覆。

- 陳健信先生表示：

    - 曾與路政署商討，路政署回覆在行人路上裝設欄杆屬非標準設計，如實行便須更改合約條款，而路政署亦暫未答覆何時完成上述非標準設計。

    - 地政署雖然不反對裝設欄杆，但因該地段是以短期租約形式出租，可供車輛駛入，如在該處裝設欄杆，承租人可能會就有關決定尋求司法覆核。

    - 在管理問題上，如將鑰匙轉由短期租約人保管，審計署可質疑有關安排。

    - 基於以上問題，他建議各委員考慮在窩仔街另一面裝設行人欄杆，以引導行人出地鐵站後，使用交通燈橫過馬路，這是較快可落實的方案。

- 譚國僑先生表示，窩仔街另一面是巴士站，難以裝設行人欄杆。

- 梁錦滔先生表示，因巴士站附近是幼稚園，而且整個窩仔街的候車人數減少，所以將巴士站搬遷，再裝設行人欄杆，亦是一個可行的方案。

- 主席總結，地政處對於終止合約一事，表示會加以考慮。他認為一方面可等地政處回覆，另一方面可考慮搬遷巴士站，在窩仔街另一面行人路裝設欄杆，或在道路中間位置加設中央分隔欄。

(b)局部封閉永隆街和實施相關工程以便進行長沙灣分層工廠大廈(西面)公共房屋重建計劃

- 錢樹庸先生表示：

    - 如開放讓長沙灣道車輛左轉入東京街，到二零一一年，交通會達至飽和狀況，縱然進行改善工程，情況亦會不理想。

    - 因八成多的車輛是來自美孚及新界，這批車輛可選擇荔枝角道或西九龍幹線；使用荔枝角道的車輛可在東京街左轉駛向李鄭屋，使用西九龍幹線的車輛可駛入深旺道至東京街，再北上李鄭屋。

    - 另外約百分之十五的車輛會由興華街駛入李鄭屋，或沿福榮街往工廠大廈。每個路口的情況也曾作出評估，車輛改道後，交通流量只有輕微的影響及全在標準以內。

    - 如封閉永隆街後，保持長沙灣道車輛不能左轉入東京街，駕車人士會選用荔枝角道、深旺道、興華街或九江街；如開放讓長沙灣道車輛左轉入東京街，選用的車輛數量預計很少，而且現時有足夠的替代路線，為免影響繁忙的長沙灣道及東京街路口，所以房屋署與運輸署決定保持原有路線，不宜更改。

    - 就委員在上次會議上，對在路口轉彎的問題表示擔心，有關方面曾經測試，駕駛十一公尺長的貨車由青山道轉入永隆街，穿過元州街再轉入工廠大廈的路口，發現貨車仍有足夠位置駛入，駕車人士亦可選擇由九江街轉入元州街。至於在交通管理方面，將來在有需要的情況下可將該位置改為不准停車或列為禁區。

- 陳健信先生補充，如容許長沙灣道車輛左轉入東京街，會令該段路口非常擠塞。根據顧問公司估算，剩餘容量會成為負數；到二零一一年，路口剩餘容量(Junction reserved capacity)會是負十五個百分點；如封了永隆街，更會達至負二十個百分點。另外，由永隆街上東京街北行的車輛並不太多，而上李鄭屋及蘇屋亦有其他的行駛路線。

- 主席建議在封路後試行讓車輛由長沙灣道左轉入東京街一段時間，如路口交通正常，左轉可繼續保留，如路口太擁擠，左轉則可以取消。

- 煥南先生建議將東京街及長沙灣道的地鐵站位內移，這樣便可有多一條行車線讓車輛左轉。

- 譚國僑先生表示，可與地鐵公司洽商，遷移地鐵站出口。

- 梁錦滔先生建議將地鐵站出口附近的行人路改為行車線，讓車輛可左轉，而行人路可改至地盤位置。

- 錢樹庸先生表示，遷移地鐵站出口涉及工程時間的規劃，所需費用甚鉅，而且直接影響蘇屋整個重建工程進度，如遷移地鐵站出口，須在旁邊另起一個新出口，牽涉的用地甚大，房屋署會再考慮各可行方案。

(c)新巴路線702號延長至興華街建議

- 張寶琪先生表示:

    - 與新巴磋商後達成協議，路線702號在非繁忙時段，即上午十時至下午四時，將延長路線，不會在東京街右轉入青山道而增加途經保安道、長發街、廣利道及東京街路段。

    - 車程會增加1.3公里，因燈位較少，行車時間會增加約七分鐘，行車班次則由現時每八至十分鐘改為每十至十二分鐘一班，其他服務維持不變。

- 主席詢問，路線702號延長是否得到小巴商的同意。

- 陳偉明先生表示支持上述延長的路線，並詢問是否得到小巴路線45B及45M號的同意，以及取得同意後，最快可在何時推行。他建議運輸署與新巴在廣利道近學校的位置，增設一個巴士站。

- 黃志勇先生查詢何時完成諮詢、正式落實的時間表及巴士站位置。

- 覃德誠先生詢問，原來由元州街至青山道的延長路線計劃，行車時間會增加多少；行車班次改為每十至十二分鐘一班，是否指在非繁忙時段。

- 張寶琪先生作出以下回應：

    - 已得悉小巴商口頭上反對，包括小巴路線45B、45M及75號，稍後會再致函諮詢有關小巴商及九巴，預期約兩至三星期內會完成諮詢。

    - 新巴暫未提供巴士站位置的資料，如沿用現有的巴士站，預計沒有大問題。若然沒有其他問題，預料上述建議可在十一月底至十二月初正式實施，倘增設新的巴士站，變數較大，所需時間亦相應增多。

    - 如採用由元州街至青山道的延長路線，行車時間將增加九分鐘。

    - 行車班次改為每十至十二分鐘一班，是指非繁忙時段，在非延長服務的情況下，班次維持不變。

    - 新巴表示，延長行車路線三個月後，會再作檢討。

89.	因應委員對巴士站的意見，張寶琪先生表示若然有新巴士站建議而需要較長時間處理，上述建議會先實施但在延長路線則只停現有之巴士站。

(d)強烈不滿運輸署否決對海麗邨交通配套建議

- 張寶琪先生表示，城巴路線A21號往機場方向行駛深旺道的建議，將於十一月中諮詢油尖旺區議會及離島區議會。

- 運輸署現正籌劃巴士站的位置，預期會使用深旺道的巴士站；至於海麗外的新巴士站，仍須與運輸署工程師及有關部門商討。若然沒有其他問題，預計到二零零七年首季，A21號可行經深旺道。

(e)專線小巴路線第75號恢復富昌邨至長沙灣(青山道)主線服務及提供南昌站有限度服務的建議

- 張寶琪先生表示，上述建議已於十月一日實行，專線小巴路線第75號已在南昌站附近小巴站貼出告示，通知乘客在該地點提供有限度服務。

(f)強烈要求改善東京西街狹窄的安全島

- 陳健信先生表示：

    - 與交通燈組同事商量後，一般交通燈轉換訊號的周期是兩分鐘，如拉直東京西街的行人過路位，預計行人過馬路已用了四十四秒，只剩下七十六秒讓車輛行駛，這將會令交通非常擠塞。

    - 運輸署將會安排把東京西街的交通燈延長兩秒。

    - 至於擴闊東京西街安全島一事，現正進行諮詢傳閱。

- 譚國僑先生表示，調節交通燈號可在上學與放學時段讓行人有多點時間過馬路。

- 陳健信先生表示，交通燈號由電腦控制，會因應不同時段調節，因應委員們的要求，他會通知當區工程師與交通燈組再商量拉直東京西街行人過路位是否可行。

(g)建議延長在大埔道一分岔路前的地線指示

- 陳健信先生表示，上述建議已作諮詢，並已發出施工指示予路政署落實執行。

(h)要求在西邨路增設過路設施

- 陳健信先生表示擬在上述地點增設行人過路燈，現正進行諮詢傳閱。

- 黎慧蘭女士表示，早前收窄路面以擴大影線範圍，成效不太大，反而形成三線停車，有一定的潛在危險。

- 陳健信先生表示，擴大影線範圍的目的是收窄路面，讓車輛減速，如成效不太大，他會向負責的同事反映。

(i)九龍專線小巴路線41M, 41A及42號收費調整申請

- 主席已透過秘書處在本年十月十三日去信運輸署署長，對於該署不聽取本委員會的意見，表示遺憾。

(j)於區內興建單車泊位進行實地視察

- 委員會與運輸署已在本年十月十八日到海麗、西鐵南昌站及北河街市政大廈實地視察。

- 運輸署將提供技術協助、圖則及設計，以方便民政事務總署工程組的同事作跟進諮詢及工程安排。主席表示有關工程應可由民政事務總署工程組的小工程撥款支付。

工作小組報告

(a)公共交通服務工作小組工作報告(交通委員會文件65/06)

其他事項

(a)通過劉惠德先生成為公共交通服務工作小組的增選委員。

下次會議日期

- 餘無別事，會議於下午六時五十分結束。下次會議將於本年十二月二十八日下午二時十五分召開。

# Text boxes

運輸署

運輸署

房屋署

運輸署

運輸署

委員會

運輸署

秘書處

水務署