2004至2007年度油尖旺區議會
交通運輸委員會

            第七次會議記錄            

日期︰2005年1月20日（星期四）
時間︰下午2時30分
地點︰九龍旺角聯運街30號
　　　旺角政府合署4樓
　　　油尖旺區議會會議室
出席者︰
主席
	羅永祥博士


副主席
	陳少棠先生


區議員
	仇振輝先生，B.B.S., J.P.
	林浩揚先生
	

	陳文佑先生
	吳寶珊女士
	

	梁偉權先生
	成元興先生，M.H.
	

	陳健成先生
	涂謹申議員
	

	許德亮先生
	秦寶山先生
	

	葉樹安先生
	王振雄先生
	

	江威揚先生
	吳萬強先生，M.H.
	

	黎自立先生
	
	


增選委員
	梁平寬先生
	梁紹昌先生
	羅少雄先生

	崔健文先生
	鍾港武先生
	

	區祖柱先生
	李景華先生
	


政府部門代表
	鄭建瑩女士
	油尖旺民政事務助理專員
	民政事務總署

	李志成先生
	工程師（旺角／油麻地）
	運輸署

	戴月明先生
	工程師（油麻地／尖沙咀）
	運輸署

	鍾　星先生
	高級運輸主任（油尖旺）
	運輸署


	陳海珊先生
	旺角區總督察（行動）2
	香港警務處

	黎治民先生
	油尖區行動主任
	香港警務處


秘書
	李淑冰女士
	油尖旺民政事務處
行政主任（區議會）1
	民政事務總署


列席者︰
	何偉富先生
	首席助理秘書長
	環境運輸及工務局

	李士明先生
	高級工程師
	環境運輸及工務局

	陳惠平女士
	巴士及鐵路科高級運輸主任
	運輸署

	韓祖耀先生
	巴士及鐵路科運輸主任
	運輸署

	郭煒森先生
	九龍南線工程師
	運輸署

	潘麗姍女士
	行人設施部助理工程師
	運輸署

	連振強先生
	鐵路拓展處高級工程師
	路政署

	蔡健鴻先生
	建造總經理
	九廣鐵路公司

	高　比先生
	項目經理
	九廣鐵路公司

	溫美寶女士
	新鐵路工程公共事務經理
	九廣鐵路公司

	邵信明先生
	東鐵市務經理
	九廣鐵路公司

	梁偉強先生
	西鐵市務經理
	九廣鐵路公司

	李焯燊先生
	傳媒及社區聯絡經理
	九廣鐵路公司

	蔡麗芬女士
	策劃及發展高級經理
	九龍巴士(1933)有限公司

	曾啟亮先生
	策劃及發展經理
	城巴有限公司

	魏子民先生
	營運經理
	新世界第一巴士有限公司


缺席者：
	劉志榮先生
	區議員
	鍾堅明先生
	增選委員

	關妙美女士
	區議員
	李偉豪先生
	增選委員

	黃志明先生，M.H.
	區議員
	潘偉雄先生
	增選委員

	李樹輝先生
	增選委員
	曾鳳珠女士
	增選委員

	葉子開先生
	增選委員
	
	


開會詞

主席歡迎各委員、政府部門代表及嘉賓出席油尖旺區議會交通運輸委員會（交運會）第七次會議，並請與會者留意以下事項：

	(i) 
	劉志榮議員、關妙美議員、潘偉雄委員、李樹輝委員及李偉豪委員均因事缺席會議；

	(ii) 
	稍後在討論有關議程項目時，會再介紹各應邀出席的政府部門代表及嘉賓；及

	(iii) 
	在上次會議上，委員對九龍巴士(1933)有限公司（九巴）就215X號路線分段收費不公平問題作出的書面回應表示不滿。九巴已就此事再次作出書面回應，有關函件（見附錄1）已於席上派發，供委員參閱。


議程一：通過上次會議記錄
2.
上次會議紀錄無須修訂，獲得通過。

	議程二：
	續議事項


	
	（一）
	介乎旺角道與亞皆老街一段通菜街及花園街的小巴站小巴停泊問題


3.
運輸署高級運輸主任（油尖旺）鍾星先生表示，介乎亞皆老街和快富街的一段通菜街已髹劃白線，將公共小巴的活動範圍限於白線之內，以保持白線之外的交通暢順。運輸署已透過公共小巴例會和函件呼籲小巴業界自律，而警方也會加強執法，檢控違例的小巴司機。

4. 仇振輝太平紳士要求警方檢控在白線之外停車的小巴司機。

5. 許德亮議員指出，介乎亞皆老街和快富街的一段通菜街的交通情況至今仍未改善。他詢問，自上次會議舉行後，警方在上址檢控違例小巴司機的次數，以及運輸署在上址髹劃白線後，有否聯同警方與小巴商會舉行會議，商討如何改善上址違例停車的情況。

6. 鍾星先生回應說，運輸署署長、警方和小巴業界的代表於本年1月10日曾到小巴站向業界派發宣傳單張。而業界也會繼續呼籲司機自律，切勿在白線之外停泊小巴。運輸署會密切留意繼續情況。

7. 香港警務處（警務處）旺角區總督察（行動）2陳海珊先生稱，該路段小巴違例停泊的問題存在已久，警方在人手充裕時，定會派員到上址檢控違例停車的小巴司機。警方在11月共發出35張告票；12月則發出29張，而1月至今已發出12張告票。警方並無容忍那些違例小巴司機，事實上，警務人員於去年12月8日在該處執行職務時，曾與小巴司機發生衝突，並檢控了一名小巴司機。

8. 陳海珊先生續稱，每當警務人員巡邏上址時，小巴司機會開走小巴，但當警務人員離開後，司機又會再次駛回。由於人手不足，警方無法長期派員駐守該處以徹底解決問題。而警方也難以檢控這些司機，如堅持嚴厲執法，警務人員難免和小巴司機發生衝突。

9. 許德亮議員對警方的困難表示明白，但他質疑警方的檢舉數目持續下降，是否表示警方在這方面的檢控措施已開始放寬。許議員認為警方即使人手不足也不表示可寬鬆處理小巴違例停泊的問題。他促請警方和運輸署加強合作，制訂長遠政策，以解決這個問題。

10. 陳海珊先生重申，除非政府修改法例，否則警方無權檢控即時駛離現場的小巴司機。事實上，警方從來沒有停止打擊違例停泊的小巴。只要人手許可，警方定會派員巡查上址，採取打擊行動。

11. 主席表示，政府十分關注小巴違例停泊的問題，而運輸署署長及交通諮詢委員會副主席均曾出席本年1月10日小巴站派發宣傳單張的活動。主席總結時說，單靠檢控行動不能解決上述問題，制定長遠政策才是治本的方法，希望運輸署和警方盡力改善上址的交通情況。

12. 委員並無其他意見，主席結束是項討論。
	
	（二）
	要求盡快在中街尾興建石梯直接連接深旺道或樂群街公園


13. 運輸署工程師（旺角／油麻地）李志成先生謂，該署與路政署、康樂文化事務署（康文署）及地政總署詳細討論後，現正研究在惠安街西九龍紀律部隊宿舍旁築建石梯，連接深旺道。路政署已答允如康文署同意在上址築建石梯，運輸署便可著手設計工作，而民政事務總署也會安排移植受工程影響的樹木。在現階段，運輸署與路政署積極磋商，待設計圖則擬訂後，運輸署會再向交運會提呈文件，以供委員參考，並會邀請路政署設計石梯，及向各委員報進展情況。

14. 李志成先生補充說，運輸署會向地政總署查詢上述地段是否劃作其他用途。該署也計劃改建樂群街公園近西九龍紀律部隊宿舍的牆壁，市民屆時可由此路口前往惠安街，或經樂群街公園前往大角咀區其他地方。此外，警方也提醒運輸署在石梯附近安裝足夠的照明設施，以保障市民的安全。

15. 主席詢問，整項築建石梯的工程由設計至施工大約需時多久。李志成先生答稱，由於路政署尚未評估在斜坡上築建石梯的複雜程度，故暫時未有足夠資料評估有關工序需時多久才可以完成。如有需要，運輸署承諾會把設計資料再次提呈交運會，徵詢委員的意見。
16. 陳文佑議員表示曾主動與康文署聯絡，討論此事。根據該署的回覆，如築建石梯對樂群街公園的土地業權沒有影響，該署不反對進行上述工程。他續稱，由於工程不會影響樂群街公園的土地業權，因此，運輸署應在完成可行性研究後，盡快呈交石梯設計圖，以供委員參考，並盡快展開工程。陳議員認為，築建石梯的工程耗資不多，而且可為市民帶來極大方便，理應盡快展開。
17. 主席促請運輸署盡快開始設計工作，並早日施工。主席結束是項討論。

	議程三：
	關注九龍南線工程對尖沙咀梳士巴利道一帶影響

(油尖旺交通運輸委員會第5/2005號文件)


18. 主席歡迎下列人士出席會議︰
	(i) 
	九廣鐵路公司（九鐵）建造總經理蔡健鴻先生，項目經理高比先生和新鐵路工程公共事務經理溫美寶女士；

	(ii) 
	環境運輸及工務局首席助理秘書長何偉富先生和高級工程師李士明先生；

	(iii) 
	路政署鐵路拓展處高級工程師連振強先生；及

	(iv) 
	運輸署九龍南線工程師郭煒森先生。


19. 主席表示，環境運輸及工務局就議程3和議程4的回應文件（見附錄2）已於席上派發，以供參閱。
20. 高比先生申明，九龍南線的明挖隨填工程會在香港中華基督教青年會酒店前進行。九鐵會在梳士巴利道與彌敦道交界處置放豎井，而整項工程會由南到北分階段展開。九鐵承諾在施工期間會盡量維持梳士巴利道雙行方向三線行車及車輛可通往彌敦道。
21. 高比先生表示，九龍南線工程的基本範圍是圍繞梳士巴利道公園一帶，而置放豎井的工程暫定為期約12個月。彌敦道以西至九龍公園徑近文化中心及半島酒店的一段工程，會佔用梳士巴利道中間兩條（雙行各一條）行車線，並會由南至北逐步擴展。九鐵會在2006年6月至2007年6月期間逐步於梳士巴利道路面施工。九龍南線工程隨後改在地下及梳士巴利道公園進行。路面工程預計會在2008年9月竣工。在施工期間，九鐵會以圍板覆蓋工地，而圍板外也會裝設指示方向的標誌。如附近商戶同意，九鐵樂意將圍板加以美化。蔡健鴻先生重申，由於上述工程仍處於招標階段，待工程最後定案，九鐵會再向交運會提呈文件，向委員闡述詳情。
22. 副主席表示，根據九鐵現時擬定的計劃，工程的豎井會完全遮蓋阿瑪遜一帶，直接阻礙遊客遊覽星光大道。他詢問，九鐵會否另外物色地點置放豎井，或這項工程只在初擬階段，仍未落實。蔡健鴻先生回應說，工程仍在初擬階段，九鐵定會為星光大道預留出入口，方便遊客。
23. 主席表示新世界中心一帶的工程暫訂於2007年至2008年進行。他詢問九鐵在現階段是否仍未安排工程細節。蔡健鴻先生回應說，九鐵仍未能確實評估完成有關工程需時多久，但承諾會為各景點預留適當的出入口，方便遊客。
24. 陳文佑議員認為，雖然九龍南線工程事在必行，他仍促請九鐵在工程展開前，與受影響的商戶、業主及發展商妥善溝通，以免因錯選旅遊景點的出入口位置而令旅客感到不便，使油尖旺整個旅遊區失色。
25. 梁偉權議員促請九鐵盡量縮短施工時間和投放多些資源美化地盤的圍板。蔡健鴻先生答允盡量控制施工時間。他表示九鐵已就圍板設計事宜諮詢半島酒店等主要受影響商戶的意見，而現有部分圍板的設計已得到區內人士同意。
26. 副主席詢問，九鐵會否在豎井大小及工程地點等細節落實後，再次徵詢業界和交運會的意見。蔡健鴻先生答稱，如委員對九龍南線工程有任何疑問，九鐵會派員出席交運會會議，解答委員的問題。

27. 陳健成議員建議九鐵仿效早前興建尖東站的做法，邀請受影響商戶派代表組成委員會，對地盤圍板的設計發表意見。九鐵新鐵路工程公共事務經理溫美寶女士表示會在工程展開前聯同油尖旺民政事務處與有關人士會晤和溝通。

（成元興議員於下午3時15分到席。）
28. 主席要求九鐵有進一步資料時，盡快通知交運會。他也促請九鐵在工程展開前成立委員會，供有關人士監察工程進度。

29. 蔡健鴻先生補充說，九龍南線工程預算在2005年年中展開，整項工程大約為期四年，當中路面工程需時三年多。

（王振雄議員及吳萬強議員均於下午3時30分到席。）

30. 委員並無其他意見，主席結束是項討論。

	議程四：

	要求政府於九龍公園徑／海防道及廣東道交界位置興建九龍南線廣東道站

(油尖旺交通運輸委員會第6/2005號文件)


31. 主席在討論文件前提醒各委員，油尖旺區議會議員及交運會委員曾多次討論相關議題，而政府最近也刊登憲報，向公眾解釋政府取消興建廣東道站的理由。九鐵及政府已闡明雙方所持的理據，因此，主席請陳文佑議員解釋繼續討論上述議題的原因。

32. 陳文佑議員解釋說，政府及九鐵過往只集中討論在九龍倉集團有限公司（九倉）的物業興建廣東道站，但他則建議政府考慮在九龍公園徑及海防道交界的空地上興建廣東道站。陳議員表示，涂謹申議員已在立法會會議上提出拍賣有關土地，並以所得收入興建廣東道站。這方案除可令附近商鋪的生意更興旺外，也可方便市民，實在一舉兩得，而在有關空地栽種的三棵老樹也可保留。環境運輸及工務局首席助理秘書長何偉富先生回應說，在運輸角度上，在廣東道加設一個車站並沒有這個需要，但政府對興建廣東道站一事持開放態度，如技術及財力可行，政府也可考慮在廣東道建站。他續稱，政府也曾考慮在陳文佑議員所指的地點興建廣東道站，但有需要將附近兩幢舊樓拆卸。由於計劃涉及收地問題，而興建廣東道站並非必要，政府未必有足夠法理依據，收回土地再作發展。

33. 九鐵代表蔡健鴻先生稱，該公司曾就興建廣東道站考慮八個方案。第一個方案是在廣東道使用明挖隨填的方式建站，但此舉會嚴重妨礙廣東道的日常運作，而且更會影響附近四幢舊樓的結構安全。第二個方案是在九倉的環球金融中心地庫建站，但由於建築風險過大，此方案也不可行。第三個方案是將九倉兩三幢物業拆卸重建，但此方案同樣不可行，九鐵已在立法會詳細交待原因。第四個方案是收回廣東道以東的四幢樓宇，以供建站之用。但由於興建廣東道站並不急切，沒有足夠理據收樓，故九鐵不得不放棄此方案。第五個方案是在中港城地庫設站，但此舉不但須要承擔建築風險，而且更須徵用毗連中港城的西九龍文娛中心用地，故這方案也不可行。至於第六個方案，即陳議員所提出的方案，政府曾於2001年及2002年考慮此方案的可行性，但因計劃涉及收回另外兩幢物業作建站用途，政府也只好擱置這項建議。

34. 蔡健鴻先生續稱，第七個方案是在新港中心及新太陽廣場建站。由於站址鄰近廣東道以南，因此不適合接駁整體運輸交通網絡。最後一個方案是在廣東道以南近舊水警總部設站。但由於該址毗鄰轉角位，在急彎上建站並不適合，而且列車不能在上斜時停站後再開動，故只好放棄這方案。他表示，九鐵已仔細勘察廣東道所有區域，但始終未能找到合適地點建站。在如此情況下，該公司唯有放棄在廣東道建站的計劃。

35. 蔡健鴻先生重申，根據鐵路政策，興建廣東道站並不急切，故政府不能應陳文佑議員的建議，在九龍公園附近收樓建站。如在現有建築物之下進行深層挖掘工程，則會嚴重影響樓宇的結構安全。基於以上的技術問題，政府否決了在該處建站的方案。

36. 涂謹申議員詢問九鐵需時多久才可向交運會呈交上址不能建站的報告，當中包括所有圖則、技術設計圖及不能建站的理由，以便交運會另聘專業機構詳細研究建站的可行性。他表示，如其他獨立團體的研究所得與九鐵的相若，交運會便相信九鐵的研究結果。何偉富先生及蔡健鴻先生均承諾考慮是否可以提供九龍南線選址的報告，以供參考。

37. 何偉富先生謂，九鐵的研究報告皆是聘請私人顧問工程公司進行的。因此，在現階段沒有需要再就此事再聘請顧問公司作獨立研究。

38. 陳文佑議員質疑政府提出沒有需要興建廣東道站的理據。他認為如果沒有需要，為何九鐵仍耗費大量資源研究廣東道建站的可行性。陳議員提議九鐵另聘獨立的專業團體為興建廣東道站再作評估，以釋公眾疑慮。他也希望政府順應35位區議會正副主席的要求，重新考慮建站。

39. 何偉富先生重申，廣東道站是沒有絕對需要興建的。九龍南線的功能是連接西鐵和東鐵，和為方便新界百多萬居民在不用轉乘其他交通工具的情況下直達尖沙咀。政府進一步研究是否有其他運輸需求，才考慮在廣東道設站。但礙於多項不能解決的技術問題，政府只好放棄興建廣東道站的方案。

40. 主席詢問，如政府決定重新研究興建廣東道站的可行性或為九龍西站另行選址，整項九龍南線工程將會延遲多久。何偉富先生答稱，如要更改現有計劃，九龍南線工程將會延遲兩年至兩年半。他指出，九龍南線每天可為九鐵帶來150萬元至170萬元的收益，如工程再延遲，該公司會蒙受巨大損失。

41. 蔡健鴻先生表示，九鐵曾邀請三間顧問公司參與九龍南線工程的策劃及設計工作。而九鐵也邀請了專家加入該公司的內部委員會，以提供專業意見。因此，九龍南線的整項工程是經過嚴格審核的。

42. 崔健文委員提議九鐵在毗連中港城的消防局現址興建九龍西站。他認為此方案既不涉及收地，又可方便市民，實在一舉兩得。何偉富先生解釋說，中港城消防局與九龍西站的位置十分接近，因此，九龍西站已可滿足市民往中港城的需要。

43. 陳健成議員詢問，九鐵是否因毗鄰中港城的消防局不肯搬遷而擱置在上址建站的方案。他又詢問九鐵如何回應市民提出興建廣東道站的要求。陳議員提議政府只興建廣東道站，以取代九龍西站。崔健文委員表示同意。

44. 黎自立議員指出，市民會在西鐵美孚站轉乘地鐵往尖沙咀及其他地方。九鐵如不加建廣東道站及富榮站，九龍南線便無須興建。
45. 涂謹申議員促請九鐵盡快提供全部有關在九龍公園三角位置建站的詳細設計、技術研究及顧問研究報告，以供委員參考。他認為在九龍公園三角位置建站，並在車站上蓋發展物業，既可補貼車站的興建費用，又可因為得到額外收益而使車費有下調空間。
46. 主席詢問在九龍公園三角位置設站是否涉及更改土地用途。何偉富先生答稱，由於現擬建站的地點已劃為休憩地方，如欲建站，須向城市規劃委員會提出申請，更改土地用途。
47. 崔健文委員動議要求在毗鄰中港城的消防局現址設站，以取代在廣東道政府合署興建的九龍西站。陳文佑議員表示贊成。

48. 蔡健鴻先生表示，建站的地點須考慮多方面的因素。九鐵曾研究西鐵南昌站至尖沙咀地鐵站所涵蓋的範圍，但最終決定在廣東道政府合署興建九龍西站。該公司認為這個選址既可照顧中港城的需要，又可方便尖沙咀北居民乘搭火車。再者，消防局現址已劃作西九龍文娛發展區用地，要在該地段建站涉及更改土地用途的需要。
49. 何偉富先生補充說，市民從九龍西站步行至中港城需時僅4分鐘。如有需要，政府可考慮興建隧道連接。
50. 陳健成議員及涂謹申議員均認為，九龍南線的車站選址十分重要，對日後整體鐵路運輸系統影響至為深遠。即使整項工程因此延誤一兩年，也是值得的。他們均表示，西九龍文娛藝術區最快也要到2010年後才有部分建築物落成，政府不應只顧及長遠利益而在效益相對較低的廣東道政府合署興建九龍西站。再者，西九龍文娛藝術區的計劃仍未落實，政府日後可設計其他運輸項目，以接駁新擬建的廣東道站。
51. 崔健文委員動議要求政府把廣東道政府合署的九龍西站遷至毗連中港城的消防局。會議就崔委員的動議作出表決，結果如下：

	贊成的議員及票數
	
	陳文佑議員、陳健成議員、許德亮議員、秦寶山議員、吳寶珊議員、涂謹申議員、林浩揚議員、葉樹安議員、黎自立議員、梁紹昌委員及崔健文委員（11票）

	
	
	

	反對的議員及票數
	
	0票

	
	
	

	放棄投票的議員及票數
	
	吳萬強議員、成元興議員、王振雄議員、江威揚議員、仇振輝太平紳士、梁偉權議員、陳少棠議員、羅少雄委員、鍾港武委員、梁平寬委員、區祖柱委員及李景華委員（12票）


52. 主席宣布，會議通過崔健文委員的動議，要求政府把九龍西站由廣東道政府合署遷至毗連中港城的消防局，並結束是項討論。

	議程五：
	2005-2006年度油尖旺區巴士路線發展計劃

(油尖旺交通運輸委員會第1/2005號文件)

(油尖旺交通運輸委員會第58/2004號文件)


53. 主席歡迎下列人士出席會議：

	(i) 
	九龍巴士(1933)有限公司（九巴）策劃及發展高級經理蔡麗芬女士；

	(ii) 
	城巴有限公司（城巴）策劃及發展經理曾啟亮先生；

	(iii) 
	新世界第一巴士服務有限公司（新巴）營運經理魏子民先生；及

	(iv) 
	運輸署巴士及鐵路科高級運輸主任陳惠平女士和運輸主任韓祖耀先生。


54. 主席請委員參閱席上派發的修訂文件第8頁、附件4的附表2和新增附件14（見附錄3、4及5）。

55. 陳惠平女士表示，來往九龍地鐵站及紅磡灣的705號路線將會開辦，而971號路線則會重組。

56. 魏子民先生指出，由於971號路線使用率偏低，而大部份乘客都會在堅尼地城站前下車，故新巴建議將971號路線總站遷往堅尼地城，而前往香港仔石排灣的乘客則可轉乘城巴M47號路線。魏先生表示，經改動後，971號路線全程收費維持10.6元，但來往堅尼地城至南昌站的車費則會減至8.9元。

57. 林浩揚議員詢問，971號路線只開辦了一段時間便要作出重大改動，運輸署在規劃巴士路線時是否有疏忽之嫌。陳惠平女士回應說，由於西九龍填海區延遲發展，加上地區人口增長也遠遜預期，971號路線的乘客量一向偏低。為更善用資源和改善整體巴士網絡，因此建議將971號路線重組。

58. 陳健成議員指出，文件曾提及，如有巴士路線在繁忙時段最繁忙的半小時內載客率少於85%或在非繁忙時段內的平均載客率低於30%，運輸署會考慮減少巴士班次。他詢問該署如何計算載客率。陳惠平女士解釋說，繁忙時段是指早上7時至10時及下午4時至7時，而非繁忙時段是指早上10時至下午4時，載客率則以平均載客量計算。她重申，載客率只是巴士路線重組計劃的其中一個參考指標，運輸署也會考慮市民的實際需要，然後再作安排。

59. 陳健成議員詢問，運輸署在購買新車時，會否考慮引入雙門的單層巴士，方便乘客用不同的閘門上落，加快上落客的速度。陳惠平女士答稱，根據九巴訂定的購車計劃，新購買的巴士均屬每行每邊只有兩個座位的雙層巴士，現時在路面行走的單門單層巴士會逐步淘汰。

60. 陳健成議員詢問，運輸署及九巴是否已取消由美孚至尖沙咀天星碼頭的6號路線。崔健文委員也指出，如運輸署決定取消6號路線，便應加密6A號路線的班次，以配合市民的需要。陳惠平女士回應說，6號及6A號巴士合併計劃仍在磋商階段，6號路線仍繼續運作。

61. 陳健成議員促請運輸署及九巴加密12號、18號、904號及914號路線的班次。陳文佑議員同意陳健成議員的建議，並要求運輸署增加2E號路線的班次。陳文佑議員也促請運輸署及九巴在大角咀加設往西環方向的904號及905號路線車站，以方便大角咀區的居民。陳惠平女士答允研究委員意見。

62. 黎自立議員表示，由香港島往九龍方向的914號路線，在繁忙時間的班次過於疏落，運輸署應設法維持914號路線的班次，他並促請巴士公司增加兩輛巴士行走該路線。魏子民先生回應說，新巴已在早上繁忙時間增加了兩輛巴士行走該路線（途經灣仔北）並會密切監察市民的需要。

63. 鍾港武委員同意陳健成議員及黎自立議員提出加密巴士班次的建議。陳惠平女士答允研究委員的建議。

64. 許德亮議員指出，很多巴士路線會全線改用空調巴士行走或加強空調巴士服務。他詢問運輸署為何總在冬季作出這樣的安排以及該署是否知道此舉會逼使市民支付較昂貴的車資。陳惠平女士回應謂，由於待馬鞍山巴士路線於年初重組後，九巴才能將行走馬鞍山路線的部分空調巴士取代現時行走市區的非空調巴士。她強調說，九巴會將其巴士路線逐步全空調化。然而，運輸署會按各區居民的需要及實際情況，與九巴調節每條巴士路線空調化的進度。
65. 仇振輝太平紳士詢問，運輸署以什麼準則或政策監管空調巴士及非空調巴士的比例。陳惠平女士答稱，一般情況下，巴士公司會盡量安排非空調巴士和空調巴士輪流開出，但隨著巴士空調化的計劃實施，非空調巴士的比例會逐步下降。
（涂謹申議員及羅少雄委員均於下午4時30分退席。）
66. 崔健文委員詢問有關士尼巴士路線的安排。陳惠平女士答稱，上述路線仍未落實，但稍後該署會向有關地區委員會闡釋路線的最新安排。

67. 吳寶珊議員要求九巴為往九龍城方向的2E號路線或12號路線在油麻地增設上落客站。陳惠平女士答允研究吳議員的建議。
68. 秦寶山議員促請九巴將13D號路線的服務時間提早15分鐘，以方便居民上班。

69. 梁偉權議員關注在假日及非繁忙時間有很多行走彌敦道的巴士載客率偏低。他希望運輸署重整有關的巴士路線班次，減少假日期間在彌敦道行走的巴士以改善交通擠塞的情況。崔健文委員及李景華委員均同意梁偉權議員的意見。陳惠平女士回應說，在保護環境的前提下，該署會採適當措施，減少行走彌敦道的巴士流量，以便更善用路面的資源和改善彌敦道的空氣質素。
70. 葉樹安議員詢問九巴有否計劃引入更多環保引擎巴士，以取代非環保引擎巴士。他要求九巴加快更換已行走10至15年的舊式巴士，以改善空氣質素。曾啟亮先生回應說，城巴十分關注環境保護的問題，並已安排環保引擎巴士行走市區的繁忙路段。該公司只會購買最新的環保引擎巴士，以取代舊款巴士。

71. 葉樹安議員指出，市民往往在車站苦候多時才有數輛相同路線的巴士同時抵達巴士站。他詢問巴士誤點問題是否與巴士公司的行政管理有關。林浩揚議員也留意到巴士誤點的情況，希望巴士公司及運輸署正視有關問題。魏子民先生回應說，八達通系統已詳細記錄巴士“埋站”上落客的時間，如巴士司機被發現故意慢車以致巴士誤點，該公司定必設法解決問題。

（李景華委員於下午5時15分退席。）
72. 崔健文委員促請九巴把現時每行三座位的巴士改裝為每行每邊只有兩個座位的巴士。

73. 許德亮議員不滿九巴就215X號路線分段收費不公平的問題作出的書面回覆。他要求九巴在會後以書面回答215X號路線巴士不會分段收費的原因。

74. 委員並無其他意見，主席結束是項討論。

	議程六：
	K16巴士路線總站及行車安排

(油尖旺交通運輸委員會第2/2005號文件)

	
	

	議程七：
	K16巴士應該回復舊路線或減價

(油尖旺交通運輸委員會第3/2005號文件)

	
	關注K16更改終點站令乘客多付車資一事

(油尖旺交通運輸委員會第4/2005號文件)


75. 主席表示，由於議程6和議程7討論同一問題，兩個議程會一併討論。
76. 主席歡迎下列人士出席會議：

	(i) 
	九鐵東鐵市務經理邵信明先生，西鐵市務經理梁偉強先生和傳媒及社區聯絡經理李焯燊先生；及

	(ii) 
	九巴策劃及發展高級經理蔡麗芬女士。


77. 主席謂，鍾港武委員就“市民於紅磡站及尖東站乘車收費比較（八達通）” 準備的補充資料及九巴和九鐵對上述議題的書面回應（見附錄6、7及8）已於席上派發，以供參閱。

（吳寶珊議員下午5時45分退席。）
78. 李焯燊先生表示，九鐵計劃把K16號路線的總站由尖沙咀梳士巴利道新世界中心旁遷至九鐵尖東站旁的車輛停泊處。此外，在不縮減巴士行車班次的大前提下，K16號路線尾班車的開出時間會從晚上11時50分提早至晚上11時35分。

79. 黎自立議員及陳健成議員均表示，如K16號路線的總站遷往尖東，市民便要在尖東轉乘東鐵往返紅磡，因而被迫多付車資。而且，由於K16號路線的全程行車里數因為遷站而縮短，巴士車資應有下調空間。蔡麗芬女士回應說，K16號路線的車資已獲運輸署批准落實，該路線的行車里數雖然因遷站而輕微縮短，但卻不足以令車費下調。她強調說，K16號路線設立的目的是用作連接東鐵和西鐵。而市民亦可選擇乘搭其他收費較低的公共交通工具往返南昌及尖東。

80. 鍾港武委員表示，雖然轉乘九鐵的市民現時仍可免費乘搭K16號路線，但如市民在九鐵尖東站乘車前往九鐵沿途各站，須多付4成至7成半車資。他建議為使用八達通乘搭K16號路線轉乘東鐵的乘客提供特別優惠，使轉乘東鐵的車資相等於在紅磡站登車的水平。這樣，市民便不會因為K16號路線搬遷總站而被逼多付尖東站往紅磡站的車費。成元興議員贊成鍾港武委員的意見。
81. 副主席同意鍾港武委員的意見，認為九鐵應考慮把尖東站及紅磡站劃作同一收費區，這樣，市民無論在尖東站或紅磡站上下車，都只須繳付相同的費用。李焯燊先生回應說，九鐵曾就釐定尖東站車費事宜徵詢立法會及沿線區議會的意見。他會向九鐵管理層反映各委員的意見。
82. 葉樹安議員提議把紅磡、尖東、旺角及九龍塘劃為同一收費區。李焯燊先生備悉葉議員的建議，並表示會在九龍南線通車後一併檢討收費及劃分收費區等事宜。

83. 副主席補充說，九鐵並無在釐定車費時徵詢區議會的意見。該公司只在尖東站車費落實後才知會區議會。
84. 陳文佑議員表示，乘客由旺角站及九龍塘站乘車往紅磡站的收費同樣是3.2元，但在該兩站乘車往尖東站，則分別收費4.6元及5.6元，而在上水站前往尖東站較在上水站前往紅磡站多繳3.5元，這安排極不合理。 

85. 李焯燊先生重申，K16號路線旨在連接東鐵與西鐵兩個鐵路系統。在尖東站通車後，為免資源重，K16號路線不再行走尖東至紅磡的路段。 

86. 崔健文委員贊成K16號路線搬遷總站的建議，但認為K16號路線尾班車不應提前開出。九鐵反而應考慮延長西鐵的服務時間，以配合市民乘搭K16號路線尾班車轉乘西鐵。李焯燊先生回應說，西鐵在元朗、屯門與輕鐵提供接駁服務。西鐵及輕鐵每天均會在收車後進行列車及路軌的維修保養檢查，進一步延長服務時間會縮短列車及路軌例行檢查的時間，甚至影響西鐵及輕鐵的整體的營運。

87. 梁平寬委員詢問，在深旺道港灣豪庭附近的K16號路線車站將於何時正式運作。運輸署代表鍾星先生表示會與九巴商討於本年1月底前在港灣豪庭附近加設K16號路線中途站。

88. 鍾港武委員支持K16號路線總站搬遷的建議，但提議在尖沙咀中間道加設中途站。區祖柱委員也支持K16號路線總站搬遷的建議，認為有助改善梳士巴利道交通擠塞的情況。

89. 崔健文委員表示，往返大角咀及尖沙咀的12號路線收費為4元，因此，九巴應將K16號路線收費下調至3.8元至4元。陳文佑議員贊成崔健文委員的建議。
90. 陳健成議員不同意九巴提早開出K16號路線的尾班車，因為使用K16號路線作為往返尖沙咀、大角咀及南昌一帶的交通工具的市民為數不少，九鐵及九巴應維持現時的營運時間，以滿足這批乘客的需要。但他提議有關方面向市民加強宣傳K16號路線尾班車不能接駁西鐵尾班車的信息。李焯燊先生表示，雖然九鐵一直在K16號路線的巴士上及車站張貼有關資料，而尾班車司機也會提醒乘客有關情況，但九鐵仍會加強這方面的宣傳。

91. 黎自立議員對九巴不答應在K16號路線總站搬遷後降低車費一事表示不滿。

92. 主席總結時說，全體委員支持九鐵搬遷K16號路線總站的建議。他們並促請九巴降低K16號路線車費至3.8元和建議九鐵為使用八達通乘搭K16號路線轉乘東鐵的乘客提供特別優惠，使轉乘東鐵的車費相等於在紅磡站登車的水平。此外，委員暫反對K16號路線的尾班車由晚上11時50分提早在11時35分開出。他促請九鐵日後提交具體數據，例如尾班車的乘客率，以供委員參考和討論。主席表示，雖然檢討九鐵車費不屬於是次會議議程的範疇，委員的意見仍會記錄在案，歡迎委員再就有關議題提呈文件討論。
93. 委員並無其他意見，主席結束是項討論。

（吳萬強議員、王振雄議員及鐘港武委員均於下午6時13分退席。）
	議程八：
	旺角行人環境改善計劃－建議延續在西洋菜南街、奶路臣街、豉油街及通菜街試驗的平日部分時間行人專用街道計劃

(油尖旺交通運輸委員會第10/2005號文件)


94. 主席歡迎運輸署行人設施部助理工程師潘麗姍女士出席會議。

95. 潘麗姍女士稱，在介乎奶路臣街與豉油街的西洋菜南街實施的平日部分時間行人專用街道試驗計劃已屬永久實施的計劃。運輸署現建議在部分西洋菜南街、奶路臣街、豉油街及通菜路段延續試驗平日部分時間行人專用街道計劃。她續稱，行人專用街道計劃的效果令人滿意，既可避免人車爭路，又可保障行人的安全，更能大大改善行人流通的情況。由於委員對街道管理問題十分關注，運輸署現建議延續試驗部分街道的平日部分時間行人專用街道計劃，以便在落實為永久實施的行人專用街道前，進一步改善街道管理問題。

96. 梁偉權議員表示只在有條件下支持延續上述試驗計劃。他指出，很多小販在這些行人專用街道擺設攤檔，而“易拉架”也充斥整個行人專用區。政府有關部門應為此加強改善行人專用街道的管理。他也對行人專用區附近的街道（例如洗衣街及山東街）的交通擠塞問題表示關注。由於旺角區進行渠道工程，交通極為擠塞，而闢設行人專用區也嚴重影響附近街道的交通，加上警方並無就違例停泊的車輛採取嚴厲的執法行動，因此，雙行停車或三行停車的情況經常出現，梁議員希望在延續行人專用區試驗計劃的同時，警方也能採取適當的執法行動，以減輕附近路段的交通負荷。

97. 仇振輝太平紳士同意延長試驗行人專用街道計劃。他認為，闢設行人專用街道的用意良好，但確實有市民投訴這些街道管理不善。他指出，在上次會議上，委員表示有行人、居民及商戶投訴個別團體在行人專用區內使用擴音器和揚聲器製造強烈噪音，希望運輸署向警方索取有關的投訴紀錄。此外，政府有關部門及其他非牟利團體也曾向區議會查詢能否在行人專用區內舉行活動，希望有關方面闡明設立行人專用區的目的及街道管理的準則，使行人專用區的管理更為完善。

98. 許德亮議員質疑行人專用街道試驗計劃的成效。他質疑，行人專用區的管理確實存在很多問題，曾有不少市民向他作出設訴。許議員認為運輸署持雙重標準，對擬闢作行人專用街道的管理問題寬鬆處理，但對其他街道，例如委員在第三次交運會會議上提及的廣東道街市（山東街至亞皆老街的路段），則以攤檔管理困難為藉口而不闢作行人專用區。他促請運輸署提交文件及數據，述明在過去六個月，運輸署及其他政府部門所作的改善工作，以支持延長試驗行人專用街道計劃的建議。

99. 成元興議員認為九龍區的行人專用街道選址恰當，但不適合擺設攤檔和用作演講。他認為應禁止區內舉行上述活動，但建議發牌容許有限度的街頭推廣活動，以營造氣氛。成議員贊成梁偉權議員的意見，認為警方應對違例停泊的車輛採取嚴厲的執法行動，以紓緩行人專用區附近街道交通擠塞的情況。

100. 
黎自立議員不支持成元興議員的建議，認為政府不能容許行人專用區內任何街頭推廣活動，以免帶來更大的街道管理問題。梁偉權議員贊成黎自立議員的意見，並促請運輸署一併考慮銀行中心一帶的街道管理問題。
101. 
葉樹安議員認為，政府有關部門如闡明行人專用區的街道管理準則，便可容許部分團體在區內舉行活動。
102. 
運輸署工程師（旺角／油麻地）李志成先生補充說，該署從未批准任何團體或人士在行人專用區內佔用公眾地方舉行公營或私營活動。而考慮批出流動小販或娛樂許可證予公眾人士，則是食物環境生署（食環署）的職權範圍。他重申，運輸署現階段並無考慮容許任何團體或人士在行人專用區內舉行大型活動，但答允會與食環署磋商和討論委員的建議。
103. 
崔健文先生認為不應在行人專用區內舉行大型活動，以免竊匪有機可乘。
104. 
主席總結時說，大部分委員對運輸署延長試驗行人專用街道計劃的建議仍有保留。他表示，行人專用區的管理確實存在問題，但食環署卻沒有派員出席是次會議，解答委員的提問，因此，他提議運輸署邀請食環署和警方出席下次會議，提出具體措施改善行人專用區的管理，以方便委員再討論有關建議。主席重申，大部分委員只在有條件下支持運輸署延長試驗行人專用街道計劃的建議。
105. 
許德亮議員稱，運輸署應延長試驗行人專用街道計劃三個月，並在與政府有關部門研究後，提交改善建議書，以便委員再次討論。李志成先生回應說，為配合交運會的會議日期，希望委員同意延長試驗計劃六個月，而運輸署會在四個月後再向交運會匯報試驗計劃的實施情況。
106. 
許德亮議員續稱，如闢設行人專用區沒有帶來太多街道管理問題，他支持文件所載的有關建議。但由於行人專用區確實存在很多管理問題，運輸署在沒有提出任何具體改善措施的情況下要求委員通過再次延長試驗計劃六個月，實在不合情理。除非該署和政府有關部門提交檢討報告及具體改善建議，否則他不支持該署延長試驗計劃的建議。
107. 主席請運輸署在下次會議時提交具體改善建議及檢討報告，並結束是項討論。

	議程九：
	某巴士站行人道路欄杆狹窄

(油尖旺交通運輸委員會第7/2005號文件)


108. 運輸署代表李志成先生表示，櫻桃街共有兩個巴士站，該署早前已拆除其中一個巴士站的欄杆，以方便乘客上落車，並曾與巴士公司磋商重整鄰近海富苑的另一個巴士站，令巴士上落客的位置分布得更為平均。為進一步改善巴士乘客上落車的情況，該署會盡快通知路政署拆除海富苑巴士站附近的欄杆。
109. 委員並無其他意見，主席結束是項討論。

	議程十：
	要求政府考慮於天星碼頭及中港城開辦往返離島渡輪服務

(油尖旺交通運輸委員會第8/2005號文件)


110. 主席請委員參閱席上派發的運輸署覆函（見附錄9）。
111. 運輸署代表鍾星先生表示，中環往返離島的渡輪服務已足夠滿足乘客在平日的需要，而渡輪公司已在假日提供尖沙咀天星碼頭往返離島的渡輪服務。因此，運輸署暫不支持上述建議，但備悉委員的意見。

112. 陳文佑議員要求運輸署在會後補呈渡輪公司假日尖沙咀天星碼頭往返離島的渡輪時間表，以供委員參考。

113. 區祖柱委員建議運輸署考慮渡輪在尖沙咀開出後先停中環，然後再往離島，以節省成本。鍾星先生回應說，這項建議會增加渡輪的航行時間，並直接影響班次，相信離島居民未必贊成。
114. 委員並無其他意見，主席結束是項討論，並宣布散會。會議於下午6時40分結束。下次會議定於2005年3月24日（星期四）舉行。

油尖旺區議會秘書處
2005年3月







附錄3、 


4及5





附錄2





附錄6


、7 及8





附錄1








附錄 9








PAGE  
-  22  -


