中西區區議會

二零一二至一三年度

交通及運輸委員會

第二次會議紀錄

日　期：二零一二年二月十六日

時　間：下午二時三十分

地　點：香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓14樓區議會會議室

出席者：主席

鄭麗琼議員*

副主席

許智峯議員				 (下午2時33分至會議結束)

委員

陳捷貴議員, JP			 (下午2時30分至6時03分)

陳財喜議員				 (下午2時35分至會議結束)

陳浩濂議員				 (下午2時30分至6時14分)

陳學鋒議員				 (下午2時30分至6時15分)

張國鈞議員				 (下午2時30分至5時54分)

張翼雄議員				 (下午2時30分至5時54分)

葉國謙議員, GBS, JP		 (下午3時15分至6時)

甘乃威議員, MH			 (下午4時41分至5時35分)

林懷榮議員*

李志恒議員*

盧懿杏議員             (下午2時35分至會議結束)

蕭嘉怡議員*

文志華議員, MH*

吳少強議員, MH*

黃堅成議員*

葉永成議員, BBS, MH, JP*

增選委員

陳志城先生            (下午2時32分至會議結束)

梁景裕先生*

李寶明先生            (下午2時30分至5時47分)

李宏豐先生            (下午2時32分至會議結束)

呂鴻賓先生            (下午2時30分至6時22分)

黃美卿女士*

註：	*	出席整個會議的委員

( )	委員出席時間

|  | 嘉賓 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第6項 |  |
|  | 劉俊傑先生 | 路政署總工程師3/主要工程 |
|  | 關志偉先生 | 艾奕康有限公司駐地盤總工程師 |
|  | 史文生先生 | 禮頓建築(亞洲)有限公司(項目經理) |
|  | 第7項 |  |
|  | 何建成先生 | 運輸署高級工程師3 |
|  | 鄭治偉先生 | 運輸署工程師6 |
|  | 馮煜才先生 | 運輸署工程師/房屋及策劃1 |
|  | 朱家敏女士 鄧思威先生 | 奧雅納工程顧問助理董事 奧雅納工程顧問高級工程師 |
|  | 第8項 |  |
|  | 江大榮先生 康桂森先生 梁漢威先生 | 路政署主要工程管理處總工程師 路政署主要工程管理處高級工程師 柏誠工程顧問(亞洲)有限公司技術總監 |
|  | 溫衞強先生 | 柏誠工程顧問(亞洲)有限公司高級工程經理 |
|  | 第10項 |  |
|  | 余泰海先生 | 運輸署高級運輸主任/中西區 |
|  | 第9項 |  |
|  | 李志成先生 | 路政署高級工程師/新界1 |
|  | 張詠敏小姐 | 路政署工程師/新界1-1 |
|  | 黃其光先生 李志華先生 李健恆先生 麥浩修先生 | 萬利仕（亞洲）顧問有限公司副項目董事 萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目經理 萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目工程師 萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目工程師 |
|  | 第11項 |  |
|  | 陳澧基先生 馮展榮先生 馮煜才先生 | 香港大學物業處高級工程經理 香港大學物業處高級工程經理 運輸署工程師/房屋及策劃1 |
|  | 第12項 |  |
|  | 馬宏毅先生 | 警務處中區行動主任 |
|  | 陳光明先生 | 警務處中區交通隊主管 |
|  | 韋漢國先生 | 運輸署首席技術主任/南區及山頂 |
|  | 第13項 |  |
|  | 馬宏毅先生 | 警務處中區行動主任 |
|  | 陳光明先生 | 警務處中區交通隊主管 |
|  | 駱振翀先生 | 運輸署工程師(中西區)一 |
|  | 第14項 |  |
|  | 余泰海先生 | 運輸署高級運輸主任/中西區 |
|  | 廖家欣小姐 | 新巴城巴公眾事務經理 |
|  | 第15項 |  |
|  | 楊海先生 | 運輸署工程師(中西區)三 |
|  | 吳美媚女士 | 署理警務處西區行動主任 |
|  | 劉榮富先生 | 警務處西區交通隊主管 |

列席者：

何吳靜靜女士, JP	中西區民政事務專員

紀麗婷女士		中西區民政事務助理專員

黃明慧女士		中西區民政事務處高級行政主任(區議會)

楊麗貞女士		中西區民政事務處高級行政主任(地區管理)

余泰海先生		運輸署高級運輸主任／中西區

韋漢國先生		運輸署首席技術主任／南區及山頂

駱振翀先生		運輸署工程師／中西區1

林樹基先生		運輸署工程師／中西區2

李浩天先生		運輸署工程師／特別職務

黃俊鴻先生		路政署高級區域工程師/港島西北區

高偉權先生		土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1)

馬宏毅先生		警務處中區行動主任

陳光明先生		警務處中區交通隊主管

吳美媚女士		署任警務處西區行動主任

劉榮富先生		警務處西區交通隊主管

秘書

梁惠怡女士		中西區民政事務處行政主任(區議會)2

因事缺席者：

符致日先生		運輸署高級工程師／中西區

| 歡迎 主席歡迎各委員及政府部門代表出席二零一二至一三年度交通及運輸委員會第二次會議及歡迎首次出席會議的六名增選委員。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1項： 通過會議議程 - 委員對會議議程沒有意見，議程獲得通過。 |  |  |  |  |  |
| 第2項：通過二零一二年一月十九日交運會第一次會議紀錄 - 主席表示會前並無收到委員對會議紀錄的意見。 - 主席指出委員若無其他意見，會議紀錄獲得通過。 |  |  |  |  |  |
| 第3項：主席報告 - 主席代表交運會歡迎接替張晚成先生的香港警務處中區行動主任馬宏毅先生，以及接替陳漢榮先生的運輸署工程師(中西區)一駱振翀先生。 - 主要小型交通改善項目及其時間表(截止2012年1月): 秘書處於會前已將報告轉交各位委員參閱，並無收到委員對報告的意見。 - 主席表示資深議員阮品強先生於2012年1月24日與世長辭。他由1985年至2011年為中西區區議員，服務本議會達25年之久，他對阮品強先生作出深切的懷念。 |  |  |  |  |  |
| 第4項：二零一二至二零一三年度中西區區議會轄下交通及運輸委員會職權範圍及列席政府部門代表名單 (中西區交運會文件第1/2012號) (下午2時32分至2時35分) |  |  |  |  |  |
| - 委員沒有提出修改建議。委員會通過沿用上屆交運會的職權範圍及列席政府部門代表名單。 - 主席表示本年度交運會共有六名增選委員，當中梁景裕先生於會前提交了利益申報書，申報目前他受聘於城巴及新巴擔任兼職車長一事。 |  |  |  |  |  |
| 第5項：中西區區議會交通及運輸委員會轄下工作小組的組成及相關安排 (中西區交運會文件第2/2012號) (下午2時35分至2時40分) |  |  |  |  |  |
| - 主席指出交通及運輸委員會轄下有一個工作小組，即「改善中區交通及行人天橋系統工作小組」。委員會對保留工作小組沒有意見，委員會通過繼續保留工作小組。 - 張翼雄議員表示擔心「改善中區交通及行人天橋系統工作小組」與「關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組」的職能有所重疊，希望委員會澄清兩個工作小組的分別。 - 李志恒議員表示「改善中區交通及行人天橋系統工作小組」主要負責跟進區內的行人天橋事宜，而「關注中西區上山行人扶手電梯發展工作小組」主要負責區內扶手電梯的工程事項，相信兩個工作小組的職能上有明確的分別。 - 委員會通過沿用上屆「改善中區交通及行人天橋系統工作小組」的職權範圍。 - 主席即場邀請委員加入工作小組。主席表示有超過四名委員加入，並宣布「改善中區交通及行人天橋系統工作小組」正式成立。 - 主席帶領委員選舉工作小組主席。主席宣布許智峯議員在黃堅成議員提名及主席的和議下，擔任「改善中區交通及行人天橋系統工作小組」的主席。 |  |  |  |  |  |
| 第6項：常設事項—中環灣仔繞道和東區走廊連接路中環交匯處工程 (中西區交運會文件第3/2012號) (下午2時40分至2時56分) |  |  |  |  |  |
|  | - 路政署總工程師3/主要工程劉俊傑先生向委員會匯報「中環灣仔繞道和東區走廊連接路-中環交匯處工程」的工程進度。他表示曾於上次會議向交運會報告的第三期臨時交通改道措施，已於去年10月開始實施，至今交通大致暢順，沒有收到市民投訴。位於國際金融中心對出的草地，現正進行隧道隔牆及方塊樁建造工程，及隧道接駁路的板樁工程。為配合位於民耀街的隧道工程，署方將於本年二月二十五日開始實施民耀街臨時交通改道，改道後，民耀街的行人路線、行人過路位置及巴士/小巴站的位置大致不變 - 陳捷貴議員請部門交代工程進度，並詢問整段中環灣仔繞道工程的完工時間。他指出龍和道前往東區方便快捷，但仍未見很多車輛使用，並請部門解釋何謂「方塊樁」和「板樁」。 - 文志華議員詢問民耀街的臨時交通改道措施的實施時間，以及何時向東展開下一個階段的改道工程。他擔心臨時交通改道對行人構成影響，如行人前往近民耀街迴旋處的公廁時可能會受工程影響而需要繞道而行。 - 劉俊傑先生表示中環灣仔繞道預計將於二零一七年通車，而中環交匯處工程將於二零一六年完成，目前工程的進度理想，當臨時行車路開通後，車輛可從民耀街，經P1及D6路通往龍和道。他重申設立臨時行車路，與臨時交通改道沒有直接關係。興建臨時行車路的目的是讓部分車輛可以經P1及D6路直接駛往龍和道，毋須經過民耀街/龍和道交界處，藉以改善地區性的交通情況。至於「方塊樁」和「板樁」，前者是用混凝土在地下建成的方形構築物，後者是特製鋼板材料，兩者都是深層挖掘工程中常見的臨時擋土牆。他表示第四期的交通改道措施將於本年二月二十五日開始，預計至二零一四年年中，並表示位於中環填海計劃第三期工程範圍內的中環灣仔繞道隧道結構工程已經大致完成，毋須再向東伸展在民耀街的臨時交通改道措施。他表示民耀街臨時交通改道對行人通道走線及通往行人設施（包括公廁）不會構成影響。 - 葉永成議員表示目前民耀街至龍和道東行的行車線對中區的交通已產生一定的紓緩作用，希望署方在D6及P1路開放行車前加強對公眾的宣傳，令更多市民得悉新路的開通。 - 主席總結討論，希望中環灣仔繞道工程按時完成，並請署方加強宣傳新路的開放，以減低中區的交通擠塞情況。 |  |  |  |  |
|  | 第7項：金鐘公共運輸交匯處改善工程 (中西區交運會文件第4/2012號) (下午2時56分至3時55分) |  |  |  |  |
| - 運輸署高級工程師3何建成先生表示，署方在二零一零年五月委任了奧雅納工程顧問公司進行研究，探討改善金鐘公共運輸交匯處的交通及行人設施。奧雅納工程顧問高級工程師鄧思威先生以投影片向委員介紹有關工程。鄧思威先生表示目前有很多巴士線進出紅棉道至金鐘道一段，影響金鐘道一帶的交通情況，並形成瓶頸位置。其中夏慤道及紅棉道的路口的交通情況已接近飽和，車龍經常直達添馬街，而金鐘公共運輸交匯處的的士如需前往半山，必須行經添馬街，因此經常需要交通警員疏導交通，交通擠塞情況更影響樂禮街一帶。有關行人設施方面，大部分港鐵乘客或於金鐘道及統一中心下車的巴士乘客均會使用金鐘廊的扶手電梯，前往金鐘方向，形成擠塞情況，顧問公司建議六項改善措施，概要如下: i. 設立巴士專綫: 力寶中心以北一段行車路將改為東行，並接連通往統一中心地面巴士總站之行車通道，連成一條由紅棉道經金鐘交匯處至樂禮街的巴士專綫，並分別在力寶中心和近金鐘花園段設置兩組巴士站供962X、962B、967、789 及601 路綫和905、934、935、960、960P、960S 及961 路綫的乘客使用。 ii. 遷移「的士站」:新的「的士站」出口將改行德立街東行，左轉入樂禮街北行，然後出夏慤道西行離開金鐘交匯處，或利用新路口經樂禮街南行直接駛出金鐘道東行。 iii. 取消樂禮街於金鐘道的入口及於德立街與樂禮街交界新增路口，讓車輛可右轉入樂禮街南行。 iv. 重組上落客貨位: 海富中心對出一段德立街即過路處前部分，將為專綫小巴站及殘疾人士泊車位。除現時德立街在海富中心第一座前面、近的士站之西行德立街及近港鐵站D 出口之上落位外，新增上落位會設在遠東金融中心對出、添馬街南行德立街前、近港鐵站E 出口的樂禮街和近金鐘花園的添馬街北行。 v. 建議加設自動扶手電梯及升降機，接連金鐘道地面及金鐘廊，以取替鄰近金鐘花園連接金鐘廊的一條外置行人樓梯。 vi. 改善夏慤道及紅棉道交界路口。在夏慤道西行慢線增設一條不受燈號管制的行車線，直接駛向紅棉道南行及進入金鐘交匯處，並在紅棉道下山快線，增設一條往夏慤道方向的行車線。 - 主席開放文件討論，委員的提問及意見如下: - 葉永成議員表示金鐘一帶的交通超過負荷的情況存在已久，由西向東行前往灣仔的交通情況接近癱瘓，希望有關改善措施能盡快實施。他認為開設巴士專線的建議可行，相信能大大紓緩金鐘一帶的交通情況。他提醒署方要配合未來南港島線的交通安排，妥善處理樂禮街左轉出金鐘道至正義道一帶的交通問題，並指出統一中心私人停車場的車輛出入，以及海洋公園專線巴士停泊，令巴士站沒有足夠位置給其他車輛出入。 - 陳學鋒議員希望能盡快開通巴士專線，他認為添馬街上落客貨位的設計太接近路口，擔心一旦車輛停泊不當，將會造成嚴重擠塞。他認為新政府總部落成後，地面行人配套設施未如理想，希望署方加強增設行人配套設施。他認為金鐘廊的行人扶手電梯工程應盡快動工，建議署方應盡快落實有關措施。 - 陳捷貴議員認為上落客貨位不應阻礙巴士行車，需要與駕駛人士互相配合。他認為現時港鐵站D出口很多行人使用，希望署方考慮於該處加設升降機，建議署方應盡快落實改善措施。 - 李志恒議員建議署方研究畢打街隧道至夏道一段的交通問題，該處因經常有車輛切線而造成交通擠塞。他要求署方就如此大型的交通改動配以足夠的交通標誌，指示駕駛人士正確的方向，並認為於地面上畫上指示較路牌更有效。 - 陳財喜議員要求署方提供每個路口實施改善措施前後的交通數據及詳細的工程時間表，以供委員參考。他詢問署方有否考慮將海洋公園巴士專線搬遷。 - 蕭嘉怡議員希望署方盡快實施有關工程，並提交詳細的分階段工程計劃時間表，並詢問公共運輸業界對計劃的意見。 - 張翼雄議員對的士站的搬遷計劃有保留。他經常由海富中心乘坐的士前往半山，目前的士由添馬街轉出夏道非常暢通，假若的士站改由樂禮街出，將會需要繞一大圈，擔心市民需要負擔的的士車資將會有所增加。 - 黃堅成議員表示建議中封閉樂禮街於金鐘道的入口，令巴士站位置向樂禮街伸延，他詢問署方巴士站共延長了多少，擔心巴士由樂禮街出金鐘道時將會造成擠塞。他認為署方應盡快增加自動扶手電梯及升降機以疏導人流，並建議每個階段的工程指示牌的設計需要清晰及統一。 - 吳少強議員認為署方的計劃只是將紅棉道及金鐘道的瓶頸位遷移至東面的樂禮街，巴士左轉入金鐘道東行時的道路較窄，擔心巴士轉彎時需要佔用兩條行車線。另外，金鐘道東行的行車天橋通往半山一帶的酒店平日已見擠塞，假如將來有更多巴士由樂禮街北行左轉金鐘道東行，加上軍器廠街左轉位置，將會令夏道西行的交通更加擠塞。 - 梁景裕先生認為的士站的遷移令市民需要多付車資並不合理，並建議於夏道左轉入紅棉道的巴士專線旁加設讓線或停線。另外，署方應確保樂禮街出口並不是讓線，以設立一條獨立專線讓樂禮街左轉入金鐘道的車輛行駛。他建議巴士專線應給予巴士優先使用，如添馬街穿過德立街的部分需要由添馬街的車輛讓給德立街的車輛，而巴士專線出口出樂禮街的讓線應給予巴士站出的巴士優先使用。添馬街及德立街的路口設計方面，建議讓德立街出的巴士左轉，並讓添馬街北行的車輛右轉入德立街，以減輕軍器廠街的巴士壓力。他就建議中加設添馬街南的上落客位有保留，擔心車輛太多會引致擠塞，並希望能維持海洋公園巴士專線的位置不變。 - 鄧思威先生表示在封閉樂禮街北行時，將會有相應措施以改善巴士左轉出金鐘道的情況。計劃中將會於夏花園進行擴闊工程，令巴士轉向更為暢順。巴士站將延長39米，約三個巴士站。他表示開設巴士專線前需要配合巴士目前的運作，現正與巴士公司磋商過渡期間的安排。有關添馬街的落客點，署方計劃在不同地方新增更多落客點以避免擠塞情況，並會加設黃格設施及分隔帶，引導車輛於落客點上落客，並會聽取委員的意見作出相關配合。由於需要修改金鐘廊的地界以便扶手電梯及升降機在未分配的政府土地上興建，並需要一定程序包括就工程項目立案和向立法會申請撥款，因此相對地會較其他改善措施需時較長。他表示整個計劃將會分階段進行，署方將於每一個階段實施後進行監察，以確保新的措施運作暢順，才實行下一階段的改善措施。有關的士站的搬遷計劃，由於目前早上繁忙時段的士站經常出現擠塞情況，並需要交通警員維持秩序及疏導車龍，計劃雖然會延長的士站的距離，但可縮短車龍及減少的士換線時間，並提供多一個出口予車輛駛出金鐘道，反而會把整體的行車時間縮短達三分鐘。署方就計劃諮詢了市區的士、專綫小巴營辦商及巴士公司的意見，的士業界及專綫小巴營辦商普遍歡迎有關安排，而巴士公司主要就巴士專線及南港島線開通前的過渡安排有所顧慮，因此署方現正積極與巴士公司磋商過渡期間的安排。 - 梁景裕先生建議如計劃開設一條不受燈號監管的巴士線，由夏道左轉入紅棉道，添馬街北段可改為全部北行。 - 葉國謙議員詢問海洋公園巴士專線未來的去向。 - 鄧思威先生表示初步會維持力寶中心對出的海洋公園巴士專線現有的位置，以提供較多空間予乘客上落，並會盡快調動巴士線如962、962B、967號線等，以開展一條臨時的東行的巴士專線。 - 運輸署高級運輸主任/中西區余泰海先生表示，顧問公司已詳細交代工程過渡期間的安排，將會配合海洋公園巴士專線的運作，由於其載客量較大，巴士公司比較關注海洋公園巴士專線於工程進行期間並不受到影響，相信顧問公司會繼續就有關問題與有關巴士公司磋商。 - 吳少強先生要求顧問公司交代樂禮街左轉金鐘道東行如何解決兩架巴士並排時，餘下南行的話，擔心金鐘道的巴士站延長將會阻擋視線，左邊慢線的巴士可能需要佔用兩條行車線。一旦夏道花園的彎位擴大讓巴士轉彎，將會大大縮短法院道上天橋的路口以及樂禮街之間的距離，如何解決車輛爭線的問題。 - 李志恒議員指出力寶中心對出的海洋公園巴士專線，目前的行車方向為東向西，假若將來更改為西向東行，巴士站是否需要更改方向而改為於遠東金融中心位置上落客。 - 鄧思威先生表示目前巴士由樂禮街轉出需要使用兩條行車線，計劃封閉北行行車線後希望能將行車線拉直。另外，延長的巴士站位將會以巴士站形式運作。由於行駛該處的巴士數目不變，大致上的交通情況與現時無異。另外，有關海洋公園巴士專線在過渡期間將會以雙向形式運作，力寶中心對出的海洋公園巴士專線將會維持西行，並會維持於原有位置上落客。 - 主席總結討論，委員會支持上述的改善措施，希望部門盡快落實並展開工程，並適時向委員會報告工程進展。 |  |  |  |  |  |
| 第8項：為中西區五座行人天橋及一條行人隧道加建無障礙設施 (中西區交運會文件第5/2012號) (下午3時55分至5時) - 路政署主要工程管理處總工程師江大榮先生簡介文件背景，並由柏誠工程顧問(亞洲)有限公司高級工程經理溫衛強先生以投影片向委員介紹中西區五座行人天橋及一條行人隧道加建無障礙設施的具體安排。溫衛強先生表示部分在早年建成的現有行人天橋、高架行人道和行人隧道，未有設置合適的無障礙設施，而在附近亦沒有替代地面過路處。在技術上可行的情況下，路政署會為該些構築物加建升降機或斜道，其中中西區的五座行人天橋及一條行人隧道經已完成初步設計，包括： - 沿干諾道中近交易廣場的行人天橋（結構編號HF37）（一座升降機） - 橫跨紅棉路近力寶中心的行人天橋（結構編號HF40）（一座升降機） - 橫跨干諾道中於無限極廣場與林士街多層停車場大廈之間的行人天橋(結構編號HF91及HF93A）（兩座升降機） - 橫跨夏慤道近中信大廈的行人天橋（結構編號HF152）（一座升降機） - 在民寶街近統一碼頭道的行人天橋（結構編號HF156）（一座升降機） - 橫過紅棉路近美利大廈的行人隧道（結構編號HS3）（兩條標準斜道） - 溫衛強先生表示為配合工程，將會對受影響的設施包括道路、管線及各公共服務設施進行必要的改動及重置，並於施工期間實施適當的臨時交通管理措施。由於大部份工程將會在行人路進行，計劃並不涉及大型的行車改道，有關交通管理措施將只會對公眾造成輕微影響。路政署正就上述無障礙設施進行設計，完成設計後將會盡快向立法會財委會申請撥款。預計施工需時約24個月。由於計劃對大眾影響輕微，預計不會有地區人士提出反對，故將不會作出刊憲安排。 - 主席開放討論，委員的提問及意見如下: - 許智峯議員及黃堅成議員詢問建議中加設無障礙設施的天橋施工的優次問題。他表示建議中有天橋的位置人流比較少，但委員會一直爭取於中山公園及西港城的天橋則未有包括在內。黃堅成議員不滿部門一直以中山公園的行人天橋已有合適的斜道而不會加設升降機作藉口，並對計劃的五條天橋加設無障礙設施的建議有所保留。 - 陳學鋒議員表示有關議題已於去年的會議上作出討論，委員已曾經表示不明白為何人流較少的天橋可優先加建無障礙設施，反而有急切需求的中山公園及西港城的行人天橋則得不到回應。署方未有提供建議中的天橋人流統計數字，難以說服委員會支持有關計劃。 - 葉國謙議員認為計劃所建議加建無障礙設施的天橋並不是急市民所急，署方似乎未有顧及委員會的訴求及關注。 - 文志華議員詢問加設無障礙設施的天橋施工的優次，是否容易施工的有較先的次序，較難施工的將會排列到最後。他詢問紅棉路近美利大廈的行人隧道施工時是否需要封閉行人隧道以及封閉需時多久。 - 李志恒議員就部門一直未有妥善處理東邊街行人天橋加設無障礙設施的方案表示失望。他詢問建議中的五條行人天橋是否因為接駁至商業大廈或商場，從而優先獲得處理。 - 陳浩濂議員要求部門交代施工的優次準則，以及排列行人天橋獲得加設無障礙設施的次序。他過去曾多次向部門提出此項要求，卻仍未獲得部門正面的處理。另外，他要求部門交代工程對環境的影響，如有樹木需要被遷移，將會如何重新種植樹木，並擔心工程完成後對樹木根部或分枝的生長帶來影響。他就紅棉路近美利大廈的行人隧道加設無障礙通道的建議表示支持，認為此項目將方便使用嬰兒手推車或輪椅之居民出入香港公園一帶。 - 蕭嘉怡議員要求部門一併提交是次計劃及其餘十多條行人天橋的施工優次及評分準則的數據。 - 梁景裕先生建議署方就橫跨紅棉路近力寶中心的行人天橋施工時與運輸署作充分的溝通。他認為建議的位置將會佔用海洋公園巴士專線的地方，擔心人流將會造成擠塞。 - 江大榮先生指出政府正為所有未有設置合適的無障礙設施的天橋進行加建工程是基於殘疾條例及平等機會委員會的要求，而目前全港共有大約180個建築物被列入計劃中，必須加設無障礙設施。政府正計劃於二零一六/一七年度或之前完成大部分的工程。署方認為在約五年內完成設計及建造大量的無障礙設施，時間上非常緊迫，要達致這個目標，署方將盡快為已確立完成技術上可行性的構築物進行設計。因此署方已全面開展整個無障礙設施工程計劃，因而優次排列已無關重要。但有些構築物如西港城行人天橋，由於它本身接近文物建築，所以其可行性研究需時較長以評估工程對文物的影響，因而未能即時開展設計工作。署方並非漠視委員會的要求。署方承諾當可行性研究完成後，將會馬上為技術上可行的構築物進行加設無障礙設施設計工序。 - 溫衛強先生解釋技術可行性研究中已包括樹木移植的方案，在設計工序時，將仔細確立合適的方案。若確認需要進行樹木移植，將會按照既定程序向康文署及地政署申請樹木砍伐許可證。另外，有關紅棉路近美利大廈的行人隧道施工情況，工程期間將會暫時封閉行人隧道，並實施行人改道措施，讓行人可經過香港壁球中心橫過紅棉路，及使用紅棉路的行人天橋前往纜車總站一帶，所需路程與工程前相約。 - 陳捷貴議員對部門以「先易後難」作施工優次為標準有所保留，並認為中山公園行人天橋現有的斜道並不能作未能加設升降機的藉口，如署方將其改為升降機，將大大減少斜道所佔用的空間。他認為西港城行人天橋人流多，署方應優先研究加入無障礙設施。如署方將中山公園及西港城行人天橋加入上述計劃，委員會定必支持目前該五條行人天橋加設無障礙設施。 - 李志恒議員認為部門未有正面回應委員會就中山公園及西港城行人天橋的訴求。他指出中西區內將會加設無障礙設施的天橋名單中，未有將中山公園及西港城行人天橋列入考慮之列，未能回應委員會的訴求。他要求部門代表交代中山公園及西港城行人天橋未能加設無障礙設施的原因。 - 黃美卿女士表示署方未有考慮長者及傷健人士上落樓梯級時所遇到的困難，希望署方在興建隧道時以斜道代替梯級。她表示中山公園行人天橋的斜道太長，市民使用輪椅出入時非常不便，認為必須於該處興建升降機。 - 李寶明先生參閱部門文件，署方指「由於計劃對大眾影響輕微，預計不會有地區人士提出反對，故將不會作出刊憲安排」。他不滿署方忽視民意而直接施工的做法，要求部門交代不刊憲的原因。 - 張翼雄議員認為署方不應根據法例而盲目執行所要求的工程。他以基本法為例，指出所有在香港出生的中國公民可享有香港的永久居留權，是否代表香港要歡迎所有的雙非孕婦。他認為法律與執行是可以分開處理的，署方應審視法例能否回應社會訴求、是否有迫切性，應彈性處理市民的訴求。 - 主席詢問部門清拆中山公園行人天橋斜道及加設升降機，以及於西港城側、干諾道中的位置加建升降機的可行性。 - 江大榮先生表示這個計劃是根據法例的要求為未有合適的無障礙設施的天橋加設無障礙設施。回應有關刊憲的問題，過去署方一直有為構築物加設無障礙設施，根據過往經驗，如在沒有反對的情況下，可以小型工程進行，而無需進行刊憲程序。署方會就工程進行諮詢，包括區議會、附近居民，復康組織等團體。 - 陳學鋒議員詢問假若委員會不支持建議，署方會否繼續進行有關工程。 - 李志恒議員對署方漠視委員會的訴求表示不滿。 - 江大榮先生表示署方進行任何工程均希望得到區議會的支持，若當中收到委員的意見，署方將會繼續檢視及作出改進，希望能與區議會達到共識。 - 主席表示委員會對上述計劃有反對的意見，惟香港作為國際都會，需要符合聯合國殘疾人士公約對無障礙通道的要求。她要求署方於下次會議前交代中山公園及西港城行人天橋的可行性研究報告及施工時間表。 - 運輸署工程師／特別職務李浩天先生表示，運輸署了解委員會對東邊街中山公園的行人天橋加設扶手電梯或升降機的訴求，惟根據現行的政策，政府必須先於未有任何合適的無障礙設施的行人天橋加設合適的設施，因此署方暫時不會就東邊街行人天橋進行可行性研究。較早前署方亦收到委員會就此事致函運輸署署長，惟根據現行的政策未能對該天橋進行進一步的處理。有關西港城行人天橋方面，有關部門已於本年一月份完成其文物影響評估報告，並認為於安泰街加設升降機於技術上並不可行，因而考慮於干諾道西佔用部分行車路加設升降機，初部認為技術上可行，並將會由路政署負責同事向委員會作出跟進匯報。 - 主席詢問部門，是否需要等待區內未有無障礙設施的天橋完成工程後，署方才會就東邊街行人天橋進行可行性研究。她建議委員會支持上述計劃，並去信運輸及房屋局局長，表達委員會對東邊街及西港城行人天橋加設扶手電梯或升降機的訴求。 - 陳學鋒議員不認同主席的建議，認為署方仍不處理東邊街及西港城行人天橋的加設措施計劃，將不會支持是次計劃中五橋一隧的興建。 - 李志恒議員重申委員會並非反對加設無障礙設施的計劃，但署方必須先處理東邊街及西港城行人天橋。 - 甘乃威議員表示委員會一直強烈要求署方於東邊街及西港城行人天橋加設無障礙設施，但若委員會不支持是次計劃，是否代表署方會擱置有關計劃，立即回應委員會的要求。他擔心委員會不支持是次計劃，將同時損失區內其他行人天橋加設無障礙設施的機會。 - 江大榮先生表示去年署方就計劃向立法會申請撥款，為大約180項沒有無障礙設施的構築物進行加設無障礙設施設計，名單內包括西港城行人天橋。由於需要進行文物影響評估，所花的時間會較長，一旦部門完成評估後，署方將立即進行設計工序。他表示東邊街行人天橋因為已設有斜道，所以未有包括在是次無障礙設施工程計劃內。署方希望委員支持於討論文件所提及的構築物加設無障礙設施的計劃。署方聽取委員會的意見後將會向有關當局反映。 - 葉國謙議員認為署方向立法會申請撥款時，並未有就每一項擬加設無障礙設施的建築物進行詳細討論，因此署方必須諮詢區議會的意見，以直接回應市民的訴求。他指出去年署方提交文件討論時，委員會就署方未有加入東邊街行人天橋的安排已表示不滿，惟目前署方仍然未有回應委員會的要求，認為署方未有尊重委員會的意見。 - 李寶明先生表示由於西港城包括在內，希望署方作出修訂，優先處理西港城的工程，他建議委員會作出動議，要求署方修訂計劃，將東邊街天橋加入180項建築物的名單之內。 - 主席表示根據會議常規，動議須以書面提出，並於會議的五個淨工作日前通知秘書處。 - 陳捷貴議員重申委員會支持加設無障礙設施的計劃，惟署方一直未有對東邊街行人天橋作出妥善的處理，因此委員會要求先獲得署方就東邊街及西港城行人天橋的跟進，才通過其他行人天橋的計劃。 - 李志恒議員表示大部分委員反對通過是次計劃，希望主席作總結時作出合理的安排。 - 主席要求署方於下次會議提交文件，交代西港城行人天橋加設無障礙設施的計劃，並將去信運輸及房屋局局長，表達委員會對東邊街中山公園行人天橋加設扶手電梯或升降機的訴求。 - 甘乃威議員表示同意李志恒議員的意見，就是次計劃表示不支持，要求署方先處理委員會強烈要求的兩條行人天橋。 - 陳學鋒議員表示不會支持通過文件，要求署方於下次會議提交東邊街及西港城行人天橋的進展報告，才考慮通過其他工程。 - 主席總結討論，委員會要求署方於下次會議交代中西區內所有行人天橋擬加建無障礙設施的優次、西港城行人天橋的可行性研究報告結果，並就東邊街中山紀念公園側的行人天橋加設無障礙設施進行可行性研究。委員會將去信運輸及房屋局，表達對東邊街及西港城行人天橋加設無障礙設施的訴求。 - 葉永成議員補充，他贊成於區內行人天橋加設無障礙設施的計劃，惟委員會了解市民強烈要求東邊街及西港城行人天橋加設無障礙設施，因此希望署方先回應委員會的訴求。 - 江大榮先生重申當西港城行人天橋完成可行性研究報告，將盡快進行設計。惟東邊街行人天橋現已設有標準的無障礙設施，署方未能承諾委員會加設升降機的要求。 |  |  |  |  |  |
| 第9項：中西區現有行人天橋加建無障礙設施的建議 (i)連接美國銀行中心的行人天橋 (結構編號: HF100) (ii)橫跨薄扶林道(近香港大學)行人天橋 (結構編號: HF81) (中西區交運會文件第7/2012號) (下午5時至5時25分) - 路政署高級工程師/新界1李志成先生向委員會簡介文件，建議兩條中西區現有行人天橋加建無障礙設施的初步設計及施工安排，表示文件為可行性研究，並由萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目經理李志華先生以投影片簡介工程，並請委員就上述計劃提供意見及支持上述計劃。 - 主席開放討論，委員的提問及意見如下: - 陳捷貴議員支持有關工程，但認為砍除現有的十二棵樹只安排補種六棵樹木的安排不太恰當，希望署方於香港潮商學校旁的位置安排補種另外六棵樹木。 - 陳財喜議員認同陳捷貴議員對樹木補種的意見，並表示連接美國銀行中心的行人天橋工程的兩棵陰香樹將被砍除，建議於琳寶徑附近位置補種兩棵陰香樹而非烏桕樹。 - 李志恒議員詢問工程對香港潮商學校旁的斜坡會否構成影響，將來會由那個部門負責斜坡維修工程，以及會否一併為斜坡進行鞏固工程。 - 黃堅成議員及陳學鋒議員認為委員會對上一份文件的五橋一隧表示不支持，就這份文件應抱著同等的態度，並無再進一步的討論空間，要求署方於下次會議一併提交委員會要求的兩條行人天橋的工程計劃，再作詳細討論。 - 黃其光先生重申文件為可行性研究，於委員會通過後方會進行下一步的詳細設計工序，因此是次討論並未會涉及施工的優次排列。顧問公司聽取委員就樹木補種的意見，將會再次檢視於可行的位置補回另外六棵樹木。回應香港潮商學校旁的受影響的斜坡將會預留資金供斜坡進行鞏固工程，定會達到政府要求的安全標準。 - 主席建議委員會通過是次的可行性研究。 - 李志恒議員表示不明白署方為何要就天橋進行可行性研究，並認為上一份討論文件中未有向委員會提供有關計劃的可行性研究，已立即進行設計工序。他詢問西港城行人天橋的可行性研究的進展。 - 李志成先生表示署方於去年已向委員會提交文件，討論擬於區內行人天橋加設無障礙措施的可行性研究。他表示署方必須按照程序先進行可行性研究，及後才能將報告交予有關部門再作詳細設計。 - 陳學鋒議員要求署方於下次會議提交計劃中180項建築物的可行性研究及工程進展報告，給予委員會作討論。 - 甘乃威議員表示去年委員會已就有關天橋的可行性研究作討論，當中亦包括西港城行人天橋的可行性研究。他建議委員會對上一份文件及目前該兩條天橋的可行性研究表示不支持，讓署方於下次會議時一併提交計劃中所有天橋的可行性研究及工程進展報告。 - 李志成先生表示，去年署方曾經向委員會提交文件，介紹計劃中在中西區的現有十條行人天橋及一條行人隧道擬建升降機的地點及細節，並徵詢各委員的意見。目前提交的文件正是與去年所提交的可行性研究相同，希望得到委員會的支持。 - 主席要求路政署於下次會議提交文件，向委員會匯報中西區內所有擬加設無障礙設施的行人天橋的工程進展，並交由委員排列施工的優次。 - 李志成先生表示將會向委員會提供計劃中擬加設無障礙設施的行人天橋的名單，並會聯同其他部門合作，向委員會交代有關天橋的進展。他希望委員會通過這兩條天橋的初步可行性研究報告，讓工程可以進行下一步的設計。 - 李志恒議員翻查有關文件，表示二零一一年一月二十七日的交運會會議上曾經討論中西區的現有二十條行人天橋擬建升降機的計劃，委員會當時已通過其可行性研究，當中包括上一份討論文件的五橋一隧及西港城行人天橋。他建議通過是次兩條行人天橋的可行性研究。 - 葉國謙議員認為如委員會過往支持署方就行人天橋進行可行性研究，他贊成委員會按照常規通過是次兩條行人天橋的可行性研究。 - 主席建議委員會通過是次兩條行人天橋的可行性研究，並要求署方於下次會議提交文件，向委員會匯報中西區內所有擬加設無障礙設施的行人天橋的工程進展，並交由委員排列施工的優次。 |  |  |  |  |  |
| 第10項：港島專綫小巴56及56A號綫調整車費事宜 (中西區交運會文件第6/2012號) (下午5時25分至5時45分). - 余泰海先生表示，運輸署較早前收到上述專綫小巴路綫的營辦商提出調整車費申請，表示由於運作成本上升，現時該組小巴路綫的營運已錄得虧損，經審查其營運及收支數據後，署方認為上述專綫小巴路綫組合目前的財政狀況並不理想，有需要調整車費以維持其營運，確保營辦商能提供適當的小巴服務，以配合乘客的需求，並實施服務改善計劃，希望委員會支持有關申請。 - 主席開放文件討論，委員的提問及意見如下: - 甘乃威議員認為56號綫由羅便臣道至金鐘及灣仔一帶的車程很短，但車資收費$7.8並不合理。另外，他表示該兩條小巴專綫經常客滿，並不認為其營運上出現困難。 - 文志華議員表示有市民反映因小巴經常客滿，於堅道候車時往往未能上車，認為營辦商調高車資卻未能服務市民。 - 陳捷貴議員認為若運輸署審查其營運及收支數據後，認為上述專綫小巴路綫的財政狀況並不理想，認同有調整車費的需要以維持其營運。他表示很多市民乘坐上述專綫小巴路綫，希望署方能有效地解決市民於中途站未能上車的問題。 - 陳財喜議員反對是次加幅，要求上述專綫小巴改善服務質素後才給予委員會考慮有關申請。 - 陳浩濂議員要求署方向委員會交代上述專綫小巴的虧損狀況，並詢問該小巴營辦商有否營運其他小巴專綫，並交代專綫小巴加價後會否作出任何改善服務質素的措施。 - 蕭嘉怡議員認為專綫小巴需要先改善服務質素，如作出車輛調配以解決市民於中途站未能上車的問題，方才考慮其加價的申請。 - 李志恒議員和葉國謙議員認為是次文件未有提供任何改善服務的措施、收支數據及乘客量數據給予委員參考，委員難以判斷應否同意其加價申請。 - 張翼雄議員反對是次加價申請。他收到市民反映，指出專綫小巴由半山至金鐘的分段收費為$6.3，等同半山至銅鑼灣的車費，並認為應收取金鐘道至半山的$5方才合理。他認為市民對加價不滿並非因為多收5毫車費，而是原則的問題。他以專綫小巴43M由油麻地至西九龍為例，路程約三公里，收費為$3，因此他認為由半山至金鐘的路程相約，不應將收費調得太高。另外，他認為專綫小巴56及56A行駛金鐘道前往半山，令居民被迫於金鐘道太古廣場外的小巴站等候小巴，往往需要等候第四、五班的小巴才能成功上車，不明白專綫小巴何以錄得虧損。他建議運輸署將56A專綫小巴改為行駛海富中心，令港鐵站的乘客可以轉乘小巴前往半山。 - 余泰海先生表示56及56A號專綫是屬於比較多小巴車輛運作的一條專綫小巴，其營運成本亦較高。該專綫小巴路綫對上一次車費調整於二零零八年實施，即超過三年未有作出過調整。由於目前的油價已回升至金融海嘯前的水平，其油價及車長工資亦是其營運成本大幅度上升的一大原因。他並表示營運成本上漲是運輸業界普遍要面對的問題，而56及56A號專綫主要服務西半山區居民，客況相對穩定，惟有關小巴營辦商於零八年調整後，亦作出了服務改善，包括於二零零九年年尾增加了兩架小巴，以服務半山區的居民。署方經審查其營運及收支數據，及考慮其成本上漲後，認為上述專綫小巴路綫有調整車費的需要，並認為建議加幅合理。就繁忙時間市民未能在半山中途上車的問題，署方過去一直與小巴營辦商商討對策，如於沿途分站開車、路線調整及車輛班次的調配，以滿足乘客的需求。署方亦會繼續監察小巴的改善服務措施，如更新環保車輛等。另外，就委員對小巴路綫的安排，他表示目前56及56A專綫小巴主要服務皇后大道東至金鐘一帶的乘客，如改道行駛海富中心將涉及較大的路線改動，亦會影響到其他區的現有乘客。他解釋營辦商的財政資料屬於商業敏感資料，署方不便透露，如委員要求取得小巴的收支數據將涉及商業數據，署方樂於安排委員與小巴營辦商會面及就有關事項作出更詳細解釋。 - 陳捷貴議員重申，表示該兩條小巴專綫深受市民歡迎，並提供良好的服務水平，因此如署方衡量過小巴專綫有加價的壓力，他並不反對合理的加價，以維持服務不變。 - 張翼雄議員表示他提出56A的改道建議，只會令小巴沿途不行駛船街、聖法蘭士街及大佛口新街，基本上不會對該些街道的乘客帶來太大的影響。 - 主席總結討論，委員會大部分委員反對是次的小巴加價申請，希望署方將委員的意見轉交有關的小巴營辦商。. |  |
| 第11項：334學術改革帶來的交通問題 (中西區交運會文件第8/2012號) (下午5時45分至6時05分) |  |  |  |  |  |
| - 陳捷貴議員就運輸署的書面回覆表示不滿，表示新學制的新增人流定必會為香港大學一帶的交通帶來影響，認為署方應未雨綢繆，積極地為未來的交通擠塞問題研究有效的改善方案。 - 香港大學物業處高級工程經理陳澧基先生以投影片介紹香港大學現時的交通狀況、將來的交通設施以及預計的新增人流帶來的影響。 - 主席開放討論，委員的提問和意見如下: - 陳財喜議員及陳學鋒議員就署方回覆中指出「影響不大」表示不同意，他認為新學制帶來的新增人流將影響目前的交通及配套，希望署方根據香港大學提供的資料，重新檢視有關問題。 - 陳捷貴議員認為署方漠視有關問題，並就運輸署的回覆表示非常失望。他表示港鐵西港島綫將於二零一四年落成，在這兩年期間署方應盡力解決預期的交通問題。他指出新學制將會帶來新增的四千名學生及教職員，香港大學正研究租用專用巴士以應付有關的人流，認為署方有責任協助大學研究應該於金鐘或上環設立專用巴士，希望署方盡快就該建議提供相關的資料。他亦要求運輸署研究13、23及103號巴士應如何作出相應的配合百步梯的開放。 - 運輸署工程師/房屋及策劃1馮煜才先生表示香港大學於二零零五年已聘請顧問公司就交通影響進行評估，亦曾於二零零八年五月的區議會作出討論，當時提出無車校園及綠色校園的概念，並限制早上及傍晚時分私家車的數量，因此署方認為車輛數據的加幅不大，但認同人流的增加。署方將會與香港大學繼續跟進人流和有關的運輸服務問題。 - 陳澧基先生表示已將香港大學的人流評估報告轉交區議會及運輸署，以作參考。回應有關百步梯的建議，由於涉及校園的交通問題需要一併處理，因此所需要的研究時間會較長。大學預期於今年年尾至二零一四年港鐵通車前的期間，將會開放百步梯及加設校內專用巴士，解決校內西邊的交通問題。 - 主席總結討論，要求署方參閱香港大學提交的人流評估報告，於下次會議提交文件，就2012年推行三三四學制後新增人流，提出相關的運輸服務方案及人流評估。 |  |  |  |  |  |
| 第12項：關注麥當勞道交通阻塞之情況 (中西區交運會文件第9/2012號) (下午6時05分至6時14分) |  |  |  |  |  |
| - 陳浩濂議員指出麥當勞道有兩項主要的交通問題，其一是非法停泊及上落客的問題，引致花園道左線交通擠塞，影響到整個中半山的交通。另外由於經常有車輛於住宅大廈門外非法停泊，阻礙住戶出入，影響駕駛者的視線。他反對部門回覆中建議設立繁忙時段禁止停車地帶，認為建議治標不治本，亦只會為居民帶來不便。他認為警方應加強執法，建議有司機在內的車輛一旦非法停泊，亦可即時作出票控。他建議署方研究麥當勞道初段兩旁的行人路及轉彎位的掘頭巷，充分利用該位置改善有關問題。如於麥當勞道中段設有巴士或小巴站附近，於地面上劃上「請勿停車」的標誌，以警惕駕駛者。 - 運輸署首席技術主任/南區及山頂韋漢國先生表示，麥當勞道是一條單向行車道從西向東連接花園道至堅尼地道，署方留意到紅棉道左轉入麥當勞道路口確實有駕駛人仕非法停泊及上落客，導致交通擠塞。因此署方考慮實施交通管理措施，設立繁忙時段禁止停車地帶，藉此除去此等不當行為，以求麥當勞道交通暢順。另外，由於麥當勞道兩邊都是住宅區，車輛出入口達二十八個，因此「請勿停車」道路標記並不適用。 - 警務處中區交通隊主管陳光明先生表示，麥當勞道近女靑年會的交通擠塞投訴是集中於星期一至五每日上午十時至十二時及下午四時至六時。為了改善麥當勞道的交通擠塞，警方已指派警員在上述兩段時間內加強檢控違例車輛，打擊非法泊車問題。警方同意增設繁忙時段禁止停車地帶，可改善麥當勞道的非法泊車問題。如上述措施得以落實，警方會作出相應行動配合，加強檢控違例車輛工作。 - 葉永成議員表示該位置有一間女靑年會會所，引致很多車輛於該處停泊，希望署方能加強巡邏。 - 許智峯議員表示過去經常收到居民投訴，亦曾相約運輸署的代表作實地視察，希望署方加強執法，打擊非法泊車的問題。 - 陳浩濂議員反對署方將該處劃成禁區，擔心此舉將會影響居民的出入，亦未能有效地解決問題。他指出最大的問題是車輛長期停泊，希望署方加強執法及加設「請勿停車」道路標記，並引導車輛立即離開。他建議於麥當勞道巴士站或小巴站附近的地面上劃上「請勿停車」的標誌，用以警惕駕駛者。他建議署方研究麥當勞道初段兩旁的行人路及轉彎位的掘頭巷，優化該位置以改善目前的問題。 |  |  |  |  |  |
| 第13項：解決民祥街國際金融中心商場二期外的士站及上落客區的 交通問題 (中西區交運會文件第10/2012號) (下午6時14分至6時17分) |  |  |  |  |  |
| - 許智峯議員表示運輸署去年建議改善民祥街國際金融中心商場二期外的士站及上落客區的問題，要求署方交代工程進度，並詢問行人路及停車彎的業權及管理責任屬誰。 - 運輸署工程師(中西區)一駱振翀先生表示，運輸署已委託路政署著手研究工程，以盡快展開有關工程。有關業權方面，署方完成初步工序後將會與地政總署跟進業權有否作出更改。 - 陳學鋒議員要求運輸署提交工程的時間表。 - 駱振翀先生表示目前路政署正開始研究工程，由於工程涉及地下設施的遷移，因此未能提供確實的工程時間表，署方將會繼續與路政署及國際金融中心商場跟進工程時間，有進一步的資訊將會向委員會作出匯報。 |  |  |  |  |  |
| 第14項：在新政府總部增設西區往東行巴士線的巴士站 (中西區交運會文件第11/2012號) (下午6時17分至6時22分) - 陳財喜議員指出新政府總部已投入運作，但該處交通仍然非常不便。他詢問運輸署在夏慤道增設巴士停車彎工程的完工日期及確實位置。另外，他詢問新世界第一巴士服務/城巴有限公司(新巴城巴)18號巴士線是否在中信大廈近海旁位置設有車站，並指出有關的網頁未有顯示有關資料。 - 運輸署高級運輸主任/中西區余泰海先生回應表示，運輸署已委託路政署在夏慤道東行、新政府總部對出位置進行加設巴士停車灣工程，而有關的停車灣已於本月十五日正式啟用。各巴士公司已於同日起安排五條巴士線的在上述停車灣設置車站，包括途經堅尼地城、石塘咀及德輔道西一帶的第18號及途經西區的第43X號巴士線。其餘的三條巴士線包括來自新界北的第373A號、來自九龍西的第914X號及前往東區的第720A號巴士線。他表示署方會視乎該處一帶交通設施改善的安排，分階段考慮安排其他巴士線在該處位置，包括由中區往柴灣方向的第780號巴士線。 - 新巴/城巴公眾事務經理廖家欣小姐回應表示，為方便市民前往新政府總部，新巴城巴已於本月十五日安排18、43X、914X 及720A號巴士繞經夏慤道新政府總部一帶，稍後亦會安排更新780號巴士線。她表示新巴城巴已就上述安排在本月十四日發放新聞稿，亦會跟進網頁上有關巴士路線資料更新情況。如有需要，可將有關的資料傳真予各委員備悉。 - 主席建議巴士公司日後透過傳真或其他方法將巴士更新的資料發放予委員備悉。 - 陳財喜議員詢問運輸署會如何向公眾發布有關巴士更新的資料。 - 余泰海先生表示署方會以不同的途徑，如以運輸署通告的形式在網上向公眾發布訊息。 |  |  |  |  |  |
| 第15項：要求改善位於在山道38號佳景閣對出的行人路及行車路，增添安全措施 (中西區交運會文件第12/2012號) (下午6時22分至6時30分) - 黃堅成議員對警務處及運輸署的書面回覆表示保留，指出山道38號佳景閣一段行人路的末端是樓梯，在靠公園的行人路因港鐵南里工程封閉後亦常有行人使用該樓梯進入，但該處經常有貨車停泊上落貨物。他指出超過5米的車輛在該處無法掉頭，如倒車出入會做成嚴重的危險性，要求部門解釋會如何處理有關情況。另外，由於該處部分地段屬於私人地方，他詢問部門由業主在該處豎立柱子防止車子進入是否可行。 - 運輸署工程師(中西區)三楊海先生回應表示，署方早前因應議會及地區人士的意見，研究在該路口設置7米以上的車輛禁區以改善倒車情況及加強行人安全，經諮詢相關部門及公眾的意見後，並沒有收到反對的意見。然而有地區人士要求提高有關限制至5米以上的車輛禁區，進一步加強行人安全。故此署方現正透過民政事務處就有關建議諮詢公眾的意見，暫時收到一個反對意見。署方在研究設置有關禁區時，會考慮相關的交通意外紀錄、附近大廈(包括佳景閣、南昌大廈及適安大廈)的居民出入需要及附近商戶的上落貨需要。如再進一步禁止5米以下車輛進入，有可能會令附近商戶無法正常營運及影響居民出入，故此現時未有足夠理據支持有關安排。署方在研究有關禁區的改善措施時會平衡各方的關注及需要。 - 黃堅成議員表示並不同意將該路段封閉，以免影響商舖上落貨及居民出入。他建議以其他方法減低因倒車而發生意外發生的機會，例如限制貨車可進入的時段、劃雙黃線或單黃線、在轉彎位加裝凸透鏡及加裝夜間照明系統。 - 陳財喜議員反映位於佳景閣的長者中心強烈要求運輸署考慮在中心的門口劃雙黃線，禁止車輛在該處停泊。 - 主席總結討論，要求運輸跟進以上的情況，並考慮在該處增加夜間照明設施。 |  |  |  |  |  |
| 第16項：書面問題-長者提出有關交通及運輸的意見 (中西區交運會書面文件第1/2012號) (下午6時31分) |  |  |  |  |  |
| - 主席表示是次會議的書面問題，部門已給了書面回覆。請委員閱悉上述文件。 |  |  |  |  |  |
| 第17項：其他事項 (下午6時32分) |  |  |  |  |  |
| - 沒有其他事項討論。 |  |  |  |  |  |
| 第18項：下次會議日期 (下午6時32分) |  |  |  |  |  |
| - 主席宣布下次交通及運輸委員會的會議日期為二零一二年四月十九日，政府文件截止日期為二零一二年三月二十六日，委員文件截止日期為二零一二年三月三十日。 - 會議於下午6時33分結束。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 會議紀錄於 | 二零一二年四月十九日 | 通過 |  |
|  |  | 主席:鄭麗琼議員 |  |  |  |
|  |  | 秘書:梁惠怡女士 |  |  |  |

中西區區議會秘書處

二零一二年四月