中西區區議會

二零一六至二零一七年度

地區設施管理委員會

第二次會議紀錄

日　期：二零一六年二月十八日(星期四)

時　間：下午二時三十二分

地　點：香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓14樓區議會會議室

出席者：

主席:

鄭麗琼議員*

副主席:

吳兆康議員*

委員:

| 陳捷貴議員, BBS, JP* |  |
| --- | --- |
| 陳財喜議員, MH* |  |
| 陳浩濂議員* |  |
| 陳學鋒議員, MH* |  |
| 張國鈞議員, JP* |  |
| 許智峯議員 | （下午2時38分至會議結束） |
| 甘乃威議員, MH* |  |
| 李志恒議員 | （下午2時34分至會議結束） |
| 盧懿杏議員 | （下午2時34分至會議結束） |
| 蕭嘉怡議員* |  |
| 楊開永議員* |  |
| 楊學明議員* |  |
| 葉永成議員, BBS, MH, JP* |  |

註：  *  出席整個會議的委員

(  ) 委員出席時間

| 第6項： |  |
| --- | --- |
| 陳淑興女士 葉慧婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |
| 第7-10項： |  |
| 余恩恩女士 文志超先生 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 列席者： |  |
| 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| 林冰冰女士 | 中西區民政事務助理專員 |
| 黃明慧女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區管理及社區參與) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署助理工程督察(香港) |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 周毅光先生 | 地政總署總產業主任(港島東,西及南區地政處) |
| 廖敬棠先生 | 中環及半山分區委員會主席 |
| 夏中建先生 | 上環及西營盤分區委員會主席 |
| 林振風先生 | 堅尼地城及石塘咀分區委員會主席 |
| 秘書： |  |
| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會)4 |
| 因事缺席者﹕ |  |
| 張國鈞議員, JP |  |
| 歡迎 主席歡迎各委員及政府部門代表出席2016/2017年度地區設施管理委員會(地管會)第二次會議，並祝各位萬事勝意、身體健康、工作順利。 |
| 第1項：通過會議議程 (下午2時32分) 委員會通過再修訂的會議議程。 |
| 第2項：通過二零一六年一月二十一日中西區地區設施管理委員會第一次會議紀錄 (下午2時33分) 委員會通過第一次會議紀錄。 |
| 第3項：主席報告 (下午2時34分) 主席沒有事項報告。 |
| 第4項：二零一六至二零一七年度中西區區議會轄下地區設施管理委員會職權範圍、組織架構及成員組合 (中西區地區設施管理委員會文件第1/2016號) (下午2時35分至2時46分) 李志恒議員建議將附件二組織架構及成員組合中「上環及西營盤分區委員會、堅尼地城及石塘咀分區委員會及中環及半山分區委員會主席」修訂為「分區委員會主席或其代表」。 陳財喜議員詢問附件一職權範圍的第4項「代替市區小型工程計劃推行新的工程項目，並監察未完成的市區小型工程計劃，直至有關計劃完成。」中的市區小型工程計劃的最新情況。 主席指有關計劃的工程應已全部完成，並詢問有關工程未來的維修安排。 李志恒議員建議刪除附件一職權範圍的第4項。 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示有關工程已全部完成，而且將來不會再有市區小型工程計劃開展，而已完成工程的維修可動用小型地區工程計劃的撥款額。 經討論後，委員會通過上述修訂，文件將交由區議會確認。 |
| 第5項：二零一六至二零一七年度中西區區議會地區設施管理委員會轄下各工作小組的組成及相關安排 (中西區地區設施管理委員會文件第2/2016號) (下午2時46分至2時53分) 經討論後，委員會通過設立地區小型工程工作小組。 會上，有四位以上的委員即場表示加入上述工作小組，並選出主席如下： 工作小組 主席 提名人 和議人 地區小型工程工作小組 陳財喜議員 李志恒議員 陳捷貴議員 |
| 第6項：地區小型工程計劃安裝貼紙畫以裝飾電箱–上環文化廣場附近的流動圖書館服務站 (中西區地區設施管理委員會文件第6/2016號) (下午2時53分至3時06分) 康樂及文化事務署(康文署)圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士向委員會介紹文件，包括貼紙畫的兩個方案，並建議採納設計方案(一)。 甘乃威議員表示對設計沒有意見，但對文件中沒有提及何時開展服務表示失望，並查詢康文署何時能提供服務。 陳財喜議員表示欲查詢相同問題，並詢問貼紙畫造價的準則、有關價格是否合理，以及合約是否包括維修服務。 蕭嘉怡議員指服務的推出日期比原訂日字大為延遲，詢問最後落實的時間，並認為可以採納方案一。 康文署陳淑興女士表示流動圖書館服務站(服務站)工程包括於永樂街設置電箱及告示箱，有關工程需在署方獲得撥用政府土地的許可後，才能開展。署方於去年八月底正式取得撥地許可，建築署人員隨即開展工程，現時告示箱已設於花槽內。然而，工程除需設置電箱外殼，亦需香港電燈公司(港燈)開展掘路等工程作電箱供電之用，相關各項工程需要一定的時序。署方一直有就本工程的進度於地區小型工程工作小組(工作小組)會議向組員作出匯報；稍後亦會於下次委員會會議前所舉行的工作小組上向組員匯報進度，希望於今年年中可推出服務。此外，服務站的泊車位前後需要設立交通標誌牌。而現時港燈正於永樂街一帶進行工程，整個工程預計本年九月完成。覆蓋交通標誌範圍的工程初步預計可在四月下旬完成，屆時運輸署可安排設立交通標誌牌於指定位置。由於流動圖書館服務站位於行人路旁，故亦需要配合路段的其他工程。當交通標誌牌及電箱工程一併完成後，署方會盡快推出服務。 有關貼紙畫造價方面，康文署陳淑興女士表示署方已向工作小組提交15萬7千元的工程預計總額的開支細項，包括告示箱、電箱及貼紙畫的款項；實際支出總額是以招標書的報價作準。陳女士表示估計工程會有3至4萬元餘款，但由於工程尚未竣工，現時未能提供工程實際總額。 有關貼紙畫維修方面，康文署陳淑興女士表示招標書內有要求承辦商於一年內跟進貼紙畫因手工問題而出現的瘕疪。 主席再次查詢預計服務推出的月份。 康文署陳淑興女士表示希望為本年六月，因初步預計港燈於四月才能完成永樂街範圍的工程，屆時再由運輸署安排於指定位置設立交通標誌牌。 陳財喜議員查詢圖書車書籍的種類或相關資料。 康文署陳淑興女士，每架圖書車的載書量約為數千本。圖書車投入服務後，會按當區居民需要安排不同類型的書籍。 經討論後，委員會通過採納設計方案(一)。 |
| 第7項：地區小型工程計劃撥款申請–「地區小型工程研究計劃(2016-2017)」 (中西區地區設施管理委員會文件第9/2016號) (下午3時06分至3時09分) 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 主席查詢如本年度無需進行勘探工作，是否無需動用撥款。 民政處文先生表示原則上正確，但多年來工程前期都有需要進行研究工作，尤其是地底勘探，以檢視地下管道及鋪線會否影響工程進行。因此，基本上凡有工程進行都需要動用撥款。 經討論後，委員會通過撥款60,000元予民政處以推行上述計劃。 |
| 第8項：地區小型工程計劃撥款申請 – 「中西區設施維修及改善工程項目(2016-2017)」 (中西區地區設施管理委員會文件第10/2016號) (下午3時09分至3時13分) 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件，並希望稍後以傳閱文件方式，呈交撥款申請供財務委員會(財委會)審批。 陳財喜議員查詢有關計劃是否包括清潔費用，並表示部分區議會告示板十分骯髒。 民政處文先生表示本處就清潔告示板會透過另一恆常計劃處理。 主席查詢何以只有部份計劃包括清潔費支出。 民政處文先生表示另一計劃是專門為民政處轄下的告示板進行清潔，而本計劃則是為民政處管理的設施進行維修及改善工程。 經討論後，委員會通過撥款800,000元予民政處以推行上述計劃。由於是項撥款申請超過三十萬元，文件將以傳閱文件方式呈交財委會審批。 |
| 第9項：地區小型工程計劃撥款申請–「中西區綠化工程(2016-2017)」 (中西區地區設施管理委員會文件第11/2016號(修訂)) (下午3時14分至3時36分) 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件，由於是項撥款申請超過三十萬元，而工程於二零一六年四月一日展開，故希望稍後以傳閱文件方式，呈交撥款申請供財委會審批。 楊學明議員表示支持綠化工程，然而部分地點的盆栽保養及管理不善，如枯萎的花無人更換，花叢內亦有垃圾堆積。近日，水街的大型花叢更變成老鼠窟，清潔人員澆水時更有約二十隻老鼠湧出。其後，食環署已安排人員滅鼠並清理屍體。楊議員提醒處方管理及保養不善或會引致反效果，予人花盆變成垃圾筒的印象，希望有關方面能作出改善。 甘乃威議員表示支持綠化工程，然而工程管理方面十分差。甘議員續查詢是項計劃是否包括巡視費用，並表示如處方未能安排人員每月巡視一次，則會否決此項撥款申請。甘議員指，上環的俊陞華庭業主立案法團因不滿意有關花盆植物的保養狀況，故要求處方回收。當時區議會因選舉期間停止運作，而民政處回覆表示要待新一屆區議會成立後於議會討論是否同意回收花盆。甘議員認為有關安排不合理，對此表示不滿，並指曾親自去信民政處，亦得到相同回覆，認為處方的工作效率未能回應市民要求。 陳財喜議員認為部分地點每月巡視一次可能並不足夠，要求處方按個別情況加緊巡察。陳議員亦指承辦商可於巡查時拍照並即時知會民政處文先生，再由民政處向委員會匯報監察的流程，並同時建議增加花盆内種植植物的密度。 陳捷貴議員查詢綠化地點數目是否已確定，因為如聖士提反里5號石牆樹位置，處方需要和路政署配合進行綠化工程。另外，列堤頓道的石栗樹早前被移除後，議員已要求不能封填該空隙，查詢處方何時安排種樹，同時建議於該址一帶及羅便臣道45號小巴站附近加設盆栽。陳議員另查詢綠化保養承辦商是否擁有合資格的樹藝師進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施。 陳學鋒議員查詢本文件附表內「現有綠化地點」的第53至57項，有關「設置欄杆盆栽植物的綠化地點」的欄杆花盆何以不納入下一項討論文件（地區小型工程計劃撥款申請 –「中區行人天橋及西區欄杆盆栽植物設置工程(2016-2017)」）的地點清單內，並查詢處方能否整合有關地點清單，方便委員查閱。 民政處高級行政主任(地區管理)余恩恩女士表示植物保養方面，本處有安排承辦商及本處職員定期巡查，故能符合委員一個月進行一次或兩次巡查的要求。另外，本處亦可安排呈交花盆相片向委員報告植物的狀況。 民政處余女士回應陳捷貴議員指，列堤頓道石牆樹並非本計劃綠化地點內的樹木，應由負責石牆樹樹木管理的路政署作出跟進。而本計劃只涵蓋由民政處管理的綠化地點內的樹木。本處會聘請合資格樹藝師進行樹群檢查、樹木風險評估及樹木風險緩減措施，而非由綠化保養承辦商負責。 陳財喜議員表示不必留待工作小組再作討論，並要求處方與承辦商洽商要求盡快進行回收。 民政處余女士回應陳學鋒議員指，本計劃內的欄杆花盆為坐地式花盆，而國際金融中心附近則為懸掛式花盆並且有固定尺寸。然而，若委員希望將有關欄杆花盆納入下一項討論文件的地點內，令地點清單更有條理，本處可以重整有關地點清單。 葉永成議員表示處方有需要安排承辦商加緊巡察，而承辦商亦有責任作出報告。然而，近日天氣忽冷忽熱，亦眼見植物於數天內枯萎，故認為若因天氣問題，處方可先安排承辦商移除植物再補種。處方亦應檢討植物保養管理不當的問題。垃圾方面，葉議員指市民亦有責任保持花盆清潔，故建議以勸籲方式，如於花盆邊設置告示，提醒市民保持花盆清潔。 甘乃威議員表示，若民政處已安排人員定期巡查，則處方需要檢討監察制度，並加強監察。甘議員補充指，俊陞華庭主要是由於蚊患故要求回收花盆，植物凋謝只是原因之一。而東來里的康威花園業主立案法團亦要求搬走花盆，因花盆位置讓回收商於該處擺放貨物。甘議員建議於工作小組討論有關回收安排，並希望處方加快回應。 民政處余女士指，本處也有監察承辦商表現，亦不時提醒承辦商植物若凋謝或保養狀況欠佳，應盡快處理及作出更換。而近日所見的空置花盆，是因氣溫驟降影響植物保養狀況，加上正值農曆新年前後，故承辦商先移除植物再盡快安排重新種植。余女士指本處會與承辦商跟進有關安排。 民政處余女士回應甘乃威議員指，本處現正積極跟進俊陞華庭盆栽回收一事。收悉有關投訴後，本處已責成承辦商留意該地點的植物保養，並準備於下次地區小型工程工作小組向組員報告有關事宜。由於綠化點是由議會決定，故亦希望於議會向議員報告回收事宜。余女士亦表示本處會檢討處理要求回收的程序，未來會盡快處理有關要求，希望令市民及業主立案案法團能較為滿意。 陳財喜議員要求處方於會後提供多年生植物種類的清單予委員。 經討論後，委員會通過撥款1,780,000元予民政處以推行上述計劃。由於是項撥款申請超過三十萬元，文件將以傳閱文件方式呈交財委會審批。 |
| 第10項：地區小型工程計劃撥款申請 –「中區行人天橋及西區欄杆盆栽植物設置工程(2016-2017)」 (中西區地區設施管理委員會文件第12/2016號(修訂)) (下午3時36分至4時03分) 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件，由於是項撥款申請超過三十萬元，而工程於二零一六年四月一日展開，故希望稍後以傳閱文件方式，呈交撥款申請供財委會審批。 主席查詢文件內盆栽數量是長型花盆，還是盆內圓形的小盆栽。 民政處文先生表示有關數量是指花盆的數目，而視乎盆栽的大小可栽種3至5棵植物。 陳捷貴議員重申建議於列堤頓道(石栗樹位置)及羅便臣道45號加設花盆。 陳浩濂議員表示現時行人天橋的風勢頗大，對現時民政處於該處栽種植物的種類表示滿意，希望民政處繼續揀選能抵禦強風的植物。 民政處高級行政主任(地區管理)余恩恩女士指出，如有新增地點，需視乎該地點種植的數量再作安排。如數量不多，本處會於工程計劃內於有關地點加設花盆。至於列堤頓道移除石牆樹附近加設花盆，應由路政署在列堤頓道的整體綠化改善計劃下跟進。 陳捷貴議員提議委員會會否考慮增加撥款，以便委員可建議於新地點加設盆栽。 主席表示根據過往經驗，委員應該可於地區小型工程工作小組提出地區小型工程建議書。 民政處余女士表示若新加地點的盆栽數目較多，委員可另外提交建議書。而本計劃撥款額中的百份之十為預備及緊急開支，故若新加地點的盆栽數目較少，亦可運用該筆款項加設盆栽。 李志恒議員表示，過往預備及緊急開支是為在特殊情況下額外更換盆栽植物一至兩次的開支，而非作為新加地點的開支，加上招標書的內容訂定後難以修改，故建議委員於地區小型工作小組提交建議書，再由委員會審議有關撥款申請。 主席總結指現階段先處理本計劃內25個地點的盆栽，如有新建議加設盆栽的地點，委員可於地區小型工作小組提交建議書。 經討論後，委員會通過撥款795,000元予民政處以推行上述計劃。由於是項撥款申請超過三十萬元，文件將以傳閱文件方式呈交財委會審批。 |
| 第11項：長者提出有關地區設施管理的意見 (中西區地區設施管理委員會書面問題第1/2016號(修訂)) (下午3時41分至3時41分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第12項：康樂及文化事務署二零一六年四月至二零一七年三月中西區公共圖書館推廣活動計劃 (中西區地區設施管理委員會文件第3/2016號) (下午3時41分至3時42分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第13項：康樂及文化事務署中西區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報 (中西區地區設施管理委員會文件第4/2016號) (下午3時42分至3時42分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第14項：康樂及文化事務署在中西區舉辦的康樂體育活動及設施管理匯報 (中西區地區設施管理委員會文件第5/2016號) (下午3時42分至3時43分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第15項： 康樂及文化事務署在中西區提供地區免費文娛節目的情況匯報 (中西區地區設施管理委員會文件第7/2016號) (下午3時43分至3時43分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第16項：中西區地區小型工程財政報告 (中西區地區設施管理委員會文件第8/2016號) (下午3時43分至3時44分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第17項：康樂及文化事務署於2016年4月至2017年3月在中西區舉辦的康樂體育活動計劃 (中西區地區設施管理委員會文件第13/2016號) (下午3時44分至3時45分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第18項：康樂及文化事務署 2016/17 年度在中西區提供地區免費文娛節目 (中西區地區設施管理委員會文件第14/2016號) (下午3時45分至3時45分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第18項：其他事項 (下午3時45分至3時46分) 主席宣布，第三次地管會將於二零一六年三月三十一日舉行，政府部門提交文件截止日期為三月八日，委員提交文件截止日期為三月十四日。 會議於下午三時四十六分結束。 |

| 會議紀錄於 | 二零一六年三月三十一日 | 通過 |
| --- | --- | --- |
| 主席: 鄭麗琼議員 |  |
| 秘書: 沈施恩小姐 |  |

中西區區議會秘書處

二零一六年三月