中西區區議會

二零一六至二零一七年度

地區設施管理委員會

第十一次會議記錄

日　期：二零一七年十月二十六日(星期四)

時　間：下午二時三十分

地　點：香港中環統一碼頭道38號

海港政府大樓14樓區議會會議室

出席者：

主席:

鄭麗琼議員*

副主席:

吳兆康議員*

委員:

| 陳捷貴議員, BBS, JP | （下午2時43分至會議結束） |
| --- | --- |
| 陳財喜議員, MH | （下午3時24分至會議結束） |
| 陳學鋒議員, MH, JP | （會議開始至下午3時35分） |
| 許智峯議員 | （會議開始至下午2時52分） |
| 甘乃威議員, MH* |  |
| 李志恒議員, MH* |  |
| 盧懿杏議員, MH | （下午2時49分至4時26分） |
| 楊開永議員 | （下午2時34分至會議結束） |
| 楊學明議員* |  |
| 葉永成議員, BBS, MH, JP* |  |

註：  *  出席整個會議的委員

(  ) 委員出席時間

| 第5項： 蔣大偉先生 林婷婷女士 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港西) 康樂及文化事務署中西區康樂事務經理 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| --- | --- |
| 第6項： 莫智健先生 文志超先生 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 第7項： 莫智健先生 文志超先生 鍾焌堯女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 中西區民政事務處行政主任(地區管理) 民政事務總署工程組建築師(工程)6 |
| 第8-9項： 莫智健先生 文志超先生 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 第10-11項： 蔣大偉先生 林婷婷女士 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港西) 康樂及文化事務署中西區康樂事務經理 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 第12項： 陳淑芬女士 文志超先生 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 列席者： |  |
| 黃何詠詩女士,JP 王雪兒女士 莫智健先生 楊頴珊女士 | 中西區民政事務專員 中西區民政事務處民政事務助理專員 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 中西區民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 鍾焌堯女士 | 民政事務總署建築師(工程)6 |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 蔣大偉先生 | 康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港西) |
| 林婷婷女士 | 康樂及文化事務署中西區康樂事務經理 |
| 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 湯柏儒先生 | 地政總署總產業主任(港島東,西及南區地政處) |
| 趙純銘先生 | 堅尼地城及石塘咀分區委員會主席 |
| 秘書： |  |
| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會)4 |
| 因事缺席者﹕ |  |
| 張國鈞議員, JP |  |
| 歡迎 主席歡迎各委員及政府部門代表出席2016/2017年度地區設施管理委員會(地管會)第十一次會議。 |
| 第1項：通過會議議程 (下午2時32分) 委員會通過會議議程。 |
| 第2項：通過二零一七年七月二十日中西區地區設施管理委員會第十次會議紀錄 (下午2時33分) 委員會通過第十次會議紀錄。 |
| 第3項：地區設施管理委員會第十次會議續議事項查察表 (中西區地區設施管理委員會文件第53/2017號) (下午2時33分) 委員會備悉文件。 |
| 第4項：主席報告 (下午2時33分至2時36分) 主席沒有報告。 主席關注近日有關山市街座椅重置工程的報導，並表示有關地區小型工程的實際總開支約四萬七千元，每張坐椅平均開支不足二萬元，而報導所指三張坐椅總開支八萬五千元實為預算開支。主席希望委員會留意工程預算開支與實際開支的差異，而各個工程的實際開支詳列於中西區地區小型工程財政報告。 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示工程實際開支詳情列於民政處每次會議提交到地管會的中西區地區小型工程財政報告。如有任何傳媒查詢地區小型工程項目的開支，處方均會詳細解答。 |
| 第5項：地區小型工程計劃撥款申請 –「在摩星嶺遊樂場進行改善工程」 (中西區地區設施管理委員會文件第54/2017號) (下午2時36分至2時54分) 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士向委員會介紹文件。陳女士並表示民政事務總署於二零零七年一月將摩星嶺遊樂場交由康文署管理，署方希望透過是次工程改善和提升該康樂場地設施的安全標準。經建築署重新審視有關工程及預算後，署方會選用較耐用及美觀的物料以符合部門的安全標準和提升服務質素。 陳學鋒議員支持更換安全設施，但強調署方應向市民清晰說明更換塑膠圍欄的原因及其物料的耐用程度。 楊學明議員關注環保木長櫈的耐用度及易燃度，並詢問署方更換原有鐵櫈的必要性。 主席詢問署方選用蔴石地磚的原因。 副主席詢問署方更換地磚和圍欄的原因及關注物料的耐用度及美觀度。 康文署陳淑芬女士表示建議採用的環保塑膠圍欄的物料可防止生及較耐用，而且可以選擇不同顏色，更配合周圍大自然的環境。現時鐵櫈已生，需要更換，建議更換的環保木長櫈的部份組件亦由鐵製造，只有座位部份是由環保木製成，可以防止生和隔熱；而更換防滑地磚可提升場地的安全度。署方曾與建築署商討，整項改善工程應選用較經濟及耐用物料，故此，只會更換已破損的蔭棚頂膠片，署方亦會安排清潔人員定期清理蔭棚頂膠片。就環保木長櫈的易燃方面，相信建築署會在選用前會查核相關物料的報告，以確保所選的物料合乎安全標準。 陳學鋒議員關注更換後的塑膠圍欄能否防止途人掉落山坡。 楊學明議員認為蔭棚頂膠片殘舊與清潔頻密程度有關，並關注更換長櫈的工程費用。 吳兆康議員認為密封的塑膠圍欄不夠美觀，並詢問蔭棚頂膠片的清潔安排和署方將如何清理矮牆上的青苔。 康文署陳淑芬女士表示更換後的塑膠圍欄較現時圍欄高，因為根據現行法例要求，若地面水平相距六百毫米或以上，最低的欄杆高度限制為一點一米高，署方稍後會與建築署商討改用金屬圍欄的方案及預算費用。有關蔭棚頂膠片方面，署方可選用有顏色的膠片，以提升蔭棚頂的美觀程度。有關環保木長櫈的物料方面，署方將會與建築署商討採用非易燃物料。 陳學鋒議員表示委會員關注更換金屬圍欄的撥款申請金額及環保木物料的相關資料；並表示文件稍後需提交財務委員會(財委會)審批，建議委員會可考慮先原則上通過是項工程計劃，並要求署方稍後提交文件予財委會審批時，加入金屬圍欄的預算方案，供財委會一併考慮。 葉永成議員同意陳學鋒議員的建議，希望署方能取得金屬圍欄的報價作比較。 主席同意有關安排，希望署方及建築署再作跟進。 經討論後，委員會通過撥款1,100,000元予康文署以推行上述工程計劃，並要求署方加入金屬圍欄的預算方案。有關撥款申請將會提交財務會審批。 |
| 第6項：地區小型工程計劃撥款申請 –「中環至半山行人扶手電梯綠化美化工程 (2017-2018)」 (中西區地區設施管理委員會文件59/2017號) (下午2時54分至3時04分) 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 吳兆康議員表示去年有市民反映白鴿停留花籃上，詢問處方能否更改花籃的設計。 民政處文志超先生表示處方會要求承辦商於報價時提交設計和相關意見，但一般而言懸垂式花籃的款式選擇有限。處方亦會考慮懸垂式花籃的安全性，並會要求承辦商提交結構工程師的證明書以確保花籃的設計安全。另外，處方亦會避免於風季設置懸垂式花籃。 主席希望承辦商能提供較新穎的花籃設計，並詢問更改花籃設計會否影響申請撥款額。 民政處文志超先生表示申請撥款額包括十一月至六月期間的設置、拆卸花籃、保養和更換植物的費用。 就有關白鴿的衞生狀況方面，中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示有食物環境衞生署職員發現區內有市民在市區重建局管轄而非開放公眾的範圍餵飼白鴿，並感謝市建局已作出跟進並封閉相關範圍。 經討論後，委員會通過撥款400,000元予民政處以推行上述計劃。有關撥款申請將會提交財務會審批。 |
| 第7項：地區小型工程計劃撥款申請 – 「中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程 - 前期研究工程」 (中西區地區設施管理委員會文件第60/2017號) (下午3時04分至3時59分) 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 陳捷貴議員希望署方說明工程預算及詢問地區小型工程的總撥款額是否足夠涵蓋是項計劃。 民政處文志超先生表示目前所申請的撥款只包括可行性研究所需的建造費及由可行性研究至整項工程完成的顧問費。在完成項目的可行性研究後，署方將會再次申請撥款以支付餘下的工程費用及駐地盤工程監督費。目前預計地區小型工程的總撥款額足夠涵蓋是項計劃，而且是項工程有機會橫跨數個財政年度，增加工程開支的彈性。 甘乃威議員表示以他所見，許多計劃的顧問費用比例都較高，希望署方說明是項計劃顧問費用高昂的原因，及詢問工程地點的上蓋會否被拆卸。 陳學鋒議員表示該處已經空置多年，認為是次計劃值得推行，但亦認同甘議員就顧問費用的意見。陳議員建議在現有狀況下開放用地舉辦臨時活動，再考慮長遠計劃可能更有效益。 吳兆康議員關注該處的可達性和美觀度，並詢問署方會否於佈滿青苔的樓梯街鋪上地磚，並杆欄取代鐵絲網。 主席詢問該處成為民政事務處休憩用地後，是否需要設置無障礙通道。 民政事務總署(民政署)工程組建築師(工程)鍾焌堯女士表示現時署方以招標形式聘請定期合約顧問，顧問費是按工程建造費的某個百分比計算。 因此，由於本工程的實際建造費尚待落實，現階段所估算的顧問費將根據工程實際的建造費作出調整。有關上蓋方面，現有的上蓋相對殘舊，本項目的擬建工程或會影響其結構，在結構安全的考慮下，署方建議拆除上蓋。現有的預算並不包括興建新的上蓋，工程初步構思用地為開放式的露天空間，設施包括坐椅、蔭棚、休憩設施、花糟、電力設施及相關的給排水設施等。有關無障礙通道方面，由於現場的四周皆被樓梯包圍，難以增設無障礙設施，但署方可增加相關指示牌。此外，署方會加闊現時樓梯街入口的步行空間，並會翻新及優化現有的地台和排水渠。 中西區民政事務專員黃何詠詩女士希望該處能夠舉辦更多不同種類的活動，所以初步不建議設置固定坐椅，以提供更多活動空間。有關上蓋方面，處方可因應區議會意見研究加固或重置上蓋，然而有關工程將增加工程費用。 陳學鋒議員表示由於現有的上蓋涉及結構安全，建議在上蓋拆除及工程完成後，先舉辦短期活動，再考慮長遠用途是否需要設置上蓋。 主席建議考慮於該處舉辦社區園圃活動。 陳捷貴議員表示該處鄰近摩羅街，可考慮舉辦地區歷史文化相關的活動，或與東華三院及文武廟合辦活動。 陳學鋒議員建議考慮聘請團體以短期租約形式舉辦活動。 甘乃威議員表示如上蓋有危險則需拆除。在該處能安全開放公眾後，讓有興趣的團體嘗試舉辦活動，再考慮長遠規劃。 陳財喜議員對是項計劃表示支持，並表示工作小組曾進行實地視察，亦希望開放空間讓市民進行活動。 民政署鍾焌堯女士表示現階段所預算的顧問費用涵蓋由可行性研究所涉及的工程費及由可行性研究至完成整個工程的所有顧問費用，顧問費亦會因應工程將來的內容而有所調整，現有的費用是按照最保守的工程建造費估算。 而建造費估算較高的原因，主要如下︰ 現場有一棵約二十米濶的樹木需要進行保育。由於該樹生於斜坡上 (約1.4米高) 而欠缺足夠的檔土設施，地台的結構亦相對不穩固。因此，可能需進行擋土工程。 同時，現場位置以樓梯包圍的高地，沒有車道。在接駁電力設施、給水及排水設施時，可能需要額外費用。 另外，由於缺乏車道，承辦商需以人力運送物資，亦牽涉額外費用。 因此，基於未能確定實際工程內容，所以現有的顧問費用只為一個參考數字。 許智峯議員詢問工程的進度，並表示計劃已拖延多年，希望處方加快工程進度。 甘乃威議員表示不接受民政署鍾女士說法，並認為署方應以最準確的預算作為撥款申請費用，而非作最大估算後按實際需要作下調；並表示委員會基本上同意該處建成最基本而安全的空間並盡快開放。 主席詢問顧問費用可否分階段撥款。 民政署鍾焌堯女士表示顧問費用是按建造費的某個百分比計算。由於現屆的定期合約顧問將於二零一八年第三季屆滿，下一屆的顧問費用可能會有上調。建議於現階段通過整個項目的顧問費是希望避免顧問費用的上調而導致額外的開支。倘若本項目於可行性研究後不再繼續，顧問費會因應工程於某階段結束而相應終止，無需支付下一階段的顧問費。鍾女士回應甘議員指顧問費是以現階段所知的工程項目範圍作估算，由於現時未有為工地進行探察及測量，所以署方難以確定工程的詳細內容作較準確的估算，並不是特意申請較大或最大的撥款額。現階段無法準確估算埋地工程 (如鋪設供電、給水及排水等) 的費用。顧問團隊將在完成可行性研究後提供更詳細設計及招標文件，屆時將提交較為準確的建造費估算。 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示並不容許刻意把撥款額數字報大的情況。是項計劃需時多年是因為該處有相當多的局限。何專員表示自她就任以來，過去累積的工程已重新檢視並加快進度。此計劃經署方不斷與部門磋商後，現將由地政總署跟進斜坡維修保養的安排。另外，何專員表示工程打算以最簡單的配備開放為公共空間，這與甘議員的意見一致，因此相信工程費用會有下調的空間。署方會研究舉辦活動的性質或方式。 李志恒議員表示以他理解，署方申請撥款的模式相當於會計賬目上預定可能性開支，待工程細節落實後，委會員可再討論是否批撥署方期後提交的工程方案。李議員擔心不通過是項申請會對地區小型工程整體撥款有影響，並表示如是項申請為預期可能開支，在未來仍可考慮是否批撥有關工程費用的情況下，建議委員會先通過是項計劃。 甘乃威議員認為現有模式令市民誤會估算費用為實際工程費用，為謹慎監察工程開支，他反對是項撥款申請。 中西區民政事務專員黃何詠詩女士對甘議員的看法表示理解，並表示是項計劃是應當初議員的建議而擬定工程內容，處方稍後會就是次會議的討論再作調整。何專員建議委員會先通過310,000元可行性研究進行的地盤勘測工程，待處方整理更新顧問費用的預算後再將有關撥款申請提交財委會審批。 經討論後，委員會通過撥款310,000元予民政處以推行上述計劃中為可行性研究而進行的地盤勘測工程，並要求署方整理更新顧問費用的預算，有關撥款申請將會提交財委會審批。 |
| 第8項：地區小型工程計劃撥款申請– 「改建東邊街北停車場沿海地帶為公眾海濱走廊」 (中西區地區設施管理委員會文件第61/2017號) (下午3時59分至4時20分) 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 楊學明議員表示原則上支持是項計劃，並詢問工程預算中土木工程的內容，工程是否無需聘請顧問，及工程會否配合中西區社區重點項目(重點項目)的設計。 盧懿杏議員表示原則上支持是項計劃，詢問實際工程時間表及該處會否設置坐椅等設施，並關注工程對貨車業界的影響。 陳捷貴議員認為是項計劃十分重要亦值得支持，並關注該處的安全措施及設施。 副主席詢問設計的顏色是否配合中山紀念公園，及杆欄可否分隔行人路及停車場。 李志恒議員建議沿用海濱長廊的設計及特色，並建議該地段將來納入中西區海濱長廊其中一段。 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示現時目標為二零一九年初前可提供一條接通改建豐物道附近海傍地段為休憩用地(豐物道休憩用地)與中山紀念公園的海濱走廊，而豐物道休憩用地的工程預計二零一八年第二季完成。何專員特意鳴謝運輸署及機電工程署與營辦商及貨車業界溝通後，取得營辦商及業界的同意減少及遷移部份車位以釋出有關路段。處方已將有關工程建議諮詢海濱事務委員會轄下港島區海濱發展專責小組，小組委員同意由本處推行有關工程。此外，營辦商在承辦停車場前已知悉是項工程，而業界亦已知悉是項工程。長遠而言，康文署將負責管理中山紀念公園及重點項目的地段，民政處則會承擔西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶及豐物道休憩用地未來數年過渡期的整體管理，直至海濱事務委會員就長遠規劃作出定案。 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示工程預算中拉線的意思為設置照明燈等土木工程的地底管線，並由民政總署工程組負責。而該處連接至中山紀念公園近海邊的地段會暫時由民政處接管，搬遷現有設施即指處方將移走有關用地的花盆並開放有關用地。顧問費用方面，相對簡單的工程，如只牽涉少量或不牽涉設計及一般維修設施的工程，會由民政總署工程組工程督察或由地區小型工程建議的工程代理人負責。而牽涉定期合約顧問、具設計元素、相對複雜及金額較大的工程，則由民政總署工程組建築師負責，署方會以招標形式聘請定期合約承辦商，其中包括定期合約顧問。基本設施方面，由於是項工程仍於初步設計階段，處方會考慮於較闊的路段設置坐椅。 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生表示是項工程地磚的顏色將配合豐物道休憩用地的地磚而非中山紀念公園，如委員有意更改顏色，署方可再作安排。停車場的分隔圍網方面，圍網的設計將沿用西區副食品批發市場的圍網的設計。 主席詢問分隔圍網可否種植攀緣植物。 民政署顏選華先生表示圍網可種植攀緣植物，署方稍後會與民政處再作研究。 經討論後，委員會通過撥款6,500,000元予民政處以推行上述計劃，有關撥款申請將會提交財務委員會審批。 |
| 第9項：地區小型工程計劃撥款申請–「中環至半山行人扶手電梯旅客告示牌及干德道旅遊資訊地圖牌設置工程」 (中西區地區設施管理委員會文件第62/2017號) (下午4時20分至4時30分) 民政處行政主任(地區管理)文志超先生向委員會介紹文件。 副主席希望處方修訂告示牌的排版，如行高及間距，並關注干德道旅遊資訊地圖牌的大小，建議署方考慮將地圖牌與現有的指示柱合一以節省空間。 楊開永議員表示告示牌由旅遊事務署設置，詢問工程費是否應由旅遊事務署承擔。 楊學明議員建議於告示牌上加設中西區區議會的標誌，並詢問告示牌會否設置照明，尤其干德道旅遊資訊地圖牌。 陳財喜議員建議加入“Welcome to Central and Western District”等字眼。 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示旅遊事務署主要提供設計資訊及現有告示牌的資料，處方將與旅遊事務署跟進告示牌的排版、加設中西區區議會的標誌、加設照明及干德道旅遊資訊地圖牌設計。由於是項計劃由地區小型工程撥款，相信旅遊事務署不會反對。 副主席表示對設置照明有所保留，擔心會影響附近大廈的居民。 主席表示根據實地視察，預料現有的物料在晚上亦可見告示牌的內容，並建議處方就干德道旅遊資訊地圖牌的地點進行諮詢。 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生認為有關地段不太適宜設置照明，因設置照明的工程較為複雜，亦可能影響告示牌的位置。而以他所見，現場的照明加上告示牌的反光物料，晚上亦應該可見告示牌的內容。 經討論後，委員會通過撥款$200,000元予民政處以推行上述計劃。 |
| 第10項：要求康樂及文化事務署優化石塘咀體育館健身室現有的健身器材及設施 (中西區地區設施管理委員會文件第51/2017號) (下午4時30分至下午4時33分) 文件由葉永成議員提交，並向康文署詢問安裝電視工程時間表。 康文署中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士表示工程由機電工程署負責，現在進行招標並預計於二零一七年年底前完成加裝電視工程。 副主席希望署方盡快完成工程。 經討論後，康文署預計本年底可完成石塘咀體育館健身室內加裝電視的工程，委員會希望署方盡快完成有關工程。 (會後備註：有關工程已於十一月底完成安裝) |
| 第11項：強烈要求優化堅尼地城游泳池及中山紀念公園游泳池設施 (中西區地區設施管理委員會文件第52/2017號) (下午4時33分至4時54分) 文件由盧懿杏議員提交並由楊學明議員介紹。 楊學明議員、楊開永議員及陳財喜議員希望署方在中西區的公眾游泳池加設斜道或加設長者友善設施。 副主席詢問署方通知公眾游泳池設施開放的機制，是否於網上即時公佈設施的開放安排，並希望署方能夠盡量開放嬉水池設施。 陳財喜議員關注嬉水池長期未能開放的情況，並表示明白署方面對救生員不足的問題，但希望署方尋找方法解決救生員人手安排，以便開放嬉水池設施讓公眾使用。在設施維修方面，陳議員希望署方進行定期檢查及盡快更換有損壞的設施。 康文署中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士表示署方會繼續留意泳池儲物櫃的使用情況，適時考慮增設有關設施，並會與建築署研究在泳池加設長者友善設施的可能性。署方亦會提醒職員加緊清潔及檢查沖身格內的水龍頭，確保水流暢通。如果嬉水池設施未能開放，署方會於入口處張貼告示，入口處的職員亦會提醒市民相關設施關閉的安排，同時亦歡迎市民致電查詢游泳池設施的開放安排。在設施維修方面，署方每年均會在轄下的游泳池進行年檢及維修工程。 葉永成議員認為安全至上，不希望署方在救生員不足的情況下開放嬉水池設施，並希望署方能聘請足夠的救生員。此外，葉議員建議署方在游泳池入口增設大型流動顯示屏及透過網站即時公佈設施的開放安排。 主席建議署方考慮以收音機廣播通知泳池設施的開放安排。 甘乃威議員認為網上即時公佈設施的開放安排在技術上沒有困難，並認為有關安排牽涉康文署整體政策。署方需要在泳池的入口處清楚顯示泳池設施關閉的資訊。 副主席認同甘乃威議員的意見，希望署方能於網上公佈設施的開放安排。 康文署陳淑芬女士指出署方現時的官方網站均有展示各項游泳池設施的資訊，並表示會研究網上即時公佈設施開放安排的可行性。 經討論後，委員會希望署方繼續優化設施，包括在場地加設長者友善設施，並建議署方檢討及改善泳池開放的通報機制及關注救生員不足的情況。康文署備悉有關意見，並會作出適當的研究及跟進。 |
| 第12項：二零一六至二零一七年度地區小型工程計劃新建議項目 (中西區地區設施管理委員會文件第57/2017號) (下午4時54分至下午4時56分) 工作小組主席陳財喜議員向委員介紹地區小型工程計劃新建議項目的內容。 委員會備悉上述文件。 |
| 第13項：康樂及文化事務署中西區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報 (中西區地區設施管理委員會文件第56/2017號) (下午4時56分) 陳財喜議員詢問流動圖書車的使用量及宣傳方式。 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) 陳淑興女士表示流動圖書車會每隔一星期停泊於上環文化廣場附近的路旁停車處。署方於圖書館張貼海報，及於該流動圖書館服務站啟用時郵寄海報到附近的大廈，亦透過香港公共圖書館網頁及在流動圖書服務站的告示板上列出圖書車的到訪時間，海報上亦設有二維條碼 (QR Code)方便市民查閱相關資訊。流動圖書車自二零一六年五月啟用後的平均借出率為198本，而截止二零一七年十月為止則微升至213本。流動圖書車的借出率視乎停泊處的人流，而中西區的流動圖書站，其借出率並非最低。 委員會備悉上述文件。 |
| 第14項：康樂及文化事務署中西區設施管理匯報 (中西區地區設施管理委員會文件第55/2017號) (下午4時56分至4時59分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第15項：中西區地區小型工程財政報告 (中西區地區設施管理委員會文件第58/2017號) (下午4時59分) 委員會備悉上述文件。 |
| 第16項：工作小組報告 (下午4時59分至下午5時正) 陳財喜議員表示工作小組將繼續與部門跟進與港鐵公司有關的工程，尤其港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃的工程。 委員會備悉上述文件。 |
| 第15項：其他事項 (下午5時正) 主席表示沒有其他事項。 |
| 第15項：下次會議日期 (下午5時正) 主席宣布，地區設施管理委員會2018至2019年度第一次地管會將於二零一八年一月二十五日舉行，政府部門提交文件截止日期為二零一八年一月三日，委員提交文件截止日期為二零一八年一月十日。 會議於下午五時正結束。 |
| 會議紀錄於 | 二零一八年一月二十五日 | 通過 |
| 主席: 鄭麗琼議員 |  |
| 秘書: 沈施恩小姐 |  |

中西區區議會秘書處

二零一八年一月