中西區區議會

第一次特別會議紀錄

| 日期 | ﹕ | 二○一六年十一月十一日(星期五) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 上午十時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

葉永成議員,BBS,MH,JP*

副主席

陳學鋒議員,MH*

議員

陳捷貴議員,BBS,JP*

陳財喜議員,MH	(上午10時57分至下午12時04分)

陳浩濂議員*

鄭麗琼議員*

張國鈞議員,JP	(上午10時32分至上午11時14分)

許智峯議員*

甘乃威議員,MH	(上午10時32分至上午11時36分)

李志恒議員,MH	(上午10時32分至上午10時43分)

盧懿杏議員	(上午10時32分至上午10時35分)

吳兆康議員*

蕭嘉怡議員*

楊開永議員*

楊學明議員	(上午10時43分至下午12時04分)

註：		*	出席整個會議的議員

(  )	議員出席時間

第2項

黃志斌先生	發展局 總助理秘書長(工務)

盧裕斌先生	發展局 助理秘書長(文物保育)

蕭麗娟女士	康樂及文化事務署 執行秘書(古物古蹟)

伍志和先生	康樂及文化事務署 館長(歷史建築)

劉榮傑先生	康樂及文化事務署 高級文物主任

劉振文先生	屋宇署 總主任/地盤監察

劉盛林先生	屋宇署 總結構工程師/新界及文物建築

潘銳秋先生	屋宇署 高級屋宇測量師/文物建築

麥建華先生	香港賽馬會 公司事務執行總監

張亮先生	香港賽馬會 慈善及社區事務執行總監

梅文志先生	香港賽馬會 物業部總監

(Mr Michael John Moir)

鄧豪柏先生	賽馬會文物保育有限公司 公共事務主管

李文亮先生	香港賽馬會 高級建築項目經理

列席者：

黃何詠詩女士, JP	中西區民政事務專員

林冰冰女士	中西區民政事務助理專員

卜憬珣女士	中西區民政事務處 一級行政主任(區議會)

秘書

楊珊女士	中西區民政事務處 高級行政主任(區議會)

| 歡迎 |
| --- |
| 主席歡迎嘉賓和議員出席中西區區議會(「區議會」) 第一次特別會議。由於香港賽馬會董事局就本年五月二十九日晚舊中區警署建築群已婚警察宿舍大樓（大館）塌牆事件委任的獨立檢討小組於本年十一月三日公布檢討結果。區議會十分重視大館發展，因此召開特別會議與有關政府部門和香港賽馬會了解檢討結果和跟進工作進度。 |
| 第1項︰通過會議議程 （上午10時32分） |
| 議員對議程沒有意見，主席宣布會議議程獲得通過。 |
| 第2項︰ 前中區警署已婚警察宿舍冧樓事件之責任誰屬? (中西區區議會文件第139/2016號) 促政府徹查前中區警署古蹟群倒塌事件 (中西區區議會文件第140/2016號) （上午10時33分至12時04分） |
| 主席歡迎發展局、康樂及文化事務署(康文署)、屋宇署和香港賽馬會(馬會)代表出席會議。 |
| 發展局總助理秘書長(工務) 黃志斌先生表示發展局的文物專員辦事處會聯同馬會、屋宇署和古物古蹟辦事處(古蹟辦)匯報事件最新情況。馬會將先報告獨立調查檢討報告，包括樓宇部分倒塌的原因和工地最新情況。 |
| 香港賽馬會公司事務執行總監麥建華先生表示，馬會董事局委任的獨立檢討小組已完成檢討，並就已婚警察宿舍部分倒塌事故於上星期公布檢討結果。他表示已把檢討結果轉交屋宇署。已婚警察宿舍部分倒塌是一件複雜事故，當時亦有不同説法，馬會的重點工作是盡快在此事件上得到客觀的工程評估。事件發生後，馬會在徵詢香港工程師學會後，成立由三位資深結構工程師組成的獨立檢討小組。除了馬會的獨立檢討小組，屋宇署亦有進行相關的法定調查。麥先生強調馬會獨立檢討小組的職權與政府部門的法定職能和權力有所不同，檢討小組亦需要集中在合理的時間內處理大量資料和工作。獨立檢討小組職權範圍主要是就導致已婚警察宿舍部分倒塌的事實及情況進行調查和找出可能原因，過程中面對不少困難。麥先生表示獨立檢討小組職權範圍並無包括責任誰屬的問題，因屋宇署的報告將會涵蓋此範圍。如要處理此問題，需花更多時間以及經過不同的程序才能得出結果，而馬會亦沒有處理此問題的法定權力。馬會將繼續按原定計劃，在不重複屋宇署法定調查情況下，考慮並配合屋宇署透過調查作出的建議。麥先生指出獨立檢討小組總結了三個造成事故的可能原因。馬會項目管理團隊正仔細檢討報告，並會留意跟進屋宇署的建議及其調查結果。 |
| 香港賽馬會物業部總監梅文志先生表示在已婚警察宿舍部分倒塌事故發生後，地盤立即自願暫時停工，由認可人士及註冊結構工程師重新評估樓宇結構穩定性，並向屋宇署提交資料，以徵求屋宇署同意，重新開展工程。自7月4日起，屋宇署允許分階段重新開展工程，除了已婚警察宿舍之外的所有建築物現已恢復工程。馬會將繼續以樓宇結構完整性和安全為首要條件繼續進行工程。此外，認可人士及註冊結構工程師亦已按屋宇署要求，進一步檢查其他文物建築，並會向屋宇署提交有關報告，以及註冊結構工程師建議的任何額外加強措施。 |
| 香港賽馬會高級建築項目經理李文亮先生簡介中區警署建築群活化項目工程進展。自事件以來，馬會緊密地和屋宇署合作，並討論工程復工程序。李先生表示已獲得屋宇署同意，確認所有歷史建築物、監獄操場、檢閱廣場和兩幢新建築物可全面復工。警察總部大樓南面及東面正進行外牆維修；槍房大樓的工程大致上完成，目前正進行欄杆維修，重鋪花崗岩地面；營房大樓向檢閱廣場已開展低層外牆裝飾工程；已婚督察宿舍支撐工程已完成，已穩固整棟樓宇。監獄Ｂ倉一樓正進行內牆粉飾工程；Ｆ倉正進行外牆及樓梯維修工程。事件發生後，馬會已收集可重用的舊建築材料，包括屋頂上的木樑，塌下來的陽台和花崗岩石，暫存在檢閱廣場內，以便日後考慮是否重用於復修工程。至於新大樓的工程進展，奧卑利美術館安裝天窗工程大致完成；亞畢諾綜藝館鋪設木地板工程完成，正進行樓梯工程。有關奧卑利街行人天橋，馬會現正與屋宇署和地政總署緊密聯繫，進行測試地基樁柱的準備工作。至於已婚督察宿舍復修方案，這幾個月與不同政府部門，包括發展局文物保育專員辦事處、屋宇署和古蹟辦進行了數次研討，收集了八個不同方案。馬會對八個方案持開放態度，但較傾向於不完全拆除樓宇。馬會將就該八個方案繼續研究，日後將建議方案交古物諮詢委員會(古諮會)再作討論。 |
| 香港賽馬會監梅文志先生補充，馬會項目管理團隊一直致力研究已婚警察宿舍復修計劃，收集各方意見，得到了八個方案。馬會已於本年九月八日向古諮會匯報，並於本年十月二十日在中西區區議會會議上討論。馬會項目管理團隊和顧問正在研究這些方案的可行性。馬會將按建築規範要求和參考國際做法，繼續研究合適方案提交古諮會，供其在適當時候審議。 |
| 香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮先生表示，中區警署古蹟群活化計劃是政府和馬會的夥伴合作項目。張先生重申馬會會一如既往支持推動和完成此項活化項目，期望為香港及中西區帶來薈萃文物保育、當代藝術和消閒娛樂元素的一個好去處。張先生表示馬會會繼續以安全為首要考慮，在評估文物保育價值和工程可行性的前提下，謹慎地研究已婚警察宿舍不同復修方案。張先生表示在考慮不同復修方案時，工程開支非馬會首要考慮因素，而完全拆卸亦非馬會考慮方向。 |
| 主席詢問提交中西區區議會文件第139/2016號「前中區警署已婚警察宿舍冧樓事件之責任誰屬？」的議員有沒有補充資料。 |
| 議員們表示沒有補充資料。 |
| 主席詢問提交中西區區議會文件第140/2016號「促政府徹查前中區警署古蹟群倒塌事件」的議員有沒有補充資料。 |
| 許智峯議員建議開放討論。 |
| 主席表示如沒有補充資料，會將兩份文件合併討論。 |
| 主席開放討論。各議員的發言重點如下: |
| (a) | 許智峯議員指出馬會此報告只列出引起塌樓的可能原因和技術內容，並沒有提到責任問題，容易令市民懷疑有集體推卸責任的情況。許議員表示他於馬會開設獨立檢討小組初期已提出報告不應只包含技術層面，亦應包括責任問題，才得以對公眾有所交代及令公眾有信心。許議員亦質疑屋宇署報告能否做到就倒塌事故損失的歷史價值，及對未來保育政策的深遠影響作出評估，關注屋宇署的報告亦會不夠全面，難以服眾。故此，許議員希望其他議員亦支持由政府主導調查，並委任大法官，成立獨立調查委員會，以全面了解事件，包括技術層面、對歷史影響層面和責任所屬層面均能有所交代。 |
| (b) | 吳兆康議員認為馬會應承擔塌樓事故的責任。他認為馬會的報告並不全面，而由大法官成立的委員會作出調查的權力將會更大，範圍更廣泛，且更具有公信力。他表示屋宇署的報告也會引起公眾質疑，馬會亦未必信服。吳議員希望其他議員支持他和許議員所提出的動議。 |
| (c) | 楊學明議員認為可就馬會的報告先了解塌樓事故中技術層面的問題，其他的範疇應待屋宇署報告完成後再作討論。楊議員表示雖然引用特權法調查此次事件可能更具公信力，但他質疑有關做法未必適合此次事件。此外，就著有關報告，楊議員詢問西邊窗台托臂出現沉降是事後發現，還是早有先兆而未有作出跟進。此外，楊議員詢問北面牆C1 至C4柱底有沒有鑽鑿小孔。 |
| (d) | 楊開永議員指馬會技術報告提及事故的其中一個原因是北面挖了十八個小洞，亦提及在挖洞前曾找工作人員以目測方法判斷是否安全，最後發現結構比較脆弱，他指出此目測的檢測方法略嫌兒戲，詢問應否採用較先進的方法進行檢測。他亦查詢馬會繼續工程會否對已倒塌的範圍造成進一步的危險。他亦表示馬會檢討小組應繼續調查事件是否涉及刑責成分及責任誰屬，並應秉公處理，向公眾交代。 |
| (e) | 張國鈞議員指出屋宇署有法定權力對有關事故作出調查，並敦促屋宇署在報告清楚交代責任問題。他亦指出馬會在報告中應列明工作人員在事件中所負的責任，避免將來意外再次發生。 |
| (f) | 蕭嘉怡議員表示馬會是次作出的只是一份技術報告，詢問馬會是否承認意外涉及可避免的人為因素。另外，蕭議員促請屋宇署盡快遞交調查報告，她表示雖然馬會成立獨立委員會專責調查事件，但現階段只知道造成意外的三個成因，其他詳細資料尚未清楚，她希望屋宇署盡快遞交報告以釋除公眾疑慮。此外，蕭議員希望了解屋宇署的調查報告將包含的內容。她認為屋宇署的調查報告除交代事件涉及的責任承擔外，亦應評估歷史價值的損失。最後，蕭議員認為應等待屋宇署的報告完成後再研究報告是否具公信力和獨立性的問題。 |
| (g) | 鄭麗琼議員申報自己為賽馬會文物保育有限公司的諮詢委員會委員。鄭議員表示樓宇一直受註冊結構工程師監察，但報告內容卻使用「目測」字眼，令人感覺有關檢查並不可靠。她亦關注報告提出有關「沉降」的問題。她促請屋宇署盡快遞交檢討報告，並了解此次塌樓事件對歷史價值造成的損失。同時，她堅持反對將受損的建築物拆卸，建議保存殘留下來的古蹟，以保育香港文物。 |
| (h) | 甘乃威議員對中區警署建築群在多方面監督下仍然出現塌牆意外感失望，又認為馬會歷時數月的調查報告只能解釋導致意外的「技術原因」更令人失望，因這予人推卸責任之感。甘議員認為當局及馬會應盡快完成涉及責任承擔的檢討報告，才能建立市民的信心，信任保育活化建築物的安全性。此外，甘議員亦希望有關方面能提供中區警署建築群預計對外開放的時間表。 |
| (i) | 陳捷貴議員申報個人利益，指自己為賽馬會文物保育有限公司－「大館」文物工作小組的成員以及古物諮詢委員會的成員。他認為大館提交的報告著重從技術層面分析意外發生的原因，而相關政府部門，例如屋宇署亦將就事件提交報告，以釋除公眾疑慮。陳議員期望總結是次經驗能有助改善日後地區保育工作。他亦表示市民期望有關建築群能盡快開放予市民使用。 |
| (j) | 副主席表示馬會作為活化項目的發展團體，對是次塌樓意外責無旁貸。他認為馬會的調查報告只羅列可能導致意外的因素卻無清楚分析引致意外的真正原因，而負責任的調查報告須確立促成意外發生的主因。他期待屋宇署的調查報告能交代責任承擔的問題。此外，他引述報告指建築群出現「沉降」，並詢問馬會或有關當局有否檢查類似情況會否影響附近一帶建築物。副主席並詢問相關部門有否評估倒塌意外所造成的文物／歷史價值損失，如證實馬會須為意外負上責任，當局會否要求馬會就意外損失作出補償。此外，副主席表示屋宇署及馬會均是委託工程專家就意外撰寫調查報告，關注屋宇署的專家報告會否較馬會呈交的更有公信力。最後，他希望馬會能公布計劃預計對外開放的時間及交代建築群的安全情況。 |
| (k) | 主席認為馬會具足夠能力發展中區警署建築群活化計劃，亦已合理地即時進行調查並公開報告結果，只是由於報告只能交代技術問題，他期待屋宇署能趕緊完成研究以找出導致意外的主因及交代責任的承擔。主席又表示區議會非常注重保育，或會參考屋宇署報告的意見，作為釐訂區內日後保育政策的重要考慮因素，以保障公眾安全。最後，主席認為有關方面毋須急於開放活化項目，反而須著重審視工程的安全，在確保不會對公眾構成危險後才對外開放。 |
| (l) | 蕭嘉怡議員申報利益，表示自己是賽馬會文物保育有限公司的諮詢委員會成員，而該委員會著重討論未來的用途和發展。 |
| 發展局黃志斌先生回應議員提問，指局方在塌牆意外發生後曾向區議會呈報八個修補方案，亦一直與屋宇署、古蹟辦及馬會商討上述方案的利弊。他續說，發展局在選擇方案時會研究馬會文物保育專家的建議，並就有關方案諮詢古諮會。 |
| 康樂及文化事務署執行秘書(古物古蹟)蕭麗娟女士表示是次塌牆事故對建築物的文物價值及外觀有一定的影響，署方已經詳細記錄是次塌樓事故，並將有關資料收納於建築物的歷史檔案以作記錄。 |
| 屋宇署總結構工程師/新界及文物建築劉盛林先生指所有建築工程均須符合《建築物條例》訂定的安全標準，而在進行任何對建築物結構的改動之前，必須聘請註冊結構工程師及認可人士評估工程對該樓宇結構的穩定性及對周遭建築物、環境設施的影響，從而訂定必須的安全措施。在施工期間，受聘的註冊結構工程師及認可人士亦須全程監察，確保工程安全，在工程出現異常時考慮停止工程或進行補救方案。劉先生表示根據註冊結構工程師的報告，在部分樓宇倒塌前，並無發現在施工期間出現建築物結構異常的情況，而在工程進行期間，屋宇署亦曾派員巡查地盤。在塌樓意外發生後，馬會已即時停止項目的所有工程，註冊結構工程師亦已逐一評估其他現存15間古蹟樓宇，檢視其項目設計、最新情況及及未來施工程序，在確保工程安全後才逐步分階段恢復工程。除此以外，馬會亦已加強工程的監察，並使用儀器監測建築物的變動情況。 |
| 屋宇署總主任/地盤監察劉振文先生表示塌樓意外發生後，屋宇署即時展開調查。劉先生指由於屋宇署的調查仍在進行中，現階段署方不適宜評論倒塌成因或相關責任問題。他預期調查將於本年12月完成，而報告內容將涵蓋意外成因及在《建築物條例》下相關的法律責任問題，屋宇署將會徵詢律政司的法律意見，再決定進一步相應的跟進行動。若屋宇署在調查期間發現有其他安全問題，署方將會與馬會一方的註冊結構工程師或認可人士商討，訂出應對方案。 |
| 香港賽馬會麥建華先生感謝議員意見，表示馬會一直仔細聆聽來自各方面的意見，懇切期望能妥善解決問題，亦明白須承擔相關的跟進工作。他表示馬會委任的獨立檢討小組是以實事求事及專業的態度檢討事件成因。馬會會尊重屋宇署的報告，並會積極考慮署方提出的建議。回應議員就「窗台沉降」的疑問，麥先生指曾出現輕微「沉降」的是西邊窗台，與周遭其他建築物無關，當中承托窗台的鋼框架因受重而壓縮，出現輕微沉降，增加磚柱的壓力。另外有關對「目測」可靠性的關注，他引述報告指馬會是採取多項措施，包括實時監察等以確保工程安全，並非只靠「目測」作監察。 |
| 香港賽馬會梅文志先生感謝區議會意見，同時強調塌樓事件屬一件不幸的事件，馬會會盡力尋找最合適的復修方案。梅先生指，一如屋宇署代表所言，馬會聘請了註冊結構工程師及認可人士評估並監察工程，而整個選擇承辦商的過程均以尋找最高質量的服務為標準，並無考慮要節省成本。他又重申馬會會尊重並配合屋宇署的調查結果。他強調馬會視安全為首要條件，會仔細檢查及評估建築群並實施多方面監察措施以確保工程不會危及公眾安全；而為盡量保存文物，馬會亦不適宜過份改變或影響原有建築結構及設計。他指馬會一直致力在保育建築物原有風貌和發展項目之間取得平衡，又期望是次綜合整體經驗能有助改善日後保育工作。 |
| 香港賽馬會張亮先生表示將會認真看待及參考各議員的意見。有關開放的時間表，張先生表示因為須取決於工程、營運及安全的因素，加上須探討第四座復修計劃在工程上的可行性，並等待古蹟辦及屋宇署就復修計劃作出討論和批准，所以現時未有一個具體的開放時間表，但在力所能及的情況下，馬會會盡早完成項目，為社區帶來一個好去處。對於經驗分享，他表示馬會正持開放的態度，希望能將過往多年來與社區各方在此項目上作出的工作和討論，總結經驗並與整個社區分享，從而促進香港保育政策的發展。 |
| 主席再次開放討論，各議員發言總結如下： |
| (a) | 許智峯議員重申將不會接納此份由馬會提交的檢討報告。對於報告中沒有列出責任的問題，沒有評估損失的歷史價值，及沒有建議日後如何避免同類型事件發生這三方面表示遺憾。他不認同事件對馬會來說純屬不幸，認為各參與保育歷史建築物及文物的持分者須以認真的態度面對今次的塌樓事故，並以更高規格及更全面的角度去調查是次倒塌事件。他質疑若只交由屋宇署調查，屋宇署能否就歷史價值的損失作一個全面的評估。對於古蹟辦表示會將有關事件記錄在案，他詢問古蹟辦會否就歷史價值的損失進行一次全面的評估，而古物事務監督又須否就批准工程而承擔部分責任。他認為須透過更高規格的調查才可以提升市民對保育政策的信心。此外，許議員亦表示他不認同是次倒塌事件是因為過於「勉強」保育而導致的，因這會造成日後以安全為借口而避開保育的工作。他表示以現今科技的發達，應有能力保育結構完整的法定古蹟或歷史建築物。 |
| (b) | 吳兆康議員詢問馬會，在其項目中的其他樓宇需否如涉事樓宇般加設負重及鑿穿牆壁以作復修工程，如需要的話這些樓宇也可能出現同類型的危險。關於如何保留該位置，他希望能保留樓宇已倒塌的部分供市民參觀，他認為倒塌的部分也是大樓歷史的一部分，而保留歷史很是重要。另外，他表示有需要盡量保存歷史建築物，是次事故的關鍵不在於應否保育而在於保育的方法，當方法出現問題，便會造成危險。他認為所有保育項目均有一定的難度，但只要使用合適的方法便能克服，而保護歷史是很重要的工作。 |
| (c) | 楊學明議員表示馬會及屋宇署並未解答有關「沉降」的問題。「沉降」作為三個主因之一，不是短時間便會做成，而是一個長期累積的問題。馬會在較早前的報告當中，並沒有說明是在事前或事後才發現窗檯的沉降問題。楊議員認為這關注十分重要，因為屋宇署一直都有定期巡查地盤並記錄工程的情況，他希望馬會及屋宇署認真回覆有否在事發前已發現沉降的問題，如在事發前沒有發現沉降問題，應由誰承擔此責任。 |
| (d) | 蕭嘉怡議員指出屋宇署表示將會在12月完成調查報告，期待報告除了包含技術原因外，也提及何人需要負上刑責，並如署方所述，應就責任問題徵詢律政司意見及相關部門進行檢控程序，秉公處理。她強調不能接受成因是「天然造成」，認為馬會現時提出的三個主因也不是純粹天然造成的。她期望屋宇署在12月提交的報告，並希望就報告在區議會再進行詳細討論。 |
| (e) | 鄭麗琼議員詢問屋宇署調查相關責任的時間表及估計需時多長才可以向公眾公布。她認為如最後結果是「找不到原因」或只是「集體負責」，將是十分嚴重的事情。她表示中區警署建築群是獨一無二的古蹟，希望將來能透過此地標發生的事情，向世界展示有關古蹟，並香港曾如何處理塌樓事故這部分的歷史，亦希望藉事件發生後遺留下來的「殘蹟」，讓公眾了解當中的事故。 |
| (f) | 陳財喜議員對於馬會對有關建築群未有確切的開放日期感到不解，由於整個建築群面積相當大，他認為馬會在安全情況下作局部開放是可考慮的。過往區議會曾多次表示希望馬會能盡早開放建築群，而發展局亦已加建天橋及在交通上作出安排配合，他希望馬會能回答可否作出局部開放的安排。另外，他希望屋宇署能夠在12月完成調查報告並向區議會匯報。此外，他詢問屋宇署或馬會可否將所有的報告及資料整編為一份報告書，以作整全記錄。 |
| (g) | 副主席以日本先前在熊本發生的大地震為例，認為可以參考外國對於古建築倒塌的修復方式作為未來保育及文物保存的參考。如古蹟辦已有作如此參考，他希望古蹟辦能提供有關資料並向馬會作適當建議。他認為作為香港古蹟的監察機構，古蹟辦在文物保育方面承擔更大的責任，並須在此項目中監督馬會有關工作的進展，故此希望古蹟辦能提供更多意見。此外，他不認同倒塌事件是因為馬會採用的保育方法不妥善，他表示不能因為現今科技發達便認為可以做到不可能的保育，這並不符合現實。最後他詢問提出希望由行政長官委任法官成立調查委員會調查事件的議員是否信任並支持現任行政長官連任。 |
| (h) | 主席表示個人非常支持保育，但認為當馬會「原汁原味」地保育，而建築物卻因為承受不到而倒塌時，會否表示「原汁原味」及「百分之百」的保育方法並不可行。主席希望透過屋宇署的報告，了解在保育理想和實際可行兩者當中的平衡，從而思考日後的保育政策。 |
| 屋宇署劉盛林先生表示有關其他樓宇的安全性，由於各座大樓的建造年份、結構及涉及的改動不同，所以亦會出現不同的情況。而事件發生後註冊結構工程師已就每幢樓宇提交了一份技術評估報告，報告當中考慮了整體樓宇結構及構件的穩定性、以及工程對附近建築物與設施的影響，亦有檢討最新情況及需要執行的安全措施。註冊結構工程師亦正考慮在有關樓宇進行更多測試。有關「沉降」的問題，他表示在設計工程時須評估沉降對附近建築物的影響，由於涉及地基及岩土的設計，當時曾邀請土力工程處進行評估。在審批工程方案中亦已訂定了多個監察點及監察範圍。在過往幾年，每月均有提交監察報告，在報告中並沒有發現任何異常。由於各議員對沉降問題十分關注，因此署方將會在現時的調查中就這方面作一個詳細研究。 |
| 許智峯議員追問有關部門會否對損失的歷史價值進行評估。 |
| 康文署蕭麗娟女士回應副主席的意見，表示古蹟辦會參考外國對古建築倒塌後修復方法的例子。她表示古蹟辦與發展局及馬會有緊密的聯繫，就修復方案進行多次討論，待各方的報告齊備後將會提交古諮會討論。她重申是次倒塌事件對建築物的文物價值及外觀造成一定程度的影響，古蹟辦將會向古諮會報告相關影響。 |
| 屋宇署高級屋宇測量師/文物建築潘銳秋先生回應指由屋宇署所進行的調查將不會包含就歷史價值損失的評估。 |
| 發展局黃志斌先生表示局方會充分考慮整個建築群的文物價值，在研究修復方案時，將會就如何彌補文物價值損失諮詢古諮會的意見。 |
| 香港賽馬會麥建華先生表示屋宇署已就「沉降」問題作詳細解釋，他補充有關窗檯的「沉降」是指「即時鋼材壓縮」而不是長期的問題，當時亦有即時監察點了解情況，並加裝永久的鞏固物，因此壓縮問題是輕微的。 |
| 副主席提出規程問題，詢問主席對於許智峯議員作為原動議的提議人，而同時成為再修訂動議的和議人，以及吳兆康議員作為原動議的和議人，而同時成為再修訂動議的提議人，在規程上有否衝突。他並詢問許智峯議員實際是支持原動議還是再修訂動議。另外，他詢問吳兆康議員在中文意思上「無」與「沒有」有甚麼實際差異，希望藉此理解再修訂動議與原動議的差別。副主席並追問許智峯議員既然提出由行政長官委任調查委員會，是否表示支持現任行政長官連任。 |
| 許智峯議員明確表示他同時支持原動議及再修訂動議，並認為是否支持現任行政長官連任與議題無關，雖然如此，他表示希望現任行政長官任期盡快結束。 |
| 吳兆康議員表示沒有補充。 |
| 副主席表示他絕對相信公務員團隊的專業，期望屋宇署能就是次事件提交一份專業的報告。至於能否同時擔任原動議的提議人及再修訂動議的和議人，據他理解從會議常規的精神來說應該是不可以的。 |
| 主席表示原則上原動議及再修訂動議沒有背道而馳，雖然曾就動議人及和議人能否是同一人的問題在工作小組討論，但未有結論，加上再修訂動議有就原動議作出修飾，所以在會議常規方面得出結論前決定接納再修訂動議。 |
| 副主席詢問吳兆康議員有關「無」與「沒有」的差別。 |
| 吳兆康議員沒有作出回應。 |
| 主席表示按議程就動議進行討論。 |
| 主席表示根據會議常規第21條，修訂動議或再修訂動議需要與原先內容有關。此外，根據議事規則，區議會需先就再修訂動議進行表決，如再修訂動議不獲通過，才會就修訂動議進行表決，如修訂動議不獲通過，才會就原動議進行表決，請各位就動議進行討論。 |
| 副主席表示既然未能說明再修訂動議與原動議之間的分別，希望許智峯議員及吳兆康議員支持修訂動議。 |
| 許智峯議員回應，表示由於修訂動議刪減了「要求行政長官成立獨立委員會調查」的意思，因此不會支持修訂動議。 |
| 主席請各議員就動議表決，請秘書讀出授權書。 |
| 主席請議員就再修訂動議作出表決。經投票後，下列再修訂動議不獲得通過： |
| 動議︰「鑑於香港賽馬會針對前中區警署歷史建築群倒塌事件的檢討報告並無列出責任所屬，也無就建築群損失的歷史價值作評估，更無向公眾清晰地交代，故本會不接納此報告，並對此報告表示遺憾。因此，本會要求行政長官根據香港法例第86章委任法官成立調查委員會調查事件及向大眾公布。」 (由吳兆康議員提出；許智峯議員和議) |
| (3位贊成：鄭麗琼議員，吳兆康議員，許智峯議員) (10位反對：葉永成議員，陳學鋒議員，陳財喜議員，李志恒議員(授權葉永成議員)，蕭嘉怡議員，張國鈞議員(授權蕭嘉怡議員)，陳浩濂議員，楊開永議員，楊學明議員，盧懿杏議員(授權陳學鋒議員)) (1位棄權：陳捷貴議員) |
| 主席請議員就修訂動議作出表決。經投票後，下列修訂動議獲得通過： |
| 動議︰「鑑於香港賽馬會就前中區警署歷史建築群倒塌事件提交的檢討報告及其後聲明均沒有交代意外的責任所屬、意外與人為疏忽的關係、建築群損失的歷史價值，以及如何確保不會再有同類事件發生，故本會對此不完整之檢討表示遺憾。本會亦強烈要求屋宇署必須盡快、全面地調查事件，若牽涉任何刑責成份，必須秉公處理，執行建築物條例的規定對有關人士採取檢控及紀律行動，並及早制訂措施有效保育歷史建築，向大眾交代。」 (由陳學鋒議員提出；蕭嘉怡議員和議) |
| (12票贊成：葉永成議員，陳學鋒議員，陳捷貴議員，陳財喜議員，鄭麗琼議員，李志恒議員(授權葉永成議員)，蕭嘉怡議員，張國鈞議員(授權蕭嘉怡議員)，陳浩濂議員，楊開永議員，楊學明議員，盧懿杏議員(授權陳學鋒議員)) (0位反對) (2位棄權： 吳兆康議員，許智峯議員) |
| 第3項︰其他事項 （下午12時04分） |
| 沒有其他事項。 |
| 主席宣布會議結束，並多謝各位嘉賓和議員出席會議。會議於下午十二時零四分完結。 |

| 會議紀錄於 | 二○一七年一月十九日 | 通過 |
| --- | --- | --- |
| 主席: | 葉永成議員 |
| 秘書: | 楊頴珊女士 |

中西區區議會秘書處

二○一七年一月