中西區區議會

地區小型工程工作小組

第四次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一六年十月十九日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午三時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH

組員

陳捷貴議員,BBS,JP 陳浩濂議員 陳學鋒議員,MH 鄭麗琼議員 許智峯議員 吳兆康議員 蕭嘉怡議員 楊開永議員 楊學明議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- |
| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理 (分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理 |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 葉慧婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

李志恒議員 葉永成議員,BBS,MH,JP

第1項：通過會議議程

- 小組通過修訂的會議議程。

第2項：通過二○一六年七月七日地區小型工程工作小組第三次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項：地區小型工程計劃建議項目
(地區小型工程工作小組文件第29/2016號)

- 搬遷皇后大道西行人路上的電箱

  - 文件由陳財喜議員提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政處(民政處)行政主任(地區管理)文志超先生表示現正就工程初步諮詢路政署、機電工程署(機電署)及運輸署的意見，以確認負責管理該電箱的部門。

  - 主席表示香港電燈有限公司現在於該址進行工程，希望是項工程可配合港燈工程動工則更好。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 於城西公園列提頓道出入口附近，加設有上蓋的坐椅

  - 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席表示英華女校附近亦有類似款式的座椅。

  - 民政處文志超先生表示曾進行實地視察，行人路較為狹窄，約一米半長，未必適合設置有蓋座椅，可以考慮設置座地式的座椅。而英華女校附近的折合式座椅為九十年代所建。

  - 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生表示曾有小朋友被同款座椅夾傷，所以現時已避免設置該款座椅。顏先生表示亦可考慮設置木條斜板式的座椅，下次會議可向小組提交設計作參考。

  - 陳議員希望座椅盡量不要阻礙行人路。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 舊山頂道至克頓道的行山徑優化工程

  - 文件由陳浩濂議員提交及向組員介紹文件，並表示曾聯絡漁農自然護理署、路政署、地政署，但有關部門均未有就工程作出跟進。

  - 主席建議去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 維修荷蘭灣徑的行山設施

  - 文件由陳浩濂議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席建議去信相關部門，要求交代有關地段由那個部門管轄，並作出跟進。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 光漢台花園加設飲水機

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件，並表示希望飲水機靠近遊樂場。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士表示署方一直有就適合的場地作出跟進，包括光漢台花園，建築署及機電工程署亦現正檢視有關指引。

  - 陳捷貴議員希望署方考慮於城西公園加設飲水機。

  - 康文署周珮珊女士表示署方主要檢視設有洗手間，即已設有來去水設施的場地；由於城西公園沒有設置洗手間，故工程部門需要研究工程的可行性。

  - 陳議員表示城西公園以往設有噴水池，或許已裝有來去水設施。

  - 康文署周珮珊女士表示署方會與工程部門作研究。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 堅道欄杆掛設花盆

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示會就花盆位置及數量諮詢相關部門意見。

  - 陳學鋒議員希望處方檢視近卑路乍街堅城中心的花盆是否需要移除，因行人路的花盆與環保回收箱令路面變窄。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 在佐治五世公園內加入長者運動設施

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署周珮珊女士表示香港鐵路有限公司(港鐵)已於公園設置三組長者健體設施。港鐵已於本年五月中移交場地予康文署並向公眾開放。由於港鐵負責該範圍及設施一年的保養，故署方暫時盡量不會改動場地任何設施。

  - 楊學明議員認為公園內的長者健體設施仍不足夠。另外，他建議在長椅位置增設蔭棚，讓市民可以避雨。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化羅便臣道49號半山中環行人電梯底休憇處

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示可以設置約兩張座地式的座椅。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃(2016-2017)

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員詢問計劃是否受歡迎，如何處理業主立案法團(法團)及互助委員會(互委會)棄置的花盆，處方有否於設置花盆約一年後檢視有關花盆有否被棄置，亦希望處方就成功申請計劃的大廈的數字。

  - 民政處文志超先生表示計劃自2008年起推行，處方會發信予全中西區內所有法團及互委會詢問申請意願，上年度一共向三十六座大廈，提供約一千四百多盆植物。處方曾就法團及互委會有否將有關花盆放置大廈外的公共地方進行巡查，並去信提醒法團及互委會將花盆移走，處方會繼續進行巡查，如有需要，處方會考慮回收花盆。工程組設置花盆後亦會即場拍照作紀錄。

  - 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理)余恩恩女士表示處方會安排年度巡查。工程的承辦商只負責送遞花盆，而不包括日常管理。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃(2016-2017)

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 科士街48號馬路加設擴闊鐵板

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件，並表示路政署可能會進行相關工程，希望處方作出跟進。

  - 民政處文志超先生表示會諮詢相關部門的意見，並會向部門反映地面凹凸不平的情況。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中西區區內行人路增設遮擋簷篷

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員對建議表示支持，並提醒組員聖嘉勒小學曾要求加建上蓋，但其後反對中西區區議會提出的方案。

  - 民政處文志超先生表示會就建議諮詢相關部門，初步發現有關地點不是私人土地。

  - 陳學鋒議員表示港鐵曾表示堅尼地城站C出口已交由康文署接管。

  - 主席建議去信港鐵要求港鐵於堅尼地城站C出口加設遮擋簷篷。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 要求區內公共圖書館增設圖書消毒箱

  - 文件由蕭嘉怡議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席表示支持設置消毒箱。

  - 鄭麗琼議員建議先選定一兩間圖書館作試點。

  - 康文署圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士表示在文化康樂及社會事務委員會會議後，已向部門反映議員有關意見，包括試行計劃的建議。根據資料，圖書消毒箱有兩款類型，分別為座枱式及柱立式。就議員遞交的小型工程計劃建議書，署方會就設施的功能、圖書館運作管理、各項支出，包括人力資源等方面作出研究，並視乎地區小型工程的撥款能否完全吸納及承擔計劃的所有支出。

  - 主席查詢購置消毒箱由地區小型工程撥款，而康文署則承擔其他支出的可行性。

  - 康文署陳淑興女士表示圖書館非常重視館內的衞生情況，除定期進行清潔外，亦提供酒精搓手液，讓市民在接觸公共物品後清潔雙手。此外，圖書館職員在處理歸還的書籍時，如發現書籍有污漬或不潔物時，亦會抽起另行處理。而由議會建議推出的新服務及設施所涉及的各項開支，需由區議會撥款支付。

  - 蕭嘉怡議員表示圖書消毒箱應為自助式，詢問署方可否節省人手的開支。

  - 康文署陳淑興女士表示根據過往經驗，推出新服務及器材後都需要人手支援，如回答查詢、教導使用、維持秩序、安排器材保養維修等。

  - 主席請康文署提供支出預算。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 要求在西營盤亞厘架巷增設扶手及垃圾箱

  - 文件由楊學明議員提交及向組員介紹文件。

  - 楊開永議員表示有長者提出有關意見，並對建議表示支持。

  - 民政處文志超先生表示有關地段為私人地段，處方會就工程諮詢民政事務總署意見。

  - 鄭麗琼議員希望處方跟進羅便臣道73號的工程。

  - 民政處余恩恩女士表示處方現正與民政事處總署跟進有關工程。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第3項﹕4.	地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第9&10/2016號)

- 地區小型工程計劃撥款申請–改建豐物道附近海傍地段為休憩用地

  - 文件由民政處提交及由民政處余恩恩女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員詢問洗手間位置，並詢問用地會否由康文署接管。

  - 民政處中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示暫時使用中西區社區重點項目(重點項目)的洗手間，而重點項目與豐物道與之間的門會於日間向公眾開放。何專員表示用地暫時建議採用部門共管模式，部門間共同合作管理，希望用地能盡早向公眾放開。何專員補充指計劃中的照明燈價格比早前建議的為高，是由於有關照明燈較為耐用，而處方與機電工程署緊密跟進後，價格已調低不少，希望組員能理解。

  - 陳捷貴議員對計劃能與與重點項目連繫表示高興，並希望重點項目與豐物道與之間的門能長期開放。

  - 何專員表示重點項目的碼頭凌晨時份仍為副食品市場販商使用，處方仍與販商協商中。

  - 鄭麗琼議員希望渠務署可以設置展板介紹「淨化海港計劃」以作宣傳、教育之用。

  - 許智峯議員對計劃表示支持，但希望處方說明撥款開支的細節，並詢問圍欄的設計。

  - 蕭嘉怡議員詢問處方能否於用地設置社區苗圃。

  - 主席詢問用地可否讓寵物進入。

  - 鄭麗琼議員詢問照明燈會否影響苗圃選址，並指若決定用作社區苗圃，希望處方盡快選址及推行。

  - 民政處余恩恩女士表示工程分為兩部份，機電工程署(機電署)設置照明燈，民政署工程組會設置座地式長椅、設置圍欄及設置照明燈的土木工程的相關費用。預算包括支付機電署設置照明燈、後備及緊急開支及管理費等。中西區區議會通過有關撥款計劃後，機電署及民政署工程組會訂定詳細的設計圖，處方會就設計諮相關部門，並再進行地區諮詢，其後機電署及民政署工程組會就工程進行招標，預計招標需時三至四個月。工程預計於明年三月開始，明年九月完工。余女士表示中西區地區小型工程2016-17年度的撥款約一千二百萬元，而地區小型工程的超出預算的承擔額不得超過該財政年度整體撥款的核准撥款額的200%。部份工程會跨年度進行，一般而言工程開支不會多於該年度的撥款額。

  - 何專員表示休憩用地為臨時用途，處方會聯同其他部門就用地用作社區苗圃進行研究。用地主要希望供市民休憩之用，暫未有計劃讓寵物進入。處方會就此與康文署商討，亦會就有關預算及選址徵詢小組意見。除社區苗圃外，何專員建議參考中山紀念公園，保留部份草地用作草地活動，如親子繪本及說故事。

  - 民政署顏選華先生表示照明燈應該不影響苗圃選址，設置照明燈後仍可於附近進行活動。圍欄方面，近海邊會選用不鋼的物料，而兩邊的閘會選用高身的包膠網，以防市民可以爬越圍欄。

  - 經討論後，小組通過採納方案二，撥款5,990,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–伊利近街座椅設置工程

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件，食物環境衞生署三色回收筒。

  - 鄭麗琼議員擔心小朋友或醉酒人士會爬越座椅攀上扶手電梯。

  - 民政署顏選華先生表示曾相關部門商討，座椅前方樓梯的地台更容易用借力踐踏。

  - 經討論後，小組通過撥款60,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–德忌利士街座椅設置工程

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員詢問工程價格詳情。

  - 民政處文志超先生表示三張座椅設置費用佔150,000元，處方會就工程諮詢相關部門及進行地區諮詢。

  - 民政署顏選華先生表示工程組稍後會進行磡探。

  - 許智峯議員表示該址為白鴿重災區，提醒處方加強清潔。

  - 經討論後，小組通過撥款240,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–業主立案法團及互助委員會花盆設置計劃 (2016-2017)

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款320,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–業主立案法團及互助委員會告示板設置計劃 (2016-2017)

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款100,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃額外撥款申請–龍虎山郊野公園中草藥園改善工程

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員希望工程加快，並表示工程於山上進行因而有較昂貴的工程費用，亦正研究採用價格較低的草藥介紹牌。

  - 經討論後，小組通過撥款140,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第32/2016及34/2016號)

- 地區小型工程工作小組文件第32/2016號

  - 第3項：豐物道休憩處改善工程

    - 康文署周珮珊女士表示工程已開展並預計於下年第二季完成。

  - 第6項：卑路乍灣公園涼亭安裝電風扇

    - 康文署周珮珊女士表示工程已於十月中完成。

    - 陳學鋒議員表示風扇只集中吹向中間位置，希望署方調較送出風向角度。

    - 康文署周珮珊女士表示署方會與工程部門作出跟進。

  - 第7項：城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈

    - 陳捷貴議員詢問有關工程是否經已開展，並希望工程盡快完成。

    - 康文署周珮珊女士表示工程已於十月初開展，會頓促工程進度。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第34/2016號

  - 第2項：中環至半山行人扶手電梯美化工程

  - 第3項：改善及美化巴丙頓道17-19號瓊峰臺對出空地

  - 第4項：西營盤社區綜合大樓三樓平台增設簷篷

    - 民政處文志超先生表示上述三項工程已完成。

  - 小組備悉文件。

第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第33/2016號及35/2016號)

- 地區小型工程工作小組文件第33/2016號

  - 主席表示秘書處曾去信邀請建築署出席是次會議，部門已就五個工程項目作出回覆，惟未有派代表出席。經討論後，小組同意去信建築署要求部門提交就各個工程提交工程時間表。

  - 第1項：港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃

    - 康文署周珮珊女士表示建築署現正研究採用輕身的建築材料，稍後會再與署方商討。

  - 第2項：在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計

    - 康文署周珮珊女士表示卜公花園足球場的工程將會展開，而科士街臨時遊樂場足球場的工程現正待機電工程署落實細節的安排。

  - 第3項： 中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷

5.4.1	康文署周珮珊女士表示就議員建議先為香港佐治五世紀念公園內其中三組座椅加裝蔭棚，經建築署研究後，表示其中兩組座椅的位置靠近樹木，需先作技術性研究，確保地下樹根不受相關的地基工程影響。而另一組座椅的位置因貼近後方的護土牆，受原有結構所限，該處不宜再加建新蔭棚。另外，公園亦位於鐵路保護區範圍內，建築署建議就項目諮詢港鐵公司及其他相關部門。

  - 第4項：要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網

    - 就上述兩項工程，康文署周珮珊女士表示由於場地位於鐵路保護區範圍內，建築署建議就項目諮詢港鐵公司及其他相關部門。建築署亦現正研究其他建議如在擋波網上加裝拉網的方案的可行性。

  - 第5項：港鐵堅尼地城站C出口旁樓梯級加設扶手

    - 康文署周珮珊女士表示港鐵公司承諾會儘快開展工程。

  - 第6項：卑路乍灣公園舞台添置風扇

    - 康文署周珮珊女士表示署方建議考慮於需要時設置座地風扇。

    - 陳學鋒議員建議署方考慮於觀眾座位兩旁增設風扇。

    - 康文署周珮珊女士表示署方會請工程部門研究其可行性。

- 地區小型工程工作小組文件第35/2016號

  - 第14項：山市街3-5號雅福臺對出山坡加設遮擋板

    - 民政處文志超先生表示屋宇署已為私人地段的護土牆加設去水管道，故無須進行加設遮擋板的地區小型工程計劃。

    - 陳學鋒議員表示加設遮擋板後，情況有明顯改善。

  - 第3項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

    - 民政處余恩恩女士表示處方會繼續與地政總署、土木工程拓展署、建築署、工程組及定期合約顧問，跟進撥地及斜坡維修保養的安排，研究把空地改建為休憩用地及於空地内圍或外圍進行綠化工程的可行性，稍後會安排與工作小組進行實地視察。

第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午四時正結束。

中西區區議會秘書處

二○一七年一月