中西區區議會

地區小型工程工作小組

第七次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一七年五月二十六日(星期五) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午四時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH

組員

陳學鋒議員,MH 陳捷貴議員,BBS,JP 鄭麗琼議員 吳兆康議員 楊開永議員 楊學明議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 莫智健先生 顏選華先生 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理 (分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理 |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 葉慧婷女士 吳卓綸先生 朱兆蒽女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) 建築署物業事務經理/西區 建築署物業事務經理/中區西 |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

葉永成議員,BBS,MH,JP 李志恒議員,MH 蕭嘉怡議員 陳浩濂議員 許智峯議員

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一七年三月十七日地區小型工程工作小組第六次會議簡錄

- 小組通過二零一七年三月十七日地區小型工程工作小組第六次會議簡錄。

第3項﹕二零一六至二零一七年度地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第21/2017號)

1.	士美菲路馬路中間欄杆設置花盆

  - 文件由楊開永議員提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務處(民政處)行政主任(地區管理)文志超先生表示地區小型工程的年度計劃已預留款項用作設置欄杆花盆，處方會諮詢相關部門及進行地區諮詢。花盆的款式預計沿用區議會慣用的條紋款式，盆栽的品種可與楊議員進行實地視察再作決定。

  - 主席關注於馬路中間欄杆種植植物的保養方法。

  - 陳學鋒議員對是項建議表示支持，並建議種植攀援植物，造成綠籬笆的效果。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示下年度舉辦的藝術節可考慮加入地景藝術，以植物以外的藝術品美化中西區。

  - 楊開永議員對是項建議表示支持，但不希望影響交通行駛。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目，並視乎種植攀援植物的可行性再作跟進。

- 要求在公廁增設長者友善設施

  - 文件由楊開永議員提交及向組員介紹文件，並表示現只有暢通易達洗手間設有扶手等長者友善設施，而許多長者反映公廁欠缺有關設施。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士表示已諮詢建築署的意見，會就現時康文署轄下場地的洗手間的間隔和設備進行檢視，包括適合增設扶手的位置及建築物承受力等進行可行性研究，歡迎組員就需要作優先處理有關增設事宜的洗手間提供予署方作考慮，。

  - 主席建議去信食物環境衞生署(食環署)，跟進在公廁增設長者友善設施的工程。

  - 陳學鋒議員希望署方能提供適合增設有關設施的公廁名單，並希望於公廁增設平安鐘，及改善廁格的照明情況。

  - 鄭麗琼議員希望署方和食環署優先於蹲廁增設長者友善設施。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目，並建議去信食環署。

- 修補青蓮台路面及樓梯

  - 文件由張國鈞議員提交，由陳學鋒議員代為介紹文件。

  - 陳學鋒議員表示青蓮台路面及樓梯出現破損，而以他所知有關地段屬於私人地段。由於青蓮台是西區市民的主要通道，如果小組得到業主同意，可參考過往薄扶林道的復修工程進行地區小型工程。

  - 鄭麗琼議員詢問以地區小型工程撥款修補私人地段的可行性。

  - 民政處文志超先生表示民政事務總署(民政署)近年修訂指引，政府撥款修補私人地段需提供充份的理由才會受理，並會諮詢路政署和地政總署的意見。

  - 主席建議將有關事宜轉介路政署和地政總署跟進；並去信路政署，要求署方跟進有關工程項目，盡快修補有關路段以保障使用者安全。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目，並建議去信路政署。

- 修補西營盤僑成大廈樓梯

  - 文件由盧懿杏議員提交，由楊學明議員代為介紹文件。

  - 楊學明議員表示表示西營盤僑成大廈和金寶商業大廈的樓梯嚴重破損，出現滲水情況，而以他所知有關地段屬於私人地段。

  - 民政處文志超先生表示會諮詢路政署和地政總署的意見。

  - 主席建議去信路政署，要求署方跟進有關工程項目，盡快修補有關路段以保障使用者安全。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目，並建議去信路政署。

- 在石山街(雅福臺對出)山坡加設擋板

  - 文件由張國鈞議員及葉永成議員提交，由陳學鋒議員代為介紹文件，並表示當年屋宇署增設排水管及明渠後，署方認為沒有即時需要加設擋板，因此暫緩推行該舊有項目。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 翻新李陞公園兒童遊玩及休憩處設施油漆

  - 文件由楊學明議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示翻新及維修工程已於五月中完成。

  - 楊議員表示上述部份兒童遊樂設施被圍封待修已有二至三個月，希望署方日後加快處理。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 更換區內公園遊樂場地墊設施

  - 文件由蕭嘉怡議員提交，由陳學鋒議員代為向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示署方的技術小組負責全港18區康文署轄下康樂場地的地墊及遊樂設施的維修和更換工程，現時承辦商提供符合安全標準的劃一方塊形預製地墊，兼備不同厚度，並且方便進行維修，縮減了更換的時間。署方會將組員的意見轉達技術小組。

  - 陳學鋒議員建議署方參考採用房屋署轄下公園的地墊，並指出科士街遊樂場和卑路乍灣公園的地墊於更換後一至兩年內便出現損耗的情況。

  - 楊學明議員表示部份損壞待修的遊樂設施需要三至四個月才被更換，並指出有部份地墊凹凸不平，關注小孩子在上面走動時的安全。

  - 主席建議署方於地墊損毀位置放置警告牌。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 在山道對出的欄杆放置花盆

  - 文件由主席提交及介紹文件。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加設飲水機

  - 文件由康文署陳淑芬女士介紹文件。

  - 鄭麗琼議員詢問可否於堅道花園設置飲水機。

  - 康文署陳淑芬女士表示需要研究飲水機供水和去水的位置，及其他技術配合等因素。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項：4.	地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第22-23/2017號)

- 地區小型工程工作小組文件第22/2017號

  - 第1項： 在中西區內休憩場地設蔭棚

    - 康文署陳淑芬女士表示經建築署研究後，由於發現永利街休憩處和永利街休憩花園擬建議增設蔭棚的地下位置設有電纜，故需更改以上兩組蔭棚的地點，並於永利街休憩處新擬蔭棚位置增設座椅。

    - 鄭麗琼議員詢問署方會否就更改增設蔭棚的地點進行人流統計，並指出該地點部份通道比較陝窄，增設蔭棚可能會遮擋光線，令該位置的採光不足。

    - 主席表示若受地理和環境所限制的話，建議暫時只增設一組蔭棚和座椅。

    - 建築署物業事務經理/中區西朱兆蒽女士表示在永利街休憩處和永利街休憩花園內其他可考慮增設蔭棚的地點均屬斜坡範圉，需諮詢土木工程拓展署的意見方可進一步確定可行性，造價也可能比預期高，故早前亦與康文署商議另覓場地增設蔭棚，以選取更合適的位置。

    - 康文署陳淑芬女士表示會與建築署跟進新擬位置進行工程的可行性，稍後待土木工程拓展署回覆後，會再呈交小組作討論。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第23/2017

  - 第1項：上環文化廣場改善工程

    - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示上述工程於4月已完成設置旗桿洞。

  - 第2項：蒲飛路18號行人路面加設座椅

    - 民政處文志超先生表示上述工程已完成。

  - 第3項：摩星嶺旅遊設施設置工程

    - 主席詢問有關工程的進度及學者的人選。

    - 民政處文志超先生表示仍待學者撰寫資料牌內容的初稿，並預計於明年開展工程。處方將就學者的人選進行招標，並會以公平的原則邀請不同界別的學者參與工程。

    - 希望處方能加快工程進度。

  - 第4項：改善龍虎山一號種植場之中草藥的設備

    - 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生表示承辦商將設置資訊牌，現待學者和陳捷貴議員校對內容。

    - 陳捷貴議員表示部分中草藥已枯萎，並關注資訊牌的資訊與園內現有的中草藥有所差異，建議增補已枯萎的中草藥。

    - 民政署顏選華先生表示學者將不定時補種中草藥，而本工程  並不包括種植中草藥，但署方會盡快約見承辦商跟進工程進度。

    - 民政處文志超先生表示資訊板為活頁式設計，能靈活選取當時的中草藥資料而放置於資訊板。

    - 主席希望能於工程完成前增補已枯萎的中草藥。

  - 第21項：中西區文學徑傳意牌設置工程

    - 民政處文志超先生表示工程組及顧問公司已就工程可行性諮詢相關政府部門，現正進行地底勘探工作。

    - 主席詢問完成地底勘探的預計日期。

    - 民政處文志超先生表示會向顧問公司跟進。

    - 陳捷貴議員希望處方加快工程進度。

  - 小組備悉文件。

第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第24-26/2017號)

- 地區小型工程工作小組文件第24/2017號

  - 第1項：港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃

    - 康文署中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士表示經初步研究，認為輕身的透明物料加裝在原有的蔭棚上未能承受維修人員及清潔員工在其上蓋進行工作，故此，建築署建議採用強化玻璃，並會根據港鐵公司(港鐵)稍後提供的建築圖則作進一步研究。待工程取得港鐵及其他相關部門的同意後，建築署會提交整項工程細則及預算費用。

    - 建築署物業事務經理/西區吳卓綸先生表示由於膠板並未能承托維修人員及清潔員工的負重，而膠板的耐用度較低並預計會出現滲水的情況，故建議使用強化玻璃。

    - 鄭麗琼議員詢問強化玻璃的安全性，及現有蔭棚是否能負荷強化玻璃的重量。

    - 建築署吳卓綸先生表示港鐵堅尼地城站A出口的上蓋是採用強化玻璃，現增設的檔雨玻璃亦以同款設計作為藍本。由於增設檔雨玻璃會令港鐵上蓋及地基結構額外負重，署方需待港鐵和署方的資料研究其可行性。

    - 主席希望康文署陳淑芬女士與港鐵及建築署跟進有關研究報告的進度。

    - 康文署陳淑芬女士表示港鐵曾經遞交相關工程圖則的資料，但建築署發現並不是最新和完整的版本。

    - 建築署吳卓綸先生續指港鐵於2014年尾完成科士街臨時遊樂場(該遊樂場)重置工程將該遊樂場交還康文署管理後建築署和康文署已定期要求港鐵提交該遊樂場內建築設施的相關資料(如相關建築及結構圖則、日常使用及維修手冊、已採用物料的規格資料、相關建築設施或物料保用證書)，以便建築署日後進行維修及保養工作，惟港鐵至今仍未提交完整資料予相關政府部門。以設檔雨玻璃工程為例，港鐵給予相關政府部門的資料並不是最新的圖則，故建築署需待港鐵提交完整資料後，再按現有地基及蔭棚結構可承受的重量作具體設計。

    - 主席建議去信港鐵，要求盡快提供相關的最新和完整建築圖則予有關部門作出跟進；並詢問強化玻璃的報價及預計落成日期。

    - 建築署吳卓綸先生表示署方已有初步設計圖，確實報價要待港鐵提交完整資料才能確定，在完成初步擬議工程項目的具體建築設計後，建築署會透過康文署向港鐵公司提交有關設計及申請其許可。若計劃取得康文署及港鐵公司同意，本署隨後會進行工程的具體設計、施工細則及預算費用，需時約一至兩個月，以供康文署定案及申請撥款。預計工程從備料至完工需時約四至五個月。

    - 建築署吳卓綸先生表示署方可再作研究，如調節物料和顏色等，以減低反光的影響。

  - 第3項：要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園 西面的足球場與籃球場間的擋波網

    - 建築署吳卓綸先生表示署方希望在不影響現有擋波網結構的前提下加裝掛勾，以安裝所需的拉網。就著加高科士街臨時遊樂場足球場，署方尚待港鐵提交該檔波網相關圖則， 以核實現有擋波網及其地基結構原先設計能否承受由新擋波網而增加的負重，所需支柱的大小及在現有擋波網結構需要的加固工程等，從而就工程費用作出更準確預算。本署預算工程從備料至完工需時約兩個月。由於擋波網結構加固工程會影響現存地基原有設計，本署在擬定工程的具體設計完成後，會透過康文署向港鐵公司提交有關設計及申請其許可。

    - 楊學明議員建議於區議會大會討論港鐵在交還場地後未能適時提交最新及完整的圖則予相關部門的情況。

    - 主席建議先去信港鐵，要求盡快提供相關最新和完整的建築圖則予有關部門作出跟進；並邀請出席下次會議，以便討論相關題議。

- 地區小型工程工作小組文件第25/2017號

  - 第12項：山市街3-5號雅福臺對出山坡加設遮檔板

    - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示去年底屋宇署為私人地段的護土牆加設去水管道後，已改善下雨天斜坡出現水花濺濕行人的情況。屋宇署暫時只能加設更多去水管道以減少水花四濺的問題。護土牆的牆身濺水是源於山市街私人大廈的去水管道破損，屋宇署已發信相關業主立案法團(法團)，而法團已就水管道破損問題提出上訴，現已進入司法程序。現時署方加設遮檔板的可行性不大，一方面會收窄行人路及阻礙進行維修工程，亦基於加設遮檔板受到高度限制，未能有效遮檔斜坡高位排水口的水花。

    - 鄭麗琼議員表示加設去水管道比加設遮檔板更有效，並提議由屋宇署進行維修，再向相關的業主追討有關費用。

    - 主席建議去信屋宇署，建議署方盡快就有關私人地段進行緊急改善工程，再向相關的業主追討有關費用，並建議署方加設落地透明膠片作遮擋之用。

    - 楊學明議員同意鄭麗琼議員的意見，並表示水花濺濕行人涉及公眾利益。

    - 民政處文志超先生表示得悉屋宇署亦有意進行緊急改善工程，但由於有市民提出上訴，案件進入司法程序，故暫時未能進行有關工程。

  - 小組備悉文件，並通過去信屋宇署。

- 地區小型工程工作小組文件第26/2017號

  - 第1項：區內公共圖書館增設消毒箱(圖書除菌機)

    - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生介紹文件。

    - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示處方推行試行計劃首三個月期間，會研究以試行短期模式安排合約員工就消毒箱的使用提供支援。

    - 康文署圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士向委員介紹兩款圖書除菌機。

    - 主席詢問兩款除菌機保養的年期及價錢。

    - 康文署陳淑興女士表示產品一般會有一年保養期，到期後則需另行付費延續保養期。初步估算座台式約需三萬多元一台，柱立式連後備過濾網則約六萬元，但以投標價作準。就中西區民政事務處提交的文件，署方建議於石塘咀公共圖書館館內近出口處的大堂設置圖書除菌機，該位置相對較近服務台，現時的書籍展覽架則需要縮減及移走。館方在該處仍會繼續放置淨手器以提供酒精搓手液供市民在接觸公共設施及書籍後使用。

    - 主席建議購買座台式圖書紫外線除菌機，因價錢較合理，亦能一次消除6冊書刊。而柱立式除菌機需要購買過濾網等配件，增加損壞的風險，保養的費用亦較高。

    - 陳學鋒議員同意主席的意見，表示座台式除菌機的功能較優勝。

    - 楊學明議員擔心柱立式除菌機消除硬皮書及大型書籍細菌的可行性。

    - 康文署陳淑興女士表示兩款圖書除菌機皆採用紫外光照射除菌，沒有宣稱百分百除菌，而可放置在除菌箱內的書籍有一定的高度及大小限制。柱立式除菌機已打開的頁面與書籍封面一樣，同時覆蓋在紫外光照射下。

    - 陳學鋒議員和鄭麗琼議員亦支持購入座台式除菌機。

    - 康文署陳淑興女士查問工作小組對署方建議設罝除菌機地點的意見。

    - 陳學鋒議員表示同意於石塘咀公共圖書館設罝除菌機作試點。

    - 主席詢問購買座台式除菌機的數量、安裝座台式圖書紫外線除菌機的預計日期及採購座台式圖書紫外線除菌機是否設有公開招標的程序。

    - 康文署陳淑興女士表示現階段只建議於石塘咀公共圖書館放置一台圖書除菌機。因應放置該台圖書除菌機，已需要縮減及移走部分石塘咀公共圖書館書籍展覽架。待中西區民政事務處提交撥款文件予地區管理委員會審批工程後，處方會與康文署商討購買安排；並在正式接獲款項後，根據政府的內部指引開始招標程序，估算需要五至六個月的時間。。

    - 民政處文志超先生表示文件會盡快呈交文件予地區設施管理委員會審批和申請撥款，並進行招標。

    - 經討論後，小組建議購買一部座台式圖書紫外線除菌機，並於石塘咀公共圖書館進行試行計劃。

第6項：其他事項

- 中西區民政事務專員黃何詠詩女士報告「改建豐物道附近海傍地段為臨時休憩用地」的工程進度，表示工程預計於2018年中期完成。

- 就東邊街北停車場，何專員表示與相關部門跟進後，相信可以縮小停車場的範圍約5米至7.5米，並連接兩段海濱長廊，讓市民可以徒步通過；而各部門正研究在接駁位置加建一道閘門以連接西區副食品批發市場。一旦落實工程，處方將呈交文件予小組審批。

- 就「孫中山史蹟徑重新設計的紀念牌的安裝工程」，何專員表示將於6月15日舉行的地區設施管理委員會特別會議，邀請首席設計師介紹資訊牌設計圖。基於資訊牌位置鄰近商店和住宅，可能需要諮詢市民的意見。

第7項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午六時正結束。

中西區區議會秘書處

二○一七年六月