東區區議會轄下

地區設施管理委員會第十次會議

會議紀錄

日期︰2009年9月3日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

呂志文委員

李汝大委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員, MH

曾健成委員

馮翠屏委員

黃月梅委員

黃建彬委員

黃健興委員

楊位醒委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

蔡素玉太平紳士

鄭志成委員

鍾樹根BBS太平紳士

顏尊廉委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員, MH（副主席）

劉珮珊（增選委員）

致歉未能出席者

江澤濠委員, MH

林翠蓮委員

彭韻僖委員, MH

顏才績委員

黃家維（增選委員）

列席者

謝凌駿先生	東區民政事務處署理東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

麥景池先生	康樂及文化事務署署理東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

湯柏儒先生	港島東區地政處首席產業主任/港島東

陳國鴻先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

劉世昌先生	民政事務總署工程督察(香港)

黃瑩女士	民政事務總署建築師(工程)7

楊文聰先生	民政事務總署屋宇裝備工程師(工程)

詹鎮源先生	東區民政事務處高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任(區議會)

應邀出席嘉賓

林子雄先生			聯協建築師事務所有限公司建築事務經理

林君敏小姐			聯協建築師事務所有限公司建築師

阮卓豪先生			杜志成父子有限公司項目工料測量師

李偉雄先生			香港電燈有限公司總土木工程師

簡智雯小姐			香港電燈有限公司高級建築師

黃綺玲小姐			香港電燈有限公司助理公共事務經理

劉世聰先生			安誠工程顧問有限公司土木工程師

陳百達先生			傲林國際有限公司助理景觀設計師

唐令顯先生			香港警務處警司(策劃及發展)

(Mr. Peter R. Donohue)

劉笑霞女士			規劃署城市規劃師/港島4

吳雪兒女士			港島東區地政處高級產業測量師/港島東一區

沈南龍先生			食物環境衞生署參事(策劃)1

吳方嘉玲女士			食物環境衞生署總政府車輛事務主任(行動)

何志輝先生			食物環境衞生署衞生督察(潔淨)

盧松浦先生			路政署路燈組港島區域工程師(港島，南丫島)

溫良謙先生			路政署區域工程師/北角區

許家傑先生			運輸署工程師/東區

溫偉賢先生			水務署工程師/香港及離島區(特別職務1)

鍾玉芳女士			康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

吳碧儀女士			康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

潘陳玲玲女士			康樂及文化事務署經理(港島)巿場推廣及地區活動

張裕生先生			康樂及文化事務署康樂事務經理(樹木及園景)香港

陳小端女士			康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

熊薇女士				東區民政事務處社區事務主管2

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

呈文件

- 有關東區民政事務處社區事務組地區小型工程項目的工程總額修訂(文件第58/09號附件第3頁)，以供議程II時討論；以及

- 政府部門就跟進事項3及4的進度報告(文件第55/09號)，以供議程III時討論。

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。

# I.	通過地區設施管理委員會第九次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄經下列修訂後，獲得通過︰

在第12段和29段，「總康樂事務經理香靜宜女士」應更正為「總康樂事務經理香靜儀女士」；以及在第14段，「工程應可如期進行」應更正為「工程應可如期展開」。

II.	2009/10年度地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第58/09號)

3.	主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生及工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生、社區事務主管熊薇女士；康樂及文化事務署（康文署）署理東區康樂事務經理麥景池先生、東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士；以及民政事務總署建築師(工程)黃瑩女士及屋宇裝備工程師(工程)楊文聰先生出席會議，並請秘書介紹文件第58/09號。

4.	主席查詢前北角邨短期休憩用地美化工程(E-DMW029)的進度以及會否安排動工或開幕儀式。

5.	民政事務總署定期顧問合約代表楊先生以及東區民政事務處代表姚先生就主席的提問回應如下︰

民政事務總署

- 有關工程已完成標書審閱的階段。工程預計在9月中展開，並於年底完工；

- 該署會與東區民政事務處跟進有關開幕儀式等安排；

東區民政事務處

- 有關工程為東區重點工程之一，該處有計劃舉辦開幕典禮，並會稍後與聯絡組同事跟進開幕細節。

6.	主席請東區民政事務處代表姚先生跟進開幕典禮的安排，並多謝各代表出席會議。

7.	委員會備悉文件第58/09號的進度及財政報告。

III.	地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第55/09號)

(i)	建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河	抽水站的休憩用地

8.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，共同參與討論。

9.	委員會備悉康文署提交的進度報告。

(ii)	要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地

10.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士；民政事務總署建築師(工程)黃瑩女士及屋宇裝備工程師(工程)楊文聰先生；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築事務經理林子雄先生、建築師林君敏小姐及杜志成父子有限公司項目工料測量師阮卓豪先生出席會議，共同參與討論。

11.	主席、副主席、黃月梅、趙家賢、古桂耀以及曾健成等6位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢圍網及龍門架後鐵欄的高度以及龍門架的闊度。有委員建議龍門架應盡量加闊，以防止足球飛出場外。另外有委員建議加高龍門架以解決足球外飛的問題；

- 有委員提及水務署早前曾因配水庫頂承托力的問題要求康文署移走該配水庫上的圍網。他查詢有關設計是否已得到水務署的批准；有委員查詢設計圖中圍網後綠色部分是否可以善用；

- 有委員查詢東西兩面的足球龍門架與金屬圍網的距離是否不相同；

- 有委員建議室外有蓋座位的避雨上蓋應較座位寬闊，並且接駁去水嘈，使遮雨效果更佳；

- 有委員表示鋼絲網架容易折斷，建議使用角鐵圍網；以及

- 有委員提及柴灣新翠花園附近廻旋處公園內的座椅及避雨上蓋可作參考。不過亦有委員提及該公園座椅用塑膠製造，長久使用可能容易變形。

12.	定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司代表林先生就委員的意見及查詢，回應如下︰

- 在設計金屬圍網時，該公司已諮詢水務署有關配水庫上蓋使用的限制以及其結構特性，因此設計的金屬圍網要同時考慮水務署對承托力的限制及安全性的問題。設計圖中虛線為儲水塘的結構範圍，由於圍網在儲水塘的上蓋,受到水務署蓋承托力的管制，該圍網不能過高, 該圍網的詳細設計亦須交由水務署的審批；

- 該公司曾諮詢康文署及水務署對此設計圖則的意見，而在設計時該公司亦有參考柴灣配水庫頂的休憩用地設計；

- 圍網後綠色部分為斜坡，如涉及使用斜坡須與有關部門研究其可行性；

- 由於角鐵圍網成本較金屬圍網高，以及使用角鐵圍網後可能增加配水庫面的承托量，因此建議使用金屬圍網；以及

- 該公司備悉委員提及避雨上蓋設計及接水系統的意見。

13.	委員會同意工程計劃的初步設計圖則以及進度報告。主席總結時亦請委員如日後就設計有其他意見，亦可直接提供給康文署參考。

(iii)	鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告

14.	主席歡迎香港警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；規劃署城市規劃師/港島劉笑霞女士；港島東區地政處高級產業測量師/港島東一區吳雪兒女士；食物環境衞生署參事(策劃)1沈南龍先生、總政府車輛事務主任吳方嘉玲女士；水務署工程師/香港及離島區(特別職務)溫偉賢先生及康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，共同參與討論。

15.	各政府部門向委員簡介自上次會議後的進度，摘錄如下︰

香港警務處（警務處）

- 警務處已有計劃在柴灣盛泰道的臨時用地重置臨時汽車扣留中心及驗車服務。該處表示在諮詢地區人士時收到包括兩位柴灣區議員的反對意見。該處理解大部分反對人士認為很多不受歡迎的設施遷入柴灣產生交通及環境污染等問題。為了讓當區議員了解有關搬遷計劃對當區的影響以及部門對地點用途的需要，他表示警務處可邀請他們一同進行實地視察；

- 由於建議搬遷的柴灣盛泰道的臨時用地尚未完全發展，與現時民居尚有一段距離，反而現時扣留中心所處的鰂魚涌公園用地為已發展地區，相信重置扣留中心驗車服務到柴灣臨時用地比已發展的鰂魚涌區會較佳；

- 為了盡快開展柴灣盛泰道的建造工程以騰出鰂魚涌用地，該處已向小規模建築工程委員會申請撥款；

港島東區地政處（地政處）

- 該處正積極協助部門尋找臨時地點，以便遷移現時的設施，水務署的臨時撥地申請已獲批准。至於食環署及警務處的臨時撥地申請，該處已諮詢有關部門。由於收到地區人士的反對意見，該處已要求該兩個部門向反對人士解釋有關建議及提供更多資料；

食物環境衞生署（食環署）

- 該署於臨時用地的車隊有70輛車，當中包括15架垃圾車，主要服務港島東區的北角、鰂魚涌、筲箕灣以及柴灣分區，故此該署在選擇用地時必須先考慮東區用地及接近東區走廊，以減低車程及流量。另外，車房亦會設有洗車設備以保持車隊清潔，而所有垃圾車泊位亦會有上蓋以減低對景觀的影響；以及

水務署

- 地政處已批出柴灣豐業街的臨時用地，以供水務署由本年十月起使用。屆時，水務署需要修復原來用地、搬遷喉料及進行地盤平整工程，才可把替代用地作為承辦商喉料儲存倉庫及施工用地。位於鰂魚涌的原來用地可望在本年十二月底騰空交回。

16.	黃建彬、梁兆新、古桂耀、曾健成、趙家賢以及陳添勝等6位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示興建鰂魚涌公園工程是否可以落實開展，實有賴規劃署及地政處積極尋找合適用地（不論是永久性還是臨時性質）。委員們要求兩個部門積極提供協助，盡快將警務處及食環署問題解決；

- 有委員讚揚水務署及地政處積極解決搬遷問題，他希望警務處及食環署的搬遷亦能盡快圓滿解決；

- 有委員建議康文署考慮先進行動工前期的工作，以縮短因擱置工程計劃而延期的時間；

- 有委員提及柴灣區休憩設施不足，反對地政處將多個政府部門的大型設施搬入柴灣區。他表示該處應考慮港島其他各區用地是否可以滿足部門的需要；

- 有委員指出柴灣盛泰道及永泰道交通流量已達飽和程度，附近有石屎廠存在，大量重型泥頭車經常使用該處道路。另外，食環署的垃圾車常有異味，警務處的驗車中心車輛可能在驗車時會噴出廢氣，對柴灣區的環境衞生構成問題，因此不同意搬遷警務處的臨時汽車扣留中心以及食環署的臨時車房到有關臨時撥地；

- 有委員表示，政府已在多年前規劃鰂魚涌公園第II期（第2和3階段）土地為休憩用地。地政處及有關部門在搬遷到此臨時用地時應一早知悉有關情況；

- 有委員批評政府部門並沒有提出新的理據支持部門搬遷到柴灣用地，並認為建議全無考慮柴灣區的交通及環境污染問題。他重申柴灣區人口眾多，居民意願十分重要；以及

- 在長遠選址方面，有委員建議在新巴車廠旁重置警務處汽車扣留中心及食環署車房，例如考慮興建一幢大廈式的車房，以安置警務處的驗車中心及食環署的車房。

17.	各政府部門代表就委員的意見回應如下︰

康文署

- 該署備悉進行前期工作的建議。鍾女士表示會聯絡建築署研究可進行的工作；

食環署

- 食環署現正覆檢有關常安街重置新臨時車房的撥地申請；

規劃署

- 該署在尋找適合長遠重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房的地點時，已有考慮其他區份的用地；該署會繼續就選址諮詢有關政府部門及地區人士的意見；以及

地政處

- 該處正協助有關部門尋找合適的臨時地點，以便遷移現時的設施。有關部門目前仍以東區用地為考慮首選。至於尋找長遠的重置地點，則由規劃署負責。

18.	主席總結時表示，委員會要求地政處盡快提供搬遷時間表，以及規劃署盡快提供永久用地予有關部門。

19.	委員會通過跟進事項的進度報告。

(iv)	與香港電燈有限公司(港燈)合作美化北角油街

20.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士、康樂事務經理(樹木及園景)香港張裕生先生；規劃署城市規劃師/港島劉笑霞女士；港島東區地政處首席產業主任/港島東湯柏儒先生；香港電燈有限公司總土木工程師李偉雄先生、高級建築師簡智雯小姐、助理公共事務經理黃綺玲小姐；安誠工程顧問有限公司土木工程師劉世聰先生；傲林國際有限公司助理景觀設計師陳百達先生；路政署路燈組港島區域工程師(港島，南丫島)盧松浦先生、區域工程師/北角區溫良謙先生；運輸署工程師/東區許家傑先生；水務署工程師/香港及離島區(特別職務)溫偉賢先生；食環署衞生督察(潔淨)何志輝先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，共同參與討論。

21.	港燈及各政府部門向委員簡介工程計劃的進度，現摘錄如下︰

港燈

- 自2009年4月份的會議後，港燈與各政府部門繼續作出跟進及檢討；

- 在設施保養年期方面，現按部門及委員會的建議，把欄杆、花盆、環保箱、特色垃圾箱、掛飾柱、古典式路燈及樹木的保養期增至三年；

- 有關樹木及行車路面的物料已獲政府部門同意；

- 有關美化公廁及垃圾站之建議，港燈從食環署得悉，食環署已把有關設施納入翻新工程項目。工程預計於2010年3月開始，整項工程需時9個月；以及

- 整項油街工程項目所需費用由港燈支付，至於每年工程維修保養費用估算為81,640元。有關的估算資料亦已於6月初提交東區民政事務處參考；

康文署

- 該署不反對港燈種植樹木於行人路上，亦原則上同意港燈提供的三年保養期。該署請港燈在詳細設計階段時，再與該署磋商有關樹木品種及種植位置等之安排；

路政署

- 該署已初步接納港燈於油街行車路面鋪設混凝土磚的建議，以美化街道環境。待港燈在詳細設計時再仔細討論有關技術細節及要求。港燈建議的維修期也可接受。不過，路燈上的掛飾並不屬於路政署的維修項目；

- 該署路燈組表示原則上同意港燈將現時在油街的行人道上的普通路燈更換成古典式路燈的建議。在日後設計及施工階段，港燈須確保有關古典式路燈的設計符合路政署公共照明的設計標準。另外，由於港燈建議的五米高掛飾柱並不屬於道路的公共照明系統，該署將不負責其維修保養；

食環署

- 該署不反對港燈美化油街的項目。由於港燈提供三年期保養環保回收箱及特色垃圾箱，三年保養期後該署會提供現時政府使用的環保回收箱及垃圾箱；

水務署

- 該處不反對港燈的美化油街工程，不過行人路面上的樹木不可種植在水管上，以免妨礙水管維修保養工作；

運輸署

- 該署不反對題述工程項目，並提及稍後會作出公眾諮詢；

地政處

- 由於所有項目皆安裝在公眾道路上，只要港燈得到路政署的准許及其他部門同意對有關項目提供維修保養，該處不反對有關工程項目；

規劃署

- 該署對有關計劃表示支持。

東區民政事務處

- 港燈的修訂方案、維修保養年期及費用有待東區區議會的同意；以及

- 該處查詢約80,000元的維修費是否過於保守，並建議港燈考慮繼續保養維修工程項目。

22.	副主席、羅榮焜、許清安、曾健成以及勞鍱珍等5位委員分別發表意見和作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員支持港燈美化油街計劃，認為計劃除了為企業協助美化社區的例子，還能活化該社區及美化街道；

- 有委員查詢古典式路燈日後維修時港燈會否提供支援，例如提供路燈所需的配件。有委員查詢花崗石地面會否容易滑倒市民；

- 有委員認為工程維修費用由港燈的專業顧問公司作出估算，相信有關估價應可由東區區議會承擔；

- 有委員提及京華街物業的高度達80米或以上，附近的空氣依然不流通，建議政府日後在發展油街用地時，限制油街物業的高度不可高於80米；以及

- 有委員對港燈美化工程項目表示失望，認為港燈應將美化公廁及垃圾站項目納入其計劃。他表示現時公廁及垃圾站地點有臭味，影響附近大廈居民。他亦請食環署考慮移走該公廁及垃圾站。另外，委員亦查詢食環署翻新工程的細節。

23.	港燈及政府部門就委員的建議及提問，回應如下︰

港燈

- 花崗石路面會按路政署規格建造，一般不會造成容易滑倒的危險，現時赤柱已有不少花崗石路面均符合有關規格；

- 現時港燈所選擇的特色燈柱是符合路政署的規格，而現有路政署的特色燈柱都是以外判形式交由港燈的聯營公司負責維修及保養。如路政署日後需要它們的支援，該公司可與部門作出類似的安排；

- 如食環署同意港燈環保回收箱及垃圾箱的設計，該公司可在三年保養期後繼續提供回收箱及垃圾箱；

路政署

- 路政署要求港燈日後提供足夠數量的古典式路燈的配件，以便該署進行維修工作；

食環署

- 現時該署的美化油街公廁及垃圾站工程，由建築署負責，工程現正進入地下勘察及招標階段。公廁及垃圾站設計還未落實，不過在設計時會考慮環境衞生問題，並盡量與港燈工程作出配合；以及

東區民政事務處

- 該處指出一些維修項目估價可能過於保守，例如22支五米高的燈柱只需6,000元，平均每支維修費只是300元，因此請委員會考慮有關的維修費用建議是否足夠。

24.	經討論後，委員會通過，要求港燈與食環署繼續磋商公廁及垃圾站工程項目；以及要求港燈與東區民政事務處研究維修保養費用是否足夠，有關議題亦交由委員會轄下的地區工程工作小組跟進。

IV.	促請在維園泳池場館增設乒乓球活動室

(地區設施管理委員會文件第65/09號)

25.	主席歡迎康文署總康樂事務經理香靜儀女士、高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士及署理東區康樂事務經理麥景池先生出席會議，並請周潔冰委員介紹文件第65/09號。

26.	康文署就文件第65/09號回應如下︰

- 位於維多利亞公園內的壁球室的使用率多年來均處於非常低的位置，為盡量利用該壁球室，該處多年前已轉為多用途活動室，可供乒乓球活動之用。該多用途活動室平均使用率約30%，這可能是由於該活動室已使用接近50年，市民會較喜歡使用鄰近較新的場地，如渣華道體育館和港灣道體育館等；以及

- 維多利亞公園游泳池重建工程已於本年七月底開始施工，而該多用途活動室亦已停止服務以配合工程，在此期間市民可改用其他乒乓球活動室，如渣華道體育館和港灣道體育館內的乒乓球活動室。為因應市民的要求，將來新泳池場館內的多用途活動室亦可開放作乒乓球活動之用。

27.	周潔冰、古桂耀、曾向群以及蔡素玉等4位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員希望將來新泳池場館內的多用途活動室用途可較為彈性，即是除了乒乓球活動外，還可設計作其他用途使用；

- 有委員認為新泳池場館應維持現時維園現有設施，始終東區其他地區的乒乓球場館較遠，不方便附近居民；

- 有委員查詢日後的多用途活動室的面積以及可擺放球枱的數目。有委員查詢多用途活動室可否容納其他體育設施；

- 有委員查詢日後於多用途活動室申請使用乒乓球活動室的手續；

- 有委員表示現有乒乓球室關閉後將會引起使用者不便，認為康文署應加強宣傳乒乓球室關閉時間以及短期配套設施，例如介紹有乒乓球室的其他地區以及施工時間；

- 有委員查詢家長陪同子女使用多用途活動室的安排；她提及家長陪同子女到游泳池的限制很多，康文署應檢討有關條例；以及

- 有委員查詢多用途活動室會否日後用作運動員準備室。

28.	康文署代表麥先生就委員的意見及提問，回應如下︰

- 申請使用多用途活動室的手續與現時手續相同；

- 新泳池場館的設計已預留運動員準備室。多用途活動室只會供團體或市民租用；

- 現時維園在適當的位置貼有告示牌，提供附近相關設施的資料；

- 重建維園泳館的工程預計於2012年完成；

- 新泳池場館有兩個分別是52及36平方米面積的多用途活動室；

- 該署會在日後新泳池場館開放後，檢討市民對多用途室的需求，有需要時該署亦可考慮開放電視室供乒乓球活動之用。直至現時為止，該署只收到多用途室供乒乓球活動使用的要求；

- 現時該署容許家長陪同子女進入游泳池，由於署方對游泳池的衞生標準有嚴格的要求，以確保游泳池使用者的安全，因此對家長陪同子女在游泳池的要求也相應較高；以及

- 日後維園泳館的乒乓球室收費與其他場地收費相同，家長陪同子女進入乒乓球室是免費。

V.	東區民政事務處於2009/10年度建議的地區小型工程計劃

在北角雲景道56號對面美化市容地帶的花槽圍牆架設避雨上蓋

(地區設施管理委員會文件第56/09號)

大坑畢拿山道近畢拿山高頻無線電接收站往北角方向一段金督馳馬徑

的排水道改善工程

(地區設施管理委員會文件第57/09號)

29.	主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生、工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請姚先生介紹文件第56/09及57/09號。

30.	副主席、杜本文、曾向群、邵家輝以及古桂耀等5位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示基於公眾安全，委員會有需要盡快進行有關工程，避免路面下陷，構成遊人失足的危險。有委員表示有不少行山人士曾反映有關情況，要求跟進；

- 有委員建議日後加設的排水槽應較路面高，以避免發生暴雨時水槽被上流沖下的泥土覆蓋；

- 有委員查詢會否改善避雨上蓋的接水位；另外亦查詢花槽圍牆是否可以承擔柱腳架的重量；以及

- 有委員提及他與工程組同事進行實地視察，認為建議的地點及避雨上蓋的設計均可接受。

31.	東區民政事務處代表姚先生回應時表示，該處備悉委員的意見。另外，工程組同事在進行實地視察時，已充分考慮花槽圍牆可承擔柱腳架的重量。

32.	經討論後，委員會通過文件第56/09及57/09號工程的設計；以及向東區區議會建議由地區小型工程撥款中分別撥出85,000元及450,000元，以分別進行文件第56/09號的避雨上蓋工程以及排水道改善工程。

（會後備註︰東區區議會於2009年9月14日以文件傳閱方式通過上述兩項工程。）

VI. 西灣河文娛中心翻新工程(發展規模)

(地區設施管理委員會文件第59/09號)

33.	主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)吳碧儀女士、經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士及高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，並請鍾女士介紹文件第59/09號。

34.	主席、副主席、陳靄群、杜本文、梁志剛、周潔冰、曾健成、趙家賢、趙資強以及曾向群等10位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員對康文署的西灣河文娛中心(文娛中心)翻新工程計劃表示歡迎，認為文娛中心開幕至今已超過19年，大部分設施已出現老化，部分設施亦已過時，因此有需要作出較大型的場館內部翻新工程；

- 多位委員關注因工程而關閉文娛中心會對使用者的影響；有委員建議將工程分段進行，並考慮只局部關閉設施，不過亦有委員提及新落成的柴灣青年廣場已配備相關設施，足以解決閉館時場地不足的情況；

- 有委員提及有關工程應盡快申請撥款及開展，尤其是必須符合現時無障礙通道及消防方面最新法例的要求；

- 多位委員提及在翻新文娛中心時，應考慮翻新／加建以下設施︰

  - 增加女洗手間隔數；

  - 在舞台旁加設字幕設備；

  - 加設電影及投影銀幕；

  - 增加劇院座位，容納更多觀眾；

  - 在文娛中心外通道加設上蓋；以及

  - 改善大門口的無障礙通道。

35.	康文署代表吳女士就委員的意見及提問回應如下︰

- 該署理解委員關注文娛中心因關閉而對使用者的影響，亦曾考慮分階段進行工程以減少對使用者的影響。但由於文娛中心內各設施的位置相近，工程的噪音均會互相影響而窒礙節目的進行。她舉例前陣子文娛中心旁的街市進行工程，噪音傳至文娛中心，租用者對此有很大意見，故文娛中心整體進行翻新會更加實際及有效。

- 文娛中心過去亦有進行定期維修和保養，而此項翻新工程為一個較大型的內部翻新計劃，以提供更完善及更安全的設施，並為觀眾提供更舒適的觀賞環境；

- 該署備悉委員對文娛中心翻新工程的意見，由於現時只屬初步計劃階段，待得到區議會的支持後，該署會請建築署進行可行性研究，並會就工程範圍而預計工期及財政支出。該署待有進一步詳細資料後，會向委員會滙報進展情況。由於此項翻新工程須向立法會申請撥款，即使一切順利，估計工程落實開工日期最快為2012年；

- 文娛中心門外加設斜度，以供殘疾人士無障礙使用的建議，已包括在改善計劃內；

- 由於此項翻新工程局限於現有文娛中心的面積內，如增加劇院座位可能涉及收窄座位闊度或縮小舞台，因此須審慎考慮各方面情況；

- 現時文娛中心已備有可播放電影的設施供租用人使用，但租用文娛中心設施作電影放映的人士不多，平均一年只有一次；

- 文娛中心最近添置了字幕機，於本年9月份開始供使用者租用；以及

- 新落成的柴灣青年廣場亦可進行地區活動，故可減少對地區或藝術團體的影響。

36.	經討論後，委員會支持是項計劃，並希望文娛中心能於閉館期內全面進行整體性的翻新工程。

VII.	康文署在東區提供免費地區文娛節目及其他文化藝術活動的情況匯報

(地區設施管理委員會文件第60/09號)

37.	主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)吳碧儀女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議，並請吳碧儀女士介紹文件第60/09號。

38.	委員會備悉康文署的報告及有關的節目編排，包括通過與耀興之友社合辦節目的申請。

VIII. 康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第61/09號)

39.	主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館館長(鰂魚涌公共圖書館)梅治昌先生出席會議，並請陳女士介紹文件第61/09號。

40.	委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

IX.	康文署於2009年5月至7月份在東區社區內舉辦的康樂體育活動及

設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第62/09號)

41.	主席歡迎康文署署理東區康樂事務經理麥景池先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第44/09號。

42.	主席及趙家賢委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢9月1日剛實施由康文署職員在設施內執行控煙條例的工作進展；以及

- 有委員表示，曾有市民反映港島東體育館游泳池救生員工作表現不佳，他要求康文署加強監察管理承辦商以及救生員的質素。

43.	康文署代表麥先生及圖書館代表陳女士分別就委員的意見及提問，回應如下︰

- 執行控煙條例為康文署職員工作的其中一部分。自2009年9月1日起，該署在康樂設施內發出超過100個口頭勸喻，而所有被勸喻的人士均願意接受意見及離開相關設施，該署會繼續協助衞生署執行控煙條例；

- 東區公共圖書館未有收到讀者於館內吸煙的個案，該署會繼續監察情況；以及

- 該署備悉委員的要求，並會繼續加強管理及增加特別巡察，確保游泳池的服務質素。

44.	委員會備悉康文署提交的匯報文件。

X.	地區工程工作小組第八次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第63/09號)

45.	委員會備悉上述會議紀要。

XI.	設施管理及活動推行工作小組第五次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第64/09號)

46.	委員會備悉上述會議紀要。

XII. 下次會議日期

47.	議事完畢，會議於下午5時20分結束。下次會議將於2009年11月5日舉行。

東區區議會秘書處

2009年10月