東區區議會轄下

地區設施管理委員會第十一次會議

會議紀錄(修訂)

日期︰2009年11月5日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

古桂耀委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李汝大委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

許清安委員

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

彭韻僖委員, MH

曾向群委員, MH

曾健成委員

馮翠屏委員

黃月梅委員

黃建彬委員

黃健興委員

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

蔡素玉太平紳士

鄭志成委員

顏尊廉委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員, MH（副主席）

黃家維（增選委員）

劉珮珊（增選委員）

致歉未能出席者

丁毓珠SBS太平紳士

梁淑楨委員 ( 同意缺席 )

許嘉灝委員, MH

楊位醒委員, MH（同意缺席）

鍾樹根BBS太平紳士

顏才績委員

列席者

許英揚先生	東區民政事務處東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

蕭有光先生	康樂及文化事務署東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

梅治昌先生	康樂及文化事務署署理圖書館高級館長(東區)

趙莉莉女士	港島東區地政處高級產業測量師

陳國鴻先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

劉世昌先生	民政事務總署工程督察(香港)

黃瑩女士	民政事務總署總部第二科工程組建築師(工程)7

詹鎮源先生	東區民政事務處高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任(區議會)

應邀出席嘉賓

鍾玉芳女士			康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

林君敏小姐			聯協建築師事務所有限公司建築師

黃學勤先生			杜志成父子有限公司項目工料測量師

唐令顯先生		香港警務處警司(策劃及發展)

(Mr. Peter R. Donohue)

廖志强先生			政府產業署高級產業測量師(土地應用)1

鄧景輝先生			政府產業署產業測量師(土地應用)11

葉子季先生			規劃署高級城市規劃師/港島2

吳雪兒女士			港島東區地政處高級產業測量師/港島東一區

沈南龍先生			食物環境衛生署參事(策劃)1

吳方嘉玲女士			食物環境衛生署總政府車輛事務主任(行動)

溫偉賢先生			水務署工程師/香港及離島區(特別職務1)

吳碧儀女士		康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

潘陳玲玲女士		康樂及文化事務署經理(港島)巿場推廣及地區活動

熊薇女士				東區民政事務處社區事務主管2

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席是次會議，並特別歡迎許英揚專員第一次出席地區設施管理委員會會議。

# I.	通過地區設施管理委員會第十次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第40/09號)

(i)	建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河抽水站的休憩用地

3.	主席歡迎康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，共同參與討論。

4.	曾健成、趙資強以及江澤濠等3位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員要求署方提供工程的圖則以提供意見；以及

- 有委員查詢署方在設計圖則時有否考慮過往委員提出的意見。

5.	康文署代表鍾女士回應時表示備悉委員意見並已將意見轉達建築署。該署表示待建築署提交最新的圖則時會向委員會簡介及匯報情況。

(ii)	要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地

6.	主席歡迎康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士；民政事務總署建築師(工程)7黃瑩女士；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築師林君敏小姐及杜志成父子有限公司項目工料測量師黃學勤先生出席會議，共同參與討論。

7.	趙資強委員表示署方應及早向委員會提交設計圖則，待收集委員意見後才正式落實進行有關工程。

8.		康文署代表鍾女士表示備悉委員的意見及會繼續跟進工程。

(iii)	鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告

9. 主席歡迎香港警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；政府產業署高級產業測量師(土地應用)1廖志強先生、產業測量師(土地應用)11鄧景輝先生；規劃署高級城市規劃師港島2葉子季先生；港島東區地政處高級產業測量師/港島東一區吳雪兒女士；食物環境衞生署參事(策劃)1沈南龍先生、總政府車輛事務主任吳方嘉玲女士；水務署工程師/香港及離島區(特別職務)溫偉賢先生及康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，共同參與討論。

10.	各政府部門向委員簡介自上次會議後的進度，摘錄如下︰

香港警務處（警務處）

- 警務處已於2009年10月15日安排主席及議員到鰂魚涌臨時汽車扣留中心及建議的柴灣新址實地視察，讓議員們加深了解有關遷址對當地的影響。

政府產業署 (產業署)

- 就有關港島規劃處提出的三個選址建議，產業署已要求警務處和食環署告知各自參考前工務局所發出的指引及擬在建議選址興建的整體樓面總面積。根據警務處和食環署所提供的擬建樓面總面績，待得到港島規劃處提供的參考地積後，產業署會計算出三個選址建議可達到的地積比率。

規劃署

- 規劃署就有關選址方面諮詢了食物環境衛生署(食環署)的意見，得知該署可考慮接納從北角到柴灣的選址，因此所有在上述區域內的建議選址亦會被一併考慮。

港島東區地政處 (地政處)

- 地政處已於10月2日將柴灣的臨時用地交給水務署使用，而位於鰂魚涌的原來用地可望於本年年底騰空交回。至於警務署及食環署用地方面則有待兩部門提供諮詢結果，地政處已為撥地的工作作好準備。

食物環境衞生署(食環署)

- 食環署表示臨時撥地建新車房的撥款申請需時約5個月，假設該署在2010年4月獲得撥款，預計工程需時一年，即在2011年便可遷離鰂魚涌用地。

水務署

- 水務署已於10月2日接收柴灣豐業街的臨時用地，並會在該臨時用地進行地盤平整工程，而位於鰂魚涌的原來用地可望於本年十二月底騰空交回。

康文署

- 建築署現正為工程作前期準備工作，例如探測土質等，並就顧問公司的工程計劃的初步設計作出修訂。

11.	趙承基、古桂耀、陳添勝、曾健成、杜本文以及丁江浩等6位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員表示東區北角至筲箕灣一帶用地大部分已經發展，認為現時只有柴灣區選址可直接落實興建辦事處；

- 有委員查詢規劃署再次於柴灣用地選址的原因；

- 有委員不反對選址柴灣，但認為選址應為永久性用地，以避免日後須再次為搬遷的問題大費周章，影響柴灣區居民；

- 有數位委員認為建設臨時單層辦事處未能地盡其用，建議在該址興建一座多層式的建築物供幾個部門作永久性使用；有委員促請規劃署及產業署讓警務處及食環署共用一座多層式建築物，解決部門的需要。有委員請產業署及規劃署靈活處理用地的地積比率要求；

- 有委員認為筲箕灣的人口既不及柴灣多，但卻有較多的公園用地，認為興建鰂魚涌公園二期並沒有逼切性；不過有委員不同意，指出鰂魚涌公園的計劃早於前巿政局年代已作出討論，政府當年亦已承諾興建，因此應儘快落實計劃給巿民一個交代；以及

- 有委員擔心食環署車輛數目眾多，搬遷該署車房至柴灣會對當區的交通造成影響。

12.	各政府部門代表就委員的意見及提問回應如下︰

規劃署

- 規劃署表示地政處早前已為警務處及食環署選定柴灣臨時用地，讓部門盡快搬離鰂魚涌公園用地。現時該署正尋找適合重置警務處汽車扣留及驗車中心(中心)及食環署車房的地點，建議的選址是作永久性用地的選址；

- 規劃署表示支持在同一地方建設警務處中心及食環署車房的建議；

食環署

- 食環署同意與其他部門合併共用多層式大廈，但該署表示要達到產業署要求的地積比率可能須要較長時間尋求合適的部門及選址；如委員會支持該署搬至臨時用地則不用考慮地積比率的問題，惟搬至臨時用地卻未能徹底解決日後是否須要再搬遷的問題；

產業署

- 產業署內部指引要求各部門先嘗試從內部尋找考慮搬到該址的分處，增加地積比率以達致撥地的要求。如果部門未能達致要求的地積比率，才可嘗試尋找其他部門共用該地，但不同部門共用同一選址在實際運作上相信有一定困難；

- 產業署不反對警務處及食環署共用一個建築物的建議安排，並會與規劃署尋找合適的選址；以及

警務處

- 警務處表示支持與其他部門共用選址。警務處亦會研究合併其他內部警務單位的可行性。不過，他提醒委員，現時該處的撥款申請只適用於臨時用地。

13.	經討論後，委員會認為有關部門應尋找永久用地，長遠解決部門的需要以及減少日後再對柴灣區居民構成影響。主席促請有關部門先行討論永久用地的安排以及時間表，並於下次會議(即2010年2月4日)前與有興趣的委員舉行進度會議再作討論。

（會後備註：有關部門與有興趣的委員已於2010年1月21日召開進度會議，會上委員初步同意支持警務處及食環署共用規劃署提出的創富道永久性用地，重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房。）

III.	2009/10年度地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第67/09號)

14.	主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生及工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生、社區事務主管熊薇女士；康樂及文化事務署（康文署）東區康樂事務經理蕭有光先生、東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士、民政事務總署建築師(工程)7黃瑩女士、定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築師林君敏小姐以及杜志成父子有限公司項目工料測量師黃學勤先生出席會議，並請秘書介紹文件第67/09號。

15.	古桂耀、曾健成以及杜本文等3位委員分別就東區民政事務處(地區管理組)的報告發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

柴灣翠灣街迴旋處安全島美化工程

- 有委員查詢運輸署就該項工程的回覆；

在泰民街近康翠台4座之48號專線小巴站側加建避雨上蓋工程

柴灣大潭道山翠苑設置避雨上蓋工程

- 有委員查詢有關工程進度，並建議把避雨上蓋的擬建位置先通知土力工程處，方便日後工程進展；

筲箕灣阿公岩道近聯昇工業大廈設置避雨上蓋的探槽工程

在筲箕灣亞公岩村道設避雨上蓋工程

- 有委員查詢有關工程進度；

16.	東區民政事務處(民政處)代表就委員的查詢回應如下：

柴灣翠灣街迴旋處安全島美化工程

(a)	民政處表示現階段有待運輸署對在安全島周邊以花盆取代現有鐵欄的意見；

在泰民街近康翠台座之48號專線小巴站側加建避雨上蓋

(c)	就此項工程，民政處經聯絡土木工程拓展署轄下土力工程處的土力工程項目部後，獲該處有關人員協助向屋宇署索取以往在該地興建居屋時的斜坡評估資料及撰寫穩定性評估報告，現正待該處的港島部審核評估報告；

柴灣大潭道山翠苑設置避雨上蓋

(d)	就此項工程，民政處已聯絡土力工程處，並告知擬於題述地點設置避雨上蓋的工程建議。由於土力工程處現正為相關斜坡進行防止山泥傾瀉計劃，將會為該地點斜坡進行評估及安排進行加固工程。工程預計於2011年內完成，因此民政處會在2010年底再跟進此項工程建議；

筲箕灣阿公岩道近聯昇工業大廈設置避雨上蓋工程

(e)	民政處回應表示已得到土力工程處的初步回覆，建議地點的斜坡穩定性符合設置避雨上蓋的標準，待該處的港島部審核評估報告後，民政處會將工程交由工程組規劃設計，以及跟進撥地事宜；

在筲箕灣亞公岩村道設避雨上蓋

(f)	民政處回應表示康文署及建築署並沒有備存斜坡的穩定性評估紀錄，因此會聯絡土力工程處的土地工程項目部請求協助為斜坡作評估。

17.	主席、副主席、曾健成、陳添勝、杜本文、呂志文、江澤濠、勞鍱珍、趙資強、古桂耀、趙家賢以及黃建彬等12位委員分別就東區民政事務處(社區事務組)的報告發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

在東區進行裝置兩個電子訊息板工程

- 有委員擔心電子訊息板強光會引致光污染及浪費電力資源，建議縮短電子訊息板的運作時間。有委員提出不同的開放時間建議以作參考；

- 有委員認為應在環保節能和資訊傳播之間取得平衡；現時電子訊息板正使用省電的發光二極管，而且亦沒有面向住宅區，因此不同意上述意見。

18.	民政處代表熊女士表示現時電子訊息板和會堂開放時間(即早上九時至晚上十時)相同，而兩塊電子訊息板分別面向工業區及東區走廊，並已盡量減低光線對附近民居的影響。

19.	主席總結時表示，建議委員自行到場地作實地視察，並轉交設施管理及活動推行工作小組跟進電子訊息板的運作時間，現時仍會沿用早上九時至晚上十時的運作時間。

20.	主席及古桂耀等2位委員就定期合約顧問公司的報告分別發表了意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員查詢「小西灣道休憩處改善及提升太陽能燈的照明度工程」(工程編號：E-DMW027)的太陽能燈的光度是否符合標準；以及

- 有委員查詢「前北角邨短期休憩用地美化工程」(工程編號：E-DMW029)的進展情況。

21.	政府部門及顧問公司代表就委員的回應如下：

康文署

- 康文署代表蕭先生表示舊式的太陽能燈容易受天氣陰晴影響，光度較不穩定，所以題述地點已改用電燈照明；

顧問公司

- 顧問公司表示「小西灣道休憩處改善及提升太陽能燈的照明度工程」正在作進行標書分析，預計2009年11月可以決定詳情及開始動工，工程需時約三個半月，預計可於2010年3月至4月完工；

- 就「前北角邨短期休憩用地美化工程」，顧問公司表示工程已於2009年9月25日開展工程，預計於2010年農曆年前完工。

IV.	康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第68/09號)

22.	主席歡迎康文署署理圖書管高級館長(東區)梅治昌先出席會議，並請梅先生介紹文件第68/09號。

23	委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。.

V.	康文署於2009年8月至9月份在東區社區內舉辦的康樂體育活動及

設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第69/09號)

24.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生以及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第69/09號。

25.	委員會通過康樂及文化事務署提交的匯報文件，包括通過有關該署內須要將約231,847元交回東區區議會的中央儲備，並在下一個財政年度預留該款額，以支付2010年3月的康體活動計劃的開支。

VI.	康文署在東區舉辦免費地區文娛節目及其他文化藝術活動的情況匯報

(地區設施管理委員會文件第70/09號)

26.	主席歡迎康文署署理高級經理(港島文化事務)潘陳玲玲女士出席會議，並請陳女士介紹文件第70/09號。

27.	委員會備悉康文署的報告及有關的節目編排，包括通過與柴灣區大廈居民協會及柴灣區街坊福利會的合辦申請。

VII.	地區工程工作小組第九次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第71/09號)

28.	陳添勝及曾向群等2位委員就康文署「杏花邨空地 (近30座)興建休憩處風險評估研究工程」發表了意見，內容摘錄如下：

- 有委員提及多年前教育署曾有計劃在該地興建中學，後來因為機電工程署對該地風險提出指引而取消有關計劃，因此他認為既然已有機電工程署的指引，部門便不應花費數十萬元為工程作出風險評估，另外在計劃休憩公園時亦須注意於居民對該地現時臨時停車場及泊車位的需要；以及

- 有委員認為為了符合政府的風險管理政策以及居民的安全，有關研究是有需要的。

29.	康文署代表蕭先生表示，由於該地鄰近石油氣設施，風險評估研究是應政府要求而做，因此建議委聘合約顧問承辦商進行獨立風險評估研究，以符合政府的風險管理政策。

30.	委員會對是否通過康文署「杏花邨空地 (近30座)興建休憩處風險評估研究工程」撥款進行表決。委員會以25位委員支持，1位反對及1位棄權的情況下，通過上述撥款。陳添勝委員要求記錄他是反對是項工程撥款。

31.	委員會備悉題述會議紀要，以及通過康文署於2009-10年度在東區康樂場地的三項60萬元或以下小型工程改善計劃，並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共927,500元，以支付相關工程費用；以及備悉有關工程計劃的經常性開支共26,875元。

VIII.其他事項

32.	曾健成委員向康文署反映以往在維多利亞公園舉辦工展會時行人通道過於狹窄，建議該署要求主辦單位擴闊通道，免生危險。主席請康文署備悉有關建議。

IX. 下次會議日期

33.	議事完畢，會議於下午4時10分結束。下次會議將於2010年2月4日舉行。

東區區議會秘書處

2010年2月