東區區議會轄下

地區設施管理委員會第二次會議

會議紀錄

日期︰2010年2月4日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

陳啟遠委員

陳靄群委員, MH

陳添勝委員

趙承基委員, MH（主席）

鄭志成委員

趙資強委員

趙家賢委員

周潔冰博士, MH

蔡素玉太平紳士

鍾樹根BBS太平紳士

傅元章委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

洪連杉委員

葉就生委員, MH

江澤濠委員, MH

古桂耀委員

龔栢祥委員, MH（副主席）

郭偉强委員

林翠蓮委員

劉興達委員

李汝大委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

李漢城BBS太平紳士

勞鍱珍委員, MH

羅榮焜委員, MH

呂志文委員

顏才績委員

顏尊廉委員

邵家輝委員

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

杜本文委員

曾向群委員, MH

曾健成委員

曹漢光委員

黃健興委員

黃建彬委員

黃月梅委員

楊位醒委員, MH

黎志強議員﹙列席議員﹚

致歉未能出席者

馮翠屏委員

彭韻僖委員, MH

列席者

許英揚太平紳士	東區民政事務處東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

蕭有光先生	康樂及文化事務署東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

趙莉莉女士	港島東區地政處高級產業測量師

陳國鴻先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

梁國怡先生	民政事務總署建築師(工程)9

詹鎮源先生	東區民政事務處高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任(區議會)

應邀出席嘉賓

林君敏小姐	聯協建築師事務所有限公司建築師

趙振業先生	杜志成父子有限公司助理項目工料測量師

李醒鴻先生	何田顧問工程師有限公司結構顧問

李錦明先生	湯瑪士(香港)有限公司	機電顧問

唐令顯先生	警務處警司(策劃及發展)

(Mr. Peter R. Donohue)

李佩珍女士	社會福利署東區及灣仔區助理福利專員3

蔣德望先生	社會福利署東區及灣仔區籌劃及統籌主任1

楊華雄先生	香港房屋協會高級經理(物業策劃及發展)

盧詠思小姐	香港房屋協會經理(社區關係)

林雲峰教授, JP	建築設計及研究所有限公司總監

陳興文先生	建築設計及研究所有限公司建築師

熊頌恩小姐	建築設計及研究所有限公司建築主任

甄家驊先生	水務署工程師/香港及離島區(分配)1

陳觀連先生	水務署水務督察/香港及離島區(分配2)3

姚志勤先生	水務署助理水務督察/客戶服務(申請供水) 香港及離島區1

楊偉雄先生	水務署用戶服務督察

羅德仁先生	渠務署工程督察/香港東及灣仔2

熊薇女士	東區民政事務處社區事務主管

廖志強先生	政府產業署高級產業測量師(土地應用)1

黃保光先生	政府產業署產業測量師(土地應用)11

張華安先生	規劃署高級城市規劃師/港島6

吳雪兒女士	港島東區地政處高級產業測量師

沈南龍先生	食物環境衞生署參事(策劃)1

吳方嘉玲女士	食物環境衞生署總政府車輛事務主任(行動)

溫偉賢先生	水務署工程師/香港及離島區(特別職務1)

鍾玉芳女士	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

黃淑芬女士	康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

梁景法先生	康樂及文化事務署高級康樂事務經理(社區體育活動)

成麗金女士	康樂及文化事務署康樂事務經理(社區體育活動)3

潘陳玲玲女士	康樂及文化事務署經理(港島)巿場推廣及地區活動

楊詠琴女士	康樂及文化事務署總經理(觀眾拓展,藝術節及娛樂節目)

馮惠芬女士	康樂及文化事務署總經理(港九文化事務)

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

呈文件

(1)	有關修訂2008-09年度委員會第十一次會議，以供議程I時討論。

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。

# I.	通過地區設施管理委員會(2008-2009年度)第十一次會議及第一次會議

# 紀錄初稿

2.	秘書處有一份修改會議紀錄的建議。

3.	修改建議是有關地區設施管理委員會(2008-09年度)第十一次會議紀錄初稿的「致歉未能出席者」項，梁淑楨委員因病缺席當日會議，惟當日因溝通上出現誤會，以致未能在會上由委員會通過其同意缺席申請，因此修訂後梁委員的缺席應為“同意缺席”。

4.	除了上述修訂外，上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	介紹地區設施管理委員會的職權範圍

(地區設施管理委員會文件第1/10號)

5.	主席請秘書介紹文件第1/10號。

6.	委員會備悉載於文件的委員會職權範圍。

III.	提名地區設施管理委員會的增選委員

(地區設施管理委員會文件第2/10號)

7.	主席請秘書介紹文件第2/10號。

8.	在宣布截止接受增選委員的提名前，主席詢問委員是否仍有新的提名。在截止時間過後，主席宣布共收到兩份有效的提名書。主席請副主席介紹兩位獲提名人（李鎮強先生及劉珮珊女士）的社區服務資料。

9.	委員會通過向東區區議會推薦李鎮強先生及劉珮珊女士為地區設施管理委員會的增選委員。

（會後備註︰東區區議會已於2010年3月4日的東區區議會會議上，通過上述推薦。）

IV.	通過定期列席地區設施管理委員會會議的政府部門代表名單

(地區設施管理委員會文件第3/10號)

10.	主席請秘書介紹文件第3/10號。

11.	委員會通過載於文件的定期列席委員會會議的政府部門代表名單。

V.	成立地區設施管理委員會轄下的工作小組

(地區設施管理委員會文件第4/10號)

12.	主席請秘書介紹文件第4/10號。

13.	經討論後，委員會同意成立「地區工程工作小組」及「設施管理及活動推行工作小組」，並通過小組的任期為兩年，以及小組的職權範圍。

VI.	2009/10年度東區地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第6/10號)

14.	主席歡迎民政事務總署建築師(工程)9梁國怡先生；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築師林君敏小姐；杜志成父子有限公司助理項目工料測量師趙振業先生；何田顧問工程師有限公司結構顧問李醒鴻先生及湯瑪士(香港)有限公司機電顧問李錦明先生；水務署工程師/香港及離島區(分配)1甄家驊先生、水務督察/香港及離島區(分配2)3陳觀連先生、助理水務督察/客戶服務(申請供水) 香港及離島區1姚志勤先生及用戶服務督察楊偉雄先生；渠務署工程督察/香港東及灣仔2羅德仁先生；康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士、總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士；民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生及社區事務主管熊薇女士出席會議。主席請秘書介紹文件第6/10號以及請各相關部門簡介工程進度。

15.	在討論東區民政事務處「北角福元街環境美化及改善工程」(編號14)時，劉興達、許清安、江澤濠、梁志剛、曾健成以及趙資強等6位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員查詢改善設計後種植的植物品種以及植物的高度會否改變；

- 有委員查詢渠務署對擺放花槽／花盆和有關地下設施的意見；以及

- 有委員提及該處有食肆長期霸佔位置的問題，查詢在花槽位置放入可移動的花盆，花盆會否容易被搬移。

16.	民政事務總署代表陳先生以及渠務署代表羅先生分別就委員的意見及提問，回應回下：

民政事務總署

- 建議的花槽已因應渠務署的要求收窄，而花糟內的花盆是由五個花盆組合而成，由於是組合式設計，因此不容易被搬走；建議的花槽已因應渠務署的要求收窄，並改為附有座板及可移動的組合式花槽。每個花槽由三個花盆組合而成，由於是組合式設計，因此不容易被搬走；

- 修訂設計後的花槽深度並沒有改變；以及

渠務署

- 該署要求修改設計的原因是為了方便日後維修該地段的渠務設施，因此在技術上是必須的。

17.	在討論「柴灣泰民街近康翠台第4座行人路設置避雨上蓋的探槽工程」(E-DMW084)及「柴灣翠灣街迴旋處安全島工程」(E-DMW085)時，曾健成及古桂耀等2位委員表示，希望有關工程能如期完成。

18.	在討論「興華社區會堂的改善工程」(E-DMW050)時，古桂耀委員表示近日興華邨社區會堂外的電子顯示板並沒有運作，而場地內的感應器可能有損壞，因此被三角形盒蓋蓋上，他請東區民政事務處儘快進行維修，跟進有關事宜。

19.	東區民政事務處代表熊女士在回應時表示，近日興華邨社區會堂電子顯示板的屏幕出現問題，部分零件須要更換。承辦商已跟進有關問題，並於今個星期內進行測試。另外，她會與機電工程署同事跟進感應器的問題。

20.	主席查詢「前北角邨短期休憩用地美化工程」(E-DMW029)是否能如期完工，以及較早前提及的水務問題是否已解決。

21.	民政事務總署代表梁先生在回應時表示，該署及定期合約顧問代表已與水務署磋商，解決了駁水問題，工程項目可如期完工。

22.	就「前北角邨短期休憩用地美化工程」，主席請委員備悉有關公園定名為「北角海濱花園」。

23.	林翠蓮委員查詢該花園是否種植大量花草樹木，否則名稱可考慮改為「北角海濱公園」。

24.	康文署代表蕭先生在回應時表示，康文署在決定休憩用地名稱時有一套內部準則。一般而言，「花園」的規模較小，而「公園」一般要包括動態及靜態設施。就題述工程，以「花園」為名較為合適表達用地的面積。

25.	經討論後，委員會備悉文件第6/10號的進度及財政報告。委員會亦備悉前北角短期休憩用地美化工程計劃(E-DMW029)興建的公園將會命名為「北角海濱花園」。另外，如交接順利，東區民政事務處亦有計劃於2010年3月13日舉行開幕典禮。

（會後備註：委員會於2010年2月12日舉行實地視察活動，並於2月22日舉行會議。會上定期合約顧問公司向委員報告寵物角的情況，並指出其設計是根據屋宇署的暢通無阻通道設計手冊而制定。經討論後，委員會未能完全接納定期合約顧問公司的報告，並表示基於公眾安全的考慮，要求定期合約顧問公司把寵物角加以修整。根據定期合約顧問公司的初步預算，有關費用約須45萬元。東區區議會原則上通過在地區小型工程項目預留有關撥款。）

VII.	東區區議會轄下地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第5/10號)

(i)	建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河抽水站的休憩用地

26.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，共同參與討論。

27.	傅元章委員表示，現時康文署有一列植物擺放於工地與現有西灣河遊樂場間，以分隔地盤及現有休憩用地。他建議該署考慮在工程完結時搬移該些植物，使抽水站休憩用地與現有遊樂場連為一體。另外，他亦請康文署緊密監察工程進度，期望工程可更快完工。

28.	康文署代表回應時表示，她將與建築署跟進委員的建議及會繼續監察工程進度。

(ii)	要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地

29.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士；民政事務總署建築師(工程)9梁國怡先生；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築師林君敏小姐；杜志成父子有限公司助理項目工料測量師趙振業先生；何田顧問工程師有限公司結構顧問李醒鴻先生及湯瑪士(香港)有限公司機電顧問李錦明先生出席會議，共同參與討論。定期合約顧問代表林小姐向委員會簡介設計方案。

30.	趙資強、梁淑楨、黃建彬、羅榮焜以及趙家賢等5位委員發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員對整體設計方案表示滿意，並希望有關工程能儘快完成；

- 有委員提及康體設施應可鼓勵一家大小共同享用為主；另外有委員認為應加設長者拉筋運動的設施。有委員表示部門可參考現時鰂魚涌公園內的長者健體設施；

- 有委員述及他在配水庫足球場踢足球的經驗，認為圍網應考慮再加高，防止足球飛出場外。不過，亦有委員認為現時圍網高度已足夠；

- 有委員表示部門在設計避雨亭時應善用該地地勢及風向，以增強其阻擋風雨的功能；

- 有委員建議地面顏色可改用綠色，讓巿民在地面行走時有踏上草地的感覺；以及

- 有委員建議部門應盡量配合整個配水庫場地(即緩跑徑及足球場)的設施，做出整體設計方案。

31.	定期合約顧問代表林小姐就委員的意見及提問，回應如下：

- 該公司備悉委員的意見，並會在深化設計時盡量納入有關建議；

- 由於水務署對配水庫頂部設施有嚴格的要求，因此現時該地的足球場圍網只有五米高。不過，該公司會與水務署聯絡，跟進加高圍網的可行性；

- 設計中的健身及避雨設施已善用山坡作為屏障；以及

- 設計圖中的足球場及緩跑徑之間會由圍網分隔，並有一扇門方便巿民出入兩個場地。

32.	主席總結時表示，部門在有需要時可與有興趣的委員召開進度會議，以作詳細研究及跟進工程。

(iii)	促請康文署介紹維園泳池重建工程之詳情及進度

33.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，共同參與討論。

34.	周潔冰委員查詢上次委員會提出的改善建議的跟進結果，並要求部門就工程進行期間有關紓緩交通阻塞問題的資料，向委員會滙報。

35.	康文署代表鍾女士及東區康樂事務經理蕭有光先生就委員的提問，回應如下：

- 委員會在上次會議上提及的建議，已交給建築署跟進。至於燈光問題，由於重建後的維園泳池屬室內泳池，泳池的燈光對附近居民相信不會有太大影響；另外，日後在泳館開放後，該署會在有需要時開放館內的活動室，以切合巿民的需要；以及

- 現時重建維園工地外已有指定的交通指揮人員，防止工程車阻塞興發街的交通。另外，地盤的出入口已有指示燈，提醒興發街停車場使用者小心地盤車輛的出入。

(iv)	鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告

36.	主席歡迎警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；政府產業署高級產業測量師(土地應用)1廖志強先生、產業測量師(土地應用)11黃保光先生；規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生；港島東區地政處高級產業測量師吳雪兒女士；食物環境衞生署參事(策劃)1沈南龍先生、總政府車輛事務主任(行動)吳方嘉玲女士；康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士及水務署工程師/香港及離島區(特別職務1)溫偉賢先生出席會議，共同參與討論。

37.	就於柴灣區內尋找一處永久性選址合併重置警務處的汽車扣留中心及驗車中心和食環署車房的事宜，規劃署代表張先生向委員簡介位於柴灣創富道一幅工業用地的選址建議。

38.	主席、副主席、曾向群、趙家賢、黃建彬、杜本文、古桂耀、丁江浩、梁淑楨、曾健成以及黎志強等11位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 多位委員表示支持有關選址，並希望各部門盡快搬離現時鰂魚涌地點，使鰂魚涌公園盡快落實興建；

- 有委員認為日後警務處的驗車中心及食環署的車房須配合創富道附近的環境，並減少對附近環境的噪音及空氣污染。有委員建議新永久車房的頂部應多綠化，並考慮利用太陽能供電。有委員更建議為整條創富道進行綠化；

- 有委員表示，題述用地最接近杏花邨，建議有關部門向杏花邨業主委員會進行地區諮詢；

- 有委員向康文署查詢是否可先為鰂魚涌公園進行設計，以加快工程進度；

- 有委員查詢水務署在交回臨時用地後所騰空土地的用途。有委員查詢可否先發展水務署騰空的土地；

- 有委員提及食環署車房停泊不少垃圾車。他希望食環署解決垃圾車發出氣味的問題，以免影響附近居民；

- 有委員查詢日後建議的新永久車房高度，以及會否阻礙附近住宅的景觀；以及

- 有委員建議在興建車房時，其座向應背向杏花邨，並盡量美化外觀，減少對民居的影響。

39.	康文署代表鍾女士及規劃署代表張先生分別就委員的意見及提問，回應如下：

康文署

- 由於水務署騰出的空地面積有4,100平方米，如先發展此用地涉及工程成本，初步計算至少需要1,400多萬元。該署認為須審慎考慮是否應以1,400多萬元作短期發展用途；

規劃署

- 該署表示，建議的永久車房距離杏花邨50座約120米，因此並不太接近民居。另外，由於車房附近的東區醫院設有直昇機停機坪，因此有關部門對附近的區域有高度限制，一般不可超過主水平基準上70米。雖然現時擬議發展的建築物高度有待設計及研究方案完成後才可落實，不過其高度一定不會超過主水平基準上70米，該署並希望該發展的高度不會超逾毗鄰的巴士廠；

- 該署備悉委員對綠化屋頂及創富道的意見，有關部門會在詳細設計階段研究其可行性；

- 該署理解鰂魚涌區居民對鰂魚涌公園的需求，不過他亦希望居民理解永久性用地的發展需經過一定的申請程序及研究，以及須向立法會申請撥款，發展時間較長是難以避免；以及

- 若委員會支持選址建議，相關部門會盡快展開工程計劃的可行性研究。

40.	趙家賢委員對是項議題作出下列聲明：

“本人強烈關注「鰂魚涌公園第II期(第2和3階段)」的進展，要求部門落實有關項目發展的時間表。”

41.	經討論後，委員會通過支持位於創富道的永久性用地選址，並希望各部門從速進行計劃。

(v)	美化港鐵天后站至永興街一段區域景觀

42.	主席歡迎香港房屋協會（房協）高級經理(物業策劃及發展)楊華雄先生、經理(社區關係)盧詠思小姐；建築設計及研究所有限公司總監林雲峰教授,JP、建築師陳興文先生及建築主任熊頌恩小姐出席會議，共同參與討論。林教授向委員介紹有關雕塑建議。

43.	主席、副主席、丁毓珠、梁國鴻、曹漢光、周潔冰、杜本文、江澤濠、古桂耀、傅元章、勞鍱珍、曾向群、葉就生、蔡素玉、黎志強、顏尊廉、林翠蓮、李漢城、趙資強以及陳啟遠等20位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員認為房協應先與各部門協調非標準項目之保養期後才向委員會滙報，以便委員會在會上討論保養期；

- 有委員認為以帆船雕塑作為地標較佳，因可配合銅鑼灣避風塘漁民漁船的歷史背景；

- 有委員認為以魚作地標可帶出鯉躍龍門，活躍動感的氣息；

- 有委員關注雕塑的物料以及日後的維修保養問題；有委員表示物料不可反光，以免影響附近居民；

- 有委員建議在雕塑下面設小平台，防止巿民攀爬雕塑，產生危險；以及

- 有委員建議在雕塑旁加射燈。

44.	房協建築設計及研究所顧問代表林教授在回應時表示，待選定雕塑設計後，該公司會研究就雕塑的結構及安全性問題交由屋宇署審批，以確保雕塑符合安全原則；

45.	房協代表楊先生補充，由於政府工程合約的保養期一般只有一年，因此房協就是次工程亦提供一年保養期。

46.	委員會對選擇雕塑進行表決，表決的結果如下：

| 雕塑編號 | 支持委員人數 |
| --- | --- |
| 1A | 10 |
| 1B | — |
| 2A | 1 |
| 2B | 13 |

47.	委員會經表決後選取了編號2B的雕塑，並同意一年維修保養期。委員會亦要求房協於半年後滙報計劃的進度。

VIII. 康樂及文化事務署(康文署)於2010/11年度在東區康樂場地的60萬元

或以上小型工程計劃撥款申請

(地區設施管理委員會文件第7/10號)

48.	主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請蕭先生介紹文件。

49.	古桂耀委員查詢項目(iii)的閉路電視系統有否夜視錄影的功能。

50.	康文署代表蕭先生在回應時表示，港島東游泳池是室內池，室內燈光相信能符合該系統的要求。

51.	委員會經討論後，通過康文署東區康樂事務辦事處在2010/11年度計劃推行的三項60萬元或以上的小型工程改善計劃，包括(i)柏架山紅屋側第二期休憩處興建工程；(ii)杏花邨空地近30座休憩處興建工程；以及(iii)港島東體育館及游泳池閉路電視系統改善工程。委員會並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共16,350,000元，以支付相關工程費用，以及有關工程計劃的經常性開支共745,000元。康文署將會依據東區區議會所批獲的撥款而按工程的次序推行各項有關工程。

IX.	東區民政事務處於2010/11年度建議的地區小型工程計劃

2010-2011東區區內花盆、花槽和美化地帶添換植物及園藝保養

(地區設施管理委員會文件第8/10號)

2010-2011東區區內緊急維修與雜項改善/維修工程預撥款項

(地區設施管理委員會文件第9/10號)

2010-2011東區區議會設置渠務設施的疏浚計劃及區內多個地點的剪草工作

(地區設施管理委員會文件第10/10號)

筲箕灣阿公岩道聯昇工業大廈外空置土地設置避雨上蓋的探槽工程

(地區設施管理委員會文件第11/10號)

52.	主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議。並請姚先生介紹文件第8/10至11/10號。

53.	經討論後，委員會通過向東區區議會推薦預留撥款給下述4項工程：

| 工程項目 | 所需撥款 (元) |
| --- | --- |
| 2010-2011東區區內花盆、花槽和美化地帶添換植物及園藝保養 | 1,150,000 |
| 2010-2011東區區內緊急維修與雜項改善/維修工程預撥款項 | 500,000 |
| 2010-2011東區區議會設置渠務設施的疏浚計劃及區內多個地點的剪草工作 | 200,000 |
| 筲箕灣阿公岩道聯昇工業大廈外空置土地設置避雨上蓋的探槽工程 | 10,000 |

X.	康文署於2010年4月至2011年3月在東區舉辦的康樂體育活動計劃

(地區設施管理委員會文件第12/10號)

54.	主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生、東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請蕭先生介紹文件。

55.	委員會通過康文署於2010-11財政年度在東區舉辦的康體活動計劃，以及向東區區議會申請預留撥款以資助下列的活動開支：

| 活動名稱 | 總撥款額 |
| --- | --- |
| 田徑、水上、個人、戶外及隊際活動 | 2,359,039元 |
| 舞蹈及健體活動 | 2,016,023元 |
| 其他活動 | 1,646,750元 |

XI.	2010/11年度康文署東區公共圖書館舉辦免費地區性推廣活動的計劃建議

(地區設施管理委員會文件第13/10號)

56.	主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士出席會議，並請陳女士介紹文件。

57.	委員會通過康文署在東區公共圖書館舉辦免費地區性推廣活動的計劃建議，並向東區區議會申請預留撥款51,606元，以支付康文署在2010年4月至2011年2月的活動預算開支；以及在下一個財政年度預留約4,360元，以支付2011年3月該署在圖書館舉辦推廣活動的開支。

XII.	康樂及文化事務署在東區提供免費地區文娛節目的情況匯報及

2010/11年度在東區提供免費地區文娛節目的建議

(地區設施管理委員會文件第14/10號)

58.	主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)黃淑芬女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議，並請黃女士介紹文件。

59.	古桂耀委員查詢「兒童綜合表演」項目減少演出場數的原因。

60.	康文署代表黃女士回應時表示，因應區內居民的需要及在現有資源不變的情況下，2010/11年度分別增加了一場粵劇欣賞及中國傳統木偶表演，因此相應減少了「兒童綜合表演」及「民歌及流行音樂會」的場數。

61.	經討論後，委員會通過文件第六至七段的五項合辦申請，以及通過2010/11年度地區免費文娛節目建議計劃，並接納文件第六段的合辦申請。另外，委員會通過向東區區議會申請預留撥款452,400元，以支付該署在2010-11財政年度在東區提供免費地區文娛節目的預算開支；以及通過在2011-12年度預留約37,400元，以支付2011年3月的開支。

XIII. 康樂及文化事務署2010/11年度擬在東區舉辦的文化藝術活動

(地區設施管理委員會文件第15/10號)

62.	主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)黃淑芬女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議，並請黃女士介紹文件。

63.	古桂耀委員查詢有關「學校文化日計劃」項目(13)，兩場文化活動只有12人參加的原因。

64.	康文署代表陳女士在回應時表示，學校文化日計劃的參加者均由有關學校進行選拔，而有關的文化活動由多間學校共同參與，報告內的人數只顯示該所學校的參加人數。

(會後補充：上述兩場活動的詳細資料如下：

[a.]	2009年9月24日下午2時30分
		牛池灣文娛中心劇院
		無言天地《創世記》視覺溝通劇場

[b.]	2009年11月13日
		香港電影資料館電影院

《上學路上》放映及討論）

65.	經討論後，委員會備悉康文署於2010/11年度擬在東區舉辦的文化藝術活動。

XIV. 「普及體育研究－香港市民參與體能活動模式」研究報告及跟進工作計劃

(地區設施管理委員會文件第16/10號)

66.	主席表示，由於是項議程的討論範圍同時涉及社區體育事務等事宜，經有關委員會的主席同意，委員會將與文康及社區建設服務委員會聯席討論是項議題。

67.	主席歡迎康文署高級康樂事務經理(社區體育活動)梁景法先生及康樂事務經理(社區體育活動)3成麗金女士出席會議，並請梁先生介紹文件。

68.	康文署代表簡介「普及體育研究－香港市民參與體能活動模式」研究報告及跟進工作計劃，並就跟進工作計劃徵詢委員會意見。

69.	主席、副主席、曾向群、江澤濠、周潔冰、林翠蓮、曹漢光、趙資強、楊位醒以及顏尊廉等10位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員表示支持跟進計劃，並請該署考慮更著重加強宣傳缺乏運動的害處；

- 有委員表示東區康樂體育場地設施不足，特別是東區的游泳池及羽毛球場，要求康文署在研究普及體育的策略時，須注意研究結果應如何切實實行以及研究有關配套如何配合題述計劃；

- 有委員指出房屋署轄下有不少康樂場地，但沒有專業教練提供訓練，相反康文署有不少教練但沒有足夠場地。因此他建議康文署與房屋署合作，由康文署提供教練，並由房屋署組織普及體育運動；

- 有委員提及不少報讀康文署訓練班的學員有重覆報名的現象，認為計劃的跟進應包括如何解決上述問題；

- 有委員認為運動各適其適，即使沒有設施亦可運動，例如緩步跑；有委員提及在制定運動策略時，須注意不同年齡組別人士所需；以及

- 有委員提及渣打馬拉松的參加人數每年上升，今年的總參加人數多達6,500人，當中東區居民佔17%。他建議康文署可考慮資助地區團體，或建立合作伙伴關係，一起進行普及體育計劃。

70.	康文署代表梁先生就委員的意見及提問，回應如下：

- 康文署代表多謝委員的意見，康文署會加強向市民宣傳及推廣恆常參與運動及其他體能活動的重要和益處，以及強調缺乏運動的害處，以鼓勵更多市民積極參與運動及其他體能活動；

- 就場地設施的提供，報名及租用場地的細節，將會在第二階段的跟進工作展開檢討；

- 除運動外，現時亦強調進行體能活動，進行體能活動不須要特別的場地及設施。該署稍後會與衞生署研究如何鼓勵市民在日常的生活中多做體能活動；以及

- 該署表示稍後會邀請區議會提名「活力專員」，協助在地區推廣普及運動的工作。

XV.	關注東區長者康樂及文化設施

(地區設施管理委員會文件第17/10號)

71.	主席歡迎社會福利署東區及灣仔區助理福利專員3李佩珍女士、東區及灣仔區籌劃及統籌主任1蔣德望先生；康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生、東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士、圖書館高級館長(東區)陳小端女士、高級經理(港島文化事務)黃淑芬女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議以及東區民政事務處聯絡主任主管（社區事務）熊薇女士。主席介紹文件第17/10號。

72.	政府部門就文件第17/10號回應如下：

社會福利署

- 當長者人口增加，體弱長者數目亦會相應增加，相應的設施配套十分重要。現時東區康文署轄下設施及民政處的社區會堂通道和設施已按法例要求有適當的配合；

- 該署曾就這份文件與東區安老服務單位開會，收集長者對東區康樂及文化設施的意見。長者建議在公園及巴士站加設座位及健身設施；路牌的字體需要較大；過路燈可加設倒數指示，幫助行動緩慢人士決定是否有足夠時間過路；另外公園及長者設施應加設長者活動園地，讓他們有機會展示手工藝品及表演；

康文署

- 康文署代表在回應時表示，康文署在策劃各類設施時，均會廣納各方面的意見及平衡不同人士與年齡的需要，現時大部分的康體設施均適合各年齡人士使用。康文署一直關注到人口老化的趨勢及東區市民對長者設施的需求，除了在部分大型公園增建長者健體設施外，亦在計劃興建的新休憩場地加入長者健體設施，並將部分場地現有使用率較低的兒童遊樂設施或已老化損壞的健體設施更換為長者健體設施，以應付日益增加的需求。在圖書館方面，東區各間固定圖書館備有螢幕顯示放大軟件，以及在柴灣及鰂魚涌公共圖書館設有桌面放大器，以方便有需要的長者、視障人士或弱視讀者瀏覽互聯網及閱讀印刷資料。該署在西灣河文娛中心亦有安排粵劇及中國戲曲等節目，以迎合區內長者的興趣。康文署會繼續留意東區老齡化的趨勢，並會密切關注東區長者對康樂設施及康樂活動的需求，在籌劃興建新康樂場地及計劃每年的康樂活動時，會特別考慮增加及提供適合長者的設施及活動。社會福利署代表提及與區內安老服務單位開會時，收到長者對公園及文娛中心增設更多座椅及加設長者活動園地的意見，以供委員會及康文署參考；

東區民政事務處

- 東區區議會管理的社會中心／社區會堂經常提供場地給地方團體租用，以舉辦健康講座和綜合表演等。另外宣傳區議會工作專責小組亦有舉辦敬老活動及新春敬老齋宴，以滿足東區長者的需要；

- 該處備悉委員的意見，並會於策劃興建新社區會堂／社區中心時，一併考慮有關建議，並會考慮公開接納不同人士的意見。另外，在翻新社區會堂／社區中心時，該處會平衡各方人士的需要，包括理解長者對社區會堂／社區中心需求；

73.	林翠蓮委員申報她是現任香港耆英協進會黃李碧恥長者IT中心董事以及曾是耆康會雋藝演藝中心行政顧問。

74.	副主席、杜本文、林翠蓮、曹漢光以及顏尊廉等5位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員表示關注人口老化的趨勢對東區長者康樂及文化設施的影響，要求康文署在考慮東區長者康樂及文化設施政策及設施時，多加留意東區人口老化的情況，以滿足東區的需求；

- 有委員建議政府部門考慮與社區團體合作舉辦適合長者的活動；

- 有委員建議康文署考慮以現有場地調配為園藝種植地，此類項目成本較少，而且頗受長者歡迎；

- 有委員提及他在長者資訊科技中心得到的經驗，一般男性長者較喜歡資訊科技活動，這可能是由於上一代男性知識水平較高，因此在提供合適的康樂及文化設施時，應考慮怎樣配合不同性別人士的需要；以及

- 有委員認為隨着時代的變遷，部門如以現代長者的生活及知識水平來制定未來政策可能會有偏差。

75.	社會福利署及康文署代表就委員的意見回應如下：

社會福利署

- 該署備悉委員的意見，老化是一個人生命歷程的一部份，而本港社會亦已步向老齡化，康文署能密切關注東區長者對康樂設施及活動的需求，並籌劃相應的康樂體育文化活動及有關設施是值得欣賞的；

- 該署建議區議會和各政府部門及社會福利機構應著重宣傳、教育及推廣，讓市民及早為老年生活作準備，並鼓勵長者多利用康樂文化設施，以及多參與體育活動；

- 基於歷史發展的種種因素，現今香港長者教育水平偏低，當中尤以女性為甚，而長者中心服務使用者則以女士為主，隨著人口特徵的轉變，將來長者教育水平亦會提高，服務模式和內容也要隨之更新；

康文署

- 該署備悉委員的意見，就園藝種植的建議，該署現時已於慧翠道設有社區苗圃計劃，另外日後興建的鰂魚涌公園第II期亦已有計劃包括社區苗圃；以及

- 該署會繼續密切留意東區長者的需要，以制定合適的年長康樂文化活動及提供相關的設施配合。

XVI. 社區演藝節目試驗計劃

(地區設施管理委員會文件第24/10號)

76.	主席歡迎康文署總經理(觀眾拓展,藝術節及娛樂節目)楊詠琴女士、總經理(港九文化事務)馮惠芬女士、高級經理(港九文化事務)黃淑芬女士及東區民政事務處社區事務主管熊薇女士出席會議。主席請熊女士及楊女士分別介紹文件及使用簡報介紹題述計劃。

77.	東區民政事務處及康文署代表向委員簡介題述計劃。現時康文署的「社區文化大使計劃」安排本地表演藝術家/藝團在全港各區的社區戶外及室內場地舉行藝術外展活動。為鼓勵本地演藝團體到社區演出，進一步把文化藝術推廣至社區層面，現建議透過民政事務總署、區議會以及康文署三方面合作，於鰂魚涌社區會堂推行「社區演藝節目試驗計劃」，委聘合適的藝團為區內居民提供切合地區特色和需要的免費演藝活動，例如演出、工作坊、示範講座等。在此試驗計劃下，建議鰂魚涌社區會堂每月各預留一個週末、及每月其中兩個星期各一節平日晚上時段，供參與試驗計劃的藝術家／藝團作演出、培訓或工作坊等用途。有關試驗計劃於2010年4月起試行一年。在揀選藝團方面，建議可參考康文署「社區文化大使計劃」，並考慮從中選取合適的藝團參與。

78.	主席、副主席、曹漢光、杜本文、梁國鴻、顏尊廉以及林翠蓮等7位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員查詢題述計劃的目標對象。他認為目標觀眾不應只以年齡作為界別以及計劃應較多元化，配合不同人士需要；

- 有委員認為藝術應沒有年齡界限；不過有委員表示不同意，認為在制定政策時應先設定目標對象，並指出同一個粵劇工作坊，如以青年人為對象應偏重啟蒙作用，以長者為對象的則以欣賞粵劇為主。有委員提及工作坊以教學為主應有一定目標對象，相反表演是公開參與，未必有特定目標；

- 有委員表示部門應多與地區團體合作進行宣傳計劃，以善用地區團體對東區的認識。有委員建議與東區學校合作，以創造及發展合作空間。有委員指出東區文藝協進會在東區舉辦文化藝術活動有豐富的經驗，部門亦可考慮與此類團體合作推行計劃；以及

- 有委員認為應進行半年及更短時間的檢討，以盡早改善計劃，配合發展社區需要。

79.	康文署代表楊女士及東區民政事務處熊女士分別就委員的意見及提問，回應如下：

康文署

- 社區藝術發展有賴社區團體的推動及參與，該署鼓勵參與計劃的本地藝團與地區團體建立伙伴關係；

- 該署對觀眾對象持開放態度，會參考區議會的意見以制定合適的活動；

東區民政事務處

- 現時題述試驗計劃目的是收集各方意見，以助日後制定更合適的藝術計劃；

- 現時演藝節目對象主要取決於參與劇團的劇目，該處備悉委員對社區參與計劃的意見；以及

- 現於鰂魚涌社區會堂推行的「社區演藝節目試驗計劃」，初步建議由民政事務總署負責經費，並由東區區議會和東區民政事務處作合辦，康文署作協辦單位。

80.	委員會對此計劃表示支持，期望此計劃能鼓勵本地中小型演藝團體到社區進行表演活動，推廣文化藝術，增加東區區內居民欣賞藝術表演的機會。委員會要求部門定期向委員會轄下設施管理及活動推行工作小組匯報計劃的進度及成效。委員會通過預留鰂魚涌社區會堂部分時段以推行上述計劃。

XVII. 促請柴灣圖書館外放置多一個還書箱

(地區設施管理委員會文件第18/10號)

81.	副主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士出席會議，並請副主席介紹文件第18/10號。

82.	康文署代表表示會切合區內市民的要求，已初步徵得柴灣市政大廈管理委員會的同意，將現時放置在四樓的其中一個還書箱搬置於市政大廈地下電梯大堂。待有關細節落實後，圖書館會儘快安排還書箱的搬遷及安裝工作。預計有關的工程將會在三月前完成。

XVIII. 康文署檢討在公眾遊樂場內全面禁止吸煙的安排 (2010年2月)

(地區設施管理委員會文件第19/10號)

83.	副主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請蕭先生介紹文件第19/10號。

84.	杜本文、趙資強、黎志強、曾健成、趙家賢、梁淑楨、古桂耀以及曹漢光等8位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 多位委員表示支持康文署在東區公眾遊樂場內繼續實施現行全面禁煙的安排；

- 有委員表示康文署應以較耐用的鋁質顯示牌，取代膠製橫額。有委員認為現時懸掛在公園內的橫額過大，影響美觀；

- 有委員不同意全面取代橫額，認為現時不同區份對休憩用地禁煙安排不同，巿民未必能清楚各區做法。大型橫額或牌匾有助巿民知悉東區情況，以免犯例；

- 有委員建議於新增場地多加巡察，提醒巿民新實施條例；

- 有委員查詢康文署是否有足夠人手執行法例；

- 有委員建議在垃圾桶上張貼更多禁煙標籤，提醒巿民全面禁煙的安排；

- 有委員認為有需要在出入口及當眼地方懸掛大型橫額，並在其他地方繼續設有永久性禁煙牌，提醒巿民禁煙情況；

- 有委員表示康文署在執行整體禁煙計劃有很好的成績。不過他最近收到巿民的反映，指在柴灣公園一些近高山及較隱閉的地方仍然有不少吸煙人士，他請康文署加強在柴灣公園執行禁煙條例；以及

- 有委員提及他曾收到當區吸煙人士反映不同意全面禁煙政策的經驗。他表示理解部分執法的前線人員的困難，希望有關部門在有需要時須與控煙辦及警務處作出聯合行動。

85.	康文署代表蕭先生備悉各委員的意見，並就提問回應如下：

- 該署表示大型橫額是必須的，此安排有助巿民清楚明白全面禁煙的安排及執行禁煙條例；

- 所有康文署轄下的休憩用地內已裝有藍白色的告示牌，禁止遊人在場內吸煙；

- 現時康文署的垃圾桶上已貼有禁煙標貼，另外舊有垃圾桶上的煙頭格已密封，並貼上禁煙的標貼；

- 衞生署控煙辦負責執行禁煙條例，康文署主要輔助該署執行，因此並沒有增加額外人手；以及

- 該署會於吸煙黑點及新增場地加強巡邏，另外在有需要時亦會與衞生署控煙辦及相關部門進行聯合行動。

86.	委員會通過支持康文署在東區的公眾遊樂場內繼續實施現行的禁煙規定，包括現時區內的99個公眾遊樂場地以及在憲報公告的三個新增遊樂場地，即鰂魚涌衞奕信徑休憩處、天后廟道休憩處及北角海水配水庫休憩處。

XIX. 康文署於2009年10月至2009年12月份在東區社區內舉辦的康樂

體育活動及設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第20/10號)

87.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第20/10號。

88.	委員會通過康樂及文化事務署提交的匯報文件。

XX.	康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第21/10號)

89.	主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士出席會議，並請陳女士介紹文件。

90.	委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

XXI. 地區工程工作小組(2008-09年度)第十次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第22/10號)

91.	委員會備悉上述會議紀要。

XXII. 設施管理及活動推行工作小組(2008-09年度)第六次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第23/10號)

92.	委員會備悉上述會議紀要。

XXIII.  下次會議日期

93.	議事完畢，會議於下午8時正結束。下次會議將於2010年4月15日舉行。

東區區議會秘書處

2010年4月