東區區議會轄下

地區設施管理委員會第三次會議

會議紀錄

日期︰2008年4月17日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李汝大委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃建彬委員

黃健興委員

楊位醒委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

蔡素玉太平紳士

鄭志成委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

顏才績委員

顏尊廉委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員（副主席）

黃家維（增選委員）

劉珮珊（增選委員）

致歉未能出席者

林翠蓮委員

曹漢光委員

許清安委員

傅元章委員

彭韻僖委員, MH

馮翠屏委員

黃月梅委員

列席者

曹振華太平紳士	東區民政事務處東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

蕭有光先生	康樂及文化事務署東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

陳廣祥先生	港島東區地政處總產業主任/港島

凌慧欣女士	民政事務總署建築師(工程)1

袁天海先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

詹鎮源先生	東區民政事務處高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任 (區議會)

應邀出席嘉賓

李秀鳳小姐	東區民政事務處東區民政事務助理專員

黃志輝先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

黃德才先生	建築署高級工程策劃經理

溫少耀先生	建築署工程策劃經理

陳祖聲先生	巴馬丹拿建築及工程師有限公司董事

彭素華女士	巴馬丹拿建築及工程師有限公司董事

李啟淦先生	興富顧問有限公司行政總裁

蔡敏儀女士	運輸署工程師(東區)

熊薇女士	東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)2

方啟杰先生	東區民政事務處柴灣聯絡組主管

馮愛卿小姐	康樂及文化事務署圖書館館長(北角公共圖書館)

吳碧儀女士	康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。

# I.	通過地區設施管理委員會第二次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	康樂及文化事務署(康文署)於2008/09年度在小西灣道休憩處推行的

小型工程計劃

(地區設施管理委員會文件第24/08號)

3.	主席歡迎康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請蕭先生介紹文件。

4.	主席、副主席、黃健興、陳靄群、勞鍱珍、古桂耀、趙資強、梁國鴻、呂志文及邵家輝等10位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為改善題述地點的照明系統有助鼓勵該區居民使用該地點的設施，對使用者的安全以及提高休憩處的使用率皆有幫助；

- 有委員表示有關部門應汲取是次試驗安裝太陽能燈的經驗，日後在其他地方裝置太陽能燈時，須審慎考慮各方面的技術問題及配套；

- 有委員指出國內不少道路均採用環保燈，並查詢該處的太陽能燈光線不足的原因。另外，有委員建議加裝後備電，以保留太陽能燈作為緊急用途；

- 有委員提及在再次安裝照明系統時，須注意燈光會否影響公園附近的居民；

- 有委員認為在選擇安裝環保設計的太陽能燈前，機電工程署有責任提供足夠的技術支援。他建議日後在進行類似的燈光工程時，有關部門應加強監察使用太陽能燈的成效；以及

- 有委員建議在公園安裝感光燈，以自動因應光線的強弱程度照明公園，相信比按時開關更能彈性調整光暗度。

5.	東區民政事務專員表示，現時小西灣道休憩處的6支太陽能燈由東區區議會的前市區小型工程計劃興建，目的為提高市民對環保及再生能源的意識。現時該休憩處已轉交康樂及文化事務署管理。他提到雖然是次太陽能燈照明的試驗計劃似乎在此休憩處未能發揮效用，不過亦建議康文署考慮保留這些太陽能燈，研究是否可適用於其他地方，繼續太陽能發電的環保概念。

6.	康文署代表蕭先生就委員及專員的意見及提問，回應如下︰

- 康文署表示，現時該休憩處內的太陽能燈已安裝數年，相信當年的太陽能照明技術及不上現時新設計的太陽能照明系統。該署曾研究保留現有的太陽能燈的可行性，不過在考慮到保養的問題及地方面積所限，故採納建築署及機電工程署的意見，認為直接拆除及更換為安裝有時間掣的照明系統更為理想，不過該署會和建築署研究是否可將原有的太陽能燈用於其他地方；

- 康文署會與建築署研究把休憩處內的照明燈系統分組處理，例如接近民居的燈會採用時間掣控制開關時間，以避免晚間照明燈光長時間影響附近居民，至於照亮休憩處通道的燈則可採用感光系統；以及

- 該署表示受到公園的面積限制，安裝新的照明燈時同時保留太陽能燈，會使公園內有太多燈柱，這樣既不美觀，又使休憩空間減少，故不建議在休憩處內加添其它照明設施而同時保留原有太陽能燈。

7.	經討論後，委員會通過康文署在2008/09年度在小西灣休憩處外燈光小型工程及向東區區議會推薦從地區小型工程撥款中批出1,050,000元，以支付該署的小西灣道休憩處小型工程改善計劃所需的工程費用。

# III.	地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

- (地區設施管理委員會文件第23/08號)

(i)	要求從速將小西灣直昇機坪開闢為休憩用地

動議：要求改善前小西灣直昇機坪為休憩用地，開放給市民享用

8.	康文署代表黃志輝先生在回應陳靄群及梁淑楨等2位委員的意見時表示，該署在2007年2月的康樂及文化事務委員會上，已向各位議員介紹有關工程的範圍及用地設施。現時建築署正進行有關的設計。主席建議該署稍後把設計方案提交委員會參考。

(ii)	建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河抽水站的休憩用地

9.	康文署備悉江澤濠委員的建議，並會在適當時間提交發展該地的工程範圍及設計方案給委員會審議。

(iii)	動議：要求改善筲箕灣配水庫遊樂場內足球場設施

10.	委員會備悉康文署提交的進度報告。

(iv)	動議：要求解封筲箕灣配水庫上蓋空地供市民使用

要求水務署開放筲箕灣配水庫頂之空地供市民使用

11.	趙資強委員提及有市民表示該空地曾有幾星期未有開展工程，查詢開放該地的完工日期及進度情況。東區民政事務處代表姚臣先生表示，工程正按計劃進行，並預計在本年6月底完成所有工程。

(v)	動議：強烈要求康文署於維園足球場兩端加建女廁

12.	委員會備悉康文署提交的進度報告。

(vi)	在明華大廈北邊的「休憩用地」建設小型休憩公園

13.	主席、副主席、趙資強、勞鍱珍、趙家賢、葉就生、許嘉灝、古桂耀及梁國鴻等9位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為該地兩旁為斜坡，日後將會牽涉很多保養及維修斜坡的問題。再者，此項計劃所需進行的專業評估，所涉及的費用龐大，因此不值得投放大量資源再作進一步跟進；以及

- 有委員認為既然現時有關地段有超過100多棵樹木，便應繼續保留該等樹木作為綠化帶，以保護有關原生樹木及生態原貎。

14.	康文署代表蕭先生回應時表示，該地段現時被規劃為公共休憩空間，考慮到該地樹木眾多以及牽涉斜坡保養維修等問題，該署同意委員認為應把該地規劃為「綠化帶」的建議。

15.	經討論後，委員會通過不同意在明華大廈北邊的休憩用地建設小型休憩公園，並要求康文署跟進規劃該地為「綠化帶」的建議。委員會亦同意毋須繼續跟進是項議題。

(vii)	北角天后廟道瓊峰園對面休憩處建造工程

16.	副主席、丁江浩及葉就生等3位委員表示，題述的休憩處面積及人流較少，附近的屋苑亦已各自設有獨立的康樂設施，最後工程亦會涉及斜坡維修保養等問題，故不同意進行有關工程。

17.	經討論後，委員會通過不繼續跟進題述的工程。

# IV.	重建維多利亞公園游泳池場館(設計方案)

(地區設施管理委員會文件第21/08號)

# 促請康文署匯報維園泳池重建工程之最新進展

(地區設施管理委員會文件第22/08號)

18.	主席歡迎康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生、東區康樂事務經理蕭有光先生；建築署高級工程策劃經理黃德才先生、工程策劃經理溫少耀先生；巴馬丹拿建築及工程師有限公司董事陳祖聲先生及彭素華女士；興富顧問有限公司行政總裁李啟淦先生及運輸署工程師(東區)蔡敏儀女士出席會議，並請周潔冰委員及康文署黃志輝先生分別介紹文件第22/08及21/08號。

19.	康文署及建築署代表向委員介紹有關重建維多利亞公園(維園)游泳池場館(泳館)的設計構思及特色。為配合維園現有樹木，維園恆溫泳館以曲線外形為設計特色，泳館內包括一個設有升降台的五十米室內暖水主池，一個設有升降台的多用途室內暖水池以及一個可容納2,500人的觀眾席等。主池和多用途泳池採用移動池頭及隔牆設備，以配合不同池深的需要及可將泳池間隔組合使用，即泳館將會成為舉辦游泳、跳水、水球及韻律泳比賽的場地。泳館於現時9個網球場及滾軸溜冰場的位置重建，並預計於2012年11月啟用。

20.	主席、副主席、丁毓珠、鍾樹根、劉興達、趙家賢、勞鍱珍、曾向群、曾健成、古桂耀、江澤濠、呂志文、周潔冰、杜本文、梁國鴻、楊位醒、黎志強、陳靄群、勞鍱珍、趙資強、羅榮焜、許嘉灝、黃建彬及丁江浩等24位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 大部分委員支持是項工程及其設計方案，並要求康文署從速向立法會申請撥款，以開展有關工程；

- 多位委員提及東區暖水泳池不足，關注維園作為國際性賽事場地時會否減少居民使用維園泳池的機會。有委員建議長遠而言，康文署應考慮預留更多空間建設更多泳池給東區居民使用；

- 有委員關注一幢式泳館建築與附近公園設施及環境是否協調。有委員查詢重建方案有否配合周邊的綠化環境；

- 有委員查詢泳館附近的交通配套是否完善。不少委員述及過往維園舉行一些大型展覽或舉行國際性比賽時，興發街出口會出現交通擠塞的情況。不過，亦有委員不同意這種說法，認為過往維園舉行花卉展及年宵花市時交通情況理想，運輸署亦有作出特別安排；

- 有委員建議運輸署考慮增加停車位以滿足駕車人士的需要。有委員查詢在現有興發街停車場可否興建兩層停車場；

- 有委員表示現時維園泳池每年維修費的數額；

- 有委員查詢受重建泳館影響的滾軸溜冰場及手球場日後會否保留以及面積。有委員建議在泳館頂部設置溜冰場以騰出地面空間興建其他設施；

- 有委員查詢現時設於維園泳池旁的燒烤餐廳會否保留。有委員表示日後的泳館應提供輕食或簡單飲品予泳池使用人士；

- 有委員查詢重建後的泳館怎樣考慮傷殘人士或長者上落泳池的需要；

- 有委員建議在重建泳館時，可否一併研究遷移附近的垃圾站。有委員提出維園辦事處的面積可以減少以及日後應開放場館的會議室給公眾使用；

- 有委員查詢泳館的天然光是否足夠。有委員建議泳館應設立較多女洗手間，解決現時維園女士洗手間不足的問題；

- 有委員提及柴灣游泳池的暖水水溫似乎不能恒溫，另外在炎夏時日照射到泳池地磚上，市民行在地磚上時往往受腳板燙熱之苦，故此希望該署注意有關問題；

- 有委員建議興建有上蓋的行人通道，連接維園出入口到泳館，另外亦有委員對泳館的金屬物料、建築物高度對附近景觀的影響、外牆物料的光害以及噪音問題等表示關注；

- 有委員要求提供移動池底系統的詳細資料；

- 有委員查詢同一泳池如有不同池底深度時，該署會否提供足夠的指示通知游泳人士。有委員表示如同一泳池內有練水及嬉水人士使用時，嬉水做成的波浪有可能影響訓練者的練習；以及

- 有委員表示，維園天后方向的出口交通擠塞的問題，相信是近海底隧道及中環灣仔方向道路的擠塞問題而引起，並非因為維園的大型活動所致。

21.	康文署、建築署及其工程顧問公司代表就委員發表的意見及提問，回應如下︰

康文署

- 重建維園泳館的發展規模及有關設計，在2005-08年間已數次諮詢區議會，並在參考區議會意見後而訂出是次的工程設計方案。現時維園泳池舉辦多項地區性比賽，如東區學校水運會以及授泳活動等，故此現有設計方案在提供國際賽事場地時，亦兼顧了東區居民舉辦各項水運活動的需要。此外，於泳池裝置的移動池頭及池底升降台系統亦可兼顧舉辦多樣游泳活動；

- 該署備悉委員建議重設溜冰場及手球場位置以及移動垃圾站的建議。不過，考慮到維園面積、高度限制以及地面設施所限，工程範圍或未能改動。工程範圍及設計如需要有重大改動，必須重新進行規劃例如設計及可行性研究等，亦會影響興建泳館的時間表；

- 在交通配套方面，維園過往亦有不少舉辦大型活動的經驗，相信該署有足夠經驗應付大型活動的特殊情況；

- 該署備悉委員提出日後開放會議室給居民借用的建議；

- 考慮到維園附近設有不同種類的食肆以及現有燒烤餐廳涉及空氣污染的問題，重建的維園泳館將不會設有餐廳。不過，該署會與建築署研究委員的建議，以期在泳館內設置售賣小食及簡單飲料的商店；

- 重置的滾軸溜冰場面積將比現有的大。至於泳館的高度，初步估計約有20餘米高，不過主體建築應不會高於對面的住宅單位；

建築署、巴馬丹拿建築及工程師有限公司及興富顧問有限公司

- 考慮到維園可重建的空間有限，該署建議裝置移動池底系統。配合移動池頭及隔牆，未來維園的多用途泳池及主池均可同時間利用泳池間隔提供不同池深的泳池，供不同人士使用；

- 重建維園的設計已融入綠化設計概念，因此維園大部分的樹木，該署均會盡量保留。另外，考慮到較平的造價，對樹木減至最少的影響，該署建議以傳統的撞擊式的鐵樁進行該館的地基工程。除此之外，在泳館亦會設有天窗及泳館頂部可透射自然光；

- 現有的設計兼容了國際賽事以及家庭式游泳的需要，現時維園泳池的淺水區域只限於15平方米內，而將來採用升降池底的設計後，維園泳館適合家庭及訓練的淺水區可達至1,400平方米。另外，將來的更衣室亦已設計為可同時分隔為專提供予賽事使用及其他用途的更衣室；

- 該署備悉委員建議男女洗手間的比率以及提供方便老人家及傷殘人士上落泳池的要求，並會在稍後詳細研究泳池設施的細節時一併考慮；

- 重建的維園泳館的移動池底備有隔浪功能；

- 新的維園泳館會有恒溫系統自動調教水溫。另外，由於維園泳館只有室內泳池，相信因陽光猛烈導致泳池面的地板過熱的情況不會出現；

- 游泳館將會備有顯示牌告知泳客池水深度。另外，當游泳池開放給公眾人士使用時，泳池的深度應不會經常改變，讓市民容易適應；

- 重建的泳館位置的地底須預留位置作日後港鐵北港島線的發展，因此在技術上難以再在泳館地庫設置更多設施；

運輸署

- 該署對委員提及近興發街的維園出口的交通情況表示理解。不過，考慮到維園的交通便利，該署鼓勵市民盡量使用公共交通工具到達維園。而且再加設泊車位，反而會吸引更多車輛駛到維園，加重交通負荷；

- 現時近興發街停車場的入口已設有交通燈控制停車場出入口的汽車流量；

- 維園每年均有舉辦大型活動如花卉展及工展會等，參觀的人數多達10萬人以上，因此相信維園日後在舉辦國際性游泳比賽時，可借鑑此類大型活動控制交通流量的經驗；

- 興建兩層停車場須要加入數條支柱以及預留連接兩層的通道，而現時興發街停車場的面積有限，即使興建兩層停車場所增加的車位數目亦十分有限；以及

- 政府現正檢討中環灣仔交通網絡，該署亦期望日後中環灣仔繞道改善工程可以改善維園外的交通擠塞的情況。

22.	主席總結時表示，委員會支持文件中有關重建維園游泳池場館工程計劃的設計方案，並要求有關部門盡快爭取撥款以開展工程。主席亦多謝各政府部門及顧問公司出席委員會的會議。

# V. 	2008/09年度由東區民政事務處推行地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第29/08號)

# 北角寶馬山聖貞德中學後山金督馳馬徑改善工程

(地區設施管理委員會文件第30/08號)

# 鰂魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程

(地區設施管理委員會文件第31/08號)

# 北角健康東街後巷擋土牆的穩定性評估工程(2008-09)

(地區設施管理委員會文件第32/08號)

23.	主席歡迎民政事務總署建築師(工程)1凌慧欣女士、高級工程督察(香港)袁天海先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請姚先生介紹文件。

24.	主席、副主席、曾健成、古桂耀、梁國鴻、丁江浩、梁淑楨、羅榮焜、黎志強、黃建彬、勞鍱珍及邵家輝等12位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員認為不應以石屎平整位於小西灣道與曉翠街交界原有的草地。此外，有委員指出擺設花盆可能會堆積煙蒂及垃圾，而且美化效果不大，故認為不應在上述地點設置花盆。不過，亦有委員認為不應只因避免花盆出現垃圾而放棄利用花盆美化社區。另外，有委員建議以花槽代替花盆進行綠化；

- 有委員指出現時於基利路與祐民街交界安全島種植的植物並不美觀，而且花盆放置於安全島上，可能會阻礙駕駛者行車視線；

- 多位委員支持在列載於文件第30/08號的方案一，認為可以保障行山人士安全，而且符合經濟原則。另外，有委員查詢方案二的設計會否在雨天時變得濕滑，構成危險。亦有委員建議在上述山徑加建扶手欄杆；以及

- 有委員指出於柴灣迴旋處的行人天橋重舖地面後，天橋兩邊的斜道與天橋中央的地面高度並不一致。

25.	政府部門就委員的意見及提問，回應如下︰

東區民政事務處

- 柴灣迴旋處行人天橋美化工程由路政署負責設計、施工及驗收。委員提出須改善的地方，該處樂意向路政署轉達有關建議；

（會後註：路政署於四月廿一日回覆，據該署的測量資料顯示，在加鋪地磚後，新橋面的狀況良好，只有局部位置如東北段的橫向斜度有輕微增加，該署於去年中亦曾接獲委員同樣意見，並已另行回覆。）

- 為確保交通安全，基利路安全島種植植物的高度及花盆的大小均有限制。該處備悉委員的意見，並會繼續與承辦商跟進改善；

- 該處設計位於小西灣道與曉翠街交界土地的工程前，曾與小西灣居民協會聯絡，得悉居民每年均會向地政總署借用該地點演出神功戲，故建議在該地點放置可移動的花盆而非花糟，以方便坊眾。另外，該空置地原有一棵已枯萎的樹木，以及曾有蚊患問題。因此，前市區小工程計劃東區工作小組在通過平整及美化此空置政府土地的建議時亦顧及美化及環境衛生的需要；以及

- 該處一般會因應委員的建議放置花盆，以綠化區內各地點。根據該處的經驗，路邊的個別花盆確實發現有些煙蒂，但該處會因應議員的意見以決定放置花盆的地點及數目。

民政事務總署

- 就文件第30/08號的兩個方案比較而言，方案一的設計合乎經濟效益，而且在加鋪一層防滑物料後，比方案二的防滑效果較為理想。

26.	經討論後，委員會備悉文件第29/08號的進度及財政報告。另外，委員會在22票揀選方案一、1票揀選方案二及兩票棄權的情況下，通過文件第30/08號中方案一的設計，並通過向東區區議會推薦160,000元的撥款申請。另外，委員會一致通過文件第31/08及32/08號的工程設計，並向東區區議會推薦970,000元(文件第31/08號)及185,000元(文件第32/08號)有關撥款的申請。

（會後備註：	秘書處在會後收到康樂及文化事務署要求，就文件第31/08號被推薦的970,000元撥款申請額外增加60,000元的撥款，以支付兩項新修訂的設計項目，即増加擺放5個石屎製垃圾筒；以及在5個避雨上蓋下，採用金屬而非環保膠條作靠背的長椅。新修訂的撥款總額為1,030,000元。東區區議會亦已於2008年4月24日的會議上通過文件以及會後新修訂的撥款申請，總修訂撥款為1,030,000元。）

27.	主席多謝各部門代表出席是次會議，並請他們備悉委員的意見。

# VI.	東區社區會堂／社區中心的管理及運作安排

(地區設施管理委員會文件第25/08號)

28.	主席歡迎東區民政事務處高級聯絡主任詹鎮源先生、社區事務主管2熊薇女士及柴灣聯絡組主管方啟杰先生出席會議，並請熊女士介紹文件。

29.	副主席、江澤濠、古桂耀及呂志文等4位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員建議將「租用東區社區會堂/社區中心設施的詳細說明」及有關的申請表格上載到在東區區議會網頁，方便區內人士使用；

- 有委員查詢是否有地區團體未有按照分配時段租用社區會堂/社區中心以及東區民政事務處是否曾經向缺席人士發出警告信；以及

- 有委員查詢是否只在室內溫度高於攝氏二十五度，才會開啟社區會堂/社區中心的冷氣設施，並建議因應租用團體的個別情況，靈活決定是否開啟冷氣設施。另外，有委員指出在活動舉行前場地佈置期間，使用人數一般會少於二十人，建議亦在此時段開啟冷氣設施。

30.	東區民政事務處就委員的意見及提問，回應如下︰

- 地區團體未有按照分配時段租用社區會堂/社區中心的情況偶有發生，該處會根據情況考慮向有關租用團體發出警告信。如有關團體多次缺席，該處會考慮暫停該團體的申請資格；

- 在「租用東區社區會堂/社區中心設施的詳細說明」中列出，在一般的情況下，社區會堂/社區中心會維持在攝氏二十五點五度。當使用人數少於二十人，而室內溫度高於攝氏二十八度，社區會堂/社區中心的便會開啟冷氣設施；以及

- 該處備悉委員的建議，並會於設施管理及活動推行工作小組詳細討論有關的細節。

31.	東區民政事務處代表向委員簡介東區社區會堂／社區中心的管理及運作安排，內容包括簡介東區的社區中心及社區會堂設施以及租用會堂的程序。

32.	委員會備悉區內社區會堂/社區中心現時的管理安排。委員會亦通過更改「租用東區社區中心/社區會堂設施的詳細說明」內「東區社區會堂管理委員會」的名稱為「東區區議會地區設施管理委員會」及由2008年5月份起將各東區社區會堂/社區中心設施抽籤工作交由「東區區議會地區設施管理委員會轄下設施管理及活動推行工作小組」擔任。

# VII.	康文署於二零零八年二月至三月份在東區社區內舉辦的康樂體育活動及

# 設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第26/08號)

33.	主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件。

34.	經討論後，委員會備悉康文署提交的匯報文件。

# VIII. 康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第27/08號)

35.	主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館館長(北角公共圖書館)馮愛卿小姐出席會議，並請陳小端女士介紹文件。

36.	經討論後，委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

# IX. 康文署在東區舉辦的免費地區文娛節目及其他文化藝術活動的情況匯報

(地區設施管理委員會文件第28/08號)

37.	主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)吳碧儀女士出席會議，並請吳女士介紹文件。

38.	經討論後，委員會審議康文署的報告及通過接納文件第4段述及的5個合辦申請。

# X.	地區工程工作小組第一次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第33/08號)

39.	主席請委員備悉上述會議紀要，包括通過附件一，並向東區區議會推薦共3,712,500元的撥款申請，以支付康文署在2008/09年度在東區康樂場地的小型工程計劃。

# XI.	設施管理及活動推行工作小組第一次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第34/08號)

40.	主席請委員備悉上述會議紀要。

# XII. 下次會議日期

41.	議事完畢，會議於下午6時10分結束。下次會議將於2008年6月19日舉行。

（會後備註︰原定於2008年6月19日舉行的委員會會議改於6月10日舉行。）

東區區議會秘書處

2008年6月