東區區議會轄下

地區設施管理委員會第四次會議

會議紀錄

日期︰2010年6月11日（星期五）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

古桂耀委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李汝大委員

李漢城BBS太平紳士

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

曹漢光委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

曾向群委員, MH

曾健成委員

馮翠屏委員

黃月梅委員

黃健興委員

楊位醒委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

蔡素玉太平紳士

鄭志成委員

鍾樹根BBS太平紳士

顏才績委員

顏尊廉委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員, MH（副主席）

李鎮強委員（增選委員）

劉珮珊委員（增選委員）

致歉未能出席者

丁毓珠SBS太平紳士

許清安委員

許嘉灝委員, MH

勞鍱珍委員, MH

彭韻僖委員, MH

黃建彬委員

列席者

許英揚太平紳士	東區民政事務處東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

梁志輝先生	康樂及文化事務署東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

湯柏儒先生	港島東區地政處總產業主任(港島東,西及南區地政處)

陳國鴻先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

梁國怡先生	民政事務總署建築師(工程)9

詹鎮源先生	東區民政事務處高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

應邀出席嘉賓

程　粵先生	康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5

沈瑞芳女士	康樂及文化事務署高級經理(文化事務)香港東

高翠珊女士	康樂及文化事務署署理經理(港島)巿場推廣及地區活動

唐令顯先生	香港警務處警司(策劃及發展)

(Mr. Peter R. Donohue)

張華安先生	規劃署高級城市規劃師/港島6

沈南龍先生	食物環境衞生署參事(策劃)1

溫偉賢先生	水務署工程師/香港及離島區(分配6)

熊　薇女士	東區民政事務處社區事務主管

孫明德先生	建築署高級工程策劃經理

黎卓文先生	建築署工程策劃經理

彭素華女士	董事巴馬丹拿建築及工程師有限公司

袁志雄先生	巴馬丹拿建築及工程師有限公司助理董事

廖志強先生	政府產業署高級產業經理(土地應用)1

黃保光先生	政府產業署產業測量師(土地應用)11

吳雪兒女士	港島東區地政處高級產業測量師

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

廖書小姐	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1（候任）

呈文件

- 地區設施管理委員會文件第36/10號(修訂第6頁)，以供議程II時討論。

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。

- 主席表示，陳添勝委員就是次會議提交文件，擬討論永久重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房的事宜(委員會文件第39/10號)。由於在2010年2月4日的委員會會議上已通過支持位於創富道的永久選址，並於2010年3月4日的東區區議會會議上已通過有關會議紀要，根據會議常規第13(4)條「任何經由區議會決定的事項，在議決後的六個月內，除非獲得超過二分之一以上的議員同意，否則不得提交會議上重新討論。」，故請委員表決是否同意於是次會議上重新討論有關文件。經表決後，在22位委員同意下，委員會通過在會上重新討論此文件。

- 有委員查詢在會議上的討論會否影響區議會已通過的決定。主席表示，如果會議上的討論將會影響到已通過的決定，有關事項將會交由東區區議會再作決議。

- 通過地區設施管理委員會第三次會議紀錄初稿

- 上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

- 2010/11年度東區地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第36/10號)

- 主席歡迎民政事務總署建築師(工程)9梁國怡先生；康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生、總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理梁志輝先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士；民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生及社區事務主管熊薇女士出席會議，共同參與討論。

- 主席請秘書介紹文件第36/10號，並請東區民政事務處代表周先生和熊女士、康文署代表王女士及民政事務總署代表梁先生分別簡介其報告。

- 趙資強委員表示，有關筲箕灣配水庫加設硬地足球場及長者健身設施工程(E-DMW066)，水務署曾承諾會處理筲箕灣配水庫的圍網，才會移交康文署進行工程，查詢為何需要再與水務署磋商圍網的事宜。

- 康文署代表程先生回應時表示，趙委員提及的配水庫外圍網，已經與水務署達成共識；另外此報告所提及的是龍門後的擋波網，由於該擋波網結構高大，水務署需詳細考慮在水塘上設置擋波網的風險。康文署早前曾提交一方案予水務署考慮，但水務署認為該方案風險較大，故康文署請顧問公司再提交另一個方案，以便與水務署磋商。

- 趙家賢委員表示，如果工程因技術上的問題而提出新方案，應再諮詢當區議員意見。主席請康文署備悉有關意見。

- 委員會備悉地區小型工程項目的進度及財政報告。

- 東區區議會轄下地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第37/10號)

關注維園泳池重建工程對附近居民造成滋擾問題

(地區設施管理委員會文件第38/10號)

關於永久重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房

(地區設施管理委員會文件第39/10號)

- 主席表示，由於文件第38/10及39/10號與跟進事項相關，故建議此兩份文件會與相關事項合併討論。

- 建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河抽水站的休憩用地

- 主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生出席會議，共同參與討論。

- 傅元章委員表示，最近收到土木工程拓展署的一份關於東區主要工程的報告，報告內提及此休憩用地的拓展工程與委員會上討論的有所不同，故請康文署程先生在會後作出澄清。

- 要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地

- 主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生；民政事務總署建築師(工程)9梁國怡先生出席會議，共同參與討論。

- 趙資強委員查詢筲箕灣配水庫優化工程中的舊足球場有否發展計劃。

- 康文署程先生回應時表示，暫時未收到有關該空地的發展提案，歡迎趙委員在會後一起商討有關意見。

- 促請康文署介紹維園泳池重建工程之詳情及進度

關注維園泳池重建工程對附近居民造成滋擾問題

(地區設施管理委員會文件第38/10號)

- 主席表示，由於文件第38/10號與此跟進事項有關，故合併討論兩份文件。

- 主席歡迎康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生；建築署高級工程策劃經理孫明德先生、工程策劃經理黎卓文先生；維園泳池重建工程顧問公司巴馬丹拿建築及工程師有限公司董事彭素華女士、助理董事袁志雄先生出席會議，共同參與討論。

- 主席請周潔冰委員介紹文件第38/10號。建築署代表孫先生及工程顧問公司代表彭女士向委員報告工程的施工情況、減少噪音及環境保護措施、以及對附近樓宇的監察情況。

- 主席、副主席、古桂耀、曹漢光、周潔冰、趙家賢、陳添勝、江澤濠、曾健成、杜本文以及陳啟遠等11位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 多位委員認為部門應盡量延遲每日發出噪音的工作時間，以保障當區市民的寧靜居住環境；

  - 數位委員建議承建商設立熱線電話，讓市民可直接聯絡承建商反映意見及作出投訴，而承建商則可即時處理相關問題；

  - 有委員要求部門解釋預鑽孔工程如何減低噪音，並查詢其震盪力會否影響樓宇結構；

  - 就設立測試點監察樓宇結構安全數據方面，有委員查詢承建商有否就有關數據作出定期報告，以及數據的安全標準。另外，有委員表示工程地盤附近的部分高齡樓宇如歌頓大廈、維多利大廈等並未納入現時的測試點，建議部門增加測試點；

  - 有委員建議部門及承建商到附近的大廈向當區議員、業主立案法團及居民代表報告樓宇結構的安全，並與具專業工程知識的地區人士接觸，了解地區人士對工程的意見；

  - 有委員表示，有市民投訴工程地盤在早上7時半已開始發出噪音，滋擾居民休息。市民期望在投訴後情況會有所改善，可惜情況更嚴重，希望部門可認真處理；委員表示市民理解噪音是不能避免，只要求將噪音時間盡量延遲至早上9時後。委員請建築署即時答覆可否落實延遲早上的噪音工程；

  - 有委員查詢工程地盤是否早上7時半已開始進行有撞擊聲的工作，以及要求部門解釋原因； 另外，數位委員表示晚上的打樁工程會影響居民回家休息，建議部門向環保署申請將下午4時至7時的打樁時間提早；

  - 數位委員表示，建築署應該在推出標書時提出減低噪音的措施，避免滋擾居民。委員認為部門在審批工程及安排工程時間等方面，並沒有顧慮市民感受。委員認為部門監管不力，要求建築署檢討和改善措施，並將打樁時間縮短；

  - 有委員認為建築署與承建商應該因應當地的環境，考慮工程對附近居民的影響，彈性處理開工時間，並妥善安排工程時間減少噪音。委員建議早上可以先進行預備工作，如職安健的早操，以延遲發出噪音的時間；

  - 有委員認為部門若有為工程進行探土工作，應該了解地盤下的土質及石質結構，而採用適當技術如預鑽孔工程處理。預鑽孔工程不算是特別為減低噪音而進行的額外工作；

  - 有委員認為部門低估市民理解數據的能力，應該以開放態度，將數據張貼在地盤入口處及大廈大堂，供市民參考；

  - 有委員查詢打樁工程的完工日期；

  - 有委員查詢部門公佈樓宇結構安全、黑煙、蚊患等數據的渠道；

  - 有委員要求建築署解釋標書上的聲量標準，以及工程的數據有否超標，並要求建築署報告測量的平均數據。委員不滿建築署未有帶備有關噪音的數據；

  - 數名委員關注蚊患問題，表示最近常下雨，居民甚至不敢打開窗戶，要求部門加強管理蚊患。有委員表示地盤地點鄰近維園，植物及隱蔽地方多，容易使蚊患惡化，會令整個維園及居民受到蚊患滋擾，要求將此問題轉介食環署進入地盤跟進。 主席請食環署代表沈先生將委員意見轉介署內相關部門；以及

  - 有委員認為每日的打樁時間只是數個小時，承建商可在時間上安排其他工作在早上進行，不應影響施工期或工程造價。

- 政府部門就委員的提問及意見，回應如下︰

建築署

  - 根據環保署的建築噪音條例，除了撞擊式打樁工程外，所有地盤工程都可以在早上7時至晚上7時進行，而撞擊式打樁工程則需要環保署的特別批准。環保署就維園泳池重建工程所發出的噪音牌照分為兩個時段，分別為中午12時15分至下午1時，及下午4時45分至晚上7時。根據環保署的規定，不能將打樁時間提早；

  - 按照政府與承建商的工程合約列明，承建商可以在早上7時至晚上7時進行工程。承建商現時已盡量避免在早上8時前進行會發出噪音的工種。若硬性要求承建商推遲施工時間及施工期，承建商有可能會向政府提出金錢索償，影響整個工程造價及完工日期；

  - 在工程合約開始之前，建築署與承建商已預計不少市民會對工程有意見，因此承建商早已在工程地盤安排一位投訴協調員工，並將熱線電話張貼在地盤的入口處。承建商亦已收到十多個查詢或投訴電話，有關記錄會定期向建築署報告。承建商亦曾與栢景台業主立案法團舉行會議，討論居民的投訴。 建築署會繼續與承建商商討方法，以減低噪音對居民的影響。建築署歡迎委員對減低噪音的措施提出意見；

  - 因為地盤下有很多大型石頭，所以承建商在進行撞擊式打樁工程之前，需要額外進行預鑽孔工程，以免打樁用的工字鐵會因打到大石而彎曲，亦可減低打樁時所發出的巨大聲響。因此預鑽孔工程可減低噪音，也令打樁時更順利，減少工程延誤；

  - 顧問公司的專業結構工程師會審閱承建商提交的結構安全數據。從有關數據中暫時未有發現有任何安全問題出現。建築署會根據委員的要求，請承建商將數據張貼在地盤入口處；

  - 建築署會與承建商研究在附近的高齡樓宇增加監測點，測量打樁工程會否影響該些樓宇的安全；

  - 建築署在準備標書時，已曾與區內人士商討及與顧問公司考慮過噪音的問題，並已列明承建商須履行的條款，包括噪音聲量的標準、附近樓宇的聲量上限等，因此承建商現時是配合建築署的標書要求而執行相關措施。如果委員要求再延遲噪音工作的時間，建築署需要與承建商研究其可行性，以及對工作造價及施工期的影響，因此未能即時作出答覆，有關研究結果會再報告委員會；

  - 此工程的打樁期大約是9個月，由2010年3月開始，工程應該會在年底完成打樁；

  - 標書上要求承建商在施工時，附近民居的聲量在連續30分鐘的時段內不可超過75分貝，而學校的聲量上限則是70分貝。現時測量到的數據都全部符合標準，有關數據會在會議後交予秘書處；

  - 建築署重申承建商從無在早上9時前進行撞擊式打樁，而預鑽孔工程則盡量在早上8時後進行。過去部分關於噪音的投訴，可能是居民誤會其他工作如搬運鐵料到地盤的撞擊聲為打樁聲，部門已就有關投訴向居民解釋。承建商現時已在上午7至8時進行預備工作，例如做早操、訓示員工等安全措施，並沒有進行大型工作；

  - 建築署在滅蚊方面亦進行多項措施，食環署及勞工處亦曾有代表到地盤視察，証明工程符合政府的滅蚊要求。

（會後備註：	建築署已在2010年7月7日經秘書處提交聲量監測資				料給委員參閱。）

康文署

  - 康文署明白委員的主要意見是要求工程避免太早發出噪音，康文署會與建築署及承建商研究措施回應委員及市民要求，會盡量安排延遲噪音時間而不會影響施工期。

- 主席總結發言時表示，委員會認為部門應該盡量延遲噪音及打樁時間。因為工地與住宅如此接近，部門應做好措施避免噪音問題出現。主席認為部門並沒有以人為本，站在居民的立場設計工程及安排工程時間。如果將來工程有延誤或金錢損失，部門需要直接向立法會解釋。 秘書處會將是日的會議紀錄交予立法會備悉。主席要求部門認真跟進委員會的意見。

- 鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告；以及

關於永久重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房

(地區設施管理委員會文件第39/10號)

- 主席表示，由於文件第39/10號與此跟進事項有關，故合併討論兩份文件。

- 主席歡迎警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生；政府產業署高級產業經理(土地應用)1廖志強先生、產業測量師(土地應用)11黃保光先生；港島東區地政處高級產業測量師吳雪兒女士；食物環境衞生署參事(策劃)1沈南龍先生；康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生及水務署工程師/香港及離島區(分配6)溫偉賢先生出席會議，共同參與討論，並請陳添勝委員介紹文件第39/10號。

- 主席請秘書講述2010年1月21日舉行的非正式會議安排。

- 秘書表示，因應2009年11月5日委員會會議上的討論，同意相關部門及對議題有興趣的委員在2010年2月4日的正式會議前召開會議再作討論。秘書處在2010年1月12日發信邀請委員出席2010年1月21日的會議，根據跟進事項的議程題目，該邀請信以「鰂魚涌公園第II期(第2和3階段)的非正式會議」作題目。主席表示，在該非正式會議中並無作出任何決定，委員在會議中只作溝通及交換意見。

- 有委員查詢當日會議曾討論的事項，以及部門在當日呈上的文件。

- 有委員認為秘書處發出的邀請信有誤導成份，建議秘書處在下一次的信件中應提及會議上會討論在柴灣用地永久重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房。主席請秘書處備悉委員意見。

- 秘書表示，邀請信內除了在議程上提及「鰂魚涌公園第II期(第2和3階段)」外，信內亦有說明部門計劃在柴灣尋找永久用地，興建一座多層式的建築物供幾個部門作永久性使用。

- 有委員不滿秘書處發出的邀請信內容，認為在2009年11月的會議上已清楚討論過採用現時被稱為地盤3的選址，並曾到該選址視察。當時委員並不反對在該處興建車房等設施，只待部門與政府產業署在地積比例方面達成共識，以及融合警務處及食環署的設施，該工程便可以盡快開展。委員表示，2009年11月的會議已有決定性意向，部門不應在非正式會議中扭轉決定，認為部門在此事上的處理缺乏透明度。

- 規劃署代表張先生就委員的提問及意見，回應如下︰

  - 在選址過程中，規劃署一直充份聽取委員會和相關部門的意見及詳細考慮選址的要求。署方並無隱瞞任何資料；

  - 規劃署是由秘書處邀請出席在2010年1月21日舉行的非正式會議，其間並無參與組織該次會議。根據2009年11月的會議紀錄，委員會認為有關部門應尋找永久用地，長遠解決部門的需要以及減少日後再對柴灣區居民構成影響。因應委員會的决定及詳細考慮選址要求和柴灣區內情況後，署方在2010年1月21日召開的非正式會議上向委員介紹位於創富道的選址。在得到會上委員初步同意後，於2010年2月4日的委員會會議上正式向委員介紹該建議選址，當中過程完全公開及透明；以及

  - 因應2010年2月4日的委員會會議上的建議，規劃署代表出席杏花邨業主委員會在2010年5月11日舉行的會議，諮詢業主委員會對建議選址的意見。如有需要，署方及相關部門可到其他地區作諮詢。

- 古桂耀、陳添勝、曾健成、梁淑楨、趙家賢、江澤濠、丁江浩、杜本文以及趙資強等9位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員質疑部門並沒有到翠灣區作地區諮詢，是否合適做法；

  - 數名委員認為秘書處在邀請信的字眼有改善空間，應該在以後的文件題目上註明討論事項，並提醒當區議員出席會議。有委員要求在跟進事項增加「關於永久重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房」此標題；

  - 有委員要求規劃署準備電腦模擬資料，並到地區諮詢市民；

  - 有委員查詢將選址改回地盤3的可行性，以減低爭議；

  - 數位委員認為地盤3並不適合用作休憩用地，認為規劃署應該積極考慮將地盤3轉為工業用地；另外，地盤2因接近民居，應該轉為休憩用地；

  - 多位委員支持考慮地盤4（即位於常安街、常茂街及常達街交界的一幅工業用地）用作永久重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房，並要求盡快展開工程，令鰂魚涌公園第II期（第2和3階段）工程盡快開展；

  - 有委員表示，水務署已遷出鰂魚涌的用地，委員會亦在上次會議表明不贊成水務署遷回該用地作短期用途，質疑應否繼續討論水務署遷回鰂魚涌用地的要求；

  - 數名委員認為水務署遷出的用地應該用作興建臨時休憩處供市民享用；以及

  - 有委員表示，地盤4面積為7,000平方米，若撥作重置車房，規劃署應充分利用餘下的一千多平方米土地。

- 政府部門就委員的提問及意見，回應如下︰

規劃署

  - 地盤3的面積為5,050平方米，並不符合警務處汽車扣留中心及食環署車房兩個設施的面積要求。而且地盤3是休憩用地，若需要轉為其他用途，規劃署需要考慮以其他用地補償失去的休憩用地；

  - 署方十分尊重委員會的意見，若委員會有共識考慮地盤3或地盤4，署方會積極考慮及諮詢部門意見，並在下次會議向委員匯報；

  - 警務處及食環署兩個設施的實際用地面積，仍待建築署落實，有關設施的面積要求可能高於5,200平方米，地盤4應足夠用地要求。此外，規劃署亦會仔細考慮土地規劃及充分利用土地，包括考慮再增加其他部門的設施到此選址內；

食環署

  - 食環署及警務處已就各自的車房設施、空間需求及分配表轉交建築署作可行性研究。食環署所需面積約為4,600平方米。預計警務處及食環署車房會分別設於地下及一樓，而二樓則會用作警務處的儲物設施；

水務署

  - 水務署已遷離鰂魚涌公園第II期的用地，但因現時位於柴灣的新用地不敷應用，所以要求遷回鰂魚涌用地擺放臨時物料、機器及停泊大型車輛，以作緊急維修服務之用。水務署強調，如在沒有另一幅替代用地的情況下遷出鰂魚涌用地，香港島的水管搶修服務難免受到影響。水務署承諾，在有關部門有需要取回用地時，會在三個月內遷出；

警務處

  - 自上次委員會會議後，警務處已與建築署研究位於創富道的選址。如果委員會對選址另作決定，警務處將會配合及研究可行性；

地政處

  - 如果委員會決定地盤3或地盤4作興建警務處及食環署車房，地政處將會配合委員會的決定；

  - 有關水務署遷出的用地，地政處會先諮詢康文署是否需要使用該地，然後才會考慮以短期租約形式租出該用地；以及

康文署

  - 在整個鰂魚涌公園第II期的設計內，水務署遷出的用地是用作「水榭園景」，但供水的泵房則計劃於其他空地興建，所以未能提前發展該地。另外，有關興建臨時休憩用地，委員可考慮各區地區小型工程撥款資源限制以及完工後使用時間的限制。

- 主席表示，大部分委員希望警務處及食環署車房在地盤4重置，要求規劃署及部門積極研究，這決定將會交回東區區議會上再作通過。

- 委員會就水務署建議繼續留在鰂魚涌用地，並由該署發信承諾會在有需要時，於三個月內遷離該址進行表決。委員會以9位贊成，10位反對及6位棄權的情況下，否決水務署的建議。

- 主席澄清，委員會從無召開秘密會議，召開2010年1月21日非正式會議的目的，是請關心此議題的議員交換意見。該會議並無任何決議案，委員只是提供意見予相關部門研究，而選址建議是在2010年2月4日的委員會會議上正式提出、討論及議决。

- 美化港鐵天后站至永興街一段區域景觀

- 主席表示，根據委員會第二次會議的決定，是項議題於上次會議的半年後跟進。下次討論是項議題的會議日期為2010年9月9日。

- 建議興建譚公廟道臨時休憩處以延續愛秩序灣海濱長廊

(由東區海濱發展工作小組轉交)

- 主席歡迎康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生及港島東區地政處高級產業測量師吳雪兒女士出席會議，共同參與討論。

- 曾健成及杜本文等2位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員表示，譚公廟道對出迴旋處路面有凹凸不平情況。因為不少海鮮艇會經該處將海鮮運上岸邊，所以該處有嚴重積水問題，希望有關部門將該處填平及預留適當去水空間；以及

  - 有委員表示，發展譚公廟道臨時休憩處時亦應做好配套。現時貨車停泊在該路段時，令路磚及行人路裂開，請部門跟進。

- 政府部門就委員的提問及意見，回應如下︰

康文署

  - 署方備悉委員意見；以及

地政處

  - 地政處會要求該路段的負責部門，跟進路段維修的事宜。

- 委員會同意繼續保留此跟進事項。

- 東區區議員於2010/11年度建議的60萬元或以上地區小型工程計劃

要求於富康街休憩處旁空地興建寵物公園

(地區設施管理委員會文件第40/10號)

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生；康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生及東區康樂事務經理梁志輝先生出席會議，並請梁國鴻委員介紹文件第40/10號。

- 部門就文件回應如下︰

規劃署

  - 文件第40/10號建議興建寵物公園的地點位於《柴灣分區計劃大綱核准圖編號S/H20/17》的「休憩用地」地帶內，根據圖則的規定，「公園及花園」屬經常准許用途，無須向城市規劃委員會申請規劃許可。規劃署支持落實有關地點作休憩用地發展的工程計劃；

康文署

  - 「北角海濱花園」內的寵物角將於本年年中完成，並開放予公眾人士。康文署現階段未有計劃興建另一個寵物公園，但對在富康街休憩處旁空地興建寵物公園的建議持開放態度；以及

  - 康文署留意到市民對寵物公園的需求愈來愈大，除了「北角海濱花園」內的寵物角外，部門在其他區亦陸續有寵物公園落成。在富康街休憩處旁空地興建寵物公園，除了可作為集中寵物的休憩地方，避免對其他市民造成滋擾，對周邊設施也有連貫性的作用。如果委員會落實興建寵物公園，部門會盡力配合。署方請委員注意寵物主人或會經由小西灣海旁走到寵物公園，有可能對公園使用者造成滋擾，但根據部門管理灣仔的寵物公園的經驗，與寵物主人加強溝通後已解決問題。

- 趙資強、梁國鴻、曾健成、陳靄群、江澤濠、趙家賢、楊位醒以及邵家輝等8位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

  - 多位委員贊成在富康街休憩處旁空地興建寵物公園，認為應盡快落實此工程；以及

  - 有委員建議寵物公園應該納入長遠規劃發展，如果地區有若干比例的寵物住戶，便應規劃及興建寵物公園；有數名委員則認為興建寵物公園應作彈性處理，由區議員知悉居民需求後再向部門建議。

- 委員會同意通過文件內的小型工程計劃，並請康文署作為主導部門予以跟進。

- 東區民政事務處於2010/11年度建議的地區小型工程計劃

柴灣道環翠邨利翠樓外行人路加設避雨上蓋工程

(地區設施管理委員會文件第47/10號)

- 主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請周先生介紹文件第47/10號。

- 有委員查詢，在工程完畢後，避雨上蓋下的兩張長椅之間的距離會否比現時更闊。東區民政事務處代表周先生回覆時表示，兩張長椅之間的距離會比現時較闊。

- 委員會通過上述工程及向東區區議會推薦由地區小型工程撥款140,000元，以進行題述地點的避雨上蓋工程。

- 康樂及文化事務署(康文署)在東區舉辦的免費地區文娛節目及其他文

化藝術活動的情況匯報

(地區設施管理委員會文件第41/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署高級經理(港島東文化事務)沈瑞芳女士及署理經理(港島)市場推廣及地區活動高翠珊女士出席會議，並請沈女士介紹文件第41/10號。

- 委員會備悉文件，並通過文件第3段，即柴灣區大廈居民協會及北角居民協會的合辦申請。

- 康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第42/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)陳小端女士出席會議，並請陳女士介紹文件第42/10號。

- 委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

- 康文署於2010年3月至年4月份在東區社區內舉辦的康樂體育活動

及設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第43/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署東區康樂事務經理梁志輝先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第43/10號。

- 委員會備悉康文署提交的匯報文件。

- 地區工程工作小組第二次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第44/10號)

- 委員會備悉上述會議紀要，通過康文署在東區康樂場地的4項小型工程改善計劃及建議的優先次序，並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共883,700元，以支付相關工程費用，以及備悉有關工程計劃的經常性開支共44,185元。

- 委員會亦通過東區民政事務處的鰂魚涌濱海街與英皇道交界增置花盆工程的設計，並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共3,000元，以支付相關工程費用。

- 設施管理及活動推行工作小組第二次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第45/10號)

- 委員會備悉上述會議紀要，通過東區民政事務處的銅鑼灣社區中心天台綠化及保養工程內容，並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共150,000元，以支付相關工程費用。

- 其他事項

(a)	提名東區「活力專員」

(地區設施管理委員會文件第46/10號)

- 主席請秘書介紹文件第46/10號。

- 秘書表示，地區設施管理委員會在2010年4月15日的會議上，通過提名楊位醒委員出任東區「活力專員」。康文署其後在5月邀請區議會多提名一位區議員擔任東區「活力專員」。

- 秘書處在邀請提名的截止日期過後收到兩份提名書，提名呂志文委員為「活力專員」。另外，秘書處在6月11日會議舉行期間，再收到兩份提名郭偉强委員的提名書。由於有超過一位被提名委員，委員會同意在下次會議選舉第二位出任東區「活力專員」的人選。

（會後備註︰由於「活力專員」將被邀請出席2010年7月底的講座及須於8月出席「全民運動日」開展禮並接受委任，故主席同意委員會以文件傳閱形式選出第二位東區「活力專員」的人選。秘書處已於2010年6月17日發信邀請委員投票。經投票後，通過由郭偉强委員出任第二位「活力專員」。）

(b)	主席詢問與會者是否有其他事項提出來討論。

- 下次會議日期

- 議事完畢，會議於下午5時45分結束。下次會議將於2010年9月9日舉行。

東區區議會秘書處

2010年9月