東區區議會轄下

地區設施管理委員會第五次會議

會議紀錄

日期︰2010年9月9日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

古桂耀委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李汝大委員

李漢城BBS太平紳士

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

曹漢光委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員, MH

曾健成委員

馮翠屏委員

黃月梅委員

黃建彬委員, MH

黃健興委員

楊位醒委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

蔡素玉太平紳士

鄭志成委員

顏才績委員

顏尊廉委員

龔栢祥委員, MH（副主席）

李鎮強委員（增選委員）

劉珮珊委員（增選委員）

致歉未能出席者

彭韻僖MH太平紳士

鍾樹根BBS太平紳士

羅榮焜委員, MH

列席者

許英揚太平紳士	東區民政事務處東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

梁志輝先生	康樂及文化事務署東區康樂事務經理

陳淑芬女士	康樂及文化事務署署理東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

湯柏儒先生	港島東區地政處總產業主任(港島東,西及南區地政處)

陳國鴻先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

梁國怡先生	民政事務總署建築師(工程)9

黃星華先生	民政事務總署工程師(1)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任(區議會)

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

方啟杰先生	東區民政事務處署理高級聯絡主任(1)

應邀出席嘉賓

程　粵先生	康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5

沈瑞芳女士	康樂及文化事務署高級經理(港島東文化事務)

高翠珊女士	康樂及文化事務署署理經理(港島東)巿場推廣及地區活	動

唐令顯先生	香港警務處警司(策劃及發展)

(Mr. Peter R. Donohue)

張華安先生	規劃署高級城市規劃師/港島6

沈南龍先生	食物環境衞生署參事(策劃)1

熊　薇女士	東區民政事務處社區事務主管

黃保光先生	政府產業署產業測量師(土地應用)11

林君敏女士	聯協建築師事務所有限公司建築師

趙震業先生	杜志成父子有限公司助理項目工料測量師

梁平珍女士	港島東區地政處高級產業測量師/港島東(3)

吳方嘉玲女士	食物環境衛生署總政府車輛事務主任(行動)1

李英明先生	機電工程署總工程師/機場及車輛工程

白雪貞女士	機電工程署副主任秘書/行政

馬志雄先生	運輸署工程師/東區2

黃兆富先生	香港房屋協會高級經理(物業策劃及發展)

馮子豪先生	香港房屋協會高級經理(項目管理)

盧詠思小姐	香港房屋協會經理(社區關係)

陳興文先生	建築設計及研究所有限公司協理總監

陳嘉浩先生	建築設計及研究所有限公司建築助理

馮國鴻先生	民政事務總署高級行政主任

方　旖女士	康樂及文化事務署圖書館助理館長(流動圖書館六/九)

秘書

廖書小姐	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

呈文件

- 地區設施管理委員會文件第50/10號 – 附件(二)，以供議程II時使用。

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。

- 通過地區設施管理委員會第四次會議紀錄初稿

- 上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

- 2010/11年度東區地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第50/10號)

- 主席歡迎民政事務總署建築師(工程)9梁國怡先生；康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生、總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士、東區康樂事務經理梁志輝先生及署理東區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士；民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生及社區事務主管熊薇女士；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築師林君敏女士及杜志成父子有限公司助理項目工料測量師趙震業先生出席會議，共同參與討論。

- 主席請秘書介紹文件第50/10號，並請東區民政事務處代表周先生和熊女士、康文署代表陳女士及民政事務總署代表梁先生分別簡介其報告。

- 丁江浩委員查詢「芬尼街休憩處安裝棋枱工程」(E-DMW104)的確實工程開始日期。

- 康文署代表陳女士回應時表示該署於8月收到有關工程的撥款，現正進行準備工作，工程預計在10月開始。

- 東區民政事務處姚先生表示，香港房屋協會現正計劃在銅鑼灣天后區進行美化工程，因此建議取消為「銅鑼灣天后/維園美化工程」所承擔的財政預算共550,000元。主席請秘書處備悉此修訂建議。

- 曾健成委員表示，與有關居民商討後，建議取消「柴灣泰民街近康翠臺4座行人路設置避雨上蓋工程」(E-DMW093)。

- 委員會通過上述建議，並備悉地區小型工程項目的進度及財政報告。

- 東區區議會轄下地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第51/10號)

關於在柴灣東工業區永久重置機電工程署臨時香港車輛維修站

(地區設施管理委員會文件第61/10號)

- 建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河抽水站的休憩用地

- 主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生出席會議，共同參與討論。

- 康文署程先生表示在8月底曾與建築署代表到地盤視察，工程進展令人滿意，預計休憩用地可在今年底完成並開放給公眾使用。

- 要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地

- 主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生；民政事務總署建築師(工程)9梁國怡先生；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築師林君敏女士及杜志成父子有限公司助理項目工料測量師趙震業先生出席會議，共同參與討論。

- 主席請康文署程先生介紹文件第50/10號附件二。定期合約顧問林女士向委員介紹筲箕灣配水庫加設硬地足球場及長者健身設施工程的最新設計。

- 主席提醒部門日後若需要討論新事項，應預早提交文件讓委員參考，令委員有更多時間理解文件，及避免影響會議的時間安排。

- 副主席、陳添勝、曾向群、曾健成、趙資強、李漢城、呂志文、林翠蓮、郭偉强、江澤濠、陳啟遠、楊位醒、梁淑楨、黃月梅、梁國鴻以及梁志剛等16位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 多位委員認為修訂後的工程預算太高，部分項目如長凳等造價亦太高；

  - 多位委員認為此工程應該盡快開展並開放予市民使用；

  - 數位委員認為足球場與擋波網應該按國際標準比例興建；亦有數位委員認為此足球場主要目的是提供休憩地方供市民享用，並非用作舉辦國際性比賽，認為應該盡量利用該地面積按合適的長闊比例興建足球場，並無必要按國際標準興建；

  - 有委員建議地面的物料應該選用防滑物料；

  - 數位委員認為部門提供的工程預算資料並不齊全，要求部門提供更詳細資料供委員監察工程支出；有委員要求部門提供工程各項目的資料如尺寸等，以及工程預算的明細表；亦有委員要求部門將修訂後的工程預算與原來的工程預算作出比對，以及列出增加的項目供委員討論；

  - 有委員認為需要研究足球場的使用率，若足球場使用率不高，則需考慮是否值得花費高昂的工程費用興建；亦有委員表示此場地在日間的使用率高，部分學校會在假期安排學生到此場地作足球訓練；

  - 有委員表示，若場地面積不足夠，部門可考慮縮小球場的規模，改成五人或七人足球場，而剩下的面積則可用作興建羽毛球或網球場等設施。

  - 有委員表示，很多長者喜歡使用上肢伸展器這款長者健身設施，建議部門考慮在工程增設此長者健身設施；

  - 有委員表示長者健身設施與儲物櫃是因應實際需要而向康文署建議。若工程費用因此而增加，建議成立小組討論各項目的必要性；亦有委員建議刪減部分長者健身設施，避免在水塘上興建太重型設施，而鋁質擋波網的維修保養費用高，建議取消鋁質擋波網；

  - 有委員表示其他屋苑及政府部門經常需要安裝長凳及避雨上蓋等設施，價錢亦遠比此項目估算為低，認為長凳項目的預算太高；

  - 有委員表示顧問公司建議的三組長者健身設施的活動組件較多，保養維修費用亦會相應較高，查詢選用此三款長者健體設施的原因及有關的使用率數據；

  - 有委員表示根據以往經驗，其他球場的擋波網容易損毀；亦有委員表示鋁質擋波網的耐用度不及鋼質擋波網，而且容易損毀，選用鋁質擋波網的維修費用太高；

  - 數位委員表示擋波網後是斜坡，認為擋波網8米的高度並不足夠，擔心市民容易把足球踢出球場外，執拾時會發生危險；

  - 有委員表示現時一般休憩處使用的遮蔭上蓋，所使用的纖維物料容易硬化及龜裂，引致漏水，要求部門留意用料問題；

  - 有委員擔心工程費用在招標後會比預算時更高，要求部門在開支上盡量謹慎；

  - 數名委員認為部門可以用已批核的工程撥款先開始工程，而增加的項目則在小組繼續討論，避免因增加工程預算而延遲工程開展日期；

  - 有委員表示，工程期間若有任何問題或改動，一定要盡早通知委員會。

- 康文署就委員的提問及意見，回應如下︰

  - 署方曾經向足球總會查詢足球場的標準面積，七人足球場的最大面積為76.8米乘56.69米，最小的面積為61.26米乘36.57米。由於此用地的旁邊位置有水塘設施，並須在足球場外預留5米闊的安全位置，因此可用作興建足球場的面積會較標準小。署方考慮場地限制及各種因素後，建議盡量利用該地的面積興建一個接近七人足球場標準的足球場，面積為49米乘31 米。這足球場將可比五人足球場同時容納更多市民使用；

  - 康文署轄下球場的擋波網一般為4.5米至6米高，而此足球場會興建8米高的擋波網。但由於其中一邊的擋波網在水塘之上，水務署表示水塘上不能興建太重的設施，所以署方選用較輕的鋁質支架加尼龍繩的擋波網，高度為5.5米。水務署亦接納署方使用此款鋁質擋波網。鋁質擋波網的強度及耐用度會較一般鋼或鐵造擋波網低，署方預算維修保養費用亦會較多。但由於場地限制及安全考慮，署方建議安裝鋁質擋波網；

  - 長凳項目的預算是包括遮蔭的簷篷、石屎底座及安裝費用。署方歡迎委員提供更好的相關建議；

  - 此次工程預算的上升並非加設新設施，而是在實地視察及深化設計時有需要增加及改善的項目。

- 主席總結時建議將此工程項目交予地區工程工作小組召開特別會議詳細討論，並請秘書處安排會議。

(會後備註：	地區工程工作小組特別會議已在2010年9月30日召開。)

- 促請康文署介紹維園泳池重建工程之詳情及進度

- 主席表示，根據委員會2008-09年度第七次會議的決定，是項議題每半年跟進一次。下次討論是項議題的會議日期為2011年1月。

- 鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告；

關於永久重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房；以及

關於在柴灣東工業區永久重置機電工程署臨時香港車輛維修站

(地區設施管理委員會文件第61/10號)

- 主席表示，由於文件第61/10號與此跟進事項有關，故合併討論兩份文件。

- 主席歡迎警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生；政府產業署產業測量師(土地應用)11黃保光先生；港島東區地政處高級產業測量師/港島東(3)梁平珍女士；食物環境衞生署總政府車輛事務主任(行動)1吳方嘉玲女士、參事(策劃)1沈南龍先生；康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生；機電工程署總工程師/機場及車輛工程李英明先生、副主任秘書/行政白雪貞女士及運輸署工程師/東區2馬志雄先生出席會議，共同參與討論。

- 主席請規劃署代表張先生介紹跟進事項，以及請機電工程署李先生介紹文件第61/10號。

- 主席、馮翠屏、許嘉灝、陳添勝、古桂耀、曾向群、周潔冰、丁江浩、曹漢光、葉就生、江澤濠、黃建彬以及趙家賢等13位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員查詢機電工程署估計的每日80架次車流量是暫時的估算，抑或在長遠計劃上會繼續增加； 有委員亦擔心車房附近的道路不太寬闊，容易造成塞車問題；

  - 有委員查詢所有維修程序及車輛測試是否都會在機電工程署的維修站範圍內完成，以及會否有車輛需要在街道上作測試而影響附近環境及交通；

  - 有委員認為擬興建的車房的高度應該與鄰近建築物相若；

  - 有委員認為部門提供的文字資料並不足夠，要求部門提供更多資料；

  - 有委員要求規劃署將常達街上的一幅休憩用地及另一幅接近杏花邨的工業用地的規劃用途對調，為杏花邨居民提供更多休憩用地；

  - 有委員認為機電工程署車輛維修站可選擇在其他地區如港島西面重置，亦擔心機電工程署車輛維修站會引致空氣污染及交通等問題，使永泰道及東區走廊一帶的路面飽和，以及令路面損耗更嚴重，希望部門再考慮將車輛維修站搬至其他地區；

  - 有委員認為加入機電工程署車輛維修站可將土地盡量利用，而每小時8-10架次的車輛流量亦可以接受；

  - 有委員表示其他委員會曾提及過食環署會在威非路道重置車房，查詢部門會否考慮將兩個食環署車房一併重置； 主席表示此事項並不屬於本議程範圍，並不適合於是次會議討論；

  - 有委員表示鰂魚涌公園第II期(第2和3階段)已討論多年，希望部門盡快完成搬遷工作，騰出地方興建鰂魚涌公園；

  - 數位委員查詢可否先落實興建警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房，然後再討論加入其他政府設施；

  - 有委員表示警務處及機電工程署均需要作汽車測試，附近地區亦有不少巴士出入及停泊，要求部門留意對車輛流量的影響；

  - 有委員擔心如果日後再增加其他部門的設施，重置計劃可能需要再作調整而拖延。委員認為如果樓面面積已經符合要求，則不應再增加其他部門設施；

  - 有委員查詢機電工程署的環境影響評估及交通影響評估可否在11月前完成，配合下次委員會的時間；亦有委員表示希望盡量縮短環境影響評估及交通影響評估所需時間；

  - 有委員查詢每日需要到路面作測試的車輛數目上限及測試時段，及建議機電工程署於路面非繁忙時間才進行測試；

  - 有委員感謝規劃署對此工程項目作出的貢獻，認為機電工程署維修站的每日車輛流量可以接受，而維修站的位置接近東區走廊，相信不會對柴灣市中心的交通流量造成影響；

  - 有委員建議部門為此建築物及其天台進行綠化；

  - 有委員查詢機電工程署車輛維修站的服務範圍及維修車輛類別；

  - 有委員表示每日80架次的車流量加上附近的廠房對東區走廊造成壓力，並要求運輸署確保超過7米的車輛不可在創富道右轉，否則會嚴重影響杏花邨的環境；

  - 有委員支持部門盡快在柴灣重置設施，並要求部門有詳細資料後再諮詢區議會；

  - 有委員查詢政府產業署對其他部門設施的實用評估的原則。

- 政府部門就委員的提問及意見，回應如下︰

規劃署

  - 為善用土地，署方仍積極考慮在選址內加入其他兼容的土地用途。 因應有關部門的操作要求，擬議建築物需要特殊設計，例如樓底會較高，所以先確定在用地內將設置的設施，再作整體建築設計會較理想。各部門會在11月舉行的委員會會議前，綜合考慮是次委員會對機電工程署新設施的意見，以及其他兼容用途，並望可在下次會議向委員會匯報具體的綜合方案；

  - 該用地的高度限制為主水平基準上70米。建築物的實際高度需在設計方案及研究完成後才可落實，整體規劃意向是擬議建築物的高度會盡量與毗鄰的巴士車廠相若。根據建築署的初步評估，如果加入機電工程署車輛維修站，新建築物大約是五層高，淨高度約40米；

  - 若確定機電工程署車輛維修站屬於「環境影響評估條例」的指定工程項目，有關部門須向環保署申請環境許可證，因而對環境評估的要求會相應提高。有關情況仍有待機電工程署向環保署提供進一步資料才能落實；

  - 警務處提出的汽車測試跑道為100米乘6米，該跑道會設置在地盤範圍內；

  - 部門亦有計劃為擬建車房進行綠化，待有關設計完成後會再諮詢區議會。

機電工程署

  - 署方估計的80架次車輛流量為每日上限。署方的主要維修站位於九龍灣，為了避免將所有車輛集中在九龍區，加重過海隧道的壓力，故建議於香港島重置維修站，令整個政府車輛運作更為暢順。署方計劃中的香港島維修站，長遠上會維持此車流量。署方現時沒有擴張的計劃；

  - 署方需要完成環境影響評估及交通影響評估，再提交環保署及運輸署作審核後，才會落實工程；

  - 署方需要將車輛駛至路面作測試的機會很少，大部分車輛會在維修站內利用儀器完成測試，相信不會引致道路擠塞或其他影響。署方一般會根據測試儀器的數據評估車輛效能，只會抽樣安排車輛到路面測試。署方可以在非繁忙時段才安排試車，以盡量減低對路面交通的影響；

  - 香港車輛維修站預計會作預防性維修，車輛會每三至四個月回到維修站檢查，確保車輛的安全及性能良好，而有損壞的車輛亦會拖回維修站修理。由於車身工作比較嘈吵，亦會牽涉噴油工作，因此署方不會在香港維修站安排車身工作，盡量減低對環境的影響。維修站的服務車種大部分是警務處的車輛、救護車及輕盈客貨車。

運輸署

  - 署方評估每日80架次的車流量對附近交通的影響輕微，日後機電工程署提交交通影響評估後，署方將會謹慎審核報告；

  - 署方備悉委員對車輛在創富道右轉的意見。

政府產業署

  - 署方會根據盡量利用土地的原則，在收到相關部門的參考地積比例的資料後作出評估。

- 委員會對是否原則性支持機電工程署臨時香港車輛維修站於柴灣東工業區用地永久重置進行表決。委員會以27位贊成，沒有人反對及3位棄權的情況下，通過原則性支持機電工程署的要求。委員會並要求相關部門研究在該用地重置有關設施的可行性，以及向委員會報告有關進展。

- 美化港鐵天后站至永興街一段區域景觀

- 主席歡迎香港房屋協會高級經理(物業策劃及發展)黃兆富先生、高級經理(項目管理)馮子豪先生、經理(社區關係)盧詠思小姐及建築設計及研究所有限公司協理總監陳興文先生及建築助理陳嘉浩先生出席會議，共同參與討論。

- 副主席、周潔冰、趙資強、勞鍱珍、呂志文以及曾向群等6位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

  - 數位委員表示希望此工程盡快落實及開始，並建議天橋掃漆可以增加其他色彩，例如彩雀、花卉等圖案；亦有委員建議採用燕子或喜鵲等圖案；

  - 有委員建議增設綠化元素，例如種植攀爬植物等；

  - 有委員建議英皇道與永興街的花盆使用同一系列設計，加強整體協調性；委員亦建議採用易於維修的路磚，以免維修後的路磚顏色有明顯不同；

  - 有委員認為香港房屋協會應該做好諮詢工作，與商戶在噪音及污染問題上配合，避免影響商戶運作；

  - 有委員關注附近街燈是否足夠，建議改善照明系統；

  - 有委員建議使用雀鳥模型掛在天橋上，方便部門拆下模型檢查天橋裂縫；

  - 有委員要求香港房屋協會於工程期間發現問題需立即報告委員會，並要求委員會發信查詢康文署與香港房屋協會的磋商問題。

- 香港房屋協會及政府部門就委員的提問及意見，回應如下︰

建築設計及研究所有限公司

  - 顧問公司會研究各委員提出增加色彩及更改圖案的建議，並會在設計上作出檢討；

  - 路政署表示攀爬植物會影響檢視橋樑的裂縫，對路政署維修天橋造成困難；

  - 由於園藝燈的營運及維修費用並不能在這工程項目支付，因此無法增設街燈；

  - 路政署並不允許在橋樑上掛上任何物品，認為可能影響橋樑結構。

香港房屋協會(房協)

  - 房協現正與部分政府部門聯絡，其中仍與康文署在部分事項上磋商中，可能會影響落實時間表及工程進度。由於時間表仍有待落實，所以未能通知受影響的居民。如有需要，房協會在落實後透過民政事務處通知居民相關的工程資料；

  - 房協計劃在9月底或10月初開始工程，但現時房協與顧問公司仍未得到所有部門的共識。顧問公司曾提交幾份設計予橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會(ACABAS)申請批准，但仍有部分問題需要改善，顧問公司正努力符合其要求；

  - 工程的第一階段(即留仙街臨時休憩處)因為需要興建座椅、簷篷等設施，所以需要較長的施工期。房協在8月中已積極與康文署聯絡，並提交有關設計予康文署批核，待康文署落實後就可以開始工程；

  - 房協於每個工程階段都需要向路政署申請掘路紙，現時提交的掘路紙申請正等待路政署審批；

  - 顧問公司選擇的工程物料全是符合路政署所採用的物料，以方便路政署日後維修時容易採購及配對。房協亦可預備少量後備物料，以供路政署日後維修時使用。現時仍待路政署內的園藝及維修部門批准有關工程物料。

康文署

  - 康文署會盡量配合房協的計劃，並會在會議後直接與有關顧問公司聯絡，盡快解決有關康文署轄下場地的工程問題。

- 主席表示，根據委員會第二次會議的決定，是項議題每半年跟進一次。下次討論是項議題的會議日期為2011年3月。主席並請秘書處向康文署發信，查詢康文署與香港房屋協會的磋商問題，如果在此期間工程有任何進展或問題，香港房屋協會應該通知秘書處，以供委員會討論。

(會後備註：	秘書處已在2010年9月16日發信向康文署查詢該署與房協磋商的詳情及工程進展。康文署於2010年9月20日回覆秘書處，表示該署已於2010年9月20日與香港房屋協會代表詳細就此美化工程對該署設施的影響交換意見，並同意有關美化工程可於2010年10月中旬在康文署轄下的留仙街臨時休憩處展開，而香港房屋協會代表預計工程約需12個月完成。)

- 建議興建譚公廟道臨時休憩處以延續愛秩序灣海濱長廊

(由東區海濱發展工作小組轉交)

- 主席歡迎康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生及港島東區地政處高級產業測量師/港島東(3)梁平珍女士出席會議，共同參與討論。

- 主席、顏尊廉、趙家賢、曾向群、黃月梅、傅元章以及江澤濠等7位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員查詢相關的臨時政府用地的面積，並詢問臨時出租停車場是否有發展計劃；

  - 有委員要求康文署提供更多此工程的資料，如設計圖則、時間表等，並請康文署解釋申請撥款的難處；

  - 有委員查詢小型工程的撥款機制；

  - 有委員表示會建議在該區興建康樂設施及場地，提議地政處提早收回用地，配合發展；

  - 有委員認為東區海濱長廊範圍龐大，應該由發展局撥出額外預算進行海濱長廊的工程，而並非利用資源有限的小型工程撥款；亦有委員認為海濱長廊需要連貫地整體發展，但現時海濱長廊各用地各有用途，需要逐步收回並分階段發展。委員建議向發展局轄下的海濱發展工作小組反映委員會的訴求，要求由發展局統籌及規劃，全面設計及發展海濱長廊；

  - 有委員查詢利用該用地興建休憩公園的所需費用。

- 政府部門就委員的提問及意見，回應如下︰

港島東區地政處

  - 前復康巴士的用地面積約380平方米，而毗鄰一幅現以短期租約形式出租作臨時停車場的用地則約1,500平方米。若兩幅地同步發展，可用的面積約合共為1900平方米。短期租約用地現正按季續租。由於短期租約用地需要3個月通知期，若部門落實工程計劃，地政處會根據合約條款通知承租人交回用地配合工程。

康文署

  - 申請撥款興建譚公廟道臨時休憩處工程的程序與其他小型工程相似，需要申請小型工程撥款以落實有關建議。由於本年度的工程撥款資源緊張，暫時未有撥款開始新工程，康文署要待資源落實後才開始設計等各方面工作；

  - 根據過往其他的工程預算，興建普通休憩公園約需要每平方米3000元至4000元。由於該用地約1900平方米，以每平方米4000元計算，估計所需費用約為758萬元。

東區民政事務專員

  - 譚公廟道前的用地與整體海濱長廊是以不同方式發展。在其他委員會會議上，發展局亦曾提及整個海濱長廊的發展計劃仍在諮詢階段，發展局對於由北角至小西灣的海濱長廊發展會有長遠規劃。至於建議的兩塊用地如何配合，部門一方面可向發展局索取更多資料，而另一方面亦可向地區小型工程計劃申請撥款。

- 經討論後，委員會同意取消此跟進事項。

- 東區區議員於2010/11年度建議的60萬元或以上地區小型工程計劃

要求柴灣常安街興建寵物公園工程

(地區設施管理委員會文件第52/10號)

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生；康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)5程粵先生及東區康樂事務經理梁志輝先生出席會議，並請古桂耀委員介紹文件第52/10號。

- 部門就文件回應如下︰

規劃署

  - 文件第52/10號建議興建寵物公園的地點位於《柴灣分區計劃大綱核准圖編號S/H20/17》的「工業」地帶內，根據圖則的規定，「休憩用地」(包括公園及花園)屬經常准許用途。現時該空置用地面積約2600平方米，屬於整幅約2.3公頃的工業用地其中一部分。署方對興建寵物公園的建議持開放態度，但認為要從整體規劃角度去研究擬議公園的位置及面積。

康文署

  - 「北角海濱花園」內的寵物角已於本年6月12日開放與公眾人士。另外，東區區議會有計劃在富康街休憩處旁興建寵物公園，而海裕街臨時海濱長廊內亦有寵物公園設施。當各項工程完成後，東區將有三個寵物公園。康文署對在常安街興建寵物公園的建議持開放態度。

- 陳添勝以及古桂耀2位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

  - 有委員認為部門應該選擇一個更合適的位置，興建一個配套完善的寵物公園，建議在公園設有小食亭及有上蓋的長椅，讓寵物主人可以坐下休息及交流意見。委員建議部門可以選用近盛泰路位處角落的用地，並要求部門綠化創富道的一幅休憩用地；

  - 有委員不反對在附近另覓用地興建寵物公園，認為公園可讓寵物主人交流，亦可避免寵物隨地便溺，公園亦應有水喉等設施。委員認為東區縱使有計劃興建其他寵物公園，但位置上並不方便柴灣區居民使用。

- 政府部門就委員的意見，回應如下︰

規劃署

  - 署方會從整體規劃角度研究較合適的地點作寵物公園用途，以供委員會考慮；

康文署

  - 署方會配合規劃署在寵物公園的選址上再作研究及考慮。此項工程需要與其他小型工程爭取撥款，估計工程費用需要數百萬元。

- 主席表示委員原則上支持此工程建議，並請規劃署在附近區域另覓更合適的用地供委員會考慮。

- 康樂及文化事務署及民政事務總署新設施命名

(地區設施管理委員會文件第60/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署東區康樂事務經理梁志輝先生及民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生出席會議，並請梁先生及馮先生介紹文件第60/10號。

- 梁國鴻以及陳靄群2位委員表示支持有關設施的命名。

- 經討論後，委員會通過支持小西灣綜合大樓內新設施的中、英文命名。

- 康樂及文化事務署(康文署)在東區舉辦的免費地區文娛節目及其他文

化藝術活動的情況匯報

- (地區設施管理委員會文件第53/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署高級經理(港島東文化事務)沈瑞芳女士及署理經理(港島東)市場推廣及地區活動高翠珊女士出席會議，並請沈女士介紹文件第53/10號。

- 委員會備悉康文署的報告及有關的節目編排，並通過文件所述的四個合辦申請。

- 康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第54/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)陳小端女士出席會議，並請陳女士介紹文件第54/10號。陳女士同時介紹了將於11月6日在圖書館舉行的特別項目「閱讀滿FUN日」的部份節目內容。

- 杜本文委員表示支持圖書館活動，但認為攤位遊戲等活動形式，類似一般社區活動，並不能持續推廣閱讀風氣。委員認為香港電台的「讀書一分鐘」節目介紹的好書能有效鼓勵閱讀風氣，建議署方多利用創意與文化機構合作提升閱讀風氣，例如邀請知名人士作書籍推介，引發年青人的閱讀興趣。

- 康文署陳女士回應時表示，圖書館的推廣活動包括專題書籍展覽、文學創作活動以及兒童及青少年閱讀活動等，另外有工作坊、專題講座、好書選舉等，每年亦會與電台等機構合作推廣閱讀。署方會繼續努力舉辦活動，吸引更多市民使用圖書館。

- 委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

- 康文署擬更改東區流動圖書館服務站

(地區設施管理委員會文件第55/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館助理館長(流動圖書館六/九)方旖女士出席會議，並請陳女士介紹文件第55/10號。

- 主席、顏尊廉、傅元章、勞鍱珍、曾健成、杜本文以及江澤濠等7位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

  - 數位委員支持方案(a)，即在愛秩序灣愛東邨設置流動圖書館服務站；

  - 有委員反對削減現時筲箕灣東大街的流動圖書館服務，表示筲箕灣缺乏供市民使用的閱覽地方，希望維持現有服務時間；現時筲箕灣居民步行到愛秩序灣需要經過港鐵站，但港鐵站並沒有扶手電梯，實際步行時間應該會多於10分鐘；

  - 有委員表示三個方案當中，並未包括在康翠臺巴士站設立流動圖書館服務站，建議康文署積極考慮每月在康翠臺巴士站安排兩次流動圖書車服務。委員表示康翠臺巴士站有足夠位置可以容納流動圖書車停泊，而該雙層巴士站設有電源，斜度不算高，亦有雙層巴士停泊，看不到流動圖書車在該處停泊的潛在危險。委員要求康文署安排流動圖書車在康翠臺巴士站實地停泊，並邀請相關部門如機電工程署及運輸署作實地視察，研究在該處停泊的可行性；

  - 有委員表示筲箕灣東大街的流動圖書館服務已維持廿多年，附近亦沒有固定圖書館，因此建議維持筲箕灣東大街的服務，並支持方案(a)，即在愛秩序灣愛東邨設置流動圖書館服務站；委員表示如果圖書館服務有任何改變，應向市民充分諮詢，並趁此機會向市民宣傳流動圖書館服務，以增加使用量及借書量。委員要求康文署繼續安排資源，於現時沒有圖書館服務的區域增設服務；

  - 有委員查詢流動圖書館與社區圖書館藏書量的分別。 委員表示杏花邨設有流動圖書館及社區圖書館，並查詢康文署有否統計流動圖書館的使用者數據。委員認為康文署可加強社區圖書館的藏書量，以騰出流動圖書館服務時間，服務更多地區及市民；

  - 有委員認為方案(c) 比較適合，因為方案可服務的人口密度較多，而且涉及區域更廣，有更多居民可以受惠於此方案。雖然筲箕灣東大街的服務比現時減少一日，但市民只需步行10分鐘就可到達愛秩序灣愛東邨的服務站；

  - 有委員表示，如果流動圖書館的服務有任何改動，康文署應做足宣傳工作讓市民知悉；

  - 有委員建議康文署於方案實行一段日子後，檢討情況再作改善。

- 康文署就委員的提問及意見，回應如下︰

  - 署方對三個方案持開放態度，若委員會對方案達成共識，署方會跟進有關的調動及宣傳工作；

  - 有委員在2007年9月12日建議於康翠臺設立流動圖書館服務站，其後署方曾經安排與委員實地視察。當時委員提出三個建議地點，第一個是石油倉庫出入口的空地，由於該位置是緊急通道，有「不准泊車」的標示，而且流動圖書車有電腦設施及冷氣系統，考慮到圖書館使用者及職員的安全，所以不能安排流動圖書車在此處停泊。第二個地點是康翠臺巴士站，由於該位置是斜坡，流動圖書車體積龐大，擔心停泊時會有危險，亦需兼顧圖書館使用者及職員的安全，故亦不能在此停泊。第三個建議地點是康翠臺平台，有一個彎位供車輛泊車，但該處交通流量不小，流動圖書車在該處停泊後，很可能影響其他車輛使用。因此該三個地點並不適合停泊流動圖書車，加上該區人口大約是13,000人，比超過20,000人的愛秩序灣少。署方考慮過地點及居民的需要，而且現時康翠臺的情況沒有變動，故是次沒有建議於康翠臺設立流動圖書館服務站；

  - 流動圖書車需要停泊在服務站一整天，而市民需要步行數級樓梯上落，加上車內有書籍資料及傢俱，因此署方十分注重流動圖書車的安全性。由於康翠臺巴士站有斜度，因此並不適合設置流動圖書館服務站。署方表示康翠臺居民步行約15分鐘即可到達柴灣公共圖書館，使用較全面的服務。應委員的要求，署方表示可安排實地試車，以再研究在康翠臺設立流動圖書館服務站的可行性；

  - 現時服務東區的流動圖書館總館藏約有80,000項，而圖書車的載存量約3,000項，職員每日會更換添補圖書車上的館藏資料。署方會與社區圖書館充分溝通，應其需要作出支援，現時藏書量應足夠應付社區圖書館的需要；

  - 杏花邨流動圖書館服務時間是逢星期六，使用度理想。根據署方的觀察，使用者包括杏花邨的居民，亦有學生、家長及在附近上班的市民，但署方沒有有關的詳細統計數據；

- 主席請康文署詳細考慮委員的建議，並提供更多分析資料於下次會議給委員考慮。

- 康文署檢討在公眾遊樂場內全面禁止吸煙的安排 (2010年9月)

(地區設施管理委員會文件第56/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署東區康樂事務經理梁志輝先生出席會議，並請梁先生介紹文件第56/10號。

- 曾健成委員支持於全部場地禁煙，但認為部分場地的禁煙安排需要改善，例如興發街公廁的維園入口在繁忙日子，包括年宵、花展時，吸煙人士需要在該處吸煙後，才可以返回公園，但供擺放煙灰及煙頭的器皿並不足夠，引致大量煙灰及廢氣，令其他人士容易吸入二手煙。另一個需要改善的位置是嘉亨灣進入海濱長廊的交接點，該處沒有提供器皿讓市民棄置煙頭後進入海濱長廊。曾委員建議康文署與食環署合作解決這些問題。

- 康文署梁先生回應時表示，根據康文署部門指引，署方已將轄下場地內所有垃圾箱上放置煙頭的地方拆去。因應委員的關注，康文署會與食環署協調，提供煙灰盅讓吸煙人士進入康文署場地之前棄置煙頭。

- 委員會備悉康文署提交的報告，並支持康文署繼續在公眾遊樂場地全面禁止吸煙。

- 康文署於2010年5月至7月份在東區社區內舉辦的康樂體育活動

及設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第57/10號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署東區康樂事務經理梁志輝先生及署理東區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士出席會議，並請陳女士介紹文件第57/10號。

- 古桂耀委員表示，留意到使用滑板人士比以往少，查詢文件內第6(c)段所述的柴灣池畔花園滑板場的改善工程的安全地墊是否屬於恆常更換，還是因損耗太大而需要更換。

- 康文署陳女士表示，若設施老化，署方一般會因應設施的安全情況而安排更換。

- 杜本文委員表示，康文署曾承諾於柴灣道與鯉魚門公園交界的休憩處 更換過時設施，並增加長者康樂設施，但匯報中並沒有列出此恆常工程的進展。主席建議康文署代表與杜委員於會後再作跟進。

- 委員會備悉康文署提交的匯報文件。

- 地區工程工作小組第三次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第58/10號)

- 委員會備悉上述會議紀要。

- 設施管理及活動推行工作小組第三次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第59/10號)

- 委員會備悉上述會議紀要。

- 下次會議日期

- 議事完畢，會議於下午6時30分結束。下次會議將於2010年11月11日(星期四)下午2時30分於東區區議會會議室舉行。

東區區議會秘書處

2010年11月