東區區議會轄下

地區設施管理委員會第七次會議

會議紀錄

日期︰2009年2月19日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李汝大委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

曹漢光委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

曾向群委員

曾健成委員

馮翠屏委員

黃月梅委員

黃建彬委員

黃健興委員

楊位醒委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

鄭志成委員

黎志強議員（列席會議）

鍾樹根MH太平紳士

顏才績委員

顏尊廉委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員（副主席）

黃家維（增選委員）

劉珮珊（增選委員）

致歉未能出席者

曹漢光委員

勞鍱珍委員, MH

彭韻僖委員, MH

蔡素玉太平紳士

列席者

曹振華先生	東區民政事務處東區民政事務專員

劉世昌先生	民政事務總署工程督察(香港)

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

麥景池先生	康樂及文化事務署署理東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

陳廣祥先生	港島東區地政處總產業主任(港島)

詹鎮源先生	東區民政事務處高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任 (區議會)

應邀出席嘉賓

黃志輝先生			康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

吳碧儀女士			康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

潘陳玲玲女士			康樂及文化事務署經理(港島)市場推廣及地區活動

朱寶儀小姐			康樂及文化事務署圖書館館長(北角公共圖書館)

彭卓恒先生			香港房屋協會高級經理(物業策劃及發展)

盧詠思小姐			香港房屋協會經理(社區關係)

張國勳教授 			建築設計及研究所有限公司總監

陳興文先生			建築設計及研究所有限公司總設計師/ 建築師

孫明德先生			建築署高級工程策劃經理

溫少耀先生			建築署工程策劃經理

陳祖聲先生			巴馬丹拿建築及工程師有限公司董事

陳永佳先生			巴馬丹拿建築及工程師有限公司高級助理董事

李啟淦先生			興富顧問有限公司行政總裁

唐令顯先生			警務處警司(策劃及發展)

沈南龍先生			食物環境衛生署參事(策劃)

甄民生先生			食物環境衛生署總政府車輛事務主任(行動)

劉笑霞女士			規劃署城市規劃師/港島

吳雪兒女士			港島東區地政處高級產業測量師/港島東

溫偉賢先生			水務署工程師/香港及離島區(特別職務)

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議，並恭祝各位身體健康、萬事如意。

# I.	通過地區設施管理委員會第六次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	地區工程工作小組推薦的60萬元以上的小型工程計劃

(地區設施管理委員會文件第1/09號)

3.	主席請秘書介紹文件第1/09號。

4.	秘書表示，在2008年12月16日及2009年2月5日的工作小組會議上，小組成員分別就杏花休憩公園(附件一)、鰂魚涌柏架山紅屋側第二期休憩處(附件二)以及環翠道天后廟沿山澗小徑直達清真寺馬路的重修工程(附件三)進行討論。小組成員通過，由於該三項工程的造價估計超過60萬，因此須交由委員會再作跟進及討論。另外，由於附件一及附件二的工程涉及公園和休憩處，而附件三的工程與改善地區環境有關，因此小組亦建議根據「推行地區小型工程計劃指引」第6.1.1段，由康樂及文化事務署(康文署)主導附件一及附件二的工程，而附件三的工程則由東區民政事務處負責。最後，小組亦建議附件二的工程交由康文署委託定期合約顧問負責設計和建造。三項工程的詳細資料，分別載列於附件一至三。

5.	在討論文件時，主席申報他是杏花邨業主委員會住宅代表分會主席。

6.	委員會經討論後，通過三項由地區工程工作小組推薦的小型工程改善計劃，即杏花休憩公園(杏花)工程、鰂魚涌柏架山紅屋側第二期休憩處(柏架山紅屋)工程；以及環翠道天后廟沿山澗小徑直達清真寺馬路(環翠道小徑)的重修工程 。另外，康文署負責主導杏花及柏架山紅屋的工程，而東區民政事務處負責環翠道小徑的工程。最後，委員會亦通過文件述及柏架山紅屋的工程交由康文署按工程預算委託定期顧問合約或建築署負責設計和建造。

III.	康樂及文化事務署於2009/10年度在東區康樂場地的60萬元或以上

小型工程計劃撥款申請

(地區設施管理委員會文件第68/08號)

7.	主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士及署理東區康樂事務經理麥景池先生出席會議，並請麥先生介紹文件第2/09號。

8.	康文署代表麥先生表示，2009-10年度該署東區康樂事務辦事處預計會推行兩項60萬或以上的小型工程改善計劃，包括筲箕灣配水庫加設硬地足球場及長者健身設施工程等；以及鰂魚涌公園（A & C場）改善兒童遊樂設施工程，配水庫工程建議交由定期合約顧問跟進。

9.	委員會經討論後，通過康文署於2009-10年度的兩項小型工程改善計劃，即筲箕灣配水庫加設硬地足球場(以定期合約顧問模式跟進)及長者健身設施工程等；以及鰂魚涌公園(A及C場) 改善兒童遊樂設施工程。委員會並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共7,150,000元，以支付相關工程費用，以及有關工程計劃的經常性開支共357,500元。

(會後備註：東區區議會已於2009年2月26日的會議上通過上述撥款。)

IV.	地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第4/09號)

(i)	建議康文署發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河抽水站的休憩用地

10.	委員會備悉康文署提交的進度報告。

(ii)	動議：強烈要求康文署於維園足球場兩端加建女廁

11.	曾健成委員反映在年宵花市期間維園女洗手間不足之情況。他希望康文署盡快完成有關工程。

12.	康文署代表麥先生回應時表示，該署會繼續監察工程進度。至於遇有大型節目租用場地時，該署會與食物環境衞生署（食環署）或租用團體商討加設臨時洗手間，以應付需要。

(iii)	美化港鐵天后站至永興街一段區域景觀

重建留仙街臨時休憩處

13.	周潔冰、顏才績及劉興達等3位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員均表示希望盡快落實有關計劃，美化天后區的環境；

- 有委員認為留仙街為進入東區第一大門，美化該區特別是留仙街有助美化東區形象；以及

- 有委員認為康文署可考慮配合有關發展時，繼續管理該休憩處，而無須將該地交回政府。

14.	康文署及港島東區地政處代表陳先生就委員的意見，回應如下︰

港島東區地政處

- 該處表示現時留仙街休憩處，是以臨時政府撥地形式撥予康文署管理。如因有關的撥地條款有所限制而需要作出合適的修改，該處樂意作出適當的配合，使留仙街臨時休憩處繼續得到適當部門管理；

康文署

- 該署的建議目的，是將留仙街臨時休憩處交回合適部門，以便可以騰出更多可用空間，供房協詳細考慮發展有關計劃及配合該區日後的人流增加。

15.	委員會備悉房協提交的進報告。委員會亦通過在3月份召開地區工程工作小組特別會議，專題跟進此事項。

（會後備註︰工作小組特別會議已於2009年3月23日舉行。）

V.	促請康文署介紹維園泳池重建工程之詳情及進度

(地區設施管理委員會文件第5/09號)

16.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)黃志輝先生、署理東區康樂事務經理麥景池先生；建築署高級工程策劃經理孫明德先生、工程策劃經理溫少耀先生；巴馬丹拿建築及工程師有限公司董事陳祖聲先生、高級助理董事陳永佳先生及興富顧問有限公司行政總裁李啟淦先生出席會議，並請周潔冰委員介紹文件第5/09號。

17.	康文署及建築署代表向委員介紹重建維多利亞公園(維園)游泳池場館(泳館)的進度、最新的設計概念以及有關裝置。因應城市規劃委員會(城規會)對新泳館的位置，以及場館是否在建築物大小、高度及設計上跟附近環境互相配合方面提出的意見，康文署與建築署再次研究及修訂泳館的設計，以改善新泳館的大小及高度上的問題。城規會於2009年1月2日再次覆檢有關申請，並接納修訂後的泳館的設計。由於向城規會申請更改休憩用地的用途比預期所需時間為長，康文署須將向立法會財務委員會申請正式撥款的時間延至2009年中，因此預計是項工程最快可於2009年下旬展開。預計興建新泳館的工程於2012年底完成，而重置手球場、滾軸溜冰場及園景區等工程，則預計於2014年底竣工。

18.	副主席、丁毓珠、鍾樹根、周潔冰、曾健成、陳靄群、黎志強、劉興達、羅榮焜、梁國鴻、林翠蓮、杜本文、呂志文、古桂耀、黃建彬、馮翠屏、趙資強、趙家賢、顏尊廉、江澤濠及梁志剛等21位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 大部分的委員支持是項工程及其最新的設計方案，並請有關部門就重建工程多與附近居民溝通。委員會亦要求部門從速向立法會申請正式撥款，以推行是項工程；

- 多位委員表示對泳館的高度十分關注。委員表示曾收到維園泳館附近的居民查詢有關高度是否必須。有委員建議有關部門盡量減低高度，改善對附近居民的壓迫感；

- 有委員提及現時維園的國際網球場對附近居民有一定程度的影響。再者，維園是休憩公園，應是綠草如茵，視野開揚，但日後維園將有不少高樓，如泳館、國際網球場等，使休憩公園在視覺上變得不倫不類；

- 有委員提及香港跳水設施不足，重建後的維園泳館可解決上述問題，並可幫助推廣游泳運動；

- 有委員認為重建維園泳館是刻不容緩，例如維園已有五十多年歷史，泳館的濾水系統現時是不可以使用臭氧過濾；

- 有委員表示泳館高度對附近居民景觀的影響在所難免。為了公眾利益，希望附近居民理解，支持盡快落實興建；

- 多位委員查詢泳館設施的資料︰

  - 館內窗口是否密封；

  - 隔鄰的停車場會否一併美化；

  - 場館頂部會否採用太陽能設計；

  - 泳池底部的升降功能會否對拯溺有幫助；

  - 場館的設施有否充分考慮噪音、人流及污染問題；以及

  - 場館的玻璃有否反光問題。

- 有委員提及每年東區區議會均會在不同地點懸掛慶祝節日的燈飾。委員建議部門在重建泳館時，一併考慮加入懸掛燈飾的設施；

- 有委員建議部門在泳館旁及頂部的視覺設計上多花心思，例如盡量綠化泳館，配合公園綠悠悠的感覺；

- 有委員促請部門在重建泳館時留意樹木的保育，不要重覆九龍公園樹木枯萎的經驗；

- 有委員反映，不少東區居民對維園日後有暖水泳池表示支持，並希望維園暖水泳館能盡快開放給市民使用；

- 有委員提及共建維港委員會曾建議維園的泳館設施不可接近海邊，而現時泳館已達此要求。另外，日後的泳館與對面住宅大廈有興發街及停車場作為分隔，已有一段空間距離；

- 有委員提及日後維園泳館舉辦國際賽事時，有關部門應注意控制人潮及汽車流量；

- 有委員提及維園停車位不足的問題，建議部門考慮建做一條地下通道，由港鐵站直達維園，解決停車位不足及交通流量的問題；以及

- 有委員提及維園的濾水系統要用靜音設計，系統要遠離居民，減少對居民的滋擾。

19.	政府部門就委員的意見及提問，回應如下︰

康文署

- 因應城規會對新游泳池場館的位置、建築物大小、高度及設計上的意見，該署與建築署在2008年4月17日的委員會會議後再次研究及修訂場館的設計，包括將原來建議的泳館高度降低，盡量減少對附近居民的影響；

- 另外，建築署已在泳館的設計上顧及視覺的效果，例如融入綠化設計概念；

- 該署備悉委員對設計細節、保育樹木、交通配套以及對噪音問題的意見，並會在時間及財政預算許可下，配合委員的意見；

- 在2003年該署考慮重建泳館以及現有選址時，認為原有泳池維修費太貴，因此重建泳館較符合經濟原則。再者，如在原有地點重建泳館，現時的維園泳池須因工程關閉一段時間，因此對使用維園泳池的人士構成影響，在各方面的考慮下，該署選擇在現時選址重建泳館；

- 有關興發街停車場、行人流量以及與港鐵接駁等問題，該署相信運輸署已備悉有關意見；

建築署

- 泳館的機房設在地庫，該署在設計機房時，必會確保達到環保署的要求；

- 泳館採納了封閉式設計，館內的聲響相信不會影響附近的居民。泳館頂部設有天窗，天氣良好時陽光可直射至泳館內；

- 該署備悉委員對建築物物料以及玻璃反光的意見；

- 現時泳館的設計已包括綠化泳館頂部，該署會盡量加強其綠化效果，配合維園休憩公園的整體外觀；以及

- 該署備悉委員提及懸掛節日燈飾的需要，並會與承辦商研究其可行性。

20.	主席多謝各部門代表出席會議，並請部門備悉委員的意見。此項議題暫定每半年跟進一次。

VI.	鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告

(地區設施管理委員會文件第6/09號)

21.	主席歡迎警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；食環署參事(策劃)沈南龍先生、總政府車輛事務主任(行動)甄民生先生；規劃署城市規劃師/港島劉笑霞女士；港島東區地政處(地政處)高級產業測量師/港島東吳雪兒女士；水務署工程師/香港及離島區(特別職務)溫偉賢先生；康文署高級行政主任(策劃事務)黃志輝先生及署理東區康樂事務經理麥景池先生出席會議，並請康文署黃先生及水務署代表溫先生分別介紹文件第6/09號及水務署的工作。

22.	在討論文件第6/09號時，劉興達委員申報他的公司是公園設計團隊的其中一員。

23.	主席、副主席、鍾樹根、古桂耀、林翠蓮、黃建彬、趙資強、趙家賢、黎志強、陳啟遠、丁江浩、曾健成、杜本文及黃健興等14位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示十分關注鰂魚涌公園第II期(第2和3階段)工程計劃未能如期進行的問題，認為有關部門應及早在其他用地重置設施，遷出題述工程地盤；

- 數位委員認為港島區地少人多，土地珍貴，政府應善用土地，盡快興建鰂魚涌公園，造福東區居民；

- 有委員認為長遠而言應整合各政府部門停泊車輛的政策，如興建大型多層停車場停泊各部門的大型車輛，解決部門停車的需要；

- 有委員查詢部門的確實搬遷時間；

- 有委員質疑地政處在提供土地給各部門考慮時，只分配柴灣區土地的原因。委員認為該處應將有關部門的設施考慮搬到其他區份。另外亦有委員查詢地政處在提供柴灣永泰道的土地給部門前，是否曾諮詢當區居民及區議會；

- 有委員對有關政府部門表示失望，不滿部門忽視當區居民的需要，有委員提及警務處佔用該地超過十年，即使搬遷須用約7,500萬元，但財務問題不應阻礙居民爭取休憩公園的需求；

- 有委員提及食環署在天后屈臣道亦有車房，建議該署將鰂魚涌車隊搬至天后車房，解決當前問題；有委員亦建議部門考慮使用廉政公署前中環辦公室的多層停車場，解決警務處及食環署需要停車的問題；

- 有委員提及當年政府為了地盡其用，將未有用途的土地均作為臨時用地，供不同部門使用。但隨著區內居民人口增加，有關臨時用地須交還該區，興建合適的休憩公園；以及

- 有委員向水務署建議把用地內的水管以層層疊疊的方式擺放，節省使用土地的面積。

24.	趙家賢委員對題述事宜作出以下聲明：

“本人要求地政處火速協助有關部門物色土地徹離該地，以確保鰂魚涌公園第II期(第2和3階段)的工程可如期於2010年發展，服務市民。長遠而言，要求政府建造政府車輛停車及驗車大樓，解決部門需求。”

25.	各政府部門分別就委員的意見及提問，回應如下︰

規劃署

- 臨時用地撥地屬於地政處的職權範圍，尋找永久用地則屬規劃署職權範圍。規劃署在2006-07年間曾為香港警務處找到一塊在柴灣盛泰道的永久用地，以考慮作搬遷之用。不過政府產業署並不支持有關建議，產業署認為，若該永久用地只作為汽車扣留中心及提供驗車服務，未能地盡其用；

- 上述建議的永久用地屬工業用地，而汽車扣留中心為政府用途，在工業用地上屬經常准許用途，無須取得城市規劃委員會的許可。因此有關的諮詢工作應由地政處提出，而由民政事務處進行；以及

- 港島大部分土地已有規劃用途，為有關部門尋找合適用地較為困難，該署會繼續嘗試；

地政處

- 地政總署現行的政策，如空置的政府土地還未有長遠發展計劃，為了善用土地資源，如政府部門需要臨時用地，該署可將有關土地撥給部門作臨時用途，或以短期租約出租作商業用途。至於有關永久用地事宜，則由規劃署負責；

- 在2006-07年間．因應警務處和食環署的要求，規劃署在柴灣盛泰道附近已預留兩幅地給他們使用，當年水務署則未有提出遷移的要求。

- 該處會盡快處理警務處和食環署的臨時撥地申請，該處亦備悉水務署正在尋找合適的臨時搬遷用地，並以港島東區土地為首選，但其他地區的土地亦可考慮，該處會在這方面積極協助。

水務署

- 鰂魚涌用地是水務署承辦商喉料儲存倉庫及施工用地，選址該地一方面考慮到其位置四通八達，當有緊急維修工作時便可盡快到達現場搶修。再者，東區人口眾多，緊急維修組設於此區有助更快為東區提供服務；如無替代用地，日常及緊急維修工作便無法有效進行，嚴重影響港島區的供水情況；

- 該署正待地政處協助物色其他合宜的臨時用地，並以港島東區作為首選，不過該署亦會考慮港島其他區份；

- 由於緊急維修的工作分秒必爭，該署必須把喉料散放地上，讓工程人員迅速取用所需物料；

食環署

- 鰂魚涌車房共有70多架食環署車輛，該署亦有計劃於柴灣常安街空地重置臨時車房，現時正待工程撥款申請獲得批准；

- 現時食環署要求的臨時停車場面積只有4,500平方米，比現時鰂魚涌用地的面積已較少；食環署的車隊主要服務東區市民，如遷往其他地區可能在服務時間及成本有增加；

警務處

- 警務處的鰂魚涌汽車扣留中心是自1996年起在該地點為香港島的居民提供扣留車輛及驗車服務。該處雖有計劃在香港島發展一個永久汽車扣留中心，但由於覓地的困難，現時仍未能撤離鰂魚涌的臨時設施；

- 警務處的政策是每總區均應設置車輛檢驗中心，以確保每總區保持同一安全標準。該檢驗中心須就所有車輛是否安全及適宜在道路上行駛提供不可或缺的驗車服務。現時的鰂魚涌汽車扣留中心及日後可能遷移至的柴灣中心均須設有汽車扣留處及車輛檢驗處；

- 警務處明白在現址擬建鰂魚涌公園第II期工程的重要性。最近已得到港島東區地政處的協助，計劃在柴灣盛泰道一幅未發展用地重置臨時扣留中心。不過，根據建築署的估價，遷移用地的造價已超出臨時撥地的最高金額，因此該處已緊密與建築署聯絡，盡快解決財務上的事宜。

26.	主席多謝各政府部門代表出席是次會議，並將此項議題列入跟進事項。主席請秘書處邀請政府產業署代表下次出席會議，解釋有關情況。

VII.	要求在寶馬山區加設「寵物公園」

(地區設施管理委員會文件第7/09號)

27.	主席歡迎康文署署理東區康樂事務經理麥景池先生出席會議，並請邵家輝委員介紹文件第7/09號。

28.	康文署代表表示，該署非常理解寵物愛好者對康樂場地容許市民攜同狗隻或寵物使用的要求，但目前還有很多公眾人士對於開放區內公園場地容許市民攜犬或寵物入內持有不同意見；康文署必須平衡市民各方面的實際需要，並須審慎考慮其他客觀條件。若委員有共同支持的場地或合適的地點建議可供興建為新的寵物公園，並經初步評估後確定可行的話，該署便會將建議向區議會、分區委員會及地區人士進行諮詢，而在獲得相關的支持下，該署才可考慮建議並向區議會申請撥款進行相關工程。

29.	曾向群、曾健成、邵家輝、劉興達、古桂耀、葉就生、傳元章、顏才績、梁淑楨及馮翠屏等10位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示隨著社會環境的變遷，養寵物的人士日益增多。當中尤以養狗的人士佔大多數，因此康文署應考慮照顧這類人士；

- 有委員提及她是寶馬山區居民。她住的大廈公契是不容許飼養寵物。不過，隨著時代的改變，該大廈飼養寵物的人口亦有增多，因此大廈的業主委員會亦通過，原則上沒有住戶投訴，該大廈亦容許飼養寵物，由此可反映寶馬山區有所需求；

- 有委員建議康文署檢討規劃政策，預留更多土地予寵物公園；

- 有委員提及鰂魚涌區曾有不少居民反對設有狗糞收集箱，因此未必所有人士均喜歡寵物公園；

- 有委員提及在設計公園時，應收窄公園的服務對象，以及考慮不同的寵物是否相容的問題，康文署亦應全面研究「寵物公園」在整個東區的需求；

- 有委員表示他曾於寶馬山區進行問卷調查，結果是大部分寶馬山區居民表示支持興建寵物公園，並對選址有不同建議。

30.	康文署代表麥先生就委員的意見及提問，回應如下︰

- 該署對在寶馬山區加設寵物公園持開放態度，若委員有共同支持的場地或合適的地點建議，在獲得相關分區委員會及地區人士的支持下，該署會考慮建議並向區議會申請撥款進行相關工程；

- 該署理解寵物愛好者對康樂場地容許市民攜同狗隻或寵物使用的要求，但該署亦同時收到不少市民，透過政府熱線、信件或康文署電郵反映其反對讓狗隻進入公園的意見。另外，在現有設施改建為容許寵物進入的公園在技術上存有困難，並會影響現有使用人士；

- 該署亦曾嘗試在該區尋找合適地點，但根據地政處提供的空置政府用地並不合用。不過，該署歡迎委員就其他選址是否合適聯絡該署進行實地視察；以及

- 規劃休憩公園的政策由規劃署負責。委員對規劃政策的意見可向該署反映。

31.	主席多謝康文署代表出席是次會議，並請該署與當區委員跟進有關事項。

VIII. 改善愛秩序灣遊樂場內足球場之管理

(地區設施管理委員會文件第8/09號)

32.	主席歡迎康文署署理東區康樂事務經理麥景池先生出席會議，並請許嘉灝委員介紹文件第8/09號。

33.	曾健成、趙資強、呂志文、江澤濠、古桂耀、許嘉灝及陳啟遠等7位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員提及筲箕灣區足球場設施不足，現時一些較受歡迎的租場時段被香港業餘滾軸溜冰總會(冰總)預訂了，缺乏場地對東區足球的發展有很大影響。另外亦有委員擔心溜冰活動會否影響場地保養；

- 有委員反映不少區內團體及街坊對未能租用足球場表示失望；

- 有委員建議康文署的翻新油塗層工程可待盂蘭勝會後才進行，以減少維修的次數；以及

- 有委員認為冰總應考慮使用柴灣區的溜冰場，以預留該足球場供區內市民使用。

34.	康文署代表麥先生就委員的意見及提問，回應如下︰

- 場地康體設施的使用是按現行康文署制定的「免費設施預訂程序」管理，按優先次序供不同團體及個人預訂和使用。愛秩序灣遊樂場內的足球場開放時間為早上7時至晚上11時。根據過往幾年的場地巡查及使用紀錄，足球場的使用主要分為足球活動、其他非指定用途和其他體育活動。其他非指定用途，例如每年的盂蘭勝會、東區區議會同樂日、東區滅罪競技嘉年華、聖誕温暖盆菜宴等活動，平均每年約佔用10%可租用時段，而其他體育活動包括香港業餘溜冰總會的訓練及由康文署主辦的晨早太極班，平均每年約佔用4%可租用時段；餘下的86%時段可供市民或團體使用作足球活動。現時場地的使用情況，已適當地考慮及平衡各方面對活動舉辦及使用場地的需要，亦沒有超越康文署定下的場地預訂限額。例如冰總於2007年只租用了46小時時段，而2008年亦只租用了80小時時段，只佔全年租用率約1%；

- 此外，該署借給冰總作滾軸溜冰訓練之安排，一星期也只是一次，活動亦沒有明顯地使足球場表面受損。而有關晨早太極班，只在早上7時至8時進行，人數約70人並只佔用球場約一半面積，再用圍欄分隔使用範圍以便識別。而早上使用足球場的人士亦不多，康文署職員已透過協調和適當的溝通，使早上使用足球場活動人士和太極班人士互相遷就和體諒；

- 該署會考慮在場地增設告示牌清楚列明已預留場次的資料，供市民參考；以及

- 由於該球場的使用率高，而隨盂蘭勝會後暑假將至，相信會有很多人士使用足球場，因此在平衡各方面的原因下，該署選擇一至三月作出維修保養，以減少對球場使用者的影響。

35.	主席多謝康文署代表出席是次會議。

IX.	康文署於2009年4月至2010年3月在東區舉辦的康樂體育活動計劃

(地區設施管理委員會文件第9/09號)

36.	主席歡迎康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士及署理東區康樂事務經理麥景池先生出席會議，並請麥景池先生介紹文件第9/09號。

37.	經討論後，委員會通過康文署於2009-10財政年度在東區舉辦的康體活動，以及向東區區議會申請預留撥款以資助下列的活動開支，並同意2010年3月份活動的開支約214,000元由下一財政年度支付：-

| 活動名稱 | 總撥款額 |
| --- | --- |
| 田徑、水上、個人、戶外及隊際活動 | 2,262,358元 |
| 舞蹈及健體活動 | 2,015,000元 |
| 其他活動 | 2,005,169元 |

(會後備註：東區區議會已於2009年2月26日的會議上通過上述撥款。)

X.	2009/10年度康文署東區公共圖書館舉辦免費地區性推廣活動的計劃建議

(地區設施管理委員會文件第10/09號)

38.	主席歡迎康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館館長(北角公共圖書館)朱寶儀小姐出席會議，並請陳小端女士介紹文件第10/09號。

39.	經討論後，委員會通過康文署在東區公共圖書館舉辦免費地區性推廣活動的計劃建議，並向東區區議會申請預留撥款52,798元，以支付康文署在2009年4月至2010年2月的活動預算開支；以及在下一個財政年度預留約4,360元，以支付2010年3月該署在圖書館舉辦推廣活動的開支。

(會後備註：東區區議會已於2009年2月26日的會議上通過上述撥款。)

XI.	康文署2009/10年度擬在東區舉辦的文化藝術活動

(地區設施管理委員會文件第11/09號)

40.	主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)吳碧儀女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議，並請吳碧儀女士介紹文件第11/09號。

41.	委員會備悉康文署於2009/10年度擬在東區舉辦的文化藝術活動。

XII.	康文署在東區提供免費地區文娛節目的情況匯報及2009/10年度在東區

提供免費地區文娛節目的建議

(地區設施管理委員會文件第12/09號)

42.	主席再次歡迎康文署高級經理(港島文化事務)吳碧儀女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議，並請吳碧儀女士介紹文件第12/09號。

43.	經討論後，委員會通過康文署在東區提供免費地區文娛節目的建議，並向東區區議會申請預留撥款443,300元，作為該署在2009-10財政年度在東區提供免費地區文娛節目的預算開支，而當中2010年3月的節目開支約38,500元，則會留待2010-11財政年度支付。

(會後備註：東區區議會已於2009年2月26日的會議上通過上述撥款。)

XIII. 地區工程工作小組第五次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第13/09號)

44.	經討論後，委員會通過地區工程工作小組第五次會議紀要。

XIV. 地區工程工作小組第六次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第14/09號)

45.	經討論後，委員會通過地區工程工作小組第六次會議紀要，並向東區區議會申請預留總撥款額3,831,000元，以支付由康文署主導的13項60萬元或以下的小型工程改善計劃，以及有關工程計劃的經常性開支共191,550元。

(會後備註：東區區議會已於2009年2月26日的會議上通過上述撥款。)

XV.	2009-2010東區區內花槽、花盆和美化地帶添換植物及園藝保養

(地區設施管理委員會文件第15/09號)

XVI. 2009-2010東區區內緊急維修與雜項改善/維修工程預撥款項

(地區設施管理委員會文件第16/09號)

XVII. 2009-2010東區區議會設置的渠務設施的清理淤泥及區內多個地點

的剪草工作

(地區設施管理委員會文件第17/09號)

XVIII. 在北角天后廟道盡頭路放置四個混凝土花盆

(地區設施管理委員會文件第18/09號)

XIX. 北角寶聯徑與天后廟道交界設置避雨上蓋

(地區設施管理委員會文件第24/09號)

46.	主席歡迎民政事務總署工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請姚先生介紹文件第15/09-17/09以及24/09號。

47.	梁國鴻及江澤濠等2位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員查詢小西灣富怡道的花盆數目；以及

- 有委員反映康山近吉之島百貨公司的路旁植物經常有損壞。

48.	東區民政事務處代表姚先生就委員的意見及提問回應如下：

- 擺放於小西灣富怡道的花盆共有23個；以及

- 路旁植物有損壞的情況時有發生，而且大部分都是人為造成。該處已要求承辦商加快更換被損壞的植物。另外，該處亦考慮在某些黑點不再擺放時花。

49.	東區民政事務處代表姚先生建議，如已獲地區工程工作小組推薦及委員會原則上支持的地區小型工程建議，在日後正式向委員會申請撥款時，只須透過文件傳閱方式讓委員考慮便可，以簡化及加快撥款程序。有關建議獲得委員會通過。

50.	經討論後，委員會通過向東區區議會推薦預留撥款給上述5項工程：

| 工程項目 | 所需撥款 (元) |
| --- | --- |
| 2009-2010東區區內花盆、花槽和美化地帶添換植物及園藝保養 | 950,000 |
| 2009-2010東區區內緊急維修與雜項改善/維修工程預撥款項 | 500,000 |
| 2009-2010東區區議會設置的渠務設施的清理淤泥及區內多個地點的剪草工作 | 150,000 |
| 在北角天后廟道盡頭路放置四個混凝土花盆 | 65,000 |
| 北角寶聯徑與天后廟道交界設置避雨上蓋 | 75,000 |

(會後備註：東區區議會已於2009年2月26日的會議上通過上述撥款。)

XX.	前北角邨短期休憩用地美化工程的管理和維修保養開支

(地區設施管理委員會文件第25/09號)

51.	主席歡迎東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生；署理東區康樂事務經理麥景池先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請姚先生介紹文件第25/09號以及由康文署代表簡述開支資料。

52.	委員會通過向東區區議會申請預留撥款315,600元，作為前北角短期休憩用地交由康文署管理的維修和保養開支。

(會後備註：東區區議會已於2009年2月26日的會議上通過上述撥款。)

XXI. 康文署檢討在公眾遊樂場內全面禁止吸煙的安排

(地區設施管理委員會文件第19/09號)

53.	主席歡迎康文署署理東區康樂事務經理麥景池先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請麥景池先生介紹文件第19/09號。

54.	羅榮焜、趙家賢、楊位醒、許嘉灝、杜本文、林翠蓮及梁淑楨等7位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 多位委員表示支持有關安排，但有委員反映有不少市民於公園內吸煙而沒有職員監管的情況，有委員表示當她乘搭的巴士停維園巴士站時經常見到市民在公園內吸煙的情況；

- 有委員認為現時不准吸煙的橫額面積太大及不美觀；

- 有委員認為政府應從公民教育入手，而不應單依賴大幅的橫額以作宣傳；

- 有委員查詢有關部門執行法例的檢控數字；以及

- 有委員表示在其他區曾發生控煙辦職員在執行任務時被打傷，他查詢有關前線員工在執勤時的安全問題。

55.	康文署代表麥先生就委員的意見及提問，回應如下︰

- 康文署職員會採取先勸解、後檢控的方式，盡量勸喻吸煙者不要在場內吸煙。該署的內部指引及訓練課程亦有培訓前線員工的應對方法。另外，在執勤時亦會由多人同時進行，以避免因單獨執勤而影響人身安全；

- 為了方便執行禁煙法例以及東區長者人口較多，該署必須懸掛一些面積及字體較大的橫額，讓巿民知悉該場所是否禁煙。不過該署已陸續更換公園門口已列明不可吸煙的告示牌，並會考慮移除部分不美觀的橫額；以及

- 控煙辦人員曾於維園、基利路休憩處以及愛秩序灣遊樂場內檢控違例人士。

56.	經討論後，委員會通過支持康文署在東區的公眾遊樂場繼續實施現行全面禁煙的措施。

XXII. 康文署香港公共圖書館延長開放時間計劃

(地區設施管理委員會文件第20/09號)

57.	主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館館長(北角公共圖書館)朱寶儀小姐出席會議，並請陳小端女士介紹文件第20/09號。

58. 委員會通過支持康文署有關香港公共圖書館延長開放時間的計劃以及於2009年4月1日全面實施新的開放時間安排。

XXIII. 2008/09年度由東區民政事務處推行地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第21/09號)

59.	主席歡迎民政事務總署工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請姚先生介紹文件第21/09號。

60.	林翠蓮委員提及利眾街工程範圍沒有街燈(E-DMW-035)，她請東區民政事務處的承辦商在擺放花盆時留意該場地的光暗情況。

61. 委員會備悉由東區民政事務處推行地區小型工程項目的進度及財政報告。

XXIV. 康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第22/09號)

62.	主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館館長(北角公共圖書館)朱寶儀小姐出席會議，並請陳小端女士介紹文件第22/09號。

63. 委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

XXV. 康文署於二零零八年十一月至十二月份在東區社區內舉辦的康樂

體育活動及設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第23/09號)

64.	主席歡迎康文署署理東區康樂事務經理麥景池先生及東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第23/09號。

65.	委員會備悉康文署提交的匯報文件。

XXVI. 設施管理及活動推行工作小組特別會議紀要

(地區設施管理委員會文件第3/09號)

66.	委員會備悉設施管理及活動推行工作小組特別會議紀要。

XXVII. 下次會議日期

67.	議事完畢，會議於下午6時35分結束。會議下次會議將於2009年4月16日舉行。

東區區議會秘書處

2009年4月