東區區議會轄下

地區設施管理委員會第八次會議

會議紀錄

日期︰2009年4月16日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李汝大委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

彭韻僖委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

馮翠屏委員

黃月梅委員

黃建彬委員

黃健興委員

楊位醒委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

蔡素玉太平紳士

鄭志成委員

鍾樹根MH太平紳士

顏才績委員

顏尊廉委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員（副主席）

劉珮珊（增選委員）

致歉未能出席者

曹漢光委員

黃家維（增選委員）

列席者

曹振華先生	東區民政事務處東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

蕭有光先生	康樂及文化事務署東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

吳碧儀女士	康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

潘陳玲玲女士	康樂及文化事務署經理(港島)巿場推廣及地區活動

陳廣祥先生	港島東區地政處總產業主任(港島)

陳國鴻先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

劉世昌先生	民政事務總署工程督察(香港)

楊文聰先生	民政事務總署屋宇設備工程師(工程)

陳潔明女士	東區民政事務處署理高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任(區議會)

應邀出席嘉賓

彭卓恒先生			香港房屋協會高級經理(物業策劃及發展)

盧詠思小姐			香港房屋協會經理(社區關係)

林雲峰教授			香港房屋協會建築設計及研究所有限公司總監

黃首健先生			香港房屋協會建築設計及研究所有限公司副董事

陳興文先生			香港房屋協會建築設計及研究所有限公司總設計師/建築師

林子雄先生			聯協建築師事務所有限公司建築事務經理

林君敏小姐			聯協建築師事務所有限公司建築師

黃學勤先生			杜志成父子有限公司項目工料測量師

阮卓豪先生			杜志成父子有限公司高級助理工料測量師

吳雪兒女士			港島東區地政處高級產業測量師/港島東(1)

熊薇女士				東區民政事務處社區事務主任主管2

唐家強先生			建築署物業事務經理(筲箕灣及離島南)

王駿宇先生			建築署屋宇裝備工程師

梁靄蟾女士			建築署屋宇裝備督察

許一耀先生			機電工程署助理電子督察

李偉雄先生			香港電燈有限公司總土木工程師

簡智雯小姐			香港電燈有限公司高級建築師

吳文鳳小姐			香港電燈有限公司助理公共事務經理

劉世聰先生			安誠工程顧問有限公司土木工程師

陳百達先生			傲林國際有限公司助理景觀設計師

鍾玉芳女士			康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

張裕生先生			康樂及文化事務署康樂事務經理(樹木及園景)香港

談居上先生			規劃署城市規劃師/港島6

趙桂文先生			土木工程拓展署工程師

甄家驊先生			水務署工程師/香港及離島區(分配)1

盧松浦先生			路政署港島區域工程師(港島，南丫島)

溫良謙先生			路政署區域工程師/北角區

許家傑先生			運輸署工程師/東區

羅秋生先生			食物環境衞生署衞生總督察1

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

呈文件

- 地區設施管理委員會文件第26/09號，以供議程II時討論；

- 地區設施管理委員會文件第28/09號，以供議程III時討論；

- 地區設施管理委員會文件第38/09號，以供議程VII時討論；以及

- 政府部門就地區設施管理委員會文件第36/09號的書面回覆，以供議程IX時討論。

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。

# I.	通過地區設施管理委員會第七次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第26/09號)

地區工程工作小組特別會議紀要

(地區設施管理委員會文件第27/09號)

3.	主席表示，由於文件第27/09號與跟進事項(iii)有關，故一併討論文件第26/09及27/09號。

(i)	建議康樂及文化事務署（康文署）發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河

抽水站的休憩用地

4.	委員會備悉康文署提交的進度報告。

(ii)	動議：強烈要求康文署於維園足球場兩端加建女廁

5.	梁淑楨委員表示改建後女洗手間不足的使用情況已得到改善。她感謝康文署完成題述工程。

6.	委員會備悉康文署提交的進度報告，並同意毋須跟進是項議題。

(iii)	美化港鐵天后站至永興街一段區域景觀

重建留仙街臨時休憩處

7.	主席歡迎香港房屋協會（房協）高級經理(物業策劃及發展)彭卓恒先生、經理(社區關係)盧詠思小姐；房協建築設計及研究所有限公司總監林雲峰教授、副董事黃首健先生及總設計師/建築師陳興文先生；東區民政事務處（民政處）高級行政主任(地區管理)姚壁臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，共同參與討論。

8.	房協代表彭先生以及其顧問公司總監林教授分別向委員簡介計劃的進度。當中包括把天后區分為4個區域，預留位置擺設雕塑藝術裝置、美化街道、綠化涼亭、美化清風街天橋等。

9.	民政處代表姚先生對房協提及的建設開支有以下意見︰

- 根據民政事務總署所發出的「推行地區小型工程計劃指引」，有關經常開支應大約是該工程計劃預算建設開支的5%。參照房協提供的工程計劃預算，在總值約1,300萬元的工程計劃預算內，擬交由民政處負責維修項目的預算建設開支約650萬元，若以5%折算，經常開支約325,000元，而項目顧問預計的每年維修及運作費用則分別為149,000元及6,000元。估算方面出現較大差額，主要是假設雕塑無需進行維修，費用只用於維修及清潔底座；綠化涼亭亦假設只需重新髹漆。此外，項目顧問估計由康文署所負責的植物護理費用約15,000元，相關的經常費用亦需從區議會撥款；以及

- 東區民政事務處建議安裝雕塑交由原供應商保養，希望房協會在未來的合約內加入例如由原供應商提供三年維修的條款。另一方面，由於民政事務總署的承辦商主要參與小型建築工程，對於清風街行車天橋上的裝飾繪畫或須搭棚作業，希望路政署的承辦商能協助進行有關維修項目。此外，在照明設備的維修保養方面，東區民政事務處亦需與機電工程署磋商。

10.	鍾樹根、勞鍱珍、曾健成、周潔冰及古桂耀等5位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示支持天后美化環境計劃，不過亦有不少委員擔心日後維修保養的費用及責任。有委員建議房協要求承辦商提供最少三年的保養期；

- 有委員提及房協在建造相關設施時，應顧及對附近居民的影響，例如在清風街天橋的照明須避免造成光污染；

- 有委員建議房協考慮興建一座牌樓，以突出天后食街的特色；以及

- 有委員認為民政事務局應支持藝術發展，資助藝街家展出雕塑，包括維修保養費用。

11.	房協以及民政處就委員的意見回應如下︰

房協

- 該會備悉委員對突顯天后特色的意見，基於交通方面的考慮，以及參考該會在葵青區的計劃，天后區未必會興建牌樓，不過會盡量在視覺上突顯天后區特色的建築；

- 清風街天橋的照明是以柔和光為主，不會影響附近住宅民居；

- 該會的天后計劃已包括預留空間予不同藝術家展出雕塑，相信不會須要區議會承擔太多的維修費；

- 天后美化工程日後的維修保養費用，取決於各項設施包括雕塑設計的最後定案，現階段難以磪定一個實質的數字。不過，顧問的設計將以減少維修保養的需要為依歸，以減輕政府部門日後維修保養的承擔；以及

民政處

- 政府熱線最近轉介市民投訴，表示在銅鑼灣避風塘海旁的數張混凝土長椅及地面遭受塗鴉破壞。因未能確定維修部門，要求食環署及民政處協助清理。根據承辦商回覆，噴油難以清洗，因此擔心日後豎立的雕塑會有相似的損壞情況，故此該處建議雕塑的維修保養由原供應商負責較為理想。

12.	主席總結時表示，大部分委員支持天后區的計劃，並請房協盡快舉辦地區諮詢，以收集居民及商戶對項目的意見。另外，主席亦請房協考慮由承辦商提供至少三年維修保養的條款。

13.	委員會亦通過地區工程工作小組特別會議紀要。

(iv)	要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地

14.	趙資強及黃月梅等2位委員要求康文署在配水庫工程有詳細的設計圖案時，交由委員會審議。另外，有委員提及該署在設計時，應考慮筲箕灣配水庫整體設施的和合性。

III.	前北角短期休憩用地美化工程─進度報告

(地區設施管理委員會文件第28/09號)

15.	主席歡迎民政事務總署屋宇裝備工程師(工程)楊文聰先生；定期合約顧問聯協建築師事務所有限公司建築事務經理林子雄先生、建築師林君敏小姐；杜志成父子有限公司項目工料測量師黃學勤先生、高級助理工料測量師阮卓豪先生出席會議，並請楊先生簡介美化工程的進度。

16.	定期合約顧問公司代表林先生向委員介紹前北角短期休憩用地美化工程的進度以及最新的設計方案，包括該公司在收到康文署對設計方案的意見後稍作修改的項目。另外他們亦向委員介紹建議使用的物料、圍欄高度以及康體休憩設施等。工程預計於2009年中動工。

17.	勞鍱珍及趙資強等2位委員對設計方案表示支持，並請該公司盡快完成有關工程。

18.	委員會通過支持有關的設計方案，並請他們盡快完成有關工程，以開放該休憩用地給市民使用。

IV.	東區區議員於2009/10年度建議的60萬元或以上地區小型工程計劃

鰂魚涌海裕街空置土地地段改建成休憩海濱長廊

(地區設施管理委員會文件第29/09號)

建議在柏架山道空置政府土地地段修建休憩處

(地區設施管理委員會文件第30/09號)

19.	主席歡迎港島東區地政處高級產業測量師/港島東(1)吳雪兒女士；康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士及東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，並請黃建彬委員介紹文件第29/09及30/09號。

20.	港島東區地政處（地政處）代表吳女士表示，題述的空置地屬臨時休憩用地，由於短期內未有特定用途，亦未有長期發展計劃，因此可用作臨時綠化計劃或作社區用途，有關資料已於東區地區管理委員會討論。

21.	趙承基、梁淑楨、丁江浩、傅元章、趙資強、曾向群、黃建彬、曾健成、趙家賢及羅榮焜等10位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示，東區人口日漸增多，現時東區有不少空置土地。因此，為了更能有效善用土地資源，以及長遠而言提供足夠休憩用地予東區居民使用，現時由港島東區地政處管理的三幅臨時空置政府土地，即位於鰂魚涌海裕街(地政處編號：HKE009及HKE010)；以及位於柏架山道(地政處編號：HKE007)的土地，應規劃為永久休憩用地，供市民使用；

- 有委員表示鰂魚涌區居民十分關注該區空置土地的發展目標。有委員補充鰂魚涌區人口老化，如海裕街空置土地日後可連接鰂魚涌公園，興建休憩海濱長廊，必能造福該區市民；

- 有委員提及應善用柏架山道空置土地，如興建足球場，以解決康城區缺乏足夠康體設施的問題；

- 有委員認為海裕街空置土地地段的用途已於東區海濱發展工作小組（海濱工作小組）的會議上進行討論。該小組提及有關空地可建成一段由北角連接筲箕灣的海濱長廊以及沿海公園；

- 有委員表示海濱工作小組提及發展海濱長廊的計劃已向發展局申請撥款及跟進，因此不贊成利用區議會地區小型工程撥款發展，以免資源重叠；

- 有委員要求規劃署及地政處盡快交出東區海濱發展藍圖以及發展時間表；

- 有委員認為應盡快開放海裕街空置土地作休憩用途，如用作釣魚用地；

- 有委員表示有鑑於鰂魚涌公園第二期的臨時用地因政府部門未能如期搬遷，引致未能如期興建公園，地政處應汲取經驗，將海裕街空置土地劃為只可作休憩用地，亦不應將土地臨時撥給其他政府部門作任何用途；以及

- 有委員提及有關海裕街空地建設海濱長廊的規劃及發展已討論多時，雖然該地的泥頭車轉運站已搬遷，在噪音及空氣污染的問題已得到解決，但政府亦應盡快善用有關土地，以免浪費寶貴資源。

22.	地政處及康文署就委員的意見，回應如下︰

地政處

- 規劃署就東區海濱長廊已有相關的研究工程以及發展藍圖。不過由於在短期兩至三年內未有長遠發展計劃，為了善用此類臨時用地，只要部門有需要把有關土地用作臨時綠化或社區用途，地政處定當盡量配合有關題述空置土地短期用途，該處亦已於東區地區管理委員會以及海濱工作小組提及；

- 如委員要求將題述的臨時空置土地規劃為永久休憩用地，以長遠發展該土地，委員應向規劃署提出要求，由規劃署跟進；

康文署

- 該署理解市民對東區海濱長廊的要求，但在有限資源下，委員亦須考慮有關臨時規劃土地的可供使用年期及其成本效益；

- 兩幅空置土地的面積頗大，其中海裕街空置土地約佔1,700平方米，而柏架山道土地則佔6,360平方米。若以每平方米2,000元的成本計算，成本不菲，以現時的財政狀況，東區區議會地區小型工程撥款未必可以應付此兩項工程；以及

- 海裕街空置土地近香港中華煤氣公司有一些建築物分隔了海濱長廊，故部門須先與煤氣公司了解有關建築物的資料，才能研究相關工程。

23.	經討論後，黃建彬委員提出以下動議，並得到趙承基、梁志剛、勞鍱珍、龔栢祥、趙資強、許嘉灝、梁國鴻、洪連杉、顏尊廉、陳靄群以及鄭志成等委員和議︰

「東區區議會轄下地區設施管理委員會要求政府將柏架山道空置地段(HKE007號)；以及鰂魚涌海裕街空置土地(HKE009及HKE010號)改為永久休憩用地。」

24.	上述動議在25位委員支持，無人反對及棄權的情況下，獲得通過。

（會後備註︰動議已於2009年4月17日發出。）

25.	主席多謝有關部門代表出席是次會議。

V.	建議改善鰂魚涌社區會堂的設施

(地區設施管理委員會文件第31/09號)

26.	主席歡迎東區民政事務處署理高級聯絡主任陳潔明女士及社區事務主任主管熊薇女士；建築署物業事務經理(筲箕灣及離島南)唐家強先生、屋宇裝備工程師王駿宇先生及屋宇裝備督察梁靄蟾女士及機電工程署助理電子督察許一耀先生出席會議，並請熊女士介紹文件第31/09號。

27.	東區民政事務處代表熊女士向委員簡介是項設施改善工程計劃的背景以及建議改善的內容，當中包括增加舞台和會議室的設備以及其供電配套、舞台電動背幕、增加會堂的告示板、安裝電子訊息板等。

28.	主席、副主席、葉就生、趙資強、黃建彬、曾向群、勞鍱珍、陳靄群、梁淑楨、林翠蓮、梁兆新、周潔冰、呂志文、江澤濠、陳啟遠、羅榮焜、趙家賢、楊位醒以及古桂耀等19位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 大部分委員支持是項設施改善工程，不過亦有委員擔心音響器材損耗的問題。有委員認為，一般市民未必能掌握使用音響器材的正確方法，往往因誤用而損壞器材設施，因此，委員建議考慮聘請音響技術人員，既可幫助租用人士正確使用器材，減少器材損耗的維修費用，同時又可創造就業；

- 多位委員查詢在改善該會堂的設施時，是否包括更新或加添下列設施︰

  - 加添懸掛背幕的吊桿以放置大型海報；

  - 改善音響接駁配套設施例如加設合適的插頭及電線、接駁電腦系統；

  - 會堂內的大禮堂加添鐳射影碟機以及投影器材，以方便舉辦講座；

  - 上網設施以方便在舉行會議時即時尋找所需資料；以及

  - 更改顯示器的呎吋為19吋，以方便選擇曲目。

- 有委員建議聘請音響技術人員的費用由租用社區會堂的人士支付，以達到用者自付之效；

- 有委員提及該會尚待改善的設施如下，建議盡快跟進及改善︰

  - 大禮堂的隔音功能欠佳；

  - 天花射燈已毀壞多時，尚待維修；

  - 洗手間清潔情況有待改善；

  - 建議分段開啟及關閉照明系統，以節省能源；

  - 冷氣調節不足；

  - 增大液晶體顯示屏；以及

  - 添置固定升降投影機，取代手提式投影機。

- 有委員查詢在進行改善會堂設施的工程時，會否影響會堂的正常運作；

- 有委員查詢由私人發展商建築的社區會堂與政府興建的社區會堂的標準是否一致；

- 有委員查詢添置50吋液晶體電視機的原因；

- 有委員查詢每年25,000元的經常性保養費用是否足夠，以及建築署負責的項目沒有經常性費用的原因；

- 有委員提及除了改善社區會堂的設施，有效的設施管理亦十分重要，例如對影音器材的保安配套，加強對損壞設施人士的罰則。有委員建議由承辦商投標管理社區會堂，如考慮以社會企業訓形式管理會堂，既可訓練人才，亦可服務社會；

- 有委員質疑社區會堂設施是否需提升至康文署轄下文娛中心的水平。另外，有委員擔心社區會堂設施太先進會吸引一些大型機構租用，相反一些本區業主立案法團或互助委員會可能未能租用社區會堂；以及

- 有委員提及有部分團體在社區會堂舉辦活動時可能會收取經費。不過，主席重申，任何申請機構在所租用的場地內不得進行任何形式的金錢交收行為，如有此情況則屬違規。

29.	政府部門就委員的意見及提問，回應如下︰

民政事務處

- 現時機電工程署會向民政事務處同事提供訓練課程，簡介有關設施的使用方法以及提供使用守則。如有團體在社區會堂舉辦大型活動時，機電工程署會派員協助使用者及簡介使用方法；

- 該處備悉聘請專業人員的意見，並會予以跟進；

- 向租用團體徵收費用以聘用專業人員存有困難。由於未必所有團體需專人操作器材以及難以界定一個標準收費，因此不建議採納是項建議；

- 建議的改善工程預計於2009年8月進行，在工作進行期間，會堂會暫定使用。該處在2009年5月1日進行社區會堂的抽籤時亦會向租用人士解釋上述安排並在會堂內限張貼告示，通知租用人士的安排；

- 鰂魚涌社區會堂是由私人發展商興建後轉交政府管理。在移交 社區會堂前相信有關政府部門已審視該堂的設施是否符合政府的要求；

- 租用人士曾建議在會堂會議室內設置50吋的液晶體電視機，以方便租用人士觀看以往拍攝的活動節目或作電影欣賞活動所用；

- 設施管理及活動推行工作小組會跟進社區會堂的設施改善工程及進度；

- 安裝固定投影機在禮堂的天花位置存在技術上的困難。由於題述社區會堂的天花較高，如裝置固定投影機，區議會需負擔昂貴的安裝及維修費用。因此，沿用現有手提式投影機較為符合經濟效益，不過，委員可考慮添置手推車，方便搬運該投影機；

- 如租用人士發現社區會堂設施有損壞，他們可直接通知會堂的當值人員，以方便跟進及維修工作；

- 根據新修訂的東區社區會堂/社區中心租用守則，本區的業主立案法團及互助委員會可每年優先使用會堂設施一次，以舉辦業主大會，惟租用機構必須符合守則內的有關規定；以及

- 該社區會堂將於4月加設無線上網服務。

(會後備註：	無線上網服務已於6月完成安裝工程，待測試工作完成				後，租用人士可在會堂內享用該項服務。)

機電工程署

- 社區會堂的會議室已有接駁手提電腦的設施；

- 為了避免有人誤用音響器材，新裝設的器材會放於鋼製鐵櫃內，一些較複雜的控制按鈕亦會上鎖；

- 17吋與19吋液晶體顯示屏的造價相差不大，委員可考慮將建議的17吋改為19吋顯示屏；以及

建築署

- 有關的電線敷設工程、供電配套以及會堂內的用品只屬一次性的工程，因此不涉及每年經常性保養開支。

30.	經討論後，委員會通過鰂魚涌社區會堂的設施改善工程，並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項共975,630元，以支付相關工程費用，以及有關工程計劃的經常性開支共25,000元。委員會通過由設施及活動推行工作小組跟進工程。

（會後備註︰東區區議會已於2009年4月23日通過預留相關撥款及經常性開支。）

VI.	建議取消小西灣富怡道1-5號舖門前之花盆擺設

(地區設施管理委員會文件第37/09號)

31.	主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生及工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚壁臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請梁國鴻委員介紹文件第37/09號。

32.	經討論後，委員會認為題述地點之花盆擺設阻塞街道，行人感到非常不便以及容易發生意外。再者，該花盆種植之花卉長期受到破壞，以致未能達到預期綠化效果。東區民政事務處回應時表示，委員會如通過是項建議，該處的園藝承辦商可於七至十天內把有關花盆遷移。委員會通過請東區民政事務處盡快遷移有關的花盆擺設。

VII.	2008/09年度地區小型工程財政報告

(地區設施管理委員會文件第38/09號)

33.	主席請秘書介紹文件第38/09號。

34.	秘書表示，2008/09年度東區區議會獲分配約1,647萬元，作為前小型工程以及地區小型工程撥款，而去年的現金流量已超過1,500萬元。另外，部分於2008/09年度已獲批但未完成的小型工程，須在2009/10年度撥款支付。有關詳情已列於文件第38/09號。

35.	委員會備悉2008/09年度地區小型工程財政報告，並通過向東區區議會推薦於2008/2009年度已獲批但未完成的小型工程在本年度撥款支付。

（會後備註︰東區區議會已於2009年4月23日的會議上通過上述撥款。）

VIII. 2008/09年度由東區民政事務處推行地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第32/09號)

36.	主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生及工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚壁臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請周先生介紹文件第37/09號。

37.	副主席、蔡素玉、曾健成、梁國鴻、林翠蓮、古桂耀以及呂志文等7位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

有關柴灣利眾街33號空置土地增設休憩設施工程

- 有委員建議加裝照明系統；不過有委員表示該處因地理環境而未能加裝照明系統，反而解決管理治安問題為最重要；

- 有委員表示該休憩處有不少年長使用人士，建議加設長者健身設施；

- 有委員表示座椅旁沒有植物，建議加強綠化效果；

有關小西灣道李志雄小學外的避雨上蓋改善工程

- 有委員建議將該地點的疏水管道髹上綠色，以美化環境；

柴灣翠灣街柴灣已婚警察宿舍旁行人路

- 有委員表示該地點的接水漕間沒有連接位，建議該工程加上接水槽，解決雨季雨水流量的問題；

在柴灣道環翠診所對出行人路加設座椅

- 有委員不同意運輸署反對加設座椅，他認為利翠樓外的路段是整個路段中最闊。

38.	東區民政事務處代表就委員的意見，回應如下︰

- 該處備悉委員對改善利眾街空置土地的意見。他表示該地點已於地區小型工程計劃以及前小型工程計劃取得撥款以改善有關地段的環境。如委員有需要進一步改善該地點的設施，委員可考慮再向委員會提交工程建議書；

- 柴灣翠灣街避雨上蓋是建於一條狹長的通道，由於該處以往沒有去水槽，因此該處將會聯絡工程組同事跟進以及要求承辦清潔商清理上蓋的積水。

39.	經討論後，委員會備悉文件第32/09號的進度及財政報告。

IX.	與香港電燈有限公司合作美化北角油街

(地區設施管理委員會文件第36/09號)及[呈枱文件(四)]

40.	由於是項議題涉及美化環境事宜，所以在得到食物、環境及衛生委員會主席同意，委員會聯席討論題述議程。

41.	主席歡迎香港電燈有限公司(港燈)總土木工程師李偉雄先生、高級建築師簡智雯小姐、助理公共事務經理吳文鳳小姐、安誠工程顧問有限公司土木工程師劉世聰先生、傲林國際有限公司助理景觀園景師陳百達先生、康文署高級行政主任(策劃事務) 鍾玉芳女士、東區康樂事務經理蕭有光先生、康樂事務經理(樹木及園景)香港張裕生先生、規劃署城市規劃師/港島6談居上先生、港島東區地政處總產業主任陳廣祥先生、土木工程拓展署工程師趙桂文先生、水務署工程師/香港及離島區(分配)1甄家驊先生、路政署港島區域工程師(港島，南丫島)盧松浦先生、區域工程師/北角區溫良謙先生、運輸署工程師(東區)1許家傑先生、食環署衞生總督察1羅秋生先生、民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生、工程督察(香港)劉世昌先生、東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，並請許清安委員介紹文件第36/09號。

42.	港燈及其顧問向委員會介紹北角油街美化工程的背景、項目內容和時間表，以提升油街設施，使之變成舒適和讓市民享用的公共地方。擬議的工程項目包括加種樹木、以天然花崗岩路磚取代現有行人路面、在行車路鋪上有色防滑鋼沙、用古典風格的燈柱；以及引入特色路柱、掛飾柱、長椅、環保回收箱和欄杆等。港燈將會支付所有工程費用及提供一年的維修保養期。惟維修保養期過後，建議有關政府部門負責相關的維修保養費用及責任。

43.	各政府部門分別就工程的項目內容和保養期回應如下：

康文署

- 康文署支持此項工程。若港燈找到合適地點，並在沒有影響地下設施及不抵觸現行法例下，支持該公司在行人路上種植樹木的建議。不過，由於樹木在種植初期一般需要較頻密的護理，而且問題多在兩至三年後才相繼出現，所以該署建議港燈應將樹木保養期延長至少三年，好讓樹能在生長初期得到適當的灌溉和保養，確保樹木能茁壯成長後才交由康文署接管。另外，該署希望港燈能提供有關樹木品種、樹槽大小以及是否符合路政署規定等資料供康文署參閱；

路政署

- 路政署已於去年就該計劃的路磚和街燈的設計提供意見。若委員會支持此項工程，該署將會作出配合。由於現時建議採用的路磚比較耐用，所以該署對路磚為期一年的保養期沒有意見。此外，路政署表示現階段港燈所呈交的文件只屬概念性質，未有包括設計細節。若有關設計如路磚等能符合路政署的標準，則該署願意負責其日後的維修保養。至於一些非標準項目或特別的設計，港燈須與相關部門商討有關安排；

港島東區地政處

- 由於所有項目皆安裝在公眾道路上，港燈在進行工程前須先得到路政署的准許，並確保所有擬建的裝置和植物獲有關政府部門同意負責日後保養和維修的工作；

土木工程拓展署

- 土木工程拓展署支持此項目，並曾於制定綠化總綱圖的初期向港燈及其顧問公司提供意見，而此項目亦已包括在東區的綠化總綱圖中。該署期望於詳細設計的階段時，顧問公司選擇的樹木品種能配合該署的綠化總綱圖；

水務署

- 水務署建議應盡量避免在水管上種植樹木，以免阻礙日後的水管維修工程。該署願意在需要時與項目顧問公司交換意見和作出配合；

運輸署

- 運輸署基本上不反對此項工程。有鑑於北角區的發展漸趨成熟，市民對油街一帶的行人路需求殷切，故該署擔心若在行人路上加設長椅和種植樹木等會影響油街路面的暢通。另外，該署正計劃改善油街一帶交通運作，並包括擴闊行人路面，稍後將會進行諮詢工作，希望能與題述工程作適當的調道安排，以減低對市民的影響；

食環署

- 食環署不建議將現時於油街的五個垃圾桶全部改為環保回收箱。而就保養方面，該署會通知其承辦商到指定的回收桶進行回收工作。不過，該署提供的環保回收箱與港燈設計的款式不同，在港燈未能提供備用的回收桶時，該署會在有需要時以既有的款式更換，除非港燈日後能繼續提供備用的回收箱以解決此問題；

東區民政事務處

- 若此項目得到委員會通過並落實那些戶外設施日後交由東區民政事務處(民政處)負責保養，民政處將會向東區區議會申請撥款作維修經費。惟該處認為港燈須詳細列明維修費用的細項及計算方法。再者，該處提及如使用的街道裝置屬專利產品(proprietary products)，需聯絡原供應商而非民政事務總署工程組安排維修，日後的維修費定必會較高。最後，該處建議港燈將保養期延長至三年，否則若個別裝置在首年的保養期後便損壞時，區議會所承擔的維修費便會很高。

44.	丁毓珠、楊位醒、羅榮焜、馮翠屏、勞鍱珍、許嘉灝、古桂耀、林翠蓮、彭韻僖、趙家賢、杜本文以及許清安等12位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 大部分委員表示原則上支持此項目，並關注日後的保養安排責任誰屬。此外，有委員提出當中環灣仔繞道工程落實後，油街將會是通往海濱的主要通道，加上目前建造業失業率高企，所以政府應支持此項目；

- 不過，大部分委員認為只有一年的保養期太少，港燈應提供多年的維修保養，如至少二至五年的保養期，以及若能延長至十年便更理想。另外，有委員關注區議會能否承擔日後的維修保養經費，委員會亦請港燈與有關部門聯絡，以詳細商討有關計劃的可行性及維修責任。例如提供各項裝置的預計壽命，和日後若要全面更換的費用，以評估有關的日後維修保養責任是否可以由政府承擔；

- 有委員查詢每年約五萬的維修保養費的計算方法，並建議選用較耐用和市面較易採購的材料，以減低日後的維修成本。此外，有委員詢問採用花崗岩鋪設路面能否配合地下的公共設施喉管，以及會否影響日後的維修工作；

- 有委員要求食環署提供擺放環保回收箱的合適數量。此外，有委員擔心油街的行人路面較窄，未必適合放置環保回收箱，建議以可回收和不可回收兩類垃圾桶代替，並希望港燈能永久保養此項目；

- 有委員表示油街兩旁的行人路面較窄和繁忙，且有店鋪佔用行人路面和貨車卸貨的情況，擔心若增設長椅等裝置後會影響行人路的暢通，故建議須先解決有關問題，才能有效地美化該區；

- 有委員質疑港燈於去年只諮詢有關政府部門，卻從沒有諮詢區議會，但到現時卻突然向區議會申請維修經費及支持計劃，認為此做法實為不恰當；

- 有委員表示食環署等有關部門曾於2000年承諾搬遷油街的公廁和垃圾站，無奈至今仍未有消息，而題述工程亦沒有包括此項目。若要有效地美化此區，則港燈及有關部門須先移走油街的公廁和垃圾站，才進行活化工程；

- 有委員建議統一此項工程和房協的「美化港鐵天后站至永興街一段區段景觀」的欄杆圖案，以方便有關部門日後的維修工作。此外，亦有委員建議港燈在選用物料時可先與日後負責維修保養的有關部門協調，以減低維修成本和對日後維修的影響。

45.	港燈就各政府部門及委員的提問和意見回應如下：

- 港燈已於去年的四月和八月的諮詢，收集各有關政府部門對維修保養期的意見。按照該公司的合約訂明，保養期一般為期一年，期間的保養工作由承辦商負責。至於保養期是否可改變，詳細的可能性將有待港燈再作考慮，不過延長至十年的保養期未必可行；

- 此工程多數選用較耐用的裝置，如街燈和路磚，其的壽命一般超過十年，港燈亦建議路政署提供此類設施的耐用程度以作參考。此外，此工程中不會採用一些市面上較少、及難以維修的物料。如選用的花崗岩路磚將會等同路政署提供的最高級鋪路磚，所以應能配合該署日後的維修工作。港燈將會就有關細節於詳細設計時再與該署商討；

- 港燈亦可為一些較多須要更換的裝置，如長椅和回收箱等，提供備用材料，數量則可與有關部門商討。此類裝置只須在有需要時更換，當中並不牽涉維修的工作，以便各部門接收；

- 港燈備有各種物料的維修清單，可供有需要的部門參考；

- 由於此項目中的樹木皆直接種於地面，除非因折斷而須要全棵更換，否則其所須的保養工作較少，故保養期可考慮延長至二至三年；

- 港燈備悉港島東區地政處的意見，將會於進行道路挖掘工程前向路政署申請掘路許可證。此外，港燈已多次諮詢各有關部門，並會在得到各部門的批准才會施工。港燈確保所有挖掘工程將不會影響現有的地下設施，包括水務署的水管。另外，港燈將會配合運輸署的路面擴闊工程，以減低兩項工程對行人的影響；

- 就垃圾回收箱方面，港燈考慮採用市面上一套四個箱的類型，包括三個回收箱和一個垃圾桶，細節可再與食環署商討；

- 港燈感謝土木工程拓展署支持此工程的綠化部份，並將此納入於綠化總綱圖中；

- 港燈表示曾分別去信東區民政處和東區區議會作諮詢工作；

- 至於涉及美化垃圾站和公廁的問題，港燈表示此工程範圍包括電氣道至英皇道一帶。該機構亦曾就有關路段諮詢食環署，得悉工程不能阻礙該垃圾站的運作。聯席會議的兩位主席一致建議提問的委員可於食物、環境及衛生委員會會議上呈上有關文件再作討論；

46.	東區民政處及區議會秘書處就港燈提及已去信該處的意見回應如下：

東區民政處

- 該處表示曾於去年5月接獲港燈致函，並亦已於去年6月2日作出回覆；

秘書處

- 該處表示港燈的諮詢文件並沒有在以往的區議會或委員會會議上作出任何討論。

47.	主席總結時表示，委員會原則上支持有關建議，但對只有一年的維修保養期有所保留。他要求港燈跟進延長保養期的建議，以及希望該公司能與各政府部門跟進每年維修保養的詳細開支，好讓區議會決定是否可負擔有關費用。

48.	主席多謝港燈、項目顧問公司及各政府部門出席是次會議，並請港燈跟進有關事項。

X.	康文署在東區提供免費地區文娛節目及其他文化藝術活動的情況匯報

(地區設施管理委員會文件第33/09號)

49.	主席歡迎康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務) 吳碧儀女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議，並請吳碧儀女士介紹文件第33/09號。

50.	委員會備悉康文署的報告及有關的節目編排。

XI.	康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第34/09號)

51.	主席歡迎康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館館長(北角公共圖書館)朱寶儀小姐出席會議，並請陳小端女士介紹文件第34/09號。

52.	委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

XII.	康文署於2009年1月至2月份在東區社區內舉辦的康樂體育活動及

設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第35/09號)

53.	主席歡迎康樂及文化事務署東區康樂事務經理蕭有光先生及王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第35/09號。

54.	委員會備悉康文署提交的匯報文件。

XIII. 下次會議日期

55.	議事完畢，會議於下午6時50分結束。下次會議將於2009年6月11日舉行。

東區區議會秘書處

2009年6月