東區區議會轄下

地區設施管理委員會第九次會議

會議紀錄

日期︰2009年6月11日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

陳啟遠委員

陳靄群委員, MH

陳添勝委員

趙承基委員, MH（主席）

鄭志成委員

趙資強委員

趙家賢委員

周潔冰博士, MH

蔡素玉太平紳士

鍾樹根MH太平紳士

傅元章委員

許嘉灝委員, MH

洪連杉委員

葉就生委員, MH

江澤濠委員, MH

古桂耀委員

龔栢祥委員（副主席）

林翠蓮委員

劉興達委員

李汝大委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

勞鍱珍委員, MH

羅榮焜委員, MH

呂志文委員

顏才績委員

顏尊廉委員

彭韻僖委員, MH

邵家輝委員

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

杜本文委員

曾向群委員

曾健成委員

黃健興委員

黃建彬委員

黃月梅委員

楊位醒委員, MH

黃家維（增選委員）

致歉未能出席者

馮翠屏委員

許清安委員

郭偉强委員

劉珮珊（增選委員）

列席者

曹振華先生	東區民政事務處東區民政事務專員

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)

蕭有光先生	康樂及文化事務署東區康樂事務經理

王麗納女士	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理(分區支援)

陳小端女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區)

陳廣祥先生	港島東區地政處總產業主任(港島)

陳國鴻先生	民政事務總署高級工程督察(香港)

劉世昌先生	民政事務總署工程督察(香港)

楊文聰先生	民政事務總署屋宇設備工程師(工程)

詹鎮源先生	東區民政事務處高級聯絡主任1

姚璧臣先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

周松暉先生	東區民政事務處一級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任(區議會)

應邀出席嘉賓

唐令顯先生			香港警務處警司(策劃及發展)

(Mr. Peter R. Donohue)

彭卓恒先生			香港房屋協會高級經理(物業策劃及發展)

盧詠思小姐			香港房屋協會經理(社區關係)

葉子季先生			規劃署高級城市規劃師/港島2

張華安先生			規劃署高級城市規劃師/港島6

陳偉傑先生			港島東區地政處署理高級產業測量師/港島東一區

梁平珍女士			港島東區地政處產業測量師/筲箕灣

鄧景輝先生			政府產業署產業測量師(土地應用)11

沈南龍先生			食物環境衞生署參事(策劃)1

許偉光先生			食物環境衞生署政府車輛事務經理

彭國勳先生			水務署高級工程師/香港及離島區(2)

溫偉賢先生			水務署工程師/香港及離島區(特別職務1)

吳碧儀女士			康樂及文化事務署高級經理(港島文化事務)

潘陳玲玲女士			康樂及文化事務署經理(港島)巿場推廣及地區活動

鍾玉芳女士			康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

朱寶儀小姐			康樂及文化事務署圖書館館長(北角公共圖書館)

熊薇女士				東區民政事務處社區事務主管2

秘書

李翠欣女士	東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席會議。

# I.	通過地區設施管理委員會第八次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	地區設施管理委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(地區設施管理委員會文件第40/09號)

(i)	建議康樂及文化事務署（康文署）發展鯉景灣西灣河遊樂場近西灣河

抽水站的休憩用地

3.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士及東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。

4.	傅元章、趙資強、勞鍱珍及曾健成等4位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員提及現時該地的抽水站內的海水過濾系統經常出現異味，建議該署在開展遊樂場工程時，改善有關問題；

- 有委員查詢長者健體園地的詳細資料，他表示曾有研究報告對足底按摩徑的健體成效存疑，並有不少使用者因使用按摩徑而扭傷足踝的個案。因此，他建議康文署不須設置按摩徑；以及

- 有委員查詢香味植物區內的植物資料。有委員表示，白蘭花一般很受市民歡迎，甚至有市民喜歡採摘白蘭花，因此該署在考慮樹木種類時須考慮此情況。

5.	康文署代表鍾女士回應時表示，她備悉委員對抽水系統以及植物區的意見。該署會與建築署跟進，待有關設施有進一步資料時再向委員會滙報。另外，該署不會在該休憩用地設置足底按摩徑。

(ii)	美化港鐵天后站至永興街一段區域景觀

重建留仙街臨時休憩處

6.	主席歡迎香港房屋協會（房協）高級經理(物業策劃及發展)彭卓恒先生、經理(社區關係)盧詠思小姐；東區民政事務處（民政處）高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生及行政主任(地區管理)周松暉先生出席會議，共同參與討論。

7.	鍾樹根、羅榮焜、曾健成、傅元章、趙資強、江澤濠、顏尊廉、杜本文、周潔冰及蔡素玉等10位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示房協在規劃美化天后計劃時，應考慮配合地區整體的需要，例如該區環境衞生、交通配套以及各方面的協調，以減少日後在計劃完成後會遇到的問題；

- 有數位委員指出，現時該區食肆林立，在繁忙時間電氣道更出現路旁停滿車輛的情況，因此房協應邀請運輸署出席6月28日舉行的諮詢會，詳細商討交通配套的問題；

- 有委員表示，天后區交通方便，公眾人士均可使用公共交通工具到達該區。不過，該區亦有不少違例泊車的問題。他建議有關部門應收窄電氣道的行車道並擴闊行人路，使馬路不能泊車。另外，有關部門亦應引導車輛使用附近的停車場設施，改善交通問題；

- 有委員補充，運輸署應設立更多禁區，嚴懲違例人士，杜絕違例泊車的問題；

- 有委員建議房協邀請食物環境衞生署、警務處及運輸署代表出席諮詢會，以解決在美化天后計劃完成後可預見的問題；以及

- 有委員認為整個天后計劃應由民政處負責統籌及聯絡有關部門，並建議委員會成立美化天后計劃小組予以跟進。另外，有委員認為房協是次諮詢會目的是收集居民意見，並不適合邀請部門商討如何解決日後可預見問題，因此不建議在諮詢會邀請有關政府部門出席。

8.	東區民政事務專員(專員)及房協代表彭先生就委員的意見及提問，回應如下︰

房協

- 房協備悉委員對美化天后計劃所須配套的關注。由於美化計劃並不會更改現有交通設施及安排，因此他建議有關交通的問題應交由有關部門直接跟進；

- 該會於6月28日舉行諮詢會，目的是收集居民及商戶對項目的意見。雖然配套設施與美化計劃相互影響，但在諮詢意見的同時又討論有關配套似乎不太合適，他建議先舉行居民及商戶諮詢會，以制定方案進行招標工作，稍後才就配套設施與政府部門商討；

- 該會表示如項目得到居民、商戶及政府部門的支持，預計於本年10月可開展工程招標工作，並希望能於一年內完工；

專員

- 他理解委員對天后區內交通問題的關注，亦尊重房協對其諮詢會模式的意見。他建議是次諮詢會先讓房協集中向市民介紹美化計劃的設計方案以及聽取他們的意見。再者，民政處及房協職員亦可透過諮詢會收集居民對美化計劃中有關交通及環境衞生等意見，並在稍後轉交相關部門予以跟進；以及

- 他建議有關交通配套問題可交由交通及運輸事務委員會跟進。

9.	主席總結時表示，有關美化天后計劃的交通配套問題應交由交通及運輸事務委員會跟進。就周潔冰委員建議成立美化天后計劃的工作小組的要求，主席認為由於委員會轄下已有地區工程工作小組，他建議交由該工作小組跟進有關工程的細節。委員會亦通過與房協合辦6月28日的諮詢會。

(iii)	要求開放筲箕灣配水庫上蓋另一草地的範圍供市民使用

要求優化筲箕灣配水庫上蓋空地以增加休憩場地

10.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士及東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。

11.	康文署代表鍾玉芳女士在回應趙資強委員的提問時表示，該署會繼續與定期合約顧問跟進工程的進展，並會適時在委員會提交設計方案。

(iv)	促請康文署介紹維園泳池重建工程之詳情及進度

12.	主席歡迎康文署總康樂事務經理香靜儀女士、東區康樂事務經理蕭有光先生及高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士出席會議，共同參與討論。

13.	杜本文、勞鍱珍、曾健成、羅榮焜、古桂耀、趙資強及陳靄群等7位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示十分關注工程的進度。有委員提及重建維園泳池的工程已多次在委員會作出討論及得到支持；

- 有委員提及委員會在2009年2月19日的會議上，已充分表達對是項工程設計方案的支持。由於區議會一直在地區擔當重要的諮詢角色，在反映民意及促進社區建設方面亦發揮積極的作用，因此建議委員會去信立法會，請立法會理解東區區議會對是項工程的支持及意見，以盡快撥款重建維園泳池，滿足社區的需求；

- 有委員查詢在立法會工務小組委員會上提出考慮加建一個室外幼童池的議員所屬黨派，建議透過該黨的區議員與有關議員加強溝通，表達區議會的意願；

- 有委員擔心興建室外泳池可能涉及砍伐附近的樹木以及延誤工程，因此不同意有關建議；以及

- 有委員提及康文署應跟進維園周邊交通擠塞的問題。不過，主席表示，相關問題已於交通及運輸事務委員會作出討論及跟進。

14.	康文署香女士及鍾女士在回應時表示，立法會工務小組委員會已通過有關工程項目申請，不過有關的民主黨議員建議該署考慮在計劃中加建一個室外幼童池。原則上，康文署會研究其建議對現有工程時間表以及財政開支各方面的影響，然後把有關資料呈交立法會財務委員會審議。若財務委員會通過有關申請，工程應可如期展開。

15.	經討論後，委員會以投票方式進行表決，通過以下兩項動議︰

動議(一)

“委員會要求盡快落實重建維園泳池工程。”

動議人︰趙資強

和議人︰許嘉灝

16.	上述動議在28位委員贊成，無人反對及1票棄權的情況下，獲得通過。

動議(二)

“委員會表示，維園泳池重建計劃及設計已經在東區區議會有詳細討論及獲得全部議員支持。委員會敬請尊貴的立法會議會尊重本會所作的決定，按原設計立即進行。”

動議人︰曾健成

和議人︰羅榮焜、梁淑楨

17.	上述動議在10位委員贊成，無人反對及16位委員棄權的情況下，獲得通過。

（會後備註︰上述兩個動議已於2009年6月15日發出。）

(v)	鰂魚涌公園第II期(第2和3階段) – 進展報告

18.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島2葉子季先生；港島東區地政處署理高級產業測量師/港島東一區陳偉傑先生；政府產業署產業測量師(土地應用)11鄧景輝先生；香港警務處警司(策劃及發展)唐令顯先生(Mr. Peter R. Donohue)；食物環境衛生署參事(策劃)1沈南龍先生、政府車輛事務經理許偉光先生；水務署高級工程師/香港及離島區(2)彭國勳先生、工程師/香港及離島區(特別職務1)溫偉賢先生；康文署高級行政主任(策劃事務)鍾玉芳女士及東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論，並請各部門簡介有關進度。

19.	在討論上述事項時，劉興達委員申報他的公司是設計團隊的其中一員。

20.	丁江浩、古桂耀、陳添勝、傅元章、趙資強、趙家賢、黃健興、杜本文以及林翠蓮等9位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示十分關注工程計劃仍然未能如期進行的問題，並再次促請有關部門及早在其他用地重置設施，遷出題述工程地盤；

- 有委員提及興建鰂魚涌公園第二及三期由計劃到現在已長達十年，政府有責任確保工程如期進行；

- 有委員要求規劃署及港島東區地政處(地政處)向東區區議員詳細交待柴灣區土地用途計劃。部分委員對政府把多項設施搬到柴灣表示不滿。不少委員表示，柴灣雖然有不少土地，但有關的交通、環境污染及噪音等問題如未能先行解決，對柴灣居民不公平。有委員提及柴灣區人口眾多，休憩設施不足，應考慮在柴灣增設更多休憩用地，政府不應剝奪市民享用休憩設施的權利；以及

- 有委員指出鰂魚涌公園用地撥給警務處、食物環境衞生署(食環署)及水務署，原意只屬臨時性質，現時既然已有興建公園的計劃，部門便不應繼續佔用有關用地。有委員更擔心康文署會因此而擱置興建公園的工程。

21.	各政府部門就委員的意見回應如下︰

規劃署

- 地政處現正處理警務處、食環署及水務署的臨時撥地申請，以便短期內騰出鰂魚涌公園用地予康文署跟進；

- 該署理解委員對柴灣用地的關注，在長遠選址方面，該署正尋找適合重置警務處汽車扣留及驗車中心及食環署車房的地點，暫時選定的數個擬議選址位於柴灣區內。另外，該署亦會就擬議的地點向運輸署和環保署等相關部門諮詢意見，相信有關部門會就相關地點進行評估。該署會與有關部門繼續跟進事項；

地政處

- 現時鰂魚涌公園第II期的用地，是以臨時撥地形式用作香港警務處汽車扣留中心、食物環境衞生署臨時車房及水務署工程維修站。另外，該處亦以短期租約形式，批出該地盤內部份剩餘土地作為臨時公眾收費停車場。該停車場租期將於2010年2月屆滿，其後可按季續租。政府或該承租人只要在定租期完結後，向對方發出三個月的通知書，便可終止有關租約；

- 至於三個政府部門的臨時重置計劃，由於港島區可用土地缺乏，例如警務處曾嘗試在港島西南區尋找合適的用地均未能成功。另外，部門就運作上對用地有特別要求，因此目前只有柴灣的三幅臨時用地可用作重置部門設施之用。地政處已就該三幅用地向有關部門作諮詢；

警務處

- 警務處正研究地政處提出把臨時重置汽車扣留及驗車中心遷到柴灣盛泰道的可行性；

- 就開展搬遷工程的撥款方面，建築署會為該處工程項目重新估價，務求以小型工程模式盡早開展工程；

食環署

- 該署現正覆檢有關於常安街重置新臨時車房的撥款申請及撥地程序；

- 該署於臨時用地會安置70輛車，主要服務港島東區的北角、鰂魚涌、筲箕灣以及柴灣，故此該署在選擇車房用地時必須先考慮東區用地，以減低車程及流量。另外，擬建的車房會設有洗車設備，以保持車隊清潔；

水務署

- 水務署在港島東區地政處的協助下，找到位於柴灣豐業街的合適替代用地。該署表示，臨時用地將會用作緊急維修隊停車場、水管儲存處、休息室及辦事處；

- 在工作方面， 緊急維修隊成員必須24小時輪班工作，處理東區突發事故。由於該署要求隊員於1小時內到達事故現場，因此該署選址必須交通便利，並盡量靠近東區走廊。雖然港島東區地政處曾建議把鰂魚涌工程維修站遷至港島南區，不過考慮到該區的建議用地面積太小，所需交通時間太長，因此並不合適；

- 水務署理解委員對噪音問題的關注，並表示鰂魚涌工程維修站如遷址柴灣區，將會參考馬鞍山工程維修站的設計，使用圍板減少對附近環境的影響；以及

康文署

- 由於建築署與顧問公司的設計合約將於本月完結，考慮到重設部門的時間表還未落實，故在公園初步設計完成後會暫時擱置工程，直至各部門確實搬遷的日期為止。有關的休憩公園計劃暫未有計劃永久擱置，只要有關用地騰出後該署便可繼續有關工程。

22.	經討論後，趙家賢委員提出以下動議，並得到梁淑楨、陳啟遠、曾健成、古桂耀、呂志文、陳添勝以及劉興達等7位委員和議︰

“東區區議會地區設施管理委員會促請發展局局長積極介入及協調有關部門尋找合適用地搬遷，使鰂魚涌公園第二期（第2及3階段）工程可如期於2010年展開，以優化康城分區的康樂配套。”

23.	羅榮焜委員提出以下修訂動議，並得到顏尊廉委員和議︰

“東區區議會地區設施管理委員會促請發展局局長積極介入及協調有關部門尋找合適用地搬遷，使鰂魚涌公園第二期（第2及3階段）工程可如期於2010年展開。”

24.	梁淑楨委員提出修訂羅榮焜委員的修訂動議，並得到趙家賢委員的和議︰

“東區區議會地區設施管理委員會促請發展局局長積極介入及協調有關部門尋找合適用地搬遷，使鰂魚涌公園第二期（第2及3階段）工程可如期於2010年展開，以優化東區的康樂配套，供給市民享用。”

25.	委員會就梁淑楨委員提出的第二次修訂動議進行表決。該動議在4位委員贊成、9位委員反對以及5位委員棄權的情況下不獲通過。

26.	委員會就羅榮焜委員提出的修訂動議進行表決。該動議在19位委員贊成、無人反對以及2位委員棄權的情況下獲得通過。

27.	此外，委員會亦在19位委員贊成、無人反對及棄權的情況下，通過另一個動議︰

“要求香港警務處汽車扣留中心、食物環境衞生署臨時車房及水務署工程維修站，盡快遷離鰂魚涌公園第二期，以便康文署能開展第2和3階段的工程，讓市民盡早享用設施。”

動議人︰丁江浩

和議人︰許嘉灝及江澤濠

（會後備註︰上述兩個動議已於6月19日發出。）

28.	委員會亦通過跟進事項的進度報告。

III.	東區區議員於2009/10年度建議的60萬元或以上地區小型工程計劃

建議興建譚公廟道臨時休憩處以延續愛秩序灣海濱長廊

(地區設施管理委員會文件第47/09號)

29.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島張華安先生；地政處產業測量師/筲箕灣梁平珍女士；康文署總康樂事務經理(香港東)香靜儀女士及東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，並請劉興達委員介紹文件第47/09號。

30.	各政府部門就是項議題，回應如下︰

康文署

- 該署對有關建議表示支持。題述地段面積只有397平方米，屬小型用地，一般較適合作為綠化帶。由於復康巴士停車場已有計劃搬遷，因此該署建議待有關鄰近的停車場搬遷後與題述用地一併發展，以達成本效益以及在整體計劃上能提供更全面的休憩設施；

- 在地區小型工程撥款方面，東區現已有紅屋第二期以及杏花邨休憩公園的大型發展計劃，因此建議委員會先原則上支持此工程計劃，然後再詳細討論各大型計劃推行的先後次序；

規劃署

- 該署支持委員提出的建議，並表示相關的海濱發展計劃亦曾於4月29日的東區海濱發展工作小組進行討論。有關計劃在該會上獲得小組成員支持。現時有待解决的問題在於何時可終止有關政府土地的短期租租約及確定撥款進行工程；以及

地政處

- 現時位於愛秩序灣海濱的復康巴士停車場乃以短期租約形式批出，現以季度形式續租，該處正就復康巴士停車場覓地遷移。另外，題述用地的南面為臨時停車場，並以短期租約形式出租，約滿後以季度形式續租。待有關部門通知該處的發展計劃時間，該處便會作出配合，通知臨時停車場騰出該地；以及

- 另外，題述用地的南面為臨時公眾收費停車場，乃以短期租約形式批出，現以季度形式續租。待有關部門落實該幅土地的發展計劃時間表，該處便會作出配合，向臨時停車場對方發出三個月的通知書，以終止有關租約及騰出該幅土地。

31.	勞鍱珍、陳靄群、江澤濠、羅榮焜、顏尊廉、曾向群、杜本文、劉興達以及古桂耀等9位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 發言的委員表示支持題述工程，認為工程配合愛秩序灣海濱長廊的發展，提供休憩地方供市民享用；

- 有委員表示筲箕灣區人口眾多，對休憩地方需求殷切，因此促請有關部門盡快發展題述土地；

- 有委員提及在發展休憩用地時，相關部門應協調設施遷移時間表以及有關配套；有委員提及地政處須配合康文署的發展計劃，以免出現類似鰂魚涌公園第II期的延誤情況。另外，由於地政處須提出至少3個月的通知給承租人以騰出用地發展，委員請該處作出配合，以避免騰出空地與發展用地時間上出現差距；

- 有委員查詢復康巴士停車場的搬遷安排；

- 有委員擔心合併復康巴士及題述用地可能面積太大，東區地區小型工程撥款未必有足夠資源支付，他向康文署查詢合併發展計劃的資源是否配合；以及

- 有委員提醒部門遷移復康巴士停車場的計劃須諮詢當區區議員及區議會。

32.	各政府部門就委員的意見及提問，回應如下︰

康文署

- 擬議的合併發展計劃總面積約1,915平方米，以每3,000元一平方米預算，整幅土地約須500萬的撥款。根據推行地區小型工程計劃指引，地區小型工程整體撥款涵蓋的工程，每項需費不超過2,100萬元，並由各區區議會在地區推行。

規劃署

- 根據發展局在東區海濱發展工作小組上的回應，該局未有長遠規劃發展有關用地。他建議可先為整幅用地作一整體設計，然後分期發展；

地政處

- 該處備悉委員對善用公帑的關注。有關該地的臨時停車場，現時租約要求承租人或政府如不續租，可提出至少三個月通知期，該處會盡量配合有關部門的發展計劃；以及

- 現時復康巴士停車場的面積約390平方米，該處正為復康巴士在港島東區尋找合適的用地，該處在初步找到合適的用地後會諮詢各部門的意見，並會稍後向當區議員匯報情況。

33.	經討論後，委員會通過支持“興建譚公廟道臨時休憩處”的工程，以配合愛秩序灣海濱長廊的發展。委員會亦通過康文署作為主導部門跟進工程。

IV.	東區民政事務處於2009/10年度建議的地區小型工程計劃

鰂魚涌基利路通往衞奕信徑的行人徑維修責任及改善工程

(地區設施管理委員會文件第48/09號)

北角雲景道海景台外行人路設置避雨上蓋及海景台

對面行人路避雨上蓋翻新工程

(地區設施管理委員會文件第49/09號)

柴灣道環翠利翠樓外行人路設置座椅工程

(地區設施管理委員會文件第50/09號)

V.	要求修復基利路往衞奕信徑入口行人徑損毀的欄杆

(地區設施管理委員會文件第51/09號)

34.	主席歡迎東區民政事務專員（專員）曹振華太平紳士及地政處(地政處)產業測量師梁平珍女士出席是次會議。

35.	主席表示，由於文件第48/09號與51/09號有關，故建議一併討論上述兩份文件。主席請專員及黃建彬委員分別介紹文件第48/09及51/09號。

36.	專員介紹文件第48/09號，重點如下︰

- 地政處接獲市民投訴，表示基利路通往衞奕信徑一段行人徑的欄杆已經殘破。根據內地段第8397號B段(現為“康景花園”)的土地契約修訂書內的條款，康景花園業主須開放該臨時行人徑予公眾使用，並負責保養及維修該行人徑直至政府於該處興建永久行人徑為止；

- 由於過去未有政府部門於該處興建永久行人徑，地政處遂根據上述地契條款去信要求康景花園業主立案法團(法團)修理欄杆。但法團表示過去曾有其他政府部門在該處進行工程，加上該行人徑已一直開放給市民使用，因此該行人徑已實屬永久性質，理應由政府承擔管理和維修責任；以及

- 經有關部門實地視察後，民政處得悉因水務署較早前在該處進行維修工程，故已重鋪該段行人徑。雖然該段行人徑的混凝土路面狀況良好，可繼續使用多年，但是旁邊欄杆已經殘破，對行人安全構成威脅。基於公眾安全，並考慮政府部門無計劃於該處興建永久行人徑，與及參考新界區衞奕信徑某些位於郊野公園範圍外行人徑的維修安排後，他建議由東區民政事務處負責基利路通往衞奕信徑(至郊野公園範圍)全長約250米現有行人徑(包括原由法團負責路段)日後的維修管理，並向東區區議會地區小型工程計劃申請撥款，以即時更換損毀的欄杆。此外，他補充目前該段行人徑毗連的多幅斜坡正由法團或其他政府部門負責維修，建議的維修工程將不會改變有關斜坡現有的維修責任和安排。

37.	丁毓珠、羅榮焜、趙家賢、古桂耀、呂志文、江澤濠、杜本文、林翠蓮、梁淑楨、曾向群、黃建彬、顏尊廉、趙資強、楊位醒以及梁志剛等15位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

- 大部分委員支持是項工程及推薦撥款，認為該段行人徑的欄杆殘破不堪，實有迫切性進行維修工程；

- 有委員認為地政處的土地契約書條款對康景花園業主不公平，既然該路段是開放給公眾使用，理應由政府承擔維修保養責任。有委員批評政府部門在該路段責任的問題上是否有失當之處；

- 有委員對上文的說法持不同意見。委員指出問題是源於地區與私人發展商發展時間有落差的一個歷史問題。他指出如該地段先有衞奕信徑，然後才發展私人屋苑，有關問題相信不會出現；

- 有委員提及過往民政處透過市區小工程計劃在該地段進行美化維修工程，而此項撥款亦正能體現民政處及東區區議會合作造福市民的好計劃；

- 有委員提及東區有不少地段亦有類似情況，例如路政署曾向他表示因為地段的維修責任屬私人大廈，因此未能修葺損耗的欄杆；

- 有委員擔心為私人大廈承擔維修管理責任及費用先例一開，日後會可能將有更多相近的個案出現。因此有關的責任問題應先清楚界定；以及

- 有委員查詢如有市民在該地段受傷的責任問題。

38.	梁淑楨委員對題述事宜作出以下聲明︰

“本人要求政府立即興建永久行人徑，把現時臨時行人徑轉為永久行人徑，以連接基利路及衞奕信徑，免除康景花園小業主對現時臨時行人徑的責任”；以及“基於行人安全，東區區議會應盡快通過撥款，開展修葺現時行人徑工程，避免意外的發生。”

39.	專員及地政處代表分別就委員的意見及提問，摘錄如下︰

專員

- 根據港島東區地政處的資料，當年康景花園發展商須發展該地段及興建道路，因此同意負責山坡及道路的維修責任。再者，在當時制定有關土地契約修訂書的條款時，政府亦有計劃發展該地，因此相信要求康景花園開放行人徑的原意只是要求他們承擔臨時責任，只是最後因發展計劃改變而未有政府部門於該處興建永久行人徑；

- 有關地段的行人徑及地段屬政府所有，而維修管理責任則屬康景花園，與康福台情況相似；

- 基於公眾安全，該處建議委員會通過由東區民政事務處負責由鰂魚涌基利路通往衞奕信徑一段現有行人徑日後的維修管理責任。至於郊野公園範圍內行人徑的維修管理責任是由漁農自然護理署負責。他提及目前該段行人徑毗連的多幅斜坡的維修責任和現有的安排是不會因為建議的維修工程而改變；

- 如有市民在有關路面受傷而認為因政府疏忽而引致，他應可向政府作出民事索償；

港島東區地政處

- 內地段第8397號B段（現為康景花園）的土地契約修訂書乃於1988年訂立。為進行私人住宅發展，當時該地段業權人向政府申請於毗鄰一幅政府土地上興建一條行車通道。其後，該申請獲政府批准，而業權人亦須承擔一段受影響的臨時行人徑日後的維修保養的責任，直至政府興建永久行人徑為止；

- 如委員會通過由民政處負責現有行人徑的維修責任，地政處會因應作出配合，以跟進及釐清新的責任問題。

40.	委員會經討論後，通過由東區民政事務處負責更換的行人徑欄杆全長約140米，並向東區區議會申請預留地區小型工程計劃款項，估計費用約為300,000元。

41.	另外，古桂耀委員就文件第48/09號，建議民政事務總署工程組在設置避雨上蓋時，盡量考慮為上蓋裝設去水槽，以減少蓋頂積水。委員會並通過向東區區議會申請由地區小型工程撥款中撥出160,000元，以進行北角雲景道海景台外行人路設置避雨上蓋及海景台對面行人路避雨上蓋翻新工程；以及撥出36,000元，以進行柴灣道環翠利翠樓外行人路設置座椅工程。

（會後備註：東區區議會已於2009年6月24日以傳閱文件方式通過文件第48-50/09號的三項地區小型工程撥款。）

VI.	2009/10年度地區小型工程項目的進度及財政報告

(地區設施管理委員會文件第41/09號)

42.	主席歡迎民政事務總署高級工程督察(香港)陳國鴻先生及工程督察(香港)劉世昌先生；東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、行政主任(地區管理)周松暉先生、社區事務主管2熊薇女士；康文署東區康樂事務經理蕭有光先生、東區副康樂事務經理(分區支援)王麗納女士及民政事務總署屋宇裝備工程師(工程)楊文聰先生出席會議，並請秘書介紹文件第41/09號。

43.	主席、副主席、趙資強、杜本文以及古桂耀等5位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

重整耀華樓對出往基灣小學的樓梯及在該處加設避雨亭或加設上蓋

- 有委員向民政處查詢該工程的進度。委員提及整條樓梯有一較平坦的位置適合興建避雨上蓋。另外，樓梯的階梯高低不平，大小不一，很容易絆倒長者，因此要求有關部門盡快改善問題，以免發生意外；

筲箕灣阿公岩道新聯昇大廈設置避雨上蓋的探槽工程 (E-DMW037)

- 有委員對因地底有公共設施而未有足夠空間容納避雨上蓋的柱腳表示理解，不過他提及上址附近行人路旁有一塊鄰近斜坡的空置土地現被侵佔，希望相關部門合力解決問題。有委員建議民政處善用工務部門地底設施的位置圖，並考慮豁免探槽的工程；

柴灣翠灣街柴灣已婚警察宿舍旁行人路的避雨上蓋改善工程 	(E-DMW038)

- 有委員反映，一張新安裝的摺椅在首日使用後已發覺鬆脫，他質疑工程的品質是否達標。另外，他亦提及避雨上蓋的角口位未有接駁水槽及去水位；

柴灣公園進行加設垃圾收集處工程 (E-DMW021)

- 有委員查詢工程的細節以及完工日期；

柴灣大潭道山翠苑設置避雨上蓋

- 有委員查詢工程的進展以及斜坡穩定工程的所需費用；

柴灣柴灣道高威閣及灣景園對面設置避雨上蓋的探槽工程 (E-DMW073)

- 有委員查詢工程的進展以及斜坡穩定工程的所需費用；

44.	民政處及康文署代表分別就委員的意見及提問，回應如下︰

重整耀華樓對出往基灣小學的樓梯及在該處加設避雨亭或加設上蓋

- 民政處從地政總署得悉，整條樓梯已於1999年5月交予路政署負責維修工作。該處會向路政署轉介有關樓梯級大小不一的問題；

- 至於擬議設置避雨上蓋的地點涉及六幅斜坡，土木工程拓展署土力工程處表示需要斜坡岩土評估報告，才能確定是否符合設置避雨上蓋的標準。如以健康東街工程的評估報告為例，評估工程費用約需18萬元，由於題述地段的斜坡面積比健康東街工程大，因此其估價必須高於18萬元；

- 上述的六幅斜坡中，房屋署及路政署各佔2幅，而餘下的2幅應由私人負責；

筲箕灣阿公岩道新聯昇大廈設置避雨上蓋的探槽工程 (E-DMW037)

- 民政處從康文署得悉，有關用地在1986年已移交前市政事務署，康文署表示未有接管有關用地的紀錄，故地段擁有權尚待有關部門跟進。至於豁免探槽工程的建議，該處認為探槽工程的目的是確認可安裝避雨上蓋柱腳的位置，圖則的準確度或與實際情況有所改變，故只可作為輔助性質。

柴灣公園進行加設垃圾收集處工程 (E-DMW021)

- 康文署代表王女士回應時表示，此項工程為期兩年，現階段仍由建築署負責跟進。

柴灣翠灣街柴灣已婚警察宿舍旁行人路的避雨上蓋改善工程 	(E-DMW038)

- 民政事務總署工程組已安排清走蓋頂的障礙物，並會考慮裝設去水槽。

柴灣柴灣道高威閣及灣景園對面設置避雨上蓋的探槽工程 (E-DMW073)

- 民政處代表表示，水務署正在上述路段進行工程並已取得路政署的掘路許可證。而路政署在同一路段只可發出一個許可證給進行工程的部門，因此須押後有關探槽工程。不過，由於水務工程的地點會經過現時民政處工程項目的位置，所以該處在水務署施工期間，會跟進了解水務署的工程進度以作配合。該處備悉委員提出部門協商以共用掘路設施，節省資源成本的建議。

45.	有關「重整耀華樓對出往基灣小學的樓梯」的工程，主席總結時指出，由於經部門視察後，得悉工程涉及複雜的元素，例如涉及不少斜坡，以及斜坡業權的問題，故委員會停止跟進有關委託土力工程處進行穩定性評估工程。至於有關樓梯的問題，由於路政署負責該樓梯的維修保養，故此委員會請路政署盡快解決有關問題，並在適當時間向相關委員會提交報告。至於「柴灣大潭道山翠苑設置避雨上蓋」工程，由於工程預算費用未有包括斜坡穩定工程費用，以及路政署正在該地點作出斜坡檢查，委員會通過待路政署完成有關報告後，再由民政事務總署研究該報告是否足夠作為斜坡穩定性資料。此工程亦待路政署報告有進展時才再作出跟進。

46.	經討論後，委員會備悉文件第41/09號的進度及財政報告。

VII.	康文署在東區提供免費地區文娛節目及其他文化藝術活動的情況匯報

(地區設施管理委員會文件第42/09號)

47.	主席歡迎康文署高級經理(港島文化事務)吳碧儀女士及經理(港島)市場推廣及地區活動潘陳玲玲女士出席會議，並請吳碧儀女士介紹文件第42/09號。

48.	委員會備悉康文署的報告及有關的節目編排，包括通過東區協進社的合辦申請。

VIII. 康文署東區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理委員會文件第43/09號)

49.	主席歡迎康文署圖書館高級館長(東區)陳小端女士及圖書館館長(北角公共圖書館)朱寶儀小姐出席會議，並請陳女士介紹文件第43/09號。

50.	主席及古桂耀委員分別作出提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢若「社區圖書館」與流動圖書館服務站在同一區域並存，會否引起資源重叠的問題；以及

- 有委員查詢「社區圖書館」書籍外借服務的內容。

51.	康文署代表陳女士回應如下︰

- 現時流動圖書館服務站，主要為該服務站附近一帶市民提供免費的圖書館服務，而「社區圖書館」則有其特定的使用者，例如為個別屋苑的居民提供免費的借閱服務。相對而言，流動圖書館服務站提供的書種及書量較多，服務亦較多元化，如支援館際間的還書服務、收取逾期罰款及申請圖書館證服務等；以及

- 該署在本年四月曾致函各區議員及一些非牟利機構和團體，邀請參予推廣「社區圖書館」的服務。透過計劃，公共圖書館會向參與的議員/機構/團體，免費提供整批書籍外借服務，並會協助揀選書籍、預備書單及提供在館務運作方面的專業意見，圖書館會按個別議員/機構/團體的需要作出配合，合作細則極具彈性。

52.	經討論後，委員會備悉康文署提交的推廣活動暨使用概況報告。

IX.	康文署於2009年3月至4月份在東區社區內舉辦的康樂體育活動及

設施管理的匯報

(地區設施管理委員會文件第44/09號)

53.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生及王麗納女士出席會議，並請王女士介紹文件第44/09號。

54.	委員會備悉康文署提交的匯報文件。

X.	地區工程工作小組第七次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第45/09號)

55.	委員會備悉上述會議紀要，並通過向東區區議會推薦撥款13,000元，以支付柴灣柴灣道高威閣及灣景園對面設置避雨上蓋的探槽工程。

（會後備註：東區區議會已於2009年6月24日以傳閱文件方式通過上述地區小型工程撥款。）

XI.	設施管理及活動推行工作小組第四次會議紀要

(地區設施管理委員會文件第46/09號)

56.	委員會備悉上述會議紀要。

XIII. 下次會議日期

57.	議事完畢，會議於下午6時10分結束。下次會議將於2009年9月3日舉行。

東區區議會秘書處

2009年8月