東區區議會轄下

康樂及文化事務委員會第十次會議

會議紀錄

日期︰2005年10月20日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

王金殿博士

江子榮委員, MH（主席）

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李建賢博士

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員（副主席）

勞鍱珍委員, MH

彭雪輝委員

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員

趙資強委員

劉興達委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

陳  杏委員（增選委員）

麥偉智委員（增選委員）

致歉未能出席者

許清安委員

陳添勝委員

鄧禮明委員

定期列席的政府部門代表

黃國玲小姐				東區民政事務助理專員

李民先生				東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)

蕭有光先生				康樂及文化事務署東區康樂事務經理

吳麗英女士				康樂及文化事務署署理文化事務高級經理(港島)

李翠欣女士（秘書）		東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

應邀出席的嘉賓

蘇達寬先生				電訊管理局署理助理總監

曾舜恩女士				民政事務局粵劇發展諮詢委員會秘書

梁智航先生				漁農自然護理署高級郊野公園主任

張榮華先生				警務處東區警民關係副主任

黃志輝先生				康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

姚璧臣先生				東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

譚錦棠先生				食物環境生署東區生總督察

彭耀輝先生				社會福利署東區及灣仔區策劃及統籌主任

林炳華先生				水務署工程師/香港及離島區(供應及保養1)

勞志成先生				建築署物業事務經理／工程統籌

李慧雲女士				康樂及文化事務署文化事務總經理(港九文娛場地)

麥黃潔芳女士				規劃署高級城市規劃師／港島2

彭志文先生				港島東區地政處高級產業測量師

勞麗芳小姐				康樂及文化事務署東區副康樂事務經理

楊位醒先生, MH			東區體育會董事局副主席

麥永邦先生				東區體育會足球部主任

呈文件

- “東區”地區丙組足球隊比賽結果(康樂及文化事務委員會文件第33/05號)，以供在議程第IX項時討論。

主席致開會詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

I.	通過康樂及文化事務委員會第九次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	動議：要求電訊管理局完善流動電話電訊覆蓋面至全港的郊野地區

- (康樂及文化事務委員會文件第28/05號)

3.	主席歡迎電訊管理局署理助理總監蘇達寬先生、漁農自然護理署高級郊野公園主任梁智航先生及警務處東區警民關係副主任張榮華先生出席會議，並請趙承基委員介紹文件第28/05號。

4.	電訊管理局、漁農自然護理署（漁護署）以及警務處代表分別就是項議題，回應如下︰

電訊管理局

- 各個營辦商的盲點不同，而且時有轉變，因此該局未能即時準確掌握盲點分佈的資料。不過考慮到公眾的要求以及社會各界人士的關注，現時該局已積極進行詳細的資料搜集，並計劃每年更新並向公眾公布有關盲點的資料，以供參考。不過該局提醒市民，由於盲點時有轉變，日後公布的資料亦不可能全部準確；

- 在現行電訊牌照的條款內並沒有要求營辦商提供全面的覆蓋，因此沒有法理依據向他們提出要求，但該局會繼續鼓勵流動電話營辦商改善覆蓋情況；

- 該局會繼續在多方面加強教育宣傳，例如與漁護署合作廣泛宣傳行山人士求助的途徑等；

漁護署

- 現時漁護署已在主要的康樂設施及資訊牌設置刻上「你的位置」的指示牌，以方便遠足人士辨認他們的位置所在地點。另外，在多條行山徑上每隔五百米設有「標距柱」。位置指示牌總數超過2,500個，其所在位置資料已存入消防處及警務處的訊息系統，以方便救援的工作；

- 該署出版「遠足安全指引」以及「行山18式」的小冊子教導市民遠足應有的態度。另外，該署亦在電視及電台宣傳及提醒遠足人士要注意安全及指導他們遇險時如何說出自己的位置；

- 該署聯同警方在西貢進行遠足宣傳活動，另外亦在互聯網設立遠足行程計劃書的系統，供遠足人士把其行程路線等資料發放給親人；

警務處

- 現時在東區郊野公園的行山徑上設有10個緊急電話，每月會作定期測試，確保電話運作正常；以及

- 東區並沒有發生遠足人士失蹤的個案。

5.	主席、副主席、江澤濠、呂志文、曹漢光、陳潔榮、麥順邦、曾健成、彭雪輝、趙承基、趙資強、鍾樹根、羅世光、龔祥、王金殿、周潔冰、胡經昌及黎志強等18位委員分別發表意見及作出提問，摘錄如下︰

- 大部分委員表示十分關注電訊網絡的覆蓋層面以及郊遊人士在沒有網絡覆蓋或盲點的地方一旦遇上意外時的生命安全問題，認為電訊管理局有責任使流動電話電訊網絡覆蓋至全港郊野地區，保障郊遊人士的安全；

- 有委員認為政府應制訂流動電話網絡覆蓋全港的政策，或應重新檢討發牌條件，要求各流動電話營辦商增加覆蓋面；

- 有委員表示電訊管理局應盡快公布通訊盲點，讓市民事先知道和及早計劃應變措施；不過亦有委員擔心公布盲點會使不法份子有機可乘，對遊人構成危險；

- 有委員表示，由於郊野地區的電話使用量不足，難以吸引商業營辦商增加覆蓋，故提議電訊管理局統籌及考慮加入一些誘因，鼓勵電話營辦商增加覆蓋面；

- 有委員建議政府主動設立誇平台的公眾轉按站，將營辦商未能覆蓋的地點聯起來，甚至考慮由各營辦商分擔轉按站營運的費用；

- 有委員提及過往曾因中國電訊訊息太強，導致其流動電話自動轉至國際電話收費模式，認為電訊管理局應改善本港接收電訊的問題；

- 有委員查詢如身在盲點地方可否依然使用手提電話撥緊急電話；

- 有委員認為漁護署的位置牌及標距柱系統可方便拯救工作，但如位置牌及標距柱地點剛好是在電訊網絡的盲點上亦不能發揮拯救作用。再者，漁護署的指示牌及資訊牌之間相隔一段距離，市民受傷時根本無法到達指示牌或資訊牌附近指示處身地點。所以，增強流動電話的覆蓋才是長遠政策；

- 有委員認為在全港的郊野地區設有電訊網絡的覆蓋無論在技術及地理環境上存有相當多的困難，各政府部門現時已積極跟進問題，希望他們能繼續努力盡快尋求解決辦法；

- 有委員提議電訊管理局鼓勵消費者向該局舉報流動電話通訊盲點以及接收訊息的強弱指數，並將收集的資料給市民參考；

- 有委員提及現時發生意外的多為單獨的行山人士，建議政府設立衛星導航系統，要求行山人士，特別是單獨的行山人士到每一個導航站報到；

- 有委員建議政府設立基金，在發牌或續牌時要求流動電話營辦商投放資源，協助進行基本建設；

- 有委員查詢有關衛星通訊技術的緊急求助電話的籌劃進度、時間表等資料；

- 有委員認為行山徑上的緊急電話供應不足；以及

- 有委員查詢當局會否考慮開放民用通訊頻道，增強超過3公里接收距離，令戶外活動人士可以有一輔助通訊器材。

6.	電訊管理局及漁護署代表就委員發表的意見，分別回應如下︰

電訊管理局

- 該局會繼續積極鼓勵及協調流動電話營辦商以改善其網絡覆蓋情況，包括提供基建設施或考慮開放山頂的發射站供營辦商使用；

- 現時政府有計劃提供誘因鼓勵營辦商解決盲點覆蓋的問題；

- 有關全面覆蓋的議題已在立法會作出辯論。由於流動電話營辦商須投資大量金錢，故要求他們作全面覆蓋存有一定困難，有需要在商業考慮與全面覆蓋上應取得平衡；

- 現時一些熱門的行山徑的電訊覆蓋率已達至90%；

- 為了進一步加強郊野公園內的緊急求救系統以及解決因電源或電線不足而不能接收電話訊息的問題，該局考慮籌劃興建2個採用衛星通訊技術的緊急求助電話，雖然成本費用比一般電話高昂，但該局仍會考慮此方案；

- 就網絡轉至內地電訊網絡的問題，該局表示同一地點有時可以接收多個營辦商網絡的訊息，不過如果內地網絡的訊號最強，流動電話便會自動轉駁到最強訊號網絡。為了避免轉駁到漫遊模式，該局建議流動電話使用者可從手機自選香港的網絡以解決問題；

- 該局表示，遇有緊急情況，行山人士處身之地只要有任何一個流動電話營辦商的覆蓋，他便可打出緊急求助電話“112”；

- 該局已開放409兆赫頻道供市民作短距離對講，同時亦會考慮開放27兆赫頻道。該局剛完成諮詢階段，稍後便會公佈諮詢結果；

漁護署

- 該署的安全指引及宣傳已提醒市民，切勿單獨行山。其實，發生意外事故多是因為單獨行山者未有同行人士提供即時救援。過往行山人士利用該署指示牌求救而成功被拯救的個案也為數不少；

- 該署會繼續加強宣傳，教育市民在行山時應有的態度；

7.	主席請委員就趙承基委員提出，趙資強委員和議的動議進行表決，動議如下︰

“東區區議會康樂及文化事務委員會要求電訊管理局訂出時間表，完善流動電話電訊覆蓋面至全港的郊野地區，並立即公佈目前的信號盲點，以保障喜愛郊遊市民的生命安全。”

8.	上述動議在23票支持、3票棄權及無人反對的情況下，獲得通過。

9.	主席請有關部門代表備悉委員的意見，並於下一次會議繼續跟進。

III.	東區康樂及文化設施工程計劃

- (康樂及文化事務委員會文件第27/05號)

10.	主席歡迎康樂及文化事務署(康文署)高級行政主任(策劃事務)黃志輝先生出席會議，並請黃志輝先生介紹文件第27/05號。

11.	康文署黃志輝先生介紹文件第27/05號，重點如下︰

- 小西灣綜合大樓及維多利亞公園（維園）網球場改善工程已被列為優先進行的工程計劃，該署已於2005年度的資源分配工作成功爭取預留撥款。此外，維園游泳池場館的重建計劃亦已獲預留撥款，而現正進行工務工程的還有鯉魚門公園度假村改善工程，詳情可參閱文件的附件一；

- 現時暫未獲得優先發展的工務工程包括有魚涌公園第II期、愛秩序灣公園及改善鯉魚門公園及度假村的營地設施。考慮到地區需要、區內康樂設施分佈、使用率及民意訴求後，該署建議先發展愛秩序灣公園及魚涌公園第II期兩項工程，並會就該兩項工程計劃進行策劃工作，以便日後可盡快落實工程的發展，詳情可參閱文件的附件二；

- 至於改善鯉魚門公園及度假村的營地設施的工程，由於現正進行的鯉魚門公園及度假村改善工程已包括改善及翻新度假村的部分設施，加上度假村內的平整用地基本上已被發展，因此該署建議暫緩施行此項工程；

- 至於小型工程方面，現正進行的有魚涌公園安裝及展出「葛量洪」號滅火輪計劃及糖水道休憩花園，而已獲預留撥款的工程包括小西灣花園等工程。至於正在策劃中的小型工程包括有渣華道體育館工程、海防博物館改善工程（第二期）及發展小西灣直昇機坪的地盤。有關詳情可參閱文件的附件三；以及

- 該署請各委員就各項工程的優先次序等事項提出意見。

12.	主席、陳耀德、陳靄群、黎志強、江澤濠、周潔冰、林翠蓮及曹漢光等8位委員分別發表意見及作出提問，摘錄如下︰

- 有委員查詢附件內提及的完工日期是否準確，例如是否已計算因雨水期而引致延誤等因素；

- 有委員查詢，藉著香港將會在2008年舉辦奧運馬術比賽，康文署會否計劃與賽馬會合作，在鯉魚門公園提供騎馬徑，供小朋友使用；

- 多位委員表達希望各項工程能盡快完工，造福市民。有委員提及工程項目距離完工日期尚有一段時間，建議康文署在進行策劃時應考慮區內人口老化問題；

- 有委員表示，愛秩序灣公園工程地盤現時用作臨時哥爾夫球練習場地。雖然附近居民在港島東地政處提出諮詢方案時同意此項臨時用途，但居民最終意願仍是盡快落實愛秩序灣公園的發展，故查詢工程確實動工及完工日期；

- 有委員提及他曾收到居民對維園泳池場館的不同意見及查詢，認為康文署應提供更多資料予委員參考；

- 就重建及改善維園工程時興建的室外籃球場只是一項臨時設施，有委員查詢該籃球場是否達標準以及康文署如何防止浪費資源；

- 有委員表示，小西灣綜合大樓早期計劃在1997年完工，後來因資源問題而暫緩興建。現時雖然康文署已有計劃於2011年完成大樓工程，委員希望該署能在計劃的完工日期前盡快完成工程；

- 有委員查詢小西灣直昇機坪的地盤的發展範圍所包括的項目。有委員建議康文署提供該地的發展圖則供委員參考；

- 有委員建議康文署在考慮發展小西灣直昇機坪的地盤時，應配合海濱長廊的發展計劃；

- 有委員認為如小西灣直昇機坪的地盤未能在短期內動工發展，康文署應考慮進行簡單的平整工程，暫時開放該地給市民使用；以及

- 有委員表示，過往由於經濟不景等問題引致魚涌公園工程延期數年，因此康文署應盡快完成此項工程，以配合魚涌整體發展及美化該區環境。另外，亦有委員表示現時工程地盤是以短期租約方式供不同的政府部門使用，提醒康文署務必要在魚涌公園工程動工日期前要求所有租用該地的政府部門遷出。

13.	康文署黃志輝先生就委員的意見及作出的提問，回應如下︰

- 文件提及的完工日期是預計可完成日期，該日期是根據現時情況及建築署所提供的資料而列出，當中已包括雨水期可能引致延誤的因素。該署會積極跟進工程的進度，務求能在預計完工日期或更早時間完成工程。不過，該署亦希望委員明白，在動工期間可能因一些不能預料的因素而對工程有所影響；

- 該署日後會就工程的細節、圖則再諮詢委員會的意見；

- 就鯉魚門公園及度假村內增建小朋友騎馬場地及山徑之意見，該署表示在度假村內已設有由賽馬會管理的設施及騎馬徑供市民使用，該署會向賽馬會反映委員的意見；

- 該署表示維園內即將興建的臨時籃球場是符合有關籃球場的標準；

- 該署表示愛秩序灣公園工程暫未獲批預留撥款，不過該署會盡快為工程進行策劃工作，希望可以在獲得撥款後能盡快開展工程；以及

- 該署會繼續為小西灣直昇機坪地盤爭取撥款以發展該地。考慮到管理、安全及資源等問題，該地未能臨時開放予市民使用。

14.	主席請康文署代表備悉委員的意見。

IV.	東區區議會轄下康樂及文化事務委員會尚待處理的跟進事項進度報告

- (康樂及文化事務委員會文件第30/05號)

(a)	富欣花園毗鄰渠務署地盤位置早日興建休憩公園；

要求小西灣區內增設單車場地

15.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)黃志輝先生、康文署東區康樂事務經理蕭有光先生及東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生出席會議，共同參與討論。

16.	陳耀德及陳靄群等2位委員查詢該項工程的進度以及完工日期。

17.	康文署黃志輝先生回應時表示，工程將於12月開始動工，約需一年時間完成。

(b)	促請提交興建和富中心側海濱公園長廊入口休憩園地計劃時間表；

北角糖水道和富中心側設置休憩公園 ─ 發展規模；

促有關部門交代和富道海濱公園設計圖積和落實興建進度

18.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)黃志輝先生及康文署東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。

19.	委員備悉康文署提交的工作進度報告。

(c)	柴灣室內運動場地下空地的管理問題

20.	主席歡迎警務處東區警民關係副主任張榮華先生、食物環境生署(食環署)東區生總督察譚錦棠先生及社會福利署東區及灣仔區策劃及統籌主任彭耀輝先生出席會議，共同參與討論。

21.	黎志強、麥順邦、陳耀德等3位委員分別發表意見，摘錄如下︰

- 有委員提及在多個部門努力下，聚賭問題已有改善。委員表示希望各個部門繼續監察及打擊聚賭問題。同時，委員提及聚賭可能引發家庭及長者情緒問題，建議有關部門多加留意；

- 有委員認為如現時聚賭情況得以改善，可考慮無須再繼續跟進此項議題；以及

- 有委員提到柴灣室內運動場的聚賭問題已轉至漁灣，委員請警務處同事跟進。

22.	警務處張榮華先生在回應時表示，該處會繼續在室內運動場地下空地進行多次巡邏及反賭博行動，現時未發現有任何聚賭問題。該處會繼續加強巡邏，監察及打擊聚賭問題。至於有委員提及在漁灣的聚賭問題，該處表示會跟進。而食環署和社會福利署（社署）代表表示會繼續聯合其他部門緊密打擊聚賭問題。社署代表補充，由社署資助的香港耆康老人福利會柴灣長者地區中心將推出較新穎的活動，例如於2005年10月27日，在西貢樟木頭老人度假中心舉辦的「男人講心事」日營，希望此類活動對有賭博問題的長者有所幫助。

23.	主席總結時表示，打擊聚賭問題為各部門的長遠目標，而此項議題已跟進多時，故建議在下次會議時議決是否有需要繼續跟進。

(d)	要求康樂及文化事務署從速在魚涌公園加建小型公廁設施

24.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。

25.	曹漢光委員查詢是項加建設施的確實完工日期。

26.	康文署蕭有光先生回應時表示，由於上一次會議時，委員會建議男女洗手間數目比例應為1比2，經與建築署商討後，已決定採納委員會意見。由於更改上述比例需額外時間準備及興建，故此工程可望於2006年9月完成。

(e)	改善位於柴灣道洗衣房後面配水庫頂的康樂用地

有關在柴灣北配水庫遊樂場加建避雨亭之建議

有關在柴灣北配水庫足球場加建公廁之建議

27.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生、水務署工程師/香港及離島區(供應及保養1)林炳華先生及建築署物業事務經理/工程統籌勞志成先生出席會議，共同參與討論。

28.	呂志文委員表示，配水庫入口的樓梯兩旁並未設有扶手或圍欄，建議有關部門為了市民安全而盡快安裝扶手圍欄。另外，呂委員提到設計圖內列明小型足球場會有新的石屎地面，他建議保留草地以綠化該地。

29.	康文署蕭有光先生回應時表示，在早期的康樂及文化事務委員會的會議上，委員會曾討論該足球場應用草地或石屎地面。考慮到技術上的問題，委員會最後意決採用石屎地面。至於呂委員提及的扶手及圍欄的問題，該署會盡快跟進。

(f)	在柴灣公園增設單車徑供青少年活動之建議

30.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。

31.	呂志文委員表示，柴灣公園內有很多兒童喜歡騎單車，希望該署盡快開展工程。

32.	康文署蕭有光先生回應呂委員時表示，待該項工程的撥款落實後，預計工程可在明年展開。

(g)	要求從速將小西灣直昇機坪開闢為休憩用地

33.	是項議題已在康樂及文化事務委員會文件第27/05號討論，故不再作討論。委員會同意繼續跟進是項議題。

(h)	在維多利亞公園游泳池推行公眾授泳區試驗計劃

34.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。

35.	周潔冰委員查詢，該署為試驗計劃進行問卷調查後會否向委員會提交詳細的資料分析，供委員參考及提出意見。

36.	康文署蕭有光先生回應周委員時表示，該署在本年泳季結束後將整理有關資料，並會在下一泳季開始前向委員會匯報該計劃的成效。

V.	關注小西灣海濱花園硬地足球場場地設施欠妥善

- (康樂及文化事務委員會文件第26/05號)

37.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論，並請陳耀德委員介紹文件第26/05號。

38.	康文署蕭有光先生就是項議題，回應如下︰

- 該署在計劃設置足球場時已充分考慮安放足球場的理想坐向及距離、足球場後部擋障的高度等因素；

- 現時建於小西灣海濱花園硬地足球場(足球場)的後部擋障高度約高7米，比一般的擋障為高；

- 該署發現在足球場的後部擋障離地面約6米高處的設計有不妥善的地方，即足球有機會穿越那兒較大的隙縫。該署已聯絡建築署將隙縫收窄，以作出改善；以及

- 該署曾與建築署研究，是否可以加設更高的圍網。考慮到足球場地下設有水務及排水渠預留區，加設更高圍網並不可行。不過，該署會繼續與建築署研究是否可在現時的圍網間加設一格圍網。

VI.	政府應儘早撥地興建粵劇演出場地

- (康樂及文化事務委員會文件第25/05號)

39.	主席歡迎民政事務局粵劇發展諮詢委員會秘書曾舜恩女士、康文署文化事務總經理(港九文娛場地)李慧雲女士、規劃署高級城市規劃師∕港島2麥黃潔芳女士及港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生出席會議，共同參與討論，並請羅榮焜委員介紹文件第25/05號。

40.	各政府部門就是項議題，回應如下︰

民政事務局

- 民政事務局擔當推動者的角色，推動及鼓勵文化藝術的發展，營造整體氣氛、匡扶和兼顧不同的藝術界別；

- 該局會以平衡各方利益和切合實際需要為前提，蒐集不同地區人士對撥地興建粵劇專用場館的建議，以及會探討在現時15個公用表演場地中提供粵劇專用場館的可行性；

- 該局藉著訂定政策和透過康文署改善現有設施，加強公用表演場地的設施，以配合發展的需要。其中，高山劇場亦正進行改善工程和計劃興建附屬大樓，供長遠粵劇推廣和培訓之用；

- 現時該局轄下康文署已實行傾斜政策以制定多項方便粵劇團體租用及使用康文署表演場地的措施；

- 該局轄下的粵劇發展諮詢委員會支持粵劇專用場館的建議，並已提交有關在西九龍文娛藝術區興建專用場館的建議；以及

康文署

- 該署表示，為配合粵劇的長遠發展，在這半年來，該署已致力改善高山劇場現有設施，包括更新舞台和後台設施、興建有蓋行人通道、擴建女廁及提高附近照明系統的明亮度等。另外，署方正積極籌劃興建一所高山劇場附屬大樓，作為新晉粵劇藝人排練及小型演出之用。預計附屬大樓建成後，會與現有的高山劇場結合成為一個統一的粵劇演出、排練、訓練、研究及推廣的專業場地。

41.	主席、副主席、王金殿、李建賢、呂志文、周潔冰、林翠蓮、曹漢光、梁兆新、梁淑楨、陳潔榮、陳耀德、麥順邦、葉就生、趙承基、黎志強、羅世光及羅榮焜等18位委員分別發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員十分關注粵劇演出場地不足的情況，認為政府有責任在港島區興建一所永久而專門的粵劇場地，保留傳統粵劇演藝文化；

- 有委員認為政府除了著重國際性藝術發展，亦應重視本土文化發展，除了提供粵劇場地，政府應制訂長遠政策培育青少年對粵劇的興趣，包括考慮資助學校開辦有關粵劇的課程，以發揚粵劇的傳統文化；

- 有委員表示雖然政府已積極改善現有設施以配合粵劇發展的需要，但認為高山劇場無論在座位數量、設施及交通配套方面，均並非一個合適場地。再者，無論是高山劇場、油麻地戲院或西九龍文娛藝術區的選址都並非在港島區，對港島區的居民帶來不便；

- 有委員提議政府考慮收購新光戲院作為東區的永久而專門的場地。再者，利用現有設施可避免製造建築廢物，更合符環保原則；

- 有委員認為政府應參考外國發展藝術文化的例子，考慮設立三層架構的專業場地：第一類為設有完善影音設備、標準舞台的專業場地，此類場地可供國際性或大型表演之用；第二類的場地屬地區性劇院，供中、小型團體租用；及最後一類為公開小型演出場地，如社區會堂及公園，供地區性或小規模團體之用。另外，亦有委員認為民政事務局應考慮切合不同地區的需要而設立不同類型的粵劇文化場地；

- 有委員認為政府應考慮將粵劇文化融入旅遊事業及社區，培養更多不同階層和種族的人士欣賞粵劇；

- 有委員表示，區議會轄下宣傳區議會工作工作小組每年舉辦4至6場免費粵劇表演供東區居民欣賞，每場均全院滿座，反映出興建合適的粵劇場地是必須的；

- 有委員提及新光戲院的成功，除了因為劇院內設施合適外，交通方便也是一重要元素。委員提問民政事務局有否考慮利用前北角的三幅土地作為興建粵劇的合適場地；另外亦有委員查詢在規劃或簽定賣地條款時，會否考慮要求發展商興建一所劇院供市民使用；

- 有委員提議民政事務局可考慮在現時東區法院大樓附近的空地建設粵劇場地；

- 有委員認為除了康文署外，非牟利機構亦有興趣物色場地表演粵劇，因此建議民政事務局應考慮多接觸非牟利的梨園子弟機構，採納他們對粵劇發展及場地意見；以及

- 有委員建議在下一次會議提出動議要求民政事務局盡早在港島區興建粵劇演出場地。

42.	各政府部門就委員發表的意見，回應如下︰

民政事務局

- 在粵劇推廣及發展方面，通過該局轄下的粵劇發展諮詢委員會的推動及促進，已有不少青少年對粵劇有所認識及培養了他們對粵劇的興趣；

- 教育統籌局在第二期諮詢文件內建議把粵劇和粵曲納入新的高中音樂必修及選修課程，預計最快可在2009年實施。在大學課程方面，該局亦積極推動有關粵劇藝術課程。每年的校際朗誦比賽，該局亦已加入粵曲項目，當中有200多間學校參加，其踴躍情況令人鼓舞；

- 該局備悉各委員的意見，並會因應粵劇的長遠發展及推廣，繼續探討如何提供相應的粵劇專用場地及設施，在適當時間向委員匯報；

港島東區地政處

- 對於委員提議收購新光戲院的建議，該處表示收購戲院後如繼續租予文化團體作表演場地的話，只牽涉業權而非用途上的改變，因此這個建議未能符合《土地收回條例》中「公共用途」的要求；

- 現時前北角土地並未有確實的規劃大綱。當政府完成訂定規劃大綱而需要加入題述用地的要求時，該處會在土地契約內適當地加入所需條款；以及

規劃署

- 該署會在有關政策局在政策上給予支持後，進行覓地及諮詢的工作。就題述事宜，現階段該署未有收到有關政策局在政策上給予支持。

43.	主席總結時表示，是項議題會在下一次會議繼續跟進，各位委員可在下一次會議前提交動議文件。

VII.	康樂及文化事務署於二零零五年七月至八月份在東區社區內舉辦的

康樂體育活動及設施管理的匯報

- (康樂及文化事務委員會文件第31/05號)

44.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生及康文署東區副康樂事務經理勞麗芳小姐出席會議。並請勞麗芳小姐介紹文件第31/05號。

45.	委員會備悉康文署提交的報告。

46.	主席多謝康文署代表向委員會介紹有關文件。

VIII. 康樂及文化事務署在東區舉辦的地區文化藝術活動及設施使用情況報

- (康樂及文化事務委員會文件第32/05號)

47.	主席歡迎康文署署理文化事務高級經理(港島)吳麗英女士出席會議，並請吳女士介紹文件第20/05號。

48.	康文署吳麗英女士更新部分活動的資料如下︰

- 文件附件一C部第4項《躍動+年華之神奇點唱機》的觀眾人數為250人；

- 文件附件一C部第5項《「物件變劇場」工作坊》的參加人數為19人；

- 先前未有在文件附件一C部提及的新項目：在10月8日於小西灣藍灣廣場舉行的《無界限劇場》的觀眾人數為200人；

- 文件附件一E部第3項物件劇場《快樂王子》，只招待參與「學校文化月計劃05/06」之學校師生，觀眾人數有378人，至於另一免費招待上述師生的節目《現代舞「B.O.B」》，觀眾人數有353人；以及

- 文件附件一E部第4項物件劇場《快樂王子》，歡眾人數為100人。

49.	委員會備悉康文署提交的報告。

50.	主席多謝康文署代表向委員會介紹有關文件。

IX.	其他事項

(a)	「東區」地區足球隊參加丙組地區聯賽報告

(康樂及文化事務委員會文件第29/05號)

(b)	“東區”地區丙組足球隊比賽結果

(康樂及文化事務委員會文件第33/05號)

51.	主席表示，由於文件第29/05號與33/05號相關，故建議合併討論。

52.	主席歡迎東區體育會董事局副主席楊位醒先生及東區體育會足球部主任麥永邦先生出席會議，並請呂志文委員及麥永邦先生分別介紹文件第29/05號及33/05號。

53.	東區體育會董事局副主席楊位醒先生就是項議題，回應如下︰

- 該會感謝委員會支持該會繼續代表東區參加2005-06年度丙組地區足球聯賽。該會汲取過往的經驗，加強了對球隊的管理及訓練，尤其注重球場上紀律的管理；

- 該會已盡力加強與區議會委派的監督人員的溝通。在報告內提及的事件中，該會曾努力嘗試以不同方式通知監督人員最新的情況，不過最後亦未能聯絡成功。該會建議各監督人員提供其手提電話號碼給該會以方便聯絡；以及

- 該會贊同呂委員在球衣上加上區議會的徽章的建議。

54.	委員就文件第29/05及33/05號申報利益如下︰

| 委員姓名 | 所屬團體及職位 |
| --- | --- |
| 王金殿 | 東區體育會董事 |
| 麥順邦 | 東區體育會董事局主席 |
| 許嘉灝 | 東區體育會副主席 |
| 麥偉智 | 東區體育會總幹事 |

55.	曹漢光、呂志文、江澤濠及麥偉智等4位委員分別發表意見，摘錄如下︰

- 有鑑於其他政府部門如海關及前教育署在舉辦活動時，曾經派發印有該部門徽號的帽子給參加者的先例，以及加入東區區議會的徽號能識別及增強東區地區足球隊地區性形象，委員建議應在球衣上加入東區區議會徽號；

- 有委員提及現時球隊的球衣正面已印有東區體育會徽章及球員的號碼，故建議把東區區議會徽號加在球衣的手袖位置；

- 有委員認為足球隊可在日後有關東區地區足球隊的活動、訓練及比賽時，穿上印有東區區議會徽號的球衣外，在整屆賽事完畢後，亦應將球衣給予球員作為紀念；以及

- 有委員建議在球衣上加入東區區議會地區足球隊的名稱，不過亦有委員認為加入東區區議會徽號以資識別已足夠。

56.	經討論後，委員會通過建議東區區議會批准地區足球隊在球衣的手袖位置加上東區區議會的徽號，以資識別及增強東區足球隊的地區性形象。

（會後備註︰東區區議會已於2005年10月31日透過傳閱文件方式通過上述建議。）

57.	主席多謝東區體育會代表出席是次會議。

X.	下次會議日期

58.	會議於下午6時30分結束。下次會議將於2005年12月15日（星期四）舉行。

東區區議會秘書處

2005年12月