東區區議會轄下

康樂及文化事務委員會第四次會議

會議紀錄

日期︰2006年7月20日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠太平紳士, SBS

王金殿博士, BBS

江子榮委員, MH（主席）

江澤濠委員, MH

李汝大委員

李建賢博士

呂志文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員（副主席）

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

趙承基委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員

劉潮賢委員（增選委員）

伍景華委員（增選委員）

致歉未能出席者

陳潔榮委員, MH

趙資強委員

定期列席的政府部門代表

李秀鳳小姐				東區民政事務助理專員

蕭有光先生				康樂及文化事務署東區康樂事務經理

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任(區議會)

李鑛民先生				東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)

李翠欣女士（秘書）		東區民政事務處一級行政主任(區議會)1

應邀出席的嘉賓

陳子儀先生				電訊管理局規管科主管1

陳子浩先生				水務署高級工程師/香港及離島區

黃愛勝先生				水務署工程師/香港及離島區(供應及保養)1

彭耀輝先生				社會福利署東區及灣仔區署理助理福利專員

張美馨女士				建築署高級工程策劃經理

陳偉人先生				建築署高級工程策劃經理

溫少耀先生				建築署工程策劃經理

李英強先生				食物環境生署東區生總督察2

張文彪先生				康樂及文化事務署署理高級行政主任(策劃事務)

蕭有光先生				康樂及文化事務署東區康樂事務經理

勞麗芳女士				康樂及文化事務署東區副康樂事務經理

潘陳玲玲女士			康樂及文化事務署經理(港島/市場推廣及地區活動)

李偉明先生				警務處東區警民關係主任

蔣翠雲女士				港島東區地政處高級產業測量師/港島東(1)

吳嘉麗女士				港島東區地政處產業測量師(柴灣區)

吳傑華先生				周德年建築設計有限公司建築師

主席致開會詞

主席歡迎各位委員及各政府部門代表出席是日的會議。

I.	通過康樂及文化事務委員會第三次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	東區區議會轄下康樂及文化事務委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(康樂及文化事務委員會文件第32/06號)

III.	動議：要求解封筲箕灣配水庫上蓋空地供市民使用

(康樂及文化事務委員會文件第29/06號)

IV.	要求水務署開放筲箕灣配水庫頂之空地供市民使用

(康樂及文化事務委員會文件第30/06號)

3.	主席表示，由於議程II的第7事項「改善筲箕灣配水庫遊樂場內足球場設施」與議程III及IV有關，故建議並得到委員同意合併討論，並在稍後處理有關動議。

(a)	柴灣室內運動場地下空地的管理問題

4.	主席歡迎警務處東區警民關係主任李偉明先生、食物環境生署(食環署)東區生總督察2李英強先生及社會福利署東區及灣仔區署理助理福利專員彭耀輝先生出席會議，共同參與討論。

5.	陳耀德及王金殿等2位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員查詢警務處在文件述及的3次反非法賭博行動中，成功拘控多少人士以及罰款數字；

- 有委員查詢研究圍板作儲物用途的進度及由哪個政府部門負責管理儲物地點；以及

- 有委員表示，如將地下空地改作儲物用途需要一段時間才能完工，建議政府考慮採取短期措施如加設圍網，以解決當前問題。

6.	警務處及食環署的代表就委員的意見及提問，分別回應如下：

警務處

- 在2006年5月至今，警務處人員已在該地進行共3次的反非法賭博行動，並成功拘控9名人士，大部分被拘捕人士其後被法官罰款100元。警方會繼續聯同食環署打擊非法賭博活動。

食環署

- 食環署已得到建築署的回覆，該地方可圍起改作儲物用途。日後的儲物間會由食環署管理和使用。至於是否可採取短期措施例如加裝圍網，由於申請短期措施工程與圍板工程所需的時間差不多，故該署暫不考慮圍網措施。

7.	委員備悉各政府部門提交的工作進度報告。

(b)	要求康文署從速在魚涌公園加建小型公廁設施

要求康文署盡量美化鰂魚涌公園擬建公厠之周圍環境

8.	主席歡迎康樂及文化事務署(康文署)東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議。

9.	曹漢光及梁淑楨等2位委員查詢工程完工月份以及會否配合葛量洪號滅火輪展覽館開幕的時間表。

10.	康文署代表在回應時表示，小型公廁設施工程預計於2007年4至5月完成。根據現時進度，小型公廁的工程可望於葛量洪號滅火輪展覽館開放前完成。該署亦會向文化組同事反映居民關注工程進度的問題。

11.	委員備悉康文署提交的工作進度報告。

(c)	改善位於柴灣道洗衣房後面配水庫頂的康樂用地及

有關在柴灣北配水庫遊樂場加建避雨亭之建議

12.	曾健成委員表示工程進展順利，該署亦已開放部分臨時設施，供巿民使用。

13.	委員備悉康文署提交的工作進度報告。

(d)	要求從速將小西灣直昇機坪開闢為休憩用地

14.	主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)張文彪先生、東區康樂事務經理蕭有光先生、建築署高級工程策劃經理張美馨女士、港島東區地政處高級產業測量師(港島東一區)蔣翠雲女士及產業測量師(柴灣區)吳嘉麗女士出席會議，共同參與討論。

15.	康文署代表告知委員在會前收到建築署最新的報價資料，故向委員詳細報告題述工程進展。

- 康文署已於2005年10月20日的會議上諮詢區議會，初步得到委員同意於小西灣直昇機坪的用地上興建2個籃球場、園景花園、避雨亭、長者健身閣以及方便釣魚人士的設施。當時康文署是根據類似花園的造價，初步預計工程費用不多於小規模建築工程的1,500萬元撥款上限；

- 康文署於2006年7月18日收到建築署就是項工程的正式估價，工程費用達1,800多萬元，超出了小規模建築工程的撥款上限。建築署指出，工程費用昂貴的原因如下：

  - 釣魚設施必須進行擴闊海堤、興建平台、加裝欄杆等安全設施，以及為殘疾人士提供斜坡及通道等輔助設施；

  - 由於需安裝照明、籃球架、圍網等設施，籃球場的造價一般比較昂貴。此外，現時部分用地處於渠務保留地，籃球場的圍網及公園內的去水系統必須特別安裝，以免影響地下的渠務設施；

  - 由於地盤前身為直昇機坪，改建為休憩公園前，必須掘起大量地面表層的碎石及石屎，以供種植花木和興建其他設施之用；以及

  - 地盤面積約5,000平方米，比一般小型工程的地盤為大。

- 有鑑於正式估價超出了小規模建築工程的撥款上限，康文署現提出兩個方案，供委員提出意見；

方案(一)：修訂發展規模，繼續爭取以小規模建築工程模式推行			是項工程

| (i) | 根據建築署估計，由於發展規模內的釣魚設施及籃球場造價較高，建議以靜態的康樂設施，如緩跑徑及太極場，取代上述兩項設施，以減低造價； |
| --- | --- |
| (ii) | 若根據上述建議修改發展規模，繼續爭取撥款盡快展開工程，預計工程最快可於2007年底或2008年初動工。 |

方案(二)：保留原有的發展規模，向立法會財務委員會申請撥款，以工務工程模式推行是項工程

| (i) | 此方案可全數保留原有建議的設施，但由於需向立法會財務委員會申請撥款，預計工程最快於2010年動工。不過，該署提醒委員，目前東區除了愛秩序灣公園已被列為優先推行的工務工程並會於本年度申請撥款外，現時尚有兩項前市政局遺留下的工程未能推行，包括鰂魚涌公園第II期(第2和3階段)和改善鯉魚門公園及度假村的營地設施，因此小西灣直昇機坪休憩用地的工程是否可於來年被列為優先發展項目，仍有待明年再次諮詢區議會時作出檢討。 |
| --- | --- |

- 康文署就上述的方案諮詢委員的意見。

16.	鍾樹根委員申報他是香港漁民近岸作業協會會長。

17.	羅世光、鍾樹根、陳耀德、林翠蓮、曹漢光、王金殿及龔祥等7位委員分別發表意見，內容摘錄如下：

- 大部分委員支持修訂發展規模，以盡快興建和開放該休憩用地給巿民使用；

- 有委員認為小西灣直昇機坪的景觀優美，尤其可靜心欣賞日落美景，故同意設置多些靜態設施取代籃球場等項目；有委員則提醒康文署在興建太極場時應注意陽光太猛的問題，如能加建遮擋太陽的上蓋較佳。有委員建議興建庭園設施；

- 有委員表示，東區漁船多靠近岸邊航行，海上交通頻繁，而小西灣區岸上途人較多，設置釣魚區對岸上使用者及漁船可能會構成一定的危險，在安全的考慮以及資源不足的情況下，建議取消興建釣魚設施；

- 有委員建議採納私人參建的設計連施工合約的興建方法。此方法的優點在於在合約內可興建的項目較有彈性，方便更快捷選擇合適措施；以及

- 有委員指出即使不加設釣魚設施，不少人士亦會在岸邊垂釣，要求部門採取足夠安全措施，避免意外發生。

18.	各政府部門分別就委員的意見，回應如下：

康文署

- 該署備悉委員的建議，並會加強直昇機坪靠岸位置的安全措施，以避免巿民在進行垂釣活動時發生意外。至於有關估價方面的問題，建築署的代表可以作出補充；

建築署

- 建築署在較早前曾作出初步評估，認為若提供設施讓巿民在小西灣直昇機坪垂釣，必須預留安全地區以及興建圍欄，故此造價較高。不過該署同意委員的意見，釣魚活動對於靠近岸邊航行的船隻或會有一定的危險；

- 根據初步評估，如委員同意取消籃球場及方便釣魚人士的設施而改以興建靜態設施，其估價應可在1,500萬元以內；以及

- 由於小規模建築工程屬短期性項目，該署一般只會請定期合約承辦商負責工程，而「設計連施工合約」方式只會用於較長年期的工程。

19.	主席總結時表示，請部門備悉委員的意見。委員會亦同意將造價限於1,500萬元內，以小規模建築工程模式，繼續爭取撥款，並要求康文署盡快發展題述用地。

20.	主席多謝各政府部門出席會議。

(e)	在維多利亞公園游泳池推行公眾授泳區試驗計劃

21.	委員備悉康文署提交的工作進度報告。

(f)	動議：要求電訊管理局完善流動電話電訊覆蓋面至全港的郊野地區

22.	主席歡迎電訊管理局規管科主管1陳子儀先生出席會議。

23.	主席、副主席、趙承基、江澤濠、王金殿、曾健成、曹漢光、鍾樹根、陳耀德、勞鍱珍、黎志強、麥順邦及伍景華等13位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員查詢新建基站是否由多間流動電話網絡承辦商一同享用。此外，有委員對電訊管理局在完善覆蓋面上的工作表示滿意，建議該局多向巿民提供有關未來落實興建的基站資訊，以供參考；

- 有委員查詢27兆赫無線電對講機的性能以及與409頻道的不同之處。有委員建議可在對講機說明書內加入使用第9頻道的資料，以便巿民得悉可在緊急時利用此通訊頻道求救；

- 有委員提及有些晨運人士或長者未必經常使用電腦獲取行山資訊，建議該局在郊野公園行山徑設立標誌，顯示通訊頻道的強弱；

- 有委員提及在一些偏遠地區不時發生直接轉駁至國內電訊公司網絡的問題，查詢解決辦法；

- 有委員建議若果出現市民致電999而該手提電話網絡卻直接轉駁至國內電訊網絡的情況時，國內的有關單位應協助免費接駁該電話至香港警務處或緊急支援中心，以方便市民求助；以及

- 有委員表示擴展電訊覆蓋面至全港的郊野地區是全港性的長遠目標，建議在有需要時才再跟進議題。有委員認為可要求電訊管理局在有新資料時以書面形式告知委員會。不過，亦有委員認為應繼續跟進是項議題。

24.	電訊管理局代表就委員的意見及提問，回應如下：

- 現時流動電話網絡商會自行決定是否在某一地點興建新基站，而電訊管理局會作出跟進。如果多過一個網絡商在某一地點提出興建新基站，電訊管理局會要求有關網絡商互相協調和共用新基站。至於盡早讓巿民得悉興建基站計劃的建議，該局表示由於基站在正式投入服務前須經多次的測試，而在落實興建基站前承辦商亦須經由不同政府部門批准，因此需時較長，故在初步階段不建議公布基站資料，以免引起誤會；

- 該局已積極要求27兆赫的無線電對講機的供應商加速生產。一般來說，27兆赫的通訊較適合於空曠地方使用，同時可用於較長程（1—2公里）通訊距離。而409兆赫的無線電對講機則較適合短程通訊，因為機身體積較少，易於携帶；

- 該局表示，曾有承辦商建議在行山徑設置電訊路標。不過考慮到電波是否覆蓋某地點容易受環境因素的影響而出現很大變化，而且有關安裝會影響郊野公園外觀，因此並未有採納設置電訊路標的建議；

- 電訊管理局指出，在邊境地區，技術是不可能避免訊號越過邊界。如手提電話漫遊到國內服務時，使用者可撥長途電話(在號碼前先撥 +852)給親友或各區警署求助。隨着郊野公園的網絡覆蓋不斷改善，相信在香港境內手提電話漫遊到國內的情況會得到改善；

- 由於現時中國的電話號碼編排與香港的不同，故此在技術上存在困難，有關問題暫時未能解決。

25.	經討論後，委員備悉電訊管理局提交的進度報告，並要求該局在有新的資料或在六個月後再向委員滙報進度。

(g)	動議：要求改善筲箕灣配水庫遊樂場內足球場設施

議程III.	動議：要求解封筲箕灣配水庫上蓋空地供市民使用

(康樂及文化事務委員會文件第29/06號)

議程IV.	要求水務署開放筲箕灣配水庫頂之空地供市民使用

(康樂及文化事務委員會文件第30/06號)

26.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生、水務署高級工程師/香港及離島區(1) 陳子浩先生及工程師/香港及離島區(供應及保養)1黃愛勝先生出席會議，共同參與討論。由於文件第一發起人趙資強委員缺席會議，主席請另一發起人許嘉灝委員介紹文件第29/06號。許嘉灝委員及黃月梅委員分別介紹文件第29/06及30/06號。

27.	各政府部門代表就是項議題，回應如下：

水務署

- 現時筲箕灣配水庫上蓋總面積約為8,000平方米。因應東區人口增多以及休憩設施的需求，康文署開放了約4,200平方米的遊樂場，包括足球場、籃球場以及休憩設施，為附近居民提供休憩場地；

- 至於毗鄰上述遊樂場的配水庫用地，水務署多年來在該處植草並定期修剪，以提供一個綠色靜態環境；

- 由於該地原先的設計並不是開放給公眾人士使用，而且該地亦有不少斜坡，開放該地存有不少潛在危險。為了巿民的安全，該處一直建有圍網分隔此用地與遊樂場；

- 水務署會繼續配合康文署盡量優化現有的遊樂場設施，以滿足區內居民需求；

- 如有部門認為題述空地可作康樂用途，水務署會積極配合。不過在附近居民的安全及不影響食水供應、穩定及衞生的大前提下，開放空地必須受到嚴格的規管及限制；以及

康文署

- 康文署對開放筲箕灣配水庫上蓋空地持開放態度。不過，考慮到資源分配、發展空間及使用量等問題，該署沒有計劃接管該地。康文署只會集中資源於可作長遠發展的休憩用地方面。

28.	副主席、丁毓珠、黃建彬、曹漢光、黃月梅、曾健成、麥順邦、陳得偉、許嘉灝、陳耀德、羅世光、劉興達、梁淑楨及王金殿等14位委員分別發表意見，內容摘錄如下：

- 多位委員支持開放筲箕灣配水庫頂之空地供巿民使用，並要求政府部門爭取資源發展該地；

- 有委員認為香港土地寸金尺土，不應浪費土地資源，建議有關部門開放該地給巿民使用；有委員建議興建硬地足球場，亦有委員提及開放後須注意晨運人士的聲浪、放狗及蚊患等問題；

- 有委員建議利用巿區小工程項目撥款，盡快開放該地供巿民使用；

- 有委員建議善用該地資源，例如要求教育統籌局善用該地作溫室植物園，以協助推動通識教育；以及

- 有委員認為議題反映了水務署及康文署在管理及資源問題上未能互相協調。

29.	各政府部門就委員的意見，分別回應如下：

水務署

- 水務署理解公眾人士對善用該地的需求。不過由於早年在興建筲箕灣配水庫時並未有考慮到需要發展配水庫頂，因此未有為開放配水庫頂提供配套設備。在供水的安全及穩定性的大前提下，開放空地必須受到嚴格的規管和相當的限制；

- 該署曾接受箭藝會利用雞龍環配水庫頂作康樂用途的申請。不過，到目前為止未有團體表示有興趣申請使用筲箕灣配水庫頂；

- 該署亦曾考慮到一旦開放該地，可能會出現蚊患及晨運人士聲浪過大等問題。再者，由於該地的渠道不是密封的，跑步人士在該地跑步時容易產生危險；

康文署

- 考慮到資源分配、發展空間及使用量等問題，現時該署只會集中把資源用於可作長遠發展的休憩用地上；以及

東區民政事務處

- 東區民政事務助理專員表示，若果利用巿區小工程計劃的撥款發展筲箕灣配水庫頂，可能會影響該計劃下的現有／擬進行的工程項目。基於資源分配、擬發展的空地的管理以及安全等問題，委員應審慎考慮利用巿區小工程計劃撥款是否合適的方案。

30.	經討論後，就載於文件第29/06號的動議，黃月梅委員提出以下的修訂動議，並得到曹漢光委員和議︰

“東區區議會康樂及文化事務委員會要求康樂及文化事務署接收筲箕灣配水庫空地，發展為一個公共休憩用地。”

31.	修訂動議在7票贊成，9票反對及6票棄權的情況下不獲通過。

32.	經討論後，委員會在15票贊成，無人反對及12票棄權的情況下，通過以下動議：

“東區區議會康樂及文化事務委員會要求水務署和康樂及文化事務署，就如何把筲箕灣配水庫上蓋空地解封進行協商，以方便該區巿民使用。”

動議人：許嘉灝

和議人：葉就生

(會後備註：上述動議已於7月21日送交有關部門。)

33.	主席多謝各政府部門出席會議，並請他們備悉委員的動議及意見。

(h)	促請搬遷維園垃圾站

34.	康文署代表在回應周潔冰及曾健成委員的提問及意見時表示，該署已與有關的承辦商研究如何減低噪音。該署亦有考慮在垃圾站旁邊種植更多花卉，以美化環境。委員備悉康文署提交的工作進度報告。

V.	維多利亞公園網球中心改善工程﹝設計方案﹞

- (康樂及文化事務委員會文件第31/06號)

35.	主席歡迎康文署署理高級行政主任(策劃事務)張文彪先生、東區康樂事務經理蕭有光先生、建築署高級工程策劃經理陳偉人先生、工程策劃經理溫少耀先生及周德年建築設計有限公司建築師吳傑華先生出席會議，共同參與討論。康文署代表張文彪先生介紹文件第31/06號。

36.	康文署及建築署代表簡介題述方案，內容摘錄如下：

- 現時維多利亞公園(維園)網球中心的發展規模包括翻新網球場、翻新中央主場現有的服務設施、南面的行政大樓以及加建一個臨時辦事處在中央主場側；

- 康文署根據最新的國際性錦標賽的設施要求，在修改部分項目規模後，最新的工程預算費用約為7,000萬元；以及

- 該署將於2006年年底向立法會財務委員會申請撥款。預計工程於2007年2月動工，2009年7月竣工。

37.	副主席、丁毓珠、周潔冰、曹漢光、陳耀德、黎志強、劉興達、梁兆新、龔祥、王金殿、麥順邦及羅榮焜等12位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 發言的委員支持改善維園網球中心的計劃，並就設計的特色、規模及預算費用等發表意見；

- 有委員查詢最新工程預算費用與原先估計費用相差多少；

- 有委員建議在翻新維園網球中心時，應考慮採納富有特色的外觀設計，並應配合維園其他大型重建工程；

- 有委員查詢東亞運動會會否利用翻新後的維園網球場作比賽場地；

- 有委員查詢設計的觀眾席是否屬固定位。另外，亦有委員查詢男女洗手間的數目比例；

- 有委員詢問遇上下雨天時觀眾席會否設有開合式上蓋，以及加設冷氣設備；

- 有委員質疑網球總會辦公室以及賽事總監的辦公室的面積是否太大。另外，亦有委員查詢球員洗手間及更衣室較大的原因；以及

- 有委員提議將網球場中心地台設計成多功能用途，以善用資源，提供更多設施給社區團體使用。

38.	各政府部門就委員的意見及提問，分別回應如下：

康文署

- 香港網球總會等辦公室與現有維園設施面積相同。其面積符合大型國際賽事的要求；

- 除了在舉行大型賽事期間，一般人士均可使用維園網球中心的設施；

- 現時東亞運動會比賽項目仍未落實，不過維園網球中心重建的目標已包括為大型賽事提供場地；

- 網球中心內男女洗手間數目的比例為1比2；

建築署

- 建築署備悉委員興建上蓋的建議。不過，考慮到興建上蓋的成本、現有資源所限以及是項工程的規模，該署暫未能考慮有關建議。

39.	主席多謝各政府部門代表出席是次會議，並請他們備悉委員的建議。

VI.	建議於天后廟道／炮台山道花園內設置健身用途的石春小路

- (康樂及文化事務委員會文件第33/06號)

40.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。羅榮焜委員介紹文件第33/06號。

41.	康文署代表就是項議題回應時表示，該署樂於接納在園內加建腳底按摩徑的建議。不過由於公園鄰近地下鐵路的抽風系統，所以須要先聯絡建築署作可行性的研究；若加建腳底按摩徑不會影響地下鐵路的設施，該署便會安排遷移部分公園設施，以便騰空位置加建腳底按摩徑供市民使用；

42.	羅榮焜委員表示，該區居民曾建議在該花園內舉辦太極班，故要求康文署在興建石春小路時，盡量預留空地供巿民使用。

43.	康文署代表備悉委員的意見。

44.	主席多謝康文署代表出席會議。

VII. 更改維多利亞公園游泳池開放時間安排

- (康樂及文化事務委員會文件第34/06號)

45.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生出席會議，共同參與討論。康文署蕭有光先生介紹文件第34/06號。

46.	康文署代表表示，該署現重新檢討維園游泳池的冬季開放時間。維園屬非暖水泳池，根據過往兩年的統計，維園泳池在11月份的使用量仍屬偏低。而11月份的每日平均使用泳池人數只有193人，當中大部分泳客均選擇在早上游泳。基於成本效益的考慮，康文署建議在11月份暫停開放泳池或在11月份只開放每天早上一節。康文署代表補充，即使維園泳池在十一月份暫停開放，市民亦可選擇使用康文署轄下13個設有暖水池的泳館，例如鄰近的摩理臣山游泳池或港島東游泳池。

47.	羅榮焜、曹漢光、李建賢及林翠蓮等4位委員分別發表意見，內容摘錄如下：

- 考慮到成本效益以及長遠而言，維園及小西灣泳池將有暖水設備供市民使用，發言的委員支持維園泳池在11月份每天早上只開放一節的方案；

- 有委員建議康文署應加強宣傳，讓市民得悉維園泳池會在11月份更改開放時間；以及

- 有委員表示在暫停開放維園泳池時，該署必須繼續開放鄰近的摩理臣山及港島東游泳池。

48.	主席多謝康文署代表出席會議。

VIII. 康樂及文化事務署於二零零六年五月至六月份

在東區社區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報

- (康樂及文化事務委員會文件第28/06號)

49.	主席歡迎康文署東區康樂事務經理蕭有光先生及東區副康樂事務經理勞麗芳女士出席會議，共同參與討論。勞麗芳女士介紹文件第28/06號。

50.	委員會備悉康文署提交的滙報。

IX. 康樂及文化事務署在東區舉辦的地區文化藝術活動及設施使用情況報

- (康樂及文化事務委員會文件第27/06號)

51.	主席歡迎康文署文化事務經理(港島/市場推廣及地區活動)潘陳玲玲女士出席會議。潘陳玲玲女士介紹文件第27/06號。

52.	康文署潘女士更新部分活動的資料如下：

- 文件附件一A部第7項《現代舞／爵士舞表演》的觀眾人數為340人；以及

- 文件附件一B部第3 – 5項《樂韻播萬千音樂會》的參加人數分別為805人、650人及500人。

53.	曹漢光委員表示，鰂魚涌社區會堂的最高座位容量約為400人，就文件附件一A部第6項由聚賢軒曲藝社舉辦的《粵曲演唱會》，其觀眾人數只有230人，但數字顯示入座率有百分之百。他查詢康文署統計入座率的方法，以及與容納最多座位數額差別之原因。曹委員提及，為了劃一比較會堂的觀眾人數比例，建議有關政府部門研究訂定可客納最多觀眾人數的標準。

54.	康文署代表回應曹委員的提問時表示，此活動由康文署與居民協會合辦，而康文署代表亦有出席當日的活動。場地內通道的濶度、座位數目以及安排是由居民協會自行決定。不過，當日的活動頗受居民歡迎，比原先估計約210人出席的更多。

55.	經討論後，由於社區會堂由民政事務總署負責管理，委員會通過向東區民政事務處建議劃一入座率的統計方法。

56.	委員會備悉康文署提交的滙報。

XII.	 其他事項

(a)	討論是否接納書節有限公司邀請東區區議會支持「渣打書節2006」

的活動

57.	主席請秘書介紹「渣打書節2006」的活動，秘書表示，東區區議會收到書節有限公司發出的邀請函，邀請東區區議會支持該公司在11月維園舉行的「渣打書節2006」的活動，而活動是免費入場的。該公司在去年得到民政事務局、香港藝術發展局、藝術中心、香港科技大學、城市大學等機構及團體的支持。今年，該公司繼續得到渣打銀行冠名贊助，並希望得到東區區議會支持其是次活動。

58.	丁毓珠、王金殿、曹漢光及林翠蓮等4位委員分別發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

- 有委員表示，舉辦「渣打書節2006」活動的公司並不是非牟利商業機構。委員認為該機構的活動雖然免費入場，但該機構有可能會向參展商收取費用以牟利。再者，東區區議會一向甚少參予商業機構的活動。一旦接受該公司的邀請，他日可能有更多商業機構希望得到東區區議會支持；

- 有委員擔心在支持商業機構舉辦的活動時可能牽涉一些法律或其他責任；以及

- 有委員認為是項活動在東區維園舉行，而且免費入場，令東區居民受惠，故可支持是項活動。

59.	經討論後，委員會考慮到書節有限公司並不是非牟利機構，而活動亦不屬義賣性質，故通過不接受書節有限公司的邀請。

XIII .下次會議日期

60.	會議於下午6時10分結束。下次會議將於2006年10月20日(星期五)舉行。

東區區議會秘書處

2006年10月