東區區議會轄下

規劃、工程及房屋委員會第二次會議

會議紀錄

日期︰2008年3月7日(星期五)

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩議員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀議員

江澤濠議員, MH（主席）

呂志文議員

杜本文議員

周潔冰博士, MH

林翠蓮議員

邵家輝議員

洪連杉議員

梁兆新議員

梁志剛議員

梁國鴻議員

梁淑楨議員

許嘉灝議員, MH

郭偉强議員

陳啟遠議員

陳添勝議員

陳靄群議員

傅元章議員

勞鍱珍議員, MH

彭韻僖議員, MH

曾向群議員

曾健成議員

黃月梅議員

黃建彬議員

黃健興議員

葉就生議員, MH

趙承基議員, MH

趙家賢議員

趙資強議員

劉興達議員

鄭志成議員

黎志強議員

鍾樹根MH太平紳士

顏才績議員

顏尊廉議員（副主席）

龔栢祥議員

致歉未能出席者

曹漢光議員

許清安議員

羅榮焜議員, MH

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士			東區民政事務專員

王良炳先生			東區民政事務處高級聯絡主任(2)

吳志光先生			土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1)

蔣翠雲女士			港島東區地政處高級產業測量師

葉子季先生			規劃署高級城市規劃師/港島(2)

李英強先生			食物環境衞生署東區衞生總督察2

何立人先生			房屋署高級房屋事務經理(港島)

唐炳達先生			房屋署屋宇保養測量師(港島東)

蕭子端先生			屋宇署首席測量主任 (屋宇)

鄭寶如女士			東區民政事務處高級行政主任（區議會）

崔慧兒小姐（秘書）	 			東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

方富基先生				土木工程拓展署高級工程師/工程1

葉冠強先生				土木工程拓展署工程師/填料管理

李錦祥先生				水務署署理高級工程師

霍尚聰先生				水務署工程師

陳炳新先生				民政事務局助理秘書長

雷國輝先生				房屋署高級屋宇裝備工程師 (西九龍及港島)

關婉蘭女士				社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(東區/灣仔區)2

李方沖先生				建築署工程策劃經理

沈南龍先生				食物環境衛生署參事(策劃)1

陳錦棠先生				食物環境衞生署東區環境衞生總監

譚棣強先生				消防處港島東區指揮官

馮志慧女士				規劃署高級城巿規劃師/特別職務

陳偉傑先生				港島東區地政處產業測量師(北角區)

余詩奇先生				路政署工程師

李威先生				運輸署高級工程師/東區及一般事務

李奕暉先生				機電工程署機電工程師(用戶裝置)

楊慕文先生				環境保護署高級環境保護主任

王建榮先生				醫院管理局港島東醫院聯網基層服務經理

魏嘉頴小姐				醫院管理局公共事務主任

梁家華先生				茂盛–茂迪顧問聯營公司助理董事

羅偉濠先生				茂盛–茂迪顧問聯營公司高級工程師

周文聰先生				茂盛–茂迪顧問聯營公司工程師

莫子森先生				茂盛–茂迪顧問聯營公司工程師

吳簡惠詩女士			香港房屋協會助理總經理(物業管理)

袁翠儀小姐				香港房屋協會經理(物業管理)

周兆輝先生				香港房屋協會經理(保養-屋宇設備)

張國平先生				香港樹仁大學高級註冊主任

許永渡先生				許永渡建築師地產發展顧問公司主席建築師

徐子灝先生				許永渡建築師地產發展顧問公司項目總監

黃柏敏先生				許永渡建築師地產發展顧問公司設計助理

開會辭

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議。

I.	通過規劃、工程及房屋委員會第一次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	規劃、工程及房屋委員會的職權範圍

(規劃、工程及房屋委員會文件第01/08號)

3.	主席請委員備悉委員會的職權範圍。

III.	提名規劃、工程及房屋委員會的增選委員

(規劃、工程及房屋委員會文件第09/08號)

- 秘書介紹文件第09/08號。

- 副主席介紹兩位獲提名人士(王吉顯先生及吳詠詩女士)的社區服務資料。

6.	由於在截止提名前只收到兩項提名，委員會通過向東區區議會推薦委任上述兩位獲提名人士為規劃、工程及房屋委員會增選委員，增選委員的任期將在東區區議會通過有關任命後生效，直至2009年12月31日為止。

（會後備註：東區區議會於2008年4月24日舉行的會議上通過委任王吉顯先生及吳詠詩女士為規劃、工程及房屋委員會增選委員。）

IV.	通過定期列席規劃、工程及房屋委員會會議的政府部門代表名單

(規劃、工程及房屋委員會文件第02/08號)

7.	秘書介紹文件第02/08號。

8.	委員會通過文件所建議的定期列席委員會會議的政府部門代表名單。

V.	成立規劃、工程及房屋委員會轄下的工作小組

(規劃、工程及房屋委員會文件第03/08號)

- 秘書介紹文件第03/08號。

10.	曾向群及許嘉灝2位委員就載於文件附件的建議工作小組職權範圍發表如下的意見︰

關注東區海濱發展工作小組

| 項目(a)： | 有委員表示政府已定出東區海濱區的土地範圍，因此，工作小組的職權是就有關地帶的「發展範圍」提供意見。 |
| --- | --- |

房屋管理事務工作小組

| 項目(a)： | 有委員建議將項目(a)修改為「關注區內由香港房屋協會或市區重建局所進行巿區重建項目的事宜，並向有關機構提供意見」； |
| --- | --- |

11.	經討論後，委員會達成以下共識︰

- 通過成立「關注東區海濱發展工作小組」及「房屋管理事務工作小組」；

- 通過工作小組的任期為兩年，直至2009年12月31日為止；以及

- 經修訂的工作小組職權範圍如下：

關注東區海濱發展工作小組

- 建議東區海濱區的發展範圍；

- 討論由政府或有關團體提交的東區海濱規劃、設計、發展和管理模式的建議，並將工作小組的意見交給有關部門及團體作進一步考慮；

- 籌辦活動讓巿民參與海濱區的規劃和發展；以及

- 宣傳和推廣地區居民參與海濱區的規劃和發展。

房屋管理事務工作小組

- 關注區內由香港房屋協會或市區重建局所進行巿區重建項目的事宜，並向有關機構提供意見；

- 關注因區內巿區重建而引起的賠償及安置問題；

- 關注區內私家街的事宜，並向有關政府部門提供意見；以及

- 策劃及編製《東區大廈管理通訊》。

VI.	動議：房屋署為屋固定電力裝置安排定期檢查，必須以民為本

(規劃、工程及房屋委員會文件第04/08號)

12.	主席歡迎房屋署高級屋宇裝備工程師 (西九龍及港島)雷國輝先生、高級房屋事務經理(香港)何立人先生、香港房屋協會（以下簡稱房協）助理總經理(物業管理)吳簡惠詩女士、經理(保養-屋宇設備)周兆輝先生、消防處港島東區指揮官譚棣強先生及機電工程署（以下簡稱機電署）機電工程師(用戶裝置)李奕暉先生出席會議。趙承基委員介紹文件第04/08號。

13.	房屋署及房協分別就文件作出回應，內容摘錄如下︰

房屋署

- 關於在進行「固定電力裝置定期檢查及測試」時，為升降機安排臨時供電的要求，房屋署已就各種不同樓型的供電系統，對其可行性進行詳細研究。研究結果如下：

- 如在電力裝置定期檢查及測試期間，為升降機安排臨時供電，即在某部分電力裝置上仍然帶電，此舉會增加檢查測試工作的風險，亦需要額外安全設施及步驟。因整個檢查測試工作，需在極短時間內完成，如加上在帶電環境下工作，容易發生意外；

- 升降機的供電系統亦需要檢查測試，在檢查測試期間，暫停升降機服務亦無可避免；

- 在安排升降機臨時供電接駁及拆除時，升降機服務亦需要短暫停止。此舉會令升降機暫停服務次數增加；

- 臨時供電電源須由發電機提供。但發電機維持工作時所發出的噪音及排放物，難免對附近居民造成一定的滋擾；

- 跟據過往經驗，公共電力裝置的檢查及測試工作，通常可在4小時內完成，所以升降機服務暫停的時間理應少於4小時；

- 雖然「固定電力裝置定期檢查及測試」相隔起碼3年才進行一次，房屋署在每次測試前，亦會預先通知所有居民有關停電、升降機服務暫停服務的時間，房屋署明白停電及升降機服務暫停服務只是少於4小時，仍然會帶來邨內居民不便。但基於上述研究結果，為升降機安排臨時供電才進行「固定電力裝置定期檢查及測試」存有多項的風險，所以房屋署於現已落成公共屋邨執行此項建議的可行性極低；

- 房屋署知悉停電及升降機服務暫停對居民有所不便，房屋署承諾會將「固定電力裝置定期檢查及測試」時段縮至最短，並在進行「固定電力裝置定期檢查及測試」前，屋邨管理處會通知所有居民，及對有特別需要的居民 (如長期病患者) 提供援助。屋邨管理處是存有弱能人士及長期病患者服務登記，有關資料是由需要服務者或其家庭成員同意並填交登記表格向房屋署提供；

- 按照現行的電力裝置條例，大廈的「固定電力裝置系統」須定期進行檢查及測試。在測試期間，大廈電力供應將無可避免中斷。在預知停電情况下，屋邨管業處會採取下列措施，盡量減少對居民造成的不便：

  - 預早張貼有關的通告讓居民作出準備；

  - 根據屋邨的記錄，專人通知有需要的住戶（如在單位內洗腎及用氧氣筒協助呼吸的住戶）及早作出安排。如有特別需要，管業處會盡力協助；

  - 停電期間，安排取水處供居民取水（如停電時段較長，會按需要作出安排）；

  - 座頭保安員會特別提醒長者有關停電安排及小心鎖好門戶；

  - 停電期間，屋邨會加強保安巡邏；

  - 按個別屋邨的地理因素及需要，可提供交通工具，以替代電梯供山上屋邨居民使用（例如：興華二邨）；及因應設施的裝置條件，如環境許可下，部分地方可提供臨時電力；

- 在「固定電力裝置定期檢查及測試」進行期間，屋邨管理處亦會與工程人員緊密聯絡，如有緊急事故發生，屋邨管理處會即時通知工程人員，在救援人員建議及安全情况下，盡快恢復電力供應，使緊急服務得以維持；

房協

- 根據法例規定，當額定電壓為低壓而允許負載量超逾100安培(單相或三相)時，固定電力裝置須最少每5年作一次檢查、測試及領取證明書。一般而言，工程承辦商於檢查前會作出實地視察，聯絡電力公司，並編制檢查時間表給管理處審批。管理處會聯絡各互委會、住戶及商戶後才訂定最合適日期和時間進行檢查，並會預早張貼告示通知住戶及有關機構，而升降機服務承辦商則會在現場候命；

- 各個供電源頭將會停電一次，受影響之住戶及公共地方將按照電路布線網絡而決定及調派足夠人手配合。在安全合理情況下，公共設施固定電力裝置將會首先檢查測試，務求盡早恢復公共設施供電運作，減少對居民影響；

- 關於在進行「固定電力裝置定期檢查及測試」時，為升降機安排臨時供電的要求，房協對其可行性進行評估，結果如下：

    - 在測試期間為升降機安排臨時供電，即其供電電纜仍然帶電，會增加工作難度及工程人員危險，故必須確保安全；

    - 升降機的供電系統亦是檢查測試的一部份，暫停升降機服務亦是必須，以便能作出全面檢查；

    - 臨時供電電源須由發電機提供，居民需要承受發電機一定的噪音及排放物的滋擾；

    - 安排一拆一安升降機臨時電，會引致延長正常停電及復原的時間；

    - 公共設施固定電力裝置將會首先檢查測試，通常可在4小時內完成，所以升降機服務暫停的時間理應少於4小時；

- 鑑於上述因素及風險評估結果，平衡對居民的不便及工程人員安全操作，避免意外及危險，房協目前對執行此項建議的可行性極微，但仍會作出其他不同配合，協助減少停電對居民影；

- 按照現行屋邨辦事處的安排，在定期進行檢查及測試期間，在預知停電情況下，房協會採取一系列的措施，盡量減少對居民造成的不便：

  - 座頭保安員會特別提醒長者有關停電安排及小心鎖好門戶；

  - 停電期間，屋邨會加強保安巡邏；

  - 預早張貼有關的通告讓居民作出準備；

  - 根據屋邨的記錄，專人通知有需要的住戶（例如：在單位內洗腎及用氧氣筒協助呼吸的住戶)及早作出安排。如有特別需要，管理處會盡力協助；

  - 停電期間，安排儲滿水缸供居民用水(安排要視乎現場情況) ；以及

- 在「固定電力裝置定期檢查及測試」進行期間，屋邨管理處亦會與工程人員緊密聯絡並在現場候命。如有緊急事故發生，屋邨管理處會即時通知保養及工程人員，在救援人員建議及安全情況下盡快提供協助，使緊急服務得以維持及樓宇維修保持在一定水準。

14.	趙資強、趙承基、鄭志成、陳靄群、黃月梅、古桂耀、呂志文、龔祥及杜本文9位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員提出以下的查詢：

- 房屋署表示在電力裝置仍然帶電的情況下工作涉及風險，但是，私人屋苑的管業處在進行「固定電力裝置定期檢查及測試」時會安排臨時供電的設施，為何私人屋苑可擔有關風險？

- 一旦在停電期間發生緊急事故，消防處如何進行救援工作？

- 可否在晚間才進行檢查及測試，以減低對居民造成的不便？

- 可否在停電期間由獨立發電機供電給消防，並安排在晚間才檢查及測試消防的供電系統？

- 房屋署表示落實有關建議的可能性極低，部門是基於資源抑或是技術的考慮而作出有關結論？

- 在維修升降機時，工人也是在部分電力裝置仍然帶電的情況下進行，而管理處一般會掛上警告牌提醒工人。為何在進行「固定電力裝置定期檢查及測試」時，房屋署不可為升降機安排臨時供電，並掛上類似的警告牌提醒工人，以防止意外發生；

- 房屋署及房協的書面回覆大同小異，兩者在會前是否先行「夾口供」？

  - 多位委員建議在供電到升降機的掣櫃前加裝一組電掣連接後備發電機，在進行測試時，只須截斷升降機連接大掣櫃的電路，便可把後備發電機接駁至升降機的電路分隔起來，此舉一方面可避免連接大掣櫃的電路繼續帶電，危害工程人員的安全，另一方面可由後備發電機供電，讓升降機服務可得以維持；

  - 有委員認為房屋署應遵照消防處所制訂的「最低限度之消防裝置及設備」守則，在住宅樓宇設置發電量足夠的應急發電機，在火警發生時，供電給消防系統（包括消防），以保障居民的性命安全；

  - 有委員建議房屋署租用後備發電機，讓其中一部升降機在測試時維持服務；不過，有委員表示升降機的耗電量很高，一般的後備發電機或未能提供足夠動力；以及

  - 有委員表示某些私人屋苑因設計上的限制，在進行「固定電力裝置定期檢查及測試」時，升降機的服務亦須暫停；

  - 房屋署稱工程人員有可能「駁錯電線」，假如部分電力裝置仍然帶電，意外容易發生。多位委員質疑有關說法。委員們認為只有合資格的工程人員才可進入電掣房工作，要是房屋署嚴格審核工程人員的資歷，並為員工提供清晰的安全指引，駁錯電線的機會應該非常低。另外，有委員表示升降機的三相電路大多有「相位」保護裝置，駁錯電線的機會不大；

  - 多位委員表示房屋署往往不能在4小時內完成有關測試，對居民（尤其是長者）造成不便；

  - 有委員建議當局引入先進的電力檢查及測試技術，以縮短檢測的時間；

  - 有委員認為房屋署應該向居民解釋大廈管理處針對停電時發生緊急事故所採取的應變措施，以減低居民的憂慮；以及

  - 多位委員認為建議並非沒有可能，要求房屋署作進一步的研究；

15.	房屋署、房協、消防處及機電署分別就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

房屋署

- 在「固定電力裝置定期檢查及測試」期間，工程人員會將大掣櫃拆開進行全面檢查及清潔。該署強調在部分電力裝置仍然帶電的情況下進行檢查測試，需於當日短時間內完成大掣櫃至臨時供電設施的接駁工作，接駁期間一旦出錯（例如：駁錯電線），工程人員便會非常危險；

- 現時新型屋邨的電路設計已在升降機掣房內加駁電掣連接後備發電機及地下大掣櫃。因此，在正常停電的情況下（例如：港燈的供電系統發生故障或大掣櫃內的電掣損壞），後備發電機便可為居民提供緊急電力。但是，「固定電力裝置定期檢查及測試」須一併檢測後備發電機連接升降機這組電路的運作，因此該組裝置在測試時亦不能帶電；

- 「固定電力裝置定期檢查及測試」期間，電力公司的「火牛房」一般亦會一併關上，同步進行檢查；

- 「固定電力裝置定期檢查及測試」涉及檢測電流達2500安培的大掣櫃，因此，必須在完全不帶電的情況下進行，以確保安全；

- 若要在測試期間維持升降機的服務，必須臨時加裝一組完全獨立的電路，而在接駁臨時電源後，工程人員須花費一定的時間先行測試該臨時供電系統，在確定系統安全可靠後，才可開放升降機給居民使用；

- 該署會按法例的規定，在沒有正常電力供應時為消防裝置提供後備電力供應；

- 「固定電力裝置定期檢查及測試」一般在上午9時開始，電力公司會於下午1時前恢復電力供應，以確保公眾電力可於4小時內回復正常。工程人員會繼續盡快完成測試居住單位的電錶房裝置，住戶的電力供應一般可在下午4時左右完全恢復；

- 該署可按個別屋邨情況，考慮安排在晚間進行測試；

- 現時該署已有一套屋邨管理措施，確保緊急服務在停電或「固定電力裝置定期檢查及測試」期間不會受到影響；

- 該署會留意最新的電力檢測技術，以進一步改善屋邨的管理服務；

- 房屋署和房協都是在相同的技術層面進行風險評估，以決定測試期間的安排，這解釋為何兩者的回覆不謀而合；

房協

- 房協剛於勵徳邨進行定期檢測，由於同座大廈的兩組升降機是由不同掣房供電，在檢測其中一組升降機時，另一組升降機可繼續操作。房協強調不是所有大廈的掣房設計均容許部分升降機在檢測時維持服務的；

- 房協曾就在晚間進行「固定電力裝置定期檢查及測試」的建議諮詢居民意見。居民一般在晚上睡覺休息，一旦發生緊急事故，應變能力較低，因此，大部分居民否決了有關建議；

- 房協會積極考慮在完成公眾電力裝置的檢查及測試後，優先恢復升降機電力；

- 房協跟房屋署的書面回覆雷同，相信是由於兩者都是按同一套嚴謹的技術指引去作出測試期間的安排；

消防處

- 房屋署會預早通知消防處進行「消防設備的電力裝置定期檢查及測試」的時間；在接獲有關通知後，消防處會到現場進行風險評估。現時大部分新型的大廈裝有多組升降機，在一般情況下，其中一組升降機在進行測試時可如常運作。至於只裝有一組升降機的大廈（主要是十多層高的舊式建築物），消防處會按風險評估的結果，安排增調資源處理可能在測試期間發生的緊急事故；

- 就巿區而言，消防處的服務承諾是在6分鐘內抵達樓宇處理火警召喚。該處的目標是92.5%的整體召喚能在上述時間內獲得到場處理。根據「最低限度之消防裝置及設備」守則，高層樓宇（即高30米以上的樓宇）必須設有「消防員專用電梯」，而此裝置必須能夠在一分鐘內接載消防員到達肇事的樓層；

- 大廈的消防裝置通常接駁一組獨立的電路，因此，這類設施的測試可與其他固定電力裝置測試分開進行；

- 一般而言，大廈升降機的檢查及測試需分階段進行，以保持「消防員專用電梯」正常運作；

- 所有樓宇必須設有後備動力設置（例如：雙電源、緊急發電機或掣前電），以確保主要消防設施（包括：消防員專用電梯）在停電時仍然能夠運作；以及

機電署

- 從電力工程安全的角度，除特殊情況外，電力工程人員應避免在電力裝置仍然帶電的情況下工作；同時，不少工業電力意外都是因電力工程人員在部分電力裝置仍然帶電的情況下工作時所發生的。

16.	經討論後，委員會在25票支持下，一致通過如下載於文件第04/08號的動議：

“東區區議會規劃、工程及房屋委員會強烈要求房屋署本着「以民為本」的精神，在進行「固定電力裝置定期檢查及測試」時，安排臨時供電的設施，為居民提供最低限度升降機服務，使緊急救援服務得以維持。”

| 動議人︰ | 趙承基 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和議人： | 丁江浩 | 洪連杉 | 梁志剛 | 梁國鴻 | 許嘉灝 |
|  | 陳靄群 | 勞鍱珍 | 黃建彬 | 趙資強 | 龔祥 |
|  | 顏尊廉 | 鄭志成 | 鍾樹根 |  |  |

17.	另外，委員會同意將此議題列為繼續跟進事項。

| 各出席者 | 18. 主席多謝部門及房協代表出席會議。主席請各出席者備悉委員的意見及委員會所通過的動議。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2008年3月17日把動議送交有關部門考慮。）

|  | VII. 更換及修復水管工程第3階段 香港島及離島區水管工程 勘查研究、設計及建造 (規劃、工程及房屋委員會文件第07/08號) |
| --- | --- |

19.	主席歡迎水務署署理高級工程師李錦祥先生、工程師霍尚聰先生、茂盛–茂迪顧問聯營公司助理董事梁家華先生、高級工程師羅偉濠先生、工程師周文聰先生及工程師莫子森先生出席會議。水務署代表介紹文件第07/08號。

20.	主席、梁國鴻、周潔冰、杜本文、古桂耀、郭偉强、陳靄群、曾向群、許嘉灝、傅元章、曾健成、黃建彬、龔祥、黎志強、鄭志成、劉興達及趙家賢17位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 陳啟遠委員申報他任職於茂盛—茂迪顧問聯營公司；

- 多位委員支持題述工程，認為建議符合巿民的整體利益；

- 多位委員表示過去多年來政府不斷在區內進行工務工程，對居民的日常生活及經濟活動造成一定的影響。委員們要求水務署盡量縮短有關工程的施工時間；

- 多位委員表示工務工程經常出現延誤，但有關部門沒有向受影響的巿民交代原因。委員們要求水務署加強監管承建商的工作，確保文件中所列出的措施能夠切實執行，使工程順利進行。另外，有委員要求水務署在地盤展示詳細的工作進度表，並在工程出現延誤時，盡快通知當區議員；

- 有委員表示水務署既然計劃在施工期間設立公眾諮詢小組，為停水安排與用戶進行協調工作，部門亦可利用這個渠道，主動聯絡各屋邨／大廈的法團組織或管理處，向他們報告最新的工程安排。該委員認為此舉可大大減少巿民的投訴，有助工程順利完成；

- 多位委員表示經常收到涉及施工期間工程所產生的噪音、塵埃及交通等問題的投訴。委員們要求水務署在施工前就停水及改路等臨時安排作出充分公眾諮詢，並將施工時間通知受影響地區的主要團體；

- 多位委員表示工務工程的地盤管理經常為巿民所詬病，建議水務署加強監管，確保承建商切實執行適當的紓緩措施，以減低工程在交通、噪音、空氣質素、水質、廢物及生態各方面的負面影響；

- 有委員要求水務署在安排停水時，必須配合用戶的用水模式（例如：避開巿民的煮食時間），並盡早將有關停水安排（包括何時恢復供水）通知大廈法團或管理處；

- 有委員建議設立電話專線，供用戶查詢工程的進度及施工安排，並向水務署反映意見；

- 有委員表示在過去5年內電燈公司、渠務署及其他多個政府部門不斷在渣華道一帶進行挖掘工程，對該區交通造成很大的影響。該委員表示那些工程是採用無坑開掘技術施工的，但工地兩旁的馬路仍需經常畫為雙黃線，因而影響附近商舖上落貨。該委員要求水務署縮短施工期，並做好工程管理的工作，以確保工程不會延誤；

- 有委員建議就施工期超過一個月的工程，當局應盡量採用「水馬」，以保持巿容整潔；

- 多位委員關注工程對區內交通的影響，並提出下列多項建議：

  - 在交通燈位置開掘路面容易造成樽頸或引致交通意外，在可行的情況下，應盡量選擇道路的中段位置開坑；

  - 逐步將已完工的地段鋪回路面並開放使用，以減少交通擠塞；

  - 第三期工程範圍涉及不少繁忙及狹窄的街道，部門必須進行詳細的交通影響評估，並作出有效的紓緩交通措施；

  - 主幹道及與其相連接的內街不可同時封路（例如：英皇道及七姊妹道）；

  - 進一步縮減每次掘路工程的地盤面積並盡快施工；

- 有委員促請水務署密切監管承建商的工作，避免「駁錯喉」的事件再次發生；

- 有委員指出水務署在換喉期間會裝設臨時喉管以維持食水供應，但臨時喉管約5至6吋長的水閘經常露出地面，對途人構成危險；

- 多位委員表示巿民經常投訴，指承建商掘開路面後沒有即時安排工人開工。為了避免誤會，有委員提出以下的建議 –

- 在地盤展示告示牌，列出每月在地盤工作的人數及時段；

- 在工作井的出口亮起燈號，以示有工人正在地底工作；

- 做好工程策劃及管理的工作，確保承建商在開掘路面後隨即進行換喉及修復等其他工序；

- 有委員認為除了針對工程對現有樹木的影響，環境評估也要探討工程如何協調區內長遠的改善環境計劃（例如：土木工程拓展署策劃中的綠化總綱圖）。該委員表示很多巿區地段都鋪有公共設施的喉管或電線，大大限制了綠化計劃的發展空間；以及

- 有委員提出以下的查詢：

  - 水務署表示施工期間每次停水不超過8小時。該署有沒有其他配套安排，以減少停水對居民造成的不便？

  - 維園區內很多樓齡較高的私人大廈是沒有鹹水供應的。水務署有沒有計劃一併進行鋪設鹹水管工程？

  - 自2008年3月起，水務署在柴灣兩處地點（分別是永泰道由高速公路駛入巴士站路段及嘉業街近消防局的轉彎位）開掘路面進行探土工程。為何選擇在這兩個繁忙的路口進行封路？為何部門沒有如文件所述就掘路的施工及交通安排與當區議員磋商？

  - 採用無坑開掘技術更換及修復水管的成本是否較傳統的開坑挖掘方法高出多少？部門是否因為成本的考慮而盡量不採用無坑開掘的方法？

  - 就柴灣段而言，利用無坑開掘技術進行工程的路段佔整項工程的百分率為多少？

  - 就興發街、電器道及七姊妹道進行的工程，為何同一條街道同時採用無坑開掘及開坑挖掘的方式施工？

  - 柴灣怡順街的車輛流量很高，為何不採用無坑開掘施工？

  - 為何在筲箕灣道與阿公岩道交界（即明華大廈路口）同時進行無坑開掘、有坑開掘及水管狀態評估三類工程？

  - 何時會更換及修復小西灣區的食水管？

  - 太古城區其他路段（例如：太裕路，太古灣道及太古城道）的水管鋪設了多久？何時會進行更換及修復工程？

  - 現時很多車輛經由鰂魚涌華蘭路路口轉上東區走廊，根據交通評估，是否適宜在那裏開掘工作井或喉坑？

  - 太古地產已將部分太古城路段交回政府管理，可否將那些路段的水管亦一併納入第三階段工程？

  - 杏花邨於2008年年初曾先後發生2次嚴重涉及水管維修的事故，其中一次更有人命傷亡。意外顯示杏花邨水管老化情況嚴重，極須盡快更換或修復，為何杏花邨段的水管沒有被納入第三階段工程內？是否留待2013年第三階段工程完成後才檢討其餘舊喉管的修復計劃？以及

  - 可否在第三階段工程進行杏花邨公眾用地水管的狀態評估？

21.	水務署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 該署會盡量安排在非繁忙時段停水，而每次停水時間不超過8小時。一般而言，住宅用戶的食水供應會在每日上午10時至下午5時暫停，而學校的食水供應則在周末暫停；

- 該署會採用有效消減噪音和塵埃的建築方法；並盡量將封路範圍減至最少；

- 在完成狀態評估後，該署才可落實是否在渣華道一帶進行更換及修復工程。如有需要，該署會盡量縮短馬路兩旁劃為雙黃線的路段，以方便商戶及居民上落車；

- 為了盡早改善供水系統，政府已把整項計劃的施工期由20年減至15年。該署亦正積極研究進一步縮減施工期的可行性，以期再提早一至兩年完成有關更換及修復水管計劃；

- 在更換及修復水管計劃第二階段時，該署已進行了客戶諮詢及聯絡的工作。在施工前，該署會向受影響的客戶發出通告，交待工程範圍及施工時間。該署會汲取第二階段的經驗，進一步改善有關的工作；

- 自2007年7月1日起，路政署已發出新的指引，規定所有擺放在馬路的圍欄不可使用「鐵馬」。有關工程將會採用「塑膠圍欄」，如個別工地有足夠的地方放置「水馬」，該署亦會考慮採用；

- 該署已就英皇道及七姊妹道同時進行工程可能對交通造成的影響進行研究。在施工前，該署亦會聯同警務處及運輸署進行實地測試，確保當區的交通保持暢順；

- 小西灣區的水管並沒有被納入第三階段工程；

- 就伸延現有鹹水系統網絡至天后區，該署會備悉有關建議，並會在日後策劃鋪設新喉管時參考。由於工程計劃僅涉及更換及修復現有的舊水管，因此，現階段不會將新喉管的鋪設亦一併納入有關工程範圍；

- 該署必須拆走安裝在路面上臨時水閘的「塘環」，以防臨時水閘被人擅自關上，導致用戶的食水供應中斷。該署會研究把餘下的閘掣蕊妥善覆裹，以減低可能對途人引致的危險；

- 就華蘭路口的工程安排，在完成詳細設計後，該署會研究如何實施交通管理，以盡量減低工程對當區交通造成的影響；

- 太古城私家路的喉管是由太古公司自行維修保養的；因此，那些喉管並沒有被納入該署的更換及修復水管計劃內；

- 在決定採用哪種工程技術施工時，有關工程對當區民生和環境可能造成的影響是主要的考慮因素；

- 第三階段的工程顧問研究已接近完成，要是現階段才加入其他路段的水管工程，該署或未能趕及於2008年年中就有關工程招標。該署會積極考慮把杏花邨及太古城段的水管納入第四階段的工程範圍；

- 該署會汲取首兩期工程管理的經驗，制訂有效措施，以盡量減少工程延誤的風險；

- 顧問公司會增聘管理人員，以方便即時處理用戶的投訴；

- 現時的工程合約是採用工程訂單的安排，即是將整項計劃分期批出，而不是一次過將整項工程批給承建商。在這安排下，顧問公司將能更有效地監管建辦商的開工及完工時間；

- 現採用的聚乙稀塑膠水管道較鐵水管容易安裝，相信可有助減低施工的時間；

- 以無坑挖掘技術施工的成本較開坑挖掘高約30%；

- 無坑挖掘技術也有其限制，（例如：此技術不適用於少於150mm闊喉管以及有分支管的位置必須開掘工作井）。因此，在同一路段的工程可能同時採用兩種不同的方法施工；

- 挖掘工程及狀態評估是不會同步進行的；

- 興發街的工程主要是採用無坑挖掘技術；但是，由於接駁位的長度太短，需要開挖工作井；

- 無坑挖掘是不適用於管道較窄的供水管的。由於電器道鋪有主幹喉及多條供水管，有關工程會同時採用無坑開掘及直接換喉的方式施工；

- 七姊妹道近電照道的一端主要為主幹喉，可選用無坑挖掘，而另一端則較多分支管，開坑挖掘的方法較為合適；

- 每項水務署的修復水管工程都會設立24小時熱線電話。當第三階段的工程合約批出後，該署會通知秘書處有關的熱線電話號碼；

- 永泰道及嘉業街的工程乃更換及修復水管計劃第二階段工程。該署會向顧問公司查究有關封路安排並於會後回覆秘書處；

- 就以下提問，該署會於後向秘書處提交相關的資料–

- 柴灣怡順街的工程為何不採用無坑開掘施工？以及

- 就柴灣區水管工程使用無坑挖掘技術的比率。

(會後備註：水務署於會後提供如下的補充資料 -

    - 有委員查詢位於柴灣工業區之更換及修復水管工程及臨時交通安排事宜，由於該工程屬於更換及修復水管工程的第二階段，負責該工程的駐地盤人員已聯絡該委員，簡介有關工程安排，及解答該委員之疑問。工程已於2007年下旬展開，預計於2008年底完成；

    - 柴灣怡順街工程涉及的水管直徑較小及分支管較多，所以不適合採用無坑開掘技術更換；以及

    - 就柴灣區水管於第一階段工程時使用無坑挖掘技術的比率約為40%。)

| 各出席者 | 22. 經討論後，委員會支持題述工程。主席多謝水務署代表出席會議，並請他們備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

VIII.	 促請房協在明華大廈H至M座裝設升降機

(規劃、工程及房屋委員會文件第05/08號)

23.	主席歡迎香港房屋協會經理(物業管理)袁翠儀小姐出席會議。杜本文委員介紹文件第05/08號

24.	房協就文件作出回應，內容摘錄如下︰

- 明華大廈始於1962年落成入伙，共有13幢樓宇, 至今40多年來，房協均本着「人才為基」，「顧客為本」，「資源為用」，「優質為尙」之信念在屋邨內為住戶提供服務，並不時作出各項維修及保養工程，以改善生活環境。因應生活質素的提昇，並切合住戶所需，房協早年特意聘請顧問公司，並投放資源為明華大廈作出大型改善工程計劃；

- 由於屋邨內有接近一萬人口居住，工程期間必須顧及住戶的安全，各項工程的工序及物料運送等亦須作出配合，因而工期會較長。為減低因工程進行對住戶造成的影響及不便,大型改善工程（包括鞏固山坡護土牆、加設升降機、修補外牆，增強綠化等）需分期展開。經與顧問公司詳細研究後, 首期工程由A至G座進行,約於2009年底完成; 待首期工程完成後, 將會因應情況計劃另一期（H至M座）的改善工程。在這期間，房協仍繼續並已完成為H至M座修補石屎及外牆油色的保養工程；以及

- 房協十分重視住戶反映的意見，對於工程分段進行乃非不得已，旨在減輕住戶在多項工程期間所承受的壓力，故此，房協亦透過不同渠道（例如簡介會、通告，屋邨通訊等）向住戶滙報工程進度及情況。至於個別住戶的訴求，包括調遷安排等，房協亦樂意提供協助。

25.	丁毓珠、葉就生、許嘉灝、杜本文及趙資強5位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員提出以下的查詢：

- 既然房協仍未有計劃進行H至M座的改善工程，為何卻率先進行這些座層的外牆粉飾？

- 房協有沒有維修計劃，以改善H至M座的設施？如沒有，房協是否有重建計劃？

- 整項A至G座的改善工程預計於2009年年底竣工，但加裝升降機工程現已完成。房協可否先行開放升降機供居民享用？為何不同步進行外牆維修保養？

  - 多位委員促請房協盡快落實明華大廈H至M座改善計劃的工程範圍，並將有關決定清楚向居民交待。委員們要求房協在這些座層加裝升降機，以滿足長者住戶的需要；

  - 有委員表示，在完成H至M座的外牆保養後，房協便進行A至G座的加裝升降機工程，容易令居民誤解房協根本沒有計劃為H至M座加裝升降機。該委員建議房協清楚向居民解釋其改善計劃的工程範圍及安排；

  - 有委員表示明華大廈B座較M座遲入伙，但卻獲優先加裝升降機，實在於理不合，難免引起居民的投訴和查詢。該委員建議房協盡快制訂H至M座加裝升降機的時間表並清楚向居民交代有關工程的安排；

  - 假如房協計劃重建明華大廈，委員建議房協盡早通知居民，由他們考慮是否同意繼續投放資源加裝升降機；以及

  - 杜本文委員作出如下的聲明：

“促請香港房屋協會盡快在明華大廈H至M座裝設升降機，以改善該等大廈居民的生活環境，解決年老居民捱行樓梯之苦。”

26.	房協就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

- 就A至G座的改善工程，糟已經大致安裝妥當，升降機即將可開放使用。另外，G座的外牆粉飾工程現正進行，預計可於2008年竣工；餘下的工程範圍包括粉飾B至F座大廈外牆，重鋪外圍道路及改善公共走廊的照明系統及興建火牛房，這些工程會稍後分期進行，整項工程預計於2009年年底完成，如情況許可，房協會逐步開放有關設施給居民使用；

- 房協仍未落實H至M座的大型改善工程，待A至G座的工程完成後，房協會檢視整個屋苑設施供求的情況，以決定最切合住戶需要的改善或發展方案。不過，基於安全的考慮，房協於2007年為H至M座進行定期修補外牆石屎的簡單保養工程；

- 房協亦十分體諒H至M座的居民出入要行樓梯是非常吃力的，所以房協計劃在3樓至9樓之間的樓梯轉角位置擺放座椅，供住戶中途歇息；

- 居民就明華大廈的未來發展意見不一。部分居民認為大廈已有40多年樓齡，清拆重建較為可取；但亦有部分居民反對清拆，僅要求房協改善大廈的設施；

- 顧問公司正就H至M座的的改善工程進行研究（包括：土力及建築結構）。在考慮顧問公司的報告後，房協會盡快落實發展的方向及時間，並立刻安排簡介會向居民交代工程的詳細情況；以及

- 在A至G座工程進行期間，房協一直有透過屋苑通訊，通知居民有關工程的進展。

| 各出席者 | 27. 主席多謝房協代表出席會議，並請她備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

IX.	前北角邨短期休憩用地

(規劃、工程及房屋委員會文件第08/08號)

28.	主席歡迎港島東區地政處 （以下簡稱地政處）高級產業測量師(港島東一區)蔣翠雲女士及產業測量師(北角區)陳偉傑先生出席會議。地政處代表介紹文件第08/08號。

29.	丁毓珠、劉興達、傅元章、曾向群、梁志剛、林翠蓮、周潔冰、趙資強、趙承基、葉就生、勞鍱珍、杜本文、鍾樹根等13位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 劉興達委員申報他是共建維港委員會的委員。劉委員表示共建維港委員會正計劃向政府申請撥款，發展前北角邨西座地盤內所規劃之臨海20米寬海濱長廊，並一併在東座地盤闢建臨時休憩用地。就共建維港委員會的建議，劉委員提供了以下的資料，供委員會參考：

  - 由於擬建休憩用地屬臨時性質，設計將以綠化環境為主，並會盡量採用一些可循環再用的物料；

  - 擬建的臨時休憩用地可用作舉辦社區參與活動、設置康體設施以及提供經營場地支持社會企業；

  - 共建維港委員會將於3月下旬舉行會議，再次討論有關建議。在參考區議會就東座地盤闢建臨時休憩用地的意見後，共建維港委員會將決定是否向發展局申請撥款進行有關工程；

- 有委員查詢當局可否延長東座地盤的臨時撥地使用年期？

- 委員們欣悉當局計劃將東座地盤交出由有關政府部門發展為短期休憩用地。多位委員原則上支持上述共建維港委員會的建議，但委員們指出，在扣除工程的策劃及施工時間後，擬建臨時設施的實際使用年期僅約2年，所需的工程費用不宜太高，以免浪費公帑；

- 多位委員表示東座地盤佔地1.3公頃，單是土地平整的費用已相當高昂，而區議會於2008/09年度獲得的撥款有限，根本不足夠承擔發展整幅土地的工程費用。委員們建議由區議會撥款在地盤臨海的部分土地興建一條20米寬的海濱長廊，爭取在涉及較少財政資源的情況下，早日讓巿民享用有關的設施；

〔註：區議會於2008/09年度獲得撥款16,478,000元以推行地區小型工程計劃。截至2008年2月29日，區議會已批出434萬元進行東區民政事務處的工程項目，而康文署的工程項目預計約需500萬元。〕

- 有委員表示維多利亞公園短期內會進行重建工程，屆時，園內的溜冰場將不予保留。該委員認為北角區非常缺乏這類康體設施，若財政狀況許可，部門可考慮在擬建的臨時休憩用地提供這類設施；

- 多位委員建議當局在賣地時要求有關發展商負責興建西座地盤內所規劃之臨海20米寬海濱長廊，以紓緩北角區公眾休憩用地嚴重不足的情況。委員們表示賣地契約要清楚訂明在相關工程完成後，發展商必須將海濱長廊交回康文署管理；

- 有委員就前北角邨地盤的長遠發展規劃提出以下意見—

- 預留部分土地闢建社區會堂；

- 預留部分土地興建劇院；以及

- 東區區議會非常關注地盤內的樹木保育，要求當局在賣地條款內必需加入保留老樹的條款；

30.	地政處及規劃署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

地政處

- 該處將因應區議會的發展計劃批出所需的土地；

- 擬發展東座地盤為短期休憩用地的政府部門必須承擔有關工程項目的建築費及日後的營運開支，而該處則會按相關的臨時撥地申請預留土地；

- 臨時撥地的年期必須配合有關地盤的長期發展計劃。現預計東座地盤的臨時撥地可用年期約為3年，直至2011年年底。該處會在適當的時間檢討有關臨時撥地的年期；

- 地政總署可以在賣地章程內加入條款，要求發展商一併興建西座地盤內所規劃之臨海20米寬海濱長廊。不過，康文署在工程完成後要向發展商發還工程費，並負責長廊日後的維修及管理工作，因此，康文署必須在賣地前成功爭取撥款進行有關工程。另外，在目前勾地表制度下，發展商將決定是否及何時申請勾地，因此，在這情況下未能確實掌握開展有關海濱長廊工程之時間表；

規劃署

- 就前北角邨地盤的長遠用途，規劃署提供了下列的資料—

  - 有關規劃大綱已於2008年1月提交城巿規劃委員會（以下簡稱城規會）考慮，並取得城規會的初步同意；

  - 規劃大綱包括興建一所面積達1,260平方米的社區會堂；以及

  - 城規會備悉當局暫未有計劃在東區增設可供粵劇演出的場地。不過，鑑於粵劇表演在北角歷史悠久，是深受該區長者歡迎的娛樂節目，城規會要求當局考慮在地盤內闢設一所中小型的粵劇表演場地，或一所可用作社區會堂及戲曲表演的多用途場地，以提高土地資源運用的效益。規劃署已向民政事務局及東區民政事務處反映城規會的意見。

| 各出席者 | 31. 經討論後，委員會原則上支持共建維港委員會將東區地盤發展為一個臨時公園。但是，鑑於該地盤的臨時撥地年期僅為3年至2011年底，而發展整幅土地所涉及的工程費用高昂，委員會認為當局必須善用公共財政資源，盡快落實發展建議，讓居民能夠盡早享用有關設施。 |
| --- | --- |

32.	委員會建議，假如政府在短期內仍未落實任何發展建議，區議會便會考慮撥款在地盤臨海的部分土地興建一條20米寬的海濱長廊，供居民享用。有關建議將由區議會轄下的地區設施管理委員會跟進。

X.	有關: 於慧翠道旁的政府土地興建樹仁大學教學、研究及學生宿舍綜合	大樓事宜

(規劃、工程及房屋委員會文件第06/08號)

33.	主席歡迎港島東區地政處（以下簡稱地政處）高級產業測量師(港島東一區)蔣翠雲女士、產業測量師(北角區)陳偉傑先生、規劃署高級城市規劃師/港島(二)葉子季先生、運輸署高級工程師/東區及一般事務李威先生、環境保護署（以下簡稱環保署）高級環境保護主任楊慕文先生、香港樹仁大學（以下簡稱樹仁大學）高級註冊主任張國平先生、許永渡建築師地產發展顧問公司（以下簡稱顧問公司）主席建築師許永渡先生、項目總監徐子灝先生及設計助理黃柏敏先生出席會議。邵家輝委員介紹文件第06/08號。

34.	邵委員補充，連同文件附上的299份意見書，他一共收到659份居民簽名意見書，其中657名居民表示反對有關用地申請，而餘下2名居民的意向則不明。

35.	地政處、規劃署及樹仁大學分別就文件作出回應，內容摘錄如下︰

地政處

- 香港樹仁大學在獲得有關政策局(即教育局)的政策支持下，向該處提交申請以私人協約方式批地用作擴建大學研究中心, 宿舍及相關用途。樹仁大學所申請的土地是位於北角慧翠道樹仁大學現時的宿舍、文康大樓毗鄰，申請的土地面積大約為7,000平方米。 根據有關分區計劃大綱圖，樹仁大學所申請土地是規劃為「政府、機構或社區」地帶；

- 該處在2007年已把樹仁大學的批地申請連同其提交的發展建議送交教育局和政府部門(包括規劃署，運輸署及東區民政事務處等)，並聽取得他們的專業意見。另外，東區民政事務處在諮詢當區有關人士時亦獲悉寶馬山區居民對樹仁大學之擴建計劃在交通，環境，環保，景觀等各方面有所關注。因此該處已要求樹仁大學就該處收到的部門意見及居民的關注再作檢討以回應各部門及居民的意見；

- 在2008年1月，該處就樹仁大學最新修改的發展計劃進行另一輪的諮詢。而東區民政事務處已再次諮詢當區關注人士及團體的意見，並收到有些關注團體要求政府延長諮詢期至3月初。該處會將這期間收到的部門意見及居民的關注，再向樹仁大學反映及要求作出相關的考慮；

- 在符合規劃及有關政策支持下，該處在處理樹人大學的批地申請時會考慮居民的關注和樹人大學的回應，以及聽取有關政策局及部門的意見，在平衡各有關因素後才會作出審批的建議；

規劃署

- 樹仁大學綜合大樓地盤於《北角分區計劃大綱草圖編號S/H8/21》上劃為「政府、機構或社區」地帶。這地帶內的建築物高度不可超過主水平基準上210米及20層。樹仁大學的擬議綜合大樓屬「教育機構」用途，於該用途地帶內是經常准許的，大樓的高度亦沒有超過分區計劃大綱圖的限制；

- 城市規劃委員會(以下簡稱城規會)於2007年6月8日對北角分區計劃大綱圖作出修訂，為區內不同用途地帶訂定建築物高度限制，包括樹仁大學地盤。城規會作出有關修訂時，已考慮區內的景觀、地形、以及附近現有建築物的高度概況等因素；

- 規劃署已要求港島東區地政處在地盤的土地契約內，訂明須沿地盤的北面、西面及南面設定非建築用地，以改善通風及減低擬議大樓對附近發展的視覺影響，並要求樹仁大學盡量保留現時地盤上的樹木；

樹仁大學

- 樹仁大學於2006年首次就用地申請提交發展概念計劃。其後，有鑑於城規會在2007年年中對北角分區計劃大綱圖作出修訂，樹仁大學相應修改了擬建校舍的海拔高度及樓層，以符合有關要求。經修訂的發展計劃已於2007年年底送交地政總署；

- 自樹仁學院正名為樹仁大學後，樹仁大學與其他國內及海外大學在學術研究方面的合作不斷增加；另外，大學亦正積極籌辦碩士及博士課程，為了配合有關的發展，樹仁大學有需要擴展及優化校舍，以改善教學環境；

- 樹木測量報告顯示，地盤內現有約300棵樹，主要為「台灣相思」。如有關用地申請獲得批准，樹仁大學會進行更詳細的樹木調查工作。要是無可避免須砍伐或移走部分現存樹木，樹仁大學承諾會在地盤或其附近土地加種或移植同等數量的樹木；

- 擬建校舍的設計包括多項綠化元素（例如：天台綠化及綠化牆），這將會大大提高有關土地的綠化空間；

- 校舍與峯景大廈之間的建議緩衝空間為30米；

- 根據已修改的發展建議，峯景大廈及慧翠道各屋苑面向睡房及客廳的景觀大致上可予以保留；不過，新校舍將會影響部分單位面向廚房或洗手間的景觀；

- 擬建校舍設有平台花園及空中花園，確保附近地區的空氣流通；以及

- 地政處已將鄰近屋苑居民的反對意見轉交樹仁大學跟進。在進一步修改發展計劃時，樹仁大學會充分考慮有關意見。

36.	主席、副主席、趙承基、趙家賢、勞鍱珍、傅元章、杜本文、周潔冰、邵家輝、梁淑楨、古桂耀及梁國鴻12位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 丁毓珠委員申報她是一名教育工作者；

- 多位委員原則上支持樹仁大學申請在有關土地擴建校舍；

- 多位委員支持樹仁大學投放資源，推動教育事業，以助提升本港人力資源的素質。委員們認同大學興建包括宿舍及研究所的綜合大樓是有其實際需要；不過，有委員認為雖然大學須擴展校舍來配合日後的發展，但現時的選址並不合適；

- 多位委員認為發展計劃內的綠化元素及其他設計上的安排，已積極回應居民在景觀及環保方面的關注；但是，亦有委員認為大學的解釋未能切實回應居民的關注；

- 多位委員認同擴校的計劃有助改善教學質素。另外，有委員認為留宿是學生體驗大學生活重要的一環；

- 有委員認為樹仁大學計劃擴展校舍，以改善大學教學環境，是進取和負責任的表現；

- 有委員認為擴校計劃既符合該土地的規劃用途，反對有關用地申請須提出充分的理據；

- 有委員認為部門及樹仁大學應該向委員會詳細交代居民的具體反對意見；另外，有委員建議在搜集更多居民的意見後，才可進行較全面的討論；

- 有委員要求樹仁大學盡可能保留地盤內現有的樹木，並採取適當的措施，減低工程及日後教學活動對附近居民所造成的滋擾；

- 有委員指出現時居民大多接受寶馬山消防局為區內重要的社區設施，但是，政府當年提出有關的工程計劃時，居民亦曾提出強烈的反對。該委員認為居民應該以正面的態度評價樹仁大學的發展計劃，而當局在推動社會發展的同時，亦需平衡受影響居民的利益，盡量維持他們的生活質素；

- 多位委員表示理解地盤鄰近屋苑的居民十分關注擴建計劃對於交通、環境及景觀等各方面的影響，建議樹仁大學舉辦研討會，直接向居民解釋該校的未來發展動向及相關的擴建計劃，並交待有關計劃的交通及環境影響評估結果，讓居民明白擴建計劃對他們的居住環境不會造成負面的影響；

- 有委員表示基於交通的問題，區議會在2002年曾否決於北角半山興建學校的建議。該委員表示當區的交通情況一直沒有改善，除非部門或樹仁大學能夠提出有效解決當區交通擠塞問題的建議，否則，該委員將不會支持有關土地申請；

- 多位委員表示北角半山交通擠塞的問題嚴重，加上該區現時已有20多間學校，在返學及放學的繁忙時段，交通更接近癱瘓，對居民造成很大困擾。委員們擔心擬建校舍落成後會令當區的交通問題惡化。不過，多位委員表示大學的上課時間較有彈性，留宿生更不用乘車回校，發展計劃不會加重當區的交通需求，如有需要，樹仁大學亦可透過課堂的編排去解決交通的問題；

- 有委員提出以下的查詢：

  - 根據交通影響評估，發展計劃對該區交通有甚麼影響？

  - 運輸署是否接受有關計劃的交通評估？

  - 樹仁大學有沒有計劃再行申請土地進行其他的發展項目？以及

  - 顧問公司早前回覆業主立案法團聯盟時稱，擬建大樓完成後，學生的人數不會增加。既然大學沒有計劃招收更多學生，為何有需要擴展校舍？

37.	運輸署、環保署及樹仁大學／顧問公司分別就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

運輸署

- 該署一直關注樹仁大學在慧翠道申請興建教學、研究及學生宿舍綜合大樓會否對交通造成嚴重影響；

- 樹仁大學之顧問已於3月6日提供交通的相關補充資料，而該署亦已檢閱有關資料。根據顧問之報告，擬建的綜合大樓不會加重當地繁忙時段的交通，原因如下：—

  - 該大學之學生人數，會因為興建綜合大樓而有所增加；

  - 綜合大樓設有學生宿舍，於繁忙時段由樹仁大學學生所產生之交通需求因而會減少；

  - 一般而言，在每天上午7時15分至8時15分，寶馬山一帶的路面會較為繁忙；但是車輛的數目在上午8時30分起便會大幅減少。樹仁大學於上午9時起才開始授課，擬建的綜合大樓不會加重繁忙時段的交通；

  - 綜合大樓內車位的數目僅13個，大部分的學生都是利用公共交通工具回校上課的；

基於樹仁大學之顧問所提供的資料，該署原則上同意顧問之意見，認為擬建的綜合大樓不會加重當地繁忙時段的交通，但仍會繼續要求顧問提供更詳細之交通數據。

環保署

- 正如其他住宅樓宇，教學大樓並不屬於嚴重污染源頭，不會對周邊環境構成影響；

樹仁大學

- 樹仁大學為一所私立大學，並沒有獲得政府的資助；因此，該校在現階段沒有其他擴建的計劃；

- 在管理方面，大學一直採取睦鄰政策。過往曾有居民向校方反映學生的活動產生滋擾，校方即時處理有關投訴。校方亦經常提醒學生進行校內活動時，要控制聲浪，不可破壞周邊寧靜的環境；

- 在進行工程時，校方會設立熱線電話接受居民的投訴（例如：地盤污水流出），以期盡快針對問題作出改善措施；

- 樹仁大學備悉委員關注工程對環保及交通可能造成的影響，他們會積極研究有關的改善安排；

- 待樹仁大學獲批有關的土地後，顧問公司才可進行較詳盡的樹木研究；

- 要是居民對發展建議有任何問題，歡迎向大學垂詢。如有需要，校方亦可安排諮詢大會，向居民解釋有關發展計劃；

- 自2006年12月正名為大學後，樹仁大學收到的入學申請與日俱增。不過在檢視學校的人力及其他方面的資源後，校方決定將新增學生的人數上限定於800名，以保持教學質素。目前，樹仁大學已擴展其位於灣仔的校舍，並在2008年年度將部分學生安排到灣仔的校舍上課，因此，到寶馬山校舍上課的學生人數將會維持不變；以及

- 即使學生的人數沒有增長，樹仁大學仍需一所研究院及宿舍來推動大學未來的發展。

| . 各出席者 | 38. 主席多謝樹仁大學及部門代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。主席請邵委員協助向居民反映樹仁大學的回應，讓他們瞭解擴建計劃的背景和目的。 |
| --- | --- |

XI.	前工務建設及發展委員會及房屋事務委員會尚待跟進事項的進度報告

(規劃、工程及房屋委員會文件第10/08號)

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

愛秩序灣第五期公共房屋發展計劃及其配套設施

39.	主席歡迎食物環境衞生署（以下簡稱食環署）東區環境衞生總監陳錦棠先生、參事(策劃)1沈南龍先生及社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(東區/灣仔區)2關婉蘭女士出席會議。

40.	主席及副主席2位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下：

- 有委員表示於2008年1月24日，12名委員前往新街巿進行實地視察。委員們大致滿意街巿的設計，但要求食環署關注以下事宜：

  - 商販經常將貨物擺放在檔位以外的地方，食環署須檢視街巿的通道是否不夠寬闊；

  - 據悉，除熟食檔的通風系統外，街巿的其他設置都已完成，為何街巿要到2008年9月才可啟用。委員要求食環署盡快開放街巿；

  - 「興建愛秩序灣街巿」工程的其中一個目的是改善金華街的環境衞生，委員建議金華街商販可獲優先租用新街巿；

  - 厠所旁邊消防喉設備門推開的方向應避免阻礙巿民在發生緊急事故時逃生；以及

- 有委員查詢何時進行新街巿的公開競投？

41.	食環署陳先生就委員的意見及查詢作出回應，內容摘錄如下：

- 在街巿啟用後，該署會加強執法，確保商戶明白當局絕不容忍任何人違規擴展營業範圍，導致通道阻塞；

- 「乾濕貨」檔位的建造基本上已全部完工；但是，為了帶旺人流，街巿將會加設4個熟食檔，有關的設計工作現正進行中，預計工程可於2008年8月底前竣工。該署與建築署會研究在工程期間利用臨時分隔牆圍起熟食檔區，以便其他檔位可提早營業；

- 新街巿主要是針對整個愛秩序灣填海區居民的需要而建設的，因此，新街巿的檔位將會透過公開競投租出。金華街商販如有興趣也可參與競投；

- 該署會加強管理，以維持金華街商販的經營秩序；

- 委員們在視察場地時提出的各項意見（包括消防門的設計及電視機的位置）已交由建築署跟進；以及

- 一般而言，公開競投的工作會在街巿開放前約一個月進行。

42.	委員會同意繼續跟進這項議題。

(ii)	重建柴灣社區中心之進展

要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌

43.	主席歡迎民政事務局助理秘書長陳炳新先生、建築署工程策劃經理李方沖先生及路政署工程師余詩奇先生出席會議。

44.	呂志文、趙承基、龔祥及古桂耀4位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下：

- 有委員作出以下的查詢 –

- 是否有計劃在大廈天台放置一座大型動物形狀的雕塑？

- 柴灣青年發展中心迴旋處仍有兩條行車線封路，何時可開放給巿民使用？

- 有委員要求民政事務局簡介青年發展中心的運作模式；

- 有委員指出行人天橋近環翠邨位置有一組（共6支）光管是由房屋署負責供電和管理的。該組光管的設計和開關時段跟新裝上的光管截然不同。該委員促請相關部門作出協調，以改善有關情況；

- 有委員指出雨水從新天橋上蓋流往舊天橋上蓋，導致舊天橋橋口經常出現水浸的情況；

- 有委員反映街坊的意見，指天橋新裝上的燈頭照明角度過窄，燈位之間位置因而較暗；以及

- 有委員表示在下雨天，舊天橋的鐵棚位置經常有大量雨水像瀑布般流入天橋。

45.	民政事務局、建築署及路政署就委員的意見及查詢作出回應，內容摘錄如下︰

民政事務局

- 柴灣社區中心是一間全港性的青年發展中心，設施包括表演禮堂、展覽場地、供人租用的辦公室以及旅舍等等。當局期望有關團體可租用青年發展中心舉辦各項活動，吸引青年參加。民政事務局初步計劃委託私人管理公司管理有關設施；

建築署

- 在大廈天台擺放一座「狗」型雕塑的意念源自一個設計比賽。不過，由於附近屋邨的居民對有關設置感到不安，當局決定摒棄這個設計概念；

- 建築署現正重鋪有關路段的公用設施；重鋪工程預計可於2008年年底完成，屆時，有關路段便會開放給居民使用；

路政署

- 就街坊表示燈位之間的光線較暗，該署的路燈部會跟進有關投訴，如有需要，會作出改善；

- 該署曾就天橋漏水的問題作出改善，如加建鐵棚。該署的結構維修組會跟進雨水流入天橋之投訴，如有需要，會再作出改善；以及

- 新天橋上蓋所收集到的雨水會沿天橋的柱位排到橋底，因此，雨水流向舊天橋的情況應該不會發生。

| 出席者 | 46. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(iii) 落實泥頭車安裝蓋掩

47.	主席歡迎土木工程拓展署高級工程師/工程1方富基先生及工程師/填料管理葉冠強先生出席會議。

48.	趙資強、黃健興、許嘉灝、傅元章及趙承基5位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員作出以下的查詢：

- 尚有多少泥頭車未安裝機動蓋掩？

- 政府表示已提供誘因促使承建商使用安裝有機動蓋掩的泥頭車。有關措施的成效如何？有多少工務工程合約提供這個誘因？當中有多少承建商因而安裝有機動蓋掩泥頭車？

- 土木工程拓展署的統計圖表顯示在過去數個月均沒有泥頭車安裝機動蓋掩。是不是目前的措施已不能有效促使車主安裝泥頭車蓋掩？以及

- 有委員表示委員會自1991年起便開始爭取「落實泥頭車安裝蓋掩」，雖然至今已漸見成效，但當局仍需繼續尋求改善的方案，以期全面落實有關建議。

49.	主席請部門匯報「在柴灣設立公眾填料躉船轉運站」的工程進展；

50.	土木工程拓展署的代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下：

- 本港共有約2,250部泥頭車，其中極大部份是平斗車。 現時有大約半數已裝有機動蓋掩。；

- 自2007年11月1日起，所有工務工程合約的招標書都有提供間接資助給泥頭車車主安裝機動蓋掩。估計由於策劃工作需時，有關已中標的工務工程尚未開始施工，為了避免承擔機動蓋掩在策劃期間損毀的風險，很多泥頭車車主留待開工前才登記參加計劃繼而進行安裝。這解釋為何在2008年首季，安裝車輛的數字增長很少。依照合約的條款，有關承辦商必須在有關工程開工時使用裝有機動蓋掩的泥頭車；以及

- 「在柴灣設立公眾填料躉船轉運站」工程已於2006年10月正式開工，工程原預計於2008年初完成。按目前的工程進度，工程將於2008年下半年才可完工。若測試結果理想，轉運站將於2008年年底開始運作。

| 出席者 | 51. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(iv)	小西灣綜合大樓第二期工程

52.	主席歡迎社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(東區/灣仔區)2關婉蘭女士、醫院管理局港島東醫院聯網基層服務經理王建榮先生及公共事務主任魏嘉頴小姐出席會議。

53.	曹漢光及勞鍱珍2位委員就議題發表意見和查詢，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢社會福利署計劃中的安老院舍有多少宿位？以及

- 有委員感謝醫管局及社會福利署在推動有關工程建議所作出的努力，並要求政府盡快落實有關發展項目。

54.	社會福利署及醫院管理局的代表就委員的意見及查詢作出回應，內容摘錄如下：

社會福利署

- 計劃中的安老院舍有150個宿位及20個日間護理床位；以及

醫院管理局

- 醫管局非常關注工程的發展。該局已於2007年年底及2008年年初相繼將最新的數據資料遞交食物及衞生局考慮。據了解，該局已就整體醫療發展進行研究（包括提供中醫合診服務），但是，由於這個議題涉及很多相關的問題，當局仍需要就較各項問題進行評估。當局表示會積極考慮有關工程建議。

| 出席者 | 55. 經討論後，委員會要求醫院管理局再次向管理層反映委員的關注。委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(v)	東區海濱長廊發展計劃

56.	主席歡迎規劃署高級城巿規劃師/特別職務馮志慧女士出席會議。

57.	杜本文、劉興達及趙承基3位委員就議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 有委員要求發展局因應東區區議會及公眾人士的要求，早日落實有關發展計劃，讓巿民可盡快欣賞海濱的景色；

  - 有委員指出貨物起卸區的土地很快便會交回政府，建議發展局優先落實鰂魚涌公園至北角政府合署一段的海濱；以及

  - 有委員表示經過政府5年多的探討，有關建議仍停留在研究階段，要求政府在下次會議提交實質的研究結果。

58.	規劃署代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下：

- 將展開的「港島東海旁研究」將整體研究如何優化東區海旁，包括探討在東區走廊下設置行人板道的可行性；

- 當局早前已就東區走廊下興建行人板道構思的初步探討向委員會匯報，由於東區走廊下面的空間不足以讓位於糖水道的一段行人板道通過，該段板道必須超越東區走廊現有範圍，這段行人板道或會被視為違反《保護海港條例》關於保存和保育海港的規定；以及

- 該署現就「港島東海旁研究」作籌備工作。待研究展開後，該署會邀請東區區議員及公眾人士一起參與有關研究。

| 出席者 | 59. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(vi) 耀東邨耀輝樓至耀興道加設行人下行扶手梯

60.	許嘉灝及趙資強2位委員就議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 有委員支持加設升降機塔的建議，指出擬設的升降機可以發揮分流的作用，有助減低現時扶手梯的負荷，並避免扶手梯因固障而停止使用時所帶給居民的不便。該委員更表示現時扶手梯的梯底有數級樓梯，不便携帶手推車或嬰兒車的長者及婦女使用；

- 多位委員認為適量地砍伐／移植斜坡上的樹木以進行上述工程是可以接受的。委員指出現時耀東邨多處都長有茂密的植物，而有關斜坡上的現存樹木並非特別有價值的品種，適量的砍伐不會破壞生態環境；

- 有委員要求房屋署盡快落實加設升降機塔的建議，供區內居民（尤其是長者）早日享用有關設施；以及

- 有委員要求房屋署轄下的園藝組出席下次會議，解釋有關移植斜坡上樹木的安排。

| 出席者 | 61. 委員會同意繼續跟進此項議題。委員會要求房屋署在下次會議交代移植樹木的安排。 |
| --- | --- |

XII.	下次會議日期

62.	議事完畢，會議於下午8時結束。下次會議定於2008年5月8日（星期四）下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2008年5月