東區區議會轄下

規劃、工程及房屋委員會第四次會議

會議紀錄

日期︰2008年7月3日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH（主席）

呂志文委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

黃健興委員

彭韻僖委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

鄭志成委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

顏才績委員

顏尊廉委員（副主席）

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員

吳詠詩委員（增選委員）

致歉未能出席者

曹漢光委員

傅元章委員

王吉顯委員（增選委員）

定期列席的政府部門代表

| 曹振華太平紳士 |  | 東區民政事務專員 |
| --- | --- | --- |
| 王良炳先生 |  | 東區民政事務處高級聯絡主任(2) |
| 伍英偉先生 |  | 土木工程拓展署工程師18 (港島發展部1) |
| 吳雪兒女士 |  | 港島東區地政處高級產業測量師(港島東一區) |
| 葉子季先生 |  | 規劃署高級城市規劃師/港島(2) |
| 羅秋生先生 |  | 食物環境衞生署東區衞生總督察 |
| 莫梁新芳女士 |  | 房屋署房屋事務經理/物業管理(港島二) |
| 嚴家豪先生 |  | 房屋署屋宇保養測量師(港島東) |
| 林載嫻女士 |  | 屋宇署屋宇測量師 |
| 鄭寶如女士 |  | 東區民政事務處高級行政主任（區議會） |
| 崔慧兒小姐（秘書） |  | 東區民政事務處一級行政主任（區議會）2 |

應邀出席的嘉賓

| 戴懷民先生 |  | 渠務署高級工程師/淨化海港計劃 |
| --- | --- | --- |
| 周廣能先生 |  | 渠務署工程師/淨化海港計劃 |
| 梁凱俊先生 |  | 規劃署城市規劃師/規劃研究1 |
| 馮志慧女士 |  | 規劃署署任高級城市規劃師∕特別職務 1 |
| 尹萬良先生 |  | 路政署主要工程管理處副處長2 |
| 葉錫祺先生 |  | 路政署主要工程管理處總工程師/主要工程2-1 |
| 鄭毓文先生 |  | 路政署維修工程師/東區 |
| 陳本標先生 |  | 土木工程拓展署港島及離島拓展處總工程師/港島(2) |
| 方富基先生 |  | 土木工程拓展署高級工程師/工程1 |
| 黃恩偉先生 |  | 屋宇署首席測量主任 |
| 何立人先生 |  | 房屋署高級房屋事務經理(香港) |
| 雷國輝先生 |  | 房屋署高級屋宇裝備工程師 (西九龍及港島) |
| 甄家驊先生 |  | 水務署工程師/香港及離島區(分配 1) |
| 徐旭忻小姐 |  | 水務署公共關係主任 |
| 陳炳新先生 |  | 民政事務局助理秘書長 |
| 李方沖先生 |  | 建築署工程策劃經理347 |
| 陳有文先生 |  | 建築署高級工程策劃經理 |
| 楊慕文先生 |  | 環境保護署高級環境保護主任 |
| 陳錦棠先生 |  | 食物環境衛生署東區環境衛生總監 |
| 沈南龍先生 |  | 食物環境衛生署參事(策劃)1 |
| 關婉蘭女士 |  | 社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(東區/灣仔區)2 |
| 彭耀雄先生 |  | 機電工程署高級機電工程師/用戶裝置 |
| 黃耀德先生 |  | 機電工程署機電工程師/用戶裝置 |
| 阮偉基先生 |  | 香港房屋協會總經理(物業管理) |
| 尹區麗芬女士 |  | 香港房屋協會中心經理 |
| 吳簡惠詩女士 |  | 香港房屋協會助理總經理(物業管理) |
| 譚富銘先生 |  | 香港房屋協會高級工程師(屋宇設備) |
| 黎達強先生 |  | 消防處署理高級區長/港島東區指揮官 |
| 曾建雄先生 |  | 茂廸 – 茂盛顧問聯營公司董事 |
| 陳偉昭先生 |  | 茂廸 – 茂盛顧問聯營公司首席工程師 |
| 伍仲偉先生 |  | 茂盛（亞洲）工程顧問有限公司董事 |

|  | 開會辭 |
| --- | --- |
|  | 主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議。 |
|  | # I. 通過規劃、工程及房屋委員會第二次會議紀錄初稿 |
|  | - 上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。 |
|  | # II. 工作小組報告 (規劃、工程及房屋委員會文件第24/08號) |
|  | - 委員備悉文件第24/08號。 |
|  | # III. 「淨化海港計劃」第二期甲污水輸送系統工程－有關建造污水輸送系統工程計劃的進展 (規劃、工程及房屋委員會文件第15/08號) |
|  | - 主席歡迎渠務署高級工程師/淨化海港計劃戴懷民先生、工程師/淨化海港計劃周廣能先生、茂廸 – 茂盛顧問聯營公司董事曾建雄先生及首席工程師陳偉昭先生出席會議。渠務署代表及茂廸 – 茂盛顧問聯營公司代表介紹文件第15/08號。 - 曾建成、勞鍱珍、劉興達、趙承基、古桂耀及陳啓遠6位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰ - 陳啟遠委員申報於茂盛—茂迪顧問聯營公司任職； - 有委員提出以下的查詢： - 海港淨化計劃的成效如何？ - 渠務署將會如何防止地下水土流失，以避免引起土地沉降？ - 深層鑽挖及爆破會否製造噪音，對民居造成滋擾？ - 有多少樹木會在工程中被遷移？ - 政府會否在2014年工程完工時立即交還臨時工地? - 部門會否規定工程中使用的泥頭車必須裝設蓋掩？ - 施工地盤會否24小時施工？如果是，在晚間，泥頭車行駛時會產生噪音，滋擾附近的居民。另外，深層爆破始終都會造成震動，部門會否預先通知市民爆破的時間？ - 有委員要求部門解釋，管道選用何種材料； - 有委員希望部門將來可在委員會交待整個淨海港計劃的進度； - 有委員質疑政府使用爆破作為施工的方法是否合適； - 有委員要求在工地出入口加裝灑水系統予泥頭車使用，以減低車輛表面的塵土； - 有委員建議相關部門互相協調，訂定確實的計劃，復修臨時工地為東區海濱長廊一部份。 - 渠務署及茂廸 – 茂盛顧問聯營公司代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰ 渠務署 - 該署已向環境保護署遞交題述工程的環境評估報告，該報告將於八月公開予公眾參閱。此外，第二期甲工程完工後，預計源自港島東區、灣仔、中西區及南區每日大約45萬噸的污水將會收集到昂船洲污水處理廠處理，而每日大約190噸污泥將會被阻截流入海港。昂船洲污水處理廠亦會興建消毒設施，將廠內經處理過的污水進行消毒後才排放入海。污水經消毒後，除大腸桿菌的含量大概減少百分之九十外，有毒胺、無機氮及磷的含量分別可減少百分之十、百分之五及百分之八，而維多利亞港海水的整體含氧量亦將會上升百分之五； - 因無須保留施工用地進行維修工作，臨時工地在竣工時，即約2014年，可即時交還； - 由於美化海濱長廊涉及多個政府部門，渠務署會儘快完工交回土地進行綠化。在施工期間，如有需要，該署亦會配合其他部門進行綠化； - 該署會在工程合約加入條款，要求承建商必須在泥頭車上裝置蓋掩； - 就爆破時間表，該署會和承建商研究預先通知相關人士及機構的方法； 茂廸 – 茂盛顧問聯營公司 - 為防止土地沉降，該署在施工前及施工期間都會採取相應的措施防止地下水土流失，其中包括在工程開始前進行鑽探工作，在有需要的地方灌漿。在施工期間亦會經常勘測地下水位的變化，以期在第一時間採取必要的措施； - 爆破是在離地百多米的石層進行，地面應該不會聽到聲浪； - 施工期間，只有位於北角污水處理廠內部分的樹木，須因工程暫時被搬遷。這些樹木將在工程完成後搬遷回污水處理廠； - 雖然地盤是24小時施工，但是，晚間只會安排維修工作，所有爆破及運泥的工作會在日間進行； - 該公司的研究結果顯示，使用隧道鑽挖機在進行鑽探和灌漿工作時會有技術上的困難，尤其面對在本工程中將要處理地下水的巨大水壓，而且無法準確地控制地下水的問題。為了防止地下水流失，會使用較為安全的「鑽探-灌漿-爆破-鑽探」方法； - 承建商會安裝灑水系統清洗泥頭車，減低車身上的懸浮物。 |
| 各出席者 | - 主席多謝部門代表及茂廸 – 茂盛顧問聯營公司代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
|  | # IV. 港島東海旁研究 - 擬議研究大綱 (規劃、工程及房屋委員會文件第19/08號) |
|  | - 主席建議而委員同意這議題與跟進事項第5項(即「東區海濱長廊發展計劃」)一併討論。 主席歡迎規劃署城市規劃師/規劃研究1梁凱俊先生出席會議。規劃署梁凱俊先生介紹文件第19/08號。 - 主席、杜本文、曾健成、趙承基、趙資強、趙家賢、劉興達、林翠蓮、陳靄群、黃健興及古桂耀11位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰ - 有委員表示，區議會自1990年代已開始討論東區海濱的優化，認為已取得共識的項目無須再作討論，以便更有效地討論未達成共識的項目； - 委員了解現時在小西灣藍灣半島沿岸已興建了一條海濱長廊。為改善東區海旁的連接性，有委員提議政府應研究連接柴灣及小西灣海旁至東區海旁的方法； - 多位委員質疑政府研究的範圍，認為興建一條貫穿整個東區的海濱長廊是區內已達成多年的共識，因此題述研究的範圍應伸延至小西灣海旁。另外，多位委員認為政府應同一時間發展由銅鑼灣避風塘至小西灣海旁地帶，而不應分階段進行； - 有委員查詢三個階段公眾諮詢的時間表； - 多位委員要求在研究的過程中探討在擬議東區海濱長廊提供單車徑的可行性； - 有委員認為，政府須加快研究的步伐； - 有委員表示，過去政府已就東區海濱長廊向區議會進行多次諮詢，規劃署應根據過往收集的意見擬定研究的大綱，不應每次都重新諮詢。 - 規劃署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰ - 共建維港委員會於2005年同意進行海港計劃檢討的方法，其中包括對維港兩岸地區進行分區檢討研究，而題述研究是整個海港計劃檢討的一部份，所以研究範圍的東面界線以筲箕灣維港的邊界為限。儘管如此，該署會考慮區議會的意見，探討在研究範圍內興建一條連貫的海濱長廊至海防博物館及杏花邨現時的海濱長廊的可行性； - 如果題述研究能如期在今年年底展開，為期共約5個月的三個階段公眾參與項目預計分別於2009年年初，2009年年中及2010年年初進行，屆時該署會就研究各階段的建議諮詢東區區議會的意見； - 該署將會要求顧問公司研究在海濱長廊提供單車設施的可行性； - 整個研究計劃預計需時約20個月。由於籌備及進行三個階段的公眾參與項目需時，因此要加快研究的進度未必可能。但是，該署會儘快完成籌備及前期等工作，使研究能盡早展開； - 經討論後，在30票支持，無人反對及無人棄權下，一致通過以下動議： “東區區議會規劃、工程及房屋委員會敦促規劃署修訂港島東海旁研究討論文件，就擬議研究大綱的研究範圍伸展至小西灣海旁，以符合東區區議會及東區巿民多年的共識和期望。” 動議人：; 趙承基、陳靄群及梁國鴻. 和議人：; 丁江浩、洪連杉、梁志剛、趙資強、許嘉灝、鍾樹根、勞鍱珍、顏尊廉、鄭志成、吳詠詩、葉就生、彭韻僖、林翠蓮、劉興達、曾健成、趙家賢、黃健興、黃月梅、顏才績、邵家輝、周潔冰、杜本文、呂志文、古桂耀、梁淑楨及許清安. |
| 規劃署 | - 主席多謝規劃署代表出席會議，並請各出席部門備悉委員的意見及委員會所通過的動議。 （會後備註：委員會已在2008年7月10日把動議送交規劃署考慮。） |
|  | # V. 興建位於銅鑼灣避風塘及前灣仔公眾貨物裝卸區的一段中環灣仔繞道隧道 (規劃、工程及房屋委員會文件第26/08號) # 促請修改「中環灣仔繞道」排風口方案 (規劃、工程及房屋委員會文件第20/08號) |
|  | - 由於題述2份文件都是有關中環灣仔繞道的建造問題，主席建議而委員同意一併討論這兩份文件。主席歡迎路政署主要工程管理處副處長2尹萬良先生及主要工程管理處總工程師/主要工程2-1葉錫祺先生、茂盛（亞洲）工程顧問有限公司董事伍仲偉先生、土木工程拓展署港島及離島拓展處總工程師/港島(2)陳本標先生及規劃署署任高級城市規劃師∕特別職務 1馮志慧女士。路政署代表及茂盛（亞洲）工程顧問有限公司代表介紹文件第26/08號，路政署表示這次諮詢只為了闡明、討論建造主幹道的隧道方案所需要進行的臨時填海。諮詢內容不觸及，亦無意論證隧道方案或任何其他方案是否興建主幹道的較佳方案。周潔冰委員介紹文件第20/08號。 - 路政署代表就文件作出回應，內容摘錄如下： - 根據該署分析，擬建繞道的排風口對該區的空氣質素並不構成不良影響，環境影響評估報告亦顯示預測的空氣質素符合指標。 如把排風口移離現時的選址，便須進行填海工程，但是由於預測的空氣質素符合指標，政府缺乏理據要求額外填海； - 景觀方面，該署將優化通風大樓及排風口的外觀設計； - 是次與會目的是希望向委員解釋興建位於銅鑼灣避風塘及前灣仔公眾貨物裝卸區的一段中環灣仔繞道隧道，需要臨時填海作為施工平台的必要性。而中環灣仔繞道東面通風大樓及排風口的設計曾多次在不同的場合諮詢公眾，政府十分理解居民的意見及憂慮，並曾就不同的選址方案作出研究，但結果顯示，因各種工程及地理的限制，其他的方案都不可行，因此，該署相信現時東面通風大樓排風口的安排是平衡各方的最佳方案。 - 鍾樹根、周潔冰、林翠蓮、曾健成、劉興達、黎志強及杜本文7位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰ - 劉興達委員申報他是共建維港委員會的委員； - 多位委員質疑政府諮詢的誠意，並沒讓區議會就建造的方法有選擇權，而是通知區議會政府認為最佳的方案； - 多位委員表示，委員會需時收集市民意見，詳細研究臨時填海是否確實具有「凌駕性公眾需要」、是否有其他可行的方案建造主幹道、施工方法的細節，例如漁船的搬遷，噪音、交通的影響以及景觀的恢復等； - 但有委員認為，是次諮詢應集中討論臨時填海的細節，例如：復修海床的方法和回填材料的安置，而非工程的細節； - 有委員指出，以隧道作為主幹道的方案，是共建維港委員會通過多次公眾論壇收集市民意見後取得的共識，所以希望可儘快開展工程； - 多位委員都支持政府儘快開始建造中環灣仔繞道，以解決東區居民長期塞車之苦，但是，他們希望當局能提供更多的資料予區議會考慮，例如臨時填海和復修海床的時間表； - 有委員建議中環灣仔繞道應與東區海濱長廊一併發展及討論； - 有委員認為當局欲把區議會置於和法庭對立的局面，當局並沒有提供足夠的資料顯示臨時填海如何具有「凌駕性公眾需要」。委員相信現時有更先進的技術，無須臨時填海亦能完成相關的工程； - 多位委員建議，當局不應純粹以工程技術需要的角度，而應以公眾需要的角度去研究臨時填海的需要性。當局應利用工程進入司法程序期間，爭取時間安排足夠的公眾諮詢，以了解公眾對臨時填海的接受程度； - 有委員指出，法庭尚未對臨時填海工程有所判決，現時不宜對這項議題進行討論； - 多位委員不滿現時排風口的安排，要求政府重新選址。有委員提議政府研究水底排放懸浮粒子的可行性，指可減輕對附近居民的影響； - 有委員建議擬建排風口採用較生動有趣的設計，例如以具有香港代表性的海洋生物作為設計主題，使到該排風口成為香港新的地標； - 多位委員要求政府清除銅鑼灣避風塘的淤泥，為該區海洋生物創造有利的生長環境； - 不過有委員表示必須仔細研究挖掘淤泥的細節，並提議成立工作小組監督工程； - 有委員指出，政府分階段進行臨時填海工程的原意是為了減低對避風塘漁民的影響，然而事與願違，大部份的漁船已相當殘舊，相信不堪工程期間數度的搬遷。委員建議當局就對居民的影響，重新檢討整個計劃，以期把對他們的滋擾減到最低； - 多位委員提出以下的查詢： - 政府是否須要等待法庭就臨時填海作出裁決，才能展開工程？ - 部門的研究結果是否已呈堂？ - 政府預計與工程有關的官司需時多久？ - 臨時填海工程的目的是興建一個建築平台，完工後又會復修海床，恢復原狀，那麼這項工程究竟是一項填海工程還是建築工地？ - 路政署及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰ 路政署 - 該署是次與會目的是向委員解釋為興建中環灣仔繞道隧道而進行的臨時填海有凌駕性公眾需要； - 該署承諾完成工程後會妥善地移除臨時填海的物料，恢復海港原貌； - 有關排風口的設計，該署須向城市規劃委員會（以下簡稱城規會）就該設施的外觀設計提交規劃申請，屆時公眾可就設計向城規會提出意見； - 該署會盡力使工程盡快展開； - 為把對避風塘運作的影響減到最低，臨時填海會大致分4個階段進行； - 該署會為避風塘內涉及臨時填海工程的地帶清除淤泥； - 該署明白遷移受工程影響船隻時需要面對的問題，該署會謹慎處理，並會和居民共同研究，以期得出一個最理想的方案； - 該署同意須和區議會及當地居民保持良好的溝通，該署會進行一連串公眾諮詢，除往區議會及共建維港委員會介紹工程外，亦會舉辦公眾論壇收集公眾意見，充分讓公眾參與。選擇隧道作為主幹道的方案，便是透過公眾諮詢得出的結果。然而，該方案須進行臨時填海； - 保港會於2007年就中環灣仔繞道的臨時填海提出司法覆核，司法程序於2008年3月完結，高等法院判決«保護海港條例»適用於臨時填海。除此之外，中環灣仔繞道及灣仔發展計劃第二期的工程尚需面對2項司法覆核的申請。法庭已批准其中一份的申請，等待排期開審。而另一份的申請尚在處理中。 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司 - 臨時填海將大致分4個階段進行。當進行第2階段臨時填海工程時，會把第1階段的物料遷移至第2階段，如此類推，最終會將整個臨時填海的物料搬離。整個工程預計為期約6年，每階段預計由1年至略超出3年不等； - 水底排放的方法雖可減除吸入的懸浮粒子，但無法減低化學物質的濃度。而現時排風口的設計包括靜電除塵系統，已可大幅度降低約為八成排放的懸浮粒子。 - 經討論後，在29票支持，無人反對及1人棄權下，一致通過以下動議： “東區區議會規劃、工程及房屋委員會議決成立臨時工作小組對有關興建位於銅鑼灣避風塘及前灣仔公眾貨物裝卸區的一段中環灣仔繞道隧道向本區居民作詳細諮詢，然後才決定支持那一種施工方法。” 動議人：; 周潔冰及鍾樹根. 和議人：; 丁江浩、洪連杉、梁志剛、梁國鴻、許嘉灝、陳靄群、勞鍱珍、黃建彬、趙資強、鄭志成、趙承基、顏尊廉、龔栢祥、郭偉强、王吉顯、吳詠詩、黃月梅、顏才績、呂志文、邵家輝、彭韻僖、古桂耀、林翠蓮、劉興達、曾健成、葉就生、許清安、陳啟遠、梁兆新、黃健興及 趙家賢. |
| 各出席者 | - 主席多謝部門代表及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 （會後備註 ①：委員會已在2008年7月10日把動議送予路政署考慮。 會後備註 ②：臨時工作小組已在2008年7月29日成立並召開第一次會議。） |
|  | # VI. 「樓宇管理維修綜合計劃」及「長者維修自住物業津貼計劃」 (規劃、工程及房屋委員會文件第17/08號) |
|  | - 主席歡迎香港房屋協會（以下簡稱房協）總經理(物業管理)阮偉基先生及中心經理尹區麗芬女士。房協代表介紹文件第17/08號。 - 羅榮焜、黎志強、曾健成、勞鍱珍、陳靄群、郭偉强、梁淑楨、古桂耀、林翠蓮、龔栢祥、趙承基、杜本文、呂志文及梁兆新14位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰ - 多位委員表示支持房協的上述計劃； - 不過有委員指出如果早些推出計劃，可讓更多市民受惠； - 多位委員提醒房協宣傳的重要性，認為當局應加強計劃的宣傳力度，提議房協派發海報予委員，以供宣傳，加強市民或長者對計劃的認識； - 有委員表示，根據題述職計劃申請資格，樓宇必須在房協指引下委任認可人士或專業顧問及註冊承建商進行有關工程，擔心可能會再發生房協員工收受利益，指定樓宇必須聘請某間工程公司。因此，他建議容許業主立案法團自行選擇表列認可的承建商或顧問工程公司； - 多位委員指出題述計劃並無幫助社會上最需要資助的人群，例如金華街一帶的樓宇，沒有成立業主立案法團而樓齡又超過20年的樓宇或居住其中的低收入人士，當局應主動聯絡這些居民提供協助； - 有委員認為，政府應為一些既無經濟能力又深受家居安全或環境衞生困擾的市民提供援助，無需該些人士就家居維修款項還款； - 多位委員關注樓宇漏水的問題。有委員表示，天花漏水的發生往往是源於大廈不良的渠道設計，因此政府有需要研究如何根治問題。另外，當漏水問題發生時，樓下住戶會深受滋擾，然而問題根源來自樓上單位，有委員查詢住戶應如何解決問題； - 亦有委員憂慮工程公司和長者聯手詐騙題述計劃提供的津貼，要求房協加強監管相關的維修工程； - 有委員批評當局歧視破產人士，拒絕他們的申請； - 有委員反映這個計劃不足以應付長者的維修需求。除大廈維修的費用外，長者尚需要支付家居維修，例如漏水工程的支出。因此，她建議當局放寬計劃的申請資格； - 多位委員關注須出示完工證明書的批核條件。有委員表示，要長者取得維修工程的完工證明書，特別對於一些小額的維修工程，實在強人所難，質疑當局以此作為阻礙長者申請津貼的手段。亦有委員查詢監督完工證明書的機制； - 多位委員提出以下的查詢： - 計劃是否只接納香港永久居民的申請？持有香港身份證而未取得永久居留權的市民可否申請資助？ - 居於超過400個住宅單位的屋苑或樓宇的長者能否申請資助？區內多座大型屋苑，例如南豐新邨、康怡花園、康山花園及栢蕙苑，樓齡超過20年，有大量長者居住。在毫無收入的情況下，他們可否申請資助？ - 一個由長者及失業或傷殘子女組成的家庭可取得多少資助金額？ - 一名擁有自住物業所有業權的長者，如與沒有業權的子女同住，可否取得津貼？ - 計劃並無提及申請人擁有業權的最低年限，當局會否採取措施防止有人蓄意轉讓業權，以便獲取政府資助？ - 居於房屋署的長者可否就維修自住物業提出申請？ - 津貼有沒有使用期限？用畢津貼後，長者可否再次申請資助？ - 樓宇必須在房協指引下委任認可人士或專業顧問及註冊承建商進行有關工程的字眼是否有誤導成份？ - 房協代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰ - 自題述計劃開展以來，房協已舉辦了多場具資訊性及教育性的講座及宣傳活動； - 因公屋並非自置物業，所以題述計劃並不適用於公屋住戶； - 在房協指引下委任認可人士或專業顧問及註冊承建商進行有關工程，並非是指房協會強制要求業主立案法團聘請某間工程公司，而是指房協須在確保法團依正規合法的程序(公開招標程序)聘請工程承辦商後，才能發放津貼。「指引」一詞確有誤導之嫌，房協將會更改所有有關刊物； - 根據題述計劃資助的條件，申請維修資助計劃的大廈須有一個合法的團體作為聯繫對象。對於沒有成立業主立案法團的大廈，房協的物業管理諮詢中心的同事會主動聯絡大廈業主，儘力協助大廈成立業主立案法團，以便申請。即使有些大廈沒法成立業主立案法團，只要有諮詢組織可取得業主統一的意願，房協也可向該些大廈提供協助； - 所有的申請，只要符合計劃的入息及資產限額，便會獲得批准。由於資源有限，為使資源用得其所，房協每半年都會檢討計劃實施的情況，包括申請條件。如發現計劃成效有進步的空間，並得到政府的同意，便會放寬申請的條件； - 雖然居住在超過400戶的屋苑內的長者不能透過「樓宇管理維修綜合計劃」取得津貼，但可循「長者維修自住物業津貼計劃」作出申請。而不想申請貸款的長者亦可選擇該計劃； - 由於房協並非政府部門，遇到漏水的報告，只能委派職員上門解答技術上的問題，並嘗試聯絡樓上的業主了解問題，如有需要亦會提供專業意見或為其申請適用的維修津貼或貸款； - 所有持香港身份證的市民，只要符合其他申請的條件，無需擁有香港永久居留權，亦可申請題述計劃提供的津貼； - 如長者是物業業權的擁有人，又無入息(包括子女的供養款項)，即使同住的子女有收入，都可獲發放津貼。如果業權人尚有傷殘或低收入人士，只要他們的入息及資產不超過限額，也可獲發放津貼； - 房協投放了約2,000萬的資源宣傳題述計劃，其中包括往18區區議會推介計劃，邀請香港社福界在地區找尋需要幫忙的長者，特別是隱蔽長者提供協助； - 根據香港法例，所有人士或機構不得向破產人士提供資助，資助必須歸於債權人。因此，法律意見認為房協計劃不宜涵蓋破產人士的申請； - 一般公共設施維修工程的承辦商都會向有關大廈提供完工紙。即使承建商沒有提供完工紙，只要申請人業主立案法團/承建商或認可人士以書面正試通知房協，相關維修工程已經完成，房協亦會處理申請。如長者或相關業主立案法團在申報工程完工時有困難，房協職員亦很樂意為他們提供協助。 - 房協會嚴謹處理計劃的所有審批工作。另外，亦會委派專業人士嚴密監察每個施工階段，確保工程沒有違規的情況，才發放津貼； |
| 香港房屋協會 | - 該協會稍後會提供一份有關利用水泥覆蓋水掣的解構圖，供委員參考； - 計劃包括所有和樓宇安全或衞生有關的維修項目，房協稍後會提供有關的申請單張或簡介予委員參考； - 政府提供用以推行長者維修自住物業津貼計劃的10億元暫時預計可用5年，而房協為推行樓宇管理維修工作而預留的40億元資金預計可運用10年。除此之外，其他政府部門或機構，例如屋宇署及市區重建局(以下簡稱市建局)也有提供其他計劃協助市民維修居所。 |
| 各出席者 | - 主席多謝房協代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
|  | (由副主席主持會議。) |
|  | # VII. 協助區內物業設立無障礙通道 (規劃、工程及房屋委員會文件第21/08號) |
|  | - 副主席歡迎屋宇署首席測量主任黃恩偉先生、房協總經理(物業管理)阮偉基先生及中心經理尹區麗芬女士。曾健成委員介紹文件第21/08號。 - 屋宇署及房協代表就文件作出回應，內容摘錄如下︰ 屋宇署 - 一般而言，該署通過以下3種措施找出需要建造無障礙通道的樓宇： - 當執行屋宇維修統籌工作時，如發現樓宇沒有無障礙通道時，便會主動聯絡業主，鼓勵增設上述通道； - 要求外判樓宇顧問在提交巡查報告時提醒屋宇署就樓宇相關的無障礙通道有沒有被移除或被阻塞； - 在接獲樓宇沒有無障礙通道的投訴後，職員一經視察確認投訴屬實，亦會勸籲大廈業主增設該項設施； - 推行增設無障礙通道的措施以來，問題已大有改善。為了支持該政策，屋宇署在可能的職權範圍內，都會加快審批有關申請，如工程不影響樓宇結構，一般可在30天內完成批核程序； 房協 - 撥款方面，增設無障礙通道屬於改善樓宇安全的工程類別，有需要的人士可透過「樓宇管理維修綜合計劃」申請資助； - 而技術支援方面，被委任進行有關工程的認可人士或專業顧問及註冊承建商，會就如何加建該通道給予專業意見。 - 古桂耀、杜本文、曾健成、趙家賢、龔栢祥及丁毓珠6位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰ - 多位委員表揚房協在改善樓宇的正面反應及主動性，但同時亦認為有可改善的空間； - 多位委員要求房協提供興建無障礙通道的資訊，例如小冊子及工作坊給業主立案法團或業委會，加深他們對無障礙通道的了解及認識； - 有委員反映明華大廈B-F座已完成改善工程，但房協曾表示由於撥款的問題，18個月後才能為餘下的H-M座進行改善工程。他認為，為明華大廈設置無障礙通道，實是事不宜遲，因此促請房協儘快取得撥款，開展工程； - 有委員表示，有樓宇受限於大廈公契，無法增建相關設施，要求當局透過提供撥款及技術支援，令長者及傷殘人士可以受惠。他特別要求屋宇署就建造無障礙通道設計提供技術支援； - 有委員反映，有大廈曾被傷殘人士控告不設置無障礙通道，後經平機會介入，該大廈最終必須興建是項設施； - 有委員建議當局仿效外國，在大廈入口有梯級的地方，安裝電動升降台，方便長者及傷殘人士進出。而且，屋宇署及房協應互相協調為所需市民提供資助及技術支援； - 多位委員有以下的詢問： - 房協可否強制樓宇增設無障礙通道，並主動地為房協轄下樓宇增建相關設施？ - 房協的資助可支援相關工程多少費用？ - 房協可否增加撥款，提高資助的金額，推廣增建無障礙通道？ - 屋宇署及房協代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰ 屋宇署 - 該署會在多方面協助市民，並提供技術支援予有需要的人士； - 對於已建成的樓宇，並沒有法律依據可強制它們增設無障礙通道，只可以勸導的方式進行； |
| 香港房屋協會 香港房屋協會 | 香港房屋協會 - 房協的大原則是在大廈維修時，為轄下沒有無障礙通道的樓宇加建有關設施。明華大廈的工程需延遲18個月展開，可能是受工程調配的影響。與會代表會聯絡明華大廈的物業經理，請其備悉委員對該屋邨的關注。事實上，房協在這2年間已為轄下的屋邨，例如真善美邨及滿樂大廈，加裝無障礙通道，有關工程並取得奬項； - 有關技術支援方面，房協位於油麻地駿發花園內的長者資源中心，設有面積達3,000平方呎的展示廳，內有維修工程的設計、用料及認可人士/專業顧問/註冊承建商的名冊供市民參考。另外，房協亦可派發有關的小冊子予大廈參閱； - 「樓宇管理維修綜合計劃」所發放的津貼為維修工程總額的2成或每個單位資助3,000元，以兩者較低者為準。長者可透過另外一個「長者維修自住物業津貼計劃」申請津貼。因房協不接受同一項工程重覆申請資助，該會會為有需要的長者度身訂做最合適的計劃； - 房協會定期檢討資助計劃所提供的津貼額，再根據實際情況調整。 |
| 各出席者 | - 副主席多謝屋宇署及房協代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見，及儘量提供協助予長者及傷殘人士。 |
|  | (由主席主持會議。) |
|  | # VIII. 要求改善柴灣道興民通道及巴士站路面的排水功能 (規劃、工程及房屋委員會文件第22/08號) |
|  | - 主席歡迎房屋署高級房屋事務經理(香港)何立人先生、路政署維修工程師/東區鄭毓文先生、水務署工程師/香港及離島區(分配 1)甄家驊先生及水務署公共關係主任徐旭忻小姐。趙承基委員介紹文件第21/08號。 - 路政署就文件作出回應，內容摘錄如下︰ - 6月7日當天該署承建商到達興民邨站，見到巴士站路面的情況，但未能立即取得掘路紙，為了公眾安全，便立即架設圍欄圍住破損的行人路段，以免市民進入該路段； - 一般而言，如工程對公共巴士站有影響，部門會通知運輸署，然後由運輸署刊登憲報，再要求巴士公司暫時遷移巴士站。當日承辦商觀察到，候車的市民和到站的巴士在架起圍欄後，都自動地往圍欄前等候及停泊。但總括而言，當天該署的安排確有值得改善的地方，稍後會進行內部檢討。 - 趙資強、趙承基、古桂耀、呂志文及龔栢祥5位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰ - 有委員要求路政署改善和巴士公司的溝通，建議部門和巴士公司建立直接的聯絡機制； - 有委員質疑為何在如此緊急的情況下，路政署也不能即時取得掘路紙，認為該署應簡化程序，以儘快處理危急的情況； - 有委員反映，除了上述巴士站的路段外，舖設在柴灣道洗衣房外的百歲磚當天亦有損毀的情況。而這並非單一事件，該路段曾在多次大雨後，因地下流失大量泥沙，引致地磚下墜。所以他建議棄用百歲磚，改以英泥舖設柴灣道一段行人路； - 但有委員認為應該繼續使用百歲磚作為舖設行人路的材料。為避免地下泥沙流失，導致水浸，損壞地下公共設施，例如曾發生在柴灣迴旋處，新翠花園一帶的水浸事件，他建議路政署安排改善工程在地下加設閘板，防止泥土流失； - 多位委員關注興民邨巴士站的水浸問題。有委員指出柴灣道缺乏排水渠，直到興民邨才有2條雨水收集的渠道。但該些渠溝很淺，去水速度緩慢。因此，房屋署、路政署及渠務署應互相協調，加深及加闊該渠道，以加強渠道雨水排放的能力。此外，當局亦應加高擋水板。多位委員認為，如果行人路可以斜向馬路，可以減低行人路面水浸的機會，要求有關部門商討如何改善問題。有委員並提議，加高及加長興民邨往巴士站通道上的平台。另外，有委員提議實地視察以確定所需的改善工程； - 路政署及房屋署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰ 路政署 - 根據法例，所有道路工程施工前一定要先取得掘路紙。6月7日當日其實已完成重舖地磚的工程，只是施工前需架起圍欄，避免行人進入施工範圍； - 由運輸署刊登憲報，再要求巴士公司配合暫時遷移巴士站是政府的正常程序，但在緊急的情況下，路政署及運輸署可在極短的時間內通知巴士公司採取相應措施，而該署在當日的確有改善的空間，日後會和運輸署加強聯繫，以期儘快要求巴士公司作出配合的安排； - 百歲磚理論上應該可抵擋暴雨，但因在6月7日所下的豪雨百年一遇，致令磚底的泥沙被沖走。另外，該署會備悉委員有關在磚底舖設閘口的意見，並會研究建議的可行性； - 該署會聯絡渠務署加強行車路的去水渠的疏水能力。此外，如有需要，該署亦可改變行人路的水平幅度，以加強行人路的疏水能力； 房屋署 - 在正常情況下，斜坡及擋土牆的排水系統，是足以排去斜坡上的雨水。而通道口的蓬頂亦設有獨立排水渠，作為有蓋行人通道排水之用。 另外，現時蓬頂排水渠旁的矮擋牆，作用是防止雨水外溢，影響行人岀入。因此，現有斜坡、擋土牆，和有蓋行人通道口蓬頂的排水系統設計，足以應付日常排水要求； - 現時斜坡及通道口蓬頂的排水渠設計，是足以應付日常排水要求，但為避免將來有類似「水簾洞」的情形出現，該署有以下安排： - 加強上址斜坡及通道口蓬頂的巡查及清潔，以保持排水渠暢通； - 在通道口的蓬頂加造一塊300毫米高(約1呎)的擋水板; - 把現時有蓋行人通的垂直排水渠更改及加大至100毫米 (約4 吋) 直徑，加強排水功能； 以上改善工程經已全部完成。在其後的八號風球懸掛當天，上述通道已沒有類似的問題發生； - 柴灣道至舖有混凝土的地方才屬房屋署管轄的範圍，而在這範圍內亦已舖設了兩條去水渠； - 為改善水浸問題，該署最近已在混凝土覆蓋的範圍內加裝一條明渠，疏導雨水。但是，由於行人路右傾，使雨水流向天橋出口，因此如果該段行人路的斜度能更改為傾向馬路的方向，雨水便能被帶出馬路，經馬路面的排水渠流走，可大大減低水浸的機會； - 接受委員在柴灣道入興民邨的轉彎位加高擋水板的提議，該署會在兩個星期內作出相關的改善工程。 |
| 各出席者 | - 經討論後，委員一致同意由秘書處和路政署、房屋署、渠務署安排實地視察。主席多謝路政署、水務署及房屋署代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 （會後備註：委員會已在2008年7月30日在上址進行實地視察。部門及參與視察的委員同意研究更改柴灣道近興民邨通道的行人路的斜度，改為傾向馬路的方向，另同時考慮把現有百歲磚一併改為混凝土的路面。） |
|  | # IX. 關注柴灣青年發展中心冷氣機組噪音滋擾居民 (規劃、工程及房屋委員會文件第23/08號) # 關注柴灣青年發展中心冷氣機組噪音滋擾居民 (規劃、工程及房屋委員會文件第25/08號) |
|  | - 由於上述文件都是有關柴灣青年發展中心冷氣機組噪音問題，主席建議而委員同意這兩份文件與跟進事項第2項(即「重建柴灣社區中心之進展」以及「要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌」)一併討論。主席歡迎民政事務局助理秘書長陳炳新先生、建築署工程策劃經理347李方沖先生及環境保護署（以下簡稱環保署）高級環境保護主任楊慕文先生。呂志文及趙承基委員分別介紹文件第23/08號及文件第25/08號。 - 民政事務局、建築署及環保署代表就文件作出回應，內容摘錄如下： 民政事務局 - 現時柴灣青年發展中心的建築工程尚由建築署負責，雙方將會安排在7月底移交該中心。在驗收的過程中，民政事務局會確保中心運作時，不會製造噪音滋擾附近居民； 建築署 - 該署在5月及6月間進行冷氣機組測試，在收到居民投訴後，已立即停止該機組的運作。同時，該署正收集數據，考慮為水塔加建隔音屏障以緩解噪音問題，安裝工程預計在3個月內完成。該署一定會在解決噪音問題後才把中心交付民政事務局使用； - 另外，噪音的產生並非來自外牆建築的選材，玻璃或混凝土對聲音的反射力分別不大。雖然該署會研究減低噪音，但希望居民明白，中心的落成始終對附近的環境會有所影響； - 冷氣機組是以水作為制冷，在潮濕的天氣下，水塔產生蒸氣是正常的現象。該署在6月19日與居民代表會面時，已承諾會找尋方法改善； - 除在近華泰大廈，青年中心宿舍樓的升降機外，該署也建造了觀光斜道貫通整個青年中心，方便傷殘人士出入； 環保署 - 該署曾就上述投訴進行調查，期間建築署應該署要求啟動上述冷氣系統進行模擬測試。結果顯示日後上述冷氣系統全面運作時發出的噪音水平，將會超越法例標準。為防止上述冷氣系統將來全面運作時發出過量噪音，該署已要求建築署立即採取有效措施緩解噪音。 - 呂志文、杜本文、勞鍱珍、龔栢祥及趙承基5位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰ - 龔栢祥委員申報他是興建青年發展中心督導委員會委員； - 多位委員有以下提問： - 擬建隔音屏障能否遮蓋中心泠氣機水塔？ - 玻璃幕牆會反射陽光，建築署有沒有方法可舒緩光害對居民的滋擾？ - 當局應儘量把噪音的滋擾減到最低，有哪種物料可以減低噪音，使居民安心？ - 中心冷氣系統發出的噪音超出法例容許的限度是否事實？而如果政府不能把噪音降到標準容許的水平，中心是否不能開始運作？ - 有委員反映水塔外觀不雅，影響新翠花園高層居民的景觀，建議為中心天台進行綠化； - 有委員反映，選用玻璃作為中心外墻的物料會引起反光問題，吸音及冷氣流失的問題，他曾向負責的建築師反映上述意見，但不被接納。他相信中心開放後，會接到更多相關的投訴； - 有委員要求當局在現時天橋的位置加裝升降機，使成為無障礙通道； - 有委員澄清中心冷氣系統發出的噪音超越80分貝的數據是由一位居民提供的，根據該居民，該數據是由某政府部門量度的。 - 民政事務局、建築署及環保署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰ 民政事務局 - 當驗收中心時，該局會充分考慮各委員的關注； 建築署 - 中心會在噪音降至法例容許水平才交付使用，而該署在中心開始運作後，亦會繼續跟進其他事項； - 會為冷氣出風口作良好的分佈，以確保冷氣能源得到充分利用； - 會繼續跟進清拆中心附近天橋後的安排，並於日後向委員會滙報； 環保署 - 由於委員引述的噪音數據並非由該署所提供，所以該署無法證實其真確性； - 該署必須按有關技術備忘錄的指引進行噪音評估。一般而言，該署須在噪音感應強的地方，例如住宅單位，量度總噪音水平和背景噪音水平，然後以下列公式計算噪音源的噪音水平(即經修正的噪音水平)： 經修正的噪音水平 = 總噪音水平 - 背景噪音水平 該署在6月12日的測試結果顯示，當所有冷氣機組都運行時，經修正的噪音水平為71分貝，而當只開一台最大功率的冷氣機時，經修正的噪音水平為67分貝。 |
| 各出席者 | - 主席多謝部門代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
|  | # X. 東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會尚待跟進事項的進度報告 (規劃、工程及房屋委員會文件第16/08號) |
|  | (i) 要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓 愛秩序灣第五期公共房屋發展計劃及其配套設施 - 主席歡迎食物環境衞生署（以下簡稱食環署）東區環境衞生總監陳錦棠先生及參事(策劃)1沈南龍先生、建築署高級工程策劃經理陳有文先生及社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(東區/灣仔區)2關婉蘭女士出席會議。 - 食環署陳錦棠先生匯報，愛秩序灣街巿將提早於2008年8月1日正式啟用(熟食檔除外)。食環署將於2008年7月17日安排公開競投街市內檔位（熟食檔除外），並會加強競投的宣傳工作。 |
| 出席者 | - 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| 出席者 | (ii) 重建柴灣社區中心之進展 要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌 - 主席表示此議題已進行討論。委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| 出席者 | (iii) 落實泥頭車安裝蓋掩 - 主席歡迎土木工程拓展署高級工程師/工程1方富基先生出席會議。 - 土木工程拓展署方富基先生報告，迄今土木工程拓展署已錄得有大約1,120部泥頭車安裝上機動蓋掩。 - 趙資強、趙承基及杜本文3位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰ - 多位委員提出以下的查詢： - 是否所有政府部門都會聘用密斗泥頭車？ - 既然政府可在工程合約內要求泥頭車須裝有機動蓋掩，土木工程拓展署可否要求所有工務工程承建商的泥頭車必須加裝機動蓋掩？ - 有多少泥頭車尚未安裝機動蓋掩？ - 在大型基建合約內，會否把必須使用設有機動蓋掩的泥頭車的規定加入招標條款內？ - 有委員指出6個月內才增加6部密斗泥頭車的進度太過緩慢。 - 土木工程拓展署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下： - 發展局已指示轄下的工務部門在工程合約規定泥頭車必須儘量安裝機動蓋掩。雖然舊有的工程合約未必對泥頭車有所規限，但所有新簽署的工程合約都會增加相關條款； - 政府只能以勸導的方式鼓勵私營機構為所屬的泥頭車安裝機動蓋掩。另一方面，曾有泥運界司機向當局反映，因為財政困難，所以未能安裝上述裝置。雖然如此，政府已成功得到一些地產發展商承諾使用有機動蓋掩的泥頭車； - 而自上次會議後，新裝置機動蓋掩的泥頭車數目遠遠不只6輛。 - 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| 出席者 | (iv) 小西灣綜合大樓第二期工程 - 主席歡迎社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(東區/灣仔區)2關婉蘭女士出席會議。 - 為使工程儘快展開，林翠蓮委員建議部門，例如社會福利署進行內部檢討，是否需要更多設施以應付新的需求，而無需再等候醫院管理局的評估。 - 社會福利署關婉蘭女士就委員的意見及提問作出回應。她表示，因應大樓地點、性質、預計落成日期和服務需求，該署已計劃在大樓內開設安老院舍及綜合家庭服務中心。她會把委員的建議向部門反映，但相信再加入新設施的機會不大。 - 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| 出席者 | (v) 東區海濱長廊發展計劃 - 主席表示此議題已進行討論。委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| 出席者 | (vi) 耀東邨耀輝樓至耀興道加設行人下行扶手梯 - 房屋署代表匯報，該署會就加設升降機塔進行可行性研究，但因工程涉及周邊樹木及斜坡，因此需較長的時間搜集資料及作技術研究，如有新的進展，會再向委員會匯報。 - 趙資強及勞鍱珍2位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰ - 有委員表示耀東邨已有10年歷史，他促請部門儘快撥出資源進行研究； - 有委員指出該邨有很多長者居住，現時出入很不方便，要求政府提供計劃的時間表。 - 房屋署的代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下： - 興建升降機塔的研究一直在進行中，該署需時和園藝組就遷移邨內植物訂定方案、為附近的斜坡進行鞏固工程，及作技術性分析，但該署會儘快提供明確的時間表予委員參考； - 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
|  | (vii) 動議：房屋署為屋固定電力裝置安排定期檢查、必須以民為本 - 主席歡迎房屋署高級屋宇裝備工程師 (西九龍及港島)雷國輝先生及屋宇保養測量師（港島東）嚴家豪先生、房協助理總經理(物業管理)吳簡惠詩女士及高級工程師(屋宇設備)譚富銘先生、消防處署理高級區長/港島東區指揮官黎達強先生、機電工程署高級機電工程師/用戶裝置彭耀雄先生及機電工程署機電工程師/用戶裝置黃耀德先生出席會議。 - 機電工程署、房屋署、房協及消防處代表匯報最新的情況如下： 機電工程署 - 基於安全理由，進行固定電力裝置定期檢查及測試時，應避免帶電工作； 房屋署 - 該署承諾在新建公屋提供有關設備，可在固定電力裝置定期檢查及測試期間提供足夠的後備電力給消防升降機使用； - 綜合在委員會上收集的意見，房屋署已和相關部門商討「消防設備的電力裝置定期檢查及測試」期間的安排細節，以達到縮短現時測試期間的停電時間； - 舊屋邨受制於現有環境，現有公屋電掣房已難以提供足夠的安全空間安置有關設備。縱使個別較新的公屋有足夠安全空間安置有關設備，但因進行測試時，必須關上電力的總電掣板，而現時屋邨的電力裝置設計是將後備電力裝置和總電掣板連接，因此在進行測試時，也無法啟動後備電的轉換，現有供電系統的電路設計也需作出大規模的改動，才能防止某部分電力裝置仍然帶電。鑑於整個檢查測試工作，需在極短時間內完成，如技術人員在帶電環境下工作，會大大增加檢查測試工作的危險； - 該署亦已和消防處達成共識，如需進行固定電力裝置定期檢查，該署會在7天前通知消防處檢查的細節，以便消防處制定相應的應變措施。亦會向消防處提供緊急事故的聯絡人資料，以加快通報的時間，在緊急的情況下可儘快採取應變措施。是項安排已在興華(一)邨的固定電力裝置檢查時實施，當日升降機只停了約3小時，因此，新程序可大為縮短升降機暫停服務的時間； - 舊屋邨受制於現有環境，現有公屋電掣房已難以提供足夠的安全空間安置有關設備。縱使個別較新的公屋有足夠安全空間安置有關設備，但因進行測試時，必須關上電力的總電掣板，而現時屋邨的電力裝置設計是將後備電力裝置和總電掣板連接，因此在進行測試時，也無法啟動後備電的轉換，現有供電系統的電路設計也需作出大規模的改動，才能防止某部分電力裝置仍然帶電。鑑於整個檢查測試工作，需在極短時間內完成，如技術人員在帶電環境下工作，會大大增加檢查測試工作的危險； - 屋邨管理方面，該署會在檢查的2星期前通知屋邨管業處發出通告，提醒有需要的住戶，提早作出相應的安排； 房協 - 已一再檢視轄下屋邨公共設施固定電力裝置，但基於現時屋邨環境所限，未能安排臨時供電； - 已和消防處達成共識，進行測試前，會預先通知消防處，安排視察，以制定應變計劃； - 停電期間，會由經驗豐富的職員負責監督，並會儘快恢復電力供應（恢復升降機供電為首位），減低對居民的影響； - 同時亦會採取和房屋署相類似的管理措施； 消防處 - 部門對是項議題非常關注，已和房屋署及房協達成共識，並在早前去信房屋署及房協，提醒須在測試7日前通知該處； - 收到測試通知後，當區消防局即會進行風險評估及制定應變措施； - 除此之外，已要求房屋署及房協儘量縮短停電時間。為方便救援工作，房屋署及房協必須委派一名工程人員在現場監督，在有需要的時候，可協助大廈儘快恢復電力供應。 - 主席、趙承基、龔栢祥、林翠蓮及趙資強5位委員就議題發表意見和提問，內容摘錄如下︰ - 多位委員認同當局在停電時間上有所改善，各部門間已加強彼此間的溝通及協調工作； - 有委員不認同當局以工業安全為由，反對帶電工作的論點，認為部門/機構有更大的責任，須負責整個屋邨的安危，為保障居民安全，應為升降提供臨時供電； - 有委員認為消防處應在法例內規限所有樓宇必須配備後備電源，為升降機提供臨時供電，以完善法例； - 多位委員關注為早期屋邨加裝後備電力裝置的事宜。有委員指有很多早期的屋邨的升降機房的面積比新屋邨的還大，另外在天花亦有空間加裝後備電力裝置，認為房屋署推卸責任。另外有委員認為房屋署/房協應本着「以民為本」的精神，完善早期屋邨的相關設施； - 多位委員提出以下的查詢： - 房屋署每天有多少定期檢查及測試工作？ - 消防處須調派多少人手及車輛到測試現場？ - 有沒有消防員曾經須步行上大廈高層拯救需要的市民？同一情況下，會如何安排救護員上樓宇高層救人？ - 房屋署、機電工程署及消防處代表就委員的意見及查詢作出回應，內容摘錄如下： 房屋署 - 事實上早期屋邨是沒有後備電電力裝置的。如為早期屋邨更改臨時電力裝署，因涉及整幢樓宇的內部結構的變動，所以其可行性極低； 機電工程署 - 進行有關工作時，電力裝置的擁有人（例如每幢大廈的管理公司或業主立案法團）可因應大廈住客的需要作出適當的安排； 消防處 - 在測試期間，消防處是不需要派車在現場候命的。假若該大廈發生火警，消防控制中心會因應已制定的應變措施派出救火車。一般情況下，該署會多派一輛泵車及一輛喉車(配備手提滅火泵)到火警現場。 - 無論是消防員或救護員，都受過嚴格的體能訓練及通過體能測驗，因此他們都有足夠的體力徒步往高層單位協助有需要的市民，因應救護車主管的要求，消防控制中心會加派救護車到現場支援。 |
| 房屋署 出席者 | - 經討論後，委員會要求房屋署提交可改善及未能改善掣房設施的屋苑名單供委員參閱。委員會並同意繼續跟進此項議題。 |
|  | # XI. 其他事項 |
|  | - 主席表示委員會秘書崔慧兒小姐將於7月調離東區區議會秘書處，主席代表委員會多謝崔小姐任內對委員會的貢獻。 |
|  | # XII. 下次會議日期 |
|  | - 議事完畢，會議於下午8時15分結束。下次會議定於2008年9月18日（星期四）下午2時30分舉行。 |

東區區議會秘書處

2008年9月