東區區議會轄下

規劃、工程及房屋委員會第四次會議

會議紀錄

日期︰2010年6月17日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH（主席）

呂志文委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員, MH

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

黃健興委員

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

鄭志成委員

黎志強委員

鍾樹根BBS太平紳士

顏尊廉委員（副主席）

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員, MH

何艷桃委員（增選委員）

吳麗清委員（增選委員）

致歉未能出席者

曹漢光委員

許清安委員

彭韻僖委員, MH

顏才績委員

定期列席的政府部門代表

| 許英揚先生 |  | 東區民政事務專員 |
| --- | --- | --- |
| 王良炳先生 |  | 東區民政事務處高級聯絡主任(2) |
| 高偉權先生 |  | 土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1) |
| 梁平珍女士 |  | 港島東區地政處高級產業測量師／港島東(3) |
| 葉子季先生 |  | 規劃署高級城市規劃師／港島(2) |
| 伍超凡先生 |  | 食物環境衞生署東區衞生總督察 |
| 黃悅忠先生 |  | 房屋署高級房屋事務經理/港島 |
| 嚴家豪先生 |  | 房屋署屋宇保養測量師(港島東) |
| 鍾鴻羽先生 |  | 屋宇署屋宇測量師/B4-1 |
| 鄭寶如女士 |  | 東區民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 曾華翀女士（秘書） |  | 東區民政事務處一級行政主任(區議會)2 |

應邀出席的嘉賓

| 郭榮昌先生 |  | 發展局助理秘書長(工務政策)4 |
| --- | --- | --- |
| 張華安先生 |  | 規劃署高級城市規劃師/港島6 |
| 何敏明女士 |  | 屋宇署屋宇測量師 |
| 楊慕文先生 |  | 環保署高級環境保護主任(區域南)2 |

| 馬志雄先生 |  | 運輸署工程師/東區2 |
| --- | --- | --- |
| 關婉蘭女士 |  | 社會福利署東區及灣仔區策劃及統籌主任2 |
| 唐家強先生 |  | 建築署物業事務經理/北角及銅鑼灣 |
| 沈南龍先生 |  | 食物環境衞生署參事(策劃)1 |
| 岑兆衍先生 |  | 食物環境衞生署衞生總督察(東區)2 |
| 吳國倫先生 |  | 食物環境衞生署高級衞生督察(街市管理)東區 |
| 劉志強先生 |  | 渠務署淨化海港計劃部高級工程師 |
| 關志達先生 |  | 渠務署淨化海港計劃部工程師 |
| 梁達輝先生 |  | 路政署鐵路拓展處總工程師 |
| 何國強先生 |  | 民政事務總署牌照事務處高級屋宇測量師(牌照)1 |
| 李瑞德先生 |  | 民政事務總署牌照事務處署理高級屋宇測量師 (牌照)2 |
| 鄺民林先生 |  | 民政事務總署牌照事務處屋宇測量師 |
| 丘國明先生 |  | 政府產業署產業經理 |
| 黃保光先生 |  | 政府產業署產業測量師(土地應用)11 |
| 梁浩文先生 |  | 祥興建造有限公司項目經理 |
| 馮業興先生 |  | AECOM駐地盤總工程師 |
| 陳偉昭先生 |  | AECOM駐地盤高級工程師 |
| 易鳴瑞先生 |  | 香港鐵路有限公司高級統籌工程師 |
| 胡嘉麟先生 |  | 香港鐵路有限公司一級統籌工程師 |
| 李葆華女士 |  | 香港鐵路有限公司公共關係經理-項目及物業 |

開會辭

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議，以及特別歡迎港島東區地政處(以下簡稱地政處)高級產業測量師/港島東(3)梁平珍女士，代替吳雪兒女士出席是次會議。

呈檯文件

- 有以下2份呈檯文件：

  - 呈檯文件（一）－東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會尚待跟進事項的進度報告(規劃、工程及房屋委員會文件第26/10號)的修訂本；以及

  - 呈檯文件（二）－政府部門就規劃、工程及房屋委員會文件第31/10號作出的書面回覆的修訂本。

I.	通過規劃、工程及房屋委員會第三次及特別會議紀錄初稿

- 委員會確認上述兩份初稿毋須修改，並通過會議紀錄。

II.	工作小組報告

(規劃、工程及房屋委員會文件第23/10號至第25/10號)

- 委員備悉文件第23/10號至第25/10號。

III.	東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會尚待跟進事項的進度報告

(規劃、工程及房屋委員會文件第26/10號)

促請政府立法規定在地盤現場生產混凝土

(規劃、工程及房屋委員會文件第29/10號)

- 小西灣綜合大樓第二期工程

- 上述跟進事項每半年跟進一次，下次將於2010年9月16日舉行的委員會會議上跟進。

- 東區海濱長廊發展計劃

促請當局在東區走廊下興建木板長廊連接北角至魚涌的海濱

港島東海旁研究

- 規劃署代表就是項議題報告最新的工作進度，內容摘錄如下：

  - 「港島東海旁研究」第二階段的公眾參與活動已於4月展開。該署與其規劃研究代表已於5月5日出席委員會的特別會議並收集到許多寶貴的意見及建議；

  - 該署亦進行了一系列的公眾諮詢活動，往各地區直接收集公眾的意見。有關的活動安排已詳列於工作進度報告內；以及

  - 待第二階段公眾參與活動完結後，該署會一併考慮委員會與其他收集到的意見，以制定最可取的方案，並在第三階段公眾參與活動內公布。

- 主席、曾健成、趙承基、劉興達、黎志強及黃建彬等6位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 有委員建議在海濱長廊設置分隔式的釣魚區，以免釣魚活動影響行人；

  - 有委員反映杏花邨業主就開放其海濱長廊予公眾使用有以下意見：

    - 杏花邨業主委員會於2010年5月18日召開特別會議，就「港島東海旁研究」的建議方案進行討論。當日有逾400位業主出席會議，大部分出席的業主均反對開放上述地帶予公眾使用；

    - 杏花邨業主委員會另曾向全屋苑6,504戶發出問卷調查並收回1,523份問卷，佔業戶總數百分之二十三，其中有百分之十二贊成開放上述海濱長廊，百分之八十四則持反對意見，後者佔業戶總數百分之二十；

    - 杏花邨管理處將會於短期內把該屋苑居民的詳細意見及相關資料送交規劃署考慮；以及

  - 多位委員促請當局採取「先易後難」的方式，首先開展可行的計劃，例如海裕街臨時海濱長廊。多位委員重申東區區議會期望當局在繼續與有關私人持份者商討開放其土地作為海濱長廊的同時，可首先開放煤氣檢管站以南的2米闊土地連接海裕街及鰂魚涌公園，以便早日讓巿民享用一條貫通的海濱長廊。他們亦請部門匯報上述計劃的工作進度，以及向委員會提供沒有爭議性並可行的計劃的資料。另有委員要求部門於下一次有關工作小組的會議上提供海裕街臨時海濱長廊的施工時間表。

- 規劃署及土木工程拓展署代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

規劃署

  - 該署備悉有關設置分隔式釣魚區及杏花邨居民的意見，並會把該些意見交予規劃顧問研究詳細考慮。此外，在實行任何方案前，該署均會審慎考慮受到計劃影響的居民的意見；

土木工程拓展署

  - 海裕街臨時海濱長廊計劃一直在委員會轄下「關注東區海濱發展工作小組」匯報及跟進，發展局與有關政府部門亦在4月26日舉行的工作小組會議上報告該計劃的工作進度，並向工作小組闡釋有關地盤、東區過海隧道通風口和煤氣檢管站有關的技術問題。除備悉工作小組的意見之外，發展局亦接納利用煤氣檢管站以南的2米闊土地作為海濱長廊通道及儘快開展工程的要求；

  - 當局於會後一直積極與新香港隧道有限公司及香港中華煤氣有限公司商討。前者的回應正面。經實地視察後，儘管或可與後者達成共識，但當局尚需解決技術上及法律上的問題。發展局會繼續爭取興建一條連貫性的海濱長廊。倘若最終未能與煤氣公司達成共識，政府會考慮工作小組的建議方案；以及

  - 他們將會繼續在工作小組匯報該計劃的進展。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題，並請有關部門於下次工作小組會議提供工程的時間表及詳細資料。 |
| --- | --- |

- 耀東邨耀輝樓至耀興道加設升降機塔

- 主席歡迎房屋署高級房屋事務經理/港島黃悅忠先生以及房屋署屋宇保養測量師(港島東)嚴家豪先生出席會議。

- 許嘉灝委員查詢題述工程的進度及困難之處。

- 房屋署代表就委員的提問作出回應，內容摘錄如下︰

  - 顧問公司已安排在有關斜坡進行勘察和探土工程，預計於本年7月內完成；

  - 是項勘察和探土工程所收集到的數據和資料，將會用於加設升降機塔的詳細設計方案，包括斜坡改造、鞏固及地基設計等工程；以及

  - 該署會繼續定期向委員會匯報工程的進度。

| 各出席者 | - 委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 動議：反對田灣混凝土廠搬遷柴灣工業區

有關田灣混凝土廠遷往柴灣區工廠大廈

強烈反對混凝土廠在柴灣設廠

要求政策局說明在柴灣運作的混凝土廠是否符合法例的規定

- 由於是項議題與文件第29/10號均涉及製造混凝土的事宜，主席建議而委員同意一併討論。

- 主席歡迎發展局助理秘書長(工務政策)4郭榮昌先生、規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生、環境保護署(以下簡稱環保署)高級環境保護主任(區域南)2楊慕文先生、屋宇署屋宇測量師何敏明女士以及地政處高級產業測量師/港島東(3)梁平珍女士出席會議。古桂耀委員介紹文件第29/10號。

- 發展局及環保署代表就文件第29/10號作出回應，內容摘錄如下：

發展局

  - 現時供應工務工程地盤所需的混凝土的方法，可由已設立的混凝土廠取得供應或由承建商在地盤現場自行生產。工務政策不反對在地盤現場生產混凝土。個別部門可因應工程所需，考慮其地盤的需求、地理環境、面積、工程佈局及流程等技術因素，決定會否在工程合約內，納入地盤現場生產混凝土及訂定相關必須遵守的條款和事項。承建商在投標時亦可在考慮地盤的實際情況、工程的流程進度及其他限制後，決定其最具效益的混凝土供應方法；

  - 硬性規定地盤現場生產混凝土，除了在上述技術層面上未必可行外，亦有可能為工程推展、造價和成本效益等方面帶來負面的影響，故非可行的方法；以及

環保署

  - 生產混凝土的工序無論在廠房或在地盤現場進行，均受到《空氣污染管制條例》管制。

- 古桂耀、陳添勝、趙承基、趙資強、黃健興、曾健成、陳啟遠、黎志強、鍾樹根、呂志文及邵家輝等11位委員就是項議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 邵家輝委員申報他從事建築材料供應行業；

  - 有委員表示位於柴灣的違規混凝土廠仍然繼續運作，他促請部門詳細解釋是否已暫停執行清拆僭建物的命令及理據；

  - 多位委員表示是項議題已跟進一年，現時有關條例明顯存有灰色地帶及漏洞，以致政府未能即時禁止該違規混凝土廠的運作。他們不滿有關政策局及部門未有積極修改法例，堵塞法律漏洞，以致有關混凝土廠在未取得規劃許可的情況下繼續經營。柴灣區人口密集，現時每天均有數十輛混凝土車經東區走廊往返柴灣區，對該區的交通及環境均帶來負面影響，他們建議邀請財政司、政務司及律政司出席會議共同討論如何修改法例，以解決上述問題；

  - 有委員反映每晚均有約20輛混凝土車停泊在杏花邨附近的臨時停車場，深受區內巿民反對。他不滿有關部門一直以東區走廊近杏花邨段的橋樑承托力有限作為拒絕在上址增加隔音屏障的理據，但卻未有考慮上述大型車輛對東區走廊承托力的影響，繼而規管有關混凝土廠的運作；

  - 多位委員認為，題述問題未能徹底解決源自現時政治體制的限制，有委員指立法會議員沒有賦予提案的權利，故透過在區議會提交文件，促請政府修改法例。另有委員表示當局應諮詢有關的功能組別代表；

  - 有委員認為政府部門在聘請清潔及保安公司前一向會詢問區議員對該公司的評分，故當局亦應因應議員的意見及混凝土廠對柴灣區環境的負面影響，停止聘用該廠作為混凝土的供應商，並有多位委員建議政府透過行政安排，限制工務工程不准使用柴灣混凝土廠生產的混凝土；

  - 有委員表示上述議題亦涉及土地規劃的事宜，故建議邀請發展局規劃地政科派員出席委員會會議共同討論上述議題；

  - 有委員表示立法需時，故建議當局先在政策層面採取措施，他促請當局透過電子媒介，宣傳設立混凝土廠必須遵守的規則及相關指引；

  - 多位委員要求，在可行的情況下，當局必須即時申請禁制令，禁制上述混凝土廠在聆訊完畢前繼續運作；

  - 多位委員表示混凝土廠的運作對區內環境造成污染，影響巿民健康，以及加重區內道路擠塞的情況。他們指責發展局似乎站在發展商的角度，只考慮成本效益的問題，並促請當局以民為本，落實在工程地盤生產混凝土；

  - 但另有委員表示如果發展局的回應是以工務工程的角度討論成本效益，可以理解。一般而言，工務工程混凝土的使用量遠低於住宅發展的工程，地盤的面積亦十分有限，生產混凝土另須向環保署申請牌照，審批需時，故在該些工程地盤設立混凝土廠不符合經濟效益。此外，工務工程的合約規定，工程的混凝土不能供其他工程使用，同時承建商必須另覓一間後備混凝土供應商。他認為當局應放寬合約條款，容許不同工程使用同一混凝土，及在工程密集的地方設立區域性的混凝土廠，向鄰近的工程地盤提供混凝土，較為合適；

  - 多位委員表示大型工程如中環灣仔繞道及沙田至中環綫（以下簡稱沙中綫）工程龐大，地盤面積應有足夠空間設立混凝土廠。此外，前者工程包括必須拆卸部分東區走廊路段，如工程使用柴灣混凝土廠的產品，將引致嚴重交通擠塞的情況，故建議當局如未能在地盤現場生產混凝土，必須以水路運送混凝土；

  - 多位委員表示區議員在代議政制的機制下，有責任維護各自選區的交通及環境衞生的情況，協助當局解決地區事務，故當局應正面回應議員反映的民意；

  - 多位委員表示在地盤現場生產混凝土對有工程正在進行的區域的空氣質素影響輕微，同時可紓緩混凝土車往返柴灣造成的交通問題，故支持文件第29/10號；

  - 有委員表示改善東區環境及減少對巿民健康的影響為文件第29/10號的原意，他提醒在現場生產混凝土亦牽涉混和沙、英泥及石粒，故對環境污染的情況並沒有消除。此外，在現場生產混凝土需以人手進行，成本遠高於現時以機械生產的模式，長遠而言，將削弱香港的競爭力；

  - 多位委員以早年工程地盤一般以混凝土拌合器或混凝土泵車在現場生產混凝土為例，指出在現場生產混凝土是可行的；

  - 有委員憂慮上述所提及的大型工程開展後，如未能解決柴灣混凝土廠的問題，估計柴灣區的車輛流量將上升10倍，嚴重影響該區的交通及環境，他促請當局為區內巿民健康着想，從速解決問題；

  - 多位委員不滿運輸署未能就是項議題提供資料；以及

  - 委員有以下提問：

    - 為何發展局未有就是項跟進事項提供工作進度報告？

    - 誰是柴灣混凝土廠的客戶？該廠混凝土是否有用於政府工務工程？

    - 發展局就文件第29/10號的回應是從何角度出發？

- 發展局、規劃署、環保署、屋宇署、地政處及運輸署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

發展局

  - 屋宇署已確認柴灣混凝土廠內建有僭建物，並已根據相關條例採取執法行動；

  - 政府有部分工務工程的混凝土是由柴灣混凝土廠提供，但由於承建商與供應商訂立的混凝土供應合約，政府沒有詳細資料，不宜草率地干預他們已簽定的合約；

  - 該局澄清從未要求混凝土供應商由田灣搬至柴灣；

  - 該局認同分區設立混凝土廠的理念除可提供穩定混凝土的供應外，亦有助減低混凝土廠對全港的交通及環境影響。所以，因應未來很多大型工程將在港島南面及西面開展，政府爭取在田灣重新設立混凝土廠，應付該些大型建設對混凝土的需求。政府已於2009年12月底為田灣混凝土廠重新招標，營運者並於今年3月中正式接收有關地盤，如一切順利，該廠將於今年年底正式投產；

  - 香港為經濟自由社會，可讓最靈活及最具成本效益的方式推行工程。現時由混凝土供應商集中處理混凝土供應，在控制品質及成本方面，甚具效益。如透過立法硬性規定混凝土生產的地方，整體社會將須付出額外成本。根據現行機制，混凝土廠的設立，有關廠房必須符合各部門的相關要求，以確保不會對區內的交通及環境造成不良影響；

  - 工務政策並不反對現場生產混凝土，工程設計者及承建商享有自主權，可因應每項工程的實際情況決定是否在現場生產混凝土。由於發展局並非沙田至中環綫工程的政策局，故不宜就該工程的混凝土安排作出評論；

規劃署

  - 本港所有發展均須符合規劃、建築物及土地方面的政策與法規。在巿區，政府主要通過《建築物條例》、土地契約及相關牌照的要求管制土地用途及發展。儘管這個制度並非十全十美，但素來有效發揮具體的管制作用。就柴灣混凝土廠的個案，屋宇署一直根據《建築物條例》積極跟進是項議題，採取執法行動；

環保署

  - 在柴灣的混凝土廠一直受《空氣污染管制條例》及《噪音管制條例》監管。該署亦多次往該廠巡察，期間沒有發現違反上述條例的事項；

  - 生產混凝土受到《空氣污染管制條例》監管，營運者必須申領指明工序牌照。一般而言，視乎申請的複雜性及資料是否完備，審批期由2個月至逾一年不等；

  - 該署在東區設有空氣質素監測站，監察區內的整體空氣質素。根據記錄，除受到沙塵暴的影響，以致全港空氣質素超出標準外，東區的空氣質素一向合乎標準；

屋宇署

  - 由於柴灣混凝土廠清拆僭建物的個案已排期在今年12月初進行全面聆訊，故該署未能執行相關的命令，需待聆訊結果。如有關營運者上訴個案失敗，該署會執行命令上的要求，清拆有關的違建物。然而，有關營運者有權對上訴審裁小組的裁決申請司法覆核；

地政處

  - 該處早前已就該廠是否違反土地契約條款諮詢法律意見，法律意見表示該廠現時的運作並沒有違反其土地契約；以及

運輸署

  - 現時並沒有混凝土廠對柴灣區交通影響的數據。一般而言，增加40架車輛流量對該區交通的影響並不顯著。

| 發展局 屋宇署 秘書處 運輸署 | - 經討論後，委員會達成以下共識： - 促請發展局研究工務工程的合約條款可否中止由柴灣混凝土廠供應物料的合約，並於下一次委員會會議匯報進展； - 促請屋宇署諮詢法律意見，申請臨時禁制令飭令上述混凝土廠停止運作； - 邀請發展局規劃地政科派員出席委員會會議； - 請運輸署於下次委員會提供有關的交通資料；以及 - 將文件第29/10號列入上述跟進事項，一併繼續跟進。 |
| --- | --- |

- 此外，古桂耀委員提出以下動議：

“規劃、工程及房屋委員會強烈要求沙中線工程及所有工程，需要的混凝土必須在其工程用地生產。”

動議得到曾健成及梁兆新委員和議。

- 趙資強委員提出以下修訂動議：

“強烈要求沙中線及其他所有工程，如有妨礙該區交通，必須在其施工地盤生產混凝土。”

動議得到趙承基委員和議。

- 呂志文委員提出以下的再修訂動議：

“強烈要求所有大型地盤必須在施工地盤自行生產混凝土。”

動議得到黎志強委員和議。

- 委員就以上動議及修訂動議作出表決。呂志文委員的再修訂動議在11票支持、12票反對及6票棄權下，不獲得通過。趙資強委員的修訂動議在23票支持，無人反對及4票棄權下，獲得委員會通過。由於趙委員的修訂動議已經獲得通過，委員毋須就古桂耀委員的原動議作出表決。

| 各出席部門 | - 主席請有關部門備悉上述動議。 |
| --- | --- |

（會後備註：秘書處已於2010年6月29日把動議送交有關政策局及部門。）

- 要求加設寶馬山區自動扶手電梯

興建上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統建議評審結果

| 各出席者 | - 主席歡迎運輸署工程師/東區2馬志雄先生出席會議。委員備悉是項議題的工作進度報告，並同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 強烈要求盡快在東區法院旁興建圖書館

- 主席歡迎社會福利署（以下簡稱社署）東區及灣仔區策劃及統籌主任2關婉蘭女士以及規劃署高級城市規劃師/港島(2)葉子季先生出席會議。

- 主席及副主席就是項議題作出以下提問，內容摘錄如下：

  - 社署設施的規劃有何進展？

  - 當局何時可取得撥款展開工程？

- 社署代表就委員的提問作出回應，內容摘錄如下︰

  - 該署已將所需設施的資料交予康樂及文化事務署（以下簡稱康文署），康文署已把工程界定書分別提交相關政策局等待審批；以及

  - 康文署是此項計劃的主導部門，將會跟進計劃日後申請撥款的進展。

| 各出席者 | - 委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 要求在樂翠台第二座旁加裝扶手電梯

- 主席歡迎運輸署工程師/東區2馬志雄先生出席會議。

- 曾健成、古桂耀及呂志文等3位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 多位委員均表示上址缺乏交通配套。有委員認為運輸署集中資源在中產區域，對基層區域例如柴灣區支援不足，對柴灣中的對外交通缺乏完善的配套，令到該區居民需長途跋涉往返公共巴士站。如題述建議得以落實，扶手電梯的使用量必會較現時樓梯的使用量倍增。有委員反映，翠台缺乏對外交通工具，只有一輛往返東區醫院的小巴。如該署未能落實有關建議，多位委員促請部門為柴灣中制定對外交通的改善措施，作為治本的方法；

  - 有委員詢問運輸署考慮興建扶手電梯的人流標準；以及

  - 有委員表示上址現時的樓梯較陡斜及狹窄，曾導致巿民受傷，希望運輸署以統一標準衡量興建扶手電梯的需要。

- 運輸署代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

  - 該署已就興建上坡地區自動扶梯連接系統和升降機訂立評審制度，有關評審準則亦已在立法會通過。寶馬山扶手電梯的工程亦是以該評審制度進行。儘管題述建議將在下一輪的評審中進行，根據初步評估，該署對題述建議的評審結果並不樂觀，故委員不宜寄予厚望；以及

  - 該署同意改善該區的公共交通配套設施或更能切實地解決問題。該署將按此方向積極跟進。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。主席請文件發起人就改善公共交通設施的事宜向有關委員會遞交文件討論。 |
| --- | --- |

- 就固定電力裝置的定期檢查及測試，為現已落成的公共屋邨加裝後備發電設施的進展報告

| 各出席者 | - 主席表示上述跟進事項每半年跟進一次，下次將於2010年9月16日舉行的委員會會議上跟進。 |
| --- | --- |

- 促請於小西灣道(近藍灣半島與富欣花園)行人天橋增設升降機

- 主席歡迎運輸署工程師/東區2馬志雄先生出席會議。

- 主席、黃健興、勞鍱珍、曾健成、古桂耀、梁淑楨、龔栢祥及曾向群等8位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 梁淑楨委員申報曾使用題述設施；

  - 多位委員重申，實地視察所見及巿民投訴均指上述行人天橋的斜坡台未能切實符合輪椅使用人士的需要，除電動輪椅可勉強使用外，其他人士在使用時均有困難。他們表示是項建議旨在協助政府改善社區設施，冀運輸署可重新考慮接納上述建議，回應巿民的訴求；

  - 多位委員建議委員會去信平等機會委員會（以下簡稱平機會），反映問題，並由平機會譴責有關部門；

  - 有委員促請部門進行民意調查或親身使用有關斜坡台，以了解有關設施的問題，並採取相應措施改善問題；

  - 有委員再次要求部門倣效鰂魚涌公園內的行人天橋，該天橋同時兼備斜坡台及升降機的設計；

  - 多位委員表示如部門未能在上址安裝升降機，建議在交通流量有限的富欣道開設行人過路處，為所有人士提供一條便捷的通道往返藍灣半島交通交匯處；

  - 有委員認為平機會只接受個人投訴，故不宜由委員會去信；

  - 有委員表示，優化工程一般輪候時間較長，希望部門把題述工程列入改善工程之列，以縮短工程輪候時間；以及

  - 有委員詢問部門是否因為缺乏資源，故未能接納有關建議。

| 運輸署 | - 運輸署代表備悉委員會的意見，並將在下一次委員會會議報告在富欣道加設行人過路處的可行性。 |
| --- | --- |

| 各出席者 | - 委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 促請維修及美化北角碼頭海濱上蓋

- 主席歡迎建築署物業事務經理/北角及銅鑼灣唐家強先生以及祥興建造有限公司項目經理梁浩文先生出席會議。

- 羅榮焜、杜本文、曾健成、周潔冰、郭偉强、曾向群及趙資強等7位委員就是項議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 多位委員對上址的綠化表示關注，內容摘錄如下：

    - 多位委員要求部門詳細解釋在北角碼頭海濱上蓋進行綠化可行性極低的原因及考慮因素；

    - 有委員詢問可否在有關海濱上蓋栽種攀藤植物；

    - 有委員表示部門似乎傾向在柱與柱之間的高位種植植物，但對部門表示該計劃需待上蓋大型翻新完成再作討論的建議有所保留，並認為部門應在翻新工程時預留種植所需的位置及相應的設施；

    - 有委員表示現時有關上蓋的天面排水功能或影響植物的健康成長，故認為在天面進行綠化並非必要；

  - 多位委員認為部門在進行工程時宜謹慎考慮各項細節。他們表示柱腳採用麻石質料，未能杜絕犬隻便溺引致的環境衞生問題，建議在柱腳加設接駁出海的排水渠，以便把犬隻糞便沖走，改善上址的環境衞生；

  - 有委員表示上址鄰近海邊，不宜採用較易受海水氣味侵蝕的金屬用料；

  - 多位委員表示上址鄰近海邊，陽光充足，宜加設太陽能設施，包括太陽能儲電裝置，為上蓋的照明系統提供電力；以及

  - 多位委員對政府產業署在上址的維修及管理責任表示關注，內容摘錄如下：

    - 有委員詢問有關改善工程是否與該署批出的租約條款有所抵觸？承租者是否需保養及維修公用設施？

    - 有委員請建築署與政府產業署釐清，上址如再需作出改善，由哪個部門負責。

- 建築署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

  - 一般而言，在落實綠化方案前，必須確認保養單位及因應該單位的具體意見作出設計。由於未有單位確認接收上址的綠化，故該署建議在完成翻新工程後再作討論；

| 建築署、政府產業署 | - 該署將與政府產業署商討有關設施翻新後的維修保養責任； |
| --- | --- |

  - 由於柱腳下有大量公共設施，故不宜在該處開設排水渠；

| 建築署 | - 路政署於去年已委托機電工程署把上址的照明燈更換為環保節能燈具，如再換為太陽能燈有浪費公帑之嫌。此外，該署將與有關部門商討接駁太陽能儲電板及上述節能燈的可行性。然而，現時的工程預算並未包括上述項目；以及 |
| --- | --- |

  - 該署希望委員會支持該署的工程建議。

| 政府產業署 各出席者 | - 經討論後，委員會達成以下共識： - 支持建築署的工程建議； - 要求政府產業署出席下一次委員會會議就上址的維修及保養作詳細解釋；以及 - 同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 要求在太安街以北加建地鐵站出口

- 主席歡迎運輸署工程師/東區2馬志雄先生出席會議。

- 主席、羅榮焜、黃建彬、曾健成及古桂耀等5位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 多位委員表示東區區議會轄下委員會包括本委員會及交通及運輸事務委員會一直就巿民的訴求，與香港鐵路有限公司（以下簡稱港鐵）跟進在東區，包括西灣河、炮台山、鰂魚涌及天后等地區增設港鐵站出入口及傷建設施的事宜，惟港鐵多次以公務為由，未有派員出席有關會議，以致未能有效地就有關事宜進行討論。他們認為此舉漠視東區區議會，對此表示不滿，並促請港鐵務必委派合適的人員，例如專業的工程人員出席東區區議會日後的會議，共同討論與港鐵有關的議題。多位委員並建議委員會去信港鐵主席表達上述意見及擱置討論文件第28/10號，以抗議港鐵未有派員出席是項議題；以及

  - 有委員表示在收集東區法院大樓旁興建圖書館規劃的意見時，區外及區內的巿民均要求在太安街以北，法院大樓附近增設港鐵站出入口，反映巿民十分關注題述建議。此外，太安街以北的發展日趨成熟，人口大幅增加，現時西灣河港鐵站的設計未能切合需求，冀港鐵可重新考慮上述建議，並促請運輸署在政策層面作出相應的配合，協助落實有關建議。

- 運輸署代表備悉委員的意見，並表示如有需要，該署樂意在交通方面配合港鐵的工作。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會通過致函港鐵主席表達委員的意見，並同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已於2010年7月8日致函港鐵主席反映委員的意見。）

- 活化筲箕灣街市

筲箕灣街市的規劃檢討

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生、食物環境衞生署（以下簡稱食環署）參事(策劃)1沈南龍先生、衞生總督察(東區)2岑兆衍先生以及高級衞生督察(街市管理)東區吳國倫先生出席會議。

- 食環署代表就是項議題報告最新的工作進度報告，內容摘錄如下：

  - 該署已就街巿外牆改裝玻璃幕牆及加設升降機的建議向建築署查詢技術上的可行性。根據建築署的初步評估，玻璃幕牆會妨礙街巿的空氣流通，建議考慮其他符合成本效益的方案，例如以外牆磚或鋁質板面美化外牆；

  - 建築署正探討加設升降機的可行性；以及

  - 食環署已將位於街巿大樓天台的空置員工宿舍轉介政府產業署，以便通知各政策局及部門考慮有關空間的其他用途。該署亦計劃將街巿二樓的空置辦公室及儲物室轉介政府產業署進行傳閱程序。

- 杜本文及勞鍱珍等2位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下：

  - 多位委員讚揚食環署及規劃署積極跟進是項議題，與業界商討問題；

  - 多位委員不滿康文署未有回應把街巿內空置的空間改為閱讀室或自修室的訴求，冀該署於下次委員會會議作出回應；

  - 有委員表示政府產業署的書面回覆釐清上述街巿的業主身分，他請作為業主的食環署積極活化上述建築物，發揮產業應有的用途；以及

  - 多位委員表示上述街巿缺乏人流，以致商販的零售業務舉步維艱，如食環署未能吸引人流，同時因上址攤檔未有經營零售業務而終止租約，令上址空置，有違委員會的意願。他們要求署方採取有效措施及活化上址，吸引人流，為租戶提供誘因，改善上址的情況。

- 規劃署及食環署代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

規劃署

  - 該署一向對題述建議持開放態度，並支持儘量充分使用上址空間。他建議委員會考慮以「先易後難」的方式進行活化，先採取措施提高上址人流，例如改變二樓空置空間的用途為熟食中心，吸引人流，為租戶提供誘因主動改善其經營情況；

食環署

  - 以灣仔街市及登籠洲街巿為例，該署須就空置樓層通知政府產業署傳閱予各政策局及部門以確定合適部門使用有關空間作其他用途。有關更改用途落實前均經過諮詢有關區議會及民政事務處的程序。如筲箕灣街市大樓空置樓層落實新的用途，有關空置空間可更有效地使用，將有助增加人流；以及

  - 該署在上一次委員會後曾兩次召開會議，會見上址租戶，提醒他們必須根據租約條款進行零售業務，不可無故暫停業務。該署並已向違規的商戶發出逾40封警告信，該署會繼續跟進，如商戶未有改善，最終或會終止租約。

| 食環署 食環署 康文署 各出席者 | - 經討論後，委員會達成以下共識： - 請食環署在保留原有行業的情況下活化上址，吸引人流； - 請食環署把二樓及天台的空置單位交予康文署作其他用途； - 請康文署出席下一次委員會並就規劃上述空置空間作其他用途作出回應；以及 - 委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 關注西灣臺1-10號重建的影響

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(2)葉子季先生、運輸署工程師/東區2馬志雄先生以及地政處高級產業測量師/港島東(3)梁平珍女士出席會議。

- 梁兆新及趙家賢等2位委員就是項議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 多位委員對在上址設置迴旋處予公眾使用的事宜表示關注，內容摘錄如下：

    - 有委員表示逸意居業主委員會希望除大型車輛外亦容許其他車輛使用，方便附近居民。特別希望放寬予校巴使用，讓學童可在就近住所的位置上落車輛；

    - 有委員以太古城為例，認為一旦在進出迴旋處施加限制，將剝奪其他居民使用的權利；

    - 有委員表示逸意居業主委員會希望有關迴旋處可24小時開放使用；如其他車輛需使用該迴旋處掉頭時需另行申請，將為居民帶來不便，冀有關部門可尊重有關業主委員會的訴求；

    - 有委員詢問只容許大型車輛使用該迴旋處的原因；

  - 有委員詢問部門可否提供有關的交通影響評估報告予逸意居業主委員會參閱；

  - 有委員詢問可進入上述迴旋處的車輛種類及時間；以及

  - 有委員表示需再就現時部門與上址發展商取得的方案諮詢有關業主委員會。

- 地政處及運輸署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

地政處

  - 該處已將委員會及逸意居業主委員會的意見呈交於6月11日舉行的地區地政會議進行審議。該會議原則上通過於日後修訂的契約中，加入於該地段內設置迴旋處予公眾使用的條款，而有關迴旋處日後運作等細節則由運輸署決定；

  - 該署已轉交並要求運輸署對其後收到有關迴旋處的意見作考慮；以及

運輸署

  - 逸意居已入伙多年，除大型車輛外，其他車輛掉頭的情況大致暢順。該署因應大型車輛掉頭困難的問題，把握上址的發展的契機，與私人發展商商討，並得到該發展商同意開放其私人地段，容許其他車輛進入掉頭。為同時保障未來上址的業主，發展商同意以下方案：

| 開放時間： | 早上7時至晚上7時，星期日及公眾假期除外 |
| --- | --- |
| 可使用的車輛： | 大型車輛（不限種類，包括大型校車） |

該署認為上述方案可滿足大部分大型車輛運作的需要，是平衡各方的方案。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 要求房屋署於東區屋邨加設太陽能發電系統

| 各出席者 | - 主席表示隔半年跟進此事項，這項議題將於2010年11月18日舉行的會議上跟進。 |
| --- | --- |

IV.	「淨化海港計劃」第二期甲污水輸送系統－建造污水輸送系統的工程進展

(規劃、工程及房屋委員會文件第27/10號)

- 主席歡迎渠務署淨化海港計劃部高級工程師劉志強先生、工程師關志達先生、AECOM駐地盤總工程師馮業興先生以及駐地盤高級工程師陳偉昭先生出席會議。渠務署代表介紹文件第27/10號。

- 主席、杜本文、趙資強、周潔冰、趙家賢及勞鍱珍等6位委員就是項議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 陳啓遠委員申報AECOM是他的僱主；

  - 委員有以下提問：

    - 為何以鑽爆方法挖掘隧道而不使用更新式的隧道鑽挖機技術？

    - 爆破工程產生的氣壓及震動預計有甚麼影響？

    - 污水輸送隧道直徑有多闊？部門有沒有相關的經驗及信心完成工程？

    - 在海底深處興建隧道，會否有滲漏的問題？

    - 工程車輛如使用渣華道及電照街出入，會對路面交通造成壓力，故為何不使用水路運載工程車輛？

    - 在工地附近設置監察站的位置根據甚麼原則訂定？

    - 工程晚間在何時施工？是在深層還是在路面施工？會否對附近居民造成噪音滋擾？

  - 有委員欣悉儘管是項工程計劃龐大，部門卻能採取多項措施，減低工程對環境及交通的影響；

  - 有委員對部門以動畫方式介紹工程表示欣賞，認為有助他們了解工程內容；以及

  - 有委員表示部門在諮詢初級污水處理廠時曾承諾會加強綠化，但依他實地視察所見，植物稀疏，希望部門可兌現承諾加強綠化及改善上址的植物保養工作。

- 渠務署及AECOM代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

渠務署

  - 該署曾在淨化海港工程第一期工程使用隧道鑽挖機，但結果顯示該技術較難有效控制地下水滲入。經詳細研究及根據施工地點的地理環境，該署最終決定採用以鑽爆方式進行。採取是項技術，工程人員在隧道鑽爆前，會進行預灌漿工序，在確保沒有過度滲漏的情況下方會進行鑽爆。故是項技術可使工程穩定地進行及減少工程對附近建築物的影響；

  - 現時地盤有專業人士及承建商監管地盤的樹木。除此之外，該署亦另聘有顧問公司規劃初級污水處理廠的整體綠化改善工程。他們相信工程竣工時，綠化設施會有所加強，而樹木數量將會不少於原來的數量；

AECOM

  - 該公司對隧道鑽挖機及鑽爆方法均有經驗，後者效果穩定並有助控制工程施工進度；

  - 一般而言，在挖掘豎井的爆破工程，每天會進行一次爆破。於挖掘隧道時，會在中午及黃昏時分進行爆破。然而確實的爆破時間取決於工程進度及配合炸藥每天由九龍爆炸品倉庫送抵工程地盤的時間；

  - 在工程設計階段已就爆破引起的氣壓變動及震動根據土木工程拓展署礦務部既定的方程式及保守的系數進行估算，結果顯示，如使用最大的炸藥量，影響的範圍大概為132米，即在該距離外所感覺到的震動輕微，猶如車輛經過的效果。深層隧道距離地面約150至160米，故震動效果不會到達地面。根據以住經驗，估算用的系數一般較為保守。當開始進行爆破時，他們會檢核及測量正式的系數，相信震動的效果會較估算為低，影響範圍將會更小。儘管如此，他們沿着隧道線設置多個震動監察站，監測爆破時的震動效果。這些監察站的位置會根據工程進度及施工範圍而制定。另外亦會就附近建築物的種類制定不同的震動準則，一般建築物的震動限制為25毫米/秒，較舊的樓宇為15毫米/秒，至於古蹟則為5毫米/秒。監察沉降方面，會在400米監察範圍內設置監察站。；

  - 施工期間會爆破一條約為直徑5米的隧道，稍後會在內裏興建2條直徑約為1.5米橢圓形的污水隧道，此為較大型的污水隧道；

  - 在第一期工程，有一段很短的隧道亦採用鑽爆方式進行。儘管是項工程為本港首次完全使用鑽爆技術興建深層隧道，該技術在歐洲已大量應用。因應技術的要求，他們已聘請北歐具有關經驗的專家來港協助施工；

  - 如使用水路作運輸用途，除可能對附近的北角碼頭造成干擾外，由於需要運送的泥石數量有限，水路運輸非具經濟效益的選擇。此外，工程地盤出入口鄰近東區走廊出入路，工程已施工約9個月，期間每小時只有約10架次的工程車輛出入地盤，陸路運輸對北角區現有的交通沒有造成負面影響。將來工程每小時只有約6至7架次的車輛，故不會對區內交通造成負擔；以及

  - 預計挖掘隧道時會24小時工作，為免對附近居民造成滋擾，他們將會在施工豎井口位置興建隔音罩，並測試隔音效果，證明工程聲量符合《噪音管制條例》的要求，取得環保署批出的建築噪音許可證，方可在限制時段施工。

| 渠務署及AECOM | - 主席多謝渠務署及AECOM代表出席是日會議，並請他們備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

V.	銅鑼灣避風塘內沙田至中環綫保護工程

(規劃、工程及房屋委員會文件第28/10號)

- 由於是項議程的討論範圍涉及大型公共交通工程的事宜，經有關委員會主席同意，委員會將與交通及運輸事務委員會聯席討論是項議題。

- 主席歡迎路政署鐵路拓展處總工程師梁達輝先生、港鐵高級統籌工程師易鳴瑞先生、一級統籌工程師胡嘉麟先生以及公共關係經理-項目及物業李葆華女士出席會議。路政署及港鐵代表介紹文件第28/10號及刊憲安排。

- 主席、羅榮焜、杜本文、周潔冰、黃建彬、許嘉灝、林翠蓮、鄭志成、趙家賢、梁國鴻、呂志文、趙資強及勞鍱珍等13位委員就是項議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 委員普遍不滿港鐵多次未有派員出席東區區議會轄下委員會會議，與委員共同就與港鐵有關的事項進行討論，促請他們檢討派員出席區議會的機制，並有多位委員要求押後討論題述文件，待港鐵就區議會的跟進事項作出確切的回覆及提供更多資料再進行討論，另有多位委員認為當局未有提供挖深海床的資料、銅鑼灣避風塘持份者的意見及工程對他們的影響程度的資料，不宜繼續討論是項議題。但另有多位委員認為不宜把事情混為一談，出席是項議題的港鐵代表並非其他跟進事項的負責人員，而且題述工程及中環灣仔繞道為區內重要的工程，不應拖延，故應繼續討論。經討論後，主席表示並未有委員在會議開始時就議程發表意見，議程已獲批准，故請委員就是項議題發表意見；

  - 多位委員希望港鐵就以下事項作出回應：

    - 有委員表示一直要求在重建維多利亞公園游泳池工程時一併加建港鐵站出入口，以節省時間及費用，冀港鐵可作出正面回應；

    - 有委員表示2年以來曾多番要求，但港鐵一直拒絕派員往模範邨實地視察；

  - 多位委員表示題述文件就是項工程提出會影響避風塘西南角的一些泊位，在避風塘東南角敬記船廠的位置挖泥疏浚，這些建議並未在早前的委員會會議上報告。此外，交通及運輸事務委員會早前曾通過動議，要求當局必須得到避風塘使用者的同意，方可進行工程。在委員會未有清晰的資料及知悉避風塘持份者的意見前，委員會不宜就是否支持是項工程作出決議；

  - 有委員表示議題第VIII項主要討論港鐵在未諮詢區議會的情況下放棄加建港鐵炮台山站出入口，他要求押後討論是份文件至下次委員會會議，並促請港鐵務必派員出席共同討論。他對港鐵在希望取得區議會支持時，派出多位高層人士出席會議，但對委員提出的議題卻以公務繁忙為由，不肯出席委員會會議表示不滿；

  - 有委員表示中環灣仔繞道工程經已開展，故沙中綫工程對該工程的影響十分有限，他認為與會者不應把後者對避風塘使用者的安排責任全部放在中環灣仔繞道工程上；

  - 多位委員表示題述工程或對避風塘使用者及敬記船廠附近居民造成影響，敬記船廠亦為廟船上岸的指定地點，他們不滿當局未有進行諮詢，促請當局及港鐵就在避風塘東南角進行挖泥疏浚的新安排諮詢有關持份者的意見，以便議會考慮；

  - 多位委員要求當局及港鐵公司提供更多有關挖泥疏浚建議的資料，包括是否已取得有關牌照，以及淤泥的處理方法等，供議會考慮；

  - 多位委員表示是份文件的多項建議並未在早前的委員會會議中提及，議會需時及更多資料詳細考慮，他建議成立或在有關的工作小組內再詳細討論。但另有委員表示「關注中環灣仔繞道工程工作小組」的職權範圍並未包括討論題述工程，如要修改職權範圍將涉及多重程序及時間，認為在7月16日舉行的交通及運輸事務委員會會議上與本委員會聯席討論，更為適宜。另有委員反對成立新的工作小組；以及

  - 委員有以下提問；

    - 如果把是項議題押後至下一次委員會會議才討論，會否影響工程進度？

    - 當局有沒有就工程新的安排諮詢相關的持份者？

    - 當局將會如何處理挖出的淤泥？

- 路政署及港鐵公司代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

路政署

  - 工程方案並未改變，是日文件介紹的方案為原方案的其中一部分；

  - 由於當局希望儘量避免遷離避風塘內的船隻，故需增加避風塘泊位位置。此建議是在過往數月內，經過設計及諮詢有關人士後得出需在避風塘東南角進行挖泥疏浚的方案；

  - 該署知悉在避風塘東南角有一船廠及該船廠快將結業，因此船廠對是項計劃並非考慮要點，增加避風塘內的泊位方為重要。同時，增加的範圍相對避風塘的整體面積十分有限，只有0.3公頃。此外，他們相信需使用上述泊泣的船隻數量有限，甚至只會在避風塘泊位全滿的情況下才需要使用；

  - 中環灣仔繞道工程將會在避風塘開展工程，同時會進行臨時填海及遷徙逾百艘船隻，以騰出空間進行工程。為免遷離更多的船隻，有關方面建議在避風塘提供額外範圍，供受沙中綫工程影響的船隻停泊，該範圍的面積相對整個避風塘的面積十分有限，受影響的船隻預計或少過十艘。實際船隻泊位安排在現階段尚未落實。中環灣仔繞道工程組將負責有關工程的整體佈局，他們會設立一個海上事務特別小组，有公眾人士及避風塘持份者參與，會就搬遷船隻的詳情作最後定案，最終也許無須使用上述範圍；

  - 該署由2009年7月至今已就題述工程的方案諮詢有關持份者，並樂意出席下一次的交通及運輸事務委員會會議；以及

港鐵

  - 就交通及運輸事務委員會於2009年通過動議反對在避風塘進行沙中綫工程，經考慮後，該公司已於2010年2月以書面回覆上述委員會有關委員，內容摘錄如下：

    - 走綫如經紅磡站以東，會經過國際都會一帶，由於該走線會與上述建築物地基重疊，故該走線並不可行；

    - 如採用尖沙咀以東的走線，必須進行填海，如在路面行走，鐵路將會與紅磡海底隧道通風大樓等建築物的地基重疊；如在地底採用深層鐵路走綫，可避過紅磡海底隧道的地基，但此方案將會令走綫深入地層，影響紅磡站日後的轉乘效率，並須大幅度改建東鐵綫；

    - 如在維多利亞港中央橫跨紅磡海底隧道，或會有部分隧道段需佔用部分航道，並與《保護海港條例》有所抵觸；

    - 如在紅磡海底隧道下橫過，在鑽挖時的壓力將會超越勞工法例的壓力上限，故不宜採用是項高風險的方案；以及

    - 如接駁至港島東，將涉及改建港鐵綫的設施，施工期間將會對港島綫的運作造成極大影響，故不宜採用。

| 各出席者 | - 經討論後，在交通及運輸事務委員會副主席的同意下，委員會通過要求路政署及港鐵公司就題述工程提供更多資料及收集有關持份者對在避風塘東南角進行挖泥疏浚工程的意見，並在交通及運輸事務委員會會議上與本委員會繼續聯席討論是項議題。 |
| --- | --- |

VI.	促請部門解釋現時舊樓清拆重建對附近樓宇結構影響的監管政策

(規劃、工程及房屋委員會文件第30/10號)

- 主席歡迎屋宇署屋宇測量師/B4-1鍾鴻羽先生出席會議。周潔冰委員介紹文件第30/10號。

- 屋宇署代表就文件第30/10號作出回應，內容摘錄如下：

  - 根據《建築物條例》，拆卸工程事前須先獲得建築事務監督的批准。期間，認可人士及結構工程師提交的拆卸工程圖則必須包括工程對鄰近建築物、道路等情況的評估，如拆卸工程對附近建築物可能引致危險，他們亦須提交計劃書予該署審批。如有需要，工程人員會在附近樓宇設立監測點，監測工程對附近建築物的影響；

  - 施工期間，工程必須按拆卸圖進行。該署的地盤監察組會巡查施工的工程的地盤安全及是否按照該署批准的拆卸工程圖則進行。承辦商亦須就施工地盤遞交監工計劃書，並委任適任技術人員在特定期間監察工程，確保工程地盤安全及質量按照批准的圖則進行；

  - 拆卸工程完成後，有關的認可人士及註冊結構工程師須簽署證明工程完成；以及

  - 由此可見，該署的監察系統十分謹慎。巿民如對任何私人建築工程有疑問，可致電「1823電話中心」反映。

- 羅榮焜、周潔冰及趙家賢等3位委員就是項議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 委員有以下提問：

    - 屋宇署似乎把監察的責任下放至認可人士，該署有沒有派人定期巡查施工地盤？是否只依靠認可人士進行監管？

    - 署方如何保障因工程而引致的財物損失或成為危樓的問題；

    - 署方有沒有緊急舉報的方法？

    - 署方會否因應投訴的次數，加強巡查有關地盤？

  - 多位委員認為署方把工程的監督責任推搪予認可人士身上；以及

  - 多位委員要求部門提高透明度，在網上向巿民提供更多包括拆卸程序的技術性資料及工程對鄰近物業影響評估的資訊。；

- 屋宇署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

  - 該署的地盤監察組會巡察施工地盤，檢察地盤安全狀況及工程是否按照批准的圖則進行，並會因應地盤質素釐定巡查的密度；

  - 如巿民認為有建築工程而引致財物損失或成為危樓的問題，有關巿民或可循民事訴訟索償；

(屋宇署會後註釋﹕除審批及地盤監察外，如拆卸工程進行方式可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險，該署可根據《建築物條例》第40條檢控與該工程直接有關的人士。)

| 屋宇署 | - 拆卸期間造成的震盪並沒有客觀可接受的計算方法； |
| --- | --- |

  - 該署已把《建築物拆卸作業守則》上載該署網頁，公眾可往上址下載；

  - 根據《建築物條例》經註冊程序方可成為認可人士及註冊結構工程師，故他們對工程有一定程度的監管責任。但同時，該署亦會根據上述條例監管有關地盤，如發現認可人士有違規事項，會進行相關的聆訊程序及停止工程；以及

  - 該署會因應所有投訴巡查有關地盤。

|  | - 主席多謝屋宇署代表出席是日會議。 |
| --- | --- |

VII.	 促請正視及檢討賓館發牌制度

(規劃、工程及房屋委員會文件第31/10號)

- 主席歡迎民政事務總署牌照事務處高級屋宇測量師(牌照)1何國強先生、署理高級屋宇測量師 (牌照)2李瑞德先生、屋宇測量師鄺民林先生以及屋宇署屋宇測量師/B4-1鍾鴻羽先生出席會議。羅榮焜委員介紹文件第31/10號。

- 民政事務總署及屋宇署代表就文件第31/10號作出回應，內容摘錄如下：

民政事務總署

  - 該署必須依據《旅館業條例》所賦予的權限處理旅館牌照申請。根據條例，旅館業監督只可因應有關旅館由於未能符合條例所訂明的樓宇結構及消防安全等原因而拒絕就有關旅館發出牌照。條例並未賦予旅館業監督任何權限可因應上述條例以外的規定為拒絕旅館牌照申請的原因；

  - 該署在發出旅館牌照時，會提醒持牌人不會因獲根據《旅館業條例》簽發牌照而可獲得豁免遵守任何其他法例或規定；

  - 大廈公契是大廈各業主、物業管理人和發展商所簽訂的私人契約，公契內所載明的責任和權限並不會因旅館牌照的簽發而受到影響；以及

屋宇署

  - 請委員備悉該署的書面回覆。一般而言，如該署證實有關單位有違反《建築物條例》的情況，會採取相應的執法行動。

- 呂志文、杜本文、周潔冰、趙資強、趙家賢、羅榮焜、勞鍱珍、黃建彬及梁國鴻等9位委員就是項議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下：

  - 委員普遍不滿民政事務總署牌照事務處回覆該處未有賦予任何權限，可因應有關條例以外的規定為拒絕旅館牌照申請的原因，故該處在處理有關申請時不會考慮大廈公契的條款及進行地區諮詢。有委員以土地審裁處往往以公契為審理案件的依據為例，闡釋公契的重要性，他們均認為該處不尊重大廈公契的條款；

  - 多位委員表示在多層大廈設置旅館往往導致保安及公共設施保養的問題，為樓宇管理帶來困難，並引致鄰里不和。有委員反映曾有旅館持牌人表示已取得有關牌照，質疑大廈反對其設置旅館的理據，引發紛爭。有委員表示有關政策有違民政事務總署大廈管理協助大廈業主、法團和管理公司調解糾紛的政策；

  - 多位委員表示酒牌、桌球室及遊戲機中心的申請及麻雀館的搬遷，在無法定要求下均進行地區諮詢，他們質疑牌照事務處未有進行諮詢的理據；

  - 多位委員表示在住宅大廈設置的旅館一般均涉及包括加建間隔牆、地台、衞生沐浴設施及排水系統等更改樓宇結構的工程，容易引致污水滲漏、消防及樓宇結構安全的問題。有委員反映曾有個案顯示屋宇署並未就商戶的改動工程採取任何行動。他們促請屋宇署採取有效的執法行動，解決問題；

  - 有委員請屋宇署闡釋《建築物條例》哪一條條文就違例改建工程（即俗稱「劏房」）作出規限，以便委員協助宣傳；

  - 有委員要求牌照事務處加強舉報及投訴的渠道，以便巿民提供無牌賓館的資料；

  - 有委員反映油麻地有為數不少的舊式樓宇例如百民大廈滿佈影子賓館，他表示如部門以喬裝顧客的方式調查無牌賓館，必能在上址證實無牌賓館的存在，他促請署方採取有效的行動杜絕影子賓館；

  - 有委員建議把是項議程列入會議跟進事項，繼續討論；

  - 有委員表示，牌照事務處的回覆顯示法律有漏洞，他促請該處儘快堵塞法律漏洞，根治問題，不要待造成人命傷亡才修改法例；

  - 多位委員反映現時由於自由行發展迅速，對廉價賓館的需求大增，以致有為數不少的持牌賓館在同一幢大廈其他住宅單位開設賓館或以短期租約的方式出租，即所謂的「影子賓館」。他們促請當局檢討有關條例及旅館牌照的發牌制度；

  - 多位委員反映「劏房」往往造成滲漏問題，使食環署及屋宇署成立的聯合辦事處職員疲於奔命，礙於權限，該些職員如未能獲得住戶同意，便無法進入有關單位調查，他們希望屋宇署及民政事務總署可協助解決問題。另有委員反映鰂魚涌區「劏房」的情況嚴重，曾有兩幢相連的大廈內有一高層單位有滲漏的問題影響另一幢大廈某低層的單位，由於涉及不同大廈，聯合辦事處未能發出命令，故認為有關法例不合時宜，促請政府修改法例規管「劏房」的情況；

  - 有委員表示將會向牌照事務處提供一些影子賓館的個案，冀該處可在其承諾的期限內進行調查，並採取相應的檢控行動；以及

  - 有委員表示屋宇署以《建築物條例》的豁免條款推卸責任，並要求該署詳細解釋工程使樓宇結構構件的荷載超越其原來的承載能力的定義；

  - 有委員表示有效打擊無牌／影子賓館有賴居民及大廈法團提供資料，冀部門提供投訴的渠道；以及

  - 委員有以下提問：

    - 屋宇署如何界定「劏房」？《建築物條例》註明住宅單位必須有廚房及衞生設施，有關單位在改建後，沒有廚房及厠所設施是否屬違法？如工程後出現滲漏影響下層單位，屋宇署會採取甚麼行動？如出現滲漏的問題，部門會採取甚麼行動？

    - 署方在調查無牌賓館有沒有「放蛇」？在甚麼情況下會「放蛇」？上個年度及今個年度至今進行多少次「放蛇」？成功檢控了多少個案？

    - 署方如證實持牌賓館在非指定的單位經營，會否取消其牌照？

    - 賓館一般會接駁多條排水渠管道至單位的排水系統，政府有沒有任何法例規管更改排水系統的工程？

- 牌照事務處代表、東區民政事務專員及屋宇署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

牌照事務處

  - 無牌賓館及影子賓館均為違例經營的旅館，該處會對它們採取執法行動；

  - 在執法方面，該處採取以下措施：

    - 在接獲投訴或部門轉介，會在8個工作天內進行巡查；

    - 該處亦會主動瀏覽不同媒體，包括互聯網、報紙廣告、街道上的宣傳物品等渠道收集情報；

    - 在搜集有關懷疑無牌經營旅館的證據時，會運用各種有效的巡查方式進行搜證，當中包括以「放蛇」的方式搜證；

  - 在2009年，該處就無牌賓館共提出48宗檢控，同時亦有37宗檢控被定罪。由2010年至今則共有13宗檢控，17宗被定罪。上述個案有逾百分之九十均以「放蛇」方式進行搜證；

  - 該處會加派人員，在辦公和非辦公時間積極進行巡查行動，打擊無牌賓館及影子賓館；

  - 如證實影子賓館是由持牌賓館持牌人經營，該處將一併檢控該持牌人；

  - 根據條例，該處並未獲賦予權限就旅館牌照的申請進行地區諮詢；

  - 該處歡迎委員提供無牌或影子賓館的資料，該處會於收到有關資料後8個工作天內進行巡查；

  - 如有關單位出租期少於連續28天，必須申領賓館牌照，如最短出租期為連續28天則無須申請上述牌照；

東區民政事務專員

  - 他備悉委員的意見並會儘快把有關意見向總署反映；

屋宇署

  - 《建築物條例》並無就「劏房」下定義；

  - 儘管根據《建築物條例》第14(1)條，所有建築工程必須獲得建築事務監督審批，擅自進行的工程可視為違例工程﹔惟《建築物條例》第41(3) 及41(3A)條列有豁免工程，其中包括不涉及樓宇結構及若干排水的工程，在不違反任何建築物規例的條件下，豁免工程可無須經建築事務監督批准而在任何建築物內進行；

  - 如收到擅自改動室內間隔工程的投訴，該署必定會調查及處理。倘若有關工程使樓宇結構構件的荷載超越其原來的承載能力，影響單位或樓宇的緊急逃生或救援途徑，該署會根據《建築物條例》採取相應的執法行動；

  - 根據《建築物條例》，若該署職員有合理懷疑，可在警方協助下進入相關的單位進行調查；以及

  - 大部分「劏房」的個案，由於改建工程後，其間隔與批准圖則不相符，故可能屬於違例建築工程。所有住宅單位在批准圖則時亦會一併計算其單位外加荷載及恆載的能力。前者為單位包括活動人數及傢具等的荷載能力，後者為單位為荷載牆身、樓板等的能力。該署會因應有關工程對其原來的承載能力、樓宇的緊急或救援途徑、環境衞生等方面的影響，根據《建築物條例》第24條採取適當的執法行動，其中包括發出清拆令，並檢控拒絕執行清拆令的業主。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意把是項議題列入會議跟進事項。 |
| --- | --- |

VIII.  政府部門應就有關地區的規劃諮詢區議會

(規劃、工程及房屋委員會文件第32/10號)

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(2)葉子季先生、屋宇署屋宇測量師/B4-1鍾鴻羽、政府產業署產業經理丘國明先生以及產業測量師(土地應用)11黃保光先生出席會議。羅榮焜委員介紹文件第32/10號。

- 政府產業署、屋宇署、規劃署及港島東區地政處代表就文件第32/10號作出回應，內容摘錄如下：

政府產業署

  - 審計署於2008年3月發表的第五十號報告書及政府帳目委員會於2008年4月均曾就七海商業中心地庫預留給港鐵公司作港鐵炮台山站出入口範圍一事進行討論。產業署與其他相關政府部門一直積極跟進是項事宜，尋求解決有關法律、技術問題的方法，並且研究改變用途的可行性和具體方案；

  - 產業署在2009年7月向港鐵查詢是否仍有需要使用該個政府處所作港鐵預留範圍。港鐵在2009年9月告知政府，他們沒有計劃使用有關預留範圍，並對產業署將其改作其他用途並無意見。今年3月，產業署取得屋宇署原則上同意把該範圍用作辦公室／商舖／廣告之用。該署並於5月31日向屋宇署遞交初步的建築圖則進行審批。該署希望可儘快展開工程，如一切順利，預期可在2010年年底或2011年年初正式放該範圍作租賃用途；

  - 由於該範圍缺乏水、電、冷氣系統及消防等基本設施，工程需得到大廈業主立案法團及業主的合作方能使有關範圍得以使用，故產業署現正與有關的業主立案法團／管理公司商討，爭取他們的協助；

屋宇署

  - 該署在本年5月31日收到有關改變用途的申請，並在處理是項申請；

規劃署

  - 七海商業中心在《北角分區計劃大綱圖》上劃為「商業／住宅」地帶，商鋪及地鐵出入口均屬經常准許用途；以及

地政處

  - 七海商業中心的土地契約並無條文要求在上址提供港鐵出入口。

- 羅榮焜及周潔冰等2位委員就是項議題發表意見及及作出提問，內容摘錄如下：

  - 多位委員表示東區區議會一直就炮台山增加港鐵出入口跟進及討論多時，卻從報章報導中才知悉港鐵不擬在上址設置出入口，令居民的期望幻滅。他們不滿有關部門及港鐵一直沒有向區議會透露及諮詢交回七海商業中心地庫預留作港鐵出入口範圍的計劃，漠視區議會的諮詢功能，要求部門及港鐵必須充分就上址用途進行諮詢；

  - 有委員表示有關部門未能詳細解釋沒有就上述事宜諮詢區議會的原因，他強烈要求有關部門作出答覆；

  - 多位委員希望有關部門可停止改變上址用途的申請及與大廈業主立案法團的磋商，以及促請部門與港鐵重新研究在上址加設港鐵出入口的事宜；以及

  - 有委員詢問上述預留土地如不作港鐵出入口，是否由地政處接受。

- 政府產業署、屋宇署、規劃署及地政處代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

政府產業署

  - 有關預留範圍是位於私家地段的嘉信大廈內的其中一個單位。該範圍原本為港鐵出入口的預留範圍。二零零九年九月，港鐵通知產業署，該公司沒有計劃使用有關預留範圍，亦對政府把該範圍轉作其他用途一事並無意見。因此，產業署跟進審計署報告的意見，與有關政府部門磋商，並尋求大廈管理公司及業主立案法團的協助，著手將上述預留範圍，改裝為更有效益的用途；

  - 有關放棄使用有關預留範圍作港鐵出入口的事宜，由港鐵回應較為適宜；

  - 該署備悉委員的意見並就進行地區諮詢的問題作出回覆；

屋宇署

  - 該署備悉委員的意見；

規劃署

  - 城巿規劃條例已規劃申請定立諮詢機制，但有關用途屬經常准許,該機制並不適用；以及

地政處

  - 一般而言，該處會就更改地契內容的申請進行地區諮詢。然而，有關大廈的土地契約並無載有任何條款要求該地段提供港鐵出入口，故有關改動無須向該處申請更改土地契約。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意把上述議題列入會議跟進事項，並要求有關部門於下一次委員會會議詳細解釋未有就上述事項諮詢區議會的原因。 |
| --- | --- |

X.	下次會議日期

- 議事完畢，會議於下午8時45分結束。下次會議定於2010年9月16日（星期四）下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2010年9月