東區區議會轄下

規劃、工程及房屋委員會第八次會議

會議紀錄

日期︰2009年4月2日(星期四)

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH（主席）

呂志文委員

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁國鴻委員

梁淑楨委員

許清安委員

郭偉强委員

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

馮翠屏議員

黃月梅委員

黃建彬委員

黃健興委員

彭韻僖委員, MH

楊位醒委員, MH

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH

趙家賢委員

趙資強委員

劉興達委員

鄭志成委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

顏才績委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員

吳詠詩委員（增選委員）

何艷桃委員（增選委員）

致歉未能出席者

許嘉灝委員, MH

顏尊廉委員（副主席）

定期列席的政府部門代表

| 曹振華太平紳士 |  | 東區民政事務專員 |
| --- | --- | --- |
| 王良炳先生 |  | 東區民政事務處高級聯絡主任(2) |
| 黃兆華先生 |  | 土木工程拓展署高級工程師 |
| 陳偉傑先生 |  | 港島東區地政處署理高級產業測量師／港島東(1) |
| 葉子季先生 |  | 規劃署高級城市規劃師／港島(2) |
| 羅秋生先生 |  | 食物環境衞生署東區衞生總督察 |
| 何立人先生 |  | 房屋署高級房屋事務經理(港島) |
| 嚴家豪先生 |  | 房屋署屋宇保養測量師(港島東) |
| 鍾鴻羽先生 |  | 屋宇署屋宇測量師 |
| 鄭寶如女士 |  | 東區民政事務處高級行政主任(區議會) |
| 曾華翀女士（秘書） |  | 東區民政事務處一級行政主任(區議會)2 |

應邀出席的嘉賓

| 方心儀女士 |  | 規劃署高級城市規劃師／規劃研究3 |
| --- | --- | --- |
| 梁凱俊先生 |  | 規劃署城市規劃師／規劃研究1 |
| 陳小端女士 |  | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(東區) |
| 張裕生先生 |  | 康樂及文化事務署康樂事務經理(樹木及園景)香港 |

| 梁志輝先生 |  | 康樂及文化事務署經理(維多利亞公園) |
| --- | --- | --- |
| 林敏姬女士 |  | 民政事務局高級經理(青年發展中心) |
| 李方先生 |  | 建築署工程策劃經理347 |
| 方富基先生 |  | 土木工程拓展署高級工程師／工程1 |
| 何敏明女士 |  | 屋宇署屋宇測量師 |
| 張華安先生 |  | 規劃署高級城市規劃師 |
| 楊慕文先生 |  | 環境保護署高級環境保護主任 |
| 區文宇先生 |  | 運輸署工程師 |
| 黃文達先生 |  | 運輸署工程師 |
| 趙莉莉女士 |  | 港島東區地政處高級產業測量師／土地管制及契約執行(香港) |
| 莫維禧先生 |  | 港島東區地政處首席產業主任／契約執行(香港) |
| 谷威基先生 |  | 警務處東區交通隊主管 |
| 黃錦熙博士 |  | 機電工程署高級機電工程師 |
| 巫愁女士 |  | 路政署主要工程管理處總工程師／主要工程 2-1 |
| 馮健兒先生 |  | 環境局助理秘書長(能源)4 |
| 余叔敏先生 |  | 機電工程署高級機電工程師 |
| 林雲峰教授 |  | 優環長學建築設計研究中心總監 |
| 王雲豪先生 |  | 優環長學建築設計研究中心項目經理 |
| 王萬偉先生 |  | 誠(亞洲)有限公司助理副總裁 |
| 胡國祥先生 |  | 巴馬丹拿建築及工程師有限公司高級助理董事 |
| 伍仲偉先生 |  | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司董事 |
| 鄭炳章先生 |  | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司助理董事 |
| 鄧展業先生 |  | 茂盛(亞洲)工程顧問有限公司園景建築師 |

開會辭

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議，以及特別歡迎港島東區地政處署理高級產業測量師／港島東(1)陳偉傑先生，代替吳雪兒女士出席是日會議。

# I.	通過規劃、工程及房屋委員會第七次會議及特別會議紀錄初稿

- 上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	工作小組報告

(規劃、工程及房屋委員會文件第13/09號)

- 委員備悉文件第13/09號。

III. 港島東海旁研究

(規劃、工程及房屋委員會文件第18/09號)

- 主席建議而委員同意題述議題與跟進事項第4項（即「東區海濱長廊發展計劃」）一併討論。

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/規劃研究3方心儀女士、城市規劃師/規劃研究1梁凱俊先生、優環長學建築設計研究中心總監林雲峰教授及項目經理王雲豪先生出席會議。規劃署代表介紹文件第18/09號。

- 周潔冰、杜本文、曾健成、曾向群、陳靄群、趙承基、趙資強、黎志強、黃建彬、陳添勝、勞鍱珍、林翠蓮及丁毓珠等13位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 委員普遍支持題述文件，認為興建一條貫通整個港島北岸的海濱長廊是東區區議會爭取多年的訴求，冀當局可盡快落實有關發展計劃；

- 多位委員表示東區海濱長廊涉及多幅私人土地，建議邀請該等土地持份者在公眾參與活動中參與討論。另有委員促請當局採取有效措施，說服土地擁有者交回土地，開放予公眾享用；

- 多位委員表示杏花邨居民對開放該屋苑私人海濱長廊或在杏花邨興建棧道的建議表示擔憂。多位委員要求規劃署在該屋苑舉辦居民諮詢大會，以釋除居民的憂慮。另有委員建議部門為杏花邨提供補償方案，以解決問題；

- 有委員建議公眾諮詢除須在分區諮詢，以兼顧各區特色外，亦須諮詢公眾對整個港島北岸海濱長廊的宏觀意見，以銜接各區的海濱長廊；

- 有委員認為當局在進行海旁規劃研究時須小心處理，避免造成公眾及個別土地持份者的分化；

- 多位委員就海旁土地規劃發表意見，內容摘錄如下：

  - 在前北角邨地盤興建大劇院，既可建立新的地標，亦可吸引各區巿民享用東區海濱長廊；

  - 在海旁地帶增設釣魚區；

  - 在落實海旁規劃時，先開放現時的海濱空置土地，逐步興建為海濱長廊；

  - 在筲箕灣海旁興建石舫船，表現筲箕灣的漁港特色，吸引遊客；

- 多位委員指海濱長廊的規劃宜採取先易後難的方式進行，盡早達到興建海濱長廊的目標；以及

- 委員有以下提問：

  - 題述海旁研究是否包括商業元素，例如在海濱設置茶座、酒店等設施？

  - 題述研究如何與政府既定的海旁規劃，例如中環灣仔繞道工程包括的通風大樓、海旁休憩公園等計劃互相平衡，令地區更具吸引力？

- 規劃署及優環長學建築設計研究中心代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

規劃署

- 該署備悉委員的意見，並會在進行題述研究的過程中詳細考慮；

- 題述研究除希望改善海旁的暢達性外，亦會探討如何令海旁地區增添活力，包括提供經濟活動例如茶座等，以吸引巿民前往。此外，海旁規劃亦希望可維持該區在經濟方面的功能，例如位於海旁的客／貨運功能；

- 題述研究包括三個階段的公眾參與活動，並已就第一階段公眾參與活動廣發邀請信，邀請不同的持份者參與。該署同時誠邀東區區議員協助宣傳有關活動，以收集不同持份者的意見；

- 由於海旁土地涉及多個私人業權，研究顧問亦會因應該情況，提供不同的方案，再作廣泛諮詢，以取得平衡各方的可行方案；

- 如有需要，該署樂意往個別地區，例如杏花邨，進行諮詢；

- 該署已就前北角邨地盤進行規劃，因此題述研究將不會重覆為該幅土地擬訂規劃建議。然而，該研究會探討其他海濱優化措施，以配合該幅土地的規劃，包括改善內陸至海旁的行人連接道，或就北角碼頭建議優化方案；

- 題述研究亦會就海濱臨時優化項目提出可行的方案；

- 研究顧問須就海濱優化建議進行包括視覺、環境及交通等各方面的技術評估，以確定優化建議在技術層面上的可行性，評估結果將會在其後進行的公眾參與活動中向公眾介紹；

- 研究顧問將會就擬定的海濱優化項目建議實施時間表，在訂定優先次序時會考慮首先落實容易推行的項目；

優環長學建築設計研究中心

- 該中心發出過千封信函，主動聯絡海旁土地不同的持份者，邀請他們出席第一階段公眾參與活動，並收到超過50份的作品參加「您想乜東東」繪畫徵集活動；

- 該中心呼籲議員鼓勵有興趣的人士參加相關活動；

- 該中心將會與委員會轄下東區海濱發展工作小組緊密合作，與區議會的工作互相配合；以及

- 現時將進行第一階段公眾參與活動，收集到的意見將交予規劃研究顧問進行基線研究及擬訂優化方案。在擬訂方案後，規劃署將進行第二階段及第三階段公眾參與活動。

| 各出席者 | - 主席多謝部門代表及優環長學建築設計研究中心代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

IV. 強烈要求盡快在東區法院旁興建圖書館

(規劃、工程及房屋委員會文件第20/09號)

- 主席歡迎康樂及文化事務署（以下簡稱康文署）圖書館高級館長(東區)陳小端女士、港島規劃處高級城市規劃師／港島2葉子季先生及港島東區地政處署理高級產業測量師／港島東(1)陳偉傑先生出席會議。勞鍱珍委員代表顏尊廉委員介紹文件第20/09號。

- 康文署、規劃署及港島東區地政處代表就文件作出回應，內容摘錄如下︰

康文署

- 署方多謝委員對圖書館設施及服務的支持及認同；

- 康文署是參考規劃署制訂的《香港規劃標準與準則》所訂下的設施指引籌劃新圖書館，即為每二十萬人口設立一所分區圖書館，每區須設立至少一所分區圖書館，而整個東區為一個獨立區域；

- 康文署於東區共設有三間分區圖書館、兩間小型圖書館和四個流動圖書館服務站，為區內約60萬居民提供圖書館服務；

- 整體而言，康文署已參考《香港規劃標準與準則》所訂下的設施指引，為東區提供公共圖書館設施；

- 為進一步加強區內的公共圖書館服務，康文署現正積極籌劃於興建中的小西灣綜合大樓內設置一所小型圖書館，有關工程項目預期於2010年底完工，圖書館將於2011年投入服務；

- 為加強社區聯繫，該署亦推出了「便利圖書站 – 社區圖書館伙伴計劃」。現時，東區共設立了3間「社區圖書館」，分別位於杏花邨及鄰近鯉景道的逸濤灣和欣景花園；

- 該署曾計劃在東區法院旁，擬建的筲箕灣鯉景道社區會堂綜合大樓內設置一所分區圖書館，每所分區圖書館的規劃面積為2,900平方米。由於未有足夠聯用部門參與，以致未達到足夠的地積比率，因此計劃未能展開。若有關問題得到解決，康文署會積極研究在該處設置圖書館的可行性；

規劃署

- 鯉景道東區法院旁地盤在《鰂魚涌分區計劃大綱草圖編號S/H21/26》上劃為「政府、機構或社區」地帶。根據該地帶的《註釋》，圖書館屬經常准許的用途，無須取得城巿規劃委員會的規劃許可。此外，地盤的建築物高度限制為6層；以及

港島東區地政處

- 現時港島東區地政處以短期租約出租有關土地作臨時停車場之用。如有關部門日後落實在該地點上興建圖書館，該處會在土地行政上配合，安排將該幅土地交給有關部門作發展之用。

- 主席、黃建彬、曾向群、勞鍱珍、傅元章、陳靄群、曾健成、陳添勝、梁淑楨、林翠蓮、杜本文、古桂耀、趙資強及黎志強等14位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 委員一致支持題述建議，認為現時區內的圖書館設施未能滿足需要，在筲箕灣區興建一所分區圖書館的需要十分迫切，要求盡快落實有關建議；

- 多位委員建議於筲箕灣街巿內空置的樓層設置臨時圖書館，以解燃眉之急；

- 多位委員促請東區民政事務處協助找尋合適的政府部門，例如需租用私人地方的部門，或將東區民政事務處遷入綜合大樓，以達致足夠的地積比率，落實有關計劃；

- 有委員促請當局彈性處理上述土地地積比率問題，以盡快落實興建分區圖書館；

- 多位委員對在上址興建大樓的綠化表示關注。有委員表示鯉景灣區為多條巴士路線必經之地，要求當局加強分區圖書館的綠化，改善環境。有委員建議在該大樓天台進行優化工程；

- 多位委員促請在上址興建綜合大樓並建議在大樓內增加以下設施：

  - 分區圖書館；

  - 社區會堂；

  - 東區民政事務大樓包括東區民政事務處辦事處、東區區議會會議室及辦事處；

  - 社區及康樂設施例如哥爾夫球場及溜冰場；

  - 老人宿舍；

  - 長者及傷健人士的康樂設施；以及

  - 提供會議室予區內大廈業主立案法團開會之用；

- 有委員表示，以現時的建築技術，當局可先興建已有部門參與的設施，日後如有其他設施加入，再加建所需樓層；

- 有委員認為，上述土地的規劃不合時宜，應採取更彈性的手法規劃土地，他認為圖書館應設在交通便利及人口聚居密度高的地點；

- 除有一位委員認為，現時的社區會堂未能滿足區內所需，建議向使用者收費並必須保留社區會堂的用途外，其他委員普遍認為在鄰近地區 — 鰂魚涌及愛秩序灣區已設有社區會堂，為避免有關土地的規劃受到限制，同意剔除有關用途，以騰出空間加入其他設施；

- 有委員反映，現時在該幅土地經營的停車場圍欄有破損的情況，對路人造成危險；以及

- 儘管有委員認為6層樓不足以容納所需設施，建議放寬樓宇高度限制，但亦有委員認為，保留6層高的樓宇高度限制較為合適。

- 康文署、規劃署、港島東區地政處及東區民政事務處代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

康文署

- 如確實有關土地不會作興建社區會堂之用，該署會諮詢其他單位及部門是否有興趣參與是項計劃，以便能解決地積比率的問題；

- 該署將研究在筲箕灣街巿設置臨時圖書館的可行性，惟此計劃會涉及額外資源；

- 該署亦會加強與地區團體合作，設立更多的「社區圖書館」，以期能更快捷地提供更多服務點，為區內居民提供更具彈性和便捷的圖書借閱服務；

- 所有新建的圖書館都會加入綠化的元素；

規劃署

- 有關土地主要預留作興建社區會堂之用，發展其他設施的空間有限，如委員會同意剔除該用途，該署將諮詢其他政府部門使用該幅土地的意向，協助推動有關計劃；

- 2008年7月，城巿規劃委員會修訂《鰂魚涌分區計劃大綱草圖》以加入建築物的高度限制。該幅土地的高度限制為6層，以配合隔鄰環境及回應附近居民的訴求。現時政府的規劃以6層高為基準，如日後需在該幅土地興建更高的樓宇並有足夠的理據，可向城巿規劃委員會申請輕微放寬高度限制；

港島東區地政處

- 該處會與該臨時停車場的承租人跟進圍欄破損的情況，予以修補；

東區民政事務處

- 該處明白筲箕灣區居民對圖書館的需求，一直十分支持在該區興建圖書館，並在東區地區管理委員會跟進。受到1998年金融風暴影響，有關計劃由於缺乏資源而需要擱置。其後，有興趣參與的部門，例如社會福利署已另尋地方設置其長者設施而退出，引致有關計劃未能達致足夠的地積比率開展；

- 該處早前曾聯絡其他部門共同發展該幅土地，但未有正面回覆；

- 該處在2005年啟用愛秩序灣社區會堂和鰂魚涌社區會堂。由於愛秩序灣社區會堂與鯉景道十分接近，加上政府計劃在前北角邨地皮發展社區會堂設施，待上述項目落成後，東區將共有7個社區會堂／中心。民政事務總署希望檢討在鯉景道設置社區會堂的需要。此外，社區會堂特定的建築設計需要較大的地積比率，將限制發展其他社區設施。因此，該署建議從有關地點的發展計劃中剔除社區會堂項目，以騰出空間作其他合適的政府用途，使計劃盡快展開；

- 東區民政事務處將繼續協助找尋政府部門，並透過規劃署找尋志願組織參與發展上述土地，以盡快達致足夠的地積比率；以及

- 該處備悉委員會要求搬遷東區民政事務處辦事處及東區區議會，以及普遍同意剔除社區會堂用途的意見，將向民政事務總署反映。

- 經討論後，勞鍱珍委員提出以下動議：

“東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會強烈要求政府盡快在東區法院旁興建分區圖書館。”

動議得到以下委員和議：

| 林翠蓮、 | 梁志剛、 | 梁國鴻、 | 梁淑楨、 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郭偉强、 | 陳啟遠、 | 陳靄群、 | 傅元章、 |
| 曾向群、 | 馮翠屏、 | 黃建彬、 | 黃健興、 |
| 彭韻僖、 | 楊位醒、 | 葉就生、 | 趙承基、 |
| 趙資強、 | 鄭志成、 | 羅榮焜、 | 龔祥、 |
| 何艷桃 及 | 吳詠詩 |  |  |

- 曾健成委員提出以下的修訂動議：

“東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會強烈要求政府盡快在東區法院旁之官地興建分區圖書館及綜合大樓。”

修訂動議得到古桂耀委員和議。

- 委員就以上動議及修訂動議作出表決。修訂動議在8票支持，19票反對及6棄權下，不獲通過。原動議在33票支持，無人反對及棄權下，一致通過。

| 各出席者 | - 主席多謝請各部門代表出席是日會議，並請各出席者備悉委員會通過的動議。 |
| --- | --- |

| 各出席者 | - 委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2009年4月8日將上述動議送交有關部門考慮。）

V.  東區區議會轄下規劃、工程及房屋委員會尚待跟進事項的進度報告

(規劃、工程及房屋委員會文件第15/09號)

- 重建柴灣社區中心之進展

要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌

- 主席歡迎民政事務局高級經理(青年發展中心)林敏姬女士、建築署工程策劃經理347李方先生、誠(亞洲)有限公司助理副總裁王萬偉先生及巴馬丹拿建築及工程師有限公司高級助理董事胡國祥先生出席會議。

- 龔祥、趙承基、曾健成及黎志強等4位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員建議取消八爪魚行人天橋的議題，但亦有委員認為應予以保留，觀察天橋在雨季時去水系統的情況；

- 有委員表示興華一邨天橋經青年中心往環翠里的通道需要改善照明設施及增設魚眼鏡，加強保安；以及

- 多位委員認為「重建柴灣社區中心之進展」的議題必須保留至中心開放。

- 建築署及民政事務局代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

建築署

- 該署已在中心往環翠里的通道加強照明系統。由於通道位置有限，而且現時已有充足的照明，該署暫時未有計劃安裝魚眼鏡。該署會繼續留意該通道的情況，如有需要，會安裝魚眼鏡；

民政事務局

- 中心管理服務合約的投標已經截止，冀在2009年4月公布管理服務承辦商，預計中心在下半年分階段開放；以及

- 現時在已經裝修完畢的樓層安排試場活動，並會為有關活動安排宣傳。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 落實泥頭車安裝蓋掩

- 主席歡迎土木工程拓展署高級工程師/工程1方富基先生出席會議。

- 土木工程拓展署代表報告截至2009年3月31日止，該署已錄得有大約1,476部泥頭車安裝機動蓋掩，增加數量持續上升。

- 趙資強、黃健興、曾健成、林翠蓮、古桂耀、勞鍱珍、曾向群、趙承基及龔祥等9位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員讚揚土木工程拓展署的努力，促使全港大部分的運泥車都安上機動蓋掩；；

- 多位委員促請該署只容許裝有機動蓋掩的運泥車進入柴灣公眾填土躉船轉運站及堆填區；

- 多位委員就尚有部分運泥車及夾斗車未安裝機動蓋掩表示關注，促請當局著令該些車輛裝上機動蓋掩；

- 有委員指出曾有多輛運泥車在打開蓋掩的情況下在馬路行走，要求部門監察有關情況；

- 多位委員就運泥車的設計提出以下建議：

- 在車尾安裝提示燈，顯示車輛是否關上蓋掩，以便交通警員監察及執法；以及

- 為蓋掩加上安全扣，確保道路安全；

- 有委員表示，根據觀察，柴灣公眾填土躉船轉運站的整潔程度令人滿意，但促請部門採取有效措施，確保車輛在進入該站指定範圍後才打開蓋掩；

- 有委員指，如未有徹底為車輛灑水，車輛在等候躉船時，容易引致塵土飛揚，建議車輛在灑水後，立即關上蓋掩，減低塵土對環境的影響；以及

- 委員有以下提問：

- 已安裝機動蓋掩的車輛佔運泥車百分之多少？

- 當局有沒有完成安裝運泥車機動蓋掩的時間表？

- 土木工程拓展署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

- 全港現時約有2,000輛運泥車，其中有300輛為無須安裝機動蓋掩的缸車及石屎車，因此有約1,700輛車需要安裝機動蓋掩，其中包括200至300部夾斗車。現時已有很大比例的運泥車安裝了機動蓋掩；

- 部門與局方已確認適用於夾斗車的機動蓋掩設計並會積極推行；

- 由於現有法例只要求車輛以清潔和不滲透的隔塵布完全覆蓋運載物料，以確保該等物料不會從該車漏出，該署不能規定只有安裝機動蓋掩的運泥車才能進入柴灣公眾填土躉船轉運站；

- 成功在運泥車上安裝機動蓋掩有賴多個公營機構及地產發展商和承建商的合作，才可達到現時的成果；

- 由於車輛時常更替，因此署方不宜就運泥車安裝機動蓋掩制定時間表；

- 現時機動蓋掩的基本設計達到安全標準並已在多國採用，不過該署及發展局鼓勵業界加入「安全計劃」。加入該計劃的運泥車除裝置機動蓋掩，並設有開關蓋掩的顯示燈外，車輛必須在停車的情況才可打開蓋掩，確保道路安全。加入該計劃的車輛數量持續上升；以及

- 柴灣公眾填土躉船轉運站會考慮可行的措施，繼續改善站內運作，並在東區區議會轄下食物、環境及衞生委員會匯報工作進展。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 小西灣綜合大樓第二期工程

- 主席表示是項議題會在2009年6月12日舉行的會議上跟進。

- 東區海濱長廊發展計劃

- 主席表示是項議題已進行討論。

- 耀東邨耀輝樓至耀興道加設升降機塔

- 主席歡迎房屋署高級房屋事務經理(港島)何立人先生及屋宇保養測量師嚴家豪先生出席會議。

- 趙資強、曾健成及吳詠詩等3位委員均對題述工程的進度表示關注，要求房屋署盡快向委員提交工程研究的進一步資料，包括工程初步構想、結構圖則、工程範圍、路線圖、時間表、升降機設計及預期可負載人數等。

- 房屋署代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

- 2007年的最初構思是興建扶手電梯，其後經過實地視察及研究確定是項建議不可行，並經委員會同意研究加設升降機塔的可行性；以及

- 工程組將於4月至5月期間，在上址斜坡範圍進行探土工程，以了解現場斜坡的狀況及作進一步的結構評估，並爭取在下次會議報告評估結果。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 關注柴灣青年發展中心冷氣機組噪音滋擾居民

要求改善柴灣「青年發展中心」空氣調節系統的噪音滋擾

- 主席歡迎民政事務局高級經理(青年發展中心)林敏姬女士、建築署工程策劃經理347李方先生、誠(亞洲)有限公司助理副總裁王萬偉先生及巴馬丹拿建築及工程師有限公司高級助理董事胡國祥先生出席會議。

- 建築署及誠(亞洲)有限公司代表就是項議題報告工作進度，內容摘錄如下：

建築署

- 建築署在進行實地測量及數據搜集後，初步證實香港青年發展中心冷氣機組所發出的聲響並未有超出環境保護署（以下簡稱環保署）所訂的標準；然而，因應地區人仕的關注，該署初步建議在香港青年發展中心天台安裝垂直式隔音屏障，並已申請額外撥款；

- 另外，回應區議會的意見，該署參考鰂魚涌市政大廈天台的隔音屏障設計，初步認為除垂直式隔音屏障外，還可以在有關機組頂部的排風扇上加裝曲式排風槽；

誠(亞洲)有限公司

- 該公司向委員會介紹香港青年發展中心天台最新的隔音屏障的設計，除垂直式隔音屏障外，並建議在有關機組頂部的排風扇上加裝舖設吸音物料的曲式排風槽，以分散冷氣機組所發聲響至較遠離民居的方向；

- 該公司闡釋，鰂魚涌市政大廈的冷氣系统為風冷式及天台空間充裕，因而可採用比較密封式隔音屏障的設計。中心採用水冷式冷氣系统，加上該中心天台滿佈喉管，資源及技術上均有困難，未能採用鰂魚涌市政大廈的隔音屏障設計。上述建議為最切實可行的方案。

- 主席、呂志文、曾健成、梁淑楨、趙承基、龔祥、鍾樹根、梁國鴻、古桂耀、及趙家賢等10位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 龔柏祥委員申報他是香港青年發展中心管理委員會委員；

- 多位委員表示，儘管冷氣機組所發出的聲響符合環保署所訂的標準，該些聲響，例如冷機發出低頻的聲音對附近民居造成嚴重的滋擾；

- 多位委員指部門不應由資源角度而應以隔音效果釐定隔音屏障的設計方案，冀部門可順應民意，採用最有效的隔音屏障設計。如隔音屏障減音效果未如理想，受影響的居民將繼續要求部門作出改善，所涉及的資源可能更加龐大；

- 多位委員表示，中心已進入試用階段，並逐步開放冷氣系統，引致多宗市民就噪音作出的投訴，他們促請當局盡快加建隔音屏障，並就工程提交時間表；

- 有委員指曲式排風槽將冷氣機組所發聲響分散至華泰大廈方向；

- 有委員表示，中心採用水冷式冷氣系统，有別於鰂鱼涌市政大廈的風冷式設計，會有水流聲發出。但是，實地視察當天發現個別冷氣機組內部組件發出異常聲響，可能為安裝不當所致；

- 有委員建議建築署聘請專業顧問，採用 “設計連建造” 的模式，委託噪音工程專業公司進行設計，以徹底消除噪音問題；

- 有委員反對排風槽面向華泰大廈及興華邨方向；

- 委員有以下提問：

- 隔音屏障工程完成後，可減少多少分貝？

- 中心的整體工程費用是多少？

- 曲式排風槽將分散聲響至哪個方向？

- 部門曾否試用委員在實地視察時建議的吸音物料？

- 除了現時提交的方案外，有沒有另一個方案，以備日後需再作出改善之用？

- 建築署以何指標設計冷氣機系统，引致噪音問題？

- 建築署、誠(亞洲)有限公司及環保署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下：

建築署

- 該署澄清並非以資源角度決定隔音屏障的設計，而是由中心的樓宇結構及設計方面作出考慮。受制於樓宇結構，鰂魚涌市政大廈的比較密封式設計並不適用於該中心；

- 曲式排風槽將分散冷氣機組所發聲響至中心中庭，從而拉遠聲響與新翠花園的距離，約相距45米，可有效減低噪音對新翠花園高層單位的影響；

- 如委員會同意是日提交的隔音屏障及曲式排風槽設計，該署將展開招標工作，進行詳細的隔音工程設計，冀在3至4個月內完成工程；

- 該署已於2008年6月28日及會議當天去信環保署解釋當日的噪音測試是在啓動全部冷氣機的情况下進行的，由於中心有三分之二的地方未進行內部裝修，因此當啓動全部冷氣時，必產生大量噪音，因此該署不同意上述測量方法；

- 完成安裝隔音屏障工程後，日間及夜間緩減的分貝不同主要源於中心的運作模式。該中心在日間需要最大冷氣功率時須啓動兩部大型及一部小型冷氣機組。當晚間青年中心關閉時，只須啓動一部小型冷氣機組提供冷氣予宿舍樓使用；

- 所有工程已採用“設計連建造”的模式進行，並已委託聲控專家進行噪音數據採集及分析。根據專家評估，現時提交的方案可有效改善噪音問題。在實際執行時，該署必須將圖則交予專家投標，設計及建造；

- 現時中心噪音發聲源來自水塔的水流聲及風扇連行時產生的聲音。隔音屏障的設計相信有效緩減上述噪音；

- 另外，該署將在排風槽內舖設吸音物料，相信可有效分散噪音，減低對附近居民的滋擾；

- 如委員會同意上述減音措施，該署將盡快邀請聲控專家投標，設計及建造；

- 由於實地視察當天發現冷氣機組發出異常聲音，中心承建商其後再進行測試，找出問題根源並進行維修，確保冷氣機組正常運作。環保署所收到的投訴應是指啓動問題冷氣機組時的聲音；

誠(亞洲)有限公司

- 曲式排風槽將把有關聲響分散至新翠花園的相反方向；

- 新建議的垂直式隔音屏障在日間可減低2至3分貝,相對於未安裝隔音設施冷氣機組日間操作模式。而在晚間可減4至5分貝的噪音,相對於未安裝隔音設施冷氣機組夜間操作模式。新建議的排風槽,加上隔音物料後,估計可再減低2至3分貝；

- 該公司已就隔音屏障及排風槽制定工程方案。垂直式隔音屏障將附設在抹窗吊船路軌設施，因此不會對現有設施及結構造成影響。排風槽將在冷氣機頂安裝；

- 由於有一部冷氣機組摩打出現故障，以致在實地視察當天發出異常聲響。承建商已維修完畢；

環保署

- 該署在收到附近居民投訴後，曾於2008年6月在香港青年發展中心鄰近的民居量度噪音，結果顯示日後上述冷氣系統全面運作時發出的噪音水平，將會超越按《噪音管制條例》訂定的限度。該署並將該結果通知有關部門，要求他們在開放中心前，採取有效的減音措施，以確保噪音水平符合法例規定；以及

- 該署最近再接獲市民投訴，並即時向建築署反映，要求後者在測試冷氣機系統時，亦須確保噪音水平符合有關規定。

| 建築署 各出席者 | - 經討論後，主席請建築署盡快制定改善噪音的方案。委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 要求改善興華二裕興樓及樂興樓的電梯服務

- 主席歡迎房屋署高級房屋事務經理(港島)何立人先生及屋宇保養測量師嚴家豪先生出席會議。

- 趙承基及曾健成等2位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員表示裕興樓及樂興樓的居民大部分為長者。由於兩幢樓宇電梯未能到達所有樓層，為居民帶來不便。他相信以現時科技，部門應可找到解决方法；

- 有委員建議部門採用 “設計及建造” 的模式委託專業人士提供可行的方案；以及

- 有委員以跟進事項第8項（即「要求解決利眾街交通問題」）內有關大廈拆除分隔牆為例，質疑部門未能加裝升降機出口的原因。

- 房屋署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

- 由於樓宇結構上的限制，該署暫未能為上述樓宇加裝升降機；以及

- 該署明白居民的訴求，將繼續與結構工程師商討其他可行的方法。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 要求解決利眾街交通問題

- 主席歡迎運輸署工程師/東區2區文宇先生、屋宇署屋宇測量師何敏明女士、港島東區地政處高級產業測量師/土地管制及契約執行(香港)趙莉莉女士、首席產業主任/契約執行(香港)莫維禧先生及警務處東區交通隊主管谷威基先生出席會議。

- 港島東區地政處代表報告2009年4月1日曾往有關大廈實地視察，發現該大廈地下停車場的5個泊車位並無轉變用途，符合土地契約的條文。

- 主席、曾健成、呂志文及趙家賢等4位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 有委員指大廈內的泊車位仍被用作車輛維修的場地，要求東區民政事務處及屋宇署與業主商討預留泊車位以裝卸貨物，否則屋宇署應要求業主恢復圖則原有設計；以及

- 有委員指該大廈為舊式樓宇，設計未能符合現時貨車的設計，冀業主及大廈地舖經營者可作出改善，騰出空間予貨車停泊裝卸貨物以免堵塞路面交通。

- 屋宇署及港島東區地政處代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

屋宇署

- 部門早前聯同東區民政事務處、中安工業大廈業主及有關委員會面，得知業主將在6月中前提出改善方案。就暫緩進一步行動一事，該署會待了解方案再作考慮；

港島東區地政處

- 根據建築圖則，5個泊車位後面位置為工業用途用地。該處已要求業主在泊車位註明限作泊車用途；以及

- 該處在4月1日的實地視察發現車輛維修工作在上述工業用途用地進行，泊車位亦只用作泊車用途，因此沒有違反土地契約的情況。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

- 動議：反對田灣混凝土廠搬遷柴灣工業區

有關田灣混凝土廠遷往柴灣區工廠大廈

強烈反對混凝土廠在柴灣設廠

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島6張華安先生、港島東區地政處署理高級產業測量師／港島東(1)陳偉傑先生、環保署高級環境保護主任(區域南)2楊慕文先生、屋宇署屋宇測量師何敏明女士及運輸署工程師／東區2區文宇先生出席會議。

- 規劃署、港島東區地政處及屋宇署代表就是項跟進事項報告工作進度，內容摘錄如下︰

規劃署

- 該署在三月中收到有關公司的來信，通知該公司將撤銷更改指明工序牌照的申請。於3月16日該署再次去信該公司，重申在「工業」地帶內進行「混凝土配料廠」用途須向城市規劃委員會申請規劃許可；

港島東區地政處

- 該處三月初收到有關公司來信通知將會拆卸混凝土配料的生產機組。該處近日往上址視察，發現有關機組已拆卸完畢；以及

屋宇署

- 該署曾往上址進行實地視察，發現有新建築工程。該署將會調查有關建築工程是否違法或影響建築物結構，引致危險，如有需要，該署將根據建築物條例採取適當行動。

- 主席、古桂耀、杜本文、梁國鴻、黄健興、曾健成、黎志强、趙家賢、趙承基、羅榮焜、林翠蓮、龔祥及楊位醒等13位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員要求屋宇署就該大廈的新建設施盡快採取檢控行動；

- 多位委員表示環保署發出指明工序牌照為十多年前，現柴灣區人口急增，不再適宜設有混凝土廠／倉，以免影響區內環境，促請部門拒絶有關的牌照申請；

- 有委員欣悉部門採取行動，令有關公司取消更改指明工序牌照的申請；

- 有委員反映，最近收到市民投訴，有數十輛田螺車駛入該廠運作，而該廠尚持有有效的指明工序牌照，冀有關部門採取行動，徹底制止該廠運作；

- 有委員重申委員會反對任何混凝土廠在東區作業。如有任何混凝土廠的申請，有關部門必須諮詢區議會；

- 委員有以下提問：

- 該廠現時持有的指明工序牌照有效期是否尚有3年？

- 在有關大廈內製造混凝土有否違反土地契約？

- 運輸署可否主動就該廠運作影響區內交通流量採取相應行動？

- 規劃署在香港島是否沒有執法權？

- 土地契約的細節條文可否就現時在上址運作的指明工序採取行動？

- 多位委員指曾往上址視察，發現早上10時至10時30分已有十多輛田螺車進出有關大廈，明顯有混凝土廠在內運作，冀東區民政事務處或委員會盡快安排議員與各部門代表往該廠進行實地視察，以了解該廠的運作；以及

- 多位委員要求，如該廠拒絶委員前往參觀，部門代表應一同前往該廠視察。但亦有多位委員認為該廠為私人物業，委員不宜進入，建議在附近視察該區的交通情況。另有委員認為無須往該處進行實地視聽。

- 規劃署、港島東區地政處、環保署、屋宇署、運輸署及東區民政事務處代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

規劃署

- 該署已向有關混凝土廠營運者清楚說明法定規劃要求，但迄今尚未收到該廠的規劃許可申請；

- 根據《城巿規劃條例》，該署對在巿區內的違例發展沒有執行管制權力，主要依靠屋宇署、地政總署和其他簽發牌照的部門執行各個用途地帶規定的工作；

港島東區地政處

- 該處取得的法律意見表示，有關土地契約限制土地僅能用作工業及貨倉用途。而該廠設於一樓的位置，只能用作貨倉、車輛調動、車輛停泊及裝卸之用。如該混凝土廠的生產模式只涉及儲存及裝卸水泥工程物料，則不構成抵觸土地契約條款；

- 有關混凝土配料廠早前曾安裝混凝土配料的生產機組，如該廠繼續保留使用該生產機組，便會抵觸上述土地契約對該樓層在用途上的限制。但是，該廠現已拆除上述機組，只進行儲存及裝卸配料的用途，因此並沒有違反土地契約；

- 由於該土地契約為多年前所簽發，契約中並沒有規定該大廈用途必須符合《城市規劃條例》的條款，因而限制了該處透過土地契約執行《城市規劃條例》中法定用途上的規劃要求。儘管如此，該處將繼續研究有關土地契約的細節條款，是否可就混凝土配料廠作出管制；

環保署

- 在上址運作的混凝土配料廠現時持有的指明工序牌照有效期至2012年10月6日；

- 該署於2008年收到有關公司更改牌照的申請，但該公司在2009年3月10日撤銷上述申請。更改牌照的申請並不會影響現時持有的牌照；

- 該公司運作時無須通知該署。不過，該署會進行巡查，以確保運作符合牌照規定；

- 該署在批出牌照時已提醒持有人有關牌照的批核並沒有豁免其他法定要求。因此，該公司除受到《空氣污染管制條例》監管外，尚受其他相關的條例監管；

屋宇署

- 如該署發現有新建或對生命構成迫切危險的違例建築物時，會根據《建築物條例》發出勸喻信、命令或提出檢控；

- 該署現就上址的違例建築物進行調查，如發現有新建或對生命構成迫切危險的違例建築物時，將根據法例採取適當行動；

運輸署

- 如有關營運者遞交規劃許可申請，該署將要求該廠提交交通影響評估，並根據現行機制審批；

- 如該廠繼續在有關大廈運作，該署會留意該區交通，並因應交通情況採取合適的措施，例如調較過路燈號的時間等；以及

東區民政事務處

- 儘管委員會可就實地視察作出安排，但由於該廠屬於私人物業，必須取得該廠同意，才能進入該廠，因此建議由秘書處去信該廠要求同意委員會參觀該廠。如未能取得該廠的同意，該處可協調有關政府部門代表一同進行聯合巡查。

| 秘書處 各出席者 | - 經討論後，委員會同意去信有關混凝土廠要求參觀該廠，並同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已於2009年4月7日致函有關混凝土廠。秘書處在2009年5月19日將該廠覆函送交委員參閱，及在2009年6月4日把實地視察的安排詳情送交參加視察的委員備悉。）

- 要求加設寶馬山區自動扶手電梯

- 主席歡迎運輸署工程師／東區1黃文達先生及規劃署高級城市規劃師／港島2葉子季先生出席會議。

- 運輸署代表就是項跟進事項報告工作進度，內容摘錄如下︰

- 「上坡地區興建自動扶梯系統或升降機系統等級評定研究」仍在進行中，預計可於本年年中完成；以及

- 該署已就是項議題進行研究，初步選出在北角或炮台山港鐵站增設扶手電梯往寶馬山區。該署在確定選址後，將按上述評定研究系統計算，一旦得到評定，會交由有關部門推行計劃。

- 羅榮焜及林翠蓮等2位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為，除北角外，部門亦應在炮台山站增建一條下行扶手電梯；以及

- 有委員要求部門日後提供選址的詳細報告予委員會參閱。

- 運輸署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

- 現時炮台山已設有扶手電梯及升降機，如部門決定在該處增設扶手電梯，將延續現時的系統，由金文泰中學或炮台山路上開始至樹仁大學一帶；

- 該署會就扶手電梯的預期使用量、路線圖所涉地權、技術困難及資源問題等方面考慮選址；以及

- 該署同時會就在選址採用單向或雙向扶手電梯作出研究。

| 各出席者 | - 經討論後，委員會同意繼續跟進是項議題。 |
| --- | --- |

VI. 機電工程署監管升降機安全的改善措施

(規劃、工程及房屋委員會文件第16/09號)

關注私人商廈升降機發生斷纜事故

(規劃、工程及房屋委員會文件第23/09號)

- 上述文件都是有關機電工程署監管升降機的問題，主席建議而委員同意一併討論這兩份文件。

- 主席歡迎機電工程署高級機電工程師黃錦熙博士出席會議。機電工程署代表及丁江浩委員分別介紹文件第16/09及23/09號。

- 機電工程署代表就文件第23/09號作出回應，內容摘錄如下︰

- 法例規定，升降機擁有人必須聘請註冊承建商定期維修保養升降機。法例亦規定承建商必須每月為升降機進行最少一次定期保養工作。現時大部分私人建築升降機約每一至二星期便進行一次該保養工作。承建商必須檢查升降機的運作狀態及安全性，並即時進行適當的維修工作。如未能即時維修，承建商必須停止該升降機的運作，確保乘客安全；以及

- 該署現正就鰂魚涌華蘭中心的事故進行調查，並將在4月中公開調查報告，及跟進調查結果。

- 主席、梁兆新、林翠蓮、呂志文、古桂耀、杜本文、趙家賢、趙承基、龔祥、丁江浩及楊位醒等11位委員就是項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員就現時樓宇普遍使用非原廠升降機承建商維修保養升降機的情況表示關注，認為使用非原廠技術人員及零件可能是引致多宗升降機事故的主因；

- 有委員認為大廈管理者的專業知識水平亦十分重要，促請部門向業主立案法團提供專業培訓；

- 有委員反映，有房屋署升降機保養公司取巧地減少保養每部升降機的人手及工作時間，以符合合約要求，建議該署清楚列明保養的要求；

- 就承建商派員到達升降機事故現場的時間，有委員認為機電工程署與承建商所簽訂的時間過長，要求部門改善；

- 多位委員就升降機維修保養的監管提出以下建議:

- 通過立法規定升降機承建商保養人手數目、次數、工作時間及必須採用通用的零件；

- 就使用非原廠保養承建商作出規管；

- 向公眾發放保養公司的維修及事故資料以便樓宇管理者選擇；

- 設立技術人員發牌制度，按保養公司的質素制定分級監管制度；

- 要求保養人員在完成每項工序時簽署作實，以便日後追查；

- 有委員表示欣悉該署設立一套表現評分制度；

- 委員有以下提問:

- 電子平台會否包含承建商維修檢查的結果?

- 使用非原廠保養承建商是否安全?

- 房屋署是否已完成檢查所有由該部門管理的公共屋邨升降機及該署對升降機承建商有何要求?

- 華蘭中心使用原廠保養承建商，為何尚會發生事故?

- 機電工程署在2008年5月才向華蘭中心升降機發出年檢安全通知書，該署以何準則簽發該通知書？該署會否定期檢查承建商工作日誌?

- 升降機通過年檢後如發生事故，責任誰屬?

- 機電工程署及房屋署代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

機電工程署

- 有關條例自1960年生效以來，從來未曾限制升降機擁有者必須使用原廠保養。早期，大多升降機都採用原廠保養，後來因為某些市場因素，以致現時大部分大廈都使用非原廠保養承建商；

- 該署一向嚴格審核承建商表現確保他們符合資格，註冊承建商亦按其技術承接能力以內的工作；

- 富善邨、恒安邨、運頭塘邨及華蘭中心四宗事故內只有一間是由非原廠保養，因此使用非原廠保養並非引致事故的原因，而在於承建商的運作及監管制度；

- 市面大部分的升降機並不是全採用原廠零件。為確保安全，該署要求所有升降機的安全設施必須經該署預先批核，才可安裝使用；

- 該署已加强對升降機承建商的監管，承建商必須在年檢前14日將工作詳情輸入電子平台。該署同時增加突擊抽查次數，如發現有需要改善的地方會發信承建商及抄送副本予業主立案法團備悉。該署亦要求大廈管理公司督促承建商在升降機工作日誌上列明升降機的保養維修詳細資料，例如維修保養時間等；

- 法例沒有賦予該署監管升降機承建商的價格；

- 該署建議升降機擁有人在選擇承建商時除考慮價格外，還應考慮該公司的能力及商譽。為協助升降機擁有人採購保養服務，該署已把各註冊承建商的信息上載至該署網站。該署亦將於6月1日推出評分制度，定期披露承建商的表現；

- 該署將檢討現行法例，並與業界就發牌制度進行磋商；

- 該署現正諮詢律政司法律意見，是否就富善邨及恒安邨事故向有關承建商作出檢控；

- 根據法例要求，升降機的年檢必須由升降機擁有人聘請註冊升降機工程師檢查及簽發年檢證書，然後把有關證書送往該署確認。當發生事故時，調查亦會包括註冊升降機工程師的責任；

- 法例並沒有規定承建商到達事故現場的時間。一般而言，樓宇要求承建商人員須在15至30分鐘內到達。該署已建議所有大廈必須安裝閉路電視，為方便管理人員監察被困人士的精神及身體狀態，在緊急的情況下，管理人員可聯絡消防處進行拯救行動；

- 儘管升降機維修時間會因應樓宇樓層數目、使用年期、使用頻率而不同，一般需時約30分鐘至1小時不等，該署在巡查時會一併檢查有關維修時間是否合理；

房屋署

- 由註冊承建商巡查全港公共邨內升降機的工作已經完成；以及

- 儘管該署沒有在升降機保養合約註明保養工作的詳細要求，但已註明承建商的保養工作必須符合法例的安全要求。

| 各出席者 | - 主席多謝部門代表出席是項議題，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

VII. 中環灣仔繞道和東區走廊連接路

草地滾球場的重置方案及樹木保育建議

(規劃、工程及房屋委員會文件第17/09號)

- 主席表示，由於是項議程的討論範圍也同時涉及規劃工程及地區設施等事宜，經有關委員會的主席同意下，委員會將與地區設施管理委員會聯席討論有關議題。

- 主席歡迎路政署主要工程管理處總工程師/主要工程2-1巫愁女士、康文署康樂事務經理(樹木及園景)香港張裕生先生、經理(維多利亞公園)  梁志輝先生、茂盛(亞洲)工程顧問有限公司董事伍仲偉先生、助理董事鄭炳章先生及園景建築師鄧展業先生出席會議。路政署、茂盛(亞洲)工程顧問有限公司及康文署代表介紹文件第17/09號。

- 勞鍱珍、趙家賢、趙承基及楊位醒等4位委員就文件發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 委員普遍支持方案三，即向南遷移現有的西面草地滾球場，保留六條球道，並遷移現有的辦公室以及南面的遊樂場。他們認為有關方案對樹木的影響最少；以及

- 有委員建議有關部門盡量保留所有受影響的樹木，包括方案三中將被砍伐的18棵樹木。

- 路政署及康文署代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

路政署

- 該署已儘量將樹木砍伐減至最低，該18棵樹木屬移植後存活率偏低的品種，而多個環保團體亦認同移植樹木所需的資源較多及不值得移植存活率偏低的品種，重新種植樹木為更理想的方案；以及

康文署

- 該署已盡量爭取保留樹木，但考慮到如要移植該18棵樹木需要經大量修剪而外形嚴重受損及被移植後存活率偏低等問題，故並不反對重新種植樹木的建議。

| 各出席者 | - 主席總結時表示委員會支持重置方案三。主席多謝各部門代表及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司代表出席是日會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

VIII. 環境及自然保育基金

建築物能源效益資助計劃

(規劃、工程及房屋委員會文件第19/09號)

- 主席歡迎環境局助理秘書長(能源)4馮健兒先生及機電工程署高級機電工程師余叔敏先生出席會議。機電工程署代表介紹文件第19/09號。

- 主席、趙資強、趙承基、梁兆新、趙家賢、龔栢祥及勞鍱珍等7位委員就文件作出回應及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員關注「能源效益項目」只涵蓋設有業主立案法團的樓宇；

- 有委員表示有關項目所費不菲，計劃以等額方式提供資助，不足以吸引業主參加，建議當局提高資助額；

- 有委員表示，計劃涉及非經常開支，一般須經業主大會通過，但往往會在會上遇到阻力，冀當局為該些大廈提供適當的協助；以及

- 委員有以下提問：

- 題述計劃與環境局早前邀請區議會參加的「區議會與環境及自然保育基金合作計劃」是否相同？

- 有關計劃是否採取先到先得的方式處理？有沒有申請時限？部門將於何時處理申請？

- 樓齡少於20年的樓宇及居屋可否申請題述計劃？

- 計劃提供的資助是否包括安裝節能裝置的顧問費用？

- 「能源效益項目」是否只限業主立案法團參加？

- 當局有沒有宣傳單張及海報供公眾了解該計劃？

- 參加「樓宇更新大行動」計劃會否影響申請資格？

- 機電工程署及環境局代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下︰

機電工程署

- 計劃的申請期為三年，所有符合申請條件的樓宇，不論新舊，都可申請；

- 資助會以等額方式提供，支付已獲批准的節能工程項目的所有必需的實際費用；

- 計劃的啟動典禮將於2009年4月8日進行，在當日並同時向十八區區議會派發宣傳單張及海報。此外，該署亦就該計劃設立網站及查詢熱線，供公眾瀏覽及查詢；

環境局

- 居屋符合計劃的申請資格；

- 題述計劃為全新的計劃，有別於其他環境及自然保育基金的計劃；

- 為令本港符合申請資格的機構都可參與該計劃，在諮詢環境及自然保育基金委員會轄下，以會計界、工程界、區議員、學術界及管業公司人員等組成的節能項目審批小組後，決定計劃的資助以等額方式提供。該小組日後將就計劃成效作出檢討，如有需要，亦會就資助額作出適當的調整；

- 計劃的申請期為三年或直至4.5億元撥款全數用盡為止，以較早者為準；

- 局方現正積極考慮放寬「能源效益項目」的申請資格，並將在計劃正式推出時公布最新的申請資格；

- 「能源效益項目」不限申請次數，以便能分階段改善建築物的各種節能裝置；

- 資助金額會按節能項目審批小組審批後的結果分階段支付，以便申請機構籌備資金；以及

- 如申請機構的節能裝置接受其他基金/資助計劃的資助，資助額將會扣減其他基金／資助計劃的資助。

| 各出席者 | - 主席多謝各部門代表出席是日會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

IX. 關注公共屋邨低層單位倒灌問題

(規劃、工程及房屋委員會文件第21/09號)

- 主席歡迎房屋署高級房屋事務經理(港島)何立人先生及屋宇保養測量師嚴家豪先生出席會議。龔栢祥委員介紹文件第21/09號。

- 房屋署代表就文件作出回應，內容摘錄如下︰

- 房屋署一向對於公共屋邨低層單位出現倒灌的情況，極表關注；以及

- 該署於2009年2月更制訂內部指引，提出“綜合處理方法”，務求減低出現倒灌的機會：該“綜合處理方法”包括:

- 對於出現污水倒灌的單位，工程組會按現場情況安排防止污水倒灌的措施，例如安裝 “防倒流閥門”；

- 工程組亦會對於過往出現污水倒灌的樓宇進行檢討，根據污水系統的設計和喉管的狀況，安排相應的改善方案，如更換新的排水管等。

- 趙資強、鄭志成及龔栢祥等3位委員就是項議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示曾多次收到居民有關倒灌問題的投訴，促請部門為公共屋邨住戶購買保險，為受到倒灌影響的住戶提供賠償；

- 有委員認為問題是由於住戶錯誤使用排污系統，建議部門加強教育住戶正確使用該系統的方法；以及

- 有委員認為該問題源於排污系統設計問題，要求部門改善樓宇的排污系統。

- 房屋署代表就委員的意見作出回應，內容摘錄如下︰

- 該署會先為受倒灌影響的住戶安裝防倒流閥門，以防止污水倒灌。同時，該署工程組人員會考慮更全面的解決方案；

- 該署備悉委員有關購買保險的意見，將會向部門反映；以及

- 如有任何因倒灌引致的家居損失，有關住戶可聯絡當區房屋經理與保險公司跟進。

| 各出席者 | - 主席多謝部門代表出席是日會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

X.  要求房屋署擴闊耀華樓對出耀東邨道行人路

(規劃、工程及房屋委員會文件第22/09號)

- 主席歡迎房屋署高級房屋事務經理(港島)何立人先生及屋宇保養測量師嚴家豪先生出席會議。趙資強委員介紹文件第22/09號。

- 房屋署代表就文件作出回應，內容摘錄如下︰

- 耀東邨道行人路，闊度約有 1.73米，其中有個別位置因有電燈柱及欄杆而令闊度減為 1.05米；

- 該署十分明白居民的顧慮，故此因應現場的環境和道路使用的情況，初步建議方案如下：

- 加闊耀華樓對出行人路約 0.7米 (約 28吋)，以保留行車路原來的闊度 (即6.8米);

- 減少行車路旁的另一行人路的闊度約0.7米 (減少後此行人路的闊度為 4米闊)；以及

- 有關改建工程須事先諮詢領匯管理有限公司的意見。而且上述建議對現有的道路設施，如地下管道、公共設施等帶來一定的影響。因此，該署需聯絡各有關部門和機構，現階段正等待回覆。如沒有反對意見，該署將按上述方案展開工程。

- 趙資強委員表示，備悉房屋署擴闊耀東邨道行人路的方案，但促請該署擴闊該段行人路，並減少另一邊行人路的闊度，在保持行車路原來闊度的條件下，減少行車路的彎曲度。

- 房屋署代表表示，如現場環境許可，將按照委員意見進行工程，並在耀東邨管理諮詢委員會報告工作進度。

| 各出席者 | - 主席多謝部門代表出席是日會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

XI.下次會議日期

- 議事完畢，會議於下午8時40分結束。下次會議定於2009年6月12日（星期五）下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2009年6月