東區區議會轄下

交通及運輸事務委員會第四次會議

會議紀錄

日期︰2010年7月16日(星期五)

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁江浩委員

丁毓珠SBS太平紳士

古桂耀委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李汝大委員

李漢城BBS太平紳士

杜本文委員

周潔冰博士, MH

林翠蓮委員

邵家輝委員

洪連杉委員

梁兆新委員

梁志剛委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH			(主席)

陳啟遠委員

陳添勝委員

陳靄群委員, MH

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員, MH

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員, MH

黃健興委員

葉就生委員, MH

趙家賢委員

趙資強委員				(副主席)

鄭志成委員

黎志強委員

鍾樹根BBS太平紳士

顏才績委員

顏尊廉委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員, MH

韋以建委員（增選委員）

致歉未能出席者

曹漢光委員

梁國鴻委員

許清安委員

郭偉强委員

傅元章委員

馮翠屏委員

趙承基委員, MH

劉應東委員（增選委員）

定期列席的政府部門代表

許英揚太平紳士			東區民政事務處 東區民政事務專員

鄭寶如女士				東區民政事務處 高級行政主任(區議會)

戴富源先生				運輸署 港島東區高級運輸主任

馬志雄先生				運輸署 港島東區交通工程師

許家傑先生				運輸署 港島東區交通工程師

溫良謙先生				路政署 港島區工程師

谷威基先生				香港警務處 東區交通隊主管

陳  濱女士﹝秘書﹞		東區民政事務處 一級行政主任(區議會)3

應邀出席的嘉賓

梁達輝先生				路政署 總工程師/鐵路拓展1-2

羅信理先生				路政署 高級工程師3/中環灣仔繞道

姚勳禮先生				路政署 高級工程師／技術服務1

曾焯賢先生				海事處 高級海事主任/策劃及發展協調(1)

陳偉傑先生				地政總署 鐵路發展組(總辦事處) 高級產業測量師3

歐陽銘謙先生			地政總署 港島東區地政處 產業測量師/特別職務

駱子建先生				運輸署 工程師/工程師二

易鳴瑞先生				香港鐵路有限公司 高級統籌工程師

胡嘉麟先生				香港鐵路有限公司 一級統籌工程師

李葆華小姐				香港鐵路有限公司 公共關係經理─項目及物業

葉佩芝女士				香港鐵路有限公司 助理公共關係經理─議會事務

王麗玲女士				新世界第一巴士服務有限公司暨城巴有限公司

公眾事務經理

開會詞

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議。

- 通過交通及運輸事務委員會第三次會議紀錄初稿

- 委員會確認上述初稿毋須修改，並通過會議紀錄。

- 銅鑼灣避風塘內沙田至中環綫保護工程

(交通及運輸事務委員會文件第24/10號)

- 主席表示，由於是項議程同時涉及交通事務及規劃的範疇，經有關委員會主席同意，交通及運輸事務委員會將與規劃、工程及房屋委員會聯席討論。

- 主席歡迎路政署總工程師/鐵路拓展1-2梁達輝先生及高級工程師3/中環灣仔繞道羅信理先生、香港鐵路有限公司（港鐵公司）高級統籌工程師易鳴瑞先生、一級統籌工程師胡嘉麟先生及公共關係經理─項目及物業李葆華小姐、海事處高級海事主任/策劃及發展協調(1)曾焯賢先生、地政總署鐵路發展組(總辦事處)高級產業測量師3陳偉傑先生及港島東區地政處產業測量師/特別職務歐陽銘謙先生出席會議，參與討論議題。主席請路政署及港鐵公司代表介紹文件第24/10號。

- 討論議題以前，丁江浩、古桂耀、鄭志成、黃建彬、葉就生及丁毓珠等6位委員討論邀請出席是項議題的工程人員參與討論第III項議程中與港鐵公司相關的跟進事項的建議，內容摘錄如下：

  - 多位委員表示，多項跟進事項與港鐵公司相關，但出席會議的公關人員只可傳話，未能回應委員的關注，委員會雖已多次要求工程人員出席會議，但一直不得要領，故委員希望出席會議的工程人員可於稍後一同參與討論相關的跟進事項；

  - 有委員指依靠公關人員反映意見成效不彰，並述及他建議模範邨出口加建無障礙設施，經兩年多才獲安排與工程人員面談；

  - 有委員指港鐵公司只在需要諮詢區議會時，才派出龐大陣容出席會議，但討論跟進事項則只委派公關人員敷衍了事，浪費議會時間；

  - 有委員希望港鐵公司可協助跟進於港島各車站增建出口的建議，解決社區問題，委員亦請沙中綫工程人員反映委員會的建議。委員指縱使需求迫切，但一直沒進展；以及

  - 有委員表示港鐵公司與區議員同樣為市民服務，希望港鐵公司可與區議會保持緊密合作，備悉並及早跟進委員的意見。

- 港鐵公司李葆華小姐回應時表示，由於沙中綫及港島綫由兩組工程人員負責，所以未可回應港島綫增加出口的建議。公司相信出席討論跟進事項的公關人員，必會向工程部反映委員的意見。

- 主席、丁江浩、古桂耀、鄭志成、黃建彬、葉就生、丁毓珠、鍾樹根、周潔冰、洪連杉、曾健成、曾向群、陳添勝、黎志強、趙資強及勞鍱珍等16位委員就議題提出意見和提問，內容摘錄如下︰

  - 鍾樹根委員申報他是香港漁民近岸作業協會會長；

  - 有委員指香港漁民近岸作業協會轄下共有四十至五十艘漁船，於銅鑼灣避風塘生活。由於沙中綫保護工程將延誤中環灣仔繞道工程的進度，協會反對沙中綫的走線途經避風塘，並建議走線經由紅磡海底隧道(下稱紅隧)西面即可。委員指保護工程將移除敬記船廠鄰近斜坡，增加船隻泊位，但漁民反對遷入該處。委員解釋，據文獻記載，該處於日治時期，曾處死一名本是中學女生的游擊隊員，故漁民認定該處為不祥之地；

  - 多位委員指白鷺須棲息水邊，現時以敬記船廠左側樹木為長期居所，成為市區特有現象。挖泥工程必然破壞自然生態，令白鷺無處棲身，關乎其存亡，委員因此反對挖泥工程。有委員要求諮詢環保團體的意見；

  - 有委員認為既然沙中綫未有接駁東區各港鐵車站，則不必途經銅鑼灣避風塘，改變走線至直達中環即可，改變路線後，亦只需諮詢灣仔區議會；

  - 委員提出以下多項查詢：

    - 沙中綫及中環灣仔繞道的通風氣道是否可共用，以減少對環境及居民的影響；

    - 中環灣仔繞道工程會因保護工程而延誤多久；

    - 雖然公眾諮詢已完成，但未包括避風塘艇戶，其覆蓋範圍為何、如何與持份者溝通、其結論為何；

    - 敬記船廠用地已預留供「廟船」使用，挖泥工程後是否會修復用地、工程可能會延誤，如何協調因而影響「廟船」；

    - 現時沙中綫工程用地挖泥工程頻繁，導致海面非常混濁，工程完成後，將如何回復避風塘水質；

    - 沙中綫工程完成後，將如何接駁東區走廊；

    - 挖泥工程將汚染環境，是無可避免的，如何有效監管不同程度的汚染，是否單純罰款了事或備有其他監管措施；

    - 消防船也停泊於避風塘，是否曾與消防處商討如何處理消防船及其運作；

    - 避風塘入口處鄰近敬記船廠，保護工程會否影響船隻進出，尤其於颱風季節，工程進行期間將如何安排及協調；

    - 為何沙中綫不設天后站為港島區首站；

    - 是否曾諮詢所有列於名單中的團體及機構，諮詢成效如何，他們的意見是否已向區議會匯報；

  - 有委員認為沙中綫選址並不理想。委員表示，興建中環灣仔繞道本為改善東區走廊交通擠塞問題，但沙中綫於港島區設會展站為接駁首站，則將加重灣仔區交通負荷。港島區交通部資料顯示，目前灣仔會展鄰近及會議道已成為交通黑點，沙中綫落成後，由於中轉及接駁需要，此處將成為新的交通瓶頸，令中環灣仔繞道失卻原來疏導交通的作用，委員希望港鐵公司可考慮此因素；

  - 有委員指保護工程將會令繞道工程延誤兩至三年，港鐵公司表示不會延誤是不符事實，兩項工程同時進行只是藉以減少延誤時期。委員認為只要財政許可，改變沙中綫走線並無不可，並建議可接駁西鐵尖東站直達中環，否則便應接駁至天后站，惠及東區居民。委員認為挖泥工程既不環保，亦影響漁民，所以要求維持於2009年7月通過的動議，反對在銅鑼灣避風塘進行任何沙中綫工程；

  - 多位委員支持維持原動議的精神；

  - 有委員認為避風塘工程頻仍，東區居民未受惠之餘，補償亦未定案。委員希望港鐵公司可盡快諮詢「廟船」負責機構；

  - 有委員指港鐵公司多年來沒體恤東區居民，如要求興建小西灣支線及杏花邨港鐵站幕門等，均需討論經年，沙中綫未惠及東區居民，卻又擾亂居民生活；

  - 有委員指港鐵公司與領匯公司同樣未有充分考慮民怨，所以與區議會關係並不和睦。區議會由民選及委任議員組成，具民意基礎，代表地區，而非業界，意見可能不一。委員表示希望得知業界的意見；

  - 有委員指避風塘影響範圍因保護工程部分經修訂而擴大，委員希望港鐵公司提交影響所及的詳盡資料及持份者的意見；以及

  - 有委員認為避風塘持份者的意見尚未呈交，故應暫擱置討論議題。

- 港鐵公司胡嘉麟先生和易鳴瑞先生及路政署梁達輝先生就委員的意見和提問，回應如下：

港鐵公司

  - 公司曾考慮三項方案，研究沙中綫過海段走線移至紅隧以西，避免影響銅灣避風塘的可行性。其一是經由紅磡岸上橫跨紅隧，由於西鐵綫隧道將佔用相關地段，所以從紅隧上橫過並不可行；另外，由於紅隧通風大樓及紅磡繞道橋躉已佔用地段，所以未能提供足夠用地供沙中綫從紅隧上橫過，再者，此方案涉及永久填海，除非沒其他切實可行的選擇，否則將抵觸《保護海港條例》。其二是在海港內從紅隧以下橫過，鐵路隧道因此而將深入海底，紅磡站月台亦相應需設於深層位置，導致需大規模改建東鐵綫，而且於海港的深層地底鑽挖隧道時，需使用的壓力會超過法例上限，涉及龐大風險﹝會後補充：尤其對建築工人的性命﹞。其三是在海港內從紅隧以上橫過，則會影響現有航道。因此，各個方案均不可行；

  - 公司研究各走線方案時，同時確認由紅磡站西面直達中環亦不可行；

  - 沙中綫保護工程將與中環灣仔繞道工程同時進行。通風井主要為隧道管道而設，故沙中綫與繞道不能共用通風井；

  - 公司尚未聯絡「廟船」負責機構；

  - 公司會監督工程承辦商，於進行工程時，必須遵守環保條例；

  - 公司較早前已經與環保團體了解白鷺於維多利亞公園內築巢及於敬記船廠鄰近活動的情況；

  - 會展站將成為北港島綫轉乘站，其策略性位置將有助舒緩其他鐵路綫的情況，有助減少路面交通；

  - 公眾諮詢程序始於2009年7月，包括與漁民及其他避風塘使用者會面、進行實地考察、於港島區舉辦公眾諮詢會、提交文件諮詢十八區區議會等。社會人士及保護海港人士普遍支持工程安排，並強調應盡量避免重複填海及減低滋擾海港和社區；

  - 公司現正準備環境影響評估報告，包括對噪音、水質及生態等方面的影響。公司備悉委員的意見；

路政署

  - 一直以來，署方亦希望沙中綫工程與中環灣仔繞道工程的施工時間可盡量重疊，以減少對避風塘的影響。但若要同時完工，工程所需範圍將更大，由於避風塘面積有限，令兩項工程不可能同時完成。雖然施工期不可完全重疊，署方仍希望兩項工程約160公尺位置重疊的部分可同時進行。中環灣仔繞道工程完成後，沙中綫部分工程仍需於避風塘內進行，但施工期較採取其他走綫方案的三年大幅減至約一年半。署方強調，於這一年半施工期內，不會有更多艇戶需遷離避風塘；

  - 沙中綫將於敬記船廠鄰近進行海底挖泥工程，增加水深，使可提供額外船隻泊位。工程只於海底進行，不會影響岸上生物；以及

  - 保護工程已委託中環灣仔繞道工程一併進行，泊船重置事宜需待繞道工程承辦商提交細節安排及規劃，屆時，署方會諮詢委員會的意見，繞道工程亦將成立海上事務特別小組，與避風塘持份者保持緊密溝通，小組成員將包括漁民、承辦商、政府部門、監管機構等，共同商討泊船等重置事宜，包括「廟船」。

| 港鐵公司 | - 主席總結時表示，委員會同意維持2009年7月23日第九次會議通過的動議，並請港鐵公司備悉委員的意見，提交資料，例如環保評估報告、受影船隻及其重置資料、公眾諮詢所收集的意見及設會展站為首站對交通的影響評估等，供委員會參考。 |
| --- | --- |

﹝會後備註：秘書處已於2010年9月27日，將港鐵公司提交有關避風塘持份者在過去公眾諮詢中所表達的意見，轉交各委員及規劃、工程及房屋委員會委員參閱。﹞

- 東區區議會轄下交通及運輸事務委員會尚待處理的跟進事項進度報告

(交通及運輸事務委員會文件第23/10號)

- 要求在東廊近鯉景灣加裝預計行車時間顯示器及要求在西灣河東區走廊底加裝預計行車時間顯示系統

- 主席歡迎運輸署工程師駱子建先生出席會議，並請他匯報進度。

- 主席、曾向群、曾健成、林翠蓮及趙資強等5位委員就議題提出意見和提問，摘錄如下︰

  - 委員一致表示行車顯示器效果理想；

  - 多位委員重述文件原希望可於東區設置行車顯示器，提供紅隧、東隧及西隧的資料，以便揀選合適路徑前往九龍及新界。歷時4年，顯示器終於落成，但尚欠缺西隧資料，美中不足，委員希望署方可於將來補足，令其更完善；以及

  - 有委員指顯示器效果良好，但位置稍近連接東區走廊入口處，容易錯過，如向西移便更佳。

- 主席總結時表示，顯示器已達基本要求，設置地點則因地理環境所限，而城市花園處亦可瀏覽西隧資料，供駕車人士參考。

- 委員會同意取消議題。

- 要求改善柴灣道康民工業中心外往裕興樓斑馬線

- 主席請路政署溫良謙先生滙報進度。

| 路政署 | - 委員會備悉進度報告，並將繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 要求盡快改善港鐵站的設施

(1) 港鐵杏花邨和柴灣站自動月台閘門

(2) 鰂魚涌站附近路面設置公共洗手間

(3) 西灣河站客用升降機

- 是項隔次討論的跟進事項會於2010年10月21日的會議上討論。

- 強烈要求在東喜道加設行人過路線

- 主席請路政署溫良謙先生滙報進度。

| 路政署 | - 委員會備悉進度報告，並將繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 要求運輸署於筲箕灣耀興道加設電單車泊車位

- 主席請路政署溫良謙先生匯報進度。

- 副主席及曾健成等2位委員就議題提出意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員指現已加設10個電單車泊車位，基本可解決部分問題，但該處有超愈30部電單車違例泊車，如可全面解決，將更完善；以及

  - 有委員查詢泊車位是否設有鎖車設備，以及是否可為現有泊車位加設上蓋。

- 運輸署馬志雄先生回應時表示，現時的設計不設鎖車設備，上蓋亦未包括在內。

| 路政署 | - 主席總結時表示，工程尚未完成，宜於落成啟用後，觀察其成效。委員會同意繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 改善電氣道的交通問題

改善天后港鐵站A2出口的交通

- 主席請路政署溫良謙先生匯報進度。

- 主席、副主席、周潔冰、曾健成及韋以建等5位委員就議題提出意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 多位委員指帆船街違例泊車嚴重影響巴士拐彎。有委員甚至表示曾多番協助要求其他車輛讓位，巴士才可右轉。有委員指電氣道違例泊車亦嚴重，停泊車輛往往無人看管，影響車流。委員希望可重新檢討處理違例泊車的方法；

  - 有委員指改善工程雖已完成，但雙線泊車及長期佔位仍盛，委員希望警方可採取阻嚇措施；

  - 有委員查詢是否可提供圖片，展示工程前後狀況，供委員會詳細研究及討論，以便訂定跟進方案；以及

  - 有委員認為除執法外，警方可適時向委員會匯報該處的改動，如路標指示等。

- 香港警務處谷威基先生回應時表示，警方會一如既往，執行巡邏及票控違規車輛。處方已知會巡邏員及交通督導員加強檢控。

| 路政署／ 香港警務處 | - 主席總結時表示，委員會已詳細討論議題，並多次實地視察需改善的地點，工程亦已完成，現存阻塞問題屬執法事宜，希望警方前線人員可更密切跟進。委員會同意繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 要求移後泰民街行人過路線，保障行人安全

- 主席請路政署溫良謙先生匯報進度。

- 副主席、呂志文及曾健成等3位委員就議題提出意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員指過路處雖早已完成，但街燈尚未遷移，致令行人於雨天人多撐傘時，會不慎撞到燈柱。委員亦反映中央安全島鄰近，設有一渠蓋，容易令行人滑倒，委員查詢是否可改善其表面物質，如以鋼砂增加防滑效果；

  - 有委員指燈柱位處中央，尤其影響失明人士，希望路政署可盡快遷移，保障殘疾人士及行人安全；以及

  - 有委員查詢是否因已有的地下設施，影響遷移街燈，如有需要，可否要求相關機構合作，遷移地下設施。

- 路政署溫良謙先生回應時表示，署方備悉街燈影響途人，並會盡快安排遷 移。署方會安排實地視察，探討改善渠蓋的方案。如有需要，署方會要求相關機構遷移地下設施。

| 路政署 | - 主席總結時表示，委員會將繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 要求解決鰂魚涌港鐵站太古坊出口外行人過路線繁忙時間嚴重擠迫問題

促請港鐵於鰂魚涌港鐵站增設行人隧道接駁糖廠街以舒緩擠塞

- 主席歡迎港鐵公司助理公共關係經理─議會事務葉佩芝女士出席會議，並請運輸署馬志雄先生及葉女士匯報進度。

- 主席、丁江浩、古桂耀、林翠蓮、梁淑楨、陳添勝、曾健成、杜本文、黎志強、陳啟遠及江澤濠等11位委員就議題發表意見及作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員認為既然港鐵公司不考慮增設出口，議題可與第(x)項及第(xi)項相關議題合併討論，但有委員指三項議題的考慮因素不同，不宜合併；

  - 有委員播放近期拍攝的短片，顯示過路處人車爭路，情況惡劣。委員希望運輸署及港鐵公司可考慮實情，並認為運輸署必須保障過路人的安全；

  - 有委員認為不必借助短片，港鐵公司亦早已知悉情況。委員指已多次要求港鐵公司派出工程人員出席會議，而非只是公關人員，希望下次會議可以如願。委員查詢為何不可派出工程人員講解建議、其困難所在等。委員指與車爭路的行人正是港鐵乘客，建議只會改善行人過路安全，不會影響港鐵公司營運；

  - 多位委員提出以下查詢：

    - 運輸署及警方提供了甚麼協助；

    - 行人亂過馬路是否違法、會否遭受檢控，以及警方曾否執法；

    - 行人寧冒遭受檢控之險，仍亂過馬路，是否顯示問題所在；

  - 有委員指港鐵公司已積累眾多民怨，數之不盡。相較廿多年前，委員會現時對其公關人員已十分有禮。港鐵公司多番拒絕委員會的建議，不公義的回應模式如出一轍，令人憤慨；

  - 有委員指港鐵公司賺取九十多億元利潤，卻無半點回饋社會之心，硬指港鐵站外事宜不屬其管理範圍，埋沒企業良心，只顧利潤，不願惠及廣大市民，既然如此，港鐵公司不必派員出席會議，只需放置人型紙板或播放錄影帶即可；

  - 有委員指現時行人因應主流需求而大批橫過馬路，相信馬路原有設計並不如此。委員認為除港鐵公司外，運輸署及警方亦需考慮改善措施，以免引起交通意外時，亦不知責任誰屬；

  - 有委員認為警方應控告港鐵公司逼使行人亂過馬路，而非必須過馬路的行人。委員建議可參考銅鑼灣百貨公司前及中環畢打街設大範圍過路「區」，並呼籲港鐵公司及運輸署不再採用駝鳥政策，而應正視問題；

  - 有委員指過路人並非沒錯，只是行使公民抗命權。委員認為運輸署責無旁貸，署方可於確定問題後，要麼逼令港鐵公司跟進，或自行訂定解決方案；

  - 有委員認為除加闊過路處外，亦可利用點對點方案，令行人盡快橫過英皇道。委員建議可利用西行車輛右轉至糖廠街時段，增加十多秒供行人過路，相信可有效疏導人潮，令行人可方便快捷過路；以及

  - 有委員指港鐵帶來大量乘客，致路面未及疏導，希望運輸署引入加闊過路處的短期措施後，可解路面燃眉之急，但長遠仍有賴增設行人隧道，徹底解決問題，以免鄰近商廈重建後更不勝負荷，委員希望港鐵公司可研究建議。

- 運輸署馬志雄先生、香港警務處谷威基先生及港鐵公司葉佩芝女士就委員的意見及提問，回應如下︰

運輸署

  - 署方明瞭委員的關注，並已盡力跟進。現時已發出施工要求，將現有行人過路處加闊，相信完成後可舒緩部分問題。另外，署方亦備悉調整交通燈號、於太古坊重建時向發展商反映委員會的意見等；

香港警務處

  - 警方已盡量安排警員維持過路處秩序及指揮交通，但行人往往捨遠取近，故會不依斑馬線或不使用行人天橋過路；以及

港鐵公司

  - 公司會留意太古坊的社區發展，是否增設行人隧道則視乎是否有與發展商合作的機會。

| 運輸署／ 港鐵公司 | - 主席總結時表示，希望港鐵公司積極與太古坊發展商聯繫，研究增設行人隧道。加闊行人過路處工程完成後，委員會亦會觀察其改善狀況。委員會同意繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 要求解決寶馬山區交通擠塞問題

- 主席請運輸署許家傑先生匯報進度。

| 運輸署 | - 委員會備悉進度報告，並將繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 急需增設炮台山港鐵站第三及第四個乘客進出口通道

- 主席歡迎港鐵公司助理公共關係經理─議會事務葉佩芝女士出席會議，並請葉女士匯報進度。

- 副主席、丁江浩、古桂耀、周潔冰、曾健成、林翠蓮、杜本文、陳啟遠、黎志強、龔栢祥、趙家賢及梁淑楨等12位委員就議題提出意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員表示，港鐵公司目前只將隧道內商鋪賺取的收益作為公司盈利，未與乘客分享，但公司在收取車資同時，亦有責任確保乘客安全，故增設出口乃理所當然，將之推諉予跟發展商合作才可探討，於理不合；

  - 有委員指港鐵公司代表只是重複相同回應，委員希望可致函港鐵公司，要求每次派出工程人員，共同討論與之有關的工程項目，否則只會浪費議會時間；

  - 有委員指政府曾預留七海商業中心地庫作港鐵站出口，該中心業主日前亦向委員表達關注，委員查詢港鐵公司是否應與該中心業主委員會商討其可行性，以回應新增出口的需求；

  - 有委員指市民離開港鐵站，便需胡亂過馬路，已是不爭事實。委員指運輸署保障路人安全，責無旁貸，但多年來任由路面混亂，一直未有解決方案。港鐵公司又只會待發展商表示有興趣才研究，要求港鐵公司跟進等同「與虎謀皮」；

  - 有委員查詢七海商業中心地庫業權誰屬、為何當年會預留作港鐵站出口、是否意味政府需與港鐵公司及該中心業主或其法團商討增建港鐵站出口的可行性，以及該中心業主或法團是否清楚其權利或義務所在；

  - 有委員表示港鐵公司必依人流數據行事，目前炮台山港鐵站出口實太擠迫，而區內海濱優化計劃，必致人流增加，故增建出口說服力強。委員請港鐵公司代表向高層人員反映，並與地政總署及七海商業中心業主研究委員的建議；

  - 有委員認為工程於技術上必可行，故除工程人員外，亦需管理財務的人員出席會議，才可確知工程是否可行；

  - 有委員指炮台山港鐵站由月台至地面，實際只有一個出口，然後分為兩個分支，港鐵公司指有兩個出口，是誤導區議會。委員詢問既然七海商業中心地庫已預留作港鐵站出口，為何不可，而且以行人隧道由月台接駁至城市花園，只會便利市民。委員促請港鐵公司主動跟進建議；

  - 有委員認為應利用討論沙中線的契機，致函邀請港鐵公司高層主管出席會議，或另舉行專責會議，一併研究及協調各項相關工程；

  - 有委員認為除炮台山港鐵站外，多個港鐵站如鰂魚涌港鐵站亦需增設出口，以免市民胡亂過路，影響交通安全。委員認為運輸署為前線執行部門，固然責無旁貸，但運輸及房屋局更應肩負落實建議之責。委員對政府既為港鐵公司大股東，為何不可於股東大會上推動建議，表示存疑；

  - 有委員認為必須盡快疏通人流，解決問題；以及

  - 有委員指由港鐵站建設行人隧道至商場，有助提升其商廈價值，涉及商業利益，故財團必投入興建隧道的資金，亦可以理解為何港鐵公司在沒有發展商出資的情況下，便否決興建隧道。委員認為應請港鐵公司清楚解釋為何不可接駁至七海商業中心，以平衡市民需要及商業利益，免除誤會。

- 運輸署許家傑先生及港鐵公司葉佩芝女士就委員的意見及提問，回應如下︰

運輸署

  - 炮台山港鐵站外，位於西面的行人路，因設有巴士站及過路處，故較為繁忙，但據觀察，英皇道近油街的情況，尚可接受。署方會與巴士公司及港鐵公司合作，於需要時推出措施，疏導人潮；

港鐵公司

  - 據了解，政府產業署持有七海商業中心地庫及負責管理；

  - 於七十年代底至八十年代初規劃港島綫時，政府曾預留七海商業中心地庫部分面積作車站出口。其後落實走綫時，為減少工程影響居民，炮台山站亦由原來靠近七海商業中心的位置，改至現址。公司亦已於車站興建後，再者，現時鐵路走綫和炮台山站不接近七海商業中心，故公司不會考慮於預留位置增設港鐵站出口；；

  - 若區內發展商或機構有意興建行人隧道等設施接駁港鐵站，公司樂意探討及配合。

| 港鐵公司 | - 主席總結時表示，炮台山港鐵站實際只有一個出口，加上該處設有巴士站及過路處，大量乘客離開港鐵站後，致令路面嚴重擠塞。隨著油街發展在即，主席希望港鐵公司可放眼未來，未雨綢繆，並請代表向港鐵公司反映委員會的意見，考慮於七海商業中心地庫預留位置增建港鐵站出口。再者，主席亦請港鐵公司與發展商磋商可行性，然後向委員會匯報改善建議。委員會同意繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 促請港鐵於天后地鐵站增設行人隧道接駁維園入口

- 主席歡迎港鐵公司助理公共關係經理─議會事務葉佩芝女士出席會議，並請運輸署許家傑先生及葉女士匯報進度。

- 趙家賢、黎志強、羅榮焜、曾健成、黃建彬、陳添勝、周潔冰及杜本文等8位委員就議題發表意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員認為港鐵公司指於隧道內疏導人潮不及路面有效，於理不合。委員指經隧道直達維園，不需過馬路，故不會導致交通意外，人流多時，警方又必負責人潮管制。委員認為天后站迫切需要新增出口，因維園經常舉辦大型活動，吸引全港市民使用，路窄車多，致交通擠塞。委員希望港鐵公司可盡快落實建議；

  - 有委員指港鐵站設計已過時，但港鐵公司又未檢討。委員認為分流始於月台最佳，並指炮台山、西灣河及天后站由月台至大堂，只有一條通道，等同只有一個出口，港鐵公司表示樂意探討並不足夠，其部署、計劃、何時與發展商探討等資料，一概欠奉。委員希望港鐵公司提交個別車站改善計劃的路線圖及時間表，供委員會討論；

  - 有委員認為港鐵公司的理據不能說服各委員，若要成為一間有承諾及誠信的集體運輸企業，港鐵公司亦未符條件。委員希望日後港鐵公司可派出決策人員出席會議，並建議有關區議員聯合約見港鐵公司總部高層人員，表達不滿；

  - 有委員指建議接駁行人隧道至維園，不同於接駁至商場，不會涉及任何利益衝突，但港鐵公司仍否決建議。委員指運輸署縱然得知油街發展可影響炮台山站人流，但仍未有解決方案。再者，委員認為區議員聯合約見港鐵公司高層人員，不會奏效，倒不如各委員每天兩小時扮演交通督導員，於鰂魚涌站外，協助疏導胡亂過路的市民，保護他們安全；

  - 有委員指港鐵線於港島營運已廿載，並由私營企業變為政府擁有股權。委員認為港鐵公司作為服務社會的公共機構，應以民為本。委員指東區變化日新，為何港鐵公司二十多年均未有檢討港鐵站設施，議題亦跟進經年，已無可說。委員希望可致函港鐵公司，要求重視委員會的建議，提交改善港鐵站設施的方案，以向東區市民交代；

  - 有委員指如港鐵公司的回覆屬實，則每一港鐵站只需設單一出口已足夠，並且將所有乘客帶引至地面才疏散即可，委員指代表只是重複相同回應，於討論沒意義。委員反映港鐵公司未能與東區建立良好關係，引致矛盾重重，故希望東區民政事務專員可協助成立專案委員會，或委員會成立專案小組，跟進處理與港鐵公司相關的事宜；

  - 多位委員希望可邀請港鐵公司主席出席東區區議會會議；

  - 有委員指政府部門未有否決建議，但港鐵公司卻以十分不合邏輯的理據表明不考慮建議，委員希望康樂及文化事務署可與港鐵公司探討及研究，因過往已多次述及，康樂及文化事務署可從建議中得益，有助管理泳池及維園。委員希望港鐵公司不必急於否決建議。委員述及2010年6月19日舉辦一項活動時，天后站內擠滿人潮，路上交通癱瘓，正反映路面分流無效，建議實有迫切需求；以及

  - 有委員認同於隧道內疏導人潮不及路面有效的理據並不合理，望港鐵公司可撤回。委員述及運輸署副署長曾於一政策委員會表示，署方原則上不反對利用行人隧道疏導人潮，只視乎港鐵公司是否願意配合，故委員希望港鐵公司高層人員可與運輸署及康樂及文化事務署商討，不必斷然拒絕。委員認為必須繼續跟進建議。

- 運輸署許家傑先生、香港警務處谷威基先生、路政署溫良謙先生及港鐵公司葉佩芝女士就委員的意見和提問，回應如下︰

運輸署

  - 維園的交通需求主要集中於節日或舉辦大型活動期間，署方重點考慮興發街行人過路處是否足以應付人流，並觀察到若警方需維持人流暢順，亦較吃力；

  - 現時每逢大型活動，署方均會向警方、康樂及文化事務署及港鐵公司收集人流數據。數據經量化後，署方便可探討是否需興建隧道、其規模及走線為何等，並於稍後向委員會匯報。署方收集數據始於2010年4月，亦已收集6月及7月舉辦大型活動時的數據，雖有初步概略，但署方希望至少收集一年數據，以了解其週期性，然後向委員會提交建議；

  - 路政署正協助改善興發街鄰近欄杆，將之改變為可拆除式，以便配合於舉辦大型活動時的交通改道安排，減少改道時的施工期；

香港警務處

  - 目前未備有於2010年6月19日所接獲的投訴數字，當天有眾多旅遊巴士接載參與者到達維園，警方亦採取彈性措施，容許旅遊巴士於停車場接載參與者後，即時離開；

路政署

  - 署方鐵路拓展處已清楚表明，規劃及加建地鐵出入口及隧道並不屬其職權範圍；以及

港鐵公司

  - 公司備悉委員的意見，並期望於運輸署收集人流數據完成後，與運輸署跟進議題。

| 運輸署／路政署／ 康樂及文化事務署／港鐵公司 | - 主席總結時表示，委員會一直跟進多項與港鐵公司相關的議題，亦引致委員不必要爭辯，影響會議，其公關代表每次只可傳話，未能確切回應委員的關注。主席希望港鐵公司備悉委員會的意見，並委派高層決策人員出席下一次會議，共商議題。委員會同意繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

（會後備註︰主席已於2010年9月16日致函港鐵公司，邀請委派高層決策人員出席會議。）

- 拆卸北角城市花園道（近大強街）行人天橋

- 主席請運輸署許家傑先生匯報進度。

- 曾健成委員指運輸署預計保留天橋可供日後油街發展完成後使用，按此原則，署方亦同樣可預計炮台山站外，過路處人流的增長，為保障行人安全，及早防備。

- 運輸署許家傑先生回應時表示，大強街一帶有眾多行人過馬路，一般未有使用天橋。城市花園道日後可能成為車輛出入口，令車流量增加，屆時便需重整過路設施，因而需暫時保留天橋至油街發展完成。

| 運輸署 | - 主席總結時表示，天橋位置並不在油街發展範圍，但需待其完成後，再觀察天橋使用率。委員會同意隔次討論議題。 |
| --- | --- |

- 要求康福台行車道維修及斜坡/擋土牆鞏固工程的臨時交通管理計劃

- 主席請路政署溫良謙先生匯報進度。

- 羅榮焜委員表示，任何工程均可能引致不滿，實屬正常，但必須衡量反對理據是否充分、是否主流及正反意見何者重要等，他希望署方可盡快開展工程。另外，委員述及康福台公園內擋土牆有泥土流失，引致相鄰大廈泳池的磚頭裂開，希望署方可跟進。

- 路政署溫良謙先生回應時表示，署方亦希望可盡快展開工程。至於泳池磚頭裂開，署方會於會後跟進。

| 路政署 | - 主席總結時表示，委員會將繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 要求隧巴過海後收費與相等路線巴士同價

- 主席歡迎新巴暨城巴有限公司（新巴暨城巴）公眾事務經理王麗玲女士出席會議，並請運輸署戴富源先生及王女士匯報進度。

- 主席、副主席、曾健成、黎志強、勞鍱珍、杜本文、陳啟遠、趙家賢及陳靄群等9位委員就議題發表意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員指建議已提出愈四年，現希望待2013年、2016年及2017年各間巴士公司的專營權屆滿時，政府可加入相應條款。委員重申建議可助解決本土路線擠塞問題，運輸署現可未雨綢繆，於專營合約屆滿時落實建議，希望署方為藍天及市民設想，屆時不再以需履行合約精神為由，而不予考慮。委員希望署方可於簽訂專營權合約前，諮詢委員會；

  - 有委員指建議不單可對乘客有利，亦可令巴士公司增加收入。委員認為建議可改善巴士站及道路擠塞、減少廢氣、令乘客較早回家、提升巴士公司商譽、改善隧巴使用率、減少隧巴空置率，從而提高公司盈利，一舉數得，何樂而不為。委員指隧巴過海後路線大致相若，巴士公司以票價由路程長短為由，而拒絕考慮建議，於理不合。委員希望巴士公司派出高層決策人員出席會議；

  - 有委員認同建議既可便利乘客，又可減少路面擠塞，委員不明何以巴士公司堅持不予落實。委員認同於專營權屆滿時，加入條款，落實建議，改善服務及環境；

  - 有委員指運輸署及巴士公司只自說自話。以資源分配而言，須人盡其才，物盡其用，便應盡量使用車輛，減少空置率，希望巴士公司可慎重考慮，運輸署以社會資源分配方向研究建議；

  - 有委員指運輸署的回覆似是而非，何為「劃一性地加入建議條款，未必能顧及路線和地區的發展」，委員希望署方可交代得此論據的因素。另外，巴士公司指由於政府以鐵路為骨幹為交通政策，致令巴士流失大量乘客，故更應設法增加乘客量，落實建議正可達此目的，而且不涉及投資額外資源；

  - 有委員指委員會現時已提出建議，希望運輸署認真處理專營權屆滿時的安排。委員認為巴士公司應研究隧巴過海後如何增加客流量；

  - 有委員表示雖然現時未有進展，但希望運輸署可於簽訂專營權時落實建議。委員認為現時同等路線及路程，收取不同票價，是錯誤的。委員指機場巴士已成功地調整票價至與本土路線相同，希望可推廣至其他路線；

  - 有委員指議題已討論經年，一直未有進展。委員認為委員會可能需要否決巴士路線計劃，以換取巴士公司正視建議，重新考慮；以及

  - 有委員表示隧巴過海後的收費較高，令乘客只會於久候本土路線不果、或人多未能登車時，才選乘隧巴，或轉乘其他交通工具，巴士公司更未能從中獲益。委員指落實建議才可保障巴士公司收益，希望巴士公司可考慮委員會的意見。

- 運輸署戴富源先生及新巴暨城巴王麗玲女士就委員的意見及提問，回應如下︰

運輸署

  - 署方備悉委員的意見，並認為可望於延續專營權時落實建議。屆時，署方亦需考慮其時的道路環境、網絡安排等；

新巴暨城巴

  - 隧巴與本土路線有不同的服務對象，由於車輛數目有所限制，落實建議無可避免會吸引部分短途乘客，從而影響過海的長途乘客及巴士分流安排；

  - 公司已於匯報巴士路線發展計劃時向委員會反映，無論隧巴或本土路線，多條路線均長期虧蝕，需以其他路線的收益補貼，才可繼續營運，故巴士路線發展計劃對公司及市民均有裨益，以冀善用資源。落實建議等同調低票價，引致財政壓力，故需維持現時車資安排。

| 運輸署／ 新巴暨城巴 | - 主席總結時表示，新巴暨城巴的公關人員一直未能確切回應委員的關注，故希望巴士公司可委派營運部經理，參與討論議題。再者，委員會亦希望九龍巴士(一九三三)有限公司派員出席會議。委員會同意繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

﹝會後備註︰主席已於2010年9月16日分別致函兩間巴士公司，邀請委派營運部經理出席會議。﹞

- 要求加裝交通燈計秒器

- 主席請運輸署許家傑先生匯報進度。

- 副主席及曾健成等2位委員就議題提出意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員述及部分東區區議員於2010年6月30日前往深圳交通管理局考察，得知深圳自2008年年初於繁忙路段設有計秒器後，不但車流量每小時增加300架次，而且行人交通意外未增。委員表示可將資料轉交運輸署參考；以及

  - 有委員表示若此資料可於會前轉交運輸署更佳。委員認為應待署方了解資料後再討論。

| 運輸署 | - 運輸署許家傑先生回應時表示，會將資料轉交署方交通控制組。 |
| --- | --- |

- 委員會同意隔次討論議題。

- 要求在栢景台巴士站英皇道出口裝置路向反射鏡

- 主席請運輸署許家傑先生匯報進度。

| 運輸署 | - 委員會備悉進度報告，並將繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 要求運輸署重組過海隧道巴士路線

- 主席歡迎新巴暨城巴公眾事務經理王麗玲女士出席會議，並請運輸署戴富源先生及王女士匯報進度。

- 副主席及曾健成等2位委員就議題提出意見和提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員認為應擱置討論議題，直至落實隧巴過海後收費與本土路線相同，然後可交由委員會轄下公共交通聯絡小組討論；以及

  - 有委員認同可押後跟進議題。

- 委員會同意隔次跟進議題。

- 要求運輸署從速改善太安街一帶交通規劃

- 主席歡迎新巴暨城巴公眾事務經理王麗玲女士出席會議，並請運輸署馬志雄先生及王女士匯報進度。

- 江澤濠委員表示，建議雖較為複雜，但運輸署仍有序地安排數項解決措施，包括分流小巴及巴士站及調整成安街交通燈運作時間等。委員指開放筲箕灣道近太安樓一段路，容許車輛右轉至成安街，乃上好建議，但基於成安街目前已有交通擠塞，太安樓前一段筲箕灣道較闊，應改為於太寧街開放右轉安排，配以調整交通燈號便可。委員不認同巴士公司建議，為擴闊筲箕灣道，而縮窄行人路，因無助改善交通流量之餘，亦影響西灣河港鐵站出口的人流。委員希望運輸署可盡快開展各項措施。

- 運輸署馬志雄先生及新巴暨城巴王麗玲女士就委員的意見及提問，回應如下︰

運輸署

  - 署方備悉委員的意見，並會研究右轉成安街的措施；以及

城巴暨新巴

  - 公司備悉委員的意見，並會與運輸署商討合適安排。

| 運輸署／ 新巴暨城巴 | - 委員會同意繼續跟進議題。 |
| --- | --- |

- 促請延伸港鐵港島線至小西灣

- 主席歡迎路政署高級工程師／技術服務1姚勳禮先生及港鐵公司助理公共關係經理─議會事務葉佩芝女士出席會議，並請他們匯報進度。

- 古桂耀、陳添勝、曾健成、黃健興、黎志強、羅榮焜、趙家賢、韋以建及陳靄群等9位委員就議題提出意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員表示理解從地理位置而言，由柴灣站延伸至小西灣，於理不合，委員指路政署指柴灣站不合適是多此一舉，由杏花邨站或筲箕灣站，經由地底或海底，則尚可行。委員指雖然小西灣的巴士網絡四通八達，只是居民在無可選擇下，必須以巴士代步。引入港鐵支線，既可改善交通流量，亦可減輕巴士營運壓力，一舉兩得。委員促請考慮由筲箕灣站伸延至小西灣方案；

  - 有委員感慨政府無藥可救，委員述及近日一項建議於將軍澳興建海旁走廊，因而破壞鯉魚門兩岸戰時古蹟。委員指香港尚餘東面軍事博物館一帶，尚未發展，極具歷史價值，如發展商提出發展，政府便會唯諾執行，但區議會爭取近廿年的議題，便置之不理，令人憤怒且痛心。委員指城巴車廠於租用之初，已表明所租用之工業用地為臨時性質，每三年續約一次，既然需發展鐵路，可請城巴稍作遷移，消防局亦可遷拆重建，委員認為署方述及的障礙，均可解決，並非不可行。委員建議可於近消防局及小西灣加設港鐵站及其終點站。委員指署方將可行方案，當為不可行，令人啼笑皆非；

  - 有委員直指現時為商令官行時代，高鐵既可動用690億，其他項目均變成可行；

  - 有委員指上次會議已明言請港鐵公司派出工程人員出席會議，希望公關人員反映。委員認同杏花邨站方案可行，並查詢署方是否已諮詢可能受影響的團體及機構，才定論為不可行。委員指小西灣巴士配套並不足夠，每年巴士路線發展計劃亦只有減無增；

  - 有委員質疑路政署是施政為民，還是施政為商。委員認為任何港鐵站亦可伸至小西灣，署方不必局限於只考慮柴灣站及杏花邨站，更不必以維護港鐵為首任，須抱有必可完成的決心，制訂措施；

  - 有委員表示運輸署一向支持區議會的建議，只是港鐵公司未許落實。委員認同不必只考慮柴灣及杏花邨站，柴灣站有其地理限制，而杏花邨站所影響的建築物均可遷移。委員指康城站使用量少，人口較小西灣稀少，亦可建立支線；

  - 有委員感謝署方提供可行方案，委員指杏花邨站方案所影響的建築物，大部分為政府物業，易於處理，巴士車廠日後亦可透過補償安排遷移，既然曙光漸露，便可逐一解疑難；

  - 有委員指杏花邨方案可經由海旁伸延至小西灣運動場，便可減少影響建築物的數目，而且除居民外，人流量亦因小西灣運動場而增加，接駁港鐵站需求殷切，所以希望署方考慮不同方案，令市民受惠；以及

  - 有委員認為現今社會沒有不可能的事，只有重視與否，獲利與否等因素，委員嚴正抗議漠視居民的需要。委員舉例可考慮以架空鐵路，減低影響現有建築物。

- 港鐵公司葉佩芝女士及路政署姚勳禮先生就委員的意見及提問，回應如下︰

港鐵公司

  - 公司需要配合地區整體規劃發展鐵路，絕非因利潤而擱置興建支線。對建議的小西灣支線而言，公司仍未達成規劃共識，更遑論其他如財務的安排；

  - 就出席會議的代表，公司於早期已備悉其走線因技術困難而不可行，故未有委派工程人員專責小西灣支線事宜；

  - 康城站早於規劃階段，已預留走線用地，故技術上相對易行；

路政署

  - 任何分支均會影響主線流量，例如由筲箕灣站伸延至小西灣，於繁忙時段，便會致使由筲箕灣站開出的班次減半，所以分支方案，可免則免，以杏花邨作分支站，即意味柴灣站乘客需多等一班車，故署方一直考慮以柴灣為伸延站，縱使走線較迂迴，但可惜仍不可行；

  - 杏花邨方案，署方以不拆卸現存建築物為前提，定論為不可行。另外，改變現有土地用途，亦必須配以地區規劃，才可成行。現時仍未探討整體財務安排；以及

  - 署方備悉委員對杏花邨方案的意見，並會於不久將來，研究鐵路發展時，仔細考慮，然後匯報。

- 運輸署／路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改5善工程項目及時間表﹝截至2010年7月﹞

- 江澤濠及梁兆新等2位委員就議題提出意見和作出提問，內容摘錄如下︰

  - 有委員指筲箕灣警署擴闊行人路工程施工時，翻新警署正同時施工，兩項工程將佔用更多行人路，令行人不便及危險，故委員希望路政署可與警署協商，騰出空間供行人使用；以及

  - 有委員查詢，筲箕灣警署擴闊行人路工程，是否可提交圖片，讓委員了解工程是有效的及不會影響交通，委員亦查詢是否可加快施工。

- 路政署溫良謙先生表示會盡量與警方協調，避免兩項工程重疊。署方會將現時白線斜間位置改為行人路，將有顯著成效。

- 改善康翠臺石油氣庫外交通設施

(交通及運輸事務委員會文件第25/10號)

- 主席歡迎運輸署工程師/東區2馬志雄先生、路政署區域工程師/北角區溫良謙先生及香港警務處東區交通隊主管谷威基先參與討論是項議題，並請曾健成委員介紹文件第25/10號。

- 曾健成委員感謝有關部門已於短時間內達成共識，並查詢工程展開及完成日期。

- 運輸署馬志雄先生回應時表示，署方已開始為工程設計圖則，約可於四星期內落實設計，然後會進行公眾諮詢，需時約四至八星期。署方預計工程較為簡單，將不會有太大障礙。

- 主席總結時表示，委員會同意跟進議題。

- 公共交通聯絡小組第三次會議紀要

(交通及運輸事務委員會文件第27/10號)

- 委員備悉公共交通聯絡小組第三次會議紀要。

- 下次會議日期

- 議事完畢，會議於下午6時30分結束。下次委員會會議定於2010年10月21日（星期四）下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2010年10月