東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第十次會議

會議紀錄

日期︰2005年10月27日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠BBS太平紳士

王金殿博士

江子榮委員, MH

江澤濠委員, MH

朱偉祖委員

李汝大委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

呂志文委員（交通及運輸事務委員會委員）

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員（主席）

趙資強委員

蔡素玉太平紳士

鄧禮明委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

陳達強委員（增選委員）

李子開委員（增選委員）

致歉未能出席者

傅元章委員

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士			東區民政事務專員

麥黄潔芳女士			規劃署高級城市規劃師/港島(二)

彭志文先生				港島東區地政處高級產業測量師

何國強先生				土木工程拓展署高級工程師

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）		東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

方富基先生				土木工程拓展署填料管理部高級工程師

黃國雄先生				土木工程拓展署填料管理部高級工程師

呂秀芳女士				民政事務局高級行政主任

馮國鴻先生				民政事務總署高級行政主任

何立人先生				房屋署高級房屋事務經理（港島）

陳淑芳女士				房屋署署理高級產業測量師(房屋資助)七

黃玉明先生				社會福利署東區及灣仔區助理福利專員

李玉勝先生				建築署總工程策劃經理

朱琰光先生				建築署高級工程策劃經理

李方沖先生				建築署工程策劃經理

沈南龍先生				食物環境衛生署參事(策劃)1

譚偉綸先生				香港海關部隊行政科高級參事

徐樂怡小姐				香港海關海關總部大樓籌劃小組參事

麥韻思小姐				香港海關海關總部大樓籌劃小組高級督察

周礎剛先生				香港海關政務秘書

麥景池先生				康樂及文化事務署東區副康樂事務經理

黃志輝先生				康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

鄧敏儀女士				規劃署城市規劃師

陳達成先生				港島東區地政處產業測量師(北角)

施子萍女士				港島東區地政處產業測量師(筲箕灣區)

戴懷民先生				渠務署高級工程師

楊鉅偉先生				路政署高級工程師/香港

余詩奇先生				路政署工程師/香港

梁池歡先生				路政署工程師/公用設施工程1

高永照先生				運輸署首席技術主任(交通)

王建榮先生				醫院管理局香港島東西聯網拓展經理

張榮基先生				警務處水警總區總督察

鍾兆麟先生				警務處東區交通隊主管

李偉雄先生				香港電燈有限公司助理總土木工程師

陳明耀先生				巴馬丹拿建築及工程有限公司高級建築師

趙梓珊小姐				領匯管理有限公司高級資產經理(九龍東及香港)

陳少瓊小姐				領匯管理有限公司商場經理(九龍東及香港)

姚璧臣先生				東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

李民先生				東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)

# 開會辭

主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士代替陳振生先生定期列席會議，及各委員及政府部門代表出席會議。

# 呈文件

      - 「海港日」籌委會致東區區議會的信件。

# I.	通過工務建設及發展委員會第九次會議紀錄初稿

2.	第九次會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	工作小組報告

(工務建設及發展委員會文件第24/05號)

3.	主席歡迎東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)李民先生出席會議。劉興達主席介紹文件第24/05號。

4.	委員備悉文件第24/05號。

III.	強烈要求規劃署及地政總署把電照街、渣華道臨時停車場改變為足球

場，以補償本區居民因廉政公署興建總部而失去的渣華道足球場

(工務建設及發展委員會文件第23/05號)

5.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士、港島東區地政處（以下簡稱地政處）高級產業測量師彭志文先生、產業測量師(北角)陳達成先生、康樂及文化事務署（以下簡稱康文署）高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生、東區副康樂事務經理麥景池先生、香港海關（以下簡稱海關）政務秘書周礎剛先生、海關總部大樓籌劃小組參事徐樂怡小姐、海關總部大樓籌劃小組高級督察麥韻思小姐及部隊行政科高級參事譚偉綸先生出席會議。陳得偉委員介紹文件第23/05號時表示基於保安、整體規劃及擬議的土地面積所限，他認為電照街不適合作為海關總部大樓的選址。他重申北角區居民對康樂及休憩設施的需求十分殷切，他強烈要求規劃署及地政總署把電照街、渣華道臨時停車場改變為足球場，以補償該區居民因廉政公署興建總部而失去的渣華道足球場。此外，他也指出文件第23/05號的動議也得到健康村4個互助委員會、模範6個互助委員會、寶馬山業主立案法團及寶馬台業主立案法團、北角東分區委員會及陳樹渠中學的支持。

6.	海關、規劃署及地政處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

海關

- 海關建議興建總部大樓的主要目的是將目前散布各區的辦事處及設施集中在一座專用大樓，從而提升海關人員的執法效率及集中各項公眾服務於同一地點，從而，優化為巿民提供的服務；

- 海關曾於1998年9月及11月向當時的東區臨時區議會介紹這項工程。海關已再次於2006/07年度政府的基本工程計劃資源分配工作中，提交撥款申請。據悉，政府內部已同意支持該項計劃，並已為該項工程預留款項。刻下海關正全力展開有關的跟進工作；

規劃署

- 該署表示，根據北角分區計劃大綱圖編號S/H8/19，有關地點是規劃為「政府、機構或社區」地帶，而在這塊土地興建足球場，是無需向城市規劃委員會申請規劃許可。

地政處

- 該處本著地善其用的原則，於有關大樓興建未落實前將此地盤以短期租約形式闢作臨時收費停車場用途。該租約由2004年9月16日起為期3年，以後並可按季續租。因此，根據已簽署的租約條款，租客可經營此臨時收費停車場直至2007年9月15日。

7.	副主席、趙資強、鍾樹根、劉興達、羅世光、曾健成、曾向群、勞鍱珍、陳耀德、陳潔榮、陳得偉、王金殿、林翠蓮、胡經昌、許清安、蔡素玉、鄧禮明、龔祥、麥順邦、陳靄群、陳添勝及李建賢等22位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 陳潔榮委員申報她是北角東分區委員會主席；

- 趙資強委員申報他是香港海關跨境運輸業顧客聯絡小組委員；

- 多位委員強調海關的工作十分重要，他們表示支持海關在上址興建總部大樓，並同時指出北角區的居民對康樂及休憩設施的需求十分殷切。因此，委員們促請有關政府部門積極尋找合適的土地，例如北角舊址及北角危險品渡輪碼頭等，設置足球場及休憩用地等設施；

- 有委員表示不支持海關在上址興建總部大樓，並促請海關另覓合適地點興建總部大樓；

- 部分委員表示過去數年海關總部大樓並未有在上址進行興建，他們認為政府在過去應在上址興建球場及康樂設施，而不應把上址開闢臨時收費停車場，以照顧居民的需要；

- 多位委員建議政府若在3年內都沒有長遠的發展計劃，應在有關土地發展足球場或休憩用地等設施；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 廉政公署及海關總部大樓興建在同一地段，在保安上是否有漏洞？

- 海關是否會把毗鄰的籃球場納入為工程範圍；

- 興建海關總部大樓工程的時間表；以及

- 若在擬議的空地興建球場，康文署是否有足夠資源進行發展？

- 有委員提出以下建議﹕

  - 加強北角危險品渡輪碼頭的安全性，並在該碼頭的上蓋進行綠化、興建休憩設施或多用途球場等；

  - 在擬建的海關大樓海傍預留位置興建海濱行人走廊；

  - 規劃署在北角區尋找合適的土地興建球場；

  - 在毗鄰北角危險品渡輪碼頭的空地興建足球場；

  - 規劃署在北角的批地條款預留約三分之一的地方興建球場；

  - 在東區地區管理委員會跟進在北角尋找合適地方興建足球場的事宜；

- 多位委員表示若海關總部大樓工程在數年內都不能展開，他們建議在該地方設置臨時休憩處；不過，也有多位委員表示不同意此建議，因為會阻礙興建海關大樓的進度及浪費資源；

- 有委員認為廉政公署及海關臨部大樓位置相近；而且，附近也有一個危險品的倉庫會造成保安的漏洞。不過，也有委員認為此安排並不會構成保安問題，反而會加強兩個執法部門的聯繫；

- 有委員指出上址的附近地方都是休憩或康樂用地，他認為上址較適合興建球場，以配合整體的規劃；

- 有委員認為有關政府部門應提供人口比例等數據，以顯示北角區居民對球場的需要性；以及

- 主席補充東區臨時區議會分別在1998年9月17日及11月19日舉行的第八次及第九次的會議上，曾就興建海關總部大樓的事宜進行討論，當時區議會並沒有表示支持或反對該工程項目。

8.	海關、規劃署、地政處、康文署及東區民政事務處就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

海關

- 海關多謝委員對在電照街興建海關總部的支持；

- 海關自1998年向當時的東區臨時區議會介紹題述工程項目後，一直有作出跟進。可是，由於政府的資源所限，海關迄今才能獲得撥款；

- 海關會向委員會滙報最新工程項目進展；

- 若海關須另覓地方興建總部大樓，工程進度將會受阻；

- 海關認為海關大樓鄰近廉政公署大樓，並不會造成保安漏洞；

- 海關希望在2007年展開興建總部大樓的工程；

規劃署

- 該署認同北角區的康樂設施不足，並會考慮委員的各項意見，包括在北角危險品渡輪碼頭及北角等地方興建球場；

地政處

- 在不影響海關總部大樓的興建時間表的情況下，而有關部門承諾負責題述足球場的興建、管理及維修，該處對標題建議並無反對意見；

康文署

- 為補償區內居民因民康街遊樂場用地作興建廉政公署總部大樓而引致在康樂設施方面的損失，東區區議會轄下康樂及文化事務委員會已多次討論是項議題，並已議決重置該休憩用地於糖水道和富中心側的用地。該項重置工程已獲小規模建築工程委員會撥款推行，工程已於5月底動工，約需16個月完成；

- 該署表示北角區被劃作休憩用地的地方基本上已設置了休憩設施；

東區民政事務處

- 東區民政事務專員曹振華太平紳士表示十分關注北角區的康樂及休憩設施不足，尤其是動態的設施，他建議規劃署尋找合適的地方，例如北角舊址附近的空地興建球場；以及

- 曹專員承諾東區地區管理委員會跟進在北角尋找地方興建足球場。

9.	經討論後，陳得偉委員提出以下動議﹕

“要求規劃署及地政總署把電照街、渣華道臨時停車場改變為足球場，以補償本區居民因廉政公署興建總部而失去的渣華道足球場。”

10.	動議得到陳耀德、許嘉灝、趙承基、葉就生、曾健成、鍾樹根、梁淑楨、黃月梅、勞鍱珍、林翠蓮、陳靄群、麥順邦、呂志文、曾向群、蔡素玉、黃建彬、朱偉祖、丁毓珠及江子榮等19位委員和議。

11.	趙資強委員建議將陳得偉委員提出的動議修訂為﹕

“本會原則上支持香港海關興建總部，若香港海關未能獲立法會撥款興建總部，本會要求規劃署及地政總署把電照街、渣華道臨時停車場改變為足球場，以補償北角區居民因廉政公署興建總部而失去的渣華道足球場。如獲撥款後，有關部門需在北角區另覓地點，興建足球場。”

12.	修訂動議得到王金殿委員和議，並在16票支持、1票反對及12票棄權下，獲得通過。

13.	林翠蓮委員提出以下動議﹕

“要求規劃署、地政處、康文署重新評估北角區居民所需的康體設施，如足球場，於北角原址撥地作休憩用地。”

14.	動議得到曾健成及李建賢2位委員和議，並在29票支持、1票反對及1票棄權下，獲得通過。

| 各出席者及 東區地區管理委員會 | 15. 主席總結時請有關部門備悉委員的意見，並要求規劃署及地政處在每次會議報在北角區尋找合適土地興建球場的工作進度。另外，委員會也同意就在北角區興建足球場的事宜，交由東區地區管理委員會跟進。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕委員會已在2005年10月31日把動議送交有關政府部門考慮。）

IV.	青年發展中心興建計劃建議改建現有的柴灣迴旋處西南行人天橋

(工務建設及發展委員會文件第25/05號)

16.	主席歡迎民政事務局高級行政主任呂秀芳女士、建築署總工程策劃經理李玉勝先生、工程策劃經理李方沖先生、巴馬丹拿建築及工程有限公司高級建築師陳明耀先生、路政署高級工程師/香港楊鉅偉先生、工程師/香港余詩奇先生、領匯管理有限公司（以下簡稱領匯）高級資產經理（九龍東及香港）趙梓珊小姐及商場經理（九龍東及香港）陳少瓊小姐出席會議。民政事務局、建築署及領代表分別介紹文件第25/05號。

17.	主席、副主席、曾向群、曾健成、陳達強、李子開、朱偉祖、李建賢、林翠蓮、龔祥、黎志強、鄧禮明、曹漢光、呂志文及王金殿等15位委員，就這項議題所發表的意見提問，內容摘錄如下︰

- 龔祥委員申報他是青年發展中心督導委員會委員。此外，他也表示擬議的地區大部分屬於其選區範圍之內；

- 多位委員表示支持文件；

- 有委員提出以下建議﹕

  - 考慮在題述天橋封閉時，延長臨時路線2（使用環翠商場內的升降機進出環翠道）的開放時間，避免傷殘人士在凌晨時份須使用臨時路線3（使用柴灣道休憩處附近的斜路進出環翠道），因為臨時路線3的路程相對較長；

  - 就改道措施豎立清晰的指示牌；

  - 張貼足夠的告示，通知有關居民及機構有關改道的安排；

  - 以「切割式」的方法清拆天橋，減少阻路時間；

  - 把供傷殘人士使用的升降台重用，以善用資源；

  - 擴闊通往興華一的天橋；

  - 在新翠花園近華泰大廈興建臨時斜道，以免傷殘人士須通過環翠商場，才可到達環翠道；

  - 就題述事宜諮詢環泰分區委員會的意見；

  - 就供傷殘人士使用的臨時路線及有關安排，諮詢有關社會服務機構的意見；

  - 在凌晨1時後才開始封路；

  - 在擬議的行人天橋入口等地方張貼通告，通知巿民封閉行人天橋的詳情；以及

  - 考慮美化目前天橋的部分，以免與改建後的天橋部分造成新舊的強烈對比。

- 有委員提出以下查詢﹕

  - 環翠道是否有行人通道接駁改建後的天橋；

  - 擬建的臨時施工通路（即附件B的XYZ）是否最符合安全的考慮？

  - 每天通宵封路的時間；

  - 須通宵封路多久？

  - 傷殘人士在夜間使用連接新翠花園與環翠道的通道的使用率；以及

  - 題述工程所需的時間是否太長？

- 要求領匯管理有限公司豁免延長開放環翠商場的收費；

- 有委員要求擬建的行人通道不可同時由梯級及斜路組成，以免絆倒行人；以及

- 有委員擔心部分柴灣道近環翠花園被佔用及需要封閉一條行車線會造成危險，他希望有關部門考慮其他可行的施工安排。

18.	建築署及路政署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

建築署

- 每天使用擬建的行人天橋約有900人，其中只有1人為傷殘人士，而該名人士都只是在白天使用，相信使用臨時路線3的人士相當小；

- 領向承建商所徵收的費用是以成本價計算，收費相當合理；而且，該些費用已包括在工程支出之內；

- 該署會與東區民政事務處保持緊密聯繫，並會在施工前通知受影響的人士；

- 該署會在施工期第一個月延長環翠商場內升降機的開放時間，並就傷殘人士於夜間往來新翠花園及環翠道的使用率進行統計，以評估日後施工期間是否需要延長升降機的開放時間；

- 擬建的通道只有斜道，而不會有梯級；

路政署

- 該署就封路安排與運輸署和警務處進行商討，有關的安排如下﹕

  - 約需要4晚通宵封閉及佔用柴灣道與環翠道之間一段柴灣迴旋處，以便進行建立及清拆改建行人天橋之工作台；

  - 於封路期間，受影響車輛須改道往環翠道北行繞過此段封閉的柴灣道迴旋處，承建商會在受影響的路口如柴灣道／環翠道及環翠道／連城道豎立封路指示路牌。車輛可照常往環翠里，在緊急或特殊情況下，車輛可到達受封路影響之街道；

  - 有需要時在非繁忙時段把鄰近柴灣迴旋處花園的一條行車線封閉，以便車輛可安全進出於柴灣迴旋處花園內的工地進行運送工程設備及物料；

  - 運輸署和警務處原則上同意上述的建議臨時交通安排。當工程合約批出後，承建商會提交有關的臨時交通安排與細節，包括改路及公共車輛改道措施，給包括各有關政府部門代表的交通管理聯絡小組進行討論。其後路政署會提交細節給議會徵詢各委員的意見；以及

- 該署會考慮美化毗鄰現有行人天橋之建議。

| 各出席者 | 19. 經討論後，委員會表示不反對文件的建議，並促請有關部門考慮美化目前天橋的部分，以免與改建後的天橋部分造成新舊的強烈對比。 |
| --- | --- |

V.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第28/05號)

(i)		要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

(ii)	  炮台山行人連接系統

20.	主席表示委員會在上次會議同意已落實的工程改為每半年報告一次，因此這兩項跟進事項將會在下次會議跟進。

(iii)		重建柴灣社區中心之進展

21.	委員會備悉此議題已進行討論。

(iv)		柴灣貨物裝卸區的重置

22.	主席歡迎土木工程拓展署高級工程師何國強先生及食物環境衛生署（以下簡稱食環署）參事(策劃)1沈南龍先生出席會議。

23.	土木工程拓展署及食環署就上述議題所作出的回應，內容摘錄如下︰

土木工程拓展署

- 經有關政府部門商討後，初步建議該緊急通道會稍為擴闊，並會設有欄杆及街燈。預計設計需時約1個月，該署稍後會諮詢當區議員及該區代表的意見；以及

食環署

- 建築署現正就常安街公眾登岸梯級附近興建永久公廁進行設計工作，建造工程可望於2006年第2季展開。若工程進展順利，預計擬建公廁的完工日期為2007年年初。

24.	鄧禮明委員表示希望食環署能提前該公廁的完工日期。此外，他也表示經有關部門的努力後上址的治安已得到很大的改善，他表示謝意。

| 各出席者 | 25. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(v)		落實泥頭車安裝蓋掩

26.	主席歡迎土木工程拓展署填料管理部高級工程師方富基先生、填料管理部高級工程師黃國雄先生出席會議。土木工程拓展署方富基先生表示，新加入試用機動蓋掩的8個公共工程合約，包括1個路政署和7個渠務署的公共工程合約，其工程已陸續展開，並用上裝置有機動蓋掩的運泥車付運泥頭。關於將泥車機動蓋掩的規定納入在『環境管理計劃』的事宜，環境運輸及工務局現正諮詢建造業界。 在政府完成諮詢、修訂初稿和肯定在上述公共工程合約初步試用的成效後，環境運輸及工務局會於2005年底發放技術通告，將機動蓋掩的規定正式納入在一些牽涉大量拆建物料的大型公共工程的合約文件內。

27.	鄧禮明及曹漢光2位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為政府正積極推行泥頭車安裝蓋掩，並對陸續有泥頭車安裝蓋掩，表示高興﹔

- 有委員查詢全面落實泥頭車安裝蓋掩的時間表；以及

- 有委員查詢土木工程拓展署是否有與業界就改良蓋掩的功能進行商討？

28.	土木工程拓展署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該署一直有與業界就蓋掩的設計進行商討；以及

- 該署稍後會就柴灣設置公眾填料躉船轉運站諮詢委員會的意見。

| 各出席者 | 29. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(vi)  要求盡快興建小西灣綜合大樓

30.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生、民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、社會福利署（以下簡稱社會署）東區及灣仔區助理福利專員黃玉明先生、醫院管理局（以下簡稱醫管局）香港島東西聯網拓展經理王建榮先生出席會議。

31.	康文署、民政事務總署、社會署及醫管局就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

康文署

- 該署已成功爭取預留撥款推行小西灣綜合大樓的工程項目，工程的發展規模包括康文署的體育館、小型圖書館、室內暖水游泳池及民政事務總署的社區會堂。該署已於2005年4月諮詢委員會，並獲支持進行有關工程。現時該署正與有關部門跟進工程的籌劃工作及商討有關細節。預計工程會於2008年中動工，於2011年初完工。此外，該署現正跟進在小西灣綜合大樓連接小西灣行人天橋的事宜；

民政事務總署

- 該署知悉康文署現正跟進有關小西灣綜合大樓的工程計劃，以便發展文娛康樂設施（包括體育館、小型圖書館和室內暖水池）及一個社區會堂。該署會積極與康文署商討有關在綜合大樓內發展社區會堂的事宜；

社會署

- 該署已提交計劃中的安老院舍及綜合家庭服務中心的資料給政府產業署，以便該署及規劃署審核該工程的地積比率；以及

醫管局

- 生福利及食物局（以下簡稱福局）正檢討柴灣區對診所設施的需求，以決定是否會在小西灣綜合大樓設置診所。

32.	副主席、林翠蓮、鄧禮明、朱偉祖及李建賢 等5位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員對有關部門的努力，表示謝意；

- 多位委員希望醫管局在小西灣綜合大樓設置中醫診所；

- 有委員建議診所的門口與其他設施分開；

- 有委員希望加快工程進度；以及

- 有委員出以下的查詢﹕

- 第二期工程由哪個部門統籌？

- 是否會就第二期工程諮詢委員會的意見？

- 第二期工程是否包括停車場？

- 擬建的安老院會由哪個機構負責管理？

- 已批准的撥款是否包括第一及第二期工程？

33.	康文署、社會署及醫管局就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

康文署

- 該署已成功爭取預留撥款推行小西灣綜合大樓一期的工程項目，工程的發展規模包括康文署的體育館、小型圖書館、室內暖水游泳池及民政事務總署的社區會堂；

- 該署會繼續與建築署進行商討，確保工程可依期完成；

社會署

- 在醫管局決定是否在小西灣設置診所後，該署會按照有關部門佔用綜合大樓的面積，決定第二期工程的統籌部門；

- 該署會就擬建的安老院舍的營辦權進行招標，預計院舍會由非政府機構負責管理；

醫管局

- 福局就在東區設置中醫診所進行研究；以及

- 若診所可落實興建，診所將會有獨立的門口。

| 各出席者 | 34. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(vii) 要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程施工情況及對區內交通和環境的影響

35.	主席歡迎路政署工程師/公用設施工程1梁池歡先生、警務處東區交通隊主管鍾兆麟先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生、香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）助理總土木工程師李偉雄先生出席會議。

36.	運輸署及港燈就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

運輸署

- 華信花園對出西行的行車線的交通燈在5時前及5時後已分別改為25秒及38秒。經修改後，該處的交通暢順；

港燈

- 介乎栢蕙苑和培志男童院﹕壕坑及電纜接駁箱的總體開挖已完成75%，進度符合計劃。

- 介乎培志男童院和麗池花園大廈﹕工程已經提前展開，壕坑及電纜接駁箱的總體開挖已完成10%，展望會提前於2006年中敷設電纜。

- 有委員在上次會議表示關注華信大廈對開的交通情況，該公司與運輸署曾於繁忙時段作實地觀察，並未發現擠塞情況，交通燈號操作正常，交通也維持暢順。該公司會密切留意工地現場情況，以確保交通運作正常。

37.	許嘉灝、勞鍱珍及黃建彬等3位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示滿意工程的進度及安排；以及

- 多位委員指出工程將會在北角官立小學對出進行，他希望港燈與該小學進行商討，以確保學生順暢地上落校車。

38.	港燈李偉雄先生回應時表示，會跟進北角官立小學的交通安排，並盡快向委員會報。

| 各出席者 | 39. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(viii)  促請清晰地說明有關哥連臣角道設置殯儀館規劃問題

40.	主席歡迎規劃署城市規劃師鄧敏儀女士出席會議。規劃署鄧敏儀女士表示由於改劃上址的用途須修改柴灣分區計劃大綱草圖，故此所需的時間較長。

41.	鍾樹根、王金殿及黎志強等3位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員希望規劃署向委員會提交文件，解釋修改大綱草圖的程序；以及

- 多位委員查詢規劃署有何改劃用途的建議？

42.	規劃署鄧敏儀女士表示，該署稍後把改劃用途的建議，呈交委員會考慮。

| 規劃署 | 43. 委員會同意暫時毋須繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(ix)	要求召開東區區議會特別會議

要求政府部門提交有效方案以解決愛秩序灣高爾夫球場對附近居民造成之嚴重滋擾

44.	主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生及產業測量師(筲箕灣區)施子萍女士出席會議。地政處彭志文先生表示，就有關將毗鄰哥爾夫球練習場的巴士站納入練習場範圍及將原有之安全網向巴士站東移的建議，地政總署總部經詳細考慮後已作出決定。該處也將有關決定通知承租人，承租人原則上接受有關決定。該處現正與承租人商討落實方案的具體細節，包括施工及完工的時間表。

45.	江子榮及江澤濠2位委員要求地政處盡快通知委員會施工及完工的時間表。

46.	地政處備悉江委員的意見。

| 地政處 | 47. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(x) 短期租用柴灣盛泰路的官地以停泊石油氣車輛(租約編號 EHX – 357)

48.	委員備悉機電工程署已聯絡有關部門商議進行樹木評估工作，其中一個部門已明確表示不支持任何砍伐樹木的建議。基於未能清除官地上的樹木，柴灣盛泰路的政府土地未能視作合適的選址。

49.	委員會同意毋須繼續跟進這項議程。

(xi) 《鰂魚涌分區計劃大綱草圖編號S/H21/20》的修訂項目

50.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士出席會議。規劃署麥黃潔芳女士回應黃建彬委員的查詢時表示，城市規劃委員會詳細考慮有關的資料和反對陳述書後，於2005年9月2日決定不建議針對東區區議會的反對而對上述圖則作出任何修訂，理由是對《鰂魚涌分區計劃大綱草圖編號S/H21/20》作出修訂，是為了把一塊構成鰂魚涌海水配水庫一部分的土地，由「綠化地帶」改劃為「政府、機構或社區」地帶，以在該圖上清晰地反映提供一個配水庫供北角及鰂魚涌地區使用的意向。

| 各出席者 | 51. 委員會同意毋須繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(xii) 擬議諮詢東區區議會申請將撥地編號 GLA-THK 1059撥地時間延長五年

52.	主席歡迎警務處水警總區總督察張榮基先生出席會議。警務處張榮基先生表示，過往半年該處的代表已3次出席東區區議會轄下康樂文化事務委員會會議和工務建設及發展委員會會議。在會議討論中，該處表示現階段沒有任何計劃搬遷水警總部、水警港口分區和水警訓練學校。該處也都詳細解釋如果將GLA-THK1059地段開放予公眾人仕使用會影響基地的整體保安措施；妨礙日常的警務工作和行動；引起警車、其他緊急車輛及路面使用人仕不便和危險。

53.	主席、副主席、李建賢、王金殿、劉興達、鄧禮明及曹漢光等7位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢西灣河是否水警總部的合適選址？

- 多位委員對水警沒有任何搬遷計劃及拒絕開放部分地方作為行人長廊，表示遺憾；以及

- 有委員表示警務處不應以短期租約形式使用該段休憩用地。若該處決定永久使用該地段，便應循法定程序提出土地用途的改劃申請。

54.	警務處及地政處就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

警務處

- 該處認為目前位於西灣河的水警總部是合適的；

- 該處多謝有委員提議該處申請改變該段土地作為政府機構用途。該處會作有關考慮。；以及

地政處

- 該處已致函警務處表示，若警務處有意使用該段「休憩用地」超過5年，地政處建議警處提出永久改劃用途的申請。此外，由於有關短期租約已經屆滿，地政處鑑於康文署在2009年前仍未有發展計劃，該處會批准有關的緩期申請。地政處仍等待警務處的回應。

55.	經討論後，委員會就題述申請進行表決。在無人支持，15票反對及4票棄權下，委員會表示反對將撥地編號 GLA-THK 1059撥地時間延長5年。

| 各出席者 | 56. 委員會同意毋須繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(xiiv) 北角油街發展

57.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士及地政處高級產業測量師彭志文先生出席會議。規劃署麥黄潔芳女士表示，在2005年7月30日，城規會接獲一份規劃申請 (編號: Z/H8/2)，擬議把北角油街地盤的政府物料供應處倉庫北面及西面部分的土地改劃作「休憩用地」用途，並擬議在「綜合發展區」地帶內，加入高度限制及加入提供海濱長廊的要求。城規會將於2005年10月28日討論有關申請。在3星期諮詢公眾意見期內，所收集到的意見，也會納入提交給城規會的文件內，讓城規會一併考慮。該署會稍後向委員會報城規會的決定。

| 各出席者 | 58. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(xv) 支持利用東廊橋躉作為釣魚活動地點

59.	主席表示因應在10月13日舉行的社區建設及服務委員會會議上，多位委員就將東廊橋躉發展成釣魚區的建議，提出了多項須注意事項，包括計劃應與東區海濱整體發展配合，建議將此事項交由關注東區海濱發展工作小組跟進，及要求路政署、運輸署、土木工程拓展署、港島規劃處、康樂及文化事務署及海事處就委員的關注事項，呈交相關資料供小組於下次會議時考慮。

60.	主席希望秘書處要求有關部門在小組會議議員提交有關東廊橋躉的負荷能力等資料，以便進行討論。

| 秘書處 | 61. 經討論後，委員會同意把這議題交由委員會轄下關注東區海濱發展工作小組考慮。 |
| --- | --- |

VI.  在政府空置土地上進行臨時優化東區海濱工程

(工務建設及發展委員會文件第26/05號)

62.	主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生、產業測量師(北角)陳達成先生、產業測量師(筲箕灣區)施子萍女士、康文署東區副康樂事務經理麥景池先生、東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生、房屋署署理高級產業測量師（房屋資助）七陳淑芳女士、房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生、規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士、渠務署高級工程師戴懷民先生及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。劉興達委員介紹文件第26/05號。

63.	地政處、房屋署、康文署、渠務署及建築署及就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

地政處

- 北角邨現址分別座落於三幅私人地段之內，即內地段第7248，7249及7250號 (I.L. 7248, I.L. 7249及I.L. 7250)。該三幅土地，現仍由香港房屋委員會(房委會)擁有。為配合房委會的臨時用途，該處曾就此三幅土地批出短期豁免書分別作為藝術發展局發展藝術用途 (I.L. 7248) 及作臨時收費停車場用途 (I.L. 7249及I.L. 7250)；

- 筲箕灣避風塘海濱旁的政府土地是指位於愛秩序灣海濱花園毗鄰的停車場，該土地是政府以短期租約批予香港復康會作停泊復康巴士用途。另外，根據筲箕灣分區計劃大綱圖，該土地的長遠用途是「污水隔濾廠」。由於上述土地已有短期用途，所以不適合作題述發展；

- 海裕街海濱範圍內的政府土地，大致可分為四部分，均已撥予政府部門作工地用途。其中兩幅土地的撥地時間到2007年6月30日屆滿，而有關部門也已提交續期申請至2007年12月31日。 該續期申請現正被該處考慮。 另外兩幅土地的撥地時間將於2005年12月31日屆滿，其中一幅土地已計劃在2005年年底以短期租約招標作停車場、露天存貨及／或貨物裝卸用途。而餘下的一幅土地也已被預留作政府工地用途，正等待有需要的部門申請。由於這些土地已有合適的臨時用途，所以並不適合作題述發展；

- 油街的地盤已撥入2005年度的賣地章程，若此地盤被成功勾出，短期內將推出市場拍賣。所以這地盤並不適合作題述發展。基於地善其用的原則，該處現時以短期租約的形式將此地盤闢作臨時收費停車場用途。最近停車場的租戶擬於2005年11月8日停止租約。該處已積極籌備將此部分地盤再次公開招標作收費停車場用途；

- 至於興建中的廉署總部大樓，其臨海部分的土地並沒有納入廉署總部的撥地中。事實上，此部分土地已被規劃為休憩用地；

房屋署

- 前北角邨原址分別是由前北角邨東座、中座及西座地盤組成。東座及西座兩地盤現正用作露天停車場，而西座地盤則租予藝術發展局，租期將至2005年12月31日止；

- 由於藝術發展局於租約期內未能有效利用西座地盤用作文化及藝術展覽/表演及有關活動，本署打算於租約期滿後收回該土地；

- 該署認同東區區議會的建議，於前北角邨原址未落實長遠發展計劃前，將西座地盤用作其他合適臨時用途。考慮臨時用途重點包括有關用途須收支平衡，不可為房委會帶來額外財政負擔；

- 該署不反對將西座地盤用作臨時休憩公園，但是提供文娛康樂活動及休憩地方予公眾人士並非房委會職責範圍，康文署、民政事務處或其他部門可向房委會租借西座地盤，以作臨時休憩公園之用，惟有關部門須負責所有一切清潔、維修及管理事宜；

康文署

- 該署會爭取資源發展廉署總部大樓臨海被規劃為休憩用地的空地，並與毗鄰的公園連接起來；

渠務署

- 「淨化海港計劃第二期甲」工程計劃在2008年底/2009年初﹝即在2008年奧運後﹞展開。因此，在海裕街海濱進行臨時綠化的建議，從「淨化海港計劃」角度來看，該署沒有意見，惟該署希望在2008年奧運後，可將海裕街部分土地撥予該署作臨時工地，以進行「淨化海港計劃第二期甲」工程；以及

建築署

- 該署表示，廉政大樓將於2007年完工。在施工期間，該署已興建一條行人通道，以方便公眾通往毗鄰的公園，該公園一直都開放予公眾使用。此外，有部分被劃為休憩用地的空地現撥予該署作臨時工地，該署會在適當時間與地政處商討2007年以後該土地可否繼續使用為臨時工地的問題。

64.	主席、副主席、鄧禮明、黎志強、劉興達、李子開、黃建彬、曾向群、勞鍱珍、許清安、曹漢光及羅榮焜等12位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 委員會重申東區區議會希望開闢一條連接上環至小西灣的海濱長廊，供市民使用；

- 多位委員希望規劃署把海濱的土地用途規劃為休憩用地，並設置海濱行人長廊及進行美化工程；

- 多位委員促請地政總署不應把海濱的珍貴土地資源，撥地予政府部門作為工地或租予承辦商經營收費停車場，而應保留該些土地進行優化工程，使市民可享用美麗的海傍設施；

- 多位委員表示若有關政府部門因為資源所限未能進行有關優化工作，委員們建議可考慮以東區區議會撥款資助小規模環境改善工程或市區小工程計劃撥款展開有關工程，並由東區民政事務專員作出統籌；

- 多位委員要求規劃署把所有海濱的土地都改劃為「休憩用地」，以促成海濱行人走廊的發展；

- 多位委員希望房屋委員會或康文署等政府部門在北角地盤，例如西座預留空間，進行綠化及興建休憩設施；

- 有委員建議地政處在收費停車場的租約規定承辦商在停車場內進行綠化；

- 多位委員希望地政處、規劃署及康文署等政府部門作出協調，並採取適當措施，美化維港兩岸的景色；

- 有委員建議把這議題交予委員會轄下關注東區海濱發展工作小組跟進；

- 有委員查詢愛秩序海濱花園毗鄰停車場的租約何時完結？

- 有委員建議規定擬發展海傍地的發展商預留空間興建海濱長廊及進行優化工程；以及

- 有委員建議召開特別會議跟進題述事宜。

65.	房屋署、地政處、規劃署、康文署及東區民政事務處就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

房屋署

- 該署認同東區區議會的建議，於前北角邨原址未落實長遠發展計劃前，將西座地盤用作其他合適臨時用途。考慮臨時用途重點包括有關用途須收支平衡，不可為房委會帶來額外財政負擔；

- 該署不反對將西座地盤用作臨時休憩公園，但是提供文娛康樂活動及休憩地方予公眾人士並非房委會職責範圍，康文署、民政事務處或其他部門可向房委會租借西座地盤，以作臨時休憩公園之用，惟有關部門須負責所有一切清潔、維修及管理事宜；

地政處

- 在不影響長遠規劃發展及已批出的短期用途的情況下，若有政府部門擬在有關的海濱土地進行優化工程及承諾負責其興建、管理及維修，該處並沒有反對意見；

- 愛秩序灣海濱花園毗鄰的停車場的租約是按季續租的；

規劃署

- 該署支持任何臨時的海濱優化工程，而長遠的發展則必須符合有關大綱草圖的土地用途；

- 由海裕街至愛秩序灣的海濱土地已規劃為海濱行人走廊，但礙於政府資源所限等因素，該段行人走廊暫時未能連接起來；

康文署

- 該署會把資源投放於長遠的發展；

- 該署曾與東區民政事務處地區管理組在建議的地方進行實地視察。該署承諾會就小規模環境改善工程或巿區小工程撥款發展的休憩設施，提供園藝保養的服務；以及

東區民政事務處

- 東區民政事務處姚璧臣先生指出東區區議會撥款資助小規模改善工程及巿區小工程計劃撥款上限分別是60萬及1,500萬元。

| 各出席者 | 66. 委員會同意把這項議題列入跟進事項，並請有關部門在下次會議向委員會報工作進度。 |
| --- | --- |

VII.	建議每逢假日將前北角原址租借予海外女傭舉辦康娛活動

(工務建設及發展委員會文件第27/05號)

67.	主席建議而委員會也同意此議題與跟進事項 – 「請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及建議增建北角長者休憩處及臨時停車場」一同討論。主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生、產業測量師(北角)陳達成先生、房屋署署理高級產業測量師(房屋資助)七陳淑芳女士、高級房屋事務經理（港島）何立人先生及康文署東區副康樂事務經理麥景池先生出席會議。羅榮焜委員介紹文件第27/05號。

68.	房屋署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

房屋署

- 前北角邨原址分別是由前北角邨東座、中座及西座地盤組成。東座及西座兩地盤現正用作露天停車場，而西座地盤則租予藝術發展局，租期將至2005年12月31日止；

- 由於藝術發展局於租約期內未能有效利用西座地盤用作文化及藝術展覽/表演及有關活動，該署打算於租約期滿後收回該土地；

- 該署認同東區區議會的建議將西座地盤用作其他合適臨時用途。考慮臨時用途重點包括有關用途須收支平衡，不可為房委會帶來額外財政負擔；以及

- 租用者須經該署審核資格，租賃將為定期租約，該署不考慮按次或按月租賃。

69.	副主席、曾向群、黃建彬、羅榮焜、黎志強、曹漢光、洪連杉及鄧禮明等8位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員指出北角舊址是一幅珍貴的海傍土地，西座已空置多年，他們促請房屋署必須善加利用該土地。就西座的臨時用途，多位委員表示支持文件，建議房屋署借出或以低廉的租金出租該空地予海外女傭舉辦一些非牟利的康樂活動，以減少維多利亞公園的負擔和增加北角區的休憩用地；

- 多位委員建議開放西座予市民作休憩之用及興建足球場等。也有委員建議讓非牟利機構設置假日廣場及由區議會借用該空地舉辦活動；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 北角東座及中座的租約何時完結？

- 為何不可按次或按月租賃北角的空地？

- 西座的租賃條件如何？是否容許承租者進行商業活動？

- 康文署如何向商業機構收取場地的租金？

- 多位委員建議房屋署公開北角空地的租賃條件，讓申請團體考慮；

- 多位委員促請房屋署應採取積極措施，發展空置的土地作為休憩設施等臨時用途，以善用珍貴的土地資源；

- 有委員表示在北角舉辦康文活動應諮詢附近居民的意見；以及

- 有委員建議康文署在北角舉辦康文活動。

70.	房屋署、地政處及康文署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

房屋署

- 中座及東座的短期租約都是在2005年底完結。該署可給予承租人一個月通知，提早終止租約；

- 由於藝術發展局於租約期內未能有效利用西座地盤用作文化及藝術展覽/表演及有關活動，該署打算於租約期滿後收回該土地；

- 該署不是負責舉辦康文活動的部門，故此應由有關部門作為統籌部門；

- 在北角空地發展任何臨時用途，必須向地政處申請短期豁免書。目前的豁免書將會在2005年12月31日屆滿；

地政處

- 該處會因應房屋署的申請，釐定短期豁免書的年期；

- 若房屋署在租出空地時有租金收入，該處會按出租用途來收取合適的豁免限制費用；

- 該處會以1元象徵式租金租賃政府土地予非牟利機構使用，但須獲得有關政策局的支持及有關部門的同意；以及

康文署

- 該署會免費借用場地予非牟利團體。至於商業機構，該署則會向承租者收取部分的淨收益。

| 各出席者 | 71. 主席總結時請房屋署等有關部門備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

VIII.  其他事項

香港海港日

72.	委員會備悉「海港日」籌委會致東區區議會的信件。

| 各出席者 | 73. 經討論後，委員會表示支持題述活動。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕秘書處已在2005年11月1日致函「海港日」籌委會通知委員會的決定。）

IX.  下次會議日期

74.	議事完畢，會議於下午8時15分結束。下次會議定於2005年12月29日下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2005年12月