東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第十一次會議

會議紀錄

日期︰2005年12月29日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠BBS太平紳士

王金殿博士

江子榮委員, MH

江澤濠委員, MH

朱偉祖委員

李汝大委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

林翠蓮委員

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳耀德委員

陳靄群委員

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

葉就生委員

趙承基委員（主席）

趙資強委員

蔡素玉太平紳士

鄧禮明委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

致歉未能出席者

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

陳潔榮委員, MH

麥順邦委員, MH

黃建彬委員

羅世光委員

陳達強委員（增選委員）

李子開委員（增選委員）

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士			東區民政事務專員

麥黄潔芳女士				規劃署高級城市規劃師/港島(二)

彭志文先生				港島東區地政處高級產業測量師

伍英偉先生				土木工程拓展署署理高級工程師

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）		東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

方富基先生				土木工程拓展署填料管理部高級工程師

黃國洪先生				土木工程拓展署填料管理部高級工程師

葉冠強先生				土木工程拓展署填料管理部工程師

呂秀芳女士				民政事務局高級行政主任

馮國鴻先生				民政事務總署高級行政主任(2)2

何立人先生				房屋署高級房屋事務經理（港島）

周靜儀女士				社會福利署東區及灣仔區策劃及統籌主任

朱琰光先生				建築署高級工程策劃經理

李方沖先生				建築署工程策劃經理

麥家俊先生			建築署高級工程策劃經理

沈南龍先生			食物環境衛生署參事(策劃)1

鄭偉傑先生			食物環境衛生署東區衛生總督察1

譚錦棠先生			食物環境衛生署東區衞生總督察

周礎剛先生			香港海關政務秘書

陳靜嫻女士			香港海關海關總部大樓籌劃小組高級行政助理

麥韻思小姐			香港海關海關總部大樓籌劃小組高級督察

徐樂怡小姐			香港海關海關總部大樓籌劃小組參事

陳蘇成先生			海事處海事主任/策劃及發展協調

馮沛新先生			海事處高級助理船務主任/東區

麥景池先生			康樂及文化事務署東區副康樂事務經理2

黃志輝先生			康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

陳達成先生			港島東區地政處產業測量師(北角)

梁池歡先生			路政署工程師/公用設施工程1

李國權先生			路政署維修工程師/結構(香港南)

區文宇先生			運輸署工程師/東區2

高永照先生			運輸署首席技術主任(交通)

王建榮先生			醫院管理局香港島東西聯網拓展經理

鍾兆麟先生			警務處東區交通隊主管

李偉雄先生			香港電燈有限公司助理總土木工程師

姚璧臣先生			東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

李民先生			東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

呈文件

- 工務建設及發展委員會文件第35/05號。

I.	通過工務建設及發展委員會第十次會議會議紀錄初稿

2.	經以下修訂後，委員會通過上次會議紀錄。

第64段﹕刪除「趙承基」，並由「……13位委員，……」更改為

「……12位委員，……」。

II.	關注東區海濱發展工作小組報告

(工務建設及發展委員會文件第35/05號)

3.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士及東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)李民先生出席會議。主席介紹文件第35/05號。

4.	規劃署及東區民政事務處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

規劃署

- 該署得悉委員會希望在北角舊址保留20米闊的海濱長廊，並會在制定有關規劃大綱時考慮委員會的建議；

東區民政事務處

- 東區民政事務專員曹振華太平紳士表示，根據路政署初步估計，若興建小橋連接魚涌至北角區東區走廊作釣魚及消閒等用途，估計耗資約4至5億元（每平方米約20,000元），因為擬建的小橋必須穩固，並可讓小型救護車駛入，以確保使用者的安全；以及

- 由於興建小橋的費用龐大，預計擬議的工程計劃難以在短期內進行。因此，曹專員建議委員會暫時擱置有關構思，並爭取在北角地盤預留海濱長廊及在北角油街興建臨時休憩公園等可較快實行的計劃。

5.	主席、副主席、趙資強、鄧禮明、黎志強、勞鍱珍、曾健成、王金殿、曹漢光、蔡素玉及劉興達等11位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 許嘉灝委員就文件35/05號申報利益；

- 多位委員重申希望興建一條由西環至小西灣的海濱長廊。他們指出由於工程費用龐大，建議由規劃署作出相應的規劃，並由路政署及土木工程拓展署等工務部門落實；

- 多位委員建議東區區議會撥款資助小規模環境改善工程在東區海濱的空地興建小規模休憩公園；

- 有委員建議以浮橋連接東區走廊的橋墩，不過，也有委員擔心浮橋的安全性；

- 有委員希望興建小橋連接東區走廊的一小部分橋墩，並興建欄杆，作為釣魚區的試點。不過，也有多位委員對在海濱長廊設置釣魚區表示保留，因為擔心途人及船隻的安全問題；

- 有委員建議邀請大專學生就連接東區海濱長廊的構思提供建議；以及

- 有委員建議分階段連接東區海濱長廊。

6.	東區民政事務處曹專員回應時表示，由於維多利亞港的海浪頗大，他擔心浮橋的安全性。

7.	劉興達委員在得悉東區走廊橋墩上興建小橋作釣魚活動的費用龐大後，同意收回要求政府提交有關技術可行性說明書的動議。此外，委員會就劉興達委員提出及葉就生委員和議的第二個動議，進行表決。

8.	經投票後，以下動議在20人支持，無人反對及1人棄權下，獲得通過。

“東區區議會工務建設及發展委員會促請規劃署向城市規劃委員會申請，將前北角邨沿海20米寬道改作永久休憩用地，以作為興建海濱長廊之用。”

9.	曾健成委員也提出以下動議﹕

“工務建設及發展委員會就落實東區海濱長廊之興建，在議事堂懸掛爭取興建東區海濱長廊橫額，既可提醒日後來者爭取，並可向特區到訪本區議會之官員作出申訴。”

10.	動議得到陳添勝委員和議，但在5人支持，10人反對及7人棄權下，不獲通過。

11.	蔡素玉委員也提出以下動議﹕

“工務建設及發展委員會建議本會在東區全區懸掛橫額，要求政府盡快落實興建「東區海濱長廊」，以表示本會對此議題的重視。”

12.	動議得到鄧禮明委員和議，並在15人支持，1人反對及7人棄權下，獲得通過。

|  | 13. 經討論後，委員會希望有關部門備悉動議，並同意把此議題交由工作小組再作研究。另外，委員會也通過載於文件第35/05號的撥款申請。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕委員會已在2006年1月11日把劉委員所提出的動議送交有關政府部門考慮。）

III.	動議

(工務建設及發展委員會文件第32/05號)

14.	主席建議而委員會也同意此議題與跟進事項 – 「北角油街發展」一同討論。主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士、港島東區地政處（以下簡稱地政處）高級產業測量師彭志文先生、產業測量師(北角)陳達成先生及康樂及文化事務署（以下簡稱康文署）東區副康樂事務經理2麥景池先生出席會議。蔡素玉委員介紹文件第32/05號。

15.	規劃署、地政處、康文署及東區民政事務處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

規劃署

- 該署現正就城巿規劃委員會(以下簡稱城規會) 對北角油街地皮的發展的決定，進行檢討。當有初步的建議，該署必定諮詢東區區議會及東區居民的意見，並會考慮在該地皮內，增加休憩用地；

- 該署對在該地皮內興建臨時休憩公園，並無意見。而臨時休憩公園的用途，是無需向城規會申請；

地政處

- 該處得悉規劃署會重新檢討油街地皮作為「綜合發展」用地的規劃大綱。當規劃大綱檢討完成後，該處會相應地修改有關的賣地章程，以反映規劃大綱中有關發展規限的修訂；

- 而在重新規劃期間，該處本著「地善其用」的原則，已將部分的土地公開招標，闢作臨時收費停車場，租期為半年，然後按月續租；

- 在不影響該短期租約及長遠的土地出售時間表的情況下，而有關部門承諾負責臨時休憩公園的興建、管理及維修，該處對文件所載的建議並無反對意見；

康文署

- 該署的資源主要投放於長遠的康文設施的發展，故此不會考慮在上址興建臨時休憩公園的建議；以及

東區民政事務處

- 東區民政事務處曹專員表示，原則上支持在北角油街興建臨時休憩公園的建議，但他希望使用年期不會太短，以善用資源。

16.	許清安、曾健成、陳得偉、鄧禮明、羅友聖、劉興達、蔡素玉、曹漢光、王金殿及鍾樹根等10位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 陳得偉委員申報他的座駕停泊在北角油街臨時收費停車場；

- 多位委員表示支持文件；

- 多位委員表示北角區的休憩設施不足，他們要求政府在考慮北角油街的用途時，應增加休憩設施，並減低擬建樓宇的建築密度及高度。此外，委員們也促請政府在東區海濱興建不少於10米闊的長廊，供市民享用；

- 多位委員希望東區民政事務處在北角油街興建臨時公園；不過，也有委員認為興建臨時休憩公園不符合成本效益，故此反對此建議；

- 有委員建議就興建臨時休憩公園諮詢北角居民的意見；

- 有委員建議要求在北角油街地皮臨時收費停車場的承租者進行綠化或興建休憩公園；

- 多位委員表示反對在海濱的土地興建「屏風式」的高層樓宇；以及

- 多位委員促請政府把東區的海濱用地規劃為休憩用地，並興建海濱長廊。

17.	地政處、規劃署、東區民政事務處就委員的意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

地政處

- 規劃署正重新檢討油街地皮作為「綜合發展」用地的規劃大綱，故此該地皮暫時不接受勾地申請。可是，當規劃署完成檢討後，該地皮將會重新接受勾地申請，地產商便可隨時提出勾地申請，故此擬建臨時公園的使用年期是難以預計的；

- 臨時收費停車場的營運者並非興建休憩設施的專家；而且，該合約也只是為期6個月，其後則按月續租，故此該處相信要求承租者興建休憩設施的建議並不可行；

規劃署

- 該署現正檢討北角油街地皮的發展；

- 該署計劃要求地產發展商發展油街地皮時，同時興建不少於10米闊的海濱長廊，並交由政府管理，以達至建築物的一致性；以及

東區民政事務處

- 該處初步構思在北角油街地皮臨海的部分地方興建臨時休憩公園，並會與規劃署及地政處就該土地的使用年期進行商討。

18.	經討論後，委員會就蔡素玉委員提出及得到鍾樹根、趙承基、黃建彬、洪連杉、勞鍱珍、龔祥、許嘉灝、趙資強、陳靄群、鄧禮明、江子榮及許清安等委員和議的動議進行表決。

19.	經表決後，委員會在21票支持下，一致通過以下動議。

“東區區議會工務建設及發展委員會要求規劃署重新規劃時︰

- 必須諮詢及尊重東區居民及東區區議會意見；以及

- 在重新規劃期間，在北角油街地皮興建臨時休憩公園。”

| 各出席者 | 20. 主席總結時請有關部門備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2006年1月10日把動議送交有關部門考慮。）

IV.	香港海關總部大樓

(工務建設及發展委員會文件第34/05號)

21.	主席表示由於本議程的討論範圍同時涉及工務工程及食物環境衞生署轄下設施的問題，主席建議而委員會也同意此議題與環境及衛生事務委員會聯席討論。

22.	主席歡迎香港海關政務秘書周礎剛先生、海關總部大樓籌劃小組參事徐樂怡小姐、海關總部大樓籌劃小組高級督察麥韻思小姐、海關總部大樓籌劃小組高級行政助理陳靜嫻女士、食物環境衛生署（以下簡稱食環署）參事(策劃)1沈南龍先生、東區衛生總督察1鄭偉傑先生、建築署高級工程策劃經理麥家俊先生、規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士、地政處高級產業測量師彭志文先生、康文署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生及東區副康樂事務經理2麥景池先生出席會議。香港海關代表介紹文件第34/05號。

23.	副主席、陳得偉、許清安、李建賢、王金殿、鄧禮明、江子榮、朱偉祖及曹漢光等9位委員就議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 有委員提出以下建議：

  - 加強大樓的保安；

  - 舉辦大樓外型設計比賽；以及

  - 進行詳細的交通評估；

- 多位委員擔心擬建的馬寶道垃圾站會對海關總部大樓造成環境衞生問題，他們促請食環署採取新型的除臭系統及加強清潔服務；

- 多位委員指出擬議重建的垃圾站是開放予公眾人士使用，可能會對海關大樓的保安構成威脅。此外，委員也擔心兩者在外觀上不配合。因此，他們促請海關考慮搬遷該垃圾站；

- 有兩位委員並不支持在上址興建海關總部大樓，因為有關部門未能承諾補償東區居民因興建海關大樓而損失的休憩用地 (臨時籃球場)。他們要求若海關未能獲立法會撥款，政府應在上址興建足球場。如撥款得到批准，則希望有關部門在北角另覓地點，興建足球場；

- 多位委員強調海關的工作十分重要，他們表示支持海關在上址興建總部大樓，並支持海關的撥款申請；

- 有委員表示擔心室內練靶場所排出的廢氣會造成空氣污染；以及

- 有委員指出「設計及營造」的招標方式欠缺彈性，大樓的設計可能未必符合理想。

24.	海關、建築署、食環署及規劃署就委員的意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

海關

- 海關將會在2006年4月至5月之間提出撥款申請；

- 海關非常關注大樓的保安，除計劃把大樓的一般管理外判外，海關也會安排人員在需要高度保安的區域加強保安的工作；

- 在海關總部大樓出入，所有人士須出示有效的證件；

- 海關相信擬議重建的垃圾站不會對擬建的海關大樓的保安構成問題；

建築署

- 由於擬建的海關總部大樓的汽車出入口將會面向馬寶道，故此對渣華道及英皇道的交通並沒有負面的影響；

- 如撥款在2006年初獲得批准，大樓工程的招標程序在2006年第三季便會展開，由於時間較為緊迫，故此該署認為以「設計及營造」（Design and Build）合約形式招標，在時間上較為合適。此外，該署會要求建造商設計大樓時，必須配合附近的環境；

- 練靶場會備有專用的通風設備，確保空氣中排放物不會對附近環境造成負面影響；

- 預計臨時垃圾站將會使用3年；

- 由於海關大樓及垃圾站各自使用不同的汽車出入口，故此不會構成保安及環境衞生問題；

食環署

- 建築署在重建垃圾站時，會採用最新的除臭設施如水劑洗滌除臭系統，以減少在收集垃圾時所產生的氣味；

- 重建垃圾站的外貎亦會與四周的建築物配合，以美化建築風貎；

規劃署

- 有關建議將北角危險品渡輪碼頭改作休憩用地，因為運載危險品的車輛不能使用過海隧道，運輸署認為有必要保留該碼頭。經檢討後，規劃署曾考慮將碼頭西面部分近電照街地方(面積約2,000平方米)作休憩用地，但渠務署指該幅土地須於2009年至2014年臨時用作為「淨化海港計劃」第二期甲工程的工地，而臨時工地的面積也不能縮減。加上渠務署將於2007年在該幅土地進行勘探，故此在短期內該幅土地不適宜用作休憩用地；以及

- 康文署轄下的英皇道遊樂場使用量頗高，因此也不適宜改建為球場。

| 各出席者 | 25. 主席總結時請有關部門備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

V.	擬在柴灣設置公眾填土躉船轉運站

(工務建設及發展委員會文件第33/05號)

26.	主席建議而委員也同意把此議題與跟進事項 – 「落實泥頭車安裝蓋掩」一同討論。主席歡迎土木工程拓展署填料管理部高級工程師黃國洪先生、填料管理部工程師葉冠強先生、填料管理部高級工程師方富基先生、海事處海事主任/策劃及發展協調陳蘇成先生、高級助理船務主任/東區馮沛新先生及運輸署工程師/東區2區文宇先生出席會議。土木工程拓展署代表介紹文件第33/05號。

27.	主席、勞鍱珍、曾向群、曹漢光、李建賢、劉興達、鍾樹根、鄧禮明、王金殿、黎志強、趙資強及陳耀德等12位委員就題述事宜提出了多項意見及建議，內容摘錄如下︰

- 多位委員重申，東區區議會在1991年已開始爭取落實使用密斗泥頭車，也是接納在柴灣設立公眾填料躉船轉運站建議的條件之一。目前密斗泥頭車還未全面推行，他們促請政府盡快全面落實使用密斗泥頭車，以改善空氣質素及確保道路安全；

- 多位委員指出嘉業街路面狹窄，而且該路是單線雙程行車，他們擔心擬建躉船轉運站會對嘉業街及常安街等道路造成嚴重的交通擠塞，他們促請土木工程拓展署安排進行交通評估，並要求運輸署作出適當的交通安排；

- 多位委員建議土木工程拓展署在擬建的天橋兩旁興建兩米以上的圍板或栽種植物，以減低空氣及噪音污染；

- 多位委員指出目前漁船的泊位不足，他們要求土木工程拓展署設置漁船的永久停泊專區，避免大船與漁船發生碰撞；

- 多位委員指出土木工程拓展署曾承諾以密封設計興建擬建的天橋，可是，目前天橋的設計已修改至沒有上蓋，將會造成空氣污染；

- 有委員提出以下查詢：

  - 預計每天有多少泥頭車及躉船使用擬建的躉船轉運站？

  - 泥頭車司機是否已被納入工人註冊制？

  - 土木工程拓展署是否會定期檢查路面，清除泥頭車掉下的沙泥？

  - 運輸署是否在繁忙時間進行交通評估？以及

- 有委員建議將嘉業街改為雙線單程路，以解決交通擠塞的問題。

28.	土木工程拓展署、海事處及運輸署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

土木工程拓展署

- 該署會按照顧問工程師的研究，確保擬建的躉船轉運站符合環境保護署的規定；

- 擬建的貨物裝卸灣東面的海堤旁將預留總濶2米（淨濶1.6米）的通道供公眾人士使用，該通道將會分別由運輸署及路政署管理及維修；

- 擬建的躉船轉運站可容納每天最多600輛泥頭車使用，該署預計每天最多會有500多輛泥頭車使用該轉運站，平均每分鐘只有1輛車經過，故此對上址一帶交通並不會造成負擔；

- 擬建的天橋雖然並非密封式，但天橋靠近漁民的方向的一旁約有不少於1.3米高的混凝土欄河及隔音屏障，靠近漁民的方向則有2米高的圍牆，有效阻擋沙泥外洩，也符合成本效益；

- 在2004年7月1日，泥頭車機動蓋掩計劃已開始在水務署鰂魚涌鹹水庫建造合約工程試用。在試用期間，有關政府部門、泥頭車公會及建造商協會已就機動蓋掩的設計及運作進行檢討，而試用結果則令人滿意，新加入試用計劃的公共工程則陸續增加。近期新加入試用計劃有4個公共工程合約，包括一個路政署和3個渠務署的公共工程合約，其他工程即將陸續展開，至今有11個公共工程合約已承諾或已參加試用計劃；

- 關於將泥頭車機動蓋掩的規定納入在「環境管理計劃」的事宜，環境運輸及工務局現正諮詢建造業界。在政府完成諮詢、修訂初稿，和肯定在上述公共工程合約初步試用的成效後，局方會於2005年底至2006年年初發放技術通告，將機動蓋掩的規定正式納入在一些牽涉大量拆建物料的大型公共工程的合約文件內；

（會後備註：環境運輸及工務局已在2005年12月29日發放有關技術通告）

海事處

- 根據政府以往一貫的做法，在不影響海上交通的情況下，漁船可於柴灣貨物裝卸灣內特定的位置停泊。就委員提議讓漁船停靠在東面海堤指定範圍，若區議會和其他政府部門沒有反對，該處會協助和執行；

運輸署

- 該署在2000年曾審議交通評估報告，顯示對上址交通不會造成負面影響。土木工程拓展署正進行另一次詳細的交通評估報告，運輸署會再詳細考慮該報告結果；以及

- 該署認為嘉業街目前的擠塞問題只是短時間出現，是因為非法泊車所致，而並非交通流量過高。

29.	主席總結時重申，委員會在2001年11月8日舉行的第十一次會議上曾促請有關政府部門接納以下4項要求，委員會才會接納在柴灣設立公眾填土躉船轉運站的建議。

- 政府再就躉船轉運站的交通問題向交通及運輸事務委員會呈交文件，讓該委員會再作詳細討論；

- 政府須積極推行使用密斗運泥車的政策；

- 政府須確保漁民能在原址停泊漁船；以及

- 政府須確保每年一度的龍舟比賽能在原址舉行。

| 各出席者 | 30. 委員會表示土木工程拓展署目前只是符合了第4項的要求，故此不能接納文件所提出的建議。此外，委員會同意致函有關政府部門表達委員會的意見，並要求土木工程拓展署考慮在柴灣公眾貨物裝卸灣的東堤預留110米的地方，作為15米以上的漁船的永久停泊專區。委員會也促請該署盡快提交落實泥頭車安裝蓋掩的時間表。另外，委員會同意把擬建躉船轉運站一帶的交通問題交予交通及運輸事務委員會跟進。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕委員會已在2006年1月11日致函有關政府部門表達委員的意見。）

VI.	鰂魚涌分區計劃大綱草圖編號《S/H21/21》的修訂項目

(工務建設及發展委員會文件第31/05號)

31.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士出席會議。規劃署麥黄潔芳女士介紹文件第31/05號。

32.	曹漢光及梁淑楨等2位委員就議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員擔心擬建的酒店會對太古城道的交通造成擠塞，他們希望規劃署安排進行交通評估；

- 有委員提出以下查詢：

- 擬建酒店的車輛出入是否使用太古城道？

- 是否會重建連接地盤及太古城的行人天橋？

- 是否可向居民提供屋宇署已核准的建築圖則？

- 有委員表示反對酒店以玻璃幕牆形式興建，因為玻璃的反光會滋擾附近居民；以及

- 有委員希望規劃署就題述申請諮詢受影響居民的意見。

33.	規劃署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該署已在2005年11月透過東區民政事務處諮詢受影響居民的意見；

- 運輸署對擬建酒店對交通的影響並沒有反對意見；

- 根據屋宇署在2005年10月已核准的建築圖則，該地盤有兩個車輛出入口處，一個是位於太古城道，只用作上、落客貨之用，而另一個是位於英皇道，可供上、落客貨及泊車用途；以及

- 根據該署的檔案紀錄，原先連接該地盤及太古城的行人天橋不會在拆卸後重建。

34.	經討論後，委員會表示不支持有關的修訂項目，並建議規劃署向有關居民及地區人士提供建築圖則等資料。

| （會後備註： | (1) | 規劃署已在2006年1月4日透過秘書處把補充資料提交委員考慮。 |
| --- | --- | --- |
|  | (2) | 會議後，規劃署表示已就可否將屋宇署已核准的建築圖則的影印本給予委員會諮詢屋宇署的意見。屋宇署回覆表示，除非獲得有關認可人士的許可，否則屋宇署是不可以將有關建築圖則給予第三者。因此，規劃署不能就委員在會上的要求，將有關建築圖則給予委員會。) |

VII.	 要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋

更好地配合社區中心新貌

(工務建設及發展委員會文件第30/05號)

35.	主席建議而委員會也同意此議題與跟進事項 – 「重建柴灣社區中心之進展」一同討論。主席歡迎民政事務局高級行政主任呂秀芳女士、路政署維修工程師/結構(香港南)李國權先生、建築署高級工程策劃經理朱琰光先生及工程策劃經理李方沖先生出席會議。龔栢祥委員介紹文件第30/05號時，申報他是青年發展中心督導委員會委員。

36.	民政事務局及路政署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

民政事務局

- 青年發展中心的上蓋建築工程現正展開，預計於2007年年中完成，並於2008年年初啟用。該局現正草擬中心內青年旅舍的管理及服務合約的招標文件，預計招標工作可於明年初進行；至於中心內其他設施的管理及服務合約，則預計於明年中招標。該局亦計劃於2006年中舉辦一個誇界別的「青年發展工作研討會」，為香港的青年發展工作重新探討和定位，以便擬定日後在中心推行的青年發展計劃的主題和內容，配合全港的青年發展工作；以及

路政署

- 該署已為整條柴灣廻旋處行人天橋（不包括改建的西南行人天橋）的欄杆及混凝土橋身安排髹保護漆工程，並預計於2006年3月完工。保護漆在保養橋身之餘，也有美化天橋之效果。欄杆的保護漆顏色為綠色，橋身則為淺灰色，其色調是配合了西南行人天橋的設計。至於橋上漏水及伸縮膠脫落等問題，該署已經維修妥當。

37.	主席、丁毓珠、鄧禮明、洪連杉、陳耀德及曹漢光等6位委員就議題所作出的意見及提問，內容摘錄如下﹕

- 多位委員表示擬建的青年發展中心是一個國際性的項目，他們希望有關政府部門按照青年發展中心西南行人天橋設計，改建題述的天橋部分，使這座國際性青年發展中心與周邊環境更為配襯；以及

- 多位委員建議粉飾及綠化目前的天橋，並可考慮以比賽形式，邀請該區人士提供設計意念。

38.	路政署及民政事務局就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

路政署

- 該署會繼續定期巡查該橋，若發現有損壞，會立刻跟進及處理；以及

民政事務局

- 該局表示青年發展中心的工程範圍並不包括更新題述天橋，該局會與建築署及路政署就委員的建議進行商討。

| 各出席者 | 39. 經討論後，委員會要求民政事務局統籌跟進有關更新上述天橋的建議，以配合青年發展中心的新貌。 |
| --- | --- |

VIII.  東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第36/05號)

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

40.	主席歡迎食環署參事(策劃)1沈南龍先生、東區衞生總督察譚錦棠先生、房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生及社會福利署（以下簡稱社會署）東區及灣仔區策劃及統籌主任周靜儀女士出席會議。食環署沈南龍先生表示，有關擬建公屋、街市及公廁和位於街市上蓋的綜合青少年及綜合家庭服務中心的建造工程已於2005年8月底展開。若工程進展順利，預計擬建街市及綜合服務中心的完工日期為2007年9月，而擬建公屋的完工日期則為2008年3月。

41.	李建賢及勞鍱珍等2位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員表示該地盤對附近行人造成交通安全問題，他們要求有關政府部門作出跟進；

- 有委員希望加速工程的進度；以及

- 有委員查詢社會署轄下設施的工程進度。

42.	社會署、食環署及房屋署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

社會署

- 該署已提交計劃中的綜合青少年服務中心及綜合家庭服務中心的資料給有關部門，以便設計該工程計劃。此外，筲箕灣明愛中心及愛善樓循道衞理中心將會遷往該大樓；

食環署

- 工程將會如期完成；

- 該署會與房屋署及工程承建商跟進交通的安排；以及

房屋署

- 該署會跟進上址的交通安全問題。

| 各出席者 | 43. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(會後備註：  食環署與房屋署跟進有關車輛進出工地影響愛賢街附近途人安全的事項。2006年1月初，工程承辦商於愛賢街工地出入口增設指示牌、凸透鏡及警報鐘以便途人留意車輛出入。工程承辦商也安排兩名員工長期駐守該出入口，以控制有關車輛速度及協助途人橫過該行人路段。)

(ii)	炮台山行人連接系統

44.	主席歡迎土木工程拓展署署理高級工程師伍英偉先生出席會議。土木工程拓展署表示路政署已在2004年11月30日將設計及建造此系統的合約批出，而該合約也已在2004年12月10日開始。此外，承建商已完成大部分的水喉／水渠改道工程。而升降機塔及扶手電梯槽的建造工程也即將開始。另外，在行人路及樓梯加建新上蓋的詳細設計也在審批中。工程的進度大致上理想。

| 各出席者 | 45. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(iii)	重建柴灣社區中心之進展

46.	主席表示此議題已進行討論。

(iv)	柴灣貨物裝卸區的重置

47.	主席表示此議題已進行討論。

(v)	落實泥頭車安裝蓋掩

48.	主席表示此議題已進行討論。

(vi)  請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

49.	主席歡迎房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生出席會議。房屋署何立人先生滙報工作進度，內容摘錄如下：

|  | 臨時用途 | 進展情況 |
| --- | --- | --- |
| 東座及中座 | 露天停車場 | 停車場現正提供電單車位、私家車位、貨車位及旅遊車泊車位予公眾人士使用。 |
| 西座 | 文化及藝術展覽/表演及有關活動 | 由於藝術發展局於租約期內未能有效利用西座地盤用作文化及藝術展覽／表演及有關活動，該署打算於2005年12月31日租約期滿後收回該地，用作其他合適臨時用途。 該署不反對將西座地盤用作臨時休憩公園或其他合適臨時用途。由於提供文娛康樂活動及休憩地方予公眾人士並非房委會職責範圍，有關政府部門可向房委會租借西座地盤，以作臨時休憩公園之用，或其他合適臨時用途，包括東區區議會可透過民政事務處租借西座地盤用作舉辦活動等，唯借用期必須以整月計算，借用的有關政府部門必須負責所有一切清潔，維修及管理事宜。再者，有關臨時用途必須收支平衡，不可為房委會帶來額外財政或人力資源的負擔。 |
| 東座及西座 | 海濱長廊 | 海濱長廊現正全日開放予公眾人士使用。 |

50.	曹漢光及鄧禮明等2位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 有委員表示香港藝術發展局在過去15個月未能有效利用北角西座地盤用作文化及藝術發展／表演及有關活動，表示失望；以及

- 有委員對東區民政事務處在北角邨地盤東座及西座興建海濱長廊，並全日開放予公眾人士使用，表示讚賞。

| 各出席者 | 51. 經討論後，委員會同意致函藝術發展局，表達委員會的意見。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕委員會已在2006年1月11日致函藝術發展局。）

(vii)  要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜

工程施工情況及對區內交通和環境的影響

52.	主席歡迎路政署工程師/公用設施工程1梁池歡先生、警務處東區交通隊主管鍾兆麟先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生、香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）助理總土木工程師李偉雄先生出席會議。港燈李偉雄先生滙報工作進度，內容摘錄如下：

(a)	介乎栢蕙苑和培志男童院

壕坑及電纜接駁箱的總體開挖已完成90%，與預期進度相符。挖掘工序預計在月底完成，但因聖誕節及新年假期，敷設電纜會於2006年1月進行；

(b)	介乎培志男童院和麗池花園大廈

- 壕坑及電纜接駁箱的總體開挖已完成20%，在2006年中會敷設電纜；

- 華信大廈對開之交通維持暢順，未發現擠塞情況。該公司會繼續密切留意工地現場情況，以確保交通不受工程影響；以及

- 因要配合電車公司重鋪路面，北角官立小學對開的壕坑將於農曆新年後開挖，而有關工程的施工將分三個階段進行，以配合校巴上落學生的安排。該公司與運輸署代表及北角官立小學代表曾於2005年12月9日作實地觀察。該公司並就校巴上落學生的安排作出詳細解釋，北角官立小學代表也同意該公司之施工方案。

53.	主席、勞鍱珍、龔祥及陳耀德等4位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員對港燈的工作進度及安排，表示滿意；

- 有委員查詢港燈是否會在農曆年期間把壕坑覆蓋？以及

- 有委員查詢工程是否會如期完成。

54.	港燈就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該公司預計工程會如期完成，以及

- 在農曆年期間，該公司會把壕坑用鐵板蓋上。

| 各出席者 | 55. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(viii)  要求盡快興建小西灣綜合大樓

56.	主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生、民政事務總署高級行政主任(2)2馮國鴻先生、社會署東區及灣仔區策劃及統籌主任周靜儀女士及醫院管理局（以下簡稱醫管局）香港島東西聯網拓展經理王建榮先生出席會議。康文署、民政事務總署、醫管局及社會署滙報工作進度，內容摘錄如下：

康文署

- 技術可行性研究報告已獲批准，工程已在2005年12月被列為乙級工程，預計工程會於2008年中動工，於2011年初完工；

民政事務總署

- 該署知悉康文署現正為小西灣綜合大樓的工程計劃進行籌劃工作。該署會與康文署保持緊密聯絡，並跟進在綜合大樓內發展社區會堂的事宜；

醫管局

- 衞生福利及食物局及醫管局正就在該大樓第二期工程提供普通科門診服務進行研究；以及

社會署

- 該署正研究在該大樓第二期工程提供一間安老院及綜合家庭服務中心。

| 各出席者 | 57. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(ix)	要求召開東區區議會特別會議

要求政府部門提交有效方案以解決愛秩序灣高爾夫球場對附近居民

造成之嚴重滋擾

58.	主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生出席會議。地政處彭志文先生表示，就有關落實將毗鄰高爾夫球練習場的巴士站納入練習場範圍及將原有之安全網向巴士站東移的具體細節，該處經已與承租人達成初步協議。該處也已透過東區民政事務處將有關細節內容諮詢地區人士。

59.	江澤濠、李建賢、丁毓珠、陳耀德及鄧禮明等5位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 江澤濠委員申報他是逸濤灣業主委員會主席；

- 丁毓珠委員申報她有進行高爾夫球活動；

- 有委員查詢何時可落實將原有之安全網向巴士站東移的具體細節？地政處是否會與高爾夫球練習場的承租人續約？

- 多位委員表示該高爾夫球場設施完備是一個理想的休憩用地，對附近居民影響也不大，故此，他們支持地政處與承租人續約。不過，也有多位委員表示不支持續約，並要求在上址興建休憩公園。

60.	地政處就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該處會要求承租人在接收有關巴士站地盤的4個月內，把毗鄰逸濤灣的部分安全網拆除；以及

- 由於康文署在2008年底前都沒有計劃在上址興建休憩公園，故此該處會把高爾夫球場的短期租約續期至2008年尾。

| 各出席者 | 61. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

(x) 北角油街發展

62.	主席表示此議題已進行討論。

(xi) 在政府空置土地上進行臨時優化東區海濱工程

63.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥黄潔芳女士、地政處高級產業測量師彭志文先生、康文署東區副康樂事務經理麥景池先生、東區民政事務處高級行政主任(地區管理)姚璧臣先生和房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生出席會議。

64.	委員會備悉東區民政事務處正研究在北角油街地皮的部分空地進行環境改善工程。

| 各出席者 | 65. 委員會同意繼續跟進這項議程。 |
| --- | --- |

VIII.  下次會議日期

66.	議事完畢，會議於下午7時35分結束。下次會議定於2006年3月30日下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2006年3月