東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第二次會議

會議紀錄

日期︰2004年3月4日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

王金殿博士

王國興委員, MH

江子榮委員, MH

江澤濠委員

朱偉祖委員

李汝大委員

李建賢博士

杜本文委員	(副主席)

林翠蓮委員

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員	(主席)

趙資強委員

蔡世傳委員

鄧禮明委員

黎志強委員

陳添勝委員

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

致歉未能出席者

丁毓珠BBS太平紳士

胡經昌BBS太平紳士

列席的政府部門代表

曹振華太平紳士	東區民政事務專員

陳振生先生	港島規劃處高級城市規劃師

彭志文先生	港島東區地政處高級產業測量師

何國強先生	拓展署高級工程師

梁悅賢女士	民政事務局首席助理秘書長

黃孝經先生	港島規劃處城市規劃師/港島(6)

陳淑芳女士	房屋署署理高級產業測量師/業務發展

陳達成先生	港島東區地政處產業測量師(北角)

黃權衡先生	房屋署高級房屋事務經理(香港)

黃永雄先生	房屋署署理工程策劃副總經理/屋宇裝備(3)

鍾倩文小姐	房屋署工程策劃助理總經理/建築工程(105)

馮羅玉嫻女士	食物環境衛生署總行政主任(策劃)

沈南龍先生	食物環境衛生署參事(策劃)1

張崇智先生	食物環境衛生署東南區高級總監

林廣明先生	食物環境衛生署東區環境衛生總監

伍樹雄先生	運輸署總運輸主任/香港

杜志強先生	運輸署高級運輸主任/東區

吳比輝先生	運輸署工程師/東區3一般事務

冼德文女士	民政事務總署高級行政主任(社區會堂)

黃志輝先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

鄭劉美莉女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(策劃及發展)

葉有枝先生	社會福利署東區及灣仔區助理福利專員

王建榮先生	醫院管理局香港島東西聯網拓展經理

呂秀芳女士				民政事務局高級行政主任

李玉勝先生				建築署總工程策劃經理

譚兆強先生				建築署高級建築師

朱琰光先生				建築署高級工程策劃經理

方富基先生				土木工程署海港工程部高級工程師

梁國恩先生				教育統籌局項目經理(建校/港島)

黃尹霞女士				東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任 (區議會)

梁雅欣小姐(秘書)			東區民政事務處一級行政主任(區議會)2

開會詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

I.	通過工務建設及發展委員會第一次會議紀錄初稿

2.	上次會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	介紹工務建設及發展委員會的職權範圍

（工務建設及發展委員會文件第1/04號）

3.	主席介紹文件第1/04號，並請委員備悉委員會的職權範圍。

III.	提名工務建設及發展委員會的增選委員

（工務建設及發展委員會文件第2/04號）

4.	主席介紹文件第2/04號。由於在截止提名前只收到兩項提名，委員會通過向東區區議會推薦委任陳達強先生及李子開先生成為工務建設及發展委員會的增選委員，他們的任期將在東區區議會通過有關任命後生效，直至2005年12月31日為止。

IV.	通過定期列席工務建設及發展委員會會議的政府部門代表名單

（工務建設及發展委員會文件第3/04號）

5.	委員通過文件第3/04號所建議的政府部門代表定期列席委員會的會議。

V.	筲箕灣分區計劃大綱核准圖編號S/H9/12的擬議修訂項目

（工務建設及發展委員會文件第9/04號）

6.	主席歡迎港島規劃處高級城市規劃師陳振生先生及城市規劃師／港島(6)黃孝經先生出席會議。港島規劃處高級城市規劃師陳振生先生介紹文件第9/04號。

7.	主席、副主席、江澤濠、曾健成、勞鍱珍、陳靄群、許嘉灝、鍾樹根及王金殿等9位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示題述大綱草圖所作出的修訂大部分只是反映有關地點的現有用途，委員認為港島規劃處只是知會而不是諮詢委員會的意見，他們希望該處能改善目前的諮詢程序。也有委員建議該處定期向委員匯報該類修訂項目，而非諮詢委員會的意見；

- 多位委員表示筲箕灣及西灣河的綠化用地不足，因此對該處把前述兩個地方的部分土地改劃為「休憩用地」，表示歡迎。也有委員希望該處在「休憩用地」加強綠化；

- 多位委員表示支持文件所提出的修訂；

- 有委員提出以下查詢︰

- 有關的土地大部分在多年前已改變了原有的用途，但目前才作出修訂建議。如市民有反對意見，該處會如何處理？

- 住宅（甲類）的地積比率；以及

- 樓宇面積與車位的比率。

- 有委員表示該處提出把筲箕灣的「商業／住宅」地帶改劃為「住宅（甲類）」地帶的修訂建議，不過，他指出該地段還有約6幢大廈是商業樓宇，而不是住宅（甲類）。因此，他認為該修訂建議並不正確反映目前的用途，他希望該處解釋有關安排。

8.	港島規劃處陳振生先生就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 該處備悉並會考慮委員的意見；

- 該處表示有些項目是在土地改變用途數年後，才諮詢區議會的意見。該處承諾日後會在土地改劃用途後，盡快修訂有關的大綱草圖，並就修訂建議諮詢區議會的意見；

- 按現行法例，城市規劃委員會（以下簡稱城規會）在收到規劃申請，必須在兩個月內處理有關申請。由於申請的數量很多，該處未必能配合委員會的開會時間，呈交予委員會考慮。因此，該處只可把該些申請經東區民政事務處諮詢有關地區的地區人士及區議員的意見；

- 把筲箕灣「商業／住宅」地帶改劃為「住宅（甲類）」地帶主要是反映目前的土地用途，所以對車位的數目不會有太大的影響。此外，根據目前的條例，雖然筲箕灣有前述的修訂建議，但並不會影響現有建築物的土地用途，該些商業樓宇，仍然可繼續存在。當該些商業樓宇在重建時，才需要按照大綱圖的規定，興建「住宅」甲類；以及

- 對於一些重大的土地用途改劃申請，該處必會事先諮詢區議會的意見，然後才提交有關申請予城規會審議。

| 港島規劃處 | 9. 經討論後，主席總結時表示，委員會表示不反對載於文件中的四個修訂項目，並請港島規劃處考慮委員的意見。 |
| --- | --- |

VI	請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途

(工務建設及發展委員會文件第5/04號)

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

(工務建設及發展委員會文件第10/04號)

10.	主席歡迎房屋署署理高級產業測量師／業務發展陳淑芳女士、港島規劃處高級城市規劃師陳振生先生、港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生、產業測量師（北角）陳達成先生及東區民政事務處高級行政主任（地區管理）黃尹霞女士出席會議。王國興委員及曾健成委員分別介紹文件第5/04及10/04號。王委員介紹文件時，促請房屋署盡快在北角地盤興建一個臨時籃球場，以解決北角區康樂設施不足的問題。

11.	房屋署、港島規劃處及東區民政事務處就文件所作出的回應，內容摘錄如下﹕

房屋署

- 該署表示北角的臨時用途，必須獲得地政總署批准。房屋署表示，香港房屋委員會（以下簡稱房委會）已向地政總署提交短期豁免書的申請，地政總署現正處理有關申請，豁免書的有效期預計直至2005年底為止；

- 該署表示，興建一個標準籃球場的費用約需200萬元，又需要承擔每年的場地保養費用；再者，由於港島東區地政處現正積極處理有關的短期豁免書申請，若現在加入興建籃球場的建議，可能會影響其他臨時用途的招標進度。因此，該署暫時不會考慮在北角地盤興建一個臨時籃球場的建議；

港島規劃處

- 北角地盤於北角分區計劃大綱核准圖編號S/H8/17中，現時劃為「住宅（甲類）」地帶，根據大綱圖之註譯，任何不超過五年的臨時用途，只要符合政府其他規定，在任何地帶均是准許的。因此，該處並不反對委員會所建議的五項臨時用途；

東區民政事務處

- 該處現正跟進興建臨時海濱行人走廊的建議，並已於2004年2月24日舉行的巿區小工程計劃東區工作小組通過將此項工程納入2004/05年度的工程計劃之內。預計工程可在2004年第二季完成；以及

港島東區地政處

- 根據該處的資料顯示，北角地盤的業權目前仍由房委會擁有。由於房委會所建議的臨時用途會抵觸租契條件，所以需要申請短期豁免書。該處現正積極處理由房委會所提交的短期豁免書的申請。

12.	主席、副主席、曾健成、龔祥、黎志強、趙資強、王國興、羅友聖、黃建彬、李建賢、王金殿、曾向群、羅世光、劉興達及蔡世傳等15位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下﹕

- 多位委員表示在2003年7月31日舉行的第十次委員會會議已就北角地盤的臨時用途提供共識意見，而房屋署也表示最快可在2004年初落實有關建議；不過，該署在2004年3月才進行招標，各項臨時用途須稍後落實。委員查詢各項招標工作的最新進度及實施時間表，並希望該署及有關部門加速落實各項建議，以善用珍貴的土地資源。有委員希望房屋署以棒形圖方式向委員會報告落實各項建議的時間表；

- 多位委員表示北角區的休憩用地及康樂設施不足，他們促請有關部門在北角地盤設置一個具備基本設施的臨時籃球場，以滿足巿民的需要。多位委員希望房屋署解釋興建一個籃球場需要200萬元的理由。也有委員表示，若房屋署資源不足，可考慮由巿區小工程撥款購買兩個流動的籃球架，以盡快提供該項設施；

- 有委員建議把北角部分用地發展為有主題特色的地方，例如﹕福建村等。不過，也有委員認為不應把設施以某一個族群作主題；

- 委員就在北角地盤的臨時用途提出下列建議﹕

- 設置休憩用地，供長者及區內巿民使用；

- 在擬建的海濱長廊加設更多的座椅；

- 興建有足夠旅遊車車位的停車場；

- 設置釣魚的地方；

- 開闢綠化園地，供學生使用，並由學校管理；

- 由康樂及文化事務署（以下簡稱康樂文化署）興建滾軸溜冰場或滑板場；以及

- 使用大型花盆種植樹木，一方面可綠化社區環境，也不會影響將來北角地盤的永久用途發展；

  - 有委員希望港島東區地政處能盡早處理各項臨時用途（包括﹕籃球場）的短期豁免書申請；

  - 有委員建議房屋署可考慮在標書要求香港藝術發展局（以下簡稱藝發局）舉辦文化及藝術展覽／表演及有關活動的同時，一併提供籃球場設施；

  - 有委員擔心巿民在使用籃球場等康樂設施時，會對附近居民造成嘈音滋擾。而且，他認為若果康樂設施缺乏完善的管理，可能會讓不良份子聚集生事；

  - 有委員表示北角的人口逐漸老化，政府必須作出長遠的計劃，設置永久的休憩設施，供長者使用。也有委員建議規劃署在作出長遠規劃時，考慮優先設置永久的籃球場；以及

  - 有委員建議成立工作小組，專責討論北角地盤的臨時用途。不過，也有委員認為委員已達成共識，目前只是有待部門落實各項建議，故毋須成立工作小組。

13.	房屋署、東區民政事務處、港島規劃處及港島東區地政處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

房屋署

- 根據該署的標準，一個標準的籃球場一般約需要200萬元的興建費用；若只興建一個具基本設備的籃球場的興建費用可能也超過100萬元。由於該署目前的資源有限，該署不能落實有關的建議；

- 該署表示北角東座的清拆工程在2003年11月底完成，而中座及西座的重舖地面及興建雨水渠道工程也在2004年1月初才完成。因此，該署預計東座及西座的招標工作可在2004年3至4月內展開；

- 由於政府在2004年初恢復勾地，該署需與港島東區地政處商量短期豁免書的限期；

- 該署預計將於短期內與藝發局就西座的租賃條款達成協議；

- 由於東座及中座的用途分別為臨時停車場及工業展覽館等商業運作，該署需視乎投標的結果，在兩至三個月內才可落實該些臨時用途；

- 因為藝發局是一個非牟利機構，該局擬舉辦的文化及藝術展覽表演等活動須向有關方面申請撥款。因此，落實該項建議必須視乎藝發局的撥款申請的情況。若進展順利，該建議也可在兩至三個月內落實；

- 該署支持在海濱長廊提供讓長者使用的設施；

- 中座的臨時停車場有118個車位，包括私家車、電單車、輕型貨車及旅遊巴士等。因應運輸署的建議，停車場的旅遊巴士停泊位置將不會少於5個。此外，該署相信停車場經營者會按照巿場需要，增加旅遊巴士的停泊位置；

- 該署表示現時東座及西座的臨時用途乃是商業活動，故此可能與籃球場並不協調。儘管如此，該署也會研究設置籃球場的可行性；

東區民政事務處

- 該處表示籃球場是動態設施，需要專業的管理。該處目前沒有興建及管理籃球場的經驗；

- 該處粗略預計興建一個籃球場約需100萬元；

- 該處將會在海濱長廊設置長椅、花槽、卵石徑等設施，供巿民使用。此外，巿民也可在長廊散步及做運動；

港島規劃處

- 該處現正就北角地盤的長遠發展進行長遠規劃，並會考慮委員提出興建休憩用地及籃球場等建議；以及

港島東區地政處

- 若房委會決定把興建籃球場納入在該會的短期豁免書的申請中，該處定必從速處理有關的申請，使建議中的臨時用途能早日落實。

14.	王國興委員隨後提出以下動議﹕

“促請部門設法在北角臨時用地提供一個臨時休憩用地如簡便的籃球場。同時，要求盡快落實其他四項臨時用途。”

動議得到趙資強及葉就生兩位委員的和議，並在22票贊成，無人反對及5票棄權下，獲得通過。

| 各出席部門 | 15. 主席總結時表示，委員會促請房屋署盡快設置一個具基本設備的籃球場，也要求有關部門盡快落實其他四項臨時用途，包括：(一)海濱行人走廊、(二)公園休憩場地及康樂場地、(三)商業用途及(四)停車場。此外，委員會也要求房屋署會每月以棒形圖方式向委員報在北角地盤落實各項臨時用途的進度。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕秘書處已在2004年3月5日致函有關部門轉達委員會的意見及動議，動議的覆函也在2004年3月29日送交委員參閱。）

VII	促請政府有關部門聯手解決愛秩序灣街市及公共交通交滙處

興建被擱置事宜

(工務建設及發展委員會文件第6/04號)

跟進事項—「要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓」及「愛秩序灣

公共房屋發展計劃及其配套設施」

16.	主席表示本議題將與跟進事項 —「要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓」及「愛秩序灣公共房屋發展計劃及其配套設施」一併討論。主席歡迎房屋署高級房屋事務經理（香港）黃權衡先生、署理工程策劃副總經理／屋宇裝備(3)黃永雄先生、工程策劃助理總經理／建築工程(105)鍾倩文小姐、食物環境衛生署（以下簡稱食環署）總行政主任（策劃）馮羅玉嫻女士、參事（策劃）1沈南龍先生、東南區高級總監張崇智先生、東區環境衛生總監林廣明先生、運輸署總運輸主任/香港伍樹雄先生、高級運輸主任/東區杜志強先生、工程師/東區3一般事務吳比輝先生出席會議。勞鍱珍委員介紹文件第6/04號。

17.	食環署、運輸署及房屋署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

食環署

- 食環署在2001年12月獲得立法會「財務委員會」撥款興建愛秩序灣填海區街市及公廁；

- 房屋署在2002年2月展開有關公共房屋發展地基工程，並於2003年9月完成；

- 審計署署長在2003年底發出第四十一號報告書《食物環境衞生署管理的公眾街市》為題的第2章內，建議食環署因應近年超級廣場、超級市場和新鮮糧食店激增帶來的轉變，盡快就公眾街市設施的需求進行全面檢討；

- 有鑑於審計署署長第四十一號報告書的建議，該署認為有需要對所有尚未簽訂建築合約的新街市計劃進行檢討，其中包括愛秩序灣街市。由於擬建愛秩序灣街市其中一個目標是用作遷移現時位於筲箕灣金華街、大德街及望隆街一帶的182位固定檔位小販，該署在2004年1月向該批固定檔位小販進行問卷調查，以評估有關小販持牌人對可能遷置擬建新街市的意見。是次調查回應率達97.8%，即178人 , 結果發現88.8%成功受訪檔户表示不願意遷往愛秩序灣新街市經營，主要原因包括認為新街市租金昂貴、人流較少及會令熟客流失等。另外，72%受訪檔户認為新街市整體經營無利可圖；

- 另一方面，為了解消費者的需要和購物習慣，該署也在2004年2月向光顧金華街一帶固定檔位小販的市民就該批小販可能遷置新街市進行問卷調查。於是次調查中，受訪顧客達1,252位，回應率為85.5%，即1,071人。結果顯示，如果金華街一帶檔戶繼續經營，只有16.2%成功受訪者表示會選擇光顧新街市，而有59.4%受訪者表示會選擇在金華街一帶購買餸菜（如撇除提供不肯定及無意見回應的261位受訪者，則相關百分比分別為21.5%及78.5%），主要原因包括金華街一帶地點方便及貨品較便宜；

- 街市設施的規劃以需求和顧客為本。基於以上調查結果，該署認為擬建新街市的經營能力未許樂觀；

- 規劃街市最重要的考慮因素是經營能力。市民的購買習慣及街市附近零售店舖的競爭會影響街市檔位的租用率。在確定新街市是否值得興建時，該署也會考慮街市附近的零售設施及街市空置率。就以下表列的資料，筲箕灣區及鄰近地區街市空置率達28%，顯示街市檔位可能已出現供應過多的現象：

| 食環署轄下街市 | 街市檔位數目* (截止2003年12月31日) |
| --- | --- |
|  | 租出 | 空置 | 合共（空置率） |
| 西灣河街市及熟食中心 | 211 | 71 | 282（25.2%） |
| 筲箕灣街市 | 57 | 33 | 90 （36.7%） |
| 合共 | 268 | 104 | 372（28%） |

* 數字不包括熟食中心檔位

- 在擬建愛秩序灣填海區街市以東約400米(步行需時約8分鐘)的筲箕灣街市空置率達36.7%，而在擬建街市以西約750米(步行需時約15分鐘)的西灣河街市空置率亦達25.2%。此外，房委會在筲箕灣／西灣河區也設有兩個街市（即興東邨及耀東邨街市）共提供72個檔位。愛秩序灣的居民也可光顧在其區內的超級市場及商店購買傳統街市貨品，例如蔬菜、水果、肉、魚、乾/濕雜貨等。因此，該署對擬建街市的需要有所懷疑。事實上，由於金華街一帶提供傳統街市貨品的商舖甚多，該署實無法確定新街市會有足夠競爭力，能吸引到居民光顧；

- 在建築成本及效益方面，興建新街市的資本建設費用龐大。擬建愛秩序灣街市的工程費用為1.43億元，以131個檔位計算，每個檔位的建築成本達109萬元。如新街市在落成後檔位出租率及顧客人數不理想，則政府便需要對新街市檔位長期補貼其經常性開支包括空調費用。在目前政府財政緊絀的情況下，該署認為不應進行成本效益不高的街市計劃；

- 運輸署在2003年12月提出撤銷基座平台地下擬議的公共交通總滙工程，此項改變將引致乘搭公共車輛的公眾人士於其他地點上落車輛，令擬建街市附近預計人流數目減少，影響街市經營能力，也減少對公廁的需求。就公厠設施而言，在擬建愛秩序灣填海區街市約200米（步行時約4分鐘）的南安街公厠足以應付地區的需要；

運輸署

- 由於有多條鐵路相繼落成，所帶來公共交通網絡模式轉變的同時，該署也需要就公共交通交匯處設施需求進行全面檢討。綜觀鄰近愛秩序灣/筲箕灣區現時/興建中/計劃中的公共交通交匯處設施已足夠滿足區內有關的需求，而愛秩序灣的公共交通需求穩定，目前巴士公司的路線發展計劃中也沒有計劃在該地區增加巴士路線；

- 目前共有五條巴士路線服務愛秩序灣居民，包括﹕2、2X、720、720A及102號，該署認為該區的巴士服務足夠；

- 基於上述因素及避免資源重疊造成浪費，該署已要求房屋署及有關部門重新檢討愛秩序灣第五期的發展項目及剔除有關公共交通交匯處的興建計劃，並同時就綜合大樓的設計進行全面規劃，以加速處理興建愛秩序灣街市及餘下的工程；以及

房屋署

- 該署表示，愛秩序灣第五期地基工程已於2003年9月24日完工。鑑於運輸署最近提出需要檢討原有已包括在這工程內的公共交通交處的計劃，整項工程因此延遲。如目前重新展開工程，預計整項工程在2008年初才可竣工。

18.	主席、副主席、王國興、陳添勝、黎志強、鄧禮明、蔡世傳、趙資強、許嘉灝、江子榮、陳耀德、陳靄群、傅元章、勞鍱珍、曾健成、黃月梅、黃建彬、王金殿、江澤濠、朱偉祖、李建賢、林翠蓮、曹漢光、梁兆新 、梁淑楨、曾向群、羅友聖、羅世光、龔祥等31位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下﹕

- 多位委員表示食環署及運輸署在前巿政局的時候，曾分別承諾興建愛秩序灣街巿及公共交通交匯處，而委員會也一直十分關心該項工程的進度，並在每次委員會的會議要求有關部門報進度。不過，有關部門沒有諮詢東區區議會的意見，便決定取消該項工程。委員會對此項決定表示不滿，並強烈要求有關部門盡速恢復興建愛秩序灣街巿及交通交匯處，以照顧市民的需要及安置金華街、大德街及望隆街一帶的小販；

- 多位委員認為食環署所得的調查結果不夠全面，例如﹕沒有訪問愛秩序灣居民，結果不能反映巿民的需要；

- 多位委員表示愛秩序灣居民對街巿的需求殷切，巿民使用距離最近的西灣河街巿也需要步行15分鐘及經過多條隧道。巿民有時為節省時間，選擇不使用隧道而橫過馬路，對巿民尤其是長者造成不便及構成潛在性的危險。再者，政府也應解決金華街一帶的小販問題，盡快興建愛秩序灣街巿，讓巿民能在一個有冷氣設備的街巿購物。此外，他們指出街巿的落成，可避免大型超級巿場壟斷巿場，保持貨物的價格穩定；

- 有委員提出以下的查詢﹕

- 興建愛秩序灣街巿及公共交通交處的前期工程所需的費用；

- 地基工程已完成後，政府才修改圖則，如何處理？

- 如何處理金華街一帶的小販問題；

- 刪除街巿及公共交通交處是否會影響整項工程的成本及涉及其他額外開支；

- 是否有其他工程也因工程擱置而需要作出賠償？

- 如繼續展開工程，所需的費用是多少？

  - 有委員指出只要食環署妥善管理街巿，街巿的生意自然會理想。也有委員建議該署改良街巿的設計，以增加競爭力。不過，也有委員擔心新街巿的租金較高，會影響檔戶的競爭力；

  - 多位委員指出目前愛秩序灣的交通配套設施不足，對居民造成不便。也有委員表示愛秩序灣有多個社區中心，很多附近的居民都需要前往愛秩序灣，對巴士服務的需求很大，故此委員希望運輸署重新考慮興建愛秩序灣公共交通交處，以改善當地的交通配套設施；

  - 有委員指出政府已投放了大量資源進行地基工程，不應在此階段擱置工程。而且，街巿是基本的社區設施，政府不應以成本效益為由而擱置街巿的工程；

  - 有委員建議有關部門以「私營機構參與推行工程」方式興建該項工程，並要求私人公司研究切合實際需要又符合成本效益的街巿經營模式。不過，也有委員表示反對由「私營機構參與」的建議，因為私人營辦商可能不能充份照顧巿民的需要；

  - 有委員建議把委員會的意見向審計署反映；

  - 有委員希望政府能重新展開工程，以製造更多的就業機會；

  - 有委員建議召開特別會議，並邀請審計署及居民代表出席會議；

  - 有委員表示政府必須興建一條連接筲箕灣地鐵站及愛蝶灣的行人天橋，以方便居民及增加愛蝶灣商場的人流；

  - 有委員建議委員會在上址地盤外懸掛一幅橫額，以表示委員會的不滿；

  - 有委員建議由區議會進行意見調查，以證明興建該街巿及交通交處的需要。也有委員表示委員會已很清楚掌握巿民的需要，毋須再進行任何意見調查；

  - 主席表示秘書處按照他的指示，曾致函邀請審計署、食環署、運輸署及房屋署的助理署長出席會議，但食環署、運輸署及房屋署已書面回覆表示有關助理署長未能出席會議。但已派代表與委員一同討論該工程。此外，審計署表示該署並沒有在《審計署署長第四十一號報告書》內就愛秩序灣街巿的興建事宜作出討論，故該署不擬派員出席會議；不過，該署樂意參考委員會的意見；以及

  - 另外，主席也希望秘書處把委員會的意見提交予立法會申訴部，以供參考。

19.	食環署、運輸署及房屋署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

食環署

- 該署備悉委員的意見，並會作出慎重的考慮；

- 該署會在金華街一帶加強清洗服務。每天都會安排清掃街道6次，並每晚在休巿後進行街道全面清洗。另外，該署也會大約每星期安排一次高壓水槍清潔行動；

- 該署承諾會加強管理金華街一帶的小販。如發現有違規問題，必定會採取適當的行動；

- 該署表示在望隆街及愛蝶灣街的後巷已進行環境改善工程，並會繼續加強潔淨服務；

- 該署表示該工程在多年前進行規劃。隨巿民購物習慣的改變及超級巿場的普及，該署無法確定新街巿會有足夠的競爭力。因此，政府可能需要對街巿檔位長期補貼其經常性開支包括空調費用及維修保養的支出等。該署表示一個新街巿每年的經常性開支約574萬元；

- 鄰近的西灣河街巿及筲箕灣街巿於2003年錄得經營虧損。在政府財政緊絀的情況下，該署必須盡量減低經常性的開支；

- 該署表示愛秩序灣及鄰近地區設有超級廣場、超級市場及新鮮糧食店售賣傳統街市貨品，為附近居民提供大量選擇；

- 該署指出立法會「政府賬目委員會」在2003年12月8日就《審計署署長第四十一號報告書》進行公開聆訊時，認同審計署建議食環署須就公眾街市設施的需求進行檢討，以便考慮是否有需要興建新街巿﹔

- 該署一向十分注重與區議會及市民大眾保持緊密聯繫及有效溝通。該署就新街市的需求進行檢討後，已盡快向區議會報；

- 該署表示整項街巿工程約需1.43億元，如擱置該街巿的工程，該署需承擔約3,350萬元的費用；

運輸署

- 該署備悉委員的意見，並表示任何有關交通設施的大型計劃都會諮詢區議會的意見；

- 該署會考慮興建一條連接筲箕灣地鐵站與愛蝶灣行人天橋的建議；

- 該署在2003年12月就愛秩序灣公共交通交匯處的需求進行檢討後，便把擱置該項工程的決定告知房屋署，並諮詢區議會的意見；

房屋署

- 該署只是負責統籌整個建築工程，興建街巿及公共交通交處是食環署及運輸署的決定；

- 該署在2003年12月正籌備展開工程時，運輸署表示正考慮擱置興建公共交通交處的工程，該署只有暫時停工；以及

- 目前該署、食環署及運輸署在這項工程已付出了1.3億元。該署須支付其中8,400萬元。

20.	經討論後，勞鍱珍委員提出以下動議﹕

動議一

“強烈反對政府部門違反承諾，並促請有關部門尊重民意，履行承諾，盡速恢復興建愛秩序灣街巿及交通交匯處。”

動議得到黃建彬及趙資強兩位委員的和議，獲一致通過。

21.	李建賢委員也提出以下動議﹕

動議二

“促請政府有關部門繼續興建愛秩序灣街巿及公共交通交處，以應巿民需求！”

動議得到梁淑楨、陳耀德及黃月梅等3位委員和議，並在17票支持，無人反對及9票棄權下，獲得通過。

22.	此外，委員會也一致通過由委員們自資製作一幅橫額懸掛在上址的地盤外，並請秘書處致函委員邀請他們分攤製作橫額的費用。橫額的內容如下：

“工務建設及發展委員會強烈要求愛秩序灣街巿及公共交通交處工程立即復工，免影響民生。”

| 各出席部門 | 23. 主席總結時，請有關部門備悉委員的意見，並促請食環署及運輸署盡快恢復愛秩序灣街巿及公共交通交處工程。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕秘書處已在2004年3月5日致函有關部門及立法會委員，轉達委員的意見及動議。此外，秘書處邀請他們分擔製作橫額的費用。該橫額也已在上址地盤外懸掛。）

VIII. 要求盡快興建小西灣綜合大樓

(工務建設及發展委員會文件第7/04號)

有關跟進小西灣綜合大樓事宜

(工務建設及發展委員會文件第8/04號)

要求當局盡快興建小西灣聯用大樓及報告進度

(工務建設及發展委員會文件第12/04號)

24.	主席歡迎民政事務總署高級行政主任(社區會堂)冼德文女士、康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）5黃志輝先生、圖書館高級館長（策劃及發展）鄭劉美莉女士、社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生、食環署參事（策劃）1沈南龍先生、東區環境衛生總監林廣明先生及醫院管理局（以下簡稱醫管局）香港島東西聯網拓展經理王建榮先生出席會議。林翠蓮委員、朱偉祖委員及陳靄群委員分別介紹文件第7/04、8/04及12/04號。

25.	康樂文化署、社會福利署、民政事務總署、醫管局及食環署就文件所作出的回應，內容摘錄如下﹕

康樂文化署

- 小西灣綜合大樓工程項目是臨時市政局解散時，該署接手處理的其中一項康樂文化設施工程項目，當時大部分計劃仍處於初步籌劃階段。在2000年至2001年期間，該署在爭取預留撥款推行康樂文化設施工程時，該大樓是其中獲納入「加速推行工程計劃」項目之一。不過，在2002至2003年度，因為政府的財政緊絀，該署須因應長遠的財政負擔重新檢討各項工程的先後次序、發展模式及施工時間表；

- 在2003年6月，該署經過對新的財政安排作出檢討後，已向東區區議會解釋，由於資源所限，該署未能將該項工程列於優先發展的項目；

- 該署表示，在有關地段的附近也設置了各類型不同的康樂文化設施，其中包括柴灣體育館、柴灣游泳池及柴灣公共圖書館，可暫時應付市民所需；

- 該署承諾會因應社會整體的經濟情況及政府的財政狀況，繼續策劃發展該工程項目。另一方面，該署也會研究私營機構對「私營機構參與推行工程計劃」的反應，特別是對兩項「私營機構斥資興建及管理康樂文化設施試驗計劃」的反應。該署會因應該兩項試驗項目的結果及市場反應，研究以這模式發展是項工程及發展其他合適的工程項目的可行性；

社會福利署

- 該署擬於小西灣綜合大樓設置綜合家庭服務中心及安老院舍計劃暫未有改變。不過，若計劃未能依期進行，該署可以考慮向私營安老院舍買位，以應所需。此外，巿民也可暫時使用柴灣區的家庭服務設施；

民政事務總署

- 在財赤嚴峻及新的財政安排下，該署必須因應政府長遠的財政負擔，詳細研究資源的分配，重新檢討各項工程項目的先後次序、施工時間表及發展模式，例如透過私營機構參與發展及管理的方式，以支付社區會堂所需的建築費用及一切經常性開支。目前，該署會優先為一些目前尚未設有社區會堂的地區提供有關設施，例如九龍城和離島區，冀能盡早紓緩該些地區社區會堂設施的需求。該署會繼續與康樂文化署商討，以了解透過「私營機構參與推行工程計劃」發展上述小西灣綜合大樓工程項目的可行性；

- 另一方面，該署表示，分別位於魚涌基利路及愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的兩所新社區會堂也將於2005年落成。該兩所新社區會堂內都各自設有可容納450人的多用途禮堂，將可為東區區內居民、社團及志願機構提供多兩所舉辦社區參與活動的理想場地，以便進行各類型社區活動；各社區會堂也設有會議室，可為業主立案法團、互助委員會等社區組織提供會議場地。該署預期這兩所新社區會堂在2005年落成啟用後，將可解決區內團體及居民對於社區會堂設施的需求；

- 為求善用資源，待上述兩所新社區會堂啟用後，該署會密切監察其使用情況，包括詳細記錄使用會堂的團體的資料及所舉辦活動的種類和性質等，以便檢討在小西灣發展新社區會堂的進展，務求更加切合居民的需要；

醫管局

- 該局在2003年7月才接手管理普通科門診服務，該局指出柴灣環翠診所的使用率較高，而柴灣診所的使用率只有九成。該局表示目前柴灣區的門診服務是足夠的，但隨人口的增加，該署會檢討柴灣居民對普通科門診的服務需求；

- 該局指出擬建的小西灣綜合大樓將會有6間診療室，可提供較全面的門診服務。該局理解政府目前的資源有限，不過，該局仍然會繼續爭取興建小西灣綜合大樓；

食環署

- 該署曾就小西灣居民對街巿需求一事，在2001年11月進行問卷調查。根據顧問公司的調查及研究結果，現有的小西灣街巿已足夠應付小西灣居民的需求，而居民也滿意現有的街巿設施；以及

- 另外，小西灣區內也已設有足夠的公廁設施。因此，該署已在2002年3月14日諮詢東區區議會轄下社區建設及服務委員會，並獲該委員會同意，刪除在小西灣綜合大樓內興建街巿及公廁的計劃。

26.	主席、副主席、鄧禮明、羅世光、陳耀德、陳靄群、曾健成、朱偉祖、林翠蓮及曹漢光等10位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下﹕

- 多位委員表示理解政府目前財政狀況，但小西灣的人口已增加至7至8萬人，學校也有6至7所，區內居民對社區會堂、公立診所、圖書館及安老院舍等社區設施的需求殷切。因此，委員表示支持政府以「私營機構參與推行工程計劃」的建議，以盡快落實題述工程。不過，也有多位委員表示不支持「私營機構參與」的建議，他們認為此建議財政上並不可行；而且，他們表示政府必須為巿民提供基本的社區設施，而不應只是考慮財政的問題。此外，也有委員擔心由「私人機構參與」所提供的服務，例如﹕自修室及圖書館等，可能需要收費。故此，他們希望政府能負責該項工程。

- 多位委員表示，該項工程在10年前已作出規劃，政府應該早已預留資源興建該工程。他們促請政府重新調配資源，立即展開該項工程；

- 委員提出以下的查詢﹕

- 興建該大樓的時間表；

- 由「私營機構參與」推行該項工程所需的費用；以及

- 該工程在尚待興建工程項目的排列次序。

- 多位委員表示興建小西灣綜合大樓有迫切性，他們促請政府能體恤巿民的訴求，把該項工程列入為「加速推行工程計劃」；

- 有委員指出小西灣區的社區會堂設施不足，而預約在柴灣區兩個社區會堂召開會議約需兩至三個月時間，對巿民構成不便。在此情況下，他們表示對推動社區和諧造成妨礙；以及

- 有委員建議製作橫額，促請政府盡快展開該項工程。

27.	康樂文化署黃志輝先生就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該署備悉並會考慮委員會的意見及建議；

- 該署指出若這個「私營機構參與推行工程計劃」發展該項工程，該私營機構除提供政府指定的服務外，也可經營其他項目，例如餐廳等，以達至收支平衡；

- 該署會確保私營機構提供理想的服務水平及使用場地的費用不會高於其他政府康樂文化設施的費用；

- 圖書館作為香港公共圖書館體系的一部分，將應維持現有的營運模式，繼續為市民提供免費的公共圖書館服務﹔

- 該署理解委員會及巿民的關注及需求，該署會繼續策劃該項工程；以及

- 該署暫時沒有預備有關該項工程所排列次序的資料。

| 各出席部門 | 28. 經討論後，委員會促請康樂文化署盡快展開興建小西灣綜合大樓工程。此外，主席也請該署在會後向委員會報目前該項工程在尚待興建工程項目中的排列次序。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕康樂文化署在2004年4月22日請秘書處把小西灣綜合大樓工程的最新進度送交委員會參閱。）

VIII.要求政府復工興建柴灣青年發展中心綜合大樓

(工務建設及發展委員會文件第11/04號)

關注柴灣社區會堂拆卸後改建青年中心進度問題

跟進事項—「重建柴灣社區中心之進展」

(工務建設及發展委員會文件第13/04號)

29.	主席表示本議題將與跟進事項—「重建柴灣社區中心之進展」一併討論。主席歡迎民政事務局首席助理秘書長梁悅賢女士、民政事務局高級行政主任呂秀芳女士、建築署總工程策劃經理李玉勝先生及高級建築師譚兆強先生出席會議。曾健成委員及陳耀德委員分別介紹文件第11/04及13/04號。

30.	民政事務局梁悅賢女士表示，柴灣青年發展中心是一個全港性的綜合青年發展中心。該中心的打樁及地庫工程在2003年12月底竣工。該局現正重新考慮中心日後的管理及營運模式，方決定如何繼續進行有關的工程計劃。當局原來的計劃，是成立一間有限公司，以自負盈虧方式營辦中心。該局曾在2000年委託顧問公司就中心的財政可行性進行研究，當時的財政評估結果顯示，該中心可以在財政上持續性地自給自足，政府毋須負擔該中心的經常性開支及日後的維修費用。

31.	鑑於近年經濟情況的轉變，該局在2003年中利用最新的經濟指標和數據重新進行財政評估，結果顯示情況並不樂觀。由於該中心並非以商業形式運作，預計該中心在營運初期會出現巨額虧損，而最初幾年，該中心將需要一筆為數可觀的撥款以維持運作，在隨後數年或許仍需額外撥款，而非自負盈虧。有鑑於目前的公共財政情況，要取得有關撥款並不容易。況且，「有限公司模式」似乎並非最能符合成本效益，因該公司需要聘請職員管理及負責中心的日常運作，所涉的薪金支出及其他經營成本會相當高。

32.	基於以上原因，該局認為必須重新考慮該中心未來的管理及營運模式，方決定如何及何時開展中心的上蓋工程。在這段期間，建築署會安排承建商負責地盤的排水、維修保養及保安等問題。

33.	主席、副主席、林翠蓮、曹漢光、陳耀德、曾健成、鄧禮明及陳靄群等8位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下﹕

- 龔祥委員申報他是興建青年發展中心督導委員會委員；

- 多位委員對該中心暫時停工，表示失望。他們表示柴灣區對社區會堂的需求殷切，而且，該中心對香港青年的發展也相當重要，委員希望該局能盡快重新展開工程，並提交工程的時間表；

- 多位委員認為該局對香港經濟的前景過分悲觀。他們說，目前香港經濟已有好轉的跡象。隨經濟好轉，相信該中心可自負盈虧，而毋須政府長期補貼該中心的營運開支；

- 有委員表示上蓋的建築工作需時數年，該局可一面進行工程，一面進行檢討，而毋須暫停工作，延誤工程的進度；

- 有委員指出該中心的設計是透過比賽的形式而揀選，故此參加者都把很多先進的設備加入該中心之內，導致日後的營運成本較難控制；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 該局是否需要因為暫停工程而向承建商作出賠償；

- 是否可獨立興建社區會堂的部分？

- 檢討工作所需的時間；

- 如圖則毋須修改，最快可在何時復工？

- 地基工程的費用；

- 是否由該局進行財政的可行性研究？

- 維修保養該地盤的費用；以及

- 興建該中心的費用；

  - 有委員建議該局可考慮加入一些增加收入的設施，例如﹕「卡拉OK」等；

  - 多位委員希望該局能縮短約需一年半時間的檢討工作，以節省地盤的維修保養開支；

  - 有委員建議政府可考慮就該工程進行募捐活動，並成立基金，以作為日後的營運開支；以及

  - 有委員建議該局邀請私營機構提交營運該中心的建議書，以作考慮。

34.	民政事務局及建築署就就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

民政事務局

- 該局備悉委員的意見；

- 中心的打樁工程現已竣工，而上蓋工程在2003年招標，但有關合約暫時仍未批出，因此並不涉及因暫停工程而需要向承建商賠償的問題﹔

- 該局表示由於該中心的地基是為整幢中心而興建，故技術上不能獨立興建社區會堂；

- 該局表示會盡快聘請顧問公司就工程計劃的範圍及中心日後的管理及營運模式進行研究，需時約為3至4個月。若研究結果顯示毋須修改圖則，工程便可立即進行。不過，若圖則需要作出修改，建築署估計需時約3至4個月；加上重新進行招標，該局初步估計在一年半後可以復工；

- 為配合中心日後的管理及營運模式，中心的設施內容，例如曾有團體表示希望該中心提供一些設計靈活的多用途設施，因此現階段不適宜開展上蓋工程；

- 整項工程的建築費約為7.5億元，打樁及地庫工程的支出約1億元；

- 由於建築費用龐大，為免造成浪費，故該局認為必須進行有關檢討後，才決定如何進行上蓋工程；

- 根據該中心的原來設計，該中心將有部分設施，包括﹕青年旅舍、餐廳及商舖等會以商業模式運作，使該中心能以自負盈虧的方式運作；以及

建築署

- 該署會安排承建商負責地盤的排水、維修保養及保安等問題。

| 民政事務局 建築署 | 35. 主席總結時請民政事務局備悉委員的意見，並希望該局能盡量縮短檢討的時間，以盡快展開上蓋工程。此外，主席也希望該局工程若有任何進展，可透過秘書處以書面報告形式通知委員會。 |
| --- | --- |

X	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的工作進度報告

(工務建設及發展委員會文件第4/04號)

(i)	接連柴灣市政大廈的行人天橋的工程進展

| 食環署 | 36. 主席歡迎食物環境衛生署參事（策劃）1沈南龍先生出席會議。該署表示，該天橋工程已完成，並在2003年9月開放予公眾使用。龔祥委員表示，近豐銀行的電梯出口的斜度太大，對傷殘人士構成潛在性的危險，他希望該署作出改善。鄧禮明委員建議在深夜時分關閉升降機，以節省電源。食環署回應時表示，該署正與建築署跟進有關電梯口斜度太大的問題。 |
| --- | --- |

37.	委員會同意毋須繼續跟進這事項。

(ii)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓及愛秩序灣公共房屋發展計劃及其配套設施

38.	主席表示此事項已進行討論。

(iii)	在鯉景灣聯用樓宇內設置分區圖書館

39.	主席歡迎民政事務總署高級行政主任（社區會堂）冼德文女士、社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生、康樂文化署圖書館高級館長(策劃及發展)鄭劉美莉女士及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。

40.	民政事務總署及康樂文化署就文件所作出的回應，內容摘錄如下﹕

民政事務總署

- 該署表示，在財赤嚴峻及新的財政安排下，該署現正檢討在鯉景灣聯用大樓內發展一所社區會堂的計劃。此外，該署表示，分別位於魚涌基利路及愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的兩所新社區會堂也將於2005年落成。該兩所新社區會堂內都各自設有可容納450人的多用途禮堂，將可為東區區內居民、社團及志願機構提供多兩所舉辦社區參與活動的理想場地；各社區會堂也設有會議室，可為業主立案法團、互助委員會等社區組織提供會議場地。該署預期這兩所新社區會堂在2005年落成啟用後，將可解決區內團體及居民對於社區會堂設施的需求；

- 待上述兩所新社區會堂啟用後，該署會密切監察其使用情況，以檢討在鯉景灣發展新社區會堂的進展，務求更加切合居民的需要；以及

康樂文化署

- 該署表示，鑑於新的財政安排及目前政府的財政狀況，大樓工程的可行性和原定設置圖書館的計劃因而受影響。該署已探討承擔新圖書館未來營運費用的可行性，基於目前資源非常緊絀，未能從現有撥款中調配額外資源，應付新圖書館的有關開支。該署仍會跟進增設新圖書館的其他可行方案，在有進一步的資料再向委員會匯報。

41.	副主席、勞鍱珍及曹漢光等3位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下﹕

- 有多位委員表示筲箕灣有大約二十多萬居民，對社區會堂及圖書館等社區設施的需求十分殷切，他們表示對政府未能盡快展開該工程表示失望及遺憾。他們促請政府能照顧筲箕灣居民的需要，早日完成該項工程，以實踐政府對筲箕灣居民的承諾；

- 有委員請康樂文化署考慮在太古城設置臨時或流動圖書館；以及

- 有委員查詢為何愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的兩所社區會堂的落成日期由原定的2004年推遲至2005年？

42.	康樂文化署及民政事務總署就委員的意見及提問，回應如下︰

康樂文化署

- 該署同意圖書館是社區的資訊中心，也有助提升巿民的文化及學術水平。不過，由於政府的財赤問題，原定在大樓設置圖書館的計劃因而受影響。該署會繼續跟進增設新圖書館的其他可行方案；

- 該署會定期檢討流動圖書館的需求，並研究在太古城設置流動圖書館的可行性；

- 該署也致力提供多元化的圖書館服務，例如﹕繼續與區內學校、社區團體及老人中心等機構，安排集體借閱圖書服務；以及

民政事務總署

- 該署已於2004年1月5日聯同房屋署、建築署及其他有關部門初步驗收愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的社區會堂。待正式接收社區會堂後，建築署便會進行內部裝修。預計新的社區會堂可於2005年初開放予市民使用。

| 各出席部門 | 43. 主席請部門備悉委員會的意見，並表示會繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(iv)	重建柴灣社區中心之進展

44.	主席表示此事項已進行討論。

(vi)	柴灣貨物裝卸區的重置

45.	主席歡迎拓展署高級工程師何國強先生出席會議。拓展署何國強先生表示，東區民政事務處原定在2004年2月展開興建避雨亭的工程，但由於有漁民代表認為該避雨亭妨礙他們搬運龍舟，並建議更改避雨亭的位置。該署將會與東區民政事務處及漁民安排實地視察會議，以落實有關工程。

46.	鄧禮明委員就這項議題提出的意見及建議如下﹕

- 有委員曾在2004年3月初步與有關部門就避雨亭的位置進行實地視察。他建議把避雨亭向海邊的方面遷移50公呎；

- 他希望電訊盈科能在最遲2004年4月初提供公共電話亭服務；

- 他表示柴灣避風塘的治安日差，故此建議拓展署在樓梯的位置安裝街燈；以及

- 他建議在避風塘設置一個專線小巴中途站。

47.	拓展署何國強先生表示，該署曾在2004年1月底晚上與有關人士就照明問題進行了一次實地視察，當時發現燈光的水平是可以接受的。此外，該署也已向運輸署提出增加專線小巴中途站的要求，運輸署正進行諮詢。

| 拓展署 | 48. 主席請拓展署備悉委員的意見，並表示會繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(會後備註﹕電訊盈科證實公共電話亭已於2004年2月4日開放給公眾使用。)

(vii)	落實泥頭車安裝蓋掩

49.	主席歡迎土木工程署高級工程師方富基先生出席會議。土木工程署方富基先生表示，一直和業界密切商討落實在泥頭車安裝機動蓋掩的建議。 環境運輸及工務局在2003年底已選定水務署在北角低半山的咸水配水庫工程合約中試用機動蓋掩，希望泥運業界和建築業界能在實際使用中發展出一些適合本地應用的機動蓋掩設計。此外，鑑於目前有泥頭車超載的問題，而超載是其中一個導致機動蓋掩設計困難的原因，有見及此，土木工程署現正與警務處及業界商討解決超載的問題，從而使機動蓋掩較容易設計。該署仍繼續鼓勵業界和建築業界盡量用合適的防水帆布去覆蓋好拆建物料作為過渡改善措施，直至政府和泥運業界達成一個安裝機動蓋掩的可行方案。

50.	主席、副主席及鄧禮明委員等3位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下﹕

- 有多位委員表示，落實使用密斗泥頭車的建議是大部分委員多年前已達成的共識，亦是支持發展柴灣東工業區工地的條件之一。他們促請政府必須盡快落實推行使用機動蓋掩，以改善空氣質素及確保道路安全，並提交落實的時間表；

- 有委員表示歡迎該署在水務工程合約中試用機動蓋掩的安排。他希望試用的效果能得到業界接受，以全面推行；以及

- 有委員建議在其他政府工程合約也規定業界使用密斗泥頭車。

51.	土木工程署方富基先生表示，泥頭車超載會導致泥頭泄漏，該署現正致力打擊超載的問題。該署會把違規的紀錄每月呈交予警務處跟進，以加強執法。此外，該署會考慮安排在其他合適的政府開山工程合約規定承建商使用已安裝機動蓋掩的泥頭車。

| 土木工程署 | 52. 主席總結時促請土木工程署在下次委員會會議呈交落實使用密斗泥頭車的時間表。 |
| --- | --- |

(viii)	 跟進魚涌聯用大樓的進展

53.	主席歡迎民政事務總署高級行政主任(社區會堂)冼德文女士、社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。民政事務總署冼德文女士及建築署朱琰光先生表示魚涌聯用大樓的上蓋工程預計可在2004年7月完成，並在2004年10月接收該聯用大樓。社會福利署葉有枝先生表示，該署將在2004年3月11日向東區區議會轄下社區建設及服務委員會交代把綜合青少年服務中心改建為長者活動中心的理據。

54.	梁淑楨及梁兆新委員分別查問該大樓的啟用日期及改建長者活動中心是否會影響整項工程的進度。

55.	社會福利署葉有枝先生回應時表示，改變用途不會影響整項工程的進度。民政事務總署冼德文女士回應時表示，社區會堂預計可在2005年初啟用。

56.	主席表示會繼續跟進這議題。

(ix)	要求將林邊地段學校用地改為綠化地帶

57.	主席歡迎教育統籌局項目經理(建校/港島)梁國恩先生及港島規劃處高級城市規劃師/港島陳振生先生出席會議。港島規劃處陳振生先生表示，城規會在否決改劃「林邊」用地為綠化地帶的申請時，已考慮委員會的意見。教育統籌局梁國恩先生表示，該局有需要預留學校用地，作為長遠的發展。

| 各出席部門 | 58. 梁淑楨委員要求教統局不要在半山興建學校，並建議在海邊興建學校，以免對居民造成滋擾。 |
| --- | --- |

59.	委員同意毋須繼續跟進這項議題。

(x) 	颱風“伊布都”前車可鑒柴灣貨物裝卸灣漁業活動未雨綢繆

60.	主席歡迎拓展署高級工程師何國強先生出席會議。拓展署何國強先生表示，該署及土木工程署曾在2003年10月及12月進行了兩次實地視察，結果顯示該防波堤的標準仍符合現今的設計要求，並沒有必要作出大幅的改動。

61.	副主席、鄧禮明及曹漢光等3位委員就這項議題提出的意見及建議如下﹕

- 有委員表示，有關部門並非在颱風季節進行實地視察，故不能了解實際的情況。他表示在颱風吹襲時，可能會吹翻小艇。他要求部門在風季時，再進行實地調查；

- 有委員建議部門在岸邊設置吊臂，在緊急的情況下，把小艇吊回岸上；

- 有委員建議有關部門考慮加高堤岸；以及

- 有委員促請部門必須確定目前的設施可保障巿民的安全。

62.	拓展署何國強先生回應時表示，由於目前堤壩是由巨石堆積而成，並不適宜作建築物的地基，因此，在堤壩上加設結構性屏障在技術上是不可行的。另外，該署表示，柴灣貨物裝卸灣並非避風塘，因此，在大風浪將臨時，小艇應轉移較安全的地方停泊。

63.	委員會同意毋須繼續跟進這項議題。

(xi)		炮台山行人連接系統

64.	委員備悉路政署的進度報告，並同意繼續跟進這項議題。

II.	下次會議日期

66.	議事完畢，會議於下午8時17分結束。下次會議將於2004年5月13日舉行。

東區區議會秘書處

2004年5月