東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第四次會議

會議紀錄

日期︰2004年7月8日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

王金殿博士

王國興委員, MH

江子榮委員, MH

江澤濠委員

朱偉祖委員

李汝大委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

呂志文委員

林翠蓮委員

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳炳煥SBS太平紳士

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員（主席）

趙資強委員

蔡素玉委員

蔡世傳委員

鄧禮明委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

增選委員

李子開委員

致歉未能出席者

丁毓珠BBS太平紳士

胡經昌BBS太平紳士

陳達強委員

劉興達委員

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士	東區民政事務專員

陳振生先生	港島規劃處高級城市規劃師

彭志文先生	港島東區地政處高級產業測量師

何國強先生	土木工程拓展署高級工程師

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）	東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

吳曙斌先生	港島規劃處高級城市規劃師

陳達成先生	港島東區地政處產業測量師(北角)

何文湖先生	環境保護署署理高級環境保護主任(市區評估)3

陳炳耀先生	警務處東區交通隊主管

吳比輝先生	運輸署交通工程師

蔡敏儀女士	運輸署港島工程師／東區1

高永照先生	運輸署首席技術主任（交通）

沈南龍先生	食物環境衛生署參事（策劃）1

林廣明先生	食物環境衛生署東區環境衛生總監

陳淑芳女士	房屋署署理高級產業測量師／業務發展

黃夢雲先生	房屋署高級建築師

鍾倩文小姐	房屋署建築師

黃權衡先生	房屋署高級房屋事務經理（港島）

朱琰光先生	建築署高級工程策劃經理

陳湯美仙女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(策劃及發展)

麥景池先生	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理

黃志輝先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

馮國鴻先生	民政事務總署高級行政主任

葉有枝先生	社會福利署東區及灣仔區助理福利專員

方富基先生	土木工程拓展署填料管理部高級工程師

莫羲達先生	路政署高級工程師

鄧智明先生	路政署高級工程師

陳耀榮先生	路政署工程師

俞天承先生	東區民政事務處行政主任(地區管理)

蔡詠怡小姐	東區民政事務處銅鑼灣分處主管

呂羅中先生	香港電燈有限公司公共事務經理

李偉雄先生	香港電燈有限公司助理總土木工程師

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席今日的會議。

2.	主席表示由於2004年9月30日下午東區區議會將會舉行慶祝國慶活動，故此建議把會議提前至2004年9月24日下午2時30分舉行，讓委員能參加是次活動。

呈文件

- 陳炳煥委員就工務建設及發展委員會文件第18/04號所作出的書面聲明。

- 工務建設及發展委員會文件第19/04號的附錄。

I.	促請清晰地說明有關哥連臣角道設置殯儀館規劃問題

(工務建設及發展委員會文件第17/04號)

3.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師吳曙斌先生出席會議。龔祥委員介紹文件第17/04號。規劃署吳曙斌先生回應文件時表示，根據柴灣分區計劃大綱圖(編號S/H20/15)，位於柴灣歌連臣角道華人永遠墳場靈灰閣附近的一幅土地現被劃作「其他指定用途」註明「殯儀館」用途地帶。該土地早於1974年已預留作為興建殯儀館的用途，該項長遠規劃至今仍未落實。此外，吳先生表示分區計劃大綱圖的目的旨在顯示規劃區內的土地用途地帶，以便把規劃區內的發展納入法定規劃管制之內。經詳細考慮後，該署暫時無計劃修改有關土地的規劃用途，因此，有必要把此規劃用途顯示於圖內。

4.	主席、副主席、曾健成、鄧禮明、龔祥、梁淑楨、曾向群、王金殿、葉就生、蔡世傳、陳潔榮、陳耀德、陳添勝及羅世光等14位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為上址位於高地，也有樹木作為天然屏障；而且，上址也有墳場及火葬場的配套設施，目前的土地規劃用途頗為協調，因此，他們表示支持在上址興建殯儀館，並保留其土地用途為「其他指定用途」註明「殯儀館」。不過，也有多位委員持反對意見，委員表示由於政府暫無計劃興建殯儀館，故此他們希望規劃署在柴灣分區計劃大綱圖刪除「殯儀館」的字眼；

- 有委員認為在上址設置殯儀館，可為低收入人士提供廉價的殮葬服務；而且，上址也已經設有墳場及火葬場，故此他相信興建殯儀館將不會對居民造成影響；

- 有委員指出東區區議會在1996年曾就在上址設立殯儀館進行討論。當時曾有委員表示連接上址的連城道是一條狹窄和交通不便的道路，靈車在該處出入也會導致環翠一帶的交通繁忙，因此他反對在上址興建殯儀館；

- 有委員表示居民可能會對殯儀館有恐懼感，他建議可把「殯議館」易名為「先人服務處」等名稱；

- 多位委員表示該土地用途已於30年前作出規劃，目前也沒有發展計劃，他們希望規劃署考慮在該大綱圖上，清楚註明如﹕「預留用地作興建殯儀館之用，暫時未有計劃發展」等字眼，以反映目前的土地用途狀況。有委員認為此建議有助紓緩居民的疑慮，並且不會影響上址附近的樓價；

- 有委員表示有關樓宇宣傳單分別是來自柴灣杏翠苑及樂軒臺的售樓書；

- 有委員表示上址已空置30年，政府應就在上址興建殯儀館的需求進行檢討，以善用珍貴的土地資源；

- 有委員查詢政府是否有規定在售樓書的地圖使用分區計劃大綱圖的相同字眼？

- 有委員指出有關售樓書的地圖只寫上「殯儀館」，而沒有註釋此用途並未發展，才會引起居民的誤會；

- 各位委員表示死亡是人生必經的階段，而且，上址也已經設有火葬場等配套設施，他們相信對居民所造成的心理影響應該不大；

- 有委員理解大綱圖的用字是法定的，他查詢規劃署是否需要修改有關法例才可刪除「殯儀館」字眼？

- 有委員認為應在規劃署及食物環境生署（以下簡稱食環署）完成檢討後，才決定是否支持改變上址的土地用途。

5.	規劃署吳曙斌先生就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 雖然政府暫時無計劃而且也沒有私人發展商申請落實興建殯儀館，不過，該署必須把此規劃意向顯示於柴灣分區計劃大綱圖內；

- 這項規劃的用途是經考慮上址附近巳經有墳場及火葬場的配套設施，在土地用途上較為協調。而且上址接近市區，交通便捷。而距離最近的屋苑﹝環翠邨和悦翠苑﹞約150至200米，之間有大片休憩用地分隔。因此經過詳細考慮後，該署暫時無計劃修改有關土地的規劃用途；

- 該署同意應就香港島居民對殯儀館的需求進行檢討，並稍後向委員會報檢討的結果。該署會與食物環境生署（以下簡稱食環署）跟進檢討事宜；

- 該署表示港島區除位於北角的香港殯儀館外，只有上址預留作殯儀館用途。香港島的人口有130多萬，而且人口也有老化的趨勢。該署相信食環署在檢討是否有需要保留上址目前的土地用途，必須考慮有關因素；

- 該署表示分區計劃大綱圖上必須保持原來的字眼；

- 該署並無規管售樓書就土地用途所用的字眼，不過，大部分發展商都會引用分區計劃大綱圖所使用的用字；以及

- 在分區計劃大綱圖被劃為「其他指定用途」的地帶，必須在圖上清楚申明有關指定用途。

6.	經討論後，龔祥委員隨後提出以下動議﹕

“強烈要求擱置哥連臣角道土地規劃大綱圖及刪除殯儀館字眼在有關規劃地圖上。”

動議得到鄧禮明委員和議。

7.	陳耀德委員提出以下的修訂動議﹕

“強烈要求擱置殯儀館在柴灣哥連臣角道的用途。”

不過，並沒有委員和議。

8.	龔委員後來收回動議。

| 規劃署及 食環署 | 9. 主席總結時請有關部門備悉委員的意見，也促請港島規劃處及食環署就在上址興建殯儀館的需要性進行檢討，並稍後向委員會報檢討結果。 |
| --- | --- |

III.	有關政府打算在寶馬山校園徑一塊空地興建足球場事宜

(工務建設及發展委員會文件第18/04號)（修訂本）

10.	主席表示，由於本議程的討論範圍涉及工務工程、環境及交通事務等問題，經有關委員會的主席同意下，委員會將與環境及衛生事務委員會及交通及運輸事委員會聯席討論上述議題。

11.	主席歡迎港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生、產業測量師(北角)陳達成先生、環保署署理高級環境保護主任(市區評估)3何文湖先生、港島規劃處高級城市規劃師陳振生先生、康樂及文化事務署(以下簡稱康樂文化署)東區副康樂事務經理麥景池先生、運輸署港島工程師/東區1蔡敏儀小姐、警務處東區交通主管陳炳耀先生及東區民政事務處銅鑼灣分處主管蔡詠怡小姐出席會議。主席表示秘書處曾致函邀請教育統籌局（以下簡稱教統局）邀派代表出席會議，但該局未能出席會議。趙資強委員代替蔡素玉委員介紹文件第18/04號（修訂本）時表示，有關部門在審議漢基國際學校（以下簡稱漢基）的申請時並沒有諮詢所有受影響的居民。此外，趙委員也查詢興建臨時球場後，上址是否仍然會作為學校用地。

12.	港島東區地政處、環保署及運輸署及東區民政事務處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

港島東區地政處

- 漢基在2003年2月向該處提出申請，擬將以上的土地以短期租約形式(為期五年)闢作運動場，並表示會在此運動場內提供一個足球場及四個籃球場；

- 該處就此項申請已將有關建議分發予各有關部門傳閱並搜集意見。除東區民政事務處表示有居民反對意見外，其他部門均表示支持或不反對在上址興建球場；

- 教統局也表示支持上址以短期租約形式租予漢基，並鼓勵在用者自付徴收費用的形式下將此運動場開放予其他鄰近學校共同使用；

- 在2004年4月27日的一個會議上，漢基透露擬建的運動場將會開放予區內四所學校共用，即香港日本人學校、鰂魚涌小學、聖貞德中學及香港青年協會。至於場地如何分配及確實給予那些學校使用的問題，教統局曾表示會與漢基進一步磋商。該處至今仍未有進一步資料；

- 鑑於有附近居民組織擔憂該建議可能會造成噪音及交通等問題，該處已致函要求漢基聘請獨立專家進行有關的環境影響評估，希望有關問題能順利解決；

- 該處現正審議漢基的申請。若申請獲得批准，政府會以一元象徵式租金租賃該土地予漢基；

環保署

- 就噪音及滋擾問題，該署認為球場的使用無可避免會產生聲浪，要減低使用球場所造成的環境影響，關鍵在於球場管理團體能否適當及有效地管理該場地的使用，例如使用時間及活動性質；

- 該署同意地政處建議，申請人應就此申請進行環境評估，以免日後對居民造成滋擾；

運輸署

- 根據該署的資料顯示，擬建的足球場只供上址附近的五所學校專用，而且每次只供約40人一班的學生輪流上體育課，該些學校也不會在擬建的足球場舉辦運動會。因此，該署初步估計以上的使用情況並不會帶來嚴重的交通問題。不過，如有區外或更多學校使用擬建的足球場，該署會就申請人所提供的詳細資料再作評估，並在有需要時要求申請人提交交通評估報告；

東區民政事務處

- 東區民政事務處銅鑼灣分處於2003年8月接獲港島東區地政處通知漢基申請以短期租約的形式在上址興建運動場。該處就有關計劃諮詢了部分區議員、分區委員、鄰近學校及大廈組織的意見。部分居民組織表示反對，因為他們擔心該建議會對寶馬山的環境及交通造成影響；也有部分學校代表建議擬建的運動場應開放予鄰近的學校共同使用。該處隨後已把受訪者的意見向港島東區地政處反映；

- 漢基在2004年3月再次向港島東區地政處提交有關支持興建運動場的文件。漢基指已與鄰近四間學校，包括聖貞德學校、香港青年協會（學校未曾興建）、香港日本人學校及鰂魚涌小學達成協議。他們原則上支持興建運動場，並達成共識於建成運動場後可共同使用。銅鑼灣分處再次就有關資料進行諮詢。經諮詢後，除豐林閣及北角保護寶馬山環境關注組持強烈反對意見外，其他團體都並無表示反對；

- 應漢基的要求，銅鑼灣分處於2004年4月27日安排簡介會，廣邀當區議員、港島東區地政處代表、擬興建運動場地段鄰近的學校、業主立案法團及屋苑管理公司代表出席。漢基在席上介紹興建運動場的計劃時表示，運動場主要在平日日間或間中在星期六早上使用。再者，運動場不會設置永久看台、揚聲器及反光燈；

- 港島東區地政處代表在會議上記錄了與會者的意見，並建議漢基進行環境評估報告，讓區內人士能就客觀數據再作考慮；以及

- 該處在上述簡介會後再次收到豐林閣及北角保護寶馬山環境關注組的函件，表示仍然強烈反對在上址興建運動場。該處也已向港島東區地政處反映有關組織的意見。

13.	主席、王金殿、朱偉祖、呂志文、林翠蓮、曹漢光、梁兆新、陳添勝、梁淑楨、陳炳煥、陳耀德、傅元章、勞鍱珍、曾向群、羅世光、曾健成、羅友聖、鄧禮明、趙資強、蔡世傳、麥順邦、陳潔榮、李建賢、鍾樹根及黎志強等25位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 麥順邦委員申報他的兒子在漢基就讀；

- 多位委員認為由於漢基及四所學校都是鄰近上址，學生可步行到達擬建的球場，該些學校也承諾不會安裝揚聲器及反光燈等設備，相信對交通及環境的影響不大；再者，委員認為足夠的體育設施，有助學生的身心發展。而且；大部分附近的居民組織及學校代表對此建議也沒有表示反對。因此，他們表示支持漢基在上址興建一個足球場及四個籃球場的申請；

- 可是，也有多位委員表示部分附近的居民擔心該建議可能會造成交通混亂及噪音滋擾 ﹔而且，委員表示由該五所學校專用擬建的球場也涉及資源公平分配的問題；故此他們表示反對該建議；

- 多位委員表示該五所學校應在公平的原則下，使用該些場地。因此，他們要求漢基提交場地管理建議，以供考慮；

- 多位委員建議漢基聘請獨立專家就環境及交通進行評估；不過，也有委員建議由政府委任獨立專家進行評估工作，然後由漢基支付有關費用；

- 多位委員建議把委員會的決定及漢基需要遵守的規則，加入租約條款內；

- 有委員表示該五所學校位於寶馬山，而且，也並非全部屬於國際學校。文件所提供的資料與事實有所不同，他們希望文件發起人作出澄清；

- 委員會備悉以一元象徵式租金租賃政府用地予非牟利機構使用，是政府一貫的做法；

- 有委員表示上址原本作為學校用地，故此若政府決定興建學校，對附近交通所造成的負荷必定比興建球場更甚。因此，他相信興建球場對上址的交通不會造成影響；

- 有委員表示豐林閣部分居民持反對意見，是因為擔心寧靜的居住環境受到滋擾。不過，他指出由於豐林閣座落的位置有一巨石壁，形成天然阻隔聲浪的屏障，有效緩和噪音問題；

- 多位委員表示目前政府財政緊絀，而且，東區也缺乏康樂設施，故此他們表示支持漢基興建球場的建議。委員也希望漢基可考慮開放擬建的球場供巿民使用；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 為何政府打算以一元象徵式租金租賃上址予一間私營學校？

- 哪個團體負責擬建球場的管理維修保養？

- 興建球場是否會破壞上址的綠化環境？

- 上址附近已有兩個球場，是否有需要在上址興建球場？

- 漢基是否可出租球場予其他學校使用？

- 漢基是否非牟利團體？

- 短期租約的年期？

- 政府是否會監管漢基出租擬建的球場而牟利？

- 政府是否會監察球場的使用率？

- 有委員建議有關部門致函東區所有學校，查詢該些學校是否希望使用擬建的球場，並在用者自付的原則下，支付建築費及參與日後的管理，讓每所學校都有使用擬建的球場的機會。也有委員建議漢基應只開放予寶馬山一帶學校使用，以免造成交通混亂。也有委員認為漢基毋須公開球場予其他學校使用，因為漢基負責興建球場的費用；

- 多位委員表示香港的土地資源珍貴，若政府目前沒有發展計劃，而且，政府也沒有因興建球場而使用公帑，故此他們表示不反對漢基的建議；

- 有委員表示興建球場的費用頗大，故此短期租約的年期不可太短；

- 有委員對文件指出「區內學校及公共設施林立」表示不同意；

- 有委員指出從居民得悉漢基擬向使用球場的學校收費，有牟利之嫌，居民也擔心其他學校使用球場會導致上址的交通擠塞。不過，也有委員表示若漢基支付所有的興建費用，他認為漢基可收取合理的租金；

- 有委員表示上址空地生長的是一些野草及野生的樹木，相信興建球場對環境的影響不大；

- 有委員表示不應由委員會要求漢基進行環境評估報告；

- 有委員指出上址環境寧靜，而且，地方也不夠大興建一個標準的足球場，故此他建議興建靜態的休憩設施；以及

- 有委員希望港島東區地政處安排修補上址空地的圍網，並清除空地的雜物。

14.	港島東區地政處、環保署、警務處、東區民政事務處及運輸署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

港島東區地政處

- 漢基迄今尚未提交使用場地的建議；

- 該處會考慮把合適的規定加入租約條款之內；

- 該處重申上址是預留作為學校用地，但政府目前沒有發展計劃，而並不是政府沒有資源興建球場，使上址空置；

- 教統局負責衡量漢基是否需要興建球場，並與漢基就場地使用問題進行商討；

- 該處表示可透過教統局聯絡其他學校是否有意使用擬建的球場；

- 漢基是非牟利機構；

- 政府有關部門會審核由漢基提交的環境評估報告；

- 政府以一元象徵式租金租賃政府用地予非牟利機構使用，是政府的一貫做法；

- 該處在租約內規定租地者不可伐木。若租地者有需要伐木，必須向該處提交樹木研究報告及申請；

環保署

- 該署贊同委員會提出在上址進行環境評估的建議；

- 該署相信不論由政府或漢基聘請顧問專家進行環境評估，也能得出獨立客觀的意見；

警務處

- 該處表示上址的交通在上落課的時候較為繁忙，卻沒有導致交通混亂；

東區民政事務處

- 在漢基完成環境評估後，該處會再進行諮詢；

運輸署

- 由於漢基還未提交詳細的場地使用建議，故該署未能就上址興建球場後的交通情況進行評估；

15.	經討論後，王金殿委員隨後提出以下動議﹕

“本委員會動議要求該用地申請者提交詳細交通環境評估及場地管理建議，交東區區議會討論，並供地政署考慮，將討論結果及相關要求加入批地條件中。”

動議得到趙資強委員和議。

16.	林翠蓮委員提出以下的修訂動議﹕

“本委員會動議要求該用地申請者提交場地管理建議，交東區區議會討論，並供地政署考慮，將討論結果及相關要求加入批地條件中。”

17.	修訂動議得到陳耀德委員和議，並在16票贊成，10票反對及5票棄權下，獲得通過。

| 各出席部門及 教統局 | 18. 主席總結時請有關部門備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

IV	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的工作進度報告

(工務建設及發展委員會文件第19/04號)

19.	主席表示有部分政府部門代表表示，因為他們就跟進事項沒有進一步報告而沒有應邀出席委員會議，主席指出部門代表除向委員會報跟進事項的進度外，也需聽取委員的意見及解答委員的查詢，因此他要求有關部門代表必須出席會議，與委員會一起討論跟進事項。

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓及

愛秩序灣公共房屋發展計劃及其配套設施

20.	主席歡迎食環署參事(策劃)1沈南龍先生及東區環境衛生總監林廣明先生、房屋署高級房屋事務經理（港島）黃權衡先生、高級建築師黃夢雲先生及建築師鍾倩文小姐及運輸署交通工程師吳比輝先生出席會議。食環署沈南龍先生表示，根據修訂設計方案，擬建街市的位置會由一樓平台遷移到地面，結構為單幢式一層高，由於街市可用面積縮減，檔位數目會較原先設計可提供的131個為少。該署已與房屋署研究，在可用面積範圍內盡量增加檔位數目。修訂的設計方案估計可提供大約105個檔位，包括18個大型檔位及87個小型檔位。如包括通道所佔用面積，街巿可用面積為2,012平方米（原來設計為2,573平方米）。擬建街市及街市內的公厠開放時間為上午6時至晚上8時。待有關工程計劃完成修訂程序，房屋署會就上蓋工程重新招標，預計日期為2005年年初，而有關招標程序完成後，建造工程可望於2005年年中展開。若工程進展順利，預計擬建街市的完工日期為2007年年中。屆時該署會將筲箕灣金華街一帶的固定檔位小販遷移到新街市經營。如有需要，該署會遷置有關的剩餘小販往區內其他街市空置檔位經營，以改善環境衞生及整頓市容。房屋署黃夢雲先生表示街巿及公營房屋（以下簡稱公屋）預計將分別在2007年中及2008年中完成。

21.	主席、副主席、李子開、曾向群、勞鍱珍、鍾樹根、鄧禮明、江澤濠、李建賢及王金殿等10位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示題述街巿位於地盤的西面，交通配套設施又不足夠；而且，街巿的設計也不埋想，浪費可用面積，也嚴重影響街巿的競爭力。因此，他們促請食環署沿用原來的設計，並參考委員會的意見，修訂有關的明細表及圖則，再供委員會考慮。

- 有委員表示街巿可能會發出異味，影響途人，他請食環署必須保持街巿清潔生；

- 有委員提出以下的查詢﹕

- 可否興建一條連接愛東商場及街巿的有蓋行人通道；

- 乾濕貨檔位數目的比例；

- 可否興建有蓋行人上蓋連接地鐵站出口？

- 為何街巿的面積縮小？餘下的地方有何用途？

- 可否在公屋平台的休憩處加建康樂設施？

- 由於街巿的出入口有所改變，運輸署等部門是否會把過路設施作出相應的修改及在行人通道加裝上蓋？

- 街巿是否可安置所有金華街的持牌小販？

- 街巿是否有設置冷氣系統？

- 食環署及房屋署需分別支付多少建築費？

- 是否會在街巿的後面增加兩個出入口，方便愛東的居民？

- 街巿的水塔是否會對附近居民，造成噪音滋擾？

- 是否會考慮由私人參與興建該工程？

- 有委員表示為增加街巿的人流，他建議興建一條連接愛東商場及街巿的行人電梯或有蓋行人通道；

- 有委員表示因為街巿的面積縮小，通道也因此而收窄，他希望食環署必須確保室內的空氣流通。此外，也有委員希望該署妥善處理街巿的垃圾，保持公眾生；

- 有委員表示街巿的檔位面積太小，而且，通道也不夠寬闊。他預料街巿將不會受巿民歡迎；

- 有委員建議把圖則修改，將街巿及公屋的位置對調；以及

- 有委員表示按照原來的設計，公屋也是位於街巿的上層，目前房屋署卻表示原來設計不理想，委員請該署作出解釋。

22.	食環署、房屋署及運輸署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下︰

食環署

- 目前街巿的面積相比原先的設計縮小了約20%；

- 該署已把冷氣機房、電掣房等設施設置在街巿的天台，以善用空間；

- 由於該署打算盡量利用原來的樁柱，所以街巿將會是一層高單幢式的設計。此設計也可避免上蓋的公屋引起漏水問題；

- 擬建的街巿是備有冷氣設施，街巿的設施也會採用新穎的設計，相信街巿的生情況將會有所提昇；

- 食環署及房屋署將會各自支付街巿及公屋的建築費；

- 擬建街巿的105個檔位所售賣的貨品種類（包括新鮮食物、乾濕貨及非食物乾貨類）會大致按照金華街持牌小販所售賣的貨品種類分配；

- 如有需要，該署會遷置有關的剩餘小販往區內其他街巿空置檔位繼續經營。愛秩序灣附近的西灣河街巿、筲箕灣街巿及魚涌街巿目前共有約130個空置檔位，可供受遷置安排影響的小販選擇；

- 該署表示曾考慮保持原來的設計不變（即街巿位於公屋的地下）。不過，由於需要預留空間建造通往上蓋的公屋，故此街巿的面積也只有2,190平方米。雖然面積較目前的方案2,012平方米大；可是，原來設計需要遷就結構牆及柱位，導致檔位只有90多個，而且，檔位的面積也不能統一，增加建築成本及影響通道的暢通，引致街巿的競爭力下降；

- 目前街巿的通道有2.5至3米闊，符合現行的標準；

- 若再修改街市設計，街市工程實施時間表會進一步推遲﹔

房屋署

- 該署擬興建行人樓梯及電梯連接愛東商場現有的天橋；

- 該署認為街巿位於地下，有助增加人流；

- 街巿的背面（向愛東方向）將會有兩個出入口；

- 因為地盤東面的樁柱是供興建公屋之用，所以，若把街巿及公屋的位置對調，便需重新打樁，所需的費用及時間將會十分龐大；

- 獨立式的公屋與街巿可改善環境及衛生；

- 公屋與街巿的距離增加，可改善環境及生；

- 該署表示泵房、電掣房及垃圾房等設施會盡量放在偏西的位置，而街巿檔位就會盡量放在中央；

- 該署會把可能會造成噪音滋擾的機械設施設置在較遠離愛秩序灣第四期的公屋；以及

運輸署

- 該署計劃增加一個有交通燈裝置的過路設施，以方便由南安街方向前往街巿的巿民。

| 各出席部門 | 23. 主席總結時重申，街巿的設計及位置都不理想，委員會要求食環署沿用原來的設計，並修訂街巿的明細表及圖則，供委員會考慮。 |
| --- | --- |

(ii)	在鯉景灣聯用樓宇內設置分區圖書館

24.	主席歡迎建築署高級工程策劃經理朱琰光先生、康樂文化署圖書館高級館長(策劃及發展)陳湯美仙女士、民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生及社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生出席會議。

25.	民政事務總署、康樂文化署及社會福利署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

民政事務總署

- 在財赤嚴峻及新的財政安排下，該署必須因應政府長遠的財政負擔，詳細研究資源的分配，重新檢討各項工程項目的先後次序、施工時間表以及發展模式，例如透過私營機構參與發展及管理的方式，以支付社區會堂所需的建築費用及一切經常性開支。目前，該署會優先為一些尚未設有社區會堂的地區提供有關設施，冀能盡早紓緩該些地區對社區會堂設施的需求；

- 就東區而言，分別位於魚涌聯用大樓及愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的兩所新社區會堂也將於2005年落成及啟用，該兩所新社區會堂將可為東區區內居民、社團及志願機構提供多兩所舉辦社區參與活動的理想場地，各社區會堂也設有會議室，可為業主立案法團、互助委員會等社區組織提供會議場地。該署預期這兩所新社區會堂在2005年落成啟用後，將可解決區內團體及居民對於社區會堂設施的需求；

- 為求善用資源，待上述兩所新社區會堂啟用後，該署會密切監察其使用情況，包括詳細記錄使用會堂的團體資料及所舉辦活動的種類和性質等，以便檢討在小西灣及鯉景灣發展新社區會堂的進展，務求更加切合居民的需要；

康樂文化署

- 康樂文化署在規劃和提供公共圖書館服務時，依據規劃署制訂的〈香港規劃標準與準則〉所訂下的指引，即為每200,000人口設立一間分區圖書館，而策劃是以各分區計算，每區須設立至少一間分區圖書館；

- 該署目前於東區設有三間分區圖書館（北角、鰂魚涌及柴灣）、兩間小型圖書館（電氣道、耀東）及三個流動圖書館服務站（分別位於鯉景灣、筲箕灣及小西灣），為區內居民提供公共圖書館服務和設施。以東區約620,000人口計算，現時的圖書館設施和規劃已依據〈香港規劃標準與準則〉訂下的指引進行；

- 鑑於新的財政安排及目前政府的財政狀況下，大樓工程的可行性和原定設置圖書館的計劃因而受影響。康樂文化署已完成探討承擔新圖書館未來營運費用的可行性；基於現時資源十分緊絀，該署未能從現有撥款中調配額外資源，應付新圖書館的有關開支。該署現時未有增設新圖書館的具體可行方案，在有進一步的資料時再向委員會匯報；

社會福利署

- 社會福利署現正評估鯉景灣聯用大樓內各福利服務單位所需的樓宇面積和涉及的經常關支；以及

- 由於該署在大樓內所佔用的地方都是辦公室，相信大樓的落成日期不會對福利設施造成很大的影響。

26.	主席、副主席、李建賢、鄧禮明及王金殿等5位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員指出圖書館設施，有助鼓勵青年人溫習功課及培養閱讀的習慣。而且，委員們表示筲箕灣居民對社區會堂及圖書館等社區設施的需求十分殷切，他們促請政府能照顧筲箕灣居民的需要，早日完成該項工程，以實踐政府對筲箕灣居民的承諾；

- 有委員希望政府除興建圖書館外，也應考慮發展其他媒體，例如互聯網等，讓青年人自修及搜尋資料；

- 請有關部門簡介魚涌聯用大樓及愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的兩所社區會堂的設施；

- 有委員希望在政府的資源許可下，有關部門可盡快落實題述工程；

- 有委員查詢是否因為資源問題，導致題述工程在短期內都不能訂出動工的日期？

- 有委員查詢每200,000人口設立一間分區圖書館的指引是以甚麼準則訂立的？以及

- 有委員希望政府考慮引入「私營機構參與」方式進行題述工程。

27.	民政事務總署及康樂文化署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下︰

民政事務總署

- 社區會堂內有一個可容納450人的多用途禮堂及舞台、一個會議室、化妝間及一些基本配套設施。此外，會堂部分地方也可劃作為羽毛球場等用途；

- 該署會因應每年的財政狀況，重新檢討落實題述計劃的可行性；

- 該署在會後會向委員會提供該兩所社區會堂的資料；

康樂文化署

- 若資源許可，該署會考慮盡量多建圖書館，以滿足巿民的需要；

- 巿民可透過電話預約及續借書籍，也可透過互聯網翻查圖書館的資料；

- 東區有三間位於北角、魚涌及柴灣的分區圖書館。在電氣道和耀東各有一間小型圖書館。該五間圖書館有互聯網設施、多媒體資料及唯讀記憶光碟服務；以及

| 各出席部門 | 28. 主席建議而委員會也同意暫時取消這個議題，不過，他重申在政府的資源許可下，題述工程必須排列在優先發展的項目。 |
| --- | --- |

(iii)	重建柴灣社區中心之進展

29.	主席歡迎東區民政事務專員曹振華太平紳士及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。東區民政事務專員曹振華太平紳士表示，民政事務局已委託顧問公司就工程計劃的範圍及中心日後的管理及營運模式進行研究，以期訂出一個既符合中心的發展目的，財政上又可行的方案。預計有關的顧問研究可於2004年7月底完成。建築署朱琰光先生表示，該署會安排有關承建商負責地盤的保安、排水、維修保養的工作。待顧問報告完成後，該署將會研究顧問報告的內容，如有需要，會把設計作出適當的修訂。

30.	主席及鄧禮明委員均表示近華泰大廈的地盤有積水及青苔問題，他們請建築署作出跟進。此外，主席查詢委員會何時可收到顧問報告。

31.	建築署朱琰光先生回應委員的查詢時表示，該署會與承建商跟進積水及青苔問題。東區民政事務專員曹振華太平紳士回應時表示，民政事務局會盡快向委員會提交顧問研究報告。

| 各出席部門 | 32. 主席總結時促請建築署立即處理地盤積水及青苔問題。 |
| --- | --- |

(iv)	柴灣貨物裝卸區的重置

33.	主席歡迎土木工程拓展署港島及離島拓展處高級工程師何國強先生出席會議。土木工程拓展署何國強先生表示，食環署已於2004年5月5日設置兩個臨時廁所供市民使用直至永久公廁落成。關於漁民代表要求於柴灣常安街公眾登岸梯級附近興建一座永久公廁，該署已與食環署確定有關選址及工程範圍，並已要求規劃署修訂有關的規劃大綱圖，以把在上址劃為公廁的用途。然後，該署會向地政總署申請永久撥地。在完成上述兩項程序後，建築署便會招標，興建永久公廁。此外，東區民政事務處在柴灣常安街公眾登岸梯級附近興建避雨亭的程已於2004年5月12日竣工。

34.	鄧禮明委員提出以下的查詢及意見，內容摘錄如下︰

- 由於常安街在改善工程完成後，已易名為創富道，他建議公廁也命名為「創富道公廁」；

- 落成該永久公廁的日期；

- 在小艇及大艇分別遷移至貨物裝卸灣的西面及東面時，政府曾承諾在該裝卸灣內興建兩個浮泡，以及在嘉里貨倉和明報工業中心末端的入口位置設置一些斜台作為緊急通道，但迄今仍未落實；以及

- 在颱風懸掛或暴雨時，有些外來的船隻停泊在該裝卸灣內，引起混亂及爭執，他希望土木工程拓展署作出跟進。

35.	土木工程拓展署何國強先生就鄧禮明委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 待永久公廁接近落成時，食環署將會為公廁命名；

- 預計永久公廁將會在2005年下旬完成；

- 該署已委託建築署在嘉里貨倉附近加闊海事處的入口及設置斜台，工程可望在短期內完成；以及

- 該署會研究興建浮泡的建議。

| 各出席部門 | 36. 主席總結時表示，委員會將繼續跟進在常安街興建永久公廁的事宜。 |
| --- | --- |

(v)	落實泥頭車安裝蓋掩

37.	主席歡迎土木工程拓展署填料管理部高級工程師方富基先生出席會議。土木工程拓展署方富基先生就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 該署已通知業界，如泥頭車超載超出規定的10%，將不能進入政府的泥頭傾卸區；

- 該署發現只有大概2%的泥頭車超載高於10%許可車輛總重(GVW)，故此大部分的泥頭車應能用帆布把車斗妥善地覆蓋；

- 環境運輸及工務局在2003年底已選定水務署在鰂魚涌海水配水庫建造工程合約（編號12/WSD/03）中試用有機動蓋掩的泥頭車，希望泥運業界和建築業界能在實際使用中發展出一些適合本地應用的機動蓋掩設計。 這項工程已於2004年5月中展開，承建商已草擬機動蓋掩的設計，經數次示範試用操作及改良設計後，水務署及有關監管機構（包括環境運輸及工務局和運輸署）認為改良的設計大致上是遵從合約的特別規格及令人可接受的。水務署已同意其承建商可落實改良的設計，並已於2004年6月尾開始使用有機動蓋掩的泥頭車進行地盤平整工程；

- 在試用機動蓋掩期間，水務署、環保署、泥運業界及該署商議和檢討有關設計及操作，希望能在2005年2月協商和達致一個實際可行的設計。政府會在其他工務合約中選出一些合適的合約作進一步推廣使用；以及

- 在長遠來說，泥頭車安裝機動蓋掩是一個較為理想和操作比較安全的方案，土木工程拓展署會積極推行和制訂出一個落實可行的時間表。

38.	主席、副主席、趙資強、鄧禮明及王金殿等5位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 王金殿委員申報他是建築界人士；

- 多位委員希望政府規定業界承辦政府的工程合約時，必須使用裝有機動蓋掩的泥頭車，然後逐步全面落實使用機動泥頭車；

- 多位委員指出有些泥頭車雖然沒有超載，但沒有安裝蓋掩的泥頭車在高速公路高速行駛時，泥頭及廢物也很可能從車斗掉下，嚴重影響交通安全，故此他們促請該署盡快落實泥頭車安裝蓋掩；

- 有委員建議土木工程拓展署把試行機動性蓋掩泥頭車的片段上載該署的網頁，供業界瀏覽試驗計劃的實況及成效；

- 有委員指出環境運輸及工務局正推行第一階段的自願制承包商註冊制度，他希望泥頭車分包商能在第二階段推行時，自願將泥頭車安裝蓋掩。而政府也應於日後的工務工程合約規定主承建商必須聘請參加了自願制承包商註冊制度的分包商運載泥頭，藉以鼓勵業界安裝泥頭車蓋掩及提高業界的安全水平；

- 有委員表示政府應在工務工程合約註明若使用密斗泥頭車將會有較大機會成為合約承辦商，以鼓勵業界自願在泥頭車安裝蓋掩；

- 有委員表示泥頭車安裝蓋掩已限制了盛載泥頭的數量，自然也可解決泥頭車超載的問題；以及

- 多位委員表示東區區議會自1991年已開始爭取題述事宜，迄今已有13年，他們促請該署盡快落實泥頭車安裝蓋掩。

39.	土木工程拓展署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 由於過往泥頭車經常有超載問題，故此落實安裝蓋掩面對很多技術性的問題。因此，在解決超載問題後，對全面推行密斗泥頭車有很大的幫助；以及

- 該署會考慮上載泥頭車安裝蓋掩的試驗計劃內容於該署的網頁。

40.	委員會表示會繼續跟進這項議題。

(vi)	跟進魚涌聯用大樓的進展

41.	主席歡迎以民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、建築署高級工程策劃經理朱琰光先生及社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生出席會議。民政事務總署馮國鴻先生表示，預計題述大樓2005年初可正式啟用。建築署朱琰光先生表示，預計有關部門可在2004年10月接收題述大樓。社會福利署葉有枝先生表示，預計大樓內的幼兒中心及長者中心在2004年底前可開放予巿民使用。

42.	梁淑楨委員查詢幼兒中心可接收多少名幼兒？	黃建彬委員也查詢社會福利署可否開放中心予長者休憩及舉辦活動。

43.	社會福利署葉有枝先生回應時表示，該幼兒中心是用於遷移一間正在營運的幼兒中心，中心可容納150名幼兒。此外，葉先生表示，該署歡迎長者使用長者中心的設施及舉辦活動。

44.	委員會表示會繼續跟進這項議題。

(vii) 炮台山行人連接系統

45.	主席歡迎路政署高級工程師鄧智明先生出席會議。路政署鄧智明先生表示，該署已揀選四間合資格的承建商可於稍後時間競投該項工程合約，現正整理投標文件，經中央投標委員會審批後便可進行招標。工程仍照原定計劃在2004年12月展開，並在2006年12月完成。羅榮焜委員希望該計劃可如期完成。

46.	委員會表示會繼續跟進這項議題。

(viii) 請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

47.	主席歡迎房屋署高級房屋事務經理(港島)黃權衡先生及署理高級產業測量師/業務發展陳淑芳女士、港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生及東區民政事務處行政主任(地區管理)俞天承先生出席會議。房屋署、港島東區地政處及東區民政事務處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

房屋署

|  |  | 臨時用途 | 進展情況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | 東座 | 工業展覽、展銷活動、推廣／銷售特別貨品及有關等活動 | 較早前於2004年4月30日截止的公開招標結果不合符理想，故此目前尚未能落實有關臨時用途。為盡快落實有關臨時用途，該署已於2004年6月10日公開邀請有興趣人士提交租賃建議書，截止日期為7月2日，若結果理想，可望於8月初簽署合約。 |  |
| (b) | 中座 | 露天停車場 | 停車場已於2004年6月1日開始營業，提供電單車位、私家車位、貨車位及旅遊車泊車位予公眾人士使用。 |  |
| (c) | 西座 | 文化及藝術展覽/表演及有關活動 | 香港藝術發展局（以下簡稱藝發局）已於2004年5月向民政事務局申請撥款，現正應民政事務局的要求，修訂計劃的規模及撥款金額。待藝發局同意有關租賃條款後，便可進行簽署合約。 |  |
| (d) | 東座 及 西座 | 海濱長廊 | 該署已於2004年6月15日將有關場地移交東區民政事務處進行改善工程，而工程時間約需3個月。 |  |

港島東區地政處

- 就香港房屋委員會向港島東區地政處提交短期豁免書的申請，該處於2004年5月7日已發出有關的基本條款建議書。除了豁免限制費用的評估外，香港房屋委員會已確認接納該建議書所載的基本條款；以及

東區民政事務處

- 有關海濱長廊的改善工程，東區民政事務處已於2004年6月14日與承辦商簽訂合約。預計工程將於10月完成。

48.	主席及王國興委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 房屋署就東座的臨時用途共收到多少份建議書？可否簡介該些建議書的內容？

- 中座停車場的經營者投訴有很多旅遊巴士違例停泊在中座的露天停車場附近的街道，有時甚至阻塞停車場入口，房屋署將會如何處理？

- 房屋署可否透露藝發局與民政事務局就撥款申請的內容？

- 落實西座的臨時用途的日期；

- 海濱長廊改善工程的費用；

- 有委員表示北角地盤的臨時用途應較多元化，故此他不支持在東座用作二手車場，因為該用途的性質與停車場相若；以及

- 有委員表示委員會曾通過動議要求在北角興建球場及休憩處。他希望房屋署應實行該兩項用途，以善用珍貴的土地資源。

49.	房屋署、東區民政事務處及警務處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

- 由於該署現正審議有關東座的租賃建議書，現階段不可透露詳情；

- 該署會跟進在中座附近有旅遊車違例停泊的事宜；

- 藝發局正在修訂計劃的內容，並會在兩星期內向民政事務局提交撥款申請；

- 該署擬給予藝發局一個合理的時限，若該局在時限前仍未能獲得申請撥款，該署會考慮改變西座的土地用途，屆時該署會再諮詢委員會的意見；

東區民政事務處

- 海濱長廊改善工程的估計費用為105萬；以及

警務處

- 該處會與業界就旅遊車違例泊車的情況進行商討。

| 各出席部門及 警務處 | 50. 主席總結時請房屋署按照委員會通過的動議，盡快落實各項臨時用途的建議。 |
| --- | --- |

(ix)	要求盡快興建小西灣綜合大樓

51.	主席歡迎民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生及社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生出席會議。

52.	民政事務總署、康樂文化署及社會福利署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

民政事務總署

- 在財赤嚴峻及新的財政安排下，該署必須因應政府長遠的財政負擔，詳細研究資源的分配，重新檢討各項工程項目的先後次序、施工時間表以及發展模式，例如透過私營機構參與發展及管理的方式，以支付社區會堂所需的建築費用及一切經常性開支。目前，該署會優先為一些尚未設有社區會堂的地區提供有關設施，冀能盡早紓緩該些地區對社區會堂設施的需求。

- 就東區而言，分別位於魚涌聯用大樓及愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的兩所新社區會堂也將於2005年落成及啟用，該兩所新社區會堂將可為東區區內居民、社團及志願機構提供多兩所舉辦社區參與活動的理想場地；各社區會堂也設有會議室，可為業主立案法團、互助委員會等社區組織提供會議場地。該署預期這兩所新社區會堂在2005年落成啟用後，將可解決區內團體及居民對於社區會堂設施的需求；

- 為求善用資源，待上述兩所新社區會堂啟用後，該署會密切監察其使用情況，包括詳細記錄使用會堂的團體資料及所舉辦活動的種類和性質等，以便檢討在小西灣及鯉景灣發展新社區會堂的進展，務求更加切合居民的需要；

康樂文化署

- 鑑於財政狀況嚴竣，該項工程目前未能被列入為優先發展項目。該署會因應不斷變遷的經濟情況及對啟用新設的長遠財政負擔能力，定期檢討各項康樂文化工程的先後次序、推行時間表及提供模式；

社會福利署

- 如能興建小西灣綜合大樓，該署擬在該大樓設立的一間綜合家庭服務中心及一所安老院舍的計劃未有改變；以及

- 愛東第四期將會有一個安老院舍落成，相信小西灣區對安老院舍的服務並不急切。

53.	主席、副主席、陳靄群、鄧禮明及梁淑楨等5位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示理解政府目前財政狀況，但小西灣的人口已增加至7至8萬人，學校也有6至7所，區內居民對社區會堂、公立診所、圖書館及安老院舍等社區設施的需求殷切。因此，委員希望政府重新把題述工程列為「加速推行工程計劃」，以盡快落實有關工程；

- 多位委員表示愛秩序灣、魚涌聯用大樓、柴灣體育館、柴灣游泳池及柴灣公共圖書館等社區及康樂設施距離小西灣很遠，未能照顧小西灣居民的需要，故此他們認為興建題述聯用大樓是有迫切性的；

- 有委員表示香港的人口有老化的趨勢，約佔總人口的18%，對長者服務十分殷切，故此他促請政府盡快落實題述工程；

- 有委員建議政府考慮以「私營機構參與」方式興建題述大樓；以及

- 有委員指出魚涌聯用大樓都是太古地產興建，成效十分理想，故此委員認為以「私營機構參與」方式興建題述大樓是可行的。

54.	康樂文化署及民政事務總署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下︰

康樂文化署

- 由於政府的財政緊絀及考慮部門長遠的財政負擔能力，此項工程未能給予優先處理；

- 在研究透過「私營機構斥資興建及管理」模式發展康樂及文化工程項目，康樂文化署會考慮工程項目的各項因素會否有商機。例如對圖書館來說，由於是一項免費服務，故此在這方面對私營機構可能未必有很大吸引力。該署會研究私營機構對「私營機構參與推行工程計劃」的反應，特別是對兩項「私營機構斥資興建及管理康樂文化設施試驗計劃」的反應。該署會因應該兩項試驗項目的結果及市場反應，研究以類似模式發展是項工程及發展其他合適的工程項目的可行性；以及

民政事務總署

- 該署理解小西灣巿民的訴求，不過，由於資源所限，題述工程未能列為「加速推行工程計劃」的項目。待魚涌聯用大樓及愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的兩所新社區會堂啟用後，該署會密切監察其使用情況，包括詳細記錄使用會堂的團體資料及所舉辦活動的種類和性質等，以便檢討在小西灣及鯉景灣發展新社區會堂的進展，務求更加切合居民的需要。

| 各出席部門 | 55. 主席總結時表示委員會已備悉有關部門過去的進度報告，他希望部門在下次會議向委員會報工程的最新進展。 |
| --- | --- |

(x)  要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程施工情況及對區內交通和環境的影響

56.	主席歡迎路政署高級工程師莫羲達先生、警務處東區交通隊主管陳炳耀先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生、香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）公共事務經理呂羅中先生及助理總土木工程師李偉雄先生出席會議。

57.	港燈簡介題述工程的最新進展，內容摘錄如下︰

- 太古電力分站至柏蕙苑的地底電纜敷設工程已在2004年5月展開，預計在2005年5月完成；

- 上址交通已作出妥善安排，公共小巴及小型貨車等車輛上落客時也不會造成交通混亂；

- 整頓工程大約已完成11.5%；

- 在魚涌麥當奴門口進行工程時，交通保持暢通，行人路也十分寬闊；

- 該公司是採取切割式開掘壕坑，聲浪及塵埃也會較少；

- 現正採用「水馬」作為圍板，不會對商戶的運作構成影響；

- 在未施工的壕坑，該公司都會在工地舖設「嵌入式」的鐵板；

- 有關麗池花園大廈附近進行之另一項接駁電纜工程已於2004年5月底竣工。

58.	江澤濠、梁淑楨、鄧禮明及黃建彬等4位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員促請港燈注意工地的環境生，加強滅蚊及清理積水的工作；

- 有委員希望港燈與水務署研究同時間進行工程的可行性；以減低對巿民的滋擾；

- 有委員查詢港燈沒有出席分區委員會會議的原因；

- 有委員希望港燈保持舖在土地上的鐵板平坦及妥善擺放工具，以免絆倒途人；

- 有委員查詢基利路街口及英皇道1063號豎井的開掘工程的施工日期；以及

- 多位委員對港燈的各項安排大致上表示滿意。

59.	港燈、運輸署、警務處及路政署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下︰

港燈

- 由於東區民政事務處表示該公司只需以書面形式報工程的進度，故此該公司沒有出席上次分區委員會的會議；

- 路政署曾於巡查該公司工地時發現積水問題並通知該公司，該公司已即時指示承辦商處理工地的積水問題及進行滅蚊的工作；

- 該公司會確保船塢里進入基利路的車輛保持暢順；

- 英皇道1063號的豎井在稍後才會開掘；

- 該公司會確保舖在地上的鐵板平坦，不會絆倒途人；

- 該公司在策劃工程時，會與有關的其他公用事業研究施工程序，以減低對巿民的滋擾；

運輸署

- 由於仁孚對開的路面有擠塞的情況，因此，該署將會刊登憲報，在下星期起實施禁區，以解決擠塞問題；

警務處

- 該處的道路交通管制組會與運輸署保持聯繫，以監察上址的交通情況；以及

路政署

- 該署的巡查小組會定期進行實地視察，監察各公共事業機構的地底設施工程。

| 各出席部門 | 60. 主席總結時請有關部門及港燈備悉委員的意見，並表示會繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

V.	下次會議日期

61.	議事完畢，會議於下午7時15分結束。下次會議將於2004年9月24日舉行。

東區區議會秘書處

2004年9月