東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第六次會議

會議紀錄

日期︰2006年12月14日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠SBS太平紳士

王金殿博士, BBS

古桂耀委員

朱偉祖委員

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員, MH

趙承基委員（主席）

趙資強委員

劉興達委員

蔡素玉太平紳士

鍾樹根MH太平紳士

羅友聖委員, MH

羅世光委員

龔祥委員

李子開委員（增選委員）

丁江浩委員（增選委員）

致歉未能出席者

江子榮委員, MH

曹漢光委員

羅榮焜委員, MH

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士			東區民政事務專員

麥黃潔芳女士				規劃署高級城市規劃師/港島(二)

蔣翠雲女士				港島東區地政處高級產業測量師

吳志光先生				土木工程拓展署高級工程師 7 (港島發展部1)

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）	   	東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

李志苗女士	規劃署總城巿規劃師/特別職務(1)

馮志慧女士	規劃署高級城巿規劃師/特別職務1(1)

戴懷民先生	渠務署高級工程師/淨化海港計劃

周廣能先生	渠務署工程師/淨化海港計劃

曾建雄先生	茂-茂盛顧問聯營公司董事

陳偉昭先生	茂-茂盛顧問聯營公司首席工程師

高偉權先生	土木工程拓展署高級工程師 4

溫良謙先生	路政署港島區工程師

沈南龍先生	食物環境衛生署參事(策劃)1

李偉雄先生	香港電燈有限公司助理總土木工程師

梁池歡先生	路政署工程師/公用設施工程1

高永照先生	運輸署首席技術主任(交通)

李德健先生	警務處東區交通隊警長

陳淑芳女士	屋署高級產業測量師(房屋資助)七

何立人先生	房屋署高級房屋事務經理（港島）

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

- 主席呼籲委員出席由共建維港委員會於2006年12月16日下午二時在北角政府合署舉辦的「建立共識社區會議」。

- 呈文件

- 路政署就「東區海濱長廊發展計劃」的書面回覆。

- I.	通過工務建設及發展委員會第五次會議紀錄初稿

- 上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

- II.	北角油街前政府物料供應處規劃大綱修訂擬稿

- (工務建設及發展委員會文件第29/06號)

- 主席歡迎規劃署總城巿規劃師/特別職務(1)李志苗女士及高級城巿規劃師/特別職務1(1)馮志慧女士出席會議。規劃署代表介紹文件第29/06號。

- 主席、副主席、許清安、陳得偉、陳耀德、曾向群、劉興達及王金殿8位委員就議題所發表的意見和作出的提問，內容摘錄如下︰

- 陳得偉委員申報他是擬議地段附近的居民；

- 多位委員支持文件，認為規劃署已積極回應東區區議會和東區居民的訴求，將發展計劃的地積比率和樓宇高度降低，增加了休憩用地的面積，並預留了不少於20米闊的海濱長廊；

- 多位委員強調委員會已於上次會議中通過動議“強烈要求中環及灣仔繞道北角隧道出口及海濱長廊伸延至原北角以東地段”。如果中環灣仔繞道的走線改變，油街地段（以下簡稱發展區）的規劃大綱是否需要作出修訂？

- 多位委員擔心油街發展區的住宅及酒店／辦公室落成後，對區內的交通會構成壓力。委員們促請部門研究日後的交通安排，以免出現大擠塞的情況；

- 多位委員表示北角區內的汽車交通流量甚高，而現時英皇道向海旁一帶已矗立了多幢摩天大廈，擔心擬建的兩幢酒店／辦公室會造成屏風效應，影響通風環境。有委員促請當局必須進行空氣流通評估，以確定建築物的布局是否恰當；

- 有委員認為北角區休憩用地不足，希望油街發展計劃能進一步增加公眾休憩用地的面積；

- 文件指出發展商須平整地盤以南的土地，然後交回政府。有委員擔心這幅土地的發展時間未能配合油街發展計劃，故建議將該幅土地亦一併納入發展區內；

- 有委員要求油街發展計劃須為內陸的休憩用地與海濱長廊提供更佳的連繫；

- 有委員要求將連接海濱的擬建園景行人徑闊度由15米擴闊至20米，並全日開放給公眾使用；

- 有委員認為容許建築物向地下發展，便可以進一步將樓宇高度降低至與和富中心相若的水平；

- 有委員質疑規劃大綱的發展參數是否具有法律約束力？

- 有委員提醒部門在審核詳細發展設計時，必須確保發展區內有足夠的緊急走火通道；以及

- 有委員要求部門收到發展計劃的詳細設計後，再行諮詢東區區議會的意見。

- 規劃署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下：

- 由於油街地段鄰近東區走廊，發展會受到該主幹道產生的交通噪音和廢氣所影響，即使沒有中環灣仔繞道，油街發展計劃必須以非易受噪音影響的用途作屏障及採取合適的紓緩措施。因此，中環灣仔繞道的最終發展模式或走線對油街地段的規劃大綱的影響不大；

- 無論東區海濱長廊是否會伸延至前北角以東地段，發展區內設有的園景通道，可以方便行人前往海旁，發揮連繫內陸土地與海濱長廊的作用；

- 發展商須設計及建造發展區內的公眾休憩用地，並於完成後交回康樂及文化事務署管理及保養。該公眾休憩用地將開放給公眾使用；

- 根據《香港規劃標準與準則》，發展範圍內亦須提供額外的私人休憩用地，以配合發展區內居民的需要；

- 發展區以南的公眾休憩用地面積約2 870平方米。發展商須一併清拆現時的建築物及平整該地盤，並於工程完成後把地盤交回政府。康樂及文化事務署表示暫時未有發展時間表，並會根據優先次序發展該公眾休憩用地。另外，由於該幅土地須預留緊急車輛通道給考古資源中心，當局認為不宜將土地一併納入發展區內；

- 就加強內陸休憩用地與海濱的連繫，規劃大綱修訂擬稿已充分考慮有關的需求。委員可就有關的安排參閱文件的附圖；

- 修訂後的樓宇密度已大幅縮減，將來的發展對交通的需求將會大大降低；運輸署認同目前的發展方案是可以接受的。無論如何，發展商在呈交總綱發展藍圖時，必須一併提交交通影響評估報告，以確定有關的發展計劃不會對附近的交通產生不良的影響；

- 海峰園和城巿花園分別約120米及85米高，現時將近海旁的樓宇高度限制定於主水平基準上100米，使到海旁一帶的建築物可按一個由西至東遞減的高度輪廓發展；

- 部門會根據空氣流通評估的結果，以確定規劃大綱就樓宇布局的要求，以期達到最佳的行人通風環境；

- 由於發展區在北角分區計劃大綱圖上被劃為「綜合發展區」地帶，發展商須就將來的發展向城市規劃委員會（以下簡稱城規會）遞交總綱發展藍圖作審批。公眾(包括東區區議會)可根據《城市規劃條例》就發展區的詳細設計提供意見；

- 規劃大綱的發展概念是可以確切實踐的，原因如下：

- 若城規會核准修訂的規劃大綱，主要的發展參數將會納入賣地條款; 以及

- 由於油街地段是「綜合發展區」地帶，發展商在進行任何發展前必須呈交一份總綱發展藍圖予城規會審批。城規會將會因應已核准的規劃大綱作出考慮。

| 出席者 | - 經討論後，由於修訂的規劃大綱已回應東區區議會和市民的訴求，包括降低地積比率和樓宇高度，以及增加公眾休憩用地的面積，委員會支持修訂的規劃大綱。 - 主席多謝規劃署代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

III.	「淨化海港計劃」第二期甲污水輸送系統工程

- 有關建造污水輸送系統工程的各項措施

(工務建設及發展委員會文件第28/06號)

- 主席歡迎渠務署高級工程師/淨化海港計劃戴懷民先生及工程師/淨化海港計劃周廣能先生以及茂-茂盛顧問聯營公司董事曾建雄先生及首席工程師陳偉昭先生出席會議。渠務署代表介紹文件第28/06號。

- 主席、副主席、劉興達、麥順邦、曾向群、李子開、陳得偉、王金殿、江澤濠、胡經昌、蔡素玉、陳潔榮、趙資強、曾健成及羅友聖15位委員就議題所發表的意見和作出的提問，內容摘錄如下︰

- 胡經昌委員申報他是香港油麻地小輪船有限公司(以下簡稱輪船公司)的非執行董事；

- 多位委員希望政府可盡快推行淨化海港計劃第二期甲工程，以改善維多利亞港（以下簡稱維港）的水質；

- 多位委員認為淨化海港計劃第一期工程的成效未如理想，維港水質的污染情況未有改善。筲箕灣避風塘及北角碼頭以東工廠區一帶的海面經常發現有油漬、顏料等污染物漂浮，海水非常污濁，並散發陣陣難聞氣味。委員們質疑當第二期甲工程完成啟用後，維港的水質是否會出現顯著的改善；

- 有委員提出以下的查詢︰

    - 淨化海港計劃是否能夠收集排放入路邊雨水渠的污水？

    - 隨著人口的增長和生活質素不斷提高，需要處理的家庭污水量自然相應增加，現擬採用的管道是否足夠應付未來15至20年污水量的增長?

    - 位於海裕街的臨時工地，可否預留10米闊的土地供發展海濱長廊？

    - 擬徵用多少土地作臨時工地？

    - 工程高峰期每小時平均有四架泥車出入各臨時工地以運走豎井的泥石，那麼每小時的最高架次是多少？

    - 可否安排泥車主要在晚間運作，以減少對路面交通的影響？

- 多位委員指出不少食肆和商店將污物棄置於路邊的雨水渠，以至污物直接排放入維港，造成污染。即使部門加強執法，也不能杜?這些不守法的行為。要徹底解決海水污染的問題，必須將雨水渠都接駁至污水處理系統；

- 多位委員對徵用北角汽車渡輪碼頭(以下簡稱渡輪碼頭)及海裕街政府用地作臨時工地的建議，發表了以下的意見：

- 應盡量只徵用其中一幅土地；

- 承辦商可利用其他地方(例如：租用附近的工廠大)作地盤的辦公室，便不需徵用海裕街土地；

- 如果海裕街土地被佔用作臨時工地，發展東區海濱長廊的建議便不能於2014年第二期甲工程竣工前落實；

- 渡輪碼頭附近經常有大量重型車輛出入，交通負荷已經相當大；

- 基於安全的考慮，渡輪碼頭須預留足夠的空間供危險品車輛在等候上船期間暫時停泊；

- 多位委員希望政府採取適當的措施盡量減低施工對居民所造成的滋擾；

- 有委員提出下列建議：

- 利用高架輸送帶將廢料運往躉船，然後再循海路運走；

- 渡輪碼頭一帶風勢較大，必須密切監察泥車的運作，避免塵土飛揚，造成滋擾。承辦商必須使用密斗泥頭車運送泥頭和施工物料；

- 將泥石沿地面橫向運往海堤，並直接運上躉船；

- 工程合約可訂明政府可於指定的通知期內收回臨時工地以發展東區海濱長廊；

- 將「臨時工地要求」定為其中一項投標條件，誘使承辦商考慮減少臨時工地面積，甚至放棄徵用政府土地；

- 有委員表示寶石樓及健威花園一帶的居民曾投訴北角污水處理廠發出異味，經東區分區委員會及東區區議會向渠務署反映後，情況才稍為改善。現擬於北角東地段設置豎井，擔心情況會再度惡化；

- 有委員提醒部門於合約上須註明承建商不可砍伐樹木，如有需要，應盡量移植受影響的樹木；以及

- 有委員表示科技發展一日千里，目前世界級的尖端技術已能快速地處理污水，可大大減少污水處理系統所佔用的空間。

- 渠務署代表就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下：

- 環境保護署一直有監測維港水質。數據顯示，自從淨化海港計劃第一期設施全面投入服務後，維港水質得到實質的改善 (例如：海水的溶氧量已大幅上升)，有關的水質數據可以在環境保護署的網頁中找到；

- 香港海港污染的問題複雜，政府為了有效對付這個問題，分別在三方面採取行動：針對污染根源、鋪設污水渠和收集及處理污水。淨化海港計劃便是就收集及處理維港兩岸一帶污水所制定的一項工程策略。第一期計劃其中一個目的是盡早控制工業污水引起的污染；現時的設施已可收集在維港兩岸大約75%的污水，每日輸送約140萬立方米的污水到昂船洲污水處理廠處理。部門希望盡快推行第二期甲工程，收集並妥善處理餘下25%只經隔篩便排入維港的污水，使維港水質及早得到改善，讓巿民受惠；

- 淨化海港計劃是針對排放入污水渠的污水，擬建的污水輸送系統將不會收集非法排放入路邊雨水渠的污水。政府會以加強執法及宣傳教育去處理非法棄置污物的問題；

- 根據其他國家的經驗，將雨水渠接駁污水處理系統須考慮以下的問題：

  - 雨水渠須於短時間內處理大量雨水，管道要有較高的排水量，故一般較粗。由於雨水渠和污水渠的管道大小不一，必須全部更換現時的管道，才可將兩個系統連接；

  - 如果一般雨水也要經污水處理系統處理，污水量將會大幅升，故這個方法不具成本效益；

- 當局在設計污水輸送系統時，已對港島區未來30年的巿區發展作出評估，並以預計人口作為計算系統容量的基礎。按目前的估計，港島區的巿區發展速度和人口增長幅度極之緩慢，現擬設污水管道的容量將足以應付未來污水量的增長；

- 採用鑽挖的方法闢建深層隧道，只需在地面興建豎井，而無需展開大型的掘路工程，已大大減低了對市民所帶來的不便；

- 基於下列的理由，承建商要有足夠的地方作臨時工地：

  - 施工主要集中在隧道內進行，須透過擬設於渡輪碼頭的豎井輸送物料及運走泥石；

  - 由於隧道頗深，要用大型起重機才可將挖出的沙泥和石頭吊上地面，工地要有足夠空間放置及操作重型機械；

  - 為了保障在隧道內工作的工人的安全，工地必須安裝抽風系統；

  - 工地要放置排污設施，處理從地底抽出來的泥水；

- 假使位於渡輪碼頭的政府土地能夠整塊被徵用作臨時工地，承建商將可利用該工地內豎井附近的足夠土地支援有關隧道工程，便不需要徵用位於海裕街的土地。但是，由於渡輪碼頭提供危險品車輛運載服務，該處必須留有足夠的空間讓危險品車輛安全操作。渠務署正與運輸署及輪船公司就有關的徵用土地要求進行磋商；

- 渠務署強調已盡量縮減臨時工地的面積。根據計劃第一期的經驗，理想的工地面積約6 000至7 000平方米；為了配合維持渡輪服務的需要，故只能徵用渡輪碼頭最多約3 900平方米的政府土地作臨時工地；

- 位於海裕街的用地闊度不足20米，若預留10米供發展海濱長廊，餘下僅數米闊的土地並不足以存放支援設施及預留通道讓工程車輛進出；

- 若承建商不獲批准使用海裕街的土地支援有關隧道工程，無可避免會對施工造成不便，拖慢工程進度；

- 渠務署希望能與運輸署及輪船公司就徵用輪船碼頭土地一事達成共識。如果最終未能獲批足夠的土地作臨時工地，渠務署才會研究將「臨時工地要求」列為評審標書的其中一個考慮因素；

- 渠務署會按照環境運輸及工務局發出的工務技術指引，在合約上規定承建商使用裝有蓋掩的泥頭車運載泥石物料；

- 擬設有豎井的渡輪碼頭是供危險品車輛上落貨專用的。因此，即使經海路運走泥石，也要利用泥車循陸路將泥石運送到其他就近的碼頭或船隻上落貨區（例如：海裕街臨時碼頭）；

- 每小時的平均泥車流量是以每日挖掘隧道和豎井的進度計算，承建商並無誘因需要使用大量泥車在短時間運走泥石，故預期泥車流量不會大幅增加；

- 安排泥車在晚間時段進出地盤運走泥石，可以減少對路面交通的影響，但卻會產生噪音的問題。部門會根據環境評估的結果，在工程合約中加入適當的條款，以限制泥車的運作，減少運送泥石對環境及市民造成的滋擾；

- 渠務署會研究委員提出有關高架輸送帶將隧道工程產生的泥石運上躉船的建議；以及

- 北角初級污水處理廠長有樹木，工程須進行樹木調查的工作。原則上，有關的工程設計會盡量避免砍伐樹木，如有需要，會在可行的情況下將受影響的樹木移植。但是，要待樹木調查工作完成後，才可確定有關的樹木品種是否適合移植。

- 經討論後，委員會希望渠務署減少擬徵用位於北角汽車渡輪碼頭和海裕街對開海旁部分土地作為臨時工地的面積，以避免影響東區海濱行人走廊的發展計劃。

| 出席者 秘書處 | - 主席總結時表示委員會原則上支持文件，但對有關的具體施工安排(例如：臨時工地的位置和管理及泥車的運作)則表示關注。主席請渠務署備悉委員會的意見，並於制定有關問題的解決方案後，再向東區區議會報。委員會決議致函規劃署、港島東區地政處和運輸署，表達委員的關注。 |
| --- | --- |

(會後備註：委員會已於2006年12月21日致函有關部門表達委員的意見。)

IV	東區海濱長廊發展計劃

(工務建設及發展委員會文件第27/06號)

- 主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島(二)麥潔芳女士、土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1)吳志光先生及高級工程師高偉權先生以及路政署港島區工程師溫良謙先生出席會議。劉興達委員介紹文件第27/06號。

- 房屋及規劃地政局、規劃署、路政署及土木工程拓展署就文件所作出的回應，內容摘錄如下：

- 房屋及規劃地政局和規劃署

- 當局一直都有計劃盡量利用海旁的用地，發展作海濱長廊供市民享用。在規劃一些大型重建發展項目(例如：油街前物料供應處、京華道的綜合發展區及前北角等地盤)及東區的海旁用地時，都已計劃預留土地，以供闢設一條海濱散步長廊。另外，沿海裕街一帶亦規劃了一條大致闊10米的海濱散步長廊/廣場，以連接魚涌公園現有的海濱散步長廊/廣場；

- 就於東區走廊下面以浮橋方法連接北角至魚涌的海濱，規劃署正收集有關部門意見，並進行初步技術性評估。待評估完成後，部門會再行諮詢東區區議會；

- 路政署

- 文件建議興建一條貫通東區海濱的長廊。由於此建議涉及沿海土地用途之整體規劃，故該署就此建議在現階段並無特別意見；以及

- 土木工程拓展署

- 東區海濱長廊尚在初步規劃階段；如有需要，該署會全力配合。

- 主席、副主席、江澤濠、李建賢、梁兆新、梁淑楨、傅元章、勞鍱珍、曾向群、趙資強、曾健成、劉興達、朱偉祖、王金殿14位委員就議題所發表的意見和作出的提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員重申興建一條連接由上環至小西灣的海濱行人走廊是東區區議會多年來的要求，委員們促請規劃署等有關部門盡快開展可行性研究，制定落實興建該海濱長廊的時間表；

- 多位委員表示為了推動有關的計劃，東區區議會已多次討論這個議題，並曾舉設計比賽和社區工作坊等活動。部門也有代表參與這些討論和活動，應該非常清楚東區區議會及市民對有關發展的要求；

- 多位委員要求規劃署明確交待進行海濱長廊可行性研究的時間表；

- 有委員建議東區區議會聘請學術界人士就東區海濱長廊發展計劃進行可行性研究；

- 有委員認同以浮橋方法連接北角及魚涌的海濱是可行的方法；

- 有委員表示現時市民不能從海裕街近中華媒氣港島接收站的位置通往魚涌公園，希望部門研究如何改善內陸休憩用地與海濱的連接；

- 有委員表示維港海水污染情況嚴重，經常有垃圾漂流及發出惡臭，當局必須致力改善水質，才可為海濱營造一個理想的休憩環境；

- 擬建的海濱長廊不但為東區居民提供休憩的設施，幫助紓緩工作壓力及改善生活質素，更可吸引遊人，引發商機；以及

- 有委員要求當局於海濱長廊一併闢建單車徑，鼓勵市民多做運動及進行親子活動。

- 規劃署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下：

- 部門知悉東區區議會及東區居民要求興建東區海濱長廊；

- 由於部分海濱地段涉及私人土地(例如：城市花園)，興建一條貫通東區海旁的長廊需解決有關的地權問題；以及

- 部門未有制定進行東區海濱長廊可行性研究的具體時間表。規劃署正與有關部門探討以浮橋連接北角及魚涌海濱的技術問題。

| 出席者 | - 主席請各出席者備悉委員的意見。委員會希望規劃署成立專責小組進行可行性研究，並邀請有興趣提供意見的東區區議員參與。此議題將列入委員會的跟進事項。 |
| --- | --- |

V.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第31/06號)

(i)	柴灣貨物裝卸區的重置–在常安街公眾登岸梯級旁興建永久公廁

- 主席歡迎食物環境衛生署(以下簡稱食環署)參事(策劃)1沈南龍先生出席會議。

| 出席者 | - 委員會備悉食環署的工作進度報告，並同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(ii)	要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程施工情況及對區內交通和環境的影響

- 主席歡迎香港電燈有限公司(以下簡稱港燈)助理總土木工程師李偉雄先生、路政署工程師/公用設施工程1梁池歡先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生及警務處東區交通隊警長李德健先生出席會議。

| 出席者 | - 委員會備悉港燈的工作進度報告，並同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(iii)	要求政府部門提交有效方案以解決愛秩序灣高爾夫球場對附近居民造成之嚴重滋擾

- 主席歡迎港島東區地政處（以下簡稱地政處）高級產業測量師蔣翠雲女士出席會議。

- 副主席及江澤濠兩位委員就議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下：

- 球場在施工期間產生的沙塵和噪音，對附近居民造成嚴重的滋擾。當局必須加強監管，確保工程不再延誤；以及

- 除了徵收懲罰性的租金外，當局是否可以要求承租人採取適當的臨時措施以減低工程對居民所造成的滋擾？

| 地政處 出席者 | - 地政處蔣翠雲女士承諾會督促承租人於新的限期內完成工程。她表示會研究租約條文，以確定是否有法律依據去要求承租人因工程延誤而須在施工期間作出補償性臨時改善安排。 - 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(iv)	炮台山行人連接系統

- 主席歡迎土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1)吳志光先生出席會議。

- 委員會備悉行人連接系統可於2007年2月中開放予公眾使用。

| 出席者 | - 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(v)	請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

- 主席歡迎房屋署高級產業測量師(房屋資助)7陳淑芳女士及高級房屋事務經理(港島)何立人先生出席會議。

- 房屋署陳淑芳女士補充，該署接獲東區民政事務處的申請，要求借用西座地盤舉辦慶祝回歸的活動。該署正考慮批准有關的申請。

| 出席者 | - 委員會備悉房屋署的工作進度報告，並同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(vi)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

(vii)	重建柴灣社區中心之進展

要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌

(viii)	落實泥頭車安裝蓋掩

(ix)	小西灣綜合大樓第二期工程

- 這四項跟進事項將會在2007年3月9日舉行的會議上跟進。

- VI.  下次會議日期

- 議事完畢，會議於下午5時35分結束。下次會議定於2007年3月9日（星期五）下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2007年2月