東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第八次會議

會議紀錄

日期︰2005年4月14日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠BBS太平紳士

王金殿博士

江子榮委員, MH

江澤濠委員

朱偉祖委員

李汝大委員

杜本文委員（副主席）

呂志文委員

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員（主席）

趙資強委員

蔡素玉委員

鄧禮明委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅世光委員

龔祥委員

陳達強委員（增選委員）

李子開委員（增選委員）

唐偉源委員（交通及運輸事務委員會增選委員）

致歉未能出席者

李建賢博士

許清安委員

羅榮焜委員, MH

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士		東區民政事務專員

陳振生先生		規劃署高級城市規劃師

彭志文先生		港島東區地政處高級產業測量師

何國強先生		土木工程拓展署高級工程師

鄭寶如女士		東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）		東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

馬利德先生				土木工程拓展署港島及離島拓展處處長

林盛國先生				土木工程拓展署港島及離島拓展處總工程師

方富基先生				土木工程拓展署填料管理部高級工程師

陳本標先生				土木工程拓展署港島及離島拓展處高級工程師

鄧國強先生				水務署高級工程師／香港及離島區(2)

李錦祥先生				水務署工程師／香港及離島區(分配1)

馮國鴻先生				民政事務總署高級行政主任

梁剛銳先生				共建維港委員會屬下灣仔發展計劃第二期檢討小組

委員會主席

郭毅權博士				共建維港委員會屬下灣仔發展計劃第二期檢討小組

委員會委員

陳淑芳女士				房屋署署理高級產業測量師／業務發展

何立人先生				房屋署高級房屋事務經理（港島）

黃玉明先生				社會福利署東區及灣仔區助理福利專員

彭耀輝先生				社會福利署東區及灣仔策劃統籌主任

朱琰光先生				建築署高級工程策劃經理

沈南龍先生				食物環境衛生署參事(策劃)1

譚錦棠先生				食物環境衛生署東區衞生總督察

黃志輝先生				康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

謝建菁女士				規劃署港島規劃專員

馮志慧女士				規劃署城市規劃師／香港

鄧敏儀女士				規劃署城市規劃師／香港

譚小瑩女士				都市規劃顧問有限公司董事總經理

朱偉星醫生				港島東西醫院聯絡網家庭醫學及基層醫療服務	統籌專員

王建榮先生				醫院管理局香港島東西聯網拓展經理

李志強先生				港島東區地政處產業測量師（柴灣區）

陳達成先生				港島東區地政處產業測量師(北角)

施子萍女士				港島東區地政處產業測量師(筲箕灣區)

尹萬良先生				路政署主要工程管理處副處長

梁池歡先生				路政署工程師/公用設施工程1

關志偉先先				運輸署總工程師／交通工程(港島)

蔡敏儀女士				運輸署港島工程師／東區1

高永照先生				運輸署首席技術主任(交通)

黃錦熙博士				機電工程署高級工程師／氣體應用

岑啟邦先生				機電工程署工程師／氣體應用

楊維德先生				環境保護署署理高級環境保護主任(市區評估)3

張榮基先生				警務處署理警司

鍾兆麟先生				警務處東區交通隊主管

馬紹祥先生				茂盛(亞洲)工程顧問有限公司董事

李偉雄先生				香港電燈有限公司助理總土木工程師

張振明先生				香港環境資源管理顧問有限公司代表

張連棣女士				漢基國際學校代表

# 開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

# 呈文件

  - 公眾參與小錦囊，供委員在討論議程第6項時參閱；以及

  - 漁農自然護理署就跟進事項第11項所作出的書面回覆。

# I.	通過工務建設及發展委員會第七次會議會議紀錄初稿

2.	第七次會議會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	動議﹕覓地興建水警總部、水警港口分區及水警訓練學校

(工務建設及發展委員會文件第17/05號)

3.	主席歡迎港島東區地政處（以下簡稱地政處）高級產業測量師彭志文先生、產業測量師（筲箕灣）施子萍女士、規劃署高級城市規劃師陳振生先生及警務處署理警司張榮基先生出席會議。傅元章委員介紹文件第17/05號。

4.	警務處、地政處及規劃署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

警務處

- 該處目前並未有任何計劃遷出水警總部現址。假若將來覓得合適用地和獲得撥款，也需花上數年時間才能完成籌備及建成水警總部；

- 西灣河水警總部有完整的船隻泊位，位置適中，十分方便，有利於警察行動，增強效率。原址碼頭於九十年代改建為水警總部，港口分區基地和水警訓練學校作為日常管理、行動指揮、訓練和日常維修之用。水警總部內更設有行動指揮中心，使用先進電腦儀器指揮全港水警輪和聯絡各陸上警區。整個地段內又設有後備發電機房、燃料貯藏室、吊重機和機械維修中心；

- 以上的建築設計，設備的安裝和發展是經過很長時間建立完成，該處依賴這個基地、碼頭與及相連的土地來執行日常警務工作和發揮完善行動管理；

- 該處目前對現址的設施和裝備都十分滿意，所以沒有計劃搬遷；

地政處

- 根據現行政策，規劃署是負責統籌及策劃所有永久政府工程用地的覓地申請。在一般情況下，有關政策局及部門須向規劃署提交覓地申請，然後，規劃署會按該部門對用地的個別要求，進行覓地及諮詢的工作；

- 當覓地諮詢完畢及題述用地的地點落實後，警務處便可根據發展該土地的時間表向地政處提交撥地申請，地政處便可處理有關撥地予警務處以配合題述的發展計劃；以及

規劃署

- 水警總部有關用地，在鰂魚涌分區計劃大綱草圖編號S/H21/21上被劃作「其它指定用途（碼頭）」及「休憩用地」地帶。根據該大綱草圖的修訂項目附表，在「其它指定用途（碼頭）」土地內的「政府用途」是經常准許的用途。而「休憩用地」地帶的長遠規劃意向是作散步長廊之用，待水警遷出後，該幅土地將來可按規劃意向發展為海濱休憩用地供市民享用。

5.	副主席、陳得偉、陳靄群、傅元章、勞鍱珍、趙資強、鄧禮明、羅世光、江澤濠、林翠蓮、龔祥、曾向群、曾健成及王金殿等14位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示認同水警的貢獻，可是，委員們表示目前水警總部的部分地方被劃作「休憩用地」地帶，而該「休憩用地」地帶的長遠規劃意向是作散步長廊之用。因此，委員希望警務處覓地興建水警總部、水警港口分區及水警訓練學校計劃，讓委員會及居民興建東區海濱長廊的意願得以早日達成；

- 多位委員建議警務處騰出地方作為興建海濱行人走廊之用；或在水警總部沿海的部分加建天橋接通海濱行人走廊；

- 有委員表示水警基地太接近民居，可能會對附近居民，尤其是嘉享灣的居民，造成不便；

- 有委員建議警務處制定搬遷時間表，分階段搬遷水警總部等設施；

- 有委員建議警務處把水警總部等設施遷往啟德機場舊址；

- 有委員表示反對即時搬遷水警總部等設施；

- 有委員表示有些國家政要也會使用水警基地，因此他希望警務處覓地興建永久的水警基地，以提昇香港水警的國際形象；以及

- 有委員表示水警總部的設施必須配合珠江三角洲的發展，他建議水警添置機動化的小艇及可容納航空母艦停泊等設施。

6.	警務處及規劃署就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

警務處

- 目前水警基地被劃作「休憩用地」地帶的部分已用作為水警運輸之用，而且路面也頗狹窄，故此並不適合騰出空地作興建海濱行人走廊之用；

- 該處會考慮委員會提出的動議，不過，也需規劃處及地政處作出適當的配合；以及

規劃署

- 當警務處決定搬遷水警總部等設施後，該署會協助警務處尋找合適的用地。

7.	經討論後，傅元章委員提出以下動議﹕

“東區區議會工務建設及發展委員會要求警務處覓地興建水警總部、水警港口分區及水警訓練學校計劃。”

動議得到王金殿、鄧禮明及劉興達委員和議，並在17票贊成，無人反對及6票棄權下，獲得通過。

| 各出席部門 | 8. 委員會希望警務處等有關部門積極考慮以上通過的動議，並要求地政處在收到警務處就該「休憩用地」提出續期申請時，必須諮詢東區區議會的意見。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕秘書處已在2005年4月19日把動議送交警務處及地政處考慮。）

III.	擬短期租用柴灣盛泰路的官地以停泊石油氣車輛(租約編號 EHX – 357)

(工務建設及發展委員會文件第10/05號)

9.	主席歡迎機電工程署高級工程師∕氣體應用黃錦熙博士、工程師∕氣體應用岑啟邦先生出席會議。機電工程署代表介紹文件第10/05號。

10.	副主席、許嘉灝、陳潔榮、曾健成、李子開、鄧禮明、黎志強、羅世光、龔祥、陳添勝、梁兆新、曹漢光、胡經昌、王金殿、梁淑楨、勞鍱珍、陳得偉及洪連杉等18位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 許嘉灝委員申報他曾從事氣體燃料相關的行業20多年，現仍持有有效的氣體裝置技工牌照；

- 多位委員表示上址遠離民居，而且，機電工程署也承諾會採取嚴格的安全措施及執行嚴厲的場地監管，因此，委員們認為在上址停泊石油氣車輛是可以接受的。不過，由於上址目前生長了很多成熟及茂密的樹木，他們要求該署提交詳細的樹木報告，再諮詢委員會的意見；

- 多位委員表示待興建題述的停車處後，若石油氣瓶車輛並不是進行送貨或收集工作時便不可在東區隨處停泊，因此他們表示支持文件；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 在興建題述石油氣瓶車停泊處後，是否不會准許該些車輛在東區其他地方停泊？

- 現行規例是否有監管石油氣瓶車輛的停泊地方？

- 是否有規管空石油氣瓶的處理方法？

- 使用擬建停泊處的石油氣瓶車輛是否只可運載空的石油氣瓶？

- 為何把擬建的石油氣瓶車停泊處的出入口建於常安街，因而導致通道兩旁的空地被分隔，而不把出入口改為較近上址的地方；

- 上址的長遠發展用途；

- 題述短期租約的年期？是否可申請續期？

- 擬建的停泊處是否香港唯一可停泊石油氣瓶車輛的地方？

- 是否有預警的機制？

- 為何南區的石油氣瓶停車處已經停用？

- 除上址外，在東區是否有其他合適的選址？

- 圍牆的高度是否可阻擋石油氣瓶因爆炸而飛彈出來？

- 擬建的停泊處是否全面禁止巿民進入？

- 若發生意外事故，消防車需時多久可到達上址的時間？

- 是否有就恐佈活動作風險評估？

- 香港區有120多輛石油氣瓶車，擬建的停泊處只可容納其中40多輛，泊位是否足夠？其他的車輛將會停泊在何處？如何分配上址的車位？

- 石油氣瓶車輛之間的距離；

- 上址的樹木將會移植往何處？

- 政府是否會在老鼠排興建多層停車場？

- 如何確保石油氣瓶車輛將會使用擬建的停車處？

- 是否可要求停泊處承辦商必須保留上址的樹木。

  - 有委員提出以下建議﹕

- 在擬建的停泊處安裝地下石油氣泄漏感應器；

- 擬建的停泊處以常安街作入口，並以盛泰路及永泰路的彎位作出口，以免毗鄰的空地被擬建的停泊處通道分隔；

- 興建水簾幕牆，以防止煙霧散發；

- 安裝噴霧花灑；

- 石油氣供應商增設止漏筏，防止石油氣瓶泄漏；

- 興建分隔圍牆；

- 設置安全網或保護罩等設施，以防止石油氣瓶因爆炸而彈出來；

- 進行定期檢測及防火演習；以及

- 在擬建的停泊處周圍種植樹木，可加強綠化，又可作為天然的屏障。

  - 多位委員表示上址的樹木十分茂密，為當地提供十分優美的綠化環境，他們反對因興建停泊處而砍伐該些樹木。因此，有委員建議在毗鄰近常安街的空地設置擬建的停泊處；

  - 有委員表示若必須砍伐或移植上址的樹木才可興建該停車處，也是無可避免的。因為他認為該停車處有助保障巿民的生命安全；

  - 多位委員擔心石油氣瓶車輛在停泊處發生意外時，可能會引起連鎖爆炸，他們促請機電工程署進行詳細的風險評估；以及

  - 多位委員擔心石油氣瓶從業員搬運石油氣瓶時會發出噪音，影響附近的居民。委員們促請機電工程署加強噪音管制。

11.	機電工程署及地政處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

機電工程署

- 該署備悉委員的意見；

- 在興建上址的停泊處後，石油氣瓶車輛將不准許在東區的其他地方通宵停泊；

- 該署及石油氣供應商都有制定處理石油氣瓶的守則，供業界參考；

- 由於毗鄰上址的空地已租出，故此地政處只提供上址作為興建石油氣瓶停泊處之用；

- 停泊處將會備有圍牆及遙控消防水炮等安全設施；

- 有關短期租約為期5年，其後每3個月續租一次；

- 該署與地政處正緊密聯繫，在九龍及新界尋找其他合適的地方興建停泊處；

- 該署會與業界安排在上址進行視察及火警演習；

- 由於南區有一個石油氣瓶倉庫，故此南區的石油氣瓶車停泊處因使用量偏低而關閉；

- 葵青及屯門區也有石油氣瓶車停泊處；

- 由於上址環境空曠，泄漏石油氣可隨風飄散，故此感應器未必有效；

- 停泊處內不可以有可燃燒的物料，包括樹木。因此，上址的樹木須要移走。經實地視察後，該署發現上址的樹木是野生的，目前的生環境並不理想；

- 自92年屯門石油氣瓶車爆炸後，該署規定石油氣瓶及火水罐不可同時擺放在石油氣瓶車上。此外，石油氣瓶的車斗也不再用木材製造，以減低助燃效果及石油氣瓶連鎖爆炸的機會；

- 除石油氣車輛從業員外，其他人士也不可進入擬建的停泊處；

- 該署會與消防處緊密聯繫，加強防火演習；

- 由於石油氣瓶的設計所限，在石油氣瓶安裝止漏筏，技術上十分困難及效益不高；

- 該署已在發牌條件中規定石油氣瓶車輛必須通宵停泊在指定的停泊處；

- 該署會就樹木評估諮詢漁農自然護理署（以下簡稱漁護署）的意見；

- 擬建的停泊處所提供的40多個車位是足夠的。再者，瓶裝石油氣的巿場也正在萎縮；

- 石油氣瓶車輛每年都須進行有關氣體安全檢查；

- 該署會要求石油氣瓶車輛從業員在搬運石油氣瓶時，必須盡量減低噪音；

- 石油氣瓶車輛是有上蓋的，故此不須在停車處安裝安全網；

地政處

- 短期租約有規定停車處承租人若須砍伐或移植樹木，必須連同樹木評估報告向該處提交砍伐樹木申請。在獲得有關部門的同意及地政處的批准後，承租人才可移植或砍伐有關的樹木；

- 毗鄰上址的政府用地分別以短期租約作為露天停車場（租約在2007年9月屆滿）；路政署的工地（撥地年期在2007年9月屆滿）；以及擬建的警察車輛扣留中心及垃圾車停泊處。只有較近民居的一幅土地目前是空置的；以及

- 運輸署只批准常安街作為上述土地的出入口。

| 機電工程署 | 12. 主席總結時表示委員會基本上不反對文件第10/05號，但要求機電工程署在下次會議提交詳細的樹木評估報告，再徵詢委員會的意見。 |
| --- | --- |

IV.	《鰂魚涌分區計劃大綱草圖編號S/H21/20》的修訂項目

(工務建設及發展委員會文件第12/05號)

13.	主席歡迎規劃署城市規劃師∕香港馮志慧女士及高級城市規劃師陳振生先生出席會議。規劃署代表介紹文件第12/05號。

14.	副主席、黃建彬、麥順邦、梁淑楨、鍾樹根、曹漢光及羅世光等7位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示題述大綱草圖所作出的修訂只是把鰂魚涌海水配水庫的位置反映出來，規劃署只是知會而不是諮詢委員會。委員們希望該處能改善現行的諮詢程序；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 有關修訂項目的目的；

- A1項修訂後的土地用途；

- 是否可增加A2項的綠化地帶？

- 該配水庫工程是否因為前期的設計工程有所失誤，導致實際的工程範圍與設計時有所不同？

- 有委員建議在該配水庫的頂部進行綠化；以及

- 多位委員表示水務署應在施工前，就修改施工範圍諮詢東區區議會的意見。

15.	規劃署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下：

- 水務署曾於2003年就魚涌海水配水庫的工程諮詢東區區議會的意見，當時區議會並沒有提出反對。是次大綱圖的修訂的目的是反映該配水庫的確實位置，其位置及範圍與水務署當時諮詢區議會的位置及範圍相同﹔以及

- A1修訂項目涵蓋的土地改劃為「政府、機構或社區」地帶，是魚涌海水配水庫的一部份。A2修訂項目涵蓋的土地改劃為「綠化地帶」，而毗連的土地已是「綠化地帶」及「郊野公園」土地用途地帶。

16.	經討論後，麥順邦委員提出以下動議﹕

“東區區議會工務建設及發展委員會反對魚涌分區計劃大綱草圖編號S/H21/20的修訂項目，將A1項由「綠化地帶」改為「政府、機構或社區」地帶，並將有關動議送交城規會提出正式反對。”

動議得到羅世光委員和議，並在13票贊成，無人反對及7票棄權下，獲得通過。

| 規劃署 城巿規劃委員會 | 17. 主席總結時請規劃署備悉委員的意見，並積極考慮委員會所通過的動議。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕秘書處已在2005年4月19日致函規劃署及城巿規劃委員會，轉達委員會的意見及所通過的動議。）

V.  查找 ﹕環翠道與連城道交界處水務署維修地下水管進度

(工務建設及發展委員會文件第13/05號)

18.	主席歡迎水務署高級工程師/香港及離島區(2)鄧國強先生及工程師/香港及離島區(分配1)李錦祥先生出席會議。龔祥委員介紹文件第13/05號。

19.	水務署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 2005年3月8日（星期二）晚上約11時30分，該署首先接獲柴灣悅翠苑沒有鹹水供應的報告，因為屬於鹹水事故及在深夜發生，所以該署跟現行的處理方法，於翌日派職員跟進，調查沒有鹹水供應的原因。該署於3月9日亦接獲環翠邨其他六座樓宇沒有鹹水供應的報告。當該署於3月9日派職員到環翠邨調查時，發覺位於環翠道的鹹水消防水龍頭仍然有鹹水供應，所以該署職員亦要求環翠邨管理處的職員檢查其邨內的喉管是否正常；

- 於3月10日該署仍然收到環翠邨沒有鹹水供應的報告，但因當天小西灣海水泵房有例行維修工作進行，所以由早上9時30分至下午4時，整個柴灣地區都沒有鹹水供應，於這段期間內，該署未能確定鹹水供應受阻的原因是否與該署的鹹水喉管出現滲漏有關。於傍晚時分，該署職員再到環翠道及連城道一帶跟進，初步推斷是位於環翠道及連城道的一段鹹水喉管出現滲漏；

- 於3月11日，該署要求測漏人員到場協助尋找水管滲漏的位置，他們首先使用漏水噪聲相關儀探測水管漏水位置(此方法是現今普遍檢漏方法之一)，然後再用電子聽漏儀及聽音棒確定水管漏水位置，經過多次的水管測漏後，懷疑影響環翠邨、悅翠苑、茵翠苑及連城道的三座私人樓宇鹹水供應的，是因一條位於連城道與環翠道的鹹水喉管出現滲漏；

- 該署原先準備於3月12日早上挖掘探洞，以確定水管滲漏的位置，但警察交通部不批准該署於3月12日及13日(星期六及星期日)在該段路面進行掘路工程，原因是清明節臨近，以免影響前往掃墓之公眾人士，只批准該署於3月14日掘路。該署遂安排承建商於3月14日到連城道路口進行挖掘探洞。由於水管滲出的鹹水未有溢出路面及探洞內露出的鹹水喉管不見有滲漏跡象，因而增加了確定滲漏喉管位置的困難；

- 為了盡快恢復環翠邨、悅翠苑、茵翠苑及連城道三座私人樓宇的鹹水供應，該署決定截斷位於環翠道懷疑滲漏的一條12吋直徑鹹水喉管及立刻舖設一段新的喉管連接連城道行人路兩旁的喉管。於3月16日零晨約1時，當截斷該段鹹水喉管後，連城道三座私人樓宇的鹹水供應已恢復正常。至於連接連城道行人路兩旁喉管的工程，因水管附近的地下設施繁多，增加施工困難，因而影響工程的進度，工程約於3月18日零晨4時完成，環翠邨、悅翠苑及茵翠苑的鹹水供應亦恢復正常；

- 以往供應鹹水給環翠邨一帶樓宇主要是一條位於環翠道12吋直徑鹹水管及連城道行人路兩旁6吋直徑鹹水管，至於引起今次事故的一條12吋直徑鹹水管已經廢除及由一條新舖設的12吋直徑鹹水管替代。而位於連城道行人路兩旁的鹹水管現時狀況良好，該署會定期監察此鹹水管的狀況，一旦有任何跡象顯示該條鹹水管狀況變差，該署必盡量安排更換；

- 有關誤會鹹水喉管駁錯淡水喉管事件是發生於2002年3月份。該署於此事件發生後亦曾出席工務建設及發展委員會解釋事件的經過，當時並非駁錯喉管，而是一條鹹水喉管及一條食水喉管於環翠道與連城道交界同時爆裂，導致部分鹹水從食水喉管的裂口流入喉管內而發生該事件；

- 至於發生於2004年中的環翠邨暫停食水事故，起因是環翠道一條食水管爆裂，根據該署的水管圖則顯示，截斷該段喉管後，受影響的樓宇只是環翠邨其中兩座，所以該署安排了一部水車提供臨時食水供應予受影響的居民。差不多同一時間，白建時道亦發生食水管爆裂事件，導致嘉雲臺七座樓宇的食水供應受阻，所以該署安排了兩部水車提供臨時食水供應予受影響的居民。當該署收到環翠邨內的其他樓宇食水供應亦出現受阻的報告時，該署亦立即安排加派多一部水車及多個臨時水缸提供臨時食水供應予其他受影響的居民。該署曾於去年交通及運輸事務委員會第五次會議上回應該次事件；

- 該署於處理爆喉事件及安排臨時供水時絕對不會存有階級觀念，會一視同仁，盡快恢復食水供應給受影響的居民；以及

- 至於居民要求首季水費可否減少繳交的事宜，現行的水務條例是容許該署暫停對用戶的供水，以便進行水管維修。而該署於今次事件中已因應當時環境積極處理，以求盡快恢復對受影響居民的鹹水供應，所以恕該署不能答允居民的要求。至於今次發生的鹹水管滲漏事件對居民造成不便，該署深表歉意。

20.	龔祥及曾向群等2位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 有委員建議在鹹水消防水龍頭安裝水壓表，從水壓的高低判斷是否有鹹水供應；

- 有委員指出去年環翠暫停食水事故，受影響的樓宇並不只是其中兩座；不過，委員相信可能由於水務署的水管圖有所錯漏，導致該署誤會只有其中兩座樓宇受影響；以及

- 有委員查詢水務署在完成緊急維修工程後，是否有立即通知居民？

21.	水務署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該署表示在2005年3月9日已得悉有關鹹水消防水龍頭的水壓下降，可能導致環翠的鹹水供應不足；可是，環翠的鹹水停止供應，也可能因為內的喉管出現問題；

- 根據該署的水管圖則顯示，2004年中的環翠暫停食水事故，受影響的樓只有其中兩座，除非該內的喉管有所更改而沒有通知該署；以及

- 該署會視乎因維修工程而引致供水受影響的範圍，透過新聞稿、電台、該署網頁及通告等不同渠道通知受影響的用戶暫停供水的時間。若供水不能在預定的時間內恢復，該署會通知轄下的客戶電話諮詢中心，用戶可致電該中心查詢最新的恢復供水時間。

22.	經討論後，龔祥委員提出以下動議﹕

“要求水務署盡快檢視及更新環翠道及連城道之間地下供水水管，解決停水問題。”

動議得到鍾樹根及鄧禮明2位委員和議，並在23票贊成，無人反對及無人棄權下獲一致通過。

| 水務署 | 23. 主席總結時請水務署備悉委員的意見，並積極考慮委員會通過的動議。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕秘書處已在2005年4月19日致函水務署，轉達委員會的意見及所通過的動議。）

VI.	優化灣仔及鄰近地區海濱的研究

(工務建設及發展委員會文件第11/05號)

24.	主席表示，由於本議程的討論範圍涉及工務工程及交通事務等問題，經有關委員會的主席同意下，委員會將與交通及運輸事務委員會聯席討論上述議題。

25.	主席歡迎共建維港委員會屬下灣仔發展計劃第二期檢討小組委員會主席梁剛銳先生、委員郭毅權博士、土木工程拓展署港島及離島拓展處處長馬利德先生、總工程師林盛國先生、高級工程師陳本標先生、路政署主要工程管理處副處長尹萬良先生、運輸署總工程師/交通工程（港島）關志偉先生、規劃署港島規劃專員謝建菁女士、都市規劃顧問有限公司董事總經理譚小瑩女士及茂盛（亞洲）)工程顧問有限公司董事馬紹祥先生出席會議。共建維港委員會代表介紹文件第11/05號。

26.	主席、副主席、朱偉祖、呂志文、曹漢光、曾向群、陳靄群、鄧禮明、黎志強、鍾樹根、劉興達、唐偉源、李子開、羅世光、蔡素玉、趙資強及陳耀德等17位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 曾向群委員申報他弟弟的遊艇停泊在灣仔遊艇會；

- 多位委員表示因為題述研究範圍，除灣仔區外，也包括中西區及東區等地方，故此委員們認為「優化灣仔及鄰近地區海濱的研究」的命名不能反映有關研究的範圍，委員要求共建維港委員會把「灣仔」修改為「港島北」；

- 多位委員指出區議會是巿民與政府之間的溝通橋樑；他們要求共建維港委員會邀請區議會代表加入共建維港委員會；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 銅鑼灣避風塘及警官俱樂部一帶的水質十分差劣，共建維港委員會是否有改善該處水質的計劃？

- 公眾參與所投放的資源是多少？

- 各項興建港島北主幹道的建議方案所須填海的面積；

- 多位委員認為銅鑼灣避風塘十分有香港特色，必須予以保留及改善該處環境，提昇其價值；

- 多位委員表示反對填海。不過，也有委員指出香港遊艇會對出的水質不佳，故此應把該處進行小規模填海，並興建海濱行人走廊，讓公眾可欣賞海濱的優美景色；

- 委員普遍支持興建主幹道，以減低東區海底隧道的負擔。此外，多位委員同意以隧道的形式興建主幹道；

- 有委員反對在海濱興建酒店等高層建築物，以免阻礙維港的景觀；

- 多位委員表示目前只有很少海傍的部分可讓巿民步行而至，他們要求共建維港委員會設法增加海濱步行走廊的位置，讓巿民親近海傍；

- 有委員表示共建維港委員會曾就題述研究出版一份刊物，但事前並沒有諮詢區議會的意見。在眾多的反對聲音下，共建維港委員會決定印製新刊物取代該刊物。委員促請共建維港委員會必須就題述研究，廣泛收集公眾的意見；

- 多位委員指出題述研究十分重公眾參與，表示讚賞；

- 有委員指出公眾參與小錦囊製作精美，而且內容也容易明白；可是，該文件在是日會議才呈，委員沒有足夠時間細閱；

- 有委員指出改善灣仔告士打道及維多利亞公園一帶的交通十分重要，他建議共建維港委員會提出並詳細向公眾解釋各項交通改善的建議；

- 多位委員表示興建一條接通小西灣至上環的海濱行人長廊是東區區議會的多年願望。有委員建議可利用浮橋、吊車及駁艇等方法，逐步達成有關的願望。有委員希望在興建海濱行人長廊時，應發展鄰近的旅遊景點及推動本土經濟；

- 有委員認為每次社區工作坊的人數不可太多，讓參與者有足夠時間充分發表意見；

- 有委員建議把維多利亞公園伸延至海傍；

- 有委員建議共建維港委員會向公眾提供各項方案的成本、技術困難及施工時間等資料，供巿民考慮；以及

- 有委員表示若興建主幹道必須填海，他寧願不支持興建主幹道，但亦有委員認為填海問題不應一刀切。

27.	共建維港委員會及土木工程拓展署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

共建維港委員會

- 該會備悉委員的意見；

- 該會認同銅鑼灣避風塘是屬於東區區議會的範圍，題述研究的名稱只是採用沿用多年有關分區計劃大綱草圖的名稱而已；

- 由於公眾參與小錦囊初稿剛剛定稿，所以該會只能把小錦囊呈。該會承諾在收集公眾意見後，會把研究結果盡早通知區議會；

- 透過東區民政事務處及有關議員的協助，該委員會正收集銅鑼灣避風塘居民的意見；

- 公眾論壇及社區工作坊的工作日期稍後會以單張形式向公眾發放；

- 5個興建港島北策略性道路網絡餘下主幹道的構思只是供巿民參考及促請他們提供意見。該會對各項方案持開放的態度；

- 該會計劃舉辦五個公眾論壇，作為與公眾溝通的橋樑。其中四個論壇會在港島舉行，而餘下的一個論壇會在九龍舉行；

- 該會也計劃舉辦兩個社區設計坊，提供機會讓出席人士在明瞭灣仔發展計劃第二期的發展限制及機會之後，發表他們對灣仔及鄰近地區海濱的發展構想。社區設計坊會分別在港島及九龍舉行，方便市民參與。若有需要，該會會考慮增加公眾論壇及社區工作坊的次數；

- 顧問公司暫時未能提交興建主幹道而無須填海的方案；

- 該會沒有提供每個興建主幹道構思的詳細資料供巿民參考，以免阻礙巿民的思考，除主幹道外，該會亦十分渴望公眾對優化海濱能多提意見；

- 會將區議會希望有代表加入該會的意見向當局反映，在下次委任委員時考慮；

土木工程拓展署

- 該署表示公眾參與小錦囊提出的港島北策略性道路網絡餘下主幹道的構思，志在拋磚引玉。在構想階段，該署歡迎巿民提出任何建議；以及

- 基於構想階段的結果，政府會草擬技術上可行的發展概念圖則，並和公眾一起，運用先前同意的可持續發展指標，評審發展概念圖則，以達至公眾所共識的初步發展建議。

| 各出席部門 | 28. 主席多謝共建維港委員會及有關政府部門出席是次討論。經討論後，委員會表示因為題述研究範圍，除灣仔區外，也包括中西區及東區等地方，故此委員會認為「優化灣仔及鄰近地區海濱的研究」的命名不能反映有關研究的範圍，委員要求共建維港委員會把「灣仔」修改為「港島北」。此外，委員會也要求共建維港委員會邀請區議會代表加入共建維港委員會。 |
| --- | --- |

（會後備註(1)﹕秘書處在2005年4月19日已致函委員會就「優化灣仔及鄰近地區海濱的研究」的命名提供意見。經考慮委員所提出的意見後，主席建議把題述研究正名為「優化港島北海濱的研究」。）

（會後備註(2)﹕東區區議會在2005年4月28日舉行的第九次會議上，工務建設及發展委員會主席向議員滙報工務建設及發展委員會在2005年4月28日舉行的第八次會議的事宜時表示，他曾與共建維港委員會代表就題述研究命名交換意見，建議把「優化灣仔及鄰近地區海濱的研究」正名為「優化灣仔、銅鑼灣及鄰近地區海濱的研究」，因為題述研究的範圍並不是包括整個港島北。委員會在2005年5月4日通過上述正名的建議。秘書處已在2005年5月5日通知共建維港委員會有關事宜。）

（副主席主持會議。）

VII.	杏花村常茂街與常達街之間的空地發展用途

(工務建設及發展委員會文件第16/05號)

29.	副主席歡迎港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生、產業測量師（柴灣區）李志強先生及規劃署城市規劃師鄧敏儀女士出席會議。陳耀德委員代替陳添勝委員介紹文件第16/05號。

30.	地政處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 根據柴灣分區計劃大綱圖（圖則編號 S/H20/16），位於柴灣常茂街與常達街交界之政府土地現被劃為“工業”用途。 該政府土地已被該處納入土地儲備表內預留作工業用途，目前仍未有正式拍賣時間表；

- 根據該處記錄，該政府土地曾以短期租約形式作公眾收費停車場。 因承租人於租約期完結後終止租約，該政府土地已於2004年10月歸還予該處；

- 當收到承租人終止租約的通知後，該處曾計劃將該政府土地再次以短期租約形式招標作公眾收費停車場，而該計劃亦已徵詢各有關政府部門的意見。但因收到運輸署查詢港島區有否合適土地作汽車駕駛學校，所以該處提供該政府土地之初步資料給運輸署考慮。其後，因為汽車駕駛學校擬佔用之年期，可能會影響土地拍賣時間表，所以該處拒絕將該政府土地預留作汽車駕駛學校之用；

- 最近，該處收到渠務署的申請，希望將該署目前位於小西灣富欣花園旁之工地（撥地編號 GLA-THK1485），遷往上述政府土地，以便騰出小西灣富欣花園之工地供康樂及文化事務署（以下簡稱康文署）發展為休憩公園。 根據康樂及文化事務署之資料，該休憩公園工程將於本年十二月展開；以及

- 有鑑於此，該處擬將部分上述之政府土地以臨時撥地形式撥予渠務署作工地之用，以便配合康文署就上文所提及的休憩公園之發展時間表。稍後，該處便會徵詢各有關部門對此臨時撥地的意見。餘下之政府土地，該處計劃以短期租約形式招標作公眾收費停車場之用。稍後，該處也會徵詢各有關部門對此短期租約的意見。

31.	陳耀德、曹漢光、羅友聖、麥順邦及鄧禮明等5位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢以臨時撥地形式撥予渠務署在上述部分空地作工地的租約條款及年期；

- 有委員指出政府經常以短期租約形式作公眾收費停車場，使停車位的供應量及收費不穩。他促請運輸署正視問題，提供足夠的車位；以及

- 多位委員指出文件發起人沒出席會議，而文件也沒有聯署人，他們認為不應討論此文件，而應把文件留待下次委員會或東區區議會再作討論。

32.	地政處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 短期租約沒有規定停車場的收費；

- 若運輸署認為區內的停車位需求殷切，該處會盡快進行收費停車場的招標工作；

- 該處在租約條款內有規定短期租約承租人不可對巿民造成滋擾；以及

- 渠務署就上述部分空地所申請的臨時撥地年期至2007年3月。

| 地政處 | 33. 副主席請有關部門備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

VIII.  有關：小西灣綜合大樓第二期設施

(工務建設及發展委員會文件第15/05號)

34.	副主席建議而委員也同意此議題與跟進事項 — 「要求盡快興建小西灣綜合大樓」一併討論。副主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生、民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、社會福利署（以下簡稱社會署）東區及灣仔區助理福利專員黃玉明先生、東區及灣仔策劃統籌主任彭耀輝先生、港島東西醫院聯絡網家庭醫學及基層醫療服務統籌專員朱偉星醫生及醫院管理局（以下簡稱醫管局）香港島東西聯網拓展經理王建榮先生出席會議。朱偉祖委員介紹文件第15/05號。

35.	社會署、康文署、醫管局及民政事務總署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

社會署

- 該署正與有關部門商討將安老院舍及綜合家庭服務中心項目納入第一期的工程內；

康文署

- 該署現正跟進是項工程計劃，根據委員會上次的議決，該署會優先發展一幅面積約4,200平方米的土地，提供文娛康樂設施包括康文署的體育館、小型圖書館、室內暖水游泳池及民政事務總署的社區會堂。該署現正與有關部門，包括建築署、規劃署及政府產業署，跟進工程的籌劃工作及商討有關細節，並會根據工務計劃的相關程序提交撥款申請；

- 根據過往的資料及當年各部門的擬定設施的橫面面積要求，社會署及醫管局當時建議在第二期發展的設施的地積比率已可符合政府產業署的要求；

- 根據有關屋宇條例，公眾娛樂場所設施，例如室內體育館及泳池等設施不能與其他非公共娛樂場所設施，例如安老院舍等設置於同一建築物內；

醫管局

- 在2004年11月該局回覆康文署表示該局仍打算在大樓興建設施。該局在2005年1月得悉康文署建議把工程分兩期進行；

- 該局正就設施的範圍徵詢生福利及食物局的意見及批准。此外，該局也表示希望診所等設施能納入第一期的工程內，因為他表示該局或社會署都難以統籌第二期工程 ﹔

- 該局對第二期工程設施的地積比率能符合政府產業署的要求，表示質疑；

- 該局認為可在技術性方面，例如﹕使用不同的出入口，解決康文設施與診所及安老院舍不能設置在同一建築物之內的問題；以及

民政事務總署

- 該署會與康文署就第一期工程保持聯繫，盡快落實第一期的工程。

36.	陳靄群、陳耀德、鄧禮明、朱偉祖、勞鍱珍、曹漢光、龔祥及麥順邦等8位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員支持分兩期進行工程，以加快程的進度。不過，也有多位委員擔心若把工程分兩期進行，第二期工程的設施因地積比率不足的問題，難以落實；

- 有委員表示巿民對醫療及社會福利設施的需求十分殷切，他希望醫管局及社會署考慮增加安老院舍等設施的面積或透過政府產業署邀請其他政府部門增加新的項目，以解決地積比率不足的問題；

- 多位委員表示柴灣中部有很多老人，他們表示不支持把環翠診所遷往小西灣，而應在小西灣設置一所新的診所；

- 有委員建議在小西灣綜合大樓設置一層停車場，包括電單車停車位；

- 有委員查詢暖水泳是否標準泳池？

- 有委員查詢小型圖書館的規模？

- 有委員查詢康文署是否可考慮擔任第二期工程的統籌部門？

- 多位委員希望東區民政事務專員就題述工程的統籌事宜，作出協調；

- 有委員認為康文署一向都是整項工程的統籌部門。雖然目前工程分為兩期，該署也應擔當第二期工程的統籌角色；以及

- 有委員建議醫管局在大樓內考慮增設中醫診所、針炙、跌打等服務。

37.	康文署、社會署、醫管局及東區民政事務處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

康文署

- 該綜合大樓的工程計劃原包括康文署、民政事務總署、社會署及醫管局的設施，但整體擬建設施的地積比率卻未能符合要求。該署理解區議會及區內居民期望，政府在區內盡快提供康文及社區設施，經商討及研究後，各有關部門初步同意建築署將該工程分兩期進行，以解決地積比率的問題，並在上次委員會會議獲得委員的支持；

- 早在政府部門建議將工程分為兩期進行時，康文署已分別正式通知了生署及社會署，於2004年11月向特首建議盡快施行第1期工程時，康文署亦已再正式知會各有關部門；

- 大樓內有一個標準訓練池及一個副訓練池；

- 由於醫管局尚未確定該局設施的範圍，若該署等待該局的回覆，第一期工程進度將會受阻；

- 按照政府的運作，設施佔大樓面積最廣的部門會作為統籌部門；

- 大樓設有一個標準的小型圖書館，佔地約500平方米；

- 因為第二期工程沒有該署的設施，該署技術上無法作為第二期工程的統籌部門；

社會署

- 該署擔心第二期工程的地積比率不能符合要求，並建議透過政府產業署邀請其他政府部門在該綜合大樓增加設施，以增加地積比率；

- 該署不會擔當第二期工程的統籌角色；

醫管局

- 搬遷環翠診所是生署而非該局的建議；

- 由於該局並非政府部門，故此不能擔當第二期工程的統籌角色；

- 該局只是接收了診所設施，而其餘設施仍由生署負責。該局表示可能康文署沒有諮詢生署是否有意保留設施，因而導致大樓的地積比率不足；

- 該局會考慮增設中醫診所的建議；

東區民政事務處

- 東區民政事務專員曹振華太平紳士建議由社會署作為第二期工程的統籌部門，並由該署透過政府產業署邀請其他部門在該大樓加入設施；

- 曹專員表示樂意召開協調會議，與有關政府部門及醫管局就加速該項工程的進度進行商討；

- 根據現行的政策，政府將不會興建公共停車場；

| 各出席部門 | 38. 經討論後，委員會促請盡快落實題述工程，並由康文署統籌第一期工程。此外，副主席也希望東區民政事務專員就統籌部門的事宜與有關政府部門及醫管局召開協調會議。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕東區民政事務專員與康文署、社會署、醫管局、建築署、規劃署、政府產業署、民政事務總署及生署已在2005年6月3日舉行會議，並同意盡快開展第一期工程。此外，東區民政事務專員也致函醫管局，促請該局盡快落實第二期工程醫管局設施的範圍，包括考慮納入中醫藥中心。）

IX.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第14/05號)

(i)		要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓及

愛秩序灣公共房屋發展計劃及其配套設施

39.	副主席歡迎食物環境衛生署（以下簡稱食環署）參事(策劃)1沈南龍先生、東區衞生總督察譚錦棠先生、房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生、社會署東區及灣仔區助理福利專員黃玉明先生、東區及灣仔策劃統籌主任彭耀輝先生及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。

40.	食環署沈南龍先生回應勞鍱珍委員的查詢時表示，房屋署已於2005年3月31日就擬建公屋工程、街市及公廁工程和位於街市上蓋的綜合青少年及綜合家庭服務中心的工程刊登招標通告，截標日期為2005年5月13日。工程上蓋招標程序完成後，建造工程可望於2005年第3季展開。若工程進展順利，預計擬建街市及綜合服務中心的完工日期為2007年9月，而擬建公屋的完工日期則為2008年3月。

| 各出席者 | 41. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(ii)		重建柴灣社區中心之進展

42.	副主席歡迎建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。

43.	建築署朱琰光先生回應鄧禮明委員的查詢時表示，立法會財務委員會在2005年3月18日的會議上，接納了民政事務局有關青年發展中心的管理及營辦模式的最新建議。有關建議的安排重點如下：

- 政府直接負責管理和營辦中心，並支付所需的經常開支。民政事務局會盡量以具成本效益的方法營辦中心，以達到收回全部成本的目標。如果中心出現營運虧損，該局會通過調配內部資源或籌募捐款，以抵償虧損；

- 為減低營運成本，民政事務局會視乎市場情況，考慮通過簽訂一份或多份管理及服務合約，把中心場地和各項設施的日常管理和營辦工作外判；

- 政府會負責執行管理及服務合約，以及舉辦和統籌各項於中心內進行的青年發展計劃；

- 政府會繼續就中心各項青年發展計劃的目標和內容，廣泛諮詢青年團體及青年事務委員會；

- 民政事務局會設立管理諮詢委員會，就中心的整體策略和目標、青年發展計劃的主題和內容，以及各項設施的使用和分配、租金收費和租賃安排，向政府提供意見。諮詢委員會的成員包括政府各局／部門、非政府機構、青年團體的代表，以及其他關注和參與青年發展工作的人士；以及

- 民政事務局會盡快把上蓋建築工程標書的評審報告提交中央投標委員會審批，如獲批核，工程可於2005年年中復工，並預計於2007年年中竣工。

| 民政事務局 建築署 | 44. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(iii)		柴灣貨物裝卸區的重置

45.	副主席歡迎土木工程拓展署高級工程師何國強先生出席會議。

46.	鄧禮明委員提出以下查詢﹕

- 上址公廁的落成日期；以及

- 大船停泊在東邊海堤旁的治安及管理問題是否已經解決？

47.	土木工程拓展署及食環署就鄧委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

土木工程拓展署

- 該署、海事處、東區民政事務處、食物環境衞生署及運輸署於2005年1月17日與東區區議員及漁民代表舉行會議，討論關於海上巡邏及管理、綠色小巴服務及永久公廁的現況及工作進度。對於區議員及漁民代表所提出的要求及建議，政府各有關部門會繼續積極地跟進；以及

食環署

- 該署與建築署正就公廁的設計進行檢討。另外，食環署也需要向財經事務及庫務局申請經常性開支的撥款後才可展開公廁的工程，可望在兩個月內知道申請的結果。

| 各出席者 | 48. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(iv)		落實泥頭車安裝蓋掩

49.	副主席歡迎土木工程拓展署填料管理部高級工程師方富基先生出席會議。

50.	趙資強及鄧禮明等2位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢當機動蓋掩獲得泥運業界與承建商普遍接納後，政府是否會立例規定泥頭車必須安裝蓋掩；以及

- 有委員表示在2005年4月7日實地視察所展示的密斗泥頭車，運作及設計都良好，他希望土木工程拓展署盡快全面落實密斗泥頭車。

51.	土木工程拓展署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 首個試用機動蓋掩的水務署工程合約內的土地平整工程大部分已完成。是次機動蓋掩設計對提高工地安全和減低泥塵有一定的成效，但因所需運載物料大部分是山泥，其成效對運載其他拆建物料有待進一步的測試；以及

- 為了進一步推廣，環境運輸及工務局已從其他工務項目中選出多四個合適的公共工程合約作試用，包括一個路政署和三個渠務署的公共工程合約，其招標程序將陸續完成並於數月內施工。當機動蓋掩在上述四個工程合約試用成功和泥運業界與承建商普遍接納後，政府會將機動蓋掩的規定納入在一些牽涉大量拆建物料的大型公共工程的合約文件內。

| 各出席者 | 52. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(v)	跟進魚涌聯用大樓的進展

53.	副主席歡迎民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、社會署東區及灣仔區助理福利專員黃玉明先生、東區及灣仔策劃統籌主任彭耀輝先生及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。

54.	梁淑楨、麥順邦及曹漢光等3位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢魚涌社區會堂及有關設施的啟用日期為何再三推遲？他查詢啟用的確實日期；以及

- 多位委員表示題述大樓的工程已經完成，他們促請地政處等政府部門與太古地產進行商討，並盡力爭取盡快開放設施予巿民使用。

55.	民政事務總署、地政處、建築署及東區民政事務處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

民政事務總署

- 魚涌社區綜合大樓的工程已經完成，並將於稍後由發展商交回政府有關部門。港島東區地政處表示，根據有關地段所屬的地契條款，發展商須於2005年8月1日或之前完成該地段的建築工程，然後交回政府，並由有關部門負責日常管理。但是，有關地契條款並沒有賦予政府權力提早收回該地段；另外，有關地契條款也同樣要求發展商於2005年8月1日或之前完成位於太吉樓／太明樓對開一段基利路的建築工程，然後交回政府管理。發展商最近向地政處表示希望將魚涌社區綜合大樓及位於太吉樓／太明樓對開一段基利路一併交回政府。目前，地政處正跟進交回該兩幅地段的法律文件，和與路政署及運輸署跟進基利路的工程；

- 該署會積極與地政處跟進有關接收魚涌社區綜合大樓的事宜。當該署接收魚涌社區綜合大樓內的社區會堂後，會盡快開放有關設施，以供區內市民使用；

地政處

- 該處正與有關部門及太古地產就交回該兩幅地段予政府進行商討；

建築署

- 該大樓工程已經完成；

東區民政事務處

- 東區民政事務專員曹振華太平紳士表示，該大樓於2003年2月開始興建，現時工程已經完成，按照原定計劃，大樓將於完工後由發展商交回給政府有關部門；

- 有關地段所屬的地契條款，發展商須於2005年8月1日或之前完成該地段的建築工程，然後交回政府，並由有關部門負責日常管理。另外，有關地契條款也同樣要求發展商於2005年8月1日或之前完成位於社區綜合大樓側的太吉樓／太明樓對開一段基利路（屬於私人地段範圍）的建築工程，然後交回政府管理；

- 現時位於太明樓出口之兩級石階，不單佔用了過半的行人路路面，更位處鄰近的太古小學出入通道上，有可能對行人造成阻礙，因此，發展商必須解決此石階問題，有關部門才可收回該地段的管理、維修及開放給公眾使用；以及

- 港島東區地政處正跟進交回社區綜合大樓及太吉樓／太明樓對開一段基利路兩幅地段的法律文件。此外，地政處也會與路政署及運輸署積極跟進基利路的工程。

| 各出席者 | 56. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(vi)	 炮台山行人連接系統

57.	副主席歡迎土木工程拓展署高級工程師何國強先生出席會議。

58.	副主席、葉就生及鄧禮明等3位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢何時開始施工；

- 有委員希望繼續跟進這項議題，直至完工為止；以及

- 有委員查詢工程是否會如期完成。

59.	土木工程拓展署何國強先生回應委員的提問時表示，工程合約於2004年12月開始，前期首先確立詳細的電機設計規格，而地盤掘路工程則於4月12日正式動工，預計整項工程可於2006年年底完成。

| 土木工程拓展署 路政署 | 60. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(vii)  請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

61.	副主席歡迎房屋署署理高級產業測量師/業務發展陳淑芳女士及房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生出席會議。

| 各出席者 | 62. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(viii)  要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程施工情況及對區內交通和環境的影響

63.	副主席歡迎路政署工程師/公用設施工程1梁池歡先生、警務處東區交通隊主管鍾兆麟先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生及香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）助理總土木工程師李偉雄先生出席會議。

64.	鄧禮明及梁淑楨等2位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 有委員表示滿意工程進度，並提醒港燈須注意培志男童院一帶的地下水問題，以防止地下水滲出路面；以及

- 有委員希望柏蕙苑的復原路面工程可如期於2005年4月內完成。

| 各出席者 | 65. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(ix)	促請清晰地說明有關哥連臣角道設置殯儀館規劃問題

66.	副主席歡迎規劃署城市規劃師／香港鄧敏儀女士出席會議。

67.	鄧禮明及勞鍱珍等2位委員，就這項議題所發表的意見及作出的提問，內容摘錄如下︰

- 有委員希望規劃署把規劃上述土地用途的建議，呈交委員會考慮；以及

- 有委員查詢規劃署何時會把有關建議呈交委員會考慮？

68.	規劃署鄧敏儀女士回應委員的提問時表示，由於最近食環署確實此地毋須預留作殯儀館的用途，規劃署現積極檢討有關地方的規劃，及研究把有關地點改劃作其他用途。規劃署現正諮詢其他政府部門有關更改土地用途的意見。稍後，規劃署會把改劃用途的建議，呈交區議會作諮詢和討論。

(x)	有關政府打算在寶馬山校園徑一塊空地興建足球場事宜

69.	主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生、產業測量師(北角)陳達成先生、運輸署港島工程師/東區1蔡敏儀女士、警務處東區交通隊主管鍾兆麟先生、環境保護署（以下簡稱環保署）署理高級環境保護主任(市區評估)3楊維德先生、漢基國際學校（以下簡稱漢基）代表張連棣女士及香港環境資源管理顧問有限公司代表張振明先生出席會議。

70.	麥順邦、鄧禮明及曹漢光等3位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 麥順邦委員申報他的兒子在漢基國際學校就讀；

- 有委員表示支持興建球場，並查詢政府部門的工作進度；

- 有委員表示台灣相思是常綠樹木，有助綠化環境，應加以珍惜；以及

- 有委員促請漢基盡快向運輸署提交所需的資料。

71.	地政處、環保署及運輸署就委員的意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

地政處

- 漢基原則上不反對將球場開放與公眾使用，並已就環境及交通等的影響重新進行評估。該處已把修訂後的評估報告送有關部門考慮；

環保署

- 該署在2005年4月4日已收到修訂後的評估報告。由於漢基的評估報告表示球場內不會使用揚聲器及照明系統反射燈，並會限制開放時間及採取消減噪音的措施，若漢基能切實採取報告書內所承諾的措施來使用及管理球場，該署相信興建該球場不會造成?音超標的滋擾；

運輸署

- 該署表示評估報告沒有就開放球場予公眾使用後的交通情況作出詳細評估，該署已要求漢基提交進一步的資料；

香港環境資源管理顧問有限公司

- 在施工前，該公司將會進行詳細的樹木評估，並盡量保留現存的樹木。若部分樹木不能保留，該公司會向有關政府部門提出申請。此外，該公司也會在不影響球場運作的原則下，種植合適的樹木作補償；以及

漢基

- 漢基會完善球場的管理，並盡快向運輸署提交有關資料。

| 各出席者及 漁護署 | 72. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(xi)	要求召開東區區議會特別會議

要求政府部門提交有效方案以解決愛秩序灣高爾夫球場對附近居民

造成之嚴重滋擾

73.	副主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生出席會議。	地政處彭志文先生報告進度時表示，鑑於逸濤灣居民的憂慮，及經立法會個案會議在2005年2月1日的商討，建議考慮將毗鄰高爾夫球練習場的巴士站納入練習場範圍及將原有之安全網向巴士站東移的可行性，該處已於2005年2月7日透過東區民政事務處將有關建議諮詢地區人士。逸濤灣居民表示支持有關建議，但要求承租人在修改設計前不可開放球場予巿民使用及把不需要的安全網鐵架拆除。不過，承租人已向該處表示將會在2005年4月啟用該球場。

| 各出席者 | 74. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

X.	下次會議日期

75.	議事完畢，會議於下午8時50分結束。下次會議定於2005年7月21日下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2005年7月