東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第八次會議

會議紀錄

日期︰2007年5月31日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

王金殿博士, BBS

古桂耀委員

朱偉祖委員

江子榮委員, MH

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

周潔冰博士,MH

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

梁兆新委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員, MH

趙承基委員（主席）

趙資強委員

劉興達委員

鍾樹根MH太平紳士

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員

李子開委員（增選委員）

丁江浩委員（增選委員）

致歉未能出席者

丁毓珠SBS太平紳士

曹漢光委員

許清安委員

陳得偉委員

麥順邦委員, MH

定期列席的政府部門代表

李秀鳳小姐				東區民政事務助理專員

葉子季先生				規劃署高級城市規劃師/港島(二)

蔣翠雲女士				港島東區地政處高級產業測量師

吳志光先生				土木工程拓展署高級工程師 7 (港島發展部1)

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任（區議會）

崔慧兒小姐（秘書）		東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

林盛國先生				土木工程拓展署 總工程師/港島(2)

陳本標先生				土木工程拓展署 高級工程師(5)

李志苗女士				規劃署總城市規劃師/特別職務

馮志慧女士				規劃署高級城市規劃師(特別職務)

尹萬良先生				路政署主要工程管理處副處長2

陳仲元先生				運輸署高級工程師/房屋及策劃

馬紹祥先生				茂盛(亞洲)工程顧問有限公司董事總經理

沈南龍先生				食物環境衛生署參事(策劃)1

陳有文先生				建築署高級工程策劃經理

陳淑芳女士				房屋署高級產業測量師(房屋資助)7

何立人先生				房屋署高級房屋事務經理(港島)

李偉雄先生				香港電燈有限公司總土木工程師

高永照先生				運輸署首席技術主任(交通)

谷威基先生				警務處東區交通隊主管

開會辭

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議。

I.	通過工務建設及發展委員會第七次及特別會議紀錄初稿

2.	上述兩份會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.  工作小組報告

(工務建設及發展委員會文件第12/07號)

- 劉興達委員介紹文件第12/07號。委員備悉文件第12/07號。

III. 灣仔發展計劃第二期檢討

(檢討範圍包括銅鑼灣及北角部分地區) –

建議發展大綱圖、填海工程及地面道路工程

(工務建設及發展委員會文件第07/07號)

灣仔發展計劃第二期檢討

(檢討範圍包括銅鑼灣及北角部分地區) –

灣仔北分區計劃大綱草圖編號 S/H25/1 的擬議修訂

(工務建設及發展委員會文件第08/07號)

灣仔發展計劃第二期檢討

(檢討範圍包括銅鑼灣及北角部分地區) –

北角分區計劃大綱圖編號 S/H8/19 的擬議修訂

(工務建設及發展委員會文件第09/07號)

中環灣仔繞道和東區走廊連接路工程

(工務建設及發展委員會文件第10/07號)

4.	主席建議這項議題與跟進事項第(ix)項(即「東區海濱長廊發展計劃」)一併討論。主席歡迎土木工程拓展署總工程師/港島(2)林盛國先生、高級工程師(5)陳本標先生、規劃署總城市規劃師/特別職務李志苗女士、高級城市規劃師(特別職務)馮志慧女士、路政署主要工程管理處副處長2尹萬良先生、運輸署高級工程師/房屋及策劃陳仲元先生及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司董事總經理馬紹祥先生出席會議。政府部門代表介紹文件第07/07號至10/07號。

5.	李子開委員申報他是茂盛(亞洲)工程顧問有限公司的僱員。

6.	主席、副主席、劉興達、曾健成、曾向群、傅元章、周潔冰、王金殿、江澤濠、許嘉灝、陳潔榮、勞鍱珍、李子開、鍾樹根及李建賢15位委員就議題所發表的意見和作出的提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員支持當局盡快落實興建有關主幹道，以解決港島北岸交通擠塞的問題；

- 多位委員重申東區居民要求當局興建一條貫通東區海濱的長廊。有委員表示，鑑於部分海濱地段涉及私人產業，當局可考慮在東區走廊下以興建木板走廊的方法連接北角至鰂魚涌的海濱，以解決有關的地權問題。另有委員要求由隧道出口至北角邨的一段路線須預留位置接駁海濱長廊；

- 有委員滿意設置通風大樓的改善方案；另一方面，有委員則反對有關設計，認為排出來的廢氣仍會吹向民居，並提出下述要求：

- 將抽風口和排氣口都設於北堤；或

- 利用駁管道的方法，將抽風口／排氣口設於近警官俱樂部，使其遠離民居；

- 多位委員建議通風大樓採用特色設計，並進行綠化工作，以改善其外觀並使其成為當區的地標；

- 有委員要求在進行拆卸和重建一段東區走廊工程時，須設置合適的隔音設施，以減低工程產生的噪音對附近居民造成的滋擾。另有委員促請當局在工程進行期間，必須作出妥善的交通安排；

- 多位委員倡議復興避風塘成為區內的旅遊景點。相關的意見如下：

- 食環署現將東區走廊近維多利亞公園（以下簡稱維園）入口一帶的土地用作停車場，嚴重窒礙東區避風塘的長遠發展。政府如非有迫切性的需要，應將那些沿海岸的珍貴土地騰出來給公眾使用。此舉亦有助改善興發街交通擠塞的情況；

- 任何發展建議須配合避風塘水上文化的背景；以及

- 積極考慮加入商業元素，例如，鼓勵飲食集團在避風塘經營海鮮舫，藉此增加該區的人流；

- 多位委員指出有關的工程不可破壞生態環境；

- 多位委員原則上支持連接路八的工程，認為建議可完善現有的交通網絡，但就連接路八的走線方案，委員提出以下的意見：

- 在維園道西行線加設交通燈的建議，可能導致維園附近的交通非常擠塞；

- 興發街至維園的路面狹窄，並不足以開闢4條行車線；

- 委員關注維園可能會有約半公頃的地方受到影響；

- 如無可避免需佔用維園的部分地方，應盡量使用維園北面的土地，以減少對綠化地帶的影響；

- 主幹道的東行線隧道應加設出口通往銅鑼灣；以及

- 開闢隧道供東行的車輛在維園道駛出路面，以改善東區的交通情況；

- 有委員表示政府可因應需要作適量的填海工程；另有委員認為屈臣道對開的海面範圍不需填海；

- 就建議中銅鑼灣避風塘的臨時填海工程，委員提出以下的意見：

- 同時進行挖泥工程，以改善水質污染的問題；

- 留意主幹道隧道的深度，應避免阻礙避風塘的水流以及積存死水的情況；以及

- 銅鑼灣警官俱樂部旁的避風塘位置經常積聚大量垃圾，永久填海工程可改善有關的情況，並可騰出海旁空地供巿民享用；

- 有委員促請當局在決定土地用途時，除了考慮道路發展等基建需要外，亦應平衡社區的其他訴求（包括改善市民的生活素質及保留重要的歷史文化遺產）；

- 有委員表示擬建的行政大樓不可阻擋附近樓宇的景觀；以及

- 有委員作出以下的查詢：

- 是否需要拆除東區走廊北角段的部分天橋？

- 是否必須興建行政大樓？

- 部門表示設置木板走廊會影響水質和空氣流通，為何卻接受在天橋底興建行政大樓？

- 可否將通風大樓的抽氣口和排氣口由現時建議的位置一併遷移至北堤？

- 排風口可否設在水底？

- 通風大樓的面積和高度分別為多少？可否縮減通風大樓的面積或在地下興建？

- 擬於銅鑼灣避風塘進行的工程會否影響在該處棲息的鳥類？

- 維園旁連接路八的走線方案為何？會否造成交通樽頸？如何利用棧道興建園景平台？

- 連接路八的走線對維園有什麼影響？

- 按連接路八的走線方案，維園的面積會縮減多少公頃？

- 在連接路八的走線方案三中，維園一些現有設施將會受到影響，包括北亭和垃圾收集站。部門有沒有跟康文署商討有關的安排？

- 中環灣仔繞道是否以收費道路的模式運作？

- 主幹道隧道會否影響避風塘水質？

- 在進行臨時填海工程時，如何防止沙泥和其他污染物不會沖走，影響維港的水質？

- 銅鑼灣避風塘的臨時填海工程需時多久？

- 連接路八的容量是否足以應付未來數年的交通需求？

- 東區區議會曾就東區海濱長廊發展計劃舉辦設計比賽和社區工作坊，部門會否採納在相關活動中提出的構想？

7.	土木工程拓展署、規劃署、路政署、運輸署及茂盛(亞洲)工程顧問有限公司就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下：

土木工程拓展署

- 屈臣道對開的水面範圍將用作主幹道隧道東面出入口及與東區走廊的接駁點，但現有土地不足以容納這些設施，因此，無可避免要在該處進行填海；

- 基於運作上的需要，中環灣仔繞道行政大樓必須設於隧道出入口附近的位置。擬建的行政大樓將設於現有東區走廊的橋底；

- 從中區往銅鑼灣的車輛可利用連接路一經鴻興街前往銅鑼灣。在銅鑼灣避風塘興建直接連接銅鑼灣的道路會涉及填海，相信未能符合《保護海港條例》有關凌駕性公眾需要的規定，因此這方案並不可行；

- 銅鑼灣避風塘不需要永久填海，相信不會影響目前在該處棲息的海鷗和白鷺；

- 由於木板走廊會長期覆蓋海面，需要考慮是否符合《保護海港條例》的問題，有關部門現正審慎研究以木板走廊連接北角至鰂魚涌海濱的構想；

- 根據交通評估報告，到2016年，連接路八仍有剩餘的交通容量；

- 在進行東區走廊的拆卸工程時，將會有適當的臨時交通改道措施配合，以盡量減少工程對交通所造成的不良影響；

- 按《保護海港條例》所訂明的保護和保存海港原則，水質改善是否構成充分的理由進行填海是具爭議性的。在進行環境影響評估時，會同時處理有關銅鑼灣避風塘水質的問題；初步的計劃是利用源頭處理的方法去改善水質 （包括挖走淤泥，堵截非法污水接駁及改善避風塘的管理）；

- 在銅鑼灣避風塘及前灣仔貨物裝卸區內灣的主幹道將以隧道形式在海床以下興建，故不需在避風塘進行永久填海；

- 工程的部分安排（例如：不會在銅鑼灣避風塘進行永久填海及在進行臨時填海時一併挖除淤泥以改善水質）與公眾人士在工作坊提出的建議是一致的；

規劃署

- 銅鑼灣區的規劃意向包括保存及促進銅鑼灣避風塘的歷史元素，相關的規劃建議包括：—

- 興建由維園前往海旁的園景平台，以改善避風塘的可達性；

- 在不違反《保護海港條例》的前提下，擴闊避風塘南面的行人通道並重置上落客的碇泊點；

- 將北堤的範圍劃為「休憩用地」，並改善船隻上落客的設施（包括在不違反《保護海港條例》的前提下，擴闊北面的防波堤及增加碇泊點）；以及

- 為了回應地區人士有關天后廟船上岸的訴求，部門初步計劃預留敬記船廠地盤作重置水上天后廟之用，部門會與有關人士進一步商討和研究有關的重置方案。即使該廟最終保留在避風塘，該土地亦可用作公眾休憩用地；

- 擬議的海濱長廊可連接灣仔至北角。由於銅鑼灣避風塘東南端的電力支站用地屬於私人地段，附近的行人道須靠近電力支站用地的內陸部分。不過，海濱長廊仍然可經這條行人道連接至北角；

- 油街北面連接未來海濱公園的通道會改劃為美化巿容地帶，讓巿民可經油街發展地盤內一條15至20米闊的園景行人徑直達海濱；

- 就在東區走廊下興建木板走廊以連接北角至鰂魚涌海濱的建議，各部門初步提出以下的關注—

  - 興建的浮橋會否抵觸《保護海港條例》要求保護及保存海港的規定；以及

  - 由於存在東區走廊交通引致的空氣質素問題，在橋底下設置木板走廊未必可提供優質的海濱設施；

- 該署非常清楚東區區議會及巿民有關興建一條連貫東區海濱的走廊的訴求，該署會繼續與有關部門商討，待有結果後，會向東區區議會滙報；

路政署

- 建議中的中環灣仔繞道沒有收費廣場的設置；

- 有關興建繞道時的臨時交通安排，部門會架置臨時天橋，以保持每個方向行車線的數量；

運輸署

- 由於香港仍未採用電子道路收費系統，當局不會向使用中環灣仔繞道的人士徵收費用；

- 現時維園道天橋已由單線改為雙線，往銅鑼灣內區的交通已稍為改善；但是，告士打道天橋仍維持單線行車，故繞道的設計着重提供駛出銅鑼灣區的支路，以彌補告士打道天橋的不足；

- 單從運輸的角度而言，興建東行支路讓車輛從繞道駛入銅鑼灣是理想的構思，但有關的建議未能符合「不填海」的要求；

茂盛(亞洲)工程顧問有限公司

- 北角一段的東區走廊的垂直和水平走線會作出修改，以便接駁主幹道隧道出入口；因此，北角段部分東區走廊須拆卸及重建；

- 每條行車隧道都須設有行政大樓，方便管理人員在有需要時可有效並迅速地疏導和管理隧道內的交通；

- 連接維園約30米闊的園景平台，在維園範圍內擬改為數條穿梭樹木之間的棧道，以期盡量減少對園內樹木的影響；

- 根據連接路八改善走線方案，連接興發街北行線及維園西行線的一段連接路需要擴闊為雙線行車。建議亦包括加設一組交通燈，以管制由清風街往連接路八以及由興發街往維園道西行線的車輛。有關的安排能夠應付預期增加的交通流量，並有助改善現時由維園道至興發街的整體交通擠塞情況；

- 擬建於東堤的排氣口距離民居已約250米，即使將排風口進一步移置到較遠的北堤，亦不會有顯著的改善環境效用，而此舉卻大大增加建造及運作的成本。通風大樓的入風口只是將新鮮的空氣抽入隧道，對附近的環境絕不會造成不良的影響；

- 現採納的連接路八走線方案對維園的影響最少；維園內僅0.5公頃的地方會被佔用，而樹冠大的樹木也不會受到影響；

- 銅鑼灣避風塘的主幹道隧道工程預計於2009年展開。工程將分階段於4至5年內完成。工程將包括臨時填海、挖除淤泥、興建隧道及復修海床；

- 行政大樓會在現時東區走廊橋底已填海的地方興建，它不會超出走廊的高度，而水質亦不會受到工程的影響；

- 環保署嚴格規定在進行環境影響評估時須制定適當的措施去避免／減低臨時填海工程對水質造成的不良影響。初步的計劃是採取「先起堤、後挖泥」的方法；在築堤前，將會沿填海範圍設置浮動式的隔沙網，並於挖泥機附近的位置地方再加一層隔沙網。另外，承辦商須設置環境監測系統以檢視水質的情況；

- 由於接路八原方案會影響維園的北亭，不少公眾人士對有關建議表示有所保留。經部門再三研究後，現已決定改用改善走線，此方案所建議的走線可完全避免佔用維園的北亭公園；

- 在重置東區走廊的路段會安裝隔音屏障；但就現有路段的安排，則需考慮橋身的負載量及公眾的需求等因素才可作出決定；

- 部門會繼續與康文署研究如何進一步減少維園被佔用的面積；

- 該公司曾與機電工程專家研究於水底排氣的可行性，但結果發現技術上會有困難；

- 通風大樓的面積為0.08公頃，而最高高度為主水平基準上14米（即離地面9米高）。現時的大樓設計已將主要設施放在地底的位置；以及

- 通風大樓會採用配合附近的環境的設計。歡迎各委員就通風大樓的外形設計提供意見。

| 出席者 | 8. 主席多謝各部門及機構代表出席會議，並請各出席者備悉委員的意見。此外，委員會要求規劃署繼續跟進有關東區海濱長廊發展建議，並在下次工務建設及發展委員會會議再向委員會報告。 |
| --- | --- |

IV	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第05/07號)

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

愛秩序灣第五期公共房屋發展計劃及其配套設施

(ii)	重建柴灣社區中心之進展

要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌

9. 	這兩項跟進事項將會在2007年7月19日舉行的委員會會議上跟進。

(iii)	柴灣貨物裝卸區的重置–在常安街公眾登岸梯級旁興建永久公廁

10.	主席歡迎食環署參事(策劃)1沈南龍先生及建築署高級工程策劃經理陳有文先生出席會議。

| 出席者 | 11. 委員會備悉食環署的工作進度報告，並同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(iv) 落實泥頭車安裝蓋掩

12. 	這項跟進事項將會在2007年7月19日舉行的委員會會議上跟進。

(v)	炮台山行人連接系統

13.	主席歡迎土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1)吳志光先生出席會議。

14.	土木工程拓展署吳先生表示機電工程署正為升降台進行測試，預計可於6月底開放有關設施給公眾使用。

| 出席者 | 15. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(vi) 請政府履行北角邨臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

16.	主席歡迎房屋署高級產業測量師(房屋資助)7陳淑芳女士及高級房屋事務經理(港島)何立人先生出席會議。

| 出席者 | 17. 委員會備悉房屋署的工作進度報告，並同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(vii)  小西灣綜合大樓第二期工程

18. 	這項跟進事項將會在2007年7月19日舉行的委員會會議上跟進。

(viii)  要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程

施工情況及對區內交通和環境的影響

19.	主席歡迎香港電燈有限公司(以下簡稱港燈)總土木工程師李偉雄先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生及警務處東區交通隊主管谷威基先生出席會議。

20.	梁淑楨委員作出以下的查詢：—

- 東達中心前面的路面修補工程為期多久？以及

- 在上述工程進行期間，東達中心前面的巴士站將遷移到哪裏？

21.	港燈李先生就委員的提問所作出的回應，內容摘錄如下：

- 整項路面修補工程預計需2星期才能完成。港燈與路政署會作出安排，盡量將受工程影響的範圍縮細；以及

- 巴士站將搬往惠安苑前面的位置。

| 出席者 | 22. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(ix) 東區海濱長廊發展計劃

| 出席者 | 23. 主席表示已討論此議題（見第4-8段），委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

V.	下次會議日期

24.	議事完畢，會議於下午5時結束。下次會議定於2007年7月19日(星期四)下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2007年7月