東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第九次會議

會議紀錄

日期︰2005年7月21日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠BBS太平紳士

王金殿博士

江子榮委員, MH

江澤濠委員, MH

朱偉祖委員

李汝大委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員（主席）

趙資強委員

鄧禮明委員

黎志強委員

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

陳達強委員（增選委員）

致歉未能出席者

曹漢光委員

麥順邦委員, MH

曾健成委員

蔡素玉太平紳士

李子開委員（增選委員）

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士		東區民政事務專員

馮志慧女士		規劃署城市規劃師

彭志文先生		港島東區地政處高級產業測量師

葉婉儀女士		土木工程拓展署工程師

鄭寶如女士		東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）		東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

徐耀良先生				房屋及規劃地政局助理秘書長(地政)2

張  弢先生				房屋及規劃地政局助理秘書長(規劃)2

張耀敬先生				地政總署地政專員(港島東區地政處)

謝建菁女士				規劃署署理港島規劃專員

何立人先生				房屋署高級房屋事務經理（港島）

陳淑芳女士				房屋署署理高級產業測量師(房屋資助)七

郭耿松先生				社會福利署東區及灣仔區策劃及統籌主任

方富基先生				土木工程拓展署填料管理部高級工程師

呂秀芳女士				民政事務局高級行政主任

馮國鴻先生				民政事務總署高級行政主任

朱琰光先生				建築署高級工程策劃經理

譚錦棠先生				食物環境衛生署東區衞生總督察

沈南龍先生				食物環境衛生署參事(策劃)1

黃志輝先生				康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

鄧敏儀女士				規劃署城市規劃師

陳達成先生				港島東區地政處產業測量師(北角)

梁池歡先生				路政署工程師/公用設施工程1

高永照先生				運輸署首席技術主任(交通)

蔡敏儀女士				運輸署港島工程師/東區1

王建榮先生				醫院管理局香港島東西聯網拓展經理

麥秀山先生				香港警務處水警總區支援科高級督察

鍾兆麟先生				香港警務處東區交通隊主管

曾藩國先生				香港警務處署理東區警民關係主任

李偉雄先生				香港電燈有限公司助理總土木工程師

黃尹霞女士				東區民政事務處高級行政主任(地區管理)

李民先生				東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)

張連棣女士				漢基國際學校代表

梁天成先生				何黃交通顧問有限公司高級交通工程師

# 開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

# 呈文件

- 王國興及洪連杉兩位委員就工務建設及發展委員會文件第20/05號所提交的書面意見。

- 一名巿民就工務建設及發展委員會文件第20/05號所提交的書面意見。

# I.	通過工務建設及發展委員會第八次會議紀錄初稿

2.	第八次會議會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	工作小組報告

(工務建設及發展委員會文件第22/05號)

3.	主席歡迎東區民政事務處聯絡主任主管(社區事務)李民先生出席會議。劉興達委員介紹文件第22/05號時表示，若有贊助商希望贊助「東區海濱設計公開比賽」活動，該小組建議考慮接受有關贊助。

4.	鍾樹根及陳靄群等2位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 有委員建議加入東區最東端的地方作為設計基地；以及

- 有委員建議在小西灣直昇機坪舊址附近的地方設置釣魚區。

| 東區民政事務處 | 5. 經討論後，委員會備悉文件第22/05號，並同意工作小組就「東區海濱設計公開比賽」活動的初步構思。 |
| --- | --- |

III.	擬議諮詢東區區議會申請將撥地編號 GLA-THK 1059撥地時間延長五年

(工務建設及發展委員會文件第18/05號)

6.	主席歡迎香港警務處（以下簡稱警務處）水警總區支援科高級督察麥秀山先生出席會議。警務處麥秀山先生介紹文件第18/05號時表示，政府已投資約9,000萬元興建及鞏固水警總部及水警港島分區，預計該些設施可使用至2034年，故此該處暫時沒有搬遷計劃。此外，該處表示水警總部內海濱通道（撥地編號GLA-THK 1059）是水警基地的車輛主要通道，為公眾安全和警務處行動的需要，該處認為開放該通道予巿民使用，實際上並不可行。

7.	副主席、趙資強、鍾樹根、陳耀德、傅元章、曾向群、江澤濠、李建賢、羅友聖、王金殿、胡經昌、劉興達、黎志強、羅世光及鄧禮明等15位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員重申希望設置一條連接西環至小西灣的海濱長廊，並表示不認同警務處以保安為理由不開放海濱予巿民使用，因此他們表示不支持題述續期申請。委員們促請該處照顧巿民的利益，開放該段海濱予巿民使用，並制定長遠的搬遷計劃。不過，也有多位委員表示該處難以在短時間內覓地搬遷水警基地，他們唯有表示支持上述申請，以維持水警基地的運作；

- 多位委員表示十分擔心水警總部內的危險倉庫可能對毗鄰的居民生命造成威脅，他們要求警務處向委員會交代危險倉庫所儲存的危險品種類及數量；

- 有委員提出以下查詢﹕

  - 港島東區地政處（以下簡稱地政處）是否曾就GLA-THK 1059的撥地申請諮詢區議會的意見？

  - 目前部分水警總部坐落於臨時用地，為何警務處仍在過去數年投放大量資源？

  - 危險倉庫所儲存的危險品是甚麼？

  - 危險倉庫是否符合消防及有關的安全條例？

  - 若危險倉庫發生爆炸，將會對附近居民及建築物造成甚麼程度的破壞？

  - 哪個政府部門准許設立該危險倉庫？

    - 有委員認為該段海濱長廊的闊度只需要3米；

    - 有委員建議在上址進行實地視察；

    - 有委員建議批准上述的申請續期兩年，但該處必須在兩年內制定長遠的搬遷計劃；以及

    - 有委員表示坐落於尖沙咀的水警基地舊址，是因為漏水問題及缺乏裝修經費，才把尖沙咀的水警基地交回政府，而並非政府主動收回該址。

8.	警務處及地政處就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

警務處

- 該處曾向東區區議會交代水警總部設有危險倉庫；

- 總部內的危險倉庫已得到該處一名專責爆炸品的高級警司及消防處批核，存放在內的物品包括電油及照明彈﹔

- 該處每季都會在水警總部進行一次防火演習；

- 該處有嚴格的規定限制危險倉庫所儲存的危險品種類及數量；

- 若開放該段海濱予巿民使用，該處須投放大量資源，加強水警總部的保安，該處認為技術上有一定困難，並且不合乎成本效益。此外，由於該段海濱也不是很寬闊，巿民在使用海濱時，出入的車輛也可能會對巿民構成危險；

- 興建目前的水警總部已花費了7,000多萬元，其後該處再投放1,000多萬元，加強目前的設施，以增加目前設施的耐用性；

- 由於政府須收回坐落於尖沙咀的水警基地，該處惟有把水警基地遷往西灣河；

- 嘉亨灣地下的「水警行動用地」的用途主要是供政府車輛停泊。在行動上有需要時，也會用作停放扣留船隻之用；

- 該處歡迎委員會參觀水警總部；以及

地政處

- 在批地條款中，該處有規定水警基地必須遵守消防及有關的安全條例。

| 各出席者及 秘書處 | 9. 經討論後，委員會表示不支持題述續期申請，並同意前往上址進行實地視察。 |
| --- | --- |

| （會後備註 | (1)﹕ | 委員會已在2005年9月30日在上址進行實地視察。 |
| --- | --- | --- |
|  | (2)﹕ | 地政處提交補充資料時表示，嘉亨灣所屬的地段是於2001年1月透過公開招標售予現時發展商。該處於1999年11月5日將草擬的賣地文件傳閱至有關部門進行諮詢，該草擬文件已包括要求發展商在此地段的地下興建「公共交通交處」、「過境巴士總站」及「水警行動區」的設施。東區民政事務處於1999年11月18日回覆該處，傳達地區人士及區議員就筲箕灣區內泊車位不足的意見，但對上述賣地計劃並無意見。 |
|  | (3)﹕ | 規劃署在提交補充資料時表示，1998年11月19日，該署就魚涌分區計劃大綱圖擬議修訂項目，包括把嘉亨灣所處土地改劃作住宅用途，諮詢當時的東區臨時區議會（現稱東區區議會）的意見。諮詢文件提及該幅土地除作住宅用途外，還包括停車場設施。） |

IV	北角油街發展

(工務建設及發展委員會文件第19/05號)

10.	主席歡迎房屋及規劃地政局助理秘書長(地政)2徐耀良先生及助理秘書長(規劃)2張弢先生、地政總署地政專員(港島東區地政處)張耀敬先生、規劃署署理港島規劃專員謝建菁女士、地政處高級產業測量師彭志文先生出席會議。劉興達委員介紹文件第19/05號。房屋及規劃地政局、規劃署及地政處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

房屋及規劃地政局

- 油街地段自1999年已納入「可供售賣土地表」（即「勾地表」），內，發展條款包括建設公眾可享用的海濱走廊。政府一方面要照顧大眾的期望，而另一方面也要維持投資環境的穩定性及可測性。因此，不宜將油街地段從「勾地表」中抽出，以修改發展條款；

規劃署

- 首先，根據《北角分區計劃大綱核准圖》，位於油街的地段已劃作「綜合發展區」地帶。該地帶的規劃已經過《城巿規劃條例》的法定製圖程序，包括公眾諮詢過程。如要發展該幅位於油街的土地，發展商必須向城巿規劃委員會（以下簡稱城規會）提交總綱發展藍圖，並獲城規會審批該藍圖後才可進行有關的發展項目；

- 當考慮「綜合發展區」地帶的土地規劃申請及相關的總綱發展藍圖時，城規會會考慮各項有關因素，除參照「規劃大綱」的條件外，還會參考《香港規劃標準與準則》內的城巿設計指引、海港規劃原則以及城規會的維港願景。換言之，縱使沒有修改「規劃大綱」，城規會也會根據現有的規劃指引來考慮位於油街的發展建議；以及

地政處

- 城規會在處理鄰近地帶的土地規劃申請時，要求政府部門訂立165米的高度限制，以達到該區樓宇高度的一致性。

11.	主席、梁兆新、許清安、陳得偉、陳耀德、傅元章、勞鍱珍、鄧禮明、曾向群、黎志強、林翠蓮、黃建彬、羅榮焜、劉興達及王金殿等15位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 委員會得悉油街的批地條款規定可興建不高於165米的樓宇，委員表示樓宇高度的限制太寬鬆，並指出「屏風式」的高層樓宇座落於海濱不單嚴重阻礙景觀及觀賞山脊線，也會妨礙空氣流通及提高氣溫；

- 多位委員表示北角區的休憩及康樂設施嚴重不足，他們促請政府必須在油街保留海濱長廊及增加休憩用地和康樂設施。因此，委員會希望政府把他們的有關要求加入油街的批地條款，以符合巿民的需求；

- 多位委員促請政府限制油街地段的樓宇高度，他們建議高度應與城巿花園等同區樓宇相若；

- 有委員建議政府把油街地段從「勾地表」中抽出，並把該地段改劃為休憩用地或發展為旅遊及消費用地；

- 有委員查詢海濱地段的批地原則及條款與1997年前有何不同？

- 多位委員指出油街等有價值的地段已空置多年，浪費了珍貴的土地資源；

- 有委員重申政府曾承諾在油街垃圾站及公廁的舊址興建休憩用地；以及

- 有委員查詢政府保護山脊線的政策是否仍然存在？若油街地段的樓宇高度高達165米，山脊線是否能得到保護？

12.	規劃署及地政處就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

規劃署

- 保護山脊線的政策仍然存在。該署也認同近海傍的樓宇應較矮，以免影響景觀。不過，在考慮油街的發展高度對山脊線的影響時，由於啟德地區的瞭望點未能確立，有關的景觀評估也未能全面進行；

- 城規會曾在1997年及2002年考慮油街地段的「規劃大綱」，並定下了該地段的樓面面積。因此，若樓宇高度大幅度降低，則樓宇通常會橫向發展，樓宇之間的空間也會較少；

- 發展商必須向城規會提交總綱發展藍圖，並獲城規會接納該藍圖後才可進行有關的發展項目。根據《2004年城巿規劃(修訂)條例》，公眾人士有三星期時間就發展商提交的藍圖提出意見；

地政處

- 為維持投資環境的穩定性及可測性，目前不宜將油街地段從「勾地表」中抽出；以及

- 油街地段的樓宇高度最終都是由城規會作出決定。

13.	經討論後，許清安委員及劉興達委員提出以下動議﹕

“強烈要求政府重新檢討油街發展高度限制及地積比率，預留足夠地方發展海濱長廊。”

動議得到陳得偉委員和議，並在21票贊成，無人反對及兩票棄權下，獲得通過。

| 各出席部門及 秘書處 | 14. 委員會同意把動議送交城規會、共建維港委員會、想創維港及有關政府部門考慮，並希望各出席部門在下次委員會會議報就動議所進行的工作進度。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕秘書處已在2005年7月28日把動議送交有關政府部門及機構考慮。）

V  要求：延長北角邨海濱長廊開放時間及加設照明設備

(工務建設及發展委員會文件第20/05號)

15.	主席建議而委員會也同意此議題與跟進事項 – 「請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及建議增建北角長者休憩處及臨時停車場」一同討論。

16.	主席歡迎東區民政事務處高級行政主任(地區管理)黃尹霞女士、警務處署理東區警民關係主任曾藩國先生、房屋署署理高級產業測量師(房屋資助)七陳淑芳女士及高級房屋事務經理（港島）何立人先生出席會議。洪連杉委員介紹文件第20/05號。東區民政事務處及房屋署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

東區民政事務處

- 有關海濱長廊是一臨時休憩設施，為符合成本效益，休憩處內只提供基本設施，並不設置照明系統。為顧及治安及管理問題，該處與房屋署安排在晚上關閉休憩處；

- 應市民向東區區議員反映的要求，該處已於2005年5月中將休憩處的開放時間延長至晚上8時。可是，有市民仍然要求進一步延長開放時間；

- 該處經詳細考慮過市民的強烈要求及相關資料，包括在2005年5月29日7時20分在休憩處內發生的劫案，已與房屋署安排將長廊的開放時間延長至晚上9時，並在長廊入口懸掛通告，請使用者入夜後格外小心保管財物和留意自身安全。該處已要求警方加強巡邏，而警方也同意作出安排；

- 根據房屋署最近提供的資料，該處仍須於2005年底將相關土地交回房屋署作長遠發展，故增設照明設備的建議並不可行；

房屋署

- 在落實北角地盤臨時用途時，其考慮重點是包括有關用途須盡量收支平衡以減低房委會的財政負擔；

- 現時北角海濱長廊是根據北角中座的停車場管理合約所聘用的停車場經營者負責管理的；

- 因此，在不會為房委會帶來額外財政負擔及不牴觸有關停車場管理合約條款的大前提下，該署並不反對有關延長北角海濱長廊開放時間及加設照明設備的建議；以及

- 該署就第五項跟進事項所作出的回應，內容摘錄如下︰

|  | 臨時用途 | 進展情況 |
| --- | --- | --- |
| 中座 | - 露天停車場 | - 停車場現正提供電單車位、私家車位、貨車位及旅遊車泊車位予公眾人士使用。 |
| 西座 | - 文化及藝術展覽／表演及有關活動 | - 該署已拒絕香港藝術發展局(藝發局)提早終止租賃協議的要求，並重申表示藝發局須盡快落實有關臨時用途。 |
| 東座及 西座 | - 海濱長廊 | - 海濱長廊現正開放予公眾人士使用。 |

17.	主席、副主席、趙資強、鄧禮明、勞鍱珍、曾向群、王金殿、江澤濠、洪連杉、陳得偉、李建賢及丁毓珠等12位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示北角區巿民對休憩用地的需求十分殷切，希望提早開放時間及延長北角海濱長廊的開放時間至午夜，讓巿民在上址乘涼及散步；

- 多位委員表示夏天日長夜短，而且附近地方的照明也十分充足，故此未能增加照明設備也可接受；

- 多位委員建議全日開放該海濱長廊予巿民使用；

- 有委員查詢北角的長遠發展用途及時間表；

- 有委員建議在該海濱長廊增加燈箱式的大型廣告，因為不須動用公帑也可加強照明；

- 有委員建議要求毗鄰的停車場經營者加強照明設備；

- 多位委員建議加強該海濱長廊的綠化；

- 有委員表示北角西座目前仍然空置，他表示不希望將該空地用作停車場，並查詢該空地的用途。

- 有委員希望地政處在接收北角舊址後，繼續開放海濱長廊予巿民使用；

- 有委員向規劃署查詢政府可否在賣地時，把北角海濱長廊保留，讓巿民可一直享用該海濱長廊；

- 多位委員建議開放北角西座予巿民作為休憩及消閒之用；以及

- 有委員表示若該海濱長廊可長期開放予巿民使用，可考慮增加照明設施。

18.	東區民政事務處、房屋署、地政處及警務處就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

東區民政事務處

- 該處表示延長海濱長廊的開放時間，技術上是可行的，但是可能會構成治安問題；

- 由於海濱長廊的閘鎖由毗鄰停車場的經營者開啟，故此須得到該經營者的同意，才可提早開放時間；

- 該處支持全日開放海濱長廊，並承諾在2005年7月底前作出安排；

房屋署

- 藝發局正積極落實西座的臨時用途；

- 房屋委員會現與政府商討有關交回北角邨土地的細節。如一切順利，該署將會在2005年12月底把土地交予政府；

- 若須要求停車場經營者提早開啟海濱長廊的閘鎖，可能會增加經營者的經營成本；

- 在該海濱長廊展示廣告，須得到地政處批准，而且也須按既定的程序進行招標工作。可是，因為該土地的臨時用途只剩下5個多月時間，故此時間上並不可行；

- 該署表示不反對全日開放該海濱長廊；

地政處

- 政府接收北角原址地盤後，該處也可能須要考慮臨時用途的問題；以及

警務處

- 該處會加強上址的巡邏。

| 各出席者、 規劃署及 地政處 | 19. 經討論後，委員會對政府部門支持全日開放北角海濱長廊予巿民使用，表示歡迎。此外，主席重申委員會要求在北角的規劃大綱圖及批地條款加入海濱長廊，並保留上址的老樹。此外，委員會也促請地政總署等有關部門在設計新建築物或賣地條款內，必須保留「北角里」的名稱，作為本港首座「廉租屋」的歷史見證。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕海濱長廊已在2005年7月22日起全日開放予巿民使用。）

VI.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第21/05號)

20.	主席建議而委員會也同意一般工程項目在落實後需要約3年的施工期，為節省政府部門的時間，委員會同意政府部門無須在每次會議滙報進度，並改為每半年報告一次。不過，他表示若工程進度有任何延誤或改變，部門必須主動向委員會滙報。有關工程包括﹕愛秩序灣市政大樓、柴灣青年發展中心及炮台山行人連接系統。

(i)		要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓及

愛秩序灣公共房屋發展計劃及其配套設施

21.	主席歡迎食物環境衛生署（以下簡稱食環署）參事(策劃)1沈南龍先生及東區衞生總督察譚錦棠先生、房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生、社會福利署（以下簡稱社會署）東區及灣仔區策劃及統籌主任郭耿松先生及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。食環署沈南龍先生表示，有關擬建公屋、街市及公廁和位於街市上蓋的綜合青少年及綜合家庭服務中心的工程上蓋招標程序將於2005年7月底完成，建造工程可望於2005年8月展開。若工程進展順利，預計擬建街市及綜合服務中心的完工日期為2007年9月，而擬建公屋的完工日期則為2008年3月。

22.	副主席及勞鍱珍2位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員希望加快工程的進度；以及

- 有委員查詢如何處理該地盤的積水問題？

|  | 23. 房屋署何立人先生回應委員的意見及提問時表示，工程將於數星期內展開，該署也會敦促承辦商處理積水的問題。 |
| --- | --- |
| 各出席者 | 24. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |

(ii)	重建柴灣社區中心之進展

25.	主席歡迎民政事務局高級行政主任呂秀芳女士及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。民政事務局呂秀芳女士表示，青年發展中心的上蓋建築工程已於2005年7月初展開，預計於2007年年中完成，並於2008年年初啟用。中心將由民政事務局承擔整體的管理責任。該局計劃把中心內的不同場地和設施的日常管理工作外判，現正研究有關服務合約的招標條款。該局也會繼續就中心內的青年發展計劃的主題和內容進行諮詢。

26.	主席及鄧禮明等2位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員表示，華泰大廈內有一間老人護理中心，院內的人士需在寧靜的環境下休息，他希望政府採取適當措施防止噪音滋擾附近的居民；以及

- 有委員表示新翠花園對出的天橋將會連接青年發展中心，他查詢該工程何時展開？

27.	建築署朱琰光先生就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 該署會盡量減低工程進行時所發出的噪音；以及

- 路政署正就有關天橋的設計進行內部諮詢，稍後將會諮詢委員會的意見。

| 各出席者 | 28. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(iii)	柴灣貨物裝卸區的重置

29.	主席歡迎土木工程拓展署工程師葉婉儀女士、食環署參事(策劃)1沈南龍先生及東區衞生總督察譚錦棠先生出席會議。

30.	食環署及土木工程拓展署所滙報的工作進度，內容摘錄如下︰

食環署

- 關於漁民代表要求於柴灣常安街公眾登岸梯級附近興建一座永久公廁，該署已就擬議公廁經常性開支預留撥款，現正就預計使用率與建築署檢訂公廁設計；

土木工程拓展署

- 有關2005年2月27日凌晨於裝卸灣內發生的撞船意外、大船長時間停泊在東邊海堤旁，並懷疑涉及非法活動等等事宜，該署、海事處及東區民政事務處已於2005年3月31日因應東區區議員的要求與東區區議員及漁民代表舉行會議。海事處於會上承諾會加强裝卸灣內的海上巡邏和管理工作。而東區民政事務處也於2005年4月7日將有關非法活動的投訴轉交有關部門跟進；以及

- 警務處與入境事務處於2005年4月12日進行的一次聯合行動中，成功拘捕了24名持雙程證而違反居留條件的男子。兩個部門正就此作出跟進，而警務處也會聯絡海事處改善裝卸灣內的管理。對於區議員及漁民代表於會議上所提出的要求及建議，政府各有關部門會繼續積極地跟進。

31.	鄧禮明委員對政府部門打擊非法行動所付出的努力，表示感謝。此外，他也希望食環署加速興建公廁的工程進度。

| 各出席者 | 32. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(iv)	落實泥頭車安裝蓋掩

33.	主席歡迎土木工程拓展署填料管理部高級工程師方富基先生出席會議。土木工程拓展署方富基先生表示，繼首個公共工程合約完成試用機動蓋掩後，政府從其他工務項目中選出多四個合適的公共工程合約作試用，包括一個路政署和三個渠務署的公共工程合約，其招標程序已全部完成並已開始施工。此外，為了進一步推廣機動蓋掩，環境運輸及工務局已將泥車機動蓋掩的規定納入在『環境管理計劃』的初稿，並正在諮詢階段。在政府完成諮詢，修訂初稿和肯定在上述公共工程合約初步試用的成效後，該局會於2005年底發放技術通告，將機動蓋掩的規定正式納入在一些牽涉大量拆建物料的大型公共工程的合約文件內。

34.	副主席、趙資強、鄧禮明、羅榮焜及林翠蓮等5位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢有多少輛泥頭車參與前述四項公共工程合約？

- 有委員查詢政府為何只規定合約總額2,000萬元以上的工程合約才必須使用密斗泥頭車？

- 有委員指出密斗泥頭車運載濕的泥頭時，會洩漏泥水，影響其他車輛的視線，可能對交通安全構成威脅；

- 多位委員希望政府提交全面落實泥車安裝蓋掩的時間表；以及

- 有委員查詢在泥頭車安裝蓋掩的費用是多少？

35.	土木工程拓展署方富基先生就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 一般而言，大型的拆建工程合約大多達2,000萬元以上，故規定合約總額2,000萬元以上的大型工程合約必須使用密斗泥頭車，可有效推廣泥頭車安裝蓋掩；

- 在泥頭車安裝蓋掩的費用由2,000元至40,000元不等，業界可因應需要作出合適的選擇；以及

- 該署估計該四個合適的公共工程合約大約須20至30部密斗泥頭車。該署相信業界會陸續為泥頭車安裝蓋掩。

| 土木工程拓展署 | 36. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(v)	跟進魚涌聯用大樓的進展

37.	主席歡迎民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、社會署東區及灣仔區策劃及統籌主任郭耿松先生及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。民政事務總署及社會署所滙報的工作進度，內容摘錄如下︰

民政事務總署

- 東區民政事務處及社會署已於2005年6月28日正式接收魚涌社區綜合大樓的設施。民政事務總署預期大樓內的社區會堂將會在8月中啟用；以及

社會署

- 該署已安排有關福利機構接收單位，待完成內部裝修及所需的註冊手續後，預計可在9月中提供服務。

38.	經討論後，委員會表示由於工程經已完成，同意毋須繼續跟進這項議題。

(vi)	炮台山行人連接系統

39.	主席歡迎土木工程拓展署工程師葉婉儀女士出席會議。土木工程拓展署葉婉儀小姐表示，路政署已在2004年11月30日將設計及建造此系的合約批予振華-中國港灣聯營公司，而該合約也已在2004年12月10開始。該承建商已陸續將各項設施的設計交予有關部門審批。水喉/水渠改道工程已於2005年5月下旬在地盤展開，而其他工程將會在稍後逐步進行。

40.	羅榮焜委員表示，因為水渠改道工程須要封閉炮台山A出口對出的大部分行人路面，他希望路政署與承建商進行商討，研究是否可把封路的面積收窄。土木工程拓展署葉婉儀小姐表示會向路政署反映羅委員的意見。

| 土木工程拓展署 路政署 | 41. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(vii)	請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

42.	主席表示此議題已進行討論。

(viii)  要求盡快興建小西灣綜合大樓

43.	主席歡迎康樂及文化事務署（以下簡稱康文署）高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生、民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、社會署東區及灣仔區策劃及統籌主任郭耿松先生及醫院管理局（以下簡稱醫管局）香港島東西聯網拓展經理王建榮先生出席會議。

44.	康文署黃志輝先生表示，現正積極跟進小西灣綜合大樓的工程項目，工程的發展規模包括康文署的體育館、小型圖書館、室內暖水游泳池及民政事務總署的社區會堂。經各有關部門商討後，規劃署及政府產業署已確定上述工程項目的地積比率已符合所需要求。康文署會繼續進行工程的籌劃工作，並會根據工務計劃的相關程序提交撥款申請。此外，該署表示希望該工程可在2008年展開。

45.	鄧禮明及林翠蓮等2位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員對工程進度可加快一年，表示高興及讚賞；以及

- 有委員希望小西灣綜合大樓可連接小西灣行人天橋。此外，他也建議興建電梯，方便市民上落。

46.	康文署黃志輝先生回應時表示，該署會與有關部門考慮委員的意見。

| 康文署、 民政事務總署、 社會福利署及 醫院管理局 | 47. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(ix)  要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程施工情況及對區內交通和環境的影響

48.	主席歡迎路政署工程師/公用設施工程1梁池歡先生、警務處東區交通隊主管鍾兆麟先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生及香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）助理總土木工程師李偉雄先生出席會議。港燈李偉雄先生所滙報的工作進度，內容摘錄如下︰

- 介乎太古電力分站和栢蕙苑 ﹕整段電纜壕坑復原工作已完成，位於太古電力分站對開的電纜接駁箱也會在7月下旬完成復原工程；

- 介乎栢蕙苑和培志男童院 ﹕壕坑及電纜接駁箱的總體開挖已完成30%，進度大致符合計劃。不過，因6月天雨持續的關係，工程受到少許阻延；以及

- 介乎培志男童院和麗池花園大廈 ﹕港燈已得到有關方面的同意，該段壕坑可提早開挖。港燈將會先挖掘探孔，然後在不影響交通的情況下，分小段進行開挖。

49.	梁淑楨、勞鍱珍、鄧禮明及許嘉灝等4位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示大致滿意工程的進度及臨時的交通安排；

- 有委員查詢為何在福昌樓增加了一段斑馬線？

- 有委員希望該工程可提前完成；以及

- 多位委員表示由於華信花園一帶的工程，導致附近的公共小巴及行人出現人車爭路，他們促請港燈及運輸署等部門作出跟進；以及

- 有委員希望港燈繼續出席康城分區委員會會議向委員匯報工程的進度。

50.	警務處、運輸署及港燈就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

警務處

- 該處每天下午5時至7時都有警員及交通督導員在華信花園一帶疏導交通，該處會繼續跟進上址的交通情況；

運輸署

- 應市民及當區區議員的要求，該署已計劃在福昌樓對開英皇道西行增設一段行人過路線。在港燈工程完成後，該署會隨即展開工程；

- 該署認同華信花園小巴與巴士的上落點因工程收窄，交通有時會出現混亂，該署會研究改善的方案；

港燈

- 該公司會與有關政府部門就華信花園一帶的交通安排作出跟進；以及

- 該公司將會出席下次康城分區委員會會議。

| 運輸署、路政署、 警務處及港燈 | 51. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(x)	促請清晰地說明有關哥連臣角道設置殯儀館規劃問題

52.	主席歡迎規劃署城市規劃師鄧敏儀女士出席會議。規劃署鄧敏儀女士表示，根據柴灣分區計劃大綱草圖「編號S/H20/16」，位於歌連臣角道華人永遠墳場靈灰閣附近的一幅土地是規劃作「其他指定用途」註明「殯儀館」的用途。該土地早於1974年已被預留作興建殯儀館。由於最近食環署確實該土地毋須預留作殯儀館的用途，該署現積極檢討有關地方的規劃，及研究把該地點改劃作其他用途。該署正與有關的政府部門商討該項更改土地用途的事宜。稍後，該署會把改劃用途的建議，呈交區議會作諮詢和討論。

| 規劃署 | 53. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(xi)	有關政府打算在寶馬山校園徑一塊空地興建足球場事宜

54.	主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生、產業測量師(北角)陳達成先生、運輸署港島工程師/東區1蔡敏儀女士、警務處東區交通隊主管鍾兆麟先生、漢基國際學校（以下簡稱漢基）代表張連棣女士及何黃交通顧問有限公司高級交通工程師梁天成先生出席會議。

55.	漢基及何黃交通顧問有限公司所滙報的工作進度，內容摘錄如下︰

漢基

- 該校表示已向運輸署提交修訂後的交通評估報告，惟該署仍然表示擔心在舉辦「社區同樂日」等大型活動時，可能會對寶馬山校園徑一帶的交通造成擠塞；

- 該校表示主辦機構應勸喻參加活動的人士使用公共交通工具，如有需要，漢基可借出停車場供主辦機構使用；

何黃交通顧問有限公司

- 該公司指出基於以下五個理由，在校園徑興建運動場不會對校園徑一帶的交通造成負擔︰

  - 漢基及其他四間學校的學生上體育課時都不須使用交通工具；

  - 晨運人士多居住在寶馬山，並在7時20分前到達，故此都不須使用交通工具；

  - 漢基及其他四間學校所舉行的課外體育活動，多數在星期六下午及星期日舉行，該些學校會提供泊車場地；

  - 聖貞德中學每逢星期六都會在擬建的球場舉行童軍集會，他們只須步行前往該球場；以及

  - 主辦機構應勸喻出席「社區同樂日」等大型活動的參加者使用公共交通工具，該些學校也會借出停車場供主辦機構使用，故此相信不會造成泊車問題。

運輸署

- 該署仍然擔心在擬建的球場舉辦「社區同樂日」等大型活動，可能會對上址造成違例泊車問題；

警務處

- 該處也表示擔心在擬建的球場舉辦大型活動可能會增加上址的交通流量，導致交通擠塞。若發生意外事故，救護車及消防車未必能盡早趕到；以及

地政處

- 開放擬建的球場予公眾使用，是漢基應委員會的要求而建議的。如建議中的「社區同樂日」大型活動在一年舉辦兩至三次的期間可能會造成不能接受的嚴重交通問題，該處表示漢基應考慮放棄舉辦該類大型活動，以便題述的擬建球場能早日落實。

56.	副主席、李建賢、林翠蓮、鄧禮明及勞鍱珍等5位委員，就這項議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員認為一年才舉辦兩至三次的大型活動不會對上址的交通造成嚴重的影響，他們希望警務處提供協助及加強執法；以及

- 多位委員歡迎漢基開放擬建的球場予公眾使用。

57.	運輸署、警務處及地政處就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

運輸署

- 該署備悉委員的意見，並表示如警務處能在上址舉辦大型活動時加強執法，該署會再考慮漢基所提交的交通評估報告；

警務處

- 該處希望在上址舉辦大型活動前獲得通知，以便作出適當的安排；以及

地政處

- 在獲得委員會同意後，該處會盡快處理題述短期租約的申請。

58.	經討論後，委員會表示同意題述的申請及毋須繼續跟進這項議題。

(xii)	要求召開東區區議會特別會議

要求政府部門提交有效方案以解決愛秩序灣高爾夫球場對附近居民

造成之嚴重滋擾

59.	主席歡迎地政處高級產業測量師彭志文先生出席會議。地政處彭志文先生表示，就有關將毗鄰哥爾夫球練習場的巴士站納入練習場範圍及將原有之安全網向巴士站東移的建議，該處已將該建議提交地政總署總部考慮。一俟收到地政總署總部的決定，該處會盡快通知委員會。

60.	江澤濠及鄧禮明等2位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢地政總署需要多少時間考慮地政處所提交的建議；以及

- 有委員指出哥爾夫球場的圍網不足，他擔心使用者所擊出的哥爾夫球可能會對市民構成危險。

61.	地政處就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

地政處

- 該處仍等待地政總署總部的回覆；以及

- 哥爾夫球練習場的經營者必須聘請合資格的人士，確保圍網能有效阻擋哥爾夫球，以保障市民的安全。

| 地政總署、 地政處及秘書處 | 62. 經討論後，主席總結時同意致函地政總署促請該署盡快就地政處的建議作出決定。委員會也同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

（會後備註︰委員會已在2005年7月28日致函地政總署。）

(xiii) 短期租用柴灣盛泰路的官地以停泊石油氣車輛(租約編號 EHX – 357)

63.	委員會得悉機電工程署已聯絡有關部門商議進行樹木評估工作，經各部門協調後，最後有關部門未能為柴灣盛泰路的官地進行所需要的樹木評估。該署正籌備招標工作，以盡早聘請顧問公司進行樹木評估工作。

| 機電工程署 | 64. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(xiv) 《鰂魚涌分區計劃大綱草圖編號S/H21/20》的修訂項目

65.	主席歡迎規劃署城市規劃師馮志慧女士出席會議。規劃署馮志慧女士表示，城規會在2005年6月3日的會議上初步考慮了東區區議會工務建設及發展委員會（下稱「委員會」）對上述的大綱草圖的A1修訂項目提出的反對，決定不建議針對反對而就上述大綱草圖作出修訂，理由是大綱草圖的修訂是把一塊構成鰂魚涌海水配水庫的一部分的土地由「綠化地帶」改劃為「政府、機構或社區」地帶，以清晰地在大綱草圖上反映提供一個供北角及鰂魚涌地區使用的配水庫的意向。此外，就城規會的決定，委員會可通知城規會秘書撤回反對。如委員會不撤回反對，委員會可再提交陳述書給城規會再作考慮。聆訊將在2005年9月2日進行，委員會和／或委員會的授權代表可以出席聆訊。屆時，城規會會考慮反對，包括陳述書和在聆訊時的陳詞。而在聆訊日期的7天前，由該署擬備的城規會文件會送交給委員會。

| 規劃署及秘書處 | 66. 經討論後，委員會同意致函通知委員聆訊將在2005年9月2日召開，歡迎委員出席當天的聆訊。委員會也同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

（會後備註︰秘書處已在2005年7月28日致函通知全體委員。）

VII	下次會議日期

67.	議事完畢，會議於下午7時12分結束。下次會議定於2005年10月27日下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2005年10月