東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第九次會議

會議紀錄

日期︰2007年7月19日（星期四）

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠SBS太平紳士

王金殿博士, BBS

古桂耀委員

朱偉祖委員

江子榮委員, MH

江澤濠委員, MH

呂志文委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

周潔冰博士,MH

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員, MH

趙承基委員, MH（主席）

趙資強委員

劉興達委員

鍾樹根MH太平紳士

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔栢祥委員

丁江浩委員（增選委員）

致歉未能出席者

林翠蓮委員

羅友聖委員, MH

李子開委員（增選委員）

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士			東區民政事務專員

葉子季先生				規劃署高級城市規劃師/港島(2)

蔣翠雲女士				港島東區地政處高級產業測量師

陳全龍先生				土木工程拓展署工程師(港島發展部1)

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任（區議會）

崔慧兒小姐（秘書）		東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

方富基先生				土木工程拓展署高級工程師/工程1

羅業廣先生				民政事務局助理秘書長

關婉蘭女士				社會福利署東區及灣仔區策劃統籌主任

沈南龍先生				食物環境衛生署參事(策劃)1

李英強先生				食物環境衛生署東區衛生總督察2

謝建菁女士				規劃署港島規劃專員

馮志慧女士				規劃署高級城巿規劃師/特別職務

陳婉薇女士				規劃署高級城	市規劃師/港島(5)

葉子季先生				規劃署高級城市規劃師/港島(2)

郭主惠女士				規劃署城市規劃師/港島(11)

黃立基先生				規劃署城市規劃師/特別職務

賈士為先生				發展局助理秘書長(安全)

梁池歡先生				路政署工程師/公用設施工程1

高永照先生				運輸署首席技術主任(交通)

谷威基先生				警務處東區交通隊主管

李偉雄先生				香港電燈有限公司總土木工程師

開會辭

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議。

呈文件

- 社會福利署就跟進事項(1)所作出的修訂報告。

I.	通過工務建設及發展委員會第八次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	納入《北角分區計劃大綱草圖編號S/H8/20》的修訂項目

(工務建設及發展委員會文件第15/07號)

禁止維港兩岸再建屏風樓宇

(工務建設及發展委員會文件第14/07號)

3.	由於兩份文件都是有關北角區的發展規劃，主席建議而委員亦同意一併討論。主席歡迎規劃署港島規劃專員謝建菁女士、高級城市規劃師/港島(5)陳婉薇女士、城市規劃師/港島(11)郭主惠女士、高級城市規劃師/港島(2)葉子季先生及港島東區地政處高級產業測量師蔣翠雲女士出席會議。規劃署代表介紹文件第15/07號。曾健成委員介紹文件第14/07號。

4.	規劃署及港島東區地政處就文件第14/07號所作出的回應，內容摘錄如下︰

規劃署

- 政府了解市民對維多利亞港海傍土地用途和發展的關注，因此在規劃及設計過程中，會充分考慮《香港城巿設計指引》內有關海傍發展的設計指引、共建維港委員會所制訂的海港規劃原則以及公眾人士的意見。 規劃署於2006年在《香港規劃標準與準則》加入「城巿設計指引」，並扼要說明所應用的「空氣流通意向指引」，政府亦根據有關指引發出技術通告，要求大型政府項目必須在規劃及設計階段進行空氣流通評估，確保會適當地考慮空氣流通方面的影響。政府並鼓勵私營機構在進行規劃和設計發展項目時，參考及採用該指引，自發進行空氣流通評估；

- 根據《北角分區計劃大綱草圖編號S/H8/20》，前北角邨地盤主要劃為「住宅(甲類)」地帶，地盤內建築物高度不可超過主水平基準上100米。地盤現時仍屬香港房屋委員會擁有。規劃署現正和有關政府部門檢討地盤的長遠用途及發展密度，包括研究提供海濱長廊及公眾休憩用地，以滿足區內居民的需求。在規劃過程中，規劃署會考慮對地盤發展施加適當的規劃限制及進行相關的技術評估，以確保日後的發展不會對附近的環境，尤其是海濱的景觀及附近地區的空氣流通，帶來不良影響；

- 油街前政府物料供應處地盤於《北角分區計劃大綱草圖編號S/H8/20》上劃為「綜合發展區」地帶。規劃署正檢討地盤的規劃大綱，建議減少地盤的發展密度和建築物高度，並在地盤內提供公眾休憩用地。有關建議已先後諮詢共建維港委員會的海港計劃檢討小組委員會及東區區議會的工務建設及發展委員會，詳情已載於工務建設及發展委員會於2006年12月14日討論的文件（文件編號29/06）。同時，規劃署已聘請顧問為地盤日後的發展進行空氣流通評估，評估的建議會收納於規劃大綱供城市規劃委員會考慮；

- 根據一般程序，地政總署會就出售官地的賣地條款諮詢有關政府部門。規劃署會根據分區計劃大綱圖、規劃大綱及有關規劃文件的規定，向地政總署反映規劃方面的要求；以及

港島東區地政處

- 該處一貫政策是會依據相關的分區計劃大綱圖，包括其准許的土地用途及建築物高度限制(若已注明)，以制定合適的批地條款。故此當該處在制定前北角邨地盤和油街前政府物料供應處地盤的批地條款時，必會遵照上述一貫政策。

5.	副主席、洪連杉、曹漢光、許清安、陳添勝、陳得偉、勞鍱珍、曾向群、曾健成、劉興達、羅世光、王金殿、梁兆新、陳耀德、陳潔榮、丁江浩、朱偉祖、李建賢及周潔冰19位委員就這項議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員提出以下的查詢：

- 部門是基於甚麼考慮去決定建築物的最高可發展高度？

- 現建議的最高建築物高度是否不會對附近地區的空氣流通造成不良的影響？

- 目前寶馬山一帶的居住環境已相當理想，為何規劃署仍建議將位於當地的一塊「政府、機構或社區」地帶改劃為「綠化地帶」（即修訂項目E）？相反，明園西街一帶現存的建築物已非常擠迫密集，為何規劃署卻建議將該處的一塊「綠化地帶」改劃為「住宅」地帶（即修訂項目D）？

- 北角區「休憩用地」的提供是否符合規劃標準？

- 政府早前曾就灣仔發展計劃第二期檢討諮詢區議會，為何有關的修訂建議未有納入這份北角分區計劃大綱草圖編號S/H8/20內？

- 當局有何規劃安排去解決北角區的空氣污染和道路擠塞的問題？

- 政府根據《香港規劃標準與準則》內的「空氣流通意向指引」所發出的技術通告，是否適用於私營機構的發展項目？

- 規劃署可否公開其規劃研究的結果？

- 為何「政府、機構或社區」和「其他指定用途」地帶的建築物高度以層數作出限制？如何確保這類建築物不會過高？

- 北角區的人口持續減少，為何當局仍批出大量「住宅」地帶的土地？

- 部門認為現時的城巿規劃是否已達到「健康城巿」的水平？

- 多位委員支持把高度限制納入那些沒有規限的用途地帶；但是，有鑑於北角區內的空氣流通情況並不理想，委員們認為臨海建築物的高度限制應進一步降低至主水平基準上80米；

- 有委員建議任何建築物進行重建時，其高度不可超過現有的樓宇高度；但有委員卻擔心此限制建議會大大減低土地的發展潛力，窒礙社區的長遠發展；

- 多位委員表示北角區屬人口密度高的舊區，而區內的休憩設施非常缺乏。該委員要求規劃署增加區內「休憩用地」的供應，為居民提供更多活動的空間，亦可改善區內空氣流通的情況；

- 多位委員要求規劃署負責統籌同屬發展局的其他工務部門，盡快落實北角區內已規劃作「休憩用地」地帶的發展時間表；

- 多位委員認為區內有很多土地適合用作「休憩用地」（例如：百福道前警察宿舍及丹拿花園附近的土地），不過，政府往往優先考慮將土地批給發展商作商業或住宅發展用途；

- 有委員表示，隨着新建的住宅大廈相繼落成，區內的人口將有所增加，屆時休憩用地短缺的情況將會更為嚴重；

- 有委員批評規劃署將一些偏僻或位於天橋底的土地改劃為「休憩用地」是濫竽充數的做法，根本不能為巿民提供優質的消閒及文康設施；

- 多位委員認為規劃署除限制建築物的高度以保存山脊線外，更應考慮限制樓宇的發展密度，以改善北角區空氣流通的情況；

- 有委員建議將土地發展界綫後移，可有助改善空氣流通；

- 多位委員建議當局將位於繼園街一帶住宅用地的最高地積比率再縮減至低於8倍，以避免類似和富中心這類屏風樓宇的問題再度出現；

- 有委員認為新界及離島區有很多土地可供發展，當局應停止將巿區剩餘的有限珍貴土地批予地產商興建摩天大廈。另外，有委員認為現時的房屋供應非常充足，沒有需要將巿區的土地改為「住宅」用地；

- 有委員建議政府強制性要求私營機構在規劃和設計發展項目時進行空氣流通評估；

- 有委員建議規劃署採用電腦模擬的技術進行空氣流通評估，以期更準確地了解個別發展計劃對周邊環境可能產生的影響；

- 有委員認為當局要嚴格審批土地改劃申請，並確保有關的詳細發展及設計建議符合規劃條款；

- 有委員建議規劃署就土地改劃申請進行公眾諮詢時，提供相關的規劃研究資料（例如：環境評估報告）供巿民參考；

- 有委員建議規劃署盡快為北角區重新制訂一個全面性和具遠景的城巿規劃方案，並分階段落實當中的規劃意向，讓區內的生活環境和社區建設可逐步得以改善；

- 有委員要求規劃署重新規劃北角區的道路，以改善目前交通擠塞的情況；以及

- 多位委員認為城巿規劃不應側重經濟發展和房屋供應，更應為社區提供一個健康的生活環境（例如：提供足夠的土地發展休憩及文康設施和保持空氣流通，以減低疫症發生的風險）。

6.	規劃署及港島東區地政處就委員的意見及提問作出的回應，內容摘錄如下：

規劃署

- 北角區現有的臨海建築物大部分屬私人物業，高度由主水平基準上80米至100多米不等。現建議將高度限制訂定於主水平基準上100米，可讓在重建時樓宇設計上有較大的彈性，以避免巿容過於千遍一律；

- 要是土地的發展限制過嚴，便會降低發展商的發展意慾，拖慢舊區重建的步伐；

- 根據規劃署委託的顧問公司所進行的初步空氣流通評估，維多利亞公園和民康街一帶為區內的主要通風口；因此有需要將此兩個風口的發展高度限制訂定於主水平基準100米，以避免影響區內空氣流通的情況；

- 分區計劃大綱圖暫未有訂明建築物的密度限制。不過，規劃署會按個別發展區的情況，考慮加入地積比率的限制；

- 北角大部分的土地屬私人物業而且業權分散，若引入建築物密度限制，有關的方案必須能夠平衡各大小業主的權益。部門仍須就這個建議繼續進行研究。但是，鑑於區內不少土地已有重建計劃，當局建議先行納入高度限制，以保存現有的山脊線和景觀及避免不協調的發展；

- 由於區內的土地大多為私人發展地段，政府不能隨意收回有關土地改劃作「休憩用地」。不過，規劃署一直積極在區內覓地改劃作「休憩用地」用途。部門已有計劃於前北角邨及油街前政府物料供應處地盤內提供公眾休憩用地；

- 根據《香港規劃標準與準則》，北角分區計劃大綱核准圖所覆蓋的範圍應提供約37公頃的「休憩用地」，而現存或已規劃的「休憩用地」共約34公頃，因此，有關的用地仍缺少約3公頃；

[註：區內「鄰舍休憩用地」的提供尚欠約8公頃而「地區休憩用地」則有約5公頃的剩餘。]

- 按北角區的人口估算，預期「休憩用地」的需求將維持於目前的水平；

- 百福道前警察宿舍現為「政府、機構或社區」地帶，若計劃將其發展作商業或住宅用途，發展商必須先行提出有關土地的改劃申請；

- 雖然住宅的供應增加，每個單位的人口數目卻出現縮減，因此，巿民對房屋仍有一定的需求；

- 特別設施（例如：碼頭、泵房、學校及公用設備）的層數一般較少而每一樓層的高度亦有別於住宅樓宇高度。現採用「層數」的方式來規管這類建設的高度，以容許設計上有較大的彈性；

- 就修訂項目E1及E2，部門早前在北角區覓地考慮供發展學校時，發現上述「政府、機構或社區」地帶為長滿樹木的山坡，並不適宜作學校發展，故建議將其改劃為「綠化地帶」以保育有關地點現有的天然綠化環境；

- 就修訂項目D1及D2，由於早期的圖則製作尚未電腦化，地政處的批地圖則與規劃大綱圖出現偏差。是次的修訂僅反映有關地段現時的實際發展用途；

- 發展商必須提出充分的理據，規劃署才會考慮有關涉及「綠化地帶」的改劃申請；

- 在巿區內興建的政府建築物一般較矮，藉此增加視覺的空間和改善空氣流通；

- 部門會考慮將地盤的發展界綫後移，以改善空氣流通的建議；

- 按規劃要求，發展商必須就前北角邨地盤的發展計劃進行空氣流通評估，以確保有關的設計和布局不會影響附近地區的空氣流通；

- 部門會諮詢顧問的意見，考慮以電腦模擬的方法來展示空氣流通評估的建議的可行性；

- 有關的「空氣流通意向指引」涉及一些非量化的規劃及設計準則，而且在採用該指引時，必須適當地考慮每一塊土地的獨特性及其周邊環境的情況。因此，政府暫無意強制性規定私營機構的發展項目必須進行空氣流通評估。不過，部門正研究引入一些可量化的標準，作為日後規管私營機構進行空氣流通評估的準則；

- 規劃署正安排將該署進行的規劃研究資料上載網頁；

- 建築物的高度和布局均可影響樓宇附近地區的空氣流通情況。因此，就位於繼園街的「綜合發展區（2）地帶（修訂項目B），有關的發展及重建計劃須符合最高地積比率不得超過8倍的限制外，更須提交總綱發展藍圖、環境及交通影響評估，道路改善計劃以及空氣流通評估等供城規會審批；

- 現時北角區的發展可能尚未符合成為「健康城巿」的條件，不過，當局會逐步改善區內的設施；

- 政府沒有忽略整體規劃的重要性，但是，鑑於城巿的發展不可一蹴而就，現先行建議納入建築物高度限制，然後會逐步推行其他城巿規劃的管制及改善方案；

- 是次的修訂主要是將建築物高度限制納入大綱圖。部門將於下次的修訂加入因應灣仔發展計劃第二期檢討而作出的修改；以及

港島東區地政處

- 在制定批地條款時，該處會諮詢有關政府部門(包括規劃署)。部門的意見會考慮被納入批地條款。正如上述討論，油街前政府物料供應處地盤的規劃建議已作諮詢，而按目前的批地程序，該處毋需就賣地章程的內容諮詢區議會。

7.	經討論後，委員會對規劃署將沿海一帶的建築物高度限制定於主水平基準上100米的建議持保留態度。

8.	就載於文件第14/07號的動議，劉興達委員提出以下的修訂動議，並得到麥順邦委員的和議。委員會在10票支持，2票反對及8票棄權下，通過以下修訂動議：

“本會強烈要求油街物料倉現址及北角邨舊址之官地，在制訂賣地條款時，需要經本區議會同意。”

9.	另外，陳得偉委員提出以下動議，並得到陳潔榮委員和議。動議在20票支持，無人反對及4票棄權下，獲得通過：

“由於北角區嚴重缺乏休憩和康體活動空間三公頃，本會動議要求規劃署在土地規劃上考慮先撥土地規劃作休憩康體用途；在未能解決休憩用地問題前，不再把新的土地規劃作商業或其他用途。”

| 各出席者 | 10. 主席多謝規劃署及港島東區地政處代表出席會議，並請各出席部門備悉委員的意見及委員會所通過的動議。 |
| --- | --- |

（會後備註：委員會已在2007年7月23日把動議送交有關部門考慮。）

III.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第13/07號)

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

愛秩序灣第五期公共房屋發展計劃及其配套設施

11.	主席歡迎食物環境衛生署（以下簡稱食環署）參事(策劃)1沈南龍先生、東區衛生總督察2李英強先生及社會福利署東區及灣仔策劃統籌主任關婉蘭女士出席會議。

12.	副主席、勞鍱珍及曹漢光3位委員就議題發表的意見，內容摘錄如下：

- 有委員要求部門明確交待街巿的啟用日期；以及

- 有委員認為部門有責任確保新街巿的內部裝置符合業界的實際需要，該委員建議部門妥善完成所有改善工程後才開放街巿給公眾使用。

13.	食環署沈先生就委員的意見作出回應，內容摘錄如下：

- 新街巿的建造工程於9月完成後，部門仍需進行系統測試及執漏工序。另外，毗鄰公屋預計於2008年第一季才完成，新街巿的啟用日期會配合居民入伙，預計在2008年第二季；以及

- 建築署正計劃於新街巿加設裝備，以進一步改善新街巿的照明及空間感。

14.	委員會同意繼續跟進這項議題。

(ii)	重建柴灣社區中心之進展

要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌

15.	主席歡迎民政事務局助理秘書長羅業廣先生出席會議。

16.	主席、朱偉祖及曹漢光3位委員就議題發表意見，內容摘錄如下：

- 有委員表示新天橋建造工程對行人造成極大的不便，要求當局留意工程進度，確保工程可如期於今年10月完成；

- 有委員指出新翠花園八爪魚行人天橋非法擺賣情況嚴重而且兩旁的鐵欄經常掛滿橫額。該委員建議民政事務局聯絡有關部門，妥善安排新天橋日後的管理問題；以及

| 食環署 | (c) 有委員表示委員會曾多次要求食環署處理行人天橋的小販非法擺賣問題，但情況一直沒有改善。該委員要求食環署李先生將有關問題向上級反映。 |
| --- | --- |

17.	民政事務局羅先生回應時表示，當局正積極進行有關工程，以期於2007年10月內完工。

（會後備註：食環署表示該署一向關注新翠花園行人天橋的小販擺賣情況，但是，由於該行人天橋四通八達，往往令該署人員在拘控違法擺賣的小販時遇到困難。不過，該署於6月至8月期間亦有派員於不同時段到上址巡查及進行突擊行動，一共拘控了5名無牌小販。）

| 出席者 | 18. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(iii)	柴灣貨物裝卸區的重置–在常安街公眾登岸梯級旁興建永久公廁

19.	主席歡迎食環署參事(策劃)1沈南龍先生出席會議。

20.	古桂耀委員要求食環署盡快完成有關的水管接駁工序，並加強日後的清潔工作，以確保新公廁不會對附近環境產生不良影響。

21.	食環署沈先生表示會與該署東區環境衞生辦事處跟進加強新公廁的清潔服務。

| 出席者 | 22. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(iv) 落實泥頭車安裝蓋掩

23.	主席歡迎發展局助理秘書長(安全)賈士為先生及土木工程拓展署高級工程師/工程1方富基先生出席會議。

24.	主席、副主席、曹漢光、江澤濠、古桂耀及勞鍱珍6位委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員提出以下的查詢：

  - 政府預期何時可達到泥頭車全面安裝機動蓋掩的目標？

  - 部門是透過什麼機制去監察並檢控沒有妥善覆蓋所載易生塵埃物料的車輛？

  - 部門可否禁止這類車輛在公路上行走？

- 多位委員指出區議員自1991年起便開始爭取「落實泥頭車安裝蓋掩」，但至今尚未全面落實有關建議。不過，委員們欣悉目前約半數的泥頭車已安裝機動蓋掩並多謝土木工程拓展署近年就落實此建議所作出的努力；

- 有委員建議部門將轉用已安裝機動蓋掩泥頭車的發展商或承建商名單公開，以刺激其他業界人士積極考慮加裝機動蓋掩，以保持其競爭力；以及

- 多位委員指出為了減低運作成本，很多泥頭車都會超載泥頭，因此，即使泥頭車已安裝機動蓋掩，司機亦不能善用有關的設置。

25.	發展局及土木工程拓展署的代表就委員的意見及提問作出回應，內容摘錄如下：

發展局

- 政府預期在工務工程服務方面，已安裝機動蓋掩泥頭車輛的數目到2008年底前可達到80%；

土木工程拓展署

- 針對泥頭車超載的問題，部門與業界已達成以下的共識：

  - 任何28日內，對進入該署轄下的公眾填土設施達5次或以上超載多於車輛許可總重（GVW）一成以上的泥頭車，車主會被書面警告。如有關人士於6個月內接獲2次或以上的書面警告，便會被吊銷傾卸泥土執照；或

  - 任何28日內達10次或以上超載多於車輛許可總重（GVW）一成以上的泥頭車，車主會被吊銷傾卸泥土執照；以及

  - 被發現超載多於車輛許可總重（GVW）一成以上物料的泥頭車必須先行減磅才可駛入該署的地盤；

- 因超載而被吊銷執傾卸泥土照的泥頭車資料會被分發給各執法及工務部門作出適當的跟進；

- 在2003年，有大約75%的泥頭車超載，有關的數字現已大幅下降至2-3%；以及

- 如負責工務工程合約的泥頭車進入該署的設施時被發現沒有妥善覆蓋所載易生塵埃物料，該署會通知負責有關工程的政策局或部門，讓其作出適當的懲處。

| 出席者 | 26. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(v)	炮台山行人連接系統

27.	主席歡迎土木工程拓展署工程師（港島發展部1）陳全龍先生出席會議。

28.	羅榮焜及曹漢光委員就議題發表意見及提問，內容摘錄如下：

- 有委員查詢整個行人連接系統的開放日期；

- 有委員建議部門檢討電梯／扶手電梯深宵時段的使用率，並按情況考慮延長開放時間；以及

- 有委員要求部門留意電梯／扶手電梯近英皇道的牆身被塗污的情況。

29.	土木工程拓展署陳先生就委員的意見提問作出回應時表示運輸署及路政署預計行人連接系統可於7月底全面開放。有關委員的建議及關注，他會向路政署轉達。

（會後備註：運輸署表示現時並沒有統計數字顯示午夜12時後行人使用量，故暫時未有計劃延長炮台山行人連接系統的開放時間，但會密切留意行人連接系統的使用。另外，路政署回覆表示暫時未有發現炮台山行人連接系統的牆身被塗污的情況，不過，警方及路政署維修組會有適當的程序處理牆身被塗污事件。）

| 出席者 | 30. 委員會同意毋須繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(vi)	促請政府履行北角邨臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

31.	這項跟進事項將會在9月20日舉行的委員會會議上跟進。

(vii)  小西灣綜合大樓第二期工程

32.	主席歡迎社會福利署東區及灣仔區策劃統籌主任關婉蘭女士出席會議。

33.	.朱偉祖及麥順邦委員就議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 有委員要求醫院管理局盡快聯絡食物及衞生局，就有關工程的發展方向達成共識；以及

- 有委員要求醫院管理局出席下次的會議，向委員會解釋此項工程的最新情況。

| 出席者 | 34. 委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(viii)  要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程

施工情況及對區內交通和環境的影響

35.	主席歡迎香港電燈有限公司(以下簡稱港燈)總土木工程師李偉雄先生、路政署工程師/公用設施工程1梁池歡先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生及警務處東區交通隊主管谷威基先生出席會議。港燈李先生表示魚涌工程已經完成，而北角段的敷設地底電纜工程將於2008開始進行。

36.	麥順邦、勞鍱珍及曹漢光3位委員就議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員多謝港燈代表不辭勞苦，經常出席議會解釋工程的進度並對委員提出的問題和建議作出積極的跟進；以及

- 多位委員備悉港燈將於明年進行北角段的敷設地底電纜工程。鑑於該段交通要道現時已非常擠塞，委員們要求港燈作出適當的安排，以減少對巿民造成的滋擾。

37.	港燈李先生代表港燈負責有關工程的團隊多謝委員們的鼓勵，並表示會繼續努力，以期北角段的工程可順利進行。

| 出席者 | 38. 委員會同意毋須繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

(ix)	東區海濱長廊發展計劃

39.	主席歡迎規劃署高級城巿規劃師/特別職務馮志慧女士、城市規劃師/特別職務黃立基先生、港島東區地政處高級產業測量師蔣翠雲女士及土木工程拓展署工程師(港島發展部1) 陳全龍先生出席會議。

40.	主席、副主席、羅世光、羅榮焜、陳得偉、麥順邦、曹漢光及鍾樹根8位委員就議題發表意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員不認同政府對《保護海港條例》的詮釋。委員們表示於現有船墩上築建木板長廊既不涉及填海工程，亦不影響景觀，工程與條例內有關保護和保存海港的規定應該沒有牴觸；

- 多位委員重申東區區議會要求當局興建一條貫通東區海濱長廊；以及

- 多位委員關注在橋墩上興建長廊的安全問題，建議部門進行有關設計的風險評估。

41.	規劃署回應時表示，建議的木板長廊在糖水道對開的一段因東區走廊（下稱東廊）的橋底下沒有足夠的淨空高度，故需要建於東廊北端的船墩上，覆蓋現有東廊範圍以外的海面。在《保護海港條例》下，這一段的木板長廊或難以符合《保護海港條例》要求保護和保存海港的規定，故政府認為不宜就是項發展作進一步的研究。

| 出席者 | 42. 經討論後，委員會認為當局尚未肯定興建木板長廊的建議會牴觸《保護海港條例》，不應在現階段便終止研究有關計劃的可行性。委員會同意繼續跟進此項議題。 |
| --- | --- |

IV.	下次會議日期

43.	議事完畢，會議於下午5時50分結束。下次會議定於2007年9月20日(星期四)下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2007年9月