定  稿

離島區議會特別會議記錄

日期：2005年6月2日(星期四)

時間：上午10時30分

地點：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓14字樓

離島區議會會議室

出席者

主席

林偉強議員, BBS, JP

副主席

周轉香女士, JP

議員

周玉堂先生

李志峰先生

吳錦泉先生

王就福先生

方錦鴻先生

鄺國威先生

余麗芬女士

黃開榆先生

李桂珍女士

容詠嫦女士

黃福根先生

老廣成先生

林潔聲先生

溫東林先生

梁兆棠先生

嘉賓

趙慰芬女士	首席助理秘書長(運輸)	環境運輸及工務局

林超雄先生, JP	港珠澳大橋香港工程管理處處長	路政署

吳錦池先生	港珠澳大橋香港工程管理處總工程師1	路政署

譚漢財先生	港珠澳大橋香港工程管理處總工程師2	路政署

黃松光博士	港珠澳大橋香港工程管理處高級工程師2	路政署

鄭鴻亮先生	總工程師/新界東	運輸署

王志雄先生	高級工程師/離島	運輸署

唐裔耀先生	主要公路高級工程師2	運輸署

江瑞金先生	董事	奧雅納工程顧問

關志輝先生	高級工程師	奧雅納工程顧問

列席者

馮浩然先生, JP	離島民政事務專員	離島民政事務處

尹曉欣女士	離島民政事務助理專員	離島民政事務處

梁倩玲女士	署理高級聯絡主任	離島民政事務處

秘書

陳瑞萍女士	高級行政主任(區議會) 	離島民政事務處

助理秘書

何長春先生	一級行政主任(區議會)	離島民政事務處

周德心女士	行政主任(區議會)	離島民政事務處

因事缺席者

羅錦輝先生

翁志明先生

釋智慧法師

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

歡迎詞

主席歡迎各位議員出席會議，並向議員介紹出席會議的嘉賓。

I.	港珠澳大橋(香港段)及北大嶼山公路連接路

(文件IDC 60/2005號)

2.		主席歡迎以下出席講解文件的嘉賓︰

(i)	環境運輸及工務局	︰	首席助理秘書長(運輸)									趙慰芬女士；

(ii)	路政署港珠澳大橋	︰	處長林超雄太平紳士；

香港工程管理處		總工程師1吳錦池先生；

總工程師2譚漢財先生；

高級工程師2黃松光博士；

(iii)	運輸署				︰	總工程師/新界東鄭鴻亮先生；

高級工程師/離島王志雄先生；

主要公路高級工程師2

唐裔耀先生；

(iv)	奧雅納工程顧問	︰	董事江瑞金先生；及

高級工程師關志輝先生。

他表示在會前收到多份有關港珠澳大橋的意見書，並已轉介有關部門考慮和處理。

3.		趙慰芬女士表示原擬在2005年6月20日的離島區議會會議上向議員介紹港珠澳大橋(下稱 “大橋”)這項目。由於環境運輸及工務局早前收到多封函件，表達對大橋的意見和索取有關大橋的資料，因此該局決定安排今天的會議，提早向區議會介紹這項目。她接向議員解釋政府計劃興建大橋的原因，指出這大橋是一條連接城巿之間的策略性通道。目前，本港連接內地的通道，包括落馬洲、文錦渡、沙頭角、過境的鐵路、甚至將於2006年落成的深港西部通道，均只與珠江東岸連接。由於珠江西岸一向缺乏對外的通道，形成該區的發展出現滯後的情況。前往內地創業的本港居民，多以珠江東岸為首選。由於珠江東岸的地價和工資日漸提高，不少人士建議把香港的腹地延伸至珠江西岸。基於上述的策略性考慮，特區政府曾與內地商討興建港珠澳大橋的可行性，以鞏固本港作為區內航運和空運中心的地位。政府認為大橋對香港的物流、旅遊和金融業可以起積極的作用。在過去兩年，政府從報章和其他渠道，得知本港大部分人士支持興建大橋的計劃，亦有部分人士基於環保方面的考慮而持不同意見。對於這些意見，政府會逐一加以解答。大橋是首項體現“一國兩制、三地合作”的一個重要項目，在歷史上具有相當的意義。香港、澳門和廣東省三地政府在2003年成立了港珠澳大橋前期工作協調小組。小組在2004年委聘一設計院為整個大橋項目進行一次全面性的研究，以符合國內任何大型工程均須進行工程可行性研究的規定。至於香港方面所須符合的規定則與內地的不盡相同，香港方面也同時展開大橋(香港段)及北大嶼山公路連接路的勘測和初步設計研究。兩地的研究同時推展，以免出現延誤的情況。鑑於珠江口是國家一個非常重要的河口，在商業和軍事上均處於一個重要位置，國內在過去一年就大橋對環保、水文、防洪、港口等方面的影響和各方發展進行了20多項專題研究，並且一共舉行了20多個專家評審會，聽取國內、香港和澳門三地的意見。評審會就各專題研究進行充分的論證後，為大橋的研究工作提供大量的意見。其中一項非常重要的專題研究是有關大橋走線的研究。由於大橋連接香港、珠海和澳門三地，大橋在三地的落腳點對當地的利益有深遠的影響，因此大橋的落腳點問題曾經經過頗長時間的討論。為求不偏不倚，中央政府特別在本年4月初召開一次技術方案的專家論證會，就大橋的走線邀請國內、香港和澳門多位專家，以及不同部門的官員共90多人齊集參與。論證會歷時兩天，考慮到多項因素包括航道的淨空要求、機場的高度限制、港口發展的需要、油輪作業區的運作和環保等多方面的問題，專家組最後一致推薦北線橋隧的方案。這方案取得三方的共識，對香港非常重要，而且對廣州港日後的發展，以及當地造船基地的發展也起關鍵作用。香港方面所關注的主要是香港水域的一段大橋，和大橋與北大嶼山公路連接的工程。在過去1年，特區政府一方面進行大量有關的工作，而另一方面則等候國內完成有關大橋走線的方案，以便把該方案加入本港的報告中作最後的定案。由於在大橋走線上已達成共識，因此，特區政府認為現時是適當時候出席離島區議會會議，向議員介紹大橋的走線，以及聽取議員的意見，以便特區政府在設計大橋的走線時，能夠盡量滿足社會的訴求。由於中央政府已多次表態支持大橋項目，以及希望三地政府能盡快加以落實，假如協調小組能夠在本年6月向中央提交報告，而中央又能盡快在數月內作出批核，這項目將可以進入設計階段。特區政府期望於6月8日往立法會財務委員會工務小組委員會申請撥款，並且可以於同月從財務委員會取得撥款，然後通知國內和澳門香港將會展開下一步研究。如一切順利，特區政府將會在本年度暑期展開部分設計工作。她理解議員關注大橋對大嶼山的影響，接便請路政署港珠澳大橋香港工程管理處處長詳細講解大橋的各個走線方案。

4.		林超雄先生指出，粵港澳三地委託設計院進行的可行性研究已基本完成。研究其中一項主要課題是設計院需要就橫跨珠江口的港珠澳大橋的走線制定方案，以供比選。經過深入研究後，設計院提出三個走線方案︰分別是北線、南線和極南線。北線的走線相對比較暢順，大橋以大嶼山石為香港段陸點，這和港府一向認為大橋應以大嶼山西北為陸點的理念吻合。但這方案的大橋較接近機場，大橋在橫跨通往廣州港、南沙港、深圳港等幾條東側主要航道之處，由於受到機場高度限制，未能提供足夠的通航淨空高度，須改用隧道的模式；南線則因為距離機場較遠，在東側主航道處的機場高度限制也較為寬鬆，因此可以全線採用高架橋的設計；極南線方案對橫琴以及沿線島嶼的發展相對較為有利，但這走線較北線和南線長逾10公里，建築成本，以至日後使用這方案車輛的運輸費用均會較高，這方案的成本效益也因此相對低於其餘兩個方案。本年4月，國家發展和改革委員會舉辦了一個包括香港、澳門和國內專家的論證會。經過兩日的詳細論證，專家推薦北線方案，認為這方案對廣州港、南沙港和深圳港的長遠發展較為有利。北線屬橋隧方案，方案中隧道一段可以為進出珠江口的船隻提供一個闊達4至6公里的門廊，而船隻的高度也不受限制。南線屬全橋方案，橋下的航道只能供低於73米的船隻通過，對廣州等港口未來的發展構成限制。以南沙港和深圳大鏟灣為例，兩地都有造船基地，在基地上修建的鑽油台往往高逾100米，大橋在高度方面的限制將會對這些基地上的業務構成極大影響。至於大橋進入香港水域以後與北大嶼山公路連接的問題，特區政府曾考慮到環境、工程等多方面的因素。環境方面，特區政府在研究大橋落腳點時需要考慮的因素包括大嶼山多處考古遺跡、稀有生物的繁殖棲息地、具特殊科學研究價值地段、風水林、東澳古徑和郊野公園範圍等。至於工程方面，機場範圍的高度限制、機場中央部分未來的長遠發展計劃、機場內飛行服務隊直升機的日常運作、機場未來的貨運發展、飛機燃油庫、國泰城、機場旁的水道，以至東涌現在和未來的發展，都是必須考慮的因素。經仔細研究後，特區政府就大橋香港段的走線制定4個方案，這4個方案在文件附件二中分別以紅、藍、綠和黃4種顏色顯示。特區政府最初曾考慮採用紅色走線方案，讓大橋繞過機場，以免影響大嶼山環境優美的地區。但由於機場對大橋高度的限制，大橋橋面將會十分接近水面。此外，由於大橋與機場幾乎平行，可能影響航機機師的視線，誤認為機場跑道。至於藍色走線方案，由於需要建造一個人工島，對環境肯定構成影響，加上這方案的隧道路段必須穿過機場中央部分，影響到該部分未來的長遠發展，因此特區政府認為難以接納。至於黃色走線方案，難免要在大嶼山陡峭的山坡大量削土以興建隧道出入口，臨時通道亦可能需要填海，這必然會影響鱟灣和附近一帶的生態。特區政府經過多方面考慮，加上初步評估，認為在沿機場旁的水道興建高架橋，跨越石灣和沙螺灣之間的山咀，直至超過政府飛行服務隊的安全距離後陸這方案，既滿足航空安全的要求，對生態環境的影響也是最少。至於大橋陸後與北大嶼山公路連接路的安排，特區政府曾考慮4個方案，有關方案在文件的附件二中分別以(a)、(b)、(c)和(d)顯示。方案(a)以高架橋形式於東涌對開海面繞過東涌，至大蠔與北大嶼山公路連接。方案(b)與方案(a)大致相若，只是其中3公里的路段將會以離岸海底隧道取代高架橋。方案(c)是以高架橋直達東涌，然後直接連接北大嶼山公路。方案(d)是沿赤角南路跨越河道，然後以隧道經黃泥屋山繞過東涌，在企頭角附近與北大嶼山公路連接。4個方案各有利弊，若從建造工藝、施工、未來的車輛運行和維修方面而言，方案(a)較具優勢，大橋與東涌的已發展區和未來發展區均有相當距離，對東涌的居住環境影響不大，只是輕微影響海景。方案(b)則由於設有一段3公里長的海底隧道，因此不會影響景觀，也不會產生噪音和空氣污染等問題。但海底隧道將位於溶洞區，存在沉降風險，在施工上有一定困難，造價也會相對較高。方案(c)路線最短，造價最低，但也最接近民居，對居民的影響也會較大。由於這方案(c)需佔用東涌現時兩條直接與北大嶼山公路連接的支路，這兩條支路屆時將要永久封閉。方案(d)大部分屬於隧道路段，因此對居民影響有限，只是這隧道會影響黃泥屋山和新填地組成的未來巿鎮公園，而附近的墓地亦要遷移。他指出特區政府對上述4個方案並未有任何定論，並歡迎議員就各方案提供意見。

5.		主席指出項目具逼切性，並促請議員及早發表意見，供政府考慮。

6.		李志峰議員指出，港珠澳大橋規劃的討論已有多年，大嶼山居民過去一直以為大橋將會在大嶼山陸，並會以公路連接大嶼山各區。但文件中大橋走線卻設計得迂迴曲折，繞過大嶼山各區直至大蠔才陸，這設計與居民的期望相去甚遠。政府為興建大橋而花費大量金錢，大橋卻未能對大嶼山居民以至當地的旅遊和發展帶來任何裨益，他對此表示遺憾。至於大橋香港段各個走線方案，他認為靠近大澳的南線方案較為可取。他又建議從大橋伸出支路，分別連接大澳、沙螺灣和石灣。水道方面，他指出機場旁的水道頗為狹窄，在水道上興建的高架橋應盡量貼近海岸邊，以免妨礙來往水道的船隻。他並不同意南線影響嶼北一帶景觀的說法，認為當地的海景自赤角機場落成啟用以後本已蕩然無存。至於連接東涌至大蠔的多條方案，他認為政府可以從經濟效益的角度作出適當的選擇。

7.		周轉香副主席表示早已要求特區政府選擇大嶼山石灣作為大橋的落腳點，以及在落腳點興建支路連接大澳和東涌，但政府最終卻以北線為依歸，對此她表示極為不滿。關於大橋香港段走線的各個方案，她傾向支持較接近大澳的南線方案，認為對大澳日後的可持續發展有一定的幫助。至於環境方面，她認為既然各方案均會對環境造成不同程度的影響，政府應聽從地方人士的意見而選擇南線，並在環境方面作出補救。此外，她不同意林先生認為北線會妨礙廣州地區發展的說法，認為這些地區已發展了完善的陸路網絡連接。至於大橋陸後與北大嶼山公路連接的各個方案，她要求路政署就(a)、(b)、(c)和(d)方案提供進一步的資料，例如大橋的高度、與東涌新巿鎮的距離、對東涌景觀的影響、受方案(c)影響的民居和需要封閉的道路的位置，以及方案(d)有關隧道出口與路面連接的各項安排等資料，以便議員可以詳加考慮和諮詢地區上的居民。

8.		林超雄先生先就方案(a)回應，表示高架橋距離目前的東涌碼頭近900米，而距離新填海區也有700米，因此這方案所帶來的噪音和空氣問題不大。至於方案(c)，當大橋陸後，便會直接與北大嶼山公路連接，屆時將會封閉目前連接東涌和北大嶼山公路的支路，但居民仍可以選用其他接駁北大嶼山公路的連接路。

9.		江瑞金先生就方案(c)補充，表示受影響的兩條支路位於海濱路附近，其中一條供車輛駛上北大嶼山公路，而另一條則供北大嶼山路的車輛前往東涌之用。這兩條支路正是方案(c)中大橋連接北大嶼山公路的位置，也是永久封閉這兩條支路的原因。

10.		吳錦泉議員認為大橋各個方案各有利弊，而假如南線方案加上興建支路連接大澳、石灣等地，則南線方案更加對地方發展有利。

11.		黃福根議員贊成吳錦泉議員的意見，認為大橋以南線方案最可取。他針對局方指北線橋隧方案符合香港、廣東省和澳門對淨空和船高的限制和要求，建議有關方面可以研究橋隧形式興建南線，既可避免影響海岸景觀，又可符合淨空和船高的限制和要求。至於北大嶼山公路連接路的走線方案，他認為方案(a)阻擋沿海樓宇的海景，這些居民有可能向政府提出訴訟；方案(b)存在技術上的困難；方案(c)將佔用東涌新巿鎮兩條現有支路的路面空間，令青嶼幹線需要承受因支路被封閉而增加的汽車流量，可能會令青嶼幹線不勝負荷；方案(d)則可能影響十號貨櫃碼頭的選址和南大嶼山的發展。此外，他又詢問，如果採納方案(d)，過境檢查站將設在內地還是香港境內。

12.		趙慰芬女士回應，表示非常理解議員希望大橋採取南線以協助發展大澳區的想法。然而，她指出，南線的全橋方案將對廣州港口發展造成不可接受的制約，而且嚴重影響大嶼山海岸線景觀，專家小組也曾考慮以橋隧方式興建南線，但這方案須在非常接近大嶼山的海面興建兩個人工島作為隧道出入口，當局估計興建這些人工島將不能符合香港的《環境影響評估條例》的要求。此外，大橋是一條時速100公里的高速公路，連接大橋的北大嶼山公路連接路也會以這時速行車。假如南線以橋隧方式興建，有關的隧道受地理影響將會設有彎位，並不符合時速100公里公路的安全要求。因此，中交公路規劃設計院認為以橋隧方式興建南線並不可行。此外，她指出大澳人口稀少，況且“大嶼山發展概念計劃”建議保留大澳古老漁村的風貌以吸引遊客，因此她估計即使興建南線，當局也未必有足夠理據動用大量公帑興建支線接連到大澳。她又對北線的優點加以補充，指出北線的橋隧方式可以讓使用伶仃西航道、銅鼓航道(西線)和榕樹頭航道的船隻順利通過，因此得到中方、港口業界和內地造船基地等支持。此外，由於到造船基地維修的鑽油船高約150米，因此只有北線方案可以符合內地、本港和澳門對淨空和船高的限制和要求。綜合以上各點，她重申，大橋北線方案是中、港、澳三地專家經深入研究後，共同推薦的最佳方案。至於南線，除專家認為難以橋隧方式興建外，在南線興建支線到大澳的機會亦不高，原因是受環保條例的限制和附近地區的交通需求低的影響。她指出大橋是區域性的項目，因此請議員把大橋的興建和地區交通問題分開考慮。最後，她解釋環境運輸及工務局原定於6月20日到離島區議會諮詢議員對大橋(香港段)和北大嶼山公路連接路走線方案的意見，後來考慮到大澳方面就大橋走線所發出的函件，與及立法會希望局方先諮詢離島區議會的意見，因此該局便提前諮詢區議會。

13.		王福根議員指出以橋隧方式興建北線也需要興建人工島。他質疑當局為什麼只強調以橋隧方式興建南線會不符合《環境影響評估條例》的要求。

14.		趙慰芬女士同意無論興建北線或南都需要興建人工島。但她表示北線的人工島將位於中國水域，而南線的人工島將位於香港境內。由於目前香港關於大橋和北大嶼山公路連接路的環評報告並不包括興建人工島，因此如果採納南線，當局需要重新進行環境評估。

15.		主席表示，由於南線不可能通過香港的環評報告，因此他支持北線。他又詢問環境運輸及公務局，是否可以在北線的落腳點經機場興建一條支線連接大澳和北大嶼山公路連接路。

16.		趙慰芬女士回應，表示如果興建支線連接時速100公里的大橋，開支龐大。此外，位於建議中的支線落腳點是一些村落，在2005年的人口只有約200人，而興建支線將引起環保團體激烈反對，因此她估計未必有足夠理據爭取撥款興建支線。

17.		對於環境運輸及工務局先徵詢離島區議會的意見才向財務委員會申請撥款，主席表示讚賞。他強調，凡影響地區民生的事項，負責的政策局應該先諮詢當區區議會的意見，才提交立法會審議。

18.		容詠嫦議員認為大橋涉及三地政府，屬於區域性項目，應該交由專家研究哪一個方案最為可取和符合三地利益。她要求環境運輸及工務局提供更多有關北大嶼山公路連接路各走線方案的資料給議員審議。此外，她憂慮隨機場擴展、東涌新市鎮持續發展、主題公園和物流園相繼落成，會令北大嶼山交通流量大增，對青嶼幹線及青馬大橋造成交通壓力，並且會產生噪音和污染空氣。她又詢問，如果青馬大橋因颳颱風而封閉，有什麼應變措施疏導人潮和交通。

19.		趙慰芬女士表示，有關當局曾進行“新界西北交通檢討”，研究如果北大嶼山發展起來，現有的道路是否可以應付大幅增加的交通流量。根據當局當時提交立法會的研究結果，青嶼幹線足以應付2016年前的交通流量。至於2016年後的道路發展，當局會視乎大嶼山的發展再作決定。不過，當局已開始為可行方案進行前期研究工作。

20.		唐裔耀先生補充，當受強風吹襲時，青馬大橋上層會分階段封閉，但大橋下層會配合上層封閉而開放行車。根據現行指引，青馬大橋於受時速165公里以上的強風吹襲時，才會完全封閉。在過去6年，這情況只有1次。

21.		吳錦泉議員詢問，目前的4個大橋方案，是否已符合《環境影響評估條例》的要求。

22.		林超雄先生回應，表示位於中國境內一段大橋，由國內負責評估對環境造成的影響。目前，香港正針對大橋的香港段和位於東涌的北大嶼山公路連接路進行勘察和初步設計研究。他強調當局會根據香港的環境保護條例進行研究。

23.		吳錦泉議員指出當局曾多次提及要顧及環評報告結果，令議員誤會某些方案已通過環評報告。他詢問，如某些方案不獲環評報告支持時，當局會如何處理，以免浪費公帑。

24.		趙慰芬女士回應，表示局方在研究走線方案時會一併估量方案通過《環境影響評估條例》的機會，並會向議員報告局方的研究結果。她重申，該局於6月8日向立法會財務委員會工務小組委員會申請撥款，是用於繼續進行與內地合作的研究工作，而非興建北大嶼山公路連接路。她承諾，假如工程不獲環評報告支持，當局不會繼續花錢進行有關興建，以免浪費公帑。

25.		李志峰議員表示，雖然“大嶼山發展概念計劃”建議保留大澳原有的漁村風貌以吸引遊客，但是他認為擁有完善的交通網絡才能令大澳的旅遊業發展起來。他指出大澳、沙螺灣和石灣人口大幅下降的原因是交通不便，居民需要遷往別處居住，以方便工作。他促請當局除了致力保護環境外，也要積極回應地區人士的需要。

26.		周轉香副主席指出好些議員支持南線方案。她明白南線會對環境造成一定影響，但卻認為各專家有能力把影響減到最小。她解釋支持南線的原因，是由於這方案的大橋落腳點可以配合持續發展大嶼山的目標，符合“大嶼山發展概念計劃”的基本要求。她明白當局有責任保護環境，但卻認為環保應該以人為本。她指出，交通不便是導致大澳、沙螺灣和石灣人口大幅減少的原因。她認為不應為了環境而剝削村民的福利，因此當局不應因為環保而否決南線方案。此外，她要求當局在6月20日舉行的離島區議會會議上，提供更多有關北大嶼山公路連接路走線方案的資料給議員考慮。

27.		梁兆棠議員指出政府過往曾多次因部門之間溝通不足而令政策受到影響。他認為當局應首先落實“大嶼山發展概念計劃”的建議，環境運輸及工務局才因應大嶼山的最新規劃與廣東省及澳門政府商討大橋走線，為香港爭取最有利的方案。

28.		溫東林議員要求當局在大橋興建支路接駁大嶼山，以便帶動大嶼山的發展。北大嶼山公路連接路的其中一個走線方案是以隧道穿越大嶼山西北，他詢問這隧道的長度，以及隧道是否可以接駁東涌。

29.		林超雄先生表示，建造隧道對環境造成十分大的影響。假如興建隧道繞到東涌，有關的隧道會十分長，並不乎合成本效益。

30.		主席總結討論，請有關部門就北大嶼山公路連接路各走線方案向議員提供更詳細的資料。此外，他促請當局考慮議員的意見，平衡環保和民生需要。

(會後註：	環境運輸及工務局於6月8日向離島區議員提供了更詳盡的有關資料。)

路政署港珠澳大橋香港工程管理處於6月15日就大橋各個方案向議員提供進一步資料並交流意見。)

大澳鄉事委員會於會後致函離島區議會，要求政府採用南方案興建港珠澳大橋，並強烈要求興建支路接駁大澳等地(見附件)。委員會的意見已轉交有關當局考慮。)

31.		會議於上午11時50分結束。