檔號：KCDA 9/19A VI (DC) (2000-2003)

葵青區議會

第十五次會議紀錄

日期：二○○二年一月二十四日

時間：下午二時三十五分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

周奕希先生(主席)

區長華先生

陳嘉敏女士

陳笑文先生

趙華勝先生

許祺祥先生

黎少棠先生

林紹輝先生

羅競成先生

李志強先生

李元剛先生

梁志成先生

梁廣昌先生

梁偉文先生

梁永權先生

梁耀忠議員

李志輝先生

盧慧蘭女士

呂學能先生

雷可畏先生

陸景城先生

麥美娟小姐

吳劍昇先生

潘發林先生，MH

潘小屏女士

單仲偕議員

譚惠珍女士

鄧國綱先生

丁衍華先生

曾其鞏先生

徐生雄先生

尹志強太平紳士

黃炳權先生

黃耀聰先生

列席者

陳英儂博士	環境保護署助理署長

呂兆衞先生	環境保護署高級環境保護主任

賴國偉先生	環境保護署環境保護主任

何秀萍女士	拓展署高級工程師(荃灣及葵青)

楊德明先生	拓展署工程師(葵涌及青衣)

李佩良先生	規劃署荃灣及西九龍規劃處高級城市規劃師(葵青)

麥家俊先生	建築署工程策劃經理

伍錫熙先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)2

劉玉明先生	康樂及文化事務署康樂事務經理(葵青)

周進華先生	路政署主要工程管理處總工程師

梁源勝先生	路政署主要工程管理處高級工程師

伍仲偉先生	茂盛安誠聯營公司助理董事

韋　亮先生	茂盛安誠聯營公司高級環境顧問

駱宇根先生	教育署高級教育主任(學校改善工程計劃)

陳何結珍女士	教育署計劃經理(學校改善工程計劃)4

陳雪麗小姐	教育署高級學校發展主任(葵青)

韋令然女士	建築署高級建築師

林秉衡先生	建築署高級工程策劃經理

李嘉胤先生	李景勳雷煥庭建築師事務所高級主任建築師

許國新先生	民政事務總署葵青民政事務助理專員

文　鼎先生	拓展署署理新界西拓展處處長

劉偉明先生，CPM	香港警務處葵青區指揮官

溫耀驥先生	香港警務處梨木樹警署分區指揮官

鄭羅焯筠女士	香港警務處葵青區警民關係主任

梁裕權先生	地政總署葵青地政處政務助理(地政)

馬緒源先生	房屋署物業管理總經理(葵涌及青衣)

李祥春先生	房屋署大窩口邨房屋事務經理

盧德明先生	社會福利署荃灣及葵青區福利專員

李榮輝先生	食物環境衞生署荃灣／葵青區高級總監

賴錦強先生	食物環境衞生署環境衞生總監(葵青)

趙克培先生	運輸署高級運輸主任(葵青)

張新康先生	運輸署工程師(葵涌)

胡思慧女士	民政事務總署一級行政主任(區議會／葵青)

梁麗華女士(秘書)	民政事務總署高級行政主任(區議會／葵青)

缺席者

蘇開鵬太平紳士(副主席)	(因事告假)

周立仁先生	(因事告假)

開會詞

主席告知大會，區內50多位長者經葵青區議會社會福利工作小組安排旁聽是次會議，他代表葵青區議會歡迎他們。另外，他代表全體議員感謝快將榮休的房屋署代表馬緒源先生，多謝他多年來的服務，並祝他生活愉快。主席表示，本年一月十三日舉行的「萬眾同心千歲宴」十分成功，他感謝負責籌辦活動的工作小組主席潘發林先生及各成員的努力，並多謝有關部門的協助。

通過二○○一年十一月二十二日葵青區議會第十四次會議紀錄

2.	潘發林先生動議通過上述會議紀錄，黎少棠先生和議。該份會議紀錄無須修訂，獲大會一致通過。

續議事項

葵青區議會第十四次會議紀錄所提事項的情況報告

(葵青區議會文件第88/2001-2002號)

3.	議員省覽文件第88號。

要求跟進由青山公路(葵涌段)往石籬邨石逸樓之道路可行性(即嘉翠園旁邊)，以及於石俊樓大旁邊加建電動扶梯之可行性

(葵青區議會文件第88a、88b、88c及88d/2001-2002號)

(葵青區議會文件第88e/2001-2002號，會上提交)

(陳笑文先生及尹志強太平紳士於下午二時三十八分到達。李志輝先生於下午二時四十分到達。)

4.	主席歡迎運輸署工程師(葵涌)張新康先生出席會議。

5.	黎少棠先生要求有關部門跟進以下問題：

(i)	石籬邨擴展區的居民接近二萬人。梨貝街是通往該區的唯一主要通道，該段道路於二○○一年九月一日曾因山泥傾瀉而封閉兩天。他擔心，若再次發生山泥傾瀉而須封閉該段道路，而期間不幸發生緊急事故，該區居民將難以獲救。為免發生上述情況，他已於上次區議會會議要求運輸署研究加建道路，連接石籬邨石逸樓旁及青山公路(葵涌段)的可行性。雖然加建工程具一定難度，但他希望有關部門重視居民的安全。他指出，現時梨貝街旁的斜坡維修工程正在進行中，但即使工程竣工，仍不能排除再發生山泥傾瀉的機會。根據文件第88d及88e號，雖然警方及消防處均表示有信心可應付緊急事故，但卻沒有清晰交代在道路封閉期間救助居民的方法。

(ii)	石籬一邨的居民倚賴位於石俊樓的3部升降機通往石排街，該3部升降機的使用量已達飽和，尤其是繁忙時間。本年一月二十三日，該3部升降機曾同時發生故障，歷時約30分鐘。在故障期間，居民徒步上落十多層樓梯，十分不便。他指出，上述升降機在過去兩個月內已發生數次故障。

6.	馬緒源先生回應表示會繼續跟進一月二十三日該3部升降機故障事件，並會致力徹查原因。他引述文件第88c號說，由於石俊樓旁邊為一幅垂直的斜坡，且並非由房屋署管轄，故暫時難以落實有關在該處加建電動扶手電梯的建議。

7.	張新康先生引述文件第88b號說，有關路段的交通流量僅約為其容量的百分之三十至四十，尚未達飽和。另外，土力工程署將於本年內完成梨貝街路旁斜坡的維修工程，屆時有關斜坡將更為鞏固，發生山泥傾瀉的機會亦將降低。運輸署認為暫無逼切需要擴建該段路面或另建新路。

8.	黎少棠先生提出下列意見：

(i)	由於該路段的交通容量未達飽和，故未能增建新路，他對此表示理解。他表示會向有關決策局反映上述潛在危機，並爭取及要求當局相應修訂有關政策。

| (ii) 正如馬緒源先生所述(見上文第6段)，現時石排街的部分範圍並不屬房屋署管轄範圍，其中包括石俊樓旁的斜坡。他要求房屋署與負責管理該土地的部門商討有關加建扶手電梯的建議，並就此進行較詳細的可行性研究。 | 房屋署 |
| --- | --- |

9.	主席請房屋署跟進此事。

介紹文件

介紹政府減少及回收家居廢物措施

(葵青區議會文件第89/2001-2002號)

(單仲偕議員及梁志成先生分別於下午二時四十五分及下午二時四十六分到達。)

10.	主席歡迎環境保護署助理署長陳英儂博士、高級環境保護主任呂兆衞先生、環境保護主任賴國偉先生出席會議。

11.	陳英儂博士簡介文件第89號，該份文件載述政府減少及回收家居廢物的措施。

12.	李志強先生指出，文件第89號並無提及處理「發泡膠」的策略。他詢問，政府會否仿效中國內地，立例禁止生產及使用「發泡膠」。

13.	陳英儂博士回應如下：

(i)	政府不鼓勵市民使用「即用即棄」用品，其中包括「發泡膠」及紙製餐具。如市民必須使用該等用品，亦應盡量減少使用量。環保署已透過教育署呼籲提供食物給學校的供應商盡量使用可重複使用的餐具。

(ii)	若立法禁止使用「發泡膠」，可能需同時禁止同類「即用即棄」用品，牽涉的範圍甚廣。此外，「發泡膠」的主要缺點是它難以降解，但其實塑膠用品亦具相同特質。

(iii)	現時市面有「發泡膠」餐具的代替品出售，其供應商表示此類產品可以降解。環保署已於二○○○年十二月訂定指引，測試此類產品的效用。有個別供應商正為其產品進行測試，若獲通過檢定，該等產品的資料會上載至互聯網，供飲食界人士及市民查閱。

(趙華勝先生於下午三時零一分到達。)

14.	丁衍華先生的意見如下：

(i)	雖然香港推行環境保護政策多年，但仍處於以教育及宣傳為主的起步階段。根據文件第89號，香港現時的固體廢物回收率只有百分之三十四。雖然環保署推出新措施推動廢物回收，但由於欠缺相關法例作配合，故他估計難以取得顯著成效。事實上，美國及歐洲部分國家早已透過立法配合環保教育工作，有些國家的法定廢物回收率為百分之五十，甚至逐步提升至百分之六十或七十，遠較香港為高。

(ii)	他提議環保署盡快訂定時間表，分階段透過立法以加強廢物回收的監管，屆時政府各部門均須遵照法例規定，在執行政策時盡量配合廢物回收的方針，才能增加廢物回收率。

(iii)	他提議環保署加強與政府各部門的協調，鼓勵有關部門優先選用回收及再造物品。

15.	盧慧蘭女士認為，向小孩子灌輸環保知識十分重要，故廢物回收箱的設計應顧及小孩子的身高，確保他們亦能使用。據她觀察所得，低年級小學生因身材矮小，難以使用現時設於公眾地方的廢物回收箱。

16.	陳英儂博士回應如下：

(i)	她亦知悉有些國家就環保政策訂定相關法例，以配合有關政策的推行。至於香港是否訂立類似法例，仍需考慮對社會各行各業及對市民的影響。事實上，有些國家亦如香港一般，透過宣傳及教育鼓勵市民減少及回收廢物，而非依賴立法。

(ii)	政府在一九九八年發表《減少廢物綱要計劃》，該份文件已詳載有關政府在十年內如何減少廢物的長遠目標和政策。在一九九八年，香港的都市固體廢物回收率約為百分之三十二，政府希望在二○○七年時，該回收率可倍增至百分之六十。

(iii)	至於應否立法強制商界優先使用回收物料的產品，政府需考慮此方案對各類產品的影響，因為有些物品必須以嶄新物料製造。此外，政府不宜過度干預自由市場的運作和供求平衡。

(iv)	環保署已積極呼籲和鼓勵各政府部門採購經回收再造物料所製成的物品，現時再造紙佔政府總用紙量的百分之三十。

| (v) 廢物回收箱的設計需顧及多項環境因素，例如，廢物回收箱必須能清晰地讓市民識別，並能配合搬運廢物的運作程序；其儲存廢物量及保安程度亦需顧及。她感謝盧慧蘭女士的意見，並表示環保署已與食環署及有關部門成立跨部門工作小組，負責設計回收箱事宜。她會將盧慧蘭女士的意見向該工作小組反映，以供該工作小組考慮。 | 環保署 |
| --- | --- |

(會後註：	環保署已於本年一月二十五日出席跨部門工作小組會議，並於會上提出改善廢物回收箱設計的建議，該工作小組決定設計不同大小的廢物回收箱以供選擇。)

17.	陸景城先生指出，廢紙回收及再造業受經濟環境影響，數年前紙價下跌，當時曾引致部分經營者停工或結業。他認為政府應對該行業提供更多協助，並以身作則，支持及帶動其發展。他建議政府考慮設立工場或外判予承辦商，利用從政府各部門收回的廢紙生產再造紙，供應各政府部門使用。此舉可節省政府處理固體廢物的開支。

18.	李志強先生表示，政府希望在二○○七年前將固體廢物回收率由一九九八年的百分之三十二倍增至百分之六十(見上文第16(ii)段)，但他認為此目標難以達成，因回收物品的經濟價值低，若單靠市民及商家自發性參與，難以取得成效。他認為，若要達致上述目標，政府必須採取措施，如規定政府各部門優先採用環保產品，並訂立相關法例，以及資助回收行業改善設備等。他舉例說，政府可規定政府文件及教科書必須以再造紙印製。

19.	陳英儂博士回應如下：

(i)	政府各部門均積極參與廢紙回收，政府不宜自行回收廢紙及生產再造紙，以免干預自由市場的運作。

(ii)	紙張及回收物料的價格受全球性供求影響，按週期升降。雖然政府不會提供直接資助予回收行業，但在土地供應及技術支援方面會提供適當協助。

(iii)	她同意政府應帶頭推動減少和回收廢物，並表示環境食物局已成立有關專責工作小組，探討有關事宜。

(iv)	如果最終證實透過市民自發響應減少和回收廢物並不成功，政府會考慮是否需訂定適當法例以作配合。

| 20. 主席請陳英儂博士考慮議員的意見。 | 環保署 |
| --- | --- |

介紹葵青發展計劃二○○一/二○○二年版

(葵青區議會文件第90/2001-2002號)

(許祺祥先生於下午三時十五分到達。梁志成先生於下午三時二十分離開。)

21.	主席歡迎拓展署高級工程師(荃灣及葵青)何秀萍女士、工程師楊德明先生、規劃署荃灣及西九龍策劃處高級城市規劃師(葵青)
李佩良先生、建築署工程策劃經理麥家俊先生、康樂及文化事務署(康文署)高級行政主任(策劃事務)2伍錫熙先生出席會議。

22.	文鼎先生表示，文件第90號載述截至二○○一年十二月止葵青區內主要工程的最新進展。

23.	何秀萍女士以電腦短片簡介文件第90號，並補充下列資料：

(i)	青衣北岸公路工程剛完成，其竣工典禮將於本年二月一日舉行。該段道路已定於本年二月二日通車。

(ii)	策劃中的九號幹線青衣至長沙灣段工程將分為四部分，其中昂船洲高架路工程定於本年三月動工，其餘三部分工程亦將相繼展開。整項工程預計於二○○七年年底完成，工程費用合共約125億元。

(iii)	荃灣路改善工程的初步設計定於本年五月展開。這項工程預計於二○○五年年底至二○○九年年底期間施工，費用約為15億元。這項工程會將葵青交匯處至荃青交匯處一段的荃灣路擴闊。

(iv)	關於港口發展方面，第九號貨櫃碼頭的後勤地區及基礎建設工程正在進行中，將透過填海工程開闢合共67公頃土地。有關工程已委託九號貨櫃碼頭發展商進行，並已於二○○○年五月動工。其預計完工日期為於二○○四年十一月底，屆時九號貨櫃碼頭將提供6個停泊位。

(v)	關於休憩用地和社區設施方面，拓展署將在青衣北部進行填海工程，以興建地區遊憩用地及政府、團體、社區設施。填海面積及平整土地面積分別為3.8公頃及3.2公頃，合共提供7公頃土地，這項工程預計可於二○○六年完工。

(vi)	青衣第3及第8區地區休憩用地工程、青衣第4區體育館工程及青衣第9區地區休憩用地工程，已納入康文署的「加速進行工程計劃」，並獲政府同意預留撥款進行。在完成有關策劃程序後，上述工程預計於二○○二年底至二○○六年動工。

(單仲偕議員於下午四時十五分離開。陳嘉敏女士於下午四時二十五分到達。)

24.	單仲偕議員指出，文件第90號第六部第5頁載述葵涌第26E區公眾殮房工程，該項工程為新增項目。他詢問葵涌第26E區的位置，以及該項目是否已獲得撥款。

25.	李佩良先生回答說，公眾殮房的選址在現時火葬場以南，鄰近躉船停泊區，頗為遠離民居。他簡介該發展項目的背景表示，衞生署於二○○一年年底向城市規劃委員會提出有關申請，並曾就此事諮詢受影響區域的當區議員。事實上，衞生署曾於一九九八年就上述項目諮詢葵青臨時區議會，當時議員亦曾進行實地視察。

26.	單仲偕議員指出，文件第90號第六部第4頁載述建築署將分別在石蔭邨第2期及葵涌邨重建一所小學(工程編號251EP及286EP)，但文件並無載列葵涌石籬邨的小學重建工程。他認為該3項工程的情況相似，故應一併載於該份文件。

27.	主席說，以往房屋署負責重建屋邨住宅及學校設施，近年則改由建築署負責建校工程。

28.	林紹輝先生指出，文件第90號沒有載述大白田街駕車中心現址的興建小學工程。

| 29. 何秀萍女士表示會跟進上述事項。 | 拓展署 |
| --- | --- |

30.	梁永權先生引述文件第90號第六部第4頁指出，葵涌邨重建小學工程(工程編號286EP)的進度與原定時間相距甚遠。該項工程原定於二○○二年第二季完工，但事實上該校舍的大部分結構工程仍未完成。

31.	麥家俊先生表示，該項工程的進度較預期為慢，截至去年十二月止，只有約百分之三十的項目已經完成。建築署已對承建商作書面警告，並將其表現差劣一事記錄在其表現評審報告中。該署會密切監察工程進度，現時目標完工日期仍訂為本年七月。

32.	梁永權先生表示，他擔心因工程延誤，上述小學校舍未能趕及於本年九月新學年開始時啟用。他認為教育署應與建築署保持聯絡，採取應變措施以免工程延誤而影響學生。

| 33. 主席表示，是項議題旨在討論葵青區主要工程進度，故暫不討論教育署就上述事件所需採取的應變措施。 |  |
| --- | --- |

34.	羅競成先生表示，根據何秀萍女士所述，青衣第4區興建體育館工程將於二○○六年動工(見上文第23(iv)段)，但文件第90號並無載述此項工程，故他要求康文署提供有關資料。

35.	伍錫熙先生回答說，這項工程是前臨時區域市政局餘下的項目之一，將興建一所標準規模的體育館。康文署曾於二○○一年三月八日就該等工程的優先次序諮詢葵青區議會，經考慮議員的意見後，此項工程獲納入部門的「加速推行工程計劃」，暫訂於二○○六年開始施工。

36.	梁偉文先生詢問青衣第4區體育館的位置。

37.	伍錫熙先生回答說，該幅用地位於青衣第4區涌美路，現為臨時停車場，毗鄰一所小學。

38.	梁偉文先生表示知悉伍錫熙先生所述的地點，但這與文件第90號所載的位置不同。根據該份文件的主要工程計劃位置圖，編號「4」所示的地點在涌美村和消防局附近，而非伍先生所述的地點。

| 39. 主席請拓展署跟進上述事宜。 | 拓展署 |
| --- | --- |

40.	黃耀聰先生指出，根據何秀萍女士所述(見上文第23(iv)段)，青衣第4區興建體育館項目及青衣第9區地區休憩用地工程，均需待二○○六年才展開。另外，葵涌公園的發展計劃尚未落實。他希望政府重視葵青區人口密集一事，加快在區內興建休憩及康樂設施。他指出，以往區議會可省覽葵青區未來十年的發展計劃，但現時只能省覽每年度的發展計劃。

41.	伍錫熙先生回答說，康文署理解葵青區居民對增建休憩康樂設施的需求。事實上，現時葵青區內多項康樂設施工程已在積極籌劃中，其中包括青衣第3及第8區地區休憩用地工程，此項工程預計於本年底動工。關於葵涌公園工程，康文署已獲政府預留撥款進行。但由於該用地前身為垃圾堆填區，故需覆檢擬建設施在技術上是否可行。該署會在落實有關具體設計後向葵青區議會匯報。他強調，該署在策劃區內的基本工程時，會聽取及參考葵青區議會的意見。繼去年三月八日就葵青區內康樂工程的優先次序諮詢葵青區議會後，該署將於稍後再向葵青區議會報告最新進展。

(會後註：	康文署暫定於本年三月二十一日葵青區議會第十六次會議上介紹葵青區的康樂工程進度。)

42.	麥美娟小姐表示，若前臨時區域市政局沒有解散，青衣第3及第8區休憩用地工程應早已動工，但在康文署接管有關工程後，則需待本年年底才可動工。

43.	伍錫熙先生回應說，康文署與各議員的目標一致，希望盡快落實區內的康樂設施工程。

44.	林紹輝先生引述文件第90號第六部，並詢問石籬邨重建工程是否已預留用地發展休憩設施，他指該份文件未有臚列有關資料。

| 45. 何秀萍女士表示會跟進上述事項。 | 拓展署 |
| --- | --- |

46.	雷可畏先生引述文件第90號第一部第1.4頁第2.5(b)段指出，《青衣島危險重估報告》於一九八九年四月完成，他詢問該份報告是否有更新版本，以及有關當局會否重新進行該項檢討。他認為，由一九八九年至二○○二年這十多年間，青衣的有關情況已改變。

47.	李佩良先生回答說，該份報告由規劃地政局轄下有關委員會負責，有關資料會在有需要時予以更新。議員可向規劃地政局或規劃署查詢有關資料。

48.	麥美娟小姐表示，去年葵青區議會曾討論葵青發展計劃二○○○/○一年版，當時已提出類似問題，然而，政府有關部門代表當時並無提及當局會更新該份報告的資料，但李佩良先生在是次會議上表示該份報告在有需要時會予以更新。故此，她詢問該份報告自一九八九年四月公布以來，有關當局曾作出哪些修訂，她相信規劃署必須根據已更新的資料來執行其策劃工作。

| 49. 李佩良先生回答說，在一九八九年公布該份報告後，位於青衣島東北的石油油庫已搬遷，其中華潤石油在牙鷹洲的油庫遷往青衣南部。現時青衣島上的石油油庫分佈在其西部及南部，在該等設施的潛在危險範圍內並無住宅發展。該署會繼續監察此類發展。 | 規劃署 |
| --- | --- |

50.	黃耀聰先生引述文件第90號第4A部指出，由本年起至二○一○年止，預計租住公屋及資助出售房屋的單位數目每年約為七萬至九萬個，但該份文件沒有臚列擬興建該等房屋的位置和詳情。他又引述文件第90號第六部第7頁指出，梨木樹邨並非在葵青區內，故有關該邨的重建資料應予刪除。他表示上述租住公屋供應量的資料亦需相應修訂。

51.	李佩良先生回答說，現時葵涌邨正進行重建，葵盛圍臨時房屋區亦正興建資助出售房屋，葵涌工業大廈現址則將改作興建公營出租公屋之用。然而，由於政府凍結出售居屋九個月，故房屋署暫未決定將部分公共房屋撥作出租或出售用途。此外，葵青區亦將有少量私人住宅落成，其中包括葵盛圍興建中的私人屋苑和東北葵的服務式住宅。規劃署已盡可能採用最新資料預測葵青區的人口增長。

52.	何秀萍女士補充說，文件第90號第一部第1.5項第2.7(b)及(c)段載列房屋發展項目的資料，她請議員省覽該等資料。

53.	林紹輝先生表示未曾聽聞東北葵會發展服務式住宅一事，並要求政府有關部門代表提供詳情。另外，文件第90號將葵涌大白田街9H區用地列作公共房屋發展用地，他指此項資料並不正確。

54.	李佩良先生回答說，同珍醬油廠現址和位於和宜合道的另一地盤已申請改作酒店及服務式住宅發展。

| 55. 主席請拓展署跟進議員提出有關梨木樹邨重建工程及葵涌大白田街9H區發展事宜(見上文第50及53段)的意見。 | 拓展署 |
| --- | --- |

56.	陸景城先生引述文件第六部第4頁表示，荃灣及葵涌海水供應系統改善工程 — 葵涌區(工程編號029WS)已於一九九八年展開，預計在二○○三年年底完工。據他觀察所得，該項工程在荃灣楊屋道施工期間，因封閉部分路面而引致交通擠塞，但在挖掘路面後，地盤有時候卻停工。現時該項工程在葵盛圍施工，亦出現相同情況，停工期有時甚至長達一星期。他詢問停工的原因，以及工程進度會否因此而延誤。

57.	楊德明先生回答說，根據水務署提供的資料，該項工程已大致完成。陸景城先生所提及在葵盛圍進行的工程可能是修正工序。

58.	許祺祥先生表示，過去兩年西葵涌曾發生數次水管破裂事件，據當時水務處的回覆，由於該區海水供應系統較殘舊，故需待該系統的改善工程完成後，有關情況才可改善。鑑於上述工程原定於二○○三年年底才完工，他詢問西葵涌(包括西葵涌抽水站及大窩口道一帶)會否受有關工程影響；若會受到影響，他要求水務署提供施工時間表及有關資料。他詢問，在上述工程完成後，西葵涌一帶有關海水供應系統問題是否可獲解決。另外，他指楊屋道路面不斷被重複挖掘，對道路使用者造成嚴重滋擾。

| 59. 楊德明先生表示會與水務署跟進許祺祥先生的提問。至於楊屋道的掘路工程，他估計該等工程與建造西鐵有關，並會在查證有關資料後再向區議會匯報。 | 拓展署 |
| --- | --- |

60.	陸景城先生引述文件第一部第1.9頁第5.3(c)段，並詢問葵涌興芳路葵涌救護站及垃圾收集站工程是否已落實。他指出，去年年底芊紅居居民曾反對有關工程。

61.	麥家俊先生回答說，該項工程已於去年十二月十四日葵青區議會轄下的食物環境衞生委員會會議上獲通過。建築署現正進行詳細設計。有關部門將就該項工程於本年底向立法會財務委員會申請撥款，若獲通過，便會按工程時間表施工。

62.	主席總結是項議題，他促請政府有關部門跟進議員的意見，稍後再向區議會匯報。

介紹九號幹線長沙灣至沙田段的進度情況

(葵青區議會文件第91/2001-2002號)

63.	主席歡迎路政署主要工程管理處總工程師周進華先生、高級工程師梁源勝先生、茂盛安誠聯營公司助理董事伍仲偉先生、高級環境顧問韋亮先生出席會議。

64.	周進華先生簡介九號幹線長沙灣至沙田段(下稱「九號幹線」)工程的背景表示，路政署曾於一九九九年七月八日葵青臨時區議會第十四次會議上，就擬建的九號幹線工程計劃諮詢議員的意見，該工程獲區議會原則上支持。路政署於同年八月展開其詳細設計，有關設計現已大致完成。

65.	伍仲偉先生以電腦短片介紹九號幹線的工程設計，詳見文件第91號。

66.	黃耀聰先生的意見如下：

(i)	路政署將九號幹線的路線改經梅崗村，雖然經修訂的路線可節省5億元工程費用，但政府因此須清拆梅崗村。路政署於一九九九年就上述工程諮詢臨時區議會，當時他曾要求政府有關部門彈性處理梅崗村居民的安置問題。但據他所知，現時尚有約十多戶居民未獲安置，甚至不獲編配入住中轉屋，他對此表示不滿。

(ii)	九號幹線沿線大部分地點均會設置減低噪音設施(如隔音屏障、半開放式及密封式隔音屏罩等)，雖然其中部分地點尚未發展，但路政署已顧及將來的需要而擬設減低噪音設施，此舉值得稱讚。然而，因應青衣北岸公路工程，葵青區議會多次爭取在該段公路增設減低噪音設施，但路政署只同意在部分路段設置密封式隔音屏罩，其餘為半開放式屏罩。

(iii)	隨着九號幹線的發展，呈祥道的交通流量相應增加，故路政署擬擴闊呈祥道，並興建支路連接九號幹線。該處毗鄰荔灣花園、荔欣苑及盈暉臺。雖然路政署建議在連接呈祥道及九號幹線的支路旁設置隔音屏障，但該位置與民居有一段距離，反而在最接近上述屋苑的位置卻沒有設置減低噪音設施。事實上，上述屋苑與呈祥道支路的距離，較其他獲路政署同意設置減低噪音設施的位置為少。他認為路政署有責任增設完善的減低噪音設施，盡量減少因發展九號幹線而增加的交通噪音。路政署僅要求私人樓宇發展商在設計方面盡量減低交通噪音對居民的影響，他對此表示不滿。

(iv)	他引述文件第91號指出，路政署建議設置減低噪音設施的地點大多位於九龍區，位於葵青區的地點則較少。他擔心葵青區的噪音問題不獲重視。

67.	周進華先生回應如下：

(i)	路政署曾於一九九九年七月八日葵青臨時區議會會議上交代九號幹線的選線方案，並已解釋無法避免清拆梅崗村的部分民居一事。據他所知，房屋署正與居民商討有關遷拆及安置的安排。

(ii)	路政署主要工程管理處負責籌劃整項工程，並非以分區模式運作，其實九號幹線長沙灣至沙田段途經深水埗、葵青及沙田三區。該署曾評估九號幹線沿途噪音敏感區的噪音水平，並已按照環境影響評估的結果，建議設置適當的減低噪音設施，以減少道路交通所造成的噪音滋擾，並確保符合有關法例的規定。

(iii)	正如黃耀聰先生所述，擴闊呈祥道及興建支路連接九號幹線的工程位置鄰近荔灣花園、荔欣苑及盈暉臺。其實，路政署在一九九九年設計此條支路時，當時盈暉臺仍未興建，故除了考慮設置隔音屏障之外，亦同時要求發展商配合九號幹線工程，採用高平台的設計，將物業低層闢作商場，上層才興建住宅；此舉可減低道路噪音對民居的滋擾。事實上，盈暉臺亦可阻隔呈祥道交通噪音對華荔邨居民的影響。至於荔灣花園，根據路政署所收集的數據，該處噪音水平符合環保署的規定。

68.	黃耀聰先生的意見如下：

(i)	雖然盈暉臺可減低呈祥道交通噪音對華荔邨和荔欣苑所造成的滋擾，但由於盈暉臺至荔灣花園的一段呈祥道沒有設置減低噪音設施，故他擔心未能解決噪音問題。

(ii)	據路政署所稱，該處的噪音水平符合環保署所定的準則，但該準則只是最低要求。若在工程完成後才發現噪音超出標準，屆時將難以補救。反觀荔枝角高架路，雖然兩旁土地尚未發展，但路政署亦同意設置封閉式隔音屏罩，以配合未來的發展。

(iii)	他要求路政署在呈祥道近華荔邨、荔欣苑、盈暉臺及荔灣花園一帶設置更完善的減低噪音設施。雖然該處現時的噪音水平可能仍符合環保署的最低標準，但若在工程竣工後加建減低噪音設施，則會相當困難，故他希望路政署可防患於未然。

(iv)	他指出，政府有關部門曾就三號幹線的設計諮詢葵青區議會，當時議員要求加建隔音設備，但不獲接納。在三號幹線啟用後，噪音問題十分嚴重，以致荔景邨及荔瑤邨居民就道路噪音的投訴不絕，但由於三號幹線已落成啟用，加建減低噪音設施在技術上未必可行。他又以葵荃橋為例，議員爭取在該處加建隔音設施多年，雖然政府有關部門最終認同該處存在噪音問題，但礙於葵荃橋的設計所限，加建隔音屏障在技術上並不可行。

69.	周進華先生回應表示，減低噪音設施有多種形式，包括隔音屏障、半開放式及密封式隔音屏罩等。然而，不論採用何重形式，均旨在減低噪音水平以符合環保署的有關規定。路政署亦需考慮其他因素，如該等設施會否阻礙駕駛者的視線。

| 70. 主席多謝路政署出席是次會議，並表示知悉九號幹線的進展情況。對於黃耀聰先生所提出有關梅崗村遷拆安置事宜的意見，主席相信房屋署會繼續跟進。主席請路政署考慮黃先生的要求，在荔灣花園至盈暉臺之間增設噪音緩解設施。 | 房屋署 路政署 |
| --- | --- |

(會後註：	就議員要求在荔灣花園至盈暉臺之間增設噪音緩解設施一事，路政署回覆如下：

為配合九號幹線工程，呈祥道的其中一段道路須作出輕微改動，以便連接九號幹線的主幹道。這些改動不會大量增加呈祥道的交通流量。根據該署的數據，在盈暉臺至荔灣花園一段，若與該處現有道路噪音水平比較，九號幹線會令噪音水平增加不及一個分貝。再者，由於盈暉臺已採用高平台的設計，能遮隔後排屋苑，以免受道路噪音滋擾，故該署認為無需為該段呈祥道路面增設噪音緩解設施。)

71.	主席建議提前討論工作小組報告(見文件第105(b)、105(e)、106、108及109號)，以便審核委員會於休會期間審理其撥款申請；議員同意此項建議。有關討論載於下文第190、194、199、201及202段。

(主席於下午四時三十分宣布休會。吳劍昇先生於下午四時三十一分到達。)

(主席於下午四時五十六分宣布復會。區長華先生於下午四時五十六分離開。徐生雄先生及梁耀忠議員分別於下午五時正及下午五時零五分到達。)

討論事項

討論屋邨出現嚴重無牌流動小販問題

(葵青區議會文件第92及92a/2001-2002號)

72.	主席歡迎房屋署大窩口邨房屋事務經理李祥春先生出席會議。他告知大會，是項議題由黃炳權先生及許祺祥先生提出。

73.	黃炳權先生的意見如下：

(i)	二○○二年一月十一日葵青區地區管理委員會第九十二次會議主要討論事項簡報(見文件第90號)第5段載述，房屋署及食環署曾聯合掃蕩大窩口邨、葵盛西邨、石籬邨及長發邨4個非法擺賣黑點，除大窩口邨外，其餘3個黑點的情況已有改善。由此可見，以往大窩口邨的掃蕩無牌小販行動未見成效。

(ii)	他不滿房屋署的回覆(見文件第92a號)，並認為單靠該份文件所述的措施，難以解決大窩口邨無牌小販問題。

(iii)	大窩口邨無牌小販非法擺賣問題存在已久，情況十分嚴重，但一直未獲改善。大窩口邨無牌小販擺賣黑點分為三區，包括上大窩口邨、下大窩口邨及大窩口道富強樓天橋。

(iv)	下大窩口邨無牌小販問題十分嚴重，亦為傳媒廣泛報道。現時約有10個無牌小販攤檔每日由下午三時至午夜二時，在下大窩口邨富邦樓對出空地擺賣，雖然該處行人路已裝設鐵柱阻止小販手推車進入屋邨範圍，但仍不能發揮效用。事實上，當房屋署屋邨辦事處職員於晚上九時許離去後，無牌小販便會穿過富碧樓保安大閘，再乘升降機至二樓，穿過住戶走廊通往平台。雖然通往平台的出口亦設置鐵柱，但仍不能阻止無牌小販進出，反而妨礙居民出入。無牌小販每日由晚上九時至凌晨二時在富碧樓快餐店側擺賣，而在該處非法擺賣的小販攤檔已由過往的10檔增至20多檔，出售的食物種類繁多，包括炒粉麵、臭豆腐、魚蛋等。這些無牌小販引致嚴重的環境衞生及治安問題。每天早上，清潔工人必須清理無牌小販遺下的垃圾及油漬；深夜時分，青少年在該處聚集，對居民造成嚴重滋擾。據他所知，有黑社會分子更向小販收取保護費。他希望房屋署重視大窩口邨無牌小販問題的嚴重性，並盡力解決此問題。

74.	許祺祥先生的意見如下：

(i)	房屋署的回覆文件(見文件第92a號)已載述無牌小販的擺賣黑點，故他相信該署已掌握有關詳情。

(ii)	在上大窩口商場和富強樓有蓋天橋擺賣的無牌小販，每日下午五時開始在該處擺賣，直至午夜一時。一年前，在該處非法擺賣的攤檔少於10檔，但最近卻如雨後春筍，增至20檔，甚至有無牌小販在他的議員辦事處門口擺賣。他對大窩口邨無牌小販問題進一步惡化表示擔心，並希望房屋署及食環署能攜手合作，盡快解決問題。

(iii)	部分無牌小販售賣炒粉麵，在深夜時分特別嘈吵；部分無牌小販售賣新鮮海產，發出陣陣腥味，弄髒街道，影響環境衞生；另有無牌小販售賣生豬肉，但出售的豬肉是否經合法屠宰亦成疑問。上述情況已存在一段時間，他詢問房屋署過往曾採取什麼措施以解決此問題。

(iv)	據他所知，不少無牌小販為邨內居民，他們將手推車擺放在居住單位外的走廊，甚至在單位內製作食品。他希望房屋署引用有關法例，杜絕上述情況。

75.	主席詢問，除了文件第92a號所載的措施外，房屋署會採取什麼措施，以解決大窩口邨無牌小販擺賣問題。

76.	李祥春先生回應如下：

(i)	小販管制工作需要人手資源配合，在去年六、七月，房屋署集中葵青區小販特遣隊的人手在大窩口邨執勤，當時成效不俗，但相反石籬邨及長康邨的小販問題卻轉趨嚴重。他引述文件第92a號未段表示，該署正與大窩口邨護衛公司商討於辦公及非辦公時間加派人手處理小販問題的可行性。此外，房屋署總部剛成立了中央小販突擊隊，該組人員已到大窩口邨進行實地考察，現正制定有關措施，可望在農曆新年後展開掃蕩行動。

(ii)	關於許祺祥先生所提及的生豬肉小販，他以流動形式於大窩口邨各處擺賣。該名小販曾在房屋署與食環署的聯合行動中被拘補，並於本年一月二十日被法庭判罰1,200元。食環署證實其出售的生豬肉經合法屠宰。

(曾其鞏先生及潘發林先生分別於下午五時十五分及下午五時三十四分離開。)

77.	梁永權先生將大窩口邨的無牌小販擺賣黑點比喻為該邨的「士林夜市」。他表示，正如黃炳權先生所述，大窩口邨無牌小販問題存在已久，在該邨重建後一、兩年已出現。他認為房屋署過往的工作成效不顯著，並表示若無牌小販問題已達到無法解決的地步，或政府不欲嚴厲打擊無牌小販，他建議房屋署考慮在屋邨設立小販認可區，向小販收取管理費。

78.	陸景城先生的意見如下：

(i)	黃炳權先生指大窩口邨掃蕩無牌小販行動的成效欠佳，事實上，葵盛西邨的情況亦然，而即使情況有所改善，成效也不顯著。

(ii)	較早前，有關部門曾掃蕩葵盛西邨的無牌小販。其後，有無牌小販指摘他向有關部門投訴，迫使有關部門更頻密地採取掃蕩行動，令他們無法維生。據該小販表示，負責掃蕩無牌小販的人員聲稱，他們收到議員或屋邨互助委員會的投訴後才採取行動，這有將責任推卸給議員之嫌。他要求房屋署及食環署正視上述情況，督促職員不可誤導小販，且不應將責任推卸給議員及地區人士。他擔心無牌小販誤以為非法擺賣並無不妥，以致助長歪風。他指出，房屋署及食環署有權掃蕩無牌小販。

(iii)	他將房屋署的掃蕩無牌小販行動比喻為「打遊擊戰」及「貓捉老鼠」。他認為房屋署應改變政策，在一段期間內，例如在一個月內，集中資源處理某個屋邨的無牌小販問題，令他們不可以此維生。

(iv)	不少無牌小販是邨內居民，他們在屋邨辦事處於下午五時關門後，以報紙等雜物在邨內走廊霸佔位置擺放手推車，但房屋署對此情況視若無睹。他認為房屋署應派人將雜物移走，並在該處站崗，這樣可收阻嚇作用，有效禁止小販擺賣，並向小販清楚傳達正確的信息。

79.	趙華勝先生提出下列意見：

(i)	據李祥春先生所說，房屋署總部剛成立的中央小販突擊隊曾到大窩口邨進行實地視察(見上文第76(i)段)；趙先生希望該署的突擊隊亦到長發邨進行實地視察。最近兩個月，無牌小販每日早上十時至晚上十時三十分在該邨巴士站上蓋平台擺賣，晚上十時三十分則遷至長發邨敬發樓旁擺賣。

(ii)	由於現時經濟環境欠佳，他希望政府協助市民創業謀生。他舉例說，地政總署可考慮批出臨時土地，供小販租用擺賣，他認為荃青橋底的土地適合作此用途。此外，長發邨商場內部分鋪位已空置了三、四年，他要求房屋署考慮將這些鋪位以較低租金租予小販。若政府為小販提供合法經營場所，但他們仍佔用屋邨或公眾地方非法擺賣，屆時政府採取嚴厲打擊行動，亦合情合理。

(iii)	他指出，作為前線工作者，他亦曾遭受無牌小販指摘，無牌小販指政府部門是在他提出投訴後才採取掃蕩行動。

80.	呂學能先生指出，葵青區議會轄下房屋事務委員會經常討論屋邨無牌小販擺賣問題，他認為是項議題宜交由該委員會討論。

81.	主席回應說，大窩口邨無牌小販擺賣問題十分嚴重。

82.	黎少棠先生的意見如下：

(i)	陸景城先生指出，部分食環署和房屋署職員在掃蕩無牌小販時，向小販表示因收到議員的投訴才採取掃蕩行動(見上文第78(ii)段)。他對此表示不滿，並要求有關部門制止上述情況。

(ii)	他懷疑房屋署採取掃蕩行動的消息被洩露。他舉例說，某次房屋署到石籬邨掃蕩無牌小販，所有小販都沒有在慣常時間擺賣，在行動結束後才如常擺賣，情況令人懷疑。

(iii)	由於經濟環境欠佳，政府酌情處理無牌小販非法擺賣的情況，但部分小販以為政府放寬政策，甚至在石籬邨商場附近擺賣。

(iv)	早上在石籬邨擺賣的無牌小販並非該邨居民，他們以貨車將貨物運至石籬邨擺賣。

(v)	石籬邨商場門口位於房屋署及食環署管轄範圍交界，該處甚至有小販出售減肥餐單，有居民曾經受騙。

83.	林紹輝先生表示關注無牌小販對居民所構成的危險。他發現近期石籬邨有小販售賣烤蕃薯及串燒，他們在居住單位樓層的後樓梯烤製蕃薯及預先燃點手推車的碳爐，然後再乘升降機到地下。他擔心若遇到升降機故障，燃點着的碳爐會威脅同被困在升降機內的居民的安全。此外，無牌小販用作油炸食物的滾油亦容易燙傷途人。他希望政府正視無牌小販的潛在危險，不要在意外發生後才嚴加管制，屆時為時已晚。

84.	尹志強太平紳士提出下列意見：

(i)	無牌小販擺賣是社會問題，由於經濟環境逆轉，不少競爭力較低的低下階層人士因失業而無奈地當上無牌小販。

(ii)	房屋署希望透過各區保安人員執行或協助驅趕無牌小販的工作(見上文第76(i)段)，他認為此建議不切實際，因保安人員與這些小販經常碰面，他們害怕遭小販報復。為免上述情況，他曾向房屋署建議由中央統籌掃蕩無牌小販行動，但當時房屋署以資源不足為由，沒有接納該建議。

(iii)	屋邨居民樂意光顧無牌小販，因此吸引無牌小販在屋邨聚集擺賣，但居民卻投訴隨之衍生的環境衞生及噪音問題，他認為這樣於理不合。雖然黎少棠先生指有邨外人士在屋邨非法擺賣(見上文第82(iv)段)，但屋邨無牌小販大多為邨內居民。故此，他建議透過居民大會，讓居民商議解決無牌小販問題的方案，並嘗試尋求共識，互相忍讓，適當地控制環境及噪音問題，共渡難關，否則難以杜絕屋邨無牌小販非法擺賣問題。

85.	許祺祥先生跟進下列事項：

(i)	無牌小販售賣生豬肉屬違法。他詢問食環署如何杜絕此類小販。

(ii)	正如黎少棠先生所述(見上文第82(ii)段)，有關部門的掃蕩無牌小販行動往往無功而回，因小販像是預知有關行動，他懷疑有「內鬼」通風報信，並據聞廉政公署曾處理與掃蕩大窩口邨小販有關的個案。他表示，有無牌小販在他的議員辦事處門前擺賣，有居民認為他視若無睹，甚至懷疑他包庇小販。

(iii)	有關由屋邨保安人員驅趕小販的建議，他擔心保安人員在體力上未必能勝任，且基於人身安全的考慮，保安人員也不敢負責該項工作。他促請房屋署及食環署就大窩口邨小販問題提供有效的解決方案。

86.	黃炳權先生表示曾嘗試理解房屋署所面對的資源不足問題，亦曾正面分析屋邨小販的優點，例如食物價廉物美、可創造就業機會等，他曾考慮能否容忍無牌小販擺賣，但對於居民的不滿，他始終不能視若無睹。他指出，受噪音影響而可能在深夜難眠的居民有六百多戶；有居民亦曾因無牌小販遺下的垃圾、污水而滑倒。另外，有黑社會分子向每名小販的每個攤檔收取每星期300元保護費，曾有小販因拒付保護費而被毆打，他對此不能容忍。同時，他亦不希望助長青少年深宵流連街頭。他表示，大窩口邨小販問題多年來一直未能解決，議員經常受到居民的質疑，政府和議員可能給居民「無能」的印象。

87.	麥美娟小姐的意見如下：

(i)	區議會曾多次討論無牌小販問題，但仍沒有部門能提供立竿見影的解決方案。她要求政府部門代表交代有效解決問題的辦法。

(ii)	由屋邨保安人員負責驅趕小販的方案並不可行；他們月薪數千元，不會冒險擔任該項工作。

(iii)	無牌小販問題在一九九七年經濟逆轉前已存在，她不同意將所有社會問題歸咎經濟情況差。再者，無牌小販的確嚴重影響環境衞生。

(iv)	她認為房屋署商業科管理商場租戶的政策欠妥，並不鼓勵小型食店的經營，但居民確實對提供宵夜的食店有一定需求，故無牌小販才有生存空間。部分較舊式的屋邨設有「冬菇亭」熟食檔，該等屋邨的小販問題較輕微，可惜該類熟食檔已逐漸被取替。她建議政府參考新加坡在住宅區設熟食中心的做法，妥善管理該類中心以免造成環境衞生及噪音問題。她指出，長發邨商場的長期空置舖位可作上述發展用途，她估計若商場店舖在深夜營業，可減少居民光顧無牌小販的情況。她要求房屋署代表向該署商業科反映上述意見。

88.	李祥春先生多謝議員提供寶貴的意見。他指出，小販的營商時間十分具彈性，房屋署難以二十四小時派員看守小販擺賣黑點，尤其是大窩口邨，該邨通道四通八達，小販黑點有七、八個之多。該署已盡量利用現有資源控制小販的活動範圍。關於許祺祥先生所述的生豬肉小販檔，他表示房屋署與食環署已聯手採取取締行動。

89.	馬緒源先生表示房屋署非常了解大窩口邨的小販問題，並回應議員的意見如下：

(i)	房屋署總部最近成立了中央小販突擊隊，並將增加至兩隊，其行動目標包括全港公共屋邨。

(ii)	他亦理解到一般保安人員未必勝任驅趕小販的工作，故需要質素較高的保安人員擔當該項工作。在上星期長發邨屋邨諮詢管理委員會會議上，有關護衛公司已同意研究如何落實上述安排。房屋署亦正與大窩口邨的有關護衛公司商討有關安排。

(iii)	房屋署現時特遣行動股採取兩更制，第一更由上午七時正或八時正起至下午四時正止，而第二更由下午四時正起至下午十一時正。該署正考慮實行三更制，二十四時當值。

(iv)	黃炳權先生指出有小販在其租住單位門外走廊放置手推車，以及在單位內製造食品事宜(見上文第74(iv)段)，馬緒源先生回應表示，房屋署會加強巡查，將手推車充公，如租戶若屢次重犯，房屋署可終止其租約。

(v)	至於許祺祥先生所提及的生豬肉檔(見上文第74(iii)及第85(i)段)，房屋署及食環署曾在兩署的聯合行動中拘捕該名小販三次，第一次他被罰數百元，其後兩次則被罰一千二百元。他相信食環署亦樂於與房屋署繼續合作採取掃蕩小販行動。

| (vi) 關於陸景城先生提及小販以雜物霸佔位置擺賣的情況(見上文第78(iv)段)，房屋署會跟進上述情況，派員清理該等雜物。 | 房屋署 |
| --- | --- |

(vii)	他回應趙華勝先生有關長發邨小販問題的意見(見上文第79(i)段)說，房屋署上個月曾掃蕩該邨小販，行動相當成功，共拘補3名小販，並充公手推車十多部。他表示該署會繼續進行類似行動。

| (viii)他表示會跟進黎少棠先生懷疑有小販預先知曉房屋署的掃蕩行動一事，並指出該署十分重視有關保密工作。 | 房屋署 |
| --- | --- |
| (ix) 關於麥美娟小姐建議在屋邨商場容許店舖延長營業時間一事，他表示房屋署已在天水圍的屋邨落實此建議，特別提供獨立冷氣系統給該類商戶，讓他們可營業至凌晨二時。他會將議員對在葵青區落實類似安排的意見向該署商業科反映。 | 房屋署 |

90.	李榮輝先生回應許祺祥先生有關無牌小販售賣生豬肉的提問表示，該名小販於聯合行動中，除了被房屋署控告非法擺賣及阻街外，更被食環署加控沒有許可證售賣生豬肉的罪名。由於他出售的豬肉證實經合法屠宰，故食環署不會檢控他出售非法豬肉，但貨物已全被充公。至於食環署與房屋署的聯合掃蕩小販行動，房屋署代表已清晰交代，故不作補充。

| 91. 主席獲悉黃炳權先生提及的黑社會分子收取保護費事宜正交由警方跟進(見上文第86段)。 | 警務處 |
| --- | --- |

92.	黃炳權先生提出下列要求：

(i)	他要求房屋署由下次區議會會議起，向區議會提交有關大窩口邨小販擺賣情況的報告，當中包括無牌小販擺賣地點、開始擺賣時間、小販攤檔的數目和其出售的物品種類。

(ii)	他要求房屋署就大窩口邨小販問題進行環境評估，評估範圍包括無牌小販擺賣所產生的垃圾量、噪音、油煙、對居民的潛在危險、受影響住戶的單位數量、吸引多少青少年流連街頭等。

(iii)	他要求房屋署容許受無牌小販擺賣噪音影響的住戶調遷，或替他們安裝冷氣機。

93.	馬緒源先生回應議員的要求如下：

| (i) 他同意提供有關大窩口邨小販擺賣的情況報告，如小販人數及擺賣地點。 |  |
| --- | --- |
| (ii) 至於小販對環境清潔及噪音的影響，他同意提供該等客觀資料。 |  |
| (iii)他表示為受影響住戶安裝冷氣機並不可行，但房屋署可酌情考慮安排他們調遷。 | 房屋署 |

94.	黃炳權先生多謝馬緒源先生答應他的要求。

| 95. 主席表示區內屋邨無牌小販擺賣問題十分嚴重，並促請房屋署採取果斷及有效的措施，盡快解決此問題，否則會損害政府及區議會的威信。 | 房屋署 |
| --- | --- |

討論長亨邨亨美街小販佔用官地擺賣英泥及磚頭事宜

(葵青區議會文件第93、93a及93b/2001-2002號)

96.	主席告知大會，是項議題由雷可畏先生提出。

| 97. 雷可畏先生表示，食物環境衞生署(食環署)和警方在獲悉上述情況後，已迅速掃蕩非法擺賣的小販，並作出檢控，他向有關部門致謝。他指出，現時該處有一地盤由路政署的承建商使用，他曾於本年一月二十三日到該處實地視察，發現雖然路政署以三塊大石堵塞該處入口，但旁邊的鐵絲網已遭人損毀。他要求路政署採取適當行動，阻止小販將英泥和磚頭存放於該處擺賣。 | 路政署 |
| --- | --- |

(會後註：	區議會秘書處已於本年二月十八日將路政署的回覆寄奉各議員，詳見葵青區議會傳閱文件(資料)第29/2001-2002號。)

討論葵青區現時學校改善計劃進展及諮詢渠道

(葵青區議會文件第94及94a/2001-2002號)

(葵青區議會文件第94b/2001-2002號，會上提交)

(麥美娟小姐、雷可畏先生、梁耀忠議員分別於下午六時零四分、下午六時零六分及下午六時零九分離開。)

98.	主席歡迎教育署高級教育主任(學校改善工程計劃)駱宇根先生、計劃經理(學校改善工程計劃)陳何結珍女士、建築署高級建築師韋令然女士、高級工程策劃經理林秉衡先生，以及李景勳雷煥庭建築師事務所高級主任建築師李嘉胤先生出席會議。他告知大會，是項議題由梁廣昌先生提出。

99.	梁廣昌先生引述文件第94a號第11段，並詢問教育署是否必定會為葵盛信義小學加建校舍。

100.	駱宇根先生回答說，教育署會進行上述工程，有關計劃在籌備階段。

101.	梁廣昌先生的意見及要求如下：

(i)	他在會前曾聯絡教育署葵青區學校發展組、房屋署物業服務組及有關物業管理公司，查詢教育署是否必定進行上述改善工程，但他們均表示不知情。教育署代表在是次會議上才表明該項工程必定會進行，他對此表示不滿。

| (ii) 根據文件第94a號第11段所述的諮詢程序，「當工程顧問為屋邨學校進行改善工程計劃時，他會把校舍改善的設計通知房屋署……房屋署會向屋邨諮詢管理委員會反映，知會各委員」。然而，他認為教育署及房屋署並沒有落實「諮詢」屋邨諮詢管理委員會，只是「知會」委員而已。據他所知，房屋署並非在屋邨諮詢管理委員會會議上討論此事，而是在會後個別致電委員徵詢意見。委員需在48小時內決定是否支持進行該項工程，並沒有足夠時間詳細考慮。他要求房屋署交代此事是否屬實。另外，他認為上述諮詢渠道和程序欠妥，並對此表示遺憾。 | 房屋署 |
| --- | --- |

(會後註：	區議會秘書處已於本年二月七日將上述意見轉達房屋署物業服務組。)

(iii)	房屋署曾就葵盛信義小學加建校舍一事諮詢屋邨諮詢管理委員會，有關意見載於文件第94b號。他引述該份文件指出，葵盛東邨第12座中轉房屋毗鄰葵盛信義小學，該座的代表反對進行上述工程，然而，除了盛富樓代表因居民的活動範圍將受影響而提出反對外，該邨內遠離該址的其他各座的代表大多支持有關工程。他將事件比擬為在民居附近建殯儀館，鄰近的居民必定反對，但住所遠離殯儀館選址而又能從中獲益的人士則會支持方案。

(iv)	葵青區議會一直爭取在原葵信臨屋區的土地興建小學，根據二○○二年一月十一日葵青區地區管理委員會第九十二次會議主要討論事項簡報(見文件第99號)第12段，「成員包括教育統籌局及規劃地政局代表的跨部門工作小組初步認為，上址土地適合作興建小學用途。該工作小組現正諮詢各有關部門的意見。」他認為，在原葵信臨屋區的土地興建新校舍供葵盛信義小學使用，較在葵盛信義小學現址旁加建校舍為佳，因現有校舍樓齡已達30年且相當殘舊。事實上，除了葵盛信義小學及毗鄰的第12座中轉房屋外，葵盛東邨其他部分已拆卸重建。

| (v) 另外，《葵青發展計劃二○○一/○二年版》(見文件第90號)載述有關葵信臨時房屋區的資料有誤。該份文件第1.5頁第2.7(a)段載述該土地會用作興建住宅及室內康樂中心，但第六部第6頁卻載述會檢討該土地的用途；兩部分所載的資料不符。 | 拓展署 |
| --- | --- |

(會後註：	區議會秘書處已將上述意見轉達新界西拓展處。)

(vi)	據他所知，葵盛東邨有足夠小學學額，而該邨學童亦可入讀位於大窩口邨的小學。

102.	陳雪麗小姐回應說，葵盛邨與大窩口邨同屬一個學校網，由於有大量新遷入居民和新移民學童，區內小學學額頗為短缺。

103.	駱宇根先生回應說，學校改善工程計劃是《教育統籌委員會第5號報告書》的其中一項獲通過及落實的建議。最後一期計劃包括300多間學校，有關學校的名單曾交予立法會轄下的工務工程小組參閱。教育署會為該等學校增建設施以符合近年教學需要，其中包括學生活動中心、教員休息室等。就葵盛信義小學改善工程而言，擴建校舍工程並不會增加學額。由於該項改善工程涉及使用旁邊由房屋署管理的球場，故教育署透過房屋署諮詢屋邨諮詢管理委員會。房屋署已於本年一月十四日回覆建築署，表示不反對上述工程。

104.	主席詢問，教育署曾否就此事諮詢葵青區議會或轄下社區事務委員會。

105.	駱宇根先生回答說，根據教育署的現行政策，就屋邨學校進行改善工程計劃，該署會透過房屋署諮詢有關屋邨諮詢管理委員會。

106.	黃耀聰先生認為，學校改善工程計劃值得支持，但教育署進行地區諮詢時卻忽略地區人士的需要，而有關計劃亦欠周詳考慮。他指出，麗瑤邨東華三院高可寧紀念學校亦將進行改善工程，但教育署在諮詢屋邨諮詢管理委員會時並沒有提供足夠資料供委員參考，亦沒有諮詢區議會。該校址旁原有一所空置校舍，但教育署將該空置校舍交予另一辦學團體開辦國際學校，卻不考慮供高可寧紀念學校作增建設施之用，他對此表示不滿。該校的改善工程佔用麗瑤邨範圍內原本設有十多個露天泊車位的土地，但居民卻未獲補償該等設施。他認為，雖然教育署自一九九三年起便推行學校改善工程計劃，但卻未能兼顧地區需要，只是在工程設計落實後才以「知會」形式「諮詢」屋邨諮詢管理委員會，更沒有諮詢區議會。

107.	陸景城先生提出下列意見：

(i)	自從教育署推行小學全日制以來，學校需要增添學生活動室等設施。葵青區內不少小學校舍較為陳舊，葵盛西邨內亦有兩間小學參加學校改善工程計劃，在邨內球場加建校舍。為了改善學校設施，讓學生獲更均衡的發展，校方、學生及家長固然支持該等工程，但對居民而言，休憩場所因而減少，故未必會贊成。鑑於學校與居民的利益未必一致，他希望教育署盡量平衡居民與學校的利益。他曾探訪區內一間小學，該小學曾參與學校改善工程計劃，工程涉及在校址毗鄰的球場加建數層校舍，新建校舍內將設置小學活動室，而最底層則仍作為球場，並開放予居民使用。他認為此安排可平衡學校與居民的利益，亦更為雙方所接納，故提議在類似工程採用同類安排。

(ii)	興建新校舍與為現有學校進行校舍改善工程，屬兩類不同的工程項目。

(iii)	關於諮詢程序方面，他認為教育署應更廣泛諮詢居民，並重視他們的意見；否則，若因諮詢安排欠妥而導致居民不接受葵盛信義小學改善工程，便十分可惜。他提議教育署調查居民的意願，若結果反映大部分居民同意有關工程，便可減少在推行時遇到的阻力。

108.	梁偉文先生表示，葵盛信義小學校舍已使用三十多年，並不符合現行校舍設施的標準，而擬議的改善工程又不能增加學額，故他認為教育署應考慮在原葵信臨屋區興建新校舍，供葵盛信義小學使用，現址土地則安排作其他用途。他認為不宜在已達三十多年樓齡的校舍上投放資源，因此舉未必能善用資源。

109.	梁永權先生的意見如下：

(i)	教育署投放大量資源改善校舍設施，計劃的原意值得支持，但該署在執行計劃時故步自封，不重視聽取區議會的意見，亦忽略居民的需要。根據梁廣昌先生所述的諮詢情況，該署只聽取屋邨各座樓宇互助委員會主席的個人意見，雖然個人意見亦應獲尊重，但該署的做法有「製造民意」之嫌。他不滿教育署學校改善工程計劃的諮詢程序。

(ii)	他曾參觀一些建成超過二十多年的小學校舍，該等設施已相當陳舊。他以房屋署處理葵芳邨「鹹水公屋」事件為例，該署不正視問題的嚴重性，花費大量公帑修補樓宇後，最終仍需將整幢樓宇拆卸重建。他認為教育署在處理學校改善工程計劃時應引以為鑒。

(iii)	據陳雪麗小姐所說，葵涌區的小學學額不足，然而，學校改善工程計劃卻不能增加學額。他認為，解決學額不足的問題較改善校舍設施更為迫切及重要，故教育署應投放資源在原葵信臨屋區興建新小學校舍，供葵盛信義小學使用。此舉可同時增加學額及改善該校學生的學習環境，更合乎成本效益。

110.	駱宇根先生回應說，由於興建新校舍需要尋找適合的土地、進行土地規劃、並需透過轄下有關諮詢委員會決定辦學團體，故整個程序需時。為符合課程改革，盡快為現有學校提供電腦輔助學習室、語言室、多用途室及多用途場地等設施，教育署才推行學校改善工程計劃。教育署難以透過興建新校舍給所有現有學校以達致改善學校設施的目標。事實上，有不少參與該計劃的學校校舍也如葵盛信義小學一般超過三十年，甚至接近一百年。他希望各位議員了解客觀環境上的局限，讓學生改善學習環境。

| 111. 主席表示，區議會轄下社區事務委員會負責就區內教育事宜向政府提供意見。他不希望在是次會議上再詳細討論關於諮詢程序的問題。他請教育署考慮在原葵信臨屋區興建新小學校舍供葵盛信義小學使用的可行性，日後並就該類工程諮詢社區事務委員會。 | 教育署 |
| --- | --- |

112.	梁廣昌先生的意見如下：

(i)	他希望在社區事務委員會會議繼續跟進本議題。

(ii)	他表示一直關注葵盛東邨重建後的土地使用事宜，邨內一所小學拆卸後騰空的土地，原先擬用作興建社區會堂，現已改為興建長者公屋。事實上，葵盛東邨的休憩用地及空地的面積不足，若將球場改為加建小學校舍，面積將進一步減少，甚至一旦不幸發生緊急事故，也可能沒有足夠空地疏散居民。

(iii)	他並非反對推行學校改善工程計劃，事實上，他十分贊成改善學生的學習環境，但他認為葵盛東邨的居民已犧牲不少。

(iv)	房屋署所提交的文件第94b號第9段載述，該署就上述工程諮詢他時，「他沒有說明需要什麼額外資料」。他認為，政府部門有責任提供足夠參考資料，而不是在他提出要求後才提供有關資料。他指出，當時該署代表僅告訴他，葵盛信義小學將進行校舍改善工程，並邀請他與政府有關部門聘用的建築顧問開會，但並非與政府有關部門開會，他認為此安排欠妥。

(v)	陸景城先生認為興建新校舍與為現有學校進行校舍改善工程應視作兩件事，梁先生亦同意此點。然而，鑑於文件第99號載述原葵信臨屋區土地經教育統籌局、規劃地政局初步確定為適合用作興建小學用途，故他才提議在該處興建新校舍供葵盛信義小學使用，而學額亦不會因此減少。他不希望阻延擴建葵盛信義小學的工程，但他認為擴建校舍未必是最合適的解決方案。

| 113. 主席說，既然梁廣昌先生有意跟進此事，他請社區事務委員會繼續跟進。 |  |
| --- | --- |

114.	韋令然女士回應黃耀聰先生及梁廣昌先生的意見(見上文第106及第112(ii)段)說，若教育署在推行學校改善工程計劃時需要使用邨內球場或泊車位等現有設施，根據一貫安排，會在工程完成後修補受工程損壞的地方，使有關設施回復原來的水平，及盡量補償受影響的設施。

115.	梁廣昌先生說，雖然教育署在完成有關工程後會重新建設該等設施以作補償，但他擔心新建設施的面積會減少。另外，居民在施工期間所受到的滋擾亦無法予以補償。

116.	尹志強太平紳士表示，社區事務委員會可研究葵青區學額及需求等事項，但教育署向來不會就學校改善工程計劃的個別工程諮詢該委員會。他擔心葵盛信義小學的改善工程會因此延誤。

117.	主席說，梁廣昌先生要求跟進此事，故請社區事務委員會在下次會議繼續跟進。

| 118. 梁廣昌先生回應說，教育署沒有提供有關葵盛信義小學改善工程的詳細資料，他希望在取得有關資料後再在社區事務委員會會議上討論。 | 教育署 |
| --- | --- |

119.	駱宇根先生補充說，教育署擬於二○○二年年底前完成所有改善工程的可行性研究，上述時間表亦已提交立法會參考。若未能如期落實工程的詳情，可能會影響可行性研究的進度。

120.	梁廣昌先生認為，若非諮詢程序欠妥，並不會出現可行性研究被延誤的問題。

121.	李志強先生表示，教育署曾為他所屬選區的屋邨小學進行改善工程，當時該署亦是透過房屋署就有關工程在屋邨諮詢管理委員會會議上諮詢意見，委員並需即席在會上議決是否支持該項工程，但當時並無委員提出反對。雖然有關諮詢程序仍待改善，但他不希望因諮詢程序欠妥而引致工程延誤，使學生未能盡快改善其學習環境。

122.	梁廣昌先生表示需要面對葵盛信義小學學生及家長的壓力，並強調並非純粹由於不滿教育署的諮詢程序而要求繼續跟進此事。

(會後註：	區議會秘書處已於本年二月二十五日將教育署對上文第111及118段所述事項的回覆寄奉各議員，詳見葵青區議會傳閱文件(資料)第31/2001-2002號。另外，社區事務委員會主席經考慮後決定不在該委員會於本年三月五日舉行的會議上跟進此事。)

(黎少棠先生及呂學能先生分別於下午六時十三分及下午六時二十五分離開。)

討論二○○二/二○○三年度葵青區議會擬成立的委員會和其任期

(葵青區議會文件第95及95a/2001-2002號)

123.	議員省覽文件第95及95a號。有關文件第95a號第4段載述在下年度合併文化藝術委員會及康樂體育委員會的建議，主席在參考其他區議會的安排後，提議將合併後的委員會以「康樂文化委員會」命名。

124.	梁永權先生贊同將文化藝術委員會及康樂體育委員會合併。他另提議合併食物環境衞生委員會及規劃環保委員會，因為該兩個委員會的討論議題數目亦屬較少。他希望在上述委員會合併後，可更方便議員編排時間參與各委員會的工作。

125.	梁偉文先生、陸景城先生及尹志強太平紳士均表示贊同梁永權先生的建議。

126.	陸景城先生表示，在本年一月十四日葵青區議會「回顧與前瞻」座談會上，與會的議員同意考慮精簡委員會及轄下工作小組的架構。根據文化藝術委員會及康樂體育委員會的會議紀錄，該兩個委員會的討論事項較少，而議題較專注於撥款運用事宜。若合併該兩個委員會，議員將較易編排時間出席各委員會會議，既可省時亦提高工作效率。

127.	尹志強太平紳士提議就審核委員會的職權範圍增加條文，授權該委員會監察工作小組活動的推行及公帑的運用。他指出，審核委員會在審理撥款申請時，專注審核申請是否符合《葵青區議會撥款使用指南》的規定，或會忽略了活動的成本效益。工作小組或特定團體有時甚至沒有就申請豁免開支限額的要求向審核委員會解釋原因。在現行機制下，區議會難以監察活動的成效。另外，議員有時獲邀在同日出席數個由區議會舉辦的活動，工作小組之間欠缺協調，此情況有待改善。他表示，審核委員會應負責監察活動的推行，並承擔活動結束後的檢討工作。

128.	主席認為審核委員會已獲授足夠權力審核、批准、拒絕撥款申請或刪減撥款額。他指出，由於工作小組隸屬區議會或其他委員會，故審核委員會不應負責監察其推行活動的工作。

129.	尹志強太平紳士認為，審核委員會負責審批撥款申請，應一併負責監察撥款的運用，並檢討活動的成本效益。工作小組所屬的委員會則應負責監察活動能否達致原定目標。

130.	陳嘉敏女士認為，區議會及轄下委員會已獲授足夠權力監察活動的推行，但卻未能足分運用有關權力。就監察活動的統籌工作而言，委員會未能妥善協調轄下工作小組的活動，以致出現舉辦同類型活動的問題，且部分活動亦未必能配合社區的需要。至於活動結束後的工作，區議會及委員會須加強檢討工作小組活動的成效。雖然工作小組在活動結束後向區議會或有關委員會提交報告，但有時候該等報告並不詳盡。

131.	黃炳權先生指出，工作小組的活動大綱及財政預算須先由所屬委員會通過，然後才呈交審核委員會審理，故審核委員會通常不會質疑活動的工作目標。

132.	陳嘉敏女士贊同黃先生的意見，並表示由於工作小組的活動大綱及財政預算已獲所屬委員會通過，審核委員會絕少拒絕有關的撥款申請，但亦有要求工作小組提供補充資料作參考。

133.	主席認為，工作小組在活動結束後向區議會及有關委員會提交的報告內容未夠詳盡，令議員難以監察工作小組的工作及評估活動的成效。

134.	李元剛先生表示，區議會及有關委員會未能掌握足夠資料以檢討工作小組所舉辦活動的效益。另外，區議會亦需考慮由議員或另聘專業人士執行有關工作。由區議會及有關委員會負責監察和評估轄下工作小組的成效，可能未能確保其客觀性。他指出，商業機構會聘用獨立核數師執行核數工作。

135.	主席強調，區議會和有關委員會應負責監察轄下工作小組所舉辦活動的效益。另外，民政事務處亦會監察公帑的使用，該處會在撥款申請書上填寫對活動成效的評估。

136.	陸景城先生指出，工作小組的活動大綱須經區議會及有關委員會討論及通過，審核委員會只負責確保撥款申請符合《葵青區議會撥款使用指南》的規定。至於活動結束後的監察工作，若由區議會或有關委員會負責監察議員的工作成效，會較為困難，亦可能出現尷尬情況。雖然工作小組會將工作報告提交區議會及有關委員會，但議員或委員甚少就該等報告作詳細討論。他認為難以釐定有關活動成效的評估準則，亦不宜按參加者的數目來衡量活動的成效。況且，由於工作小組數目繁多，議員即使欲加強監察工作，亦難以負擔相應增加的工作量。他提議民政事務處以第三者的身分協助監察及評估活動的成效。

137.	譚惠珍女士不贊成由審核委員會監察活動的成效。她指出，以往工作小組提交區議會及有關委員會的工作報告較為詳盡，並夾附照片；但現時工作小組提交的工作報告過於簡單，僅以「推行尚算滿意」、「頗為成功」等來交代活動的推行情況。她認為工作小組的行政幹事可負責評估活動的成效，例如以問卷方式調查參加者對活動及其成效的意見。另外，由於工作小組數目繁多，若所有活動結束後均交由審核委員會評估其成效，則審核委員會實難以負擔相應增加的工作量。

138.	李志強先生認為，審核委員會猶如公司的會計部，若撥款申請符合《葵青區議會撥款使用指南》的規定，便應通過有關申請，但審核委員會不宜負責監察活動的成效。有關的監察工作宜由中立人士負責，例如獨立核數師或民政事務處。民政事務處通常會派代表出席工作小組的活動，故可評估活動的參與情況，但卻難以衡量活動是否已達致目標。

139.	許祺祥先生贊同審核委員會只需執行《葵青區議會撥款使用指南》的規定。區議會及有關委員會有責任監察及檢討轄下工作小組活動的成效，以決定下年度應否繼續推行有關活動，惟現時工作小組報告過於簡單。有關由第三者評估活動成效的建議，他擔心第三者未必清楚理解活動的內容。

140.	潘小屏女士不贊成由審核委員會監察工作小組活動的成效，因為即使如此，仍是由議員互相監察，跟現時由委員會負責有關工作的情況相同。此外，評估活動成效的標準須視乎活動性質而定，絕不能單以參加者人數為準則。

141.	陳嘉敏女士希望加強協調資源的調配，以便善用活動結束後的剩餘款項。

142.	許國新先生回應議員的意見如下：

(i)	若要衡量一項活動的成效，無論由誰負責執行，都必須就活動訂定明確目標及評估標準，方能在活動結束後評估其成效。評估報告的用途亦應清楚訂明是否僅供內部參考，還是公開予公眾審閱。正如主席指出，工作小組隸屬區議會或有關委員會，故若要衡量一項活動的成效，區議會或有關委員會須每年訂定清晰的工作目標，以及決定透過哪些工作小組及推行哪些活動以達致該目標，並為個別活動訂定客觀的評估標準，最後才決定由誰執行。故此，議員在考慮監察工作的執行者前，應先考慮上述事項。

(ii)	關於民政事務處如何監管公帑的運用一事，他指出，工作小組及其他獲資助的團體均需在活動結束後提交財政報告，但該份報告並不涉及評估活動的成效。撥還開支申請必須經民政事務處的多層審核程序，方獲批款。

(iii)	在本年一月十四日葵青區議會「回顧與前瞻」座談會上，有議員提及經核數師核實的單據是否須再經民政事務處查核一事。然而，由於民政事務處有責任監察公帑的使用，故即使議員決定加入新的評估程序，民政事務處的核實單據程序亦不能減省。

143.	主席總結議員的意見說，下年度審核委員會的職權範圍維持不變。至於如何監察工作小組的工作和公帑的使用，審核委員會將於本年三月六日第十三次會議檢討《葵青區議會撥款使用指南》，並邀請議員就上述事宜提出意見及列席會議。他請議員屆時踴躍出席會議。

| (會後註： 審核委員會已於本年三月六日舉行第十三次會議，檢討《葵青區議會撥款使用指南》。該委員會亦已定於本年三月十五日舉行第十次特別會議，繼續討論上述事宜，其中包括如何加強活動的監管。有關修訂建議將提交本年三月二十一日葵青區議會討論及通過。) | 區議會 秘書處 |
| --- | --- |

144.	大會就下年度成立的委員會及其職權範圍議決如下：

(i)	議員一致同意於下年度合併文化藝術委員會及康樂體育委員會為「康樂文化委員會」。至於其職權範圍，有關管理「地區文化活動資助計劃」的條文(見文件第95號附件一第6項及第7項)會按主席的建議予以刪除，委員會亦獲授權就區內綠化工作及推廣區內旅遊景點事宜提供意見，上述兩項工作均屬康文署的工作範疇。

(ii)	議員一致同意於下年度合併食物環境衞生委員會及規劃環保委員會，新的委員會將負責有關規劃、環境保護、食物衞生和環境衞生等事宜。合併後的委員會將按主席及許祺祥先生的建議命名為「規劃環境衞生委員會」。

(iii)	議員一致同意下年度繼續成立交通運輸委員會、社區事務委員會、房屋事務委員會及審核委員會，各委員會的職權範圍維持不變。

(iv)	議員一致通過成立行政事務工作小組，該工作小組的主席為區議會副主席。另外，鑑於下年度委員會的數目減少，大會同意主席的提議，由各委員會主席及副主席出任該工作小組委員。

| 145. 主席指示秘書處按上述決議擬備下年度規劃環境衞生委員會和康樂文化委員會的職權範圍，並安排以傳閱文件方式邀請議員通過，待該兩個委員會的職權範圍獲得通過後，秘書處會邀請議員加入各委員會。此外，文件第95號第6段建議將下年度的委員會任期定為由二○○二年四月一日起至二○○三年十二月三十一日止，文件第95a號則載述有關提早籌組委員會及擬備活動大綱的建議；上述兩項建議獲大會通過。 | 區議會 秘書處 |
| --- | --- |

(會後註：	秘書處已於本年二月四日發信邀請議員通過康樂文化委員會及規劃環境衞生委員會的擬議職權範圍，詳見葵青區議會傳閱文件(諮詢)第17/2001-2002號。該份文件於本年二月十一日獲得通過。秘書處亦於同日發信邀請議員加入下年度各委員會，有關名單已於本年三月五日獲區議會以傳閱文件方式通過。另外，下年度各委員會第一次特別會議將於本年三月十五日舉行，屆時將選舉各委員會主席及副主席。)

討論二○○二/二○○三年度葵青區議會大會及各委員會例會日期

(葵青區議會文件第96/2001-2002號)

| 146. 議員省覽文件第96號。譚惠珍女士建議審核委員會改於下午舉行會議，議員一致同意。主席指示秘書處按上述決議擬備區議會及各委員會的例會日期。 | 區議會 秘書處 |
| --- | --- |

(會後註：	秘書處已於本年二月二十日將下年度區議會及各委員會的例會時間表寄奉各議員，詳見葵青區議會傳閱文件(資料)第30/2001-2002號。按主席指示，葵青區議會例會將改於單數月份第二個星期四舉行。)

討論二○○二/二○○三年度葵青區議會提名及委任各委員會增選委員的安排

(葵青區議會文件第97/2001-2002號)

147.	議員省覽並通過文件第97號。

148.	主席請議員注意，《區議會常規》第35(7)條規定，「委員會舉行會議的法定人數，須為該委員會全體成員人數的二分之一，惟出席會議的成員，其中須至少有一半為區議會的議員」。故此，正如文件第97號第2(ii)段所載，如有需要，他會就獲提名的增選委員擬加入的委員會名單，作適當調動，以確保符合上述規定及維持委員會的運作效率。由於下年度減少了兩個委員會，他請議員在提名增選委員加入哪個委員會時注意上述事項。

149.	梁永權先生認為應盡量尊重議員的選擇，若違反《區議會常規》第35(7)條，方由區議會主席作適當調動。

(會後註：	區議會秘書處已於本年三月五日發信邀請各議員提名人選出任下年度各委員會的增選委員。)

(李元剛先生於下午七時二十五分離開。)

通過二○○二/二○○三年度葵青區議會地方團體及旅行津貼撥款額

(葵青區議會文件第98/2001-2002號)

150.	議員省覽文件第98號。該份文件載述下年度有關地方團體及旅行津貼撥款額的建議。主席建議將下年度的旅行津貼撥款額由本年度的700,000元調高至900,000元，理由是由去年五月二十四日起，每宗旅行津貼申請的最高限額由4,400元調高至4,800元。根據秘書處的最新紀錄，本年度預留作此用途的撥款快將耗盡。

151.	梁偉文先生詢問，每宗旅行津貼申請的最高津貼限額是否維持不變。

152.	主席回應說，審核委員會按實際需要釐定該最高津貼額，並會定期予以檢討。

153.	尹志強太平紳士指出，文件第98號的標題第十個字應修正為「三」。另外，他引述文件第98號第2(i)段指出，如地方團體擬於二○○二年四月至七月期間舉辦活動，並就該等活動申請區議會撥款，須於二○○二年二月一日前向秘書處提交申請表。鑑於現已屆一月下旬，他擔心地方團體沒有足夠時間在限期前擬備申請書提交秘書處。

154.	秘書回應說，根據《葵青區議會撥款指引》的規定，審核委員會每年分三期審批地方團體的撥款申請，而每年的第一期申請須於同年二月一日前送交秘書處，以便進行審批撥款程序。

155.	尹志強太平紳士詢問，區議會能否提早批准該筆撥款，並將上述安排通知地方團體，讓他們及早籌備活動。此舉可鼓勵更多地方團體參與。

156.	主席回應說，區議會已公布每年的三期地方團體撥款申請的限期，而此安排已沿用十多年，區內大多團體均已知悉此安排。

157.	潘小屏女士指出，供地方團體填寫的撥款申請表已載列申請的限期。

158.	陳笑文先生認為，現行區議會撥款及委員會任期的安排均按政府的財政年度釐定，這會影響工作小組活動的連貫性。

159.	經討論後，議員一致通過將下年度旅行津貼撥款額定為900,000元，並將地方團體的全年撥款額定為1,500,000元。

資料文件

二○○二年一月十一日葵青區地區管理委員會會議報告

(葵青區議會文件第99/2001-2002號)

康樂及文化事務署的工程：於葵涌第9H區及第10B區興建體育館

(文件第99號第4段)

160.	梁永權先生表示，在區議會轄下「跟進9H區規劃及設計事宜工作小組」於二○○一年十一月的會議上，房屋署和康樂及文化事務署承諾考慮在第9H區保留體育館設施的可行性。他不希望因此拖慢房屋署的建屋計劃，並要求有關部門盡快提供最新設計草圖及有關資料。

161.	馬緒源先生回應說，房屋署及康樂文化事務署代表於本年一月二十三日開會，討論上述事宜，但尚未達成共識。有關部門會繼續開會跟進此事。

| 162. 主席請房屋署稍後再向區議會匯報此事的最新進展。 | 房屋署 |
| --- | --- |

葵涌區公共屋邨小販非法擺賣問題

(文件第99號第5段)

163.	譚惠珍女士表示，長發邨的非法擺賣問題已見改善，但有小販則遷往三樓長發邨與長安邨交界處擺賣，由下午擺賣至晚上。

| 164. 馬緒源先生表示已獲悉上述情況，並會採取跟進行動。 | 房屋署 |
| --- | --- |

165.	林紹輝先生表示，石籬一邨的非法擺賣問題亦有改善，但有小販則遷往邨外由食環署管轄的地點擺賣。

| 166. 李榮輝先生回覆表示會跟進上述問題。 | 食環署 |
| --- | --- |

原葵信臨屋區的土地用途

(文件第99號第12段)

167.	陸景城先生表示，教育署建校組協助爭取在原葵信臨屋區土地興建小學，他就此向該署致謝。他指出，文件第99號第12段載述，有關的跨部門工作小組正就上述事宜諮詢政府有關部門的意見。他詢問此事的最新進展。

| 168. 陳雪麗小姐表示，建校組仍正就此事諮詢有關部門的意見，未有新的進展。 | 教育署 |
| --- | --- |

在觀景台興建永久廁所問題

(文件第99號第11段)

169.	梁永權先生詢問在觀景台興建永久廁所工程的最新進展。

170.	李榮輝先生回答說，政府有關部門已同意永久廁所的選址，並會進行可行性研究及擬備設計圖則。

| 171. 主席請李榮輝先生日後再向區議會匯報此事的最新進展。 | 食環署 |
| --- | --- |

(丁衍華先生於下午七時二十九分離開。)

葵涌及青衣區房屋事務報告及葵青區各公共屋邨管理人員的編制及實際人數

(葵青區議會文件第100及100a/2001-2002號)

172.	黃炳權先生引述文件第100a號指出，石籬一邨的認可住客為16,186人，員工編制為18人；該邨的員工編制與認可住客的比率較葵盛西邨、安蔭邨、大窩口邨為高，他詢問引致這差別的原因。

173.	馬緒源先生回答說，石籬一邨的編制包括為負責重建工作而增加的額外人手，但該等職位會隨着有關工作完成刪減。

截至二○○一年十二月十五日止葵青區供貨櫃車及中重型貨車停泊的短期租約用地報告

(葵青區議會文件第101/2001-2002號)

| 174. 議員省覽文件第101號。主席表示，根據以往紀錄，議員絕少就上述報告提問。鑑於葵青地政處在批出短期租約前，會透過葵青民政事務處諮詢議員的意見，他認為區議會無須在各次會議上討論上述報告。議員同意此項安排。 | 葵青地政處 |
| --- | --- |

二○○一年十一月至十二月公共屋邨、工業邨及其他地區的罪案分類及二○○一年葵青區治安情況年終檢討

(葵青區議會文件第102/2001-2002號)

(葵青區議會文件第102a/2001-2002號，會上提交)

175.	劉偉明先生表示文件第102a號載述葵青區二○○一年的整體治安情況，供議員參考。

176.	梁廣昌先生引述文件第102號第2段指出，二○○一年十一月及十二月的刑事罪案數目較二○○○年同期為高，他希望警方注意此上升趨勢。現時經濟環境欠佳，且年近歲晚，他促請警方着重冬防工作。他表示近期接獲多宗有關居民受「收數公司」滋擾的投訴，數目較平常為多。

177.	劉偉明先生回應說，二○○一年十二月的罪案數字較二○○一年十一月減少16宗。警方一向重視冬防工作，並通常在每年十一月展開，直至翌年農曆新年過後才終止。然而，有鑑於現時經濟環境欠佳和去年的治安趨勢，警方提早在去年十月展開冬防工作。警方會按一貫指引，在該段期間內適當調配人手，並加強巡邏金舖及銀行。另外，正如梁廣昌先生所述，區內有關「收數公司」追收欠債的報案數目有所增加，在二○○一年此類案件共有1,201宗，與二○○○年的855宗比較，上升了346宗，此情況可能與經濟不景氣有關。警方十分重視此類案件，並會分類作跟進，較為嚴重的案件會交由專責小組處理。警方在需要時會在受害人住所埋伏，並調查懷疑涉案的「收數公司」。

178.	梁永權先生指出，大約在一、兩個月前，安蔭邨連續發生數宗入屋爆竊案，雖然他已獲警方協助舉辦座談會，藉以提高居民的防盜意識，可惜前兩天又再次發生入屋爆竊事件，事主甚至被賊人捆綁。此外，他表示近期發覺收買舊電器人士的數目增加，他希望警方多加留意他們的活動。

179.	温耀驥先生回應說，警方鼓勵大廈保安人員在發現收買舊電器人士時，盡快通知警方。他表示，有些大廈保安人員沒有在案發前及時通知警方上述情況。在二○○一年十二月曾發生一宗由大廈內居民爆竊其他單位的個案，幸獲市民發現並及時向警方舉報，才能拘補涉案疑犯。他表示警方亦會加強巡視，以及與大廈保安人員保持密切聯絡。

180.	梁永權先生建議警方考慮在冬防期間採用高空巡邏方法。

| 181. 主席請温耀驥先生考慮上述意見。 | 警務處 |
| --- | --- |

182.	陸景城先生引述文件第102a號表示，二○○一年葵青區內各項主要罪案大多有下降趨勢，他認為警方的工作已取得一定成效。他指出，該份文件沒有臚列騙案的數目，但年近歲晚，他相信此類案件可能增加，故希望警方多加留意。他表示曾獲警方協助在區內舉辦有關講座，並希望警方加強打擊罪案的宣傳教育工作。

183.	尹志強太平紳士表示，葵青區撲滅罪行委員會舉辦的冬防活動將於本年二月二日舉行，他呼籲議員踴躍出席，以示支持。

(林紹輝先生於下午七時四十分離開。)

葵青區議會轄下各委員會報告

(葵青區議會文件第103及103a/2001-2002號)

184.	議員省覽文件第103及103a號。

185.	主席說，文件第103a號載述有關文化藝術委員會成立顧問小組一事。區議會備悉此事。

二○○一年十一月十六日至二○○二年一月十五日「會見市民計劃」進展報告

(葵青區議會文件第104/2001-2002號)

186.	議員省覽文件第104號。

葵青區議會轄下各工作小組報告

(a)	春節聯歡工作小組

(葵青區議會文件第105a/2001-2002號)

187.	議員省覽文件第105a號。

188.	主席請議員留意春節聯歡活動已定於本年二月二十八日舉行。

(b)	旅遊推廣工作小組

(葵青區議會文件第105b/2001-2002號，會上提交)

189.	黎少棠先生補充說，上述工作小組安排於農曆新年期間，連續4星期在青嶼幹線觀景台設置10個具葵青特色的攤位，供遊客參觀。

190.	議員一致通過該份文件所載的工作大綱及財政預算。(是項議題於休會前討論，見上文第71段。)

(c)	區議會同樂日工作小組

(葵青區議會文件第105c/2001-2002號)

191.	議員省覽文件第105c號。

(d)	區議會年報及工作報告工作小組

(葵青區議會文件第105d/2001-2002號)

192.	議員省覽文件第105d號。

193.	主席表示，上述工作小組已編印數期「葵青訊網」，該份刊物載列議員在葵青區議會及各委員會會議的出席率。

(e)	區議會宣傳及探訪工作小組

(葵青區議會文件第105e/2001-2002號(修訂)，會上提交)

194.	議員通過文件第105e號所載的活動工作大綱及財政預算。(是項議題於休會前討論，見上文第71段。)

(f)	區議會網頁工作小組

(葵青區議會文件第105f/2001-2002號)

195.	議員省覽文件第105f號。

(g)	響應國際義工年／義務工作發展小組

(葵青區議會文件第105g/2001-2002號)

196.	議員省覽文件第105g號。

(h)	萬眾同心千歲宴工作小組

(葵青區議會文件第105h/2001-2002號)

197.	議員省覽文件第105h號。

(i)	跟進9H區規劃及設計事宜工作小組

(葵青區議會文件第105i/2001-2002號)

198.	議員省覽文件第105i號。

通過安全社區及健康城市活動的工作大綱及財政預算

(葵青區議會文件第106/2001-2002號，會上提交)

199.	議員通過文件第106號所載的活動工作大綱及財政預算。(是項議題於休會前討論，見上文第71段。)

通過葵青區撲滅罪行委員會活動的工作大綱及財政預算

(葵青區議會文件第107/2001-2002號，會上提交)

200.	主席請議員注意，「葵青區助更生綜合晚會」將於本年三月十八日舉行。議員通過上述活動的工作大綱及財政預算。

通過壬午年元宵節工作小組工作大綱及財政預算

(葵青區議會文件第108/2001-2002號)

201.	主席告知大會，上述工作小組隸屬文化藝術委員會，但由於時間緊迫，委員會主席要求區議會審議其撥款申請(見文件第108號)。議員一致通過上述活動的工作大綱及財政預算。(是項議題於休會前討論，見上文第71段。)

其他事項

(i)	通過公共交通服務監察工作小組工作大綱及財政預算

(葵青區議會文件第109/2001-2002號)

202.	主席告知大會，上述工作小組隸屬交通運輸委員會，但由於時間緊迫，委員會主席要求區議會審議其撥款申請(見文件第109號)。議員一致通過上述活動的工作大綱及財政預算。(是項議題於休會前討論，見上文第71段。)

(ii)	二○○一/二○○二年度葵青區青少年社區服務計劃比賽工作報告

(葵青區議會文件第110/2001-2002號)

203.	議員省覽文件第110號。

(iii)	審議有關刊載工作小組活動照片的申請

(葵青區議會文件第111/2001-2002號)

204.	議員通過文件第111號所載的申請。

(會後註：   區議會秘書處已通知申請人上述申請結果。)

(iv)	「地區展新姿」計劃

205.	主席簡介「地區展新姿」計劃。他表示，《區議會角色與職能檢討》報告載述有關提供額外撥款，供十八區區議會透過各區民政事務處工程組進行小型美化環境工程；此項撥款並非經常性區議會撥款，而是民政事務總署提供的一筆一次過撥款，供十八區區議會申請進行上述工程。各區區議會可考慮成立督導委員會，揀選合適地點作推廣及建議推行項目的形式，然後交由民政事務處進行所需工程。據他所知，本年度灣仔區議會已獲有關撥款以粉飾船街的設施，作為旅遊景點。

206.	許國新先生補充說，民政事務總署建議十八區區議會物色合適地點，如在人流多或交通流量多的地點擺放雕塑，作為各區的地標，以吸引旅客及供居民觀賞。各區議會亦可考慮翻新具歷史價值的舊建築物或豎立新地標。

| 207. 主席建議成立督導委員會，邀請政府各有關部門代表及建築師、園林設計師等專業人士出任委員，提供意見，共同在區內物色合適地點，並決定工程推行的方式。區議會議員可自由加入上述委員會。 |  |
| --- | --- |

208.	譚惠珍女士認為本年度節日燈飾工作小組設置的燈飾十分美觀。她詢問區議會能否以該筆撥款支付有關電費開支。

| 209. 主席表示上述撥款不適合作該用途，有關電費事宜可與葵青民政事務處磋商。 | 葵青 民政事務處 |
| --- | --- |

(v)	議員加入二○○二年葵青區青少年暑期活動統籌委員會

210.	許國新先生表示，多位議員曾表示有意加入二○○二年葵青區青少年暑期活動統籌委員會。由於該委員會成員亦包括志願團體代表，為免委員會的組織過於龐大，故葵青民政事務處會按議員所屬分區的分布情況，擬定新一屆委員會的成員名單。

下次會議日期

211.	主席請議員注意，區議會將於本年二月六日上午十時三十分舉行座談會，討論有關「實報實銷津貼」及「資訊科技及其他支援撥款」的指引。議員助理亦可列席旁聽該座談會。另外，他表示秘書處已安排議員及增選委員參加本年三月二日舉行的會議技巧訓練課程，他請已報讀上述課程的議員準時出席。

212.	即將榮休的馬緒源先生再次多謝葵青區議會過往對其工作的支持。

213.	第十六次會議定於本年三月二十一日下午二時三十分舉行。

214.	餘無別事，會議於下午八時正結束。

葵青區議會秘書處

二○○二年三月