檔號︰HAD K&T DC/13/9/49A/04/Pt.4

葵青區議會

房屋及發展委員會

第六次會議(二零零四/零五)紀錄

日期：二零零五年二月一日

時間：下午二時五十五分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

黃耀聰議員(主席)

劉碧堅議員(副主席)

陳笑文議員

周立仁議員

林紹輝議員

李志強議員

梁志成議員

梁廣昌議員

梁偉文議員

梁永權議員

梁耀忠議員

盧慧蘭議員

雷可畏議員

麥美娟議員

潘小屏議員

譚惠珍議員

尹兆堅議員

黃炳權議員

黃光武議員

王雪盈議員

列席者

梁松森先生	房屋署高級房屋事務經理(葵涌)

李佩良先生	規劃署高級城市規劃師(葵青)

徐廣勳先生	土木工程拓展署土力工程處高級土力工程師

江嘉輝先生	土木工程拓展署土力工程處土力工程師

黃富華先生	土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師(屯門及葵青)

朱碧雲女士	葵青民政事務處高級聯絡主任(二)

黃希恆先生	葵青民政事務處工程督察

許成德先生	宜居物業管理有限公司地區經理

譚煥蘇先生	宜居物業管理有限公司物業經理

陳家欣小姐(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)四

缺席者

許祺祥議員	(因事請假)

黎少棠議員	(因事請假)

劉偉傑議員	(沒有請假)

吳劍昇議員	(因事請假)

徐生雄議員	(沒有請假)

開會詞

主席歡迎各委員、房屋署高級房屋事務經理(葵涌)梁松森先生、規劃署高級城市規劃師(葵青)李佩良先生、土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師(屯門及葵青)黃富華先生、葵青民政事務處高級聯絡主任(二)朱碧雲女士及工程督察黃希恆先生出席會議。

2.	主席告知與會者，許祺祥議員、黎少棠議員及吳劍昇議員因事請假，未能出席是次會議，並已在會前以書面請假。委員一致接納許議員、黎議員及吳議員以書面請假。

通過房屋及發展委員會第五次會議(二零零四/零五)紀錄

（房屋及發展文件第116/2004-2005號，會上提交）

3.	委員通過文件第116/2004-2005號(會上提交)所載的修訂建議；經修訂的會議紀錄獲得通過。

（林紹輝議員及梁志成議員於下午二時五十八分到達。）

續議事項

房屋及發展委員會第五次會議(二零零四/零五)所提事項的情況報告

（房屋及發展文件第117及117a/2004-2005號，會上提交）

4.	梁廣昌議員的意見及提問如下：

(i)	葵盛東邨新物業管理公司向他表示，該公司接手後曾在屋邨內拍攝了三萬多張照片，涉及千多宗維修個案，他要求房署提供的是該千多宗個案的清單。然而，房署於文件第117a/2004-2005號(會上提交)只提供了附件二所示的照片，並表示修理信箱的完成百分率為100%。他表示昨日(一月三十一日)曾到盛富樓及盛樂樓視察，發現有些信箱還沒有維修妥當。他詢問，這是否表示新物業管理公司沒有把信箱維修妥當。

(ii)	他詢問文件第117a/2004-2005號(會上提交)附件二是否由富寧物業管理公司準備，而維修工程是否經房署驗收，以確保沒有任何問題。

(iii)	文件第117a/2004-2005號(會上提交)附件二提及，有關“小五金”類的維修工程的完成百分率為70%。他詢問，有關維修個案總數為多少，以及餘下30%工程包括哪些項目。戴剛先生曾於區議會第三十三次會議上承諾提供舊物業管理公司未完成維修個案的清單。如房署沒有有關清單，他詢問該署如何核實有關完成百分率的真確性。

| 5. 梁松森先生表示，文件第117a/2004-2005號(會上提交)附件的資料是由房署提供的。既然戴剛先生已承諾提供有關清單，該署定當繼續跟進。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

6.	梁廣昌議員表示，他曾於二零零三年九月向物業管理公司轉介盛興樓及盛安樓投訴水喉問題的個案，但居民向他表示，物業管理公司至今仍未派員上門視察情況。如果他沒有物業管理公司仍未跟進維修個案的清單，他便不能將之與他所有的記錄作比較，因而無法得知有關維修個案是否已獲跟進。另外，文件第117a/2004-2005號(會上提交)提及：“現正籌備為盛安樓及盛興樓作全面室內及公眾地方更換食水喉管工程，預計於二零零五年底進行有關工程”，但類似說法已於二零零三年的文件出現過，當時房署更表示會於二零零四年進行有關工程。

7.	梁偉文議員表示，根據文件第117a/2004-2005號(會上提交)，房署屋邨辦事處會按指引及既定程序處理有關在邨內張貼資訊的申請，但現時不同屋邨有不同的處理方法。他詢問，梁松森先生是否已向區內屋邨辦事處發出指引，要求他們須按同一準則處理申請。他表示，現時個別屋邨的布告板開放供所有議員使用，但個別屋邨的護員卻表示，只有某位議員才可使用該屋邨的布告板，而某立法會議員更可使用布告板張貼關於旅行或跳舞班等資料。

8.	梁松森先生回應說，房署已就處理張貼資訊申請訂定清晰的指引，可能由於個別屋邨屬租置屋，並非由房署管理，所以該等指引並不適用。

9.	梁偉文議員詢問，就處理張貼資訊申請事宜，房署向職員提供了什麼指引。此外，他希望得知上次會議文件第101a/2004-2005號所載列的附表，是由屋邨辦事處還是由房署總部所訂定的。該文件顯示，房屋事務經理可根據展示地點在有關時期的需求情況決定如何處理申請。梁議員詢問，這是否代表房屋事務經理仍然負責審批有關申請。

10.	梁松森先生回應表示，房署總部已發出指引，房屋事務經理可因應個別屋邨布告板的使用情況彈性處理申請，及作最後決定。

11.	梁偉文議員認為這做法並不公平，彈性處理可能導致某些屋邨的申請較寬鬆或某些較嚴謹。他遇到的情況是，他擬於某屋邨布告板張貼資料，但布告板卻已被其他議員使用，他唯有改往另一個屋邨張貼，可是該屋邨的護員卻表示，該布告板只供某議員使用，而有關情況與屋邨是否為租置屋邨無關。

| 12. 主席請梁松森先生跟進梁偉文議員所提情況(見上文第11段)。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

13.	梁永權議員表示，如文件第101a/2004-2005號所載附表為房署總部的指引，這便如其他部門的工作指引一樣，不同人員執行指引時可能有不同理解。他認為，單靠指引並不足夠，房署應仔細考慮硬件配套問題，例如布告板只有一個，如供多位議員使用，便會出現梁偉文議員所述的投訴(見上文第11段)。他希望梁松森先生能向署方反映，劃一審批的標準，以及分別設立供區議員及立法會議員專用的布告板，以減少議員爭用布告板的情況。

| 14. 梁松森先生表示，他將於會後到個別屋邨了解情況，了解是否可於適合位置增設布告板。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

| 15. 雷可畏議員引述文件第117/2004-2005號詢問，為何中學學額的供求是根據全港的人口來計算的，他質疑當局是否要求居於青衣區的學生前往香港島、大嶼山等地區就學。他表示，以他所知，當局已在某些地方進行了平頂工程，準備興建新校舍，而青衣區居民對學位的需求殷切，為此，他希望委員會能去信教育統籌局反映實際情況。 |  | 秘書處 |
| --- | --- | --- |

- 黃光武議員的意見如下：

(i)	新落成屋邨的布告板較為細小，六、七幅牆中只有一幅設有布告板，而舊屋邨則有較多位置張貼資訊。他認為，區議會議員、立法會議員及地區團體各有不同職能，當局應設法避免他們爭相使用布告版。

(ii)	長宏邨的小學學位緊張，而青衣邨一所以往有名的小學，現在也要提供免費校車及補習，吸引學生就讀。相距不遠的兩個屋邨尚且出現如此不同的情況，他質疑為何教育統籌局卻以全港的人口來計算中學學額的供求。

（會後註：區議會秘書處於本年二月十五日去信教育統籌局，轉達雷可畏議員及黃光武議員於上文第15及16(ii)段所述意見。該局已提交書面回覆，回覆文件詳見附錄一。）

17.	劉碧堅議員表示，葵涌大廈重建工程中應包括一條通往葵涌邨第七期的天橋，但文件第117a/2004-2005號的“葵涌大廈重建工程(工程編號：TW32RR)”的規劃圖卻不見該天橋。他詢問，該天橋的工程計劃是否已取消。

| 18. 主席請梁松森先生提供一份經放大的“葵涌大廈重建工程(工程編號：TW32RR)”的規劃圖，以供委員參考。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |
| 19. 梁松森先生承諾於稍後提供經放大的“葵涌大廈重建工程(工程編號：TW32RR)”規劃圖。他亦表示，劉碧堅議員所提及的天橋計劃並沒有取消(見上文第17段)。 |  | 房署 |

20.	劉碧堅議員表示，據文件第117a/2004-2005號的“葵涌大廈重建工程(工程編號：TW32RR)”的規劃圖所示，禾塘咀街一路段畫上虛線，他詢問這是否為擴闊路面工程。他表示，要求擴闊路面的意見表達已久，但至今仍未有任何進展；他希望了解，該規劃圖和進行中的工程是否有出入。

| 21. 梁松森先生表示，他將於會後與路政署跟進劉碧堅議員的提問(見上文第20段)。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

資料文件

葵涌及青衣區房屋及發展報告

(房屋及發展文件第105/2004-2005號)

22.	梁廣昌議員表示，房署早前預留葵涌邨重建單位供非擠迫戶小型單位住戶申請，他詢問現時編配的情況如何。他表示，房署每年均提供新單位予“九二三計劃”下的中轉屋居民選擇，但最近可供選擇的單位卻不包括葵涌邨重建單位。

| 23. 梁松森先生表示，就梁廣昌議員的提問(見上文第22段)，他會向編配分處跟進。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

大窩口邨小販擺賣情況報告

(房屋及發展文件第106/2004-2005號)

24.	委員省覽文件第106/2004-2005號。

葵青區公共屋管理人員的編制

(房屋及發展文件第107/2004-2005號)

25.	委員省覽文件第107/2004-2005號。

26.	梁廣昌議員詢問，文件第107/2004-2005號所載是否為房署職員的數目，以及就外判予物業管理公司管理的屋邨，如葵盛東邨的入伙事宜，是否由物業管理公司負責。

27.	梁松森先生回應說，如屋邨外判由物業管理公司管理，入伙事宜等工作亦由該公司辦理。

28.	梁廣昌議員表示，以往居民可在檢查室內設備後才簽訂租約，但最近有居民表示，物業管理公司要求他們先簽訂租約及繳交租金，然後才讓他們到單位檢查室內設備。他詢問有關政策是否有變。

29.	梁松森先生回應說，房署處理入伙事宜的程序沒有改變，居民可在檢查室內設備確定單位沒有問題後才簽訂租約。

30.	梁廣昌議員表示，一名從麗瑤邨搬到葵盛東邨的居民向他表示，物業管理公司要求他在檢查室內設備前簽訂租約，該名居民入伙後才發現廁所的地板滲水。梁議員指出，物業管理公司還向他表示，該名居民已申請了免租期，但他與該居民確認後得知並沒其事。他認為，物業管理公司理應與租戶簽訂承諾書，承諾修理故障的室內設備，以保障居民安全，否則該公司可能以租戶已和房署簽約為由，拒絕負責有關維修。

| 31. 梁松森先生請梁廣昌議員提供該名居民資料，以供他跟進。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

房屋署對區內各項房屋及發展統計數字及進度匯報

(二零零四年十一月至十二月)

(房屋及發展文件第108 /2004-2005號)

32.	梁廣昌議員引述文件第108 /2004-2005號詢問，房署向葵盛東邨流動小販所收的罰款共多少。他詢問，是否由於新舊物業管理公司正值交接及時近年底，所以才多了流動小販。

| 33. 梁松森先生表示，他將於稍後向梁廣昌議員交代有關資料。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

34.	雷可畏議員引述文件第108/2004-2005號附件四詢問，長亨邨的升降機是由原承辦商還是其他承辦商負責維修保養的。該邨有四次電梯故障的時間超過一小時，而且有乘客被困，他希望了解箇中原因。

| 35. 梁松森先生回應說，長亨邨並非由房署管理，關於該邨的升降機問題，他會向該邨物業管理公司了解詳細情況。一般來說，由房署管理的屋邨，其升降機會由原承辦商負責維修保養。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

| 36. 雷可畏議員希望房署提供資料，長亨邨的升降機於何月何日何時發生故障，及為何會有乘客被困達30分鐘以上。另外，他認為即使該屋邨已外判予物業管理公司管理，房署亦應於會前了解文件第108/2004-2005號所載資料。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

（梁耀忠議員於下午三時二十七分到達。）

37.	劉碧堅議員表示，升降機的零件保養市場已經開放，葵涌邨的升降機已非由原承辦商負責維修保養。他希望了解，是原承辦商還是新承辦商的保養工作做得較為妥當。

38.	主席認為，無論升降機由哪一個承辦商負責，房署應當擔起監管的責任。

| 39. 就劉碧堅議員的提問(見上文第37段)，梁松森先生表示於稍後提供資料。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

40.	林紹輝議員表示，石籬一邨升降機故障的時間總計為五個多小時，二邨的升降機故障次數則為44次，他認為乘客被困次數這麼多是不能接受的。他表示，文件第108/2004-2005號未有載列升降機故障的原因。他希望了解，是否承辦商的維修出現問題導致升降機經常發生故障。

41.	梁廣昌議員表示，葵盛東邨的故障時間總計為260小時，乘客被困次數為30次，他希望了解數字為何飆升，這是因為正值新舊物業管理公司交接，還是因為富寧物業管理公司過往沒有如實提供有關數字，而房署又查察不到。他亦表示，該邨商場的四部升降機有時會同時進行維修，令居民無法使用。他希望房署交代該邨升降機故障的原因。

（潘小屏議員於下午三時三十分到達；周立仁議員於下午三時三十三分到達。）

42.	梁永權議員表示，安蔭邨的升降機故障數字也很高，即使升降機是因為有紙皮卡而發生故障，維修時間也長達兩小時。他詢問，是否因為房署安排的升降機恆常檢查出了問題，才導致故障次數如此頻密。如是的話，他認為房署應對此予以檢討和改善。

43.	梁耀忠議員表示，葵歡樓和葵喜樓兩座新樓宇的升降機較常發生故障。該兩幢大廈原為居屋，現改為出租公屋用途，居住人口較原本設計為多，因此居民常投訴升降機數目不足。另外，他不知道是否因為該兩部升降機用上較優質的零件，以致敏感度較高，如有較多居民使用便容易出現問題。有居民反映，該樓宇的樓層高，但升降機往往不知何時便出現故障，迫使他們需要使用樓梯，以致他們上班時難掌握時間。

| 44. 主席表示，如葵歡樓和葵喜樓的升降機設計有問題，房署應予以改善。另外，他請關注出租公屋政策及管理工作小組跟進本區屋邨的升降機問題。 |  | 關注出租公屋政策及管理工作小組 |
| --- | --- | --- |

- 林紹輝議員的意見及提問如下：

(i)	各屋邨的升降機由不同承辦商負責，因此他希望房署代表能與關注出租公屋政策及管理工作小組舉行會議，讓委員反映關於升降機的問題。此外，他亦希望於該會議上一併討論屋邨內的鹹水供應等問題。

(ii)	關於文件第108/2004-2005號附件五(一)，他指出文件所載石籬一邨石安樓全座食水喉爆裂的時間未能完全反映實際情況。他表示，可能由於該屋邨的食水喉接駁不佳，以致維修後的第二及第三天又再次爆裂，而水喉爆裂的時間又正是居民下班回家煮飯的時間，導致他們須往樓下盛水使用。

(iii)	他詢問，房署每隔多少年檢查和諧式公屋的食水喉一次。他表示，石廣樓和石榮樓曾因食水喉爆裂令單位水浸。

(iv)	據他所知，由於維修水喉所需的零件不齊全，因而拖延了維修時間。他認為，如果情況在夏季出現，會對居民造成更大不便。

| 46. 梁松森先生回應說，他將於會後向該署保養測量師跟進委員的提問。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

| 47. 主席表示，如林紹輝議員所述(見上文第45(ii)段)，實際情況是石安樓連續三天暫停食水供應。他請房署日後留意文件所載資料的準確性。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

（尹兆堅議員於下午三時三十九分到達。）

48.	梁耀忠議員表示，以往葵芳邨鹹水暫停供應，他會向居民解釋，那是由於喉管較舊，及重型車輛的壓力，導致水管爆裂。不過，該邨的街喉已經全面更換，而根據文件第108/2004-2005號附件五(二)，該邨較舊樓宇暫停鹹水供應的原因，是因為住戶維修鹹水管或減壓掣所致。他詢問，房署曾否考慮全面更換鹹水管，而該署又可否為住戶繳交因鹹水暫停供應住戶須耗用額外食水所增加的水費。

49.	林紹輝議員的意見及提問如下：

(i)	就石籬一邨全座暫停鹹水供應一事，石寧樓、石俊樓及石逸樓居民經常投訴，他亦曾去信房署反映，該署回覆表示會全面視察。

(ii)	石籬二邨九座樓宇全座暫停鹹水供應的次數並非只有九次，但他不會怪責新物業管理公司。據他了解，舊物業管理公司多年來沒有清洗鹹水缸，新物業管理公司的基層員工向他透露，因為鹹水箱塞了很多鹹水草，導致零件及輸水喉管損壞。

(iii)	過往物業管理公司張貼通告，通知居民清洗鹹水缸，但居民卻表示當天根本沒有暫停鹹水供應，因此他懷疑該公司是否真的有清洗鹹水缸。他詢問，房署可否每兩三個月定期到屋邨檢查鹹水缸是否已清洗。新物業管理公司早前已為各戶清理鹹水喉，他希望房署日後能加強監管物業管理公司方面的工作。

| 50. 主席認為，關於梁耀忠議員所述情況(見上文第48段)，房署應全面勘察及更換鹹水喉，並監管保養工作是否做妥。另外，他亦請關注出租公屋政策及管理工作小組跟進區內屋邨鹹水喉問題。 |  | 關注出租公屋政策及管理工作小組 |
| --- | --- | --- |

51.	梁耀忠議員表示，污水渠管損壞還可以指是由於居民不當使用，將毛巾或肥皂沖入污水渠所致，然而鹹水喉的損壞卻並非因為這些原因。他欲了解，維修鹹水喉的意思是什麼，究竟是鹹水喉穿了還是塞了，或是否鹹水掣太舊或鹹水管生銹。他詢問，葵芳邨的鹹水喉問題是否特別嚴重，房署有否徹底解決問題的辦法。

52.	梁廣昌議員表示，梁耀忠議員所提的情況(見上文第48及51段)，在葵盛東邨亦有遇到，會前亦有居民就有關問題前來請願。他請房署解釋，為何他擬向房屋事務經理反映鹹水喉爆裂問題時，該邨的護員竟可以連負責的房屋事務經理是誰也不知道。另外，就文件第108/2004-2005號附件五(二)有關暫停鹹水的負責維修部門一項，部分列出住戶，部分則列出辦事處，他希望了解這是什麼意思。

53. 	梁耀忠議員表示，附件五(二)提及負責維修葵德樓的鹹水減壓掣的部門為辦事處，然而該樓宇並沒有辦事處。

- 梁廣昌議員的意見及提問如下：

(i)	據他理解，屬住戶維修的項目應該是指那些房署不負責維修的項目，因此附件五(二)所提及葵德樓的維修鹹水減壓掣負責部門是辦事處，應該是指該項維修是由房署辦事處負責。

(ii)	他詢問，如外判的物業管理公司的維修工程做得不妥當，應該由誰負責監管。他表示，葵盛東邨所有水泵已用了很久，為了延長水喉壽命，原本一小時流三噸水的水銀掣設定為每一小時流一噸水。他希望了解，葵盛東邨有多少鹹水泵需予更換。

55.	就文件第108/2004-2005號附件七所述情況，雷可畏議員要求房署將長亨邨長期空置的三人以上單位編配予該邨的住戶。另外，關於該文件附件八(d)，他表示剛接到一名居民的個案，該名居民被房署指其濫用公屋，因此收回他居住的單位。他表示，該居民一家四口從二零零一年開始，一直居於一個“房”單位。

| 56. 主席請梁松森先生跟進雷可畏議員所提及的個案(見上文第55段)。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

57.	林紹輝議員表示，雖然石籬一邨並非位於他的選區之內，但他曾應一些石寧樓及石逸樓居民的要求，多次去信房署署長反映，指出居於頂層單位的住戶飽受下雨時天台滲水問題影響。房署署長梁展文先生承諾於今年雨季前盡快做妥天台隔水層工程，然而文件第108/2004-2005號並沒有載列有關資料，而且在二零零四年十一、十二月工程還未動工。他詢問，房署是否要居民等至雨季，仍要使用帆布遮擋廚房天花板滲下來的雨水。有居民不想再受滲水問題困擾，但又不希望調遷，他希望房署關注有關問題。

58.	梁廣昌議員表示，他最近得知房署會將和諧式公屋為一些單身長者居住的單位，以及在三房改為兩房單位後餘下的單房單位，即門牌編號為01、11或10號的單位內的鑄鐵污水渠更換為聚氯乙烯(PVC)渠管。然而，文件第108/2004-2005號顯示，葵盛東邨二零零四至零五年度沒有任何改善工程，他詢問房署是否沒有在該邨作出任何更換污水渠管的安排。

（盧慧蘭議員於下午三時五十九分到達。）

| 59. 關於梁廣昌議員的提問(見上文第58段)，梁松森先生將於會後提供有關資料。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

60.	雷可畏議員詢問，房署在把旗下商場及街市等物業出售予領匯後，是否便什麼也不會做。他欲得知為何房署沒有在長亨邨進行任何維修及改善工程。他詢問房署是否不會就該邨商場的樓梯和升降機，以及從長宏邨通往長亨邨的天橋及上蓋進行改善工程。

61.	梁松森先生回應說，文件第108/2004號所載為二零零四年十一及十二月的工程資料，並非指計劃進行的工程。至於長亨邨的改善工程，將由領匯跟進。

62.	雷可畏議員詢問，文件第108/2004-2005號是否沒有列出預計進行的工程。

| 63. 主席建議房署日後於此資料文件(“房屋署對區內各項房屋及發展統計數字及進度匯報”)列出每年計劃進行的維修及改善工程。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

64.	劉碧堅議員期望房署能派出工程人員出席下次會議，解答委員就此資料文件(“房屋署對區內各項房屋及發展統計數字及進度匯報”)所作的提問，否則會議便不具成效。另外，他亦認為該資料文件的內容愈來愈簡單，以往該文件還列出屋邨管理諮詢委員會通過的工程項目。

65.	梁偉文議員表示，屋邨辦事處職員、議員辦事處及居民在每年夏季均受到冷氣機滴水問題的困擾，這亦耗用了房署不少資源，但他看不到房署就有關問題進行任何改善工程。他希望房署於下次會議能就此作出交代。

| 66. 主席請房署派出工程人員出席下次會議，解答委員的提問。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

房屋協會對區內各項房屋及發展統計數字及進度匯報

(二零零四年十一月至十二月)

(房屋及發展文件第109/2004-2005號)

67.	委員省覽文件第109/2004-2005號。

截至二零零五年一月二十一日止的二零零四/零五年度小規模環境改善工程(區議會)進展報告

(房屋及發展文件第110/2004-2005號)

68.	黃希恆先生簡介文件第110/2004-2005號，並補充如下：

(i)	二零零四/零五年度小規模環境改善工程項目的撥款額為80萬元，扣除“葵青區剪草工程(2004-2005)”及“葵青區避雨亭改善工程”所需開支後，餘下60萬元撥款會用作進行委員擬議的工程項目。但由於有關擬議工程項目共有24宗，撥款額不足以應付所有工程項目，因此有需要分別以小規模環境改善工程及鄉村小工程的撥款進行。

(ii)	工程部原預計撥款只能進行十項列入第一優先的工程項目，但招標後發現有關工程項目只須565,356元，尚餘34,644元餘款。為善用該筆款項，工程部建議將項目4“葵涌華員徑興建一所避雨亭工程”列入第一優先次序。

(iii)	關於項目10“葵涌梨木道(近石蔭商場)興建一所避雨亭工程”及項目21“葵涌梨木道(近寧峰苑)興建一所避雨亭工程”，他表示由於房署已將有關土地轉交予地政總署管轄，工程部須展開諮詢程序，所以該工程項目未能於本年度進行。

(iv)	關於項目22“葵涌大白田街(石梨社區會堂對面)興建一所避雨亭工程”，由於路政署在該用地鋪設電纜，所以有關工程項目亦未能於本年度進行。

(v)	關於項目23“葵涌石蔭路(近金石樓)興建一所避雨亭工程”，他表示由於該路面半年內曾進行挖掘路面工程，工程部於本年中才可申請挖掘准許證，有關工程項目未能於本年度進行。

(vi)	至於項目27“葵涌大窩口道富安樓外沿行人路興建避雨亭工程”，他表示有關工程已改為以小規模環境改善工程撥款進行，民政事務總署已就該工程撥款。

69.	黃光武議員表示，早前美景花園居民及葵青民政事務處職員曾到該屋苑後山位置視察，他希望了解有關工程是屬於鄉郊小工程還是小規模環境改善工程的項目。

70.	黃希恆先生回應說，興建避雨亭工程較適宜以小規模環境改善工程撥款進行，而維修欄柵等工程則較適宜由鄉村小工程撥款進行。

71.	尹兆堅議員表示，關於項目10“葵涌梨木道(近石蔭商場)興建一所避雨亭工程”，由於有關地點設有的士和小巴站，路段較長，因此他希望該所仍在規劃階段的避雨亭長度會較標準長。

72.	黃希恆先生表示，該所避雨亭仍在規劃階段，工程部在申請用地時，會假設興建一個較標準為長的避雨亭。至於避雨亭的實際長度，則須視乎下年度小規模環境改善工程的撥款情況而定。如資源有限，便須按公平原則，興建一所約五至六米長的避雨亭。

73.	就項目22“葵涌大白田街(石梨社區會堂對面)興建一所避雨亭工程”，林紹輝議員詢問那是因為路政署的工程未能於二零零五年完成，還是因為確實完工日期未定，以致有關興建避雨亭工程須留待至二零零六年進行。

74.	黃希恆先生回應說，路政署較先申請挖掘准許證在該處進行工程。根據系統資料，該工程預計於本年四月中完成。由於本財政年度將於三月完結，因此有關興建避雨亭工程須留待下年度才可進行。

75.	主席詢問，如某部在某路面進行挖掘路面工程，各部門可否於其後半年內申請挖掘准許證在該路面進行挖掘工程。

76.	黃希恆先生回應說，如該兩項挖掘路面工程由不同部門進行便可以；相反來說，路政署現時在葵涌大白田街挖掘路面進行工程，因此其後一年內都不可申請在同一地點挖掘路面。

77.	林紹輝議員希望了解，項目22“葵涌大白田街(石梨社區會堂對面)興建一所避雨亭工程”是否會在二零零五/零六年度進行。

78.	黃希恆先生回應說，根據路政署在有關地點的工程計劃，有關興建避雨亭工程須留待下年度才可進行。另外，他表示本年度小規模環境改善工程撥款總額尚餘23,657元，而在興建避雨亭工程施工期間，可能因為某些不可預見的因素，當局有需要修改圖則或申請延長挖掘准許證的限期。如委員同意，工程部建議將該筆餘款留作後備支出。

79.	梁偉文議員認為，有關後備支出太高，他建議從該筆款項中，撥出部分款項用作維修及清潔現有避雨亭之用。他表示，部分由葵青區議會興建的避雨亭已很殘舊及骯髒，工程部可作實地視察，安排清洗該些避雨亭，以善用該筆餘款。

| 80. 黃希恆先生回應說，工程部將跟進委員上述建議(見上文第79段)。 |  | 工程部 |
| --- | --- | --- |

（陳笑文議員於下午四時十分離開。）

報告事項

委員會工作小組報告

(i)	關注出租公屋政策及管理

（房屋及發展文件第111/2004-2005號）

81.	委員省覽文件第111/2004-2005號。

(ii)	關注私人房屋

（房屋及發展文件第111a/2004-2005號）

82.	委員省覽文件第111a/2004-2005號。

(iii)	大廈管理推廣

（房屋及發展文件第111b/2004-2005號）

83.	委員省覽文件第111b/2004-2005號。

(iv)	關注房協出租屋政策及管理

（房屋及發展文件第111c/2004-2005號）

84.	委員省覽文件第111c/2004-2005號。

(v)	葵青規劃研究

（房屋及發展文件第111d/2004-2005號）

85.	委員省覽文件第111d/2004-2005號。

(vi)	要求擴闊全完小學連接大窩口邨斜坡樓梯、跟進葵涌邨至國瑞路公園內大窩口地鐵站之行人天橋規劃方案

86. 工作小組暫無事項匯報。

（梁永權議員於下午四時二十分離開；徐廣勳先生及江嘉輝先生於下午四時二十一分到達。）

討論事項

居屋葵賢苑擋土鐵欄的維修責任問題

（房屋及發展文件第112及112a/2004-2005號）

（房屋及發展文件第112b/2004-2005號，會上提交）

87.	主席歡迎土木工程拓展署土力工程處高級土力工程師徐廣勳先生及土力工程師江嘉輝先生出席會議。

88.	黃炳權議員簡介文件第112/2004-2005號，並補充下述意見及提問：

(i)	葵賢苑位處大窩口，並十分靠近葵涌邨一幅斜坡。該屋苑在一九九三年入伙時，房署在其屋苑地界範圍外興建擋土鐵欄，詳見文件第112b/2004-2005號(會上提交)所示照片。該鐵欄很闊，約有三層樓宇的高度。

(ii)	房署於文件第112a/2004-2005號表示，該擋土鐵欄並非為鞏固斜坡而建，並指該鐵欄位於葵賢苑地界範圍內，所以應由該屋苑承擔維修責任。葵賢苑居民欲得知，如擋土鐵欄並非為鞏固斜坡而建，其作用又是什麼；如果為鞏固斜坡而建的話，則為何要由該屋苑承擔維修責任。該幅斜坡位於葵涌邨範圍內，而斜坡下的平地則屬葵賢苑。居民認為，雖然擋土鐵欄建於葵賢苑範圍內，但以擋土鐵欄的作用而言，維修責任應由房署負責。

(iii)	他於文件第112/2004-2005號的提問，均是葵賢苑一些熟悉斜坡工程的居民希望詢問土力工程處的，他希望該處代表能予以解答。

(iv)	他詢問，由房署進行的斜坡工程，是否須由土力工程處作最後檢查，以確保斜坡的安全程度符合標準。

89.	江嘉輝先生就文件第112/2004-2005號提問的回應如下：

(i)	根據土力工程處的記錄，該斜坡約於一九六四至六五年間大窩口邨發展時建造。其後大窩口邨落成，房署於一九八三年聘請顧問公司為斜坡作穩定性評估，並進行所需斜坡穩固工程。最近葵涌邨第五期重建，顧問公司亦重新評估有關斜坡的安全程度。根據有關評估報告，由於斜坡的安全標準改變、風化侵蝕或樹木生長等原因，顧問公司建議在該斜坡部分地方進行穩固工程，有關建議已經土力工程處審批及同意，斜坡穩固工程正在進行中。

(ii)	葵賢苑旁一幅編號7SW-C/C109的斜坡由房署負責維修保養。在葵賢苑發展項目中，並沒有斜坡或土力工程設計交由土力工程處審批。

(iii)	自土力工程處於一九七八年成立後，所有私人發展的斜坡須經該處審批，由政府部門負責的斜坡則須經該處同意。土力工程處並沒有參與審批該屋苑側斜坡的安全情況，而根據該處的記錄，葵賢苑內有另一幅已登記之斜坡現由葵賢苑負責維修。

(iv)	該斜坡的穩固工程使用了石釘及石屎支撐牆，工程的方向及設計已採用了直接的方法；擋土鐵欄則為預防性設施。他表示即使已進行斜坡工程也不能完全排除有碎石從斜坡上掉下來的可能，故有一些情況下會設立預防性設施提高安全水平。但土力工程處一般只進行審批斜坡鞏固工程。至於預防性設施，則不一定需經該處審批，而由房署負責統籌及設計。

(v)	最近葵涌邨五期重建，顧問公司發現斜坡有一些不穩定的石塊，因此須使用石屎支撐牆及石釘進行鞏固工程。

(vi)	政府部門已為斜坡維修責任訂定指引及程序，市民可經地政總署網頁的“斜坡維修責任信息系統”，查詢斜坡的維修責任誰屬。根據該系統資料，該幅編號7SW-C/C109的斜坡的維修責任屬於房署。不過，由於該擋土欄屬預防性設施，故無論是房署還是私人發展所興建，一般都不須經土力工程處參與。不過，從安全角度考慮，該處當然同意設有該等設施。至於擋土欄應建於哪一個位置，該處沒有參與任何決定。

(vii)	政府的斜坡鞏固裝置設在私人地段內，並由政府負責維修的例子未有聽聞，不知道有沒有。如果有的話，情況可能是由於部分斜坡太陡峭，並沒有足夠的地方設立穩固裝置，便需要將有關裝置設在私人地段內。至於是否有政府負責維修的預防性設施設於私人地段內，該處則沒有有關資料。

90.	梁松森先生表示，根據房署土力工程師所提供的資料，該署一向有為斜坡進行維修及檢查，以確保安全。擋土欄的作用主要是防止因斜坡受風化侵蝕令碎石掉下，而並非為鞏固斜坡而建。關於為何選用擋土欄及其設計等問題，該署需向當時參與設計葵賢苑的土力工程師查詢。

91.	尹兆堅議員詢問，如有關擋土鐵欄由葵賢苑業主立案法團(法團)負責，法團可否以該鐵欄不美觀及沒有安全風險等理由而將其拆卸。另外，對於黃炳權議員於一月七日提交文件作仔細提問，他質疑為何部門仍未能提供較具體的回覆。他明白梁松森先生並非負責工程方面工作，但委員會已不只一次向房署提出，希望該署能多派相關人員出席會議回答委員提問及作詳細解釋，以便委員將之轉達居民。

92.	梁偉文議員認為，與會政府部門代表應就議題作更充足的準備，現時如有關代表於會後能以書面詳細回覆黃炳權議員於文件第112/2004-2005號的提問，這會較為適當。另外，他推測應該是負責護土牆的政府部門為居民安全想而興建該擋土鐵欄，所以他認為該部門亦應負責有關維修工作。他認為，葵賢苑的地方已經被佔用，不應再由該屋苑居民負上擋土鐵欄的維修責任。

93.	周立仁議員詢問，該擋土欄是為了葵涌邨的斜坡而建，還是為斜坡下面的大廈街和大窩口居民而建。他估計，該擋土欄應為葵涌邨第五期第四及九座的斜坡而興建；如屬實的話，這便不應由斜坡下的居民負責。他詢問，葵賢苑售樓文件或公契有否列明該擋土欄的責任問題。另外，他見土力工程處代表在會議桌上放置很多文件，而剛才部門代表主要按文件112/2004-2005號作答；他詢問，該處可否就有關斜坡提供更多補充資料。

（李志強議員於下午四時四十離開。）

94.	黃炳權議員表示，該擋土欄並非葵賢苑所興建。如他的理解沒有錯誤的話，土木工程處的立場是該擋土欄是可有可無的，而該處已接受了該斜坡符合安全標準。他指出，大窩口上邨富泰樓小巴迴旋處有一幅約六七層樓高的陡峭斜坡，靠近富泰樓位置，亦建有類似擋土欄設施，但近馬路、行人路及小巴站一邊的位置則沒有設擋土欄；他希望了解，興建擋土欄設施的準則為何。江嘉輝先生剛才提及(見上文第89(v)段)，最近葵涌邨第五期重建期間，亦發現有關斜坡部分石塊鬆脫須進行鞏固工程。因此，他估計擋土欄應有一定作用。房署為安全起見興建擋土欄，其用心對葵賢苑居民來說是好的，但維修擋土欄的費用達20萬元，對居民的負擔不少。他本希望房署能派出土力工程師出席會議，但最終該署也沒有作出有關安排。

95.	主席認為，如政府部門未能按委員會要求，在指定限期或會議舉行前提交書面回覆文件，委員便難以在會上提出跟進問題。他亦認為，房署應派出工程人員出席會議，解答關於工程方面的問題。

96.	麥美娟議員認為，政府部門應知道舉行會議的程序，並就委員所問提交書面回覆，以便委員提出跟進問題。

97.	林紹輝議員表示，黃炳權議員已於一月七日提交文件，而部門未有於會前提交回覆文件，委員便難以提出跟進問題。他希望政府部門日後必須就委員的提問提交回覆文件。

（潘小屏議員及譚惠珍議員於下午四時四十五分離開。）

98.	江嘉輝先生的回應如下：

(i)	他就該處未有提交回覆文件致歉，他並澄清，該處已就文件第112/2004-2005號的提問作了準備，包括翻查有關記錄，並知無不盡地解答委員所問。

(ii)	根據該處記錄，葵賢苑所在的位置於一九八一年仍未設有擋土鐵欄。房署於一九八三年委聘顧問公司進行斜坡穩固工程時，該地點設有初步的鐵網，以防碎石掉落。至於現有擋土鐵欄何時落成，該處並沒有有關記錄，但該處在一九九五年十月進行例行檢查時，該鐵欄已建成。

(iii)	關於尹兆堅議員的提問(見上文第91段)，該處的立場是建議保留擋土鐵欄，以防斜坡因受風化侵蝕及樹木生長，影響斜坡的穩定性，及以防碎石掉落。不過，該處並無權或機制去建議拆卸或保留一幅擋土鐵欄，只能夠按個別情況而定。

(iv)	關於黃炳權議員問及興建擋土鐵欄的準則(見上文第94段)，在某些國家，擋土鐵欄可能會用作斜坡工程之用，但木力工程處一般不會把擋土鐵欄作為一種斜坡鞏固工程。如黃議員希望得知大窩口上邨一幅擋土鐵欄的資料，可向該處提供背景資料，以便翻查有關記錄。

(v)	雖然有關斜坡已進行了兩次穩定性評估及穩固工程，但也不能排除碎石掉落的可能，因此設置該擋土鐵欄亦屬好事。現在的問題是擋土鐵欄位置和維修責任誰屬問題。

99.	梁松森先生回應說，文件第112a/2004-2005號已載述，該擋土鐵欄於一九九三年葵賢苑入伙時興建。至於興建該擋土鐵欄的原因，該署於會議舉行前仍未收到當時負責葵賢苑工程的土力工程師的回覆。

100.	周立仁議員詢問，房署是否對葵賢苑拆卸該擋土鐵欄沒有意見，還是建議將其保留。

101.	林紹輝議員表示，不少屋邨位置靠近山邊，如石籬邨和麗瑤邨，他詢問房署可否為安全起見，在該些屋邨興建類似的擋土鐵欄。另外，假設葵賢苑拆卸了該擋土鐵欄，他問及房署會否為保障居民安全起見而在該斜坡進行定期監察及穩固工程。

102.	黃炳權議員的意見如下：

(i)	他認為，該擋土鐵欄的用地這麼少，即使將其劃出葵賢苑地界範圍外，相信該屋苑也沒有損失。

(ii)	他相信土力工程處代表已就他的提問作準備，但房署卻未能派出工程人員代表出席會議。根據江嘉輝先生所述(見上文第98(iii)及(v)段)，如斜坡的碎石掉落，擋土鐵欄可起防禦作用，可見當局亦顧慮到居民的安全，其立心是良好的。不過，居民認為碎石網亦起一定防禦作用，而未必需要整個擋土鐵欄。

(iii)	既然斜坡這樣安全，他問及那是否表示葵賢苑可拆卸該擋土鐵欄。假設葵賢苑拆卸了該擋土鐵欄，而斜坡的碎石掉下來，在這情況下，由於斜坡屬房署管理，他詢問房署會否負上賠償責任。

(iv)	位處大窩口上邨的一幅斜坡亦很陡峭，他估計該斜坡由房署負責維修。由於該斜坡接近小巴迴旋處，但卻沒有設置擋土鐵欄等設施，他擔心碎石從斜坡掉下來會發生危險。假設近民居和近迴旋處兩邊地方均由房署負責，但房署只在近民居一邊建擋土鐵欄，他對此感到疑惑。如近民居一邊由房署負責，而近迴旋處一邊由土力工程處負責，則似乎該處的準則較為寬鬆。然而，房署沒有派出適當工程人員出席會議，不能一同討論這問題。如本委員會向區議會大會提出討論此問題，他請土力工程處屆時再次派員出席會議。

（麥美娟議員於下午五時零三分離開。）

103.	梁耀忠議員表示，無論是私人樓宇或公屋，均面對斜坡維修責任誰屬的問題。葵賢苑旁斜坡由房署負責保養維修，而擋土鐵欄亦由該署所興建；他認為，該署已為斜坡進行穩固工程，這當然理想，該署擔心鞏固工程不夠周全，再加設擋土鐵欄，這當然更好。可是，該署卻以擋土鐵欄位處葵賢苑範圍內為理由，要求該屋苑負責鐵欄的維修保養，這在道理和邏輯上均不合理。如房署仍堅持由該屋苑負責保養該擋土鐵欄，委員應齊聲譴責。

104.	梁廣昌議員表示，房署為免斜坡掉下碎石引起意外，便在葵賢苑範圍內建擋土鐵欄作防禦，他認為該苑應向房署收取租金，並追討由一九九三年起至今的租金。現在房署還要該屋苑斥資維修，他表示這是不可能接受的。

105.主席詢問，房署可否接收管理該擋土鐵欄，而房署在居屋屋苑又是否擁有地權。

106.	梁松森先生回應說，該斜坡下的設施屬葵賢苑所負責，該斜坡則在葵涌邨範圍內。該擋土鐵欄並非鞏固斜坡工程，而是預防性設施。在一般情況下，斜坡的保養及維修責任是交付座落於斜坡腳的業主負責。但以這個斜坡而言，保養及維修責任是交由位於斜坡上面的葵涌即房署負責，這個安排有別於一般情況。對葵賢苑的居民而言，可算是一項“優惠”。他並表示，該署需待發展葵賢苑的工程師回覆。

107.	梁耀忠議員希望澄清，該鐵欄是否由房署興建。如果屬實的話，如葵賢苑居民認為該鐵欄影響景觀，他詢問應該由誰負責拆卸該鐵欄，及假如日後斜坡有碎石掉下釀成意外，又是否由房署承擔責任。如梁松森先生認為該鐵欄對葵賢苑居民來說是一項優惠(見上文第106段)，那麼葵賢苑居民又可否不再獲取該“優惠”，將該斜坡及鐵欄交還予房署管理。

108.	李佩良先生表示，規劃署一直注意到政府部門的斜坡維修問題，而部門間亦不時就有關問題作討論。維修斜坡責任所涉及的費用龐大，如果將該幅斜坡交予該居屋屋苑管理的話，該屋苑可能需承擔更大費用。

109.梁耀忠議員表示，正正是維修擋土鐵欄所涉及的費用不菲，委員才會討論此議題。政府部門將斜坡一同出售予發展商和業主，並由業主承擔維修責任，但其實所有斜坡均應由政府負責，不應強行要求小業主承擔維修責任。

110.	梁松森先生回應說，葵賢苑的擋土鐵欄在入伙時興建，屬該屋苑的設施，而並非房署所擁有及負責維修，如該署將鐵欄拆卸便於法不合。

111.	梁耀忠議員假設該擋土鐵欄屬葵賢苑，而該屋苑將該鐵欄拆卸，他希望得知日後由斜坡所引起的任何意外，是否由房署負責。他認為房署推卸有關維修責任的做法並不公道。

112.梁松森先生回應說，葵賢苑售樓時已列明有關鐵欄設施，該鐵欄屬預防性質。至於該屋苑旁的斜坡，則由房署負責保養維修，如該斜坡有任何問題，均由房署負責。

113.	林紹輝議員詢問，擋土鐵欄由房署負責興建，如該鐵欄日久損耗，是否應由房署負責維修。另外，梁松森先生表示，葵賢苑出售時已列明包括該擋土鐵欄(見上文第112段)；他詢問，公契是否包括有關設施。他相信維修擋土鐵欄的費用不少，如由房署負責斥資維修，相信葵賢苑的業主對設置擋土鐵欄一事也不會有太大異議。

114.	雷可畏議員詢問，梁松森先生是否能明確回應，房署決定不欲再擁有該擋土鐵欄，還是梁先生會將委員的意見反映給房署總部考慮。

| 115. 黃炳權議員的意見及提問如下： (i) 他希望本委員會主席向區議會大會提出議題，請房署土力工程師出席會議解釋，假如葵賢苑將該擋土鐵欄拆卸，房署是否能確保斜坡安全，不會有碎石掉下，及一旦有意外發生時是否由房署承擔責任。他亦希望土力工程處能派員出席該會議，並就文件第112/2004-2005號的第六及第七條問題找出案例。 （會後註：就黃炳權議員的提問(見上文第115(i)段)，土力工程處已提交書面回覆，回覆文件已寄奉各委員，詳見房屋及發展傳閱文件第19/2004-2005號。） (ii) 關於大窩口上邨一幅斜坡為何近民居一邊設有擋土鐵欄，而另一邊卻沒有一事，他詢問這是否由於該地點分別由房署和土力工程處或其他部門負責所致。 (iii) 既然擋土鐵欄屬預防性質，房署不可能將其維修責任交予別人負責。他並認為該處地界的劃分較為取巧，如地界移後一點，便是房署的範圍。 |  | 房署 土力工程處 |
| --- | --- | --- |

| 116. 主席總結是項議題表示，應黃炳權議員的要求(見上文第115(i)段)，他會向區議會提出討論是項議題。此外，他請梁松森先生向房署總部反映，希望該署日後能派出工程人員出席會議，解答委員的提問。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：委員會主席及黃炳權議員已於本年二月二十五日向區議會提交議題，在本年三月十日區議會第34次會議上討論“跟進居屋葵賢苑擋土鐵欄的維修責任問題”(見葵青區議會文件第36、36a、36b及36c/2005號)。）

（徐廣勳先生及江嘉輝先生於下午五時二十五分離開。）

長宏邨邨內商場啟用日期為何多次延誤

動議：“葵青區議會房屋及發展委員會要求長宏邨商場於二零零五年農曆新春前啟用服務居民。”

(房屋及發展文件第113及113a/2004-2005號)

117.黃光武議員表示，長宏邨商場本應早已落成。他認為房署於文件第113a/2004-2005號的回覆官僚，該署以商場供電設備不足為延遲啟用的理由；他希望指出，他也曾致電中電爭取電錶房早日落成。此外，居民經常向他追問商場的落成日期；然而，曾就商場的落成日期作承諾的各級房屋事務經理已相繼退休或調職，他也不知該找誰跟進。

118.	梁松森先生回應說，長宏邨商場將由領匯管理，改善工程會繼續進行。

119.	劉碧堅議員認為，領匯基金還未上市，有關商場事宜應由房署商業樓宇科負責。他希望了解，長宏邨商場的商鋪是否已經招標。

120.	梁松森先生回應說，有關招標程序正在安排中。

- 雷可畏議員的意見及提問如下：

(i)	他擬糾正梁松森先生的說法(見上文第120段)。他表示，有關商舖的招標程序已完成，現正等待商戶簽約。不過，商戶簽訂租約後便需立即繳付租金，如在農曆新年過後才簽約，則可節省一筆租金。

(ii)	他認為房署應派出負責有關項目的人員出席會議，解答委員所問。他認為，房署在文件第113a/2004-2005號的回應很不負責任，該署將商場延遲啟用的責任推在宏文樓、宏正樓及宏毅樓互助委員會上，但卻沒有補充，那是因為房署本計劃在長亨邨興建一個新商場，現卻將長宏邨停車場改建為商場，該三個互委會才對此表示反對。

(iii)	長宏邨商場本為停車場，他希望得知房署於改建後如何解決長亨邨及長宏邨停泊貨車車位不足問題。

122.	梁耀忠議員表示，他知道領匯是私人機構，他們沒有責任出席會議，但是，如委員日後擬就領匯所管理的商場或停車場事宜提出問題，而該等問題又與屋邨息息相關，他詢問梁松森先生是否可向總部了解有關情況。此外，長宏邨商場延遲啟用已一年多，房署應切實為居民設想，盡快確定商場啟用日期，因為居民現時購物很不方便。他希望房署臚列該商場啟用日期一再延誤的原因。

123.	林紹輝議員表示，長宏邨居民入伙已久，部分居民是從石籬中轉屋遷來，但由於長宏邨連診所、便利店和士多也沒有，居民只好前往荃灣購物。以往房屋事務委員會委員亦曾就相關議題往長宏邨實地視察及討論，但商場啟用日期卻一再拖延。此外，文件第113a/2004-2005號提及有互委會反對將停車場改建為商場，他詢問房署是否希望該邨的居民向該三個互委會追究，然後由該署調停。倘房署因三個委員會反對而暫停一項工程，那是否也表示只要幾個屋邨聯合反對加租房署便會不加租金。他認為房署此舉是煽動居民的情緒。

124.	梁偉文議員相信房署所提交回覆文件的內容屬實。他認為該署不如將文件第113a/2004-2005號張貼於長宏邨各樓宇的屋邨大堂，向居民交代為何商場延遲啟用。他認為，房署和政府都處於弱勢，以致一項工程竟然可因為三個互委會的反對而停止。

125.	雷可畏議員希望秘書記錄梁偉文議員剛才所述內容(見上文第124段)。他希望房署正式回覆，為何該三個互委會反對有關停車場改建商場計劃。他不明白房署竟可以如此回覆，該署因為三個互委會的反對而暫停一項工程。他希望房署與長宏邨商舖租戶於大年初四簽訂租約，並要求他們於兩個月內開業，這才是解決辦法。他認為，區議員應有責任將事實告知居民，而非如房署般斷章取義。

126.	梁耀忠議員希望了解房署原本預計由停車場改建成的商場將於何時啟用，因為在得到這個答覆後才可得知商場的啟用日期比原訂延遲了多少。由二零零四年十一月中至今已經兩個月，他詢問為何房署仍未完成所需工作。

127.	黃光武議員表示，房署原計劃在二零零四年四月完成工程，至於商場供電問題，他曾於二零零四年五、六月期間聯絡中電要求解決有關問題，因此現時只欠消防設備問題須待處理。他希望房署能向他和居民交代，為何商場的啟用日期一再延誤。此外，由於負責有關工程的人員調職，而他又無法與有關人員取得直接聯絡，以致他難以跟進有關工程的進度。他質疑在這情況下教他如何回答居民。農曆新年將至，而商場還未啟用，這令居民購物甚為不便。他認為房署應立即與商舖租戶簽訂租約，並考慮在商戶裝修期間提供免租期。

（梁偉文議員於下午五時三十九分離開。）

128.	劉碧堅議員詢問，究竟該商場的招標程序是否已經完成。他不能接受租戶拒絕簽約，如中標者不肯簽約，便應由第二優先次序的投標者補上。

| 129. 林紹輝議員希望梁松森先生盡快向署方反映，請該署提交書面回覆，交代現時商場的進度。商場啟用日期一再延遲，他表示區議員亦需向居民交代。此外，他認為房署不應於回覆文件內列出任何反對工程者的名稱。如因為消防設備問題令商場不能啟用，當局便應向居民交代這原因，他相信居民會對此表示理解。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

130.	梁耀忠議員表示，據文件第113a/2004-2005號顯示，工程原本在二零零三年十一月動工，預計在二零零四年三月完工，所需時間約為四個月。其後有關計劃遭三個互委會及團體反對，工程因此有所延遲，在二零零四年三月才復工，並且直至二零零四年十一月才完工；為此，是次施工期用了雙倍時間，而且還未進行消防設備檢查。他不明白該署為何不解釋其施工時間延長的原因，反而以互委會反對為商場延遲啟用理由，這似乎欠缺公理。

| 131. 梁松森先生回應說，他會向商業樓宇科反映委員意見，並於下次會議就此作詳細回覆。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

132.	梁耀忠議員要求撰寫文件第113a/2004-2005號的人員出席會議。他認為該署有責任派員出席會議，而不應只提交書面回覆。

| 133. 主席促請房署有關人員出席下次會議解答委員的提問。他亦認為，雖然文件由房署其他人員擬備，但他請梁松森先生日後留意文件所載字眼。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

134.	林紹輝議員詢問，梁松森先生是否可即時回答，究竟房署是否已和長宏邨商舖租戶簽訂租約。

135.	梁松森先生回應說，據他從商業樓宇科所了解，該署已和租戶辦理簽訂租約手續，但他不太了解有關具體情況。

| 136. 梁耀忠議員認為，委員會不應讓房署在社區上製造不和諧的景象。另外，該署必須交代商場啟用日期延誤的原因，及邀請撰寫文件第113a/2004-2005號的人員出席下次會議。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

137.	劉碧堅議員認為，委員希望將一些議題提交區議會大會討論，是因為房署等政府部門表現不合作，不肯派員出席會議。

138.主席表示，文件第113/2004-2005號所載動議由黃光武議員提出，劉碧堅議員和議：

“葵青區議會房屋及發展委員會要求長宏邨商場於二零零五年農曆新春前啟用服務居民。”

139.	雷可畏議員認為主席有責任留意委員所提出動議的內容。他表示，黃光武議員提出動議，要求長宏邨商場於農曆新春前啟用，而今天已是二月一日。他認為黃議員希望幫助居民的精神是正確的，但他不明為何黃議員不在剛舉行的區議會大會或上次委員會會議提出是項動議。

140.	黃光武議員補充說，他在忍無可忍的情況才提出是項動議。他一直跟進有關工程的進度，可是房署就商場的落成日期所作的承諾卻沒有兌現，該署失信於他不只三次。他希望通過提出是項動議，給予該署一點壓力。他亦指出，他身為當區區議員，他與互委會的關係不可能如文件第113a/2004-2005號所述般惡劣。

141.	黃炳權議員表示，黃光武議員和劉碧堅議員已於一月十八日提出議題和動議，但梁松森先生至今仍未能答覆商場的具體落成日期，他表示試問在這情況下，議員如何能在動議提出具體日期；議員不知應要求該商場何時啟用才算合適。

142.	尹兆堅議員相信，如動議要求的是該商場能盡快落成，委員是不會有異議的。他認為文件第113/2004-2005號所載為一項原則性的動議。他表示就算有意見認為該動議要求該署於十日內辦妥有關工作很苛刻，對他來說，這原則也沒有問題。

| 143. 主席宣布就上述動議(見上文第138段)進行表決，結果12票贊成、沒有反對票及1票棄權。該項動議獲得通過。 （會後註：區議會秘書處已於本年二月二日去信房署，轉達上文第138段所載動議。） |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

144.	雷可畏議員表示，由於商戶難在新春前找到承辦商進行裝修，如要求裝修工程於一個星期內辦妥，可能需要付出雙倍或三倍工錢，因此他放棄就是項動議表達意見。

145.	委員會備悉雷可畏議員的意見(見上文第144段)。

要求房署提供葵涌邨入伙資料及委員會成立工作小組

(房屋及發展文件第114及114a/2004-2005號)

146.	周立仁議員預計，葵涌邨第三至五期約有二萬多名居民於未來半年內入伙，其間可能有不少問題需由教育統籌局、房署、警方和運輸署等不同部門協調處理。因此，他建議於委員會轄下成立工作小組，跟進葵涌邨入伙事宜，及邀請有關政府部門和團體出席工作小組會議。房署已於文件114a/2004-2005號交代了葵涌邨第三至五期的資料，他希望該署稍後補充即將入伙的居民的年齡組別和性別分布如何，以便他了解居民需要哪些服務。

147.	梁松森先生回應說，關於葵涌邨人口的年齡組別及性別分布等資料，該署需於入伙後才可提供。

| 148. 應梁廣昌議員較早前所問(見上文第22段)，主席希望房署提供資料，告知葵涌邨重建單位中有多少編配予非擠迫戶小型單位，又有多少編配予“九二三計劃”下的中轉屋居民。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

149.	林紹輝議員表示，如擬成立的工作小組不用申請區議會撥款，則他支持於本財政年度成立該工作小組。

150.	主席表示，該工作小組如能成立，須盡快訂定工作計劃，以趕及在下財政年度開始時能立刻展開工作。

151.	盧慧蘭議員表示，本委員會轄下設有跟進公屋事宜的工作小組，她建議由該工作小組跟進葵涌邨入伙事宜。

152.	梁耀忠議員建議由 “關注出租公屋政策及管理工作小組”跟進葵涌邨入伙事宜。他擔心成立新工作小組會造成架床疊屋情況，及沒有足夠委員參加。另外，區內過往亦有多個屋邨入伙，因此他懷疑是否有需要為葵涌邨入伙而成立工作小組。

153.周立仁議員表示同意以上委員的說法。他表示，本財政年度即將完結，擬成立的工作小組現階段不會申請區議會撥款，他只是希望通過成立工作小組，邀請多些相關政府部門參與協調工作。他亦認為，葵涌邨將有二萬多名居民於未來半年內入伙，這和過往的新屋邨入伙情況有別。

154.	梁耀忠議員表示，重建屋邨不會一下子在一個月內入伙，因此，他認為有關工作小組可於下財政年度才成立以跟進葵涌邨入伙事宜，以免影響本年度的工作計劃。此外，工作小組可能會有新成員加入，如他們於下財政年度訂定新的工作計劃，他擔心現在就跟進葵涌邨入伙事宜所籌劃的工作會白白浪費。

155.	主席表示，有委員建議由“關注出租公屋政策及管理工作小組”跟進有關葵涌邨入伙事宜。他詢問，該工作小組可否應付有關工作量。主席補充說，本委員會委員的任期為期兩年，委員可隨時加入工作小組，因此不會出現梁耀忠議員所述，因工作小組於下財政年度的成員可能出現變動而令工作計劃有變的情況(見上文第154段)。

156.	周立仁議員表示，據他過往經驗所得，區議員往往很難邀得政府部門一同討論協調工作，因此他才建議成立工作小組，以便名正言順邀請政府部門出席會議。他又補充，他建議成立的工作小組不會大膽安排下年度的工作計劃。

157.	劉碧堅議員擔心，跟進葵涌邨入伙事宜的工作會遭下財政年度的“關注出租公屋政策及管理工作小組”否決。

158.	梁耀忠議員也擔心，如擬成立的工作小組或“關注出租公屋政策及管理工作小組”現在就葵涌邨入伙事宜籌劃工作，則可能不獲下財政年度的工作小組成員同意。

159.	梁廣昌議員明白周立仁議員為何如此急。他表示，如此大規模的重建計劃在近幾年的確是較少的。如委員還記得，早年新屋邨入伙裝修時，曾出現黑社會滲入的問題。當時警方及其他政府部門高調巡查打撃，成效不錯。他估計周立仁議員擔心的應是這個問題，而並非交通配套方面等問題。因此，如委員同意，他建議由周立仁當召集人，以委員會名義邀請部門舉行會議。如擬成立工作小組需要區議會撥款，他認為可屆時才按程序向行政及財務委員會及區議會提出申請。

160.	主席理解周立仁議員希望成立工作小組，以盡快處理葵涌邨居民入伙安排。他認為，“關注出租公屋政策及管理工作小組”所訂立的工作計劃未必會將跟進葵涌邨入伙事宜的工作包括在內，如另成立一個工作小組專責跟進此事宜，則該工作小組可立刻展開工作，其形式即如本委員會轄下的“要求擴闊全完小學連接大窩口邨斜坡樓梯、跟進葵涌邨至國瑞路公園內大窩口地鐵站之行人天橋規劃方案工作小組”及區議會轄下的“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”一樣。

161.	林紹輝議員認為，周立仁議員只是希望以委員會轄下工作小組的名義，召集政府部門代表舉行會議。至於具體的運作方式，主席可多給予意見。

162.	梁耀忠議員認為，政府常強調官民合作，如政府部門不肯一同處理一個社區問題，他建議由葵青民政事務處負責聯絡和統籌，邀請各有關政府部門舉行會議，討論葵涌邨入伙事宜的協調工作，以及協助居民適應新的社區環境。

163.	雷可畏議員表示，按梁耀忠議員的建議(見上文第162段)，葵青民政事務處負責統籌與各有關政府部門舉行會議，而區議員或有關團體將可在有關會議上表達意見。如能成事的話，便不用成立工作小組；否則，他認為也可留待在下次房屋及發展委員會會議上才成立。他相信，關於葵涌邨入伙事宜，須跟進的主要是區內交通配套及裝修期間黑社會滲入等問題。

164.	周立仁議員同意委員的意見，並支持由葵青民政事務處負責統籌，邀請有關政府部門及團體一同商討解決葵涌邨居民入伙問題。

| 165. 朱碧雲女士回應表示，關於葵涌邨入伙事宜的協調工作，如處理裝修期間的治安問題等，葵青民政事務處可負責統籌，該處歡迎周立仁議員就邀請哪些政府部門參與會議提供意見。 |  | 葵青 民政事務處 |
| --- | --- | --- |

（會後註：葵青民政事務處已就上述事宜提交書面回覆，回覆文件詳見附錄二。）

（許成德先生及譚煥蘇先生於下午六時十五分到達。）

討論長亨邨垃圾桶事宜

(房屋及發展文件第115/2004-2005號)

(房屋及發展文件第115a及115b/2004-2005號，會上提交)

166.	主席歡迎宜居物業管理有限公司地區經理許成德先生及物業經理譚煥蘇先生出席會議。

167.雷可畏議員的意見如下：

(i)	房署取消在長亨邨各層樓宇放置垃圾桶前，未有通知互委會及屋邨管理諮詢委員會，而物業管理公司在一月十四日才告知居民有關新安排。

(ii)	他就有關放置垃圾桶安排進行了問卷調查，詳見文件第115b/2004-2005號(會上提交)。他補充說，該文件所載“贊成”是指贊成放置垃圾桶，而“反對”是指反對放置垃圾桶。

(iii)	問卷調查的回收率為12.7%，九成五受訪者表示贊成放置垃圾桶，其中一項原因是他們認為垃圾放在走廊，待清潔工人收集期間，如遇上突發事件便會阻礙逃生。持反對意見者所持的理由，包括認為垃圾桶太細小或放置垃圾桶的位置不理想，但如果改放一個較大的垃圾桶，或放置在適當位置，他們也會接受。

(iv)	他表示，居民希望了解，房署取消放置垃圾桶的理據何在。他詢問該署可否保證，清潔工人在收集垃圾後，可立即清洗垃圾桶並將其放回原位。他亦希望得知該署如何加強巡查樓宇的衞生情況，以及垃圾桶可否放在後樓梯。

168.	許成德先生的回應如下：

(i)	長亨邨採用的清潔公司剛更改，舊清潔公司原先同意將垃圾桶售予物業管理公司，但最終決定收回他們的垃圾桶。物業管理公司與房署商討後，決定參考長發邨的做法，試行取消在各層樓宇放置垃圾桶。長發邨居民最初也不適應有關新安排，但此方法可改善樓宇的衞生情況。由於舊清潔公司於一月一日前兩天才通知管理公司有關決定，引致上述情況出現。

(ii)	因此，物業管理公司在本年一月一日開始，每天上午及晚上各三個小時，安排清潔工人到各單位收集垃圾。近一個星期，物業管理公司經檢討情況，安排特別隊於上述時間外於大堂收集垃圾，並派出護員主管向居民解釋有關新安排，並呼籲居民不要再將垃圾放於大堂。

(iii)	相比在大堂放置垃圾桶，此新安排可能需要更多資源，但卻可改善衞生情況。他表示，新措施實施以來，垃圾包的數目減少。

- 他明白居民需要時間適應新措施，因此他希望新措施可再試行一個月。

169.	林紹輝議員認為，物業管理公司的想法未必能配合居民的需要。他表示，有些不合作的居民會將湯渣等垃圾放於電梯大堂，以致在地面留有污漬，而即使垃圾桶已收起，居民也將垃圾放置於大堂地上，影響衞生。此外，一座樓宇有七百多個單位，根據文件第115b/2004-2005號(會上提交)，是次問卷調查收回五百多份問卷，因此可能未能全面反映居民的意見。他表示，如果物業管理公司的新措施未能達至預期效果，他希望可恢復放置垃圾桶的安排。

170.	雷可畏議員希望物業管理公司保證新措施能保持樓宇環境衞生，讓他不再收到居民就有關新安排的投訴。他詢問，就許成德先生提及的特別清潔隊(見上文第168(ii)段)，人手上是否另行安排。此外，他詢問該屋邨的垃圾房可否改建，以便居民自行到垃圾房棄置垃圾。如可行的話，他希望稍後與物業管理公司就此進一步商討。

171.	王雪盈議員表示，文件第115b/2004-2005號(會上提交)“無意見”一項的百分比應為0.1%。她希望予以更正，以確保委員會文件所載資料正確。

172.	梁廣昌議員認為，由本年一月一日起便取消放置垃圾桶，居民實難以立即適應過來。據他理解，長亨邨原有的垃圾桶應由房署擁有，因此舊清潔公司不可能將全數垃圾桶取回。

173.	梁松森先生表示，就雷可畏議員建議改建垃圾房(見上文第170段)，他認為這方法不太可行。

174.	許成德先生的回應如下：

(i)	舊清潔公司在長亨邨服務了五、六年，根據該公司與房署的合約條款，垃圾桶是由該公司提供，這與現行新合約條款不同。

(ii)	物業管理公司安排清潔公司在每天上午、晚上各三個小時逐戶向居民收集垃圾，其餘時間便由清潔公司額外聘請的人員組成特別隊，清理地面的污漬。該公司亦會加強監管清潔工人的表現，包括要求清潔工人向大堂護員報到，以及要求護員在巡邏時檢查各層樓宇垃圾包的數目及位置。

(iii)	在新措施下，居民需將垃圾放置於自己單位門外，待清潔工人收集。他相信居民也不希望垃圾會在自己單位門外留下污漬，如居民使用物業管理公司提供的垃圾膠袋，應不會漏出餸菜汁。反而在大堂設置垃圾桶，便常遭居民投訴衞生情況，以及遭投訴垃圾棄置在大堂垃圾桶旁。

(iv)	長亨邨屋邨諮詢委員會將於二月二十一日舉行會議，討論有關垃圾桶問題，該公司將提供有關新措施實施以來搜集到的數據。如新措施試行一個月後，居民仍強烈要求重新放置垃圾桶，該公司亦會考慮有關意見。

(v)	至於開放垃圾房的建議，根據長青邨的經驗，該公司於進場管理後便立即封了垃圾房的小窗口，以免小孩爬進釀成危險。因此，他不贊成開放垃圾房，而且即使開放，居民仍可能將垃圾放在垃圾房門外。

(vi)	新措施實施後，該公司最初接獲80宗投訴，及至一月中旬，投訴減至20宗，該公司在一月底再沒有收到居民的投訴。

175.	梁廣昌議員表示，身為區議員，他所監察的對象是房署，因此，他一開始便反對由物業管理公司代表解答委員提問，如果他一早知道許成德先生是物業管理公司的地區經理，而不是房署的房屋事務經理的話，他便會提早離開，不會參與是項議題的討論。他認為，房署作為監管物業管理公司的部門，應該知道如何解答委員的提問。

| 176. 主席表示，他本希望由梁松森先生回應委員的提問，如梁先生認為有需要，才由物業管理公司作補充；他強調，委員會監察的對象仍是房署。他總結是項議題表示，房署作為物業管理公司的監管部門，對該公司沒有事前向屋邨管理諮詢委員會匯報清理垃圾的新安排一事，他請房署予以跟進。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

其他事項

下次會議日期

177.	餘無別事，會議於下午六時四十五分結束。

178.	下次會議定於二零零五年四月十二日下午二時三十分舉行。

葵青區議會秘書處

二零零五年三月