檔號：HAD K&T DC/13/9/23A/04 (Pt.2)

葵青區議會

交通及運輸委員會

第二次會議紀錄(二零零四/零五)

日期：二零零四年六月十七日

時間：下午二時四十五分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

林紹輝議員 (主席)

丁衍華議員 (副主席)

陳笑文議員

周奕希議員, BBS

許祺祥議員

劉碧堅議員

劉偉傑議員

李志強議員

李永達議員

梁志成議員

梁偉文議員

梁永權議員

麥美娟議員

吳劍昇議員

盧慧蘭議員

雷可畏議員

潘發林議員, MH

潘小屏議員

譚惠珍議員

尹兆堅議員

黃光武議員

王雪盈議員

黃耀聰議員

列席者

麥少芳女士	香港警務處葵涌警署葵青警區行動主任

李添才先生	香港警務處葵青警區交通組主管

吳翰禮先生	運輸署高級運輸主任(葵青)

張新康先生	運輸署工程師(葵涌)

陳炳亮先生	運輸署工程師(青衣)

魏文輝先生	水務署工程師/工程管理四

李銘強先生	路政署工程師

林瑞光先生	荃灣葵青地政處高級地政主任

黃胡少英女士	荃灣葵青地政處行政助理/地政

黃秀娟女士	九龍巴士(一九三三)有限公司助理經理(策劃及發展)

梁宏昌先生	九龍巴士(一九三三)有限公司車務主任

仇德志先生	美華集團-安建顧問聯營公司駐工地高級工程師

曾廣福先生	美華集團-安建顧問聯營公司駐工地工程師

鄧恩施小姐	美華集團-安建顧問聯營公司駐工地聯絡主任

姜鎮昌先生	奧雅納工程顧問駐工地總工程師

鄔振明先生	中國港灣建設(集團)總公司副項目經理

劉展文先生	葵青民政事務處民政事務助理專員

馮穎欣小姐(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)三

缺席者

周立仁議員	(因事告假)

黎少棠議員	(因事告假)

徐生雄議員	(未有告假)

開會詞

主席歡迎各委員、政府部門及機構代表出席會議。他告知與會者，周立仁議員及黎少棠議員因事未能出席會議，並已在會前以書面請假。委員會接納上述委員的請假申請。

通過二零零四年四月二十二日第一次會議紀錄(二零零四/零五)

（交通及運輸文件第10/2004-2005號）

2.	第一次會議紀錄(二零零四/零五)按文件第10/2004-2005號修訂。經修訂的會議紀錄獲委員會通過。

第一次會議紀錄(二零零四/零五)所提事項的情況報告

（交通及運輸文件第11/2004-2005號）

3.	委員省覽文件第11/2004-2005號。

介紹/諮詢

工務計劃編號90WC － 更換及修復水管工程第1階段第1期

（交通及運輸文件第12/2004-2005號）

4.	主席歡迎水務署工程師/工程管理(4)魏文輝先生、美華集團-安建顧問聯營公司駐工地高級工程師仇德志先生、駐工地工程師曾廣福先生及駐工地聯絡主任鄧恩施小姐出席會議。

5.	魏文輝先生簡介如下：

(i)	水務署曾於一九九六年進行一項地下資產管理研究，並於一九九七年完成研究報告。該項研究指出，水務署須分階段進行全港性更換及修復水管工程，以改善水管老化的情況。

(ii)	更換及修復水管工程第1階段第1期的工務計劃編號為90WC，水務署須更換及修復全港共約350公里的水管，其中約250公里為食水管，餘下約100公里為海水管。

(iii)	葵青區須更換及修復約23公里的水管，其中10公里為食水管，餘下13公里為海水管。葵青區內主要須更換及修復水管的地區包括上、下葵涌及青衣區。

(iv)	水務署曾於二零零二年就上述工程諮詢本委員會，並獲得委員對該項工程的支持。該署亦已於去年獲立法會撥款，於二零零四至零八年期間進行有關工程。

(v)	是項工程的主要目的，是更換及修復老化的水管，以減少水管滲漏、爆裂及停水的情況。為減少更換及修復水管工程對交通及環境的影響，水務署將會採取適當的措施。在交通方面，該署會於合約內訂明，在工程進行期間，承建商須盡量維持交通暢通，並盡量於交通繁忙的道路採用“無開掘”技術(或稱“有限度開掘”技術)，以減少工程對居民的影響；而在環境方面，該署亦會在噪音敏感受體實施符合環境保護署標準的噪音紓緩措施。

（黃光武議員於下午二時五十分到達。）

6.	曾廣福先生簡介文件第12/2004-2005號第1.0至4.2段，並以投影片補充如下：

(i)	水務署將於大窩口道更換直徑300至600毫米的海水管，其總長度約為450米。有關工程範圍包括葵盛圍、葵盛圍路口、葵興地鐵站、興芳路至葵益道一帶。

(ii)	該署須在興芳路處更換另一條直徑為300至400毫米的海水管，其總長度約為280米。有關工程範圍包括葵涌室內運動場至榮芳路一帶。

(iii)	由於大連排道一帶的交通甚為繁忙，該署計劃採用“有限度開掘”技術修復現有的海水管。大連排道的海水管直徑為150至250毫米，其總長度約為一公里。有關工程範圍包括葵涌道、工業街、大連排道熟食市場至永業街。

(iv)	該署將採用“有限度開掘”技術修復石梨街現有的水管。該處共有兩段水管，分別為直徑250毫米的海水管及450毫米的食水管。有關水管的總長度約為1 200米。工程範圍包括大白田街、石籬天主教小學至石籬商場。

(v)	打磚坪街共有數條水管，其中包括一條直徑150毫米的海水管(長度約為250米)及一條200毫米的食水管(長度約為600米)。水務署主要採用“有限度開掘”技術進行修復，惟菱電中心前的一段水管須以開掘路面的方法更換。由於渠務署亦將於打磚坪街進行掘路工程，水務署已與渠務署進行協調，避免於同一時間在相近路段進行多項掘路工程。

(vi)	在下葵涌華瑤路、荔枝嶺路及荔崗街一帶，除翠瑤苑對出的一段水管外，水務署主要採用“有限度開掘”技術修復現有直徑為100至250毫米的海水管。華瑤路的工程範圍包括葵涌循道中學至翠瑤苑。荔枝嶺路的工程範圍包括翠瑤苑、警察宿舍至念祖街。荔崗街的工程範圍包括浩景臺附近的海水庫、荔峰街至荔枝嶺路。是項工程所牽涉的水管的總長度約為1 600米。另外，承建商將於華瑤路開掘工作井，按部就班地修復該處的水管，並盡量避免於同一路段上開掘過多工作井，影響交通。水務署亦會利用臨時交通燈管制該處的交通，盡量減低工程對道路使用者的影響。

(vii)	荔景山路的工程將分為北段及南段兩部分。水務署將於北段以“有限度開掘”技術修復現有直徑為200至250毫米的海水管，其長度約為1 200米。北段的工程範圍包括聯接街、荔景、悅麗苑、敬祖路至葵涌醫院道一帶。該署將於南段近瑪嘉烈醫院處以開掘的方法更換現有直徑為400至450毫米的海水管，其長度約為一公里。南段的工程範圍包括瑪嘉烈醫院、荔景臺、清麗苑至盈暉臺一帶。

(viii)	水務署將以開掘路面的方法更換青衣路近青強街的一條食水管。該食水管的直徑為600毫米，總長度約為700米。工程範圍主要位於青強街。由於青衣路一帶較為寧靜，交通不太繁忙，且較為遠離民居，情況較為特殊，故水務署容許承建商延長該處的工程範圍，以加快工程進度。

(ix)	除上文第6(i)至6(viii)段所載的更換及修復水管工程外，水務署亦正與一所固網公司商討同時在藍田街同一路面上進行鋪設固網線路及更換喉坑的可行性，盡量減低工程對藍田街一帶交通的影響。由於上述安排仍在磋商階段，故文件第12/2004-2005號未有詳細交代該項工程。待有關安排落實後，水務署會向受影響的居民及工業大廈發出通告，通知他們該項工程的細節。

(x)	他請各委員省覽文件第12/2004-2005號附件二，並指該附件所載的預計動工及完工日期或會因實際情況，例如工程進度、天氣、其他相關工程的限制、地下公用設施的影響等而有所變更。水務署及駐工地工程人員將密切監察工程的進度，以確保工程能盡快完成。如委員對工程時間表有任何意見，水務署會相應作出修改。

（王雪盈議員及梁志成議員分別於下午二時五十五分及二時五十九分到達。）

7.	鄧恩施小姐簡介文件第12/2004-2005號第4.3至6.0段。

（李永達議員及雷可畏議員分別於下午三時零一分及三時零三分到達。）

8.	盧慧蘭議員的意見如下：

(i)	現時荔景山各處由專線小巴線貫通，部分路線小巴從聯接街開出，經悅麗苑往敬祖路；有部分則從荔枝嶺路開出，經念祖街往敬祖路。若承建商於去返兩線的路面上設置路障，屆時敬祖路的交通將嚴重受阻。她建議有關部門留意該處上下班繁忙時段的交通情況，並作出適當的配合。

(ii)	雖然水務署已計劃盡量以“有限度開掘”技術修復荔景山路一帶的水管，但由於任何路障或工作井均會佔用路面，加上荔景山路有不少彎位，且路面甚為傾斜及狹窄，因此她促請有關部門審慎計劃該處的工程，盡量減低工程對荔景山路一帶交通的影響。

(iii)	過去念祖街也曾進行更換水管工程，當時該處的交通嚴重受阻，因此她建議有關部門應特別留意該處的交通情況，有需要時應作實地視察。

(iv)	由於荔景山一帶較為寧靜，加上該處附近設有荔景醫院及安老院，因此她要求有關部門留意工程的噪音及環保問題。

9.	劉偉傑議員詢問，文件第12/2004-2005號是否已載列所有葵青區內即將展開的更換及修復水管工程。現時葵盛圍正進行一項水務工程，他詢問該項工程是否歸屬是項議程所介紹的更換及修復水管工程的範圍之內。

10.	吳劍昇議員的提問及意見如下：

(i)	兩年前，葵青區亦曾進行一項渠務工程，他詢問該項工程是由水務署或渠務署負責執行。

(ii)	文件第12/2004-2005號是否已載列所有葵青區內即將展開的更換及修復水管工程。

(iii)	承建商會否在興芳路一帶進行大型掘路工程。他表示，現時興芳路的交通已十分繁忙，並不時出現交通擠塞的情況，倘若承建商在該處進行掘路工程，他擔心會影響交通情況。他詢問承建商會否分期進行有關掘路工程。

11.	魏文輝先生回應上文第9段說，是項更換及修復葵青區的水管工程並不包括修復葵盛圍的水管，有關工程應屬水務署地區性緊急工程。另外，他回應上文第10(i)段說，有關工程應屬渠務署負責。

12.	曾廣福先生補充如下：

(i)	水務署了解浩景臺、荔崗街、荔枝嶺路及華瑤路的路面均十分狹窄，且有不少彎位。該署已於工程合約中列明每個工作井之間的距離限制，以確保工程進行期間，有關路面的交通仍然維持暢順。他承諾，該署會徵詢運輸署及警務處交通部的意見，並督促承建商在工程展開前進行交通評估及測試，了解工程對交通的影響。若問題嚴重，則會要求承建商暫停有關工程，以再作詳細檢討。

(ii)	噪音方面，水務署會採用一系列的措施，包括要求承建商使用低噪音的器械等，以減低噪音對居民的滋擾。該署亦會於噪音敏感受體，例如荔景醫院等進行監察，並會與各醫院及安老院聯絡，商討施工細節，並作出適當的配合。

(iii)	由於更換水管將涉及掘地工程，因此水務署將在主要的路段或交通繁忙的路口實施臨時交通措施。掘路工程將分階段進行，並只佔用一條行車線，而每段工程範圍將不會超逾50米，以維持交通暢順。承建商需聘請交通工程師，審慎研究每段道路的工程範圍的大小，務求盡量減少工程對交通流量的影響。

(iv)	文件第12/2004-2005號只列出歸屬工程合約編號22/WSD/02的更換及修復葵青區內的水管工程，一些地區性緊急水務工程將不會包括在內。

13.	吳劍昇議員詢問，水務署何時能提供葵青區內各項更換及修復水管工程的細節，及該署將分多少個階段進行有關工程。此外，除突發性緊急修復水務工程外，文件第12/2004-2005號是否已列出所有葵青區內即將展開的更換及修復水管工程。

14.	盧慧蘭議員的意見如下：

(i)	對於水務署將進行道路測試，以評估工程對交通流量的影響，她表示讚賞。她促請該署留意各工作井之間的路障佔用路面的範圍，並盡量減少工程範圍對道路使用者的及交通流量的影響。

(ii)	她認為，若水務工程將會影響悅麗苑一帶的交通，則相鄰的祖堯的交通也會受影響。她要求水務署在發出任何水務工程的通告時，必須同時通知祖堯的居民。

15.	梁偉文議員詢問，現時水務署建議更換的水管已使用了多久，及新水管的建造物料是否耐用。此外，水務署何時更換最接近民居的地底水管。

（許祺祥議員於下午三時二十三分到達。）

16.	主席引述文件第12/2004-2005號說，水務署將於東北葵地區進行更換及修復海水及食水管工程。打磚坪街及石籬一帶有不少工廠，經常出現交通擠塞的情況。他詢問水務署將採取甚麼交通措施，以減低工程對該處交通的影響。他建議水務署定期與有關的當區區議員聯絡，交代工程的進展及了解居民的意見。

17.	魏文輝先生回應如下：

(i)	他回應上文第13段說，水務署已計劃更換及修復全港近一半的水管，有關工程將分多期進行。

(ii)	他備悉盧慧蘭議員於上文第14(i)及(ii)段的意見。

(iii)	他回應上文第15段說，現時葵青區的地底水管乃於新市鎮發展初期建成，已有數十年歷史。水務署將採用塑膠建造新小型水管；直徑達300至600毫米的水管則以球墨鑄鐵建造；而直徑達600毫米以上的水管則須以鋼管建造。該署認為，新水管將能使用約50年。

18.	仇德志先生補充如下：

(i)	更換及修復水管工程的初期，由於涉及掘路工程，故所產生的噪音將最大。水務署及承建商會聯絡噪音敏感受體，例如醫院及安老院等，商討最適合的施工時間，務求盡量減低工程對居民的影響。

(ii)	新水管的建造物料將較為先進及耐用，鋼管的內壁亦會鋪設一層硬膜，加強水管的耐用性及改善其流量。

(iii)	他備悉主席於上文第16段的意見。水務署已於兩個月前成立工地聯絡小組，其成員包括運輸署、警務處、顧問公司代表及由承建商聘請的交通顧問公司代表。該小組專責聯絡區內受工程影響的人士，通知他們有關水務工程的細節，商討臨時交通改道措施的安排，並與其他政府部門作出協調，避免出現重覆開掘路面或同一時間在相近路段進行多項掘路工程。該小組亦會仔細研究在工廠區一帶的路面劃出上落貨區的可行性，供工廠區於水務工程進行期間時使用。

(iv)	他舉例說，路政署現正計劃於打磚坪街的一段行人路上興建避車處或上落車處。水務署較早前已聯絡路政署及其他有關部門，商討同時在打磚坪街展開掘路工程的可行性，以減少開掘路面的時間。

(v)	水務署在進行任何工程前，必先審慎研究有關的臨時交通安排，並於施工前作實地測試，了解封路對個別道路的交通流量的影響。測試時間的長短將按個別道路的交通情況及實際環境而有所不同。該署建議在繁忙路段測試較長的時間，大約為期二三天；相反，該署只會在交通流量較少的道路上測試較短的時間。

| 19. 主席要求水務署審慎考慮各委員的意見，並安排與委員進行實地視察，讓委員了解“有限度開掘”技術的細節。 |  | 水務署 |
| --- | --- | --- |

八號幹線昂船洲高架道路安裝橫跨西九龍公路橋樑組件工程臨時交通措施

（交通及運輸文件第13/2004-2005號）

20.	主席歡迎路政署工程師李銘強先生、奧雅納工程顧問駐工地總工程師姜鎮昌先生及中國港灣建設(集團)總公司副項目經理鄔振明先生出席會議。

（周奕希議員於下午三時三十六分到達。）

21.	李銘強先生簡介文件第13/2004-2005號，並以投影片補充如下：

(i)	八號幹線啟用後將連接香港國際機場及沙田，其中香港國際機場至青衣段已於一九九七年正式啟用，餘下青衣至沙田段將分兩階段於二零零七及零八年竣工。

(ii)	荔灣交匯處將有三段橋樑橫跨西九龍公路，分別為橋樑G1、ML15及ML16。路政署預期，該三段橋樑的施工時間分別為二零零四年七月至九月及二零零四年十二月至二零零五年二月。是項工程是使用預製橋樑組件的建造方法及利用特製吊樑機安裝橋樑組件，主要安裝工序包括將組件對位、在組件接觸面上塗上特製膠水及以預應力固定位置。上述建造方法的特點，在於預先製造組件能更準確地控制工序及時間。此外，由於主要工序在高空進行，故能免除大量臨時支撐架，節省佔用地面的空間。安排預製組件亦可按實際情況分階段或在夜間進行，以減少對公眾及交通的影響。

(iii)	當橋樑組件在西九龍公路上空進行安裝期間，西九龍公路將實施臨時交通措施。有關實施臨時交通措施的準則詳見文件第13/2004-2005號第2.1段。

(iv)	承建商將實施三項臨時交通措施，以減少工程對公眾的影響。該三項措施分別為(一)臨時封閉西九龍公路的部分行車線；(二)臨時封閉西九龍公路的行車道；及(三)臨時封閉西九龍公路及連翔道。各項措施的細節詳見文件第13/2004-2005號第2.2段。

(v)	承建商及顧問公司將於晚上九時進行施工前的檢查，評估工地的實際交通及天氣情況，然後開始在連翔道實施交通改道措施、運送及安裝橋樑組件。倘若當晚的實際情況未能通過檢查，則會考慮取消當晚的工程。相反，若情況理想，承建商及顧問公司將於凌晨十二時實施西九龍公路的改道措施，並於凌晨一時再次進行檢查，確保連翔道上空的組件已安裝妥當，以便在有需要時可重開連翔道，及展開西九龍公路上空的組件安裝工程。承建商及顧問公司將於凌晨四時檢討工程進度，確保所有工序能於凌晨五時前完成，並安排於凌晨五時三十分重開西九龍公路的行車線，以便所有交通能於早上六時回復正常。如有突發事故，承建商及顧問公司亦能及時實施應變措施。

（黃耀聰議員及尹兆堅議員分別於下午三時三十九分及三時四十分到達。）

22.	丁衍華議員認為，西九龍走廊為一條甚為繁忙的道路，每晚凌晨十二時至一時仍有許多車輛從旺角經西九龍走廊前往美孚。鑑於巴士相繼於凌晨十二時左右返回美孚車廠，若路政署實施改道措施，強制所有車輛必須駛經九巴車廠後才前往美孚巴士站，屆時車廠附近的交通將會更加繁忙，而他估計因改道而增加的行車時間將遠遠超逾六至九分鐘。他詢問，路政署及運輸署將如何處理於工程進行期間的交通擠塞情況。此外，路政署會否設置告示牌，讓駕車人士在進入西九龍走廊前已得悉該處的情況，並建議他們改行其他道路前往新界各地。

23.	李永達議員表示，由於每逢星期五、六、日凌晨十二時左右仍有不少駕駛人士使用西九龍公路，他認為現時路政署建議於西九龍公路實施的改道時間太早，並建議於夜間較後的時間才實施改道安排。另外，由於文件第13/2004-2005號第2.2段所載的措施三強制駕駛人士於西九龍公路二號出口往深旺道及東京街西，再往連翔道南行線及快速公路，他擔心因此而增加的行車時間將超逾六至九分鐘。

24.	主席認為，現時有不少專線小巴路線經西九龍走廊前往元朗、葵涌及荃灣等地，若路政署於夜間過早實施改道措施，則會嚴重影響西九龍走廊的交通情況。他舉例說，過去西九龍走廊曾因道路維修工程而須封閉一條行車線，結果令該處出現嚴重交通擠塞的問題。他詢問路政署該署有否就有關計劃實施任何應變措施，以盡量避免交通擠塞的情況發生。

25.	李銘強先生回應說，承建商只會於西九龍公路及連翔道實施臨時交通改道。在措施三中，北行方向的改道會實施十一晚(即南行方向的改道只有十晚)。

26.	鄔振明先生補充如下：

(i)	承建商於凌晨十二時在西九龍公路實施臨時交通改道措施後，將不會嚴重影響該處附近一帶的交通。在措施三中，巴士會利用興華街西的天橋返回荔寶路附近的九巴車廠，而其他車輛則使用不同的道路進入荔寶路與興華街西的迴旋處，然後再折返荔寶路東行線，經連翔道返回西九龍公路。此外，承建商早前建造“柱躉”時，已曾實施有關臨時交通改道安排，當時的交通情況尚算良好。承建商會考慮委員的意見，審慎研究是項工程的臨時交通措施。

(ii)	承建商每晚將會安裝一對橋樑組件，並於安全情況下才恢復交通。若承建商於夜間較後的時間才施工，則或會因時間過於緊迫而影響工程的安全性。經詳細研究後，承建商決定於晚上十時在西九龍公路的支路上作準備，並於凌晨十二時才正式封閉西九龍公路。

27.	姜鎮昌先生補充說，顧問公司已曾與路政署的維修部門進行協調，確保當承建商正在西九龍公路進行安裝橋樑組件工程時，路政署不會同時在有關工程範圍內展開其他道路維修工程。由於承建商每晚展開工程前必先檢討當晚的實際情況是否理想，故若於工程範圍一帶發生突發性事故，並須進行緊急維修工程，則承建商會取消當晚安裝橋樑組件的工程。

（雷可畏議員於下午三時四十八分離開。）

28.	丁衍華議員重申，鑑於巴士相繼於凌晨十二時左右返回車廠，若路政署實施改道措施，強制所有車輛必須駛經九巴車廠後才前往美孚巴士站，屆時車廠附近的交通將會非常擠塞。他詢問路政署有否與九巴及運輸署商討改道安排的細節，以減少交通擠塞的機會。他認為須就是項改道建議作進一步的檢討，並建議路政署於旺角封閉西九龍走廊，或指示車輛使用三號幹線、彌敦道或長沙灣道，以減低該處交通擠塞的壓力。

（潘小屏議員及譚惠珍議員於下午三時五十分離開。）

29.	姜鎮昌先生回應說，是項工程最主要影響經西九龍公路往返西隧及從佐敦往西九龍公路的車輛，而並不會影響荔枝角道、長沙灣道或美孚一帶的交通。他相信丁衍華議員所指的是位於長沙灣道對開的西九龍走廊及位於美孚的九巴車廠，而並非是項工程所牽涉的西九龍公路及位於昂船洲的車廠。

30.	丁衍華議員表示，他誤會是項工程涉及封閉西九龍走廊，故就有關改道措施提出意見。他續稱，現時地鐵南昌站外已放置不少“柱躉”，若承建商安裝橋樑預製組件時，該處附近的道路將須全面封閉，屆時有關部門便有必要慎重計劃改道安排，以盡量減少對該處交通的影響。

31.	姜鎮昌先生回應說，丁衍華議員所指的乃屬另一部分由路政署負責的工程，而該項工程尚未展開，對是項議題所涉及的工程並無影響。如有需要，路政署將於適當時間就該項工程向本委員會作出諮詢。

| 32. 主席要求路政署審慎考慮各委員的意見。 |  | 路政署 |
| --- | --- | --- |

討論事項

青衣藍澄灣入伙後之交通安排

（交通及運輸文件第14及14a /2004-2005號）

（交通及運輸文件第14b、14c及14d/2004-2005號，會上提交）

33.	李志強議員詢問，運輸署將如何密切監察專線小巴第88F及88G號線的服務表現。

34.	黃光武議員簡介文件第14b/2004-2005號。他詢問，藍澄灣發展商是否曾向運輸署申請開辦居民巴士服務，而運輸署是否已拒絕有關申請。他質疑為何運輸署批准曉峰園提供居民巴士服務往返該屋苑及青衣機鐵站，卻不允許藍澄灣開辦居民巴士往返青衣機鐵站。

35.	吳翰禮先生回應如下：

(i)	在藍澄灣興建期間，運輸署曾派員作實地視察，了解該處的地理環境。由於從藍澄灣往青衣路的屋苑內通道不適合專營巴士運作，故為配合藍澄灣居民對公共交通服務的需求，該署已於藍澄灣興建期間，計劃在該屋苑開始入伙後開辦專線小巴第88F及88G號線，分別前往青衣機鐵站及葵芳地鐵站。藍澄灣發展商曾與運輸署就開辦居民巴士服務的事宜交換意見，該署認為由於香港的公共交通運輸政策，是以鐵路為骨幹，而巴士及專線小巴則在鐵路不能到達的地方提供主要公共交通服務。居民巴士在公共交通體系裏則擔當輔助的角色，主要是在早晚繁忙時段補充專營巴士及專線小巴服務，以紓緩需求。鑑於運輸署於藍澄灣興建期間已策劃開辦兩條專線小巴路線服務藍澄灣居民，故該署已向發展商表明不會支持藍澄灣開辦居民巴士服務。

(ii)	運輸署及各公共交通營辦商會密切留意藍澄灣的發展情況。該署預期，專線小巴第88F及88G號線的載客量將有上升的趨勢，並已要求專線小巴營辦商定期匯報第88F及88G號的乘客量，以了解是否需要進一步改善上述兩條小巴線的服務。

(iii)	運輸署相信，部分藍澄灣的居民會選擇由藍澄灣步行至青衣路或青康路乘搭其他巴士路線前往不同地區，而運輸署亦會與巴士公司作緊密聯繫，了解藍澄灣入伙初期青衣路及青康路的乘客量。若發現該處的乘客需求明顯增加，則該署會因應乘客的需求而適當地調配資源，務求滿足乘客的需要。

(iv)	由於曉峰園受地理環境所限，居民從曉峰園前往最鄰近的長亨巴士站，需步行一段甚為遙遠的路程，故運輸署允許該屋苑開辦居民巴士服務。相反，由於從藍澄灣步行至青衣路或青康路巴士站的路程較短，加上運輸署已開辦兩條專線小巴路線服務藍澄灣居民，故該署不會支持藍澄灣開辦居民巴士服務。

36.	黃耀聰議員詢問，在興建藍澄灣前，該屋苑的發展商有否進行任何交通評估，了解該處未來的交通需求。另外，日後藍澄灣酒店的住客是否需乘搭公共交通工具，或該酒店能提供特別交通配套服務。

（李永達議員於下午四時零三分離開。）

37.	黃光武議員認為，藍澄灣與青衣路或青康路巴士站的距離，和曉峰園與長亨巴士站的距離相若，則為何寮肚路曉峰園設有專線小巴第409號線往青衣城及青衣機鐵站、專營巴士第42M號線往荃灣及第248M號線往青衣城，而藍澄灣卻不能開辦居民巴士服務。對於運輸署只在現有公共交通服務均未能滿足乘客的需求時，才考慮開辦居民巴士服務，他認為並不合理。

38.	主席簡介文件第14d/2004-2005號。他續說，現時藍澄灣尚未完全入伙，他希望知道運輸署是否已制定長遠及短期的措施，以改善藍澄灣的交通配套服務，滿足該處居民的訴求。

39.	吳翰禮先生回應如下：

(i)	藍澄灣同時屬住宅及酒店發展項目，故項目發展商應會進行交通評估，了解該處居民對交通的需求情況。由於該屋苑的道路十分狹窄，專營巴士無法駛入，故運輸署在藍澄灣發展初期時已計劃開辦專線小巴服務。該署認為已開辦的專線小巴服務能滿足該處乘客的需求，故現階段不會允許開辦居民巴士服務。

(ii)	運輸署明白，隨著藍澄灣相繼入伙，該處一帶居民對交通的需求將有所增加，故該署在藍澄灣發展初期時已計劃開辦專線小巴第88F及88G號線，分別前往青衣機鐵站及葵芳地鐵站，以提供分流作用，為乘客提供不同的交通選擇，前往不同的地區，例如青衣機鐵站和葵芳地鐵站。青衣機鐵站毗鄰青衣城乃屬青衣區的心臟地帶，擁有多個購物、娛樂及消閒中心；而葵芳地鐵站則屬優良的交通樞紐，乘客可在葵芳地鐵站轉乘不同的交通工具前往各地。若日後藍澄灣的交通需求上升，則該署會考慮逐步加強專線小巴的服務。

(iii)	鑑於藍澄灣的酒店項目預計於二零零四年底至二零零五年初竣工，運輸署已督促發展商審慎計劃開設獨立的交通服務，盡量避免藍澄灣居民與酒店住客爭相使用專線小巴服務，令需求劇增。他續說，藍澄灣發展商至今仍未向運輸署交代有關安排。

(iv)	運輸署曾收到藍澄灣居民的意見，指專線小巴第88F號線車程較長。他解釋，當初運輸署設計第88F號線時，是方便藍澄灣居民往返青衣區內各處，如青盛苑、青衣公園、青衣運動場及青衣機鐵站等。該署備悉居民希望於上下班時段有更快捷的交通服務，並已與專線小巴營辦商商討有關安排。該營辦商現正考慮於早上及傍晚上下班繁忙時段試辦“點到點”的快捷服務，該線將從藍澄灣開出後，右轉青衣路，經青衣南橋迴旋處往青衣鄉事會路及青敬路，再於青衣機鐵站地面公共交通交匯處沿前述路線返回藍澄灣。該署預期，此項安排的單向車程將縮減至約5至7分鐘，較現時約20分鐘的車程節省約13至15分鐘。倘若日後藍澄灣的人口繼續上升，則該署會考慮加密專線小巴服務的班次，以紓緩早上及傍晚時段乘客對往返青衣機鐵站的訴求。

40.	丁衍華議員的意見如下：

(i)	根據文件第14d/2004-2005號，黃埔物業管理公司建議專線小巴第88F號線不行經青康路及涌美路，他認為有關建議將對現正使用該線的乘客並不公平。他續說，部分藍澄灣的住戶均來自區內屋，他們的子女大多在區內青康路一帶的學校上課。若運輸署接納專線小巴第88F號線不行經青康路及涌美路的建議，則這些學生將難以乘車上學。他請運輸署留意此點。

(ii)	他支持運輸署於早上及傍晚上下班繁忙時段試辦“點到點”的服務，服務往來青衣機鐵站至藍澄灣的居民。

(iii)	藍澄灣居民的交通需求將不斷增加，因此他建議運輸署允許藍澄灣發展商在其酒店對開處增設巴士服務。他續說，美景花園的人口較藍澄灣少，但卻能提供居民巴士服務前往地鐵站，而該處附近也有巴士服務提供分流作用，因此他認為人口較多的藍澄灣也應設有巴士服務，接載居民往返青衣各地及藍澄灣酒店。

41.	對於運輸署在藍澄灣興建期間已計劃開辦兩條專線小巴路線行走，梁永權議員表示讚賞，但他不贊成運輸署倉卒更改專線小巴第88F號的行車路線。若運輸署在早上及傍晚繁忙時段就第88F號線試辦特別班次，他擔心運作上存在一定的困難，因此他建議該署長遠考慮讓藍澄灣發展商提供居民巴士服務或酒店巴士接駁服務。他認為，居民巴士服務能更靈活地配合藍澄灣居民的交通訴求。既然藍澄灣居民巴士服務只會行走青衣機鐵站及葵芳地鐵站等區內各地，並非行走油尖旺區等繁忙路段，則運輸署應考慮容許發展商提供居民巴士服務。

42.	吳翰禮先生回應如下：

(i)	他重申，香港的公共交通運輸政策，是以鐵路為骨幹，而巴士及專線小巴則提供接駁服務。若於繁忙時段中，一般公共交通工具未能滿足乘客的需求，則運輸署才考慮開辦居民巴士服務的申請。他認為，現時藍澄灣的專線小巴服務已能滿足該屋苑的需求，若日後該屋苑的人口持續上升，該署將首先進一步加強現有專線小巴服務，以滿足乘客的需求，同時檢討藍澄灣的整體公共交通服務情況。

(ii)	他備悉上文第40(i)段的意見。他同意藍澄灣有不少學生須於早上繁忙時段前往青康路及涌美路一帶上學，但同時亦有許多藍澄灣的居民需要較直接的交通服務前往青衣機鐵站，方便上班。運輸署會向藍澄灣的物業管理處了解該屋苑住戶的交通需求的分配情況，並考慮於繁忙時段試辦專線小巴第88F號線的“點到點”服務，及同時提供有限班次行走原有路線的小巴服務。

43.	劉碧堅議員認為，專線小巴第88F號的路線並不恰當，該路線不應行走全青衣島，這只會浪費時間。他指出，現時第88F號部分路程與第88A、43B及243M號線的重疊，他請運輸署注意此事。另外，他不贊成開設居民巴士服務，往返個別屋苑及青衣機鐵站。他舉例說，現時加州花園及珀麗灣均設有居民巴士服務往返青衣機鐵站，若運輸署不斷批准個別屋苑開辦居民巴士服務，則會令青衣機鐵站外的交通嚴重擠塞。

44.	吳翰禮先生回應說，運輸署當初設計專線小巴第88F號線時，目的是為藍澄灣居民提供公共交通服務往返青衣機鐵站，以便接駁其他交通工具。雖然部分居民認為該線的路程較長，但該小巴路線卻可為藍澄灣與區內其他地方保持聯繫。為配合藍澄灣居民於繁忙時段的交通需求，該署計劃試辦供專線小巴第88F號線“點到點”快捷服務，直接往返藍澄灣及青衣機鐵站，並在稍後時間進行諮詢。

| 45. 主席要求運輸署與藍澄灣物業管理處、專線小巴營辦商及有關當區區議員盡快解決藍澄灣一帶的交通問題，為該區居民提供長遠可靠的交通服務。 46. 吳翰禮先生表示，他備悉各委員及藍澄灣物業管理處的意見，並會與專線小巴第88F號線的營辦商研究改善該線的安排，屆時該署會透過秘書處徵詢各委員的意見。 |  | 運輸署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：運輸署已於本年七月三日就更改專線小巴第88F號的行車路線及提供繁忙時段短程服務一事提交資料文件，徵詢本委員會委員的意見，詳見交通及運輸(傳閱)文件第8/2004-2005號。）

楓樹窩路青輝區泊車咪錶未開放使用

（交通及運輸文件第15及15a/2004-2005號）

47.	主席歡迎荃灣葵青地政處高級地政主任林瑞光先生及行政助理/地政黃胡少英女士出席會議。

48.	王雪盈議員簡介文件第15/2004-2005號，並提問如下：

(i)	她詢問建造泊車咪錶所需的費用是多少。倘若開放青輝區的泊車咪錶予公眾使用，而使用率甚高，則每月可為政府帶來多少收益。

(ii)	她詢問當初在青輝區建造泊車咪錶的原因，及為何遭青輝村村民反對後，有關咪錶須被拆除，以及地政處根據甚麼準則批准青輝村村民以短期租約形式租用及管理有關泊車位。她續說，現時有不少由村民管理的泊車位，其管理方法並不公平，她希望得知地政處是否了解有關情況。

(iii)	她詢問短期租約的租金為多少，及政府能否自行管理青輝區的泊車位。

49.	林瑞光先生回應如下：

(i)	規劃地政局於二零零一年訂定青輝村的鄉村藍圖，當時土木工程署、運輸署、葵青民政事務處、地政處及路政署共同執行青輝村的鄉村藍圖。其中土木工程署負責平整地盤、運輸署負責管理道路及泊車位，而地政處則負責批核小型屋宇等。

(ii)	青輝村共有約56個泊車位，而安裝泊車咪錶與否則由運輸署及路政署決定。運輸署亦負責決定該處的道路是否開放予公眾使用。

(iii)	青輝村村民於二零零三年四月向地政處申請以短期租約形式租用青輝村的泊車位，而該處正在考慮有關申請。短期租約的租金與市值租金相等。

50.	陳炳亮先生補充如下：

(i)	運輸署當初研究青輝村的內部通道所需的交通設施時，乃依照該通道日後將成為公用道路的意念，而決定興建泊車咪錶。但在完成階段，由於青輝村村民反對將該通道作為公用道路，故該通道至今仍未交由運輸署管理，而該署亦沒有權力開放該通道。

(ii)	青輝村的內部通道是由土木工程署興建，故運輸署沒有興建該通道所需費用的數據。

(iii)	鑑於運輸署已與建造泊車咪錶的承辦商在工程合約上訂明協議，日後泊車咪錶的部分收益將轉交該承辦商，故該署不用支付任何建造或拆卸泊車咪錶的費用。而倘若日後須拆除青輝村的泊車咪錶，該署將不會有任何損失。

51.	劉展文先生補充說，較早前各有關部門曾就是否開放青輝村的內部通道給公眾使用一事進行討論。經葵青民政事務處諮詢該村村民及向規劃署查證後，確認青輝村的內部通道屬鄉村發展的附屬設施。經商議後，該村村民決定以短期租約形式租用及管理有關泊車位。

52.	王雪盈議員表示，即使青輝村的內部通道屬該村的附屬設施，亦不代表有關設施須由村民管理。她詢問政府可否接手管理該村的泊車位。另外，對於地政處聲稱該村的泊車咪錶由運輸署興建，而運輸署又指地政處仍未將有關道路交予運輸署管理，以致無法開放予公眾使用，她表示不滿，並質詢該處的泊車咪錶何時才可開放讓公眾使用。

53.	黃光武議員質疑，有關部門在未弄清楚青輝村的內部通道誰屬前便著手興建泊車咪錶，實在是浪費公帑。對於運輸署於上文第50(iii)段指出，該署於拆除泊車咪錶一事上不會有任何損失，他表示不滿，並指這是不負責任的回應，他認為這根本是浪費公帑。

54.	黃耀聰議員擔心，當初運輸署興建該等泊車位時，預期能回應青輝村附近一帶居民對泊車位的需求，但該等泊車位將交由村民管理，他質疑這如何能滿足附近居民的訴求。另外，他指有關部門在平整土地及興建泊車咪錶時，實已投放資源，他詢問短期租約中是否已包括向村民收取平整土地及興建泊車咪錶的成本。

55.	吳劍昇議員表示，青輝村附近一帶缺乏足夠的泊車位供居民使用。他要求有關部門澄清青輝村內部通道的擁有權、管理權及使用權誰屬。他質疑，倘若青輝村的內部通道原屬該村村民擁有，則政府當初為何在該處興建泊車咪錶，並計劃讓公眾使用。相反，若該通道實屬公用道路，則政府為何將有關泊車位交予村民管理，令附近一帶的居民無法使用有關設施。

56.	麥美娟議員詢問，若青輝村泊車咪錶將不會開放讓公眾使用，則運輸署會否考慮在楓樹窩路一帶物色合適地點興建泊車咪錶，尤其是電單車泊車咪錶。

57.	林瑞光先生表示，委員所關注的地段屬政府擁有的土地，該處被規劃為鄉村擴展區，是政府當年發展青衣區時，為必須遷徙的原居民預留的土地，以供發展為青輝村。

58.	黃胡少英女士補充如下：

(i)	規劃署在規劃青輝村時訂明，該村內部通道的泊車位主要是讓村民及其訪客使用，但並無規定絕對不可讓其他公眾人士使用。由於各有關政府部門一直未有收到青輝村村民的反對意見，故當時共同決定在該處興建泊車咪錶。直到二零零三年初，青輝村村民才提出反對的意見，並向地政處申請以短期租約形式租用及管理該等泊車位。

(ii)	即使現時青輝村的內部通道上已設置泊車咪錶，當村民以短期租約形式租用及管理該等泊車位時，除非運輸署訂明必須拆除該等咪錶，否則該等咪錶亦可予以保留但暫停使用，而村民則以相等於市值的租金租用該等泊車位。

(iii)	青輝村的泊車位並非必須以短期租約形式交由村民租用及管理。若該村村民撤回其租約申請，或地政處及該村村民未能於合約條款上達成共識，則該等泊車位會交由運輸署管理。

59.	劉展文先生補充如下：

(i)	楓樹窩路青輝區有關泊車位的土地屬政府土地。一般而言，運輸署等有關政府部門均傾向興建泊車咪錶。青輝村村民於發展後期才提出反對，並申請以短期租約形式租用及管理該等泊車位。在葵青民政事務處的協助下，該村村民及地政處達成共識，並在徵得規劃署的意見後，政府原則上同意以短期租約形式由村民租用及管理該等泊車位。由於青輝村的泊車位圍繞青輝村而建，因此把泊車位交由村民管理實較為方便。

(ii)	在一般土地開發工程中，政府均會負責有關土地及連接道路的平整工程，故將青輝村泊車位以短期租約形式交由村民管理並不會為政府帶來額外的成本，也不會浪費公帑。鑑於村民於發展後期才反對政府興建泊車咪錶，在無可避免的情況下，才出現興建泊車咪錶後咪錶一直未開放使用的情況。

(iii)	地政處一直希望青輝村村民盡快成立法人團體，以便辦妥以短期租約形式租用及管理該村泊車位的申請。

60.	陳炳亮先生的意見如下：

(i)	他重申，由於青輝村的內部通道一直均未有交予運輸署管理，該署並無權力開放該通道。至於已興建的泊車咪錶是否需要拆除，則需由地政處與村民自行決定。

(ii)	運輸署於過去二三年內，不斷找尋合適的地點興建電單車位，包括青譽街街口、青葉街及清心街，但可惜有關申請均因噪音等滋擾問題而未獲接納。該署會繼續物色合適的地點，興建電單車位。

61.	吳劍昇議員的提問及意見如下：

(i)	他詢問該等泊車位的市值租金為多少。

(ii)	他詢問若青輝村村民要求以短期租約形式租用及管理有關泊車位，地政處是否一定允許。

(iii)	他希望得知運輸署在是項工程上是否被誤導，才會於青輝村的內部通道上興建泊車咪錶；以及是否由於興建及拆卸泊車咪錶的成本由承建商承包，為此政府才不需付出任何費用。

(iv)	他認為近年來葵青區嚴重缺乏電單車位，運輸署應盡快物色合適的地方興建電單車位。

62.	黃耀聰議員重申，當初運輸署興建該等泊車位時，預期能滿足青輝村附近一帶居民對泊車位的需求，但現時青輝村的泊車位將交由村民管理，附近一帶居民將失去數十個泊車位。他詢問，法例是否規定該等泊車位只可供村民及其訪客使用，以及政府是否有制定罰則，禁止村民濫用泊車位。此外，他詢問除泊車位外，青輝村可否興建其他附屬設施，例如康體設施等，而該等設施又能否開放讓公眾使用。

63.	陳炳亮先生回應說，鑑於現時仍未能確定青輝村的泊車位是否會開放讓公眾使用，故現階段不宜作出定論，認為區內居民將失去數十個泊車位。他舉例說，青裕新村亦設有由村民管理的泊車位，而有關泊車位均以月租形式開放讓公眾使用。運輸署最近亦曾調查該區附近泊車位的供求情況，發現部分停車場的使用率尚未飽和。該署會繼續找尋合適的地點，供各委員參考，以便興建更多電單車位。

| 64. 主席表示，各委員的討論內容已牽涉土地使用的問題，因此不適合在本委員會會議上討論。他建議王雪盈議員如有需要，可在房屋及發展委員會會議上討論。他總結說，青衣區居民對私家車及電單車泊車位的需求甚高，因此他希望運輸署能積極物色合適的地點，興建車位，以滿足區內居民的訴求。 |  | 運輸署 |
| --- | --- | --- |

（麥美娟議員於下午五時正離開。）

要求遷移荔崗街荔景大樓前的小巴上落客站

（交通及運輸文件第16及16a/2004-2005號）

（交通及運輸文件第16b/2004-2005號，會上提交）

65.	盧慧蘭議員表示，她曾建議遷移荔景大樓前的專線小巴站至荔景醫院內，但由於當時各有關部門未能達成共識，因此建議未被採納。對於運輸署提議經葵青民政事務處諮詢地區人士，她表示贊成。她續說，有浩景臺居民表示，若運輸署未能搬遷荔景大樓前的專線小巴站，則應取消該站，以解決該處交通擠塞的問題。她建議葵青民政事務處一併就此項建議進行諮詢。

66.	吳翰禮先生備悉盧慧蘭議員的意見。雖然將專線小巴站遷往荔景醫院內能解決荔景大樓前交通擠塞的問題，但由於醫院未必允許專線小巴在其範圍內上落客，加上現有乘客未必贊成有關安排，故他建議透過葵青民政事務處，諮詢荔景醫院及現有專線小巴線的乘客的意見後才再作決定。若諮詢結果顯示乘客普遍較為重視該處的交通擠塞情況，並同意取消有關車站，則運輸署屆時會通知專線小巴營辦商有關安排。

67.	張新康先生補充說，以往荔景大樓前的斜坡上並沒有設置專線小巴站。由於不斷有前往荔景大樓及荔景醫院探病的乘客要求在該處下車，故運輸署決定以石屎平整該處的斜坡，正式在該處增設上落客站。在增設上落客站前，運輸署曾向醫院管理局、荔景醫院、瑪嘉烈醫院及建築署建議，在現時荔崗街專線小巴站處增置醫院出入口，但該項建議未有被醫院管理局接納。

| 68. 劉展文先生補充說，葵青民政事務處樂意與有關部門商討遷站的事宜，屆時並會向委員會匯報討論結果。 |  | 葵青民政事務處 |
| --- | --- | --- |

69.	盧慧蘭議員建議葵青民政事務處就遷站一事一併諮詢地區人士的意見。

70.	劉展文先生表示，葵青民政事務處會先聯絡瑪嘉烈醫院，了解當初拒絕在醫院範圍內設站的原因後，才決定是否需作地區諮詢。

葵涌荔崗街加設樓梯要求

（交通及運輸文件第17及17a/2004-2005號）

（交通及運輸文件第17b/2004-2005號，會上提交）

71.	盧慧蘭議員表示，浩景臺業主委員會要求運輸署增設樓梯通往荔枝嶺路近翠瑤苑處，以方便居民乘車前往各地。她舉例說，以往農曆新年期間，曾有不少市民乘車前往浩景臺欣賞煙花匯演，令該處交通嚴重擠塞。由於現時行經浩景臺及荔景山一帶的公共交通工具未能滿足該區居民的需求，所以若該處設有樓梯通往翠瑤苑，則可方便居民乘車前往各地。她希望運輸署能認真考慮該項建議。

72.	張新康先生回應說，鑑於資源所限，運輸署只能進行較有迫切性的工程。從整體交通配套設施而言，荔崗街和荔枝嶺路之間及其毗鄰一帶地方並沒有活動場所，他相信興建樓梯後，其使用率會很低，加上該處的路面甚為傾斜，而且山坡亦有相當的高度，特別是大熱天時，上落樓梯會十分吃力，相信很少人會使用所建議的樓梯，故該署暫不考慮在該處興建樓梯。

73.	盧慧蘭議員表示，興建樓梯後，其使用率自然會增加。另外，有專業醫生指在斜坡上興建樓梯有其獨特的設計，使用該類樓梯不會影響健康。

74.	黃耀聰議員表示，他同意盧慧蘭議員的意見，指行經整個荔景山的公共交通服務均未能滿足該區居民的需要，因此他建議興建一條自動電梯，連接整個荔景山，包括浩景臺、翠瑤苑、警察宿舍、祖堯等，以彌補荔景山交通服務不足的問題。他舉例說，中環已設有通往山頂的自動電梯，因此運輸署應考慮有關建議。

75.	主席表示，盧慧蘭議員可考慮於鄉郊小工程中，提出有關建議。

76.	劉展文先生表示，若涉及斜坡工程，葵青民政事務處將須負責管理、維修及保養有關斜坡，為此一般而言，鄉郊小工程不會在斜坡上進行任何工程。

報告事項

葵青區交通意外報告(1.1.2004-31.5.2004)

（交通及運輸文件第18/2004-2005號）

77.	委員省覽文件第18/2004-2005號。

工作小組報告

道路安全運動

（交通運輸文件第19/2004-2005號）

78.	周奕希議員建議，鑑於世界生組織於本年成立“道路安全年”，加上葵青區已獲該組織確認為安全社區之一，因此他建議此工作小組舉辦活動時，同時宣傳此事。他建議工作小組主席聯絡葵青健康城市及安全社區委員會主席李志強議員，索取更多相關資訊。

| 79. 黃耀聰議員備悉周奕希議員的建議，他表示工作小組會與李志強議員商討加強宣傳“道路安全年”事宜。 |  | 道路安全運動工作小組 |
| --- | --- | --- |

80.	主席請各工作小組盡量以多元化形式推行活動，避免經常採用飲食形式。

81.	劉碧堅議員引述文件第19/2004-2005號附件三(iii)“駕駛安全講座”及“長者及新來港定居人士交通安全講座”的財政預算說，該活動的茶點及便餐津貼佔活動總開支的比例甚高。

82.	黃耀聰議員回應說，工作小組已就以飲食形式推行活動一事作出詳細考慮，並已盡量減少在飲食方面的支出。另外，工作小組也獲得不少機構及地區人士贊助，因此已減少向區議會申請撥款的金額。

83.	委員通過文件第19/2004-2005號。

公共交通服務監察

（交通運輸文件第20/2004-2005號）

84.	梁永權議員表示，文件第20/2004-2005號載列工作小組的工作大綱，而各活動的詳細推行方法及財政預算經各活動主委訂定後，將於下次會議上提交本委員會審議。

85.	委員通過文件第20/2004-2005號。

其他事項

86.	梁偉文議員要求九巴及運輸署交代倉卒開辦九巴第41R及242X號線的原因，及有關路線日後的運作安排。

87.	吳翰禮先生回應如下：

(i)	由於紅磡體育館經常在晚上舉辦大型活動，如演唱會及演講等，新界西居民對活動完結後返回住處有一定的交通需求。因此，運輸署遂決定試辦第41R號及其他專營巴士路線，往返葵青、荃灣、屯門、元朗及天水圍一帶，惠及整個新界西區。他澄清，開辦有關路線的原因並非只為配合於本年六月起舉行的許冠傑演唱會。運輸署會與各有關部門進行定期檢討，了解各路線的需求情況，以決定是否需作進一步的改善。

(ii)	運輸署一直接獲不少葵青區居民及議員的意見，要求開辦行經三號幹線的巴士路線，故該署決定試辦第242X號線，於晚間從佐敦開往青衣，以惠及大部分下班返回青衣的居民。倘若市民對相若路線的需求甚高，則該署會積極於來年的巴士路線發展計劃中回應市民的訴求。

88.	黃光武議員表示，有部分居民認為第41R及242X號線的車資太昂貴，並要求運輸署盡快落實推行第242X號線，作為一般正規之全日行走路線。

89.	梁偉文議員的意見如下：

(i)	有部分居民表示，第41R號線現時駛經葵涌、大窩口道、荃灣、青衣北橋，然後才往長康，路線過於迂迴，車程太長。現建議將該線分拆兩線，分別前往荃灣及青衣，以縮短車程。

(ii)	不少居民不滿第242X及41R號線的宣傳嚴重不足，令許多居民未能受惠，加上現時前者只有兩部車輛行走，班次太疏，因此他建議九巴派出四部車輛行走，疏導於佐敦道及旺角一帶下班的人潮。他續說，若該線能全日行駛，則更能方便青衣區居民。

（劉碧堅議員於下午五時二十四分離開。）

| 90. 吳翰禮先生重申，現時第242X及41R號線以試辦形式運作，運輸署會定期檢討上述兩線的成效、其營運情況及收費等。他備悉上述兩線宣傳不足的意見，並承諾會責成巴士公司加強有關宣傳，令更多居民受惠。 |  | 運輸署 |
| --- | --- | --- |

91.	主席詢問，若日後紅磡體育館再舉辦其他大型演唱會，則第41R號線會否繼續行走，或會隨著許冠傑演唱會結束而取消。他建議運輸署在其他大型演唱會舉行前，預先通知有關當區區議員，以便加強宣傳第41R號線的服務。另外，他要求運輸署盡快增加第242X號線的班次，方便居民下班返回青衣。

92.	梁偉文議員補充說，部分居民十分支持開辦第242X號線，可惜該線班次太疏，乘客的候車時間往往太長。

93.	許祺祥議員表示，由於不少市民及旅客會從大窩口悅來酒店附近前往紅磡體育館參與各類展覽、演講及演唱會等活動，因此他建議運輸署正式落實推行第41R號線，服務居民。

94.	對於運輸署試辦第242X及41R號線，陳笑文議員表示讚賞，但他認為該兩線的服務仍有待改善。

| 95. 主席要求運輸署盡快改善第242X及41R號線的服務。 |  | 運輸署 |
| --- | --- | --- |

下次會議日期

96.	主席宣布，下次會議日期訂於本年八月十九日下午二時三十分舉行。

97.	餘無別事，會議於下午五時三十分結束。

葵青區議會秘書處

二零零四年七月