檔號︰HAD K&T DC/13/9/49A/05/Pt.4

葵青區議會

房屋及發展委員會

第五次會議(二零零五/零六)及座談會記錄

日期：二零零五年十二月六日

時間：下午二時五十五分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

黃耀聰議員(主席)

周立仁議員

許祺祥議員

林紹輝議員

梁志成議員

梁廣昌議員

梁偉文議員

梁永權議員

盧慧蘭議員

雷可畏議員

潘小屏議員

譚惠珍議員

黃炳權議員

黃光武議員

列席者

梁浩賢先生	房屋署高級房屋事務經理(葵涌)

嚴家豪先生	房屋署高級物業服務經理(荃灣、葵青及離島)

黃乃光先生	房屋署全方位維修計劃總監

鄭保明先生	房屋署高級屋宇保養測量師

區長明先生	規劃署高級城市規劃師(葵青)

麥家俊先生	建築署工程策劃管理處高級工程策劃經理/222

曾子繁先生	食物環境生署策劃及拓展組參事(策劃)4

胡日輝先生	康樂及文化事務署康樂事務部高級行政主任(策劃事務)2

胡國明先生	路政署工程部工程組工程師(新界)1-2

李錦蓮女士	渠務署顧問工程管理部工程師

何啟浩先生	土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師/16

王清標先生	土木工程拓展署土木工程處海港工程部工程師/項目二組D

馬輝鵬先生	土木工程拓展署土木工程處土地工程部第六組工程師/61

朱碧雲女士	葵青民政事務處高級聯絡主任(二)

黃希恆先生	葵青民政事務處工程督察

陳家欣小姐(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)四

缺席者

劉碧堅議員(副主席)	(因病請假)

黎少棠議員	(因事請假)

劉偉傑議員	(因事請假)

李志強議員	(因事請假)

梁耀忠議員	(因事請假)

吳劍昇議員	(因事請假)

徐生雄議員*	(沒有請假)

尹兆堅議員*	(沒有請假)

王雪盈議員	(因事請假)

* 備註：第五次會議(二零零五/零六)於下午三時五十四分改為以座談會形式舉行。徐生雄議員及尹兆堅議員出席了座談會(徐生雄議員於下午四時五十六分到達；尹兆堅議員於下午五時十二分到達)。

開會詞

主席歡迎各委員、房屋署高級房屋事務經理(葵涌)梁浩賢先生、物業服務經理(荃灣、葵青及離島)嚴家豪先生、規劃署高級城市規劃師(葵青)區長明先生、葵青民政事務處高級聯絡主任(二)朱碧雲女士及工程督察黃希恆先生、土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師/16何啟浩先生出席會議。

2.	主席告知與會者，劉碧堅議員因病請假；黎少棠議員、李志強議員及梁耀忠議員因事離港；劉偉傑議員、吳劍昇議員及王雪盈議員因事請假，未能出席是次會議，並已在會前以書面請假。除梁廣昌議員提出反對外，其他委員接納上述各議員以書面請假。

3.	雷可畏議員詢問，是否有委員因不同原因連續三次告假。如有的話，他奉勸該些委員退出本委員會。

4.	主席表示，雷可畏議員可向行政及財務委員會提出討論上述事宜。此外，有委員通知他需要提早離開會場，因此他建議更改議事項目的次序，將原訂第九項議程項目“工作小組報告”改為第二項議程項目，而原訂第二至八項議程項目則順延。委員一致同意有關建議。

通過房屋及發展委員會第四次會議(二零零五/零六)記錄

(房屋及發展文件第80及80a/2005-2006號)

5.	委員通過文件第80及80a/2005-2006號所載的修訂建議；經修訂的會議記錄獲得通過。

報告事項

委員會工作小組報告

(i)	關注私人房屋工作小組

(房屋及發展文件第90a/2005-2006號，會上提交)

6.	委員省覽文件第90a/2005-2006號(會上提交)。

(ii)	大廈管理推廣工作小組

(房屋及發展文件第90b/2005-2006號)

7.	委員省覽文件第90b/2005-2006號。

(iii)	關注房協出租屋政策及管理工作小組

(房屋及發展文件第90c/2005-2006號)

8.	盧慧蘭議員匯報，祖堯邨居民會將於二零零五年十二月十四日舉行，偉景花園居民會則正在籌備中。

9.	委員省覽文件第90c/2005-2006號。

(iv)	葵青規劃研究工作小組

(房屋及發展文件第90d/2005-2006號)

10.	委員省覽文件第90d/2005-2006號。

(v)	跟進9H區規劃及設計事宜工作小組

(沒有文件提交)

(vi)	要求擴闊全完小學連接大窩口邨斜坡樓梯、跟進葵涌邨至國瑞路公園內大窩口地鐵站之行人天橋規劃方案工作小組

(沒有文件提交)

(vii)	關注出租公屋政策及管理工作小組

(房屋及發展文件第90/2005-2006號，會上提交)

11.	委員會通過文件第90/2005-2006號(會上提交)。

續議事項

房屋及發展委員會第四次會議(二零零五/零六)所提事項的情況報告

(房屋及發展文件第81/2005-2006號)

(房屋及發展文件第81a/2005-2006號，會上提交)

大窩口邨街市維修工程及商戶續約事宜

12.	梁廣昌議員引述文件第81a/2005-2006號(會上提交)詢問，“抽氣扇之大修工程”及“更換空氣之除臭器零件”兩個工程項目在葵盛東商場內哪個位置進行。

| 13. 嚴家豪先生回應說，他將於會後向房署工程組人員了解，並於稍後回覆梁廣昌議員。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：房署於會後書面回覆表示，該署已於會議後通知梁廣昌議員上述兩項工程項目均在葵盛東商場內之上落貨區及公眾地方進行。）

14.	雷可畏議員詢問，本委員會可否邀請領匯管理有限公司派員出席下次會議直接解答委員的提問。此外，他詢問房署以往承諾在長亨邨進行的工程會否落實。

15.	主席請雷可畏議員於下次會議提出議題討論此事。如有需要，委員會會邀請領匯管理有限公司派員出席會議。

青荃橋青衣及荃灣引道的隔音屏障加建工程

16.	黃炳權議員表示，委員於上次會議要求路政署提供具體數據，交代受影響樓宇的不同樓層其噪音水平各可減少多少分貝，該署其後提交了補充資料(詳見傳閱文件第29/2005-2006號)。他從有關文件初步得知噪音問題可獲改善，但委員會未有跟進討論該文件。他詢問，委員會是否支持有關工程，及會否跟進討論有關議題。

17.	主席表示，委員會可邀請路政署派員出席下次會議簡介有關工程的最新進展，或考慮成立工作小組專責跟進有關事宜。他補充說，根據文件第82/2005-2006號，有關工程的預計動工日期為二零零七年。

18.	黃炳權議員詢問，路政署代表出席上次會議的目的是否就有關工程諮詢委員；如是的話，他認為該署未能提供足夠的資料供委員分析及表達意見。他曾分析傳閱文件第29/2005-2006號所載的圖表，發現在隔音屏障落成後，有近七成居民仍會受70分貝以上的噪音水平所影響，只有27%單位的噪音水平在70分貝以下。可是，該文件並未有提及工程的預算費用，以及回應是否接納委員於上次會議所提出的建議。他希望得知隔音屏障落成後對居民有多大作用；興建費用是否合乎成本效益；以及路政署是否隨即展開工程及進行招標程序。

19.	主席表示，路政署已於上次會議表示，有關工程預計費用為一億元，該署稍後會就工程刊憲及向立法會申請撥款，撥款正式獲批後工程便可動工。此外，該署日後會就施工期間的臨時交通管理具體建議諮詢交通及運輸委員會。他表示，委員已於上次會議就工程的設計表達意見，委員會可邀請該署代表出席下次會議，就委員關注的事項回應，以及交代工程的最新進展。

20.	胡國明先生表示，如有需要，他可轉達路政署的區域工程師，請他們向本委員會提供補充資料。

21.	黃光武議員詢問，為何興建隔音屏障工程議題是在本委員會而非交通及運輸委員會討論。

22.	主席表示，興建隔音屏障工程屬於規劃發展的範圍，因此交由本委員會討論。就工程對交通的影響，則在交通及運輸委員會討論。

23.	黃炳權議員表示，當局早年擬在德士古道天橋興建隔音屏障時，提供了詳盡的資料，包括環境影響評估報告，以及關於受影響單位噪音水平的數據，可惜工程最終沒有落實。他認為路政署於上次會議就這項工程的諮詢過於馬虎，他不知道應否支持有關工程。

24.	譚惠珍議員重申，她是支持興建隔音屏障的，並認為預計動工日期太遲，指出現在連青逸軒居民亦受噪音問題困擾。她希望本委員會盡快跟進這項議題，讓她可了解工程的細節和最新進展。

25.	雷可畏議員建議有關委員向區議會提出於二零零六年一月的會議討論此事，他相信路政署會派出較高級的人員出席區議會的會議。

| 26. 主席回應表示，他同意應盡快跟進有關工程的最新進展，以及要求路政署回應是否已接納委員於上次會議的意見，並在申請撥款時把該些意見包括在內。 |  | 路政署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：路政署於會後書面回覆表示，該署已於二零零五年十一月二十二日提交建議隔音屏障效果的資料供委員參閱(見房屋及發展傳閱文件第29/2005-2006號)，並表示當工程設計及施工計劃落實後，該署將就臨時交通管理的具體建議，諮詢葵青區議會及荃灣區議會的交通及運輸委員會。

此外，譚惠珍議員於二零零五年十二月二十九日就有關工程提出跟進問題，詳見附件一。路政署的回覆詳見附件二。）

擬建葵聯路公共房屋發展

27.	主席表示，本委員會曾於第二次會議(二零零五／零六)及第三次會議(二零零五／零六)上討論上述議題，並於第三次會議(二零零五／零六)上通過動議：“葵青區議會房屋及發展委員會強烈反對葵聯路發展公共房屋，並促請房委會加快清拆葵盛東12座作公屋用途。”房署最近就有關議題提交補充資料，本委員會已於十一月二十五日寄奉有關文件予各委員參閱(見房屋及發展傳閱文件第31/2005-2006號)。房署在該文件提及建議預留約100平方米實用面積的地方，以供將來出租予社區服務團體開辦一些社區設施之用。該署並希望盡快取得本委員會的確認，以便該署在建築設計上作出適當安排。因此，他請各委員留意，如對有關建屋計劃有任何意見，可向房署提出。

28.	梁偉文議員表示，本委員會已通過動議反對有關建屋計劃，因此應向

房署表態，重申本委員會反對在葵聯路發展公共房屋的立場。

（潘小屏議員於下午三時二十二分到達。）

29.	梁廣昌議員表示，委員會於第三次會議(二零零五／零六)通過動議後，委員不得在半年內就有關議題再行提出討論。此外，他質疑100平方米實用面積的地方是否真的很大，足夠作社區設施用途。

| 30. 主席表示，委員會將向房署重申反對在葵聯路興建公共房屋的立場。如該署就此事有任何新的進展，可於通過動議半年之後再向委員會提出討論。 |  | 秘書處 |
| --- | --- | --- |

（會後註：區議會秘書處已於二零零五年十二月九日去信房署轉達委員上述意見。）

31.	梁廣昌議員認為，如房署是有誠意的話，便應回應委員於第三次會議(二零零五／零六)提出的問題，可是該署仍未回覆他究竟葵盛東邨第12座的空置率為多少。他指出，該樓宇現在只有三分之一的入住率，居民亦多不願意入住這類中轉房屋。

| 32. 梁浩賢先生回應說，他可向房署有關人員轉達梁廣昌議員上述提問(見上文第31段)。他補充說，中轉房屋可安置一些被房署終止租約而無家可歸的居民，其中部分個案是需要安排居民入住同區的中轉房屋。此外，部分中轉房屋的單位是預留予受天災影響的居民入住，因此入住率並非100%。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：房署於會後書面回覆表示，葵盛東第12座在二零零五年十二月的空置率為69%。）

33.	梁廣昌議員表示，如葵盛東邨和石籬邨的中轉房屋的入住率連續三個月達100%，他仍可以繼續和房署討論中轉房屋問題。他並表示，房署曾承諾安置鑽石山重建戶入住市區的屋邨，如該署放寬讓中轉房屋的居民入住新落成的屋邨，他相信屆時中轉房屋的入住率會跌至零。

34.	主席表示，委員會日後可深入討論中轉房屋的政策問題。

（梁廣昌議員於下午三時二十五分離開。）

資料文件

葵青區工程進度報告(截至二零零五年十一月三十日)

(房屋及發展文件第82/2005-2006號)

35.	主席歡迎下列政府部門代表出席會議：

- 建築署工程策劃管理處高級工程策劃經理/222麥家俊先生

- 食物環境生署策劃及拓展組參事(策劃)4曾子繁先生

- 康樂及文化事務署策劃事務組高級行政主任(策劃事務)2胡日輝先生

- 路政署工程部工程師(新界)1-2胡國明先生

- 渠務署顧問工程管理部工程師李錦蓮女士

- 土木工程拓展署土木工程處海港工程部工程師/項目二組D王清標先生

- 土木工程拓展署土木工程處土地工程部第六組工程師/61馬輝鵬先生

36.	主席表示，委員會每年會邀請各有關部門派員出席會議，解答委員就有關葵青區工程進度報告的提問。其間，如委員擬就報告內的個別工程項目提問，他請委員於會前以書面提出。

37.	何啟浩先生歡迎各委員就文件第82/2005-2006號所載工程項目提問。

38.	林紹輝議員表示，“葵涌第9H區大白田街(工程編號：TW34NR)”項目已討論多年，該幅用地多年來一直空置。根據文件第82/2005-2006號，“有關的租住公屋計劃將會押後，以待康文署就整幅用地有其他落實的康文設施方案後再作討論。”他希望房署澄清，該工程項目有何最新進展，該署會否在該幅用地興建房屋，及有否就跟進工作訂定時間表。

39.	梁浩賢先生得知區議會一直關注上述工程項目，有關最新進展已載於文件第82/2005-2006號。

40.	主席詢問，房署何時可決定是否進行上述工程項目。

| 41. 梁浩賢先生表示，他需向該署的發展及建築處了解，並於稍後回覆本委員會。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |
| 42. 林紹輝議員希望房署能盡快確切回覆該署會否在該幅用地興建房屋。 |  | 房署 |

（會後註：房署於會後書面回覆表示，該署在葵青民政事務處統籌下已於二零零五年十二月二十日與康文署及梁永權議員、林紹輝議員開會討論有關事項，而林議員與有關居民的請願信亦已轉交發展及建築處跟進。）

43.	潘小屏議員指出，康文署曾表示“青衣第9區地區休憩用地[工程編號：3402RO(293LS)]”項目預計於二零零八年完成，她詢問為何文件第82/2005-2006號卻顯示該工程項目於二零零九年才能完成。她指出，該幅用地的填海工程已完成，她相信從計劃到落實興建該公園不需四年時間，而居民非常關心公園何時落成，因此她希望有關工程項目可提前在二零零七年完成。至於該公園應提供什麼設施，她希望康文署能諮詢居民，以切合他們的需要。

44.	胡日輝先生回應說，青衣第9區船廠舊址的土地平整工程完成後，康文署會在該幅用地發展休憩設施。康文署曾於二零零四年十月十四日就“青衣第9區地區休憩用地工程”諮詢區議會轄下的康樂及文化委員會，計劃取得委員的支持。行政長官施政報告提及當局會優先進行的25項文康設施中，包括“青衣第9區地區休憩用地[工程編號：3402RO(293LS)]”項目。康文署正全力規劃有關工程，該項目於二零零五年資源分配中獲預留撥款，預計在二零零七年動工及二零零九年完成。他歡迎委員日後就工程內容提供意見。

45.	潘小屏議員詢問，該幅用地在完成填海及土地平整工程後，除了興建公園外，是否還有其他用途。

46.	王清標先生補充說，土木工程拓展署負責進行該幅用地的土地平整工程。根據地政總署的資料，該幅用地部分用作興建社區設施，部分交予康文署興建休憩設施。

47.	主席希望了解，該用地哪部分規劃作“政府、機構或社區”用途，哪部分用作興建休憩設施。

| 48. 潘小屏議員表示，如居民見該幅用地在土地平整後還未有工程進行，便會揣測該土地是否有其他規劃用途。雖然康文署已保證會興建公園，但有傳聞指當局會在該幅用地興建住宅、停車場或大型屋苑，因此她希望部門提供清楚列明其規劃用途的地圖，以釋居民疑慮。她希望當局不會改變興建休憩設施的承諾，如該用地另一部分用作興建社區設施，她也不表反對。 |  | 規劃署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：規劃署於會後書面回覆表示，根據青衣分區計劃大綱草圖編號S/TY/21，青衣北岸一幅約6.2公頃的土地被劃為“休憩用地”，並預留給康樂及文化事務署興建地區休憩公園(詳見附件三)。此外，該地帶左鄰現時的臨時停車場被劃為“政府、機構或社區”用地，預留作興建停車場等公共設施。）

（梁志成議員及梁永權議員於下午三時四十分到達。）

49.	雷可畏議員詢問，預留撥款和正式批出撥款是否不同。就委員會曾多次討論“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號：657C/乙級)”項目，他詢問為何現在還是檢討階段，而當局還未能先行拆卸煙囪。他表示，該煙囪已停止運作，對居於葵涌焚化爐對面的居民來說，該煙囪的外形像一支香。

50.	胡日輝先生回應說，康文署已透過資源分配為“青衣第9區地區休憩用地[工程編號：3402RO(293LS)]”項目預留撥款，待完成詳細的建築規劃後，該項目便會正式獲批撥款。

51.	馬輝鵬先生回應說，關於“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號：657C/乙級)”項目，當局在兩個月前已批出撥款。他指出，由於焚化爐曾造成污染，而一次過清理上層結構和地基的污染物，與分開清理的做法不同，因此土木工程拓展署已委聘顧問工程師研究分階段進行該工程的可行性。

52.	雷可畏議員表示，根據文件第82/2005-2006號，“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號：657C/乙級)”項目正在檢討階段。如該文件列明工程已獲撥款及正進行可行性研究，他便不會提問。

53.	馬輝鵬先生回應說，土木工程拓展署於上次提交報告時，上述工程還列為丙級，該工程現已升為乙級，並獲撥款進行可行性研究，有關撥款並不包括拆卸煙囪工程的費用。

54.	黃炳權議員表示，根據文件第82/2005-2006號，“荃灣及葵涌雨水排放系統改善工程(工程編號：110CD/甲級)”項目的進度受承建商施工緩慢所影響。他表示，該工程對大廈街和大窩口道的行人造成不便，改道安排更影響附近一帶商戶的生意，因此他希望渠務署敦促承建商加快進度，使工程能如期於二零零六年九月完成。

55.	許祺祥議員表示，雖然工程已延誤多時，但根據文件第82/2005-2006號，上述工程的預計完成日期仍為二零零六年九月。他相信二零零五年五至八月期間的天雨對工程延誤造成的影響輕微，並認為工程延誤原因最主要是渠務署對承建商的督導不足。他表示，渠務署以往會主動向受影響的學校、團體、商戶及大窩口區的區議員交代工程的進度，他希望該署能繼續這方面的工作，以及積極監督承辦商的進度，改善工程怠誤情況。

| 56. 李錦蓮女士回應說，渠務署已考慮五月至八月為雨季及其他不可預期的因素，如承建商能加快進度，工程或可如期於二零零六年九月完成。她指出，承建商於二零零五年八月因天雨放緩工程進度，可惜雨季後沒有回復本來的進度，該署已一直和承建商商討改善辦法，包括增加人手及沿大廈街增加施工點。該署亦已取得警務處及運輸署的同意，增加施工位置來加快工程進度，可是承建商表現並不理想；為此，該署曾與承辦商的高層人員會面，要求他們積極跟進上述工程，否則該署會按合約採取行動。她並表示，該署近月偏重催迫承建商加快進度，待稍後取得施工時間表，便會向當區的區議員交代。 |  | 渠務署 |
| --- | --- | --- |

57.	主席希望渠務署積極跟進有關工程的進度，並和當區的區議員保持緊密聯絡。他表示，該工程於二零零四年十一月動工，距今已經一年，但備註一欄仍未註明工程完成的百分比，令他對工程不表樂觀。

58.	林紹輝議員表示，和宜合道和大隴街一帶路面的瀝青已損毀，但因為水務署正進行工程，令路政署遲遲未能動工維修。因此，他希望水務署能集中在某一位置進行工程，盡快讓路政署維修路面。

59.	李錦蓮女士澄清說，渠務署並沒有在和宜合道和大隴街一帶施工。至於梨貝街的工程，該署待承建商確認動工和完工日期才可批准在馬路施工，因此現在只可進行位於安柱中學內的部分工程。

60.	主席表示，不同部門在一年內不可在同一位置施工，因此他希望部門間能互相配合，而區議員則可在地區層面就有關施工安排提出意見。

61.	李錦蓮女士回應說，渠務署和水務署會定期召開會議，如兩個部門需於同一路段施工，便會先後進行工程，或同步在相近的位置施工，以減少對交通造成的影響。她並澄清說，兩個部門可同時在相同位置進行工程，她估計路政署可能只是待渠務署和水務署的工程完成後才施工。

62.	林紹輝議員表示，根據文件第82/2005-2006號，教育統籌局(教統局)正檢討“葵涌大白田街小學(工程編號：307EP/乙級)”項目。他詢問，該局會否擱置興建學校的計劃。

63.	麥家俊先生回應說，建築署負責上述工程，但暫未收到教統局的最新指示。

| 64. 林紹輝議員表示，區內已有學校表示會有興建小學校舍計劃，他也未曾聽聞立法會曾討論擱置“葵涌大白田街小學(工程編號：307EP/乙級)”項目。可是，文件第82/2005-2006號表示教統局正檢討有關項目，這令他擔心有關建校計劃會擱置，因此他希望教統局於會後就此提供書面回覆。 |  | 教統局 |
| --- | --- | --- |

（會後註：教統局於會後回覆如下：

“教統局會進一步檢討位於葵涌大白田街的小學建校計劃，原因是考慮到有關學校的收生人數過去一、兩年下降，目前不能排除它們仍有機會在原址轉為全日制小學。教統局已與辦學團體達成共識，只要有關學校在二零零六/零七學年收生人數維持目前的水平，這個項目便會繼續實施。

教統局已於二零零五年十月二十四日向立法會教育事務委員會匯報以上建校計劃的修訂建議。”）

（雷可畏議員、潘小屏議員及譚惠珍議員於下午三時五十四分離開。）

65.	黃光武議員相信，八號幹線青衣段落成後會對美景花園和藍澄灣居民帶來噪音滋擾，他希望路政署能就此作出交代。

66.	主席宣布，由於會議沒有足夠的法定人數，會議於下午三時五十四分改以座談會形式進行。

67.	胡國明先生回應說，文件第82/2005-2006號載列的幾項工程分別由路政署主要工程部、區域工程部和工程組負責，他本身是工程組的工程師，因此未能代答有關八號幹線的工程。

68.	主席表示，如委員欲深入討論某項工程項目，可提出議題討論，以便委員會轉介有關部門跟進。

69.	黃光武議員表示，他將於下次會議提出議題，討論八號幹線青衣段對居民造成的影響。

（梁志成議員及梁偉文議員於下午三時五十六分離開。麥家俊先生、曾子繁先生、胡日輝先生、胡國明先生、李錦蓮女士、王清標先生及馬輝鵬先生於下午三時五十七分離開。）

二零零五/零六年度小規模環境改善工程(區議會)的進展報告(截至二零零五年十一月二十三日)

(房屋及發展文件第83及83a/2005-2006號)

70.	林紹輝議員詢問，委員會是否需要就是項議題進行表決。

71.	主席表示，由於會議沒有足夠法定人數，文件第85/2005-2006號須以傳閱方式通過。

72.	黃希恆先生簡介文件第83/2005-2006號，詳情如下：

(i)	區議會已通過增撥287,280元推行小規模環境改善工程項目，總預留款額增至1,087,280元，加上110,000元的贊助金，應足夠進行文件第83/2005-2006號所載的12項工程。

(ii)	水務署正在第10號項目“葵涌荔景山路(近悅麗苑)興建一所避雨亭工程”所述的位置進行水務工程，預計最快於二零零六年二月才能竣工。因此，如第10號項目在二零零六年三月才展開，便須動用二零零六/零七年的撥款。他徵詢委員的意見，是否同意於二零零六/零七年度才展開上述工程項目。

(iii)	有兩項工程的標價較正常低，工程部現向民政事務總署查詢該等承建商的表現記錄。如他們的報價獲得接納，文件第83/2005-2006號的預算費用總額將可調低100,000元。

73.	盧慧蘭議員表示，如第10號項目“葵涌荔景山路(近悅麗苑)興建一所避雨亭工程”受水務工程影響，便只好留待下一個財政年度進行。

74.	主席認為，除非本委員會通過將另一項工程項目列入第一優先次序，否則在區議會出現赤字預算的情況下，便應將未用餘額交回區議會。

75.	盧慧蘭議員認為，本委員會特別就第10號項目向區議會申請增加撥款，如該工程項目受水務工程影響不能在本財政年度進行，本委員會便應將未用餘額交回區議會。她反對動用未用餘款進行其他工程，並寧願建議在二零零六年三月水務工程完成後立即展開第10號項目。

76.	主席表示，區議會撥款的未用餘額不能轉撥下一個財政年度。至於下一個財政年度工程項目的優先次序，則由當時的委員會決定。

77.	黃希恆先生表示，如第10號項目未能如期在本財政年度內完成及支付款項，便須動用下一個財政年度的撥款。

78.	盧慧蘭議員表示，第10號項目受水務工程影響才暫緩在下一個財政年度進行，她詢問為何主席表示他也未能掌握該工程在下一個財政年度會否列入第一優先次序。

79.	林紹輝議員表示，如工程在二零零六年三月動工，並在下一個財政年度支付開支，他對此沒有意見。可是，現在的情況是承辦商未能趕及在本財政年度完結前展開第10號項目，因此他認為應將此項目90,000元的未用餘款交回區議會。

80.	主席表示，本委員會的任期在二零零六年三月底屆滿，因此未能決定下一個財政年度工程的優先次序。

81.	盧慧蘭議員認為，本委員會的成員或會有變，但現行制度應不會改變。否則，隨委員會主席的更替，某些地區的工程便可能經常列入第一優先次序。

82.	黃光武議員認為，未能在本財政年度進行的工程在下一個財政年度應列入第一優先次序，重新排列工程優先次序的做法並不公平。

83.	林紹輝議員相信，下一個財政年度的委員會不會介意將第10號項目列入第一優先次序。他認為，在座談會討論此事未必能解決問題。

84.	主席補充說，本委員會已將一些未能於上一個財政年度進行的工程列入本財政年度的第一優先次序。

85.	盧慧蘭議員認為，如第10號項目未能於二零零六年三月展開，以及在本年度支付有關開支，委員會便應將未用餘款交回區議會，工程部不應建議使用該筆餘款進行其他工程。

86.	黃希恆先生回應說，工程部對工程的優先次序沒有意見，也並非故意留難某項工程，以進行其他指定的工程。既然現在有工程未能在本財政年度進行，他才建議進行其他工程，至於是否接納則由委員決定。

87.	黃光武議員詢問第11號項目的最新進展。

88.	黃希恆先生回應說，第11號項目於二零零五年十二月八日招標，並於一星期後審閱投標書。此工程項目在技術和財政上應沒有問題。

| 89. 主席請工程部稍後向黃光武議員交代有關避雨亭的設計。 |  | 葵青民政事務處工程部 |
| --- | --- | --- |

（會後註：工程部於會後回覆表示已於二零零五年十二月七日與黃光武議員作實地視察和匯報，黃議員對工程的設計無異議。）

90.	黃希恆先生表示，文件第83a/2005-2006號臚列了三項尚未獲接納的工程。第1號項目所在位置已設有一個帆布製的避雨帳篷，因此委員會沒有將此項目納入第一優先次序。至於第2號項目，除了有居民持保留意見外，根據土地勘探報告，擬建避雨亭位置的地底設有稠密的地下設施，因此地基未必有足夠位置。如真的進行該工程，也需進行正式的土地勘探，以免在批出合約後才發現工程未能進行而需向承辦商賠償。第3號項目的位置則尚未確定，因此，只有第1號項目較為可行。如有未用餘款，委員會可考慮為現時一百多個避雨亭進行翻新工程。

91.	盧慧蘭議員補充說，第2號項目的小巴站可能需搬遷。

92.	主席同意應主動視察和維修避雨亭。

93.	盧慧蘭議員表示，念祖街啟勉樓的一所避雨亭的背板膠片曾更換，可是最近再次損毀，有居民建議使用鐵絲網的背板，甚至不安裝背板。她未知工程部是否已視察該避雨亭。

94.	黃希恆先生表示，在避雨亭安裝背板更能阻擋風雨，如有任何損毀，工程部會予以更換。至於盧慧蘭議員所述的避雨亭(見上文第93段)，他表示可在背板橫向加上鐵柱，這樣便不易遭人為破壞。此外，他表示有四項工程的招標程序還未完成，如有剩餘款項，他詢問委員會是否同意使用該筆款項作維修避雨亭用途。

95.	盧慧蘭議員相信工程部已主動視察避雨亭的情況，她希望能優先維修較為殘破或損毀情況嚴重至威脅公眾安全的避雨亭。

96.	林紹輝議員同意，如避雨亭嚴重損毀，威脅行人的安全，便應優先維修。

97.	黃希恆先生回應說，小規模環境改善工程已預留款項維修損毀的避雨亭。他建議翻新一些較殘舊的避雨亭，例如更換殘舊背板及髹油翻新陳舊的避雨亭。

| 98. 主席請工程部提供小規模環境改善工程未用餘款的情況，他將於稍後以傳閱方式徵詢委員的意見，以了解委員是否同意使用該筆款項翻新區內的避雨亭。 |  | 葵青民政事務處工程部 |
| --- | --- | --- |

（會後註：工程部已於二零零五年十二月二十八日提交“二零零五/零六年度小規模環境改善工程進展報告(截至二零零五年十二月二十八日止)”(見房屋及發展傳閱文件第34 /2005-2006號)，以及建議動用100,000元未有承諾的餘款，為十多個避雨亭進行翻新工程 (見房屋及發展傳閱文件第35/2005-2006號)。本委員會已於二零零六年一月九日通過傳閱文件第35/2005-2006號，區議會於二零零六年一月十八日以傳閱方式通過有關小規模環境改善工程更改撥款用途申請(見葵青區議會傳閱文件(財政)第1/2006號)。）

（何啟浩先生於下午四時十分離開。）

詢問小規模環境改善工程的進展情況

(房屋及發展文件第84及84a/2005-2006號)

99.	黃希恆先生簡介文件第84a/2005-2006號表示，葵青民政事務處正考慮“葵涌荔岡街(浩景台對面)興建兩所避雨亭工程”項目的報價，預計工程可於聖誕節後動工。

葵青區議會道路安全運動委員會申請於葵青區議會建造的避雨亭張貼“公共交通工具投訴熱線”標貼

(房屋及發展文件第85/2005-2006號)

100.	主席簡介文件第85/2005-2006號。

101.	黃希恆先生表示，如有關標貼是紙製，長期日曬雨淋之下，標貼背面的膠水可能會在避雨亭的背板留下污漬，如使用膠片製的標貼則會較耐用。

| 102. 主席請工程部與葵青區議會道路安全運動委員會的秘書處了解，有關標貼的物料會否對背板造成損毀，待確認後再交由本委員會傳閱通過有關建議。 |  | 葵青民政事務處工程部 葵青區議會道路安全運動委員會 |
| --- | --- | --- |

（黃光武議員及區長明先生於下午四時三十分離開。）

討論事項

要求房屋署詳細介紹勘察全港公屋單位之安排

(房屋及發展文件第86及86a/2005-2006號)

(房屋及發展文件第86b/2005-2006號，會上提交)

103.	主席歡迎房屋署全方位維修計劃總監黃乃光先生及高級屋宇保養測量師鄭保明先生出席會議。

104.	黃乃光先生表示，香港房屋委員會(房委會)於二零零五年十月下旬推出“全方位維修計劃”，由房署總部負責統籌、策劃及跟進，在未來五年為全港所有公共屋邨進行全方位維修，並以家居維修為重點。

105.	鄭保明先生以電腦投影片介紹“全方位維修計劃”(詳見房屋及發展文件第86b/2005-2006號，會上提交)。

106.	黃炳權議員的意見及提問如下：

(i)	房委會於二零零五年十月底開始籌備這項計劃，並將於二零零六年一月一日推行，籌備時間只有兩個月。根據文件第86b/2005-2006號(會上提交)，房署會就計劃諮詢屋邨管理諮詢委員會(邨管諮委會)，但未有提及會否諮詢各區的區議會。他懷疑兩個月的籌備時間是否足夠，以及諮詢是否全面。

(ii)	他認為這項計劃能針對環境衞生和窗戶墮下等問題，達致多方面的功效，他並估計這計劃可替代已取消的“周全維修保養計劃”。房委會斥資63億元推行這項計劃，即平均每屋邨四千多萬元。他指出，不同樓齡樓宇的維修需要不同，但房署提交的回覆文件卻未有述及有關計劃會先在葵青區哪些屋邨開始推行，以及維修的內容是什麼。他請房署提供這方面的資料。

107.	林紹輝議員的意見及提問如下：

(i)	樓齡較高樓宇的維修問題一直未能徹底解決，例如天花板混凝土剝落問題。

(ii)	屋邨改善計劃的內容包括改善通道及園林設計，以及增加康樂及長者設施等，這與邨管諮委會的職能接近。他詢問，有關費用會否由房署額外撥出。

(iii)	這計劃其中一項目標為以顧客為本及加強員工培訓。針對現時有維修工人在言語上對居民不禮貌的情況，他詢問房署會採取什麼具體的處理方法改善上述問題，例如會否採取扣分制或解僱員工。

(iv)	關於“先維修、後收費”的方式，他希望了解有關維修的收費準則。

108.	許祺祥議員認同“全方位維修計劃”的三大方向，但他擔心房署空有遠大的計劃，實際上卻未能做出成效。他指出，每年勘察三十個屋邨並非易事，他擔心房署會給予居民虛假希望，令居民以為該署很快會維修他們的單位，實際上反而延遲了。他並詢問，這項計劃是否取代“周全維修保養計劃”，而這計劃的目的是希望提升部門形象，還是希望將維修責任推給居民。他指出，房署經常表示有財政赤字，甚至連租金也不能減，地區人士和居民均憂慮該署推出這項計劃是另有目的。

109.	黃乃光先生的回應如下：

(i)	該署過往重從工程的角度處理維修保養問題，經檢討和召開集思會後，該署推出“全方位維修計劃”，提出以服務為本的文化。他表示，屋宇署也鼓勵私人樓宇進行樓宇安全檢驗，如房署還不主動勘察公共屋邨，日後可能帶來更大問題。該署希望透過這計劃勘察所有公屋單位，並為每個單位設立維修問題的記錄。

(ii)	過往該署成功進入單位進行維修的比率只有約六七成，該署希望加強諮詢和宣傳工作，將有關成功率提升至超過八成。他表示，該署已就這計劃開始諮詢其他區的區議會，並將於稍後向十八個區議會及邨管諮委會作全面諮詢。

(iii)	這計劃的開幕儀式將於二零零六年一月七日舉行(房署於會後更正為一月十四日)，並由該署署長主持，屆時將公布首兩年在哪三十個屋邨推行這計劃。他指出，除了樓齡較高的屋邨會獲優先處理外，無論是房署管理、物業管理公司管理和租置計劃的屋邨(公屋居民租住單位)也包括在內。

(iv)	根據這計劃，該署會先推行室內家居維修，隨後才推出屋邨改善計劃。後者主要針對四十年樓齡以上的屋邨，例如彩虹邨和坪石邨，工程師勘察後認為樓宇還有相當合理的使用期，便會考慮加設升降機等設計，而有關支出和邨管諮委會的撥款無關。

（徐生雄議員於下午四時五十六分到達。）

110.	鄭保明先生的回應如下：

(i)	房署會和居民澄清彼此的維修責任。因居民使用不當或惡意破壞而損毀的室內裝置應由住戶負責維修，但如影響其他住戶的安全和衞生情況，甚至帶來滋擾，房署便透過這計劃先進行維修，然後才向居民收費。

(ii)	至於維修工人對居民不禮貌問題，在這計劃下當局會加強對承辦商的監管，希望提升工人的服務態度。

(iii)	該署並非透過這計劃將日後的維修責任推給居民，而是希望提出服務文化、主動面對問題及提高居民日常家居維修意識，主動向屋辦事處報告，並以每五年為一周期延續推行下去。

111.	林紹輝議員的意見如下：

(i)	現時有些居民受天花板滲水問題滋擾，但由於樓上住戶未能負擔維修費用，因此問題一直沒有獲得解決。他懷疑“先維修、後付款”的解決方法是否可行。

(ii)	房署建議為四十年樓齡以上的樓宇裝設升降機，他懷疑清拆樓宇重建，可能較維修更為化算。他舉例說，石籬邨中轉房屋樓齡達三十年，而且空置率很高，如果拆卸重建可能會更具成本效益。

(iii)	投標程序如單採用價低者得的原則，可能造成維修質素參差的情況，最終工程可能需要重做，而居民又會向多方面作投訴，他懷疑這樣是否符合效益。因此，他希望可讓居民和區議員就承辦商的維修質素評分，如表現不佳便不獲批出維修合約，他相信此舉可起一定阻嚇作用。

（盧慧蘭議員於下午五時十分離開。）

112.	黃炳權議員認為從這項計劃可見房署的抱負，他並支持該署提出的三大方向，但礙於人手及其他因素，他擔心該署在執行上能否達到預期的效果。此外，如果房署有意由同一批承辦商進行維修工程，則可考慮引入表現評分制，相信這有助和承辦商談判。他並詢問，這項計劃是否代替“周全維修保養計劃”。他指後者的涵蓋範圍較廣，並以大窩口為例，指七千多戶的總費用為一億元，即平均每戶為一萬元；反觀這項計劃的預算費用為63億元，用於全港六十五萬個公屋住戶，當中還包括美化環境和興建升降機等工程。

（尹兆堅議員於下午五時十二分到達。）

113.	黃乃光先生的回應如下：

(i)	家居維修大使會偕同承辦商的代表和技工進行家訪，並即時跟進簡單的維修項目。

(ii)	可能由於居民認為單位只是租住而非購置，因此一般對家居的維修保養意識不強。房署希望在勘察單位時，能教育居民正確使用門鎖和廁所等家居設施。他強調，如有關損毀由自然損耗造成，房署作為業主，會負責有關維修；如該些項目遭惡意破壞而損壞，甚至影響第三者的安全，該署便會採取“先維修、後收費”的方法。

(iii)	該署的工程師會為超過四十年樓齡的屋邨進行結構性勘察，如評估認為屋邨的結構狀況可繼續使用一段頗長的時間，才會進行屋邨改善計劃，至於改善項目的多寡則視乎獨立評估的報告而定。

(iv)	該署於二零零零年開始推行維修工人的註冊制度，現已漸趨成熟，已註冊的工人共超過四千名，該署能充分掌握他們的註冊證號碼，以及他們正在哪個屋邨進行維修。此外，在維修工程完成後，該署會向居民進行即時問卷調查和跟進，以了解工人的服務是否達到要求。房署一般給予未達標的工人一兩次機會，其後便將他們列入黑名單，他們需在某時期內接受培訓，如培訓後仍不達標便會按賞罰制度，禁止他們在某段時間內參與房署的工程。房署上述措施相信可回應委員關注工人的維修素質問題。

(v)	房署視處理關於天花板滲水的投訴為首要工作。在該署引入屋邨清潔扣分制後，如居民不讓該署人員進入單位維修，便會被扣減分數，相信這可有效改善情況，但該署也希望盡量酌情處理。他表示，根據居民和區議員反映的意見，房署採取扣分制合情合理，而且可解決家居衞生問題。

(vi)	房署曾動用較多資金於大窩口邨進行“周全維修保養計劃”，平均每戶的維修費用為一萬元，以徹底解決積存已久的問題。至於這計劃動用63億元，是否足夠服務六十五萬戶；他表示，在樓齡十年以下的屋邨，需大型維修或更新的項目並不多，房署在考慮財務預算和其他各方面因素，預算可達到“周全維修保養計劃”的效果。

114.	許祺祥議員表示，這計劃其中一項重點為教育與宣傳，他相信房署在財政赤字的壓力下，希望藉這計劃釐清業主和租戶的維修責任。因此，他擔心這計劃推行後，住戶可能需要負責更多維修項目，而由房署負責的項目則愈來愈少，這便會是居民之苦。他舉例說，現時住戶可能基於座廁是由房署所安裝，如出現下層滲水情況，便要求房署負責維修。可是，房署透過這計劃為每單位設立維修記錄後，居民申辯的空間便會減少。相反，如房署希望藉這計劃重新建立形象，解決屋宇維修結構的問題，如果五年內不造成勞民傷財，便是居民之福。他寄望這計劃能達到預期的效果。

115.	周立仁議員的提問如下：

(i)	這計劃在五年之後會否延續下去。

(ii)	房署人員會勘察單位內什麼設施，居民可否事先得知。

(iii)	就區內有些屋邨的樓齡達三十年以上，他詢問房署五年內是否有任何重建計劃。

(iv)	為何房署可於兩個月內籌劃及執行如此重大的政策，當中是否已解決涉及的技術問題。

116.	黃乃光先生的回應如下：

(i)	這計劃訂定了三大方向、九大支柱，預計在二零零六年逐步推出。二零零六年一月該署會先推行家居維修計劃，並陸續推出投訴熱線和進行宣傳工作。

(ii)	委員擔心這計劃會否雷聲大、雨點小，以及款項是否用得其所。他表示這計劃為期五年，房署需於稍後進行檢討，了解計劃是否受居民歡迎，該署也希望這計劃能延續下去。

(iii)	該署在一年內須勘察三十個屋邨，即平均每四個月至六個月完成約五千個單位的勘察工作。家居維修大使會勘察和向居民了解八個項目，包括“天花、牆身、地台、窗戶、污水渠、食水管、門戶及鐵閘”，該署以“維修八寶－天、牆、地、窗、渠、水、門、閘”來概括上述項目，也希望日後公屋居民能熟習和關注此“維修八寶”項目。

117.	鄭保明先生回應表示，房署早已有全方位維修計劃的構思，計劃的內容亦是該署多年經驗累積而成，並非在兩個月內可訂定。鑑於近期發生的鋁窗墮下的意外，以及沙士疫情後居民更關注家居衞生情況，房委會討論及通過成立小組推行這計劃。由於樓齡較高樓宇的問題可能較多，因此該署先在該等屋邨推行這計劃。另外，屋邨是否需要重建取決於樓宇勘察計劃，而該署正勘察九個達四十年樓齡的屋邨，而兩個計劃將會互相配合。

118.	徐生雄議員表示，無論以什麼名稱或方式推行這類計劃，居民最關注的還是政府如何監管工程質素的問題。他表示，如果有些承辦商的維修質素參差，維修不久後問題又重現，不但浪費資源、對居民造成滋擾，更令居民對政府的監管失去信心。

119.	主席詢問，為何“維修八寶”沒有包括電線老化問題。另外，樓齡較高屋邨的居民可能曾改建單位的設施，例如清拆了單位的牆，他詢問房署會否迫令該些居民還原有關設施。他認同這計劃的原意雖好，但難免令委員擔心房署藉這計劃與住戶就維修責任劃清界線。他並詢問，房署的維修收費標準如何。

120.	林紹輝議員表示，最近房署要求一名拆去單位內牆壁的居民遷出，他擔心該署執行這計劃時，會令居民誤解該署的目的是調查他們。另外有些設施並非居民故意損毀，房署教育居民小心使用室內設施時，可能會和居民產生磨擦。如房署經勘察後要求居民維修損毀的設施，居民也未必能夠負擔有關費用。

121.	周立仁議員詢問，對於那些房署未能成功進入單位進行勘察的個案，那些居民日後是否須負責屬於 “維修八寶”的項目。此外，如房署經勘察後發現乙類維修裝置有損毀，住戶可否選擇不作維修。這項計劃的內容包括改善舊型屋環境，例如興建升降機，他希望了解房署以什麼準則來決定是否需要興建該等公共設施，或透過什麼途徑收集居民的意見。

| 122. 黃炳權議員表示，雖然“維修八寶”所涵蓋的範圍不及“周全維修保養計劃”般廣闊，但如果平均每戶的維修費用可達一萬多元，相信可見成效。他並希望房署於二零零六年一月展開這計劃後，可於下次委員會會議介紹葵青區內有哪些屋邨列入首兩三年的維修計劃內。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

123.	黃乃光先生回應說，該署待二零零六年一月正式公布這計劃後，可再向本委員會作深入介紹。

| 124. 許祺祥議員希望該署在訂定了首兩年目標屋邨的名單後，將有關資料提供本委員會參閱。此外，關於“先維修、後收費”的建議，他詢問如居民不願承擔維修費用，該署會如何處理。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

125.	黃乃光先生的回應如下：

(i)	這計劃其中一個方向是主動勘察，家居維修大使最多會作三次家訪。為進一步提高成功進入單位的比率，該署會提供預約服務，以及在辦公時間外家訪，包括晚間八九時、星期六、日公眾日期等，以盡量遷就居民。他表示，該署動用如此多資源推行這計劃，目的是希望做到以服務為本。至於該署無法成功進入的單位，那些居民於何時向屋邨辦事處反映屋內設施的問題，該署也會繼續透過區域物業管理辦事處跟進。

(ii)	房署希望在勘察單位時與居民建立良好的關係。為此，該署會訓練家居維修大使盡量聆聽居民反映的維修問題。

(iii)	如居民損毀了單位內的設施，而他們經濟上有困難，未能負擔有關維修費用，該署會考慮居民的需要作出恩恤。

(iv)	公共屋邨是政府的資產，也是市民共同擁有的，因此居民正確使用單位內設施，以及確保單位有持續的壽命是很重要的。該署不會容許任何嚴重違章及影響結構安全的情況，該署會向有關住戶作出勸喻。

(v)	該署已有計劃陸續為舊型屋邨進行室內電力檢查和維修計劃。

126.	鄭保明先生回應說，該署會將維修費用的價目表張貼於屋邨內，居民可自行選擇是否使用房署提供的維修服務。關於家居維修大使未能進入單位勘察的個案，如居民日後向屋邨辦事處反映維修問題，該署也會跟進。屋邨改善計劃是針對樓齡為四十年以上的舊型屋邨。另外，該署會按屋邨的樓齡陸續推行室內重鋪電線計劃。

要求改善長宏邨之鹹水供應

(房屋及發展文件第87及87a/2005-2006號)

127.	委員省覽文件第87及87a/2005-2006號。

大窩口邨因屋內結構出現問題而需要調遷的住戶

(房屋及發展文件第88及88a/2005-2006號)

128.	黃炳權議員的意見如下：

(i)	大窩口邨共有17座樓宇，其中四座於一九八四年入伙的樓宇，混凝土結構剝落和滲水的情況嚴重，其中有19個單位需要樓上和樓下兩層的住戶同時遷出，以拆去地台及注入鋼筋及混凝土重鋪。他和許祺祥議員於上年度曾向本委員會提出討論此事，當時房署回覆表示有24個單位受影響，即共有48伙住戶遷出。鑑於當時葵涌邨即將落成，他便要求房署安置受影響的居民入住該屋邨。可惜，房署不答應他的要求，並指該署將推出邨外調遷計劃。他希望了解，該計劃於二零零四年年底及二零零五年八月推行後，解決了多少戶的問題。

(ii)	他表示對房署於文件第88a/2005-2006號的回覆感到失望。他指出，上年度共有17個單位受結構問題影響，但推行邨外調遷計劃後，卻只解決了七個單位的問題，還有十個單位受結構問題影響三年或以上，並且新增了七宗個案，可見房署未能徹底解決有關問題。他對該署未有利用葵涌邨入伙的機會解決問題表示遺憾，而邨外調遷計劃亦從單位的人均及總面積限制了申請資格。

(iii)	現在尚有11個單位空置，粗略計算房署因此少收約30萬元的租金。而結構問題對未遷出的住戶不但帶來不便，且威脅他們的安全。他詢問，房署可否承諾在半年內解決有關問題。

129.	許祺祥議員的意見如下：

(i)	富國樓、富強樓、富民樓和富邦樓的樓宇結構問題存在已久，其中十戶居民受結構問題影響三年或以上。他希望房署盡快安排受影響的19戶調遷至葵涌邨或新型屋邨，以騰空單位供房署徹底維修。

(ii)	富國樓、富強樓、富民樓和富邦樓各樓層須用木條及鐵柱支撐，對居民的生活帶來不便，他質疑是否需要再等待四十年該署才規劃重建，他堅決要求提早清拆該四幢樓宇。他指出，該批新發現結構問題的單位多集中在富國樓和富強樓，即使居民遷出，另一批遷入單位的居民仍要面對相同問題，而每年的新增投訴個案也會累積下去。這不但浪費了公屋資源，也減少房署的租金收入。他希望房署於短期內解決這個問題，以減少對居民生活造成的影響。

130.	梁浩賢先生的回應如下：

(i)	上年度共有24戶受單位結構問題影響，房署推出兩次邨外調遷計劃後，其中12戶家庭成員人數較多的受影響住戶已全部遷出，餘下的大多為二人單位的住戶。他指出，這些住戶雖然不符合邨外調遷計劃的申請資格，但房署亦已安排他們調遷，可是部分住戶要求調遷至新落成的單位，部分要求原邨調遷的住戶亦因單位面積太小或樓層太低而沒有接受。此外，尚有一些因為個別家庭情況而不願遷出，包括有一名九十多歲的住戶，以及另一名女租戶須等待丈夫從國內就醫回來後才考慮搬遷。

(ii)	房署也希望盡快解決有關問題，但編配組的現行政策為此類調遷個案一般不會編配新落成的單位。因此他會與助理署長商討推薦該些居民調遷至新落成單位一事，希望可解決問題。

(iii)	至於個別住戶要求調遷至較大單位，該署會視乎有關要求是否合理。他指出，即使是重建戶也須根據一定的編配標準編配單位，而不會因為是政府提出重建要求，住戶便可任意要求調遷至其指定面積的單位，該署只可在政策範圍以內盡量滿足居民的需要。

(iv)	有些未有遷出單位的個案涉及個別家庭於即時調遷上遇上的困難，他相信委員也不會要求房署強迫該些居民遷出。

地區提問

葵盛西邨大油色工程使用的油漆問題

(房屋及發展文件第89及89a/2005-2006號)

131.	委員省覽文件第89及89a/2005-2006號。

其他事項

132.	委員並沒有提出其他事項討論。

下次會議日期

133.	下次會議定於二零零六年二月七日下午二時三十分舉行。

134.	餘無別事，座談會於下午六時十五分結束。

葵青區議會秘書處

二零零五年一月