檔號︰HAD K&T DC/13/9/49A/05/Pt.4

葵青區議會

房屋及發展委員會

第六次會議(二零零五/零六)記錄

日期：二零零六年二月七日

時間：下午二時五十二分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

黃耀聰議員(主席)

劉碧堅議員(副主席)

許祺祥議員

黎少棠議員

李志強議員

梁志成議員

梁廣昌議員

梁偉文議員

梁永權議員

梁耀忠議員

盧慧蘭議員

雷可畏議員

潘小屏議員

譚惠珍議員

徐生雄議員

尹兆堅議員

黃炳權議員

黃光武議員

王雪盈議員

列席者

梁浩賢先生	房屋署高級房屋事務經理(葵涌)

何偉廉先生	房屋署高級物業服務經理(荃灣、葵青及離島)

潘金城先生	房屋署房屋事務經理(登記及公務員配額)

區長明先生	規劃署城市規劃師(葵青)

張紀堂先生	路政署主要工程管理處高級工程師2/緩減噪音

林宗建先生	路政署主要工程管理處工程師5/緩減噪音

黎國忠先生	路政署主要工程管理處工程師3/八號幹線青衣

姜培閏先生	環境保護署環境評估科高級環境保護主任

凌偉明先生	環境保護署區域辦事處(西)高級環境保護主任

李錦蓮女士	渠務署顧問工程管理部工程師

何啟浩先生	土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師/16

丘君泰先生	李榮護建築工程師事務所有限公司駐地盤工程師

羅文雅先生	上海城建(集團)公司項目經理

胡江先生	上海城建(集團)公司副項目經理

鄧永雄先生	上海城建(集團)公司地盤代表

黃國賜先生	創冠國際管理發展有限公司石籬(一)邨物業服務辦事處

維修經理

劉樹華先生	創冠國際管理發展有限公司石籬(一)邨物業服務辦事處

物業經理

朱碧雲女士	葵青民政事務處高級聯絡主任(二)

黃希恆先生	葵青民政事務處工程督察

陳家欣小姐(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)四

缺席者

林紹輝議員	(因事請假)

周立仁議員	(因事請假)

劉偉傑議員	(因事請假)

吳劍昇議員	(因事請假)

開會詞

主席歡迎各委員、房屋署高級房屋事務經理(葵涌)梁浩賢先生、房屋署高級物業服務經理(荃灣、葵青及離島)何偉廉先生、規劃署城市規劃師(葵青)區長明先生、土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師/16何啟浩先生、葵青民政事務處高級聯絡主任(二)朱碧雲女士及工程督察黃希恆先生出席會議。

2.	主席告知與會者，周立仁議員因工作關係；林紹輝議員因家有急事；劉偉傑議員因公務及吳劍昇議員因私人事務請假，未能出席是次會議，並已在會前以書面請假。委員一致接納周議員、林議員、劉議員及吳議員以書面請假。

通過房屋及發展委員會第五次會議(二零零五/零六)及座談會記錄

3.	上述會議記錄無須修訂，獲委員會通過。

跟進事項

“葵芳地鐵站附近用地和葵涌路五幅政府土地的規劃研究”座談會紀要的修訂建議

(房屋及發展文件第91/2005-2006號)

4.	委員省覽文件第91/2005-2006號。

房屋及發展委員會第五次會議(二零零五/零六)及座談會記錄所提事項的情況報告

5.	黃炳權議員引述第五次會議(二零零五/零六)及座談會記錄第122及123段表示，黃乃光先生答應再次出席本委員會的會議，介紹“全方位維修計劃”在本區屋邨推行的情況，他希望了解有關進展。

6.	梁浩賢先生表示，黃乃光先生將於稍後出席有關委員會會議，簡介上述計劃。

7.	主席請房署於下次簡介“全方位維修計劃”時，能於會議舉行前提交文件。

| 8. 何偉廉先生回應說，房署將分別於二零零六及二零零七年在全港三十個屋邨推行“全方位維修計劃”，美東邨及三聖邨的勘察工作將於二零零六年二月八日展開，麗瑤邨則於二零零六年三月一日開始，二零零六年陸續推行計劃的屋邨還有葵盛西邨、荔景邨、象山邨、長青邨及梨木樹邨舊邨，實際推行日期則有待落實。他補充說，福來邨的勘察工作原本安排在麗瑤邨前，但由於福來邨有待四十年驗樓計劃的結果公布，目前仍未知是否需要進行結構性改動或重建。他表示，房署樂意在會議舉行前以書面向委員匯報計劃的最新消息。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

9.	梁廣昌議員詢問葵青區內各屋邨推行“全方位維修計劃”的先後次序。

| 10. 何偉廉先生回應說，房署已訂定二零零六至二零零七年勘察屋邨的名單，有關詳細資料將於稍後提交委員會參考。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

- 梁廣昌議員的意見如下：

(i)	他認為房署應全面公布“全方位維修計劃”的詳情，最低限度讓居民知道他們所居住的屋邨何時進行勘察，因他近日常收到居民有關查詢。

(ii)	他希望房署能盡快交代改善葵盛東邨冷氣機滴水問題的進展。

(iii)	他認為有房屋委員會(房委會)背景的政黨或獨立人士往往很快便得知房委會一些新政策，他認為這樣對區議會並不公平。房署於文件第95a/2005-2006號夾附了一份房委會於二零零五年九月的討論文件，他質疑房署提交該文件有何作用，以及該會憑什麼討論他所代表選區內的事務。

（潘小屏議員於下午三時零三分到達。）

| 12. 黃炳權議員請房署交代二零零六及二零零七年勘察的時間表、所包括的維修項目及預算費用。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

大窩口邨因屋內結構出現問題而需要調遷的住戶

13.	許祺祥議員詢問，自上次會議舉行後的兩個月來該十多戶受單位結構問題影響住戶的最新編配情況。

14.	梁浩賢先生回應說，經房署助理署長批准後，在資源許可的情況下，受影響的住戶原則上可獲編配新落成的單位，有關編配進度理想。他表示，現時只餘下六戶受結構問題影響三年或以上，其中一戶已接受編配往葵涌邨，另外有兩戶則編配往大窩口邨。至於餘下三個未獲編配單位的住戶，房署已為其中一戶預留單位，另一戶則因為家庭成員有變而需要辦理手續，最後一戶則堅持調遷同座的單位，該署現正物色適合的單位。受結構問題影響三年或以下的住戶共有十五戶，其中三戶已遷往大窩口邨的單位；有三戶已獲編配葵涌邨的新落成單位，並即將簽訂租約；有四戶要求編配新落成的單位，現正辦理有關邨外調遷手續，他們當中除了有一戶需要更改家庭成員人數外，其餘三戶房署已為他們預留了單位。

| 15. 主席請房署於會後以書面補充上述資料。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

續議事項

青荃橋青衣及荃灣引道的隔音屏障加建工程

16.	主席歡迎路政署主要工程管理處高級工程師2/緩減噪音張紀堂先生及工程師5/緩減噪音林宗建先生出席會議。

17. 	譚惠珍議員表示，有關工程將於二零零七年底動工，她關注部分住戶仍未能受惠於有關隔音屏障的興建，他們仍需承受七十分貝以上的噪音影響。有見及此，她希望有關部門能在道路上提供其他紓緩噪音的方法，以及盡快落實有關工程。

18.	黃炳權議員表示，他於上次會議曾要求路政署提供一些資料，包括不同路段進行工程的時間表，他認為該署提供的資料仍不足夠。

19.	主席表示，黃炳權議員於上次會議問及工程預算費用及路政署是否接納委員的意見。

20.	張紀堂先生的回應如下：

(i)	青荃橋的橋身有一定剛性及特性限制，路政署建議方案內的隔音屏障，其高度已是橋身承受能力範圍以內最高，而為了完善該建議，青荃橋需進行鞏固工程，以求增加隔音屏障的高度，令更多居民可以受惠。

(ii)	路政署也明白譚惠珍議員的關注，該署將於隔音屏障的根部加設吸音板，以加強隔音效果。

(iii)	有關工程計劃將在二零零七年十二月前動工。該署已邀請顧問公司參與競投設計工作，並估計在七八月正式展開。該署期望能提早一至兩個月展開工作，讓居民盡快受益。

(iv)	青荃橋全段隔音屏障工程會因應設計及交通情況考慮同期動工，工程將以一份合約批出。

（張紀堂先生及林宗建先生於下午三時十分離開。）

資料文件

二零零五/零六年度小規模環境改善工程(區議會)的進展報告(截至二零零六年一月二十日)

(房屋及發展文件第92/2005-2006號)

21.	黃希恆先生簡介文件第92/2005-2006號表示，委員會於本年度共通過了十一個項目，進行十九項工程，可動用款項為1,187,280元，其中有兩項避雨亭維修工程在本年二月十日截標，全部工程預計在財政年度完結前竣工。

22.	黃光武議員指出，根據文件第92/2005-2006號，第11項“青衣美景花園外興建避雨亭工程”正在進行中，但他經過上址時卻不見工程在進行。

23.	黃希恆先生回應說，有關工程正在工場預製鐵器及膠板階段，地盤工程大約需時兩星期進行，並於本年三月中竣工。

（徐生雄議員於下午三時十二分到達；盧慧蘭議員於下午三時十四分到達。）

24.	主席表示，由於上述會議議程項目的討論時間較原訂時間為短，第六項議程項目的部門代表還未到達會場，因此他建議更改議事項目的次序，將原訂第十一項議程項目“工作小組報告”改為第六項議程項目，而原訂第六至十項議程項目則順延。委員一致同意有關建議。

報告事項

工作小組報告

(i)	關注出租公屋政策及管理

(沒有文件提交)

(ii)	關注私人房屋

(房屋及發展文件第98a/2005-2006號)

25.	徐生雄議員匯報說，由於立法會尚未通過修訂《建築物條例》，因此該工作小組將取消“印製大廈管理條例小冊子”工作。另外，由於“窗戶檢查為長者－私人樓宇社區服務計劃”涉及較複雜的保險問題，因此工作小組決定擱置籌劃有關計劃。工作小組舉辦的“講座”及“日營研討會”兩項活動則已完成，工作小組滿意參加者人數。

26.	主席表示，工作小組日後應留意活動的保險責任問題。

(iii)	大廈管理推廣

(房屋及發展文件第98b/2005-2006號)

27.	委員省覽文件第98b/2005-2006號。

(iv)	關注房協出租屋政策及管理

(房屋及發展文件第98c/2005-2006號)

28.	委員省覽文件第98c/2005-2006號。

(v)	葵青規劃研究

(房屋及發展文件第98d/2005-2006號)

29.	王雪盈議員匯報說，工作小組將於本年二月八日下午三時正舉行“葵青區發展潛力規劃研究”計劃中期報告會議，並已發信邀請各議員出席，她希望各位委員踴躍參加。另外，工作小組早前在葵青劇院舉辦了公眾論壇，向居民收集意見。

30.	主席請各委員抽空出席工作小組舉行的“葵青區發展潛力規劃研究”計劃中期報告會議。

(vi)	跟進9H區規劃及設計事宜

(沒有文件提交)

(vii)	要求擴闊全完小學連接大窩口邨斜坡樓梯、跟進葵涌邨至國瑞路公園內大窩口地鐵站之行人天橋規劃方案

(沒有文件提交)

討論事項

強烈要求八號幹線近青衣藍澄灣及美景花園段之高架道路興建隔音屏障(房屋及發展文件第93、93a、93b、93c及93d/2005-2006號)

31.	主席歡迎路政署主要工程管理處工程師3/八號幹線青衣黎國忠先生、環境保護署環境評估科高級環境保護主任姜培閏先生及區域辦事處(西)高級環境保護主任凌偉明先生出席會議。

32.	黃光武議員表示，八號幹線為二十四小時行車的主要幹道，該高架道路對香港專業教育學院(青衣分校)的影響不大。該院校在日間上課，設有冷氣系統和窗戶，當局尚且為其興建隔音屏障，他不明白為何美景花園及距離該道路只有五十公尺的藍澄灣的路段卻沒有隔音屏障設施。他指出，藍澄灣超過百分之九十的住客是自住業主，高架道路落成後，將會對居民帶來很大噪音滋擾，當局應設法補救。文件第93a/2005-2006號提及，藍澄灣設有中央鮮風系統作為噪音紓緩措施，但該系統其實是在停車場及八號幹線起點位置收集空氣，因此廢氣嚴重，加上該系統排放的鮮風並不足夠，未能達至理想的通風效果，該系統實際上形同虛設。

33.	王雪盈議員表示，她明白在香港專業教育學院(青衣分校)附近興建隔音屏障可為學生提供較佳的學習環境。至於藍澄灣，超過九成居民把單位當作物業自住，但單位內的中央鮮風系統實際上形同虛設，居民如選擇開啟窗戶，卻又要面對噪音和廢氣問題，她質疑居民在這樣的環境下如何可以健康地生活。她認為鋪設低噪音路面物料及減少橋面伸縮縫的數目對減低藍澄灣噪音的幫助不大，在客觀因素下區議員看到有足夠理據興建隔音屏障，因此她希望環保署考慮藍澄灣居民有關興建隔音屏障的要求。

34.	雷可畏議員表示，區議會及有關委員會曾討論藍澄灣的鮮風系統問題，當時委員已指摘地政總署批出土地的決定有問題。他指出，八號幹線早於一九九七年籌劃，並於二零零二年動工興建，他不明白居民為何不向發展商追究。他認為與其動用公帑為藍澄灣居民興建隔音屏障，倒不如在青衣西路興建，因為該處一段通往機場的道路同樣有噪音問題，而且該道路就在民居樓下。他認為應理性分析問題究竟是出於發展商身上還是其他方面。他從文件第93a/2005-2006號理解，是發展商未能按承諾提供中央冷氣系統，可惜藍澄灣的居民在置業時沒有詳細了解有關該屋苑的背景和附近環境的發展，而該屋苑附近就是貨櫃碼頭。

35.	李志強議員表示，藍澄灣日後一定會受噪音影響，但居民不願意關閉窗戶和開啟冷氣系統，這是因為中央鮮風系統效用不大。他明白當局不希望動用公帑興建隔音屏障的立場，但噪音問題又不可以不解決，因此他建議有關部門跟發展商洽談，由該公司興建隔音屏障，並研究日後的電費及保養費是否可由政府負責。

36.	黃炳權議員認為，鋪設低噪音路面物料對緩解噪音的收效有限。據他理解，如在住宅附近興建道路，例如藍澄灣的個案，當局是有需要興建隔音屏障的。如果在道路興建完成後才發展住宅，而噪音的問題嚴重，當局也會加建隔音屏障。他認為政府並非不願解決噪音問題，只是認為既然發展商賺取豐厚的利潤，那為何卻要動用公帑補救噪音問題。他表示，如當局試從居民的角度設想，便不應忽視緩解噪音的設施。他指政府可考慮與發展商商討改善中央鮮風系統，或考慮津貼發展商興建隔音屏障。

37.	黎國忠先生的回應如下：

(i)	路政署負責八號幹線的籌劃及詳細設計工作，該署在一九九七年作初步研究，其間曾向區議會進行多次諮詢及匯報。

(ii)	路政署得知藍澄灣發展項目位處商業地段，當時規劃的商業用途為發展酒店項目。根據《環境影響評估條例》，酒店或商業用地並非對噪音敏感的地方，因此藍澄灣沒有納入八號幹線的噪音影響評估的範圍內。八號幹線工程的環境影響評估研究於一九九九年完成，環保署於同年審批該報告，路政署是根據經批准的報告進行詳細設計和招標的。據該署了解，有關發展商其後申請更改土地規劃用途，把該土地發展為可售賣的服務式住宅單位。

(iii)	當局是否興建隔音屏障，並非以住宅是否早於道路興建而決定，而是視乎規劃的次序。路政署在一九九七年起研究八號幹線工程，於二零零零年四月刊登憲報，並於同年九月向運輸局局長申請批准此計劃。在九號貨櫃碼頭相關的填海工程完成後，該署於二零零四年底展開青衣東高架道路工程，八號幹線其他路段的工程已自二零零二年起相繼動工。

38.	姜培閏先生回應說，路政署於一九九九年七月就八號幹線環境影響評估報告向環保署署長申請批准，環保署於同年八月回覆路政署，有關報告符合環境評估研究概要及技術備忘錄的要求，並於一九九九年八至九月諮詢公眾及環境諮詢委員會，該署於同年十月批准有關報告。該報告的評估範圍包括香港專業教育學院(青衣分校)及其宿舍、美景花園及長青邨，至於藍澄灣由於屬商業用地，根據條例商業用地不屬於容易受噪音污染影響的受體，因此該屋苑並不包括在範圍內。該報告並預計八號幹線連接路和青衣路距美景花園尚有一段距離，該屋苑的噪音約在63至68分貝，不超過七十分貝的標準，因此不需要興建隔音屏障。有關環境影響評估報告可於環保署的網頁下載。

（黎少棠議員於下午三時三十六分到達。）

39.	主席詢問，藍澄灣改為可售賣的酒店式住宅單位後，其環境影響評估所參考的數據是什麼，該屋苑是否納入八號幹線的噪音影響評估的範圍內。

40.	姜培閏先生回應說，環境運輸及工務局曾就主席的提問(見上文第39段)回覆，詳見文件第93a/2005-2006號附件(ii)。他補充說，路政署的環境影響評估研究報告完全符合《環境影響評估條例》的規定。

41.	雷可畏議員質疑，發展商向城市規劃委員會和地政總署申請將藍澄灣改為酒店式住宅單位，但地政總署為何不通知路政署和環保署兩個部門有關事宜，他認為該署有責任這樣做。另外，發展商申請改變土地用途時，曾承諾設置隔音玻璃和中央冷氣系統設施，他質疑現在有關承諾是否不兌現，否則為何還要動用公帑為發展商興建隔音屏障。他也擔心此先例一開，日後不知還有多少個類似個案。他明白藍澄灣的居民不能開啟窗戶的苦況，但他不明為何他們不向發展商提出要求，而是要求由政府主導。此外，就文件第93a/2005-2006號的附件(ii)，他質疑部門為何不重新撰寫回覆信，他認為這是對區議會不尊重，他希望部門日後留意。

42.	黃光武議員表示很難要求香港人置業時留意屋苑附近環境的問題，而藍澄灣的業主信任地產商和政府的監管才作出投資。該屋苑的居民曾經與發展商理論，但始終未能取得任何結果。他詢問，當局在興建高架道路時如發現地下有溶洞，會否改變設計；同樣地，八號幹線籌劃時藍澄灣還規劃為商業用途，至後來更改為酒店式住宅單位，他認為當局便應作出適應和改變，路政署不應以八號幹線的設計已經獲批准為理由而不打算更改設計或加建隔音屏障。他認為，發展商在事件上無疑有責任，但試問哪個業主可負擔與發展商訴訟的費用。

43.	李志強議員表示，發展商在興建藍澄灣時曾承諾提供噪音緩解措施，地政總署為此才批出有關申請，現在問題是發展商有否履行批地條款的規定。他認為發展商售樓時有責任告知業主，他們能以此低樓價購入單位，便要承擔有關不便，但如果業主不知道會有此等不便，便是發展商欺騙業主，可是業主難以證明。他認為應當由政府向發展商追究，反正訴訟和興建隔音屏障均需要一定費用，他寧願向發展商提出訴訟，最低限度也可釐清責任，日後不用再被發展商欺騙。

44.	梁廣昌議員對藍澄灣居民表示同情，他認為唯一解決問題的辦法可能是由黃光武議員組織居民，透過消費者委員會集體訴訟基金向發展商或政府興訟。他不知道藍澄灣業主究竟屬第一手還是第二手買入單位的業主，如果購入樓宇時律師沒有清楚說明，令業主相信自己所購入的是住宅單位，他認為沒有理由不提出訴訟。

45.	主席認為無可否認政府在事件上是有責任的。他指出，發展商申請改變批地用途時，委員已關注日後的噪音問題，現在問題果然出現，而發展商最後沒有按承諾為居民提供噪音緩解措施。他詢問，政府會提供什麼改善措施，在土地運用、批地條款和環境影響等幾方面又會採取什麼跟進行動，以及會否迫使發展商履行承諾等，他請有關部門以書面交代。

| 46. 黎國忠先生回應說，路政署和地政總署、環保署和有關部門將進行跨部門商討。他補充說，在現行政策框架下，路政署作為工程部門，所能做到的很有限，該署只能在工程細節上協助居民，政策問題仍需由政策局商討。路政署會把區議會的討論結果上呈有關政策局，以供他們考慮。 |  | 路政署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：路政署於會後就上述議題提交書面回覆，詳見附件一。）

“荃灣及葵涌雨水排放系統改善工程”的延誤

(房屋及發展文件第94及94a/2005-2006號)

47.	主席歡迎渠務署顧問工程管理部工程師李錦蓮女士、李榮護建築工程師事務所有限公司駐地盤工程師丘君泰先生、上海城建(集團)公司項目經理羅文雅先生、副項目經理胡江先生及地盤代表鄧永雄先生出席會議。

48.	黃炳權議員引述文件第94a/2005-2006號表示，“荃灣及葵涌雨水排放系統改善工程” 原本預計於本年九月完成，卻因天雨、地底公共設施及承建商過去數月表現未如理想等問題，令此項原本為期兩年的工程延至二零零七年中才可完成。他指出，一般工程受天雨影響的時間約為兩三個月，而地下公共設施問題也不應令工程延誤達九個月時間，因此他推斷工程的主要延誤原因是承建商表現未如理想。他表示，十個施工地點只有二三十個工人工作，即平均每個施工地點只有兩三個工人進行工程，而他從實地觀察和居民反映的意見所得，路面挖掘後沒有工人工作的情況亦曾發生。他請渠務署和上海城建(集團)公司解釋有關工程延誤的原因。

49.	徐生雄議員表示，根據文件第94a/2005-2006號，地盤平均每天工作人數為二十多人，工作地點數目為九至十個，即平均每個工作地點只有兩三個工人工作。他詢問，政府招標時有否就工人數目設下限，他質疑是否選了一間規模不大、工人數目不多的公司進行是項工程。此外，如工作點沒有工人施工，令繁忙的路面受施工進度緩慢所阻，則受噪音和交通擠塞影響而受損的始終是居民。

50.	劉碧堅議員表示，如此大型的工程應有施工進度表，他認為是當局監管承建商不力令工程延誤達九個月，並認為承建商應予以更換。

51.	李錦蓮女士的回應如下：

(i)	是項工程計劃已預計了受天雨和公共設施改道影響而延誤的時間。承建商一般會因應資源、工人數目和機械，安排每個工作地點的施工程序，如工人數目充足便增加工作地點的數目。在運輸署和警務處的協助下，渠務署希望能透過增加施工地點改善施工進度緩慢的情況。

(ii)	因應施工程序的調動，某個工人一天可能在不同的施工地點工作，但十個工作地點只有三四十個工人工作仍算偏少。承建商已答應在農曆新年後增加工人數目，以追趕工程進度。

(iii)	有關承建商在上海有進行大型工程的經驗，而且承建商的規模須達某程度才可投標政府的丙級工務工程，因此該公司的資格是沒有問題的。不過，由於該公司第一次參與香港的工程，未能預計香港地底設施的情況，而且該公司在工作調配上亦未見積極，因此渠務署在本年年初已根據施工進度表密切監察承建商的進度，並每兩星期與承建商召開會議，以提供協助，可是情況一直未見改善，直至農曆新年前工程只進行了百分之二十，情況極不理想。為此，渠務署對該承建商的工作表現報告書已連續給予三次劣等評級，承建商於上海的總公司亦派出特別人員負責跟進，投放更多資源以減少延誤。

(iv)	根據承建商安排的施工時間表，某些施工地點的工程將於本年九月完成，該工程最遲一兩個項目會在二零零七年中完成，即並非表示每一個工作地點需等待至二零零七年中才完成，例如大廈街的施工地點預計在本年九月分階段完成。至於屏富徑一段的雨水渠，由於動工前有商戶反映施工地點接近商鋪，渠務署和承建商經商討後將會採取無坑挖掘的方式施工，以減少對商戶造成的滋擾。

(v)	該署將於未來一兩星期與當區區議員和受影響商戶召開會議，商討方案，以便在不影響商戶的情況下加快施工進度。她表示，如某個施工地點的工程尚未完成，渠務署不會准許承建商轉移至下一個施工地點進行工程，以減少對居民造成的滋擾。

52.	徐生雄議員表示，任何一間公司投標時也會聘請工程顧問公司，如承建商以不知道地下設施情況作為工程延誤的理由，他對此表示質疑，並認為他們應多派足夠工人完成工程。另外，文件第94a/2005-2006號指出，本年八月至十二月平均每天工人數目維持約三十人左右，可是有居民反映，路面挖掘了1至1.5米闊、3米深的坑，卻只有兩三個工人工作，甚至曾試過數天沒有工人工作，他不明白為何渠務署可容忍此等情況。

53.	李志強議員認為當局在監管工程方面有待改善。他表示，很多時候路面挖掘後不見有工人動工，而居民往往不知向哪個部門反映。他並認為，承建商投標前必會聘請本地的顧問公司，因此如以沒有經驗為理由是說不過去的，而承建商亦有責任控制工人的出勤情況。根據文件第94a/2005-2006號，本年一月平均每天工作人數為29名工人，由一月十四日起增至平均每天40名工人，即一月份的首半個月可能只有數名工人工作。他詢問，如承建商的施工進度仍未見理想，渠務署會如何跟進。

（梁志成議員於下午四時十分到達。）

54.	主席表示，既然有關承建商能承辦丙級工務工程，那應屬較具規模的公司。他認為政府有責任監管工程的進度，該項工程在二零零四年十月動工，至二零零五年八月出現延誤，他詢問政府有否按合約條款採取行動，例如向承建商發出警告信或考慮終止合約。

55.	黃炳權議員認為，政府應就工程延誤九個月向承建商執行罰則，例如索取賠償。另外，他希望向承建商的項目經理表示，如該公司擬走出中國大陸的市場，便應理解香港的節奏和運作是與內地不同的。他希望承建商的代表能回應有關工程延誤的原因，以及該公司會採取什麼補救措施。

56.	李錦蓮女士回應說，是項工程在二零零四年十一月三十日動工，承建商在動工後的兩三個月進行規劃安排，以及與運輸署和警務處商討佔用路面的安排。至二零零五年六七月工程未能趕及進度，渠務署對承建商的工作表現予以劣等評級。雖然承建商其後增加人手，但進度仍未見理想，該署於是在二零零五年十一月再次向承建商發出劣等評級報告，承建商在二零零五年十二月九日申請暫停投標政府工務工程的程序，以及接受為期每六個星期的監察。二零零六年一月，渠務署觀察到承建商有改善迹象，工程進度可望加快。有關工程合約訂明，署方在考慮所有因素後，如有關延誤不是承建商的責任，署方會給予額外工期，否則便會向承建商徵收延誤罰款。

（雷可畏議員於下午四時十六分離開；潘小屏議員及譚惠珍議員於下午四時十七分離開。）

57.	胡江先生回應說，工程受雨水影響的時間是可以估計的，但工程所在地點位於舊區，各公共事業及部門提交的地下設施圖則和實際施工發現的存在一定偏差，這是該公司未能預計的。工程的其中兩三個施工地點如大窩口道、荃榮街和大廈街，仍有待有關部門更改地下設施後才可施工。他表示，該公司已根據在已完成的施工地點所取得的經驗，安排有需要改道的公共設施如水管和喉管盡快進行，以減少因地下設施改道而對居民的影響。

（尹兆堅議員於下午四時二十分到達。）

58.	鄧永雄先生的回應如下：

(i)	此項渠務工程涉及的渠管體積很大，大窩口道往荃榮街和沙嘴道渠管的內直徑為1.8米，連管道的厚度超過2米，與路面挖掘的坑的寬度相若。他表示，在新填海區使用機械施工很快便可完工，但在旺角和荃灣等舊區，則受地下設施繁多所影響。他表示，在香港進行工程和內地不同，在內地可以封閉整條道路，但在香港進行工程則不能對居民的日常生活帶來不便，更不能截斷電線或停用寬頻線路和水喉管，因此該公司須與有關公用事業公司聯絡，他希望委員能明白工程的實際困難，但該公司會和渠務署密切聯絡，以期減少對居民造成的影響。

(ii)	工人數目方面，工程的每一個工種需安排不同工人進行，該公司並非不願投放資源，問題是工程不可以破壞地下設施，因此挖泥機等大型機器便不管用，而需要由工人以鏟挖掘。

(iii)	工程的施工地點已增加至十個，例如大廈街原本只有一個位於佛教林炳炎中學附近的施工位置，現在大窩口道近豆豆餐廳已增設一個施工地點，由於該位置的公共設施較少，現在已回泥及接近完成，該公司希望居民體諒工程進度已加快。

59.	許祺祥議員表示，他和黃炳權議員早於工程展開前已和李錦蓮女士討論工程的技術及地下設施問題，並曾往灣仔實地視察該區的工程，因此對渠務署才有信心。可是，現在工程已延誤多時，他詢問渠務署如何評估可於二零零七年中完成工程的可信程度。

60.	黃炳權議員認為承建商開始時已無心戀戰，渠務署當時便應決斷地執行罰款，並收回合約。承建商在投標時沒有考慮香港的地理環境，如以內地的經營模式在香港進行工程是不行的，但如站在該公司的角度，他會對該公司所面對的情況表示同情，可是該公司也應顧及廣大市民的權益。大窩口的居民受路面擠迫情況所影響，商戶的生意也受工程影響。他指出，最多居民投訴的便是豆豆餐廳對出的施工位置，承建商原訂在本年五六月才完工，承建商的代表卻表示工程已進入回泥階段(見上文第58(iii)段)，他表示也希望工程能於本年三月前完成。他並認為，渠務署不應過於寬待承建商，例如該署已對承建商發出多次劣等評級報告，便應有充足理據執行懲罰。他希望得知，如工程在二零零七年中才完成，政府會向承建商罰款多少，每天罰款又是多少。

61.	徐生雄議員表示，胡江先生指政府部門或公共機構的圖則和實際出現偏差(見上文第57段)，他質疑為何出現這情況。他認為，政府理應提供準確及最新的資料，即使真的存有偏差，他不明為何承建商不能增加工人數目以加快進度，以減少對市民帶來的滋擾。此外，他指承建商也應預計地下設施的問題會有多複雜。他表示，水務署也曾進行類似的工程，卻未見出現此等延誤。總括而言，如果工程的規模特別大或難度特別高，承建商便應增加工人數目追趕進度。

| 62. 王雪盈議員請李錦蓮女士向署方反映委員的意見。她曾實地視察過一些地盤，發現地下的渠管和設施實在繁多。如果工程人員挖掘道路發現地下設施的實際情況和圖則所示有出入，她詢問當局是否可考慮規定每個承建商完工後重新繪製圖則，以供政府存檔，確保有關圖則有所更新，如日後發現圖則不符，當局便可向上一個承建商執行罰則。她認為，如承建商擁有工程的經驗，則能較快想到解決地下設施問題的辦法，她認為政府應引以為鑑，日後邀請有相關經驗的承建商進行工程。 |  | 渠務署 |
| --- | --- | --- |

63.	李志強議員認為承建商剛才所作解釋也算合理(見上文第58段)，因為要將一個直徑達2米的渠管放置在闊度只有2米的坑內，只要有少許偏差便不能動工。他認為由地下設施圖則不準確所引起的問題日後仍有待改善，但事到如今不應再眼於向承建商責難，反而渠務署應敦促承建商加快進度。

64.	許祺祥議員認為，渠務署在工程進行期間曾召開地區會議商討有關工程，但自委員會上次會議舉行後至今，該署卻沒有再召開會議。承建商解釋造成延誤的原因是由於對香港的地下設施問題不熟悉，但他指政府應有良好監察地底設施的系統，例如聲納反射探測以監測地底情況。當年討論此項工程時，他也對地下設施的情況表達憂慮，如當局一早徹底規劃該地段，把地下渠管鋪放好便不會有此問題，他希望渠務署或有關政府部門汲取是次教訓。他以為承建商既然投標承辦工程，便應有在本地進行工程的經驗，但實際情況是現在出現技術上的問題，承建商卻仍以老生常談的答案回覆他。

65.	主席表示，渠務署曾就此項工程向有關委員會作簡介，當時委員已提出地下設施的問題會較為複雜，所以如今工程出現延誤，便令委員感到不滿。他請渠務署回應，二零零七年中完成工程的可信性有多高，以及該署會向承建商執行什麼罰則。他並認為，承建商需要增加富經驗進行地下施工的工作人員，及召開地區會議，以商討辦法減少對居民帶來的滋擾。

（梁耀忠議員於下午四時三十七分到達。）

66.	李錦蓮女士的回應如下：

(i)	根據承建商提供的施工進度表，是項工程將於二零零七年中完工，她希望承建商對渠務署和委員會履行上述承諾。

(ii)	承建商未曾放棄此工程項目，更希望能完成在香港的第一宗政府渠務工程，因此總公司已向渠務署承諾會配合地區上的要求，全力完成此項工程。渠務署會因應施工時間表監察承建商的進度，每六個星期進行一次工作表現評估，希望工程進度會有所改善。承建商為把握時間，將分段進行工程，有些施工地點會早些動工和完工，因此不是全部施工地點需要延至二零零七年中才完成。而工程每延誤一個月，承建商便會被罰款三十萬元，這算是一項嚴重的罰則。

(iii)	渠務署在展開工程前已使用雷達探測，但可能由於承建商欠缺經驗，以致未能充分掌握時間和協調不同施工地點的工人，但現在情況已經大大改善，承建商亦將增加有經驗的工作人員。

(iv)	該署過往主要要求承建商跟進工作編排和增加工人，在掌握更多資料後，該署便會和當區區議員召開會議，解釋施工安排次序。

67.	羅文雅先生回應說，一般水務工程喉管的直徑不會超過1.8米，此項渠務工程渠管的直徑達1.8至2.1米，坑則有4米闊、5至8米深。如果承建商能投放人力和物力，定必可追趕進度，但此項工程的地下設施繁多，部分與圖則所示不同，加上承建商和顧問公司都是新的公司，因此工程進度方面應實事求是。他表示，在內地進行工程，每個施工地點完工後可立即重鋪路面行車，但在香港則需要進行平水檢查，並且需要與顧問公司核對數據。

68.	梁廣昌議員表示，他關注的不是鋪渠的方法，而是工程何時可以完成。

69.	羅文雅先生續說，該公司希望在八至十個月內完成八至九成的工程。

70.	李錦蓮女士回應說，大部分的工程約於今年九至十月完成，餘下工程則約於二零零七年中完成。

71.	許祺祥議員表示，文件第94a/2005-2006號過於簡短，令他未能具體掌握哪些地段的工程會優先進行。

72.	主席請委員於地區會議跟進上述事宜(見上文第71段)，並指對市民影響最大的地點須首先完工。

73.	梁廣昌議員不明白渠務署顧問工程管理部的工程師為何要求承建商向本委員會作出承諾(見上文第66(i)段)。他認為該公司的承諾與區議員無關，區議員關注的是渠務署何時可完成工程。他指出無論承建商能否承擔每月三十萬元的罰款也不應任由他們延誤工程。他希望渠務署能提交時間表，交代各段工程的完工時間，並向大窩口邨的當區區議員交代該區的工程何時完工，這才算是渠務署履行了對委員會作出的承諾。他並表示，如果他是委員會主席，便不會允許非公職人員發言，因為該些人員的發言內容與他無關。

74.	主席回應說，邀請有關承建商出席會議是黃炳權議員的要求，而他亦同意黃議員的要求才批准有關人士列席。

75.	黎少棠議員表示，他曾參加此類工程的地區會議，而他選區內的情況尚可。他認為，區議員熟悉區內的情況，知道哪些地方會有較多行人使用。他不希望承建商的代表誤會本區區議員不民主，相反區議員十分明白工程的困難和地下設施的問題，可是居民未必會明白，而工程令主要通道受阻，他們本身也受到困擾。

76.	梁偉文議員表示，承建商的地盤代表可能有感被受質疑，但委員針對的應是渠務署。他認為政府應負起監察的角色，並根據合約條款執行罰則，甚至終止合約。他關注的並非工程的工序，而是承建商有否根據合約進行工程。他表示，大廈街在去年和本年的農曆新年均受有關工程所影響，他認為政府對此有責任。

77.	主席表示，委員也明白承建商的難處，但值得關注的是居民受工程所滋擾的問題。他希望李錦蓮女士於會後盡快聯絡當區區議員和承建商，落實施工時間表，並將有關資料提交本委員會。

| 78. 李錦蓮女士回應說，該署會盡快聯絡當區區議員商討施工時間表，並將有關資料提交委員會。 |  | 渠務署 |
| --- | --- | --- |

（李錦蓮女士於下午四時五十二分離開。）

非長者單身人士申請公屋上樓無期

(房屋及發展文件第95及95a/2005-2006號)

79.	主席歡迎房署房屋事務經理(登記及公務員配額)潘金城先生出席會議。

80.	黃炳權議員表示，長者一人申請者及家庭申請類別的輪候時間一般分別為兩年及三年，但在非長者一人申請者設立配額及計分制下，未知該類申請人須輪候多少年才可獲編配單位。他曾根據文件第95a/2005-2006號提供的評分準則推算，如18歲的申請者獲得0分，19歲以上申請者每年長一歲加3分，至40歲大概可獲66分；申請人在輪候冊上每輪候一個月可多獲一分，輪候三年便可獲36分。換言之，一名40歲的申請者在輪候三年後，所得總分數為102分。另外，根據文件第95a/2005-2006號附件第22段，40歲或以上申請者的平均輪候時間為三年左右，如按此推算，獲得102分的申請人應可獲編配單位。雖然房署表示編配單位會考慮其他因素，但從文件第95a/2005-2006號附件B可見，在一九九八年至二零零四年間，35至58歲的申請者穩佔總數的四成，如按此推算，20歲的申請人需要輪候七至八年才可獲編配單位。他希望房署確定他上述推算是否準確，以便他日後回答居民的提問。

（梁志成議員及何啟浩先生於下午四時五十五分離開。）

81.	潘金城先生回應說，房署每年為非長者一人申請者編訂配額，分數最高的申請者可獲編配公屋單位，因此該署難以推算一名20歲的一人申請者需輪候多少時間才可獲編配單位。他舉例說，假設某年的非長者一人申請者配額為1 000個單位，位列分數最高的1 000名申請人經覆核後符合申請資格，便可獲編配單位。來年的配額最快在本年五月才可確定，因此該署不能確定一人申請者的輪候時間，但年紀較大的非長者一人申請者的輪候時間會較短。

82.	黎少棠議員相信房署推出新的配額及計分制，目的是希望讓更有需要的人士可早些獲編配單位。他希望了解，從二零零五年九月二十九日至今，有多少名非長者的一人申請者獲編配公屋單位，他們佔總數比例為何。

83.	梁偉文議員的意見及提問如下：

(i)	房委會在推出新的配額及計分制時，曾邀請區議員出席在該署總部舉行的簡報會，他在該會議上表示，該署此項政策有如閉門造車，並非一項德政，會打擊市民對政府的信心，而其他在場的區議員亦表達意見，指此政策是將所有年青的申請人摒諸門外，可惜房委會一意孤行執行有關政策。

(ii)	該署訂定的申請資格已限制某些人士申請公屋單位，例如申請人每月入息限額為六千多元，而在新的配額及計分制下，年青的申請人又被倒扣三十分，一名24歲的申請人可能便已不符合資格。因此，可能只有40歲而月入六千元以下的申請人才符合資格。

(iii)	他認為此新政策亦未有全面諮詢區議會和地區人士。他以那些一家四口居於三百呎的單位的家庭為例，指當子女長大後，這些家庭的地方一定不足夠，如這些女子沒有能力負擔外出租住單位的費用，他認為他們應有權申請公屋，但在新政策下，他們的的輪候時間可說是遙遙無期。

84.	梁永權議員相信委員也認同長者申請人應獲體恤，因此才有為長者設特快配房計劃。他表示，曾有人質疑新的配額及計分制涉及年齡歧視的問題，可是房署仍一意孤行執行有關政策。他認為，房署已就申請人的入息設限，一名月入二萬多元的大學畢業生應不獲編配公屋單位。他表示在自己所接觸的個案中，有些非長者單身申請人患有輕度弱智，他們可能比長者申請人更需要獲得政府的房屋資助，但在新政策下，他們需向社會福利署申請恩恤安置，增加了社署的工作量。他同意梁偉文議員的說法，房署推出此項新政策不但不尊重區議會，也不尊重全港市民。他表示自己不是房委會的委員，也不知道是誰人想出此政策，但房署一意孤行公布推行有關政策，他為此感到強烈遺憾。

85.	黃炳權議員表示，有關政策已經落實，他現在針對的並非政策是對是錯的問題，而是希望解決實際問題。他根據文件第95a/2005-2006號推斷非長者一人申請者的輪候時間，以便日後回答居民的查詢，他相信有關推斷在一定程度上可靠。他指市民均希望得知自己需輪候多少時間，並指房署可考慮每年公布在假定當前情況不變的情況下，申請人需輪候多少年才可獲編配單位。此外，他希望了解，房署如何得知文件第95a/2005-2006號附件第10段有關住屋需要的資料；該文件第25及26段有關“由一人申請類別轉為家庭申請類別”及“由家庭申請類別轉為一人申請類別”的建議是否已經落實；以及從二零零五年九月新的配額及計分制實施後至今，非長者一人申請者的申請人數是增加還是減少。

86.	梁廣昌議員詢問，出席是次會議的房署代表可否百分之百代表房委會的立場，他並希望得知有關代表如何演繹文件第95a/2005-2006號的內容。如他們不能就此承諾，他便不作提問。

87.	潘金城先生回應說，房屋事務經理負責執行政策，制訂政策建議則由政策統籌組負責提交房委會考慮。文件第95a/2005-2006號附件第25及26段有關“由一人申請類別轉為家庭申請類別”及“由家庭申請類別轉為一人申請類別”的規定已經落實，如果一人申請者轉為家庭申請類別，其原來累積的輪候時間，有一半可計入所轉的申請類別中，但最多以不超過年半為限。在二零零五年九月二十九日前獲成功登記的非長者一人申請者如在二零零六年一月三十一日或以前取消公屋戶籍，他們便不會被扣分。

88.	梁偉文議員詢問，一名20歲的一人申請者需輪候多少時間才獲編配公屋。

89.	潘金城先生表示，申請人的實際輪候時間受多方面因素影響，包括每年編配予非長者一人申請者的配額，因此他無法回答一名20歲的一人申請者需輪候多少時間才獲編配公屋，他也不能確定黃炳權議員的推斷是否可以接受(見上文第80段)。他表示，除非編配予非長者一人申請者的配額穩定，否則推斷會有很大誤差。

90.	主席詢問，本年編配予非長者一人申請者的配額為多少。

91.	潘金城先生回應說，二零零五年九月二十九日前通過覆核的申請不受新政策所規管，申請人輪候時間一般為三年。由於二零零五年九月二十九日後編配予非長者一人申請者的配額還未開始，未能通過覆核或該日之後才提出申請者，暫未能確定他們的輪候時間。

| 92. 黃炳權議員表示，申請人均希望得知申請是否成功，因此他希望在座房署代表向署方反映，希望該署公布假設現有情況不變，申請人約需輪候多少時間，而房署當然可註明實際的輪候時間按情況不時調整。他認為既然房署因應新政策動用約十五萬元強化電腦系統，那麼如市民查詢輪候時間而政府未能回答，這實在說不過去。至於文件第95a/2005-2006號附件第10段載有有關住屋需要的資料，他認為除非署方向所有非長者申請人進行問卷調查，否則該署是無法從申請書得知有關資料的，他請署方會後書面回覆如何得到有關資料。他並詢問二零零五年九月至今非長者一人申請者的數目，他希望了解新政策究竟是阻嚇還是刺激了申請。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

93.	梁永權議員表示，由一人申請類別轉為家庭申請類別的申請者可能需要輪候三年才獲編配單位。他詢問，兩名相同性別的申請人，甚至兩名同性戀者可否一同申請公屋單位，還是兩名申請者必須有家庭關係。

94.	潘金城先生的回應如下：

(i)	根據以家庭名義申請入住公屋的規定，申請人與其他成員的關係必須為夫婦、父母、子女、祖父母、孫、未婚兄弟姊妹等。不過，沒有親屬關係的高齡人士也可一同申請公屋。香港的婚姻法不包括同性別者的婚姻。

(ii)	二零零五年一月至十二月已獲准登記在公屋輪候冊的非長者一人申請公屋的數目如下：

| 月份 | 數目 |
| --- | --- |
| 一月 | 1111 |
| 二月 | 571 |
| 三月 | 1010 |
| 四月 | 792 |
| 五月 | 1159 |
| 六月 | 1687 |
| 七月 | 1743 |
| 八月 | 1933 |
| 九月 | 1619 |
| 十月 | 1776 |
| 十一月 | 1160 |
| 十二月 | 1234 |

(iii)	申請人可因應本身的需要申請輪候公屋單位，將來有機會獲編配單位。未婚一人申請者如在提出申請後四年後結婚，可將分數轉入家庭申請類別計算，一人申請者輪候四年相等於家庭申請者輪候1.5年，而家庭申請者的平均輪候時間為三年，因此對申請人來說是沒有壞處。

(iv)	房署的電腦系統可計算及排列分數，獲最高分數者經過第二次正式審核後有機會獲編配單位，屆時房署會通知有關申請人，並會公布他們獲得的分數。

95.	主席表示，內地居民申請單程證來港也可預算輪候時間，但輪候公屋單位的時間卻無法估計。

96.	李志強議員表示，一些銀行將計算利息的方程式上載網頁，他認為房署可效法，將輪候公屋時間的方程式上載網頁，屆時市民便不需透過區議員查詢公屋輪候情況。

97.	梁偉文議員建議房署公布每次成功獲編配公屋單位的非長者一人申請者最高和最低的分數為多少。

98.	潘金城先生回應說，新政策對較年長的申請人較為有利，18歲的申請者獲得0分，57歲則可獲117分。

（區長明先生於下午五時二十七分離開。）

要求石籬一村管理公司在過去一年如何跟進居民之投訴

(房屋及發展文件第96及96a/2005-2006號)

99.	主席歡迎創冠國際管理發展有限公司石籬(一)邨物業服務辦事處維修經理黃國賜先生及物業經理劉樹華先生列席是次會議。

100.	黎少棠議員的意見及提問如下：

(i)	現時房署和物業管理公司的關係雖然有需要改善，但他希望文件第96a/2005-2006號不會予人錯覺該邨是“災難區”或“淪陷區”。根據房屋及發展傳閱文件第40/2005-2006號，石籬一邨及石籬二邨的維修及改善工程分別有5宗和8宗，較區內其他屋邨為高。他表示，石籬一邨的平均樓齡為十八至二十年，石籬二邨則為兩三年。

(ii)	有區議員於上星期在石籬一邨為居民登記天花剝落和滲水的個案，據知共有二百宗個案。他舉例說，在主席選區內的麗瑤邨和梁耀忠議員選區內的葵芳邨，如他為該兩個屋邨的居民登記，相信也會有一二百宗個案。

(iii)	房署最近公布改善租住屋冷氣機滴水問題及更換水管工程消息，而且表示會透過邨管諮委會和物業管理公司完成必要的維修工作。他身為石籬一邨的當區區議員，希望直說上述情況，讓在座委員明白石籬一邨的情況。

101.	劉碧堅議員表示，任何區議員收到居民轉介的投訴後，一般會正式去信有關物業管理公司跟進，但如毫無回音，他詢問房署、有關物業管理公司和有關區議員應如何處理。

102.	何偉廉先生的回應如下：

(i) 	超過二十年樓齡的屋邨難免需要維修保養，但必須在合理時間內完成維修。他指出，無論屋邨是否已外判管理，及投訴是經任何渠道收到，該署也會根據個案的性質分類，影響安全或公眾衞生的個案一定會獲當局優先處理及派員勘察，以決定何種修葺才是最效的方法及確定施工日期。

(ii)	如物業管理公司未能妥善跟進居民的投訴，房署有責任責成該公司在合理時間內完成維修。他表示，房署透過稽核和評分，了解物業管理公司跟進投訴個案的情況。如因樓上單位住戶不合作令工程不能進行，房署會考慮扣除該住戶的分數，但該署希望盡量採取勸喻的態度。

103.	黎少棠議員的意見如下：

(i)	就天花板滲水的個案，如樓上住戶不合作令工程不能進行，他希望該署能盡快通知受影響住戶有關情況，以避免令居民誤以為有關投訴個案石沉大海。房署於文件第96a/2005-2006號表示沒有發現升降機急墜情況的報告，他認為承建商如沒有零件即時維修升降機的閉路電視，便應盡早告知居民，以免令居民誤解。

(ii)	石籬一邨的樓齡超過二十年，如果為居民登記天花剝落問題，相信也有千多二千宗個案。關於有區議員在石籬一邨為居民登記了二百多宗維修個案，他希望涉及的額外巡查不會影響一些透過正常途徑報告而真正需要維修的個案，他並希望有關維修人員先了解有關天花剝落的情況是否很輕微再決定維修次序，否則便對其他透過正常途徑報告維修個案的居民不公平。

（梁耀忠議員於下午五時四十七分離開。）

104.	主席認為房署和物業管理公司應重視處理投訴個案，雙方亦應多協調，如一些工程需時進行，便應向投訴人交代跟進的進展。另外，由於石籬一邨其中兩座樓宇屬於另一選區的範圍，而各位區議員也關注屋邨管理的問題，因此出現尷尬的情況。

105.	黎少棠議員澄清說，他所關注的問題並非由於石籬一邨有兩座樓宇屬於另一選區的範圍。

106.	徐生雄議員詢問，房署會否核實該二百宗天花剝落個案的嚴重程度，以及現時的跟進工作如何。如真的有這麼多戶出現天花嚴重剝落的情況，他詢問房署會否將有關屋邨納入屋邨維修計劃內。

107.	何偉廉先生的回應如下：

(i)	暫未納入“全方位維修計劃”的屋邨並不代表不會進行維修工程，例如石籬邨和長青邨每年的維修額便達三四百萬元。

(ii)	就石籬一邨的二百多宗個案，該署會先將個案分類，如涉及窗戶安全的個案會立即予以跟進，該署亦已跟進了六宗有關個案。該署明白居民對維修方面並不熟識，他們向房署報告也是合理的。經該署到個別單位檢查後，發現天花滲水的個案共有約一百宗，油漆剝落的有159宗。他解釋，由於廚房及廁所有較多水蒸氣，石灰油漆吸去水份便不易察覺，但如使用乳膠漆時，居民便可能會因看見水珠而誤以為是漏水。

(iii)	房署專業的技術人員不可隨意發出維修單，否則會有浪費公帑之嫌。因此該署會先勘察，並即時告知居民問題所在，如涉及混凝土剝落問題便會立即處理，否則如果個案並不緊急，該署約於一兩個星期內安排人員維修，工程約需時兩天。

(iv)	該署了解個案後會與物業管理公司和承建商一起安排維修，他指單是多派人手進行工程也未必能夠解決問題，亦要與居民配合維修的步伐，因為可能會有較多的泥頭和噪音滋擾的問題。如居民能接受農曆新年前讓工人入屋，維修工作也可加快。

(v)	處理滲水個案可能需要在樓上的單位維修一至兩天，房署會勸喻樓上單位的住戶合作，而邨管諮委會的委員亦有協助推廣。

108.	黎少棠議員同意，即使屋邨暫未納入“全方位維修計劃”，居民任何時間也有權就單位的問題到屋邨辦事處作出投訴，他並希望房署在區內進行廣泛宣傳，讓居民得知他們有這項權利。他認為，在投訴個案愈來愈多的情況下，他也可以為居民登記單位的問題，可是他認為這樣做的意思不大。他認為，即使在安蔭邨等較新的屋邨，如當區區議員梁永權議員用兩三天時間為居民登記單位問題，相信也有五千宗個案，可是這樣會令有關維修人員疲於奔命，或影響真正需要維修的個案。他希望房署能吸收是次經驗，日後即時告知居民有關個案是否緊急。

109.	許祺祥議員表示，居民直接向房署辦事處報告維修個案是最正確的做法，如屋邨已外判物業管理公司管理，房署可向有關公司匯報。他認為，居民租住房署的單位，遇有任何損毀需要維修，自然直接聯絡房署跟進，而很少理會屋邨是否已外判管理。此外，他詢問“全方位維修計劃”是否包括外判管理的屋邨；如是的話，該署會以什麼準則判斷哪些屋邨的天花混凝土剝落情況特別嚴重，他希望房署能按損毀情況訂定維修時間表。

110.	梁廣昌議員詢問，房署是否按先後次序處理有關維修投訴。他表示，每選區內共有八位立法會議員及一位擬參與下屆選舉的人士，而他正搜集資料，以了解某位立法會議員轉介的投訴個案是否獲得加快處理。

111.	何偉廉先生重申，房署接辦個案後會先了解個案的性質，如涉及公眾衞生或安全問題，例如某單位的窗戶有下墜危險，即使是深夜該署也會立即跟進，他亦曾處理過此等緊急的個案。至於“全方位維修計劃”，樓齡達二十九年或以上的屋邨如麗瑤邨已納入計劃內，並於本年三月一日開始勘察，二十年樓齡的屋邨雖暫未列入計劃內，但將於五年內推行。

112.	主席表示，無可否認緊急的個案應優先獲得處理，其餘的便應按先後次序處理。

113.	何偉廉先生表示，房署歡迎住戶就單位的任何維修問題向該署反映，因此該署設立了維修教育徑，並於宣傳單張印上該署的電話號碼，讓居民透過更容易的渠道聯絡該署。他補充說，及早維修有助保持屋邨的狀況良好，否則便事倍功半。

（黎少棠議員於下午五時五十一分離開。）

地區提問

改善舊型屋設施

(房屋及發展文件第97及97a/2005-2006號)

114.	李志強議員的意見及提問如下：

(i)	新落成的公共屋邨愈來愈優質，但舊屋邨卻只有定期維修而沒有大規模改善計劃，他們雖繳付相若租金，但前者可享有較佳的居住環境。長青邨樓齡接近三十年，他曾多次建議增加該邨的設施，但往往遭到拒絕，他在文件第97/2005-2006號便臚列了一些建議，但房署於文件第97a/2005-2006號的回應卻令他不滿。例如他建議在青松樓加建電梯通往平台，房署以興建費用龐大為理由予以拒絕。他認為，房署作為負責任的服務提供者，應考慮居民的需要，而不是處處眼於資源問題。他指出，青松樓居民的平均年齡超過五十歲，對一些需要拿重物或長者來說，出入時上落樓梯是很吃力的。如房署認為動用這麼多資源服務一座樓宇的居民是不值得，那麼居民永遠也要捱苦。他舉例說，葵盛亦建有升降機塔，而房署也可考慮在青松樓興建類似紅墈火車站停車場一些結構簡單的升降機塔，他相信很短時間內便可興建完成。

(ii)	所有新屋邨現時已設有行人路上蓋和無障礙通道等基本設施，他亦得知深水埗其中18個屋邨已全面安裝無障礙斜道。他希望長青邨也能安裝該等設施，方便年長和使用輪椅的居民前往休憩用地、街市和酒樓。

(iii)	長青邨每年均有百葉窗玻璃片鬆脫跌下的情況，他從一九九九年開始提出更換百葉窗，但至今房署仍不承認這是一項危險的設計，也不願投放資源改善。

(iv)	他希望房署透過“全方位維修計劃”，投放資源改善屋邨內一些基本設施。

（徐生雄議員於下午五時五十二分離開。）

115.	何偉廉先生的回應如下：

(i)	長青邨已納入“全方位維修計劃”內，並於本年開始進行勘察，勘察項目包括窗戶，他希望李志強議員提出的疑慮和訴求可獲解決。

(ii)	房署已建議將增設無障礙通道和行人路上蓋的計劃納入二零零六年至零七年度的長青邨計劃維修及改善工程項目。他表示，即使沒有“全方位維修計劃”，該署每年也會進行維修或改善工程。

(iii)	沿長青邨斜坡興建電梯涉及斜坡鞏固工程，並非像在平地興建獨立擺放的升降機般沒有限制。他希望委員明白，房署並非不願投放資源，或將長青邨置於次要的位置，只是興建電梯的技術問題仍未能解決。

116.	主席表示，李志強議員提出的其中兩項建議可在二零零六及零七年度進行。至於百葉窗的問題，他表示麗瑤邨亦經常發生玻璃片鬆脫跌下的情況，他不希望房署在出現人命傷亡後才處理有關問題。至於興建升降機涉及技術問題，李志強議員可與房署商討是否有其他合適的地點興建升降機。

117.	李志強議員表示，他曾向熟識工程的人員查詢，得知興建獨立擺放的升降機塔和通往平台的行人道應不會影響斜坡。他指出，居民也曾透過李永達和譚耀宗議員反映，而房署只研究沿斜坡興建扶手電梯的方案，並以興建費用龐大為理由而不予考慮。他認為，問題不是房署是否有足夠資源，而是該署有否想過其他解決辦法。此外，他認為百葉窗根本不是安全的設計，他不希望房署以維修和重新裝置百葉窗來解決問題。

118.	王雪盈議員表示不明白房署於文件第97a/2005-2006號的回覆，該署於文件指當屋邨滿四十年樓齡，房署會進行大型結構勘察以評估是否有復修或清拆的需要，但首批勘察的九個屋邨卻不包括長青邨。她詢問，這是否表示長青邨將會清拆。她相信百葉窗的問題可透過“全方位維修計劃”解決，至於設置無障礙通道，她認為無論是新舊屋邨，任何時候也應優先處理無障礙通道的問題，否則這是歧視傷殘人士。

（會後註：房屋署於會後書面回覆如下：

“房屋署現時並無計劃在長青邨將所有住宅向外的玻璃百葉窗設計更改轉為鋁窗。雖然如此，長青邨的管理公司最近已全面檢查有關的百葉窗，而有危險性及需要維修的玻璃百葉窗現已進行更換或維修。

現時，長青邨各住宅大廈均已設置符合規格的傷殘人士通道連接地下大堂。房屋署仍會研究邨內連接如商場街市、公園及休憩地方的通道，視乎實際需要及可行性，改善傷殘人士通道設施。”）

119.	梁廣昌議員建議來年房屋事務委員會轄下成立的工作小組能邀請大學研究如何改善屋邨環境。關於青松樓興建升降機塔的建議，他認為可考慮在現有樓梯旁增設輪椅升降台。

| 120. 主席請房署參考委員上述所提建議，盡快落實長青邨可行的改善工程，並研究其他可行辦法。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：房屋署於會後書面回覆如下：

“有關青松樓加建電梯的建議，房屋署過去曾進行研究，結果顯示沿青松樓斜坡興建扶手電梯及利用天橋連接升降機大樓的兩個方案，均屬可行。但居民於使用電梯後仍需要乘搭交通工具出入；而且建造費用昂貴，前者需港幣八百萬港元，後者亦需五百萬港元。日後的維修及保養費用，仍未計算在內。基於房屋署必須謹慎及公平地作出資源分配，如要進行青松樓的電梯工程，勢必影響其他更為重要及迫切的維修及改善工程，例如二零零五年度更換地底水喉工程費用約五百萬港元，二零零六年度全邨再裝飾工程費用約八百萬港元和二零零七年度升降機現代化工程費用約為一千萬港元，故此房屋署現階段暫不會考慮此項建議。但房屋署會與運輸署研究，將途經長青邨的專線小巴（路線編號88D：由宏福花園至葵芳地鐵站）伸延至途經青松樓，並在青松樓加設上落客站，方便青松樓的居民。”）

其他事項

121.	委員並沒有提出其他事項討論。

122.	主席表示，是次會議是本年度房屋及發展委員會最後一次會議，他感謝各位委員及列席會議的房署代表。

123.	餘無別事，會議於下午六時零六分結束。

葵青區議會秘書處

二零零六年三月