檔號：HAD K&T DC/13/9/43A/06

葵青區議會

規劃及環境衞生委員會及座談會

第五次會議記錄(二零零六/零七)

日期：二零零六年十二月十九日

時間：下午二時四十五分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

李志強議員 (主席)

梁廣昌議員 (副主席)

劉碧堅議員

李永達議員

梁志成議員

梁偉文議員

盧慧蘭議員

潘發林議員, BBS, MH

潘小屏議員

譚惠珍議員, MH

徐生雄議員

黃炳權議員

王雪盈議員

黃耀聰議員

容永祺議員, MH

列席者

何偉建先生	渠務署高級工程師(顧問工程管理2)

黃國強先生	渠務署工程師(顧問工程管理11)

鍾德民先生	萬隆工程顧問有限公司項目經理

梁子建先生	萬隆工程顧問有限公司工程師

戴懷民先生	渠務署高級工程師(淨化海港計劃)

周廣能先生	渠務署工程師(淨化海港計劃)

曾建雄先生	茂迪-茂盛顧問聯營公司董事

陳偉昭先生	茂迪-茂盛顧問聯營公司首席工程師

吳有榮先生	環境保護署首席環境保護主任(特殊廢物及堆填區修復)

馮　生先生	環境保護署高級環境保護主任(特殊廢物及堆填區修復)一

梁翠雯女士	食物環境衞生署葵青區環境衞生總監

凌偉明先生	環境保護署高級環境保護主任(區域西)四

李佩良先生	荃灣及西九龍規劃處高級城市規劃師(葵青)

莫慶祥先生	地政總署荃灣葵青地政處高級地政主任/管制

何啟浩先生	土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師十六

徐曉露小姐	葵青民政事務處民政事務助理專員

黃希恒先生	葵青民政事務處工程督察(荃灣/葵青)

關止彬先生(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)四

缺席者

周立仁議員	(因事請假)

黎少棠議員	(因事請假)

林紹輝議員	(未有請假)

梁永權議員	(因事請假)

雷可畏議員	(未有請假)

麥美娟議員	(未有請假)

吳劍昇議員	(未有請假)

開會詞

主席歡迎各位委員和政府部門代表出席會議。

- 委員會通過周立仁議員、黎少棠議員和梁永權議員的請假申請。

通過規劃及環境衞生委員會第四次會議記錄(二零零六／零七)

- 潘小屏議員動議，徐生雄議員和議，上述會議記錄無須修訂，獲委員會一致通過。

跟進事項

規劃及環境衞生委員會第四次會議記錄(二零零六/零七)所提事項的情況報告

（規劃及環境衞生文件第54／2006-2007號）

- 委員省覽規劃及環境衞生文件第54／2006-2007號。

討論事項

工務計劃第111CD號

荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃 – 荃灣雨水排放隧道

（規劃及環境衞生文件第55／2006-2007號）

- 主席歡迎渠務署高級工程師(顧問工程管理2)何偉建先生、工程師(顧問工程管理11)黃國強先生、萬隆工程顧問有限公司項目經理鍾德民先生及工程師梁子建先生出席是次會議，並請何偉建先生簡介文件第55／2006-2007號。

（容永祺議員於下午二時四十七分離開。）

- 何偉建先生簡介文件第55／2006-2007號。他隨後請梁子建先生簡介隧道工程的詳細設計。

（黃炳權議員於下午二時五十一分到達。）

- 梁子建先生利用電子投影片簡介隧道工程的詳細設計。

- 主席說，當局去年已就是項工程計劃向房屋事務委員會進行諮詢，並得到支持，今次渠務署所提交的文件主要是匯報該項工程的設計及進度。他請委員按剛才的介紹提出問題及意見。

- 徐生雄議員表示支持該工程項目，但他同時擔心大雨天時雜物可能會隨着雨水流入隧道內，造成淤塞，使雨水溢出影響到毗鄰的地方。他詢問渠務署將如何處理這個問題。此外，他指出區內亦有其他渠務工程正在進行，但工程進度普遍緩慢，引起居民不滿。他促請該署在該項目施工時注意這個問題。

（梁偉文議員於下午三時到達，潘小屏議員於下午三時離開。）

- 鍾德民先生回應說，在每個收水口都設有欄柵，防止雨水在進入收水道時，雜物隨雨水一同流入隧道，而被阻隔的雜物會被引導到河道方向，排到下游。

| 何偉建先生補充說，該署分別委聘了三家不同的學術機構，包括香港理工大學、英國BHR水力測試中心和北京水力水電研究學院進行水力模擬設計的實體模擬測試，以印證設計是否可行。此外，他表示會以岩石隧道鑽挖機的施工方法去興建隧道，在出水口O1開始進行鑽挖。這不單可加快施工的速度，同時可減少對周圍環境及建築物結構的影響，而挖出的泥石會經由青山公路出口運走，預計每天搬運泥石車輛數目約為90車次，應不會對交通造成影響。在進行招標時，該署及顧問公司均會考慮承造商控制工程進度的能力。由於今次隧道施工有別於在市區內進行渠務工程，進度上不會受到現場交通及現有地下公共設施的影響，因此該署有信心工程可依時完成。 （李永達議員於下午三時十分離開。） |  |
| --- | --- |

- 黃耀聰議員表示，擬議的雨水排放系統主要建在市區外圍近山邊一帶，但市區內的雨水渠已經出現老化，無法應付大雨問題。他質疑如大雨落在市區而非山邊，該系統是否可有效協助分流目前雨水排放系統所處理的雨水。此外，由於該處道路較為狹窄，他擔心擬在和宜合道近城門隧道附近進行的I1項工程會對附近的交通造成影響。他不知道該署的交通評估是否可釋除疑慮。

- 就I1項工程所帶來的交通影響問題，鍾德民先生回應表示，該公司在過去幾年已完成了一個全面的交通評估報告，報告結果顯示受影響最大的地方應為工程出石的油柑頭出口處，最高峰時為每天90車次的交通流，對青山公路的負荷並不嚴重。而在I1、I2及I3三個地方所進行的只是簡單結構工程，該公司亦不會由這三個地方運走鑽挖隧道的泥石，因此在該三處地方進行工程所造成的交通影響極之輕微。在施工期間，該公司會進行嚴密的監察，並會設立查詢熱線，以便可即時回應及處理目前未能預計的情況。

- 何偉建先生補充說，除了興建上述雨水排放系統截收市區上游的雨水外，該署在一九九九年已完成對荃灣、葵涌及青衣雨水排放整體計劃的研究，同時亦有研究市區內雨水渠老化的問題，提出對市區內現有的地下雨水渠進行維修及保養等改善工程。有關計劃已於二零零四年四月諮詢荃灣及葵青區議會，同年獲得立法會批准撥款，建造合約亦已於二零零四年展開，以配合整體改善荃灣雨水收集的措施。

| 主席總結說，由於各位出席委員沒有異議，本委員會支持渠務署進行是項荃灣雨水排放隧道工程。 | 渠務署 |
| --- | --- |

“淨化海港計劃”第二期甲污水輸送系統工程 – 有關建造污水輸送系統工程的各項措施

（規劃及環境生文件第56／2006-2007號）

- 主席歡迎渠務署高級工程師(淨化海港計劃)戴懷民先生、工程師(淨化海港計劃)周廣能先生、茂迪-茂盛顧問聯營公司董事曾建雄先生及首席工程師陳偉昭先生出席是次會議，並請戴懷民先生簡介文件第56／2006-2007號。

- 戴懷民先生簡介工程的背景資料，他隨後請曾建雄先生簡介文件第56／2006-2007號。

- 曾建雄先生利用電子投影片簡介文件第56／2006-2007號。

- 主席指出工人在施工時需要深入地底工作，詢問如何保障他們的安全。

- 曾建雄先生回覆表示，該公司會在施工期間對各個施工活動進行詳細風險評估，並會嚴格執行相應的措施以減低風險。由於隧道是一個密封地方，因此他們會特別注意通風系統及地下水滲漏問題。至於在炎熱天氣下施工一般會出現的危險，例如中暑等，則與工人在一般地盤工作所遇到的危險相若。他又指該工程亦有其特有的風險，包括爆破造成的危險，所以在實際施工前該公司會進行詳細及精密爆破評估。在現階段的初步評估中，他們認為上述風險都在可控制範圍內。

- 主席詢問對於一旦在地底下工作的工人被困而需要及時逃生，當局有否制定緊急應變措施以施救援。

- 戴懷民先生回應說，該工程的設計及施工會依據國際在隧道工作的安全標準。他們在第一期工程也累積了許多寶貴經驗，可作參考。他又指出，在工程設計階段，渠務署會聯同消防處制定應變計劃，以備一旦在隧道內發生意外時協助工人盡快逃離現場。他以第一期工程為例，指出在施工期間當局在隧道內設置了兩套吊重機械以便在有需要時將工人運到地面。另外，當局又在豎井內安裝天梯，在必要時可以用人力將工人救回地面。

青衣化學廢物處理中心的招標工作

（規劃及環境生文件第57及57a／2006-2007號）

- 主席歡迎環境保護署(“環保署”)首席環境保護主任(特殊廢物及堆填區修復)吳有榮先生及高級環境保護主任(特殊廢物及堆填區修復)一馮生先生出席是次會議，並請提出本議題的劉碧堅議員簡介文件第57／2006-2007號。

- 劉碧堅議員簡介文件第57／2006-2007號。

- 吳有榮先生簡介文件第57a／2006-2007號。他重申目前處理中心已達嚴格標準，而並非因為不符合標準而需要進行提升工程。事實上目前處理中心所排放的污染物的濃度遠低於排放標準的濃度，只不過由於歐盟提出了新標準，因此才需要進行提升工程以達致新標準；而處理中心目前的廢氣排放除了二氧化硫及二氧化氮外，其他污染物已完全符合歐盟的新標準。

- 主席表示由於環保署未能在現階段提供標書作為討論基礎，他請吳先生簡介未來標書的內容及與目前營運合約兩者的分別。

- 吳有榮先生回應說，新合約大致的要求包括要求新的營運者繼續營運處理中心的工作，及進行提升工程，如提升廢氣潔淨系統以達致歐盟的新標準。其中環保方面的要求會更為嚴格，因此在揀選將來的營運者時環保署會設定嚴格的技術標準，例如投標者需要有足夠能力及經驗去處理與處理中心同類型的化學廢物處理設施，亦有能力進行環保署所要求的提升處理中心設施的工作；該署並要求由合適的專業及技術人員操作設施，以達致該署的要求。至於有關細則，該署目前正在草擬中。

- 王雪盈議員提出以下意見：

- 目前的營運合約將於二零零八年四月屆滿，她要求環保署就招標程序的進度提供具體時間表。

- 她理解環保署仍未草擬好招標文件，但由於處理中心並不受居民歡迎，居民只是在沒有選擇的情況下被迫接受，因此委員希望可以及早參與是次招標工作，與該署商討新招標文件的條款及內容，並提出意見，使要求更加嚴謹。不過，她對於該署在會上才提交文件，而文件內容亦沒有提供新資料表示失望，她要求該署代表在會上交代目前營運合約的內容及內容會如何修改作為新合約的內容。她認為如該署能夠詳細解釋，委員將可給予更多有用的意見。

- 她不同意環保署強調目前處理中心已達嚴格標準，只不過因為歐盟提出了新標準，才需要進行提升的說法。她認為歐盟不會無故提升標準，而是有其實際需要，而處理中心未能符合新標準正好反映該系統有不足之處。香港是一個細小的地方，處理中心所排放的廢氣很容易對附近居民造成影響，她希望該署可以多從居民的角度作出考慮。

- 就時間表方面，吳有榮先生回應表示由於標書仍在草擬階段，其後還須通過律政司的審查及提交政府中央投標委員會批核，因此環保署暫時未能提供招標確實的時間表。不過，他可以告訴委員大致的時間表是在二零 零七年年初盡快完成草擬標書，並開始進行招標工作。至於有關目前營運合約的要求，他指主要是營運者需要妥善處理送到該處理中心的“化學廢物”，而所要求達致的環保標準為載列於該署定期提交區議會的化學廢物處理中心監察報告中所列出的各項標準。至於新合約中所要達致的固體廢物及污水排放的環保標準則與目前的一樣，而新的廢氣排放標準亦已詳列於該署在上次會議所提交的規劃及環境衞生文件第44／2006-2007號附件三內。

- 黃炳權議員的意見及提問如下：

- 政府部門進行招標須依循一定的程序，他不解為何環保署至今仍未能定出具體的時間表。他要求該署在下一次會議提供標書的內容。

- 他希望該署在制訂標書的過程中，能夠向市民、地區團體及區議會等進行諮詢，以吸納各方的意見。

- 他詢問該署會否在標書中承諾營運商將要處理的廢物的數量，使其盈利得到保證。

- 他認為新合約為期十年值得商榷，因為青衣居民不希望處理中心長期存在。他質疑該署有否配合政府整體的環保政策，何以繼續以焚燒方法處理各類廢物。他並詢問該署長遠會否將處理中心搬離青衣島，集中在另一處地方處理化學廢物。

- 劉碧堅議員詢問新標書內容會否加入一旦出現人為失誤引致問題時的罰則。此外，他建議在標書內訂明如處理中心在十年合約期間搬遷的處理方法。他表示定出這項安排可給予居民期望，讓居民知道政府有計劃將處理中心搬到另一個更適合的地方。

- 主席說，是次議題主要是關於招標工作，但由於未有招標文件，因此難於討論。他建議環保署代表在會上收集各位委員的意見，作為預備標書的參考，並在進行招標前再到本委員會向委員介紹，讓委員可以在標書最後定稿前有機會提出意見。

| 吳有榮先生感謝各委員提出寶貴意見，供該署參考。他澄清無論是目前的營運合約或新的標書，都沒有向營運者保證盈利的條款，因為這並非政府的政策。政府的一貫政策是以公開、公平、透明及能者競得的原則進行招標，該署只會考慮投標者的技術標準及投標的價格來揀選合適營運者。他承諾在下一次會議提交文件簡介新標書的內容，同時歡迎各位委員在下次會議前繼續向該署提供意見。 | 環境保護署 |
| --- | --- |
| 黃炳權議員詢問環保署會否為投標者提供處理廢物的種類及數量的資料；如果有這類數據的話，他希望該署可以在下次會議提供。 | 環境保護署 |

- 譚惠珍議員詢問是否還有其他符合資格的營運者，可以在其他地區處理化學廢物，以平息居民對在青衣島處理廢物的不滿。

- 吳有榮先生澄清，處理中心是一項政府設施，目前的營運合約是在十多年前經過投標程序批予目前的營運者的。該署稍後會安排為下一份合約招標，揀選合適營運者操作目前位於青衣島的處理中心。

- 劉碧堅議員詢問當年有多少家公司競投目前的營運合約。他擔心如參與投標的公司太少，則缺乏競爭，未能達到能者競得的目的。

- 吳有榮先生回覆說有需要查閱檔案才能確定有關資料，他相信當年約有四家公司參與投標。

| 主席請吳先生於下次會議補充該四家參與投標公司的名稱。 | 環境保護署 |
| --- | --- |

- 黃炳權議員認為須先確定下次會議前標書是否已經發出。

- 吳有榮先生回應表示根據目前的進度，下次會議前正式的招標工作應仍未開始。他又再次承諾於下次會議提交文件簡介新合約的內容及條款。

- 主席讀出由劉碧堅議員動議及由王雪盈議員和議的動議，動議內容為：

“葵青區議會規劃及環境衞生委員會強烈要求青衣化學廢物處理中心盡快搬遷。”

主席詢問委員是否贊成通過上述動議。委員會通過上述動議。

（會後註：環保署已就上述動議給予書面回覆，詳情請參閱二零零七年一月八日寄奉給各位委員的規劃及環境衞生傳閱文件第44／2006-2007號。）

資料文件

二零零六／零七年度小規模環境改善工程(區議會)進展報告(截至二零零六年十二月六日止)

（規劃及環境衞生文件第59／2006-2007號）

- 主席請黃希恒先生簡介文件第59／2006-2007號。

- 黃希恒先生說，文件載列截至二零零六年十二月六日止工程的進展，而葵青民政事務處工程部在會前亦已為其中四項工程開標，其中包括項目2工程費用預算為32,792元，項目4為90,508元，項目19.2為134,720元及項目19.5為42,600元。他解釋19.2項較原預算70,000元大幅超支的原因：工程地點葵涌智芳街休憩處已有二十多年歷史，當年荃灣及葵青區仍屬同一區議會，因此他們沒有該處的圖則；該處鄰近街市，為一衞生黑點，有商販將之作為貨倉擺放生財工具，影響衞生環境；此外該地方有梯級，曾有委員來信要求改善，以方便使用輪椅的傷殘人士上落；同時亦有街坊要求在場內加設椅子及擴大遮蔭範圍；為此，該場地需作較大幅度的改動。他請委員考慮批核該項工程。

（王雪盈議員於下午四時零五分離開。）

- 主席詢問是否有足夠撥款進行按早前排序選出的十項工程。

- 黃希恒先生回應說，除項目1及7外，其他各項已經開標。目前餘下撥款約144,000元，應該足夠進行上述兩項工程，其中項目1下周會進行招標，而項目7仍在規劃中。

| 主席詢問各位委員是否同意葵青民政事務處工程部按最新提供的預算進行早前排序選出的各項工程。沒有委員反對。 | 葵青民政事務處工程部 |
| --- | --- |

- 梁廣昌議員詢問就項目1將於何時開展工程及如何設計。

| 黃希恒先生回覆表示，由於項目1工程是在樓梯加建，因此會採用兩邊柱的方式而不是懸臂式建造，即兩邊路旁加一個金字頂。他們原先預算在三個梯台位共建造三個，但因設計較新穎，預計會超出預算，所以會減為只建造兩個。他表示稍後會將圖則提交梁廣昌議員過目，同時歡迎梁議員提供意見以作參考。 | 葵青民政事務處工程部 |
| --- | --- |

- 梁廣昌議員詢問工程由招標至完工需時多久，又是否需於財政年度完結前完成。

- 黃希恒先生回覆表示，如一切順利，預算該項目可於二零零七年一月中簽約，三月前可完工。

- 主席說，由於剛足夠會議法定人數，他建議調動議程，先處理其他事項中有關搬遷葵涌大白田街避雨亭的議題。

其他事項

搬遷葵涌大白田街避雨亭

（規劃及環境衞生文件第70／2006-2007號）

- 主席簡述文件第70／2006-2007號內容，並請徐曉露小姐作補充。

- 徐曉露小姐說，葵青民政事務處曾先後收到立法會陳偉業議員的兩封來信，分別詢問有關避雨亭的背景及是否由葵青民政事務處興建，以及提出要求搬遷該避雨亭，但信中並無提出擬遷往的位置。該處已作出初步回覆，確認該避雨亭於二零零五年年底由葵青區議會以小規模環境改善工程撥款興建，因此所提出的建議需交由本委員會考慮及審核，稍後該處並會將本會的意見及決定回覆陳偉業議員。

- 主席表示，本委員會在二零零六年四月的會議上已決定以投票方式定出本年度使用小規模環境改善工程撥款進行的各項由各委員建議的工程項目的優先次序，而在17個建議工程項目當中，預算撥款只足夠完成首十個項目，餘下的七個項目預計無法在本年度內完成。他認為葵涌大白田街避雨亭在二零零五年年底才斥資八萬多元建成，實不宜在使用一年後又再花費四萬多元進行搬遷，以免有浪費公帑之嫌。他請當年提議興建該避雨亭的徐生雄議員發表意見。

- 徐生雄議員表示對搬遷該避雨亭的建議有所保留。他說當年建議在該處興建避雨亭時，戲院已經結業，假如該戲院再次開放使用並用作表演場所，他希望能夠先確認該避雨亭會否對觀眾離開場地時造成不便。此外，當年興建避雨亭是由於該處有一個小巴站，興建避雨亭可方便市民候車。如要搬遷該避雨亭，小巴站亦宜一併搬遷，但該段大白田街道路狹窄，已沒有適當位置可重置該小巴站，加上該小巴站已設置多年，居民早已習慣使用。他相信提出搬遷避雨亭的建議是為了方便日後旅遊巴士接載觀眾到該場地，但如果只是搬遷避雨亭而保留小巴站，則該段單程雙向的路面仍不適宜同時讓小巴及旅遊巴士停車上落客，為此，他認為須小心考慮有關搬遷的建議。

- 主席補充說，剛於二零零六年十二月十二日舉行的社區事務委員會亦曾討論申請在該戲院舊址設立歌舞表演場地事宜。他得悉食物環境衞生署仍未批出牌照，而該委員會也在會上通過動議反對在該處設立表演場地。

- 梁廣昌議員表示相信在興建該避雨亭前，葵青民政事務處已就有關建議向有關部門進行諮詢，並應已考慮是否對人流造成阻礙的問題。如果消防處在考慮審批歌舞表演場地時認為該避雨亭會對觀眾在離開場地時造成不便，則委員會亦應接受搬遷的建議，否則沒有必要在使用不足一年後又花費四萬多元搬遷該避雨亭。為此，他認為該名立法會議員應接觸消防處，研究是否有搬遷需要。

- 主席指出既然有關在上址經營表演場地的申請仍未獲得批准，那麼現階段沒有理由不將資源用在輪候施工的其餘項目上而用於搬遷避雨亭。他進一步指即使委員會同意該建議，亦應留待下一個財政年度再作考慮。

- 徐生雄議員表示認同梁廣昌議員的意見，認為需先確定該避雨亭是否對觀眾離開場地時造成不便，因為該避雨亭確實是在戲院關閉後才增設的。如果戲院重開，該避雨亭確實會造成阻礙，則他認為應該將其搬遷；但如果只是為了方便旅遊巴士上落客，則他不贊成該建議。他要求先解決小巴站搬遷的問題。

- 主席說除了社區事務委員會討論過相關議題外，交通及運輸委員會也關注到在上址開辦歌舞表演場地對交通造成的影響。如今本委員會又接到有關議題，他建議綜合相關議題，一併提交區議會大會討論。

- 梁廣昌議員同意主席的建議，將事件提交區議會大會討論，並建議邀請消防處派代表出席，同時促請該處考慮保留避雨亭能夠方便到的市民人數可能較搬遷避雨亭所能方便的觀眾人數為多。

| 委員會同意綜合有關議題提交區議會大會討論。 | 葵青區議會 |
| --- | --- |

（會後註：主席隨後在二零零七年一月二日就上述事宜向葵青區議會提出動議，該動議在二零零七年一月十一日舉行的葵青區議會第四十五次會議上獲得通過。）

（劉碧堅議員和徐生雄議員於下午四時二十分離開。）

（由於會議法定人數不足，會議於下午四時二十分起以座談會方式繼續進行。）

資料文件(續)

環境衞生服務報告(二零零六年十月及十一月)

（規劃及環境衞生文件第60／2006-2007號）

- 委員省覽規劃及環境衞生文件第60／2006-2007號。

食物環境衞生署二零零七年葵青區推廣滅鼠運動

（規劃及環境衞生文件第61／2006-2007號）

- 委員省覽規劃及環境衞生文件第61／2006-2007號。

（梁志成議員於下午四時二十二分離開。）

食物環境衞生署葵青區二零零七年度歲晚清潔大行動

（規劃及環境衞生文件第62／2006-2007號）

- 委員省覽規劃及環境衞生文件第62／2006-2007號。

丁亥年葵青區年宵市場簡介

（規劃及環境衞生文件第63／2006-2007號）

- 梁廣昌議員詢問攤位競投結果的最高及最低價，以期了解今年的市道是否較二零零五年為佳。

- 梁翠雯女士回覆表示今年市道確實較往年為佳。葵涌運動場年宵市場共提供91個濕貨攤位及28個乾貨攤位，全部已公開競投出租。濕貨攤位的最高標價為5,700元，最低標價為500元，平均標價為2,106元；乾貨攤位的最高標價為7,300元，最低標價為3,700元，平均標價為5,520元；而二零零五年濕貨及乾貨攤位的平均標價分別為757元及2,336元。二零零六年的總收入為二零零五年的兩倍多。

化學廢物處理中心監察報告(二零零六年八月至九月)

（規劃及環境衞生文件第64／2006-2007號）

- 委員省覽規劃及環境衞生文件第64／2006-2007號。

葵青區工程進度報告(截至二零零六年十一月三十日)

（規劃及環境衞生文件第65／2006-2007號）

- 就工程編號TW37NR葵聯路公屋發展計劃，梁廣昌議員表示區議會曾通過動議反對在該處興建公屋，原因是房屋署曾表示該處並非標準地形，需要進行多項平整工程，而建成大廈後將會產生屏風效應，阻擋天然風往山上方向流動。他又指教育統籌局代表曾在社區事務委員會上表示在葵盛圍原預留作小學校舍的地盤將不會用作小學用途，他因此建議房屋署考慮改在葵盛圍的地盤興建公屋。

- 李佩良先生補充資料表示，葵盛圍地盤在分區大綱圖上已劃作甲類住宅用途，他理解該地方應不會用以興建學校，而房屋署亦打算在該處興建公屋。由於該處已規劃作房屋用途，因此房屋署如用以興建公屋亦無須再作申請。

- 梁廣昌議員表示他只贊成以葵盛圍地盤取代在葵聯路興建公屋，但並不贊成兩者都興建公屋，他建議將事件提交區議會大會討論。

- 主席認為可將事件先提交房屋事務委員會討論。

- 梁廣昌議員指出土木工程拓展署過去曾表示考慮在昂船洲連接青衣島大橋一處地方興建一個觀景亭，他希望知道觀景亭是否已落實興建及會提供什麼設施。

| 何啟浩先生回覆表示所指的工程應為載列於文件E2頁工程編號757TH/甲級八號幹線(前九龍幹線)—昂船洲高架道項目，該項工程由路政署負責，他會將有關觀景亭的提問轉達路政署跟進，提供資料。 (會後註：土木工程拓展署轉達路政署的回覆表示該署現正就昂船洲大橋觀景點的位置及其規模進行研究。) | 土木工程 拓展署 |
| --- | --- |

- 李佩良先生補充說，觀景亭是當時顧問公司進行昂船洲大橋設計的一部分，其後顧問公司並沒有表示要取消該項目，而該項目現正進入施工階段。如日後開放觀景亭則需要符合多項規定，包括提供洗手間設備等。

報告事項

工作小組／指定組織工作報告

- 跟進葵涌邨及大窩口邨行人設施工作小組

（規劃及環境生文件第66／2006-2007號）

- 委員備悉上述工作報告。

- 環保教育及宣傳委員會

（規劃及環境生文件第67／2006-2007號）

- 委員備悉上述工作報告。

- 環境衞生教育及推廣食物安全工作小組

（規劃及環境生文件第68／2006-2007號）

- 委員備悉上述工作報告。

- 葵青區清潔香港地區委員會

（規劃及環境生文件第69／2006-2007號）

- 委員備悉上述工作報告。

下次會議日期

- 下次會議日期定於二零零七年二月二十七日下午二時三十分舉行。

- 餘無別事，會議於下午四時三十五分結束。

葵青區議會秘書處

二零零七年一月