檔號：HAD K&T DC/13/9/43A/07

葵青區議會

規劃及環境衞生委員會

第一次會議記錄(二零零七/零八)

日期：二零零七年四月十七日

時間：下午二時三十八分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

李志強議員 (主席)

黎少棠議員

劉碧堅議員

李永達議員

梁志成議員

梁偉文議員

梁永權議員

盧慧蘭議員

雷可畏議員

麥美娟議員

潘發林議員, BBS, MH

潘小屏議員

譚惠珍議員, MH

黃炳權議員

王雪盈議員

黃耀聰議員

列席者

陳振成先生	土木工程拓展署高級工程師

黃華麒先生	土木工程拓展署工程師

程世雄先生	萬隆工程顧問有限公司代表

吳秋建先生	萬隆工程顧問有限公司代表

陳穎欣小姐	萬隆工程顧問有限公司代表

梁翠雯女士	食物環境衞生署葵青區環境衞生總監

凌偉明先生	環境保護署高級環境保護主任(區域西)四

李佩良先生	荃灣及西九龍規劃處高級城市規劃師(葵青)

陳沃祥先生	地政總署荃灣葵青地政處地政主任／管制

何啟浩先生	土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師十六

徐曉露小姐	葵青民政事務處民政事務助理專員

黃希恒先生	葵青民政事務處工程督察(荃灣／葵青)

關止彬先生(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)四

缺席者

林紹輝議員	(未有請假)

梁廣昌議員	(因事請假)

容永祺議員, MH	(因事請假)

開會詞

主席歡迎各位委員和政府部門代表出席會議。

- 委員會通過梁廣昌議員和容永祺議員的請假申請。

通過規劃及環境衞生委員會第六次會議記錄(二零零六／零七)

- 譚惠珍議員動議，盧慧蘭議員和議，上述會議記錄無須修訂，獲委員會一致通過。

跟進事項

規劃及環境衞生委員會第六次會議記錄(二零零六／零七)所提事項的情況報告

（規劃及環境衞生文件第1／2007-2008號）

- 委員省覽規劃及環境衞生文件第1／2007-2008號。

討論事項

5657CL號工程計劃

葵涌焚化爐建築物、構築物和煙拆卸及除污工程

（規劃及環境生文件第2及2a／2007-2008號）

- 主席歡迎土木工程拓展署高級工程師陳振成先生、工程師黃華麒先生及萬隆工程顧問有限公司代表程世雄先生、吳秋建先生及陳穎欣小姐出席是次會議，並請陳振成先生簡介文件第2及2a號。

（李永達議員及潘小屏議員於下午二時四十五分到達。）

- 陳振成先生簡介背景，吳秋建先生隨後簡介文件第2及2a／2007-2008號。

（潘發林議員於下午二時五十五分到達。）

- 主席詢問委員有否意見。

- 陳振成先生補充如下：

- 有關工程的環境影響評估報告(下稱“環評報告”)在二零零一年完成，並在二零零二年年初獲環境保護署(下稱“環保署”)發出環境許可證進行有關工程。二零零一年進行的環評報告表面上似乎過時，但由於環境影響評估已考慮到對最接近工地的住宅，如海欣花園及長青邨等居民的影響，而附近亦沒有其他新的發展會受到這項工程影響，加上葵涌焚化爐已停止運作一段時間，源頭沒有變動，周圍環境亦沒有什麼改變，故此在二零零一年完成的環評報告仍然有效，無須再重新進行環境影響評估。

- 為免居民擔心，工程將採用水路將經處理的污染物從工地運走，避免採用陸路運輸。

- 該署理解居民希望可以盡快完成工程，故此預算在今個立法年度提交撥款申請，使工程可以在今年內動工清拆焚化爐。該署亦曾於二零零四年到區議會進行諮詢，當時亦強烈要求盡快進行是項工程。

- 正如剛才顧問公司的介紹，該署會嚴格執行環境許可證中訂下的各項要求，嚴控整個工程的進行，並會定期向區議會匯報工程的進展及提交量度到的監測數據，讓議員可以同步監管。

青衣南橋焚化爐拆卸工程衍生的環保問題

（規劃及環境生文件第3、3a、3b、3c及3d／2007-2008號）

- 主席說，他收到王雪盈議員及劉碧堅議員提交關於拆卸焚化爐工程所衍生的環保問題的議題，並表示土木工程拓展署亦已提交書面回覆。他請王雪盈議員簡介文件第3號。

- 王雪盈議員簡介文件第3號並補充以下意見：

  - 早前她已向土木工程拓展署索取了一份二零零一年完成的環評報告，在研讀後發現部分資料並不為其他委員所知，令到委員在決定是否支持本計劃時所考慮的範圍不夠全面。她申明希望焚化爐可以盡早拆卸，亦曾就此事項提交議程供各位討論。她知道居民亦十分關注此事，因為拆卸焚化爐後，可以改善翠怡花園及海欣花園等屋苑單位的景觀，但她希望拆卸工程並非草率進行，而是在一個安全環境下進行。

  - 她擔心二零零一年的環境影響評估是否仍然有效。她同意剛才土木工程拓展署代表陳振成先生所講有一些源頭因素沒有改變，但指出二零零一年的環評報告預計工程在一年內完成，而目前所提交的文件則表示需時兩年半，由於原環評報告只以一年作為評估基礎，包括噪音及空氣質素等的影響，因此以現時情況實難以向區內居民交代他們擔心的問題。就以環評報告內有關噪音影響部分為例，報告顯示噪音影響十分之大。雖然當局已訂下日間噪音不能高於七十五分貝，但在原計劃展開第六、七個月期間，海欣花園的噪音可高達七十三分貝。由於噪音源不單止來自該項工程，周圍環境及汽車亦會產生噪音，居民實難以接受連續兩年半的精神滋擾。她要求署方代表解釋為何工程計劃施工時間前後出現一年半時間的差異。她明白重新進行環境影響評估涉及額外支出及時間，亦會阻礙向立法會申請撥款，但她希望該署可以提供一些基本數據，包括受影響居民在工程期間所受到的噪音及空氣質素影響的數據。她並指藍澄灣是在環境影響評估進行後才建成的，她希望該署可以說明該屋苑與工程地盤的距離及是否納入該署關注的範圍以內。

  - 剛才顧問公司在介紹文件時說泥土沒有受到污染，聲稱該處為石屎地，所有污染物都可以清理，但她指石屎地有裂縫，而環評報告亦確認泥土受到了污染，只是說污染不會對公眾構成影響，但會對工人造成影響，需要有足夠保護措施。因此，她希望署方不要以華麗的措辭包裝說沒有污染，而應該專業地解釋有關問題及說明會如何解決。她表示自己基本上可以被說服到，亦覺得工程是安全的，但她仍然需要知道一些剛才要求的數據。

  - 該地盤附近有一家私營屠房，提供新鮮豬肉，她希望知道該署如何安排及在工程期間會否暫停使用屠房。

  - 該區一直有所改變，基本上是向好的方向改變，例如附近的醉酒灣，早前因為存在有毒氣體及有污水處理渠道，所以不可以進行爆破，否則會造成很大影響，但目前醉酒灣已修復多年，情況已較前為佳。她表示在當年進行環境影響評估時，這亦是一個令人擔心的因素，但目前有關影響已經減少，從這個例子更令她質疑該環評報告是否仍然有效。

  - 剛才在介紹中顧問公司說石棉及二噁英污染物可以預先清理，但很多委員都質疑如何可以百分之百清理，而環評報告中亦已指出在清拆過程中有些含石棉的物質需要在拆卸時一併處理。她希望該署可說明如何保證以最快及最安全的措施拆卸焚化爐。

- 主席請陳振成先生回應王雪盈議員的提問。

- 陳振成先生回應表示剛才的提問多涉及技術性的問題，他請顧問公司代表作覆。

- 對於環評報告原建議拆卸工程以一年時間完成，而及後的預計時間為兩年半的提問，程世雄先生回應表示，環評報告只提供一些初步的結果和處理及設計拆卸工程的資料，讓他們在此基礎上進行研究，找出詳細拆卸的方法，及污染的程度，再加上工程需符合政府近年實施一些更嚴謹或新加的安全及相關條例，故工程最新的預計時間約為兩年半。

（梁志成議員於下午三時零七分到達。）

- 吳秋建先生回應如下：

  - 他澄清表示剛才介紹已提及工地下的泥土確實有污染，屬重金屬及碳氫化合物污染。

  - 環評報告的主旨在指出需要再考慮及仔細研究的地方，讓他們可以在進行工程詳細設計及執行工程前整體作出針對性的設計及安排。

  - 環評報告在研究時，已吸納距離地盤最近的海欣花園、翠怡花園及長青邨等作為對象，而剛才王雪盈議員提及的兩個私人屋苑及私人屠房都較海欣花園為遠，若海欣花園的情況都可以符合有關要求，相信工程對該兩個發展的影響可以保持在安全程度以內。

  - 對於擔心因工程時間延長，令到居民需要忍受較長期的噪音滋擾問題，他表示拆卸工程會分階段進行，會先以九至十個月清理污染物，隨後才開始拆卸建築物，最後才拆卸煙，而早期環評報告只初步估計拆卸工序的進行情況。在詳細設計完成後，估計需時兩年半，在拆卸工程的過程中，後段大部分的時間相信只餘下煙待拆，因為拆卸煙的安全要求較高，且需要在拆卸其他建築物後才可開展，因此在工程後段大部分時間噪音影響會較低，即噪音情況最差達七十多分貝的時間只會在同步拆卸建築物的幾個月內發生，而噪音不會持續兩年多維持在高水平，而整項工程所產生的聲響均符合環保署所訂的標準。

  - 環評報告亦有提及在本工程範圍外醉酒灣的泥土中污染物含有毒性問題，當時因為填土不久，污染問題較嚴重，而隨着環保署這幾年的處理及監察，目前情況已改善了不少，現時整體環境情況應較當時估計為好。他又指在環境許可證的要求下，需要進行詳細的工地勘察及設計，而在過去幾年的詳細設計過程中，已將最新的情況融入，包括新法例及新的技術要求等，全部已在設計及時間上反映，亦因此出現工程時間上的變化。

  - 就如何清除石棉及二噁英等污染物的問題，他解釋首先會由工人在煙內清除煤灰，才開始拆卸工程，而在已核准的環境許可證內亦指出如發現有少量殘留在難以接觸位置的污染物，則可以在拆卸期間同步清理。此設定乃為了公眾安全着想，務求將大部分的污染物先清除，令到整個拆卸工程與除毒程序分隔清楚，盡量將有機會互相污染或處理工序上的混亂減到最低。

- 麥美娟議員提出以下的意見：

  - 她詢問焚化爐拆卸後的土地會作何種用途。她指根據二零零一年十一月本委員會的會議記錄，該幅土地的用途為闢作“政府、機構及社區”用地，如果情況沒有改變，她希望該署可以盡快交回土地，並建議興建一個狗公園，因為青衣區有很多愛狗人士，但區內缺乏一個放狗的地方。

  - 她認為難以忍受噪音滋擾達一年之久，並指出當局在進行拆卸工程時應確保噪音污染不影響居民。她請有關部門研究解決方法。

  - 署方於二零零一年十一月所提交的文件顯示拆卸工程應於二零零三年年中展開，至二零零五年完成並交還土地作其他發展用途。她認為署方將工程拖延至今才開始實屬不當，若土地能於二零零五年交回而她的建議又獲得接納的話，狗公園現在已建成使用。她要求署方盡快完成工程並交回土地。

  - 她認為若重新進行環境影響評估對居民是有利的話，她不介意花這筆公帑。不過，如果環境影響評估只是指出問題所在，則她寧願要求有關部門提出解決方案，確保焚化爐可盡快拆卸，以及讓居民不會受到環境或噪音污染的影響，又可以再使用該幅土地。

- 就有關土地用途的提問，李佩良先生回應表示該幅土地目前在政府分區大綱圖內仍然屬於“政府、機構及社區”用地。規劃署在知悉拆卸工程後已考慮其未來用途，該幅土地毗鄰為一公眾填土起卸區(碼頭)，其附近環境亦較接近有關貨櫃業的用途，故此該署傾向將該幅土地規劃為與貨櫃業有關的用途，目前仍在研究階段，若將來修訂分區大綱圖必定會諮詢區議會。

- 雷可畏議員對於葵涌焚化爐終於拆卸表示高興。他對文件第2a號有關清除二噁英措施部分提到“如測試結果未能符合標準，則需送往青衣的化學廢料處理中心”表示很擔心。他質疑所指的標準如何訂定，指有關安排會間接鼓勵承建商無須妥善處理廢料，因為政府已預先為他們提供解決方法，設定後路。另外，他又認為文件既然已一早預備好，為何要在會上提交，而不預早提交，讓他們有多些時間了解其內容。此外，該署理應知道文件內的資料需要包括有關數據，例如各項標準的數據，若文件內能夠提供詳細的資料，則委員無須再作提問。他希望土木工程拓展署可以補充有關資料，同時考慮是否需要再另外開會討論。

- 劉碧堅議員提出以下意見：

  - 他認同雷可畏議員對將未能符合標準的二噁英物料送往青衣化學廢物處理中心處理一事所提出的意見。他表示不支持署方的有關安排。

  - 剛才吳秋建先生表示煙清拆前會由工人清除煙內的石棉及二噁英物料，他要求該署在清除污染物料後邀請委員入內參觀。

  - 該煙已使用多年，他詢問如何清理埋藏於磚與磚之間縫隙的石棉及二噁英物料，他希望該署可以加以解釋。

  - 他指煙距離污水處理廠不足五米，詢問拆卸時如何保障污水處理廠內的工人的安全。

  - 他擔心附近私營屠房的情況，該屠房蓄養有一些待宰的豬隻，為荃灣、葵青及其他地區的街市提供新鮮豬肉，若風朝着屠房方向吹，有可能將拆卸時出現的塵埃及物料帶到該處污染到豬肉。不過，豬肉受到污染不會即時被發現，當監察報告發表時，市民早已食用遭污染的豬肉，他希望該署留意有關問題。

  - 他詢問若在拆卸時出現意外，該署需時多久才可召開會議向區議會匯報事件及交代解決方法。他希望該署可以作出時間上的承諾及提供一條熱綫電話，讓公眾查詢。

- 陳振成先生回應如下：

  - 他同意麥美娟議員的意見指居民不應忍受噪音滋擾，環評報告亦已要求所有因工程引起的噪音要維持在環保署所訂下的標準範圍以內，不容許有任何超標的情況出現。該署亦會確保標準得以遵守，在地盤周圍設立監控儀器，監察包括空氣、噪音及水質等的質素，確保不會影響到附近的環境。該署承諾會盡力嚴格監控承建商施工。

  - 環境影響評估方面，他重申由於該處環境並沒有變動，因此認為無須再重新進行，希望各位委員理解。

  - 就委員關注到焚燒二噁英的問題，環境影響評估及環境許可證已作出規定，含二噁英物料在處理後如測試結果未達到標準而不能送往堆填區，則會送往青衣化學廢物處理中心處理。但該署會盡量避免採用此方法，希望盡量以混合水泥方法處理，故此會在合約上訂出嚴格的要求，只有在作為最後手段的情況下才容許將污染物料送往青衣化學廢物處理中心處理。該署明白委員對這方面的關注，在落實工程後，若發現確有需要以焚燒方法處理含二噁英物料，會再到本委員會匯報情況，交代需處理的數量，所採取的預防措施及監控機制，並進行諮詢。

- 吳秋建先生回應以下：

  - 他澄清剛才提及的噪音來源應該定性為聲音來源，因為本工程發出的聲響必須嚴格符合環保署及現有法例所訂立之標準。他完全同意噪音滋擾不能夠接受，但希望各位委員明白在拆卸的過程中必然會多了一個聲音來源，故此整項工程會要求採取多項減低噪音的措施，包括以切割而不是撞擊的拆卸方法，希望可以將塵埃及噪音減至最低。再者，聲音至工程後段會較低，因為屆時只餘下煙需要拆除，而拆卸煙的安排十分嚴謹，工程不會產生很多聲音，希望各位議員放心。

  - 就清拆距離方面的提問，他表示目前在鬧市清拆建築物的情況相當普遍，但有關的監控亦相當嚴格，即使地盤附近有其他建築物如商場、街市等，都不會受到塵埃的影響。相比上述情況，本拆卸焚化爐工程地盤與附近建築物的距離更遠，影響相對更低，但在設計上他們亦已要求採用相同防止噪音及塵埃的標準及處理方式。

  - 對於擔心有塵埃及有毒物質漂浮到工地外，本工程需根據環境許可證及有關報告設立環境監測的機制，包括在地盤範圍內設監測站，定期進行多次收集噪音及塵埃數據，有關資料亦會在互聯網上定時發放，供公眾查閱。換句話說，除了剛才提及的種種嚴謹環保措施外，另外這些地盤範圍內的監測，將可在塵埃、噪音等擴散到地盤範圍外之前第一時間被發現，屆時署方會立刻聯絡區議會，看看是否需要召開緊急會議或進行緊急報告，這亦是在合約內對承建商的要求，同時亦是署方對顧問公司的要求，希望各位委員可以安心。

  - 清洗煙方面，工人會先抺去煤灰，並將磚材拆下一併清理，而殘留在磚與磚之間罅隙的污染物，會按合約內要求的方法清理，經密封妥當後送往堆填區卸置，完成整個除毒過程。

  - 他們不希望需要委員親身到現場視察，亦希望委員對上述多項除毒安排及監察有信心，因為駐地盤工程師需要全程在地盤進行監測，亦有獨立的環境監察小組、獨立的環境查核人去驗證工程及除污的安排。有關安排的最主要目的是希望將大部分可直接接觸到的有毒物料先行清除，然後才拆卸建築物，將程序分清楚，這是合約的原則及要求。

- 主席作出以下的提問：

  - 距離地盤最近為海欣花園，他詢問當局會否在屋苑設立監察站監測二噁英、石棉物料及其他微粒的濃度。

  - 可否透露會聘用哪一家公司為獨立環境查核人。

  - 可否就重大事故機制設立啟動準則，定出在哪些情況下需要聯絡區議會一同商討處理方法，例如如何處理測試未達標準的經處理二噁英物料。

- 黃耀聰議員的提問和意見如下：

  - 今天從報章中知悉堅尼地城一個焚化爐會清拆，他詢問全港有多少個焚化爐會同期進行清拆。

  - 據悉葵涌焚化爐內的石棉及二噁英物料毒性較其他區高許多，他要求署方說明是否屬實。

  - 他詢問處理石棉及二噁英物料的數量。

  - 剛才介紹時說清除出來的含二噁英物料將混合水泥方法處理，若測試符合標準將送往堆填區卸置，他質疑哪一個堆填區可以承受如此龐大數量的有毒物料，他擔心過了一段時間後有毒物質會釋放出來，質疑這是否一個合理的處理方法，以及環保署是否有認真研究其他長期而安全而又不會危及下一代的處理方法。他表示不支持在青衣廢物處理中心焚燒二噁英，而政府亦有責任為下一代着想，不可以將問題留給下一代解決。

- 對於剛才署方表示海欣花園所受到的噪音影響仍在標準以內，王雪盈議員指該處的噪音差不多到達標準的上限，即七十三至七十五分貝。她重申在某些範圍進行環境影響評估的重要性，而剛才很多委員都要求當局提供預測的數據。她又指不能接受有委員所提出以最先進科技去開展工程及提供保障便足夠，因為她無法預知效果，因此不會冒這個風險。她希望該署答應重新進行一個以兩年半工程時間為基準的噪音環境影響評估，議員及居民可以此作為一個監察準則，衡量工程是否符合標準，而不單只是接受根據環境許可證的要求進行工程。她並要求當局提供數據，同時表示可能會修訂她提出的動議，不再要求重新進行整份環境影響評估，但必須包括就噪音及空氣質素進行評估。此外，她指出對於這類高危的拆卸工程，居民的知情權十分重要，她詢問署方有否打算製作單張及舉辦居民會，為海欣花園及長青邨等各屋苑居民提供信息，以及收集居民意見，照顧他們的需要。她指出根據當局所提供的資料，在工程進行第六至第十個月預測的噪音水平都高於七十分貝，受影響的不限於海欣花園，還包括長青邨青柏樓等地方，而由於藍澄灣位處長青邨毗鄰，她也希望當局可以提供該屋苑受噪音影響的數據，否則在缺乏數據的情況下，實難以支持該計劃。

- 雷可畏議員希望工程可以盡早展開，並認為若顧問公司今天能提供足夠數據，相信他們不需要再作糾纏，可轉為集中討論噪音水平是否超標及是否為居民所接受。在缺乏足夠資料的情況下，委員將難以作出抉擇，亦阻礙署方向立法會財務委員會申請撥款。他詢問主席是否可由署方補充所需背景資料，另外再召開一次特別會議商討本計劃，以便盡快作出決定。

- 主席回應說，委員應考慮是否有重大原因認為不適宜現在開展工程而需要將工程擱置，否則委員可提出意見讓署方回應並作出改善，避免阻礙整項工程進行。

- 麥美娟議員提出以下意見：

  - 她澄清表示並沒有說以最先進的科技作預防，而是請有關部門不單止指出問題，最重要的是提供解決居民面對問題的方法。她指出部門需要明白居民的擔憂，不能因為拆卸焚化爐令到居民受到空氣質素惡化及噪音的影響。

  - 如果署方應王雪盈議員的要求在海欣花園設立監測點，她亦要求同時在宏福花園及盈翠半島設立；若在海欣花園舉行居民會，她亦要求同時在宏福花園及盈翠半島舉行。她認為青衣碼頭及海旁一帶的屋苑無論距離遠近，居民都應有知情權及得到平等對待。

  - 她表示當然希望環評報告可以提供最新資料，但最重要的是要知道解決方案。猶記得當年興建機鐵時，環評報告及顧問報告均表示1.4米高的隔音屏障可以防止噪音，但按照有關規定安裝隔音屏障後，目前盈翠半島至偉景花園依然受到噪音的滋擾。環評報告只能提出重點及可能發生的問題，但她更希望知道政府部門的解決方法，特別是如果遇到一些環評報告中沒有提出的不可預見的問題，部門會如何處理。她質疑是否需要委員像當年興建機鐵時一樣通宵靜坐要求停工，她重申若今次的工程再發生一些不可預見的問題而部門又未能解決的話，她會好像當年一樣，通宵靜坐阻止施工。

  - 她指居民一直希望拆卸焚化爐，但部門沒有交代為何原本在二零零五年完成的工程拖延至今天仍然未開展，令到居民缺少一幅可作“政府、機構及社區”用途的用地。她認為政府不應將一些應該進行的工程拖延幾年。

（李永達議員於下午三時四十三分離開。）

- 劉碧堅議員說，雖然剛才顧問公司對工程的各項除毒措施表示很有信心，但都沒有承諾邀請委員參觀。另外，他指煙卥及污水處理廠相隔只有四至五米，而污水處理廠內有很多工人，他詢問署方萬一工人在工程展開後未能承受到心理上的壓力會如何解決。

- 主席回應表示，他不會去參觀該拆卸項目，因為石棉及二噁英物質並非肉眼可以見到，而只能靠儀器量度是否存在。

- 陳振成先生回應如下：

  - 署方對於在哪些地方設立監測站最為適當已有計劃，首先會在地盤附近設立，以便在最短時間及距離測試到空氣及噪音的質素，監測效果較為理想，而海欣花園距離地盤相當遠，超過五百米，若該處出現問題，地盤附近的監測站應早已發現。

  - 就重大事故出現的問題，他解釋說在監測的過程中，不會等待監測數據超標才採取行動，他們已訂立一個警戒指標，當達到某一水平時，便會要求承建商開始進行調查，鑑別成因及作出補救，避免出現超標情況。若真的出現超標現象或二噁英物料在處理後無法符合測試標準等事故，會向區議會匯報及作商討。

  - 除了葵涌焚化爐清拆工程外，同期還有清拆堅尼地城焚化爐工程，兩項工程會同步進行，希望可以在今年展開。除此之外，並無其他同類工程。

  - 就堆填區是否可以承受大量污染物的問題，他解釋重金屬污染物會先在地盤處理再與水泥混合，經處理重金屬污染的泥土在國際水平上已不再屬於污染物，可以在地盤內再行使用。

  - 知情權方面，署方有計劃在施工前向附近居民派發單張，讓居民知悉有關工程計劃內容。

  - 就委員提出要求提供數據的問題，他表示環評報告內已載列有關噪音的標準，在工作密度最高的最差情況下出現的噪音仍然不會超出環保署定下的標準。

  - 對於環評報告所指出問題的解決方法，他說剛才顧問公司的介紹已說明會採取何種環境保護及安全措施，防止對附近居民造成影響。

  - 至於為何工程未有在二零零五年完成而拖延至今，他解釋在二零零三年因為沙士的問題，政府資源緊絀，故此曾於二零零四年徵詢區議會將一些優先次序較後的工程擱置，當中包括本工程項目在內，並建議將本工程的拆卸焚化爐及除污兩個不同部分分開處理，隨後署方亦着手進行研究分階段處理的安排，進度因而被拖慢。但由於目前政府的資源較為充裕，署方與有關部門商討，決定將清拆及除污一同進行，希望可以盡快展開工程。

  - 就邀請委員參觀問題，他本人不建議有關安排，因為該處為一工地，進出不太方便，但若個別委員確實有興趣，可以再作安排。

  - 對於污水處理廠內工人的關注問題，他表示整個清拆工程都在一個密封環境下進行，同時亦設有監控設備，確保其內的污染物不會外洩，故工程對附近的工人不會構成任何危險。事實上，他們十分注重安全的問題，而三間除污室的設施亦主要是考慮到工地內工人的安全而設。

- 吳秋建先生補充表示：

  - 除了塵埃及噪音外，地盤內亦設有監測石棉及二噁英的設施，定時量度及監測數據的變化，亦同時衡量是否已將污染物清除乾淨，有關數據會在互聯網上定時發放，供公眾查閱。

  - 監測站選擇設立在工地內，最主要的原因是因為影響最直接，距離最近，讓他們可以即時跟進任何異常情況，包括剛才提及的停工研究及改善措施或其他加固措施等，這些亦是合約內的要求，若委員屆時認為資料數據有任何不足或需要增加的地方，歡迎提出意見，他們可以與署方再作安排。

  - 噪音方面，發出的環境許可證是以目前的距離作出評核，但經過幾年後，顧問公司在詳細設計過程中一直跟進有關要求。監察系統方面，會有幾個層次的監察，不會等待到出現超標時才發現問題，監察層次上會分為“需要留意階段”、進一步為“警惕階段”、再進一步為“行動階段”等，不同階段的要求會越來越高。在環評報告提及的噪音問題是以當時的器材及年期作估計，根據目前工序安排上的設計，數據上應低出很多，特別是因噪音管制、工具及儀器發展越來越嚴格，要求越來越嚴謹。故此剛才提及的噪音影響不但符合環保署指引及法例要求，相信也會較環評報告當時所預計的為低，至於對聲音的要求亦會在合約中作出規定，不會在出現超標時才着手處理，而會設定機制按不同情況去跟進。

  - 獨立監察查核人在工程展開前才會聘請，目前仍未開始。待本工程落實後，會由署方通過審核及評選獨立聘請，顧問公司會在行政及文件上提供協助。

- 主席表示本項目是區議會由二零零零／零一年開始爭取的，經歷七年最終得以落實，各委員所有的問題及疑慮都已交由土木工程拓展署及環保署考慮，而在討論過程中土木工程拓展署亦已保證工程所衍生的環保問題符合環境許可證的要求。本委員會會繼續進行監察工作，無意阻礙工程進行。他表示會接着處理委員提出的兩項動議，首先是處理由王雪盈議員動議及劉碧堅議員和議的動議，並讀出內容如下︰

“葵青區議會規劃及環境生委員會強烈要求就拆卸葵涌焚化爐工程重新進行環境評估，於進行拆卸工程時注意工程衍生的環保問題，並定時向區議會提交工程進度報告。”

- 麥美娟議員提出修訂上述動議。

- 王雪盈議員亦提出修訂上述動議。

- 主席表示根據會議常規，原動議人不能對動議提出修訂。他讀出由麥美娟議員動議，譚惠珍議員和議的修訂內容如下︰

“葵青區議會規劃及環境生委員會強烈要求有關政府部門盡快拆卸葵涌焚化爐，並在工程進行前向區議會呈交拆卸工程進行時衍生的環境污染問題和有效解決方法及措施，以確保青衣碼頭及海傍一帶屋苑不受影響，並定時向區議會提交工程進度及環境質素報告。”

- 主席詢問委員是否贊成這項修訂動議。

- 王雪盈議員表示不贊成上述修訂動議，因為有關修訂會刪去她原動議的要點，即要求就噪音及空氣質素方面重新進行評估。她補充說剛才顧問公司表示已就空氣及噪音的影響進行評估，既然已有現成的評估，她要求他們將有關數據整理再提交本委員會。她詢問主席她應該重新提出一項包含上述兩個元素的動議還是對上述修訂動議提出修訂。

- 麥美娟議員詢問環境評估與顧問公司進行的噪音評估報告是否屬兩項不同的研究，她想知道是否前者經過環保署的批准，後者由顧問公司自行進行，並不是動議中所指的環境評估。

- 陳穎欣小姐表示環境影響評估受《環境影響評估條例》規範，故此當提及環境影響評估報告應指根據環保署的要求，符合《環境影響評估條例》進行的評估，除此之外的各方面的評估應不屬此類。

- 麥美娟議員說，若王雪盈議員所要求的是由顧問公司提供的數據，這其實即是她的修訂動議所指的並非完成一個根據《環境影響評估條例》規定的環評報告，而是要求由有關政府部門向區議會呈交有關環境污染問題及解決方法的報告。因此，若王議員希望顧問公司提供數據，例如空氣污染、噪音等的數據，似乎應該同意她提出的修訂動議。

- 主席表示原動議要求進行一個全面的環評報告，而修訂動議所提出的是要求有效解決方法及措施，因此需要考慮是否可以分為兩個獨立動議處理。

- 王雪盈議員表示聽過剛才的討論部分都認為無須進行一個全面的環境影響評估，但認為當中有關空氣質素及噪音方面的部分已經過時，需要重新進行評估。為此，她剛才希望對原動議提出修訂，但由於主席指原動議人不可對原動議提出修訂，因此她讓麥美娟議員提出修訂動議，但修訂內容卻不符其原意，她詢問主席可否在支持修訂動議後提出一項新的動議，表達她的意見。

- 主席回應表示修訂動議獲得支持，則會取代原動議，若提出另一項新動議，則須於會前以書面提交，但議員可以對修訂動議再提出修訂。

- 麥美娟議員提出可由原動議人收回原動議，另外再提出一項動議，由全體出席委員決定是否接納然後再作表決。

- 主席回應表示根據會議常規，撤回動議須獲得出席議員的一致同意。他詢問王雪盈議員是否打算撤回動議。

- 王雪盈議員表示不打算撤回動議。

- 黃耀聰議員說根據會議常規，主席應先判斷修訂動議與原動議是否有違背，否則無法處理兩項動議。另外，收回原動議不可以由原動議人提出，而應由其他未曾就動議發言的議員提出。

- 王雪盈議員同意以修訂修訂動議的方式處理。

- 主席表示由於撤回動議須全體出席委員同意，因此贊成以修訂修訂動議的方式處理。他並建議在等待委員提出修訂動議的同時，先處理另一項由雷可畏議員提出及由黎少棠議員、李志強議員、梁廣昌議員、梁偉文議員、麥美娟議員、潘小屏議員、譚惠珍議員和黃耀聰議員和議的動議。

- 出席委員並不反對主席建議的安排。

- 主席讀出上述動議內容如下：

“葵青區議會規劃及環境生委員會要求政府以符合國際安全及健康之標準，利用先進國家在同類工程沿用之最佳科技慣例(Best Technology Practices)，盡快及安全地展開拆除葵涌焚化爐工程，不可再作拖延。”

他請委員表決是項動議。

| - 委員會以11票贊成、0票反對及1票棄權通過上述動議。 | 土木工程 拓展署 |
| --- | --- |

- 主席詢問委員是否接受剛才由麥美娟議員提出對第一項動議的修訂動議。

- 委員會一致通過接受上述的修訂動議。

- 在等待委員提出對修訂動議作出的修訂動議期間，主席建議先處理下一項議程。

（潘發林議員於下午四時十五分離開。）

通過規劃及環境生委員會於二零零七／零八年度成立的工作小組及選舉各工作小組主席

（規劃及環境生文件第4／2007-2008號）

- 主席請委員省覽文件第4號，並表示該份文件所載的其中兩個工作小組已獲區議會撥款，餘下的跟進葵涌邨及大窩口邨行人設施工作小組是以往因應委員關注的事宜成立的，但並沒有獲得區議會撥款，而出任該工作小組主席亦不計算於區議員可出任工作小組主席的上限之內，委員可考慮是否在本年度繼續成立該工作小組。他表示許多其他委員會都因為本屆區議會任期至本年底結束而讓前任工作小組主席延任，完成餘下幾個月的工作。他詢問委員是否贊成由前任工作小組主席延任而無須另選主席。他並讀出三個工作小組的前任主席姓名如下︰

工作小組	前任主席

1. 環保教育及宣傳工作小組	黃耀聰議員

2. 環境衞生教育及推廣食物安全工作小組	譚惠珍議員

3. 跟進葵涌邨及大窩口邨行人設施工作小組	黃炳權議員

他詢問委員是否同意上述第一及第二個工作小組由前任工作小組主席延任至本屆區議會任期完結為止。

- 委員一致通過上述第一及第二個工作小組由前任工作小組主席延任至本屆區議會任期完結為止。

- 對於第三個工作小組，主席說由於前任主席黃炳權議員未有出席會議，未知他是否希望保留該工作小組，但由於該工作小組並未獲區議會撥款，他認為可作保留，讓該工作小組主席決定工作小組是否繼續運作，他請委員表示意見。

- 梁偉文議員表示葵涌邨已入伙兩年，而行人設施並非該邨獨有，他質疑是否仍然需要保留一個工作小組跟進有關事宜。他認為該工作小組關注的事宜已變得一般化，可以在有需要時才提出討論，無須再成立該工作小組，因此他建議取消。

- 劉碧堅議員不認同梁偉文議員的意見，他認為葵涌邨正在興建行人天橋及升降機塔，實不宜在現階段貿然取消該工作小組。

- 譚惠珍議員指未有出席會議的委員若接受提名出任工作小組主席須在會前作書面通知，但作為權宜的安排，她認為可聯絡黃炳權議員，詢問他是否接受。

- 王雪盈議員表示已聯絡黃炳權議員，並獲告知他接受延任的安排。

- 在沒有其他不同意見下，主席宣布三個工作小組的前任主席繼續延任至本屆區議會任期完結為止。

5657CL號工程計劃

葵涌焚化爐建築物、構築物和煙拆卸及除污工程(續)

- 主席讀出由王雪盈議員動議及由劉碧堅議員和議的修訂修訂動議如下：

“葵青區議會規劃及環境生委員會強烈要求有關政府部門盡快拆卸葵涌焚化爐，並在工程進行前向區議會呈交就噪音及空氣質素方面重新進行的評估報告，以及拆卸工程進行時衍生的其他環境污染問題和有效解決方法及措施，以確保青衣碼頭及海傍一帶屋苑不受影響，並定時向區議會提交工程進度及環境質素報告。”

他詢問委員是否接受王議員提出上述的修訂修訂動議。

- 委員會以3票贊成、1票反對及1票棄權接受王議員提出上述的修訂修訂動議。

- 黎少棠議員提出剛才通過了雷可畏議員提出的動議，要求盡快開展拆除葵涌焚化爐工程，但目前的修訂修訂動議提出重新進行評估，內容上出現矛盾，形成兩種立場，難以執行。

- 主席回應表示委員可考慮這點並在表決時作出決定。他請委員先表決是否通過由王雪盈議員提出的修訂修訂動議。

- 委員會以2票贊成、6票反對及1票棄權反對通過上述修訂修訂動議。

（劉碧堅議員於下午四時二十三分離開。）

- 主席請委員表決是否通過由麥美娟議員提出的修訂動議。

| - 委員會以8票贊成、0票反對及2票棄權通過上述修訂動議。 | 土木工程 拓展署 |
| --- | --- |

- 主席表示由於上述修訂動議獲得通過，原動議無須再作處理。

- 雷可畏議員表示希望環境影響評估不會阻延工程進行。

- 王雪盈議員說是否通過她的動議並不重要，但她重申評估是有需要的，並贊成盡快拆除焚化爐。她又促請署方在日後向居民派發單張時，必須載有有關資料。

| - 主席請土木工程拓展署接納各委員提出的意見，並向受影響人士提供資訊。 | 土木工程 拓展署 |
| --- | --- |

- 陳振成先生代表土木工程拓展署承諾盡力做好本工程。

（會後註：對於上述兩項動議，土木工程拓展署及環保署已作出書面回覆，詳情請參閱分別於二零零七年四月三十日及五月十四日寄奉給各位委員的規劃及環境衞生傳閱文件第4及9/2007-2008號。）

二零零七／零八年度建議的小規模環境改善工程(區議會)

（規劃及環境生文件第5／2007-2008號）

- 主席請葵青民政事務處工程部代表黃希恒先生簡介文件第5號。

- 黃希恒先生簡介文件第5號。

- 主席請委員考慮先通過文件所載必須進行的第9及第10項，並指出其餘第2至8項為去年已提出但因優先次序較後而未有足夠撥款進行的項目，今次再提出讓各位考慮。他建議按上年度的做法，以投票方式選出擬優先處理的工程項目，各位委員在建議的項目中可最多選出十項，按票數多寡以釐定進行的次序，在今年撥款數額許可的範圍內依次進行，直至撥款用完為止。他補充說，項目1“青衣海濱公園建立‘狀元榜’石碑及製作安放手印設施”去年已獲通過進行，但因康文署表示擬在施工地點興建公廁至令項目需要擱置至今年年初，而原用於該項目的撥款亦已撥作其他用途，因此該項目無須再次進行投票決定，待康文署澄清土地用途後便可落實進行。

- 委員對於通過文件所載的第9項工程項目並無異議。

- 盧慧蘭議員表示文件所載項目5及6是她於二零零五年提出的，她請主席在投票決定項目優先次序之餘酌情為一些應該進行但因投票關係排在較後次序的項目，作出合理安排。

- 主席回應表示應以公平的投票方法決定項目的優先次序，並建議盧議員可游說其他委員支持她的建議。

- 黃耀聰議員的意見和提問如下：

- 第10.1及10.2項為翻新工程，估計費用已足以將項目重新興建，他要求申請人交代有關工程是否有確實需要及如何進行。

- 部分項目估計建造費用龐大，雖然備註建議工程可以考慮分階段進行，但亦難以取捨。

- 項目12“葵涌廣場前興建避雨亭工程”的地點在“葵芳展新姿”工程項目範圍附近，設施的設計需要與“葵芳展新姿”項目互相協調，他詢問會否把該項目轉介葵青民政事務處一併考慮。

- 就黃耀聰議員提出第12項須與“葵芳展新姿”工程項目互相協調的問題，主席回應指在剛進行的實地視察時已發現這個問題，但既然建議由東方日報轉介本委員會，他認為應通過投票程序決定是否支持。不過，即使本委員會支持進行該項目，亦會交由葵青民政事務處考慮是否把該項目加入“葵芳展新姿”工程項目內，並不會動用小規模環境改善工程撥款興建。他請委員會以投票方式決定其他項目，同時建議以傳閱文件方式請各委員在兩星期內在建議的項目中選出擬優先處理的工程項目。秘書處隨後會整理各位的回覆，按票數多寡編排次序，並交由工程部開展各項工程，直至用完本年的撥款為止。

- 黃耀聰議員表示各項擬議項目的估計費用都是由工程部提出的，他質疑當中部分項目是否需要按建議的規模進行，他指當中較大規模的三項的估價已為一百萬元，幾乎佔用所有撥款，令到其他較小規模的項目無法進行。他詢問是否可以只進行較大規模項目的一部分及有何方法表達意見。他舉盧慧蘭議員所提“葵涌荔景山路(近悅麗苑)興建兩所避雨亭工程”項目為例，認為可按人流情況分階段進行，從而減少施工費用，但目前並未有方法表達有關意見。

- 對於較大規模的建議項目是否應分拆為數個較小項目提出撥款申請，主席回應表示應由申請人選擇，委員會尊重他們的選擇，申請人亦應承擔項目可能不獲支持的責任。委員只須表示是否支持建議項目，而無須考慮是否需要將項目分拆。

- 雷可畏議員指出既然項目1“青衣海濱公園建立‘狀元榜’石碑及製作安放手印設施”座落在康文署轄下管理的地方，詢問可否要求該署興建，從而節省工程費用，將款項用在其他項目上。

- 主席回應表示去年已向康文署提出要求由該署興建上述設施，但該署並不贊同，甚至不願意在該公園內興建該項設施。

- 黃希恒先生回應剛才黃耀聰議員的提問表示：

- 項目10.1“葵涌石梨坑村避雨亭改善工程”於去年由林紹輝議員提出，該避雨亭為一四方石屎建築，已建成多年，結構上目前已出現石屎剝落，而亭內亦沒有其他設施，工程部因此希望可以將之美化並加入座椅，因此工程估計費用較高，約為十萬元，但若委員認為費用太高，可以修訂工程的規模，只進行基本維修。

- 項目10.2“葵涌和宜合道二十二號休憩處改善工程”亦是很久以前建成的路邊公園，石屎枱櫈已出現損毀，同時亦引起環境問題，因為該處有很多暗角位會誘導市民放置私人物品用以在晚間進行售賣小食，導致環境衞生問題。因此希望可以透過改善該處的設計，達致改善環境。

| - 主席指出就各項目已有足夠背景資料讓各位委員作決定，他請各位委員選出擬優先處理的項目。他請各位委員在收到秘書處發出的傳閱文件後填妥回條並交回秘書處整理。 | 秘書處 |
| --- | --- |

（會後註：秘書處按委員會主席指示以傳閱文件方式請委員選出本年度小規模環境改善工程項目的優先次序、通過撥款進行葵青區議會轄下小規模工程維修項目及通過將“葵涌葵涌廣場前興建避雨亭工程”項目交由葵青民政事務處考慮加入“葵青展新姿”工程內，有關工作已於五月七日完成。秘書處並已於五月十四日將結果以信件方式通知各委員，詳見規劃及環境衞生傳閱文件第6/2007-2008號。）

（盧慧蘭議員於下午四時四十分離開。）

報告事項

工作小組／指定組織工作報告

- 跟進葵涌邨及大窩口邨行人設施工作小組

（規劃及環境生文件第11／2007-2008號）

- 委員備悉上述工作報告。

- 環保教育及宣傳委員會

（沒有文件提交）

- 環境衞生教育及推廣食物安全工作小組

（規劃及環境生文件第12／2007-2008號）

- 委員備悉上述工作報告。

- 葵青區清潔香港地區委員會

（規劃及環境生文件第13／2007-2008號）

- 委員會通過上述文件所載的工作大綱及財政預算。

其他事項

投訴智芳街及高芳街環境衞生問題嚴重

- 主席表示收到一位葵芳圍居民的投訴，指智芳街及高芳街環境衞生惡劣，食肆林立。事實上在進行實地視察擬議小規模工程項目時，當日已有街坊指智芳街位置為消防通道，但在街道中央半空吊有很多招牌，妨礙消防車通過，實有需要特別關注該處一帶的情況。他認為本委員會應處理這個惡劣的環境問題，以免情況惡化。由於事件涉及消防處及食環署等部門，他建議成立一個工作小組關注此問題，提出改善建議讓部門跟進。他詢問委員是否同意成立工作小組跟進這問題。

- 委員會通過成立上述工作小組。

- 主席請委員提名工作小組主席。

- 麥美娟議員認為改善該處需要有了解問題的地區人士的參與，她建議當選的工作小組主席邀請受影響的居民或曾反映意見的人士加入該工作小組，提供意見。

- 主席認同可以邀請當區商戶、居民代表或互委會代表加入，當選的工作小組主席可決定具體安排。

- 王雪盈議員指議程中並未有提及會成立上述工作小組，今天沒有出席的委員會在不知情下失去擔任該工作小組主席的權利，因此她建議在下次會議才推選工作小組主席或採用傳閱文件方式選舉主席。她並詢問可否提名未有出席今次會議的委員為工作小組主席。

（黃炳權議員於下午四時四十八分到達。）

- 雷可畏議員認為委員不可以因為議程中並沒有此項目便不出席會議，事實上議程中的“其他事項”部分不時會出現很多其他須關注的問題，委員不能因為沒有出席會議而拖延處理急需處理的事宜，影響議會運作，因此他不接納王雪盈議員的建議。

- 潘小屏議員表示不認同需要所有委員出席會議才可成立工作小組的意見，因為每次會議總有委員另有事務未能出席，他們不能藉詞不知情而提出異議。她認為會議只須按照會議常規舉行，符合程序上的規定即可。

- 主席請委員就是否支持在今次會議上選出上述工作小組主席進行表決。

- 委員會通過在今次會上選出上述工作小組主席。

- 主席請委員提名該工作小組主席。

- 黎少棠議員提名梁偉文議員擔任該工作小組主席，雷可畏議員和議。

- 主席詢問梁偉文議員是否接受提名。

- 梁偉文議員表示接受。

- 由於上述工作小組只有一名主席候選人，主席宣布梁偉文議員當選為該工作小組主席，並將該工作小組定名為關注智芳街及高芳街工作小組。

- 梁偉文議員表示由於該工作小組沒有任何財政支援，他要求葵青民政事務處提供必須的協助。

- 麥美娟議員希望當選的工作小組主席可考慮她剛才提出的意見，邀請地區人士參與工作小組，聽取他們的意見。

| - 徐曉露小姐感謝委員會支持成立該工作小組，她表示過去亦不時收到該處街坊的投訴，而由梁永權議員擔任主席的葵青區清潔香港地區委員會亦得悉該處的情況，加強了在該處的宣傳。她又表示葵青民政事務處將為該工作小組提供秘書服務，亦會配合葵青區清潔香港地區委員會的工作，做好部門之間及工作小組和委員會之間的協調角色。 | 葵青民政事務處 |
| --- | --- |
| - 主席請秘書處發信給今天未有出席會議的委員，邀請他們加入上述工作小組。 | 秘書處 |

（會後註：秘書處已於二零零七年四月十八日發信邀請委員加入上述工作小組，最後有十二位(包括四位非本委員會委員)加入。）

資料文件

二零零六／零七年度小規模環境改善工程(區議會)進展報告(截至二零零七年三月三十一日止)

（規劃及環境生文件第6／2007-2008號）

- 委員省覽規劃及環境生文件第6／2007-2008號。

環境生服務報告(二零零七年二月及三月)

（規劃及環境生文件第7／2007-2008號）

- 委員省覽規劃及環境生文件第7／2007-2008號。

食物環境衞生署改善香港環境衞生的策略和工作

（規劃及環境生文件第8／2007-2008號）

- 主席表示文件內並沒有特別提到處理舊衣回收籠的問題，由於他最近見到有報道指問題又再出現，他希望食環署可以在街道潔淨的範疇內留意此問題。

- 梁翠雯女士回應表示文件第8項已提及處理舊衣回收籠的問題，該署會繼續與葵青民政事務處職員跟進聯合清理行動。

食物環境生署二零零七年葵青區滅蚊運動(第二期)

（規劃及環境生文件第9／2007-2008號）

- 梁翠雯女士補充說，食環署已批出新控蚊工作承辦商的合約，由本年四月一日起生效，為期兩年，而新承辦商已於該日起接手控蚊工作。

葵青區工程進度報告(截至二零零七年三月三十一日)

（規劃及環境生文件第10／2007-2008號）

- 委員省覽規劃及環境生文件第10／2007-2008號。

其他事項(續)

- 委員並沒有其他事項討論。

下次會議日期

- 下次會議定於二零零七年六月二十六日下午二時三十分舉行。

- 餘無別事，會議於下午五時結束。

葵青區議會秘書處

二零零七年五月