檔號︰HAD K&T DC/13/9/52A/08/Pt.1

葵青區議會

地區設施管理委員會

第二次會議記錄(二零零八／零九)

日期：二零零八年六月二十四日

時間：下午二時四十分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

譚惠珍議員, MH	(主席(

李志強議員	(副主席(

陳笑文議員

方　平議員

許祺祥議員

許建芹議員

林翠玲議員

林紹輝議員

羅競成議員

梁志成議員

梁國華議員

梁廣昌議員

梁子穎議員

梁偉文議員

梁玉鳳議員

盧慧蘭議員

雷可畏議員

吳劍昇議員

潘志成議員

鄧國綱議員, MH

徐曉杰議員

徐生雄議員

尹兆堅議員

黃炳權議員

王雪盈議員

黃耀聰議員

黃潤達議員

列席者

譚卓姿小姐	葵青民政事務處民政事務助理專員

李遂勤先生	葵青民政事務處高級工程督察(荃灣/葵青)

胡偉光先生	葵青民政事務處聯絡主任主管(常務3)

張韻芬女士	民政事務總署工程組高級建築師(工程)

陳群芳女士	民政事務總署工程組建築師(工程)

鄧敏華女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界西)

劉湘雲女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(葵青區)

周麗萍女士	康樂及文化事務署經理(葵青劇院)場地運作

顏紹明先生	康樂及文化事務署葵青區康樂事務經理

呂永清先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7

何啟浩先生	土木工程拓展署新界西發展部工程師/16

何永賢女士	建築署總工程策劃經理

江嘉華先生	建築署工程策劃經理(372)

袁國章先生	馬海(建築顧問)有限公司項目總監

梁志雄先生	馬海(建築顧問)有限公司項目統籌

歐掌財先生	杜志成父子有限公司董事

李志強先生	杜志成父子有限公司項目工料測量師

馮嘉慧小姐(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)五

缺席者

周奕希議員, BBS, JP		(因事告假)

麥美娟議員       		(因事告假)

潘發林議員, BBS, MH	(因事告假)

潘小屏議員          	(因事告假)

蘇開鵬議員, BBS, JP   	(因事告假)

鄧淑明議員				(因事告假)

歡迎詞

主席歡迎各位委員及政府部門代表出席是次會議。

- 主席告知與會者，周奕希議員、麥美娟議員、潘發林議員、潘小屏議員、蘇開鵬議員及鄧淑明議員因事未能出席會議，他們已在會前請假。

- 委員會一致通過上述請假申請。

- 主席請各委員注意，是次會議開始實行以下的新安排：

(i)	議員的座位會有新的編排。秘書處已根據議員的個人意願分組，並依組別及議員的英文名字排列座位。

(ii)	整個會議過程將會錄音，並上載至區議會網頁。

(iii)	就委員出席及離席的新安排方面，如委員在會議中途才到達會議室，秘書便會通知主席在會議上宣布該委員的名字及到達時間；若委員希望在會議中途離開，需要向秘書舉起枱上的“離席牌”，以便主席在會議上宣布該委員的離開時間。

- 主席宣布在場的委員名字，包括：黃炳權議員、吳劍昇議員、梁國華議員、林紹輝議員、黃潤達議員、陳笑文議員、黃耀聰議員、鄧國綱議員、雷可畏議員、梁廣昌議員、方平議員、許建芹議員、潘志成議員、梁偉文議員、羅競成議員、林翠玲議員、李志強議員及譚惠珍議員。

通過地區設施管理委員會第一次會議記錄(二零零八／零九)

- 雷可畏議員動議，方平議員和議，委員會一致通過地區設施管理委員會第一次會議記錄(二零零八／零九)。

(許祺祥議員、盧惠蘭議員、梁志成議員和梁玉鳳議員於下午二時四十四分到達。)

- 主席表示，由於有工程顧問公司的代表出席是次會議，所以提議把議程九的報告事項提前討論，並詢問委員對此的意見。

- 委員一致通過把議程九提前討論。

報告事項

工作小組工作報告

(i)	工程及發展工作小組
(地區設施管理文件第17、17a及17b/2008-2009號，會上提交)

- 主席歡迎民政事務總署工程組高級建築師（工程）張韻芬女士、建築師（工程）陳群芳女士、馬海（建築顧問）有限公司項目總監袁國章先生、項目統籌梁志雄先生、杜志成父子有限公司董事歐掌財先生和項目工料測量師李志強先生出席是次會議。

(徐曉杰議員於下午二時四十六分到達。)

- 主席表示討論是項議題的目的，是希望委員通過工程及發展工作小組於六月十六日會議上通過的新增工程項目。她指出於工程及發展工作小組第3/2008-2009號文件內第三項有關青衣青綠街及於上次會議上已通過的有關寮肚路、藍澄灣及華景山莊的工程將會交由工程顧問公司跟進。

- 袁國章先生簡介文件第17a/2008-2009號近藍澄灣空地發展工程項目。

(徐生雄議員於下午二時五十分到達。)

- 潘志成議員表示他較早前在藍澄灣發出問卷調查，訪問約二百多名居民。結果顯示，居民對長者設施的需求不大，但對兒童設施的需求則很大。所以，他希望能針對居民要求增加兒童設施。他亦希望知道現時設計內的太極場能否改建為羽毛球場或面積較大的空地。潘志成議員又問及公園內會否設有洗手間。

- 袁國章先生表示可因應居民的要求將原來興建長者設施的地方改建為兒童設施。不過，礙於場地面積有限，興建羽毛球場的建議並不可行。考慮到興建洗手間會增加整項工程項目的成本，亦會影響其他設施的設計，所以現時設計並沒有預設洗手間。但是，若有實際需要，可以考慮加設流動洗手間。

- 李志強議員問及，在設計圖中可否預留空間加設洗手間。

- 袁國章先生表示可以在設計圖中預留空間加設洗手間。

- 梁偉文議員表示，公園位置較為空曠，他希望在適當位置多加遮蓋設施，讓市民不用飽受日曬雨淋之苦。

- 袁國章先生表示可以在設計內多加避雨亭及有蓋座椅。

(梁子穎議員於下午三時零二分到達；羅競成議員於下午三時零二分離開。)

- 袁國章先生簡介文件第17a/2008-2009號寮肚路近曉峰園空地發展工程項目。

- 雷可畏議員問及，公園內的長者設施是否設於帳篷內。此外，他希望能在公園內增設臨時洗手間。

- 袁國章先生表示有部分長者設施設於帳篷內，有部分則設於其他地方。他們可以在設計圖中預留空間加設臨時洗手間。

- 雷可畏議員希望知道諮詢期需要長達三個月的原因。他認為有關業權的手續應該交由政府部門處理，而非由顧問公司處理。若手續能同步進行，定能縮短諮詢期。

- 袁國章先生表示會加快工程進度。他解釋，在進行可行性研究報告時，顧問公司需要與多個政府部門洽商，例如商討收回空地的時間、設施的管理及維修問題，所以需時較長。

- 李志強議員認為招標及制訂可行性研究報告是可以同時間進行的。他希望能在本財政年度完結時能用去三分之二的工程撥款。

- 黃耀聰議員希望顧問公司明白，委員大多希望休憩設施能設置洗手間，方便居民。他希望知道加設洗手間的工程預算費用，和會否影響整項工程的完工時間。

- 袁國章先生表示可以在設計圖中預留空間加設洗手間。不過，若在現有設計加設洗手間，工程費用將會增加，亦有很大可能未能在本年度內完工。將來在可行性研究報告中，他們會提供加設洗手間所需的時間、技術可行性及預算支出等幾項資料，供委員參閱。

- 回應黃耀聰議員的提問，主席表示一般加設洗手間的所需費用需要視乎實際環境因素，例如是否設有排污設施，才能決定。

- 顏紹明先生表示在上一屆的康樂及文化委員會上，已通過藍澄灣側和寮肚路與青衣西路交界處的休憩用地發展計劃，當中並没有設置洗手間這項目。他指出葵青民政事務處較早前曾把構思設計圖再作諮詢。眾多回覆之中，並没有收到加設洗手間的建議。他補充，兩個發展項目的用地面積只約為兩千平方米，若興建洗手間，可提供的休憩空間將會相應減少。

- 雷可畏議員表示，若不能興建一座永久的洗手間，也希望能加設臨時洗手間。

- 潘志成議員表示他剛才給予的意見是較早前諮詢藍澄灣業委會的結果。葵青民政事務處發出的諮詢文件並没有一欄讓他填寫意見。

- 主席詢問潘志成議員是否同意在設計圖先預留位置設置洗手間，待有足夠資金後才興建。

- 潘志成議員表示接受設置臨時洗手間。他希望工程能盡快動工。

- 袁國章先生簡介文件第17a/2008-2009號青綠街現有足球場改善工程項目。

- 梁廣昌議員表示在工程及發展工作小組的會議上，已決定先在較小的足球場進行工程，而足球場的其他設施則留待作進一步的諮詢。他查問在設計圖上足球場旁邊的白色方格是否用作建造觀眾席。袁國章先生回應，該空位可用作觀眾席。

- 袁國章先生簡介文件第17a/2008-2009號近華景山莊空地的改善工程項目。

(王雪盈議員於下午三時二十分到達。)

- 梁廣昌議員問及，是否由於上述四項工程涉及較大的開支，所以才以投影片作出報告。他希望知道工程開支需要達到哪個數目才會有投影片播放介紹。他以文件中第一項有關建造避雨亭的工程為例，表示若有圖片提供，將能令委員更加清楚工程內容。

- 黃耀聰議員表示雖然獲批的工程成本總額可達至不超過每年獲分配撥款的百分之二百，但是委員仍然需要慎重考慮議會對每項工程的財政承擔。議會需要有更多詳細的工程資料提供，才能通過有關新增工程的文件。

- 李志強議員表示於六月十六日舉行的工程及發展工作小組會議上，曾提及有關建造避雨亭的申請程序。委員每年提交申請後，工程部會依據優先次序動工。以往的避雨亭造價每個約為10萬元。若建造避雨亭的造價高達70萬元，便需要有更多詳細資料提供才能下判斷。為免影響其他已獲工程及發展小組通過的工程，議會可就需要更多資料的工程要求工程倡議者提供資料，讓議會再作考慮。無須額外資料的工程則獲通過。

- 黃潤達議員同意李志強議員的提議。他又認為所有工程均需要諮詢居民。

- 林紹輝議員希望知道是否可以在全年任何時間提交工程建議。他認為議會必須掌握更多資料，方能深入討論各項工程，現階段由議會逐項通過工程較為恰當。

- 雷可畏議員希望知道新增工程文件中第一項和第十項有關建造避雨設施及避雨亭的詳細資料。他希望了解為何這些避雨亭造價較傳統的高。

(黃潤達議員於下午三時三十分離開。)

- 李遂勤先生表示文件中第一項工程的避雨設施為七十米長的避雨上蓋。他指出現時一般在行人道上的避雨亭約為五米長。由於工程規模較大，所以造價亦會較高。而文件中第十項的工程為在樓梯平台上建造五座連座椅的避雨亭，按傳統每座造價10萬估算，工程預算費用約為50萬元。

- 林翠玲議員表示葵涌邨連接禾塘咀街共有七段樓梯，現時只有兩個避雨亭，附近並没有任何避雨設施。由於該條樓梯連接葵涌和光輝圍，廣被長者和幼童使用，為免居民日灑雨淋，所以急切希望增建五個避雨亭。她指出工程包括建造五個較大型的避雨亭，預算費用合理。

- 主席表示避雨亭的作用是供市民在附近没有避雨設施的情況下避雨，又或是該處地方有高空擲物的情況出現。考慮到委員的意見，她提議待文件中第一項工程有更多資料提供時才作討論。

- 譚卓姿小姐表示每項工程均有工程計劃建議書。若委員需要審閱有關建議書，可在會後與工程組同事聯絡。回應徐曉杰議員的提問，她表示所有工程的圖則均應由倡議者提供。若倡議者對此有任何困難，民政事務處工程組同事樂意提供協助。

- 李志強議員提議把文件中的第一項工程保留至下一次會議討論，而餘下的工程則在本會議上通過。

- 陳笑文議員希望工程組能提供更多資料供委員參考。

- 徐生雄議員問及，現時議員提交工程建議是否不限次數和没有開支上限。他希望知道地區小型工程的涵蓋範圍。

- 李志強議員表示議員全年均可以提交工程計劃建議書。

議員常有謬誤，認為往年的小規模環境改善工程只能用作建造避雨亭。由於本年度有較多地區小型工程撥款，所以有足夠資金完成在上一次會議上通過的小型工程，而不用再排優先次序。但是，有見將來會有更多工程提交，現建議工程費用較大的工程必須在委員會會議上商討。他希望日後有關小規模環境改善類別的工程，每年能定出一個限期給議員提交建議。待各議員的提議收集後，再按優先次序排列動工。不過，他認為康文署的工程可以在全年任何時間提交申請。

- 徐生雄議員認為過往釐定工程先後次序的安排較為公平。他贊成李志強議員的說法，議員需於每年年初就所有有關小規模環境改善類別的工程提交申請。

- 林紹輝議員認為若全年均接受工程申請，將會很難預計總支出。因此，他同意所有有關小規模環境改善類別的工程於每年年初提交申請。

- 譚卓姿小姐指，根據＜推行地區小型工程計劃指引＞，區議員可在全年任何時間，建議進行切合地區需要的小型工程計劃。若委員覺得以往小規模環境改善工程的安排較為合適，委員可在會議上檢討現行做法。

- 梁玉鳳議員希望能夠在是次會議上討論審批決定工程項目的準則及其後的安排事宜。她不贊成以先到先得的方法決定工程的先後次序。

- 李志強議員認為討論工程是否值得支持較為重要。他提議把有關小規模環境改善類別的工程釐定一些準則，例如議員需要於每年限期前提交預算費用不超過20萬元的工程建議。若超過20萬元的工程，議員需要提交完整的計劃書才可以於委員會上討論。由於每個年度的撥款不能帶到下一個年度，所以他希望撥款能用在可行及值得支持的工程上。

- 主席綜合委員意見，提議除了文件中第一項工程外，其餘的工程均獲得通過。

- 就在禾塘咀街興建避雨亭的提議，盧慧蘭議員認為若該址為樓梯，便不應該使用區議會撥款在該處建造避雨亭，而應該向有關部門提出建議，例如把此項申請給予路政署跟進。

- 梁玉鳳議員認為無須建造五個避雨亭，建造三個避雨亭已經足夠。而林紹輝議員表示應該在整條樓梯建造一個正式的上蓋，而非只在平台部分建造避雨亭。

- 林翠玲議員表示若只建造二至三個避雨亭，是不能改善現有情況的。譚卓姿小姐補充，民政事務處工程組同事曾到過葵涌邨連接禾塘咀街的樓梯作實地考察。該址為一條很長的樓梯。若只建造三兩個避雨亭，對居民來說是没有太大作用的。

- 李志強議員表示本財政年度是有足夠撥款建造上述五個避雨亭的。

- 許祺祥議員認為各委員需要重新檢討建造避雨亭的目的。

- 黃耀聰議員表示很多地方都需要建造避雨亭。由於葵青區有太多没有上蓋的樓梯或斜坡，委員需要注意日後的安排，以免入不敷支。就第十項工程而言，他表示需要有更多資料如使用樓梯的平均人流才能再作討論。他不贊成同時建造五個避雨亭。他指出在該址興建一座塔最能令居民受惠。他認為可徵詢其他部門的意見，找出在該址最有利居民的設施。

- 梁玉鳳議員對於在是次會議上通過文件第十項工程持保留態度。她擔心通過工程會影響其他部門改善設施的可行性。

- 徐曉杰議員希望知道是否每位委員收到工程建議後均會作出投票。他認為區議員的責任是為居民提出他們的素求。他表示若委員覺得工程不合理，是可以拒絕通過是項工程的，但絕不能扼殺區議員替居民提出意見的權利，而每年只提交一次工程申請是不能解決現有的問題。他表示已就文件中第一項工程提交工程計劃建議書和照片。此外，他希望議會能決定何謂大額工程費用。

- 主席解釋，由於地區設施管理委員會是本年度新成立的，所以有關撥款的分配方式有待議會討論決定。她指出最初的避雨亭造價每個約為五萬元，後來因為物價上升，才加至約七萬元一個。她表示議員申請建造避雨亭的數量不限，惟最終建造那些避雨亭需視乎委員會的決定，而決定方式必要公平。

- 方平議員希望委員知道，若是次會議討論的工程不獲通過，留待下一次會議時才討論，會阻延工程的進度。他查詢現時地區小型工程撥款的現金流。

- 林翠玲議員重申，由於地型問題，她相信建造塔的費用會很大，為盡快讓居民受惠，在葵涌邨連接禾塘咀街的樓梯建造避雨亭是必須的。雖然擬建的五個避雨亭並不連貫，但是避雨亭間只是相隔二至三步的路程，仍然能發揮其效用的。

- 譚卓姿小姐表示，葵涌邨居民很早前已提出建造塔的建議。運輸署考慮後認為該邨在人流方面未能達到合資格建造塔的水平。所以，該項申請不獲通過。她指出在上址建造避雨亭是現階段最為可行的方法。

- 梁子穎議員認為，所有議員均是本著為居民爭取較佳居住環境的理念，為居民服務。因此，他希望委員能在是次會議上通過文件中的所有工程項目。

- 徐生雄議員表示，各委員在會議上提及的樓梯及斜坡問題在葵青區處處皆是。他擔心若是次會議通過有關工程，將來定會有更多類似的工程提交上來，撥款可能不足以應付。他認為上述工程已經超越地區小型工程的涵蓋範圍，建議與其他有關部門洽商。

- 李志強議員表示已通過的工程預算費用已達3,200萬元，而當中約200萬元為建造避雨亭的支出。

- 顏紹明先生補充，在上一次會議已獲委員會通過由康文署開展的工程項目的總費用約為320萬元。在本次會議提交申請的三項合共78萬元的工程為較早前獲委員會原則上同意的項目。是次會議提交的新增工程項目費用約為64萬元。截至是次會議舉行日，他估計於本年度康文署工程項目的實際支出約為450萬元。由於由工程顧問公司負責的四項工程可能在明年初才能動工，所以該些工程項目的支出未必能趕及於本年度支付。

- 林紹輝議員表示在上一年度曾提出改善金山郊野公園行山徑的工程，但是此項工程並没有包括在本年度的工程項目內。

- 譚卓姿小姐解釋，根據以往安排，由民政處負責的小規模環境改善工程若未能在同一年度內完成，也不會帶到下一年度跟進。

- 李志強議員表示，根據部門提交的工程項目預算，本財政年度的實際支出約900萬元。假設由工程顧問公司負責的四項工程能於本年度內支付三分之一的費用，今年可使用的工程費用已經耗盡。所以，若有新的工程建議，可能需要留待下一財政年度才能施工。他建議是次會議除了文件中的第一項及第十項工程外，其餘的工程均獲得通過。

- 陳笑文議員指出，一個準確的現金流對於管理工程開支是十分重要的。

- 梁子穎議員解釋，成立地區設施管理委員會的目的，是希望區議員有更多參與地區管理的機會。他認為委員不應只決定通過或不通過工程，還應真正了解工程的進度及安排。他認為不應浪費資源。

- 回應梁子穎議員，林紹輝議員認為不是每項工程都需要作實地考察。

- 主席提議將文件中第一項及第十項工程留待下一次會議才討論，並請有關工程倡議者提供進一步的資料。她希望委員先行通過文件中的其餘工程項目。

- 許祺祥議員問及，若在地區進行諮詢後，發現有些位置需要建造避雨亭，委員會會否接納一些較後提交的工程建議。

- 雷可畏議員提議先行通過文件。有關撥款的行政問題，可以在其他事項或於日後舉行特別會議再作討論。

- 梁偉文議員認為所有工程已在工程及發展工作小組會議上獲得通過，所以在是次會議上應同樣獲得一致通過。

- 主席解釋，所有工程均需要在工程及發展工作小組通過後，才能提交委員會審閱。工程經委員會通過後才能作實。

- 委員一致通過文件第17/2008-2009號內第二項至第九項的工程及康文署進行緊急及小額改善工程撥備的撥款申請。第一項及第十項工程需留待下一次會議討論。

(盧慧蘭議員於下午四時十五分離開。)

(ii)	設施管理及推廣工作小組
(沒有文件提交)

- 李志強議員補充，設施管理及推廣工作小組定於七月八日到葵青區內的社區會堂及社區中心進行參觀。工作小組將會徵詢在過去一年曾租用社區中心的團體的意見，然後在參觀時跟進。

(尹兆堅議員於下午四時二十分到達；許祺祥議員、林翠玲議員、林紹輝議員和徐生雄議員於下午四時二十分離開。)

跟進事項

地區設施管理委員會第一次會議記錄（二零零八／零九）所提事項的情況報告

在葵青區發展室內暖水游泳池的建議

(地區設施管理文件第18/2008-2009號，會上提交)

- 主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)7呂永清先生、建築署總工程策劃經理何永賢女士及工程策劃經理372江嘉華先生出席是次會議。

- 呂永清先生簡介文件第18/2008-2009號。

- 梁偉文議員表示康文署的報告很詳細，他希望工程能盡快施工。

- 陳笑文議員問及，室內暖水泳池的面積是否25米乘25米。

- 呂永清先生回應，經建築署完成初步技術可行性研究後，建議興建室內游泳池的面積為25米乘15米，約可容納125人。由於游泳池濾水系統及暖水系統需要佔用較多空間，所以建築署需要減少停車場的面積以便能有足夠的空間以興建該設施。

- 王雪盈議員希望知道停車場的泊車位將會被縮減多少個。

- 何永賢女士的回應如下：

(i)	由於地形所限，興建一個25米乘25米的室內游泳池是有困難的。

(ii)	為了配合委員的要求，建築署曾計算在該址內興建一個室內游泳池的最大面積。結果顯示，該址只能興建一個25米乘15米的游泳池。由於泳池面積減少，配套設施亦相應縮減，所以游泳池和更衣室能設於同一樓層。

(iii)	由於游泳池的濾水系統及暖水設施需要佔用地下空間，所以停車場的泊車位約會縮減一半。至於確實數目，建築署需與運輸署及有關部門再作研究。被問及現時設計有多少泊車位時，她補充，現時設計的泊車位約有34個，若縮減一半，即大約剩17個車位左右。

- 雷可畏議員表示，該址對面是長康邨停車場，所以不需要預留34個泊車位之多。他認為應該騰出停車場的空間，興建一個25米乘25米的游泳池。

- 李志強議員指出“青衣第4區體育館”為一綜合體育大樓。若有比賽舉行，是需要預留車位。但他同意泊車位不需要預留三十多個。就游泳池設計，他表示興建一個25米乘15米游泳池的好處是能把更衣室興建在同一樓層，方便泳客使用。他參觀大角咀室內游泳池後，發現室內游泳池的濾水系統極為龐大。所以，他同意把停車場的面積縮減一半，以興建一個能容納更多泳客的游泳池。

- 陳笑文議員希望有關部門在有限的資源下，能設計出一個可行面積最大、容納泳客最多及配套設施能興建在同一樓層的游泳池。

- 何永賢女士的回應如下：

- 她表示游泳池的容納人數不單影響濾水設施的面積，還會影響更衣室設備的數目及泳客離場和入場時所經的大堂面積等。例如，若同一時間有很多小朋友下課，是有需要預留位置供家長等候子女。上述所列各項均為計算游泳池使用人數的考慮因素。

| (ii) 初步估算，游泳池可容納人數約為125人。由於需要顧及游泳池及其他的配套設施，單是增加濾水設施的佔用面積未必可以增加容納人數。但是，建築署會因應委員的要求，盡量增加可容納的人數，惟預計結果與125人相差不遠。 |  | 建築署 |
| --- | --- | --- |

(黃炳權議員於下午四時三十分離開。)

- 王雪盈議員同意文件中的新方案。她認為把更衣室與游泳池興建在同一樓層是必須的。而她希望知道游泳池內的更衣室會否設有親子更衣室。

- 呂永清先生回應，所有康文署新建的游泳池均設有親子更衣室。他補充，新設計的停車場泊車位將會減至約17個。他續補充表示康文署及建築署曾研究技術上是否可以把濾水系統及暖水系統設置於地面下或較高層數，或把停車場設置於較高層位置，以其可以有較大的停車場。但建築署表示技術上會變得非常複雜，而財政上亦有需要大幅增加工程費用。

- 雷可畏議員表示同意接受此方案，但不等於放棄把青衣游泳池改建為暖水游泳池的提議。

- 委員一致通過文件第18/2008-2009號。

討論事項

康樂及文化事務署檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排

(地區設施管理文件第11/2008-2009號)

- 鄧敏華女士簡介文件第11/2008-2009號。

- 雷可畏議員代梁廣昌議員詢問，室內射擊訓練中心是否屬於全面禁煙的場地。若中心暫時未有有關措施，他希望該場地日後能實行全面禁煙。

- 鄧敏華女士回應，根據現行條例，所有室內設施均為禁煙場地。所以，室內射擊訓練中心將會實行全面禁煙。

- 委員一致通過文件第11/2008-2009號。

康樂及文化事務署於二零零八至零九年度地區小型工程項目的撥款申請

(地區設施管理文件第12及12a/2008-2009號)

- 鄧敏華女士簡介文件第12及12a/2008-2009號。

- 梁偉文議員不同意文件中附件一於青衣公園加設棋枱的工程。該位置為行人通道，加設棋枱將會阻礙市民欣賞湖景。

- 李志強議員問及，文件中附件五所安裝的飲水器會否容易引致手足口病的傳播。他希望知道有關部門能否把該款飲水器轉為用紙杯盛水的款式。

- 王雪盈議員認為大多市民都不會懂得讓飲水器的食用水流出一段時間後才飲用，避免感染手足口病。她建議用家自行攜帶食水飲用。她不贊成康文署在康體場地安裝飲水機。

- 顏紹明先生的回應如下：

(i)	他表示於青衣公園加設棋枱的位置為園內餐廳前行人通道的盡頭。康文署早前收到一位區議員的建議後曾作出研究及考慮管理上的問題，亦在青衣公園內向遊人進行問卷調查。結果顯示，普遍市民都接受在該位置加設棋枱。

(ii)	由於傳媒近日十分關注飲水器的衞生問題，康文署於較早前就飲水器的安裝位置及管理作出全面的檢討。調查顯示，在一些舊式場館內，飲水器設於更衣室內，令市民感到不合衞生。機電工程署檢測該些飲水器後，認為遷移飲水器並不符合成本效益，故建議在大堂重新安裝飲水器。新的飲水器除了能符合最新的衞生安全標準外，還能夠同時供應冷熱水。新的飲水器將會分為高低兩組，能同時供成人及小童使用。飲水器並設有兩個出水口，一為水柱形式，另一為U型水管，可供使用人士自備水樽盛載飲用水。他表示，衞生署發出的飲水器使用指引將會清楚展示於飲水器旁邊，加上有駐場員工的定期巡視，應能保持飲水器的衞生。飲水器的自來水經水務署運送，而飲水器亦有濾芯過濾及紫外光燈消毒，絕對適合飲用。他表示過去並没有收到有關市民飲用飲水器的水後不適的投訴。

- 雷可畏議員問及文件中附件九關於緊急及小額改善工程備用金項目。他希望知道能否刪去於項目七“原則上每項工程款額不多於五萬元”內“原則上”的字眼。另外，他希望康文署能提交使用小額改善工程備用金的工程項目，以便委員參閱。

| 鄧敏華女士回應，康文署在使用小額改善工程備用金後，將會提交報告予委員參閱。她表示若委員希望上述備用金的金額每項不多於五萬元，康文署願意作出配合。 |  | 康樂及文化事務署 |
| --- | --- | --- |

- 李志強議員表示不會反對安裝飲水器，但不希望安裝水柱形的飲水器。

- 王雪盈議員表示不贊成在任何康文署的設施安裝飲水器。

- 陳笑文議員表示很難防止小朋友不污染飲水器，所以不贊成安裝飲水器。

- 梁偉文議員擔心在青衣公園加設棋枱後，該址將有可能成為罪案黑點。他表示日後若有罪案發生，康文署需要負上責任。

- 陳笑文議員表示若有劫案發生，警方定會作出調查。至於聚賭問題，是很難避免的。

- 顏紹明先生表示於青衣公園加設棋枱的工程，由提交建議到申請撥款已長達半年時間，其間除了內部研究外，更作出公眾意見調查，署方已審慎地考慮了建議的可行性。此外，青衣公園有駐場管理人員及護衞員當值，可配合加強所需的管理工作。

- 陳笑文議員要求通過文件。

- 委員一致通過文件第12及12a/2008-2009號。

資料文件

康樂及文化事務署葵青區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報

(地區設施管理文件第13/2008-2009號)

- 鄧敏華女士簡介文件第13/2008-2009號。

- 委員備悉上述文件所載的資料。

（陳笑文議員於下午四時五十二分離開。）

康樂及文化事務署葵青區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理文件第14/2008-2009號)

- 劉湘雲女士簡介文件第14/2008-2009號。她補充以下的資料：

(i)	就梁玉鳳議員在第一次會議上提出把葵盛(西)邨流動圖書車的位置遷移至葵盛(西)邨第八座巴士總站旁的建議，她表示在五月份已經與梁玉鳳議員作實地考察及試車。結果顯示，該位置並沒有足夠空間供流動圖書車調頭，所以葵盛(西)邨第八座巴士總站旁並不是一個設置流動圖書車的合適地方。

(ii)	就梁廣昌議員要求康文署騰出設在葵盛(西)邨的流動圖書車的半天時間，改到葵盛(東)邨駐守一事，康文署已經與梁廣昌議員作實地考察及試車。結果顯示，葵盛(東)邨近盛安樓的一處空地為設置流動圖書車的合適地方。她預計在下一次會議能提交有關的撥款申請。

- 黃耀聰議員希望知道葵青區公共圖書館就延長開放時間一事的進展。他又表示長宏邨流動圖書車的使用率很高，但是現在的服務時間為隔個星期三，他希望流動圖書車的到訪時間能增加至每星期一次。

- 梁玉鳳議員詢問康文署能否提供體積較小的流動圖書車，以便駛進葵盛(西)邨。

- 劉湘雲女士的回應如下：

(i)	她表示在二零零八年五月十日的地方行政高峰會上，行政長官宣布延長全港三十三間主要及分區圖書館的開放時間至一星期七天。就新界區的圖書館而言，康文署現正籌備有關安排。她表示康文署希望在一年內能落實上述措施。

(ii)	她表示現時葵青區流動圖書車的體積為9.7米(長)乘2.5米(闊)。她指出這些流動圖書車會同時服務多個地區，而且所有行程及時段亦已編排妥當，所以未必能作出更改。

(iii)	她表示若委員對流動圖書車的安排有任何意見，康文署在可行的情況下，樂意作出配合。

- 梁偉文議員認為設置流動圖書車的位置可視乎不同地區的使用率而有所增加或減少。

- 劉湘雲女士表示康文署會不時檢討流動圖書館的服務，並跟進流動圖書館服務站使用率的問題。

- 委員備悉上述文件所載的資料。

康樂及文化事務署在葵青區舉辦文化活動的工作匯報

(地區設施管理文件第15/2008-2009號)

- 周麗萍女士簡介文件第15/2008-2009號。

- 王雪盈議員指出黑盒劇場的舞台面積大概與會議室的面積差不多，舞台為四面台。舞台四周均設有座位，能拉近表演者與觀眾的距離。然而，她發現當使用四面舞台時，是没有空間供傷殘人士入座的。另外，她發現前面的兩個出路標誌燈箱過光，影響表演，希望有關部門能作出改善。

- 周麗萍女士回應，若有殘疾人士觀看四面台的表演時，職員會預先把一邊的兩格座椅級台拆去，以便輪椅推進觀眾席。另外，出路燈箱是為了配合消防條例而設置的。若表演團體覺得燈箱過光，劇場是接受表演團體自設出口路牌於側牆以代替正面出路燈箱，但必須清楚顯示正確的走火方向。

- 梁玉鳳議員表示若能增加黑盒劇場的面積，受惠人數將會增加。

- 梁國華先生問及有關黑盒劇場的走火通道問題。若允許表演團體於側牆放置出口路牌，他希望知道路牌會否有夜光功能，令觀眾容易看見出口位置。

- 周麗萍女士表示表演團體放置的出口路牌是會使用具螢光功能的種類。

- 委員備悉上述文件所載的資料。

葵青區工程進度報告

(地區設施管理文件第16/2008-2009號)

- 何啓浩先生簡介文件第16/2008-2009號。

- 王雪盈議員表示從報章中得悉八號幹線其中一段的工程稍為延誤，但文件中並没有顯示，她希望有關部門能作出解釋。

- 何啓浩先生回應，由於八號幹線路程較長，所以會分開幾段進行工程。就文件中所提及的青衣至長沙灣段，根據路政署提交的資料，工程現已完成百分之九十六，而預計的完工日期為二零零九年六月。他希望知道王雪盈議員所指的是哪一段工程。

- 王雪盈議員表示是從報章中看到有關報道，而所指的正是青衣至長沙灣段。

- 雷可畏議員表示若工程有所延誤，當局必須提交報告通知委員。他認為不能因為工程地段不涉及葵青區，便不告知有關的工程進度。

| 何啓浩先生表示需要與路政署再作查詢，會後會向王雪盈議員提交回覆。 |  | 土木工程拓展署 |
| --- | --- | --- |

（會後註：土木工程署已於二零零八年六月二十六日向王雪盈議員提交回覆。）

其他事項

- 鄧敏華女士報告，康文署於二零零八年六月二十一日響應了地球之友發起的“夠照”行動。當晚在八時三十分至九時三十分的一小時內，葵青區部分康體設施的外牆或裝飾性燈光實施了關燈一小時的措施。參與行動的康體設施包括青衣公園的池底燈、和宜合道運動場及林士德室內體育館的部門標誌射燈和北葵涌賽馬會游泳池的外牆射燈。康文署當晚的措施並沒有收到任何投訴或意見。康文署將會不時檢討上述安排，在不影響場地運作、使用者安全及保安的情況下，考慮日後關掉戶外燈光，以節省能源。

- 委員備悉上述事宜。

下次會議日期

- 下次會議定於二零零八年八月二十六日下午二時三十分舉行。

- 餘無別事，會議於下午五時十二分結束。

葵青區議會秘書處

二零零八年八月