檔號︰HAD K&T DC/13/9/52A/08/Pt.1

葵青區議會

地區設施管理委員會

第三次會議記錄(二零零八／零九)

日期：二零零八年八月二十六日

時間：下午二時五十分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

譚惠珍議員, MH	主席

李志強議員, MH	副主席

周奕希議員, BBS, JP

許祺祥議員

許建芹議員

林翠玲議員

梁志成議員

梁國華議員

梁偉文議員

梁玉鳳議員

雷可畏議員

潘志成議員

潘發林議員, BBS, MH

潘小屏議員

鄧國綱議員, MH, JP

徐曉杰議員

黃炳權議員

黃耀聰議員

列席者

譚卓姿小姐	葵青民政事務處民政事務助理專員

李遂勤先生	葵青民政事務處高級工程督察(荃灣/葵青)

吳福誠先生	葵青民政事務處工程督察(荃灣/葵青)

胡偉光先生	葵青民政事務處聯絡主任主管(常務3)

陳群芳女士	民政事務總署工程組建築師(工程)

劉湘雲女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(葵青區)

周麗萍女士	康樂及文化事務署經理(葵青劇院)場地運作

顏紹明先生	康樂及文化事務署葵青區康樂事務經理

馮妙玲女士	康樂及文化事務署葵青區副康樂事務經理

黃文傑先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)

何啟浩先生	土木工程拓展署新界西發展部工程師/16

梁志雄先生	馬海(建築顧問)有限公司項目統籌

楊啟敏先生	馬海(建築顧問)有限公司助理建築師

李志強先生	杜志成父子有限公司項目工料測量師

陳志強先生	香港單車聯會執行委員

劉偉基先生	香港單車聯會小組委員

馮嘉慧小姐(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)五

缺席者

陳笑文議員				(因事告假)

方　平議員				(因事告假)

林紹輝議員				(因事告假)

羅競成議員				(因事告假)

梁廣昌議員				(沒有請假)

梁子穎議員				(沒有請假)

盧慧蘭議員				(因事告假)

麥美娟議員       		(因事告假)

吳劍昇議員				(因事告假)

蘇開鵬議員, BBS, JP		(因事告假)

鄧淑明議員         	(因事告假)

徐生雄議員				(沒有請假)

尹兆堅議員				(沒有請假)

王雪盈議員			  	(因事告假)

黃潤達議員				(因事告假)

歡迎詞

主席歡迎各位委員及政府部門代表出席是次會議。

- 主席宣布由於沒有足夠的法定人數，會議將改以座談會形式舉行。

- 主席告知與會者，陳笑文議員、方平議員、林紹輝議員、羅競成議員、盧慧蘭議員、吳劍昇議員、麥美娟議員、蘇開鵬議員、鄧淑明議員、黃潤達議員及王雪盈議員因事未能出席會議，他們已在會前請假。另外，羅競成議員已書面授權潘志成議員代為在本會議上投票。

- 委員會一致通過上述請假申請。

- 主席宣布在場的委員名字，包括：梁國華議員、周奕希議員、許祺祥議員、梁志成議員、梁玉鳳議員、徐曉杰議員、黃耀聰議員、鄧國綱議員、潘發林議員、潘小屏議員、雷可畏議員、潘志成議員、梁偉文議員、林翠玲議員、李志強議員及譚惠珍議員。

- 主席表示由於法定人數不足，因此會先行討論無須委員進行投票的議題。

討論事項

青衣第9區的地區休憩用地擬建單車場及單車／滑板場

(地區設施管理文件第19、19a及19b/2008-2009號)

- 主席歡迎康文署高級行政主任(策劃事務)黃文傑先生及香港單車聯會執行委員陳志強先生出席是次會議。她表示秘書處已去信邀請運輸署及建築署代表出席本會議，但獲回覆他們未能抽空出席。兩個部門的書面回覆詳見文件第19a及19b號。

- 黃文傑先生簡介文件第19/2008-2009號。

（黃炳權議員在下午二時五十四分到達。）

- 主席宣布，現已有足夠法定人數舉行會議。因此，會議將會由座談會形式改為正式會議。

- 陳志強先生的補充如下：

(i)	他指出BMX單車與普通單車是有分別的，BMX單車主要是用來做出極限運動的動作。由於BMX單車的座椅高度相對較低，而且車胎的圓周約二十多吋，因此，用家大多不會利用BMX單車代步前往單車場地。

(ii)	他表示荔枝角公園的BMX單車場已開放接近兩年，到現時為止，暫未收到因為在道路上踏單車而發生意外的消息。因此，委員不需要過分憂慮。

- 李志強議員希望康文署澄清，在上址興建的是否普通單車場，而非BMX單車場。

- 周奕希議員也希望康文署就李志強議員提出的事項作出澄清。另外，對於康文署已建議在葵涌公園發展一個較大型的單車場，他認為青衣第9區休憩用地的公園應為全民而設，因此，他請委員考慮是否有需要在青衣設立一個專門性的單車場。

（許建芹議員在下午三時零三分到達。）

- 陳志強先生回應，在葵涌公園擬建的單車場性質與青衣第9區擬建的完全不同。在葵涌公園擬建的單車場是BMX競速單車場，而青衣第9區擬建的為BMX極限單車場。BMX極限單車場的興建目的，是提供場地予青少年使用其BMX單車做出難度極高的動作。

- 黃耀聰議員希望知道青衣第9區的單車場能容納的單車數目及收費為何。他也希望康文署能加強宣傳，令市民清楚知道上址為BMX單車場，而非普通單車場。

（周奕希議員在下午三時零九分離開。）

- 雷可畏議員指出，在過往的委員會會議上，委員只是討論在上址興建普通的單車場，而非BMX單車場。他表示不擔心場地的收費過高及市民會利用BMX單車代步前往單車場地。他認為市民應顧及自己的安全，不應在公路或行人路上踏單車。另外，他詢問康文署會否提供足夠的泊車位供用家停泊車輛。

- 李志強議員表示只希望在青衣第9區的公園內設置普通的單車徑供市民使用。若市民希望使用BMX單車，他認為在葵涌公園的設計內加建有關的設施會更為恰當。

- 潘小屏議員表示在上址興建單車徑的原來目的，是為區內居民提供基本的踏單車設施。她擔心上址的空間不足以興建一個BMX單車場。若設計內包括一個BMX單車場，她恐怕公園內的其他設施的數目會相應減少。

- 黃文傑先生回應，在文件的附圖，已清楚列明單車場和單車／滑板場的位置。他指出單車場內已包括一條長700米的單車徑供普通單車使用，而單車／滑板場內則設有不同的單車／滑板設施，供八歲以上的市民使用。

- 顏紹明先生表示在最初的規劃階段，青衣第9區的休憩用地內確實擬設供一般康樂用途的單車設施。其後，在詳細設計階段時，建築署建議有關的設施亦可同時適合BMX單車和普通單車使用。他表示，單車場和單車／滑板場都是免費開放予市民使用的，市民可自攜單車或於場內的單車亭租用單車。至於泊車安排方面，他指出公園內將設置約十多個的車位，以時租形式給市民使用。

- 雷可畏議員認為市民應注意自己的安全，不應在路上踏單車。他建議運輸署加強宣傳，提高市民的道路安全意識。

- 李志強議員表示若設計能夠滿足一般市民對單車徑的需求，他不會反對現時的設計圖。他建議運輸署在担杆山路一帶豎立禁止踏單車的路牌，減少意外發生。

- 主席表示委員會最初的概念為興建一個普通的單車場供區內市民使用。她認為設計中的滑板場不合時宜，未必會有很多市民使用該項設施。另外，她擔心若有很多市民駕車前往上址，將會對担杆山路一帶的交通造成影響。

- 潘小屏議員表示十分關注公園的完工日期。她不希望因為某項設施的設計出現問題，而影響整項工程的進度。

- 李志強議員表示不希望阻延工程進度。他指出現時的設計已包括委員最初通過的構思，因此，他具體建議委員通過文件。

- 雷可畏議員希望運輸署能向市民提供更多有關道路安全的資料。

- 潘小屏議員認為維持該公園附近一帶的道路安全是運輸署和警方的責任。

- 委員一致通過文件第19/2008-2009號第八段方案一，同意維持該工程計劃原定的擬建單車場及單車／滑板場設施，並要求康文署及建築署盡快進行工程。

通過地區設施管理委員會第二次會議記錄(二零零八／零九)

- 潘小屏議員動議，潘志成議員和議，委員會一致通過地區設施管理委員會第二次會議記錄(二零零八／零九)。

地區小型工程項目的撥款申請

(地區設施管理文件第20 /2008-2009號，會上提交)

- 主席的補充如下：

  - 截至本年六月二十四日舉行的第二次會議，本委員會已通過的工程撥款約為3,800萬元。在本年八月十九日舉行的工程及發展工作小組會議上，工作小組認為青衣青綠街小型足球場改善工程預算開支太大，並未能在地區小型工程項目下跟進。她表示在減去青綠街項目的500萬元開支後，現時已獲通過的工程撥款約為3,356萬元。

  - 在八月十九日舉行的工作小組會議上，已通過的19項工程開支合共約680萬元。康文署倡議的工程費用約為420萬元，而由議員倡議的工程費用約為257萬元。若委員在是次會議通過所有在文件第20號內的工程項目，則所有獲通過的工程撥款總額約為4,000萬元，而成本總額按規定會在每年獲分配的撥款的百分之二百內。

  - 工作小組原則上通過附件十五及十七有關在五間體育館裝設閉路電視系統及葵青區游泳池更換輔幣找換機的工程建議，但仍需視乎本年度的餘款是否足夠而定。

  - 至於本年度的現金流，康文署於本年度將會支付約1,000萬元的工程費用，其中已包括附件十五及十七的工程，而民政處將會支付約340萬元的工程費用。因此，本年度將會支付的工程費用合共約1,400萬元。工作小組亦原則上通過附件十三有關荔景體育館停車場加強照明系統的工程，惟康文署需向本委員會提交補充資料。

- 顏紹明先生表示，根據建築署提交的資料，在荔景體育館近入口處加裝三枝公園燈連燈柱的額外電費開支約為每年2,000元。

- 委員一致通過文件第20 /2008-2009號。

- 梁志成議員問及附件二內有關葵涌邨連接禾塘咀街興建避雨亭及座椅工程。他表示曾聽說政府將會在上址興建升降機，他擔心此項工程與計劃興建升降機的工程重疊，浪費公帑。他希望運輸署或路政署能澄清是否將會在上址興建升降機。

- 譚卓姿小姐表示梁玉鳳議員曾於上一次會議要求葵青民政處就興建升降機的事宜向運輸署查詢。她表示已於會後去信運輸署，運輸署的回覆表示該地點的人流不足，運輸署没有計劃在上址興建升降機或行人扶手電梯。

- 雷可畏議員認為可以引用有關傷殘人士的條例在上址興建無障礙通道。因此，有關部門不能否決在上址興建升降機的可能。

- 譚卓姿小姐回應，興建無障礙通道的其中一項條件是該地方只有一條連接的通道，而没有其他的出入通道可供選擇。她表示上址並非連接其他地方的唯一通道。

- 梁偉文議員表示暫時没有文件證實政府將會在上址興建升降機。他認為可待政府有進一步的資料提供後，才就此再作討論。他不希望再繼續討論已獲委員通過的文件。

- 雷可畏議員表示擔心在該址興建避雨亭後，政府不會再考慮興建升降機。

- 梁國華議員希望有關部門能澄清會否在上址興建升降機。如政府没有計劃在該處興建升降機，他不會反對擬議的避雨亭工程。

| - 譚卓姿小姐表示會後會再向運輸署查詢上述事宜。 |  | 葵青民政處 |
| --- | --- | --- |

- 主席再次宣布委員一致通過文件第20/2008-2009號，並表示附件二所載的工程如有最新進展，委員會將會再作討論。

資料文件

康樂及文化事務署葵青區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報

(地區設施管理文件第21/2008-2009號)

- 顏紹明先生簡介文件第21/2008-2009號。

- 委員備悉上述文件所載的資料。

康樂及文化事務署葵青區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地區設施管理文件第23/2008-2009號)

- 劉湘雲女士簡介文件第23/2008-2009號。

- 委員備悉上述文件所載的資料。

康樂及文化事務署在葵青區舉辦文化活動的工作匯報

(地區設施管理文件第24/2008-2009號)

- 周麗萍女士簡介文件第24/2008-2009號。

- 梁玉鳳議員指出，根據二零零八年五月至六月的葵青區定期免費文娛節目出席情況報告顯示，康文署曾於上述月份提供兩次免費文娛節目予葵盛東邨居民欣賞。然而，葵盛西邨卻没有獲安排任何免費文娛節目。同時，她發現在二零零八年九月至十二月舉行的免費文娛節目預覽表中，同樣沒有包括葵盛西邨為表演場地。她希望康文署能作出跟進。

| - 周麗萍女士表示會於會議後就有關事項與康文署負責安排免費文娛節目的組別瞭解及跟進。 (會後補充：葵盛東邨共有2個定期免費文娛節目場地，在文件內臚列了共4場節目。而葵盛西邨則有1個定期免費文娛節目場地，將安排2場節目分別於2008年7月6日及12月27日舉行，前者由於文件並沒有涵蓋7月份，因此未有在文件內列出，而後者則是由2009年1月份提前至2008年12月份舉行。) |  | 康樂及文化事務署 |
| --- | --- | --- |

- 委員備悉上述文件所載的資料。

報告事項

工作小組工作報告

(i)	工程及發展工作小組
(地區設施管理文件第22/2008-2009號，會上提交)

- 委員備悉上述文件所載的資料。

(ii)	設施管理及推廣工作小組
(地區設施管理文件第25/2008-2009號，會上提交)

- 委員備悉上述文件所載的資料。

其他事項

- 委員没有其他問題需要討論。

下次會議日期

- 下次會議定於二零零八年十月二十八日下午二時三十分舉行。

- 餘無別事，會議於下午三時四十分結束。

葵青區議會秘書處

二零零八年九月