檔號：HAD K&T DC/13/9/23A/08

葵青區議會

交通及運輸委員會

第二次會議(二零零八／零九)記錄

日期：二零零八年六月十二日

時間：下午二時四十二分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

梁廣昌議員 			(主席)

徐曉杰議員 			(副主席)

林翠玲議員

許建芹議員

林紹輝議員

羅競成議員

李志強議員

梁志成議員

梁國華議員

梁子穎議員

梁偉文議員

梁玉鳳議員

雷可畏議員

吳劍昇議員

潘志成議員

潘發林議員, BBS, MH

潘小屏議員

蘇開鵬議員, BBS, JP

譚惠珍議員, MH

徐生雄議員

尹兆堅議員

王雪盈議員

黃耀聰議員

黃潤達議員

區志和先生

蔡耀勝先生

何國良先生

黃世基先生

林立志先生

翁燕玲女士

列席者

| 譚卓姿小姐 | 葵青民政事務處民政事務助理專員 |
| --- | --- |
| 鄒頌滿先生 | 香港警務處葵青警區行動主任 |
| 李添才先生 | 香港警務處葵青警區交通隊主管 |
| 吳翰禮先生 | 運輸署高級運輸主任(葵青) |
| 區澤禧先生 | 運輸署工程師(葵涌) |
| 陳炳亮先生 | 運輸署工程師(青衣) |
| 曾憲文先生 | 路政署區域工程師(葵涌) |
| 黃秀娟女士 | 九龍巴士(一九三三)有限公司策劃及發展部襄理 |
| 梁宏昌先生 | 九龍巴士(一九三三)有限公司荔枝角廠高級車務主任 |
| 黃釗猷先生 | 路政署主要工程管理處高級工程師 |
| 鍾兆文先生 | 路政署主要工程管理處工程師 |
| 梁健安先生 | 奧雅納工程顧問駐工地高級工程師 |
| 廖興華先生 | 路政署工程部工程師 |
| 梁雅忻女士 | 香港鐵路有限公司助理公共關係經理 - 對外事務 |
| 梁嘉銘女士 | 葵青區議會社區事務委員會委員 |
| 宋有華先生(秘書) | 葵青民政事務處行政主任(區議會)三 |

缺席者

李永達議員			(因事請假)

盧慧蘭議員			(沒有請假)

麥美娟議員			(因事請假)

陳智恆先生			(因事請假)

梁錦威先生  			(沒有請假)

開會詞

主席歡迎各位委員、政府部門及機構代表出席會議。

- 主席宣布秘書在是次會議中已按委員的意願安排座位。

- 委員會通過李永達議員、麥美娟議員及陳智恆先生的請假申請。

- 主席宣布在場委員的名字：王雪盈議員、梁國華議員、黃潤達議員、梁玉鳳議員、蘇開鵬議員、黃耀聰議員、譚惠珍議員、潘小屏議員、潘發林議員、雷可畏議員、李志強議員、梁子穎議員、許建芹議員、梁偉文議員、徐曉杰議員、何國良先生、翁燕玲女士、蔡耀勝先生和區志和先生。

通過二零零八年四月十日第一次會議記錄(二零零八／零九)

- 潘發林議員動議通過第一次會議記錄，潘小屏議員和議，第一次會議記錄獲委員會一致通過。

跟進事項

(a)	跟進“要求運輸署禁止13米以上之掛接車輛在凌晨12時至早上6時使用青衣青康路”之執行情況

[交通及運輸文件第20(修訂)／2008-2009號]

- 主席請梁偉文議員就文件第20號發表意見。

- 梁偉文議員的提問如下：

  - 運輸署何時能夠在青康路設立告示牌。

  - 運輸署何時實施禁止13米以上之掛接車輛在凌晨12時至早上6時使用青衣青康路的安排。

  - 運輸署對上述安排是否設有試驗期。

- 陳炳亮先生的回應如下：

  - 運輸署估計於本年七月四日試行禁止13米以上之掛接車輛在凌晨12時至早上6時使用青衣青康路的安排。

  - 告示牌的設立時間取決路政署的施工安排，而設立告示牌的時間亦估計為本年七月四日。

  - 安排屬試驗性質。如運輸業界及議員對安排有很大的反響，運輸署會綜合各方的意見，對安排進行檢討。

- 主席多謝運輸署告知本委員會會於七月四日實施禁止13米以上之掛接車輛在凌晨12時至早上6時使用青衣青康路的安排。

- 雷可畏議員詢問運輸署將於何時開辦409K號專線小巴。

- 吳翰禮先生的回應如下：

  - 他感謝委員於第一次委員會會議上支持開辦409K號專線小巴。運輸署正在草擬有關文件，並於短期內向專線小巴遴選委員會提交文件，供遴選委員會委員省覽。

  - 如遴選委員會沒有異議，他期望可於本年九月前開辦409K號專線小巴。

- 主席認為上述事項可在下次委員會會議再作跟進。

(吳劍昇議員於下午二時四十六分到達。潘志成議員於下午二時四十九分到達。)

甲.	政府部門呈交的文件

青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程資料文件

(交通及運輸文件第21／2008-2009號)

- 主席表示是項議程主要是跟進在地區管理委員會會議上所討論有關青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程。他歡迎路政署主要工程管理處高級工程師黃釗猷先生、工程師鍾兆文先生及奧雅納高級工程師梁健安先生出席會議。他請委員就文件第21號文件發表意見。

- 譚惠珍議員希望路政署在會議上向委員澄清隔音屏障的吸音效果，以免居民誤會落成後的隔音屏障可為所有居民減少二十分貝的噪音。

- 黃釗猷先生的回應如下：

  - 在地區管理委員會上，路政署已大約講解隔音屏障的吸音效能。路政署其後翻查有關資料，資料顯示隔音屏障本身一般可減少達二十分貝的噪音。

  - 根據政府過往公布有關隔音屏障效能的數據，隔音屏障大約能為居民減少三至五分貝的噪音。而一些懸臂式或半封密式的隔音屏障可有效減少達十五分貝的噪音，隔音屏障的設計、隔音屏障與民居及不同的環境因素均影響隔音屏障的吸音效果。

- 譚惠珍議員詢問路政署是否在青荃橋完成興建隔音屏障後，也不一定能為所有受噪音影響的居民減少二十分貝的噪音。

- 黃釗猷先生同意譚惠珍議員的說法。

- 主席詢問路政署有關文件第21號所述隔音屏障能減少二十分貝噪音，是否指在所有背景環境相同的情況下，同一位置的噪音在隔音屏障興建後會減少二十分貝。

- 黃釗猷先生表示隔音屏障能為屏障後的位置減少達二十分貝的噪音。如單位位置離隔音屏障高及遠，則隔音屏障只能為那些單位減少最多達五分貝的噪音。

- 譚惠珍議員明白路政署的解釋。她只希望路政署能在會上澄清，讓委員知道隔音屏障在興建後並不一定能為所有受噪音影響的居民減少二十分貝的噪音。

(梁志成議員於下午二時五十分到達。徐生雄議員於下午二時五十三分到達。)

- 黃耀聰議員的提問如下：

  - 他從傳媒上得悉路政署會為荃灣段興建綠色隔音屏障。他請路政署提供有關綠色隔音屏障的造價等資料。

  - 他詢問路政署如為荃灣段興建綠色隔音屏障，工程的總造價及保養維修費用會因此增加多少。

  - 他問及綠色隔音屏障在保養維修方面與傳統吸音式隔音屏障有何分別。

- 黃釗猷先生的回應如下：

  - 他表示反射式隔音屏障連工包料的造價為每平方米三千元，吸音式隔音屏障連工包料的造價為每平方米二千一百元。由於綠色隔音屏障設計特別及有綠化效果，其連工包料的造價為每平方米五千元。如整個工程均採用綠色隔音屏障，粗略佔計工程的總造價將增加六百萬元。

  - 他指出綠色隔音屏障上種有黃花馬櫻丹，可以想像其保養維修的次數將比傳統隔音屏障更為頻密。由於路政署在是次工程首次試驗綠色隔音屏障，因此路政署並沒有綠色隔音屏障確實的保養維修費用的資料。

- 主席表示路政署已大致回答了就地區管理委員會會議上所討論的有關工程事項的跟進問題，但他仍希望知道路政署為何未能在青衣段安裝綠色隔音屏障。雖然路政署在文件第21號中表示“因為青衣全段路旁均為行人路，在安全考慮下，必須採用透明的隔音屏障”，但他希望路政署能在這方面作出補充。

- 黃釗猷先生的回應如下：

  - 為了保障行人的安全及方便警方對行人路作出巡察，路政署不會在行人道安裝不透明的欄杆及隔音屏障。

  - 由於青衣段隔音屏障旁有行人道，而綠色隔音屏障則為五尺多高不透明的隔音屏障，因此基於安全理由路政署並不能為青衣段安裝綠色隔音屏障。

- 譚惠珍議員理解路政署的考慮，但她表示在荃灣段裝設隔音屏障的地方亦有行人道，她詢問路政署為何可以在荃灣段安裝綠色隔音屏障。

- 黃釗猷先生表示路政署會為所有鄰近行人道的路段安裝透明的隔音屏障，而只會在荃灣段不鄰近行人道的一段路段安排綠色隔音屏障。上述安排並不會構成任何安全問題。

- 主席多謝路政署在會上交代工程的資料，並歡迎路政署在文件第21號中承諾青衣段的隔音屏障會較荃灣段的隔音屏障提前兩個月落成。

- 黃耀聰議員的意見及提問如下：

  - 他雖然贊成路政署使用有環保概念的隔音屏障，但他擔心這類隔音屏障所引致的維修保養問題。他表示裝設綠色隔音屏障的地方鄰近海濱花園，擔心種在綠色隔音屏障上的植物會滋生蚊蟲。

  - 他詢問路政署會否封路為綠色隔音屏障進行維修保養。他擔心綠色隔音屏障維修保養頻密時會影響青荃橋的交通。

  - 他歡迎路政署承諾青衣段的隔音屏障會較荃灣段的隔音屏障提前兩個月落成。

  - 他從譚惠珍議員處得知路政署在試行有關交通安排期間，曾引致青荃橋發生交通意外。他指出青荃橋為青衣前往九龍的主要幹道，他希望路政署及有關方面能在工程期間與當區區議員緊密聯繫，使工程期間的交通安排更為暢順。

- 梁偉文議員的提問及意見如下：

  - 他表示收到有市民建議把青荃橋旁的行人道與海濱花園及青衣城連接起來。他詢問路政署能否在是項隔音屏障工程中一併進行有關行人道的接駁工程。

  - 他詢問隔音屏障工程進行期間會否影響青荃橋旁的行人道。

(林翠玲議員和羅競成議員於下午二時五十五分到達。)

- 黃釗猷先生的回應如下：

  - 路政署把綠色隔音屏障安裝在有影線的路段，因此路政署並不需要封閉道路為綠色隔音屏障進行保養。

  - 路政署承諾在施工期間會密切與運輸署及警方聯絡，以避免青荃橋在工程進行期間出現交通擠塞及意外。

  - 是項安裝隔音屏障的工程預算緊絀，路政署未能一併進行把青荃橋行人道連接青衣城及海濱花園的工程。

  - 如工程需要封閉青荃橋旁的行人道，路政署一定會為行人提供其他的行人通道。

青敬路附近興建有蓋行人通道進展報告

(交通及運輸文件第22及24／2008-2009號)

- 主席歡迎路政署工程部工程師廖興華先生出席會議。他請委員就文件第22及24號文件發表意見。

- 雷可畏議員表示從當局的回覆文件中得知，運輸署支持進行有關工程。他詢問路政署對實施工程的態度。

- 主席指出路政署在文件中表示工程的完工日期為二零一四年，路政署擔心工程進行之前需要一段很長的諮詢期。他認為委員可向路政署了解該署所擔心的問題。

- 羅競成議員的意見及提問如下：

  - 他表示工程事在必行。他詢問路政署能否加快工程進度。

  - 他不能接受工程預計要在二零一四年才能完工。

- 潘小屏議員的意見如下：

  - 青衣區議員多年來均爭取在青敬路興建有蓋行人通道。

  - 青敬路是長安邨、長發邨及青泰苑居民前往港鐵站的必經之路，人流頻繁。她請路政署不用擔心有居民反對在該處興建有蓋行人通道。

  - 她不相信一些地底設施會對工程造成這樣大的影響。她請路政署用心解決工程的技術問題。

- 譚惠珍議員的提問及意見如下：

  - 她詢問路政署可否安排及協調與地下設施有關的政府部門及機構，在同一段時間進行地下設施改道工程，以縮短有蓋行人通道工程的整體施工時間。

  - 她亦不能接受工程要到二零一四年才能完工。

- 主席詢問路政署能否加快工程的進度，使工程能早於二零一四年完成。

- 廖興華先生的回應如下：

  - 路政署在去年年底接獲運輸署有關工程的請求，並就工程進行初步研究，發現受工程影響的地下有很多設施，其中包括有食水管、煤氣喉及大量電纜。

  - 路政署現時正考慮為有蓋行人通道選取更幼的地基，以減少受影響的地下設施。路政署初步跟水務署接觸，水務署表示需要用最少三至四個月才能完成受工程影響的食水管的改道工程。路政署現時正與其他擁有受影響的地下設施的機構接洽，商討他們為其地下設施進行改道所需要的時間。

  - 路政署了解居民對在青敬路興建有蓋行人通道的需要。文件中表示的完工日期是路政署預計工程在最差的情況下的完工日期。他相信工程在經過更詳細的研究後，完工時間會有所縮短。但現階段路政署實在不能向委員提供一個更早的完工日期。

  - 根據香港的工程慣例，地下設施的工程必須輪流進行，否則兩個工程會互相構成妨礙。

(林紹輝議員和林立志先生於下午三時十五分到達。)

- 李志強議員理解如工程涉及地下設施，其施工期將會被大幅延長。因此，他詢問路政署可否更改有蓋行人通道的設計為懸臂式的設計，使工程能夠避開地下設施。

- 廖興華先生表示路政署現正從更改有蓋行人通道為懸臂式的設計，使有蓋行人通道使用更幼的地基，以減少工程對地下設施的影響。

- 李志強議員詢問路政署是否只要使用懸臂式設計興建有蓋行人通道，工程便不會對地下設施造成影響。

- 主席認為路政署必須為工程進行最後的可行性研究，然後才可確定工程所影響的地下設施，以及提供確實的工程完工時間。就路政署預計確實的完工時間會早於二零一四年，他認為委員應於會後與路政署跟進上述工程。

- 梁子穎議員的意見如下：

  - 他對路政署的回覆表示不滿。

  - 他不相信路政署所說地下設施的工程必須輪流進行。他認為路政署應該與所有涉及的部門及機構商討如何在同一時期為其地下設施進行改道，使工程所需時間縮短，從而令市民受影響的時間減至最低。

- 梁偉文議員的意見如下：

  - 他亦對路政署的回覆表示不滿。

  - 他建議委員會成立工作小組，在民政事務處的統籌下邀請有關政府部門及公用機構與委員會面，讓委員表達對工程的意見，並跟進是項工程的進度。

- 何國良先生詢問路政署能否負責統籌地下設施的工程，並向工作小組匯報。

- 黃耀聰議員的意見如下：

  - 若地下設施的工程輪流進行，該段行人道將被反覆挖掘，而市民亦將有一段長時間不能使用該行人道。他建議路政署一次性封閉及掘開該行人道，然後安排各部門及公共機構一併進行有關的地下工程。他認為建議有助減少工程所需的時間。

  - 他建議在地下工程進行期間，路政署在行人道旁的公園設置臨時行人通道，方便市民出入。

- 主席表示路政署在文件中並沒有提到進行工程期間會反覆挖開路面。他引述文件第24號指出，路政署表示是次工程影響的地下設施眾多及擔心工程會招致很多的反對意見，因此路政署預計在最壞的情況下，工程會於二零一四年完工。

- 雷可畏議員的意見如下：

  - 他認為路政署可與擁有地下設施的部門及公共機構開會，為地下設施的工程作出安排，以避免為進行各項工程反覆挖掘路面，從而節省工程時間。

  - 他不相信路政署在統籌地下工程時會有難度。

- 林紹輝議員的意見如下：

  - 他指出路政署在二零零六年決定進行國瑞路工程，但直至二零零八年國瑞路工程仍未動工。他指出工程延誤的問題是全港性的問題，並非只在青敬路興建有蓋行人通道工程上出現。

  - 他認為是次會議並不能解決有關問題，而工程只會一拖再拖，施工無期。

- 主席認同有關路政署工程出現延誤的情況。他不明白昌榮路工程為何現時仍未完工。

(會後註：	路政署就國瑞路及昌榮路交界之交通改善工程向委員會作出補充，詳見交通及運輸文件第36／2008-2009號。)

(潘小屏議員於下午三時十七分離開。黃世基先生於下午三時二十分到達。)

- 羅競成議員的意見如下：

  - 他認為在路政署工程中各部門和機構之間不協調的情況應有所改變。

  - 他指出該行人道是從填海得來的，如各部門及公共機構曾向路政署提交其地下設施的圖則，則路政署為地下設施進行改道的工作並不困難及複雜。

  - 如路政署需要封閉該段行人道達六年才能完成工程，他選擇不興建有關有蓋行人通道，以免遭到該區居民責難。

  - 他贊成委員會成立工作小組跟進工程的進度。

- 蘇開鵬議員的意見如下：

  - 他指出路政署仍使用回歸前的舊思維處理工程問題，使各項地下設施工程需輪流進行，需時過久。

  - 隨着時代進步，路政署應改變思維，盡量安排各項工程在同一時間進行。

- 主席認為是項議題並非討論路政署的施工方針，委員可於日後的會議跟進有關問題。他詢問路政署能否提早完成在青敬路興建有蓋行人通道的工程，以及路政署會否與委員共同商討及協調工程，使工程盡快完成。

- 廖興華先生的回應如下：

  - 路政署正進行各種研究，希望減少工程所需的時間。

  - 路政署正和各部門及公共機構商討，研究能否減少地下設施的改動。

  - 路政署亦研究為有蓋行人通道選用更幼的地基，以減少工程所影響的地下設施數量及減少地下設施所需要進行的改動。

- 主席指出路政署已在回覆文件中表示會與各有關部門及公共機構就地下設施改道的問題舉行會議，他相信委員只是擔心會議的結果。為有效跟進工程進度，他認為委員會應就此成立一個非常設工作小組。他請委員動議成立有關工作小組。

- 譚惠珍議員動議成立跟進青敬路有蓋行人通道工作小組，梁偉文議員及羅競成議員和議，上述動議在沒有委員反對和棄權下獲委員會一致通過。

- 譚惠珍議員提名羅競成議員出任工作小組主席，上述提名在沒有委員反對下獲委員會一致通過。

(會後註：秘書處已於六月二十三日發信邀請議員加入跟進青敬路有蓋行人通道工作小組。)

| - 主席請路政署盡快向工作小組提交工程計劃，並與委員在工作小組中共同協調工程，使工程能盡快完成。 | 路政署 |
| --- | --- |

乙.	港鐵呈交的文件

港鐵荃灣線架空路段美化工程

(此項議程開放給社區事務委員會委員列席討論)

(交通及運輸文件第23／2008-2009號)

- 主席歡迎香港鐵路有限公司助理公共關係經理梁雅忻女士出席會議。由於是項工程對葵青區的環境有所影響，因此他已邀請社區事務委員會委員列席是次會議，一併討論是項議題。他請梁雅忻女士就文件第23號作出補充。

- 梁雅忻女士的補充如下：

  - 是次工程主要在葵興站至荔景站的一段高架路段進行美化工程。

  - 工程分清潔及髹漆兩部分，其目的是希望進一步優化葵青區的環境。在工程完成後，港鐵會考慮在個別架空路段推行社區藝術計劃。

  - 她請委員備悉有關工程計劃。

- 梁子穎議員的意見如下：

  - 港鐵雖然在文件中表示是項工程計劃的目的是在葵青區推動安全社區的概念，但他從昨日在葵芳站發生的交通意外中，發現港鐵並沒有為所有月台安裝月台幕門，保障乘客的安全。

  - 他認為港鐵在投放資源進行美化工作前，應優先投放資源保障乘客安全。他要求港鐵立即為港鐵沿線尚未安裝月台幕門的月台安裝月台幕門。

- 主席表示雖然同意港鐵應該立即安裝月台幕門，但是次議題並不是討論港鐵安裝月台幕門的問題，因此港鐵可不回應梁子穎議員的意見。他多謝梁子穎議員提出有關意見。他表示已接獲委員在是項議題提出要求港鐵興建月台幕門的臨時動議，委員可稍後討論港鐵興建月台幕門的問題。

- 李志強議員相信沒有委員會原則上反對港鐵進行是項美化工程。他認為港鐵應多花資源在保障乘客安全的建設上，例如為月台安裝月台幕門。

- 主席認為港鐵應在公布在二零一四年興建月台幕門前先就興建月台幕門一事向區議會進行諮詢。他了解委員對昨日在葵芳站發生的交通意外的關注，但他請委員現時集中討論港鐵提交給委員會進行諮詢的美化工程項目。他承諾會在討論這項議程的稍後時間安排討論港鐵興建月台幕門的問題。

- 徐生雄議員的提問及意見如下：

  - 他詢問港鐵會否為工程搭構棚架。由於往來葵興及葵芳的人流眾多，他擔心在搭構棚架後，會對來往葵芳及葵興的市民造成滋擾。

  - 他詢問港鐵這項工程需要多少的時間完成。

  - 他詢問港鐵在工程期間，會否對駕車人士及途人造成滋擾。

- 黃潤達議員的意見如下：

  - 他主要是代梁耀忠議員詢問港鐵有關工程的問題的。

  - 由於工程的範圍影響整個葵芳邨，因此他希望港鐵盡快與葵芳邨的管理委員會聯絡，以便居民了解工程對他們生活的影響，並商討如何把工程對他們的影響減到最低。

  - 他贊成梁子穎議員及李志強議員的意見，認為乘客安全比粉飾太平更為重要。他請港鐵盡快為月台安裝幕門。

- 黃耀聰議員的意見如下：

  - 由於港鐵在文件表示工程會在晚上列車停駛後進行，他擔心工程在深夜發出的噪音會對居民構成滋擾。

  - 他知道港鐵亦曾在觀塘進行有關工程。他請港鐵提供過往工程所產生的噪音資料，跟委員評估。

  - 他關注港鐵的安全問題，希望港鐵加快為月台安裝幕門。

  - 他指出有部分港鐵站的外牆有剝落情況。他請港鐵在美化架空路段外，亦要處理港鐵站外的外牆剝落問題。

- 吳劍昇議員的提問及意見如下：

  - 他與委員多年來要求港鐵盡快為月台安裝幕門。

  - 他記得港鐵為所有地下車站安裝幕門後，應在二零零六年年底宣布為餘下月台安裝幕門的日期，但直至數月前，港鐵才確實宣布為餘下月台安裝幕門的日期，而工程將要等待至二零一二年才開始動工，於二零一三年完工。他不明白港鐵為何還要等待四年才開始進行安裝月台幕門的工程。

  - 對於港鐵的安裝幕門的工程較美化工程遲四年推行，他批評港鐵並不把乘客安全放在首位。

  - 雖然委員並未了解昨日在葵芳站發生的交通意外成因，但委員均知道葵芳地鐵站月台十分擠迫，對在月台候車的乘客有一定的危險，他希望港鐵盡快為葵芳站安裝月台幕門。

  - 由於美化工程於凌晨一時至四時半進行，他擔心工程製造的噪音會對葵芳邨及附近的私人物業的住戶造成影響。

  - 他了解港鐵會在架空路段的橋墩進行美化工程，而這些工程應不受列車影響。他詢問港鐵能否在較早的時間進行美化工程。

(梁子穎議員於下午三時三十五分離開。尹兆堅議員於下午三時三十八分到達。梁嘉銘女士於下午三時四十三分到達。)

- 梁偉文議員的意見如下：

  - 他要求港鐵立即為月台安裝幕門，以保障市民的生命安全。

  - 他記得港鐵曾在每一程車費中收取了一毫作為安裝月台幕門的費用。他不明白港鐵為何要等待至二零一二年才能為月台安裝幕門。

  - 他原以為港鐵會定期清潔葵興與葵芳之間的架空路段，但他現時才知道港鐵會就清潔架空路段一事向委員會提交諮詢文件。他擔心港鐵在清潔時會激起鋪附在架空路段多年的灰塵及細菌，影響葵芳邨居民的健康。他要求港鐵定期清潔車站外牆及架空路段，及盡快進行是次清潔及美化工程。

- 主席表示了解委員對地鐵安裝月台幕門的關注。他將會在是次議題處理委員提交有關要求地鐵安裝月台幕門的臨時動議。他再次請委員集中討論是次美化工程。

- 梁雅忻女士的回應如下：

  - 港鐵一直有為車站及架空路段進行維修保養，而港鐵亦已完成在荃灣站、葵興站及葵芳站的美化工程。如委員發現有港鐵車站出現外牆剝落的情況，請委員向港鐵公司提供資料，以便港鐵公司進行跟進。

  - 港鐵明白工程可能會對區內環境構成影響，因此港鐵的目標是希望把工程時間壓縮，減少進行工程的日數，從而減少工程對市民的影響。

  - 在交通影響方面，由於工程在晚上深夜時份進行，港鐵相信工程並不會對葵青區日常的交通構成太大的影響。港鐵亦會跟有關政府部門緊密合作，在進行必需的交通改道安排時，減少工程對葵青區日常交通運作的影響。

  - 在環境影響方面，她希望可以乘藉七、八月暑假期間，而且部分居民會因天氣炎熱使用空調而關上窗戶，所以港鐵希望安排較接近民居的工程盡早動工，以減少可能對居民構成的影響。另外，港鐵亦會在有需要的特定地點安排消音措施，以期把工程對環境的影響減至最低。

  - 工程預計需時十二個月完成。港鐵在工程完成後會考慮推動社區藝術計劃，進一步美化該架空路段。

- 主席請港鐵就工程向葵芳邨屋邨諮詢委員會進行諮詢。他相信委員並不會反對是項工程，並相信港鐵會因應架空路段的衞生情況而盡快開始有關工程。

- 主席表示收到委員提出的一項臨時動議。在沒有委員反對下，委員同意在是項議題上表決及討論以下的臨時動議：

“葵青區議會交通及運輸委員會要求港鐵公司盡快在葵青區未有路軌閘門之地鐵站安裝玻璃閘門以避免發生意外。”

(潘志成議員於下午三時十五分離開。)

- 主席宣讀由李志強議員動議，梁廣昌議員、譚惠珍議員,MH、梁偉文議員、雷可畏議員、黃耀聰議員、羅競成議員、許建芹議員、林翠玲議員、蔡耀勝先生和翁燕玲女士和議的臨時動議如下：

“葵青區議會交通及運輸委員會要求港鐵公司盡快在葵青區未有路軌閘門之地鐵站安裝玻璃閘門以避免發生意外。”

- 林立志先生詢問動議人會否把動議中的“地鐵站”字眼改為“港鐵站”，以及在動議中重申要求港鐵安裝閘門，以避免再次發生意外。

- 主席詢問李志強議員會否修改其動議。

- 李志強議員認為動議並無修改的必要。

- 許建芹議員認為雖然地下鐵路有限公司已改名為香港鐵路有限公司，但港鐵仍以地鐵站稱呼原地下鐵路的車站。

- 主席請委員對動議進行表決，動議在25票贊成，沒有委員反對及棄權下獲委員會一致通過。

[會後註：港鐵已提交書面回覆，有關文件已分發給各議員參閱，詳見交通及運輸(傳閱)文件第9／2008-2009號。]

- 主席表示委員會並不反對港鐵進行美化工程，但委員更關心港鐵乘客的安全。雖然港鐵要到二零一三年才能為葵芳地鐵站安裝幕門，但他認為港鐵在月台幕門完成安裝前，可安排一些臨時措施，以避免再一次意外發生。

- 尹兆堅議員的提問及意見如下：

  - 他認為委員及市民已清晰地向港鐵表達希望港鐵盡快為月台安裝幕門的要求。

  - 對於港鐵一直在車費中收取興建月台幕門的費用，但要在二零一二年才開始為月台安裝幕門，他認為港鐵的做法並不合理。

  - 他詢問港鐵能否把安裝月台幕門的工程計劃提前實行。

- 林紹輝議員表示葵芳地鐵站在繁忙時間十分擠迫。他認為港鐵現階段可聘請月台助理在葵芳站維持秩序，以避免意外發生。

- 李志強議員詢問港鐵能否在月台設置欄杆，並認為欄杆之間的空間只需足夠市民上落地鐵便可，以防止市民誤墮路軌。

| - 主席表示在同一站數下，市民乘港鐵前往新界西的收費比前往九龍東的收費昂貴。他認為如港鐵在發生意外後仍不採納委員的意見，為荃灣線的車站進行改善工程，則港鐵便對乘搭荃灣線的市民不公平。他請港鐵積極考慮及接納委員的意見。 | 港鐵 |
| --- | --- |

丙.	討論事項

增設非專利巴士上落客專區

(交通及運輸文件第14及14a／2008-2009號)

- 主席請黃世基先生就文件第14號作出補充。

- 黃世基先生的意見及提問如下：

  - 現時每天早上有很多非專利巴士在葵芳地鐵站附近的路面上落客，但由於附近路面泊位不足，路面早已泊滿其他車輛，以致非專利巴士須在第二條行車線停泊及上落客。

  - 他認為上述情況不但對非專利巴士的乘客構成危險，亦會阻塞交通，因此他建議在葵芳興寧路增設非專行巴士上落客專區，以解決上述問題。

  - 他指出的士、小巴及專利巴士均有獨立的上落客點。他不明白運輸署為何無視葵芳每天均有大量非專利巴士停泊及上落客的情況，不為非專利巴士及其乘客提供一個安全及穩定的上落客位置。

  - 他詢問運輸署如何在未諮詢運輸業界的情況下，已預知業界會認為是項建議會對業界造成不公平。

  - 他希望運輸署積極了解葵芳區居民對非專利巴士上落客專區的需要，並考慮建議方案滿足有關需要。他批評運輸署的回覆是鴕鳥政策，並沒有為滿足市民的需要而進行研究及諮詢。

- 黃耀聰議員的提問和意見如下：

  - 葵仁路與葵義路一帶的交通向來非常混亂，而黃世基先生提出的非專利巴士問題亦非常嚴重。他記得運輸署曾於二零零六年就葵芳興寧路交通改善工程向本委員會進行諮詢，他請運輸署報告工程的進展情況。

  - 他詢問運輸署有否積極研究黃世基先生提出的建議。

  - 非專利巴士亦需得到運輸署的許可才能在葵芳上落乘客。他不明白運輸署為何不為非專利巴士提供一個安全及穩定的上落客位，以致現時非專利巴士經常在上落客期間阻塞道路，使該區交通更加混亂。

  - 他詢問運輸署有否考慮在興寧路以外的地方為非專利巴士設置上落客點。

  - 他詢問運輸署在否決委員的建議的同時，會否向委員會提交確實方案以解決有關問題。

- 梁偉文議員的意見如下：

  - 他亦曾提及黃世基先生的問題及建議。

  - 他指現時每天早上非專利巴士經常在葵芳地鐵站附近的路面佔用兩條行車線上落客，情況嚴重。

  - 他認為黃世基先生的建議可行，尤其是在葵福路迴旋處工程完工後，接送乘客往來貨櫃碼頭及永德利廣場的非專利巴士可經葵福路迴旋處左轉往興寧路，屆時在興寧路設立非專利巴士上落客專區會為非專利巴士提供足夠的上落客位置。

  - 他請運輸署積極考慮有關建議。

- 李志強議員的意見如下：

  - 他亦記得運輸署曾於二零零六年就葵芳興寧路交通改善工程向委員會進行諮詢，並表示會在葵仁路路口附近設立非專利巴士上落客區。他請運輸署向委員會交代有關葵芳興寧路交通改善工程的進展情況。

  - 他建議運輸署可考慮在興芳路的巴士站或前警察宿舍用地設置非專利巴士上落客專區。

- 區澤禧先生的回應如下：

  - 在過去兩年來，運輸署一直與委員研究及討論葵芳新都會廣場一帶的交通問題，亦就委員提出的意見作出回應。

  - 因應葵芳新都會廣場一帶的交通情況，運輸署將於興寧路興建一組行人過路燈。根據路政署的資料，有關工程預計在本年內完成。

  - 就非專利巴士於早上及下午繁忙時間引致的問題，運輸署曾在二零零七年二月向委員會提交文件，建議在葵富路近葵芳邨的一段路面劃分為非專利巴士及職員服務巴士的上落客專區，但建議遭當時的委員會委員反對。當時委員認為不應把非專利巴士及職員服務巴士的上落客專區搬離葵芳的中心地區，運輸署因應委員的意見擱置有關建議。

  - 運輸署在兩年來十分關注葵芳新都會廣場的交通問題，並一直為其尋找解決方面，因此運輸署對是項議題的回覆是經過深思熟慮，絕不敷衍了事。

  - 由於非專利巴士主要在早上及下午繁忙時間運作，如運輸署為其設立上落客專區，則會影響其他車輛在非繁忙時間使用葵芳一帶有限的路面。

  - 他澄清並沒有在回覆文件中表示委員的建議會構成運輸業界失衡。他只是從所有車輛使用路面的平衡及公平原則考慮，指出委員的建議會影響所有車輛使用葵芳新都會廣場一帶道路的公平性。他的回覆並不是針對運輸業界。

  - 現時在葵芳新都會廣場一帶的路面只有專線小巴站及巴士站，主要是由於專線小巴及巴士為二十四小時運作，其接載的乘客遠比非專利巴士只在早上及下午繁忙時間接載的乘客多，加上有很多客貨車需要利用葵芳新都會廣場一帶的路面作短暫停留及上落貨，因此運輸署認為現階段不適合為非專利巴士設立上落客專區。

  - 他認為現時非專利巴士的運作模式適應葵芳新都會廣場的交通模式。如運輸署為非專利巴士設立上落客專區，將會使葵芳新都會廣場一帶的路面更加供不應求。他請委員諒解運輸署的難處。

  - 就委員詢問能否另覓地點設立非專利巴士上落客專區一事，潘發林議員曾經建議利用近貨櫃碼頭南路的一幅停車場空地作非專利巴士的上落客專區，運輸署已就使用該幅土地的問題初步與地政署接洽，地政署的初步回覆表示可行。運輸署現正研究該幅土地的用途，他希望能在下一次的委員會會議向委員會提交有關文件。

- 林紹輝議員的意見如下：

  - 他明白運輸署對葵芳新都會廣場一帶交通問題所作出的努力。

  - 委員從市民的角度出發，均不希望巴士站、專線小巴站及非專利巴士上落客專區遠離葵芳地鐵站，尤其是對在葵芳上班的市民。他們不希望從葵芳地鐵站步行很遠才可乘搭公司提供的車輛。

  - 他請主席要求運輸署向委員會提供不同的方案，並與委員共同商討出一個更完善的方案，以解決葵芳新都會廣場一帶的交通問題。

- 主席指運輸署已表示會在下一次交通及運輸委員會提交有關解決葵芳新都會廣場一帶交通問題的文件。

- 梁偉文議員不同意運輸署指該署是因應委員的反對意見，才擱置了葵富路及興寧路的交通改善建議。他記得委員在二零零七年二月舉行的會議上只要求運輸署在葵富路設立非專利巴士上落客專區時，必須解決乘客缺乏由葵富路前往葵芳地鐵站的過路設施問題。委員會並沒有反對所有運輸署在當日會議上提出的建議。他請秘書翻查有關會議記錄。

- 主席指運輸署已表示將會在興寧路興建獲當日委員支持的行人過路燈。

- 黃世基先生的意見如下：

  - 他指出正因為非專利巴士的運作時間短暫，運輸署更應該為非專利巴士在其運作的一段時間設立上落客專區。他認為此建議並不影響交通，亦保障了非專利巴士的乘客上落車時的安全。

  - 他指出其建議的上落客專區地點現時是由車輛任意佔用，如在該地點設立非專利巴士上落客專區，現時正使用該地點停泊的私家車及客貨車仍可使用葵涌廣場及新都會廣場的停車場。他認為其建議只不過是充分利用有限的路面資源，去滿足更有需要的人士。

- 黃耀聰議員的意見如下：

  - 他歡迎運輸署於下一次會議提交有關改善葵芳新都會一帶交通問題的方案。他認為運輸署可在提交方案前與部分對此事有興趣的委員商討方案，以避免運輸署在向委員會正式提交方案時，在會議上遭到眾多委員的抨擊。

  - 他認為葵芳地鐵站一帶交通問題複雜，他建議待運輸署於下一次委員會會議上提交解決方案後，委員會成立工作小組跟進有關問題。

- 主席建議委員以書面表達其對葵芳新都會廣場一帶交通問題的意見及建議，委員會會把各委員的建議轉達運輸署，供運輸署準備在下一次會議提交有關改善葵芳新都會廣場一帶交通問題的方案。

- 區澤禧先生表示運輸署希望能夠在下一次委員會會議上提交就利用潘發林議員提議的土地以解決非專利巴士上落客問題的方案。

- 主席認為委員關注整個葵芳新都會廣場一帶的交通問題，而不是單單的非專利巴士上落客區的問題。即使運輸署在下一次委員會會議只提交非專利巴士的改善方案，委員亦會就整個葵芳新都會廣場一帶的交通問題發展意見。他請委員決定是項議題在下一次委員會會議中的討論範圍。

- 區澤禧先生的補充如下：

  - 他了解委員對葵芳新都會廣場一帶交通問題的關注，並希望運輸署盡快處理有關問題。

  - 運輸署在葵青民政事務處的協助下，曾嘗試整合當區議員、互助委員會、商場管業處就葵芳新都會廣場一帶交通問題的建議及意見，並向委員會提交一個整合方案，結果只有在興寧路興建行人過路燈的建議獲委員會通過及付諸實行。

  - 他認為解決葵芳新都會廣場一帶交通問題的最好方法是逐一處理個別的交通問題，並把某些車輛抽離葵芳新都會廣場一帶的地區。他認為在個別的交通問題解決後，葵芳新都會廣場一帶將有更多空間去解決餘下的問題。

  - 他建議在下一次委員會會議上先處理非專利巴士的問題。

- 李志強議員的意見如下：

  - 他認同運輸署指交通管理是一件十分複雜的事。不過，他認為交通問題互相牽連，每一個交通改動均是牽一髮而動全身，亦沒有所謂的完美方案，因此他認為委員會在收集委員的意見後，應在委員會下一次會議中討論解決整個改善葵芳新都會廣場一帶的交通問題的方案。

  - 他認為運輸署在考慮整體的改善方案時應把考慮範圍擴大，善用現有的交通設施及空地，並以突破的思維去思考解決問題的方案。

  - 他不認同運輸署利用潘發林議員建議的土地安置非專利巴士。他認為委員應就安置非專利巴士的問題向運輸署反映意見，並於下次會議上討論。

- 林紹輝議員的意見如下：

  - 他認同運輸署對解決交通問題的看法。

  - 他建議把現時在葵仁路的巴士站搬往葵芳巴士總站，並考慮利用該地方作非專利巴士上落客區。他指出九巴現時在清明及重陽時節亦有相同的安排。

| - 主席請委員在兩星期內向委員會提交其對葵芳新都會廣場一帶交通問題的意見及建議，供運輸署考慮。運輸署則根據委員的建議設計方案，在下一次會議提交委員會討論。如下一次會議仍未能解決有關問題，委員會會考慮成立工作小組跟進。 | 運輸署 秘書處 |
| --- | --- |

[會後註：秘書處已發信邀請委員就上述議題提交書面意見。委員的書面意見和運輸署的回覆文件將於交通及運輸委員會第三次會議(零八/零九)上討論。]

丁.	地區提問

西葵涌交通問題

(交通及運輸文件第15、15a、15b及15c／2008-2009號)

- 主席請區志和先生向有關部門詢問跟進問題。

(潘發林議員於下午三時三十三分離開。羅競成議員於下午四時零五分離開。梁志成議員於下午四時十八分離開。梁玉鳳議員於下午四時三十分離開。)

- 區志和先生詢問九巴在二零零八年五月二十三日後有否向運輸署申請為大窩口道秋葵樓及芷葵樓對出的巴士站興建上蓋。

- 吳翰禮先生的回應如下：

| - 他現在沒有資料解答區志和先生的問題。他會在會後翻查有關記錄。 | 運輸署 |
| --- | --- |

  - 他指出九巴會因應情況向運輸署申請在一些合適的巴士站興建乘客候車上蓋。運輸署會按一貫程序就九巴的申請諮詢警方及有關的政府部門。

- 主席詢問委員可否個別向九巴要求在某個巴士站興建上蓋。

- 吳翰禮先生表示委員可個別向九巴作出有關要求。

- 區志和先生詢問運輸署何時會就在大廈街增設傷殘泊車位一事徵詢地區人士意見。

- 吳翰禮先生表示運輸署在進行實地視察後，初步認為有關建議可以考慮。運輸署工程師現就建議進行設計工作。由於建議涉及取消公共小巴站，運輸署諮詢公共小巴商會對建議的意見，如公共小型巴士商會不反對是項建議，運輸署會向路政署發出施工指令改變該處路邊的設施。

- 區志和先生詢問運輸署何時會進行有關諮詢。

- 吳翰禮先生表示運輸署會在工程師就建議完成設計工作後，便會諮詢公共小型巴士商會對建議的意見。

(吳劍昇議員於下午四時三十二分離開。)

報告事項

葵青區交通意外報告(1.4.2008-31.5.2008)

(交通及運輸文件第16／2008-2009號)

- 委員省覽文件第16號。

工作報告

道路安全工作小組

(交通及運輸文件第17／2008-2009號)

- 黃耀聰議員請委員支持工作小組載於文件第17號的工作大綱及財政預算。

- 委員一致通過工作小組載於文件第17號的工作大綱及財政預算。

公共交通服務工作小組

(交通及運輸文件第18／2008-2009號)

- 委員省覽文件第18號。

西葵涌交通改善工作小組

(交通及運輸文件第19／2008-2009號)

- 黃潤達議員請運輸署跟進工作小組就西葵涌交通路線的建議。

- 主席請運輸署在工作小組下一次會議中報告有關建議的跟進情況。

其他事項

青衣路臨時交通及運輸安排

- 吳翰禮先生的報告如下：

  - 運輸署在昨日下午三時收到路政署及土力工程拓展處的通知，指青衣路近天廚工業中心附近的斜坡有潛在危險。路政署、渠務署、地政署及土力工程拓展處昨日在現場視察後，表示斜坡有潛在危險，並即時要求警方封閉該段青衣路。運輸署已於今天早上發出有關通告。

  - 運輸署向委員報告具體的封路及臨時交通安排。

- 梁偉文議員詢問運輸署為何沒有向委員會提交相關的文件及地圖。

- 主席表示因時間緊迫，運輸署未能趕及在會議前準備文件及地圖。他認為委員有需要了解是項臨時交通安排，因此他接受運輸署在是次委員會上就是項臨時交通安排作口頭匯報。

| - 吳翰禮先生表示運輸署剛完成製作有關圖則，稍後將經葵青民政事務處分發給各位委員。 | 葵青民政事務處 |
| --- | --- |

[會後註：有關青衣路臨時交通安排的文件及地圖已於會議當日以電郵形式分發給委員，詳見交通及運輸(傳閱)文件第5／2008-2009號。]

- 梁偉文議員表示在實施封路後，前往歐亞船廠及有聯船廠的車輛現須使用青康路。他發現今日青康路至青衣西路的交通十分繁忙，但警方並沒有因此在該處調整交通燈號，以致車輛在青華苑一帶大排長龍。他建議警方安排人手在青康路疏導來往九號貨櫃碼頭的交通。

- 李添才先生表示警方會加強巡查青衣路及青康路的交通，並在有需要時以人手指揮交通。另外，警方會與運輸署商討調校青康路的交通燈號的安排。

- 主席請警方與運輸署協調有關臨時交通安排。

- 梁偉文議員稱讚葵青民政事務處在是次封路事件中反應快速，直接以電話通知議員有關封路安排，使他能夠及時通知街坊。

下次會議日期

- 主席宣布下次會議定於二零零八年八月十四日下午二時三十分舉行。

- 餘無別事，會議於下午四時四十分結束。

葵青區議會秘書處

二零零八年八月