葵青區議會文件第4/2006號

二零零五年十二月十六日

葵青區地區管理委員會

第116次會議主要討論事項簡報

於葵涌第10B區興盛路建葵涌救護站連消防處辦事處及垃圾收集站

該垃圾站由十二月十九日起啟用，食環署於十二月十七日為附近居民安排參觀活動及舉行現場簡介會。

葵青區公共屋小販非法擺賣問題

2.	房屋署繼續在區內屋邨進行驅趕非法小販的行動。領匯公司將在長發邨商場外裝設閉路電視，以配合房屋署特遣行動小組及食環署的行動。

在觀景台興建永久廁所問題

3.	位於觀景台的廁所已於十一月一日全面開放予公眾人士使用。此項議題將於下次會議刪除。

興芳路及葵益道交界的臨時用地事宜

4.	由於區議會挑選的計時器的價格與最低價者提出的價格相距甚遠，因此康文署與建築署將於下月(二零零六年一月)開會商討有關問題。

葵青區短期租約用地作貨櫃停車場事宜

5.	地政處已終止對安泊公司的法律行動，現正與安泊公司商討該公司交回剩餘兩幅停車場用地事宜。

全城清潔策劃小組中期報告　　改善香港環境生措施

6.	十一月份葵青區的 “社區清潔指數” 為109.4，較上次的106.6為高。而光輝圍21號後巷業主已清拆有關樓梯，但在店舖另一面仍有部分樓梯未拆除，屋宇署將視乎情況考慮進行第二次檢控。

葵涌貨櫃碼頭路兩幅短期信箱業用地重新招標事宜

7.	關於 “主力” 及M記公司在該處的出入口問題，運輸署已把修訂建議交予地政處考慮。地政處稍後將向兩間公司發出警告信，要求該兩間公司履行已簽訂的合約條款。

葵青區的滅蚊工作

8.	十月及十一月份誘蚊產卵器指數如下：

| 地區 月份/年份 | 葵涌 | 荔景 | 青衣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/2005 | 2.3% | 3.8% | 3.6% |
| 10/2005 | 7% | 2% | 1.8% |

9.	食環署、房屋署、康文署及地政處會繼續執行清潔及控蚊工作。

青嶼幹線觀景台茶座的招標事宜

10.	觀景台茶座已正式開業。此項議題將於下次會議刪除。

葵涌9H區土地用途

11.	房屋署表示，假如康文署對9H用地已有明確的發展計劃，房屋署將把有關發展計劃呈交房委會覆檢，以落實取消公屋發展計劃，以便康文署發展。

(會後註：民政事務處、房屋署、康文署及規劃署的代表與兩名葵青區議員於十二月二十日開會繼續討論有關問題。)

青嶼幹線觀景台停車場收費事宜

12.	運輸署正檢討青嶼幹線觀景台停車場收費的減價幅度，而有關建議將提交環境運輸及工務局和財經事務及庫務局審批。

改善青衣碼頭至藍澄灣之人行通道設施

13.	有關人行通道已經建成。至於在長輝路增設行人輔助線的工程，路政署正安排施工。

九華徑村的環境衞生問題

14.	關於建造永久性排污渠，渠務署已同意環保署所選定的方案，稍後兩個部門將共同商討執行細節。

珀麗灣船隻往返荃灣對青衣北船廠所構成的影響

15.	葵青民政事務處早前收到立法會秘書處的來信，要求進一步跟進有關問題。海事處正統籌回覆。

重建的葵涌邨

16.	運輸署、社會福利署及房屋署的代表出席了三場居民諮詢會。居民所提的問題已大致獲得解決。

大窩口青少年深宵滋擾

17.	由二零零六年一月起，因深宵滋擾受勸諭的人士如再被投訴將遭警方起訴。社會福利署已邀請中華基督教青年會荃灣會所的深宵外展隊，每晚到大窩口邨一帶尋訪青少年。另外，主席請房屋署定期派人清洗大窩口邨的塗鴉。

葵青區及深水埗區區議會選界

18.	關於重新釐訂葵青區及深水埗區的區議會選界，民政事務總署稍後將作出決定，然後向立法會提出修訂有關附屬條例，預計有關修訂程序將於明年(二零零六年)年中完成。

空置校舍

19.	教統局正整理全港已經及將會空置的校舍的資料。

公眾地方非法停泊單車

20.	葵青民政事務處、地政處、食環署、運輸署及路政署的代表於十二月十五日舉行會議，同意在大窩口邨、葵涌邨及葵芳地鐵站D出口採取清理單車的行動。

(會後註：清理單車行動已於十二月二十二日進行，過程順利。)

其他事項

警務處葵青警區與荃灣梨木樹區合併計劃

21.	因應葵青區議會要求葵青警區的分界與葵青區議會的行政區界配合的建議，警務處決定由二零零六年四月一日起把荃灣警區梨木樹分區範圍內的19個巡邏區份撥入葵青警區範圍。

葵青民政事務處

二零零六年一月